Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 г. N 5833

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 19.03.2018 [N 934](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800531F0BEC39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 20.03.2018 [N 977](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800531F0BE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 29.03.2018 [N 1128](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD8005C180DEA39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E),  от 21.12.2018 [N 4558](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511B07E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 29.12.2018 [N 4774](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E)) |

В целях улучшения условий проживания населения города Новосибирска, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DD640CA0DE065F4E53B93F82FECF0C0344175879388D1B1DCCF8BA28DA0F10CB50FCAD58E7zEK3E) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Правилами](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC6D0CA4DB075F4E53B93F82FECF0C034417587A3BDC410DC8B1ED27C60D0FD553E2AEz5K1E) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC6D0FA3D0035F4E53B93F82FECF0C034417587F308810489DB7BB749C5803C953FCAF59F8E8C3C9z5KDE) по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC640FA2DC005F4E53B93F82FECF0C0356170073328A0E499CA2ED25D9z0K4E) "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0BEB39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCE620DC065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P31) "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска

А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 29.12.2017 N 5833

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 19.03.2018 [N 934](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800531F0BEC39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 20.03.2018 [N 977](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800531F0BE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 29.03.2018 [N 1128](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD8005C180DEA39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E),  от 21.12.2018 [N 4558](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511B07E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 29.12.2018 [N 4774](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E)) |

1. Паспорт муниципальной программы "Формирование

современной городской среды" на 2018 - 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) |
| Разработчики Программы | Разработчик-координатор:  департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - ДКСиМП);  разработчики:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - ДЭЖКХ);  департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК);  департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее - ДСиА);  департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее - ДПИиП) |
| Исполнители Программы | ДЭЖКХ;  ДКСиМП;  ДТиДБК;  ДСиА;  ДПИиП;  департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее - ДСиИ);  управление общественных связей мэрии города Новосибирска (далее - УОС);  администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации);  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда" (далее - МКУ "УТН");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (далее - МКУ "УДС");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горзеленхоз" (далее - МКУ "Горзеленхоз");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горсвет" (далее - МКУ "Горсвет");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост" (далее - МКУ "Гормост");  муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Бугринская роща" (далее - МБУК ПКиО "Бугринская роща"); |
|  | муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Заельцовский" (далее - МАУК ПКиО "Заельцовский");  муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения города Новосибирска (далее - муниципальные организации);  юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, оказывающие услуги и выполняющие работы по договору управления многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, а также собственники помещений при непосредственном способе управления многоквартирным домом (далее - управляющие организации) (по согласованию);  собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные органы, организации независимо от организационно-правовой формы, граждане, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации (далее - заинтересованные лица) (по согласованию);  привлеченные организации в соответствии с законодательством (далее - привлеченные организации) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511B07E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DF065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска от 21.12.2018 N 4558) | |
| Ответственный исполнитель Программы | ДКСиМП |
| Цели и задачи Программы | Цель:  повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска.  Задачи:  повышение уровня благоустройства совокупности территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;  повышение уровня благоустройства территорий города Новосибирска соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), предназначенных для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий (далее - общественные территории);  формирование единого облика города Новосибирска;  повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Целевые индикаторы Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы - 422 единицы;  доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий - 9,59%;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий - 50%;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий - 100%;  площадь благоустроенных общественных территорий - 1606,0 тыс. кв. м;  количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы - 2050 единиц;  доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске - 100% |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 29.03.2018 [N 1128](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD8005C180DEA39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25D0065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 21.12.2018 [N 4558](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511B07E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25D0065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 29.12.2018 [N 4774](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DF065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E)) | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 1610769,73 тыс. рублей, в том числе:  за счет федерального бюджета - 603442,80 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 736792,61 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города Новосибирска - 270534,32 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 29.03.2018 [N 1128](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD8005C180DEA39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DA065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 21.12.2018 [N 4558](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511B07E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25D1065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E), от 29.12.2018 [N 4774](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25D0065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E)) | |

2. Обоснование необходимости разработки Программы

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DD640CA0DE065F4E53B93F82FECF0C0356170073328A0E499CA2ED25D9z0K4E) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из вопросов местного значения городского округа является организация благоустройства его территории, что предусматривает осуществление мероприятий по содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Генеральной целью Стратегического [плана](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADDB05571A09E664DFA9C606540358013D748511499DBCEE26D3595F8F04EFAD5AF8EAC2D6564F12z7K9E) устойчивого развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 N 575, является стабильное улучшение качества жизни (повышение уровня жизненного потенциала) всех слоев населения города Новосибирска в процессе устойчивого развития города, которое предполагает, в том числе, улучшение качества городской среды.

Приоритетными направлениями деятельности по гармонизации городской пространственной среды, улучшению архитектурного облика Новосибирска, совершенствованию градостроительного искусства, городского дизайна и ландшафтной архитектуры являются:

создание гармоничной и сомасштабной человеку архитектурно-пространственной среды;

комплексное благоустройство, озеленение, цветовое и световое оформление города.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 N 469 утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800571907EB39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DE065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) благоустройства территории города Новосибирска, содержащие необходимый и достаточный набор инструментов, способствующих совершенствованию состояния городской среды.

Показателем уровня благоустройства территории города Новосибирска является состояние дворовых территорий, общественных территорий, архитектурного облика города Новосибирска, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В целях комплексного подхода и эффективного расходования бюджетных средств мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории города Новосибирска осуществляются с использованием программно-целевого метода.

В период 2012 - 2015 годов в рамках реализации ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD106521F0EE664DFA9C606540358013D748511499DB8EB20D3595F8F04EFAD5AF8EAC2D6564F12z7K9E) "Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска", утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 N 12112, отремонтировано 1785,7 тыс. кв. м дворовых территорий и проездов к ним.

В 2016 - 2017 годы благоустройство дворовых территорий осуществлялось согласно муниципальной [программе](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801561009E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF27DB065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7503, а также государственной [программе](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511D0AE439D5A19F0A5604575E2A73CC1D4B96E8BE618D000CC94FE2AE46E4EAC2zCK1E) "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 N 309-п. В ходе исполнения программных мероприятий на 372 дворовых территориях были выполнены ремонт асфальтового покрытия площадью 254,8 тыс. кв. м, ремонт пяти внутридворовых лестничных маршей.

Кроме того, в 2017 году город Новосибирск принял участие в реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC640FA2DC005F4E53B93F82FECF0C0356170073328A0E499CA2ED25D9z0K4E) "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 N 2340 утверждена муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800511007EF39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24D9065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) "Формирование современной городской среды" на 2017 год. В ходе исполнения мероприятий указанной муниципальной программы выполнено благоустройство 126 дворовых территорий, на которых расположены 184 многоквартирных дома, в том числе:

ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых проездов - 177,76 тыс. кв. м;

установка малых форм (урн) - 180 шт.;

установка малых форм (скамеек) - 156 шт.;

оборудование детских площадок - 41 шт.;

оборудование спортивных площадок - 22 шт.

Для определения физического состояния дворовых территорий и необходимости их благоустройства проведена инвентаризация всех таких территорий, по результатам которой сформировано 4402 дворовых территории и составлены паспорта их благоустройства. Общая структура дворовых территорий города Новосибирска выглядит следующим образом:

23,64% - капитальные здания и сооружения;

3,78% - детские площадки (с покрытием);

0,77% - спортивные площадки;

20,76% - внутриквартальные проезды;

3,69% - площадки для стоянки автомобилей;

36,33% - зеленые насаждения (в том числе цветники и газоны);

4,30% - пешеходные коммуникации;

6,73% - иные площадки.

Некоторые дворовые территории города Новосибирска характеризуются недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствует требованиям безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют соответствующее покрытие. 29,87% дворовых территорий города Новосибирска не имеют детских площадок и детского игрового оборудования, 11,7% - не оборудованы малыми архитектурными формами.

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации серьезной проблемой для значительного числа дворовых территорий является размещение открытых автостоянок (парковок). Более 97% дворовых территорий имеют дефицит организованных парковок.

В подавляющем большинстве дворов города Новосибирска система наружного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов, оборудованных системой наружного освещения (отдельно стоящие опоры освещения, уличные и садовые фонари), около 6%.

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состояние покрытия внутриквартальных проездов - около 10,1%; пешеходных коммуникаций - около 41,2%.

Выявлена крайне низкая приспособленность дворовых территорий для маломобильных групп населения - 0,86%.

Доля в общей массе дворовых территорий, в пределах которых зафиксировано наличие специально оборудованных и обособленных площадок для выгула домашних животных, - 0,2%.

При этом жители города ожидают от своего двора безопасности, комфорта, функциональности и эстетической привлекательности.

Кроме того, в комфортных, озелененных, благоустроенных и безопасных районах города формируются городские сообщества с активной гражданской позицией, реализуется их творческий и интеллектуальный потенциал, в связи с чем особое значение для развития города Новосибирска имеет благоустройство общественных территорий.

В 2015 году было проведено комплексное исследование 32 озелененных общественных пространств, на основании которого группой экспертов в различных областях обществознания разработана концепция развития озелененных общественных пространств общегородского значения города Новосибирска "Зеленый Новосибирск".

В рамках реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC640FA2DC005F4E53B93F82FECF0C0356170073328A0E499CA2ED25D9z0K4E) "Формирование комфортной городской среды" в качестве приоритетной общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, была выбрана Михайловская набережная. Первый этап ее благоустройства на площади в 36 тыс. кв. м был осуществлен в ходе исполнения муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800511007EF39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24D9065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) "Формирование современной городской среды" на 2017 год, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 N 2340.

В соответствии с дизайн-проектом разработана проектно-сметная документация, отремонтированы лестничные сходы и подпорные стенки у лестничных сходов, восстановлен нижний променад с устройством нового покрытия из тротуарной бетонной плитки, произведено устройство велосипедной дорожки, выполнены работы по электроснабжению и электроосвещению, устроены хозяйственно-питьевой водопровод, ливневая канализация, произведено озеленение (устройство газонов, посадка деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений), установлена новая парковая мебель, в том числе скамейки, велопарковки и урны. Кроме того, выполнено технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, канализации. Общая стоимость работ составила 140 млн. рублей.

В рамках подготовки Программы проведены открытые обсуждения с участием граждан, организаций и иных заинтересованных лиц, по результатам которых с учетом представленных предложений сформирован перечень общественных территорий, - по состоянию на 01.10.2017 в городе Новосибирске насчитывается 237 общественных территорий общей площадью 766,3015 га, в том числе:

36 территорий площадью 67,8014 га в Дзержинском районе;

17 территорий площадью 31,7865 га в Калининском районе;

25 территорий площадью 202,326 га в Кировском районе;

29 территорий площадью 78,2978 га в Ленинском районе;

18 территорий площадью 80,2188 га в Октябрьском районе;

26 территорий площадью 57,3373 га в Первомайском районе;

29 территорий площадью 102,6956 га в Советском районе;

13 территорий площадью 18,0332 га в Железнодорожном районе;

22 территории площадью 93,8305 га в Заельцовском районе;

22 территории площадью 33,9744 га в Центральном районе.

В сводный перечень общественных территорий вошли:

11 парков культуры и отдыха общей площадью 313,0871 га;

106 скверов общей площадью 143,9306 га.

120 иных общественных территорий (бульваров, аллей, площадей, озелененных и рекреационных территорий общего пользования и пр.) общей площадью 309,2838 га.

В 2017 году проведена оценка уровня благоустройства всех общественных территорий города Новосибирска.

Проведенное исследование показало, что на каждого жителя города Новосибирска приходится ориентировочно 4,8 кв. м общественных озелененных пространств, из них - 3,6 кв. м общественных территорий, в отношении которых содержание и благоустройство на системной основе осуществляется муниципальными организациями. Соответственно, на 1 жителя города приходится 1,2 кв. м площади неблагоустроенных общественных территорий, что соответствует 25% общей площади общественных территорий города. 16% от количества общественных территорий характеризуются хорошим уровнем благоустройства, 26% находятся в удовлетворительном состоянии. Уровень благоустройства 58% общественных территорий оценивается как неудовлетворительный и требующий проведения благоустроительных мероприятий.

Из общего числа общественных территорий 85 не имеют статуса озелененного или рекреационного пространства, не определены лица, ответственные за их содержание и благоустройство. Как следствие, данные территории отличаются низким уровнем благоустроенности.

Проведенное в 2015 - 2016 годах исследование, общественные обсуждения мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также инвентаризация уровня благоустройства в 2017 году выявили следующие проблемы развития общественных территорий города:

несоответствие фактической локализации общественных функций в пространстве города современному кадастровому делению;

отсутствие функционирования общественных территорий как единой взаимосвязанной системы, основанной на принципах связности и функционального разнообразия общественных территорий;

перегруженность функциями локально расположенных общественных территорий (в центральной части, в центрах районов города Новосибирска) либо их неиспользование в соответствии со своим потенциалом;

отсутствие четкой иерархии и классификации в системе общественных территорий, затрудняющее определение статуса общественных территорий, их позиционирование и, как следствие, приводящее к необоснованному размещению общественных или иных функций;

недостаточное разнообразие реализуемых на общественных территориях сценариев времяпрепровождения;

неравномерная обеспеченность и неравная доступность для жителей различных районов благоустроенных общественных территорий;

пересечение и наложение в функциональной структуре территорий различных общественных функций и процессов, приводящее к снижению комфорта пребывания на территории (аттракционы, велотрафик, детская рекреация, выгул собак и т.п.);

снижение привлекательности территорий для населения, приводящее к их дисфункциональности и запущенности вследствие отсутствия достаточного благоустройства и оборудованности отдельных территорий;

ограниченная доля общественных территорий, адаптированных к нуждам маломобильных групп населения;

отсутствие комплексной организации системы безопасности общественных территорий;

существенные ожидания населения по удовлетворению потребности в дальнейшем развитии существующих и создании новых общественных территорий;

наличие значительного потенциала развития общественных территорий, прежде всего за счет использования пространственного и планировочного ресурсов, формирования взаимосвязанных систем (дисперсных парков), включающих общественные, озелененные пространства, вело- и пешеходную инфраструктуру, в пределах которых возможно перераспределение функций, общий рост городских активностей и расширение набора сценариев досуга и отдыха горожан различных возрастных и социальных групп.

С целью решения указанных проблем целесообразно рассматривать общественные территории города Новосибирска во взаимосвязи друг с другом, формировать пешеходную сеть, связывающую локальные территории в единую непрерывную систему общественно-пешеходных и озелененных пространств города, распространить опыт создания дисперсных парков и непрерывных пешеходных пространств по всем районам города Новосибирска.

Одним из важнейших направлений повышения качества и комфорта городской среды является формирование единого облика города Новосибирска.

[Правилами](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800571907EB39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DE065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) благоустройства территории города Новосибирска с 2013 года установлена обязанность лиц, ответственных за благоустройство соответствующей территории, оформлять паспорта фасадов зданий, сооружений и своевременно их актуализировать. Вместе с тем, по состоянию на 22.09.2017 оформлены паспорта фасадов всего лишь немногим более 170 капитальных объектов.

Проблема реализации положений о необходимости оформления паспортов фасадов заданий, сооружений влечет невозможность достаточного контроля за соответствием внешнего вида капитальных объектов сложившейся застройке и архитектурно-художественным требованиям. Так, необходимо принятие мер по упорядочению размещения на фасадах зданий оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. Также следует усилить контроль за обеспечением при реконструкции, ремонте или реставрации фасадов соответствия их колористических решений исторически сложившемуся цветовому оформлению застройки улиц и территорий города Новосибирска.

Одной из проблем благоустройства территории города Новосибирска является отсутствие механизма правового регулирования организации наружного освещения зданий. Множество объектов имеют спорную с эстетической точки зрения архитектурно-художественную подсветку, что свидетельствует о необходимости разработки и утверждения концепции единой светоцветовой среды, учитывающей имеющийся передовой зарубежный и отечественный опыт в области уличного освещения и фасадной архитектурно-художественной подсветки.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства является сложившаяся в городе Новосибирске практика прокладки воздушных кабельных линий связи по столбам освещения, в том числе в центре города, на улицах и площадях, являющихся основными общественными территориями. Необходимо осуществить поэтапный перенос операторами связи с центральных и магистральных улиц города воздушных линий за счет использования существующих линейно-кабельных сооружений связи (каналов кабельной канализации).

По оценочным данным, на территории города Новосибирска насчитывается около 47 тыс. домовладений общей площадью не менее 2 тыс. га. Большинство территорий общего пользования в местах массовой индивидуальной жилой застройки характеризуются недостаточным благоустройством. До настоящего времени не проводились системные мероприятия по оценке уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, улично-дорожной сети зон индивидуальной жилой застройки.

Для решения задач сферы благоустройства города Новосибирска, определения перспектив и приоритетных направлений ее развития необходимо использовать программно-целевой метод.

Реализация Программы позволит к концу 2022 года обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Новосибирска и совершенствовать внешний облик территории города за счет достижения следующих ожидаемых результатов и эффектов:

повышение уровня комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения города Новосибирска;

повышение эстетического качества среды территории и формирование современного облика города, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

повышение уровня доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территории города Новосибирска;

повышение социальной активности граждан и заинтересованных лиц;

создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы, относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска;

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусматривается в том числе:

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий;

создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

Таблица 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24D8065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4774)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | | | |
| 2017 | Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы | единиц | 126 | 106 | 46 <1> | 90 <1> | 90 <1> | 90 <1> | 422 <1> |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | % | 2,9 | 2,41 | 3,45 | 5,50 | 7,54 | 9,59 | 9,59 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 36,0 | 39,0 | 254,0 | 520,0 | 670,0 | 123,0 | 1606,0 |
| 1.3 | Формирование единого облика города Новосибирска | Количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы | единиц | 170 | 170 | 420 | 780 | 1300 | 2050 | 2050 |
| 1.4 | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске | % | - | - | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 23,5 | 100 |

Примечания: <1> - количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц.

Информация о порядке расчета значений

целевых индикаторов Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы | - | Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы к общему количеству дворовых территорий города Новосибирска, требующих ремонта, умноженное на 100 | Отчет ДЭЖКХ |
| 3 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | Отношение произведения количества лиц, принявших участие в проведении работ, и количества часов, затраченных на проведение работ, к произведению количества лиц и количества часов на проведение работ, запланированных в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений, умноженное на 100 | Отчет ДЭЖКХ, составленный по отчетам администраций о трудовом участии граждан |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | Отношение произведения количества лиц, принявших участие в проведении работ, и количества часов, затраченных на проведение работ, к произведению количества лиц и количества часов на проведение работ, запланированных в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений, умноженное на 100 | Отчет ДЭЖКХ, составленный по отчетам администраций о трудовом участии граждан |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | - | Концепция (дизайн-проект) благоустройства общественной территории, акт выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ), отчет ДКСиМП и ДТиДБК |
| 6 | Количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в рамках Программы | - | Отчет ДСиА |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24D9065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4774) | | | |
| 7 | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске | Отношение количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня их благоустройства, к общему количеству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе, умноженное на 100 | Отчет о результатах инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |

4. Перечень мероприятий Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DA065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4774)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество | единиц | 106 | 46 <2> | 90 <2> | 90 <2> | 90 <2> | 422 <2> | ДЭЖКХ, ДТиДБК, МКУ "УТН", привлеченные организации, администрации, управляющие организации, заинтересованные лица | 2018 - 2022 |
| Сумма затрат <1>, в том числе: | тыс. рублей | 250990,91 | 140471,97 | 140471,97 | 173219,62 <3> | 173219,62 <3> | 878374,09 <3> |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 100011,30 | 99607,40 | 99607,40 | 100011,30 <3> | 100011,30 <3> | 499248,70 <3> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 128208,32 | 28094,39 | 28094,39 | 73208,32 <3> | 73208,32 <3> | 330813,74 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 22771,29 | 12770,18 | 12770,18 | - | - | 48311,65 |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 15628,48 | 8018,48 | 8018,48 | 24250,75 | 24250,75 | 80166,94 | ДЭЖКХ, МКУ "УТН", привлеченные организации, администрации, управляющие организации, заинтересованные лица | 2018 - 2022 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 15628,48 | 8018,48 | 8018,48 | 24250,75 | 24250,75 | 80166,94 |
| 1.1.3 | Инвентаризация благоустройства дворовых территорий | Количество | единиц | - | 4402 | - | - | - | 4402 | ДЭЖКХ, привлеченные организации, администрации, управляющие организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 2500,00 | - | - | - | 2500,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 2500,00 | - | - | - | 2500,00 |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 266619,39 | 150990,45 | 148490,45 | 197470,37 <3> | 197470,37 <3> | 961041,03 <4> |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 100011,30 | 99607,40 | 99607,40 | 100011,30 <3> | 100011,30 <3> | 499248,70 <3> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 128208,32 | 28094,39 | 28094,39 | 73208,32 <3> | 73208,32 <3> | 330813,74 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 38399,77 | 23288,66 | 20788,66 | 24250,75 | 24250,75 | 130978,59 |
| 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха "Михайловская набережная" от парка "Городское Начало" до гостиницы River Park (вторая очередь 1 этапа) | Количество | тыс. кв. м | 39,0 | - | - | - | - | 39,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МКУ "Гормост", привлеченные организации | 2018 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 148169,16 | - | - | - | - | 148169,16 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | - | - | - | - | 104194,10 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | - | - | - | - | 29388,08 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14586,98 | - | - | - | - | 14586,98 |
| 1.2.2 | Благоустройство иных общественных территорий в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, включая разработку проектно-сметной документации, проведение благоустроительных работ, в том числе: | Количество | единиц/тыс. кв. м | 2/- | 2/254 | 3/520,0 | 3/670,0 | -/123,0 | 10/1567,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", МБУК ПКиО "Бугринская роща", МАУК ПКиО "Заельцовский", привлеченные организации | 2018 - 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 176954,80 | 55008,40 | 110630,80 <3> | 145580,04 <3> | 501559,54 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 145719,8 | 23773,40 | 79395,80 <3> | 127701,79 <3> | 376590,79 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 31235,00 | 31235,00 | 31235,00 <3> | 17878,25 <3> | 124968,75 |
| 1.2.2.1 | Благоустройство Монумента Славы (сквер Славы, ограничен улицами Плахотного, Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова), Затулинского дисперсного парка ("Затулинский городок аттракционов", сквера "Союз Кировчан"), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | 2/- | -/254,0 | - | - | - | 2/254,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МКУ "УДС", МБУК ПКиО "Бугринская роща", привлеченные организации | 2018, 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 149082,18 | - | - | - | 162467,68 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 145719,80 | - | - | - | 145719,80 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 3362,38 | - | - | - | 16747,88 |
| 1.2.2.1.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | 2 | - | - | - | - | 2 | ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2018 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | - | - | - | - | 13385,50 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | - | - | - | - | 13385,50 |
| 1.2.2.1.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | 254,0 | - | - | - | 254,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", МБУК ПКиО "Бугринская роща", привлеченные организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 149082,18 | - | - | - | 149082,18 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 145719,80 | - | - | - | 145719,80 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 3362,38 | - | - | - | 3362,38 |
| 1.2.2.2 | Благоустройство парка культуры и отдыха "Заельцовский", зеленой (озелененной) территории в пойме реки Каменки, включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | - | 2/- | -/520,0 | - | - | 2/520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", МАУК ПКиО "Заельцовский", привлеченные организации | 2019, 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 27872,62 <4> | 25024,63 | - | - | 52897,25 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | 23773,40 | - | - | 23773,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 27872,62 <4> | 1251,23 | - | - | 29123,85 |
| 1.2.2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | - | 2 | - | - | - | 2 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МАУК ПКиО "Заельцовский", привлеченные организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 27872,62 <4> | - | - | - | 27872,62 <4> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 27872,62 <4> | - | - | - | 27872,62 <4> |
| 1.2.2.2.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | - | 520,0 | - | - | 520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", МАУК ПКиО "Заельцовский", привлеченные организации | 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 25024,63 | - | - | 25024,63 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | 23773,40 | - | - | 23773,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | 1251,23 | - | - | 1251,23 |
| 1.2.2.3 | Благоустройство набережной реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 - 9), Инюшенского бора, бульвара по Красному проспекту (от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | - | - | 3/- | -/670,0 | - | 3/670,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2020,2021 |
| Сумма затрат <1>, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 29983,77 <4> | 83574,53 <3> | - | 113558,30 <3> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | 79395,80 <3> | - | 79395,80 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | 29983,77 <4> | 4178,73 <4> | - | 34162,50 <4> |
| 1.2.2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | - | - | 3 | - | - | 3 | ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 29983,77 <3> | - | - | 29983,77 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | 29983,77 <3> | - | - | 29983,77 <3> |
| 1.2.2.3.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | - | - | 670,0 | - | 670,0 | ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 83574,53 <3> | - | 83574,53 <3> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | 79395,80 <3> | - | 79395,80 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | 4178,73 <3> | - | 4178,73 <3> |
| 1.2.2.4 | Благоустройство озера Мышкино, сквера у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Арбузова), транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | - | - | - | 3/- | -/123,0 | 3/123,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2021,2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 27056,27 <3> | 145580,04 <3> | 172636,31 <3> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | 127701,79 <3> | 127701,79 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | 27056,27 <3> | 17878,25 <3> | 44934,52 <3> |
| 1.2.2.4.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | - | - | - | 3 | - | 3 | ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - |  | 27056,27 <3> | - | 27056,27 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | 27056,27 <3> | - | 27056,27 <3> |
| 1.2.2.4.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | - | - | - | 123,0 | 123,0 | ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 145580,04 <3> | 145580,04 <3> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | 127701,79 <3> | 127701,79 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | 17878,25 <3> | 17878,25 <3> |
| 1.2.3 | Проведение инвентаризации общественных территорий | Количество | актуализированных паспортов благоустройства общественных территорий | - | - | 237 | - | - | 237 | ДТиДБК, ДКСиМП, администрации, привлеченные организации | 2020 |
| 1.2.4 | Заключение соглашений по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц | Количество | соглашений | 1 | - | - | - | - | 1 | ДКСиМП | 2018 |
|  | Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 161554,66 | 176954,80 | 55008,40 | 110630,80 <3> | 145580,04 <3> | 649728,70 <3> |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | - | - | - | - | 104194,10 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | 145719,8 | 23773,40 | 79395,80 <3> | 127701,79 <3> | 405978,87 <3> |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 27972,48 | 31235,00 | 31235,00 | 31235,00 <3> | 17878,25 <3> | 139555,73 <3> |
| 1.3. Формирование единого облика города Новосибирска | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Публикация в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятий | - | 1 | - | - | - | 1 | ДСиА | 2019 |
| 1.3.2 | Организация открытых встреч с населением по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятий | 1 | - | - | - | - | 1 | ДСиА, администрации, УОС | 2018 |
| 1.3.3 | Оформление паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске | Количество | паспортов | 170 | 250 | 360 | 520 | 750 | 2050 | ДСиА | 2018 - 2022 |
| 1.3.4 | Разработка концепции системы навигации и ориентирующей информации для населения города Новосибирска | Количество | концепций | - | - | - | - | 1 | 1 | ДСиА, ДТиДБК, ДКСиМП | 2022 |
| 1.3.5 | Размещение в районах города Новосибирска специализированных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией | Количество | зон | 6 | - | - | - | - | 6 | ДПИиП, администрации | 2018 |
| 1.3.6 | Проведение экспертизы опор линий передач | Количество | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | ДТиДБК, МКУ "Горсвет" | 2022 |
| 1.3.7 | Разработка плана мероприятий по переносу воздушных кабельных линий связи в подземные коммуникации | Количество | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | ДТиДБК, ДСиИ | 2022 |
| 1.3.8 | Реализация пилотного проекта по переносу воздушных линий связи в подземные коммуникации | Количество | тыс. м | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | ДТиДБК, ДСиИ, МКУ "Горсвет", заинтересованные лица | 2022 |
| 1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество домовладений | тыс. единиц | - | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 | Администрации, привлеченные организации | 2019 - 2022 |
| Сумма затрат <5>, в том числе: | тыс. рублей | - | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> |
| 1.4.2 | Формирование адресного перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска | Количество | адресных перечней | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Администрации | 2019 - 2022 |
| Сумма затрат <5>, в том числе: | тыс. рублей | - | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> | - <5> |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 327945,25 | 203498,85 | 308101,17 | 343050,41 | 1610769,73 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 99607,40 | 99607,40 | 100011,30 | 100011,30 | 603442,80 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 173814,19 | 51867,79 | 152604,12 | 200910,11 | 736792,61 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 54523,66 | 52023,66 | 55485,75 | 42129,00 | 270534,32 |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 327945,25 | 203498,85 | 308101,17 | 343050,41 | 1610769,73 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 99607,40 | 99607,40 | 100011,30 | 100011,30 | 603442,80 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 173814,19 | 51867,79 | 152604,12 | 200910,11 | 736792,61 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 54523,66 | 52023,66 | 55485,75 | 42129,00 | 270534,32 |

Примечания: <1> - итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления;

<2> - количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц;

<3> - ожидаемый объем бюджетных ассигнований;

<4> - мероприятие реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинансирования мероприятий Программы в соответствии с [Условиями](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0CE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D4C9FB7BB749C5803C953FCAF59F8E8C3C9z5KDE) предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах", установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п;

<5> - мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета Новосибирской области после внесения изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0CE539D5A19F0A5604575E2A61CC45449FBEF125D9130CCB50zEKBE) Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах".

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

выполняют мероприятия в рамках Программы.

Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период реализации Программы, определяется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC6D0CA4DB075F4E53B93F82FECF0C0356170073328A0E499CA2ED25D9z0K4E) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [постановлением](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801501F07ED39D5A19F0A5604575E2A61CC45449FBEF125D9130CCB50zEKBE) мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 N 3411 "О мероприятиях по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе Новосибирске на 2018 - 2022 годы" (далее - Постановление).

Адресный [перечень](#P1437) дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году, приведен в приложении 1 к Программе. Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период с 2019 по 2022 годы, формируется ежегодно исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц и включается в Программу. Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации Программы в сроки, определенные [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801501F07ED39D5A19F0A5604575E2A61CC45449FBEF125D9130CCB50zEKBE).

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых проездов, озеленение территорий (обустройство газонов, живых изгородей, посадка деревьев и кустарников, снос и (или) обрезка зеленых насаждений, корчевание пней), установка малых форм (вазонов), обустройство ограждений, оборудование и ремонт водоотводных лотков, лестниц, подпорных стенок.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD8005C180DEA39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24D1065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска от 29.03.2018 N 1128)

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется индивидуально на каждую дворовую территорию на основании дизайн-проекта и проектно-сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение обязательной государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обязательным и предполагает выполнение ими неоплачиваемых работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (субботники, подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы), участие в строительных работах (снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства), участие в озеленении территории (высадка растений, создание клумб, уборка территории), других видов работ (по решению заинтересованных лиц).

Финансовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий не является обязательным и предполагает обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству, включая минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству.

Организация участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается:

отчетами администраций о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (обязательно);

отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии);

отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии);

иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на отдельный счет лица, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и уполномоченным решением общего собрания собственников (отдельный счет открывается в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, определенной решением общего собрания собственников помещений).

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежат обсуждению и утверждению в установленном порядке. Дизайн-проект включает в себя графический и текстовый материал, содержащий визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с адресным [перечнем](#P2017) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы, установленным приложением 2 к Программе, адресным [перечнем](#P2191) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска, установленным приложением 3 к Программе.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включают в себя обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов.

Для ускорения мероприятий по благоустройству других общественных территорий и в целях экономии средств бюджета города Новосибирска оборудование, демонтированное с благоустраиваемых территорий, передается для размещения на наиболее востребованных жителями города общественных территориях.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предполагают заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями [Правил](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800571907EB39D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DE065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) благоустройства территории города Новосибирска.

[План](#P2231) реализации Программы приведен в приложении 4 к Программе.

6. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0FE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DB065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4774)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Федеральный бюджет, в том числе: | 204205,40 | 99607,40 | 99607,40 | 100011,30 | 100011,30 | 603442,80 |
| ДЭЖКХ | 100011,30 | 99607,40 | 99607,40 | 100011,30 | 100011,30 | 499248,70 |
| ДКСиМП | 99835,82 | - | - | - | - | 99835,82 |
| ДТиДБК | 4358,28 | - | - | - | - | 4358,28 |
| 2 | Областной бюджет Новосибирской области, в том числе: | 157596,40 | 173814,19 | 51867,79 | 152604,12 | 200910,11 | 736792,61 |
| ДЭЖКХ | 128208,32 | 28094,39 | 28094,39 | 73208,32 | 73208,32 | 330813,74 |
| ДКСиМП | 28158,82 | 145719,80 | 23773,40 | 79395,80 | - | 277047,82 |
| ДТиДБК | 1229,26 | - | - | - | 127701,79 | 128931,05 |
| 3 | Бюджет города Новосибирска, в том числе: | 66372,25 | 54523,66 | 52023,66 | 55485,75 | 42129,00 | 270534,32 |
| ДЭЖКХ | 38399,77 | 23288,66 | 20788,66 | 24250,75 | 24250,75 | 130978,59 |
| ДКСиМП | 10967,22 | 31235,00 | 31235,00 | 31235,00 | - | 104672,22 |
| ДТиДБК | 17005,26 | - | - | - | 17878,25 | 34883,51 |
| Итого: | 428174,05 | 327945,25 | 203498,85 | 308101,17 | 343050,41 | 1610769,73 |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды" на 2018 - 2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD800531F0BE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF25DD065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска  от 20.03.2018 N 977) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2018 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Гусинобродское шоссе | 33 |
| 2 | Ул. Толбухина | 27/2, 35/2, 35/3 |
| 3 | Ул. Есенина | 49 |
| 4 | Ул. Доватора | 13 |
| 5 | Ул. Есенина | 33 |
| 6 | Ул. Есенина | 31 |
| 7 | Ул. Адриена Лежена | 11 |
| 8 | Ул. Есенина | 35 |
| 9 | Ул. Авиастроителей | 1/1, 1/2 |
| 10 | Ул. Бориса Богаткова | 266/1, 266/3 |
| 11 | Ул. Толбухина | 35/1 |
| 12 | Ул. Бориса Богаткова | 266/2 |
| Ул. Адриена Лежена | 3/1, 5а |
| 13 | Ул. Селезнева | 36, 38, 40 |
| 14 | Ул. Бориса Богаткова | 264/1 |
| 15 | Ул. Доватора | 23, 23/1, 25, 25/1, 27 |
| 16 | Ул. Республиканская | 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а |
| Калининский район | | |
| 17 | Ул. Солидарности | 63а |
| 18 | Ул. Солидарности | 80 |
| 19 | Ул. Солидарности | 94 |
| 20 | Ул. Солидарности | 78 |
| 21 | Ул. Новоуральская | 13/4 |
| 22 | Ул. Солидарности | 96 |
| 23 | Ул. Фадеева | 91 |
| 24 | Ул. Солидарности | 84 |
| 25 | Ул. Солидарности | 90 |
| 26 | Ул. Солидарности | 92 |
| 27 | Ул. Солидарности | 82 |
| 28 | Ул. Рассветная | 2а, 2/2, 2/3 |
| Ул. Красных Зорь | 1 |
| Кировский район | | |
| 29 | Ул. Тульская | 90/1, 90/2 |
| 30 | Ул. Мира | 59, 59/2 |
| 31 | Ул. Комсомольская | 3, 9, 9а |
| 32 | Ул. Петухова | 108 |
| 33 | Ул. Немировича-Данченко | 120/5 |
| Ул. Ватутина | 83 |
| 34 | Ул. Мира | 56 |
| 35 | Ул. Петухова | 116 |
| 36 | Ул. Зорге | 239, 255 |
| 37 | Ул. Зорге | 257, 257/1 |
| 38 | Ул. Петухова | 112 |
| 39 | Ул. Петухова | 114 |
| Ленинский район | | |
| 40 | Пер. 3-й Крашенинникова | 5 |
| 41 | Ул. Планировочная | 44 |
| 42 | Ул. Халтурина | 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 45 |
| 43 | Ул. Планировочная | 56 |
| 44 | Ул. Планировочная | 39, 41, 43, 45, 46, 47, 47/1, 48, 50, 52, 54 |
| 45 | Ул. Серафимовича | 30 |
| 46 | Ул. 9-й Гвардейской Дивизии | 26, 23 |
| 47 | Ул. Котовского | 21 |
| Ул. Станиславского | 1 |
| 48 | Ул. Планировочная | 23, 25, 27, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 40, 42 |
| 49 | Пер. 3-й Крашенинникова | 6 |
| Ул. Крашенинникова | 5 |
| 50 | Ул. Пархоменко | 24 |
| 51 | Ул. Пермитина | 6 |
| 52 | Ул. Серафимовича | 1/1, 1/2 |
| Ул. Плахотного | 13, 15 |
| 53 | Ул. Крашенинникова | 1, 3 |
| Пер. 3-й Крашенинникова | 4 |
| 54 | Пер. 3-й Крашенинникова | 8, 8/1, 10 |
| Ул. Крашенинникова | 7, 7/1, 9 |
| Октябрьский район | | |
| 55 | Ул. Лескова | 216 |
| 56 | Ул. Чехова | 195 |
| 57 | Ул. Ленинградская | 141 |
| 58 | Ул. Ключ-Камышенское Плато | 7 |
| 59 | Ул. Большевистская | 175/2 |
| 60 | Ул. Ключ-Камышенское Плато | 3 |
| 61 | Ул. Чехова | 376 |
| 62 | Ул. Гусинобродский Тракт | 19, 25 |
| 63 | Ул. Лазурная | 6 |
| 64 | Ул. 2-я Обская | 71 |
| 65 | Ул. Бориса Богаткова | 163/4 |
| 66 | Ул. Бориса Богаткова | 192/2, 192/3 |
| Ул. Гаранина | 25/2 |
| 67 | Ул. Бориса Богаткова | 163/2, 171/5, 171/6 |
| 68 | Ул. Бориса Богаткова | 194/2, 194/5, 194/6 |
| 69 | Ул. Шевченко | 31 |
| 70 | Ул. Шевченко | 33 |
| 71 | Ул. Шевченко | 35 |
| 72 | Ул. Декабристов | 111 |
| Первомайский район | | |
| 73 | Ул. Первомайская | 188 |
| 74 | Ул. Первомайская | 200 |
| 75 | Ул. Газонная | 1б |
| Советский район | | |
| 76 | Ул. Иванова | 27 |
| 77 | Ул. Энгельса | 23 |
| Ул. Молодости | 30 |
| Ул. Печатников | 2 |
| 78 | Ул. Гидромонтажная | 52 |
| 79 | Ул. Академическая | 8 |
| 80 | Ул. Ильича | 1, 3 |
| 81 | Ул. Российская | 19 |
| 82 | Ул. Экваторная | 15 |
| 83 | Весенний проезд | 6 |
| Цветной проезд | 27, 29 |
| 84 | Ул. Полевая | 10 |
| Ул. Демакова | 5 |
| 85 | Ул. Полевая | 8/2 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 86 | Ул. Гоголя | 32 |
| 87 | Ул. Дачная | 25/5 |
| 88 | Ул. Дуси Ковальчук | 12, 14 |
| Ул. Калинина | 8 |
| 89 | Красный проспект | 159 |
| 90 | Ул. 1905 года | 28 |
| 91 | Ул. Урицкого | 35 |
| 92 | Ул. Щетинкина | 23, 25 |
| Ул. Депутатская | 26, 28 |
| Ул. Революции | 28 |
| Ул. Урицкого | 19, 21 |
| 93 | Ул. Сибирская | 31, 33 |
| 94 | Ул. Ольги Жилиной | 31 |
| Ул. Державина | 46 |
| 95 | Ул. Ленина | 13, 15 |
| Ул. Депутатская | 15а |
| 96 | Ул. Нарымская | 23/1 |
| 97 | Ул. Крылова | 41, 43, 43а |
| 98 | Красный проспект | 234 |
| 99 | Ул. Дмитрия Донского | 26/1 |
| 100 | Ул. Гоголя | 3, 3а |
| 101 | Ул. Жуковского | 115/4 |
| 102 | Ул. Чаплыгина | 16 |
| 103 | Ул. Сибирская | 17, 31а |
| 104 | Ул. Железнодорожная | 2, 6/1 |
| 105 | Ул. Чаплыгина | 18 |
| Ул. Урицкого | 7 |
| 106 | Ул. Владимировская | 5, 7 |

Приложение 1.1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды" на 2018 - 2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511B07E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DB065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска  от 21.12.2018 N 4558) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2019 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Толбухина | 21 |
| 2 | Ул. Авиастроителей | 1/5, 1/7, 1/8 |
| 3 | Ул. Бориса Богаткова | 268, 270 |
| Ул. Доватора | 15/1 |
| 4 | Проспект Дзержинского | 32/1 |
| 5 | Проспект Дзержинского | 14, 14/2, 14/3 |
| 6 | Ул. Кошурникова | 4, 6, 8, 10 |
| Калининский район | | |
| 7 | Ул. Богдана Хмельницкого | 46 |
| Ул. Народная | 49/1 |
| Переулок 1-й Краснодонский | 4 |
| 8 | Ул. Народная | 51 |
| 9 | Ул. Народная | 49 |
| 10 | Ул. Богдана Хмельницкого | 70 |
| 11 | Ул. Солидарности | 72, 74, 76 |
| 12 | Ул. Столетова | 14 |
| Ул. Макаренко | 21 |
| Кировский район | | |
| 13 | Ул. Саввы Кожевникова | 11, 13 |
| 14 | Ул. Петухова | 122 |
| 15 | Ул. Петухова | 84 |
| 16 | Ул. XX Партсъезда | 8, 10, 12 |
| 17 | Ул. Петухова | 78, 80 |
| 18 | Ул. Зорге | 275 |
| Ленинский район | | |
| 19 | Ул. Планировочная | 18/2 |
| 20 | Ул. Котовского | 17 |
| 21 | Ул. Вертковская | 24 |
| Ул. Серафимовича | 25 |
| 22 | Ул. Киевская | 11, 13, 15 |
| 23 | Ул. Троллейная | 15 |
| 24 | 1-й переулок Пархоменко | 22, 24 |
| 25 | Ул. Широкая | 13 |
| 26 | Ул. Новосибирская | 10, 12, 14, 14а, 16 |
| Октябрьский район | | |
| 27 | Ул. Бориса Богаткова | 196, 204, 206, 212, 212/1 |
| 28 | Ул. Бориса Богаткова | 183 |
| 29 | Ул. Ленинградская | 147, 184 |
| 30 | Ул. Федосеева | 10 |
| 31 | Ул. Бориса Богаткова | 190, 192, 192/1, 194 |
| 32 | Ул. Большевистская | 48/1, 48/2 |
| 33 | Ул. Бориса Богаткова | 171/1, 171/2 |
| 34 | Ул. Обская | 50, 50/2 |
| Первомайский район | | |
| 35 | Ул. Нахимова | 4, 6 |
| Ул. Матросова | 5 |
| Ул. Брюсова | 1, 3 |
| 36 | Ул. Твардовского | 16 |
| Советский район | | |
| 37 | Ул. Лесосечная (1 этап) | 3, 5, 7 |
| 38 | Ул. Вяземская | 2 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 39 | Проспект Димитрова | 3 |
| Вокзальная магистраль (1 этап) | 10 |
| 40 | Ул. Ермака | 1 |
| Ул. Крылова | 2 |
| 41 | Ул. Крылова | 64б |
| Ул. Ломоносова | 61 |
| 42 | Красный проспект (1 этап) | 232, 232/1 |
| 43 | Ул. Ольги Жилиной | 58 |
| 44 | Ул. Кропоткина (1 этап) | 261/1, 261/2 |
| 45 | Ул. Железнодорожная | 4, 6 |
| 46 | Ул. Линейная | 29 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды" на 2018 - 2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511B07E539D5A19F0A5604575E2A73CC1D489DBCEF24DC065A9A15B7A25AE4F4C3C94A4D1371zCK5E) мэрии г. Новосибирска  от 21.12.2018 N 4558) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование общественной территории | Площадь благоустройства, тыс. кв. м | Виды работ, планируемых к выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парк культуры и отдыха "Михайловская набережная" от парка "Городское Начало" до гостиницы River Park (вторая очередь 1 этапа) | Не менее 39,0 | Ремонт лестничных сходов;  устройство танцевальной площадки;  ремонт верхнего променада (устройство земляного полотна, укладка покрытия с бетонной брусчаткой, покрытия с бетонной тротуарной плиткой, покрытия детской площадки (резинового), покрытия с гранитной крошкой, установка бортовых камней, укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки);  ремонт нижнего променада (устройство земляного полотна, устройство покрытий из тротуарной плитки (брусчатка), устройство бетонных плитных тротуаров, асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, устройство клумб, нанесение дорожной разметки);  поверхностный водоотвод с моста через реку Обь;  оборудование для маломобильных групп населения, восстановление пешеходной дорожки для маломобильных групп населения;  установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);  оборудование электроосвещения, электроснабжения;  восстановление газонов;  устройство водопроводной камеры;  устройство хозяйственно-питьевого водопровода;  устройство поливочного водопровода;  устройство ливневой канализации;  устройство канализации бытовой;  озеленение (высадка деревьев, обустройство газонов, высадка многолетников, обрезка и валка аварийных деревьев);  ремонт пешеходного покрытия и парковочного пространства между Октябрьским мостом и метромостом;  устройство дренажа и отвод грунтовых вод в систему канализации |
| 2 | Монумент Славы (сквер Славы, ограничен улицами Плахотного, Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова) | Не менее 149,0 | Замена существующих и устройство новых покрытий (устройство земляного полотна, покрытий плитами тротуарными из мозаичного бетона (входная группа, аллея Оружия и пр.), покрытий крупноформатными плитами из мозаичного бетона, покрытий асфальтобетонных (дорожки, площадки), покрытий плиткой тротуарной (главная аллея), покрытий площадок из бетонной тротуарной плитки, покрытий из плитняка, плитки-решетки газонной, покрытий резиновых (детские площадки), покрытий из крупноформатных бетонных плит с расшивкой швов (аллея Оружия), установка бортовых камней);  устройство водоотводного лотка;  устройство лестничных спусков и пандусов;  ремонт наружного освещения;  реконструкция освещения подсветки зеленых насаждений;  обновление зеленых насаждений;  установка малых архитектурных форм (уличных городских диванов со спинкой и подлокотниками, скамеек без спинки, урн уличных, указателей направления с картой, информационных стендов, велопарковок, приствольных решеток);  оборудование для маломобильных групп населения |
| 3 | Затулинский дисперсный парк ("Затулинский городок аттракционов", сквер "Союз Кировчан") | Не менее 105,0 | Озеленение, в том числе увеличение видового состава зеленых насаждений;  обустройство туалетов;  замена покрытия пешеходных дорожек;  укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки;  установка арт-объектов;  установка спортивной площадки (воркаута);  обустройство сцены, мест для сидения в зоне общественных мероприятий;  оборудование электроосвещения;  установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);  монтаж оборудования детской игровой площадки |
| 4 | Парк культуры и отдыха "Заельцовский" | Не менее 390,0 | Оборудование электроосвещения (дополнительное разноуровневое освещение);  укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки;  укладка экоплитки на площадках тихого отдыха;  установка пандусов, съездов с ограждениями;  озеленение, в том числе высадка декоративных кустарников, обустройство дополнительно клумб;  установка дополнительных урн и контейнеров для мусора;  замена оборудования на детских площадках, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;  организация парковки у центрального входа;  установка современных спортивных площадок с оборудованием, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья;  установка дополнительных туалетов;  установка навесов;  оборудование комнаты матери и ребенка;  установка элементов навигации по скверу;  оборудование площадок для занятий экстремальными видами спорта;  организация площадки для выгула домашних животных со спецоборудованием;  обустройство выставочной площади |
| 5 | Зеленая (озелененная) территория в пойме реки Каменки | Не менее 130,0 | Организация дорожно-тропиночной сети (мощение - бетонная плитка, экоплитка, деревянный настил, отсыпка), организация тротуара по ул. Комбинатской;  укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки;  организация парковки на 68 машин;  монтаж электроосвещения;  установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);  озеленение (высадка деревьев, посадочные и уходные работы, снос аварийных деревьев);  мероприятия по водоотведению и очистке воды в реке Каменке, осушение затопляемых участков;  обустройство смотровых площадок и тропы здоровья;  оборудование детских игровых площадок в верхней зоне парка;  установка навесов и беседок у реки, многофункциональной площадки и площадки для настольных игр;  обустройство площадки для мероприятий со сценой, местами для зрителей;  организация площадки для выгула собак;  обустройство спортивной площадки с тренажерами, многофункциональной площадки (зимой - хоккей, летом - баскетбол и мини-футбол) |
| 6 | Набережная реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 - 9) | Не менее 120,0 | Возведение дополнительного пешеходного моста для жителей Первомайского района с местами активного отдыха на противоположном берегу реки Ини: горнолыжной трассой, конным клубом, трассами для велоэкстрима;  берегоукрепительные работы, создание подпорной стенки каскадной формы с деревянным покрытием на широких ступенях;  озеленение (высадка деревьев, посадочные и уходные работы, прореживание приречных зарослей, снос аварийных деревьев);  организация дорожно-тропиночной сети (асфальтобетон, отсыпка);  укладка покрытия асфальтобетонного (велороллерная дорожка), нанесение дорожной разметки;  оборудование электроосвещения: уличные фонари высотой 6 м для освещения велороллерных дорожек и тротуара, фонари высотой 4 м для освещения променада;  оборудование для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения (размещение наклонных скамеек, скамеек с поручнями и спинкой, низкого бордюрного камня, пандусов, тактильной мнемосхемы, тактильной плитки, направляющих) |
| 7 | Инюшенский бор | Не менее  320,0 | Снос аварийных деревьев;  расчистка от подлеска из инвазивных видов растений;  высаживание кустарника вдоль тропинок для минимизации вытаптывания леса;  высаживание вдоль ул. Выборной деревьев газоустойчивых пород для защиты соснового бора;  создание тропиночной сети, обустройство экотропы;  обустройство подземного перехода (между двумя частями бора в целях создания единой рекреационной зоны);  оборудование для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения (размещение наклонных скамеек, скамеек с поручнями и спинкой, низкого бордюрного камня, пандусов, тактильной мнемосхемы, тактильной плитки, направляющих, светофора со звуковой сигнализацией);  обустройство пяти главных входов и центральной площадки для проведения мероприятий;  организация безопасной зоны для катания с горки;  организация мест сбора мусора |
| 8 | Бульвар по Красному проспекту (от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова) | Не менее 230,0 | Озеленение (посадочные и уходные работы), снос аварийных деревьев, замена зеленых насаждений на газо-, климатоустойчивые, всесезонно декоративные;  установка прикорневых решеток;  оптимизация ширины проезжей части, выделение велополос;  устройство дополнительного разноуровневого освещения;  установка указателей и информационных стендов;  установка пандусов;  замена покрытия пешеходной зоны, укладка экоплитки;  размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и пр.);  обустройство ливневой канализации;  устройство парковок |
| 9 | Озеро Мышкино | Не менее 49,0 | Отсыпка берега озера речным песком/галечником;  обустройство прогулочных дорожек с мягким покрытием (отсев), спортивной (лыжероллерной) трассы асфальтовым покрытием;  озеленение (высадка деревьев как в прогулочной зоне, так и у воды с использованием различных видов ив, высадка по периметру территории декоративных кустарников и оформление входов на территорию);  размещение деревянных элементов благоустройства с применением металла, камня или бетона (мостки, теневые навесы, детские площадки, скамейки);  установка легкого ограждения для ограничения проезда автотранспорта;  обустройство территории для маломобильных групп населения (тактильная плитка, специальная текстурированная разметка для ориентации в пространстве, пандусы, твердое покрытие на основе сыпучего и вяжущего наполнителя);  создание игровых площадок для детей разного возраста |
| 10 | Сквер у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Арбузова) | Не менее 28,0 | Обустройство велодорожки с асфальтовым покрытием и беговых дорожек с мягким покрытием;  оборудование спортивной зоны уличными тренажерами;  создание природного "ограждения" с применением геопластики (обваловывание) и группами зеленых насаждений;  озеленение (высадка многолетников, деревьев и красивоцветущих кустарников в виде пейзажных групп), посадочные и уходные работы, снос аварийных деревьев;  обустройство декоративных (глубина до 20 - 30 см) линейных водоемов с декоративным мощением дна;  оборудование для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения (размещение наклонных скамеек, скамеек с поручнями и спинкой, низкого бордюрного камня, пандусов, тактильной мнемосхемы, тактильной плитки, направляющих, доступной кабинки уборной);  оборудование площади с подиумом-сценой для проведения массовых мероприятий |
| 11 | Транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина) | Не менее 46,0 | Восстановление озеленения вдоль всего участка (деревья, кустарники, газон, клумбы с цветами), посадочные и уходные работы, снос аварийных деревьев, установка приствольных решеток;  установка дополнительного разноуровневого освещения;  сужение ширины проезжей части, организация парковочных карманов;  организация двухсторонней велополосы;  размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и пр.);  установка пандусов;  обустройство тротуаров, замена покрытия пешеходной части;  высадка деревьев на площади им. Ленина перед зданием по ул. Ленина, 1;  организация озелененной парковки перед зданием по ул. Ленина, 2;  обустройство ливневой канализации |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды" на 2018 - 2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

с органами местного самоуправления города Новосибирска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования (или фактическое использование) | Площадь, кв. м | Адресный ориентир | Собственник (правообладатель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный участок | 54:35:074455:21 | Для обслуживания плавучего развлекательного комплекса | 551 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: Октябрьский район. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск | АО "Западно-Сибирское речное пароходство" |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды" на 2018 - 2022 годы

ПЛАН

реализации муниципальной программы "Формирование

современной городской среды" на 2018 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события по годам (дата) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | Исполнители мероприятий муниципальной программы <1> | - | До 01.02.2019 | До 01.02.2020 | До 01.02.2021 | До 01.02.2022 | До 01.02.2023 |
| 2 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель <1> | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 |
| 3 | Представление в ДЭиСП и КСП: | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 |
| 3.1 | Расчета уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом |
| 3.2 | Расчета коэффициента финансового обеспечения муниципальной программы |
| 3.3 | Информации об оценке эффективности реализации муниципальной программы |
| 3.4 | Отчета о ходе реализации муниципальной программы, согласованного с ДФиНП, с приложением аналитической записки, содержащего качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы, анализ возникающих проблем и предложения об их устранении |
| 4 | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC640FA2DC005F4E53B93F82FECF0C0356170073328A0E499CA2ED25D9z0K4E) "Формирование комфортной городской среды" в городе Новосибирске на 2018 - 2022 годы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 |
| 5 | Подготовка отчета об исполнении муниципальной программы, включающего информацию о достижении целей и выполнении задач муниципальной программы, реализации мероприятий муниципальной программы, финансировании, эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | До 01.05.2023 |
| 6 | Утверждение постановлением мэрии города Новосибирска отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | До 01.05.2023 |
| 7 | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | До 30.10.2018 | До 30.10.2019 | До 30.10.2020 | До 30.10.2021 | До 30.10.2022 | До 01.02.2023 |
| 8 | Направление в МЖКХиЭ НСО: | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Отчета о выполненных работах по подпрограммам и соответствующим мероприятиям государственной [программы](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A9C97DC9AF4A1D76E57ADD801511E0CE539D5A19F0A5604575E2A73CC1D4A96E8BE618D000CC94FE2AE46E4EAC2zCK1E) Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах", копии распорядительных документов заказчиков об авансировании, а также унифицированных [форм N КС-3](consultantplus://offline/ref=7841F341AEEE4837575A829ACAF6AAA8DC630AA0DA0B02445BE03380F9C05314435E547E308A154D96E8BE618D000CC94FE2AE46E4EAC2zCK1E) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | - |
| 8.2 | Отчета о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | - |

Примечания: 1. В соответствии с паспортом муниципальной программы.

2. Используемые сокращения:

ДФиНП - департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;

ДЭиСП - департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска;

КСП - контрольно-счетная палата города Новосибирска;

МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

муниципальная программа - муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы.