Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2015 г. N 7502

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА НИХ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 21.03.2016 [N 1030](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01D0B0055DB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11B91C4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E), от 08.08.2016 [N 3576](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A00D9BA015DB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11B91C4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E), от 30.12.2016 [N 6163](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A00DDB5035BB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11B91C4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E),  от 29.12.2017 [N 5844](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D8B70E5EB19A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE), от 02.07.2018 [N 2378](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B2035CB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE), от 26.09.2018 [N 3507](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B0015DBA9A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE),  от 29.12.2018 [N 4776](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005EB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE)) |

В целях обеспечения деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска, а также безопасности дорожного движения на них, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ED370B6D1283117DACA670EDEB95004E69CC749CC2408D970D1FFC94AE06B14A54E99CDC550CC06EBD91F5C13J7E) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Порядком](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D8B0055AB39A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11D90CCCC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005CB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11295CBCC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P50) "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2016 - 2020 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:

от 02.12.2013 [N 11314](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01DDB1025FB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы";

от 05.12.2013 [N 11419](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01DDB10358B9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы";

от 24.09.2014 [N 8399](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A0EDCBA0251B9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 N 11314";

от 23.10.2014 [N 9170](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A0EDDB40E5FB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11419";

от 17.12.2014 [N 11193](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A0EDFB0025FB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 N 11314";

от 06.02.2015 [N 850](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A0ED0B10550B9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11419";

от 24.03.2015 [N 2525](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A0ED1B10351B9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 N 11314";

от 28.04.2015 [N 3184](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01D8B1045EB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11419";

от 12.08.2015 [N 5170](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01DAB5005CB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11419";

от 12.08.2015 [N 5171](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01DABA075BB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 N 75";

от 24.11.2015 [N 6754](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01DDB00F58B9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11419";

от 24.11.2015 [N 6760](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01DDB00F5AB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2013 N 2490";

от 24.11.2015 [N 6778](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01DDB00F5EB9C79A1EC52E5F9E3F88AC8B1CE63D47FF1B95D1C54ECD10JEE) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 N 11314".

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска (по городскому хозяйству).

Мэр города Новосибирска

А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 31.12.2015 N 7502

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА НИХ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 21.03.2016 [N 1030](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01D0B0055DB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11B91C4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E), от 08.08.2016 [N 3576](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A00D9BA015DB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11B91C4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E), от 30.12.2016 [N 6163](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A00DDB5035BB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11B91C4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E),  от 29.12.2017 [N 5844](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D8B70E5EB19A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE), от 02.07.2018 [N 2378](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B2035CB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE), от 26.09.2018 [N 3507](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B0015DBA9A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE),  от 29.12.2018 [N 4776](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005EB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94CACC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE)) |

1. Паспорт

муниципальной программы "Создание условий для осуществления

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах города Новосибирска

и обеспечения безопасности дорожного движения

на них" на 2016 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) |
| Разработчик Программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК) |
| Исполнители Программы | ДТиДБК;  департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее - ДПИиП);  администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации районов);  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (далее - МКУ "УДС");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 1" (далее - МКУ "ДЭУ N 1");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 3" (далее - МКУ "ДЭУ N 3");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 4" (далее - МКУ "ДЭУ N 4");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 5" (далее - МКУ "ДЭУ N 5");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 6" (далее - МКУ "ДЭУ N 6");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района" (далее - МКУ "ДЭУ Советского района");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост" (далее - МКУ "Гормост");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горсвет" (далее - МКУ "Горсвет");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горзеленхоз" (далее - МКУ "Горзеленхоз");  муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Городской центр организации дорожного движения" (далее - МБУ "ГЦОДД");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Городской фонтан" (далее - МКУ "Горфонтан");  муниципальное унитарное предприятие "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (далее - МУП "УЗСПТС");  привлеченные организации, заключившие договоры на конкурсной основе (далее - ПО) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B2035CB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94C8CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) мэрии г. Новосибирска от 02.07.2018 N 2378) | |
| Ответственный исполнитель Программы | ДТиДБК |
| Цели и задачи Программы | Цель:  развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска (далее - автомобильные дороги);  обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.  Задачи:  увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог;  повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния;  поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения |
| Целевые индикаторы Программы | Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их строительства, - 2,022 км;  протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их реконструкции, - 0,6 км;  доля участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов, - ежегодно не менее 52,3%;  площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту, - 3404142,67 кв. м;  доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов, - 98%;  протяженность водоотводных сооружений по результатам их строительства и ремонта - 9981,38 м;  уровень социального риска гибели в дорожно-транспортных происшествиях (число погибших на 100 тыс. населения) - 4,2 человека |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.12.2016 [N 6163](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A00DDB5035BB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11B9CC4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E), от 29.12.2017 [N 5844](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D8B70E5EB19A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94C7CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE), от 02.07.2018 [N 2378](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B2035CB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94C7CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE), от 26.09.2018 [N 3507](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B0015DBA9A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94C8CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE), от 29.12.2018 [N 4776](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005EB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94C8CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE)) | |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 19359086,46 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета - 931630,00 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 3639057,18 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 14532153,69 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников - 256245,59 тыс. рублей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005EB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94C7CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4776) | |

2. Обоснование необходимости разработки Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A01D0B0055DB9C79A1EC52E5F9E3F88BE8B44EA3F45E11A95C4931F8852F8D91D433EB6800C5C751AJ1E) мэрии г. Новосибирска

от 21.03.2016 N 1030)

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ED370B6D1283117DACA670EDEB95004E69CC749CC2408D970D1FCCF49EA3943EA4FC58B9243CE05EBDB1E433CB79F10J7E) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005CB49A90169C225D9930D7A99E0DBE3247E30594CED94CCC061FJCE) города Новосибирска дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения на них является вопросом местного значения города Новосибирска.

Одним из основных направлений дорожной деятельности в городе Новосибирске являются мероприятия, направленные на увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог. Необходимость таких мероприятий обусловлена постоянно увеличивающимися темпами роста застройки территории города Новосибирска и увеличением количества транспортных средств.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог города Новосибирска были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования города Новосибирска имеет высокую степень износа.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий дорожного движения.

Необходимо учитывать, что часть автомобильных дорог проходит по искусственным сооружениям, таким как мосты, путепроводы и другие, техническое состояние которых напрямую влияет на безопасность дорожного движения и пропускную способность дорог города Новосибирска. Поэтому необходимо поддерживать указанные инженерные сооружения в надлежащем состоянии.

Одной из проблем дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска остается сеть водоотводных сооружений, значительная доля которых требует ремонта, оборудования дождеприемниками. Основными функциями указанных сооружений являются защита и предотвращение быстрого разрушения полотна автомобильных дорог.

Требуют разрешения и другие проблемы дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска: износ существующего парка специализированной техники, тяжелые условия труда, уровень оплаты труда, текучесть кадров, дефицит квалифицированных работников узких специальностей.

Для решения обозначенных проблем применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить планомерную работу по формированию благоприятных условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на них, анализировать влияние мероприятий Программы на показатели в указанной сфере, а также контролировать исполнение мероприятий Программы для достижения поставленных целей и определенных значений целевых индикаторов.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B0015DBA9A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B95CECC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) мэрии г. Новосибирска

от 26.09.2018 N 3507)

Таблица 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005EB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B94C6CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4776)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | | | |
| 2015 год | Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог | Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их строительства | км | 1,5 | - | - | 0,463 | 1,559 | - | 2,022 |
| Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их реконструкции | км | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |
| 1.2 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния | Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту | кв. м | 1014217,18 | 1047812,30 | 702856,44 | 525049,93 | 728762,00 | 399662,00 | 3404142,67 |
| Доля участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов | % | 47,1 | 53,1 | 57,5 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,3 |
| Доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов | % | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 |
| Протяженность водоотводных сооружений по результатам их строительства и ремонта | м | 1235,00 | 1938,40 | 4061,38 | 1501,60 | 1240,00 | 1240,00 | 9981,38 |
| 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения | Уровень социального риска гибели в дорожно-транспортных происшествиях (число погибших на 100 тыс. населения) | человек | 8,00 | 7,90 | 7,85 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,20 |

Таблица 2

Информация о порядке расчета значений

целевых индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их строительства | - | Отчет МКУ "УДС" |
| 2 | Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их реконструкции | - | Отчет МКУ "УДС" |
| 3 | Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту | - | Отчеты МКУ "УДС", МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района" |
| 4 | Доля участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов | Dсоотв = Sфакт / Sплан x 100%, где:  Dсоотв - доля участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов;  Sфакт - площадь участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов в отчетном году;  Sплан - планируемая площадь участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых должны быть приведены в соответствие с требованиями технических регламентов в отчетном году | МКУ "УДС" |
| 5 | Доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов | Dd = Dp / Do x 100%, где:  Dd - доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов;  Dp - протяженность автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов;  Do - общая протяженность автомобильных дорог | Главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска |
| 6 | Протяженность водоотводных сооружений по результатам их строительства и ремонта | - | Отчет МКУ "Гормост" |
| 7 | Уровень социального риска гибели в дорожно-транспортных происшествиях (число погибших на 100 тыс. населения) | R = (Qпогибших / Qнаселение) x 100000, где:  R - уровень социального риска гибели в дорожно-транспортных происшествиях;  Qпогибших - число погибших в дорожно-транспортных происшествиях;  Qнаселение - среднегодовая численность населения города Новосибирска | Главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска; ежегодный статистический бюллетень "Численность населения Новосибирской области на начало 20\_\_\_ года" |

4. Перечень мероприятий Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005EB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B95CFCC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4776)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева) | Количество | км | - | - | - | 0,883 | - | 0,883 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2019 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 108692,11 | 73600,00 | 172574,67 | 237707,89 | - | 592574,67 |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 98692,11 | 67600,00 | 150000,00 | 52287,30 | - | 368579,41 |
| кредиторская задолженность: | тыс. рублей | - | 37417,19 | 81339,97 | - | - | 118757,16 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 10000,00 | 6000,00 | 22574,67 | 185420,59 | - | 223995,26 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 18000,00 | - | - | 18000,00 |
| 1.1.2 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе | Количество | км | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016, 2018 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1855,97 | - | 1673,78 | - | - | 3529,75 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1855,97 | - | 1673,78 | - | - | 3529,75 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 1673,78 | - | - | 1673,78 |
| 1.1.3 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Порт-Артурской, ул. Спортивной в Ленинском районе | Количество | км | - | - | 0,463 | - | - | 0,463 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2019 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 41444,00 | 10000,00 | 47066,99 | 12700,00 | - | 111210,99 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 40000,00 | - | - | - | - | 40000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1444,00 | 10000,00 | 47066,99 | 12700,00 | - | 71210,99 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 9949,26 | - | - | 9949,26 |
| 1.1.4 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача) | Количество | км | - | - | - | 0,676 | - | 0,676 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2017 - 2019 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 19,98 | 53060,31 | 122650,00 | - | 175730,29 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 50000,00 | - | - | 50000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | 19,98 | 3060,31 | 122650,00 | - | 125730,29 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 19,98 | - | - | 19,98 |
| 1.1.5 | Строительство автомобильной дороги от железнодорожного переезда до земельного участка ООО "Дискус-Строй" по ул. Петухова в Кировском районе | Количество | км | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2017, 2018 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 28,14 | 28,14 | - | - | 56,28 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | 28,14 | 28,14 | - | - | 56,28 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 28,14 | - | - | 28,14 |
| 1.1.6 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе, в том числе: | Количество | км | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016, 2017 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 169738,29 | 20775,97 | - | - | - | 190514,26 |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 69738,29 | - | - | - | - | 69738,29 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 27239,88 | - | - | - | - | 27239,88 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 100000,00 | 20775,97 | - | - | - | 120775,97 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 92173,57 | 20775,97 | - | - | - | 112949,54 |
| 1.1.6.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе (участок от Дачного шоссе до ул. Кедровой) | Количество | км | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016, 2017 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 82548,52 | 20775,97 | - | - | - | 103324,49 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 82548,52 | 20775,97 | - | - | - | 103324,49 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 82548,52 | 20775,97 | - | - | - | 103324,49 |
| 1.1.6.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе (участок от ул. Жуковского до Дачного шоссе) | Количество | км | 0,60 | - | - | - | - | 0,60 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 87189,77 | - | - | - | - | 87189,77 |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 69738,29 | - | - | - | - | 69738,29 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 27239,88 | - | - | - | - | 27239,88 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 17451,48 | - | - | - | - | 17451,48 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 9625,05 | - | - | - | - | 9625,05 |
| 1.1.7 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорожного переезда по ул. Объединения) | Количество | км | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2017, 2018 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 27,41 | - | - | - | 27,41 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | 27,41 | - | - | - | 27,41 |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 321730,37 | 104451,50 | 274403,89 | 373057,89 | - | 1073643,65 |  |  |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 208430,40 | 67600,00 | 200000,00 | 52287,30 | - | 528317,70 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 27239,88 | 37417,19 | 81339,97 | - | - | 145997,04 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 113299,97 | 36851,50 | 74403,89 | 320770,59 | - | 545325,95 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 92173,57 | 20775,97 | 29671,16 | - | - | 142620,70 |
| 1.2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Улучшение дорожных условий на аварийно опасных участках, обеспечение соответствия дорожной сети транспортно-эксплуатационным показателям <\*\*\*> | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 1037070,00 | 1046500,00 | 320000,00 | 320000,00 | 2723570,00 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2017 - 2020 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 480520,00 | 451110,00 | - | - | 931630,00 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 | 1280000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | 236550,00 | 275390,00 | - | - | 511940,00 |
| 1.2.2 | Выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия | Количество | кв. м | 554426,40 | 253944,00 | 107279,00 | 373430,00 | 109830,00 | 1398909,40 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 687912,28 | 145378,13 | 211825,61 | 160104,32 | 203207,12 | 1408427,46 |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 278466,86 | 94922,48 | 79502,00 | 16569,40 | 60005,70 | 529466,44 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 12833,50 | - | - | 12833,50 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 409445,42 | 50455,65 | 132323,61 | 143534,92 | 143201,42 | 878961,02 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 288058,01 | 22084,90 | 129584,61 | - | - | 439727,52 |
| 1.2.3 | Выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог со щебеночным покрытием | Количество | кв. м | 191797,90 | 168814,00 | 189693,50 | 65500,00 | - | 615805,40 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2019 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 139016,30 | 98497,80 | 99697,78 | 43692,04 | - | 380903,92 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 97906,47 | 50000,00 | 49848,89 | - | - | 197755,36 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 41109,83 | 48497,80 | 49848,89 | 43692,04 | - | 183148,56 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 35809,83 | - | - | - | - | 35809,83 |
| 1.2.4 | Выполнение ремонта тротуаров с усовершенствованным типом покрытия | Количество | кв. м | 890,00 | 17027,90 | 33394,77 | 22250,00 | 22250,00 | 95812,67 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 23563,43 | 31974,45 | 62210,53 | 47564,12 | 47564,12 | 212876,65 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 23563,43 | 31974,45 | 62210,53 | 47564,12 | 47564,12 | 212876,65 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 21974,45 | - | 5180,80 | - | - | 27155,25 |
| 1.2.5 | Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия | Количество | кв. м | 115825,00 | 79247,54 | 71410,66 | 54092,00 | 54092,00 | 374667,20 | ДТиДБК,  МКУ "УДС",  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  ПО | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 95917,03 | 64968,30 | 90642,49 | 20139,45 | 20139,45 | 291806,72 |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 27384,07 | - | 3869,90 | - | - | 31253,97 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 3869,90 | - | - | 3869,90 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 67532,96 | 64968,30 | 86772,59 | 20139,45 | 20139,45 | 259552,75 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 21376,73 | 13275,67 | 31837,56 | - | - | 66489,96 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 1000,00 | - | - | - | - | 1000,00 |
| 1.2.6 | Устройство слоя износа покрытия автомобильных дорог | Количество | кв. м | 121043,00 | 88290,00 | - | 142840,00 | 142840,00 | 495013,00 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - |  | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 40000,00 | 40000,00 | 17693,24 | 17639,24 | 17639,24 | 132971,72 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 40000,00 | 40000,00 | 17693,24 | 17639,24 | 17639,24 | 132971,72 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 24000,00 | 28204,38 | 17693,24 | - | - | 69897,62 |
| 1.2.7 | Устройство защитного слоя покрытия автомобильных дорог | Количество | кв. м | 63830,00 | 95533,00 | 123272,00 | 70650,00 | 70650,00 | 423935,00 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 29310,00 | 45384,57 | 121489,00 | 29750,00 | 29750,00 | 255683,57 |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 85984,80 | - | - | 85984,80 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 2653,30 | - | - | 2653,30 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 29310,00 | 45384,57 | 35504,20 | 29750,00 | 29750,00 | 169698,77 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 17910,00 | 25384,57 | 27096,70 | - | - | 70391,27 |
| 1.2.8 | Устранение трещин, заливка швов на покрытиях автомобильных дорог | Количество | п. м | 4597,10 | 13873,80 | 5595,52 | 18000,00 | 18000,00 | 60066,42 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 800,00 | 1445,56 | 763,89 | 800,00 | 800,00 | 4609,45 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 800,00 | 1445,56 | 763,89 | 800,00 | 800,00 | 4609,45 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 46,50 | 175,99 | - | - | 222,49 |
| 1.2.9 | Организация проектно-изыскательских работ, контроля качества дорожно-строительных работ | Количество <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1984,53 | 10450,00 | 4181,86 | 5000,00 | 5000,00 | 26616,39 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1984,53 | 10450,00 | 4181,86 | 5000,00 | 5000,00 | 26616,39 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 108,46 | 431,31 | 2061,03 | - | - | 2600,80 |
| 1.2.10 | Текущее содержание автомобильных дорог | Количество <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов, ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МКУ "Горсвет",  МКУ "Гормост",  МКУ "УДС",  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1676283,11 | 2170570,45 | 2269088,56 | 1542219,24 | 1722900,80 | 9381062,16 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 347408,20 | 502744,04 | - | - | 850152,24 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1676283,11 | 1823162,25 | 1766344,52 | 1542219,24 | 1722900,80 | 8530909,92 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 290127,04 | 316571,74 | 271657,06 | - | - | 878355,84 |
| 1.2.11 | Содержание объектов благоустройства и озеленения | Количество <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | Администрации районов,  ДТиДБК,  МКУ "Горзеленхоз",  МКУ "Горфонтан",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  ДПИиП | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 228983,48 | 218274,30 | 229663,86 | 228734,23 | 228734,23 | 1134390,10 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 1330,00 | 6230,37 | - | - | 7560,37 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 228983,48 | 216944,30 | 223433,49 | 228734,23 | 228734,23 | 1126829,73 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 28563,93 | 9384,98 | 1314,61 | - | - | 39263,52 |
| 1.2.12 | Содержание остановочных пунктов, в том числе: | Количество | единиц | 1422 | 1463 | 1483 | 1503 | 1523 | 1523 | Администрации районов, ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 5,34 | 5,08 | 5,59 | 4,99 | 4,92 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7600,00 | 7500,00 | 8294,42 | 7500,00 | 7500,00 | 38394,42 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 7600,00 | 7500,00 | 8294,42 | 7500,00 | 7500,00 | 38394,42 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 67,00 | - | - | - | 67,00 |
| 1.2.12.1 | Содержание и ремонт остановочных павильонов | Количество | единиц | 1422 | 1463 | 1483 | 1503 | 1523 | 1523 | Администрации районов | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 0,67 | 0,66 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1000,00 | 1000,00 | 1050,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5050,00 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1000,00 | 1000,00 | 1050,00 | 1000,00 | 1000,00 | 5050,00 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 67,00 | - | - | - | 67,00 |
| 1.2.12.2 | Установка и благоустройство остановочных павильонов | Количество | единиц | 41 | 20 | 30 | 20 | 20 | 131 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 146,34 | 300,00 | 234,02 | 300,00 | 300,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6000,00 | 6000,00 | 7020,57 | 6000,00 | 6000,00 | 31020,57 |
| бюджет города | тыс. рублей | 6000,00 | 6000,00 | 7020,57 | 6000,00 | 6000,00 | 31020,57 |
| 1.2.12.3 | Установка информационных указателей и знаков (5.16, 5.17) на остановочных пунктах | Количество | единиц | 143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 543 | ДТиДБК,  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 4,19 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 600,00 | 500,00 | 223,85 | 500,00 | 500,00 | 2323,85 |
| бюджет города | тыс. рублей | 600,00 | 500,00 | 223,85 | 500,00 | 500,00 | 2323,85 |
| 1.2.13 | Техническое обслуживание глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | Количество | единиц | 642 | 589 | 588 | 710 | 710 | 710 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МКУ "Горсвет",  МКУ "Гормост",  МКУ "Горзеленхоз" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 3,22 | 4,38 | 3,31 | 4,93 | 4,93 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3158,02 | 3500,00 | 2993,87 | 3500,00 | 3500,00 | 16651,89 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3158,02 | 3500,00 | 2993,87 | 3500,00 | 3500,00 | 16651,89 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1088,47 | 918,60 | 1049,83 | - | - | 3056,90 |
| 1.2.14 | Приобретение специализированной техники | Количество | единиц | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МКУ "Горсвет",  МКУ "Гормост",  МКУ "Горзеленхоз",  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 5302,37 | 5698,35 | 2941,18 | 2352,94 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 49570,61 | 125000,00 | 97089,38 | 50000,00 | 40000,00 | 361659,99 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 49570,61 | 125000,00 | 97089,38 | 50000,00 | 40000,00 | 361659,99 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 49570,61 | 34859,62 | 217,50 | - | - | 84647,73 |
| 1.2.15 | Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных материалов) | Количество | тонн | 1146,00 | 607,20 | 737,47 | 844,00 | 844,00 | 4178,67 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МКУ "Горсвет",  МКУ "Гормост",  МКУ "Горзеленхоз" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 27,06 | 28,91 | 42,58 | 37,20 | 37,20 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 37282,49 | 31400,00 | 31400,00 | 31400,00 | 31400,00 | 162882,49 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 37282,49 | 31400,00 | 31400,00 | 31400,00 | 31400,00 | 162882,49 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 6269,63 | 13843,94 | - | - | - | 20113,57 |
| 1.2.16 | Осуществление выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроительного комплекса | Количество | человек | 1478 | 1189 | 1299 | 1341 | 1341 | 6648 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МКУ "Горсвет",  МКУ "Гормост",  МКУ "Горзеленхоз" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 38,50 | 48,02 | 39,35 | 47,73 | 47,73 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 57493,75 | 58917,61 | 52841,90 | 64000,00 | 64000,00 | 297253,26 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 57493,75 | 58917,61 | 52841,90 | 64000,00 | 64000,00 | 297253,26 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 592,48 | 1815,90 | 1729,77 | - | - | 4138,15 |
| 1.2.17 | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроительного комплекса | Количество | человек | 41 | 44 | 11 | 149 | 149 | 394 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района",  МКУ "Горсвет",  МКУ "Гормост",  МКУ "Горзеленхоз" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 48,01 | 49,77 | 115,59 | 53,69 | 53,69 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1968,56 | 2359,23 | 1289,47 | 8000,00 | 8000,00 | 21617,26 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1968,56 | 2359,23 | 1289,47 | 8000,00 | 8000,00 | 21617,26 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 169,29 | 17,93 | - | - | 187,22 |
| 1.2.18 | Строительство, ремонт и содержание водоотводных сооружений | Количество | м | 1282,40 | 4061,38 | 1501,56 | 1240,00 | 1240,00 | 9325,34 | ДТиДБК,  МКУ "Гормост",  МКУ "УДС",  МУП "УЗСПТС" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 3,74 | 1,77 | 15,37 | 16,53 | 16,53 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7616,02 | 10105,83 | 23082,19 | 20500,00 | 20500,00 | 81804,04 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 7616,02 | 10105,83 | 23082,19 | 20500,00 | 20500,00 | 81804,04 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2813,15 | 2925,69 | - | - | - | 5738,84 |
| 1.2.19 | Строительство дренажной канализации по ул. Ставропольской в Дзержинском районе | Количество | м | 180,00 | - | - | - | - | 180,00 | ДТиДБК,  МКУ "Гормост" | 2016, 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 8,22 | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1480,41 | 1378,41 | - | - | - | 2858,82 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1480,41 | 1378,41 | - | - | - | 2858,82 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 1378,41 | - | - | - | 1378,41 |
| 1.2.20 | Автомобильная дорога общего пользования по ул. Республиканской в Дзержинском районе (участок от ул. Кропоткина до ул. Авиастроителей). 1 этап. Ливневая канализация | Количество | м | 306,00 | - | - | - | - | 306,00 | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016, 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 24,88 | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7612,82 | 4034,30 | - | - | - | 11647,12 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 7612,82 | 4034,30 | - | - | - | 11647,12 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 4034,30 | - | - | - | 4034,30 |
| 1.2.21 | Строительство ливневой канализации по ул. Герцена, 6, в Кировском районе | Количество | м | 170,00 | - | - | - | - | 170,00 | ДТиДБК,  МКУ "Гормост" | 2016, 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 12,51 | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2127,70 | 1933,70 | - | - | - | 4061,40 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 2127,70 | 1933,70 | - | - | - | 4061,40 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей |  | 1933,70 | - | - | - | 1933,70 |
| 1.2.22 | Строительство и эксплуатация снегоплавильной станции по ул. Широкой в Ленинском районе | Количество | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | ДТиДБК,  ПО <\*\*\*\*> | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 256245,59 | 75176,00 | 32309,88 | 57576,00 | 59404,00 | 480711,47 |
| бюджет города | тыс. рублей | 10000,00 | 75176,00 | 32309,88 | 57576,00 | 59404,00 | 234465,88 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 246245,59 | - | - | - | - | 246245,59 |
| 1.2.23 | Строительство ливневой канализации по ул. Толстого в Октябрьском районе | Количество | м | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК,  МКУ "Гормост" | 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 185,90 | - | - | - | - | 185,90 |
| бюджет города | тыс. рублей | 185,90 | - | - | - | - | 185,90 |
| 1.2.24 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание мостов, путепроводов и пешеходных переходов | Количество | единиц | - | - | 11 | - | - | 11 | ДТиДБК,  МКУ "Гормост" | 2018 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | 1344,82 | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 14793,03 | - | - | 14793,03 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 13806,82 | - | - | 13806,82 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | 986,21 | - | - | 986,21 |
|  | Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3356112,03 | 4185318,64 | 4417850,95 | 2658118,64 | 2830038,96 | 17447439,22 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 480520,00 | 451110,00 | - | - | 931630,00 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 403757,40 | 813660,68 | 1061986,81 | 336569,40 | 380005,70 | 2995979,99 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 19356,70 | - | - | 19356,70 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 2705109,04 | 2891137,96 | 2904754,14 | 2321549,24 | 2450033,26 | 13272583,64 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 788262,79 | 477330,50 | 489790,30 | - | - | 1755383,59 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 247245,59 | - | - | - | - | 247245,59 |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3677842,40 | 4289770,14 | 4692254,84 | 3031176,53 | 2830038,96 | 18521082,87 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 480520,00 | 451110,00 | - | - | 931630,00 |
| областной бюджет, в том числе: | тыс. рублей | 612187,80 | 881260,68 | 1261986,81 | 388856,70 | 380005,70 | 3524297,69 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 27239,88 | 37417,19 | 100696,67 | - | - | 165353,74 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 2818409,01 | 2927989,46 | 2979158,03 | 2642319,83 | 2450033,26 | 13817909,59 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 880436,36 | 498106,47 | 518512,20 | - | - | 1897055,03 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 247245,59 | - | - | - | - | 247245,59 |
| 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Обустройство островков безопасности, выходов на пешеходные переходы, искусственных дорожных неровностей | Количество | единиц | 20 | 6 | 16 | 21 | 21 | 84 | ДТиДБК,  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 48,57 | 24,81 | 58,84 | 46,90 | 46,90 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 985,00 | 985,00 | 963,44 | 985,00 | 985,00 | 4903,44 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 985,00 | 985,00 | 963,44 | 985,00 | 985,00 | 4903,44 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 13,50 | 836,14 | 21,93 | - | - | 871,57 |
| 2.1.2 | Установка пешеходных ограничивающих ограждений для пешеходов, барьерных ограждений | Количество | м | 14704 | 8534 | 1476 | 1000 | 1000 | 26714 | ДТиДБК,  МКУ "УДС",  ПО,  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,64 | 1,91 | 2,03 | 4,64 | 4,64 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 24719,30 | 17926,81 | 9132,71 | 4640,80 | 4640,80 | 61060,42 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 12378,50 | - | - | - | - | 12378,50 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 8640,80 | 17926,81 | 9132,71 | 4640,80 | 4640,80 | 44981,92 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 542,05 | 1664,84 | 6132,71 | - | - | 8339,60 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 3700,00 | - | - | - | - | 3700,00 |
| 2.1.3 | Нанесение дорожной разметки термопластиком | Количество | км | 46,97 | - | - | 4,08 | 4,08 | 55,13 | ДТиДБК,  МКУ "УДС",  МКУ "Горсвет" | 2016, 2019, 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 448,24 | - | - | 1127,45 | 1127,45 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 21053,96 | - | - | 4600,00 | 4600,00 | 30253,96 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 20000,00 | - | - | - | - | 20000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1053,96 | - | - | 4600,00 | 4600,00 | 10253,96 |
| 2.1.4 | Нанесение разметки на пешеходных переходах холодным пластиком | Количество | км | 2,17 | 13,83 | 6,38 | - | - | 22,38 | ДТиДБК,  МКУ "УДС",  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2018 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1152,07 | 289,23 | 721,00 | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2500,00 | 4000,00 | 4600,00 | - | - | 11100,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2500,00 | 4000,00 | 4600,00 | - | - | 11100,00 |
| 2.1.5 | Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской | Количество | км | 1641,35 | 3028,98 | 1075,96 | 551,30 | 551,30 | 6848,89 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет",  МКУ "ДЭУ N 1",  МКУ "ДЭУ N 3",  МКУ "ДЭУ N 4",  МКУ "ДЭУ N 5",  МКУ "ДЭУ N 6",  МКУ "ДЭУ Советского района" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 11,39 | 5,50 | 5,51 | 10,88 | 10,88 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 18703,45 | 23731,11 | 14569,15 | 6000,00 | 6000,00 | 69003,71 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 18703,45 | 23731,11 | 14569,15 | 6000,00 | 6000,00 | 69003,71 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 7066,36 | 8644,73 | - | - | 15711,09 |
| 2.1.6 | Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода | Количество | единиц | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 |
| 2.1.7 | Обозначение остановочных пунктов разметкой | Количество | единиц | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 101,00 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 4,80 | 4,57 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 480,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 480,00 |
| 2.1.8 | Строительство светофорных объектов типа Т.1 | Количество | единиц | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1019,60 | 1365,20 | 1318,75 | 1500,00 | 1500,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5845,91 | 7500,00 | 6593,75 | 6000,00 | 6000,00 | 31939,66 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 1300,00 | - | - | 1300,00 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 5845,91 | 7500,00 | 5293,75 | 6000,00 | 6000,00 | 30639,66 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 3806,70 | 2039,19 | - | - | - | 5845,89 |
| 2.1.9 | Строительство светофорных объектов типа Т.7 в районе учебных заведений со знаками 5.19.1(2) | Количество | единиц | 15 | 32 | 20 | 15 | 15 | 97 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 400,00 | 406,25 | 397,89 | 400,00 | 400,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6000,00 | 13000,00 | 7957,87 | 6000,00 | 6000,00 | 38957,87 |
| бюджет города | тыс. рублей | 6000,00 | 13000,00 | 7957,87 | 6000,00 | 6000,00 | 38957,87 |
| 2.1.10 | Текущее содержание светофорных объектов | Количество | единиц | 383 | 388 | 401 | 401 | 401 | 401 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 96,17 | 161,07 | 124,77 | 64,84 | 64,84 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 41700,00 | 62494,60 | 51306,48 | 26000,00 | 26000,00 | 207501,08 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 14900,00 | 36494,60 | 25292,68 | - | - | 76687,28 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 26800,00 | 26000,00 | 26013,80 | 26000,00 | 26000,00 | 130813,80 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 4865,40 | - | 1274,20 | - | - | 6139,60 |
| 2.1.11 | Установка (замена) дорожных знаков | Количество | единиц | 8000 | 6490 | 4541 | 5000 | 5000 | 29031 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,05 | 1,27 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9716,70 | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 34716,70 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 9716,70 | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 34716,70 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1331,40 | 1747,83 | 1036,31 | - | - | 4115,54 |
| 2.1.12 | Освещение улиц в темное время суток | Количество | улиц | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 30,76 | 36,92 | 14,42 | 13,85 | 13,85 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 40000,00 | 48000,00 | 18748,38 | 18000,00 | 18000,00 | 142748,38 |
| бюджет города | тыс. рублей | 40000,00 | 48000,00 | 18748,38 | 18000,00 | 18000,00 | 142748,38 |
| 2.1.13 | Организация приоритетного пропуска общественного транспорта | Количество | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет" | 2019, 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 |
| 2.1.14 | Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) "Пешеходный переход" | Количество | единиц | 85 | 85 | 34 | 6 | 6 | 216 | ДТиДБК,  МКУ "Горсвет",  ПО | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 87,12 | 95,63 | 70,40 | 58,00 | 58,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7753,27 | 9348,00 | 6193,71 | 348,00 | 348,00 | 23990,98 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 2000,00 | - | 2393,71 | - | - | 4393,71 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 453,27 | 9348,00 | 3800,00 | 348,00 | 348,00 | 14297,27 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 348,00 | 1219,87 | 3800,00 | - | - | 5367,87 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 5300,00 | - | - | - | - | 5300,00 |
| 2.1.15 | Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения | Протяженность перекрестков | км | - | - | - | - | - | - | ДТиДБК,  МКУ "УДС" | 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 976,31 | - | - | - | - | 976,31 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 976,31 | - | - | - | - | 976,31 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 976,31 | - | - | - | - | 976,31 |
| 2.1.16 | Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств | Количество | мобильных пунктов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДТиДБК,  МКУ "УДС",  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 995,64 | 1060,29 | 984,37 | 1500,00 | 1500,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3123,69 | 2999,82 | 1968,74 | 3000,00 | 3000,00 | 14092,25 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3123,69 | 2999,82 | 1968,74 | 3000,00 | 3000,00 | 14092,25 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1132,40 | 879,23 | 1419,89 | - | - | 3431,52 |
| 2.1.17 | Обустройство, эксплуатация и содержание городского парковочного пространства | Количество | машино-мест | 1098 | 1098 | 943 | 1098 | 1098 | 1098 | ДТиДБК,  МБУ "ГЦОДД" | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 26,85 | 27,57 | 44,28 | 27,57 | 27,57 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 29490,00 | 30270,00 | 41753,83 | 30270,00 | 30270,00 | 162053,83 |
| бюджет города | тыс. рублей | 29490,00 | 30270,00 | 41753,83 | 30270,00 | 30270,00 | 162053,83 |
|  | Итого по подпункту 2.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 212708,59 | 230396,34 | 168929,06 | 112984,80 | 112984,80 | 838003,59 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 49278,50 | 36494,60 | 28986,39 | - | - | 114759,49 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 154430,09 | 193901,74 | 139942,67 | 112984,80 | 112984,80 | 714244,10 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 13015,76 | 15453,46 | 22329,77 | - | - | 50798,99 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 9000,00 | - | - | - | - | 9000,00 |
|  | Итого по пункту 2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 212708,59 | 230396,34 | 168929,06 | 112984,80 | 112984,80 | 838003,59 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 49278,50 | 36494,60 | 28986,39 | - | - | 114759,49 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 154430,09 | 193901,74 | 139942,67 | 112984,80 | 112984,80 | 714244,10 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 13015,76 | 15453,46 | 22329,77 | - | - | 50798,99 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 9000,00 | - | - | - | - | 9000,00 |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3890550,99 | 4520166,48 | 4861183,90 | 3144161,33 | 2943023,76 | 19359086,46 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 480520,00 | 451110,00 | - | - | 931630,00 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 661466,30 | 917755,28 | 1290973,20 | 388856,70 | 380005,70 | 3639057,18 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2972839,10 | 3121891,20 | 3119100,70 | 2755304,63 | 2563018,06 | 14532153,69 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 256245,59 | - | - | - | - | 256245,59 |

Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

2. <\*> - стоимость определяется проектно-сметной документацией;

<\*\*> - количество и стоимость единицы определяется ежегодно в соответствии со сметой расходов и индивидуальными планами работ;

<\*\*\*> - реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7055AB39A90169C225D9930D7A98C0DE63E40E71C93C9CC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах;

<\*\*\*\*> - определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

проводят мероприятия в рамках Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=98AC4734D55045080D8ECD7DA0BD76381DD0916A08D9B7005EB49A90169C225D9930D7A98C0DE63E45E11B95CECC1A9D43A0D61D5F20B79F105E74A913JAE) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4776)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Федеральный бюджет | - | 480520,00 | 451110,00 | - | - | 931630,00 |
| 2 | Областной бюджет, в том числе: | 661466,30 | 917755,28 | 1290973,20 | 388856,70 | 380005,70 | 3639057,18 |
| ДТиДБК, в том числе: | 66166,30 | 916513,47 | 1289126,18 | 388856,70 | 380005,70 | 3040668,35 |
| кредиторская задолженность | 27239,88 | 37417,19 | 100696,67 | - | - | 165353,74 |
| администрации районов | - | 1241,81 | 1847,03 | - | - | 3088,84 |
| 3 | Бюджет города, в том числе: | 2972839,10 | 3121891,20 | 3119100,70 | 2755304,63 | 2563018,06 | 14532153,69 |
| ДТиДБК, в том числе: | 242018,56 | 2883930,52 | 2894128,52 | 2502005,97 | 2309719,40 | 10831802,97 |
| кредиторская задолженность | 893452,12 | 480831,88 | 540841,98 | - | - | 1915125,98 |
| администрации районов, в том числе: | 230820,54 | 237960,68 | 221516,28 | 251842,76 | 251842,76 | 1193983,02 |
| кредиторская задолженность | - | 32728,05 | - | - | - | 32728,05 |
| ДПИиП | - | - | 3455,90 | 1455,90 | 1455,90 | 6367,70 |
| 4 | Внебюджетные источники | 256245,59 | - | - | - | - | 256245,59 |
|  | Итого: | 3890550,99 | 4520166,48 | 4861183,90 | 3144161,33 | 2943023,76 | 19359086,46 |