# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 24 мая 2011 г. N 392

ОБ ОТЧЕТАХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2010 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить:

отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2010 году, данных кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска четвертого созыва (приложение 1);

отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2010 году, данных кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва (приложение 2).

2. Рекомендовать постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике совместно с мэрией города Новосибирска рассмотреть возможность внесения изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 N 177 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 - 2015 годы" в части переноса на 2012 и 2013 годы сроков выполнения наказов избирателей, перешедших с четвертого созыва и запланированных к выполнению на 2014 - 2015 годы.

3. Рекомендовать мэрии города Новосибирска рассмотреть возможность выделения средств из бюджета города в 2011, 2012 и 2013 годах на выполнение наказов избирателей, не выполненных в 2010 году и запланированных к переносу настоящим решением на 2011, 2012 и 2013 годы, и внести соответствующие изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 N 220 "О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов".

4. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В.В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Н.Н.БОЛТЕНКО

# Приложение 1

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.05.2011 N 392

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2010 ГОДУ, ДАННЫХ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

┌───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ N │N    │       Содержание наказа       │   Меры по выполнению   │  Затраты на  │Источник    │   Срок    │Ответственный за выполнение│    Отметка об исполнении     │

│пп.│на-  │                               │        наказов         │  реализацию  │финанси-    │выполнения │                           │                              │

│   │каза │                               │                        │   наказов,   │рования     │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │ тыс. рублей  │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ 1 │  2  │               3               │           4            │      5       │     6      │     7     │             8             │              9               │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│1  │  3  │Осуществить ремонт здания школы│2. Проработать с        │              │            │           │Администрация Дзержинского │Не выполнен.                  │

│   │     │N 82, в том числе:             │инвесторами вопрос о    │              │            │           │района города Новосибирска,│Ведется работа по поиску      │

│   │     │выполнить ремонт спортивных    │комплексном решении     │              │            │           │Главное управление         │потенциального инвестора по   │

│   │     │раздевалок; выполнить ремонт   │проблем школы N 82      │              │            │           │образования мэрии города   │ремонту учреждения. Выполнение│

│   │     │сантехнических коммуникаций;   │                        │              │            │           │Новосибирска               │работ будет запланировано на  │

│   │     │осуществить ремонт фасада;     │                        │              │            │           │                           │2012 - 2015 годы              │

│   │     │выполнить ремонт фундамента    │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │здания;                        │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │восстановить ограждение        │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │территории школы.              │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Переоборудовать помещение      │                        │       40000,0│Привлеченные│2010 г. <*>│                           │                              │

│   │     │буфета школы в столовую.       │                        │              │средства    │           │                           │                              │

│   │     │Выполнить пристройку           │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │спортивного зала к школе N 82  │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│2  │  5  │Осуществить ремонт здания МОУ  │2. Произвести ремонт    │         500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Дзержинского │Не выполнен.                  │

│   │     │"Вечерняя (сменная) школа      │фасада, ограждения      │              │города      │           │района города Новосибирска │В связи с недостаточностью    │

│   │     │N 26", в том числе: ремонт     │территории школы        │              │            │           │                           │бюджетных средств             │

│   │     │фасада и ограждения кровли;    │                        │              │            │           │                           │работы не производились.      │

│   │     │ремонт буфета школы;           │                        │              │            │           │                           │Выполнение работ будет        │

│   │     │восстановить ограждение        │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2013 год     │

│   │     │территории школы               │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│3  │ 12  │Ремонт фасадов домов N 6, 10 по│Выполнить ремонт фасадов│        1000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │пр. Дзержинского               │домов по указанным      │              │города      │           │жилищного и коммунального  │В связи с необходимостью и по │

│   │     │                               │адресам                 │              │            │           │хозяйства города,          │предложению жителей, вместо   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │администрация Дзержинского │ремонта фасада дома по пр.    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │Дзержинского, 6, выполнен     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ремонт кровли. Ремонт фасада  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │дома по пр. Дзержинского, 10, │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │произведен полностью. Затраты │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │составили 995,1 тыс. рублей   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Решением Совета депутатов     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │города Новосибирска "О плане  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │мероприятий по реализации     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │наказов избирателей на 2010 - │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2015 годы" (далее - решение   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Совета от 02.11.2010 N 177)   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │выполнение работ планировалось│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │на 2011 год                   │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│4  │ (8) │Отсыпка гравием улиц: Рылеева, │Выполнить ремонт дорог  │        2800,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент транспорта и   │Перенесен.                    │

│   │     │Москворецкой, Коломенской,     │                        │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │Воронежской, Каширской,        │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │N 177 выполнение работ        │

│   │     │Камчатской, Калужской,         │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │запланировано на 2011 -       │

│   │     │Фурманова, Севастопольской,    │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │2014 годы                     │

│   │     │Давыдовского, Калужских        │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │переулков                      │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Дзержинского района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич                                             │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│5  │ 27  │Осуществить ремонт фасада и    │1. Выполнить ремонт     │        9590,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │благоустройства территории     │фасада здания по        │              │города      │           │жилищного и коммунального  │1. Ремонт фасада дома выполнен│

│   │     │поликлиники N 12. Выполнить    │ул. Авиастроителей, 3.  │              │            │           │хозяйства города,          │на 6669,6 тыс. рублей (бюджет │

│   │     │ремонтные работы сетей тепло-  │2. Выполнить выборочный │              │            │           │администрация Дзержинского │города).                      │

│   │     │и водоснабжения подвального    │ремонт инженерных       │              │            │           │района города Новосибирска │2. Ремонт канализации выполнен│

│   │     │помещения по                   │коммуникаций            │              │            │           │                           │за счет средств собственников │

│   │     │ул. Авиастроителей, 3          │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│6  │ 28  │1. Ремонт центрального         │2. Включить в           │        5500,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│   │     │теплового пункта - 32.         │перспективный план по   │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Выполнение наказа не          │

│   │     │1а. Восстановление системы     │капитальному ремонту на │              │            │           │хозяйства города,          │представляется возможным в    │

│   │     │горячего водоснабжения в домах │2006 - 2009 гг.         │              │            │           │администрация Дзержинского │связи с непринятием           │

│   │     │N 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  │реконструкцию           │              │            │           │района города Новосибирска,│собственниками помещений в    │

│   │     │19 по ул. Национальной и N 4,  │внутридомовых инженерных│              │            │           │комитет по энергетике мэрии│многоквартирных домах решений │

│   │     │6, 8 по Трикотажному переулку. │сетей по указанным      │              │            │           │города Новосибирска        │о проведении капитального     │

│   │     │2. Капитальный ремонт аварийных│адресам                 │              │            │           │                           │ремонта                       │

│   │     │жилых домов. Ревизия силового  │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │кабеля                         │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                             Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                                              │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│7  │ 46  │Осуществить ремонт здания МОУ  │Включить работы по школе│        6000,0│Бюджет      │2006 -     │Главное управление         │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │"Специальная (коррекционная)   │N 53 в план капитального│              │города      │2010 гг.   │образования мэрии города   │перенесен.                    │

│   │     │школа N 53", в том числе:      │ремонта управления      │              │            │<*>        │Новосибирска               │Произведена часть работ на    │

│   │     │выполнить ремонт кровли,       │образования мэрии       │              │            │           │                           │сумму 4600,0 тыс. рублей      │

│   │     │инженерных коммуникаций,       │                        │              │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │выполнить ремонт фасада,       │                        │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │отмостки здания, выполнить     │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │капитальный ремонт буфета,     │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2013 год     │

│   │     │восстановить ограждение        │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │территории школы               │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│8  │ 54  │Выполнить ремонт фасадов по:   │3. Капитальный ремонт   │        2000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│   │     │проспекту Дзержинского, 7,     │фасадов домов по        │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Выполнение наказа не          │

│   │     │ул. Селезнева, 36,             │ул. Промышленной        │              │            │           │хозяйства города,          │представляется возможным в    │

│   │     │ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 26│                        │              │            │           │администрация Дзержинского │связи с непринятием           │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │собственниками помещений в    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │многоквартирных домах по      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Промышленной, 1, 1а,      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │решений о проведении ремонта  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │фасадов домов                 │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович                                         │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│9  │ 97  │Предоставить детям-инвалидам   │Рассмотреть возможность │      -       │     -      │2007 -     │Главное управление         │Выполнен.                     │

│   │     │бесплатную медицинскую         │реабилитации 2500       │              │            │2010 гг.   │здравоохранения мэрии      │Реабилитация детей проводится │

│   │     │реабилитацию в                 │детей-инвалидов на базе │              │            │           │города Новосибирска        │на базе РЦ "Обские зори"      │

│   │     │специализированном центре не   │РЦ "Обские зори"        │              │            │           │                           │бесплатно 2 раза в год        │

│   │     │менее 2-х раз в год            │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│10 │ 115 │Обеспечить обследование        │Специалисты             │      -       │     -      │2007 -     │Главное управление         │Выполнен.                     │

│   │     │сосудистой системы ветеранов   │врачи-кардиологи есть во│              │            │2010 гг.   │здравоохранения мэрии      │Создана кардиологическая      │

│   │     │войны, инвалидов II группы     │всех поликлиниках. По   │              │            │           │города Новосибирска        │служба в лечебно-             │

│   │     │                               │показаниям больные      │              │            │           │                           │профилактических учреждениях  │

│   │     │                               │направляются в городские│              │            │           │                           │города и кардиологические     │

│   │     │                               │диагностические центры  │              │            │           │                           │отделения в стационарах. По   │

│   │     │                               │(обследование сосудов   │              │            │           │                           │направлениям лечащих врачей   │

│   │     │                               │ног на базе больницы    │              │            │           │                           │обследования также проводятся │

│   │     │                               │N 12)                   │              │            │           │                           │в Областном диагностическом   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │центре, в Городском сосудистом│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │центре на базе МБУЗ "Городская│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │клиническая больница N 12",   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │обследование и хирургическое  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │лечение - в сосудистом        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │отделении МБУЗ "Городская     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │клиническая больница N 12"    │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│11 │ 116 │Бесплатная медицина и борьба с │Принимается в порядке   │      -       │     -      │2007 -     │Главное управление         │Выполнен.                     │

│   │     │туберкулезом                   │осуществления контроля  │              │            │2010 гг.   │здравоохранения мэрии      │Главное управление            │

│   │     │                               │за выполнением и        │              │            │           │города Новосибирска        │здравоохранения мэрии города  │

│   │     │                               │финансированием         │              │            │           │                           │Новосибирска ежемесячно       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │контролирует выполнение всеми │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │лечебными учреждениями города │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │плана флюорографических       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │исследований, направленных на │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │раннее выявление туберкулеза. │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Специализированная            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │фтизиатрическая помощь        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │оказывается в государственных │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │учреждениях здравоохранения   │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│12 │ 118 │Повысить медикам заработную    │Повысить медикам        │      -       │     -      │2007 -     │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│   │     │плату и обеспечить бесплатным  │заработную плату и      │              │            │2010 гг.   │политике мэрии города      │Выполняется в рамках          │

│   │     │лечением на пенсии             │обеспечить бесплатным   │              │            │           │Новосибирска               │действующего законодательства.│

│   │     │                               │лечением на пенсии      │              │            │           │                           │Денежные выплаты работникам   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │муниципальных медицинских     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │учреждений в 2008 году        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │составили 122,1 млн. рублей, в│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2010 году - 140,6 млн. рублей.│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │В рамках Новосибирской        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │областной программы           │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │государственных гарантий      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │оказания гражданам Российской │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Федерации бесплатной          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │обязательной медицинской      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │помощи лечение населения      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │проводится бесплатно          │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном  тексте документа, видимо, допущена  опечатка: имеется  в

виду статья 228 УК РФ, а не статья 241.

│13 │ 129 │Принять меры по борьбе с       │Содействие Управлению   │      -       │     -      │2007 -     │Управление общественных    │Выполнен.                     │

│   │     │наркоманией (ст. 241 УК РФ)    │Федеральной службы по   │              │            │2010 гг.   │связей мэрии города        │Работа выполняется            │

│   │     │                               │контролю за оборотом    │              │            │           │Новосибирска и             │систематически и будет        │

│   │     │                               │наркотических средств и │              │            │           │взаимодействия с           │проводиться постоянно при     │

│   │     │                               │психотропных веществ РФ │              │            │           │административными органами │взаимодействии мэрии города   │

│   │     │                               │в Новосибирской области,│              │            │           │                           │Новосибирска с Управлением    │

│   │     │                               │УВД г. Новосибирска по  │              │            │           │                           │Федеральной службы по контролю│

│   │     │                               │выполнению комплексного │              │            │           │                           │за оборотом наркотических     │

│   │     │                               │плана мероприятий по    │              │            │           │                           │средств и психотропных веществ│

│   │     │                               │борьбе с наркоманией.   │              │            │           │                           │Российской Федерации в        │

│   │     │                               │Обсуждение 1 раз в год  │              │            │           │                           │Новосибирской области, УВД    │

│   │     │                               │хода выполнения         │              │            │           │                           │г. Новосибирска. Принимаются  │

│   │     │                               │мероприятий плана на    │              │            │           │                           │меры по выявлению и           │

│   │     │                               │заседаниях Совета       │              │            │           │                           │привлечению к ответственности │

│   │     │                               │общественной            │              │            │           │                           │лиц, занимающихся незаконным  │

│   │     │                               │безопасности мэрии.     │              │            │           │                           │распространением наркотиков   │

│   │     │                               │Участие руководства     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │мэрии в работе коллегии │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Управления Федеральной  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │службы по контролю за   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │оборотом наркотических  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │средств и психотропных  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │веществ РФ в            │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Новосибирской области,  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │ГУВД НСО                │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                      Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Григорьев Владимир Александрович                                       │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│14 │ 133 │Решить вопрос о предоставлении │Подготовить необходимые │      -       │     -      │2007 -     │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│   │     │льготного проезда на речном    │нормативные документы по│              │            │2010 гг.   │политике мэрии города      │Выполняется в рамках          │

│   │     │пассажирском транспорте для    │предоставлению льготы по│              │            │           │Новосибирска               │действующего законодательства.│

│   │     │пенсионеров в дачный сезон     │оплате проезда на речном│              │            │           │                           │Льготы на проезд имеют        │

│   │     │                               │пассажирском транспорте │              │            │           │                           │инвалиды, участники войны и   │

│   │     │                               │на летний период        │              │            │           │                           │ветераны труда                │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│15 │ 142 │Принять меры по закреплению    │Работает Городская      │      -       │     -      │2005 -     │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│   │     │кадров в здравоохранении,      │целевая программа. В    │              │            │2010 гг.   │политике мэрии города      │В ходе реализации             │

│   │     │прежде всего участковой службы │2005 году подана заявка │              │            │           │Новосибирска               │приоритетного национального   │

│   │     │                               │в Новосибирскую         │              │            │           │                           │проекта "Здоровье" увеличение │

│   │     │                               │государственную         │              │            │           │                           │числа работников участковой   │

│   │     │                               │медицинскую академию на │              │            │           │                           │службы на 01.01.2011 в        │

│   │     │                               │распределение молодых   │              │            │           │                           │сравнении с 2006 г. составило:│

│   │     │                               │специалистов в районные │              │            │           │                           │участковых врачей -           │

│   │     │                               │поликлиники             │              │            │           │                           │на 18 человек, участковых     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │медицинских сестер -          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │на 108 человек                │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│16 │ 144 │Строительство детского         │По заявке администрации │       67100,0│Бюджет      │2006 -     │Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │комбината на 320 мест на       │района выполнить        │              │города      │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │Челюскинском жилом массиве     │отчуждения земельного   │              │            │<*>        │Новосибирска, администрация│N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │участка под             │              │            │           │Железнодорожного района    │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │строительство           │              │            │           │города Новосибирска        │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│17 │ 151 │Устройство бетонной лестницы по│Устройство бетонной     │         400,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент транспорта и   │Перенесен.                    │

│   │     │ул. Владимировской, 3а -       │лестницы                │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │ул. Прибрежной, 4              │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │запланировано на 2011 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Железнодорожного района    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска        │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Белов Аркадий Анатольевич                                          │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│18 │ 12д │Строительство бани на          │Проработать вопрос      │      -       │Привлеченные│2008 -     │Департамент промышленности,│Перенесен.                    │

│   │     │микрорайоне Владимировский     │выкупа или передачи в   │              │средства    │2010 гг.   │инноваций и                │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │аренду строящегося      │              │            │<*>        │предпринимательства мэрии  │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │объекта                 │              │            │           │города Новосибирска,       │запланировано на 2014 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │администрация              │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Железнодорожного района    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска        │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│19 │ 13д │Осуществить ремонт дорог и     │Произвести отсыпку,     │        3000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│   │     │благоустройство улиц частного  │грейдирование,          │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт проезда от  │

│   │     │сектора: ул. Сургутской,       │устройство тротуаров,   │              │            │           │комплекса мэрии города     │Владимировского спуска до     │

│   │     │ул. Владивостокской, проезд от │частичное               │              │            │           │Новосибирска, департамент  │ул. Саратовской на сумму      │

│   │     │ул. Владимировский спуск до    │асфальтирование дорог   │              │            │           │энергетики, жилищного и    │2790,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │ул. Саратовской и других       │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │города). Решением Совета от   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │02.11.2010 N 177 выполнение   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Железнодорожного района    │работ запланировано на 2010 - │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска        │2012 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│20 │ 16д │Ограничить сквозное движение   │1. Установка знаков,    │         490,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │автотранспорта (объезд         │устройство              │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│В дислокацию горизонтальной   │

│   │     │светофора на перекрестке       │принудительного снижения│              │            │           │комплекса мэрии города     │дорожной разметки по          │

│   │     │ул. Владимировский спуск,      │скорости:               │              │            │           │Новосибирска, администрация│ул. Владимировской внесены    │

│   │     │ул. Владимировской) по дворам  │по ул. Владимировской и │              │            │           │Железнодорожного района    │изменения с исключением       │

│   │     │домов N 5, 7 по                │ул. 2-й Владимировской, │              │            │           │города Новосибирска        │разрыва в линии 1.3 "Двойная  │

│   │     │ул. Владимировской и           │по ул. Ногина (в        │              │            │           │                           │сплошная" в районе домов N 5, │

│   │     │большегрузных автомобилей по   │границах округа)        │              │            │           │                           │7, что исключает возможность  │

│   │     │ул. 2-й Владимировской,        │                        │              │            │           │                           │объезда светофорного объекта  │

│   │     │ул. Ногина                     │                        │              │            │           │                           │"Владимировский спуск -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Владимировская".              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Произведен ремонт проезжей    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │части по ул. Ногина с ее      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │расширением, что привело к    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │нецелесообразности установки  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │дорожных знаков, запрещающих  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │проезд грузовых транспортных  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │средств                       │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│21 │ 18д │Оборудовать спортивную         │Выполнить ремонт        │         800,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент образования,   │Перенесен.                    │

│   │     │площадку, осуществить ремонт   │спортивного зала, ремонт│              │города      │           │культуры, спорта и         │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │фасада здания, провести ремонт │фасада, оборудовать     │              │            │           │молодежной политики мэрии  │N 177 выполнение работ        │

│   │     │спортивного зала коррекционной │спортивную площадку     │              │            │           │города Новосибирска,       │запланировано на 2015 год     │

│   │     │школы N 60                     │                        │              │            │           │администрация              │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Железнодорожного района    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска        │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│22 │  1  │Проработать вопрос             │Рассмотреть возможность │       80000,0│Привлеченные│2006 -     │Администрация Заельцовского│Перенесен.                    │

│   │     │строительства спортивного      │строительства           │              │средства    │2010 гг.   │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │комплекса для лицея N 200      │спортивного комплекса по│              │            │<*>        │Главное управление         │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │инвестиционному договору│              │            │           │образования мэрии города   │запланировано на 2014 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │2015 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│23 │  4  │Подростковый клуб "Комета":    │1. Расширить площади    │       24300,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент образования,   │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │ул. Кропоткина, 127,           │подросткового клуба за  │              │города      │           │культуры, спорта и         │перенесен                     │

│   │     │ул. Кропоткина, 116            │счет пристройки и       │              │            │           │молодежной политики мэрии  │Произведены строительные      │

│   │     │                               │надстройки спортивного  │              │            │           │города Новосибирска,       │работы на сумму 15000,0 тыс.  │

│   │     │                               │зала                    │              │            │           │комитет по делам молодежи  │рублей (бюджет города).       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │мэрии города Новосибирска  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2011 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│24 │  5  │Провести ремонт и приобрести   │1. Выделение средств на │        3500,0│Бюджет      │2008 -     │Главное управление         │Не выполнен.                  │

│   │     │оборудование для детской       │приобретение            │              │города      │2010 гг.   │здравоохранения мэрии      │Ремонт произведен частично,   │

│   │     │городской поликлиники N 1      │медицинского            │              │            │           │города Новосибирска        │приобретена компьютерная      │

│   │     │                               │оборудования.           │              │            │           │                           │техника на сумму 350,0 тыс.   │

│   │     │                               │2. Проведение           │              │            │           │                           │рублей (бюджет города).       │

│   │     │                               │капитального ремонта    │              │            │           │                           │Выполнение ремонта в          │

│   │     │                               │отделений по            │              │            │           │                           │отделениях по ул. Дуси        │

│   │     │                               │ул. Ереванской, 17, и   │              │            │           │                           │Ковальчук, 406, и ул.         │

│   │     │                               │д. Ковальчук, 406       │              │            │           │                           │Ереванской, 17, будет         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2011 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│25 │ (60 │Ремонт фасада школы N 55       │Выполнение ремонта      │         400,0│Бюджет      │2008 -     │Главное управление         │Перенесен.                    │

│   │<*>) │                               │                        │              │города      │2010 гг.   │образования мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │<*>        │Новосибирска               │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2011,        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2013 годы                     │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│26 │ (68 │Переключение теплоснабжения    │Реконструкция котельной │       30000,0│Бюджет      │2009 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │<*>) │Кадетского корпуса и           │                        │              │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │перенесен.                    │

│   │     │потребителей, запитанных от    │                        │      200000,0│Привлеченные│<*>        │хозяйства города,          │Произведено строительство     │

│   │     │котельных Мочищенское шоссе,   │                        │              │средства    │           │администрация Заельцовского│магистральной теплотрассы по  │

│   │     │12 и 16, на котельную N 7 по   │                        │              │            │           │района города Новосибирска │ул. Ереванской с переключением│

│   │     │ул. Ереванской                 │                        │              │            │           │                           │потребителей тепловой энергии │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │от котельных по Мочищенскому  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │шоссе, 10, 12 (угольные       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │котельные, расположенные в    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │подвалах многоквартирных      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │домов, ликвидированы),        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │на газовую котельную по       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Красногорской, 5/1, на    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │сумму 49700,0 тыс. рублей     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2013 год     │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Козодой Виктор Иванович                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│27 │ 265 │Выполнить благоустройство      │Выполнить               │         560,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │ул. Каунасской, 6              │благоустройство улицы   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │бюджетных средств работы не   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │производились. Выполнение     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │2012 год                      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Заельцовского района города│                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│28 │ 268 │Восстановить ограждение        │Наказ будет реализован  │        1000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Главное управление         │Перенесен.                    │

│   │     │территории ГКБ N 1             │по мере проведения      │              │города      │           │здравоохранения мэрии      │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │общестроительных работ в│              │            │           │города Новосибирска        │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │корпусах и на территории│              │            │           │                           │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │городской клинической   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │больницы N 1            │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович                                         │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│29 │ 310 │Закончить строительство        │Вопрос завершения       │     280000,0,│Бюджет      │2005 -     │Департамент по социальной  │Перенесен.                    │

│   │     │хирургического корпуса в ГКБ   │строительства           │              │города,     │2010 гг.   │политике мэрии города      │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │N 25                           │хирургического корпуса  │в т.ч.:       │привлеченные│<*>        │Новосибирска               │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │прорабатывается         │      100000,0│средства    │2010 г. <*>│                           │запланировано на 2013 -       │

│   │     │                               │                        │      100000,0│            │2010 г. <*>│                           │2015 годы                     │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Ющенко Леонид Викторович                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│30 │ 333 │Построить на Северном поселке: │1. Для строительства    │Будут         │Привлеченные│2008 -     │Администрация Калининского │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │микрорынок; торговый центр -   │микрорынка определено   │определены    │средства    │2010 гг.   │района города Новосибирска │перенесен.                    │

│   │     │супермаркет; киоск "Союзпечать"│место, направлено       │после         │            │<*>        │                           │В мае 2010 года с ООО "Стерх  │

│   │     │на ост. "Игарская"             │ходатайство в Горкомзем │разработки    │            │           │                           │плюс" заключен договор аренды │

│   │     │                               │о выделении земельного  │проектно-     │            │           │                           │земельного участка для        │

│   │     │                               │участка.                │сметной       │            │           │                           │размещения и эксплуатации     │

│   │     │                               │2. Строительство        │документации  │            │           │                           │рынка по ул. Целинной, 31.    │

│   │     │                               │супермаркета            │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │нецелесообразно в связи │              │            │           │                           │N 177 выполнение запланировано│

│   │     │                               │с достаточной           │              │            │           │                           │на 2011 - 2015 годы           │

│   │     │                               │обеспеченностью         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │предприятиями торговли  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │(4 стационарных         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │магазина, 3 магазина    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │модульного типа).       │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │3. Согласовано выделение│              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │земельного участка по   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │ул. Фадеева, 91,        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │ООО "Новопресс" для     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │установки киоска по     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │продаже периодической   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │печати                  │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│31 │ 336 │Заасфальтировать дороги и      │Согласно городской      │              │            │           │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │тротуары на следующих улицах:  │программе на 2005 -     │              │            │           │дорожно-благоустроительного│Работы выполнены частично.    │

│   │     │ул. Б. Хмельницкого, 107,      │2009 гг.: ул. Макаренко,│              │            │           │комплекса мэрии города     │Благоустроены                 │

│   │     │ул. Макаренко, 2, до           │31/1, 31/2, 27/3, - план│              │            │           │Новосибирска, департамент  │внутриквартальные территории  │

│   │     │ул. Макаренко, 33, 13, 15,     │2005 года.              │              │            │           │энергетики, жилищного и    │по адресам: ул. Макаренко, 11,│

│   │     │23/1, 31/2,                    │Ул. Столетова, 21/1,    │              │            │           │коммунального хозяйства    │13, 15, ул. Объединения, 33,  │

│   │     │ул. Столетова, 5, до           │21/2, - план 2006 года. │              │            │           │города, администрация      │35/1, 35/2, 90, 90/1, ул.     │

│   │     │ул. Столетова, 32 (дорога к    │Ул. Столетова, 21, 23, -│              │            │           │Калининского района города │Столетова, 26, 28, 32, на     │

│   │     │дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21,    │план 2007 года.         │              │            │           │Новосибирска               │сумму 8890,7 тыс. рублей      │

│   │     │21/1, 23, 25, 30, 28, 26,      │Ул. Макаренко, 2, 4,    │              │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │ул. Объединения, 33, 39/1,     │6, - план 2007 года.    │              │            │           │                           │Выполнение работ по           │

│   │     │35/2, 90, 90/1, 35/1, с        │Ул. Объединения, 86, 88,│              │            │           │                           │капитальному ремонту дороги по│

│   │     │ул. Столетова, 2, - вдоль      │90, 90/1, - план        │        5900,0│Бюджет      │2010 г.    │                           │ул. Столетова и ул. Макаренко │

│   │     │ул. Столетова, 23, - на 5      │2009 года. План 2009 г. │              │города      │           │                           │предусмотрено на 2011 год, по │

│   │     │микрорайон через лог;          │Ул. Столетова, 25, 30 - │        5900,0│Бюджет      │2010 г.    │                           │ул. Фадеева - на 2013 год. В  │

│   │     │сделать тротуар с дамбы до     │план 2008 года.         │              │города      │           │                           │решение Совета депутатов от   │

│   │     │ост. "Магазин" (5 микрорайон со│ул. Столетова, 28, 32,  │              │            │           │                           │02.11.2010 N 177 будут        │

│   │     │стороны гаражей),              │26, - план 2009 года    │              │            │           │                           │подготовлены необходимые      │

│   │     │ул. Дунаевского - сделать      │ул. Фадеева - текущий   │              │            │           │                           │изменения                     │

│   │     │дорогу и тротуар, ул. Фадеева -│ремонт.                 │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Университет, ул. Фадеева - МОУ │Макаренко, 33, 13, 15,  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │СОШ N 103,                     │23/1; Столетова, 5;     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Фадеева - маг. "Маяк"      │Объединения, 33, 39/1,  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │35/2, 35/1              │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│32 │ 337 │Включить в план сноса ветхого и│Подготовить пакет       │В соответствии│Бюджет      │2007 -     │Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │аварийного жилья следующие     │документов на           │с программой  │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │дома: по ул. Б. Хмельницкого,  │межведомственную        │переселения   │            │<*>        │хозяйства города           │N 177 выполнение запланировано│

│   │     │75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,    │комиссию по признанию   │граждан из    │            │           │                           │на 2012 - 2015 годы           │

│   │     │ул. Столетова, 9, 11, 13, 15,  │домов непригодными к    │ветхого и     │            │           │                           │                              │

│   │     │17, ул. Пятницкого,            │постоянному проживанию  │аварийного    │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Дунаевского, ул. Игарской  │                        │муниципального│            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │жилого фонда  │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│33 │ 340 │МОУ СОШ N 78 - ул. Макаренко,  │2. Ремонт спортивного   │         100,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Калининского │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │28, приобрести: кресла для     │зала.                   │              │города      │           │района города Новосибирска,│перенесен.                    │

│   │     │актового зала (150 шт.),       │5. Ремонт фасада        │         400,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Главное управление         │Произведен ремонт системы     │

│   │     │компьютерные столы, линолеум,  │                        │              │города      │           │образования мэрии города   │отопления и бойлера на сумму  │

│   │     │ремонт крыши, питьевые         │                        │              │            │           │Новосибирска               │124,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │фонтанчики, школьные парты и   │                        │              │            │           │                           │города), приобретена учебная  │

│   │     │стулья, завезти землю для клумб│                        │              │            │           │                           │мебель на 161,9 тыс. рублей   │

│   │     │и газонов, ремонт фасада школы │                        │              │            │           │                           │(бюджет города), оргтехника на│

│   │     │и мастерских, проложить асфальт│                        │              │            │           │                           │181,2 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │к школе, восстановить          │                        │              │            │           │                           │города).                      │

│   │     │освещение, восстановить        │                        │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │ограждение территории, провести│                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │ремонт водопроводных и         │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2015 год     │

│   │     │отопительных систем, произвести│                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ремонт спортивного зала,       │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │установить пожарную            │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │сигнализацию, оборудовать      │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │спортивную площадку            │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│34 │ 341 │МОУ СОШ N 103 - ул. Фадеева,   │1. Ремонт отопительной  │         200,0│Бюджет      │2009 -     │Администрация Калининского │Выполнен.                     │

│   │     │50/1, приобрести кресла для    │системы и водоснабжения.│              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска,│Все предусмотренные наказом   │

│   │     │актового зала (150 шт.), мебель│2. Ремонт пола в актовом│              │Привлеченные│           │Главное управление         │мероприятия выполнены в полном│

│   │     │для кабинетов, школьные парты и│зале и замена оконных   │         100,0│средства    │2009 -     │образования мэрии города   │объеме, в том числе в         │

│   │     │стулья, оборудовать спортивную │блоков (11 штук).       │              │            │2010 гг.   │Новосибирска               │2010 году произведен ремонт   │

│   │     │площадку, завезти землю для    │3. Приобретение кресел  │              │            │           │                           │кровли на сумму 100,0 тыс.    │

│   │     │клумб и газонов, провести      │для актового зала       │              │            │           │                           │рублей (бюджет города),       │

│   │     │ремонт водопроводных и         │(150 мест)              │              │            │           │                           │произведена замена            │

│   │     │отопительных систем, произвести│                        │              │            │           │                           │трубопровода на сумму         │

│   │     │внутренний ремонт здания:      │                        │              │            │           │                           │88,4 тыс. рублей (бюджет      │

│   │     │замена оконных блоков -        │                        │              │            │           │                           │города). Приобретено школьной │

│   │     │11 штук - сгнили, пол в актовом│                        │              │            │           │                           │мебели на сумму 222,0 тыс.    │

│   │     │зале - сгнил, установка        │                        │              │            │           │                           │рублей (бюджет города)        │

│   │     │питьевых фонтанчиков, ремонт   │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │запасных выходов               │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│35 │ 343 │МОУ СОШ N 173 - ул. Столетова, │1. Приобретение мармита │         540,0│Бюджет      │2008 -     │Администрация Калининского │Выполнен.                     │

│   │     │22, приобрести: кресла для     │для пищеблока.          │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска,│Все предусмотренные наказом   │

│   │     │актового зала (150 штук),      │2. Частичный ремонт     │              │            │           │Главное управление         │мероприятия выполнены в полном│

│   │     │школьные парты и стулья,       │отопительной системы и  │              │            │           │образования мэрии города   │объеме, в том числе в         │

│   │     │вытяжной шкаф для кабинета     │водоснабжения.          │              │            │           │Новосибирска               │2010 году произведен ремонт   │

│   │     │химии, мармит для столовой,    │3. Приобретение кресел  │              │            │           │                           │кровли на сумму 150,0 тыс.    │

│   │     │оборудовать спортивную         │для актового зала (150  │              │            │           │                           │рублей (бюджет города),       │

│   │     │площадку, завезти землю для    │мест) и вытяжного шкафа │              │            │           │                           │приобретена школьная мебель на│

│   │     │клумб и газонов, восстановить  │для кабинета химии      │              │            │           │                           │сумму 250,3 тыс. рублей       │

│   │     │освещение, восстановить        │                        │              │            │           │                           │(бюджет города)               │

│   │     │ограждения территории, провести│                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ремонт водопроводных и         │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │отопительных систем            │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│36 │ 346 │МДОУ N 72 - ул. Макаренко, 46, │3. Восстановить         │              │            │           │Администрация Калининского │Выполнен.                     │

│   │     │приобрести мебель для игровых  │освещение на территории.│              │            │           │района города Новосибирска │Восстановлено освещение,      │

│   │     │комнат, восстановить освещение,│4. Восстановить         │          75,0│Бюджет      │2010 г.    │                           │затрачено 80,0 тыс.           │

│   │     │восстановить ограждение        │ограждение              │              │города      │           │                           │рублей (бюджет города).       │

│   │     │территории, восстановить       │                        │              │            │           │                           │Выполнен ремонт ограждения,   │

│   │     │(ремонт) детские площадки,     │                        │              │            │           │                           │приобретена детская мебель на │

│   │     │восстановить (ремонт) детские  │                        │              │            │           │                           │сумму 137,0 тыс. рублей       │

│   │     │веранды, провести ремонт       │                        │              │            │           │                           │(бюджет города)               │

│   │     │водопроводных и отопительных   │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │систем, произвести внутренний и│                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │внешний ремонт здания,         │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │произвести ремонт              │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │овощехранилища, завезти землю  │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │для клумб и газонов, завезти   │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │чистый песок для детских       │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │песочниц                       │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│37 │ 348 │МДОУ N 388 по ул. Объединения, │1. Ремонт детских       │          60,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Калининского │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │72/2, приобрести мебель для    │площадок и веранд       │              │города      │           │района города Новосибирска,│перенесен.                    │

│   │     │игровых комнат, восстановить   │                        │              │            │           │Главное управление         │Произведен ремонт кровли на   │

│   │     │освещение, восстановить        │                        │              │            │           │образования мэрии города   │100,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │ограждение территории,         │                        │              │            │           │Новосибирска               │города), электросилового      │

│   │     │восстановить (ремонт) детские  │                        │              │            │           │                           │оборудования на сумму         │

│   │     │площадки, восстановить (ремонт)│                        │              │            │           │                           │99,5 тыс. рублей (бюджет      │

│   │     │детские веранды, провести      │                        │              │            │           │                           │города).                      │

│   │     │ремонт водопроводных и         │                        │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │отопительных систем, произвести│                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │внутренний и внешний ремонт    │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2013 год     │

│   │     │здания, сделать обрезку        │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │деревьев, завезти землю для    │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │клумб и газонов, завезти чистый│                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │песок для детских песочниц     │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│38 │ 352 │Произвести капитальный ремонт и│Включить в план на      │Будут         │Бюджет      │2008 -     │Администрация Калининского │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │реконструкцию дороги по        │2006 - 2007 годы для    │определены    │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска │перенесен.                    │

│   │     │ул. Объединения с расширением  │проведения работ силами │после         │            │<*>        │                           │Произведен капитальный ремонт │

│   │     │проезжей части и выходом       │подрядных организаций.  │разработки    │            │           │                           │дороги по ул. Объединения на  │

│   │     │проезжей части на Красный      │Провести обследование   │проектно-     │            │           │                           │сумму 38300,0 тыс. рублей     │

│   │     │проспект (соединив с 6-м       │для получения заключения│сметной       │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │микрорайоном) или произвести   │о возможности расширения│документации  │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │капитальный ремонт и           │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │реконструкцию ул. Фадеева с    │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2015 год     │

│   │     │расширением проезжей части и   │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │соединением ее с Красным       │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │проспектом                     │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│39 │ 417 │Восстановить асфальтобетонное  │Территория, прилегающая │Будут         │Привлеченные│2008 -     │Администрация Калининского │Выполнен.                     │

│   │     │покрытие дороги вокруг дома    │к кооперативным домам,  │определены    │средства    │2010 гг.   │района города Новосибирска │Асфальтобетонное покрытие     │

│   │     │N 26 ул. Тайгинской            │должна содержаться за   │после         │            │           │                           │поддерживается в              │

│   │     │                               │счет собственных средств│разработки    │            │           │                           │удовлетворительном состоянии  │

│   │     │                               │кооператива             │проектно-     │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │сметной       │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │документации  │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Соболев Анатолий Константинович                                         │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│40 │ (10 │Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц  │Подлежит замене 80 опор │        1200,0│Привлеченные│2008 -     │МУП "Электросеть",         │Перенесен.                    │

│   │<**>)│частного сектора пос. Северный │ВЛ-0,4 кВт              │              │средства    │2010 гг.   │администрация Калининского │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │протяженностью          │              │            │<*>        │района города Новосибирска │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │4500 метров             │              │            │           │                           │запланировано на 2011 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2013 годы                     │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович                                          │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│41 │ 1д  │Построить взрослую и детскую   │Строительство           │     369000,0,│Бюджет      │2007 -     │Департамент строительства и│Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │поликлинику на микрорайоне     │поликлиники             │              │города      │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │перенесен.                    │

│   │     │"Родники"                      │предусмотрено           │              │            │<*>        │Новосибирска, Главное      │Произведены строительно-      │

│   │     │                               │распоряжением мэра от   │в т.ч.        │            │           │управление здравоохранения │монтажные работы на сумму     │

│   │     │                               │29.01.2007 N 290-р      │      150000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│мэрии города Новосибирска  │17400,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │     │                               │"О строительстве        │              │города      │           │                           │города).                      │

│   │     │                               │поликлиники с детским   │      153000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │отделением на           │              │города      │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │микрорайоне "Родники"   │              │            │           │                           │запланировано на 2011 -       │

│   │     │                               │Калининского района"    │              │            │           │                           │2012 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│42 │ 3д  │Строительство и ремонт детских │Установить детские      │              │            │           │Администрация Калининского │Перенесен.                    │

│   │     │площадок по адресам:           │городки                 │              │            │           │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │ул. Кочубея, 11;               │                        │              │            │           │департамент энергетики,    │N 177 выполнение работ        │

│   │     │ул. Курчатова, 11, 11/2, 13;   │                        │          50,0│Бюджет      │2010 г. <*>│жилищного и коммунального  │запланировано на 2011 год     │

│   │     │ул. Рассветная, 9, 2/3;        │                        │         190,0│города      │2010 г. <*>│хозяйства города           │                              │

│   │     │ул. Курчатова, 11;             │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Курчатова, 11/2;           │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Рассветная, 2/3            │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│43 │ 6д  │Построить спортивный комплекс в│Произвести строительство│      22200,0,│Бюджет      │2007 -     │Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │микрорайоне "Родники"          │стадиона-площадки на    │              │города,     │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │территории СОШ N 207    │              │привлеченные│<*>        │Новосибирска, департамент  │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │средства    │           │образования, культуры,     │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │                        │ в т.ч. 1400,0│Бюджет      │2010 г. <*>│спорта и молодежной        │                              │

│   │     │                               │                        │              │города      │           │политики мэрии города      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│44 │ 7д  │Организовать зону отдыха на    │Выполнить строительство │         300,0│Привлеченные│2008 -     │Администрация Калининского │Выполнен в части 2010 года.   │

│   │     │микрорайоне "Снегири" на       │зоны отдыха             │              │средства    │2010 гг.   │района города Новосибирска │Зона отдыха организована МБУ  │

│   │     │площадке, прилегающей к        │                        │              │            │<*>        │                           │"Горзеленхоз". Высажены       │

│   │     │территории Специальной         │                        │              │            │           │                           │деревья, кустарники, обустроен│

│   │     │коррекционной школы N 31 в     │                        │              │            │           │                           │газон, установлены вазоны,    │

│   │     │районе домов N 5, 7 по         │                        │              │            │           │                           │садовые диваны и урны.        │

│   │     │ул. Рассветной                 │                        │              │            │           │                           │Разработан проект фонтана.    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Затрачено 1446,0 тыс. рублей  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города)               │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│45 │ 370 │Провести в частном секторе     │В соответствии с планом │        1500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Калининского │Перенесен.                    │

│   │     │отсыпку и асфальтирование по   │мероприятий по          │              │города      │           │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │ул. Белореченской,             │благоустройству частного│        1500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Главное управление         │N 177 выполнение работ        │

│   │     │ул. Верхоянской,               │сектора произвести      │              │города      │           │благоустройства и          │запланировано на 2013 год     │

│   │     │ул. Турухановской,             │отсыпку и               │              │            │           │озеленения мэрии города    │                              │

│   │     │ул. Томской,                   │асфальтирование         │              │            │           │Новосибирска               │                              │

│   │     │ул. Тевризской,                │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Тернопольской,             │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Чистопольской,             │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Селенгинской,              │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Стадионной,                │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Вересковой,                │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Хвойной,                   │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Подлесной,                 │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Солидарности,              │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Купинской,                 │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Каргатской,                │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Спасской,                  │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Коченевской,               │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Убинской,                  │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Здвинской,                 │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Ирменской,                 │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Веселовской,               │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Краснозерской,             │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Чановской,                 │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Доволенской,               │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Карасукской,               │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Венгеровской,              │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Кочковской,                │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Маслянинской,              │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Кыштовской,                │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Хуторской;                 │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │переулков: Великолукского,     │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Придорожного, Томского,        │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Подлесного, 7-го - 11-го       │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Магистрального                 │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│46 │ 372 │Освещение улиц частного        │Планируется поэтапное   │         300,0│Бюджет      │2008 -     │Администрация Калининского │Не выполнен.                  │

│   │     │сектора. По ул.: Белореченской,│восстановление уличного │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска │Работы выполнены частично. МУ │

│   │     │Верхоянской, Турухановской,    │освещения частного      │              │            │           │                           │"Горсвет" для надежного       │

│   │     │Томской, Тевризской,           │сектора, восстановление │              │            │           │                           │электроснабжения наружного    │

│   │     │Тернопольской, Чистопольской,  │наружного освещения     │              │            │           │                           │освещения построена линия     │

│   │     │Селенгинской, Стадионной,      │улиц: ул. Ордынской,    │              │            │           │                           │энергоснабжения и шкаф        │

│   │     │Вересковой, Хвойной, Подлесной,│Коченевской,            │              │            │           │                           │управления наружным освещением│

│   │     │Солидарности, Купинской,       │Тогучинской,            │              │            │           │                           │пер. 8-го - 11-го             │

│   │     │Каргатской, Спасской,          │Маслянинской,           │              │            │           │                           │Магистрального, Подлесного и  │

│   │     │Коченевской, Убинской,         │Венгеровской            │              │            │           │                           │др. Выполнено строительство   │

│   │     │Здвинской, Ирменской,          │                        │              │            │           │                           │1,2 км воздушной линии для    │

│   │     │Веселовской, Краснозерской,    │                        │              │            │           │                           │электроснабжения наружного    │

│   │     │Чановской, Доволенской,        │                        │              │            │           │                           │освещения пер. 8-го           │

│   │     │Карасукской, Венгеровской,     │                        │              │            │           │                           │Магистрального, установлен 21 │

│   │     │Кочковской, Маслянинской,      │                        │              │            │           │                           │светильник.                   │

│   │     │Кыштовской, Хуторской;         │                        │              │            │           │                           │Продолжение работ будет       │

│   │     │переулки: Великолукский,       │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2012 -       │

│   │     │Придорожный, Томский,          │                        │              │            │           │                           │2014 годы                     │

│   │     │Подлесный, 7-й - 11-й          │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Магистральный                  │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│47 │ 375 │Улучшить водоснабжение жилого  │Завершить строительство │      198196,0│Привлеченные│2005 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │района "Пашино"                │водовода верхней зоны   │              │средства    │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Выстроенный участок водовода  │

│   │     │                               │Ду 1000 протяженностью  │              │            │           │хозяйства города, МУП      │Верхней зоны до               │

│   │     │                               │8,5 км                  │              │            │           │"Горводоканал"             │ул. Учительской увеличил      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │подачу воды в жилой район     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │"Пашино" до 600 куб. м/час,   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │что достаточно для надежного  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │водоснабжения                 │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│48 │ 380 │Решить вопрос водоснабжения    │Усилен контроль подачи  │      -       │     -      │2007 -     │Администрация Калининского │Выполнен.                     │

│   │     │частного сектора жилого района │объемов воды и          │              │            │2010 гг.   │района города Новосибирска │Ситуация с водоснабжением     │

│   │     │"Пашино"                       │взаимодействия          │              │            │           │                           │нормализована.                │

│   │     │                               │диспетчерской службы МУП│              │            │           │                           │Водоснабжение обеспечено в    │

│   │     │                               │"Горводоканал" с ТЭЦ-4  │              │            │           │                           │соответствии с нормами        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │водопотребления               │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│49 │ 388 │Капитальный ремонт сантехники  │В 2005 году в плане по  │        1000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24,│подготовке к            │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │26; Солидарности, 2, 4;        │отопительному сезону    │        1100,0│Бюджет      │2010 г. <*>│хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │Новоуральской, 2, 6, 13/2,     │2005-2006 года частичный│              │города      │           │администрация Калининского │запланировано на 2014 год     │

│   │     │13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25,  │капитальный ремонт      │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

│   │     │29, 29а, 31, 31а, 33, 33а;     │системы отопления в     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Магистральной, 57а             │жилых домах:            │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │ул. Новоуральской, 2;   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Флотской, 24, 23.       │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Текущий ремонт и ревизия│              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │оборудования будет      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │произведена в летний    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │период 2005 года.       │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Капитальный ремонт      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │сантехники жилых домов  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │ул. Флотской, 1, 3, 25, │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │29, включен в план по   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │подготовке к            │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │отопительному сезону    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │2006-2007 года.         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Капитальный ремонт      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │сантехники жилых домов  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │ул. Флотской, 26;       │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Солидарности, 2, 4;     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Новоуральской, 29а, 31, │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │33, 33а, включен в план │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │по подготовке к         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │отопительному сезону    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │2007-2008 года          │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│50 │ 391 │Подвести горячую воду к домам  │Подготовить проект и    │       13200,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│   │     │по ул. Флотской, 13;           │осуществить монтаж      │              │города      │           │жилищного и коммунального  │В сентябре 2010 года был      │

│   │     │ул. Новоуральской, 14, 14а, 16,│внутридомовой системы   │       30600,0│Бюджет      │2010 г.    │хозяйства города,          │проведен открытый конкурс на  │

│   │     │18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34,│городского водоснабжения│              │города      │           │администрация Калининского │разработку проектно-сметной   │

│   │     │36; ул. Чекалина, 17, 17а, 19, │и просить ФГУП НМЗ      │              │            │           │района города Новосибирска,│документации на горячее       │

│   │     │21, 21а, 23, 26а, 27, 28а, 29, │"Искра" о прокладке     │              │            │           │комитет по энергетике мэрии│водоснабжение жилых домов по  │

│   │     │31, 33, 33а, 35                │внутриквартальных сетей │              │            │           │города Новосибирска, МУП   │ул. Новоуральской и           │

│   │     │                               │горячего водоснабжения  │              │            │           │"Энергия"                  │ул. Чекалина. В связи с       │

│   │     │                               │за счет собственных     │              │            │           │                           │несоблюдением проектной       │

│   │     │                               │средств                 │              │            │           │                           │организацией срока выполнения │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │работ контракт расторгнут в   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │декабре 2010 года.            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │В 2011 году планируется       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │проведение нового открытого   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │конкурса на право заключения  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │муниципального контракта на   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │разработку проектно-сметной   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │документации.                 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Выполнение работ будет        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2015 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│51 │ 392 │Ремонт внутриквартальных дорог │Осуществить ремонт      │       7435,0,│Бюджет      │2005 -     │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │возле жилых домов по:          │внутриквартальных дорог │              │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Работы выполнены частично.    │

│   │     │ул. Магистральной, 53, 53в, 55,│по:                     │              │            │           │комплекса мэрии города     │Благоустроены территории по   │

│   │     │57а, 57; ул. Новоуральской, 2, │ул. Флотской, 16, 18,   │в т.ч. 1000,0 │Бюджет      │2010 г.    │Новосибирска, департамент  │адресам:                      │

│   │     │4, 6, 14, 14а, 16, 17/5, 18,   │20, 1, 2, - план        │              │города      │           │энергетики, жилищного и    │ул. Флотская, 24, 26, 28,     │

│   │     │19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10,   │2005 года,              │       10000,0│Бюджет      │2010 г.    │коммунального хозяйства    │ул. Чекалина, 1, 3, 5, 7, 9,  │

│   │     │19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27,  │ул. Новоуральской, 19/7,│              │города      │           │города, администрация      │17а, 19, 21а, 35,             │

│   │     │27а, 29, 32, 34, 36;           │19/8, 19/9, 17/5, - план│              │            │           │Калининского района города │ул. Новоуральская, 2, 4, 6, 8,│

│   │     │ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, 1б,  │2006 года,              │              │            │           │Новосибирска               │14, 14а, 16, 18, 20, 22, 32,  │

│   │     │3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21,   │ул. Новоуральской, 19,  │              │            │           │                           │34, 36, на сумму 13647,0 тыс. │

│   │     │21а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3,│19/10, 19/11, 19/12, -  │              │            │           │                           │рублей (бюджет города).       │

│   │     │4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16,│план 2007 года,         │              │            │           │                           │Благоустройство               │

│   │     │18, 19, 20, 23, 24, 26, 28;    │ул. Флотской, 22, 4,    │              │            │           │                           │внутриквартальных территорий  │

│   │     │ул. Рассветной, 12;            │3, - план 2008 года,    │              │            │           │                           │по ул. Новоуральской, 25, 27, │

│   │     │ул. Тайгинской, 26;            │ул. Флотской, 24, 28, - │              │            │           │                           │27а, предусмотрено на 2011    │

│   │     │ул. Солидарности, 61, 63а, 69 -│план 2009 года          │              │            │           │                           │год, по остальным адресам     │

│   │     │80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова,│                        │              │            │           │                           │работы будут запланированы на │

│   │     │63, 65, 67, 68, 79/1           │                        │              │            │           │                           │2012 - 2015 годы. В решение   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Совета депутатов от 02.11.2010│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │N 177 будут подготовлены      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │необходимые изменения         │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│52 │ 394 │Провести реконструкцию домов   │Жилой дом по            │       24000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│   │     │ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8,  │ул. Мошковской, 4,      │              │города,     │           │жилищного и коммунального  │Принято решение о             │

│   │     │11; Знаменской, 12; Мошковской,│включен в реестр ветхого│              │привлеченные│           │хозяйства города,          │невозможности реконструкции   │

│   │     │4, с решением вопроса о        │жилого фонда, признан   │              │средства    │           │администрация Калининского │дома по ул. Мошковской, 4,    │

│   │     │канализовании и подводке       │межведомственной        │              │            │           │района города Новосибирска │из-за большого объема         │

│   │     │центрального отопления         │комиссией непригодным   │              │            │           │                           │технических условий ЗАО "РЭС".│

│   │     │                               │для постоянного         │              │            │           │                           │Жилье людям будет             │

│   │     │                               │проживания. По остальным│              │            │           │                           │предоставлено в               │

│   │     │                               │адресам необходима      │              │            │           │                           │реконструируемом жилом доме по│

│   │     │                               │дополнительная          │              │            │           │                           │ул. Объединения, 14           │

│   │     │                               │проработка для принятия │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │решения                 │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│53 │ 396 │Закончить реконструкцию сквера │Разработать проектно-   │         700,0│Привлеченные│2010 г.    │Администрация Калининского │Выполнен.                     │

│   │     │"Пашинский"                    │сметную документацию    │              │средства    │           │района города Новосибирска │Выполнены работы по           │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │реконструкции сквера на сумму │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │1192,5 тыс. рублей            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(привлеченные средства).      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Обустроена сцена, игровая и   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │спортивная площадки на общую  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │сумму 1000,0 тыс. рублей      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города)               │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│54 │ 409 │Восстановить асфальтобетонное  │Включить в план         │        1500,0│Бюджет      │2009 -     │Администрация Калининского │Выполнен.                     │

│   │     │покрытие дороги от             │капитального ремонта    │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска,│В 2010 году завершен ремонт   │

│   │     │Спорткомплекса до АЗС          │                        │              │            │           │Главное управление         │дороги на сумму 2000,0 тыс.   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │благоустройства и          │рублей (бюджет города)        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │озеленения мэрии города    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│55 │ 421 │МОУ ДОД ЦВР "КСЦ "Пашинский":  │Ремонт помещения,       │              │            │           │Главное управление         │Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │открыть тренажерный зал и зал  │приобретение спортивного│              │            │           │образования мэрии города   │перенесен.                    │

│   │     │бокса по ул. Магистральной,    │оборудования;           │              │            │           │Новосибирска               │Оформлены правоустанавливающие│

│   │     │51б;                           │ремонт подвала для      │              │            │           │                           │документы на сквер            │

│   │     │ремонт помещений (подвала,     │восстановления тира;    │              │            │           │                           │"Пашинский", присвоен         │

│   │     │дискозала, сцены, спортивных   │дискозал - монтаж       │              │            │           │                           │кадастровый номер.            │

│   │     │объектов);                     │подвесного потолка,     │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │ремонт системы отопления;      │утепление чердака;      │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │ремонт электропроводки и       │капитальный ремонт сцены│              │            │           │                           │запланировано на 2014 -       │

│   │     │освещения;                     │в зрительном зале;      │              │            │           │                           │2015 годы                     │

│   │     │выделить средства для          │косметический ремонт    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │приобретения учебных пособий;  │спортивных объектов;    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │добиться полной передачи сквера│капитальный ремонт по   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │"Пашинский" КСЦ "Пашинский";   │ул. Магистральной, 51б; │              │            │           │                           │                              │

│   │     │восстановить сауну в           │приобретение            │              │            │           │                           │                              │

│   │     │спорткомплексе;                │теплообменника для      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │приобрести автобус для поездок │спорткомплекса;         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │на конкурсы и соревнования;    │увеличение радиаторов;  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │построить летнюю сцену в сквере│проект электросистемы;  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │"Пашинский";                   │монтаж электропроводки и│              │            │           │                           │                              │

│   │     │реконструировать спортплощадки │установка               │              │            │           │                           │                              │

│   │     │и стадион у спорткомплекса     │электроприборов;        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │заключение договора по  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │электроэнергии;         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │для полноценной работы  │         300,0│Бюджет      │2010 г. <*>│                           │                              │

│   │     │                               │необходимо приобретение │              │города      │           │                           │                              │

│   │     │                               │оборудования и пособий; │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │решение на передачу     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │получено; необходимо    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │получить разрешение от  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │всех инстанций по       │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │списку.                 │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Покупка автобуса.       │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Строительство летней    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │сцены, скамеек для      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │зрителей, задника,      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │подводка электричества; │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │капитальный ремонт      │         100,0│Бюджет      │2010 г. <*>│                           │                              │

│   │     │                               │стадиона или монтаж     │              │города      │           │                           │                              │

│   │     │                               │нового стадиона,        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │комплекса               │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│56 │(10) │Произвести замену асбестовых   │Ревизия и замена        │        2500,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│   │     │труб на металлические на       │запорной арматуры в     │              │города      │           │жилищного и коммунального  │В связи с передачей сетей     │

│   │     │водоводе к частному сектору м/р│местах присоединения    │              │            │           │хозяйства города,          │частного сектора микрорайона  │

│   │     │завода "Искра" и передать его  │уличных водопроводов,   │              │            │           │МУП "Горводоканал"         │"Искра" на баланс МУП         │

│   │     │на баланс МУП "Горводоканал"   │ревизия и восстановление│              │            │           │                           │"Горводоканал" выполнение     │

│   │     │                               │4-х пожарных гидрантов, │              │            │           │                           │будет запланировано на 2011 - │

│   │     │                               │очистка и ремонт 5-ти   │              │            │           │                           │2013 годы                     │

│   │     │                               │смотровых колодцев      │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Вязовых Виктор Александрович                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│57 │ 422 │Исключить подтопляемость домов │Провести предпроектные  │        1000,0│Бюджет      │2008 -     │Главное управление         │Перенесен.                    │

│   │     │частного сектора грунтовыми    │изыскания и по          │              │города      │2010 гг.   │благоустройства и          │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │водами на Чукотских переулках в│результатам определить  │              │            │<*>        │озеленения мэрии города    │N 177 выполнение работ        │

│   │     │Ольховском микрорайоне         │дополнительные          │              │            │           │Новосибирска, администрация│запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │мероприятия. В 2010 году│              │            │           │Кировского района города   │                              │

│   │     │                               │продолжить работы по    │              │            │           │Новосибирска               │                              │

│   │     │                               │очистке русла реки Тулы │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │в микрорайонах          │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Ольховский и Чукотский  │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│58 │ 425 │Сделать освещение улиц частного│Восстановить линии      │         500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Кировского   │Перенесен.                    │

│   │     │сектора микрорайонов           │освещения, где они      │              │города      │           │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │"Ольховский", "Телевизионный" и│нарушены, и протянуть   │              │            │           │МУ "Горсвет"               │N 177 выполнение работ        │

│   │     │"Чукотский"                    │там, где их нет         │              │            │           │                           │запланировано на 2011 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│59 │ 446 │Отремонтировать фасады, цоколя,│Ремонт фасадов,         │         400,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │отмостки домов по улицам:      │отмосток, цоколей       │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Выполнен ремонт фасадов,      │

│   │     │1 пер. Римского-Корсакова, 12, │                        │              │            │           │хозяйства города,          │цоколей, отмосток и лестничных│

│   │     │14, 16; Римского-Корсакова, 18 │                        │              │            │           │администрация Ленинского   │клеток во всех указанных      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │домах, в том числе в 2010 году│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │работы в доме по              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Римского-Корсакова, 18,   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │произведены в ходе            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │капитального ремонта по       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │программе Фонда по 185-ФЗ.    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Освоено 3758,6 тыс. рублей    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города)               │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│60 │ 449 │Вести работы по благоустройству│Разработать комплексный │        6000,0│Бюджет      │2010 г.    │Главное управление         │Выполнен.                     │

│   │     │парка по ул. Покрышкина по     │проект реконструкции и  │              │города      │           │благоустройства и          │Выполнены работы по освещению,│

│   │     │согласованному с               │благоустройства парка и │              │            │           │озеленения мэрии города    │высажены крупномерные березы -│

│   │     │общественностью проекту.       │застройки прилегающей   │              │            │           │Новосибирска, МУ           │20 шт., отремонтированы и     │

│   │     │Сделать освещение в парке по   │улицы, согласовав его с │              │            │           │"Горзеленхоз", МУ "Горсвет"│покрашены садовые диваны и    │

│   │     │ул. Покрышкина                 │ТОС "Телецентр" и       │              │            │           │                           │урны. Затраты составили       │

│   │     │                               │"Вертковский" Кировского│              │            │           │                           │536,04 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │района                  │              │            │           │                           │города)                       │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│61 │ 478 │Благоустройство стадиона школы │Отсыпка футбольного     │         500,0│Бюджет      │2010 г.    │Администрация Кировского   │Не выполнен.                  │

│   │     │N 64                           │поля, установка         │              │города      │           │района города Новосибирска,│В связи с недостаточностью    │

│   │     │                               │спортивных снарядов,    │              │            │           │Главное управление         │бюджетных средств работы не   │

│   │     │                               │футбольных и            │              │            │           │образования мэрии города   │производились. Выполнение     │

│   │     │                               │баскетбольных ворот     │              │            │           │Новосибирска               │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 год                      │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│62 │ 480 │Благоустройство стадиона школы │Отсыпка футбольного     │         500,0│Бюджет      │2010 г.    │Администрация Кировского   │Не выполнен.                  │

│   │     │N 196                          │поля, установка         │              │города      │           │района города Новосибирска,│В связи с недостаточностью    │

│   │     │                               │спортивных снарядов,    │              │            │           │Главное управление         │бюджетных средств             │

│   │     │                               │баскетбольных щитов,    │              │            │           │образования мэрии города   │работы не производились.      │

│   │     │                               │ямы для прыжков в длину │              │            │           │Новосибирска               │Выполнение работ будет        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2013 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2014 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│63 │ 488 │Комплексное благоустройство    │Строительство карманов. │         200,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │двора дома N 19 по             │Установка малых форм    │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Выполнены работы по           │

│   │     │ул. С. Кожевникова             │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │комплексному благоустройству  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │внутриквартальной территории  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │на сумму 1930,0 тыс. рублей   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │(бюджет города)               │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Кировского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│64 │ 494 │Благоустройство придомовой     │Выполнить               │         950,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │территории и строительство     │благоустройство двора и │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Установлен детский игровой    │

│   │     │детской площадки во дворе дома │установить малые формы  │              │            │           │комплекса мэрии города     │комплекс и 8 элементов на     │

│   │     │N 21 по ул. Комсомольской      │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │сумму 166,1 тыс. рублей       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │(бюджет города).              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │Выполнены работы по           │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │благоустройству               │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Кировского района города   │внутриквартальной территории  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │на сумму 794,5 тыс. рублей    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города)               │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Гончаров Андрей Александрович                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│65 │ 502 │Внутриквартальный ремонт у     │Учесть возможность      │        3000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │домов N 124, 126, 128, 130, 132│финансирования при      │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Выполнены работы по ремонту   │

│   │     │по ул. Петухова                │рассмотрении плана на   │              │            │           │комплекса мэрии города     │асфальтового покрытия на сумму│

│   │     │                               │2009 г.                 │              │            │           │Новосибирска, департамент  │4401,6 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Кировского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│66 │ 503 │Восстановление ливневой        │Разработать проектно-   │          50,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Кировского   │Перенесен.                    │

│   │     │канализации домов N 130, 132 по│сметную документацию и  │              │города      │           │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │ул. Петухова                   │осуществить             │              │            │           │МУ "Гормост"               │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │строительство коллектора│              │            │           │                           │запланировано на 2011 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│67 │ 513 │Текущий ремонт детского сада   │Ремонт кровли           │         350,0│Бюджет      │2008 -     │Администрация Кировского   │Перенесен.                    │

│   │     │N 408                          │                        │              │города      │2010 гг.   │района, Главное управление │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │<*>        │образования мэрии города   │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │запланировано на 2013 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│68 │ 515 │Капитальный ремонт школы N 183 │Выполнить ремонт фасада,│        1500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Кировского   │Перенесен.                    │

│   │     │                               │кровли, сантехнические  │              │города      │           │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │работы, электромонтажные│        8500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Главное управление         │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │работы                  │              │города      │           │образования мэрии города   │запланировано на 2014 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович                                          │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│69 │ 540 │Ремонт дома N 21 по ул. Палласа│Выполнить ремонт дома   │        1200,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │                               │                        │         700,0│города      │2010 г.    │жилищного и коммунального  │Выполнен ремонт кровли,       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │хозяйства города,          │фасада, сетей водоснабжения,  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │администрация Кировского   │отопления. Затраты составили  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │1186,6 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │города)                       │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│70 │ 556 │Благоустройство территории     │Восстановление          │         500,0│Бюджет      │2010 г.    │Администрация Кировского   │Выполнен.                     │

│   │     │школы N 41                     │ограждения              │              │города      │           │района города Новосибирска,│Выполнены работы на сумму     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Главное управление         │926,1 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │образования мэрии города   │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│71 │ 563 │Расширение, ремонт и освещение │Капитальный ремонт      │        3000,0│Бюджет      │2010 г.    │Администрация Кировского   │Не выполнен.                  │

│   │     │дороги от ул. Петухова до      │                        │              │города      │           │района города Новосибирска,│Выполнен капитальный ремонт   │

│   │     │ул. Бородина                   │                        │              │            │           │Главное управление         │дороги по ул. Бородина -      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │благоустройства и          │13000 кв. м, дороги по        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │озеленения мэрии города    │ул. Петухова - 18000 кв. м.   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │Освоено 17000,0 тыс. рублей   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Строительство освещения - в   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │плане МБУ "Горсвет" на        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2011 год                      │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│72 │ 564 │Благоустройство придомовой     │Выполнить               │        1500,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │территории дома N 16 по        │благоустройство         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Выполнены работы на сумму     │

│   │     │ул. Петухова                   │придомовой территории   │              │            │           │комплекса мэрии города     │859,9 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Кировского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│73 │ 565 │Благоустройство придомовой     │Комплексное             │        1500,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │территории дома N 12/2 по      │благоустройство         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │ул. Петухова                   │придомовой территории   │              │            │           │комплекса мэрии города     │1500,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Кировского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│74 │ 568 │Текущий ремонт школы N 108     │Ремонт спортзала        │         500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Кировского   │Перенесен.                    │

│   │     │                               │                        │              │города      │           │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Главное управление         │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │образования мэрии города   │запланировано на 2012 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                                             │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│75 │ 593 │Установить опоры, провести     │Подготовить письмо в    │      -       │Привлеченные│2006 -     │Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │1600 м провода для стабилизации│ОАО "Новосибирскэнерго" │              │средства    │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │напряжения в поселке           │о решении вопроса и     │              │            │<*>        │хозяйства города           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │Лесоперевалка                  │дальнейших мероприятиях │              │            │           │                           │запланировано на 2011 -       │

│   │     │                               │по улучшению            │              │            │           │                           │2015 годы                     │

│   │     │                               │электроснабжения        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │м/р "Лесоперевалка".    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │Департаменту ежегодно   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │отслеживать решение     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │вопроса                 │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│76 │ 594 │Построить 2 подстанции и       │1. Подготовить письмо в │      -       │Привлеченные│2006 -     │Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │провести 2 км линий            │ОАО "Новосибирскэнерго" │              │средства    │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │электропередач в Балластном    │о строительстве 2-х     │              │            │<*>        │хозяйства города           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │карьере                        │трансформаторных        │              │            │           │                           │запланировано на 2011 -       │

│   │     │                               │подстанций.             │              │            │           │                           │2015 годы                     │

│   │     │                               │2. Департаменту ежегодно│              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │отслеживать решение     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │вопроса                 │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│77 │ 595 │Провести освещение на улицах   │Выполнить проект и      │         600,0│Бюджет      │2010 г.    │Главное управление         │Не выполнен.                  │

│   │     │Лесоперевалки:                 │осуществить             │              │города      │           │благоустройства и          │Работы не выполнены по причине│

│   │     │ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская,   │строительство уличного  │        1000,0│Бюджет      │2010 г.    │озеленения мэрии города    │отказа ООО "СибирьЭнерго" в   │

│   │     │Самотечная, Проточная, Попова, │освещения в микрорайонах│              │города      │           │Новосибирска, МУ "Горсвет" │мощностях. Решение вопроса о  │

│   │     │2-я Шоссейная, Яринская;       │"Лесоперевалка",        │              │            │           │                           │выделении мощностей           │

│   │     │Затона: ул. Капитанская,       │"Затон", "Балластный    │              │            │           │                           │запланировано на 2011 год.    │

│   │     │ул. Судоремонтная,             │карьер"                 │              │            │           │                           │Выполнение работ будет        │

│   │     │ул. Междуреченская,            │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2012 -       │

│   │     │ул. Портовая, ул. 1-я Портовая,│                        │              │            │           │                           │2013 годы                     │

│   │     │2-я Шоссейная, пер. Полярная - │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Заобская, Полярная -           │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Капитанская - Заобская;        │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Балластного карьера:           │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │4-й Экскаваторный пер.,        │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Дивногорская,              │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │3-я Экскаваторная              │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│78 │ 601 │Спиливание и обрезка тополей по│В соответствии с планом │        1000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │ул. Планировочной, Путевой,    │мероприятий по          │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Выполнены работы по сносу     │

│   │     │Блюхера, Портовой, Котовского, │благоустройству частного│         550,0│Бюджет      │2010 г.    │комплекса мэрии города     │деревьев по ул. Котовского,   │

│   │     │Самотечной, Чулымской,         │сектора осуществить     │              │города      │           │Новосибирска, департамент  │24, ул. Планировочной, 41, 45,│

│   │     │Полярной, Судоремонтной        │спиливание и обрезку    │              │            │           │энергетики, жилищного и    │47, 47/1, ул. Портовой, 4, 10,│

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │12, 20, 22/1, ул. Полярной, 7,│

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │9, 11, 13, ул. Путевой, 6,    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Кировского района города   │ул. 1-й Портовой, 2, 6, ул.   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │2-й Портовой, 20, 28, 30, на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │сумму 550,0 тыс. рублей       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города)               │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│79 │ 602 │Замена электропроводки в жилом │Получение дополнительных│        5100,0│Бюджет      │2009 -     │Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │доме N 56 по ул. Планировочной │мощностей в             │              │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │и подключение электропечей     │"Новосибирскэнерго",    │              │            │<*>        │хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │выполнение проекта и    │              │            │           │администрация Ленинского   │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │выполнение работ        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│80 │ 603 │Строительство дороги на        │Строительство дороги    │         500,0│Бюджет      │2010 г.    │Администрация Ленинского   │Выполнен.                     │

│   │     │микрорайоне Горский до школы   │                        │              │города      │           │района города Новосибирска │Выполнены работы по устройству│

│   │     │N 210 (0,5 км по ул. Горской)  │                        │              │            │           │                           │щебеночного основания дороги к│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │школе N 210 со стороны        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │частного сектора на сумму     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │96,8 тыс. рублей (бюджет      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │города)                       │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│81 │ 605 │Ремонт дорог. Отсыпка дорог,   │2. Ремонт               │       7000,0,│Бюджет      │2006 -     │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│   │     │грейдирование:                 │внутриквартальной       │              │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт улиц: 1-й   │

│   │     │Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я,   │территории Восточного   │              │            │<*>        │комплекса мэрии города     │Чулымской на сумму 1691,5 тыс.│

│   │     │3-я Чулымская, Шоссейная,      │поселка.                │в т.ч. 2000,0 │Бюджет      │2010 г. <*>│Новосибирска, департамент  │рублей (бюджет города),       │

│   │     │Дальняя, Литовская, Болотная,  │3. Ремонт               │              │города      │           │энергетики, жилищного и    │Болотной - 2500,0 тыс. рублей │

│   │     │Яринская, Проточная, Попова,   │внутриквартальной       │      15750,0,│Бюджет      │2006 -     │коммунального хозяйства    │(бюджет города), Полярной -   │

│   │     │Самотечная, Таежная.           │территории              │              │города      │2010 гг.   │города, администрация      │2189,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │Затон: ул. Капитанская,        │ул. Планировочной       │              │            │<*>        │Ленинского района города   │города), Большой -            │

│   │     │Судоремонтная, Междуреченская, │                        │в т.ч. 2000,0 │Бюджет      │2010 г. <*>│Новосибирска               │25000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │     │Портовая, 1-я Портовая, 2-я    │                        │              │города      │           │                           │города). Остальные улицы      │

│   │     │Шоссейная, пер. Полярная -     │                        │              │            │           │                           │Лесоперевалки и Затона        │

│   │     │Заобская, Полярная -           │                        │              │            │           │                           │отсыпаны щебнем. Решением     │

│   │     │Капитанская - Заобская.        │                        │              │            │           │                           │Совета от 02.11.2010 N 177    │

│   │     │Центральные дороги Балластного │                        │              │            │           │                           │выполнение работ запланировано│

│   │     │карьера,                       │                        │              │            │           │                           │на 2010 - 2012 годы           │

│   │     │ул. Большая, Туннельная,       │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Восточный поселок,             │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │Планировочная, дорога к школе  │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │N 210 через частный сектор     │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│82 │(31) │Улучшить освещение микрорайона │Выполнить работы по     │        1000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │"Лесоперевалка"                │улучшению освещения     │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Работы не выполнены по причине│

│   │     │                               │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │отказа ООО "СибирьЭнерго" в   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, Главное      │мощностях. Решение вопроса о  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │управление благоустройства │выделении мощностей           │

│   │     │                               │                        │              │            │           │и озеленения мэрии города  │запланировано на 2011 год.    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │Выполнение работ будет        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2012 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2013 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│83 │ (89 │Строительство водопровода и    │1. Определение заказчика│        4000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │<**>)│колонки по ул. 1, 2, 3         │на строительство        │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Работы выполнены за счет      │

│   │     │Шоссейной                      │водопровода.            │              │            │           │хозяйства города,          │средств МУП "Горводоканал" на │

│   │     │                               │2. Строительство        │        4500,0│Бюджет      │2010 г.    │администрация Ленинского   │сумму 2000,0 тыс. рублей      │

│   │     │                               │закольцовывающего       │              │города      │           │района города Новосибирска │                              │

│   │     │                               │водопровода диаметром   │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │500 мм                  │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                              Ленинский район, избирательный округ N 22, Науменко Валерий Владимирович                                               │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│84 │ 611 │Выделить средства на ускорение │Разработать комплексную │Будут         │Привлеченные│2007 -     │Департамент строительства и│Выполнен в части 2010 года,   │

│   │     │сноса ветхого жилья на жилом   │программу сноса всего   │определены    │средства    │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │перенесен.                    │

│   │     │массиве "Телецентр"            │ветхого жилья на ж/м    │после         │            │<*>        │Новосибирска, администрация│Выделены средства из бюджета  │

│   │     │                               │"Телецентр"             │утверждения   │            │           │Ленинского района города   │города на расселение жилого   │

│   │     │                               │                        │программы     │            │           │Новосибирска               │дома по ул. Серафимовича, 26. │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Ведется расселение дома,      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │осталось расселить жителей    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │одной квартиры.               │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Завершены работы по расселению│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │жилого дома по ул. Костычева, │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │1, начатые в 2009 году за счет│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │средств Фонда содействия      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │реформированию                │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │жилищно-коммунального         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │хозяйства и средств,          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │выделяемых администрацией     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Новосибирской области.        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение запланировано│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │на 2011 - 2015 годы           │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│85 │(39) │Провести ремонт дома по адресу │Выполнение ремонта      │        1000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │2-й переулок Пархоменко, 11    │                        │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │         700,0│Бюджет      │2010 г. <*>│хозяйства города           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │города      │           │                           │запланировано на 2014 год     │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                             Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич                                              │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│86 │ 650 │Установить освещение улиц      │Проработать вопрос      │         300,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │Телецкой и Ударной             │технической возможности │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по         │

│   │     │                               │установки освещения.    │         400,0│Бюджет      │2010 г.    │комплекса мэрии города     │установке освещения на        │

│   │     │                               │Работы будут выполнены в│              │города      │           │Новосибирска, МУ "Горсвет" │сумму 700,0 тыс. рублей       │

│   │     │                               │соответствии с          │              │            │           │                           │(бюджет города). Подключение  │

│   │     │                               │программой              │              │            │           │                           │будет произведено в 2011 году.│

│   │     │                               │благоустройства частного│              │            │           │                           │В решение Совета от 02.11.2010│

│   │     │                               │сектора                 │              │            │           │                           │N 177 будут подготовлены      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │необходимые изменения         │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│87 │ 661 │Отремонтировать                │Ремонт внутриквартальных│        1500,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │внутриквартальные дороги у дома│дорог                   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │N 18 по ул. Станиславского     │                        │              │            │           │комплекса                  │711,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │мэрии города Новосибирска, │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │департамент энергетики,    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │жилищного и коммунального  │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │хозяйства города,          │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │администрация Ленинского   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│88 │ 663 │Отремонтировать дорогу и       │Ремонт внутриквартальных│        1440,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │установить парковочные карманы │дорог и установка       │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │у дома N 71 по ул. Степной     │парковочных карманов    │              │            │           │комплекса мэрии города     │1615,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города).                      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│89 │ 665 │Степная, 68.                   │Благоустройство дороги  │         615,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │Благоустроить подъездную дорогу│                        │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │к дому N 68 и сделать место    │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │761,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │парковки личного транспорта    │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│90 │ 675 │У дома N 24 по ул. Немировича- │Асфальтирование         │         450,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │Данченко заасфальтировать      │территории у дома       │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │территорию у дома              │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │576,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│91 │ 676 │Отремонтировать                │Ремонт внутриквартальных│         450,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │асфальтированное покрытие возле│дорог                   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Работы произведены частично на│

│   │     │дома N 28/3 по ул. Немировича- │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │сумму 243,0 тыс. рублей       │

│   │     │Данченко                       │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │(бюджет города). Завершение   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │2011 год                      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│92 │ 677 │1. Благоустроить территорию у  │Ремонт внутриквартальных│         716,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │дома N 4/2 по ул. Немировича-  │дорог                   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │Данченко.                      │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │489,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │2. Заасфальтировать территорию │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │у подъездов с поднятием        │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │крылечек и поребриков у дома   │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │N 4/2 по ул. Немировича-       │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │Данченко                       │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│93 │ 678 │Заасфальтировать территорию у  │Асфальтирование дворовой│         700,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │подъездов и установить отмостки│территории, установка   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Работы произведены частично на│

│   │     │дома N 4/4 по ул. Немировича-  │отмосток, стока для воды│              │            │           │комплекса мэрии города     │сумму 607,0 тыс. рублей       │

│   │     │Данченко, сделать сток воды от │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │(бюджет города). Завершение   │

│   │     │дома                           │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │2011 год                      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│94 │ 680 │Заасфальтировать территорию    │Ремонт внутриквартальных│         600,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │возле подъездов дома N 4/1 по  │дорог                   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │ул. Немировича-Данченко с      │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │629,7 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │установкой высоких поребриков  │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                                             │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│95 │ 690 │Освещение по улице Малыгина    │Выполнить проектирование│          50,0│Бюджет      │2008 -     │Администрация Ленинского   │Перенесен.                    │

│   │     │путем установки светильников   │и строительство линии   │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │"Кобра" (от Ордынского шоссе до│уличного освещения      │              │            │<*>        │МУ "Горсвет"               │N 177 выполнение работ        │

│   │     │жилых домов)                   │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2012 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│96 │ 692 │Ремонт дороги по улице (от     │Ремонт дороги           │        1500,0│Привлеченные│2010 г. <*>│Администрация Ленинского   │Перенесен.                    │

│   │     │Ордынского шоссе до жилых      │                        │              │средства    │           │района города Новосибирска │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │домов) и внутриквартальных     │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │проездов - ул. Малыгина        │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2015 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│97 │ 695 │1. Ремонт внутриквартальных    │Ремонт внутриквартальных│              │            │           │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │проездов жилых домов N 16, 21, │дорог                   │              │            │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по ремонту │

│   │     │23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-й │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │внутриквартальных проездов по │

│   │     │Гвардейской Дивизии.           │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │ул. 9-й Гвардейской Дивизии,  │

│   │     │2. Ремонт внутриквартальных    │                        │        7000,0│Бюджет      │2010 г.    │энергетики, жилищного и    │7, 11, 13, 14, 17, на сумму   │

│   │     │проездов жилых домов           │                        │              │города      │           │коммунального хозяйства    │7430,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │N 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул.│                        │              │            │           │города, администрация      │города). Завершение работ     │

│   │     │9-й Гвардейской Дивизии        │                        │              │            │           │Ленинского района города   │будет запланировано           │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │на 2011 год                   │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│98 │ 699 │Ремонт внутриквартальных       │Ремонт внутриквартальных│        2880,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │проездов жилых домов N 26, 30, │дорог                   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по ремонту │

│   │     │34 по ул. Курганской           │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │внутриквартальных проездов    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │всех жилых домов, в том числе │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │в 2010 году по ул. Курганской,│

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │30, 34, на сумму 2885,0 тыс.  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │рублей (бюджет города)        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│99 │ 704 │1. Ремонт внутриквартального   │Ремонт внутриквартальных│              │            │           │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │проезда, проходящего           │проездов                │              │            │           │дорожно-благоустроительного│Работы произведены частично на│

│   │     │параллельно ул. Троллейной (от │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │сумму 7430,6 тыс. рублей      │

│   │     │ул. 9-й Гвардейской Дивизии до │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │(бюджет города).              │

│   │     │ул. Связистов), и              │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │Отремонтированы               │

│   │     │внутриквартального проезда     │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │внутриквартальные проезды     │

│   │     │через трамвайные пути к жилому │                        │              │            │           │города, администрация      │указанных жилых домов по      │

│   │     │дому N 38 по ул. Курганской.   │                        │              │            │           │Ленинского района города   │ул. 9-й Гвардейской Дивизии.  │

│   │     │2. Ремонт внутриквартальных    │                        │        1600,0│Бюджет      │2010 г.    │Новосибирска, Главное      │Выполнение работ по ремонту   │

│   │     │проездов жилых домов N 7, 14,  │                        │              │города      │           │управление благоустройства │внутриквартального проезда    │

│   │     │15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й     │                        │              │            │           │и озеленения мэрии города  │через трамвайные пути к дому  │

│   │     │Гвардейской Дивизии            │                        │              │            │           │Новосибирска               │по ул. Курганской, 38, будет  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2011 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│100│ 705 │О подключении системы отопления│Решить вопрос о         │        3800,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │и горячего водоснабжения жилых │подключении отопления и │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │домов по ул. Хилокской         │горячего водоснабжения  │        8600,0│Бюджет      │2010 г. <*>│хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │жилых домов             │              │города      │           │администрация Ленинского   │запланировано на 2014 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│101│ 706 │1. Благоустройство дорог 1, 2, │Выполнить               │         100,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Ленинского   │Перенесен.                    │

│   │     │3 пер. Танкистов (отсыпка      │благоустройство дорог в │              │города      │           │района, Главное управление │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │гравием).                      │соответствии с планом   │              │            │           │благоустройства и          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │2. Организация сбора талых вод │мероприятий по          │              │            │           │озеленения мэрии города    │запланировано на 2012 год     │

│   │     │(траншея) вдоль дорог. Отсыпка │благоустройству частного│              │            │           │Новосибирска               │                              │

│   │     │4, 5, 6 пер. Танкистов крупной │сектора                 │              │            │           │                           │                              │

│   │     │фракцией гравия                │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│102│ 710 │Ремонт дорог по                │В соответствии с планом │        1000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Ленинского   │Выполнен в части 2010 года.   │

│   │     │ул. Суходольной, Тульской,     │мероприятий по          │              │города      │           │района города Новосибирска │Произведены работы по ремонту │

│   │     │Ереснинской (отсыпка крупной   │благоустройству частного│              │            │           │                           │дороги по ул. Тульской на     │

│   │     │фракцией гравия)               │сектора                 │              │            │           │                           │сумму 2000,0 тыс. рублей      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2010 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│103│ 715 │Установка двух "лежачих        │Комплексное             │        1350,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │полицейских" во дворах жилых   │благоустройство         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по         │

│   │     │домов N 160, 154 по            │внутриквартальных       │              │            │           │комплекса мэрии города     │благоустройству на сумму      │

│   │     │ул. Троллейной                 │территорий с установкой │              │            │           │Новосибирска, департамент  │3910,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │"лежачих полицейских"   │              │            │           │энергетики, жилищного и    │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Ленинского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│104│ 718 │Наладка уличного освещения по  │Включить в план работы  │        1000,0│Бюджет      │2009 -     │Администрация Ленинского   │Не выполнен.                  │

│   │     │ул. Сибсельмашевской           │Главного управления     │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска │В связи с недостаточностью    │

│   │     │                               │благоустройства и       │              │            │           │                           │бюджетных средств             │

│   │     │                               │озеленения и МУ         │              │            │           │                           │работы не производились.      │

│   │     │                               │"Горсвет" проектирование│              │            │           │                           │Выполнение работ будет        │

│   │     │                               │и строительство линии   │              │            │           │                           │запланировано на 2011 год     │

│   │     │                               │уличного освещения      │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│105│ 722 │Ремонт дороги по 1, 2 пер.     │Выполнить отсыпку щебня │         300,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Ленинского   │Выполнен в части 2010 года.   │

│   │     │Халтурина                      │                        │              │города      │           │района города Новосибирска │По 2-му пер. Халтурина        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │выполнены работы по укладке   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │асфальтового покрытия площадью│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │660 кв. м. на сумму 700,0 тыс.│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │рублей (бюджет города).       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2010,        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│106│ 747 │Ремонт кровли жилых домов по   │Провести ремонт кровли  │         260,0│Средства на │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│   │     │ул. Колхидской, 21, 25а        │                        │              │текущее     │           │жилищного и коммунального  │Исполнение наказа не          │

│   │     │                               │                        │              │содержание  │           │хозяйства города           │представляется возможным.     │

│   │     │                               │                        │              │жилого фонда│           │                           │УК ЗАО "Спас-Дом" проведен    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │осмотр технического состояния │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │кровель, определены дефекты   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │кровельного покрытия и        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │карнизных свесов, выполнены   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │сметные расчеты затрат.       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Собственники жилых помещений  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │не утвердили проведение       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ремонтов кровель за счет      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │текущего содержания (протокол │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │собрания имеется), в          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │результате были проведены     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │только работы по подготовке к │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │зимнему периоду               │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│107│ 749 │Ремонт дорог:                  │Выполнить ремонт дороги │       3800,0,│Бюджет      │2005 -     │Администрация Ленинского   │Перенесен.                    │

│   │     │1. Ул. Фасадная.               │по ул. Фасадной.        │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │2. Ул. Озерная (от трамвайной  │Ремонт остальных улиц   │              │            │<*>        │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │остановки),                    │будет выполняться в     │в т.ч. 2734,0 │Бюджет      │2010 г. <*>│                           │запланировано на 2012,        │

│   │     │ул. Халтурина,                 │соответствии с планом   │              │города      │           │                           │2014 годы                     │

│   │     │ул. Невельского (от конечной   │мероприятий по          │              │            │           │                           │                              │

│   │     │остановки "Западный ж/м"),     │благоустройству частного│              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Окинская,                  │сектора в 2006 -        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Олимпийская                │2008 гг.                │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович                                         │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│108│ 751 │Строительство новой школы на   │Согласно проекту        │      -       │Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │Береговом жилмассиве           │застройки Берегового    │              │города      │           │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │жилмассива запланировано│              │            │           │Новосибирска, департамент  │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │размещение двух школ    │              │            │           │экономики и финансов мэрии │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска        │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│109│ 752 │Создание детского              │Согласно проекту        │      -       │Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │спортивно-оздоровительного     │застройки Берегового    │              │города      │           │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │развлекательного комплекса на  │жилмассива запланировано│              │            │           │Новосибирска, департамент  │N 177 выполнение работ        │

│   │     │ул. Большевистской             │размещение детского     │              │            │           │образования, культуры,     │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │клуба, отдельно стоящего│              │            │           │спорта и молодежной        │                              │

│   │     │                               │бассейна. Включить в    │              │            │           │политики мэрии города      │                              │

│   │     │                               │план строительства на   │              │            │           │Новосибирска, департамент  │                              │

│   │     │                               │2008 - 2009 годы        │              │            │           │экономики и финансов мэрии │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска        │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│110│ 755 │Открыть подростковые клубы на  │Предусмотреть размещение│        5000,0│Привлеченные│2010 г. <*>│Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │Ключ-Камышенском плато         │клубов при застройке    │              │средства    │           │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │Ключ-Камышенского плато │              │            │           │Новосибирска               │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2011 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2015 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│111│ 757 │Благоустройство                │Согласно общегородскому │        3000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │внутриквартальных дорог:       │плану на 2005 -         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Установлен детский городок по │

│   │     │Ключ-Камышенское Плато, д. 1,  │2009 гг., принятому на  │              │            │           │комплекса мэрии города     │ул. Обской, 80/1, на сумму    │

│   │     │3, 4, 5, 7, и строительство    │сессии городского       │              │            │           │Новосибирска, департамент  │300,0 тыс. рублей.            │

│   │     │детских площадок по адресам:   │Совета, комплексное     │              │            │           │энергетики, жилищного и    │Выполнены работы по ремонту   │

│   │     │Ключ-Камышенское Плато, д. 1,  │благоустройство Ключ-   │              │            │           │коммунального хозяйства    │асфальтового покрытия по      │

│   │     │2, 3, 4, 5.                    │Камышенского Плато, 1,  │              │            │           │города, администрация      │адресам: Ключ-Камышенское     │

│   │     │Оборудовать конечную остановку │2, 3, 4, 5, 7, 10,      │              │            │           │Октябрьского района города │Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,  │

│   │     │пассажирского транспорта на    │запланировано на        │              │            │           │Новосибирска               │на общую сумму 4915,2 тыс.    │

│   │     │Ключ-Камышенском плато         │2009 год                │              │            │           │                           │рублей (бюджет города).       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Оборудован остановочный       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │павильон на остановке         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │общественного транспорта      │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Солодкин Александр Александрович                                        │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│112│ 775 │Выполнить внутриквартальное    │Произвести              │         800,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │благоустройство по ул.         │внутриквартальное       │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по ремонту │

│   │     │Грибоедова, 32                 │благоустройство         │              │            │           │комплекса мэрии города     │асфальтового покрытия на сумму│

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │1135,1 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Октябрьского района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                                          │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│113│ 785 │Выполнить комплексное          │Ул. Бориса Богаткова,   │        4000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │внутриквартальное              │205, 205/1, 205/2, 179  │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │благоустройство дорог по       │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │9417,7 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │ул. Бориса Богаткова при       │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │условии, что дороги не входят в│                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │земельный участок,             │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │принадлежащий ТСЖ              │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Октябрьского района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│114│ 791 │Ремонт кровель и подъездов:    │Произвести ремонт       │        6500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │ул. Бориса Богаткова, 163/2,   │кровель и подъездов     │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │163/3, 163/6, 165, 167, 169,   │                        │        6000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │171, 171/2, 171/3, 173, 175,   │                        │              │города      │           │администрация Октябрьского │запланировано на 2015 год     │

│   │     │181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, │                        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

│   │     │194/4, 194/6, 194/7, 194/8,    │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │194/9, 204, 206, 208, 209, 211;│                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34,  │                        │              │            │           │                           │                              │

│   │     │36                             │                        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│115│(180 │Решить вопрос по расселению    │Осуществить расселение  │В соответствии│Бюджет      │2008 -     │Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │<*>) │жилых домов 2-го Кирпичного    │                        │с Программой  │города,     │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │завода                         │                        │переселения   │привлеченные│<*>        │хозяйства города           │N 177 выполнение запланировано│

│   │     │                               │                        │граждан,      │средства    │           │                           │на 2011 - 2015 годы           │

│   │     │                               │                        │проживающих в │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │городе        │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │Новосибирске, │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │из ветхого и  │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │аварийного    │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │муниципального│            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │жилищного     │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │фонда на 2004 │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │- 2010 годы   │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│116│ 818 │Подключение к горячему         │Выполнить работы по     │        3640,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │водоснабжению, телефонизация   │подключению жилых домов │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │жилого массива Добролюбова,    │к горячему              │       25160,0│Бюджет      │2010 г. <*>│хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │Панфиловцев, Стофато, 3        │водоснабжению, построить│              │города      │           │администрация Октябрьского │запланировано на 2014 год     │

│   │     │                               │ЦТП, водовод, установить│              │            │           │района города Новосибирска │                              │

│   │     │                               │трансформатор и         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │проложить электрический │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │кабель                  │              │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                       Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                                        │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│117│ 822 │Снос ветхого жилья по:         │Снос произвести согласно│В соответствии│Бюджет      │2007 -     │Комитет по жилищным        │Перенесен.                    │

│   │     │ул. Аксенова, 13, 15,          │Программе переселения   │с Программой  │города,     │2010 гг.   │вопросам мэрии города      │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │ул. Марии Ульяновой, 10,       │граждан, проживающих в  │переселения   │привлеченные│<*>        │Новосибирска               │N 177 выполнение запланировано│

│   │     │ул. Красный Факел, 24,         │г. Новосибирске, из     │граждан,      │средства    │           │                           │на 2011 - 2015 годы           │

│   │     │ул. Первомайской, 92           │ветхого и аварийного    │проживающих в │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Тельмана, 3а               │муниципального жилого   │городе        │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Марии Ульяновой, 12        │фонда на 2004 - 2010 гг.│Новосибирске, │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Чапаева, 1                 │                        │из ветхого и  │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Ростовской, 18а            │                        │аварийного    │            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Чапаева, 1а                │                        │муниципального│            │           │                           │                              │

│   │     │ул. Чапаева, 17б               │                        │жилищного     │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │фонда на 2004 │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │- 2010 годы   │            │           │                           │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│118│ 834 │Реконструкция освещения улиц:  │Выполнить проектирование│         500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент транспорта и   │Перенесен.                    │

│   │     │Узорной, Березовой, Шукшина,   │и строительство         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │Ученической, Пришвина          │                        │        1600,0│Бюджет      │2010 г. <*>│комплекса мэрии города     │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │города      │           │Новосибирска, МУ "Горсвет" │запланировано на 2011 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│119│ 839 │Восстановление                 │Восстановление          │        1000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │внутриквартальных проездов по: │внутриквартальных       │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по всем    │

│   │     │ул. Березовой, ул. Шукшина,    │проездов по:            │              │            │           │комплекса мэрии города     │указанным проездам, в том     │

│   │     │ул. Ученической,               │ул. Березовой,          │              │            │           │Новосибирска, департамент  │числе по ул. Ученической, 1а, │

│   │     │ул. Пришвина                   │ул. Шукшина,            │              │            │           │энергетики, жилищного и    │на сумму 1082,1 тыс. рублей   │

│   │     │                               │ул. Ученической,        │              │            │           │коммунального хозяйства    │(бюджет города)               │

│   │     │                               │ул. Пришвина            │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Первомайского района города│                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│120│ (3) │Реконструкция зданий ГПТУ-51   │Осуществление           │         500,0│Бюджет      │2007 -     │Администрация Первомайского│Не выполнен.                  │

│   │     │под жилые помещения для        │реконструкции           │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска │Рассматривается вопрос        │

│   │     │работников бюджетной сферы     │                        │       40000,0│Привлеченные│           │                           │передачи здания Новосибирскому│

│   │     │                               │                        │              │средства    │           │                           │техникуму железнодорожного    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │транспорта - филиалу          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Сибирского государственного   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │университета путей сообщения. │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Выполнение работ будет        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2012 год     │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Советский район, избирательный округ N 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│121│ 860 │Расчищать подъезд для          │Проводить работу        │Согласно      │Бюджет      │2005 -     │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │транспорта к остановкам        │постоянно               │нормативам    │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Организована работа МУ "МДЭУ  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │Советского района" и мобильной│

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │бригады по графику в          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │соответствии с нормативами. В │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │зимний период работы          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │выполняются постоянно         │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│122│ 864 │Сделать удобную дорожную       │Выполнить и утвердить   │Будут         │Привлеченные│2008 -     │Администрация Советского   │Не выполнен.                  │

│   │     │развязку для транспорта и      │проект реконструкции    │определены    │средства    │2010 гг.   │района города Новосибирска │Для частичного решения        │

│   │     │пешеходов на пересечении пр.   │                        │после         │            │           │                           │проблемы на комиссии по       │

│   │     │Строителей и пр. Лаврентьева   │                        │разработки    │            │           │                           │безопасности дорожного        │

│   │     │                               │                        │проектно-     │            │           │                           │движения Главному управлению  │

│   │     │                               │                        │сметной       │            │           │                           │благоустройства и озеленения  │

│   │     │                               │                        │документации  │            │           │                           │мэрии города Новосибирска     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │поручено разработать схему    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │установки дублирующих         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │светофоров, что позволит      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │пешеходам безопасно переходить│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │проезжую часть. Выполнение    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 - 2013 годы              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│123│ 892 │Построить автомобильную дорогу,│Включено в ПДП жилого   │       18000,0│Привлеченные│2010 г. <*>│Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │которая соединит               │района Кирово.          │              │средства    │           │дорожно-благоустроительного│Выполнение наказа не          │

│   │     │ул. Золотодолинскую с жилым    │Выполнить, согласовать и│              │            │           │комплекса мэрии города     │представляется возможным в    │

│   │     │районом Кирово                 │утвердить проект с      │              │            │           │Новосибирска, администрация│связи с возражением СО РАН    │

│   │     │                               │мостом (значительные    │              │            │           │Советского района города   │                              │

│   │     │                               │уклоны оврага)          │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│124│ 907 │Содействовать в организации    │Выполнить и утвердить   │         200,0│Бюджет      │2008 -     │Администрация Советского   │Не выполнен.                  │

│   │     │освещения перехода от ст.      │проект необходимого     │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска │В связи с недостаточностью    │

│   │     │Береговая до ост. "Поселок     │благоустройства на      │         200,0│Привлеченные│           │                           │бюджетных средств работы не   │

│   │     │геологов" и улиц в поселке     │указанных территориях.  │              │средства    │           │                           │производились. Выполнение     │

│   │     │                               │Выполнить работы с      │              │            │           │                           │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │привлечением до 50%     │              │            │           │                           │2012 - 2015 годы              │

│   │     │                               │средств ЗСЖД            │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│125│ 912 │Построить                      │Определиться с местом и │Будут         │Привлеченные│2008 -     │Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │культурно-развлекательный центр│составом помещений,     │определены    │средства    │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │для детей и взрослых           │сформировать участок,   │после         │            │<*>        │Новосибирска, администрация│N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │выставить на торги,     │разработки    │            │           │Советского района города   │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │построить с долевым     │проектно-     │            │           │Новосибирска               │                              │

│   │     │                               │участием муниципалитета │сметной       │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │и получением            │документации  │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │соответствующих         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │(необходимых) площадей  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │(150 кв. м)             │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│126│ 913 │Клуб для подростков            │Предусмотрено наказом   │      -       │     -      │2008 -     │Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │                               │N 912                   │              │            │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │<*>        │Новосибирска, администрация│N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Советского района города   │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│127│ 916 │Построить в жилом районе Кирово│Выполнить и утвердить   │        1500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Советского   │Перенесен.                    │

│   │     │детские площадки               │проект необходимого     │              │города      │           │района города Новосибирска │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │благоустройства на      │        1500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │указанных территориях.  │              │города      │           │                           │запланировано на 2013 год     │

│   │     │                               │Выполнить работы        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│128│ 920 │Заасфальтировать дорогу,       │Выполнить               │         400,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │соединяющую жилые дома и       │благоустройство         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│В связи с недостаточностью    │

│   │     │остановку "Поселок геологов"   │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │бюджетных средств             │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │работы не производились.      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │Выполнение работ будет        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │запланировано на 2012 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │2015 годы                     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Советского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│129│ 923 │Сделать отмостки по ул. Боровая│Сделать отмостки        │        7700,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │Партия, 2, 3, 5, 9, 16         │                        │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Выполнены отмостки и работы по│

│   │     │                               │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │ремонту асфальтового покрытия │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │на сумму 7700,6 тыс. рублей   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │(бюджет города)               │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Советского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│130│ 930 │Ускорить снос ветхого жилья    │Подлежат сносу два дома │В соответствии│Привлеченные│2008 -     │Департамент строительства и│Перенесен.                    │

│   │     │                               │(24 квартиры).          │с Программой  │средства,   │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │Необходимо строительство│переселения   │бюджет      │<*>        │Новосибирска, администрация│N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │жилья под снос общей    │граждан,      │города      │           │Советского района города   │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │площадью 1200 кв. м     │проживающих   │            │           │Новосибирска, комитет по   │                              │

│   │     │                               │                        │в городе      │            │           │жилищным вопросам мэрии    │                              │

│   │     │                               │                        │Новосибирске, │            │           │города Новосибирска        │                              │

│   │     │                               │                        │из ветхого    │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │и аварийного  │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │муниципального│            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │жилищного     │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │фонда на      │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │2004 - 2010   │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │годы          │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│131│ 938 │Организовать отлов бродячих    │Обеспечить отлов по     │      -       │Бюджет      │2005 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │собак                          │своевременно поданным   │              │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Работы выполняются МБУ        │

│   │     │                               │через ОБО заявкам ТОС и │         100,0│            │2010 г.    │хозяйства города           │"Новосибирский центр по       │

│   │     │                               │ЖЭО и их содействие     │              │            │           │                           │проблемам домашних животных"  │

│   │     │                               │бригаде отлова          │              │            │           │                           │своевременно по заявкам       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │администраций районов города  │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│132│ 944 │Осветить улицы, в частности,   │Выполнить освещение     │          85,0│Бюджет      │2010 г.    │Администрация Советского   │Выполнен.                     │

│   │     │вдоль забора ДРСУ до трассы и в│                        │              │города      │           │района города Новосибирска,│Произведены работы на сумму   │

│   │     │частном секторе                │                        │              │            │           │МУ "Горсвет"               │85,0 тыс. рублей (бюджет      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │города)                       │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│133│ 946 │Обязать ЖЭУ-85 производить     │Обеспечить ЖЭУ-85       │         800,0│Средства на │2005 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │вывоз мусора и уборку снега    │необходимым количеством │              │текущее     │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │На вывоз ТБО заключен договор │

│   │     │своевременно                   │техники и средств на эти│              │содержание  │           │хозяйства города,          │с МУП "САХ". По заявкам       │

│   │     │                               │цели                    │              │жилого      │           │администрация Советского   │предоставляется техника для   │

│   │     │                               │                        │              │фонда,      │           │района города Новосибирска │вывоза крупногабаритного      │

│   │     │                               │                        │              │бюджет      │           │                           │мусора и уборки территории в  │

│   │     │                               │                        │              │города      │           │                           │зимнее время. Мусор и снег    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │вывозятся регулярно           │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│134│ 952 │Решить вопрос о введении       │МУП "ПАТП-3" по заявке  │      -       │     -      │2007 -     │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │дополнительного утреннего      │коррекционной школы     │              │            │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│МКП "КТО" по заявке школы     │

│   │     │школьного рейса                │осуществляет доставку   │              │            │           │комплекса мэрии города     │осуществляет рейс для         │

│   │     │                               │школьников к месту учебы│              │            │           │Новосибирска               │школьников к месту учебы с    │

│   │     │                               │с понедельника по       │              │            │           │                           │понедельника по субботу по    │

│   │     │                               │субботу                 │              │            │           │                           │маршруту N 72                 │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│135│ 973 │Осуществлять контроль за       │Внедрить методику оценки│      -       │     -      │2005 -     │Администрация              │Выполнен.                     │

│   │     │содержанием подъездов и их     │санитарного состояния   │              │            │2010 гг.   │Советского района города   │ТОС "Кирово" совместно с      │

│   │     │уборкой                        │территории и мест общего│              │            │           │Новосибирска               │ООО "ЖЭО-85" разработана и    │

│   │     │                               │пользования в домах.    │              │            │           │                           │внедрена методика оценки      │

│   │     │                               │Поощрение и наказание   │              │            │           │                           │санитарного состояния         │

│   │     │                               │ИТР проводить с учетом  │              │            │           │                           │подъездов                     │

│   │     │                               │значения и динамики     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │изменения этой оценки   │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│136│ 976 │Осуществлять контроль за       │Усилить контрольные     │      -       │Привлеченные│2005 -     │Администрация Советского   │Выполнен.                     │

│   │     │уборкой мусора вокруг магазинов│службы администрации    │              │средства    │2010 гг.   │района города Новосибирска │Специалистами администрации   │

│   │     │и на остановках                │(закрепленные           │              │            │           │                           │Советского района в течение   │

│   │     │                               │специальные автомобили  │              │            │           │                           │всего периода осуществлялись  │

│   │     │                               │за ОРАТИ и ОБО, плюс по │              │            │           │                           │рейды и контрольные осмотры   │

│   │     │                               │2 специалиста,          │              │            │           │                           │территорий.                   │

│   │     │                               │2 видеокамеры,          │              │            │           │                           │В 2010 году было составлено   │

│   │     │                               │2 компьютера) и         │              │            │           │                           │224 акта, по которым были     │

│   │     │                               │арендодателей           │              │            │           │                           │составлены протоколы об       │

│   │     │                               │численностью и          │              │            │           │                           │административных              │

│   │     │                               │техническими средствами │              │            │           │                           │правонарушениях. Выдано       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │263 предписания об устранении │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │выявленных нарушений          │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│137│ 979 │Организовать центр отдыха и    │Застройщику включить в  │Будут         │Привлеченные│2007 -     │Администрация Советского   │Перенесен.                    │

│   │     │культурного досуга для детей и │проект строительство    │определены    │средства    │2010 гг.   │района города Новосибирска │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │взрослых                       │торгового центра        │после         │            │<*>        │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │разработки    │            │           │                           │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │                        │проектно-     │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │сметной       │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │                        │документации  │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│138│ 980 │Построить детские городки и    │Выполнить и утвердить   │         200,0│Бюджет      │2010 гг.   │Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │спортплощадки                  │проекты                 │              │города      │<*>        │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │администрация Советского   │запланировано на 2011 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│139│ 982 │Способствовать трудоустройству │По окончании            │      -       │     -      │2005 -     │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│   │     │инвалидов по заключению МСЭ    │профессионального       │              │            │2010 гг.   │политике мэрии города      │В течение всего периода через │

│   │     │после окончания профтехучилища │училища инвалид         │              │            │           │Новосибирска               │ФГУ "Центр занятости          │

│   │     │                               │трудоустраивается на    │              │            │           │                           │населения" осуществлялось     │

│   │     │                               │общих основаниях по     │              │            │           │                           │трудоустройство инвалидов,    │

│   │     │                               │полученной профессии    │              │            │           │                           │проводились занятия по        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │профориентации,               │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │профессиональное обучение.    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │За 2010 год трудоустроено     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │33 человека, занятия по       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │профориентации прошли         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │17 человек, прошли            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │профессиональное обучение     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │6 человек. Отделением         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │социальной реабилитации       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │инвалидов МБУ "Комплексный    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │центр социального обслуживания│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │населения" оказано содействие │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │в трудоустройстве 36 человек. │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │В вузах обучаются 22 человека,│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │в прочих учебных заведениях - │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │6 человек                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│140│ 985 │Улучшить работу муниципального │Сезонные маршруты,      │      -       │Бюджет      │2005 -     │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │транспорта, увеличить          │обслуживаемые           │              │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Для МКП "КТО" приобретено     │

│   │     │количество автобусов, в т.ч. в │муниципальными          │              │            │           │комплекса мэрии города     │15 новых автобусов.           │

│   │     │садоводческих товариществах:   │предприятиями,          │              │            │           │Новосибирска, управление   │Выделялись автобусы на        │

│   │     │"Надежда", "Ключи", "Нива",    │обеспечены автобусами   │              │            │           │пассажирских перевозок     │сезонные маршруты для доставки│

│   │     │"Восток"                       │городского типа. На     │              │            │           │мэрии города Новосибирска  │садоводов                     │

│   │     │                               │указанных направлениях  │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │также привлекаются      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │немуниципальные         │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │перевозчики             │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│141│ 989 │Сделать бесплатными медицинские│По Программе            │      -       │     -      │2008 -     │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│   │     │операции молодым людям до 30   │государственных гарантий│              │            │2010 гг.   │политике мэрии города      │По Программе государственных  │

│   │     │лет                            │обязательного           │              │            │           │Новосибирска               │гарантий обязательного        │

│   │     │                               │медицинского страхования│              │            │           │                           │медицинского страхования      │

│   │     │                               │оперативное лечение     │              │            │           │                           │оперативное лечение населению │

│   │     │                               │населению проводится    │              │            │           │                           │проводится бесплатно          │

│   │     │                               │бесплатно               │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│142│ 996 │Сохранить пенсионерам          │В бюджете города        │      -       │     -      │2008 -     │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│   │     │бесплатный проезд              │предусматриваются       │              │            │2010 гг.   │политике мэрии города      │Производится муниципальная    │

│   │     │                               │средства для выдачи     │              │            │           │Новосибирска               │ежемесячная денежная выплата  │

│   │     │                               │пенсионерам, не имеющим │              │            │           │                           │на проезд всем пенсионерам    │

│   │     │                               │льгот, для приобретения │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │единого проездного      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │социального билета      │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│143│ (8) │Завершить ремонт системы       │Завершение ремонта      │        3000,0│Привлеченные│2007 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │электроснабжения               │                        │              │средства    │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Произведены работы по         │

│   │     │                               │                        │              │            │<*>        │хозяйства города           │строительству и ремонту систем│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │электроснабжения, в том числе │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │в 2010 году восстановлены     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │линии наружного освещения по  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Васильковской,            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Черемушной, ул. Боровая   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Партия, ул. Солнечногорской,  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │пер. Комсомольскому           │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                                          │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│144│1012 │Сделать дорогу с твердым       │Целесообразно выполнить │        1900,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │покрытием и освещение от жилых │нормальный пешеходный   │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Дорога выложена бетонными     │

│   │     │домов по ул. Вахтангова до школ│тротуар шириной 1,5 м,  │              │            │           │хозяйства города,          │плитами с устройством линии   │

│   │     │N 119 и 121                    │длиной 450 м до         │              │            │           │департамент транспорта и   │электроосвещения на сумму     │

│   │     │                               │ул. Тружеников по       │              │            │           │дорожно-благоустроительного│1900,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │                               │ул. Золоторожской с     │              │            │           │комплекса мэрии города     │города)                       │

│   │     │                               │устройством линии       │              │            │           │Новосибирска               │                              │

│   │     │                               │освещения               │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│145│1023 │Снос ветхого жилья - деревянных│Включено в проработку по│       41000,0│Привлеченные│2006 -     │Департамент строительства и│Не выполнен.                  │

│   │     │домов по ул. Российской,       │строительству 2-х домов │              │средства    │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │Жильцы деревянных домов       │

│   │     │Шатурской, Истринской          │на ул. Разъездной для   │              │            │           │Новосибирска, администрация│по ул. Истринской, 1, 3,      │

│   │     │                               │сноса первой очереди    │              │            │           │Советского района города   │ул. Российской, 31, 33,       │

│   │     │                               │(всего 256 квартир)     │              │            │           │Новосибирска               │переселены в девятиэтажный    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │жилой дом по ул. Рубиновой, 4.│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Прошел аукцион на участок по  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Шатурской под             │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │строительство переселенческого│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │жилого дома (Роснефтегазстрой-│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │АкадемИнвест). Снесен 1 ветхий│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │дом по ул. Российской         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(Роснефтегазстрой -           │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │АкадемИнвест). Завершение     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 - 2013 годы              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Советский район, избирательный округ N 37, депутат Караськов Александр Михайлович                                          │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│146│1073 │Установка мусорных баков       │Заключение договоров на │        1500,0│Бюджет      │2008 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │                               │вывоз ТБО со всеми      │              │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Установка мусорных баков      │

│   │     │                               │домовладельцами         │              │            │<*>        │хозяйства города,          │нецелесообразна. Вывоз твердых│

│   │     │                               │охватываемого сектора.  │              │            │           │администрация Советского   │бытовых отходов выполняется в │

│   │     │                               │Дотация на покрытие     │              │            │           │района города Новосибирска │соответствии с утвержденным   │

│   │     │                               │разницы в тарифах для   │              │            │           │                           │графиком.                     │

│   │     │                               │населения и фактических │              │            │           │                           │Заключены договоры со всеми   │

│   │     │                               │затрат                  │              │            │           │                           │домовладельцами, изъявившими  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │желание на вывоз мусора.      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Финансирование осуществляется │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │за счет средств населения и   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │средств, выделенных из бюджета│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │города на ликвидацию          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │несанкционированных свалок, на│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │сумму 478,0 тыс. рублей       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │(бюджет города). Решением     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Совета от 02.11.2010 N 177    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │выполнение планировалось на   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2011 год                      │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│147│ (4) │Провести капитальный ремонт    │Проведение капитального │        5500,0│Бюджет      │2008 -     │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │дороги по ул. Лесосечной от ж/д│ремонта                 │              │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Произведен капитальный ремонт │

│   │     │переезда до ул. Экваторной и   │                        │              │            │<*>        │комплекса мэрии города     │дороги по ул. Лесосечной на   │

│   │     │обустройство прилегающих       │                        │              │            │           │Новосибирска               │сумму 10470,0 тыс. рублей     │

│   │     │территорий                     │                        │              │            │           │                           │(бюджет города).              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Завершение работ будет        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2012 -       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2014 годы                     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│148│ (5) │Провести поэтапную             │Внесение изменений в    │       22000,0│Бюджет      │2007 -     │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│   │     │гидротехническую очистку русла │проектную документацию. │              │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Исполнение наказа в полном    │

│   │     │реки Нижняя Ельцовка и         │Выполнение работ        │              │            │<*>        │комплекса мэрии города     │объеме невозможно по          │

│   │     │устранить последствия          │                        │              │            │           │Новосибирска               │техническим причинам: в связи │

│   │     │подтопления жилого фонда       │                        │              │            │           │                           │с тем, что на территории      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │садового общества строения    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │расположены в непосредственной│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │близости от реки, отсутствует │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │техническая возможность для   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │работы механизмов. В 2008 -   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2009 гг. выполнена поэтапная  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │гидротехническая расчистка    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │русла реки Нижняя Ельцовка от │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │здания детского сада N 488 до │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │садоводческого общества       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │"Ивушка". Подтопление         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │индивидуального жилищного     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │фонда исключено               │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│149│ (6) │Обеспечить водоснабжением и    │Выполнение работ        │        2200,0│Бюджет      │2007 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │электроосвещением улицы        │                        │              │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Проводится плановое           │

│   │     │частного сектора согласно      │                        │              │            │           │хозяйства города,          │обслуживание: замена          │

│   │     │нормам и требованиям           │                        │              │            │           │департамент транспорта и   │перегоревших ламп, ремонт     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │дорожно-благоустроительного│светильников, устранение      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │повреждений линий             │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, МУП          │электроосвещения. Объем       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │"Горводоканал", МУ         │финансирования выполненных    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │"Горсвет", администрация   │работ составил 2000,0 тыс.    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Советского района города   │рублей (бюджет города)        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Советский район, избирательный округ N 38, депутат Казак Анатолий Альбертович                                            │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│150│1082 │Оборудовать тротуар для        │Оборудование тротуара   │         100,0│Бюджет      │2009 -     │Департамент транспорта и   │Перенесен.                    │

│   │     │пешеходов по ул. Молодости от  │шириной 1 м и длиной    │              │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │светофора по ул. Варшавской    │1150 м, также в случае  │              │            │<*>        │комплекса мэрии города     │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │реконструкции дороги по │              │            │           │Новосибирска, Главное      │запланировано на 2013 год     │

│   │     │                               │ул. Молодости           │              │            │           │управление благоустройства │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │и озеленения мэрии города  │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, администрация│                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Советского района города   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│151│1083 │Обустроить тротуары для        │Устройство тротуара     │         100,0│Бюджет      │2009 -     │Департамент транспорта и   │Перенесен.                    │

│   │     │пешеходов по улицам:           │шириной 1 метр и длиной │              │города      │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │Ветлужской, Гидромонтажной и   │соответственно по       │              │            │<*>        │комплекса мэрии города     │N 177 выполнение работ        │

│   │     │между домами N 7, 9 и 14, 16 по│улицам: Ветлужской -    │              │            │           │Новосибирска, Главное      │запланировано на 2014 год     │

│   │     │ул. Динамовцев                 │420 метров,             │              │            │           │управление благоустройства │                              │

│   │     │                               │Гидромонтажной -        │              │            │           │и озеленения мэрии города  │                              │

│   │     │                               │1020 метров,            │              │            │           │Новосибирска, администрация│                              │

│   │     │                               │Динамовцев - 270 метров │              │            │           │Советского района города   │                              │

│   │     │                               │включалось в проект     │              │            │           │Новосибирска               │                              │

│   │     │                               │плана на 2005 год -     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │отклонено ГУБО. Тротуар │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │на Динамовцев - при     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │устройстве дороги       │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│152│1085 │Содействовать в проектировании │Засыпка котлована,      │      180000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент образования,   │Перенесен.                    │

│   │     │и строительстве пристройки к   │благоустройство.        │              │города      │           │культуры, спорта и         │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │школе N 112                    │Включить в план         │              │            │           │молодежной политики мэрии  │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │социально-экономического│              │            │           │города Новосибирска        │запланировано на 2013 год     │

│   │     │                               │развития 2006 года      │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│153│1088 │Капитальный ремонт жилых домов │Выполнить капитальный   │        2000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │больничного городка            │ремонт                  │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │        1000,0│Бюджет      │2010 г. <*>│хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │города      │           │администрация Советского   │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│154│1093 │Обезопасить пешеходный переход │Обустройство пешеходного│           8,0│Бюджет      │2010 г.    │Администрация Советского   │Выполнен.                     │

│   │     │в районе ТСЖ "Приморский" через│перехода                │              │города      │           │района города Новосибирска │Установлен знак пешеходного   │

│   │     │ул. Приморскую                 │                        │              │            │           │                           │перехода, нанесена            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │горизонтальная разметка       │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│155│1094 │Обустроить ул. Динамовцев      │Строительство дорожного │Будут         │Привлеченные│2007 -     │Департамент строительства и│Не выполнен.                  │

│   │     │                               │полотна и тротуара      │определены    │средства    │2010 гг.   │архитектуры мэрии города   │Строительство дорожного       │

│   │     │                               │длиной 1120 п. м по     │после         │            │           │Новосибирска, администрация│полотна и тротуара по         │

│   │     │                               │ул. Динамовцев включено │разработки    │            │           │Советского района города   │ул. Динамовцев (от            │

│   │     │                               │в технические условия   │проектно-     │            │           │Новосибирска               │ул. Приморской) выполнено в   │

│   │     │                               │застройщику по          │сметной       │            │           │                           │рамках технических условий    │

│   │     │                               │стройплощадке на        │документации  │            │           │                           │застройщику (ООО "Билд"). В   │

│   │     │                               │ул. Динамовцев          │              │            │           │                           │настоящее время сформирован   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │земельный участок под         │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │строительство нового дома.    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Оставшаяся часть              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Динамовцев (до            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Гидромонтажной) будет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │включена в технические условия│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │новому застройщику. Завершение│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │работ будет запланировано на  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │2012 - 2015 годы              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│156│1095 │Взять под контроль и оказать   │Включение в план        │      -       │     -      │2007 -     │Департамент промышленности,│Выполнен.                     │

│   │     │необходимое содействие в       │мероприятий не          │              │            │2010 гг.   │инноваций и                │В 2010 году проведен 9-й      │

│   │     │развитии профессиональной      │целесообразно.          │              │            │           │предпринимательства мэрии  │конкурс профессионального     │

│   │     │подготовки рабочих кадров      │Предложение находится в │              │            │           │города Новосибирска        │мастерства "Рабочий года" по  │

│   │     │                               │стадии реализации.      │              │            │           │                           │специальностям: токарь,       │

│   │     │                               │Решением городского     │              │            │           │                           │фрезеровщик на базе ОАО "ИПФ".│

│   │     │                               │Совета от 17.09.2003    │              │            │           │                           │В конкурсе приняли участие 9  │

│   │     │                               │N 293 принята Программа │              │            │           │                           │предприятий района            │

│   │     │                               │содействия занятости    │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │населения в             │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │г. Новосибирске на      │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │2004 - 2006 годы        │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│157│1098 │Отстаивать: минимальная        │Рассмотреть возможность │      -       │     -      │2007 -     │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│   │     │зарплата и пенсия не должны    │реализации наказа       │              │            │2010 гг.   │политике мэрии города      │Выполняется в рамках          │

│   │     │быть ниже прожиточного минимума│совместно с депутатом   │              │            │           │Новосибирска               │полномочий субъекта Российской│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Федерации и Пенсионного фонда │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Российской Федерации          │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│158│1099 │Ужесточить санкции в борьбе с  │Рассмотреть возможность │      -       │     -      │2007 -     │Управление общественных    │Выполнен.                     │

│   │     │незаконным оборотом наркотиков │реализации наказа       │              │            │2010 гг.   │связей мэрии города        │Регулярно проводятся рейды    │

│   │     │и винно-водочных изделий       │совместно с депутатом   │              │            │           │Новосибирска и             │сотрудников правоохранительных│

│   │     │                               │                        │              │            │           │взаимодействию с           │органов и общественности по   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │административными органами │выявлению мест незаконной     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │продажи алкогольной продукции │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │и наркотических средств.      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Возбуждаются уголовные дела,  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │связанные с незаконным        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │оборотом наркотиков, и        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │направляются материалы в суд  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │для привлечения виновных к    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ответственности               │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│159│1100 │Отстаивать развитие            │Реализация ГУКП         │Согласно      │     -      │2006 -     │Департамент промышленности,│Выполнен.                     │

│   │     │отечественной науки,           │"Территория научно-     │программе     │            │2010 гг.   │науки и технологий мэрии   │Проведены совещания с         │

│   │     │промышленности и местных       │технического развития - │              │            │           │города Новосибирска,       │представителями инновационного│

│   │     │товаропроизводителей           │Технополис Новосибирск" │              │            │           │администрация Советского   │бизнеса по следующим темам:   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │- строительство офисно-       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │производственных площадей в   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │инновационном кампусе по      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │ул. Тимакова, Сиреневой;      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │- возможные меры поддержки    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │инновационного бизнеса со     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │стороны муниципалитета;       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │- перспективы инновационного  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │развития территории Северный  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │проезд - Бердское шоссе и пр. │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│160│1101 │Решить вопрос в районе по      │Отыскать полигон для    │       15000,0│Бюджет      │2007 -     │Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │мусороотвалу и переработке     │вывоза ТБО левобережной │              │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │мусора                         │и правобережной частей  │              │            │<*>        │хозяйства города           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │района                  │              │            │           │                           │запланировано на 2015 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│161│1109 │Улицу Приморскую сделать       │Улица городского        │        7450,0│Бюджет      │2008 -     │Администрация Советского   │Перенесен.                    │

│   │     │красивым въездом на ОбьГЭС, для│значения (со статусом   │              │города      │2010 гг.   │района города Новосибирска,│Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │чего реконструировать частные  │территориальной).       │              │            │<*>        │Главное управление         │N 177 выполнение работ        │

│   │     │автостоянки, произвести чистку │Включить в план СЭР     │              │            │           │благоустройства и          │запланировано на 2014 год     │

│   │     │старых и посадку новых деревьев│реконструкцию ул.       │              │            │           │озеленения мэрии города    │                              │

│   │     │                               │Приморской с расширением│              │            │           │Новосибирска               │                              │

│   │     │                               │1350 м проезжей части до│              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │7,5 м и устройством     │              │            │           │                           │                              │

│   │     │                               │тротуара 1,5 м          │              │            │           │                           │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│162│1118 │Укладка дорог в пос. Плановый  │Грейдирование и отсыпка │         100,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Администрация Советского   │Перенесен.                    │

│   │     │                               │щебнем основных дорог   │              │города      │           │района города Новосибирска │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │частного сектора        │              │            │           │                           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │пос. Плановый. Работа   │              │            │           │                           │запланировано на 2012 -       │

│   │     │                               │планируется поэтапно    │              │            │           │                           │2014 годы                     │

├───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                                           │

├───┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│163│1134 │Провести текущий ремонт дома   │Выполнить текущий ремонт│        1500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │N 2 по ул. Крылова             │                        │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │хозяйства города           │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │запланировано на 2013 год     │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│164│1143 │Провести ремонт фасада дома    │Ремонт фасада           │        1000,0│Бюджет      │2009 -     │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│   │     │N 83 по ул. Семьи Шамшиных     │                        │              │города      │2010 гг.   │жилищного и коммунального  │Выполнены ремонт фасада и     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │хозяйства города           │замена коммуникаций на сумму  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │961,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │города).                      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │Выполнены дополнительные      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │работы по ремонту цокольной   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │части дома на сумму 20,0 тыс. │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │рублей (бюджет города)        │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│165│1163 │Отремонтировать кровлю дома    │Текущий ремонт          │         500,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │N 30 по Красному проспекту     │                        │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │администрация Центрального │запланировано на 2013 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│166│1165 │Осуществить благоустроительные │Осуществить             │        1020,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │работы во дворе дома N 21 по   │благоустроительные      │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │ул. Свердлова                  │работы                  │              │            │           │комплекса мэрии города     │867,3 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│167│1166 │Осуществить благоустройство    │Осуществить             │         600,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │двора дома N 4 по              │благоустройство двора   │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │ул. Сибревкома, в том числе    │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │908,4 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │обустроить детскую площадку    │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│168│1168 │Осуществить благоустроительные │Произвести              │         450,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │работы во дворе дома N 11 по   │благоустроительные      │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │ул. Каинской                   │работы                  │              │            │           │комплекса мэрии города     │368,2 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│169│1173 │Построить детскую площадку во  │Построить детскую       │         200,0│Бюджет      │2010 г. <*>│Департамент энергетики,    │Перенесен.                    │

│   │     │дворе дома N 7 по ул. Крылова  │площадку                │              │города      │           │жилищного и коммунального  │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │хозяйства города,          │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │администрация Центрального │запланировано на 2014 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │района города Новосибирска │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│170│1176 │Благоустроить дворовую         │Благоустроить дворовую  │         880,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │территорию дома N 11 по        │территорию дома         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │ул. Свердлова                  │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │684,4 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│171│1177 │Произвести благоустройство     │Произвести              │        1000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │дворовой территории дома N 83  │благоустройство дворовой│              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │по ул. С. Шамшиных             │территории дома         │              │            │           │комплекса мэрии города     │570,1 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│172│1187 │Выполнить работы по            │Выполнить работы по     │         500,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │благоустройству придомовой     │благоустройству         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │территории домов N 3, 7 по     │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │349,7 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │ул. Трудовой                   │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│173│1189 │Выполнить работы по            │Выполнить работы по     │         860,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │благоустройству придомовой     │благоустройству         │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │территории дома N 54 по        │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │952,3 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │ул. Каменской (в частности,    │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │обустроить детскую площадку)   │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│174│1192 │Ремонт отмостки и входов дома  │Текущий ремонт          │        1000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │N 82 по ул. Каменской          │                        │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по ремонту │

│   │     │                               │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │на сумму 561,2 тыс. рублей    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │(бюджет города)               │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│175│1204 │Благоустройство во дворе дома  │Благоустройство         │        1000,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │N 70 по Красному проспекту     │                        │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │комплекса мэрии города     │631,8 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│176│1210 │Выполнить благоустроительные   │Выполнить               │         450,0│Бюджет      │2010 г.    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │работы во дворе дома N 35 по   │благоустроительные      │              │города      │           │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│   │     │ул. Орджоникидзе               │работы                  │              │            │           │комплекса мэрии города     │525,4 тыс. рублей (бюджет     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска, департамент  │города)                       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │энергетики, жилищного и    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │коммунального хозяйства    │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города, администрация      │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Центрального района города │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │Новосибирска               │                              │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│177│1226 │Принять меры по распространению│Департаменту транспорта │      -       │     -      │2005 -     │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│   │     │действия проездных билетов на  │и дорожно-              │              │            │2010 гг.   │дорожно-благоустроительного│Предоставлено право проезда по│

│   │     │коммерческий транспорт         │благоустроительного     │              │            │           │комплекса мэрии города     │бесконтактной                 │

│   │     │                               │комплекса мэрии         │              │            │           │Новосибирска               │микропроцессорной карте       │

│   │     │                               │проработать данный      │              │            │           │                           │"Социальная карта" на         │

│   │     │                               │вопрос                  │              │            │           │                           │50 маршрутах 671 единицы      │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │подвижного состава            │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │перевозчиков различной формы  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │собственности. Бесконтактная  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │микропроцессорная карта "Карта│

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │студента", "Карта школьника"  │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │действует на 42 маршрутах 486 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │единиц подвижного состава,    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │бесконтактная                 │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │микропроцессорная карта       │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │"Единая транспортная карта"   │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │принимается к оплате на 48    │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │маршрутах 549 единиц          │

│   │     │                               │                        │              │            │           │                           │подвижного состава            │

├───┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│178│1233 │Провести капитальный ремонт    │Выполнить капитальный   │       60000,0│Бюджет      │2006 -     │Департамент образования,   │Перенесен.                    │

│   │     │школы N 99 и построить для нее │ремонт                  │              │города      │2010 гг.   │культуры, спорта и         │Решением Совета от 02.11.2010 │

│   │     │актовый зал                    │                        │              │            │<*>        │молодежной политики мэрии  │N 177 выполнение работ        │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска, МУ    │запланировано на 2015 год     │

│   │     │                               │                        │              │            │           │города Новосибирска        │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │"Управление капитального   │                              │

│   │     │                               │                        │              │            │           │строительства"             │                              │

└───┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> - окончание срока выполнения планируется в 2011 - 2015 годах.

# Приложение 2

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.05.2011 N 392

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2010 ГОДУ, ДАННЫХ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПЯТОГО СОЗЫВА

┌──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│N │N      │ Содержание наказа избирателей │     Мероприятия по     │   Общая    │Источник    │Сроки     │ Ответственный исполнитель │    Отметка об исполнении     │

│п.│наказа │                               │   реализации наказа    │ стоимость  │финанси-    │реализации│                           │                              │

│  │избира-│                               │      избирателей       │ реализации │рования <*> │наказа    │                           │                              │

│  │телей  │                               │                        │   наказа   │            │избирате- │                           │                              │

│  │       │                               │                        │избирателей,│            │лей, год  │                           │                              │

│  │       │                               │                        │тыс. рублей │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1 │   2   │               3               │           4            │     5      │     6      │    7     │             8             │              9               │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович                                           │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│1 │   3   │Осуществить ремонт здания МБОУ │Проработка с инвесторами│     -      │     -      │2010      │Главное управление         │Не выполнен.                  │

│  │       │СОШ N 82, в том числе:         │вопроса о комплексном   │            │            │          │образования мэрии города   │Ведется работа по поиску      │

│  │       │выполнить ремонт спортивных    │ремонте МБОУ СОШ N 82   │            │            │          │Новосибирска, администрация│потенциального инвестора по   │

│  │       │раздевалок;                    │                        │            │            │          │Дзержинского района города │ремонту учреждения. Выполнение│

│  │       │выполнить ремонт сантехнических│                        │            │            │          │Новосибирска               │работ будет запланировано на  │

│  │       │коммуникаций; осуществить      │                        │            │            │          │                           │2012 - 2015 годы              │

│  │       │ремонт фасада;                 │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │выполнить ремонт фундамента    │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │здания;                        │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │восстановить ограждение        │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │территории школы.              │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │Переоборудовать помещение      │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │буфета школы в столовую.       │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │Выполнить пристройку           │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │спортивного зала МБОУ СОШ N 82 │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│2 │   5   │Осуществить ремонт здания МБОУ │Ремонт фасада и         │       500,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Не выполнен.                  │

│  │       │"Вечерняя (сменная) школа      │ограждения территории   │            │города      │          │образования мэрии города   │В связи с недостаточностью    │

│  │       │N 26", в том числе: ремонт     │школы                   │            │            │          │Новосибирска, администрация│бюджетных средств работы не   │

│  │       │фасада и ограждения кровли;    │                        │            │            │          │Дзержинского района города │производились. Выполнение     │

│  │       │ремонт буфета школы;           │                        │            │            │          │Новосибирска               │работ будет запланировано на  │

│  │       │восстановить ограждение        │                        │            │            │          │                           │2013 год                      │

│  │       │территории школы               │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич                                            │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│3 │02-0004│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги           │    19000,0,│Бюджет      │2010, 2015│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │ул. Новая Заря от              │                        │в т.ч.      │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │ул. Авиастроителей, 31, 33, до │                        │      8000,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │ул. Авиастроителей на участке │

│  │       │ул. Дениса Давыдова, 11, 13    │                        │            │            │          │Новосибирска               │от ул. Трикотажной до ул. 25  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │лет Октября на сумму 10506,0  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │тыс. рублей (бюджет города)   │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│4 │02-0007│Установить ограждение сквера у │Установка ограждения    │      1000,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │МУК "Детский дом культуры      │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Ограждение установлено        │

│  │       │им. М.И. Калинина"             │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │полностью. Затрачено 2300,0   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │тыс. рублей (бюджет города)   │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                                             │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│5 │04-0034│Оказать содействие в устранении│Анализ и решение        │     -      │     -      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │автомобильных пробок по        │проблемы с              │            │            │          │дорожно-благоустроительного│Произведена установка дорожных│

│  │       │ул. Индустриальной             │автомобильными пробками │            │            │          │комплекса мэрии города     │знаков, определяющих приоритет│

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │проезда перекрестка улиц      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Индустриальной -              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Электрозаводской. В настоящее │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │время готовится проектно-     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │сметная документация по       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │строительству проезда от      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Индустриальной до         │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Трикотажной               │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Похил Юрий Николаевич                                           │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│6 │05-0005│Открыть второй выход           │Второй выход            │     -      │     -      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │метрополитена на станции       │предусмотрен проектом и │            │            │          │дорожно-благоустроительного│В связи с отсутствием         │

│  │       │"Площадь Гарина-Михайловского" │будет открыт по         │            │            │          │комплекса мэрии города     │технической возможности       │

│  │       │                               │завершении строительства│            │            │          │Новосибирска, администрация│открытие выхода в 2010 году не│

│  │       │                               │                        │            │            │          │Железнодорожного района    │производилось. Выполнение     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │города Новосибирска        │работ будет запланировано на  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2012 год                      │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│7 │05-0012│Продолжить замену старых окон  │Замена оконных блоков   │       550,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │на новые в МБОУ СОШ N 3        │                        │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму   │

│  │       │(осталось 30 шт.)              │                        │            │            │          │Новосибирска               │850,0 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│8 │05-0013│Осуществить ремонт помещения и │Ремонт и оборудование   │       100,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │его оснащение оборудованием в  │процедурного кабинета   │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму   │

│  │       │процедурном кабинете МБОУ СОШ  │                        │            │            │          │Новосибирска               │100,0 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │N 3                            │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич                                        │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│9 │06-0004│Выполнить благоустройство      │Благоустройство         │      3000,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │дворов домов по ул.            │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │Владимировской, 12, 14, 16.    │территорий              │            │            │          │хозяйства города           │3002,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │Оборудовать места стоянки для  │                        │            │            │          │                           │города)                       │

│  │       │машин во дворах                │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│10│06-0005│Выполнить благоустройство      │Благоустройство         │       900,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │территории двора дома по       │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │ул. Омской, 89а                │территорий              │            │            │          │хозяйства города,          │475,0 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │администрация              │города)                       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Железнодорожного района    │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │города Новосибирска        │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│11│06-0013│Отремонтировать разбитый       │Ремонт дороги           │       500,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │участок дороги от              │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Отремонтирована дорога от     │

│  │       │Владимировского спуска (частный│                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │Владимировского спуска до     │

│  │       │сектор) до Больничного         │                        │            │            │          │Новосибирска               │ул. Саратовской площадью      │

│  │       │переулка, от ул. Майской до    │                        │            │            │          │                           │3000 кв. метров на сумму      │

│  │       │ул. Затонной                   │                        │            │            │          │                           │2790,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│12│06-0014│Выполнить благоустройство по   │Благоустройство         │      3000,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │адресу: Владимировский спуск в │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │частном секторе                │территорий              │            │            │          │хозяйства города           │2790,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│13│06-0025│Отремонтировать дорогу по      │Рассмотрение возможности│     -      │     -      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │ул. 1-я Ельцовка               │ремонта, т.к. данная    │            │            │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы по текущему│

│  │       │                               │территория является     │            │            │          │хозяйства города,          │ремонту асфальтового покрытия │

│  │       │                               │промышленной зоной      │            │            │          │администрация              │и ямочный ремонт              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Железнодорожного района    │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │города Новосибирска        │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│14│  13д  │Осуществить ремонт дорог и     │Проведение отсыпки,     │     4070,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │благоустройство улиц частного  │грейдирование,          │в т.ч.:     │города      │2012      │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт проезда от  │

│  │       │сектора: ул. Сургутской,       │устройство тротуаров,   │      3000,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │Владимировского спуска до     │

│  │       │ул. Владивостокской, проезда от│частичное               │            │            │          │Новосибирска, департамент  │ул. Саратовской на сумму      │

│  │       │Владимировского спуска до      │асфальтирование дорог   │            │            │          │энергетики, жилищного и    │2790,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │ул. Саратовской и других       │                        │            │            │          │коммунального хозяйства    │города)                       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │города, администрация      │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Железнодорожного района    │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │города Новосибирска        │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│15│  16д  │Ограничить сквозное движение   │Установка знаков,       │       490,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │автотранспорта (объезд         │устройство              │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│В дислокацию горизонтальной   │

│  │       │светофора на перекрестке       │принудительного снижения│            │            │          │комплекса мэрии города     │дорожной разметки по          │

│  │       │Владимировский спуск -         │скорости: по            │            │            │          │Новосибирска, администрация│ул. Владимировской внесены    │

│  │       │ул. Владимировская) по дворам  │ул. Владимировской и    │            │            │          │Железнодорожного района    │изменения с исключением       │

│  │       │домов N 5, 7 по                │ул. 2-й Владимировской, │            │            │          │города Новосибирска        │разрыва в линии 1.3 "Двойная  │

│  │       │ул. Владимировской и           │по ул. Ногина (в        │            │            │          │                           │сплошная" в районе домов N 5, │

│  │       │большегрузных автомобилей по   │границах округа)        │            │            │          │                           │7, что исключает возможность  │

│  │       │ул. 2-й Владимировской,        │                        │            │            │          │                           │объезда светофорного объекта  │

│  │       │ул. Ногина                     │                        │            │            │          │                           │"Владимировский спуск -       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Владимировская". Произведен   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ремонт проезжей части по ул.  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Ногина с ее расширением, что  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │привело к нецелесообразности  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │установки дорожных знаков,    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │запрещающих проезд грузовых   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │транспортных средств          │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│16│07-0019│Выполнить благоустройство      │Благоустройство         │      2106,5│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │территории, ремонт дорожного   │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │покрытия во дворе дома по      │территорий              │            │            │          │хозяйства города           │2106,5 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │ул. Кропоткина, 267            │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│17│07-0020│Выполнить ремонт               │Благоустройство         │      2403,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │внутриквартальной дороги возле │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │дома по ул. Кропоткина, 269    │территорий              │            │            │          │хозяйства города           │2403,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│18│07-0032│Перенести детскую площадку по  │Перенос детской площадки│        50,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│  │       │ул. Рельсовой, 2, от           │                        │            │города      │          │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью    │

│  │       │теплотрассы и контейнерной     │                        │            │            │          │хозяйства города           │бюджетных средств работы не   │

│  │       │площадки                       │                        │            │            │          │                           │производились. Выполнение     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │работ предусмотрено в         │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2011 году, в решение Совета от│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │02.11.2010 N 177 будут        │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │подготовлены необходимые      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │изменения                     │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович                                         │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│19│08-0006│Оборудовать павильон для       │Оборудование остановки  │       120,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │пассажиров на остановке        │общественного транспорта│            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Павильон установлен. Выполнены│

│  │       │общественного транспорта "Дом  │павильоном для          │            │            │          │комплекса мэрии города     │работы на сумму 120,0 тыс.    │

│  │       │культуры им. Кирова" в сторону │пассажиров              │            │            │          │Новосибирска               │рублей (бюджет города)        │

│  │       │Парка культуры и отдыха        │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │"Заельцовский парк"            │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                                           │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│20│09-0012│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги           │     6400,0,│Бюджет      │2010, 2012│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │ул. Ереванской от Мочищенского │                        │в т.ч.:     │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт участка     │

│  │       │шоссе до ул. Жуковского        │                        │      3500,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │дороги по ул. Ереванской от   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │ул. Жуковского до котельной на│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │сумму 3500,0 тыс. рублей      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович                                         │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│21│10-0010│Выполнить освещение и          │Установка освещения и   │       600,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │заасфальтировать пешеходную    │асфальтирование дорожки │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Освещение дорожки имеется.    │

│  │       │дорожку от стадиона "Сибирь" до│                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │Выполнение работ по           │

│  │       │ул. Новой                      │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│асфальтированию дорожки будет │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Заельцовского района города│запланировано на 2012 год     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │                              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич                                         │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│22│11-0004│Выполнить строительство пяти и │Строительство 5 и       │      1350,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Не выполнен.                  │

│  │       │реконструировать семь теневых  │реконструкция 7 теневых │            │города      │          │образования мэрии города   │В связи с недостаточностью    │

│  │       │навесов МБДОУ "Детский сад     │навесов                 │            │            │          │Новосибирска               │бюджетных средств работы не   │

│  │       │N 491"                         │                        │            │            │          │                           │производились. Выполнение     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │работ будет запланировано на  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2011 - 2013 годы              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович                                         │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│23│14-0002│Провести частичный ремонт      │Частичный ремонт кровли │       500,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │кровли МБОУ СОШ N 8            │                        │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведен частичный ремонт   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │кровли на сумму 160,0 тыс.    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │рублей (бюджет города)        │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│24│14-0023│Выполнить работы по            │Капитальный ремонт      │      1800,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │капитальному ремонту дороги по │ул. Свечникова          │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │ул. Свечникова                 │(3180 кв. м)            │            │            │          │комплекса мэрии города     │ул. Свечникова на сумму       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │1800,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│25│14-0034│Выполнить работы по            │Благоустройство         │     59401,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│  │       │благоустройству                │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │В связи с недостаточностью    │

│  │       │внутриквартальных территорий по│территорий              │            │            │          │хозяйства города           │бюджетных средств работы не   │

│  │       │адресам: ул. Родники, 6/1, 6,  │                        │            │            │          │                           │производились. Выполнение     │

│  │       │3/1, 3/2, 3, 10, 1/1,          │                        │            │            │          │                           │работ по ул. Кочубея, 1, 3, 5,│

│  │       │ул. Свечникова, 7, 9,          │                        │            │            │          │                           │ул. Тюленина, 1, предусмотрено│

│  │       │ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13,│                        │            │            │          │                           │в 2011 году, по остальным     │

│  │       │ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11,   │                        │            │            │          │                           │адресам выполнение работ будет│

│  │       │ул. Тюленина, 1                │                        │            │            │          │                           │запланировано на 2011 -       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2015 годы, в решение Совета от│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │02.11.2010 N 177 будут        │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │подготовлены необходимые      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │изменения                     │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│26│  7д   │Организовать зону отдыха в     │1. Разработка проектно- │     4700,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │микрорайоне "Снегири" на       │сметной документации    │в т.ч.:     │города      │2011      │дорожно-благоустроительного│Зона отдыха организована МУ   │

│  │       │площадке, прилегающей к        │оборудования            │       600,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │"Горзеленхоз". Высажены       │

│  │       │территории Специальной         │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│деревья, кустарники, обустроен│

│  │       │коррекционной школы N 31 в     │                        │            │            │          │Калининского района города │газон, установлены вазоны,    │

│  │       │районе домов N 5, 7 по         │                        │            │            │          │Новосибирска               │садовые диваны и урны.        │

│  │       │ул. Рассветной                 │                        │            │            │          │                           │Разработан проект фонтана.    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Затрачено 1446,0 тыс. рублей  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│27│15-0031│Выполнить асфальтирование      │Капитальный ремонт      │     3700,0,│Бюджет      │2010, 2015│Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │дороги от Спорткомплекса       │дороги (2640 кв. м)     │в т.ч.:     │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведено асфальтирование   │

│  │       │(ул. Новоуральская, 15/5) до   │                        │      2000,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │дороги от Спорткомплекса до   │

│  │       │центральной магистрали         │                        │            │            │          │Новосибирска               │ул. Новоуральской на сумму    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2000,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│28│15-0032│Выполнить асфальтирование      │Капитальный ремонт      │    10000,0,│Бюджет      │2010, 2012│Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │центральной магистрали         │дороги (3300,0 кв. м)   │в т.ч.:     │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт             │

│  │       │(ул. Новоуральская)            │                        │      2000,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │ул. Новоуральской на сумму    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │15000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│29│16-0073│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт      │     5920,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │дороги с отсыпкой              │дороги с отсыпкой       │в т.ч.:     │города      │2013      │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │песчано-гравийной смесью: 6-й, │песчано-гравийной смесью│       760,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │пер. 1-му Телевизионному на   │

│  │       │7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; │                        │            │            │          │Новосибирска               │сумму 748,0 тыс. рублей       │

│  │       │1-й и 2-й Телевизионный пер.   │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                             Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич                                             │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│30│17-0001│Выполнить ремонт МБДОУ "Детский│1. Частичный ремонт     │      745,0,│Бюджет      │2010 -    │Главное управление         │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │сад N 208" (пр. Карла Маркса,  │кровли                  │в т.ч.:     │города      │2011, 2013│образования мэрии города   │Произведен частичный ремонт   │

│  │       │10/4). Установить игровые формы│                        │        95,0│            │2010      │Новосибирска               │кровли на сумму 54,0 тыс.     │

│  │       │на прогулочных площадках       │                        │            │            │          │                           │рублей (бюджет города)        │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│31│17-0016│Выполнить ремонт дорожного     │Ремонт дорожного        │    19296,0,│Бюджет      │2010, 2015│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │покрытия по ул. Вертковской    │покрытия                │в т.ч.:     │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дорожного   │

│  │       │(напротив МБОУ СОШ N 128),     │                        │     15000,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │покрытия по ул. Вертковской от│

│  │       │тротуара вдоль ул. Вертковской │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│ул. Ватутина до               │

│  │       │(от ул. Ватутина до            │                        │            │            │          │Кировского района города   │ул. Серафимовича на сумму     │

│  │       │ул. Сибиряков-Гвардейцев)      │                        │            │            │          │Новосибирска               │15000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города). Ремонт тротуаров     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │входит в набор работ по       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ремонту дороги                │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│32│17-0019│Выполнить капитальный ремонт   │Ремонт асфальтового     │      8800,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │асфальтового покрытия дорог и  │покрытия                │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Работы выполнены частично.    │

│  │       │тротуаров по ул. ХХ Партсъезда,│                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │Произведен ремонт асфальтового│

│  │       │ул. Урманова, ул. Саввы        │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│покрытия по ул. ХХ Партсъезда │

│  │       │Кожевникова, ул. Оловозаводской│                        │            │            │          │Кировского района города   │на сумму 1400,0 тыс. рублей   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │(бюджет города),              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Урманова - 4400,0 тыс.    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │рублей (бюджет города),       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Саввы Кожевникова -       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │1500,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города), ул. Оловозаводской на│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │сумму 8000,0 тыс. рублей      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города). Завершение   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │работ будет запланировано на  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2011 год                      │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│33│18-0001│Произвести капитальный ремонт  │Капитальный ремонт      │    12612,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │дорог по ул. Обогатительной,   │дорог: ул. Аникина -    │в т.ч.:     │города      │2011, 2015│дорожно-благоустроительного│Произведен капитальный ремонт │

│  │       │ул. Оловозаводской (по четной  │2010 год;               │      7300,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │дороги по ул. Обогатительной  │

│  │       │стороне), 2-й Обогатительной,  │ул. Обогатительная -    │            │            │          │Новосибирска               │на сумму 2000,0 тыс.          │

│  │       │ул. Аникина                    │2010, 2011 годы; ул. 2-я│            │            │          │                           │рублей (бюджет города),       │

│  │       │                               │Обогатительная -        │            │            │          │                           │текущий ремонт дороги по      │

│  │       │                               │2015 год;               │            │            │          │                           │ул. Обогатительной на сумму   │

│  │       │                               │ул. Оловозаводская -    │            │            │          │                           │60,1 тыс. рублей, частично:   │

│  │       │                               │2015 год                │            │            │          │                           │ул. Аникина - 6300,0 тыс.     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │рублей (бюджет города). Общая │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │сумма 8360,1 тыс. рублей      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│34│18-0008│Произвести обрезку аварийных   │Обрезка аварийных       │        30,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │деревьев на территории МБДОУ   │деревьев (15 вязов)     │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму   │

│  │       │"Детский сад N 461"            │                        │            │            │          │Новосибирска               │30,0 тыс. рублей (бюджет      │

│  │       │(ул. Чигорина, 6а)             │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│35│18-0027│Заменить окна на пластиковые в │Замена оконных блоков   │       550,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │здании МБОУ СОШ N 64           │                        │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму   │

│  │       │(ул. Чемская, 38)              │                        │            │            │          │Новосибирска               │524,7 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│36│18-0029│Выполнить ремонт дорожного     │Ремонт дорожного        │     15000,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │покрытия центральной улицы     │покрытия                │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дорожного   │

│  │       │пос. Малое Кривощеково         │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │покрытия по ул. Прокопьевской │

│  │       │ул. Прокопьевской до конечной  │                        │            │            │          │Новосибирска               │от ул. Бронной в направлении  │

│  │       │остановки общественного        │                        │            │            │          │                           │конечной остановки            │

│  │       │транспорта "Радиостанция"      │                        │            │            │          │                           │общественного транспорта      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │"Радиостанция" на сумму       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │18000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович                                         │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│37│19-0012│Выполнить проектно-сметную     │Разработка проектно-    │      6200,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │документацию на капитальный    │сметной документации на │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведен комплексный        │

│  │       │ремонт МБДОУ "Детский сад N 9" │капитальный ремонт      │            │            │          │Новосибирска               │капитальный ремонт. Затраты   │

│  │       │(ул. Петухова, 82/2)           │                        │            │            │          │                           │составили 56000,7 тыс. рублей │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                                            │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│38│21-0008│Установить технические средства│Установка дорожных      │        10,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │регулирования движения на      │знаков                  │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Выполнение работ по установке │

│  │       │дороге перед МБОУ СОШ N 56     │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │дорожных знаков "Пешеходный   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │переход" по ул. Выставочной   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │предусмотрено в 2011 году, в  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │решение Совета от 02.11.2010  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │N 177 будут подготовлены      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │необходимые изменения         │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│39│21-0014│Продолжить работы по укреплению│Укрепление дамбы в      │       100,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │дамбы на "Малой Земле"         │микрорайоне             │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведено расширение и      │

│  │       │                               │"Лесоперевалка"         │            │            │          │комплекса мэрии города     │отсыпка на сумму 500,0 тыс.   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│рублей (бюджет города)        │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Ленинского района города   │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│40│21-0044│Подготовить документы и оказать│Подготовка пакета       │В           │Бюджет      │2010 -    │Комитет по жилищным        │Не выполнен.                  │

│  │       │содействие для включения в     │документов для признания│соответствии│города      │2011      │вопросам мэрии города      │Администрацией Ленинского     │

│  │       │программу расселения в         │домов аварийными и      │с           │            │          │Новосибирска               │района города Новосибирска в  │

│  │       │соответствии с Федеральным     │подлежащими сносу и     │фактическими│            │          │                           │связи с недостаточностью      │

│  │       │законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ │представление его на    │затратами   │            │          │                           │бюджетных средств на          │

│  │       │"О Фонде содействия            │рассмотрение            │            │            │          │                           │проведение независимой        │

│  │       │реформированию жилищно-        │Межведомственной        │            │            │          │                           │технической экспертизы        │

│  │       │коммунального хозяйства"       │комиссии по признанию   │            │            │          │                           │состояния домов работа по     │

│  │       │аварийных жилых домов по       │помещения жилым         │            │            │          │                           │подготовке документов на      │

│  │       │ул. Клубной, 92, 94, 72        │помещением, пригодным   │            │            │          │                           │Межведомственную комиссию по  │

│  │       │                               │(непригодным) для       │            │            │          │                           │признанию помещения жилым     │

│  │       │                               │проживания и            │            │            │          │                           │помещением, пригодным         │

│  │       │                               │многоквартирного жилого │            │            │          │                           │(непригодным) для проживания и│

│  │       │                               │дома муниципального     │            │            │          │                           │многоквартирного жилого дома  │

│  │       │                               │жилищного фонда         │            │            │          │                           │муниципального жилищного фонда│

│  │       │                               │аварийным и подлежащим  │            │            │          │                           │аварийным и подлежащим сносу  │

│  │       │                               │сносу. После принятия   │            │            │          │                           │запланирована на 2011 год     │

│  │       │                               │Межведомственной        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │комиссией               │            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │соответствующего решения│            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │определение вопроса о   │            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │включении данных домов в│            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │реестр ветхих           │            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │домостроений,           │            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │определение графика их  │            │            │          │                           │                              │

│  │       │                               │расселения и сноса      │            │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│41│  605  │Ремонт дорог. Отсыпка дорог,   │1. Ремонт               │    37825,5,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │грейдирование:                 │внутриквартальной       │в т.ч.:     │города      │2012      │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дорог по    │

│  │       │Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я,   │территории Восточного   │      1691,5│            │2010      │комплекса мэрии города     │улицам: 1-й Чулымской на сумму│

│  │       │3-я Чулымская, Шоссейная,      │поселка                 │            │            │          │Новосибирска, департамент  │1691,5 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │Дальняя, Литовская, Болотная,  │                        │            │            │          │энергетики, жилищного и    │города), Болотной -           │

│  │       │Яринская, Проточная, Попова,   │                        │            │            │          │коммунального хозяйства    │2500,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │Самотечная, Таежная;           │                        │            │            │          │города, администрация      │города), Полярной -           │

│  │       │Затон: ул. Капитанская,        │                        │            │            │          │Ленинского района города   │2189,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │Судоремонтная, Междуреченская, │                        │            │            │          │Новосибирска               │города), Большой -            │

│  │       │Портовая, 1-я Портовая, 2-я    │                        │            │            │          │                           │25000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │Шоссейная, Полярная - Заобская,│                        │            │            │          │                           │города). Остальные улицы      │

│  │       │Капитанская - Заобская.        │                        │            │            │          │                           │Лесоперевалки и Затона        │

│  │       │Центральные дороги улиц        │                        │            │            │          │                           │отсыпаны щебнем               │

│  │       │Балластного карьера:           │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │ул. Большая, Туннельная,       │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │Восточный поселок,             │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │Планировочная, дорога к МБОУ   │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │СОШ N 210 через частный сектор │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич                                            │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│42│22-0003│Произвести замену окон в МБОУ  │Замена оконных блоков   │      4169,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │"Инженерный лицей НГТУ"        │                        │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму   │

│  │       │(ул. Выставочная, 36)          │                        │            │            │          │Новосибирска               │3600,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│43│23-0032│Выполнить благоустройство      │Благоустройство         │      2400,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │внутридомовой территории с     │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │устройством парковочных        │территорий              │            │            │          │хозяйства города           │1216,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │карманов по ул. Котовского, 30 │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│44│23-0037│Выполнить ремонт               │Благоустройство         │      1800,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │внутриквартальной территории по│внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │ул. Котовского, 36             │территорий              │            │            │          │хозяйства города           │1035,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│45│23-0040│Выполнить благоустройство      │Благоустройство         │       600,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │внутридомовой территории по    │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы на сумму   │

│  │       │ул. Котовского, 42             │территорий              │            │            │          │хозяйства города           │2163,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│46│23-0119│Приобрести для клинико-        │В связи с планируемой   │В           │Бюджет      │2010      │Департамент по социальной  │Не выполнен.                  │

│  │       │диагностической лаборатории    │реорганизацией          │соответствии│города      │          │политике мэрии города      │В связи с недостаточностью    │

│  │       │МБУЗ "Городская поликлиника    │рассмотреть             │с           │            │          │Новосибирска, Главное      │бюджетных средств приобретение│

│  │       │N 18" анализатор глюкозы       │целесообразность        │фактическими│            │          │управление здравоохранения │оборудования будет            │

│  │       │                               │приобретения            │затратами   │            │          │мэрии города Новосибирска  │запланировано на              │

│  │       │                               │оборудования для        │            │            │          │                           │2011 год                      │

│  │       │                               │лаборатории             │            │            │          │                           │                              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                                            │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│47│26-0011│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги           │      2000,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │ул. Толмачевской               │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │ул. Толмачевской на сумму     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │20987,8 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│48│  710  │Ремонт дорог по улицам:        │Благоустройство дорог   │    10845,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │Суходольной, Тульской,         │                        │в т.ч.:     │города      │2012      │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по ремонту │

│  │       │Ереснинской (отсыпка крупной   │                        │      2000,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │дороги по ул. Тульской на     │

│  │       │фракцией гравия)               │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│сумму 2000,0 тыс. рублей      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Ленинского района города   │(бюджет города)               │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │                              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                                           │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│49│  722  │Ремонт дороги по 1-му, 2-му    │Отсыпка дорог щебнем    │     1351,0,│Бюджет      │2010, 2012│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │пер. Халтурина                 │                        │в т.ч.:     │города      │2010      │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │                               │                        │       726,0│            │          │комплекса мэрии города     │2-му пер. Халтурина в объеме  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│660 кв. метров на сумму       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Ленинского района города   │700,0 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович                                        │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│50│28-0002│Выполнить ремонт участка дороги│Ремонт участка дороги по│      2500,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │по ул. Обской (от дома N 139/1 │ул. Обской от дома      │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│  │       │до гостиницы "Обь")            │N 139/1 до гостиницы    │            │            │          │комплекса мэрии города     │2500,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │"Обь"                   │            │            │          │Новосибирска               │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│51│28-0004│Отремонтировать дорогу от      │Ремонт дороги           │    17000,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной│                        │в т.ч.:     │города      │2011      │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по         │

│  │       │остановки общественного        │                        │     10600,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │ул. Ключ-Камышенское Плато в  │

│  │       │транспорта "Ключ-Камышенского  │                        │            │            │          │Новосибирска               │направлении ТЭЦ-5 на сумму    │

│  │       │Плато"                         │                        │            │            │          │                           │10622,09 тыс. рублей (бюджет  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│52│28-0005│Установить остановочный        │Установка остановочного │        60,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │павильон у МБОУ СОШ N 38       │павильона               │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │60,0 тыс. рублей (бюджет      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│53│28-0012│Выполнить капитальный ремонт   │Капитальный ремонт      │     31000,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │МБОУ СОШ N 76 (система         │                        │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму   │

│  │       │водоснабжения, ремонт тепловой │                        │            │            │          │Новосибирска               │31000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │системы, системы               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

│  │       │электроснабжения, перекрытий)  │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│54│28-0019│Запроектировать и начать       │Рассмотрение возможности│     -      │     -      │2010      │Главное управление         │Не выполнен.                  │

│  │       │строительство новой школы-сада │и целесообразности      │            │            │          │образования мэрии города   │В связи с недостаточностью    │

│  │       │на территории бывшей школы N 38│строительства и принятие│            │            │          │Новосибирска               │бюджетных средств работы не   │

│  │       │                               │решения                 │            │            │          │                           │производились. Выполнение     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │работ будет запланировано на  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2015 год                      │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│55│28-0027│Выполнить строительство колонки│Строительство колонки по│      1300,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │по ул. Камышенский Лог         │ул. Камышенский Лог     │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Выполнено строительство       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │хозяйства города           │колонки по на сумму           │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │1300,0 тыс. рублей (средства  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │МУП "Горводоканал")           │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│56│30-0002│Произвести ремонт дорог с      │Ремонт дорог с          │      3100,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │устройством тротуаров по       │устройством тротуаров   │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │ул. Бориса Богаткова от        │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │ул. Бориса Богаткова от здания│

│  │       │ул. Кирова до ул. Зыряновской  │                        │            │            │          │Новосибирска               │школы до здания больницы (на  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │участке от ул. Кирова до      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Зыряновской) на сумму     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │3100,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│57│30-0003│Выполнить ремонт дороги с      │Ремонт дороги с         │     4000,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │устройством тротуара по ул. III│устройством тротуара    │в т.ч.:     │города      │2011      │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги на   │

│  │       │Интернационала от ул. Никитина │                        │      2500,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │сумму 3500,0 тыс. рублей      │

│  │       │до ул. Грибоедова              │                        │            │            │          │Новосибирска               │(бюджет города)               │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│58│30-0005│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги с         │      2000,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │ул. Никитина от ул. Декабристов│устройством тротуаров и │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │до ул. Зыряновской с           │установкой знаков       │            │            │          │комплекса мэрии города     │ул. Никитина от ул. Есенина до│

│  │       │устройством тротуаров и        │                        │            │            │          │Новосибирска               │ул. Зыряновской на сумму      │

│  │       │установкой знаков              │                        │            │            │          │                           │53000,0 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│59│30-0007│Выполнить ремонт дороги по     │Ремонт дороги           │      4000,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │ул. Сакко и Ванцетти от        │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │ул. Кирова до ул. Зыряновской  │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │ул. Сакко и Ванцетти частично:│

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │от ул. Садовой до             │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Декабристов на сумму      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │3000,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города). Завершение работ     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │будет запланировано на        │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2012 год                      │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                                         │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│60│31-0001│Произвести ремонт лестницы по  │Ремонт лестницы         │       200,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │ул. Стофато, 15, к МБУЗ        │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт лестницы на │

│  │       │"Городская поликлиника N 15"   │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │сумму 200,0 тыс. рублей       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│(бюджет города)               │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Октябрьского района города │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│61│31-0002│Выполнить ремонт основной      │Ремонт основной дороги  │      5000,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │дороги по ул. Тополевой от     │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Частично произведен ремонт    │

│  │       │ул. Военной до ул. Федосеева   │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │дороги по ул. Тополевой: от   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │ул. Военной до                │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Ядринцевской на сумму     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │3000,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города). Завершение работ     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │предусмотрено в 2011 году, в  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │решение Совета от 02.11.2010  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │N 177 будут подготовлены      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │необходимые изменения         │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│62│31-0006│Восстановить, заасфальтировать │Благоустройство         │        10,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │пешеходную дорожку от дома по  │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы по         │

│  │       │ул. Бориса Богаткова, 163/6, по│территорий              │            │            │          │хозяйства города           │восстановлению асфальтового   │

│  │       │диагонали до соединения с      │                        │            │            │          │                           │покрытия пешеходной дорожки за│

│  │       │подходом к ресторану "Лесная   │                        │            │            │          │                           │счет средств предприятия,     │

│  │       │поляна", нарушенную в ходе     │                        │            │            │          │                           │осуществившего разрытие       │

│  │       │ремонта теплотрассы            │                        │            │            │          │                           │теплотрассы                   │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│63│32-0015│Выполнить ремонт крыши МБДОУ   │Ремонт кровли           │        98,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │"Детский сад N 489"            │                        │            │города      │          │образования мэрии города   │Произведены работы на сумму   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │100,0 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                      Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                                       │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│64│33-0008│Выполнить благоустройство      │1. Приобретение         │     1850,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент по социальной  │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │прилегающих территорий к зданию│оборудования, устройство│в т.ч.:     │города      │2011      │политики мэрии города      │Приобретено оборудование,     │

│  │       │по ул. Шмидта, 6/1, с          │пандуса                 │      1350,0│            │2010      │Новосибирска, департамент  │выполнено устройство пандуса  │

│  │       │устройством уличного пандуса.  │                        │            │            │          │энергетики, жилищного и    │на сумму 1350,0 тыс. рублей   │

│  │       │Приобрести оборудование для    │                        │            │            │          │коммунального хозяйства    │(бюджет города)               │

│  │       │сенсорной комнаты в отделении  │                        │            │            │          │города                     │                              │

│  │       │социальной реабилитации        │                        │            │            │          │                           │                              │

│  │       │инвалидов                      │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│65│33-0013│Выполнить строительство        │Рассмотрение возможности│     -      │     -      │2010      │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│  │       │муниципальной поликлиники в    │строительства           │            │            │          │политике мэрии города      │Рассмотрение и анализ         │

│  │       │центральной части района (по   │поликлиники по          │            │            │          │Новосибирска, Главное      │имеющейся ситуации с          │

│  │       │ул. Чапаева, 6)                │указанному адресу       │            │            │          │управление здравоохранения │медицинским обслуживанием     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │мэрии города Новосибирска, │центральной части района      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │департамент строительства и│показал нецелесообразность    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │архитектуры мэрии города   │строительства в настоящее     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │время поликлиники. Медицинскую│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │помощь жителям Первомайского  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │района оказывает МБУЗ "ГКБ    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │N 19"                         │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│66│33-0041│Выполнить реконструкцию дороги │Реконструкция дороги    │      3400,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │по ул. Марата                  │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведены работы на сумму   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │3400,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                          Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                                          │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│67│34-0021│Выполнить ремонт и             │Ремонт и благоустройство│    18700,0,│Бюджет      │2010, 2014│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │благоустройство дорог по       │дорог                   │в т.ч.:     │города      │2010      │дорожно-благоустроительного│Произведены работы по ул. 1-й │

│  │       │ул. 1-й и 2-й Искитимской,     │                        │      4407,4│            │          │комплекса мэрии города     │Искитимской, ул. Ремонтной и  │

│  │       │ул. Приобской, ул. Таловой,    │                        │            │            │          │Новосибирска, департамент  │ул. Приобской на сумму        │

│  │       │ул. Ремонтной и спусков с      │                        │            │            │          │энергетики, жилищного и    │4407,5 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │Бердского шоссе                │                        │            │            │          │коммунального хозяйства    │города)                       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │города                     │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│68│34-0028│Выполнить ремонт и             │Благоустройство дорог   │    11300,0,│Бюджет      │2010, 2014│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │благоустройство дорог по       │                        │в т.ч.:     │города      │2010      │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │ул. Центральной, ул. Краевой,  │                        │       966,0│            │          │комплекса мэрии города     │ул. Центральной на сумму      │

│  │       │ул. Сормовской, пер. Дементьева│                        │            │            │          │Новосибирска, департамент  │966,0 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │энергетики, жилищного и    │города)                       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │коммунального хозяйства    │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │города                     │                              │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                            Советский район, избирательный округ N 35, депутат Ляхов Николай Захарович                                             │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│69│35-0010│Выполнить благоустройство      │Благоустройство         │     14000,0│Бюджет      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │внутриквартальных дорог        │внутриквартальных       │            │города      │          │жилищного и коммунального  │Выполнено благоустройство     │

│  │       │коммунального сектора жилого   │территорий по адресам:  │            │            │          │хозяйства города,          │внутриквартальных территорий  │

│  │       │района Кирово, запланированное │ул. Боровая Партия, 2,  │            │            │          │администрация Советского   │по адресам: ул. Боровая       │

│  │       │на 2009 год и несостоявшееся,  │3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,  │            │            │          │района города Новосибирска │Партия, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, │

│  │       │перенесенное на 2010 год       │13, 14, 15, 16,         │            │            │          │                           │11, 13, 14, 15, 16,           │

│  │       │                               │ул. Солнечногорская, 1, │            │            │          │                           │ул. Солнечногорской, 1, 3, 5, │

│  │       │                               │3, 5, 9, 11, 13, 15     │            │            │          │                           │9, 11, 13, 15.                │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Работы выполнены на сумму     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │11918,3 тыс. рублей (бюджет   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│70│35-0027│Предоставить помещение в здании│Оказание содействия в   │     -      │     -      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │МБОУ СОШ N 125 для деятельности│поиске помещения        │            │            │          │образования мэрии города   │Помещение предоставлено       │

│  │       │общественной организации       │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│                              │

│  │       │районного отделения "Общество  │                        │            │            │          │Советского района города   │                              │

│  │       │инвалидов"                     │                        │            │            │          │Новосибирска               │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│71│35-0028│Открыть в правобережной части  │Рассмотреть возможность │      5000,0│Бюджет      │2010      │Департамент по социальной  │Выполнен.                     │

│  │       │Советского района Центр        │размещения Центра       │            │города      │          │политике мэрии города      │С 29.12.2010 открыт Центр     │

│  │       │здоровья по формированию       │здоровья на базе МБУЗ   │            │            │          │Новосибирска, администрация│здоровья для детей на базе    │

│  │       │здорового образа жизни (по     │"Консультативно-        │            │            │          │Советского района города   │МБУЗ "Консультативно-         │

│  │       │аналогии с другими районами    │диагностическая         │            │            │          │Новосибирска               │диагностическая поликлиника   │

│  │       │города)                        │поликлиника N 2"        │            │            │          │                           │N 2"                          │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│72│  892  │Построить автомобильную дорогу,│Взаимодействие с        │     -      │     -      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │которая соединит               │собственником земельного│            │            │          │дорожно-благоустроительного│Выполнение наказа не          │

│  │       │ул. Золотодолинскую с жилым    │участка по вопросу      │            │            │          │комплекса мэрии города     │представляется возможным в    │

│  │       │районом Кирово                 │выполнения строительных │            │            │          │Новосибирска, администрация│связи с возражениями СО РАН   │

│  │       │                               │работ                   │            │            │          │Советского района города   │                              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│73│  (8)  │Завершить ремонт системы       │Оказание содействия     │     -      │     -      │2010      │Департамент энергетики,    │Выполнен.                     │

│  │       │электроснабжения               │жителям в завершении    │            │            │          │жилищного и коммунального  │Произведены работы по         │

│  │       │                               │ремонта                 │            │            │          │хозяйства города           │строительству и ремонту систем│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │электроснабжения, в том числе │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │в 2010 году восстановлены     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │линии наружного освещения по  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Васильковской,            │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ул. Черемушной, ул. Боровая   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Партия, ул. Солнечногорской,  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │пер. Комсомольскому           │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                         Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                                         │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│74│36-0013│Добиться исключения из         │Анализ сложившейся      │     -      │     -      │2010      │Департамент строительства и│Не выполнен.                  │

│  │       │генерального плана развития    │ситуации                │            │            │          │архитектуры мэрии города   │Обсуждение вопроса будет      │

│  │       │прибрежной территории Оби и    │                        │            │            │          │Новосибирска               │производиться на публичных    │

│  │       │микрорайона Правые Чемы        │                        │            │            │          │                           │слушаниях, которые состоятся в│

│  │       │строительства гребного канала и│                        │            │            │          │                           │начале 2011 года              │

│  │       │сохранения дачных обществ      │                        │            │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│75│36-0036│Восстановить внутриквартальное │Подготовка обращения к  │     -      │     -      │2010      │Департамент энергетики,    │Не выполнен.                  │

│  │       │освещение во дворах: Бульвар   │собственнику земельных  │            │            │          │жилищного и коммунального  │Исполнение наказа невозможно в│

│  │       │Молодежи, 8, 18, ул. Мусы      │участков о необходимости│            │            │          │хозяйства города,          │связи с отсутствием           │

│  │       │Джалиля, 6, 12                 │восстановления освещения│            │            │          │администрация Советского   │полномочий. Установка системы │

│  │       │                               │                        │            │            │          │района города Новосибирска │освещения "Кобра" возможна    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │только при положительном      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │решении собственников данных  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │многоквартирных домов силами  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │управляющей организации при   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │определении источника         │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │финансирования, которое не    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │принято                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│76│36-0040│Убрать столб и расширить       │Вынос столба и          │        50,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │поворот с улицы Героев Труда на│расширение проезжей     │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Столб убран. Расширение       │

│  │       │улицу Российскую               │части дороги            │            │            │          │комплекса мэрии города     │поворота будет предусмотрено в│

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска, администрация│технических условиях при      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Советского района города   │строительстве жилого дома по  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │ул. Разъездной. Выполнение    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │работ будет запланировано на  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2012 - 2013 годы              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│77│36-0044│Продолжить реализацию проекта  │1. Проектирование линии │     1300,0,│Бюджет      │2010 -    │Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │по освещению улицы Иванова     │освещения               │в т.ч.:     │города      │2012      │дорожно-благоустроительного│Получены технические условия, │

│  │       │                               │                        │       300,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │топооснова. Ведется разработка│

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │проектно-сметной документации │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │на строительство линии        │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │освещения                     │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│78│36-0047│Присвоить статус Лесопарковой  │Присвоение статуса в    │     -      │     -      │2010      │Департамент строительства и│Выполнен.                     │

│  │       │зоны лесному массиву между     │установленном порядке   │            │            │          │архитектуры мэрии города   │Данный земельный участок,     │

│  │       │микрорайоном "Щ" и Нижней      │при наличии законных    │            │            │          │Новосибирска               │занятый городскими лесами,    │

│  │       │Ельцовкой и запретить          │оснований               │            │            │          │                           │предоставлен МБУ "Горзеленхоз"│

│  │       │проведение всяческих вырубок   │                        │            │            │          │                           │в постоянное (бессрочное)     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │пользование. Относится к зоне │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │природной (Р-1), в которой    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │строительство не разрешается  │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│79│36-0049│Произвести ремонт помещений и  │Ремонт помещений.       │      1000,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │создание дополнительных групп в│Открытие группы         │            │города      │          │образования мэрии города   │В целях создания              │

│  │       │МБДОУ "Детский сад N 33"       │невозможно, так как     │            │            │          │Новосибирска               │дополнительных групп для детей│

│  │       │(ул. Шлюзовая, 30), МБДОУ      │помещение не            │            │            │          │                           │дошкольного возраста проведен │

│  │       │"Детский сад N 442" (ул.       │соответствует санитарным│            │            │          │                           │капитальный ремонт и открыты  │

│  │       │Тружеников, 8), в МБДОУ        │требованиям СанПиН      │            │            │          │                           │4 группы в МБДОУ "Детский сад │

│  │       │"Детский сад N 156"            │                        │            │            │          │                           │N 33", МБДОУ "Детский сад     │

│  │       │(ул. Тружеников, 15), на базе  │                        │            │            │          │                           │N 156", МБДОУ "Детский сад    │

│  │       │МБОУ СОШ N 119                 │                        │            │            │          │                           │N 442". Выполнены работы на   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │сумму 4945,0 тыс. рублей      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│80│36-0050│Добиться строительства детского│Определение земельного  │     -      │     -      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │сада в жилом комплексе         │участка и анализ        │            │            │          │образования мэрии города   │Проведенный анализ ситуации   │

│  │       │"Балтийский"                   │целесообразности        │            │            │          │Новосибирска               │показал, что строительство    │

│  │       │                               │строительства детского  │            │            │          │                           │детского сада в настоящее     │

│  │       │                               │сада                    │            │            │          │                           │время нецелесообразно, т.к.   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │действующие детские сады      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │обеспечивают местами детей    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │дошкольного возраста          │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │микрорайона Правые Чемы       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│81│36-0065│Провести реконструкцию аллеи   │Благоустройство         │       200,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │памяти павших воинов по        │территории              │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Установлены садовые диваны,   │

│  │       │ул. Русской, придать ей        │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │выполнено устройство          │

│  │       │официальный статус памятного   │                        │            │            │          │Новосибирска               │цветников, обрезка деревьев,  │

│  │       │места                          │                        │            │            │          │                           │посадка аллеи из 20 лип,      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │выполнено устройство дорожек. │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Затрачено 200,0 тыс. рублей   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│82│36-0067│Открыть детскую травматологию в│Анализ возможности и    │     -      │     -      │2010      │Департамент по социальной  │Не выполнен.                  │

│  │       │Советском районе               │целесообразности        │            │            │          │политике мэрии города      │Выполнение не представляется  │

│  │       │                               │открытия отделения      │            │            │          │Новосибирска, Главное      │возможным по техническим      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │управление здравоохранения │причинам и в связи с          │

│  │       │                               │                        │            │            │          │мэрии города Новосибирска  │отсутствием практической      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │необходимости. В Советском    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │районе организована работа 2-х│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │травматологических кабинетов  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │экстренной амбулаторной помощи│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │травмированным больным (в том │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │числе детям до 17 лет)        │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│83│36-0071│Открыть в микрорайоне Правые   │Рассмотрение            │     -      │     -      │2010      │Департамент по социальной  │Не выполнен.                  │

│  │       │Чемы муниципальную аптеку      │целесообразности и      │            │            │          │политике мэрии города      │Выполнение наказа не          │

│  │       │                               │оказание содействия в   │            │            │          │Новосибирска, Главное      │представляется возможным в    │

│  │       │                               │размещении аптечного    │            │            │          │управление здравоохранения │связи с нецелесообразностью.  │

│  │       │                               │пункта на базе МБУЗ     │            │            │          │мэрии города Новосибирска  │В МБУЗ "КДП N 2" расположен   │

│  │       │                               │"Консультативно-        │            │            │          │                           │аптечный пункт ООО "Роста",   │

│  │       │                               │диагностическая         │            │            │          │                           │осуществляющий отпуск         │

│  │       │                               │поликлиника N 2"        │            │            │          │                           │лекарственных средств по      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │бесплатным рецептам отдельным │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │категориям граждан. В         │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │микрорайоне расположено       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │5 аптек на количество         │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │населения 14 тыс. человек     │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна                                           │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│84│37-0033│Высвободить 3 групповые комнаты│После согласования      │      2500,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │в помещении МБДОУ "Детский сад │вопроса по              │            │города      │          │образования мэрии города   │МБОУ ДОД "Детский             │

│  │       │N 277"                         │реструктуризации МБОУ   │            │            │          │Новосибирска, администрация│оздоровительно-               │

│  │       │                               │СОШ N 190 (присоединение│            │            │          │Советского района города   │образовательный "Социально-   │

│  │       │                               │к ней МБОУ СОШ N 125)   │            │            │          │Новосибирска               │педагогический центр          │

│  │       │                               │перевести МБОУ ДОД      │            │            │          │                           │А.И. Бороздина" переехал из   │

│  │       │                               │"Детский оздоровительно-│            │            │          │                           │МБДОУ "Детский сад N 277"     │

│  │       │                               │образовательный         │            │            │          │                           │на площади бывшей школы N 125.│

│  │       │                               │"Социально-             │            │            │          │                           │В высвободившихся 3-х группах │

│  │       │                               │педагогический центр    │            │            │          │                           │МБДОУ "Детский сад N 277"     │

│  │       │                               │А.И. Бороздина",        │            │            │          │                           │произведен ремонт.            │

│  │       │                               │размещенный в помещении │            │            │          │                           │Работы выполнены на сумму     │

│  │       │                               │МБДОУ "Детский сад      │            │            │          │                           │2745,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │N 277", в здание МБОУ   │            │            │          │                           │города)                       │

│  │       │                               │СОШ N 125               │            │            │          │                           │                              │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│85│  (4)  │Провести капитальный ремонт    │Капитальный ремонт      │     10470,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │дороги по ул. Лесосечной от    │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен капитальный ремонт │

│  │       │железнодорожного переезда до   │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │дороги по ул. Лесосечной на   │

│  │       │ул. Экваторной и обустройство  │                        │            │            │          │Новосибирска               │сумму 10470,0 тыс. рублей     │

│  │       │прилегающих территорий         │                        │            │            │          │                           │(бюджет города).              │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │Завершение работ будет        │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │запланировано на 2012 -       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2014 годы                     │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│86│  (5)  │Провести поэтапную             │Расчистка русла         │     22000,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Не выполнен.                  │

│  │       │гидротехническую очистку русла │                        │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Исполнение наказа в полном    │

│  │       │реки Нижняя Ельцовка и         │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │объеме невозможно по          │

│  │       │устранить последствия          │                        │            │            │          │Новосибирска               │техническим причинам: в связи │

│  │       │подтопления жилого фонда       │                        │            │            │          │                           │с тем, что на территории      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │садового общества строения    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │расположены в непосредственной│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │близости от реки, отсутствует │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │техническая возможность для   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │работы механизмов. В 2008 -   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │2009 гг. выполнена поэтапная  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │гидротехническая расчистка    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │русла реки Нижняя Ельцовка от │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │здания детского сада N 488 до │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │садоводческого общества       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │"Ивушка". Подтопление         │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │индивидуального жилищного     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │фонда исключено               │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                           Советский район, избирательный округ N 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич                                           │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│87│38-0026│Выполнить строительство дороги │Благоустройство         │     4800,0,│Бюджет      │2010, 2014│Департамент транспорта и   │Выполнен в части 2010 года.   │

│  │       │к дому по ул. Печатников, 13;  │внутриквартальных       │в т.ч.:     │города      │          │дорожно-благоустроительного│Произведен ремонт дороги по   │

│  │       │по ул. Универсальной, 4, 6, 12.│территорий              │       400,0│            │2010      │комплекса мэрии города     │ул. Барьерной от              │

│  │       │Заасфальтировать дорогу по     │                        │            │            │          │Новосибирска, департамент  │ул. Гидромонтажной до         │

│  │       │ул. Барьерной. Закончить ремонт│                        │            │            │          │энергетики, жилищного и    │ул. Печатников на сумму       │

│  │       │дороги по ул. Часовой и        │                        │            │            │          │коммунального хозяйства    │1000,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │ул. Динамовцев                 │                        │            │            │          │города                     │города), по ул. Часовой -     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │4200,0 тыс. рублей (бюджет    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│                                        Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович                                        │

├──┬───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│88│40-0003│Выполнить устройство "лежачего │Устройство "лежачего    │        50,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │полицейского" возле МБОУ       │полицейского"           │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Искусственная дорожная        │

│  │       │"Гимназия N 13"                │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │неровность установлена,       │

│  │       │                               │                        │            │            │          │Новосибирска               │затрачено 50,0 тыс. рублей    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │(бюджет города)               │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│89│40-0007│Установить знак "Пешеходный    │Установка знака         │        20,0│Бюджет      │2010      │Департамент транспорта и   │Выполнен.                     │

│  │       │переход" на пересечении        │"Пешеходный переход"    │            │города      │          │дорожно-благоустроительного│Нерегулируемый пешеходный     │

│  │       │ул. Ольги Жилиной и            │                        │            │            │          │комплекса мэрии города     │переход обустроен дорожными   │

│  │       │ул. Державина                  │                        │            │            │          │Новосибирска               │знаками, затрачено 50,0 тыс.  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │рублей (бюджет города)        │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│90│40-0013│Приобрести промышленную        │Приобретение            │        70,0│Бюджет      │2010      │Главное управление         │Выполнен.                     │

│  │       │стиральную машину для МБДОУ    │промышленной стиральной │            │города      │          │образования мэрии города   │Приобретена промышленная      │

│  │       │"Детский сад N 117"            │машины                  │            │            │          │Новосибирска               │стиральная машина стоимостью  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │100,0 тыс. рублей (бюджет     │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │города)                       │

├──┼───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│91│40-0022│Выполнить ремонт раздевалок,   │Ремонт раздевалок,      │     1000,0,│Бюджет      │2010 -    │Управление физической      │Выполнен.                     │

│  │       │туалетов и кровли в            │туалетов и кровли,      │в т.ч.:     │города      │2012      │культуры и спорта мэрии    │Произведен частичный ремонт   │

│  │       │спорткомплексе "Радуга"        │благоустройство         │       300,0│            │2010      │города Новосибирска        │кровли, замена                │

│  │       │                               │территории              │            │            │          │                           │электрооборудования,          │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │осветительных приборов, ремонт│

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │душевых, туалетных комнат,    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │коридора, административных    │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │помещений, косметический      │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │ремонт игрового зала и зала   │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │единоборств, монтаж пожарной  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │сигнализации на сумму 1361,2  │

│  │       │                               │                        │            │            │          │                           │тыс. рублей (бюджет города)   │

└──┴───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> - финансирование плана мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска с обязательным привлечением поступающих в него денежных средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области.