СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 24.06.2009 | г. Новосибирск | № 1310 |
| --- | --- | --- |

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2008 году

В соответствии с Положением об организации работы с наказами избирателей и обращениями граждан, принятым решением  городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 544,  руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет о выполнении плана  мероприятий по реализации наказов избирателей в 2008 году (приложение).

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска подготовить и внести в установленном порядке в Совет депутатов города Новосибирска до 25.08.2009:

2.1. Проекты решений Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.10.2006 № 381 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы» и «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118 «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» в части продления сроков выполнения наказов избирателей, не выполненных в 2008 году, изменения ответственных исполнителей и мер по выполнению наказов, а также исключения наказов избирателей, выполнение которых невозможно по объективных причинам (при наличии мотивированного предложения депутата).

2.2. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008         № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», предусмотрев в нем финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с проектами решений Совета депутатов города Новосибирска, рекомендованными к подготовке и внесению в Совет депутатов города Новосибирска пунктом 2.1 настоящего решения.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей  (Асанцев Д. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Разослать:

1. Прокурору города

2. Барбышевой М. Б.

3. Правовое управление мэрии

4. Болтенко Н. Н.

5. Асанцеву Д. В.

6. Управление по правовым и экономическим вопросам

Совета депутатов

7. Отдел протокольного обеспечения

8. Корнилову А. А.

9. Пирютко С. И.

10. Депутатам Совета депутатов – 3 экз.

11. Администрации районов города – 10 экз.

12. Заместителям мэра – 15 экз.

13. Бурееву Б. В.

СОГЛАСОВАНО

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |
| Управление по правовым и экономическим вопросам |  |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.06.2009 № 1310

Отчет

о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2008 году

| № пп. | № наказа | Содержание наказа | Меры по выполнению наказов | Затраты на реализацию наказов, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 3 | Осуществить ремонт здания школы № 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала к школе № 82 | 2. Проработать с инвесторами вопрос о комплексном решении проблем школы № 82 | 2000,0 40000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 г. 2008 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведен ремонт ограждения школы на сумму 1200,0 тыс. рублей (бюджет города), ремонт асфальтового покрытия на сумму 1300,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт фасада на сумму 1900,0 тыс. рублей (бюджет города). |
| 2 | 4 | Осуществить капитальный ремонт помещения МУЗ «Новосибирский муниципальный кожно-венерологический диспансер № 2» (ул. Гоголя, 225) | Осуществить капитальный ремонт | 6000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. МУЗ «Новосибирский муниципальный кожно-венерологический диспансер № 2» (ул. Гоголя, 225) реорганизован в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10». Открытие поликлиники произошло 15 июля 2008 года. Сумма затрат на проведение ремонта составила 6868,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 3 | 5 | Осуществить ремонт здания МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 26 в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | 2. Произвести ремонт фасада, ограждения территории школы | 500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы по ремонту фасада и ограждения школы запланированы на 2009 год |
| 4 | 9 | Осуществить переключение на централизованное теплоснабжение потребителей от котельных по ул. Технической, 19, Волочаевской, 51 и 3-й Почтовый переулок, 21 | 1. Разработать проект на строительство теплотрассы от ул. Есенина до котельных. 2. Включить в план социально-экономического развития города на 2006 год строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. 3.Включить в план подготовки к зимнему отопительному сезону 2006-2007 гг. проведение реконструкции внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах по указанным адресам и дополнительно по ул. Волочаевской, 111. 4. Разработать проект переключения на централизованное теплоснабжение школы № 71 и вечерне-сменной школы № 26 | 6900,0 6900,0 6900,0 | Привлеченные средства Привлеченные средства Привлеченные средства | 2007 – 2010 гг. 2007 – 2010 гг. 2007 – 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнены работы по реконструкции котельной по ул. Технической с переводом на газообразное топливо и установкой современного тепломеханического оборудования и переключению на данную котельную потребителей котельных по ул. Волочаевской, 51 и 3-й Почтовый переулок, 21 с последующим закрытием данных котельных. Все работы выполнены до начала отопительного сезона 2008/2009 гг. Котельная запущена 24.09.2008. Все потребители переключены на центральное теплоснабжение. Затраты составили 70000,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 5 | 12 | Ремонт фасадов домов № 6, 10 по пр. Дзержинского | Выполнить ремонт фасадов домов по указанным адресам | 1468,8 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Произведено усиление несущих конструкций домов, затрачено 1028,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт фасада дома по пр. Дзержинского,10 на сумму 1061,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 6 | 13 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по адресам: ул. Коминтерна, 128/1; Гусинобродское шоссе,15/2, 17/2, 23, 23/1; ул. Гоголя, 237; ул. Доватора, 37, 37/1 | 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по ул. Шоссе Гусинобродское, 15/2, 17/2, 23, 23\1, ул. Гоголя, 237, ул. Доватора 37, 37/1 | 1500,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Детские городки по всем указанным адресам установлены. Всего выполнено работ на сумму 1628,8 тыс. рублей (бюджет города). Взамен городка по Гусинобродскому шоссе, 17/2 по согласованию с депутатом установлен детский городок по ул. Красина, 58 на сумму 200,2 тыс. рублей (бюджет города). По согласованию с депутатом установлены малые формы по пр. Дзержинского, 30а так как установка детской площадки по ул. Гоголя, 237 невозможна по техническим причинам, взамен ул. Доватора, 37, 37/1 установлены площадки по Гусинобродскому шоссе, 11. Затраты составили 150,0 тыс. рублей |
| 7 | 19 | Асфальтирование дорог по ул. Поселковой, ул. Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, ул. Комбинатской | 1. Выполнить проектные работы по реконструкции (грейдирование и щебенение) указанных улиц с уточнением затрат на реконструкцию. 2. Включить в план социально- экономического развития города на 2006, 2007, 2008 годы реконструкция дорог по указанным улицам | 2540,0 | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Проведены работы по устройству водосливов по 1-му и 2-му Поселковым переулкам на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнены работы по благоустройству ул. Поселковой, ул. Шишкина, 1-й, 2-й Поселковые переулки, ул. Комбинатской на сумму 5089,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 8 | (2) | Благоустроить территорию дома № 20/1 по пр. Дзержинского | Выполнить отмостку отсевом, установку малых форм. | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведена установка малых форм и благоустроительные работы на сумму 142,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 9 | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольская, Давыдовского, Калужских переулков | Выполнить ремонт дорог | 2800,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 -2010 годы |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 10 | 23 | Осуществить ремонт фасада школы №169: произвести замену 20-ти стояков системы отопления. Произвести замену «обратки» системы отопления. Замена ввода холодной воды. Демонтировать старую и установить современную спортивную площадку. Осуществить восстановление системы отопления в гараже. Заменить освещение в 17-ти кабинетах с приобретением и установкой 140 люминесцентных светильников | 4. Выполнить ремонт фасада здания школы № 169 | 900,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Завершены работы по ремонту фасада на сумму 121,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 11 | 24 | 1. Передача двух зданий по ул. 25 лет Октября № 6а, 6б под дошкольные учреждения. Реконструкция и капитальный ремонт зданий по ул. 25 лет Октября, 6 а, 6 б 2. МОУ СОШ №57: Ремонт спортивного зала школы и столовой | Произвести ремонт: столовой, спортивного зала | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт столовой и спортивного зала на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 12 | 25 | Ремонт второго этажа поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 2» | Выполнить работы по ремонту МУЗ «Городская клиническая больница № 2» | 5000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Проведен ремонт помещений 2-го этажа поликлиники на сумму 4859,0 (бюджет города) |
| 13 | 27 | Осуществить ремонт фасада и благоустройства территории поликлиники № 12. Выполнить ремонтные работы сетей тепло- и водоснабжения подвального помещения по ул. Авиастроителей, 3 | 1. Выполнить ремонт фасада здания по ул. Авиастроителей, 3. 2. Выполнить выборочный ремонт инженерных коммуникаций | 9590,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Проведен ремонт фасада и коммуникаций в подвале. Освоено 6669,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 14 | 28 | 1. Ремонт центрального теплового пункта – 32. 1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7. 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6, 8 по Трикотажному переулку. 2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля | 2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам. | 4500,0 5000,0 5500,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт центрального теплового пункта на сумму 4500,0 тыс. рублей. По домам № 1, 5, 7, 9, 11 по ул. Национальной разработана и согласована проектно-сметная доку- ментация. Выполнены работы по реконструкции внутридомовых сетей на сумму 2850,11 тыс. рублей (бюджет города) |
| 15 | 34 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №197»: 1. Осуществить ремонт кровли здания. 2. Осуществить ремонт подвального помещения (имеется смета на 650 тыс. рублей) | 2. Выполнить выборочный ремонт подвальных помещений и аварийный ремонт коммуникаций. | 1550,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 2875,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 16 | 36 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»: осуществить ремонт пола в спортивном зале, осуществить ремонт актового зала, осуществить ремонт спортивной площадки | 2. Выполнить выборочный ремонт актового и спортивного залов. 3. Выполнить ремонт спортивной площадки | 300,0 200,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт актового зала и кровли спортивного зала на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт пола спортивного зала на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт спортивной площадки на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт туалетов и столовой на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 17 | 37 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №59»: провести капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт сантехники, заменить регистры системы отопления, восстановление основного входа в здание школы, восстановить запасной (пожарный) выход, произвести капитальный ремонт спортивного зала, провести реконструкцию спортивной площадки, оборудовать кабинет информатики, произвести косметический ремонт школы, оборудовать тренажерный зал | 4. Произвести реконструкцию спортивной площадки | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по электромонтажу на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) и проведены работы по реконструкции и установке спортивной площадки на сумму 800,0 тыс. рублей (в том числе 500,0 тыс. рублей привлеченные средства) |
| Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 18 | 46 | Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии | 6000,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ремонту здания школы на сумму 1565,0 тыс. рублей и ремонт ограждения на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет города). Оставшиеся работы запланированы на 2009 год |
| 19 | 48 | Осуществить ремонт здания школы № 21, в том числе: выполнить ремонт фасада здания, отмостки; благоустроить территорию вокруг школы; отремонтировать тамбур и крыльцо у главного входа; выполнить ремонт системы электроснабжения школы; восстановить ограждение территории школы | 2. Выполнить благоустройство территории вокруг школы и восстановление ограждения | 400,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование территории школы на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт актового зала на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города). Проведены работы по благоустройству территории и восстановлению ограждения на сумму 1097,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 20 | 50 | Осуществить ремонт здания школы № 113, в том числе: -выполнить ремонт фасада здания и отмостки; выполнить ремонт спортивного зала; -выполнить ремонт инженерных коммуникаций; выполнить ремонт внутриквартального проезда к зданию школы | 4. Ремонт внутриквартального проезда к школе | 600,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование территории школы на сумму 1200,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт внутриквартального проезда на сумму 435,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 21 | 54 | Выполнить ремонт фасадов по: проспекту Дзержинского,7, ул. Селезнева, 36, ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 26 | 2. Ремонт фасада дома по проспекту Дзержинского, 7. 3. Капитальный ремонт фасадов домов по ул. Промышленной | 4506,4 2000,0 2000,0 | Бюджет города Привлеченные средства Бюджет города | 2007 – 2008 гг. 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт фасада дома по проспекту Дзержинского, 7 на сумму 5366,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 22 | 55 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по: ул. Красина, 45, 47, 47/1, 47/2; ул. Фрунзе, 59/2; ул. Гоголя 182, 186; ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 13, 26; ул. Кошурникова, 29; ул. Бориса Богаткова, 241, 243, 243/1; ул. А.Лежена, 9, 18, 16/1, 18/1; ул. Индустриальной, 7, ул. Селезнева, 32 | 1. Установить детские городки и спортивные площадки по: ул. Фрунзе 59/2, ул. А. Лежена 18/1. 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по остальным адресам | 3000,0 1000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. 2006 – 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Установлены детские городки по всем адресам. Общая сумма затрат составила 1699,3 тыс. рублей (бюджет города). По согласованию с депутатом установлен детский городок по ул. Кошурникова, 18 взамен ул. Б. Богаткова, 243 на сумму 151,9 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок по ул. Б. Богаткова, 243/1 вместо ул. Кошурникова, 27 на сумму 147,5 тыс. рублей (бюджет города), и по ул. Кошурникова, 18 на сумму 151,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 23 | (1) | Провести капитальный ремонт дома № 13/1 по ул. Кошурникова | Составление сметы на текущий ремонт кровли, фасада, электроснабжения Проведение капитального ремонта дома | 100,0 2400,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2008 г. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Разработана и согласована проектно-сметная документация. Работы по ремонту частично выполнены на сумму 1824,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович |
| 24 | 62 | Выяснить причину и принять меры по устранению постоянного нарушения и провала асфальта внутридворовой территории по ул. Октябрьской,10. Решить проблему парковочных карманов, заменить входную дверь паспортно-визовой службы | 1. Провести обследование асфальтового покрытия возле дома. 2.Выполнить работы по устройству парковочных карманов | 1330,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведено комплексное благоустройство внутриквартальной территории (устройство асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, устройство бетонных отмосток, ремонт приямков). Работы выполнены на сумму 1390,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 25 | 66 | К дню 70-летия жилого дома № 3 по ул. Урицкого произвести ремонт и покраску фасада, ремонт крылец, козырьков над входами | Выполнить ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт крылец Ремонт фасада дома № 3 по ул. Урицкого будет произведен в соответствии с планом капитального ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 26 | 74 | Срочно провести ремонт фасада по ул. Депутатской, 15. Дом разрушается | Ремонт фасада дома № 15 по ул. Депутатской будет произведен согласно плану капитального ремонта | 3060,0 | Бюджет города | 2008 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт фасада дома выполнен на сумму 1535,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 27 | 86 | Восстановить детскую площадку по Вокзальной магистрали, 19 | Выполнить восстановительные работы | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 200,0 тыс. рублей, в том числе установлена малая форма «Самолет», на сумму 56,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 28 | 91 | Установить лестницу с поручнями и отсыпать отсевом дорожку от торца дома 31 а по ул. Сибирской вдоль ограждения поликлиники | Установить лестницу и отсыпать дорожку | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведена отсыпка дорожки по ул. Сибирской, 31 и выполнено устройство лестницы. Общая сумма затрат составила 260,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 29 | 95 | Установить льготы для ветеранов ВОВ и труда на оплату услуг Дорожной клинической больницы | За счет муниципального заказа | - | - | 2008 – 2009 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| 30 | 97 | Предоставить детям-инвалидам бесплатную медицинскую реабилитацию в специализированном Центре не менее 2-х раз в год | Рассмотреть возможность реабилитации 2500 детей-инвалидов на базе РЦ «Обские зори» | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Дети-инвалиды проходят бесплатную медицинскую реабилитацию в соответствии с индивидуальной программой, содержащей указания на место проведения реабилитационных мероприятий и их кратность. Завершена реконструкция корпуса «Мать и дитя» на 50 коек. На базе РВЦ «Обские Зори» получили реабилитацию 36 детей-инвалидов |
| 31 | 100 | Вывести из подвального помещения по ул. Челюскинцев, 44 детский клуб «Красная гвоздика» или привести помещения в соответствие с санитарными и противопожарными нормами | Провести поиск и подбор более подходящего помещения, отремонтировать помещение | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Клуб «Красная гвоздика» переименован в СП «Лира». Поиск помещения ведется |
| 32 | 102 | Предоставлять в сдаваемых в эксплуатацию объектах точечной застройки, (в 10 % помещений являющихся собственностью мэрии г. Новосибирска) площади для размещения муниципальных детских учреждений, клубов, кружков, спортивных секций и т. д. | Рассматривать при выделении земельных участков под строительство жилых домов | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Работа ведется в рамках действующего законодательства |
| 33 | 104 | Произвести ремонт фасада лицея № 22 | Выполнить ремонтные работы | 600,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 34 | 115 | Обеспечить обследование сосудистой системы ветеранов войны, инвалидов II группы | Специалисты врачи-кардиологи есть во всех поликлиниках. По показаниям больные направляются в городские диагностические центры (обследование сосудов ног на базе больницы № 12) | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. В поликлиниках обследование организовано. По показаниям предусмотрены дополнительные бесплатные обследования в областном и городском диагностических центрах. На базе ГКБ № 12 обследовано 17 инвалидов ВОВ и 429 человек –инвалидов 2 группы |
| 35 | 116 | Бесплатная медицина и борьба с туберкулёзом | Принимается в порядке осуществления контроля за выполнением и финансированием | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Бесплатная медицинская помощь оказывается в соответствии с Новосибирской областной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2008 год |
| 36 | 117 | Приём врачей на работу только на конкурсной основе. Ставку делать на молодых врачей | Проработать с Новосибирской Государственной Медицинской Академией вопрос по распределению молодых специалистов в поликлиники района | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. С 2008 года начата целевая подготовка врачей на договорной основе между ЛПУ и медицинской академией. Укомплектованность врачебных участков физическими лицами врачами-терапевтами составляет 91%, участковыми врачами-педиатрами 98,1 %, участковыми медицинскими сестрами 94,8 %. Прием на работу и расстановка кадров находится в ведении главных врачей лечебных учреждений. Вопрос приема врачей на работу на конкурсной основе на сегодняшний день не актуален |
| 37 | 118 | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполняется в соответствии с федеральным законодательством |
| 38 | 119 | Обработать прилегающие городские территории химическими препаратами против клещей | Рассмотреть необходимость обработки территории | - | - | 2008 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен. Проведена обработка парков: «Заельцовский», «У моря Обского», «Бугринская роща», «Сосновый бор» на сумму 380,8 тыс. рублей и городских кладбищ на сумму 1165,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 39 | 121 | Произвести ремонт: фасада, фундаментов здания детской городской поликлиники № 9 (Щетинкина,54). Оснастить медицинским оборудованием физиотерапевтический кабинет и клинико-диагностическую лабораторию | Произвести ремонт: фасада, фундаментов здания детской городской поликлиники № 9 | 5000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Усиление фундаментов не требуется. Проведена реконструкция правого крыла первого этажа (в том числе ремонт регистратуры, гардероба) на сумму 4509,8 тыс. рублей (бюджет города). Начаты работы по капитальному ремонту левого крыла 1-го этажа (сантехнические, электромонтажные работы), ремонт второго этажа, теплового узла, кровли. Выполнен ремонт фасада на сумму 4000,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 40 | 128 | Перевести котельную Гормолзавода на газовое топливо с дальнейшим выводом из жилой зоны | В настоящее время ОАО «Завод молочный «Новосибирский» прорабатывает технический вопрос перевода котельной на газ | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Завершено строительство модульной котельной на газовом топливе (привлеченные средства). Произведен запуск котельной |
| 41 | 129 | Принять меры по борьбе с наркоманией (ст. 241 УК РФ) | Содействие управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, УВД г. Новосибирска по выполнению комплексного плана мероприятий по борьбе с наркоманией. Обсуждение 1 раз в год хода выполнения мероприятий плана на заседаниях Совета общественной безопасности мэрии. Участие руководства мэрии в работе коллегии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, ГУВД НСО | - | - | 2007 - 2010 г. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами | Выполнен в части 2008 года. Мероприятия по комплексному плану выполняются, осуществляется постоянный контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в лечебно-профилактических учреждениях района |
| 42 | 130 | Закрыть пивоварню или сократить время работы, решить проблему парковочных карманов | Провести исследование шумового фона в ресторане и в квартирах, прилегающих к помещениям ресторана. Проверить на соответствие нормам размещение парковочных карманов | - | - | 2008 – 2010 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Железнодорожного района» | Выполнен. Результаты проведенных замеров шумового фона показали, что уровень шума не превышает допустимых значений, установленных СНИП. (протокол от 19.05.08 № 334. В соответствии с Правилами торговли от 19.01.1998г № 55, ППРФ от 08.02.2006 № 80, режим работы организацией, кроме муниципальных и государственных предприятий, устанавливается самостоятельно. Время работы ресторана с 12.00 до 02.00 часов ночи. В настоящее время жалоб от жителей домов нет |
| 43 | 131 | Принять меры по борьбе с участившимся случаями использование жилых помещений, находящихся в частной, государственной и муниципальной собственности, в качестве гостиниц, наркопритонов, притонов для занятия проституцией (ст.ст. 232, 241 УК РФ) | Строгий контроль со стороны участковых уполномоченных милиции совместно с жилищными органами за целевым использованием помещений | - | - | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6 , депутат Григорьев Владимир Александрович |
| 44 | 133 | Решить вопрос о предоставлении льготного проезда на речном пассажирском транспорте для пенсионеров в дачный сезон | Подготовить необходимые нормативные документы по предоставлению льготы по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период. | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| 45 | 134 | Увеличить число аптек, которые обслуживают население по дисконтным картам | По дисконтным картам работает одна аптека № 255 по ул. Владимировс-кой, 2 а. Планируется включить в программу дисконтных карт аптеку № 22 по Вокзальной магистрали, 5 | - | - | 2007 - 2008 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. В районе открыта аптечная сеть «Радуга», которая обслуживает население района по льготному лекарственному обеспечению и дисконтным картам |
| 46 | 142 | Принять меры по закреплению кадров в здравоохранении, прежде всего участковой службы | Работает Городская целевая программа. В 2005 году подана заявка в Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию на распределение молодых специалистов в районные поликлиники | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. В районе укомплектованность участковыми терапевтами 98%, педиатрами 100%, медсестрами 100% Для привлечения врачей на работу в создаются условия стимулирования: выплата федеральных и муниципальных надбавок, предоставление мест в общежитии, выплата ежемесячных надбавок молодым специалистам, выплата единовременного пособия молодым специалистам при устройстве на работу |
| 47 | 144 | Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | По заявке администрации района выполнить отчуждения земельного участка под строительство | 67100,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Подготовлено распоряжение мэра города Новосибирска от 05.03.2008 № 3586-р «О проектировании и строительстве детского сада на 120 мест по ул. Ленской - ул. Обдорской в Железнодорожном районе». Выделено 2700,0 тыс. рублей для выполнения работ по проектированию |
| 48 | 147 | Ремонт фасада дома по ул. Владимировской, 4 | Выполнение работ по ремонту фасада | 4386,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 1843,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 49 | 148 | Ремонт фасада дома по ул. Владимировской, 6 | Выполнение работ по ремонту фасада | 4386,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 1744,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 50 | 149 | Установка электропечей по адресам: ул. Владимировская, 1, 3, 5, 7, Владимировский спуск, 7, 9 | Подготовить проект, получить разрешение на мощности | 2160,0 5040,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 – 2010 годы |
| 51 | 150 | Устройство агитплощадки по ул. Владимировской, 3 а, ул. Владимировской, 5 | Устройство агитплощадки | 400,0 | Привлеченные средства | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет жилищно-коммунального-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 52 | 151 | Устройство бетонной лестницы по ул. Владимировская, 3 а – Прибрежная, 4 | Устройство бетонной лестницы | 400,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6 , депутат Белов Аркадий Анатольевич |
| 53 | 9д | Открытие маршрута общественного транспорта с ул. Владимировской до вокзала Новосибирск-Главный и центр города | Провести обследование пассажиропотока и представить предложения об открытии маршрута или заключение о нецелесообразности открытия маршрута | - | - | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Открытие данного маршрута не целесообразно, учитывая близкое расположение крупного пересадочного узла «Вокзал-Главный» и регулярность движения троллейбус- ного маршрута № 24 |
| 54 | 10д | Обеспечить освещение всех улиц частного сектора | Выполнение работ по освещению улиц частного сектора | 150,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Освещение восстановлено по ул. Хакасской, ул. 2-я Владимировская, ул. Майской, ул. Ногин спуск, ул. Саратовской, ул. Оренбургской, ул. Сургутской. Произведена замена светильников по ул. Саратовской, ул. Оренбургской, ул. Сургутской, ул. Самарской, Самарскому переулку, ул. Хакасской. Затрачено 408,8 тыс. рублей |
| 55 | 11д | Открыть парикмахерскую на микрорайоне по ул. Владимировской | Предусмотреть открытие в строящемся банном комбинате по ул. Вдадимировской, 2/1 помещение под парикмахерскую | - | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Прорабатывается вопрос с инвесто- ром, выкупающим помещения по сохранению профиля, либо будет решаться вопрос по аренде специализированным муниципальным учреждением |
| 56 | 12д | Строительство бани на микрорайоне «Владимировский» | Проработать вопрос выкупа или передачи в аренду строящегося объекта | - | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Прорабатывается вопрос с инвесто- ром, выкупающим помещения по сохранению профиля, либо будет решаться вопрос по аренде специализированным муниципальным учреждением |
| 57 | 13д | Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от ул. Владимировский спуск до ул. Саратовской и других) | Произвести отсыпку, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог | 3000,0 | Бюджет города | 2009 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 -2010 годы |
| 58 | 14д | Провести установку песочниц во дворах домов № 1, 1а, 3, 3а по ул. Владимировской | Установка песочниц и завоз песок | 80,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 59 | 15д | Провести снос аварийных деревьев и санитарную подрезку деревьев во дворах домов по ул. Владимировской и частном секторе | Санитарная подрезка деревьев, снос аварийных деревьев | 925,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведен снос аварийных деревьев и санитарная обрезка деревьев по ул. Владимировской в количестве 60 шт. на сумму 248,0 тыс. рублей., в частном секторе в количестве 47 шт. на сумму 150,0 тыс. рублей |
| 60 | 16д | Ограничить сквозное движение автотранспорта (объезд светофора на перекрестке ул. Владимировский спуск, ул. Владимировская) по дворам домов № 5, 7 по ул. Владимировской и большегрузных автомобилей по ул. 2-й Владимировской, ул. Ногина | 1. Установка знаков, устройство принудительного снижения скорости: по ул. Владимировской.и ул. 2-й Владимировской по ул. Ногина (в границах округа) | 490,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. Установка дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» не представляется возможной, т.к. согласно ПДД (гл.3) действие этих знаков не распространяются на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне |
| 61 | 17д | Установить дорожные знаки, ограничивающие проезд автомашин по двору дома № 99 по ул. Советской | Установка дорожных знаков | 860,0 | Бюджет города | 2008 -2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. Установка наков на внутриквартальных территориях производится за счет средств собственников многоквартирных домов |
| 62 | 18д | Оборудовать спортивную площадку, осуществить ремонт фасада здания провести ремонт спортивного зала коррекционной школы № 60 | Выполнить ремонт спортивного зала, ремонт фасада, оборудовать спортивную площадку | 800,0 | Бюджет города | 2009 - 2010 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-бирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 -2010 годы |
| 63 | 19д | Приобрести мультимедийное оборудование и интерактивные доски в коррекционную школу № 60 | Приобрести мультимедийное оборудование и интерактивные доски | 60,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 64 | 157 | Обеспечить освещение (уличное), установить кобры в доме № 127 по ул. Кропоткина | Установить «кобры» | 40,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 65 | 165 | Ремонт кровли дома по ул. Кропоткина, 128 | Включить в программу ремонта | 1500,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт кровли выполнен, освоено 1324,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 66 | 172 | Провести капитальный ремонт кровли дома № 124 по ул. Кропоткина | Включить в программу ремонта | 1200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 67 | 193 | Ремонт дороги по ул. Деповской | Капитальный ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 68 | 194 | Улучшение дорожного покрытия от ул. Брестской до ул. Линейной | Ямочный ремонт 1420 кв. м | 600,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 69 | 1 | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200 | Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору | 80000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Подготовлены документы для проведения аукциона по продаже земельного участка |
| 70 | 4 | Подростковый клуб «Комета»: ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | 1. Расширить площади подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала | 24200,0 24300,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-бирска, комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Подготовлены документы на строительство и проектирование |
| 71 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | 1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования 2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и Д. Ковальчук, 406 | 3500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнены основные работы по капитальному ремонту отделений: по ул. Дуси Ковальчук, 406, Красному проспекту, 220, ул. Холодильной, 16, ул. Ереванской, 17, на сумму 3987,2 тыс. рублей (бюджет города). На 2009 -2010 гг. планируется замена аппарата ЭКГ, организация биохимической лаборатории, ремонт оставшихся кабинетов, замена окон, замена мебели в кабинетах, организация дневного стационара |
| 72 | 7 | Строительство пристройки к поликлинике № 27 | Проработать вопрос строительства пристройки за счет инвестиционных средств | 5000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Из-за сложных технических условий по переносу существующих коммуникаций и в связи с удорожанием строительства объекта, инвестор отказался от строительства пристройки. В связи с этим, принято решение увеличить финансирование по капитальному ремонту. Выполнено работ по ремонту на сумму 6090,9 тыс. рублей. Окончание работ планируется на 2009 год |
| 73 | (4) | Ремонт кровли, ремонт дороги около «Синеглазки».в школе № 13 | Подготовка дефектных ведомостей и смет на запланированные работы. Кровля 1335 кв. м. Проведение ремонта | 150,0 950,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 г. 2008 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, | Выполнен. Произведен ремонт кровли на сумму 150,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт дороги по ул. Деповской возле «Синеглазки» на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 74 | (6) | Ремонт кровли, сантехники, приобретение линолеума в школу № 74 | Проведение ремонта кровли 1583 кв. м | 670,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт кровли выполнен на сумму 670,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 75 | (64) | Установить детские площадки, малых форм и скамеек по Красному проспекту 81/3, 90/1, 90/2, 90/3, 98, 100/1, 100/2, 102/1 | Выполнение работ по благоустройству детских площадок | 400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Детские городки установлены по всем адресам. Общие затраты составили 370,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 76 | (65) | Установить детские площадки, малые формы и скамейки по ул. Линейной 45, 47, 47/1, 49 | Выполнение работ по благоустройству детских площадок | 200,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Детские площадки, малые формы и скамейки установлены на сумму 300,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 77 | (15) | Капитальный ремонт библиотеки им. Салтыкова-Щедрина | Продолжение ремонтных работ, в т.ч. ремонт книгохранилища | 520,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнена замена витринных окон, отремонтировано межвитринное пространство, выполнены электромонтажные работы на сумму 520,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 78 | (60() | Ремонт фасада школы № 55 | Выполнение ремонта | 400,0 | Бюджет города | 2008-2009 гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Ведется разработка проекта на комплексный капитальный ремонт здания |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 79 | 195 | Сделать освещение на ул. Ельцовской | Составление проектно-сметной документации | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 -2008 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. По ул. Ельцовской установлено 9 опор на сумму 615,3 тыс. рублей (бюджет города). Освещение по ул. Ельцовской имеется |
| 80 | 213 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Д. Ковальчук, 18, 20 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | 4600,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены в полном объеме на сумму 4600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 81 | 220 | Спилить аварийные деревья по ул.Красный проспект, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2 | Спилить аварийные деревья | 100,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Спилены аварийные деревья по Красному проспекту, 87, 87/1, 87/2. Затраты составили 110,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 82 | 221 | Отсыпать дороги щебенкой по ул. 2-я Сухарная -Береговая | Отсыпать дороги щебенкой | 500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 294,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 83 | 237 | Выполнение ремонта фасада и крыльца по Мочищенскому шоссе,12 | Выполнение ремонта фасада | 612,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 992,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 84 | 240 | Ремонт фасада дома № 17 по ул. Гастелло | Учесть при корректировке плана работ МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | 510,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 268,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 85 | 248 | 2-й Красногорский пер., 4 Дорога по ул. Ереванской в аварийном состоянии | Проведение ямочного ремонта на площади 3660 кв. м | 700,0 2700,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2008 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт дороги по ул. Ереванской выполнен на сумму 4500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 86 | 249 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог возле домов по: ул. Радищева,27-1, ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, ул. Сеченова, ул. Яна Райниса. Проложить пешеходные тротуары | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог | 500,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт дорог по ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Яна Райниса на сумму 2910,0 тыс. рублей (бюджет города). По остальным адресам произведено обследование состояния дорог. Работы будут выполняться в 2009-2010 годах |
| 87 | (68*) | Переключение теплоснабжения Кадетского корпуса и потребителей, запитанных от котельных Мочищенское шоссе, 12 и 16 на котельную № 7 по ул. Ереванской | Реконструкция котельной | 30000,0 200000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2009 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Произведено закрытие котельной по ул. Ереванской и переключение домов на новую газовую котельную, строительство которой ведет ОАО «СИАСК»; В 2009 г. планируется закрытие котельной по Мочищенскому шоссе |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович |
| 88 | 255 | Окончательное оформление документов на дома № 91/1 и 91/2 по ул. Кубовой о передаче в муниципальную собственность | Подготовить необходимые документы | - | - | 2007 - 2008 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Дома приняты в муниципальную собственность как объект незавершенного строительства. Объект передан МУ «УКС мэрии» в оперативное ведение для завершения работ по вводу объекта в эксплуатацию в 2009 году |
| 89 | 265 | Выполнить благоустройство ул. Каунасской, 6 | Выполнить благоустройство улицы | 560,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 90 | 268 | Восстановить ограждение территории ГКБ № 1 | Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 1000,0 | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009-2010 годы |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 91 | 284 | Разработать программу благоустройства улиц частного сектора | Разработка программ | 49266,2 52616,3 55931,2 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Программа разработана. По Калининскому району запланирована сумма на благоустройство улиц в размере 4039,0 тыс. рублей |
| 92 | 286 | Решить вопрос об освещении по ул. Менделеева | Освещение ул. Менделеева будет смонтировано при реконструкции жилого квартала | 180,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Освещение по ул. Менделеева включено в технические условия застройщику площадки. Выполнение планируется на 2010 год |
| 93 | 289 | Сделать ремонт внутриквартальных дорог по ул. Учительской, 19, 19/1, 21 | Сделать ремонт внутриквартальных дорог | 1700,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту выполнены на сумму 1571,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 94 | 291 | Построить детские площадки и обеспечить песком песочницы по ул. Учительской, 19/1 | Построить детские площадки, обеспечить песком песочницы | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 84,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 95 | 305 | При формировании бюджета города учесть статью расходов на ремонт дорог частного сектора | Учесть статью расходов на ремонт дорог частного сектора | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. На 2008 год по району в бюджете города предусмотрено 3300,0 тыс. рублей |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович |
| 96 | 310 | Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25 | Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается | 280000,0 в т. ч.: 100000,0 100000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. 2009 г. 2010 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009-2010 годы |
| 97 | 312 | Завершить капитальный ремонт ул. Б.Хмельницкого, в связи с заменой трамвайных путей | Осуществить ремонт | 15000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены на сумму 14550,0 тыс. рублей (бюджет города). Продолжение работ планируется на 2009 год |
| 98 | 320 | Принять на баланс мэрии ул. Писемского и включить в бюджет на 2006 год финансирование на ее капитальный ремонт | После рассмотрения в учреждении юстиции бесхозное имущество может быть принято в муниципальную собственность и затем отремонтировано | 19000,0 6000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен капитальный ремонт улицы на сумму 18430,0 тыс. рублей (бюджет города). Ведется работа по определению балансодержателя данной улицы для последующего принятия ее на баланс мэрии города Новосибирска |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович |
| 99 | 330 | Произвести восстановление освещения по следующим адресам: ул. Тайшетской, 3, 7,19,27, 31, 43, ул. Саянская, ул. Объединения, 19 | Произвести восстановление освещения | 800,0 в т. ч. 250,0 310,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 - 2009 гг. 2008 г. 2009 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Выполнено работ на сумму 560,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 100 | 333 | Построить на Северном поселке: Микро-рынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на ост. «Игарская» | 1. Для строительства микрорынка определено место, направлено ходатайство в Горкомзем о выделении земельного участка. Строительство супермаркета нецелесообразно в связи с достаточной обеспеченностью предприятиями торговли (4 стационарных магазина, 3 магазина модульного типа). Согласовано выделение земельного участка по ул. Фадеева, 91 ООО «Новопресс» для установки киоска по продаже периодической печати | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Проводится работа по оформлению документов на строительство микрорынка ООО «Стерх плюс». При строительстве жилого комплекса по ул. Фадеева ООО «Северный ключ» запроектировано размещение в цокольных этажах жилых домов продовольственного магазина площадью 150 м2, магазина промышленных товаров 150 м2. Установлен и функционирует киоск ЗАО «СА Экспресс» по реализации периодической печати. Строительство планируется выполнить в 2010 году |
| 101 | 335 | Отремонтировать кровлю крыш: ул. Столетова, 20, 21, 21/1, 23, 26, 32, ул. Макаренко, 5, 7/1, 10, 12, 17/1, 19, 23, 23/1, 31/2, ул. Объединения, 11, 44, 88/1, 96/1, ул. Дунаевского, 13, 15, 21/1, ул. Игарская, 32, 36 Произвести ремонт подъездов, цоколей, ступенек, поручней) по следующим адресам: ул. Столетова, 9, 23, 20, 20/1, ул. Макаренко, 13, 23/1, 7/1, 24 ул. Объединения, 21, 86, ул. Игарская, 32 | Выполнить ремонт кровли Выполнить ремонтные работы | 900,0 2400,0 2300,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006-2008 гг. 2008 г. 2009 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт по всем адресам на сумму 14220,3 тыс. рублей |
| 102 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | Согласно городской программы на 2005 - 2009 гг.: ул. Макаренко, 31/1, 31/2, 27/3 – план 2005 года. Ул. Столетова, 21/1, 21/2 – план 2006 года. Ул. Столетова, 21, 23 – план 2007 года. Ул. Макаренко, 2, 4, 6 – план 2007 года. Ул. Объединения, 86, 88, 90, 90/1 – план 2009 года План 2009 г. Ул. Столетова, 25, 30 – план 2008 года ул. Столетова,28, 32, 26 – план 2009 года ул. Фадеева – текущий ремонт Макаренко, 33, 13, 15, 23/1; Столетова, 5; Объединения, 33, 39/1, 35/2, 35/1 | 5900,0 5900,0 5970,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ул. Столетова, 18, 20,20/1,20/2,25,30, ул. Б. Хмельницкого,107, ул. Объединения, 39/1, ул. Фадеева на сумму 9908,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 103 | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Б. Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской | Подготовить пакет документов на межведомственную комиссию по признанию домов непригодных к постоянному проживанию | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | Бюджет города | 2007 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Жилые дома по ул. Б. Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилья не отнесены. Жилые дома № 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда. Земельный участок, на котором в настоящее время расположены дома № 8, 10, 12 по ул. Пятницкого и № 9 по ул. Дунаевского, отведён под застройку ООО «Новосибирская строительная компания». Обязанности по расселению жителей указанных домов возложены на застройщика земельного участка |
| 104 | 338 | Произвести ремонт подъездов по ул. Карельской, 19, ул. Тамбовской, 39, 43, ул. Объединения, 11, 17, 82, 90/1, ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2, ул. Столетова, 14, 20, 20/1, 26 | Произвести ремонт по адресам: ул. Объединения, 11,17 ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2 , ул. Столетова, 14 , 20, 26 – 2005 г., ул. Объединения, 82 – 2006г. ул. Объединения,90/1 – 2007г. ул. Столетова, 20/1 – 2008г. ул. Карельская, 19, ул. Тамбовская, 49, 43 не включены в план ремонта до 2008 года | 500,0 400,0 400,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2005 – 2008 гг. 2008 г. 2009 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт подъездов по ул. Объединения, 82 на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 105 | 340 | МОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150шт. компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | 2. Ремонт спортивного зала. 5. Ремонт фасада | 100,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт системы отопления на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 106 | 341 | МОУ СОШ № 103 – ул. Фадеева, 50/1 приобрести кресла для актового зала 150 шт., мебель для кабинетов, школьные парты и стулья, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний ремонт здания: (замена оконных блоков – 11 штук – сгнили, пол в актовом зале – сгнил), установка питьевых фонтанчиков, ремонт запасных выходов | 2. Ремонт пола в актовом зале и замена оконных блоков (11 штук) 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) | 400,0 200,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2008 г. 2009 г. 2009 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт пола в актовом зале на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 107 | 342 | МОУ СОШ № 143 –ул. Объединения, 82/1 приобрести кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, сделать обрезку деревьев, оборудовать спортивную площадку, произвести внутренний и внешний ремонт здания | 2. Ремонт крыльца и фасада | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 108 | 343 | МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова, 22, приобрести: кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии, мармит для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем | 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии | 540,0 | Бюджет города | 2008 – 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Приобретены кресла для актового зала (150 мест) и вытяжной шкаф для кабинета химии), на общую сумму 540,0 тыс. рублей (бюджет города, привлеченные средства) |
| 109 | 345 | МДОУ № 5 – приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 2. Восстановить детские веранды, частичный ремонт ограждения. | 164,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Общие затраты составили 164,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 110 | 346 | МДОУ № 72 –ул. Макаренко, 46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 3. Восстановить освещение на территории 4. Восстановить ограждение | 80,0 75,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | В счет выполнения запланированных работ восстановлено освещение на сумму 80,0 тыс. рублей, выполнен внутренний ремонт на 54,0 тыс. рублей, ремонт крыши на 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 111 | 348 | МДОУ № 388 по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт детских площадок и веранд. | 60,0 | Бюджет города | 2009 г. . | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 112 | 349 | МДОУ № 510 –ул. Оптическая, 20 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт крыши, восстановить вентиляцию в бассейне, замена сантехники, ремонт пола на 1-ом этаже, замена радиаторов в бассейне (средняя t-14), завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Приобрести мебель для игровых комнат. 5. Ремонт пола на первом этаже здания | 50,0 90,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты на приобретение мебели и на ремонт составили 140,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 113 | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Включить в план на 2006 – 2007 годы для проведения работ силами подрядных организаций. Провести обследование для получения заключения о возможности расширения | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2008 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Проведены работы по расширению проезжей части дороги по ул. Фадеева на отдельных участках. Затраты составили 1780,0 тыс. рублей. Выполнено работ по капитальному ремонту 5,95 тыс. м2 ул. Фадеева на сумму 7000,0 тыс. рублей (бюджет города). Ведутся работы по строительству ул. Объединения, освоено 83200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 114 | 355 | Произвести ремонт лифтов по следующим адресам: ул. Столетова, 28 (1, 4 подъезды); ул. Б. Хмельницкого, 107/1; ул. Макаренко, 11; ул. Макаренко, 13 ул. Макаренко, 7/1 | Заменить лифты на новые Заменить лифт на новый | 1400,0 700,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУ «Лифтсервис» | Выполнен. Общая сумма затрат составила 8106,0 тыс. рублей (бюджет города). По ул. Б. Хмельницкого, 107/1 текущий ремонт лифтов не будет выполнен, так как не истек предельный срок эксплуатации лифтов |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович |
| 115 | 369 | В городском бюджете на 2006 год предусмотреть увеличение финансирования на ремонт кровель домов, а также на ремонт (замену) труб канализации, горячего и холодного водоснабжения в подвалах жилых домов | Будет принят план мероприятий по ремонту кровель на 2006 - 2007 гг. (600 домов – текущий ремонт, 300-капитальный ремонт). Объем средств на ремонт жилья увеличивается ежегодно | 163,3 | Бюджет города | 2007-2008 гг. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. В 2007 году выполнено работ на сумму 26867,7 тыс. рублей (бюджет города). В 2008 году выполнение капитального ремонта домов ведется в соответствии с Федеральным законом № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Освоено средств по титулу капитального ремонта на 139900,0 тыс. рублей (бюджет города и привлеченные средства) |
| 116 | (10(() | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный. | Подлежит замене 80 опор ВЛ-0,4 кВт, протяженностью 4500 метров | 1200,0 | Привлеченные средства | 2008 г. | МУП «Электросеть», администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Проведены работы по замене опор ВЛ-0,4 кВт в частном секторе пос. Северный по ул. Ставского, ул. Полежаева, ул. Оптической, ул. Декоративной, ул. Генераторной, ул. Ковалевского, ул. Ильменской силами ОАО «Новосибирскэнерго». «Новосибирские городские электрические сети» выполнили проект реконструкции ТП и электрических сетей 10/0,4 кВ, включающий в себя замену опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замену провода на СИП-2 общей протяженностью 8070 п.м. по улицам: Целинная, Тайшетская, Фадеева, Тамбовская, Саянская, Сельскохозяйственная, Электронная и переулку Электронный. Администрацией района направлены письма в ЗАО «Региональные электрические сети» и МУП «Электросеть» с предложением включить данные работы в план реконструкции сетей на 2009 -2010 годы |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 117 | 1д | Построить взрослую и детскую поликлинику на микрорайоне «Родники | Строительство поликлиники предусмотрено распоряжением мэра от 29.01.2007 «290-р «О строительстве поликлиники с детским отделением на микрорайоне «Родники» Калининского района» | 369000,0 в т. ч. 62000,0 150000,0 153000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 – 2010 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Подготовлена проектно сметная документация. Затраты составили 5047,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен нулевой цикл на сумму 28600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 118 | 3д | Строительство и ремонт детских площадок по адресам: ул. Кочубея, 11 ул. Курчатова, 11, 11/2,13 ул. Рассветная,9, 2/3; ул. Курчатова,11; ул. Курчатова, 11/2; ул. Рассветная, 2/3 | Установить детские городки | 50,0 190,0 170,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2009 г. 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Установлен детский городок по ул. Курчатова,5 на сумму 72,6 тыс. рублей (бюджет города). Оборудована спортивная площадка на сумму 150,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Установлены дополнительные элементы по ул. Рассветной, 2/3. на сумму 69,95 тыс. рублей (бюджет города) |
| 119 | 4д | Построить пешеходные тротуары вдоль ул. Краузе и установить опоры освещения проезжей части и тротуаров по ул. .Краузе | Построить тротуар от ул. Кочубея до ул. Земнухова, выполнить наружное освещение | 800,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнено строительство опор освещения на сумму 1368,0 тыс. рублей (бюджет города). Вопрос строительства тротуара планируется рассмотреть в 2009-2010 годах |
| 120 | 5д | Построить тротуары вдоль ул. Земнухова | Выполнить работы | 1000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены в неполном объеме на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ планируется произвести в 2009 году |
| 121 | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Произвести строительство стадиона-площадки на территории СОШ № 207 | 22200,0 в т. ч. 1400,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города | 2007 - 2010 гг. 2009 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены проектные работы. Строительство планируется начать в 2009 году |
| 122 | 7д | Организовать зону отдыха на микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | Выполнить строительство зоны отдыха | 300,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Проведена работа по оформлению проектно-сметной документации, кадастра. Приобретены малые формы (скамейки, урны). Строительство зоны отдыха запланировано на 2009 год |
| 123 | 8д | Установить остановочные павильоны по адресам: ул. Рассветная,10 ул. Родники, 2 | Установить остановочные павильоны: ул. Рассветная,10 – 1 шт. ул. Родники, 2-2- шт. | 600,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Разработана и утверждена схема движения общественного транспорта на микрорайоне «Родники». В 2009 г. планируется установить на микрорайоне «Родники» 6 остановочных павильонов |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 124 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный,7-ой – 11-ый Магистральный | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора произвести отсыпку и асфальтирование | 1382,0 1500,0 1500,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ул. Купинской на сумму 1560, 0 тыс. рублей (бюджет города), начаты работы по ул. Турухановской, освоено 1053,0 тыс. рублей |
| 125 | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-ой – 11-ый Магистральный | Планируется поэтапное восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 300,0 | Бюджет города | 2008 -2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Восстановлено освещение по ул. Ордынской, по пер.11-ый Магистральный, ул. Тогучинской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Барабинской, ул. Купинской. Установлено порядка 50 светильников, освоено 639,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 126 | 375 | Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино» | Завершить строительство водовода верхней зоны Ду 1000 протяженностью 8,5 км | 198196,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» | Выполнен в части 2008 года. Построено и сдано 0,96 км водовода Верхней зоны от ул. Лазарева до ул. Новая Заря, освоено 44600,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 127 | 380 | Решить вопрос водоснабжения частного сектора жилого района «Пашино». | Усилен контроль подачи объемов воды и взаимодействия диспетчерской службы МУП «Горводоканал» с ТЭЦ-4 | - | - | 2007 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. МУП «Горводоканал» проведена ревизия оборудования и трубопроводов. Ситуация с водоснабжением нормализована. Водоснабжение обеспечено в соответствии с нормами водопотребления |
| 128 | 381 | Решить вопрос с подачей электроэнергии в дома частного сектора жилого района «Пашино» (в районе лыжной базы) в необходимом для жителей объеме | Подключение индивидуальных жилых домов к электросети осуществляется домовладельцами на основании технических условий, полученных в ЗАО «Новосибирские городские электрические сети» | Будут определены после разработки проектно-сметной документации - | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по стабилизации напряжения в пос. Пашино (в районе лыжной базы) |
| 129 | 383 | Упорядочить работу микрорынков жилого района «Пашино». Отремонтировать асфальтно-бетонное покрытие возле микрорынка | Планируется реконструкция микрорынка, после чего будут проведены работы по благоустройству. Ремонт асфальтобетонного покрытия возле микрорынка «Искра» будет проведен согласно плана мероприятий по развитию действующих рынков и микрорынков Калининского района до 2009 года | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнена проектно-сметная документация на сумму 800,0 тыс. рублей и строительно-монтажные работы на сумму 340,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 130 | 386 | Установить детские площадки возле домов ул. Спасской, 22; ул.Тайгинской, 26; Новоуральской, 1, 19/8, 28а, 31; ул. Магистральной, 51 б; ул. Чекалина, 1 а; в пос. Гвардейский, 2; в районе ул. Флотской – 2, в частном секторе: район Лыжной базы – 1 шт., район ост. ДОК – 2 шт., район ост. Пошивочной – 2шт. | Установить детские площадки по ул. Флотской, 18, Новоуральской, 19/8. В план благоустройства 2006 года включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 1 в районе ост. Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2006 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 28 а в районе остановки Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Спасской, 22; Магистральная, 1-б. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 31; Чекалина, 11; Флотской – 1шт. | 400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Все детские городки муниципального жилищного фонда по указанным адресам установлены. В 2008 г. установлены 3 детские городка по ул. Флотской, 3-4, 5-7-9, 22 на общую сумму 265,0 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Новоуральской, 28а на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города). По согласованию с депутатом вместо площадки по ул. Магистральной, 51б установлена площадка по ул. Магистральной, 53а. Городки в частном секторе будут установлены в 2009 году |
| 131 | 387 | Провести капитальный ремонт кровель жилых домов по ул. Флотской, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 26; Новоуральской, 1, 1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3, 25, 27, 27 а, 29; Магистральной, 57 а; Рассветной, 12, Солидарности, 16 | По актам весеннего осмотра жилых домов по ул. Флотской, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 26; ул. Новоуральской, 1, 1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3, 25, 27, 27 а, 29; Магистральной, 57 а; Солидарности, 16, принято решение – капитальный ремонт кровель не требуется. Необходимо выполнить текущий ремонт | 2000,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт кровли по адресам: ул. Новоуральская, 1,1/1,7,13/2,13/4,15/3,25,27а,29, освоено 1850,9 тыс. рублей (бюджет города); ул. Флотская, 3, 4, 16, 19, 21, 26 , освоено 2702,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 132 | 388 | Капитальный ремонт сантехники ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 а; Магистральной, 57 а | В 2005 году в плане по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов частичный капитальный ремонт системы отопления в жилых домах: ул. Новоуральской, 2; Флотской, 24, 23. Текущий ремонт и ревизия оборудования будет произведена в летний период 2005 года. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 1, 3, 25, 29 включен в план по подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007 годов. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 29 а, 31, 33, 33 а включен в план по подготовке к отопительному сезону 2007 – 2008 годов | 1000,0 1100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 133 | 389 | Ремонт межпанельных стыков и фасадов по ул. Флотской, 3, 5; ул. Новоуральской, 2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 | Ремонт межпанельных стыков по ул. Новоуральской, 5, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 будет произведен в летний период 2005 года. По ул. Флотской, 3, 5; Новоуральской, 2, 4, 6 требуется ремонт фасада | 3213,0 1850,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | МУП «Энергия», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Фасады домов по ул. Флотской, 3, 5, ул. Новоуральской, 2, 4, 6 отремонтированы, освоено 2735,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 134 | 391 | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 29, 31, 33, 33 а, 35 | Подготовить проект и осуществить монтаж внутридомовой системы городского водоснабжения и просить ФГУП НМЗ «Искра» о прокладке внутриквартальных сетей горячего водоснабжения за счет собственных средств | 13200,0 30600,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 135 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Осуществить ремонт внутриквартирных дорог по: ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской, 22, 4, 3 – план 2008 года, ул. Флотской, 24, 28 – план 2009 года | 7435,0 в т. ч. 2600,0 1000,0 10000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2005 – 2009 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ул. Магистральной, 53, 55, ул. Флотской, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 23 на сумму 7941,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 136 | 393 | Капитальный ремонт домов ул. Флотской,18; Ордынской, 10а,10б; Коченевской,2б; Магистральной,2б; Спасской,22 (общежитие), Новоуральской,19/8, 13/4, 15/3 | Ул. Ордынская,10а, 10б; ул. Коченевская,2б; ул. Магистральная, 2б – этих адресов на балансе нет. Обратиться к ЗАО «ПСК», в/ч № 53140. Эти дома находятся на балансе у них. ул. Спасская,22; Новоуральская, 19/8, 13/4, 15/3 дома требуют выборочного текущего ремонта. | 2000,0 1500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 – 2009 гг. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, ЗАО «ПСК», в/ч № 53140. | Выполнен в части 2008 года. Проведено оснащение автоматическими установками пожарной сигнализации общежития по ул. Спасской, 22. С 2008 года выполнение капитального ремонта домов ведется в соответствии с Федеральным законом № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 137 | 394 | Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской,4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Жилой дом по ул. Мошковская, 4 включен в реестр ветхого жилого фонда, признан межведомственной комиссией непригодным для постоянного проживания. По остальным адресам необходима дополнительная проработка для принятия решения | 24000,0 24000,0 24000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Жилые дома по ул. Солидарности, 6, 8, ул. Знаменской, 12, ул. Мошковской, 4 внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда. Дом по ул. Мошковской, 4 включен в план реконструкции на 2008-2010 г.г. Ведется разработка проектно-сметной документации |
| 138 | 395 | Открыть кассы приема платежей на микрорайоне «Искра», рассмотреть возможность объединения приема платежей за коммунальные услуги | В поселке «Пашино» работают два пункта приема платежей за жилищные услуги. Поставщиком горячей воды и отопления является завод «Искра». За оказание услуги собирает деньги через свои кассы. ГУП «Искра» должен заключить договор с РКЦ для работы в системе «Город» | - | - | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Администрация района неоднократно обращалась к руководству завода с просьбой рассмотреть возможность заключения договора с РКЦ для работы в системе «Город». Принято обоюдное решение НМЗ «Искра» и ООО «Строймонтаж», что с 01.10.2008 года прием платежей за тепловую энергию с юридических лиц будет осуществляться ООО «Строймонтаж», а прием платежей с населения в кассе НМЗ «Искра» |
| 139 | 396 | Закончить реконструкцию сквера «Пашинский» | Разработать проектно-сметную документацию | 700,0 | Привлеченные средства | 2010 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Проектно-сметная документация подготовлена и направлена на согласование |
| 140 | 397 | Установить памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в сквере «Пашинский» | Необходимо разработать проект | 520,0 | Привлеченные средства | 2010 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Открытие памятника состоялось 9 мая 2008 года |
| 141 | 404 | Увеличить количество койко-мест муниципального заказа в городской больнице № 4 до 160 шт. | Муниципальный заказ МУЗ «Городская больница № 4»предоставляет департамент здравоохранения Новосибирской области и управление здравоохранения мэрии, ходатайство от главы администрации на его увеличение направлено | - | - | 2007 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Муниципальный заказ увеличен до 120 койко-мест. Данное количество достаточно для обслуживания населения пос. «Пашино». Кроме того, с 01.08.08г. в МУЗ МБ № 4 открывается палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек для оказания круглосуточной реанимационно-анестезиологической помощи |
| 142 | 405 | МУЗ ГБ № 4: ремонт внутренних помещений больницы; укомплектовать МУЗ ГБ № 4 медицинским оборудованием согласно заявке на общую сумму 1000500 рублей; установить дополнительные мусорные баки возле больницы | Ремонт внутренних помещений больницы проводится ежегодно | 5000,0 в т. ч. 3500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2005 - 2008 гг. 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту помещений выполнены на сумму 8472,2 тыс. рублей. Приобретено оборудование на сумму 3526,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 143 | 406 | Открыть детский медпункт на ул. Флотской | Пункт будет открыт после ремонта здания | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Филиал детской поликлиники МБ № 4 открыт по ул. Флотской, 17 |
| 144 | 409 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от Спорткомплекса до АЗС | Включить в план капитального ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 145 | 412 | Установить хоккейную коробку в районе ост. Пошивочная | Установить хоккейную коробку (ул. Магистральная, 14) | 500,0 400,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 г. 2008 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» | Выполнен. Установлена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием по ул. Новоуральской стоимостью 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 146 | 415 | Установить «лежащие полицейские» на въезде во двор домов № 13/4, 19/9, 19/8, 17/5 ул. Новоуральской | Разрабатываются технические задания с ГИБДД Калининского района | 26,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрации Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. В соответствии с нормативными документами искусственные препятствия во дворах жилых домов не устанавливают (ГОСТ 52605 – 2006 |
| 147 | 417 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги вокруг дома № 26, ул. Тайгинской | Территория, прилегающая к кооперативным домам должна содержаться за счет собственных средств кооператива | Будут определены после разработки проектно-сметной документации - | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Асфальтно-бетонное покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Выполнение работ будет производиться по мере необходимости |
| 148 | 418 | Ремонт внутриквартальных дорог в районе МБ № 4 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2008г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы запланированы на 2009 год |
| 149 | 419 | Организовать микрорынок на пересечении улиц Солидарности и Магистральной, в поселке «Гвардейский» | Согласовано размещение под строительство микрорынка. В поселке «Гвардейский» строительство микрорынка нецелесообразно, т. к. достаточное количество торговых точек | - | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Строительство микрорынка «Пашинский» по ул. Магистральной, 4 ведется. Выполнены работы по монтажу инженерных сетей и коммуникаций, строительство крытого павильона, на сумму 11320,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Сдача объекта планируется в 2009 году. В поселке Гвардейский строительство микрорынка не планируется, так как земельный участок является собственностью Министерства обороны, городок войсковой части 34148 «Гвардейский» имеет статус закрытого |
| 150 | 421 | МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт помещения, приобретение спортивного оборудования; ремонт подвала для восстановления тира; дискозал - монтаж подвесного потолка, утепление чердака; капитальный ремонт сцены в зрительном зале; косметический ремонт спортивных объектов; капитальный ремонт по ул. Магистральной, 51 б; приобретение теплообменника для спорткомплекса; увеличение радиаторов; проект электросистемы; монтаж электропроводки и установка электроприборов; заключение договора по электроэнергии; для полноценной работы необходимо приобретение оборудования и пособий; решение на передачу получено; необходимо получить разрешение от всех инстанций по списку. Покупка автобуса. Строительство летней сцены, скамеек для зрителей, задника, подводка электричества; Капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, комплекса | 300,0 100,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2008 г. 2009 г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнен ремонт стадиона по ул. Новоуральской, 15/5 на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города). Построена летняя сцена сумму 196,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 151 | (10) | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р. завода «Искра» и передать его на баланс МУП «Горводоканал» | Ревизия и замена запорной арматуры в местах присоединения уличных водопроводов, ревизия и восстановление 4-х пожарных гидрантов, очистка и ремонт 5-ти смотровых колодцев. | 2500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович |
| 152 | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Провести предпроектные изыскания и по результатам определить дополнительные мероприятия | 1000,0 | Бюджет города | 2008 -2010 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Проведены предпроектные изыскания. Подготовлен проект. Выполнены работы по водопонижению от 4 пер. Чернышевского до р. Тулы. Затрачено 498,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 153 | 424 | Передать на обслуживание ОАО «Новосибирскэнерго» подводящие теплотрассы на микрорайонах «Телевизионный», «Ольховский» для отопления частного сектора (без индивидуальных врезок) без ремонта их за счет владельцев домов | 2. Осуществить прием теплотрасс в муниципальную собственность. 3. Ускорить газификацию частного сектора, что приведет к отключению домов от центрального отопления. | - 600,0 | - Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Проведена работа по уточнению протяжённости теплотрасс, подлежащих передаче в муниципальную собственность. Выполнены работы по изготовлению топооснов 9760 п. м. бесхозяйных тепловых сетей микрорайонов «Телевизионный», «Ольховский» |
| 154 | 425 | Сделать освещение улиц частного сектора микрорайонов «Ольховский», «Телевизионный» и «Чукотский» | Восстановить линии освещения, где они нарушены и протянуть там, где их нет | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | В счет выполнения запланированных на 2009 год выполнено освещение улиц микрорайонов «Телевизионный» и «Чукотский» восстановлено. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города). По ул. Бурденко работы выполнены частично на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 155 | 427 | Восстановить дорогу в сторону ОАО «Вторцветмет» | Отремонтировать дорогу от площади Сибиряков-Гвардейцев до 9-го Чукотского переулка | 5000,0 | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Проведены работы по проектированию. Произведён капитальный ремонт участка дороги - 2500 кв. м. На 2009 год запланировано проведение капитального ремонта дороги |
| 156 | 434 | Завершить строительство пешеходной дорожки по ул. Успенская на участке от пересечения ул. Костычева до ул. Серафимовича | Завершить строительство пешеходной дорожки | 150,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены в полном объеме на сумму 139,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 157 | 435 | Устранить причины постоянного сбора воды после дождей во дворе дома № 37 по ул. Бетонной | Провести благоустроительные работы во дворе с устройством отводящего воду желоба | 500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 158 | 438 | Установить дополнительные игровые элементы на детские и спортивные площадки и соорудить новые по адресам: ул. Беловежской 8 - 12, Горбаня 13 - 17, Бетонная 3 -5 , 7, 9, 11, 17-21, 25, 27, 29, 31, 35, Бурденко 9 - 11, 25 - 27, Мира 8 - 12, 30 - 34, 47, 59, Немировича-Данченко 100/1, Сибиряков-Гвардейцев, 34 - 36, 14 - 18, Вертковская, 6 - 8/1, 7-ой пер. Успенского, Телевизионная 9 - 13, Станиславского, 29 | Работы будут выполнены в соответствии с программой комплексного благоустройства | 800,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Установлены детские городки по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34-36, ул. Бетонной, 3-5, ул. Мира, 8-12, ул. Бурденко, 25-27, ул. Станиславского, 29 на общую сумму 552,5 тыс. рублей (бюджет города). Рассматривается возможность установки детских городков в 2009 году по адресам: ул. Бурденко, 9-11, ул. Мира, 47, 7-ой пер. Успенского, ул. Телевизионная, 11-13 |
| 159 | 443 | Отремонтировать дорогу – проулка между домами № 50 - 52 по ул. Мира в сторону бывшего КПД-6 с восстановлением пешеходной дорожки вдоль дома № 50 по ул. Мира, дома № 35 по ул. Бетонной | Ремонт внутриквартальной дороги с восстановлением пешеходной дорожки | 400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 160 | 446 | Отремонтировать фасады, цоколя, отмостки домов по улицам: 1 пер. Римского-Корсакова, 12, 14, 16; Римского-Корсакова, 18 | Ремонт фасадов, отмостки, цоколей | 1600,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 – 2010 годы |
| 161 | 449 | Вести работы по благоустройству парка по ул. Покрышкина по согласованному с общественностью проекту. Сделать освещение в парке по ул. Покрышкина | Разработать комплексный проект реконструкции и благоустройства парка и застройки прилегающей улицы, согласовав его с ТОС «Телецентр» и «Вертковский» Кировского района | 1000,0 3100,0 6000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горзеленхоз», МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2008 года. Посажена аллея к 115-летию города Новосибирска, устроены дорожки на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 162 | 453 | Капитальный ремонт дома № 27 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Усиление несущих конструкций | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 163 | 456 | Капитальный ремонт дома № 153 по ул. Немировича-Данченко | Необходимо усиление конструкций | 2000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 164 | 460 | Восстановление уличного освещения: ул. Аникина, С. Кожевникова, ХХ Партсъезда | Ремонт уличного освещения | 210,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по восстановлению освещения выполнены на сумму 2100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 165 | 462 | Ремонт дорог по: ул. Аникина, ул. ХХ Партсъезда, ул. Урманова | Восстановление дорожного покрытия, ямочный ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 166 | 474 | Благоустройство придомовой территории между домами № 4, 14 по ул. Комсомольской и домом № 10 по ул. Герцена | Благоустроить придомовые территории | 3000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 2650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 167 | 475 | Комплексное благоустройство у подъездов № 1, 2, 3 дома № 10 по ул. Герцена | Строительство кармана для стоянки машин | 900,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 168 | 476 | Благоустройство внутриквартальной дороги между домами № 5, 7 по ул. Оловозаводской | Уложить асфальтовое покрытие | 1200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 1640,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 169 | 478 | Благоустройство стадиона школы № 64 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных и баскетбольных ворот | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 170 | 479 | Благоустройство стадиона школы № 192 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных ворот, баскетбольных щитов | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 171 | 480 | Благоустройство стадиона школы № 196 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 172 | 481 | Строительство детской и спортивной площадки во дворе дома № 6 по ул. Герцена | Установка малых и спортивных форм | 250,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. В соответствии с обращением депутата детский городок установлен на придомовой территории по ул. Герцена, 8/1 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 173 | 485 | Текущий ремонт в старшем блоке школы № 196 | Ремонт бассейна | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 174 | 486 | Строительство спортивной площадки за домом № 17 по ул. С. Кожевникова | Выполнить строительство спортивной площадки | 300,0 | Привлеченные средства | 2007-2008 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Детская площадка установлена. Работы по благоустройству запланированы на 2009 год |
| 175 | 488 | Комплексное благоустройство двора дома № 19 по ул. С. Кожевникова | Строительство карманов Установка малых форм | 500,0 200,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 - 2010 годы |
| 176 | 490 | Благоустройство придомовой территории и строительство детской площадки во дворе дома № 20 по ул. Чемской | Строительство парковочных карманов Установка детского городка | 600,0 200,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Построены парковочные карманы на сумму 1050,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок на придомовой территории по ул. Комсомольской, 3 на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 177 | 494 | Благоустройство придомовой территории и строительство детской площадки во дворе дома № 21 по ул. Комсомольской. | Выполнить благоустройство двора и установить малые формы | 950,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович |
| 178 | 498 | Строительство детской площадки у дома № 122/3 по ул. Петухова | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 200,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 104,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 179 | 499 | Строительство детской площадки у домов № 1, 3, 15, 17 по ул. Зорге | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлена детская спортивная площадка на придомовой территории на сумму 41,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 180 | 502 | Внутриквартальный ремонт у домов № 124, 126, 128, 130, 132 по ул. Петухова | Учесть возможность финансирования при рассмотрении плана на 2009 г. | 3000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 181 | 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Проработать вопрос промывки коллектора | 50,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Гормост» | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 182 | 508 | Благоустройство территории школы № 63 | Выполнить благоустройство территории школы | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 183 | 509 | Капитальный ремонт детского сада № 411 | Капитальный ремонт детского сада | 28000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 34000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 184 | 511 | Благоустройство территории школы № 182 | Установка ограждения | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 185 | 513 | Текущий ремонт детского сада № 408 | Ремонт кровли | 350,0 | Бюджет города | 2008-2010 гг. | Администрация Кировского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Отремонтированы стеновые панели. Планируется выполнение капитального ремонта |
| 186 | 515 | Капитальный ремонт школы № 183 | Выполнить ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 1500,0 8500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 - 2010 годы |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 187 | 519 | Ремонт дома № 257/1 по ул. Зорге | Ремонт труб холодной и горячей воды в подвале | 600,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Проведена замена труб холодного и горячего водоснабжения (520 м. п.) на сумму 587,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 188 | 527 | Ремонт помещений санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Ремонт помещений | 600,0 800,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы в полном объеме на сумму 18000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 189 | 540 | Ремонт дома № 21 по ул. Палласа | Выполнить ремонт дома | 1200,0 700,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 - 2010 годы |
| 190 | 541 | Текущий ремонт дома № 23 по ул. Палласа | Выполнить текущий ремонт дома | 150,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 191 | 544 | Текущий ремонт общежития дома № 57 по ул. Петухова | Выполнить текущий ремонт дома | 500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены следующие работы: -ремонт отмостки, контейнерной площадки и приямков; - ремонт цоколя; - ремонт 2-х душевых комнат с устройством гидроизоляции; - ремонт тепловых узлов, дверей и остекление -благоустройство придомовой территории. Всего за счет платы за содержание общежития выполнено работ на 345,0 тыс. рублей. Установлены системы противопожарной автоматики, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Затраты составили 551,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 192 | 548 | Текущий ремонт детского сада № 425 «Ёлочка» | Частичная замена труб холодного и горячего водоснабжения | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен Выполнены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 193 | 555 | Ремонт Дома детского творчества «Кировский» | Ремонт спортзала | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 194 | 556 | Благоустройство территории школы № 41 | Восстановление ограждения | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 195 | 561 | Текущий ремонт школы № 41 | Ремонт крыльца | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 196 | 563 | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина. | Капитальный ремонт | 3000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 197 | 564 | Благоустройство придомовой территории дома № 16 по ул. Петухова | Выполнить благоустройство придомовой территории | 1500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 198 | 565 | Благоустройство придомовой территории дома № 12/2 по ул. Петухова | Комплексное благоустройство придомовой территории | 1500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и до -рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 199 | 568 | Текущий ремонт школы № 108 | Ремонт спортзала | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 200 | 570 | Благоустройство терри-тории школы № 108 | Выполнить благоустройство и ограждение территории | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 201 | 580 | Текущий ремонт школы № 198 | Капитальный ремонт кровли | 1000,0 500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены в полном объеме Затраты на ремонт составили 2300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 202 | 581 | Оснащение оборудованием школы № 198 | Приобретение холодильного оборудования | 70,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Оборудование приобретено на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 203 | 582 | Оборудование музея боевой славы школы № 198 | Приобретение витрин и стендов | 100,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Оборудование приобретено на сумму 35,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 204 | 583 | Текущий ремонт школы № 198 | Замена плитки на дне бассейна | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 205 | 585 | Ремонт запасных выходов гимназии № 7 | Замена дверей | 20,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 206 | (22) | Восстановление пропускной способности водоотводящего лога на Затулинском ж/м (микрорайон «Бородинский», ул. Громова, 16) | Расчистка водоотводящего лога Затулинского жилмассива | 5000,0 | Привлеченные средства | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустраи-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Подготовлена проектно-сметная документация. Русло реки расчищено на 300 п. м. - ул. Петухова в сторону линии железной дороги. Затрачено 12725,0 тыс. рублей (бюджет города). На 2009 год планируется продолжение работ |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 207 | 590 | Восстановить разрушенный спортивный зал в п. Затон | В случае невозможности передачи в муниципальную собственность, рассмотреть возможность строительства нового спортивного зала | - | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2010 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города. Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа не представляется возможным, так как на запрос департамента земельных и имущественных отношений, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374, от балансодержателя – ГОУ НПО профессионального лицея № 3 получен официальный отказ на передачу спортивного зала в муниципальную собственность |
| 208 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса и дальнейших мероприятий по улучшению электроснабжения м/р «Лесоперевалка». Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Выполнена замена опор по ул. Болотной, ул. Таёжной, ул. Яринской (привлеченные средства) |
| 209 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | 1. Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о строительстве 2-х трансформаторных подстанций. 2.Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Ведутся работы по реконструкции ВЛ по ул. Рионской, ул. Экскаваторной, ул. Клубной, ул. Торфяной, ул. Экскаваторный пер. (привлеченные средства) |
| 210 | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2я, 3я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская; Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка, «Затон», «Балластный карьер» | 600,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | ОАО «Новосибирскэнерго»» отказало в выдаче разрешения на мощность для освещения улиц микрорайона «Лесоперевалка. Необходимо строительство питающей подстанции «Горская». Ориентировочный срок строительства -2010 год. «Балластный карьер»: По ул. Дивногорской ОАО «Новосибирскэнерго» не выдано разрешение в связи с отсутствием мощностей. «Затон»: В настоящее время проект на строительство линии уличного освещения ул. 1-й Портовой, ул. Полярной находятся на согласовании |
| 211 | 596 | Сделать тротуары для пешеходов по ул. 2-ой Портовой, на «Лесоперевалке», ул. Большой, 438 | Выделить целевые средства, выполнить строительство тротуаров, благоустройство подземного перехода | 2500,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено устройство щебеночного основания по ул. 2-ой Портовой на 987,0 тыс. рублей и строительство тротуаров на «Лесоперевалке» и ул. Большой на сумму 640,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 212 | 598 | Построить детский сад в м/р «Горский» | Построить детский сад | 82000,0 35000,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города | 2006-2008 гг. 2008 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Детский сад на микрорайоне «Горский» сдан в эксплуатацию в 2008 году (разрешение на ввод от 31.07.2008 № 233). Затраты составили 61965,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 213 | 600 | Укрепление берега и отсыпка по ул. 1, 2 Ракитной | 2.Укрепление берега и отсыпка | 5400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен проект, на который затрачено 1000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по укреплению и отсыпке берега по ул. 1-ой Ракитной на сумму 5400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 214 | 601 | Спиливание и обрезка тополей по ул. Планировочной, Путевой, Блюхера, Портовой, Котовского, Самотечной, Чулымской, Полярной, Судоремонтной | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора осуществить спиливание и обрезку | 1000,0 1000,0 550,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по обрезке деревьев по ул. 1-й Портовой, 12; ул. Самотечной, 36; ул. Планировочной, 31, 33, 52, 54, 38, 40, 42; ул. Путевой, 11, ул. Котовского, 6; ул. Клубной, 96, 98, ул. 1-ой Чулымской, 98 на сумму 193,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 215 | 602 | Замена электропроводки в жилом доме № 56 по ул. Планировочной и подключение электропечей | Получение дополнительных мощностей в «Новосибирскэнерго», выполнение проекта и выполнение работ | 5100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | В счет выполнений запланированных на 2009 год работ заменены магистральные электрические сети, счетчики, автоматы на сумму 637,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 216 | 603 | Строительство дороги на микрорайоне «Горский» до школы № 210 (0,5 км по ул. Горской) | Строительство дороги | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнены работы по устройству щебеночного основания дороги к школе № 210 со стороны частного сектора на сумму 96,8 тыс. рублей |
| 217 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная. Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская. Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор | 1. Грейдирование и отсыпка всех перечисленных дорог частного сектора 2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 6400,0 7000,0 в т. ч. 2000,0 15750,0 в т. ч. 2000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2006 – 2009 гг. 2009 г. 2006 – 2010 гг. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Произведено греидирование дорог по ул. Болотной, ул. Яринской, ул.. 1-й Чулымской. ул. Туннельной, на дороге к школе 210, ул. Портовой на сумму 4796,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 218 | (31) | Улучшить освещение микрорайона «Лесоперевалка» | Выполнить работы по улучшению освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение работ по освещению планируются на 2009 год |
| 219 | (89**) | Строительство водопровода и колонки по ул. 1, 2, 3 Шоссейной | 1. Определение заказчика на строительство водопровода. 2. Строительство закольцовывающего водопровода диаметром 500 мм. | 8500,0 4000,0 4500,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 – 2008 гг. 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнена проектно-сметная документация на сумму 115,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, Науменко Валерий Владимирович |
| 220 | 608 | Выделить средства на ремонт внутриквартальных дорог по. ул. Блюхера, 17/1, 17/2, ул. Серафимовича, 18 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 915,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 221 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработать комплексную программу сноса всего ветхого жилья на ж/м «Телецентр» | Будут определены после утверждения программы | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Снос ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» осуществляется в соответствии с генпланом застройки жилого массива по мере строительства новых жилых домов частными застройщиками. Расселены два дома по 2-му пер. Серафимовича |
| 222 | 612 | Выделение средств на ремонт школы № 127 | 2. Замена оконных блоков | 900,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 223 | 620 | Женская консультация № 1. Выделить средства на ремонт помещений | Ремонт помещений | 1000,0 | Бюджет города . | 2008 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту помещений выполнены на сумму 998,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 224 | 621 | Поликлиническое отделение Центра планирования семьи. Выделить средства на ремонт поликлиники | Ремонт поликлиники | 1500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. На 2008 год предусмотрен лимит из бюджета города на капитальный ремонт на сумму 5000,0 тыс. рублей, в том числе на ремонт поликлиники 1500,0 тыс. рублей. Работы выполнены |
| 225 | 625 | Поликлиника № 18 Выделить средства на капитальный ремонт поликлиники и детской молочной кухни | Ремонт поликлиники и молочной кухни | 3500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы по капитальному ремонту поликлиники выполнены на сумму 3836,0 тыс. рублей (бюджет города). Помещение молочной кухни передано на баланс МУЗ «Молочная кухня» |
| 226 | 627 | Выделить средства на ремонт фасада поликлиники № 23 | Ремонт фасада | 5470,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Вместо ремонта фасада, по решению администрации поликлиники произведены ремонтные работы помещений на сумму 5203,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 227 | 634 | Выделение средств на благоустройство спортивной площадки школы № 132 | Благоустройство площадки | 150,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 228 | 635 | Отремонтировать окна первого этажа школы № 132 | Ремонт окон | 400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт окон первого этажа школы № 132 на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 229 | 638 | Заменить сантехнические трубы в подвале школы № 132 | Замена труб в подвале | 180,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по замене сантехнических труб на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 230 | 641 | Заменить сантехнические трубы в туалетах школы № 92 | Замена сантехнических труб | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведена замена сантехнических труб на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 231 | 644 | Заменить мягкую кровлю на жесткую в детском саду № 445 | Замена кровли | 700,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 232 | (39) | Провести ремонт дома по адресу 2-й переулок Пархоменко, 11 | Выполнение ремонта | 2040,0 1000,0 700,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Работы по ремонту кровли и фасада выполнены на сумму 1509,2 тыс. рублей (тыс. рублей) |
| 233 | (68) | Решить вопрос по водоснабжению на все этажи дома 1-й переулок Пархоменко, 24 | Ревизия системы водоснабжения | 528,9 | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Проведена перекладка ввода водопровода к жилому дому, давление на верхних этажах нормализовано. Затраты составили 107,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 234 | (205) | Решить вопрос о проведении реконструкции 2-х этажного каменного корпуса стационара (сметная стоимость 10,0 млн. рублей) под районную консультационную поликлинику детской больницы № 4 по ул. Дружбы, 4 | Изучение целесообразности реконструкции стационара в связи с высвобождением помещений в детской больнице | 4100,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа нецелесообразно, так как по результатам проведенного инженерно-технического обследования будет производиться снос данного здания |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 235 | 649 | Сделать тротуар по ул. Бульварной к остановке «Ленинское депо» | Устройство тротуара | 100,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по устройству тротуара по ул. Бульварной к остановке «Ленинское депо» на сумму 96,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 236 | 650 | Установить освещение улиц Телецкой и Ударной | Проработать вопрос технической возможности установки освещения. Работы будут выполнены в соответствии с программой благоустройства частного сектора | 300,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 237 | 651 | Установить освещение на ул. Тульской домов с № 242 по № 431 | Проработать вопрос технической возможности установки освещения. | 800,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 297,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 238 | 652 | Отремонтировать дорогу от конечной остановки «Станиславский ж/м» до дома №270/4 по ул. Тульской | Ремонт дороги | 800,0 | Бюджет города | 2007 -2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 910,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 239 | 661 | Отремонтировать внутриквартальные дороги у дома № 18 по ул. Станиславского | Ремонт внутриквартальных дорог | 1500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 240 | 663 | Отремонтировать дорогу и установить парковочные «карманы» у дома № 71 по ул. Степной | Ремонт внутриквартальных дорог и установка парковочных карманов | 1440,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 241 | 665 | Степная, 68 Благоустроить подъездную дорогу к дому № 68 и сделать место парковки личного транспорта | Благоустройство дороги | 615,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 242 | 667 | Благоустроить проезжую часть у дома № 18 по ул. Немировича-Данченко, заасфальтировать отмостки у дома | Благоустройство проезжей части и отмосток | 530,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 682,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 243 | 669 | Отремонтировать отмостки у дома № 24/2 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт отмостков | 550,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 297,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 244 | 670 | У дома № 20, 22 по ул. Немировича-Данченко заасфальтировать территорию у подъездов | Асфальтирование территории | 1100,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 1211,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 245 | 671 | У дома № 50 по ул. Станиславского заасфальтировать внутриквартальные дороги | Благоустройство внутриквартальных дорог | 650,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 546,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 246 | 672 | 1.Отремонтировать внутриквартальные дороги у дома № 41 по ул. Троллейной 2.Проложить асфальтовый тротуар вдоль торца дома от ул. Степной, 69 до светофора на перекрестке ул. Степной и Троллейной | Ремонт внутриквартальных дорог, устройство тротуара | 1800,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 5569,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 247 | 673 | Благоустроить дворовую территорию у домов № 32, 34 по ул. Костычева | Благоустройство дворовой территории | 960,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 248 | 674 | Заасфальтировать дорогу от остановки «Станиславский ж/м» к дому № 36 по ул. Станиславского | Асфальтирование дороги | 1620,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 3287,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 249 | 675 | У дома № 24 по ул. Немировича-Данченко заасфальтировать территорию у дома | Асфальтирование территории у дома | 450,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 250 | 676 | Отремонтировать асфальтированное покрытие возле дома № 28/3 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт внутриквартальных дорог | 450,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 251 | 677 | 1. Благоустроить территорию у дома № 4/2 по ул. Немировича-Данченко 2. Заасфальтировать территорию у подъездов с поднятием крылечек и поребриков у дома № 4/2 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт внутриквартальных дорог | 716,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 252 | 678 | Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома № 4/4 по ул. Немировича-Данченко, сделать сток воды от дома | Асфальтирование дворовой территории, установка отмосток, стока для воды | 700,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 253 | 679 | У дома № 48 по ул. Станиславского Заасфальтировать внутриквартальные дороги | Ремонт внутриквартальных дорог | 650,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 495,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 254 | 680 | Заасфальтировать территорию возле подъездов дома № 4/1 по ул. Немировича-Данченко с установкой высоких поребриков | Ремонт внутриквартальных дорог | 600,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 255 | 685 | Проведение центральной канализации по ул. Танкистов, 1-6 пер. Танкистов | Подготовить проект и построить канализацию | 2000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска. МУП «Горводоканал» | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности строительства и дальнейшей эксплуатации канализационной сети проведение сетей не представляется возможным |
| 256 | 690 | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников «Кобра» (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Выполнить проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2008 года. Работы выполнены на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 257 | 692 | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов – ул. Малыгина | Ремонт дороги | 1500,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 258 | 695 | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской Дивизии | Ремонт внутриквартальных дорог | 7000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 259 | 698 | Строительство водопровода и его подключение к центральным сетям водоснабжения по ул. Малыгина | Строительство и запуск водовода | 17000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2010 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 260 | 699 | Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 26, 30, 34 по ул. Курганской | Ремонт внутриквартальных дорог | 2880,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 261 | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-ой Гвардейской. дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии | Ремонт внутриквартальных проездов | 1600,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 262 | 705 | О подключении системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Хилокской | Решить вопрос о подключении отопления и горячего водоснабжения жилых домов | 3800,0 8600,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 -2010 годы |
| 263 | 706 | 1. Благоустройство дорог 1, 2, 3 пер. Танкистов (отсыпка гравием). 2. Организация сбора талых вод (траншея) вдоль дорог. Отсыпка 4, 5, 6 пер. Танкистов крупной фракцией гравия | Выполнить благоустройство дорог в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Ленинского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 264 | 707 | Ремонт дороги по ул. Ялтинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | Ремонт дороги | 479,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 489,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 265 | 709 | Ремонт дороги по ул. Тверской (отсыпка крупной фракцией гравия) | Ремонт дороги | 479,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 489,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 266 | 710 | Ремонт дорог по ул. Суходольной, Тульской, Ерестнинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 2457,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ул. Тульской на сумму 2714,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 267 | 711 | Асфальтирование внутриквартального проезда среди жилых домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18 по ул. Хилокской | Асфальтирование внутриквартальных проездов | 2160,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 2200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 268 | 715 | Установка двух «лежащих полицейских» во дворах жилых домов № 160, 154 по ул. Троллейной | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий с установкой «лежащих полицейских» | 1350,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 269 | 716 | Оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути (от ул. Суходольной к Юго-Западному ж/м) | Проработать возможность устройства пешеходного перехода | 50,0 | Бюджет города | 2007-2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В 2009 году планируется строительство транспортной развязки через железнодорожные пути с устройством пешеходного перехода с ул. Хилокской на ул. Троллейную |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 270 | 717 | Наладка уличного освещения – 1, 2 пер. Халтурина | Включить в план работы главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по наладке уличного освещения по 1-му и 2-му пер. Халтурина выполнены на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 271 | 718 | Наладка уличного освещения – ул. Сибсельмашевская | Включить в план работы главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | 250,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ул. Сибсельмашевской на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 272 | 719 | Ремонт дороги у поликлиники № 11 к «Микрохирургии глаза» | Выполнить ремонт дороги | 400,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 – 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 273 | 721 | Строительство тротуаров – рядом со школой интернатом № 39 | Строительство тротуара вдоль забора школы № 39 | 800,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 360,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 274 | 722 | Ремонт дороги по 1, 2 пер. Халтурина | Выполнить отсыпку щебня | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы по устройству асфальтового покрытия по 1-ому и 2-ому пер. Халтурина выполнены на сумму 279,0 тыс. рублей (бюджет города). Продолжение работ запланировано на 2009 год |
| 275 | 724 | Асфальтирование территории детского сада № 198 | Провести благоустройство территории | 160,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 276 | 725 | Ремонт дороги по ул. Сибсельмашевской | Выполнить ремонт дороги в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 376,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 277 | 726 | Ремонт дороги по ул. Вечерней | Выполнить ремонт дороги (щебень) в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 376,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 278 | 727 | Ремонт дороги возле библиотеки им. Калинина | Выполнить ремонт дороги (щебень) в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 150,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены по ул. Пархоменко в том числе возле библиотеки на сумму 320,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 279 | 737 | Установка детской площадки по ул. Забалуева, 12 | Благоустройство детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. По согласованию с депутатом взамен установки детской площадки во дворе дома № 12 по ул. Забалуева, установлена детская площадка по ул. Забалуева, 34 на сумму 119,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 280 | 738 | Установка детских площадок по ул. Колхидской, 3, 5, 7, 9 | Благоустройство детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. По согласованию с депутатом взамен установки детских площадок по ул. Колхидской, 3, 5, 7, 9, установлена детская площадка по ул. Халтурина, 33 на сумму 62,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 281 | 740 | Установка детских площадок в сквере напротив больницы № 11 | Благоустройство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Организована площадка для массовых мероприятий, на которую затрачено 1000,0 тыс. рублей. Установка детской площадки запланирована на 2009 год |
| 282 | 749 | Ремонт дорог: 1. ул. Фасадная, 2. ул. Озерная (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки «Западный ж/м»), ул. Окинская, ул. Олимпийская | Выполнить ремонт дороги по ул. Фасадной. Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг. | 3800,0 в т. ч. 2734,0 | Бюджет города Бюджет города | 2005 - 2008 гг. 2008 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнены работы по ул. Халтурина и. ул. Окинской на сумму 597,0 тыс. рублей (бюджет города). На 2009 год будут выполнены работы по ул. Олимпийской |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 283 | 751 | Строительство новой школы на Береговом жилмассиве | Согласно проекту застройки Берегового жилмассива запланировано размещение двух школ | - | Бюджет города | 2009 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска | Реализация наказа возможна при комплексной застройке жилого массива |
| 284 | 752 | Создание детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской | Согласно проекту застройки Берегового жилмассива запланировано размещение детского клуба, отдельно стоящего бассейна. Включить в план строительства на 2008 - 2009 годы | - | Бюджет города | 2009 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска | Реализация наказа возможна при комплексной застройке жилого массива |
| 285 | 755 | Открыть подростковые клубы на Ключ-Камышенском плато | Предусмотреть размещение клубов при застройке Ключ-Камышенского плато | 5000,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Реализация наказа возможна при комплексной застройке жилого массива |
| 286 | 757 | Благоустройство внутриквартальных дорог: Ключ-Камышенское плато д. 1, 3, 4, 5, 7 и строительство детских площадок по адресам: Ключ-Камышенское плато д. 1, 2, 3, 4, 5 Оборудовать конечную остановку пассажирского транспорта на Ключ-Камышенском плато | Согласно общегородскому плану на 2005 - 2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство ул. Ключ Камышенское плато, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 запланировано на 2009 год. | 3000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 287 | 760 | Благоустройство улицы Обской, пешеходных спусков (ул.Обская, д. 139, 139/1), внутриквартальных проездов ул.Большевистской, д. 151, 153, 175/6), строительство пешеходной и реконструкции спуска от проезжей части по ул.Большевистской, 48/1 | 1. Согласно общегородского плана на 2005-2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство ул. Большевистской, 151, 153 запланировано на 2008 год.; ул. Большевистская,175/6 в плане на 2007 год. 2. В городском плане благоустройства до 2009 года не запланировано выполнение работ по благоустройству пешеходного спуска по ул. Обской, 139, 139/1 и строительство пешеходного тротуара от проезжей части по ул. Большевистской, 48/1 | 5000,0 в т. ч. 1666,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 2543,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 288 | 762 | Выполнить уличное освещение в районе: Камышенский пер., 6; Бердский пер., 5, ул. Водонасосная, 3; пер.Средний, 2. Выполнить освещение: ул.Обская, 62 – 72, 90,92, 94 | Включить в план строительство освещения | 300,0 | Бюджет города | 2007 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович |
| 289 | 766 | Ремонт кровли домов: Нижегородская, 225; Автогенная, 77; Лобова, 54; Декабристов, 146, Чехова, 254; Тургенева, 225; Толстого, 234; Ленинградская, 302; Московская, 165; Коммуностроевская, 50 | Произвести ремонт кровли | 3200,0 в т. ч. 900,0 500,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 - 2010 гг. 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 -2010 годы |
| 290 | 769 | Восстановление наружного освещения улиц: а) Б. Богаткова (от ул.Кирова до ул. Зыряновской), б) Переселенческой, Кузбасской | Восстановить наружное освещение | 250,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 502,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 291 | 771 | Установить малые формы по ул. Московской, 163; ул. Толстого, 234; Тургенева, 227; Ленинградской, 147; Чехова, 273, 390; Никитина, 101 | Установить малые формы | 480,0 300,0 300,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 – 2009 гг. 2009 г. 2010 г. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 -2010 годы |
| 292 | 774 | Отрегулировать график работы автобусов № 10, 31 (ул. Ленинградская, Добролюбова, Никитина, Белинского, Толстого, Грибоедова) | Регулярность движения автобусов маршрутов № 10, 31 будет достигнута за счет замены и увеличения подвижного состава на данном маршруте (см. наказ № 759) | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работа маршрута № 31 стабилизирована за счет закрепления за маршрутом 10 новых автобусов большой вместимости |
| 293 | 775 | Выполнить внутриквар-тальное благоустройство по ул. Грибоедова, 32 | Произвести внутриквар-тальное благоустройство | 800,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 294 | 776 | Провести внутриквартальное благоустройство: ул. 2-ая Воинская, 2, 3, 18, 35; Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27; ул. Б.Богаткова,182, 183, 184, 186 | согласно общегородскому плану внутриквартального благоустройства на 2005 год включены ул. Б. Богаткова, 182, 183, 184, 186, На 2006 год ул. Гаранина, 13. Остальные дома в план внутриквартального благоустройства до 2009 года не включены | 2500,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнено благоустройство по ул. 2-й Воинской на сумму 1170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 295 | 783 | Провести капитальный ремонт домов по ул. Б. Богаткова, 158, 160, 162, 164; Гаранина, 13, 17, 18, 19, 27; Воинская, 7 | Рассмотреть возможность включения в план капитального ремонта | 18000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 296 | 785 | Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство дорог по ул. Б. Богаткова при условии, что дороги не входят в земельный участок, принадлежащий ТСЖ | Ул. Б. Богаткова, 205, 205/1, 205/2, 179 | 3000,0 4000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 297 | 791 | Ремонт кровель и подъездов: ул. Б. Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул.Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 6500,0 6000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009-2010 годы |
| 298 | 798 | После окончания строительства дома по ул.Федосеева, 3 восстановить спортивную площадку возле школы № 186 | Восстановить спортивную площадку | 150,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 471,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 299 | 802 | Проработать вопрос о передаче плавательного бассейна и стадиона СКА в муниципальную собственность | Принять объект в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством | - | - | 2006 - 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Принять в муниципальную собственность не представляется возможным в связи с отказом балансодержателя |
| 300 | (180() | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Осуществить расселение | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 – 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Дом № 20 по ул.2-ой Кирзавод расселён за счёт средств городского бюджета. Дома № 10, 17, 18, 7 по ул. 2-ой Кирзавод включены в предварительный реестр ветхого и аварийного жилого фонда, но до настоящего времени не признаны подлежащими сносу на заседании Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия межведомственной комиссией соответствующего решения, будет рассматриваться вопрос о включении домов в реестр ветхих домостроений и график расселения и сноса (при условии поступления денежных средств из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, как это предусмотрено названной выше программой). В 2008 году привлечь застройщиков на земельный участок, в настоящее время занимаемый ветхими домами по ул.2-ой Кирзавод, не удалось |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 301 | 818 | Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива Добролюбова, Панфиловцев, Стофато, 3 | Выполнить работы по подключению жилых домов к горячему водоснабжению, построить ЦТП, водовод, установить трансформатор и проложить электрический кабель | 3640,0 25160,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009-2010 годы |
| 302 | 819 | Капитальный ремонт лифтов по ул. Б.Богаткова, 210 – 230 | Включить в общегородской план по ремонту лифтов | 3000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнена модернизация лифтов по адресам: ул. Б. Богаткова,211 (4 лифта), 215 (1 лифт), 217 (6 лифтов) на общую сумму 6930,0 тыс. рублей, ул. Б. Богаткова, 212 (1 лифт), 212/1 (1 лифт), 214 (1 лифт), 214/1 (1 лифт), 219 (6 лифтов), 226 (4 лифта), 230 (1 лифт) на общую сумму 9450,0 тыс. рублей Выполнен капитальный ремонт 6 лифтов по ул. Б. Богаткова, 228 на сумму 4078,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 303 | 820 | Строительство детского сада в центральной части района | Разработать проектно-сметную документацию и построить детсад | 189000,0 в. т. ч. 64000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. 2008 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Детский сад сдан в эксплуатацию. Освоено 124164,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 304 | 821 | Капитальный ремонт здания Дома молодежи | Подготовить проектно-сметную документацию и провести капремонт | 125000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт кровли, окон, отремонтированы чердачные помещения, произведена замена системы отопления, электропроводка, выполнен ремонт зрительного зала и сцены, внутренняя отделка помещений. Установлен сценический свет, сценическая машинерия, отремонтирован фасад здания. Проведены благоустроительные работы на прилегающей территории: уложена тротуарная плитка, установлено ограждение. Освоено 117718,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 305 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова,13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92 ул. Тельмана,3а ул. Марии Ульяновой, 12 ул. Чапаева, 1 ул. Ростовской,18 а ул. Чапаева,1 а ул. Чапаева,17 б | Снос произвести согласно Программе переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда на 2004-2010 гг. | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Межведомственной комиссией признаны аварийными и подлежащими сносу дома по ул. Чапаева, 1, ул. Тельмана,3а. Земельный участок, на котором расположен жилой дом по ул. Чапаева,1 предоставлен ООО «Торговый комплекс на Бердском» для строительства торгового здания. Обязанности по расселению дома возложены на застройщика земельного участка. Вопрос о расселении дома по ул. Тельмана, 3а будет решаться в течение срока действия Программы переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004 - 2010 г.г., утвержденной решением городского Совета от 25.02.2004 № 362. По другим домам ведется работа по привлечению инвесторов (застройщиков). Дома по ул. Аксенова,13, 15 в предварительный реестр ветхого и аварийного жилищного фонда города Новосибирска не включены. Дом по ул. М. Ульяновой,10 расселён за счёт средств городского бюджета в 2004 году. Дома по ул. М. Ульяновой, 12, ул. Красный факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Ростовской, 18а, ул. Чапаева,1а, ул. Чапаева,17б включены в предварительный реестр ветхого и аварийного жилищного фонда города Новосибирска, но до настоящего времени не признаны подлежащими сносу на заседании Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу |
| 306 | 823 | Продолжение строительства газопровода в центральной части | Продолжить строительство газопровода высокого давления - L 500 м, низкого давления L = 6000 м | 500,0 11700,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнено строительство газопровода высокого давления протяженностью 1,5 км на сумму 4500 тыс. рублей (привлеченные средства, бюджет города) и газопровода из бюджета города оказана помощь жителям на сумму 1156,1 тыс. рублей |
| 307 | 824 | Продолжение строительства газопровода в микрорайоне «Восточном» | Продолжить строительство газопровода высокого давления L = 5500 м, низкого давления - 12000 м | 23000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнено строительство газопровода высокого давления - 7,7 км, газопроводов низкого давления -12,0 км. Построено газопроводов высокого давления -0,8 км на сумму 2350,0 тыс. рублей, газопроводов низкого давления -3,1 км. Подключено к газу 144 дома, подготовлено к подключению 670 домов. Оказана помощь 160 жителям на общую сумму 3871,0 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Закончено строительство газопроводов с установкой шкафных регуляторных пунктов |
| 308 | 825 | Ремонт дорог по: Ул. Лесной ул. Пожарского (от Первомайской до Г. Революции) ул. Красный факел ул. Первомайской ул. Физкультурной ул. Тельмана ул. Комбайнеров ул. Черепановской ул. Стрелочной ул. Красногвардейской | Ремонт дорог по ул. Пожарского, ул. Красный факел, ул. Физкуль-турной, ул. Тельмана, ул. Комбинатской, ул. Черепановской, ул. Стрелочной, ул. Красногвардей-ской будет включен в планы работ | 34370,0 в т. ч. 6870,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по Ремонту улиц выполнены на сумму 27505,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 309 | 826 | Промывка, опрессовка системы отопления 32-х образовательных учреждений района: |  |  |  |  |  | Выполнен. Работы выполнены на сумму 790,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  | № 144 (ограждение территории школы) | Выполнить ограждение | 500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Работы выполнены на сумму 1350,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 310 | (4) | Строительство теплотрассы от роддома № 7 до ГУ ДКБ ст. Инская | Реконструкция ЦТП 01/12 | - | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено строительство 50 п. м. на сумму 820,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 311 | 830 | Капитальный ремонт лечебно оздоровительного центра «Березовый» МУЗ и ГБ № 19 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение капремонта | 5000,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнена проектно-сметная документация на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) и работы по капитальному ремонту на сумму 9167,3 тыс. рублей (бюджет города). Окончание работ планируется в 2009 году |
| 312 | 831 | Строительство предприятия по переработке ТБО в южной части района | Рассмотреть возможность строительства | 10000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Прорабатывается вопрос о совместном строительстве предприятия по переработке ТБО Первомайского района и с. Ново – Луговое в 2009-2010 годах |
| 313 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовая, Шукшина, Ученической, Пришвина | Выполнить проектирование и строительство | 800,0 500,0 1600,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2008 года. Работы выполнены по ул. Узорной, ул. Березовой. Ул. Ученической на сумму 1770,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 314 | 836 | Газификация частного сектора пос. «Южный» | 1. Строительство газовой трубы высокого давления L = 7000 м 2. Строительство газовой трубы низкого давления L = 8000 м | 34000,0 5400,0 600,0 | Привлеченные средства Привлеченные средства Бюджет города | 2006 - 2008 гг. 2008 г. 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Выполнено строительство - 10,7 км газопровода низкого давления на сумму 12840,0 тыс. рублей и 4,7 км газопровода высокого давления на сумму 14100,0 тыс. рублей (бюджет города и привлеченные средства). В 2009 году будет продолжено строительство 2,3 км газопровода высокого давления |
| 315 | 837 | Проведение водопровода в частном секторе на микрорайоне «Матвеевка» | Проведение водопровода | 3500,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Построен и введен в эксплуатацию водопровод по ул.1-ой Искитимской, ул. Таловой, ул. Прибрежной, ул. Ремонтной, протяженностью 4579 п.м. для 175 домов. Затраты составили 3350,0 тыс. рублей (привлеченные средства) и 130,0 тыс.рублей (привлеченные средства). Установлены 3 пожарных гидранта на сумму 70,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 316 | 839 | Восстановление внутриквартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Шукшина, ул. Ученической, ул. Пришвина | Восстановление внутри-квартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Шукшина, ул. Ученической, ул. Пришвина | 860,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Первомайского района» | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ул. Шукшина на сумму 860,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 317 | 840 | Реконструкция дорог по: ул. Ласточкина, Лениногорской, 4-ой Пятилетки | Выполнить реконструкцию дорог | 850,0 500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнены работы по ул. 4-й Пятилетки на сумму 702,5 тыс. рублей, по ул. Лениногорской на сумму 770,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 318 | 841 | Благоустройство и создание зоны отдыха у «Озера» в районе НТЖДТ | Рассмотреть возможность привлечения средств инвесторов для выполнения наказа | 100,0 17000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | На 2009 год планируются проектные работы по созданию зоны отдыха у «Озера» |
| 319 | 845 | Строительство ограждения образовательного учреждения № 145 | Выполнить ограждение | 250,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Первомайского района города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы по восстановлению ограждения выполнены на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 320 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции | 500,0 40000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 - 2008 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Не выполнен. Ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на здание и земельный участок. Выполнено работ по реконструкции на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города). Работы планируется продолжить в 2009-2010 годах |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович |
| 321 | 860 | Расчищать подъезд для транспорта к остановкам | Проводить работу постоянно | Согласно нормативов | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Организована работа МУ "МДЭУ Советского района" и мобильной бригады по графику в соответствии с нормативами |
| 322 | 864 | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева | Выполнить и утвердить проект реконструкции | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Объявлен конкурс на выполнение проектных работ. Выполнение работ планируется на 2010 год |
| 323 | 892 | Построить автомобильную дорогу, которая соединит ул. Золотодолинскую с жилым районом «Кирово» | Включено в ПДП жилого района «Кирово». Выполнить, согласовать и утвердить проект с мостом (значительные уклоны оврага) | 18000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа не представляется возможным. Земельный участок, по которому планируется дорога, находится в собственности РФ в постоянном (бессрочном) пользовании СО РАН, руководство которого категорически возражает против строительства данной дороги |
| 324 | 895 | Построить в Верхней зоне общественные бани | Определиться с нормами и спросом. Предложить СО РАН выделить участок под застройку и организовать конкурс | - | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Получено согласие СО РАН на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, на которой планируется размещение бани. В 2009 году будут выполнены проектные работы, в 2010 году – строительство |
| 325 | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Для восстановления освещения улиц пос. Кирово ведется предпроектная подготовка, получены мощности. На 2009 запланировано проектирование |
| 326 | 908 | Содействовать удешевлению подводки газа к частному сектору. Частично профинансировать работы по газификации домов частного сектора в 2004, 2005, 2006, 2007 годах | Выделить средства на строительство сетей общего пользования и материальную помощь на приобретение оборудования | 350,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Построено 3,1 км газопроводов, выделено из городского бюджета 1684,0 тыс. рублей. В пос. Кирово. подключено к газу 13 домов, выделено из бюджета города 165,0 тыс. рублей в порядке помощи жителям |
| 327 | 912 | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей (150 кв. м ) | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Утвержден проект границ земельного участка под строительство культурно-развлекательного здания с помещениями торгового назначения по ул. Васильковой для проведения торгов в форме аукциона |
| 328 | 913 | Клуб для подростков | Предусмотрено наказом № 912 | - | - | 2008-2010 гг. |  | См. наказ № 912 |
| 329 | 916 | Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы | 1500,0 1500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009-2010 годы |
| 330 | 919 | Содействовать в ремонте цокольного помещения для занятий с детьми и подростками Боровая партия, 7 | Рассмотреть возможность использования помещений для работы с детьми | 50,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Помещения для занятий с детьми и подростками не могут размещаться в цокольных этажах зданий согласно Сан. ПИН |
| 331 | 920 | Заасфальтировать дорогу, соединяющую жилые дома и остановку «Поселок геологов» | Выполнить благоустройство | 400,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 332 | 921 | Выполнить реконструкцию перехода через лог, разделяющий жилой район «Кирово» | Предусмотрено ПДП жилой район «Кирово», как ул. Трубная с устройством насыпи трубы. Как временный вариант – разработать проект узла и выполнить реконструкцию | 30,0 350,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 г. 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнен проект перехода, затраты составили 250,0 тыс. рублей. Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 333 | 923 | Сделать отмостки по ул. Боровая партия, 2, 3, 5, 9, 16 | Сделать отмостки | 7700,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 334 | 924 | Сделать капитальный ремонт кровель и текущий ремонт домов по ул. Солнечногорской,1, 3, 5, 11, 13, 15, ул. Боровая партия, 2, 4, 9, 14 | Выполнить соответствующие виды ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 335 | 925 | Ремонт подъездов жилых домов | Включить, как первоочередные 48 подъездов в план работы по принадлежности ЖЭО | 3500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 336 | 926 | Отремонтировать дороги в частном секторе по ул. Черемушной | Выполнить ремонт | 180,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по устройству песчано-гравийного покрытия по ул. Черемушной на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 337 | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Подлежат сносу два дома (24 квартиры). Необходимо строительство жилья под снос общей площадью 1200 кв. м | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Привлеченные средства, бюджет города | 2008 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Подготовлен пакет документов для направления в мэрию по домам № 6 и № 10 по ул. Боровая партия для включения в реестр ветхого и аварийного жилого фонда. Вопрос с финансированием будет решаться в 2009 году |
| 338 | 933 | Не допустить распродажу земли | Выделение земельных участков производить в строгом соответствии с законодательством | - | - | - | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Выполнен. Предоставление земельных участков на территории Новосибирска осуществляется в строгом соответствии с законодательством |
| 339 | 938 | Организовать отлов бродячих собак | Обеспечить отлов по своевременно поданным через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и их содействию бригаде отлова | - 100,0 100,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2005-2010 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Отлов производится по графику бригадой МУ "Спецавтохозяйство». Освоено 131,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 340 | 944 | Осветить улицы, в частности, вдоль забора ДРСУ до трассы и в частном секторе | Выполнить освещение | 85,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 85,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 341 | 946 | Обязать ЖЭУ-85 производить вывоз мусора и уборку снега своевременно | Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством техники и средств на эти цели. | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. На вывоз ТБО за-ключен договор с МУП «САХ», так же вывоз мусора осуществляется управляющей компанией «Советская». По заявкам предоставляется техника для вывоза крупногабаритного мусора и уборки территории в зимнее время |
| 342 | 952 | Решить вопрос о введении дополнительного утреннего школьного рейса | МУП «ПАТП-3» по заявке коррекционной школы осуществляет доставку школьников к месту учебы с понедельника по субботу | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. МУП «КТО» по заявке школы осуществляет рейс для школьников к месту учебы с понедельника по субботу по маршруту №72 |
| 343 | 966 | Осуществлять контроль за работой ЖКХ (повысить температуру в квартирах зимой) | Вопрос организационно-технический, требуется усилить контроль в связи с неустойчивостью режимов работы оборудования теплосетей ГУП «УЭиВ СО РАН» | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Жалоб на низкую температуру в квартирах не имеется |
| 344 | 973 | Осуществлять контроль за содержанием подъездов и их уборкой | Внедрить методику оценки санитарного состояния территории и мест общего пользования в домах. Поощрение и наказание ИТР проводить с учетом значения и динамики изменения этой оценки | - | - | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Разработана и внедрена методика оценки санитарного состояния подъездов. |
| 345 | 976 | Осуществлять контроль за уборкой мусора вокруг магазинов и на остановках | Усилить контрольные службы администрации (закрепленные специальные автомобили за ОРАТИ и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры, 2 компьютера) и арендодателей численностью и техническими средствами | - | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Исполнение на контроле у главы администрации района и заместителей главы по направлению работ |
| 346 | 979 | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых | Застройщику включить в проект строительства торгового центра | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Утвержден проект границ земельного участка под строительство культурно-развлекательного здания с помещениями торгового назначения по ул. Васильковой распоряжением мэрии от 06.08.2008 № 13478-р «Об утверждении проекта границ земельного участка по ул. Васильковой в Советском районе и о предоставлении земельного участка на торгах в форме аукциона» |
| 347 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Выполнить и утвердить проекты. | 200,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Установлена детская площадка по ул. Терешковой, 36а Работы будут продолжены в 2009 году |
| 348 | 982 | Способствовать трудоустройству инвалидов по заключению МСЭ, после окончания профтехучилища | По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Проведены занятия по профессиональной ориентации с 36 инвалидами, трудоустроен 1 инвалид |
| 349 | 985 | Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить количество автобусов, в т.ч., в садоводческих товариществах: «Надежда», «Ключи», «Нива», «Вос-ток». | Сезонные маршруты, обслуживаемые муниципальными предприятиями обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. На территории Советского района открыто движение сезонных маршрутов: № 77 «Ветлужская – Сады», № 651 «Н. Ельцовска – с/о «Отдых», № 716 «институт Гидродинамики – с/о «Ключи», № 717 « Демакова – с/о «Надежда», № 717е «Н. Ельцовка – с/о «Надежда», а так же открыт новый маршрут № 716д «Демакова - Болдырево» |
| 350 | 987 | Решить вопрос о проезде к садовым обществам по проездным билетам | В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области № 32 на сезонных маршрутах социального и общего заказа действуют проездные социальные билеты | 90 рублей за каждый реализованный проездной билет на территории города и Новосибир- ской области | Бюджет города | 2008 – 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. На сезонных маршрутах действуют социальные проездные билеты |
| 351 | 989 | Сделать бесплатными медицинские операции молодым людям до 30 лет | По Программе государственных гарантий обязательного медицинского страхования оперативное лечение населению проводится бесплатно | - | - | 2008 – 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Все операции по программе ОМС гражданам независимо от возраста оказываются бесплатно |
| 352 | 990 | Организовать принятие городской программы «Жилой район Кирово-южные ворота города» | Департаментам мэрии при формировании планов работ на 2007 – 2008 гг. рассмотреть и утвердить мероприятия по развитию жилого района Кирового | - | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. 18. 09. 2008 районной администрацией утвержден «План мероприятий по развитию жилого района «Кирово» на 2008-2010 годы» |
| 353 | 995 | Штрафовать за выброс мусора в неустановленных местах | Работа депутата по разработке положения о взимании штрафов за выброс мусора | - | - | 2008 – 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках закона Новосибирской области "Об административных правонарушениях в Новосибирской области» |
| 354 | 996 | Сохранить пенсионерам бесплатный проезд | В бюджете города предусмотриваются средства для выдачи пенсионерам, не имеющим льгот, для приобретения единого проездного социального билета | - | - | 2008 – 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Общая сумма единой денежной выплаты по Советскому району за I полугодие 2008 года составила 6122,0 тыс. рублей для оплаты проезда лицам, достигшим пенсионного возраста и не имеющим |
| 355 | 1001 | Строить социальное жилье, способствовать введению ипотеки | Разработать и утвердить Программу округа по строительству социального жилья для неимущих и льготного – для бюджетников | 100000,0 | Привлеченные средства | 2008 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Разработка и утверждение программы по строительству социального жилья нецелесообразна. Реализация наказа проводится в рамках действующего законодательства. С 2006 года действует постановление губернатора Новосибирской области от 04.03.2006 № 90 «О государственной поддержке граждан при кредитовании на строительство или приобретение жилья в НСО», постановление Правительства от 13.05.2006 № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение молодых семей жильем» Федеральной программы «Жилище» на 2002-2010 годы. В 2008 году государственный жилищный сертификат получили 2 семьи, утверждено 22 семьи на получение субсидии для приобретения или строительства жилья. Подготовлен реестр на 15 семей, имеющих право на субсидии при оформлении кредитов на приобретение или строительство жилья |
| 356 | 1005 | Повысить зарплату бюджетникам | Предусмотрено п.99 | - | - | 2008 – 2010 гг. |  | Выполнен в части 2008 года. Реализация наказа проводится в рамках действующего законодательства |
| 357 | (1) | Провести ремонт (расширение) проезжей части дороги для городского автобусного маршрута 72 по ул. Васильковской и ул. Боровая Партия | Проведение ремонта | 1400,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по ул. Васильковой выполнены в полном объеме. Освоено 1400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 358 | (8) | Завершить ремонт системы электроснабжения | Завершение ремонта | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. ОАО «Новосибирскоблэнерго» выполнено работ по строительству и ремонту систем электроснабжения на общую сумму 3695,1 тыс. рублей (привлеченные средства). Построено: 3 ТП (210, 280, 286), 2км кабельных линий 10 кВ, 3,3 км воздушных линий 0,4 кВ. Произведена реконструкция 1,56 км воздушных линий 0,4 кВ. Работы будут продолжены в 2009 году |
| 359 | (195*) | Добиться принятия и выполнения плана развития жилого района «Кирово» | Разработать мероприятия по развитию жилого района «Кирово» | См. наказ № 990 | Бюджет города | 2007 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, отраслевые департаменты мэрии города Новосибирска | Выполнен. В районной администрации разработан «План мероприятий по развитию жилого района «Кирово» на 2008-2010 годы |
| 360 | (16) | Создать зоны инновационного развития ННЦ и выделить средства на наукоемкие производства и приоритетные направления в науке | Участие в реализации комплексных целевых программ. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Подготовлен подробный план размещения объектов инновационной инфраструктуры на территории района. Проведен сбор информации об итогах деятельности за 3 предыдущих года и о планах развития ведущих инновационных компаний, научных организаций |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 361 | 1011 | Благоустроить и заасфальтировать пешеходную дорожку от торгового комплекса по спуску к домам на ул. Сиреневую | Выполнить временный тротуар с водоотводным канавами в счет средств по строительству перехода под ул. Шлюзовой | 30,0 | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнено строительство временного тротуара с водоотводом на сумму 100,0 тыс. рублей.. На 2009 год планируется устройство дороги с помощью песчано-гравийной смеси.. Планируется строительство подземного перехода под ул. Шлюзовой |
| 362 | 1012 | Сделать дорогу с твердым покрытием и освещение от жилых домов по ул. Вахтангова до школ № 119 и 121 | Целесообразно выполнить нормальный пешеходный тротуар шириной 1,5 м длиной 450 м до ул. Тружеников по ул. Золоторожской с устройством линии освещения | 1900,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | В счет запланированных работ проведены работы по устройству освещения, дорога к школе выложена плитами |
| 363 | 1016 | Улучшить работу автобусных маршрутов № 36, 15, добиться пополнения автобусами | Запланировано обновление подвижного состава на маршруте №36. ПС с маршрутов № 2, 36 будет перераспределен на маршрут № 15 | - | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Маршрут на 100% укомплектован новым подвижным составом. Приказом ДТ и ДБК от 30.04.2008 произведена оптимизация маршрутной сети, обслуживаемой МКП «КТО», включающая объединение маршрутов № 7 и № 15 в один маршрут № 7 «ул. Белоусова – м/р Щ» с закреплением 3 новых автобусов «Хундай» |
| 364 | 1023 | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | Включено в проработку по строительству 2-х домов на ул. Разъездной для сноса первой очереди (всего 256 квартир) | 41000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Ветхие деревянные жилые дома находятся на балансе СО РАН. Снос будет осуществляться по мере застройки территории многоэтажными жилыми домами застройщиками ООО «Роснефтегазстрой», ООО «Архстройинвест». В настоящее время ведется переселение жильцов 6 домов в жилой дом по ул. Рубиновой, 4 |
| 365 | 1026 | Ремонт подъездов в домах м/р «Д и Щ» | В соответствии с действующими нормами капитальный ремонт производится 1 раз в 5 лет. Установлен контроль за 714 подъездами, ремонт которых будет осуществляться в соответствии с нормативами - | 1000,0 2600,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнение работ запланировано на 2009–2010 годы |
| 366 | 1028 | Развивать муниципальный транспорт, закупать большие автобусы, снизить плату за проезд до 5 рублей | Пополнение (обновление) подвижного состава (до 20 единиц) | 231000,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. На маршруты, обслуживаемые МКП «КТО» поставлено 7 единиц автобусов малой вместимости. Приобретение автобусов большой вместимости предусмотрено в 2009 году |
| 367 | (10) | Построить переход (виадук) через железнодорожные пути от железнодорожного Музея до станции «Сеятель» | Посодействовать в строительстве виадука | - | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Администрацией района согласован эскиз перехода, схема генплана, выданы технические условия, работы начаты |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович |
| 368 | 1029 | Разработка проекта по строительству прямой дороги из Нижней Ельцовки в микрорайон «Щ») | Прямая дорога от ул. Эк-ваторной до ул. Иванова, протяженностью 3080 и шириной 7,5 м с тротуаром 1,5 м, в том числе 2040 м – новая, 1040 – расширение продолжения ул. Иванова. 2007 год – оценка общественного мнения, экологическая экспертиза, проектирование. 2008 - 2009 годы – строительство | - | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Получено отрицательное экологическое заключение на строительство дороги. Для решение проблемы проводится капитальный ремонт дороги Кольцово-ИКЭМ с устройством асфальтобетонного покрытия, обочин и заменой бордюра с объемом бюджетного финансирования на сумму 6650,0 тыс. рублей |
| 369 | 1032 | Газификация частного сектора | Продолжить газификацию | 700,0 8000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работа ведется в соответствии с планом газификации индивидуаль-ного жилищного фонда. Строительство газопровода высокого давления до НИИ ПК планируется на 2009 год |
| 370 | 1037 | Благоустройство и строительство новых детских площадок внутри дворов |  | 300,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Установлены детские городки по адресам: ул. Экваторная,16, ул. Ветлужская,16-22, ул. Российская, 13,13а, ул. Демакова,17,17/1 на сумму 612,0 тыс. рублей (бюджет города). Дополнительно по ул. Демакова, 17 установлена огороженная многопрофильная спортивная площадка на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 371 | 1041 | Открытие аптеки или аптечного киоска в Нижней Ельцовке (частный сектор) | В архитектурно планировочном задании строящегося магазина предусмотреть размешение аптечного киоска | Согласно проектно- сметной документации | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Руководство поликлиники ННЦ СО РАН ведет переговоры с фармацевтической фирмой «Роста» об открытии аптечного пункта в Амбулатории Нижней Ельцовки для отпуска медикаментов по льготным рецептам |
| 372 | 1051 | Благоустройство ул. Иванова (отсутствуют тротуары, освещение) | Восстановить имеющиеся тротуары и освещение. Запроектировать и выполнить недостающее освещение и тротуары | 1200,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Иванова на сумму 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 373 | 1055 | Сохранение и развитие парка «У моря Обского» | Разработать и утвердить реконструкцию материально-технической базы парка «У моря Обского». Выполнить следующие мероприятия: строительство новой эстрады; текущее содержание и оснащение парка; благоустройство территории символического памятника-камня (разбивка клумб, установка лавочек, асфальтирование площадки | Будут определены после подготовки проектно-сметной документации 2000,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города | 2005 - 2008 гг. 2008 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. На развитие парка затрачено 2691,0 тыс. рублей, в том числе: приобретены автомобиль «Газель» и аттракцион «Веломобили», мебель. Установлены скамейки, грибки и пляжные кабинки. Выполнен ремонт столярной мастерской и питьевого фонтанчика. Выполнено благоустройство территории и дорожки проката автомобилей. Разработан проект реконструкции и развития парка |
| 374 | 1062 | Составление графика движения автобусов без длительных перерывов (в том числе в вечернее время на маршрутах «Цветной пр.» - «Д», «Щ» - Нижняя Ельцовка») и контроль за его соблюдением | По данным комплексного обследования пассажиропотока производится реорганизация маршрутной сети и корректировка расписаний движения действующих маршрутов | - | - | 2005 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Графики движения автобусов откорректированы. Приказом ДТ и ДБК от 30.04.2008 № 128-од скорректирована производственная программа МУП «КТО». За счет объединения маршрутов № 7 «Цветной проезд – Щ» и № 15 «Цветной проезд – ПАТП-3» стабилизирована ситуация с обслуживанием жителей Академгородка по направлению Шлюзы – Цветной проезд – м/р «Щ». Работа маршрутов № 52 «Цветной проезд – ИКЭМ», № 65 «Кафе «Огонек» – Демакова» на контроле ЦДС МУ «ЦУГАЭТ». Работа будет продолжена в 2009 году |
| 375 | 1065 | Оплату за проезд в автобусах маршрутов № 601, 602 от ост. «Нижняя Ельцовка до Академгородка сделать равной оплате за проезд от ост. Сеятель до Академгородка | Проработка вопроса по обеспечению дотацией ПАТП на убытки по факту при введении предлагаемой оплаты | - | - | 2008 - 2010 гг.- | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Указанные маршруты в реестре маршрутов регулярного сообщения муниципальной маршрутной сети города Новосибирска не значатся |
| 376 | 1068 | Отсыпка дорог частного сектора | В планах по текущему ремонту дорог | Согласно проектно- сметной документации | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Отсыпка дорог частного сектора производится ежегодно по утвержденному плану мероприятий по благоустройству частного сектора. Выполнено работ на сумму 2000,0 тыс. рубле 4760 м2). Выполнен частичный ремонт ул. Зоологической общим объемом 180 кв. м |
| 377 | 1073 | Установка мусорных баков | Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам | 1500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Заключаются договоры с УК «Петер Дусман» по софинансированию организации вывоза ТБО. Заключены договора на вывоз ТБО со всеми домовладельцами. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок в размере 473,3 тыс. рублей и средств населения. Работы будут продолжены в 2009 году |
| 378 | 1074 | Решение вопроса о спиливании особо высоких деревьев | Провести снос и обрезку крон деревьев | По фактическим затратам | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. В микрорайоне Правые Чемы снесено деревьев на общую сумму 440,0 тыс. рублей |
| 379 | 1077 | Выделение помещения для работы ТОС «Ельцовочка» | Предусмотреть из освобождаемых от арены в школах и других муниципальных объектах | - | - | 2007 - 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Получен ответ № 04/1 от 09.04.2008, в котором ООО "Сибирское подворье" при проектировании торгово-общественного комплекса со встроенной автостоянкой по Бердскому шоссе, 451 предусмотрит размещение помещений для Совета ТОС и опорного пункта милиции. Границы участка сформированы, в настоящее время оформляются разрешительные документы |
| 380 | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от ж/д переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Проведение капитального ремонта | 5500,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнен частичный ремонт дороги на сумму 5000,0 тыс. рублей. Продолжение работ запланировано на 2010 год |
| 381 | (5) | Провести поэтапную гидротехническую очистку русла реки Нижняя Ельцовка и устранить последствия подтопления жилого фонда | Внесение изменений в проектную документацию Выполнение работ | 22000,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнены работы I и II этапа очистки русла реки Нижняя Ельцовка на сумму 22000,0 тыс. рублей (бюджет города) и 13000,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Работы будут продолжены в 2009 году |
| 382 | (6) | Обеспечить водоснабжением и электроосвещением улиц частного сектора, согласно норм и требований | Выполнение работ | 2200,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУП «Горводоканал», МУ «Горсвет», администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнены работы по обеспечению водоснабжения и электроосвещения улиц частного сектора на сумму 905,0 тыс. рублей в соответствии с проступившими заявками на выполнение работ от домовладельцев. Ремонт линий освещения проводится в соответствии с графиком. Водопроводные сети пос. Н. Ельцовка переданы на обслуживание в МУП «Горводоканал». Выполнено строительство водопроводов с установкой разборных колонок по ул. 1-й Рощинской протяженностью 765 м и по ул. Моховой.. Работы по перекладке водопровода по ул. Зоологической выполнены силами УЭВ СО РАН. Получено письмо 17.10.2008 № 53-1459 от ЗАО «РЭС», в котором сообщается, что силами «РЭС» подготовлены ТУ, предусматривающие перевод питания ТП -2107 на отдельную кабельную линию. Подготовлен и согласован проект. Выполнение работ планируется на 2009-2010 годы |
| 383 | (15) | Завершить строительство перехода через р. Шадриху Микрорайон «Верхняя зона» | Завершение работы на участке протяженностью 1,5 км | 12000,0 | Привлеченные средства | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Открыто регулярное автомобильное сообщение по сданной в эксплуатацию автомобильной дороге Академгородок-Ключи - Звездное |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович |
| 384 | 1082 | Оборудовать тротуар для пешеходов по ул. Молодости от светофора по ул. Варшавской | Оборудование тротуара шириной 1 м и длиной 1150 м, также в случае реконструкции дороги по ул. Молодости | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройсва и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 385 | 1083 | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами 7, 9 и 14, 16 по ул. Динамовцев | Устройство тротуара шириной1 метр и длиной соответственно по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров, Динамовцев – 270 метров включалось в проект плана на 2005 год - отклонено ГУБО. Тротуар на Динамовцев – при устройстве дороги | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Работы ведутся. Завершение работ запланировано на 2009 год |
| 386 | 1085 | Содействовать в проектировании и строительстве пристройки к школе № 112 | Засыпка котлована, благоустройство. Включить в план социально - экономического развития 2006 года | 180000,0 | Бюджет города | 2009 - 2010 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009-2010 годы |
| 387 | 1087 | Привести в рабочее состояние хоккейную площадку возле дома № 30 по ул. Ветлужской | Капитальный ремонт хоккейной площадки | 50,0 | Бюджет города | 2008 г. | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт хоккейной коробки ДЮКФР "Кристалл" по ул. Красноуфимской на сумму 800,0 тыс. рублей. По ул. Ветлужской, 30 из-за близости ЛЭП размещать хоккейную коробку не разрешено |
| 388 | 1088 | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | Выполнить капитальный ремонт | 2000,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2009 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009-2010 годы |
| 389 | 1093 | Обезопасить пешеходный переход в районе ТСЖ «Приморский» через ул. Приморскую | Обустройство пешеходного перехода | 8,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Пешеходный переход будет обустроен после строительства тротуара вдоль ул. Приморской, 26 в 2009 году |
| 390 | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев | Будут определены после разработки проектно-сметной документации - | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м. по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев |
| 391 | 1095 | Взять под контроль и оказать необходимое содействие в развитии профессиональной подготовки рабочих кадров | Включение в план мероприятий не целесообразно.Предложение находится в стадии реализации. Решением городского Совета от 17.09.2003 № 293 принята Программа содействия занятости населения в г. Новосибирске на 2004 - 2006 годы | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Проводятся ежегодные районные конкурсы профессионального мастерства. Организуются экскурсии школьников на промышленные предприятия района |
| 392 | 1098 | Отстаивать: минимальная зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по увеличению оплаты труда, на которых рассмотрено 73 предприятия |
| 393 | 1099 | Ужесточить санкции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и винно-водочных изделий | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействию с административными органами | Выполнен в части 2008 года. Проведено 2 отчета участковых уполномоченных милиции перед населением, на которых обсуждался вопрос проведения совместных рейдов по ликвидации точек по несанкционированной продаже спиртных напитков. В результате совместной работы ТОС и УУМ закрыто 3 точки, УВД по Советскому району заведено 2 уголовных дела. Организованы 3 встречи населения с представителями отдела по незаконному обороту наркотиков. Намечены мероприятия по совместной работе |
| 394 | 1100 | Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей | Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» | Согласно программе | - | 2006 - 2010 гг. | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. 1.Участие в семинаре «Обучение технологическому предпринима-тельству. От теории к практике». 2.Организация и проведение выездного совещания на ФГУП «15 ЦАРЗ» МО РФ. Тема: «Автоматизация промышленных процессов, автоматизация управленческого учета». Организация выездного совещания на Ельцовском электродепо с представителями МУП «Новосибирский метрополитен» и ИНХ СО РАН, по теме внедрения моющих средств для мытья подвижного состава. Организация и проведение выездного совещания на тему «Применение в промышленном производстве технологии микроплазменного нанесения керамического покрытия в двигателях внутреннего сгорания в авиамоделях с целью повышения технических характеристик» |
| 395 | 1101 | Решить вопрос в районе по мусороотвалу и переработке мусора | Отыскать полигон для вывоза ТБО левобережной и правобережной частей района | 15000,0 | Бюджет города | 2007 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2008 года. Принято решение по обустройству ННЦ СО полигона ТБО ГУП ЖКХ РАН с долевым участием мэрии |
| 396 | 1104 | Восстановить освещение на улицах ОбьГЭСа | На 2005 год запланировано: восстановление освещения по ул. Часовой с принятием на баланс МУ “Горсвет”; восстановление осве-щения в поселке “Огурцово” и поселке “Плановый” в приоритетах по локальным сметам МУ “Горсвет” | В планах по текущему содержанию | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Восстановлена линия электроосвещения набережной НГЭС на сумму 1000,0 тыс. рублей |
| 397 | 1109 | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | Улица городского значения (со статусом территориальной). Включить в план СЭР реконструкцию ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара 1,5 м | 7450,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнен ремонт дорожного полотна по ул. Приморской на сумму 17.1 тыс. рублей. Снос деревьев и строительство стояночной площадки планируется выполнить в 2009 году |
| 398 | 1110 | Заменить остановочные павильоны на ул. Гидромонтажной, остановке «Поликлиника» и ул. Печатников, сделать пешеходный переход у рынка «Престиж» | Замена павильонов включена в районную программу. По пешеходному переходу – при положительном решении ОГИБДД – сделать заказ СМЭУ УВД НСО | 120,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Установлены 2 павильона по ул. Гидромонтажной и ул. Печатников, оформлен переход «Зебра». Затраты составили 220.0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 399 | 1111 | Решить вопрос о строительстве детских площадок, городков и малых форм на придомовых территориях | Разработать программу. Реализовать принятую Программу восстановления и строительства в соответствии с утвержденными проектами (схемами) благоустройства дворов | 400,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 400 | 1113 | Восстановить сквер и фонтан у ДК «Приморский» | Утвердить проект благоустройства. Выполнить озеленительные мероприятия по разработанному проекту в разрезе реализации гранта мэрии по устройству сквера. Завершить благоустройство со строительством фонтана в 2005 году | 300,0 2500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 г. 2008г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 401 | 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 100,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2008 г. 2009 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Выполнено грейдирование по ул. Барьерной, ул. ул. Энгельса на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |
| 402 | 1123 | Осуществить текущий ремонт дома № 11 по ул. Каинской | Выполнить текущий ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 -2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Разработана и утверждена проектно-сметная документация по ремонту внутридомовых инженерных сетей. Работа выполняется ООО СК «Гранд», освоено 678,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 403 | 1133 | Провести капитальный ремонт дома № 44 по ул. Советской | Капитальный ремонт фасада | 4080,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту фасада на сумму 1908,7 тыс. рублей (бюджет города). |
| 404 | 1134 | Провести текущий ремонт дома № 2 по ул. Крылова | Выполнить текущий ремонт | 500,0 1500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 – 2008 гг. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 405 | 1136 | Произвести ремонт фасада и балконов дома № 27 по ул. Свердлова | Произвести ремонт фасада и балконов дома | 612,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту фасада и балконов дома выполнены на сумму 933,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 406 | 1140 | Выполнить ремонт фасада дома № 45 по ул. Лермонтова | Капитальный ремонт | 1851,3 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Разработана и утверждена проектно-сметная документация по ремонту фасадов, освоено 2999,8. тыс. рублей (бюджет города) |
| 407 | 1142 | Провести укрепление фундамента и ремонт фасада дома № 24 по Красному проспекту | Ремонт фасада | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 408 | 1143 | Провести ремонт фасада дома № 83 по ул. Семьи Шамшиных | Ремонт фасада | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 409 | 1144 | Провести ремонт фасада и кровли дома № 21 по ул. Мичурина | Выполнить ремонт кровли, фасада. | 1964,1 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт кровли и фасада на сумму 2178,5 тыс. рублей (бюджет город |
| 410 | 1163 | Отремонтировать кровлю дома № 30 по Красному проспекту | Текущий ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 411 | 1165 | Осуществить благоустроительные работы во дворе дома № 21 по ул. Свердлова | Осуществить благоустроительные работы | 1020,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 412 | 1166 | Осуществить благоустройство двора дома № 4 по ул. Сибревкома, в том числе обустроить детскую площадку | Осуществить благоустройство двора | 600,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 413 | 1167 | Рассмотреть вопрос о посадке крупных деревьев на газоне вдоль дома № 16 по ул. Спартака | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 150,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения города Новосибирска | Выполнен. Выполнена посадка крупномерных деревьев на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 414 | 1168 | Осуществить благоустроительные работы во дворе дома № 11 по ул. Каинской | Произвести благоустроительные работы | 450,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 415 | 1173 | Построить детскую площадку во дворе дома № 7 по ул. Крылова | Построить детскую площадку | 200,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 416 | 1176 | Благоустроить дворовую территорию дома № 11 по ул. Свердлова | Благоустроить дворовую территорию дома | 880,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на -2010 год |
| 417 | 1177 | Произвести благоустройство дворовой территории дома № 83 по ул. С. Шамшиных | Произвести благоустройство дворовой территории дома | 1000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 418 | 1179 | Благоустроить территорию Первомайского сквера | Благоустроить территорию Первомайского сквера | 1000,0 500,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 – 2009 гг. 2008 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. Проведено мощение дорожек тротуарной плиткой на сумму 1500,0 тыс. рублей. Проведена реконструкция газона на сумму 150,0 тыс. рублей, высажено крупномерных деревьев на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 419 | 1184 | Построить площадку для отдыха во дворе дома № 76 по Красному проспекту | Построить площадку для отдыха | 250,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 420 | 1187 | Выполнить работы по благоустройству придомовой территории домов № 3, 7 по ул. Трудовой | Выполнить работы по благоустройству | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 421 | 1188 | От дома № 16 по ул. Ядринцевской до Красного проспекта обустроить тротуар | Обустроить тротуар | 900,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 422 | 1189 | Выполнить работы по благоустройству придомовой территории дома № 54 по ул. Каменской (в частности, обустроить детскую площадку) | Выполнить работы по благоустройству | 860,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на -2010 год |
| 423 | 1192 | Ремонт отмостки и входов дома № 82 по ул.Каменской | Текущий ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 424 | 1204 | Благоустройство во дворе дома № 70 по Красному проспекту | Благоустройство | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение работ запланировано на 2009 год |
| 425 | 1207 | Окончание ремонта трамвайных путей, прилегающих к дому № 2/1 по ул. Серебренниковской в целях исключения шума и вибрации от трамваев | Реконструкция ул. Маяковского намечена на 2009 год | 5570,0 | Бюджет города | 2010 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен капитальный ремонт 0,285 км трамвайных путей на сумму 2538,8 тыс. рублей и ремонт проезжей части дороги на сумму 850,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 426 | 1210 | Выполнить благоустроительные работы во дворе дома № 35 по ул. Орджоникидзе | Выполнить благоустроительные работы | 450,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнение запланировано на 2010 год |
| 427 | 1212 | Произвести ремонт трамвайных путей от перекрестка улиц Мичурина и Гоголя до перекрёстка улиц Мичурина Крылова, для уменьшения шума от проходящих трамваев | Капитальный ремонт на ул. Мичурина запланирован на 2009 г. | 19550,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Проведен капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Мичурина на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Писарева и от ул. Писарева до ул. Фрунзе, затраты составили 3305,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 428 | 1223 | Отремонтировать трамвайные пути напротив дома № 43 по ул. Мичурина для уменьшения вибрации и шума, исходящего от проходящих трамваев | В соответствии с планом ремонт трамвайных путей на ул. Мичурина планируется в 2009 г. МУП «Служба пути» планирует провести наплавку изношенных концов рельсов на стыках у дома по ул. Мичируна,13 | См. наказ № 1212 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. См. наказ № 1212 |
| 429 | 1226 | Принять меры по распространению действия проездных билетов на коммерческий транспорт | Департаменту транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный вопрос | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2008 года. На 01.09.2008 в системе АСОП с правом проезда по «Социальной карте» работает 570 ед. подвижного состава немуниципальных перевозчиков на 40 маршрутах. С 2008 года начата работа по подключению БМПК «Карта студента» и «Карта школьника» на сегодняшний день 142 ед. ПС по 17 маршрутам, осуществляют перевозку учащихся по БМПК. Так же немуниципальные перевозчики работают и с ЕТК – данным видом пластиковых карт можно оплатить поездку в 296 единиц подвижного состава |
| 430 | 1227 | Отремонтировать дорогу по ул. Кольцова | Отремонтировать дорогу | 800,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведено асфальтирование дороги и установка бордюра на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 431 | 1229 | Продолжение строительства пристройки к школе № 12 | Продолжение строительства | 51000,0 | Бюджет города | 2008 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска | Выполнен. Пристройка сдана в эксплуатацию. Работы выполнены на сумму 185000,14 тыс. рублей (бюджет города) |
| 432 | 1233 | Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для неё актовый зал | Выполнить капитальный ремонт | 60000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» | Не выполнен. Работы по капитальному ремонту начаты. Освоено 16200,0 тыс. рублей (бюджет города). Начало строительства зала запланировано на 2009 год |
| 433 | 1234 | Решить вопрос о включении в список ветхого аварийного жилья дом № 46 по ул. Некрасова | Решить вопрос согласно действующим муниципальным правовым актам | - | - | 2007 - 2008 гг. | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен. Межведомственной комиссией дом признан ветхим и подлежащим сносу |
| 434 | (13) | Запретить выгул собак за корпусами 1-5 по Красному проспекту 49-51 | Предусмотреть выделения участка для выгула собак | - | - | 2008 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Дирекцией заказчика Центрального района установлен на газонной части дворовой территории специальный знак, запрещающий выгул собак. Выделение участка для выгула собак в центральной части города не представляется возможным, т.к. вокруг расположены детские площадки, спортивная площадка и школьная площадка |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 435 | 1241 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Крылова, 67,а | Озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены благоустроительные работы на сумму 15,0 тыс. рублей (привлеченные средства), установлены две малые формы на сумму 21,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 436 | 1264 | Вдоль ул. Ипподромской магистрали оборудовать площадку для выгула собак | Проработать вопрос с населением | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 50,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 437 | 1265 | Ремонт вентиляции в бассейне, благоустройство прилегающей территории в детском саду № 484 | Выполнить ремонтные работы | 100,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 438 | 1268 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории. Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории в детском саду № 495 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории. | 60,0 | Бюджет города | 2008 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 439 | 1281 | Поставить светофоры на перекрестках: ул. Депутатская – ул. Каменская, ул. Писарева – ул. Ипподромская | Проработать вопрос установки светофоров | 500,0 | Бюджет города | 2006 -2009 гг. . | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено работ на сумму 1100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 440 | 1282 | Решить вопрос о возврате льготы на погребение (в 2004 году она составляла 2900 рублей, в 2005 году эта сумма составляет 1200 рублей) |  | - | - | 2008 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. До августа 2004 года в рамках действующей редакции ФЗ «О погребении и похоронном деле» предусматривалось: в случае, если в субъекте РФ стоимость услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышает 1000 рублей, субъект РФ самостоятельно за счет собственных источников определяет порядок возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости указанных услуг в части, превышающей 1000 рублей. С августа 2004 года в связи с внесением изменений в ряд Федеральных законов данная обязанность из закона «О погребении и похоронном деле» с субъектов РФ была снята. Установление величины социального пособия на погребение умерших находится в компетенции Федеральных органов законодательной власти. Федеральным законом от 03.12.2008 № 238-ФЗ внесены изменения в федеральный закон № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Согласно принятых изменений увеличена на 3000 рублей стоимость социального пособия на погребение умерших, которое составляет 4000 рублей без учета применения районного коэффициента |

_________________