Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2006 г. N 291

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2004 ГОДУ

В соответствии с Законом Новосибирской области от 17.09.2003 N 141-ОЗ "О наказах избирателей и обращениях граждан", руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2004 году, принятого Решением городского Совета от 26.05.2004 N 399 (приложение).

2. Мэрии города Новосибирска:

2.1. Доработать проект решения городского Совета Новосибирска "О Плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы" в части внесения в него наказов, не выполненных и выполненных частично в 2004 году, на период 2007 - 2009 годов.

2.2. Внести в городской Совет Новосибирска доработанный проект решения в срок до 25.08.2006.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию городского Совета Новосибирска по наказам избирателей (Асанцев Д.В.)

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к Решению

городского Совета

от 21.06.2006 N 291

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2004 ГОДУ

┌────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ N  │    Содержание наказа     │  Меры по выполнению   │  Затраты на   │     Источник      │    Срок    │   Ответственный    │    Отметка о выполнении     │

│ п. │                          │        наказов        │  реализацию   │  финансирования   │ выполнения │                    │           наказа            │

│    │                          │                       │   наказов,    │                   │   (год)    │                    │                             │

│    │                          │                       │  тыс. рублей  │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│ 1  │            2             │           3           │       4       │         5         │     6      │         7          │              8              │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Дзержинский район, избирательный округ N 1. Депутат Пепеляева Лиана Витальевна                                       │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│1   │Провести капитальный      │Составление сметы на   │     79,0      │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖКХ"         │Наказ выполнен частично.     │

│<1> │ремонт дома N 13/1 по ул. │текущий ремонт кровли, │               │                   │            │                    │Силами ЖЭУ-83 в 2004 г. по   │

│    │Кошурникова               │фасада,                │               │                   │            │                    │заявке жильцов производились │

│    │                          │электроснабжения       │               │                   │            │                    │работы по ремонту            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │межпанельных швов, замене    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │аварийных участков           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │трубопроводов в подвальном   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │помещении, ревизия запорной  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │арматуры на трубопроводах в  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │подвальном помещении.        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затраты на данные работы     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │составили 7,0 тыс. руб. и    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │были профинансированы за     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет средств текущего        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержания в пределах        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выделенных бюджетных         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ассигнований. Капитальный    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт дома не выполнялся в  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │связи с отсутствием          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования из бюджета    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Благоустроить территорию  │Отмостка отсевом,      │      6,0      │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖКХ"         │Наказ выполнен частично.     │

│    │дома N 20/1 по пр.        │малые формы            │               │                   │            │                    │В 2004 году ЖЭУ-82 выполнены │

│    │Дзержинского              │                       │               │                   │            │                    │отсыпка щебнем детской       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │площадки и ремонт качелей.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 0,7 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств текущего содержания  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Отремонтировать дом N 4а  │Ремонт дома            │     43,0      │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖКХ"         │Наказ выполнен.              │

│    │по ул. Даурской           │                       │               │                   │            │                    │В 2004 году силами ЖЭУ-82    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполнен ремонт лестничных   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │клеток, частичный ремонт     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │кровли, отмостки, козырьков. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Использованы средства        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущего содержания в        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │пределах выделенных          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджетных ассигнований (43,0 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.)                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Благоустроить территорию  │Благоустроительные     │     264,0     │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖКХ"         │Наказ выполнен частично.     │

│    │дома N 33 по              │работы                 │               │                   │            │                    │В 2005 году ЖЭУ-42           │

│    │Гусинобродскому шоссе     │                       │               │                   │            │                    │произведено ограждение       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │пешеходной зоны от проезжей  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │части, завезена земля для    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │газонов, дорога отсыпана     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │щебенкой. Затрачено 10,0     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. из средств         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущего содержания.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Средства на благоустройство  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │не были предусмотрены в      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджете города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Отсыпка гравием улиц      │Ремонт дорог           │     19,0      │                   │2003 - 2004 │                    │Наказ выполнен частично.     │

│    │Рылеева, Москворецкой,    │                       │               │                   │            │                    │Отсыпка гравием              │

│    │Коломенской, Воронежской, │                       │               │                   │            │                    │улиц Рылеева, Москворецкой,  │

│    │Каширской, Камчатской,    │                       │               │                   │            │                    │Коломенской, Воронежской     │

│    │Калужской, Фурманова,     │                       │               │                   │            │                    │произведена в 2003 году      │

│    │Севастопольской,          │                       │               │                   │            │                    │(затраты бюджета составили   │

│    │Давыдовского, Калужских   │                       │               │                   │            │                    │402,7 тыс. руб. в пределах   │

│    │переулков                 │                       │               │                   │            │                    │выделенных бюджетных         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ассигнований). Остальные     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │улицы из-за отсутствия       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования были          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отгрейдированы за счет       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │привлеченных средств         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(затраты составили 49,7 тыс. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из привлеченных         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств). В 2004 году        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │указанные улицы были         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отсыпаны отходами            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительного производства   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(кирпич, асфальтовая крошка, │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │смесь щебня и грунта) и      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выровнены грейдером (затраты │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │составили 60,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │привлеченных средств).       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы по ремонту улиц       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(отсыпка щебнем) Каширской,  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Калужской и пер. Воронежский │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотрены Программой     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │благоустройства частного     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сектора на 2006 - 2010 гг.   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│13  │Начало капитального       │1. Реконструкция дома  │    7000,0     │Средства на        │2004 - 2005 │КЖКХ мэрии          │Наказ не выполнен.           │

│    │ремонта ветхого жилья по  │по ул. Коминтерна,     │               │капитальный ремонт │            │                    │Дома по ул. Коминтерна       │

│    │ул. Коминтерна            │89/1.                  │               │                   │            │                    │признаны непригодными для    │

│    │                          │2. Разработка          │               │                   │            │                    │проживания по Программе      │

│    │                          │инвестиционной         │               │                   │            │                    │переселения граждан,         │

│    │                          │программы              │               │                   │            │                    │проживающих в городе         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Новосибирске, из ветхого и   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │аварийного жилищного фонда   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на 2004 - 2010 гг., вопрос   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │по их сносу будет решен в    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │период 2006 - 2010 гг.       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │По информации ДЭиЖКХ         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │реконструкция дома N 89/1 по │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Коминтерна производиться │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │не будет, так как в          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │соответствии с вышеуказанной │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Программой данный дом        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │включен в список домов,      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предполагаемых к сносу       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│14  │Начало строительства      │Продолжение            │     34000,0   │                   │2004        │УКС мэрии           │Наказ выполнен частично.     │

│    │канализационного          │строительства          │     в т.ч.    │                   │            │                    │На 01.01.2006 из 91 млн.     │

│    │коллектора в Дзержинском  │                       │     5000,0    │Бюджет города      │            │                    │руб. капитальных вложений    │

│    │районе                    │                       │     29000,0   │Бюджет области     │            │                    │освоено 51,5 млн. рублей.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(за счет средств бюджета     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города и бюджета области).   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Наказ перешел к депутату     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │областного Совета Бобрышеву  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │А.П. (с депутатом            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │согласован). Работы будут    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │продолжены в                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2006 - 2008 гг.              │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                    Железнодорожный район, избирательный округ N 4. Депутат Пантюхин Игорь Вениаминович                                    │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│6   │Изготовить и установить   │Изготовление и         │     60,0      │Средства МУ "УЖХ"  │2004        │МУ "ЖКХ"            │Наказ выполнен.              │

│    │газонные ограждения у     │установка газонных     │               │                   │            │                    │Затрачено 60,0 тыс. рублей   │

│    │домов N 5, 7 по ул.       │ограждений             │               │                   │            │                    │за счет средств на текущее   │

│    │Челюскинцев               │                       │               │                   │            │                    │содержание                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Восстановить наружное     │Восстановление         │     50,0      │МУП "Горсвет", ГУБО│По мере     │МУП "Горсвет",      │Наказ выполнен.              │

│    │освещение ул. Хакасской,  │наружного освещения    │               │                   │выделения   │администрация района│Затрачено 50,0 тыс. рублей   │

│    │Владимирского спуска,     │Владимировского спуска │               │                   │денежных    │                    │за счет средств МУП "Горсвет"│

│    │спуска Ногина             │                       │               │                   │средств     │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9   │Провести ямочный ремонт   │Проведение ямочного    │     400,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │на перекрестке улиц       │ремонта                │               │                   │            │                    │Затрачено 400,0 тыс. рублей  │

│    │Астрономической и         │                       │               │                   │            │                    │за счет средств бюджета      │

│    │Сургутской, 2-й           │                       │               │                   │            │                    │города                       │

│    │Владимировской - въезд на │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │ул. Астрономическую       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Решить вопрос улучшения   │Выполнить работы по    │    84000,0    │Средства ОАО       │2004 - 2006 │ОАО "Новосибирск-   │Наказ выполнен.              │

│<*> │теплоснабжения домов на   │строительству 5-го     │               │"Новосибирск-      │            │гортеплоэнерго",    │Затрачено 84000,0 тыс.       │

│    │Челюскинском жилмассиве   │вывода на ТЭЦ-5        │               │гортеплоэнерго"    │            │ДЭиЖКХ              │рублей за счет средств ОАО   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскгортеплоэнерго"  │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                     Заельцовский район, избирательный округ N 5. Депутат Болтенко Надежда Николаевна                                      │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Детские дошкольные        │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │учреждения                │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│1   │Детский комбинат N 460.   │Подготовка дефектных   │     27,0      │Бюджет города      │2004        │ДОКСиМП,            │Наказ выполнен частично: на  │

│    │Ремонт теневых навесов,   │ведомостей и смет на   │               │                   │            │администрация района│ремонт кровли в 2004 году    │

│    │игровых площадок          │запланированные работы.│               │                   │            │                    │затрачено 45 тыс. руб. из    │

│    │                          │Проведение ремонта     │               │                   │            │                    │бюджета города.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Не выполнен ремонт теневых   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │навесов, игровых площадок в  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │связи с отсутствием          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Школы                     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Школа N 13. Ремонт        │Подготовка дефектных   │     150,0     │Бюджет города      │2004        │ДОКСиМП,            │Наказ выполнен частично.     │

│    │кровли, ремонт дороги     │ведомостей и смет на   │               │                   │            │администрация района│Ремонт кровли на 400 тыс.    │

│    │около "Синеглазки"        │запланированные работы.│               │                   │            │                    │руб. произведен в 2004 году  │

│    │                          │Кровля - 1335 кв. м.   │               │                   │            │                    │за счет бюджета города.      │

│    │                          │Проведение ремонта     │               │                   │            │                    │Не выполнен ремонт дороги    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из-за отсутствия             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│6   │Школа N 74. Ремонт        │Проведение ремонта     │     225,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │ДОКСиМП             │Наказ выполнен частично.     │

│    │кровли, сантехники,       │кровли - 1583 кв. м    │               │                   │            │Администрация района│В 2005 году приобретен       │

│    │приобретение линолеума    │                       │               │                   │            │                    │линолеум на сумму 3,8 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб., за счет                │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │попечительского совета.      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Не выполнен ремонт кровли,   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сантехники - отсутствие      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования,              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано в бюджете      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города на 2006 г.            │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Муниципальные             │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │подростковые клубы        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │МПК "Луч". Ремонт         │Приобретение инвентаря.│     20,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ выполнен.              │

│    │танцзала, приобретение    │Приобретение           │               │                   │            │района, КДМ         │Ремонт танцевального зала    │

│    │мягкой мебели, 2 столов   │оборудования           │     53,0      │Привлеченные       │            │                    │МПК "Луч" выполнен силами    │

│    │и 30 стульев, покупка     │                       │               │средства           │            │                    │педагогов коллектива к       │

│    │портьерной ткани (30      │                       │               │                   │            │                    │началу учебного года         │

│    │метров), компьютера и     │                       │               │                   │            │                    │2003/2004 г. за счет         │

│    │видеоплеера               │                       │               │                   │            │                    │привлеченных средств - 35    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.                    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Приобретены мебель, спорт-   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │инвентарь - 10 тыс. руб. за  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет средств бюджета. В 2004 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году приобретена оргтехника  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в МОУДО "Содружество" на 15  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. (эта организация   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │является головной,           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │объединяет несколько клубов  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │и дает возможность           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │пользоваться техникой) за    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет средств бюджета города  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│11  │МПК "Орленок".            │Выполнение работы      │     26,5      │Бюджет города,     │2004 - 2005 │ОДМ администрации   │Наказ выполнен.              │

│    │Приобретение мебели (7    │                       │               │средства спонсоров │            │Заельцовского района│В 2004 году приобретены      │

│    │столов, 15 стульев),      │                       │               │                   │            │                    │видеотехника, книжный шкаф,  │

│    │телевизора, магнитофона,  │                       │               │                   │            │                    │столы (6 тыс. руб. -         │

│    │радиомикрофона            │                       │               │                   │            │                    │средства бюджета города;     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │25 тыс. руб. - привлеченные  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средства)                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12  │МПК "Комета". Ремонт и    │Выполнение работы      │     33,8      │Бюджет города,     │2004 - 2005 │ОДМ администрации   │Наказ выполнен частично.     │

│    │перетяжка мебели,         │                       │               │средства спонсоров │            │Заельцовского района│В 2004 году приобретены      │

│    │установка новой входной   │                       │               │                   │            │                    │светильники в ИЗО-кабинет,   │

│    │двери, приобретение       │                       │               │                   │            │                    │ в спортзал и компьютер.     │

│    │светильников в ИЗО-кабинет│                       │               │                   │            │                    │5,3 тыс. руб. за счет        │

│    │и спортзал, приобретение  │                       │               │                   │            │                    │средств бюджета; 23,8 тыс.   │

│    │аппаратуры для работы на  │                       │               │                   │            │                    │руб. - привлеченные средства.│

│    │улице (колонки, усилитель,│                       │               │                   │            │                    │Не выполнена установка       │

│    │радиомикрофон)            │                       │               │                   │            │                    │входной двери в связи с      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отсутствием финансирования   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Библиотека                │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │им. Салтыкова-Щедрина     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│13  │Капитальный ремонт        │Продолжение ремонта    │     200,0     │Бюджет города      │2004        │Комитет по культуре │Наказ выполнен.              │

│    │помещения библиотеки,     │                       │               │                   │            │и искусству мэрии   │Ремонт фундамента, приямков, │

│    │ремонт фундамента,        │                       │               │                   │            │                    │вентиляции, освещения зала   │

│    │приямков, стен книжного   │                       │               │                   │            │                    │абонемента.                  │

│    │хранилища                 │                       │               │                   │            │                    │В 2004 г. затрачено 258,580  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ремонт подъездов          │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Красный проспект, 102/1   │Проведение ремонта     │     35,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Проведены работы в 2004 году │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на сумму 87,0 тыс. руб. за   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│17  │Ул. Линейная, 33/1 (все   │Проведение ремонта     │     30,0      │Средства ЖСК       │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │подъезды)                 │                       │               │                   │            │администрация района│Выполнение работ по решению  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собрания жильцов ЖСК. Из     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города перечислено   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ЖСК в 2004 г. 27,070 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы проведены силами ЖСК  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│19  │Ул. Рельсовая, 8/1        │Проведение ремонта     │     14,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │(4 подъезд)               │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Затрачено 18 тыс. руб. в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 г. за счет средств      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│20  │Ул. Кропоткина, 111 (все  │Проведение ремонта     │     48,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │подъезды)                 │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Затрачено 52 тыс. руб. в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 г. за счет средств      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│21  │Ул. Дуси Ковальчук, 268/3 │Проведение ремонта     │     35,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │3 квартал   │администрация района│Затрачено 85 тыс. руб. в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет средств    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ремонт отмостки домов     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│24  │Ул. Кропоткина, 111       │Продолжение ремонта    │     104,8     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ не выполнен.           │

│    │                          │                       │               │                   │3 квартал   │администрация района│В 2004 году работы не        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проводились из-за отсутствия │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│26  │Ул. Рельсовая, 2/2        │Продолжение ремонта    │     41,5      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │3 квартал   │администрация района│Затрачено 84 тыс. руб. в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет средств    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│27  │Ул. Рельсовая, 7          │Проведение ремонта     │     112,3     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │3 квартал   │администрация района│Затрачено 70 тыс. руб. в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│28  │Ул. Рельсовая, 8/1        │Проведение ремонта     │     161,4     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Затрачено 77 тыс. руб. в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет средств    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ремонт козырьков          │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│29  │Ул. Рельсовая, 8/1        │Проведение ремонта     │      4,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │(6 подъезд)               │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Затрачено 8,2 тыс. руб. в    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│30  │Красный проспект, 102/1   │Проведение ремонта     │      2,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Затрачено 5,2 тыс. руб. в    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ремонт системы отопления  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│32  │Ул. Линейная, 37, 41      │Проведение ремонта     │               │Средства ЖСК       │2004        │                    │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Выполнение работ по решению  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собрания жильцов ЖСК. Из     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города на текущее    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание и капитальный     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт выделено:             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 году - 221,879 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.;                        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2005 году - 231,253 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы произведены силами    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ЖСК                          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│33  │Ул. Рельсовая, 7          │Проведение ремонта     │     134,1     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │(4 подъезд)               │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│2,5 тыс. руб. в 2004 году    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перечислено из бюджета       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города. Частично             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отремонтирована система      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отопления                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│34  │Красный проспект, 81/3    │Проведение частичного  │     89,0      │Бюджет города      │2004,       │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │ремонта                │               │                   │3 квартал   │администрация района│4,2 тыс. руб. в 2004 году    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затрачено за счет средств    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города. Проведен     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │частичный ремонт системы     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отопления                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│35  │Красный проспект, 102/2   │Проведение ремонта     │     80,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│5,1 тыс. руб. затрачено в    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет средств    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города, провели      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │частичный ремонт системы     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отопления                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ремонт ливневой           │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │канализации               │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│36  │Ул. Кропоткина,           │Проведение ремонта     │     487,2     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │118/3, 118/5, 118/6       │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Прочищена ливневая           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │канализация в 2004 году за   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет средств текущего        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержания                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ремонт кровли             │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│37  │Ул. Рельсовая, 1          │Проведение ремонта     │     211,6     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │(2 подъезд)               │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│В 2004 году на 82,8 тыс.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рублей за счет средств       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│39  │Ул. Линейная, 37, 37/1,   │Частичный ремонт       │     15,6      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен частично.     │

│    │41 (замена всей кровли)   │кровли по ул.          │               │                   │2 квартал   │администрация района│По ул. Линейной, 37/1        │

│    │                          │Линейной, 37/1         │               │                   │            │                    │выполнен на 26,1 тыс. руб.   │

│    │                          │Ремонт кровли по ул.   │               │                   │            │                    │частичный ремонт кровли в    │

│    │                          │Линейной, 37, 41 - по  │               │                   │            │                    │2004 году.                   │

│    │                          │решению собрания       │               │                   │            │                    │Выполнение работ по          │

│    │                          │жильцов ЖСК            │               │                   │            │                    │Линейной, 37, 41 - по        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │решению собрания жильцов     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ЖСК. Из бюджета города на    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание и         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │капитальный ремонт           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перечислено:                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 году - 221,879 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.;                        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2005 году - 231,253 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│40  │Ул. Кропоткина, 106       │Замена всей кровли     │     31,1      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │администрация района│75,6 тыс. руб. затрачено в   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│41  │Ул. Кропоткина, 118/6 (6, │Проведение ремонта     │     37,38     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │7, 8 подъезды)            │                       │               │                   │3 квартал   │администрация района│78,8 тыс. руб. в 2004 г.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затрачено из бюджета города  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│42  │Ул. Кропоткина, 128       │Замена всей кровли     │     37,38     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Проведен частичный ремонт в  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 году на 47,3 тыс. руб.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за счет бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│43  │Ул. Кропоткина, 267 (1, 6 │Проведение             │     62,29     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен. На 63,0 тыс. │

│    │подъезды)                 │дополнительного        │               │                   │            │администрация района│руб. произведен частичный    │

│    │                          │обследования           │               │                   │            │                    │ремонт кровли в 2004 году за │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│44  │Ул. Кропоткина, 269/1     │Замена всей кровли     │    124,58     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Произведен ремонт кровли в   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 г. на 94,5 тыс. руб. за │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│45  │Красный проспект, 81/3    │Замена всей кровли     │     201,9     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен. Произведен   │

│    │                          │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│частичный ремонт на 14,3     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города в 2004 году           │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│46  │Красный проспект, 94/3    │Проведение ремонта     │     412,5     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │(над 2-м подъездом)       │                       │               │                   │2 квартал   │администрация района│Частичный ремонт кровли на   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │15 тыс. руб. за счет бюджета │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города в 2004 году           │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│48  │Красный проспект, 102/2   │Замена всей кровли     │     10,01     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │администрация района│Произведена замена кровли на │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │298,0 тыс. руб. в 2004 году  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за счет бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Прокладка тротуаров для   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │пешеходов                 │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│58  │Ул. Рельсовая 1, 3        │Выполнение работ по    │     175,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │прокладке тротуаров    │               │                   │            │администрация района│Выполнены работы на 186,0    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. в 2005 году за     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│59  │Ул. Кропоткина, 109       │Выполнение работ по    │     100,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ не выполнен в связи с  │

│    │                          │прокладке тротуаров    │               │                   │            │администрация района│отсутствием финансирования   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Прокладка "лежачих        │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │полицейских"              │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│60  │По ул. Деповской от ул.   │Выполнение работ по    │По смете       │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ не выполнен в связи с  │

│    │Кропоткина до ул.         │прокладке "лежачих     │               │                   │            │администрация района│отсутствием финансирования   │

│    │Линейной                  │полицейских"           │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│61  │Вдоль дома по ул.         │Выполнение работ по    │По смете       │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │Рельсовой, 1              │прокладке "лежачих     │               │                   │            │администрация района│Произведены работы по        │

│    │                          │полицейских"           │               │                   │            │                    │благоустройству в 2005 году  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на 1,5 тыс. руб. за счет     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Установка детских         │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │площадок, малых форм и    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │скамеек                   │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│62  │Ул. Рельсовая, 2, 3, 7    │Выполнение работ по    │     100,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │благоустройству        │               │                   │            │администрация района│Затрачено в 2005 году 200,0  │

│    │                          │детских площадок       │               │                   │            │                    │тыс. рублей за счет бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│63  │Ул. Дуси Ковальчук, 266/2 │Выполнение работ по    │     50,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │благоустройству        │               │                   │            │администрация района│Установлена детская площадка │

│    │                          │детских площадок       │               │                   │            │                    │за счет бюджета города (50,0 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. рублей)                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│64  │Красный проспект, 81/3,   │Выполнение работ по    │     200,0     │Бюджет города      │2004    .   │КЖКХ,               │Наказ выполнен частично.     │

│    │90/1, 90/2, 90/3, 98,     │благоустройству        │               │                   │            │администрация района│Малые формы имеются на       │

│    │100/1, 100/2, 102/1       │детских площадок       │               │                   │            │                    │территориях по адресам:      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Красный проспект, 90/1,      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │90/2, 90/3, 100/1, 100/2,    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │102/1.                       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Не выполнено по адресам:     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Красный проспект, 81/3, 98 в │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │связи с отсутствием          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│65  │Ул. Линейная, 45, 47,     │Выполнение работ по    │     100,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ не выполнен в связи с  │

│    │47/1, 49                  │благоустройству        │               │                   │            │администрация района│отсутствием финансирования   │

│    │                          │детских площадок       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│66  │Ул. Кропоткина, 98,       │Продолжение работ по   │     200,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │106/1, 118, 128, 267, 269 │благоустройству        │               │                   │            │администрация района│В 2004 г. на сумму 140,0 тыс.│

│    │                          │детских площадок       │               │                   │            │                    │рублей за счет бюджета города│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │открыты детские площадки по  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │адресам: ул. Кропоткина, 128;│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Кропоткина, 118 - 118/2 -│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │имеются спортивная площадка и│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │деревянный детский городок;  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Кропоткина,              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │267 - установлен детский     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городок в 2005 г.; ул.       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Кропоткина, 106, 106/1 -     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │установлена спортивная       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │площадка, имеется деревянная │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │детская площадка; ул.        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Кропоткина, 269 (у соседнего │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │дома по адресу: ул.          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Кропоткина, 269/1 имеются    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │малые формы)                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Снос старых деревьев      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│68  │Ул. Рельсовая, 7          │Выполнение работ по    │     20,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │(у подъезда 4)            │сносу старых деревьев  │               │                   │            │администрация района│12,0 тыс. руб. в 2004 г.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │израсходовано из бюджета     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│69  │Красный проспект, 81/3    │Выполнение работ по    │     10,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │сносу старых деревьев  │               │                   │            │администрация района│Израсходовано 15,0 тыс. руб. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 г. за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│70  │Ул. Кропоткина, 117       │Выполнение работ по    │     10,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │сносу старых деревьев  │               │                   │            │администрация района│9,0 тыс. руб. израсходовано  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 году за счет бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │ЖСК                       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │"Горизонт"                │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│73  │Помощь в ремонте домов по │Проведение ремонта     │               │Средства ЖСК       │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │ул. Линейной, 37, 41      │                       │               │                   │            │администрация района│Выполнение работ по решению  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собрания жильцов ЖСК. Из     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города на текущее    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание и капитальный     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт перечислено:          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 году - 221,879        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.;                   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2005 году - 231,253        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.                    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы выполнены силами ЖСК  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │"Наука"                   │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│75  │Ремонт ливневой           │Проведение ремонта     │               │Средства ЖСК       │            │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │канализации у домов по    │                       │               │                   │            │администрация района│Выполнение работ по решению  │

│    │ул. Кропоткина, 118/3,    │                       │               │                   │            │                    │собрания жильцов ЖСК. Из     │

│    │118/5, 118/6              │                       │               │                   │            │                    │бюджета города на текущее    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание и капремонт       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перечислено:                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 г. - 127,003 тыс.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.;                        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2005 г. - 269,960 тыс. руб.│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы выполнены силами ЖСК  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │"Сатурн"                  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│77  │Благоустройство детской   │Выполнение работ по    │               │Средства ЖСК       │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │площадки                  │благоустройству        │               │                   │            │                    │Из бюджета города            │

│    │                          │детских площадок       │               │                   │            │                    │в 2004 году направлено       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │24,498 тыс. руб., в 2005     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году - 280,933 тыс. руб.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы выполнены силами ЖСК  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │"Луна"                    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│83  │Благоустройство           │Проведение             │               │Средства ЖСК       │2004        │                    │Наказ выполнен.              │

│    │территории, прилегающей к │благоустроительных     │               │                   │            │                    │Выполнение работ по решению  │

│    │дому по ул. Кропоткина,   │работ                  │               │                   │            │                    │собрания жильцов ЖСК. Из     │

│    │106/1                     │                       │               │                   │            │                    │бюджета города на текущее    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание и капремонт       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перечислено:                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 г. - 3,837 тыс. руб.; │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2005 г. - 57,124 тыс. руб. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы выполнены силами ЖСК  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│14  │Капитальный ремонт        │Выполнение ремонта     │     280,0     │Бюджет города      │2004        │МУ "УЖХ N 3 адм.    │Наказ выполнен частично.     │

│<*> │общежития по адресу: ул.  │                       │               │                   │            │Заельцовского       │Заключен договор КЖКХ        │

│    │Д. Ковальчук, 181         │                       │               │                   │            │района"             │мэрии с ООО "Строймаш".      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Отремонтирована кровля,      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │установлены перекрытия и     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перегородки, частично        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отремонтированы полы,        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проведены сантехнические     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы на общую сумму 4749,1 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. рублей за счет бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города. Окончание            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работ - сентябрь 2006 года   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│15  │Капитальный ремонт        │Продолжение ремонтных  │     200,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │ДОКСиМП             │Наказ выполнен частично.     │

│<*>,│библиотеки                │работ, в т.ч. ремонт   │               │                   │            │                    │Проведен косметический ремонт│

│19  │им. Салтыкова-Щедрина     │книгохранилища         │               │                   │            │                    │зала абонемента (освещение), │

│<*> │                          │                       │               │                   │            │                    │сделана тепловая защита.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2003 - 124,0 тыс. руб. за    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города. Ремонт  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фундамента приямков.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 - 258,58 тыс. рублей на │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │внутренние работы за счет    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2005 - 203,0 тыс. руб. за    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы ведутся. На 2006 год  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано 520,0 тыс. руб.│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из бюджета города на         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │продолжение ремонта          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│60  │Ремонт фасада школы N 55  │Выполнение ремонта     │     340,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен частично      │

│<*> │                          │                       │               │                   │            │образования мэрии   │В 2004 г. на ремонт кровли   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │было запланировано 438,0     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города, в 2005 г. выполнен   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт кровли на 119,0 тыс.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб., ремонтные работы       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фасада выполнены на 80% за   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│67  │Ремонт дома по ул. Д.     │Замена стояков         │     500,0     │Бюджет города      │2004        │МУ "ЖКХ" ОР и ТО    │Наказ выполнен.              │

│<*> │Ковальчук, 183б           │горячего и холодного   │               │                   │            │                    │Произведена частичная замена │

│    │                          │водоснабжения          │               │                   │            │                    │стояков отопления на сумму   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │126,4 тыс. руб. за счет      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города в 2004 году   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│68  │Переключение              │Реконструкция          │     300,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │МУ "ЖКХ" ОР и ТО    │Наказ не выполнен.           │

│<*> │теплоснабжения Кадетского │котельной              │               │                   │            │                    │Реконструкция котельных NN   │

│    │корпуса и потребителей,   │                       │               │                   │            │                    │12, 16 ООО                   │

│    │запитанных от котельных   │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскгортеплоэнерго"  │

│    │Мочищенского шоссе 12 и   │                       │               │                   │            │                    │не предусматривается.        │

│    │16, на котельную N 7 по   │                       │               │                   │            │                    │Прорабатывается вопрос в ООО │

│    │ул. Ереванской            │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскгортеплоэнерго", │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в перспективе - закрытие     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │котельных NN 7, 12, 16 с     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │переключением жилых домов к  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тепловым сетям ТЭЦ           │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│69  │Капитальный ремонт        │Выполнение ремонта     │     119,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен.              │

│<*> │школы N 77                │                       │               │                   │            │образования мэрии   │Направлено в 2004 г. 400 тыс.│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рублей на проектно-сметную   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │документацию за счет бюджета │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города.                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2005 году 9,9 млн. рублей -│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на замену отопления, рам,    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проведение штукатурных работ │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за счет бюджета города.      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │31.08.2006 - срок завершения │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работ                        │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                     Заельцовский район, избирательный округ N 6. Депутат Шило Ростислав Александрович                                     │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Ул. 1-ая Сухарная         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│1   │Установка водоразборной   │Проведение работ по    │     120,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ не выполнен.           │

│    │колонки около домов       │установке и ремонту    │               │                   │            │администрация района│В связи с отсутствием        │

│    │NN 90 - 96                │водоразборных колонок  │               │                   │            │                    │финансирования предусмотрена │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │реализация в 2006 г.         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Жуковского, 113/2     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Ремонт кровли             │Проведение ремонта     │     75,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │администрация района│В 2005 г. затраты - 47,8     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. рублей за счет бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Ремонт спорткоробки       │Проведение ремонта     │     50,0      │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │администрация района│В 2005 году 5,0 тыс. руб.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │привлеченных средств         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Парковая              │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Сделать пешеходную        │Проведение работ по    │По смете       │Бюджет области     │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │дорожку                   │нанесению пешеходной   │               │                   │            │администрация района│В 2004 году произведена      │

│    │                          │дорожки                │               │                   │            │                    │отсыпка за счет привлеченных │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств на 19,0 тыс. руб.    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Д. Донского           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9   │Сделать тротуар от дома   │Проведение работ по    │     105,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ не выполнен            │

│    │N 45 до филиала           │прокладке тротуара     │               │                   │            │администрация района│в связи с отсутствием        │

│    │поликлиники N 9           │                       │               │                   │            │                    │финансирования.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Реализация запланирована в   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджете города на 2006 год   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Дачная (ЖСК)          │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Завершение капитального   │Завершение работ       │     360,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен частично. В   │

│<**>│ремонта средней школы N 43│планируется в 2004 г.: │               │                   │            │образования         │2004 - 2005 годах 5,7 млн.   │

│    │                          │ремонт фасада,         │               │                   │            │                    │рублей направлено на         │

│    │                          │электромонтажные       │               │                   │            │                    │осуществление капитального   │

│    │                          │работы, установка      │               │                   │            │                    │ремонта (внутри школы) за    │

│    │                          │автоматической         │               │                   │            │                    │счет бюджета города.         │

│    │                          │сигнализации,          │               │                   │            │                    │Не выполнен ремонт фасада    │

│    │                          │отделочные работы      │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │1-го и 2-го этажей     │               │                   │            │                    │                             │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                    Заельцовский район, избирательный округ N 7. Депутат Четвериков Владимир Николаевич                                    │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│2   │Начать капитальный        │Проведение ремонта     │     300,0     │Бюджет города      │2004        │УО,                 │Наказ выполнен частично.     │

│    │ремонт школы N 77         │                       │               │                   │            │администрация района│В 2004 г. направлено 400,0   │

│    │по ул. Ереванской         │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. на разработку      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проектно-сметной документации│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за счет бюджета города.      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2005 году израсходовано    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │9900,0 тыс. руб. на замену   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отопления, рам, штукатурных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работ за счет бюджета        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города. Завершение работ -   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │31.08.2006                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Провести ревизию и        │Проведение ревизии     │               │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │отремонтировать все       │                       │               │                   │            │                    │В 2003 г. ремонтные работы   │

│    │колонки в поселке Карьер  │                       │               │                   │            │                    │на 143,0 тыс. руб. за счет   │

│    │Мочище                    │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Спилить аварийные тополя  │Проведение работ по    │     170,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен частично. 18  │

│    │по ул. Кубовой пос.       │сносу деревьев         │               │                   │            │администрация района│деревьев спилили, 32         │

│    │Карьер Мочище             │                       │               │                   │            │                    │подрезали, затратив сумму    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │84,0 тыс. руб. за счет       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Провести ремонт крыши и   │Завершение ремонта     │     33,0      │Бюджет города      │2004        │КДМ,                │Наказ выполнен.              │

│    │клуба "Горняк"            │клуба                  │               │                   │            │администрация района│Израсходовано на частичный   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт кровли в 2003 г. 30,0 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. привлеченных       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, 40,0 тыс. руб. за   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2004 году направлено 17,0  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. на ремонт спортзала│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за счет бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Продлить автобусный       │Проведение опроса      │               │                   │2004        │ДТиДБК,             │Наказ выполнен.              │

│    │маршрут N 25 до           │жителей                │               │                   │            │администрация района│Приказом ДТиДБК от 01.12.2003│

│    │поликлиники N 1 в пос.    │                       │               │                   │            │                    │N 115 маршрут 25 продлен до  │

│    │Карьер Мочище и           │                       │               │                   │            │                    │поликлиники N 1              │

│    │оборудовать кольцо для    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │разворота и стоянки       │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │автотранспорта            │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12  │Восстановить освещение по │Проведение ремонта     │     132,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │ул. Ереванской и          │переходного мостика    │               │                   │            │администрация района│Освещение по ул. Ереванской  │

│    │отремонтировать           │                       │               │                   │            │                    │восстановлено в 2003 году на │

│    │переходной мостик через   │                       │               │                   │            │                    │12,0 тыс. руб., в 2004 г.    │

│    │овраг по ул. Ереванской   │                       │               │                   │            │                    │произведен ремонт мостика на │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сумму 30,0 тыс. руб. за счет │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│13  │Узаконить зеленую зону в  │Проведение работ по    │               │                   │2004        │ГУБО,               │Наказ выполнен.              │

│    │городском аэропорту в     │благоустройству        │               │                   │            │администрация района│Работы по благоустройству    │

│    │статус городского парка   │                       │               │                   │            │                    │ведутся регулярно. Вопрос по │

│    │им. Ю.А. Гагарина         │                       │               │                   │            │                    │изменению статуса            │

│    │(провести работы по       │                       │               │                   │            │                    │прорабатывается в ГУБО.      │

│    │благоустройству)          │                       │               │                   │            │                    │Распоряжением мэра от        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │13.10.2004 N 5757-р зеленая  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │зона закреплена за           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Горзеленхозом", было        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выделено на благоустройство  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │парка: в 2004 г. - 45,0 тыс. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб., в 2005 г. - 50,0 тыс.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. за счет бюджета города  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Заключить договоры        │Заключение договоров   │               │                   │2003 - 2004 │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │поулично в пос. Карьер    │                       │               │                   │            │администрация района│Вывоз мусора организован в   │

│    │Мочище по вывозу мусора   │                       │               │                   │            │                    │2003 г. за счет средств      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущего содержания          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│20  │Отремонтировать крыши     │Проведение ремонта     │     130,0     │Бюджет города      │2004        │КЖКХ,               │Наказ выполнен.              │

│    │домов по ул. Кубовой, 69, │кровли дома по ул.     │               │                   │            │администрация района│Ремонт кровли дома по ул.    │

│    │106                       │Кубовой, 69            │               │                   │            │                    │Кубовой, 106 выполнен в 2003 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году на 794,1 тыс. руб. за   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │По дому (Кубовая, 69)        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполнено работ на 17,5 тыс. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. в 2004 г. за счет       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Калининский район, избирательный округ N 9. Депутат Микерин Владимир Тимофеевич                                      │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│1   │Построить теплотрассу для │Строительство          │    21987,0    │Бюджет города      │2004 - 2005 │МУП "Энергия"       │Наказ не выполнен.           │

│    │перевода домов по ул.     │теплотрассы            │               │                   │            │                    │Решение и выбор варианта     │

│    │Флотской, ж. р. "Пашино", │                       │               │                   │            │                    │строительства теплотрассы в  │

│    │на теплоснабжение от      │                       │               │                   │            │                    │период 2005 года не приняты. │

│    │котельной НМЗ "Искра"     │                       │               │                   │            │                    │Затраты на реализацию наказа │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в городском бюджете          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2005 - 2006 гг. не           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотрены.               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Теплоснабжение микрорайона   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │обеспечивается               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │внутриквартальной котельной. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Изменение источника          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │теплоснабжения на период     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2006 - 2007 гг. не           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │планируется                  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Реконструировать санузлы  │Разработка             │    1500,0     │Бюджет города      │2004        │Отдел образования   │Наказ выполнен.              │

│    │в школе N 46 в            │проектно-сметной       │               │Бюджет области     │            │администрации района│В 2004 г. затрачено 1370,0   │

│    │соответствии с санитарными│документации и         │               │                   │            │                    │тыс. руб. - за счет бюджета  │

│    │нормами                   │осуществление          │               │                   │            │                    │города                       │

│    │                          │реконструкции          │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │санузлов               │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│7   │Обязать                   │1. Принять             │               │В рамках бюджетного│2004        │УВД города          │Наказ выполнен.              │

│    │правоохранительные органы │дополнительные меры по │               │финансирования по  │            │                    │На 01.03.2006 штатная        │

│    │ж. р. "Пашино"            │укомплектованию штатов │               │статье             │            │                    │численность участковых       │

│    │активизировать борьбу с   │службы участковых      │               │"Правоохранительная│            │                    │уполномоченных милиции 13    │

│    │преступностью.            │уполномоченных милиции │               │деятельность"      │            │                    │ОВД Калининского РУВД        │

│    │Возобновить работу        │                       │               │                   │            │                    │составляет 5 человек         │

│    │опорного пункта милиции   │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │                          │2. Изыскать возможность│               │                   │2004        │Администрация района│Наказ выполнен               │

│    │                          │расширения комнаты     │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │приема граждан по ул.  │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │Флотской, 26 до норм   │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │участкового пункта     │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │милиции                │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │                          │3. Предусмотреть       │Без            │                   │В           │УВД района,         │Наказ выполнен.              │

│    │                          │оперативно-            │дополнительного│                   │соответствии│управление          │По специальному плану,       │

│    │                          │профилактические       │финансирования │                   │со          │общественных связей │утвержденному РУВД           │

│    │                          │мероприятия с участием │               │                   │специальным │                    │Калининского района          │

│    │                          │всех служб РУВД и      │               │                   │планом на   │                    │                             │

│    │                          │актива общественных    │               │                   │2004 год    │                    │                             │

│    │                          │формирований           │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │Произвести замену         │Ревизия и замена       │     560,0     │Бюджет города      │2004        │Отдел энергетики,   │Наказ не выполнен.           │

│    │асбестовых труб на        │запорной арматуры в    │               │                   │            │инженерных сетей,   │Средства на реконструкцию    │

│    │металлические на водоводе │местах присоединения   │               │                   │            │транспорта и связи  │водопроводов из городского   │

│    │к частному сектору м/р    │уличных водопроводов,  │               │                   │            │                    │бюджета в 2004, 2005 годах   │

│    │завода "Искра" и передать │ревизия и              │               │                   │            │                    │не выделены. В соответствии с│

│    │его на баланс МУП         │восстановление 4       │               │                   │            │                    │Распоряжением мэра от        │

│    │"Горводоканал"            │пожарных гидрантов,    │               │                   │            │                    │20.08.2003 N 1958-р "Об      │

│    │                          │очистка и ремонт 5     │               │                   │            │                    │организации передачи         │

│    │                          │смотровых колодцев     │               │                   │            │                    │водопроводных сетей частного │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сектора в муниципальную      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собственность"               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │администрацией района        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ведется работа по передаче   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сетей на баланс МУП          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Горводоканал". Окончание    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работ по передаче - 4 квартал│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2006 года                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Провести реконструкцию    │Реконструкция ветхих   │               │Бюджет города.     │2004 - 2006 │КЖКХ мэрии          │Наказ не выполнен.           │

│    │ветхих домов N 8, 10, 11, │домов                  │               │Платежи жителей на │            │                    │Ведется реконструкция дома N │

│    │12 по ул. Пятницкого      │                       │               │капитальный ремонт │            │                    │11 по ул. Пятницкого,        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │остальные дома включены в    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перспективный план           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │реконструкции ул. Пятницкого │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│18  │Обустроить во дворах      │Строительство          │     250,2     │Привлеченные       │2004        │ЖЭУ N 98            │Наказ выполнен.              │

│    │домов N 21 ул. Макаренко  │спортивной площадки    │               │средства.          │            │                    │В 2005 году затрачено 130,0  │

│    │и N 14 ул. Столетова:     │                       │               │Средства УЖХ       │            │                    │тыс. рублей - за счет        │

│    │многофункциональную       │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

│    │спортивную площадку для   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │взрослых и детей,         │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │агитационную площадку для │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │проведения досуга         │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │населения и различных     │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │культурно-развлекательных │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │программ                  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│19  │Обустроить (на пустыре)   │Провести работу        │     175,0     │Бюджет города      │2004        │МУ "Дирекция        │Не выполнен.                 │

│    │многофункциональную       │                       │               │                   │            │заказчика"          │Данная площадка              │

│    │спортивную площадку       │                       │               │                   │            │                    │рассматривается для нового   │

│    │(волейбол, мини-футбол и  │                       │               │                   │            │                    │строительства и              │

│    │т.д.) для организации     │                       │               │                   │            │                    │реконструкции брусчатого     │

│    │досуга детей и подростков │                       │               │                   │            │                    │жилого фонда                 │

│    │домов по ул. Дунаевского, │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │8, ул. Пятницкого, 9      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                   Калининский район, избирательный округ N 10. Депутат Соболев Анатолий Константинович                                    │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│10  │Реконструкция ВЛ-0,4 кВт  │Подлежит замене 80     │    1729,5     │Средства МУП       │2004        │МУП "Электросеть"   │Наказ не выполнен.           │

│<**>│улиц частного сектора     │опор ВЛ-0,4 кВт,       │               │"Электросеть"      │            │                    │В 2004 г. отсутствовало      │

│    │пос. Северный             │протяженностью 4500    │               │                   │            │                    │финансирование.              │

│    │                          │метров на сумму 1900   │               │                   │            │                    │В 2006 г. подлежит замене    │

│    │                          │тыс. рублей.           │               │                   │            │                    │участок ВЛ-0,4 КВ            │

│    │                          │Финансирование затрат  │               │                   │            │                    │ул. Тайшетской - 550 п. м,   │

│    │                          │на реконструкцию       │               │                   │            │                    │планируется выделить 525,0   │

│    │                          │предусмотрено за счет  │               │                   │            │                    │тыс. рублей - средства       │

│    │                          │собственных средств    │               │                   │            │                    │Новосибирских городских      │

│    │                          │МУП "Электросеть"      │               │                   │            │                    │электрических сетей          │

│    │                          │согласно Постановлению │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │мэра от 15.04.2002 N   │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │910                    │               │                   │            │                    │                             │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Кировский район, избирательный округ N 11. Депутат Вязовых Виктор Александрович                                      │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│2   │Продолжить грейдирование, │Грейдирование дорог    │     30,0      │Бюджет города      │Ежегодно    │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │отсыпку и укатку дорог    │частного сектора в     │               │                   │            │                    │Ежегодно в летний период     │

│    │частного сектора          │летний период          │               │                   │            │                    │проводится грейдирование     │

│    │микрорайонов "Ольховский",│                       │               │                   │            │                    │дорог в частном секторе,     │

│    │"Чукотский", "Бугринский" │                       │               │                   │            │                    │израсходовано 7,5 тыс. руб.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из бюджета города            │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Передать водопроводы      │Обслуживание           │    6000,0     │Бюджет города      │2004        │ТОС,                │Наказ выполнен частично.     │

│    │частного сектора          │водопроводов частного  │               │                   │            │МУП "ГВК"           │В хозяйственное ведение МУП  │

│    │микрорайонов на баланс    │сектора                │               │                   │            │                    │"Горводоканал" передано      │

│    │МУП "Горводоканал"        │                       │               │                   │            │                    │29,104 км водопроводов       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │частного сектора             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │района - деньги из бюджета   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города не выделялись.        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Участки водопроводов, не     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │нанесенные на дежурном плане │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города, протяженностью 7,795 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │км, будут передаваться в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │муниципальную собственность  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │по мере выполнения их        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │топосъемок.                  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Завершение исполнения наказа │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перешло к вновь избранному   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │депутату Вязовых В.А. (N     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │423).                        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │По информации ДЭиЖКХ         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │передача сетей будет         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │завершена в 2006 году        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Продолжить газификацию    │Газификация домов      │    6000,0     │Бюджет города      │2004        │ТОС, администрация  │Наказ выполнен.              │

│    │домов частного сектора    │частного сектора       │               │                   │            │района              │На микрорайоне "Бугринский"  │

│    │микрорайонов с            │                       │               │                   │            │                    │построено 3 км газопровода,  │

│    │организацией кооперативов │                       │               │                   │            │                    │газ подан в 203 дома.        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено за                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 - 2005 гг. 800,0 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из бюджета города.      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Образован новый ПК           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Тулинский-1".               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На микрорайоне "Тулинский"   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполнен проект строительства│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │газопровода. Газификация     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сдерживается отсутствием     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования строительства │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │газопроводов высокого        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │давления из областного       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета.                     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Продолжение исполнения наказа│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перешло к вновь избранному   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │депутату Кудину И.В. (N 465) │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│6   │Продолжить ремонт фасадов │Ремонт фасадов домов   │     765,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │домов по ул. Мира и       │                       │               │                   │            │                    │Ул. Мира  NN 3, 5 - 111,6    │

│    │Бурденко                  │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. - за счет средств  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города;              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │NN 6, 8 - 106,1 тыс.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. - за счет средств       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущего содержания;         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │NN 16, 20 - 765,0 тыс.       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. - за счет средств       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │капитального ремонта.        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Наказ перешел к вновь        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │избранному депутату Вязовых  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В.А. (N 429)                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│7   │Решить вопрос о передаче  │Подготовка документов  │               │                   │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │в муниципальную           │для передачи домов в   │               │                   │            │                    │Постановлением мэра от       │

│    │собственность домов NN 4  │муниципальную          │               │                   │            │                    │13.09.2004 N 1003 дома       │

│    │и 6 по 1-му Чукотскому    │собственность          │               │                   │            │                    │приняты в муниципальную      │

│    │переулку                  │                       │               │                   │            │                    │собственность                │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Продолжить снос и обрезку │Осуществление работы   │               │Средства населения │Ежегодно    │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │старых деревьев           │                       │               │                   │            │                    │Снос и обрезка старых        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │деревьев производятся по     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │заявкам населения.           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ежегодно затраты из бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города в среднем 280,0 тыс.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. на Кировский район      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9   │Продолжить организацию    │Заключение договоров с │               │Средства населения │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │сбора ТБО в частном       │домовладельцами        │               │                   │            │                    │ТБО вывозятся из частного    │

│    │секторе                   │                       │               │                   │            │                    │сектора 2 раза в неделю      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │Устраивать детские        │Установка м. форм и    │     150,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │площадки (ул. Бетонная,   │создание ледовых       │               │                   │            │                    │Установлены детские          │

│    │35;                       │городков               │     350,0     │Средства населения │            │                    │площадки:                    │

│    │ул. Ватутина, 49;         │                       │               │                   │            │                    │по ул. Бетонная, 35 - 39168,0│

│    │ул. XX Партсъезда, 6;     │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.,                   │

│    │ул. Урманова, 1),         │                       │               │                   │            │                    │ул. Ватутина, 49 - 21,67     │

│    │спортивные городки        │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.,                   │

│    │(ул. Вертковская, 16),    │                       │               │                   │            │                    │ул. ХХ Партсъезда,6 - 17,50  │

│    │ледовые "пятачки" и       │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.,                   │

│    │катки, ледовые горки      │                       │               │                   │            │                    │ул. Урманова, 1 - 55,0 тыс.  │

│    │(ул. Оловозаводская)      │                       │               │                   │            │                    │руб. - за счет средств       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущего содержания;         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │зимой заливаются ледовые     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"пятачки" на всех            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │микрорайонах.                │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Установлена хоккейная        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │коробка по ул. Вертковской,  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │16 - затрачено 50,0 тыс.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из бюджета области      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12  │Капитальный ремонт        │Укрепление фундамента, │     500,0     │Бюджет города      │2004        │ДОКСиМП             │Наказ выполнен частично.     │

│    │средней школы N 91        │ремонт отмостки.       │               │                   │            │                    │На ремонт фасада затрачено   │

│    │                          │Установка              │     238,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация района│495,0 тыс. руб. из бюджета   │

│    │                          │автоматической         │               │                   │            │                    │города.                      │

│    │                          │противопожарной        │               │                   │            │                    │На установку сигнализации    │

│    │                          │сигнализации и системы │               │                   │            │                    │затрачено 238 тыс. руб. из   │

│    │                          │оповещения             │               │                   │            │                    │бюджета города.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Наказ перешел к вновь        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │избранному депутату Вязовых  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В.А. (N 437)                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в части укрепления           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фундамента, ремонта отмосток │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│14  │Капитальный ремонт Дома   │Проектные работы,      │     650,0     │Бюджет города      │2004        │ДОКСиМП             │Наказ выполнен частично.     │

│    │детского творчества им.   │ремонт фасада, ремонт  │               │                   │            │                    │Проведены проектные работы   │

│    │Ефремова                  │водовода               │               │                   │            │                    │на сумму 138,9 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города,              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на ремонт кровли             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │израсходовано 570,1 тыс.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из бюджета города.      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Наказ перешел к вновь        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │избранному депутату Вязовых  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В.А. (N 433).                │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На комплексный капитальный   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт в 2006 г.             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано 15,0 млн. руб. │

├────┼──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│    │                                      Кировский район, избирательный округ N 12. Депутат Правда Александр Иванович                                    │

├────┼──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Северо-Чемской ж/м        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│1   │Запроектировать и         │Подготовка             │               │Бюджет города      │2004        │УКС мэрии           │Наказ не выполнен.           │

│    │выполнить строительство   │проектно-сметной       │               │                   │            │                    │Средства на проектные работы │

│    │ливневой канализации на   │документации           │               │                   │            │                    │не выделялись                │

│    │"Северо-Чемском" ж/м      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Благоустроить зону отдыха │Проведение             │     200,0     │Бюджет города,     │2004        │ДПРУиПП,            │Наказ выполнен.              │

│    │и пляж на набережной р.   │благоустроительных     │               │собственные        │            │администрация района│К открытию купального сезона │

│    │Оби для жителей           │работ в                │               │средства ПКиО      │            │                    │на территории пляжа парка    │

│    │Северо-Чемского ж/м       │весенне-летний период  │               │"Бугринская роща"  │            │                    │культуры и отдыха "Бугринская│

│    │                          │на территории парка    │               │                   │            │                    │роща" производятся           │

│    │                          │культуры и отдыха      │               │                   │            │                    │благоустроительные работы.   │

│    │                          │"Бугринская роща"      │               │                   │            │                    │В 2004 году на указанные     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы было затрачено:       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │185,10 тыс. руб. -           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │привлеченные средства;       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │25,0 тыс. руб. - средства    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Микрорайон "Бронный"      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│6   │Оборудовать остановочные  │Монтаж скамеек и урн   │     12,5      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │павильоны скамейками и    │                       │               │                   │            │                    │Установлено 10 скамеек и 20  │

│    │урнами для мусора по      │                       │               │                   │            │                    │урн.                         │

│    │автобусному маршруту N 9  │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 37,0 тыс. руб. из  │

│    │вдоль Бронных переулков   │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│7   │Произвести подрезку       │Заключение договоров с │               │Средства населения │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │деревьев на Бронных       │жителями               │               │(одиноким          │            │                    │Затрачено 25,8 тыс. руб. из  │

│    │переулках с 5-го по 12-й  │                       │               │пенсионерам - за   │            │                    │бюджета города               │

│    │                          │                       │               │счет администрации)│            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Организовать вывоз мусора │Организация вывоза     │     30,8      │За счет            │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │ТОС "Бронный", принять    │мусора                 │               │администрации      │            │                    │Организован вывоз ТБО 2 раза │

│    │меры по запрету           │                       │               │                   │            │                    │в месяц.                     │

│    │несанкционированной       │                       │               │                   │            │                    │Установлен знак о запрете    │

│    │свалки мусора на 2-м      │                       │               │                   │            │                    │свалки мусора.               │

│    │Бронном переулке на дороге│                       │               │                   │            │                    │Затрачено 1,5 тыс. рублей    │

│    │к "Зеленому мысу"         │                       │               │                   │            │                    │из бюджета города            │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9   │Восстановить уличное      │Восстановление         │     230,0     │Бюджет города      │2004 - 2007 │Администрация района│Наказ не выполнен из-за      │

│    │освещение переулков и     │уличного освещения     │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │автодороги                │                       │               │                   │            │                    │Перешел к депутату Гончарову │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │А.А.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │Восстановить дренажную    │Подано в план          │     15,0      │Бюджет города      │2004        │ГУБО мэрии,         │Наказ выполнен.              │

│    │систему для стока воды от │социально-             │               │                   │            │администрация района│Восстановление дренажной     │

│    │домов первоначальной      │экономического         │               │                   │            │                    │системы неэффективно,        │

│    │нумерации от 1-го до      │развития города        │               │                   │            │                    │произведена расчистка        │

│    │18-го Бронных переулков   │                       │               │                   │            │                    │водоотводного лотка вдоль    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Бронной.                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ежегодно в весенний период   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │силами МУ "ДЭУ N 4"          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │производится очистка         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │водоотводного лотка.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено:                   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2004 г. - 8,0 тыс. руб. за │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города;         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2005 г. - 7,0 тыс. руб. за │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Комсомольская         │                                                           │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│17  │Благоустроить и поставить │Благоустройство и      │     500,0     │Бюджет города      │2004        │ДОКСиМП,            │Наказ не выполнен в связи с  │

│    │ограждение территории,    │установка ограждения   │               │                   │            │администрация района│отсутствием финансирования.  │

│    │прилегающей к школе N 64  │                       │               │                   │            │                    │На снос деревьев затрачено   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │80,0 тыс. руб. привлеченных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств.                     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На 2009 год запланированы    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы по благоустройству и  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │установке ограждения         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │территории школы             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│18  │Произвести подрезку       │Ежегодная санитарная   │     150,0     │Бюджет города      │2004        │ДЭЖиКХ,             │Наказ выполнен.              │

│    │тополей и других деревьев,│обрезка согласно плану │               │                   │            │администрация района│На выполнение наказа         │

│    │представляющих опасность  │                       │               │                   │            │                    │затрачено 43,35 тыс. руб. -  │

│    │для жителей микрорайона   │                       │               │                   │            │                    │средства текущего содержания │

│    │"Комсомольский"           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│19  │Перенести площадку для    │1. Снос гаражей и      │       -       │Привлеченные       │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │стоянки и парковки        │погребов.              │               │средства           │            │                    │Обустроен и введен в         │

│    │коммерческих автобусов от │2. Строительство       │    2000,0     │                   │            │                    │эксплуатацию конечный        │

│    │жилых домов по ул.        │площадки отстоя        │               │                   │            │                    │остановочный пункт           │

│    │Комсомольской, 1, 3, 4    │                       │               │                   │            │                    │"Северо-Чемской ж/м".        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Израсходовано средств:       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │460,0 тыс. руб. - бюджет     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города;                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │100,0 тыс. руб. -            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │привлеченные средства        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│25  │Ввод в эксплуатацию       │Изыскать средства для  │    60000,0    │Средства Госстроя  │2004        │Комитет по          │Наказ не выполнен.           │

│<**>│Южно-Чемской котельной    │завершения             │               │России             │            │энергетике мэрии    │В связи с                    │

│    │                          │строительства и ввода  │               │                   │            │                    │неудовлетворительным         │

│    │                          │в эксплуатацию         │               │                   │            │                    │состоянием Южно-Чемской      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │котельной и отсутствием      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │инвесторов, в мэрии          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рассматривается вопрос об    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │определении дальнейшей       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │судьбы данного объекта       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│28  │Необходимо строить жилье, │Строительство жилья    │На             │                   │2004        │ДСиА                │Наказ не выполнен.           │

│<**>│доступное для большинства │                       │корпоративной  │                   │            │КЖВ                 │На сегодняшний день          │

│    │горожан, особенно для     │                       │основе         │                   │            │                    │выполнение невозможно.       │

│    │молодых семей             │                       │               │                   │            │                    │Строительство жилья возможно │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │при долевом участии мэрии с  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │привлечением средств будущих │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │владельцев квартир по схеме  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ипотечного кредитования,     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │банковских кредитов.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Строительство жилья для      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работников промышленных      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предприятий                  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусматривается в          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Программе по строительству   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │корпоративного жилья         │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                     Кировский район, избирательный округ N 13. Депутат Алексеев Владимир Владимирович                                     │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Микрорайон им. Палласа    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Решить вопрос с помещением│Создание кассового     │               │                   │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │для ЖЭУ или создания      │центра по приему       │               │                   │март        │                    │Помещения ЖЭУ и кассового    │

│    │кассового центра по приему│платежей               │               │                   │            │                    │центра размещены по адресу:  │

│    │платежей за коммунальные  │                       │               │                   │            │                    │ул. Петухова, 53             │

│    │услуги                    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Сооружение площадки с     │Установка малых форм   │     50,0      │Средства целевого  │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │детскими и спортивными    │                       │               │бюджетного         │            │                    │Затрачено 141,97 тыс.        │

│    │формами (м/р "Палласа")   │                       │               │финансирования     │            │                    │руб. - средства текущего     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержания                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Микрорайон "Бородинский"  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Школа N 183               │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9   │Внести в список           │Ремонт фасада,         │     450,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен.              │

│    │капитального ремонта на   │частичная замена       │               │                   │            │образования,        │На ремонт фасада затрачено   │

│    │2004 г. (школа N 183)     │оконных блоков,        │               │                   │            │администрация района│511,5 тыс. руб. из бюджета   │

│    │                          │электромонтажные работы│               │                   │            │                    │города.                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На проектные работы          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затрачено 187,0 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Зорге, 18             │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │Строительство детской     │Установка малых форм   │     45,0      │Средства целевого  │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │площадки                  │                       │               │бюджетного         │            │                    │Затрачено 220 тыс. руб. -    │

│    │                          │                       │               │финансирования     │            │                    │средства ОАО "Сибириада"     │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Зорге, 60             │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12  │Ремонт подъезда N 2       │Ремонт тамбура         │               │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │                          │                       │               │                   │лето        │                    │Затрачено 1,8 тыс.           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. - средства текущего     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержания                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│14  │Ремонт хоккейной коробки  │Текущий ремонт бортов  │               │                   │2004        │ОДМ, клуб "Олимп"   │Наказ выполнен.              │

│    │с установкой вагончика    │                       │               │                   │лето        │                    │Отремонтированы борта.       │

│    │для раздевалки            │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 46,23 тыс.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. - средства бюджета      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Зорге, 31 - 37        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│15  │Отремонтировать хоккейную │Текущий ремонт бортов  │     20,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │коробку                   │                       │               │                   │2 квартал   │                    │Выровнена площадка,          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │установлены и покрашены      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │новые борта.                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачены средства:          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │92,51 тыс. руб. - бюджет     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Зорге, 225            │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│17  │Восстановление и ремонт   │Текущий ремонт         │      6,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │детской спортивной        │имеющихся малых форм   │               │                   │лето        │                    │Затрачено 43,352 тыс.        │

│    │площадки                  │                       │               │                   │            │                    │руб. - средства текущего     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержания                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Громова, 16           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│22  │Восстановление пропускной │Расчистка              │    5000,0     │Бюджет города      │2004        │ДТиДБК,             │Наказ выполнен частично:     │

│    │способности водоотводящего│водоотводящего лога    │               │                   │            │администрация района│в 2004 году была выполнена   │

│    │лога на Затулинском ж/м   │Затулинского           │               │                   │            │                    │расчистка водоотводящего     │

│    │                          │жилмассива             │               │                   │            │                    │лога Затулинского            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жилмассива. Затрачено 183,8  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. - средства бюджета │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города.                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы по расчистке лога от  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ОАО "Новосибирскрыба" до ул. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Петухова не проводились из-  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за отсутствия финансовых     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств                      │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Ленинский район, избирательный округ N 14. Депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                                      │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Ул. Пархоменко, 76        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│1   │Провести ремонт подъездов │Выполнение ремонта     │     50,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │МУ "ДЗ ЖКХ Ленинского        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │района" в 2005 г. затрачено  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │70,0 тыс. руб. из средств,   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Провести ремонт швов      │Выполнение ремонта     │     30,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен МУ "ДЗ ЖКХ    │

│    │панелей дома              │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в 2004    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году. Затрачено 30,0 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из средств,             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Киевская, 18/1        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Провести ремонт подъездов │Выполнение ремонта     │     100,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен МУ "ДЗ ЖКХ    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в 2005    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году. Затрачено 202,3 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из средств,             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Плахотного, 47        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│22  │Провести ремонт водостоков│Выполнение ремонта     │     50,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен МУ "ДЗ ЖКХ    │

│    │                          │водостоков             │               │                   │            │                    │Ленинского района" в 2003    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году. Затрачено 50,0 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из средств,             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│23  │Выполнить ремонт подъездов│Выполнение ремонта     │     90,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен МУ "ДЗ ЖКХ    │

│    │(стены, пол, потолки)     │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в 2003 г. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 33,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │1-й переулок Пархоменко, 8│                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│25  │Заменить трубы горячего и │Замена труб            │     70,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │холодного водоснабжения   │                       │               │                   │            │                    │В феврале 2006 года          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проведено обследование       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │системы водоснабжения дома   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(трубы не меняли, т.к. они   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │находились в рабочем         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │состоянии), система          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │трубопровода холодного и     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │горячего водоснабжения в     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рабочем состоянии. В течение │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2005 - 2006 гг. заявок и     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жалоб от жильцов на          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │неудовлетворительную работу  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │трубопровода в ЖЭУ и УЖХ не  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │поступало. Профилактические  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │осмотры коммуникаций дома и, │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │при необходимости, ремонтные │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы проводятся регулярно  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за счет средств на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Блюхера, 45           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│33  │Ремонт подъездов          │Выполнение ремонта     │     60,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен МУ "ДЗ ЖКХ    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в 2005    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году. Затрачено из бюджета   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города 48,9 тыс. рублей      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │2-й переулок Пархоменко,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │11                        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│39  │Провести ремонт дома      │Выполнение ремонта     │     180,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен частично.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │МУ "ДЗ ЖКХ Ленинского        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │района" в 2003 году          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │произведен ремонт лестничных │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │клеток. Затрачено 37,8 тыс.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рублей из средств,           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Тульская, 270/4       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│49  │Благоустроить подходы к   │Выполнение работ       │     268,5     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │подъездам, предусмотреть  │                       │               │                   │            │                    │МУ "ДЗ ЖКХ Ленинского        │

│    │сооружения для отвода воды│                       │               │                   │            │                    │района" в 2003 году.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │268,5 тыс. руб.              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│59  │Сделать гардероб в        │Выполнение работ       │     15,0      │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ не выполнен.           │

│    │поликлинике на 1 этаже    │                       │               │                   │            │здравоохранения     │Выполнение наказа не         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │представляется возможным по  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │техническим причинам, так    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │как нет места для размещения │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │гардероба на 1-м этаже       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │поликлиники                  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │1-й переулок Пархоменко,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │24                        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│67  │Провести капитальный      │Выполнение             │     190,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │ремонт крыши              │капитального ремонта   │               │                   │            │                    │По заявкам жителей           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проводится выборочный ремонт │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │кровли из средств,           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│68  │Решить вопрос по          │Замена стояков ХГВ     │     280,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ не выполнен из-за      │

│    │водоснабжению на все этажи│                       │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │дома                      │                       │               │                   │            │                    │В 2006 г. планируется        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполнить работы по ревизии  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │внутренней системы           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │водоснабжения дома, при      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │необходимости будут          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполнены необходимые работы │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из средств, предусмотренных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на текущее содержание жилого │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│69  │Провести ремонт           │Выполнение ремонта     │     90,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен частично из-за│

│    │подъездов, побелить дом,  │подъездов.             │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │сделать отмостку вокруг   │Выполнение ямочного    │      5,0      │                   │            │                    │В 2003 г. МУ "ДЗ ЖКХ         │

│    │дома                      │ремонта                │               │                   │            │                    │Ленинского района" выполнен  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт подъездов. Затрачено  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │44,02 тыс. руб. из средств,  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ремонт отмосток запланирован │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на 2006 г. (15,0 тыс. рублей │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из средств, предусмотренных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на текущее содержание жилого │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда)                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│71  │Благоустроить двор,       │Выполнение работ по    │     10,0      │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖКХ"         │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │сделать песочницу.        │благоустройству клумб  │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Перенести мусорную        │и д. площадки          │               │                   │            │                    │Затрачено 10,0 тыс. руб. из  │

│    │площадку к подъезду N 1   │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│78  │Провести ремонт подъездов │Выполнение ремонта     │     60,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 60,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Петропавловская, 10а  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│72  │Сделать песочницу для     │Выполнение работ по    │      3,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │детей                     │возведению песочницы   │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 3,0 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Широкая, 13           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│83  │Провести ремонт подъездов │Выполнение ремонта     │     160,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 66,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │2-й пер. Крашенинникова,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │2 и 4                     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│92  │Провести ремонт подъездов │Выполнение ремонта     │     120,0     │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖКХ"         │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 90,4 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │3-й пер. Крашенинникова,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │10                        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│97  │Огородить место для       │Выполнение ремонта     │     15,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │детской площадки          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 15,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Дом культуры "Металлург"  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│99  │Восстановить светорекламу │Восстановление по      │               │Бюджет города      │2004        │Комитет по культуре │Наказ не выполнен в связи с  │

│    │на крыше ДК               │статье "Текущий ремонт"│               │                   │            │и искусству мэрии   │отсутствием финансирования.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Выполнение наказа            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано в бюджете      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города на 2006 г.            │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Лицей СГГА                │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│102 │Выделить из бюджета       │Выделение средств на   │      6,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ выполнен в 2005 г.     │

│    │города дополнительные     │оплату услуг Интернета │               │                   │            │района,             │управлением образования.     │

│    │средства в сумме 9000     │                       │               │                   │            │УО мэрии            │Затрачено из бюджета города  │

│    │рублей на учебный год     │                       │               │                   │            │                    │9,0 тыс. руб.                │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Детский сад N 322         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│117 │Заменить оконные блоки    │Выполнение ремонта     │     36,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │                          │оконных блоков         │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │162,0 тыс. руб.              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Детский сад N 238         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│124 │Помогать в приобретении   │Выделение средств      │      9,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен в 2005 г.     │

│    │игрушек и пособий         │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │16,0 тыс. руб.               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Детский сад N 480         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│126 │Восстановить теневые      │Восстановление теневых │     22,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ не выполнен из-за      │

│    │навесы на детские площадки│навесов                │               │                   │            │района, УО мэрии    │отсутствия финансирования.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Выполнение наказа            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано в бюджете      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города 2006 г.               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Центр                     │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │героико-патриотического   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │воспитания "Пост N 1"     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│149 │Благоустройство           │Выполнение работ по    │     10,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен               │

│    │территории возле          │благоустройству        │               │                   │            │                    │в 2004 г. ДЭиЖКХ мэрии за    │

│    │караульного помещения     │территории             │               │                   │            │                    │счет средств бюджета города. │

│    │поста N 1                 │                       │               │                   │            │                    │Помещение поста N 1          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │расположено на ул.           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Костычева, территория        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │благоустроена                │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Подростковый клуб им.     │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Чехова (1-й               │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Петропавловский переулок, │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │10)                       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│166 │Произвести капитальный    │Выполнение ремонта     │     700,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │ремонт МОУ ДО МКСЦ им.    │                       │               │                   │            │                    │отделом по делам молодежи.   │

│    │Чехова                    │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │530,0 тыс. руб.              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Школа N 160               │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│175 │Провести оштукатуривание  │Выполнить работы       │     34,0      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ не выполнен в связи с  │

│    │косоуров лестничных       │                       │               │                   │            │                    │отсутствием финансирования.  │

│    │маршей                    │                       │               │                   │            │                    │Выполнение наказа            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано в бюджете      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города 2006 г.               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Школа N 70                │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│180 │Укомплектовать спортивные │Приобретение           │    1000,0     │Бюджет города      │2003 - 2004 │Управление          │Наказ выполнен.              │

│    │залы всех детских         │оборудования и         │    1000,0     │Федеральный бюджет │            │образования мэрии   │В 2004 г. затрачено 104,0    │

│    │учреждений спортивным     │инвентаря              │               │                   │            │                    │тыс. руб. на приобретение    │

│    │оборудованием и инвентарем│                       │               │                   │            │                    │спортивного оборудования     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(федеральный бюджет)         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│181 │Благоустроить школьные    │Выполнение работ по    │               │Привлеченные       │Ежегодно    │Управление          │Наказ выполнен.              │

│    │территории (озеленение,   │благоустройству        │               │средства           │            │образования мэрии   │В 2004 г. затрачено из       │

│    │зона отдыха, спортивные   │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 60,0 тыс.     │

│    │конструкции)              │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Школа N 92                │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│184 │Расширить сеть загородных │Открытие лагеря "Юный  │     130,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ не выполнен в связи с  │

│    │лагерей отдыха            │ленинец"               │               │                   │            │образования мэрии   │отсутствием финансирования   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Школа N 132               │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│190 │Помочь средствами для     │Финансирование         │     70,0      │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен в 2005 г.     │

│    │проведения инвентаризации │                       │               │                   │            │образования мэрии   │Затрачено из бюджета города  │

│    │основного оборудования    │                       │               │                   │            │                    │82,0 тыс. руб.               │

│    │школы                     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Гимназия N 2              │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│194 │Провести ремонт           │Выполнение ремонта     │    4000,0     │Бюджет города      │2004        │МУП "Горводоканал"  │Наказ не выполнен в связи с  │

│    │канализационного          │                       │               │                   │            │                    │отсутствием финансирования   │

│    │коллектора вдоль ул.      │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Киевской при въезде на    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │территорию гимназии       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Женская консультация N 1  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│203 │Приобрести ультразвуковой │Приобретение датчика   │     240,0     │ФОМС               │2004        │Управление          │Наказ выполнен. В 2004 г.    │

│    │датчик                    │                       │               │                   │            │здравоохранения     │женской консультацией N 1    │

│    │                          │                       │               │                   │            │мэрии               │приобретен датчик. Затрачено │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │300,0 тыс. руб. из средств,  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полученных от платных услуг  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Детская больница N 4      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│204 │Выделить лимит в размере  │Выполнение             │     283,0     │Бюджет города      │2004        │Больница N 4        │Наказ выполнен частично в    │

│    │180,0 тыс. руб. по ст. 16 │капитального ремонта   │     80,0      │Привлеченные       │            │                    │связи с отсутствием          │

│    │на проведение капремонта  │                       │               │средства           │            │                    │финансирования. В 2004 г. на │

│    │по 1 п/отделению по ул.   │                       │               │                   │            │                    │ремонтные работы было        │

│    │Дружбы, 4                 │                       │               │                   │            │                    │выделено 50,0 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│205 │Решить вопрос о проведении│Изучение               │               │                   │2004        │УКС мэрии           │Наказ выполнен частично      │

│    │реконструкции 2-этажного  │целесообразности       │               │                   │            │                    │В 2005 г. приобретены окна и │

│    │каменного корпуса         │реконструкции          │               │                   │            │                    │двери на ремонт корпуса.     │

│    │стационара (сметная       │стационара в связи с   │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │стоимость - 10,0 млн.     │высвобождением         │               │                   │            │                    │850,0 тыс. руб.              │

│    │рублей) под районную      │помещений в детской    │               │                   │            │                    │На 2006 г. запланирована     │

│    │консультационную          │больнице               │               │                   │            │                    │реконструкция корпуса.       │

│    │поликлинику               │                       │               │                   │            │                    │Выделен лимит - 4100,0 тыс.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Поликлиника N 8           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│207 │Приобрести аппарат УЗИ    │Приобретение           │    1900,0     │ФОМС               │2004        │Управление          │Наказ не выполнен из-за      │

│    │                          │оборудования           │               │                   │            │здравоохранения     │отсутствия финансирования.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │мэрии               │В 2006 г. предполагается     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │поставка оборудования в      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рамках национальной          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │программы "Здоровье"         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Поликлиника N 23          │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│209 │Приобрести аппарат УЗИ    │Приобретение           │    1900,0     │ФОМС               │2004        │Управление          │Наказ выполнен.              │

│    │                          │оборудования           │               │                   │            │здравоохранения     │В 2004 г. поликлиникой N 23  │

│    │                          │                       │               │                   │            │мэрии               │аппарат приобретен. Затрачено│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │235,0 тыс. руб. из средств,  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полученных поликлиникой от   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │платных услуг                │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│152 │Ул. Титова 25, общежитие. │Продолжение            │    3361,1     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен частично из-за│

│<*> │Решить вопрос ремонта     │капитального           │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │жилья (туалетов, кухонь,  │ремонта - ремонт       │               │                   │            │                    │В 2004 - 2005 гг. МУ "ДЗ ЖКХ │

│    │душевых)                  │левого крыла общежития │               │                   │            │                    │Ленинского района" выполнен  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт правого крыла         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │общежития, произведены       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы по ремонту коридоров  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │левого крыла. Затрачено из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 4176,2 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2006 г. будут проведены    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы по усилению балок     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │между первым и вторым этажами│

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│82  │Продолжить работу по      │Строительство          │    10851,0    │Бюджет города      │2004        │УКС мэрии           │Наказ выполнен частично.     │

│<**>│проведению ливневого      │коллектора             │               │                   │            │                    │В 2003 выполнена I           │

│    │коллектора до ж/массива   │                       │               │                   │            │                    │очередь, освоено 14186,0     │

│    │"Западный"                │                       │               │                   │            │                    │тыс. рублей из средств       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета.          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2004 выполнена II          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │очередь, освоено 13604,0     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. рублей из средств       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета.          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Выделено из бюджета города в │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2005 г. и освоено 537,0 тыс. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На 2006 г. запланирован ввод │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │III очереди коллектора       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(11000 тыс. руб. из бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города)                      │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Ленинский район, избирательный округ N 15. Депутат Тарков Александр Васильевич                                       │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Поселок Затон             │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Провести благоустройство  │Выполнение работ       │     300,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │общественного туалета у   │                       │               │                   │            │                    │В 2005 г. ДК "Затон"         │

│    │ДК "Затон"                │                       │               │                   │            │                    │затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │37,5 тыс. руб.               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Провести ремонт кровли по │Выполнение ремонта     │     54,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │ул. Портовой, 28          │                       │               │                   │            │                    │Выборочный ремонт кровли     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполняется МУ "ДЗ ЖКХ       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 - 2005 гг. по заявкам   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жителей из средств,          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│7   │Оказать помощь в          │Приобретение           │      9,0      │Бюджет города      │2004        │Комитет по культуре │Наказ выполнен.              │

│    │приобретении музыкальной  │аппаратуры (по         │               │                   │            │и искусству мэрии   │В 2004 г. затрачено 37,0     │

│    │аппаратуры для ДК "Затон" │Программе "Дети и      │               │                   │            │                    │тыс. руб., из них 30,0 тыс.  │

│    │                          │город")                │               │                   │            │                    │руб. - средства бюджета      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города;                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │7,0 тыс. руб. - средства ДК, │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полученные от платных услуг  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │Провести ремонт полового  │Выполнение ремонта     │     10,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │покрытия в доме N 25 по   │                       │               │                   │            │                    │Ремонт полового покрытия     │

│    │ул. 2-я Портовая          │                       │               │                   │            │                    │выполняется МУ "ДЗ ЖКХ       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 - 2005 гг. по заявкам   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жителей из средств,          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12  │Восстановить помещение    │Освобождение незаконно │               │                   │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │для сушки белья в         │заселенной комнаты по  │               │                   │            │                    │В 2005 г. МУ "ДЗ ЖКХ         │

│    │общежитии по ул.          │решению суда           │               │                   │            │                    │Ленинского района".          │

│    │Полярной, 13              │                       │               │                   │            │                    │Помещение освобождено,       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │используется по назначению   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│15  │Провести ремонт кровли    │Выполнение ремонта по  │     300,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │жилого дома по ул. 2-й    │заявкам жителей        │               │                   │            │                    │Выборочный ремонт кровли     │

│    │Портовой, 25              │                       │               │                   │            │                    │выполнен МУ "ДЗ ЖКХ          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 - 2005 гг. по заявкам   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жителей из средств,          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│19  │Провести ремонт общежития │Выполнить ремонт мест  │     100,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен частично в    │

│    │N 10 по ул. Восточный     │общего пользования     │               │                   │            │                    │связи с отсутствием          │

│    │Поселок, 10а              │                       │               │                   │            │                    │финансирования.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2005 г. МУ "ДЗ ЖКХ         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │общежитии проведены ремонтные│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы мест общего           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │пользования на сумму 97,9    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рублей из средств,           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущий   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт жилого фонда          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│25  │Обеспечить горячей водой  │Расширение зоны        │    1500,0     │Привлеченные       │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │в летний период и         │теплоснабжения         │               │средства ПО        │            │                    │В 2005 г. ОАО                │

│    │отоплением в зимний       │котельной завода       │               │"Сибсельмаш"       │            │                    │"Новосибирскгортеплоэнерго"  │

│    │период (строительство     │"Сибсельмаш" на часть  │               │                   │            │                    │за счет собственных средств  │

│    │теплотрассы от ТЭЦ-3 до   │Западного жилмассива и │               │                   │            │                    │                             │

│    │п. ВОХР)                  │увеличение количества  │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │потребителей тепловой  │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │энергии в горячей воде │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │круглогодично          │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │"Лесоперевалка"           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│26  │Газифицировать частный    │Выполнение работ по    │     400,0     │Бюджетные средства │2004        │ДЭиЖКХ              │Наказ выполнен в 2005 г.     │

│    │сектор                    │газификации (6 км      │               │                   │            │                    │Затрачено 22400,0 тыс. руб., │

│    │                          │газопроводов,          │     900,0     │Привлеченные       │            │ПО "Сектор-газ ЛП"  │из них:                      │

│    │                          │газификация 140 домов) │               │средства           │            │                    │18900,0 тыс. руб. из бюджета │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │области;                     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │1260,0 тыс. руб. из бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города;                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2240,0 тыс. руб. -           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собственные средства         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │населения                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│28  │Благоустроить общественный│Выполнение работ по    │     38,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │туалет у жилых домов      │благоустройству        │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │(освещение, подходы)      │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 15,0 тыс. руб. из  │

│    │по ул. 1-й Чулымской, 98, │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │100, 108                  │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│31  │Улучшить освещение        │Выполнение работы      │     500,0     │Бюджет города      │2004        │ГУБО                │Наказ выполнен частично.     │

│    │микрорайона               │                       │               │                   │            │                    │В 2004 - 2005 гг.            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │восстановлено освещение по   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. 1-я Чулымская,           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Моторной за счет средств │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│32  │Обустроить детскую        │Выполнение             │     10,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │площадку между жилыми     │строительства детской  │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │домами (изготовление      │площадки               │               │                   │            │                    │Затрачено 10,0 тыс. руб. из  │

│    │малых форм, установка и   │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │ограждение) по ул.        │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │Путевой, 16               │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│37  │Обустроить детскую        │Обустройство детской   │     15,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. МУ "ДЗ ЖКХ   │

│    │площадку у общежития по   │площадки               │               │                   │            │                    │Ленинского района" в 2004 г. │

│    │ул. Планировочной, 11     │                       │               │                   │            │                    │выполнен ремонт детской      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │площадки из средств,         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда, - 15,0 тыс. руб.      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│39  │Провести ремонт подъездов │Выполнение ремонта     │     60,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │жилого дома по ул.        │подъездов              │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Путевой, 16               │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 33,6 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│41  │Восстановить уличное      │Восстановление         │     10,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. Придомовое   │

│    │освещение по ул. Путевой  │придомового освещения  │               │                   │            │                    │освещение в рабочем          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │состоянии (восстановлено в   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2005 г. за счет средств      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города)              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│45  │Благоустроить             │Выполнение работ       │      1,5      │Бюджет города,     │2004        │ГУБО                │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │внутридомовые территории  │                       │               │средства           │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │(установка скамеек,       │                       │               │предприятий        │            │                    │Затрачено 1,5 тыс. руб. из   │

│    │детских песочниц) по ул.  │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │Ватутина, 19, ул. Блюхера,│                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │27                        │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│48  │Обустроить детскую        │Обустройство детской   │     50,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │площадку (дополнить       │площадки               │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │установкой скамеек,       │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 30,0 тыс. руб. из  │

│    │установить баскетбольный  │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │щит) по ул. Пермитина, 4  │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│50  │Отремонтировать кровлю и  │Выполнение ремонта     │     240,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ не выполнен из-за      │

│    │фасад здания              │кровли и фасада        │               │                   │            │района, УО мэрии    │отсутствия финансирования.   │

│    │коррекционной школы N 14  │                       │               │                   │            │                    │Выполнение наказа            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано в бюджете      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города на 2006 г.            │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│53  │Построить школу для       │Строительство школы    │    7000,0     │Бюджет города      │2004        │Департамент         │Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │жителей микрорайона       │                       │    2000,0     │Бюджет области     │            │строительства       │Школа построена, затрачено   │

│    │"Горский"                 │                       │               │                   │            │                    │из бюджета города 60000,0    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│57  │Провести выплату          │Погашение              │               │Бюджет области     │2004        │Администрация района│Наказ выполнен частично.     │

│    │задолженности по детским  │задолженности          │               │                   │            │                    │Выполняется по мере          │

│    │пособиям по               │                       │               │                   │            │                    │поступления средств из       │

│    │избирательному округу N 15│                       │               │                   │            │                    │бюджета области.             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2004 г. выделено 1079,5    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.;                   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в 2005 г. - 926,7 тыс. руб.  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│60  │Снести аварийные деревья  │Выполнение работ       │     54,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │по ул. Пермитина, 4, 6,   │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Ватутина, 9               │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 54,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│63  │Восстановить уличное      │Восстановление         │     500,0     │Целевое            │2004        │Городские           │Наказ выполнен МУ "Горсвет"  │

│    │освещение по ул.          │освещения              │               │финансирование     │            │электросети         │в 2004 году. Затрачено из    │

│    │Геодезической             │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 500,0 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│71  │Провести реконструкцию и  │Выполнение             │    1100,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен частично из-за│

│    │благоустройство сквера на │реконструкции и        │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │участке между жилыми      │благоустройства сквера │               │                   │            │                    │В 2004 году выполнены работы │

│    │домами ул. Ватутина,      │                       │               │                   │            │                    │по сносу деревьев, выкорчевке│

│    │Новогодней, Космической,  │                       │               │                   │            │                    │пней, установлена спортивная │

│    │пр. Маркса                │                       │               │                   │            │                    │площадка. В 2005 году        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │высажены хвойные и лиственные│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │деревья.                     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2004 - 2005 годах на все   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы затрачено 1300,0 тыс. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. привлеченных средств    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│73  │Высадить зеленые          │Выполнить работу       │               │Целевое            │2004        │Горзеленхоз         │Наказ не выполнен.           │

│    │насаждения на дамбе у     │                       │               │финансирование     │            │                    │Выполнение данного наказа    │

│    │золоотвала в п. Затон     │                       │               │                   │            │                    │возможно только после        │

│    │около ТЭЦ-3               │                       │               │                   │            │                    │проведения рекультивации     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │территории со стороны ОАО    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскэнерго".         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В планах ОАО                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскэнерго"          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рекультивация территории не  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланирована                │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│74  │Восстановить освещение по │Восстановление         │     300,0     │Бюджет города      │2004        │Городские           │Наказ выполнен в 2004 году   │

│    │ул. Пермитина             │освещения              │               │                   │            │электросети         │МУ "Горсвет". Затрачено из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 300,0 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│78  │Отремонтировать спортзал  │Выполнение ремонта     │     120,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │школы N 72 по ул.         │спортзала              │               │                   │            │образования         │управлением образования.     │

│    │Чулымской, 111            │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │130,0 тыс. руб.              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│79  │Отремонтировать кровлю    │Выполнение ремонта     │     167,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │школы N 72 по ул.         │кровли                 │               │                   │            │образования         │управлением образования.     │

│    │Чулымской, 111            │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │200,0 тыс. руб.              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│80  │Отремонтировать подъезды  │Выполнение ремонта     │     90,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 - 2005 │

│    │и водосточные трубы по    │                       │               │                   │            │                    │гг. МУ "ДЗ ЖКХ Ленинского    │

│    │ул. Блюхера, 31, 39       │                       │               │                   │            │                    │района". Затрачено 73,2 тыс. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. из средств,             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│81  │Отремонтировать кровлю    │Выполнение ремонта     │     60,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │дома по ул. Портовой, 17  │                       │               │                   │            │                    │По ул. Портовой, 17          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выборочный ремонт кровли     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполняется МУ "ДЗ ЖКХ       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" в 2004 -  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2005 гг. по заявкам жителей  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из средств, предусмотренных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на текущее содержание жилого │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│83  │Построить спортплощадку у │Строительство детской  │     10,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ не выполнен. Исполнение│

│    │дома 2 по ул. Путевой     │площадки               │               │                   │            │                    │наказа невозможно в связи с  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отсутствием свободного места │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │для строительства площадки   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│86  │Приобрести музыкальную    │Приобретение           │      9,0      │Бюджет города      │2004        │Комитет по культуре │Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │аппаратуру для ДК "Затон" │музыкальной аппаратуры │               │                   │            │и искусству мэрии   │Затрачено 37,0 тыс. руб., из │

│    │                          │(по Программе "Дети и  │               │                   │            │                    │них 30,0 тыс. руб. - из      │

│    │                          │город")                │               │                   │            │                    │бюджета города;              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │7,0 тыс. руб. - средства ДК, │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полученные от платных услуг  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│87  │Газификация поселка Затон │1. Разработка          │     945,0     │Бюджет области     │2004        │Потребительское     │Наказ частично выполнен.     │

│<**>│                          │проектно-сметной       │               │                   │            │общество            │Отсутствует финансирование   │

│    │                          │документации           │               │                   │            │"Обьгазстрой"       │строительства газопровода    │

│    │                          │строительства          │    6500,0     │Бюджет области.    │            │                    │высокого давления из         │

│    │                          │газопровода высокого   │               │Средства населения │            │                    │областного бюджета. В        │

│    │                          │давления.              │               │                   │            │                    │настоящее время построено    │

│    │                          │2. Строительство       │               │                   │            │                    │5,5 км газопровода высокого  │

│    │                          │газопровода            │               │                   │            │                    │давления, смонтировано 10 км │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │газопровода низкого давления.│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Стоимость произведенных      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работ - 23590,0 тыс. руб., из│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │них: 19600,0 тыс. руб. - из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета области; 490,0 тыс.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. - из бюджета города;    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │3500,0 тыс. руб. -           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средства населения           │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│89  │Строительство водопровода │1. Определение         │    8500,0     │Бюджет города,     │2004        │ДЭиФ, администрация │Наказ выполнен частично. В   │

│<**>│и колонки по ул. 1, 2, 3  │заказчика на           │               │участие предприятий│            │района              │2004 г. МУ "Горводоканал"    │

│    │Шоссейной                 │строительство          │               │                   │            │                    │установило колонку за счет   │

│    │                          │водопровода.           │               │                   │            │                    │собственных средств          │

│    │                          │2. Строительство       │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │закольцовывающего      │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │водопровода диаметром  │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │500 мм                 │               │                   │            │                    │                             │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                      Ленинский район, избирательный округ N 16. Депутат Люлько Александр Николаевич                                       │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Троллейный ж/массив       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Построить детские         │Установление           │     38,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │площадки по ул.           │ограждения детской     │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Новосибирской, 22,        │площадки по ул.        │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │ул. Широкой, 135          │Новосибирской, 22.     │               │                   │            │                    │130,0 тыс. руб.              │

│    │                          │Строительство детской  │     50,0      │                   │            │                    │                             │

│    │                          │площадки по ул.        │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │Широкой, 135           │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Западный ж/массив         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9   │Построить детские площадки│Строительство площадок │     180,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │у дома N 55 ул.           │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Невельского, у домов NN   │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │72, 78 ул. Забалуева      │                       │               │                   │            │                    │240,6 тыс. руб.              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│13  │Спилить аварийные тополя  │Выполнение работ       │               │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │по ул. Невельского, 55,   │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │79, ул. Забалуева, 76     │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 20,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Отрегулировать центральное│Выполнение работ       │      1,5      │Бюджет города      │2004 - 2005 │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен МУ "Горсвет"  │

│    │освещение на массиве.     │                       │               │                   │            │                    │в 2005 г. Затрачено из       │

│    │Восстановить уличное      │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 850,0 тыс.    │

│    │освещение на всех         │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

│    │переулках                 │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Балластный Карьер         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│18  │Решить вопрос             │Продолжение            │    5000,0     │Бюджет города      │2004        │УКС мэрии           │Наказ выполнен частично. В   │

│    │строительства бани        │строительных работ     │               │                   │            │                    │2004 - 2005 гг. заложен      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фундамент. Освоено 1000,01   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. за счет бюджета    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города.                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На 2006 г. запланировано     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выделение 9000,0 тыс. руб. на│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │завершение строительства за  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │счет бюджета города          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│23  │Провести уличное          │Подготовка             │     500,0     │Бюджет города      │2004        │ГУБО мэрии          │Наказ выполнен частично.     │

│    │освещение в поселке       │проектно-сметной       │               │                   │            │                    │Освещение восстановлено      │

│    │Балластный Карьер         │документации           │               │                   │            │                    │за счет средств городского   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета МУ "Горсвет" по ул.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Клубной в пределах           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │разрешенной мощности         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(конкретную сумму,           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затраченную на выборочный    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт, установить не        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │представляется возможным), в │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │увеличении мощности ОАО      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскэнерго"          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отказывает                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│161 │Ремонт фасадов домов по   │Ремонт фасадов по      │По смете       │Целевое            │2004        │ДЭиЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│<*> │магистральным улицам      │адресам: ул. Титова,   │               │финансирование     │            │                    │Фасады домов в               │

│    │Ленинского района         │36, 38, 40, 42         │               │                   │            │                    │удовлетворительном состоянии.│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На 2006 г. ремонтных работ не│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано. В 2006 году   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │планируется провести         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │дополнительное обследование  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │домов, после чего будет      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │принято решение о дальнейшей │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │эксплуатации                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│163 │Газификация Балластного   │Строительство          │    2200,0     │Средства бюджета   │2004 - 2006 │Администрация       │Наказ выполнен частично.     │

│<*> │Карьера                   │магистральных и        │               │города, средства   │            │Ленинского района   │Сдана 1-я очередь газопровода│

│    │                          │уличных сетей          │               │жителей            │            │                    │в 2004 году. Затрачено 4000,0│

│    │                          │газопровода            │               │                   │            │                    │тыс. руб., из них:           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │700 тыс. руб. - из бюджета   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │области; 600 тыс. руб. - из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города; - 2700,0 тыс.│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. средства населения.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2005 г. начато             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительство 2-й очереди    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │газопровода низкого давления │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │за счет средств жителей -    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │1000,0 тыс. руб. Из бюджета  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города средства в 2005 году  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │не выделялись                │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│164 │Строительство бани в      │Продолжение            │    1100,0     │Бюджет города      │2004 - 2006 │Администрация       │Наказ выполнен частично. В   │

│<*> │Балластном Карьере        │строительства          │               │                   │            │Ленинского района   │2004 - 2005 гг. заложен      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фундамент. Освоено 1000,01   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб.                    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На 2006 г. запланировано     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выделение 9000,0 тыс. руб.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на завершение строительства  │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Ленинский район, избирательный округ N 17. Депутат Аникин Андрей Геннадьевич                                        │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│1   │Решить проблему           │Обследование ливневой  │               │Бюджет города      │2004        │СМУ "Гормост",      │Наказ выполнен.              │

│    │паводковых вод по ул.     │канализации,           │               │                   │            │ГУБО                │По ул. Алекминской ливневый  │

│    │Ашхабадской, Алекминской  │составление дефектной  │               │                   │            │                    │коллектор восстановлен МУ    │

│    │                          │ведомости и сметы,     │               │                   │            │                    │"Гормост" в 2005 г. и        │

│    │                          │выполнение работ по    │               │                   │            │                    │находится в рабочем          │

│    │                          │очистке ливневых       │               │                   │            │                    │состоянии. Затрачены         │

│    │                          │коллекторов            │               │                   │            │                    │средства из бюджета города   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(конкретную сумму,           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затраченную на выборочный    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт, установить не        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │представляется возможным).   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │По ул. Ашхабадской           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительство ливневой       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │канализации до 2010 г. не    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотрено. В настоящее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │время подтопления домов по   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │данной улице нет             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Восстановить освещение по │Проведена замена       │     500,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен частично.     │

│    │ул. Ерестинской,          │лампочек               │               │                   │            │                    │МУ "Горсвет" из бюджета      │

│    │Тульской с 435 по 517     │                       │               │                   │            │                    │города в 2005 г.             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │восстановлено на средства из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города освещение по  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Ереснинской.             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Строительство освещения на   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │указанном участке по ул.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Тульской в 2006 г. не        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотрено из-за          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Благоустройство детских   │Установка малых форм   │               │Средства депутата  │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │площадок по: ул.          │по ул. Связистов, 109, │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Полтавской, 45,           │ул. Троллейной, 152,   │               │                   │            │                    │Затрачено 500,0 тыс. руб. из │

│    │Курганской, 22, 9-й       │ул. Хилокской          │               │                   │            │                    │бюджета города               │

│    │Гвардейской Дивизии,      │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Связистов, 109,           │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Троллейной, 152,          │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Хилокской (3 малые формы: │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │лиана, горка, шар)        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                        Ленинский район, избирательный округ N 18. Депутат Тямин Николай Андреевич                                         │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Ул. Плахотного, 7, 9, 11  │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│9   │Отремонтировать подъезды  │Выполнение ремонта по  │     60,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен МУ "ДЗ ЖКХ    │

│    │по ул. Плахотного, 7, 9,  │ул. Плахотного, 7      │               │                   │            │                    │Ленинского района".          │

│    │11                        │                       │               │                   │            │                    │Затрачено в 2004 г. - 83,5   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб., в 2005 г. - 27,0  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. из средств,        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущий   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт жилого фонда          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Плахотного, 17, 19, 21│                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Отремонтировать подъезды  │Проведение ремонта     │     250,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │по ул. Плахотного, 17, 19 │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 163,4 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│17  │Решить проблему подачи    │Провести обследование  │               │                   │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │горячей воды по ул.       │и установить причину   │               │                   │            │                    │Водоснабжение нормализовано  │

│    │Плахотного, 17            │плохого водоснабжения  │               │                   │            │                    │в 2005 г.                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Римского-Корсакова, 2,│                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │4, 4а                     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│50  │Спилить деревья по ул.    │Выполнение             │     10,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │Римского-Корсакова, 4     │омолаживающей обрезки  │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │деревьев               │               │                   │            │                    │Затрачено 12,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│54  │Отремонтировать подъезды  │Проведение ремонта     │     90,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │по ул. Римского-Корсакова,│                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │2, 4                      │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 143,7 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Титова, 10, 12        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│62  │Отремонтировать общежитие │Завершение ремонтных   │     120,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен частично. В   │

│    │по ул. Титова, 12         │работ                  │               │                   │            │                    │2005 г. МУ "ДЗ ЖКХ Ленинского│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │района" выполнены работы по  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │остеклению общежития,        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │заменены оконные блоки.      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 16,24 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2006 г. выполнены работы по│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │замене перекрытий в туалете  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │между 4 и 5 этажами,         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполнены работы по замене   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сан. тех. приборов и системы │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │канализации. Затрачено 25,24 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. из средств,        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущий   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ремонт жилого фонда.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Начаты электромонтажные      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работы                       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│67  │Организовать место для    │Выполнение работ       │      4,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │сушки белья по ул.        │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района"   │

│    │Титова, 12                │                       │               │                   │            │                    │из средств, предусмотренных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на текущее содержание жилого │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Заделать температурные    │Выполнение работ       │      5,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ не выполнен из-за      │

│    │швы по ул. Титова, 12     │                       │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В процессе обследования      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выяснилось, что на ремонт    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │требуется больше средств,    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │чем запланировано.           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │При составлении плана ремонта│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на 2007 год вопрос будет     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рассмотрен                   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Титова, 1, 3 и ул.    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Римского-Корсакова, 7/2,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │7/3                       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│90  │Ограничить движение       │Выполнение работ       │      6,4      │Бюджет города      │2004        │Администрация района│Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │транспорта во дворе дома  │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │по ул. Титова, 1,         │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │установить "лежачего      │                       │               │                   │            │                    │1,8 тыс. руб.                │

│    │полицейского" или знак    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │"Проезд запрещен"         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│91  │Спилить тополь во дворе   │Выполнение работ       │      3,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │дома по ул. Титова, 3     │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 1,5 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│99  │Спилить клены за домом по │Выполнение работ       │      7,5      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2005 г. МУ  │

│    │ул. Римского- Корсакова,  │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │7/2                       │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 7,5 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Титова, 1, 3, 7,      │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │ул. Римского-Корсакова,   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │7/1                       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│102 │Построить детские         │Строительство детских  │      3,7      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │площадки по               │площадок               │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │ул. Титова, 7,            │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 3,7 тыс. руб. из   │

│    │ул. Римского-Корсакова,   │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │7/1                       │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│103 │Отремонтировать подъезды  │Проведение ремонта     │     18,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │дома по ул. Титова, 7     │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 33,7 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Сибиряков-Гвардейцев, │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │4, 8, 10, 12              │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│106 │Провести ремонт в         │Проведение ремонта     │     90,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │подъездах по ул.          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Сибиряков-Гвардейцев, 8,  │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │10, 12                    │                       │               │                   │            │                    │75,9 тыс. руб.               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Римского-Корсакова,   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │14, 16, 18,               │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Серафимовича, 9           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Отремонтировать подъезды  │Проведение ремонта     │     19,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │по ул. Римского-Корсакова,│                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │18                        │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 30,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Костычева, 17,        │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Серафимовича, 18, 3-й     │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │пер. Серафимовича, 4      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│158 │Обеспечить водоснабжение  │Замена                 │     34,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2006 г.     │

│    │в подъезде по 3-му пер.   │внутриквартальных и    │               │                   │            │                    │(водоснабжение нормализовано)│

│    │Серафимовича, 4           │домовых трубопроводов  │               │                   │            │                    │за счет средств,             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│159 │Спилить аварийные деревья │Выполнение работ по    │     20,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ не выполнен из-за      │

│    │по адресу: ул.            │сносу деревьев         │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │Серафимовича, 18          │                       │               │                   │            │                    │В 2006 г. МУ "ДЗ ЖКХ         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" будет     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проведено обследование, после│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │чего будут определены сроки и│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затраты на проведение работ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │по сносу и обрезке деревьев  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Серафимовича, 15, 16, │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │18                        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│169 │Спилить деревья у домов   │Выполнение работ по    │     40,0      │Бюджет города      │2004 - 2005 │ДЗ ЖКХ              │Наказ не выполнен из-за      │

│    │по ул. Серафимовича, 16,  │сносу деревьев         │               │                   │            │                    │отсутствия финансирования.   │

│    │18                        │                       │               │                   │            │                    │В 2006 г. МУ "ДЗ ЖКХ         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района" будет     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проведено обследование, после│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │чего будут определены сроки и│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затраты на проведение работ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │по сносу и обрезке деревьев  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Костычева, 9, 9а,     │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │11а, 2-й пер.             │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Серафимовича, 2 - 16      │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │(четные), Степная, 16а,   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │18, 18а                   │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│190 │Выполнить ремонт дороги   │Выполнение ремонта     │     500,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │по ул. Костычева          │дороги                 │               │                   │            │района, ГУБО        │ГУБО (выполнен ремонт на     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │участке от ул. Плахотного до │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Титова). Затрачено из    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 4000,0 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Решить проблемы подачи    │Замена                 │     500,0     │Бюджет города,     │2004        │МУП "Горводоканал"  │Наказ выполнен. В настоящее  │

│    │горячей и холодной воды   │внутриквартального     │               │"Горводоканал"     │            │                    │время подача горячей и       │

│    │                          │трубопровода           │     500,0     │                   │            │                    │холодной воды в домах        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │нормализована.               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │МУП "Горводоканал" планово   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │меняло внутриквартальные     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │водосети за счет средств из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Серафимовича, 4 - 10  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │(четн.), 1-й пер.         │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Серафимовича, 3 - 15, ул. │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Степная, 10, 14, 16       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│194 │Установить съезды с       │Установление съездов   │      0,5      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ не выполнен            │

│    │перилами для детских и    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │инвалидных колясок (дом   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │14)                       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Решить проблемы подачи    │Замена стояков         │     100,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В настоящее  │

│    │горячей и холодной воды   │холодного и горячего   │               │                   │            │                    │время подача горячей и       │

│    │                          │водоснабжения          │               │                   │            │                    │холодной воды в домах        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │нормализована.               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │МУП "Горводоканал" планово   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │меняло внутриквартальные     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │водосети за счет средств     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Станиславского, 14,   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │16, 18, 20                │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│200 │Ремонт подъездов          │Завершение ремонта     │     143,0     │Текущий ремонт     │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 145,0 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Костычева, 18, 20,    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │32, 34                    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│204 │Отремонтировать дорогу по │Выполнение ремонта     │     500,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ выполнен в 2004 г.     │

│    │ул. Костычева             │дороги                 │               │                   │            │района, ГУБО        │ГУБО (выполнен ремонт на     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │участке от ул. Плахотного до │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. Титова). Затрачено из    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 4000,0 тыс.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│207 │Сделать освещение арки    │Выполнение работ по    │      3,0      │Текущее содержание │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │                          │освещению арки         │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 3,0 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Станиславского, 17    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│215а│Установка скамеек         │Установление скамеек   │      4,0      │Текущее содержание │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 4,0 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│216 │Ремонт крыльца, подъезда  │Ремонт крыльца         │      1,0      │Текущее содержание │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачена 1,0 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │ул. Костычева, 7          │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │(общежитие)               │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│222 │Ремонт стен на 1-м этаже  │Выполнение ремонта     │     60,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 20,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│223 │Ремонт кухни              │                       │               │                   │            │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 30,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│224 │Застелить пол линолеумом  │                       │               │                   │            │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен в 2003 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 10,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│225 │Заменить электроплиты     │                       │               │                   │            │ДЗ ЖКХ              │Наказ не выполнен. Исполнение│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │наказа невозможно, поскольку │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │внутридомовая и наружная     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │электросети не рассчитаны по │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │пропускной способности на    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │подключение и установку      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │электроплит. Производить     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затраты на реконструкцию     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │электросетей общежития       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │нецелесообразно, т.к. дом    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │включен в Реестр ветхого     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │аварийного жилья             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│226 │Заменить оконные блоки    │                       │               │                   │            │                    │Наказ выполнен в 2004 г. МУ  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 3,406 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств бюджета города       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(поменяли окно на этаже)     │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Телецкая, ул. Ударная │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │(частный сектор)          │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│256 │Снос старых тополей       │                       │     15,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │15,0 тыс. руб.               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Станиславского, 28    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ремонт подъездов          │Выполнение ремонта     │     60,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │                          │подъездов              │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 33,8 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Петропавловская, ул.  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │Вертковская               │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Снос старых тополей ул.   │                       │     30,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен за счет       │

│    │Степная, 62, 64, 66, 68   │                       │               │                   │            │                    │средств бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Капитальный ремонт        │Ремонт подъездов       │     195,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │подъездов домов 62, 66, 68│                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 119,9 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Степная, 39           │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│331 │Ремонт подъездов, кровли  │Выполнение выборочного │     65,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2003 г. МУ │

│    │                          │ремонта кровли по      │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района", в│

│    │                          │заявкам жителей,       │               │                   │            │                    │2004 - 2005 гг. выполнен     │

│    │                          │ремонта подъездов      │               │                   │            │                    │ремонт подъездов. Затрачено  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │47,6 тыс. руб. из средств,   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Выборочный ремонт кровли     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проводится по заявкам жителей│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из средств, предусмотренных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на текущее содержание жилого │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│332 │Косметический ремонт дома,│Выполнение работ по    │     36,2      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │заделать швы между        │заделке швов           │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │панелями                  │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 18,0 тыс. руб.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из средств, предусмотренных  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на текущее содержание жилого │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Степная, 55, 55а      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│333 │Частичная обрезка деревьев│Провести работу        │     10,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │10,0 тыс. руб.               │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│335 │Завезти песок в песочницу,│Провести работу        │      6,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │грунт для цветов.         │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │Установить перекладину для│                       │               │                   │            │                    │Затрачено на песок и         │

│    │выбивания ковров          │                       │               │                   │            │                    │перекладину для выбивания    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ковров 0,76 тыс. руб. из     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Степная, 62, 64       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│338 │Установить светофор ул.   │Установка светофора    │     100,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ выполнен. В 2005 г. за │

│    │Степная - Троллейная      │                       │               │                   │            │района, СМЭУ ГУВД   │счет средств бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затрачено 254,77 тыс. руб.   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │ул. Степная, 41, 43, 43/1,│                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │45, 47, 49                │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│340 │Произвести капитальный    │Завершение ремонта     │     481,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │ремонт подъездов          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 450,0 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Немировича-Данченко,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│349 │Ремонт кровли (дома 4/1,  │Проведение выборочного │      9,3      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2005 г. МУ │

│    │4/2, 6)                   │ремонта кровли         │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Проведен выборочный ремонт   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │кровли домов N 4/1, 4/2 из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда. Заявок на течь кровли │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в доме N 6 в ЖЭУ не поступало│

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│352 │Поднять крылечки (дом 4/3)│Выполнение работы      │     15,3      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен за счет       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств бюджета города       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │ул. Немировича-Данченко,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │10, 12, 12/1, 12/2, 14,   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │14/3                      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│359 │Благоустройство дворовых  │Выполнение ограждения  │      4,5      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │территорий (спилить       │площадки               │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │тополя, восстановить      │                       │               │                   │            │                    │Аварийные деревья снесены,   │

│    │поребрики, оградить       │                       │               │                   │            │                    │поребрики в                  │

│    │детскую площадку)         │                       │               │                   │            │                    │удовлетворительном состоянии.│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │На установку детской площадки│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затрачено за счет гранта ТОС │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Станиславский" 80,0 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Немировича-Данченко,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │22/1                      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│373 │Ремонт подъездов          │Выполнить ремонт       │     39,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 27,9 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Станиславского, 36    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Установить насос для      │Передача на            │               │                   │2004        │                    │Наказ выполнен. В 2003 г. МУ │

│    │подачи воды на верхние    │обслуживание           │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │этажи                     │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 4,5 тыс. руб. из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущий ремонт жилого фонда  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│390 │Ремонт дороги от въезда с │Выполнение ямочного    │     200,0     │Бюджет города      │2004        │ДЭУ N 3             │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │конечной остановки        │ремонта дороги         │               │                   │            │                    │"ДЭУ N 3". Затрачено из      │

│    │троллейбусов вдоль дома   │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 200,0 тыс.    │

│    │ул. Станиславского, 44,   │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

│    │ул. Н.-Данченко, 14, 14/1,│                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │16, 18, 18/1              │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│394 │Ремонт подъездов (NN 44,  │Выполнение ремонта     │     208,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │14, 16, 18)               │                       │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 171,81 тыс. руб. из│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Станиславского, 46,   │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │48, ул. Ударная, 15, 33/1,│                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │ул. Немировича-Данченко,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │14/4                      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│406 │Ремонт подъездов в домах  │Выполнение ремонта     │     225,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │15, 33/1                  │подъездов              │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 258,75 тыс. руб. из│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│407 │Ремонт кровли в домах 48, │Выполнение выборочного │     280,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │15                        │ремонта кровли         │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района"   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выполнен частичный ремонт    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │кровель из средств,          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │предусмотренных на текущее   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержание жилого фонда      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Тульская, 270/1,      │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │270/2, 270/3, 270/4       │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│414 │Ремонт дороги от          │Выполнение ремонта     │     550,0     │Бюджет города      │2004        │Администрация       │Наказ выполнен.              │

│    │поликлиники N 24 по всей  │дороги                 │               │                   │            │района, ГУБО        │В 2004 г. ГУБО затрачено из  │

│    │ул. Тульской              │                       │               │                   │            │                    │бюджета города 550,0 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб.                         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│415 │Прочистить "ливневку" у   │Восстановление         │               │                   │2004        │"Гормост"           │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │дома 270/2                │ливневой канализации   │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района" из│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │ул. Ударная, 19, 23/1,    │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │ул. Н.-Данченко, 4/4      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│423 │Ремонт подъездов (NN 4/4, │Выполнение ремонта     │     247,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │19)                       │подъездов              │               │                   │            │                    │В 2004 г. МУ "ДЗ ЖКХ         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района".          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 170,1 тыс. руб. из │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │ул. Ударная, 27, 27/1, 29,│                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │31, 33                    │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│435 │Проложить асфальт у дома, │Выполнение работ       │     300,0     │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен.              │

│    │у подъездов дома 27/1     │                       │               │                   │            │                    │В 2004 г. МУ "ДЗ ЖКХ         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ленинского района".          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета города  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │670,0 тыс. руб.              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Немировича-Данченко,  │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │2/1,                      │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │ул. Ударная, 27/2, 27/3   │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│455 │Отремонтировать лестницу  │Выполнение ремонта     │     10,0      │Бюджет города      │2004        │ДЗ ЖКХ              │Наказ выполнен. В 2004 г. МУ │

│    │в 1-м подъезде дома 27/2  │лестницы               │               │                   │            │                    │"ДЗ ЖКХ Ленинского района".  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 10,0 тыс. руб. из  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств, предусмотренных на  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущее содержание жилого    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │фонда                        │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                     Октябрьский район, избирательный округ N 19. Депутат Бабарыкин Василий Дмитриевич                                     │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│1   │Строительство пристройки  │Продолжение работы     │    6000,0     │Бюджет области.    │2004        │УКС мэрии, ОАО      │Наказ не выполнен.           │

│    │к НГПУ                    │                       │               │Бюджет города      │            │"СибНИИЭП"          │УКСом мэрии работы по        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проектированию и             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительству пристройки к   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │актовому залу НГПУ не        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │производились. Из-за         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отсутствия средств объект не │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │был включен в лимит          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования УКСа начиная  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │с 1999 года                  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Капитальный ремонт крыши  │Выполнение             │     497,0     │Средства,          │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │дома N 101 по ул.         │капитального ремонта   │               │собранные с жителей│            │                    │Выполнены работы по          │

│    │Декабристов               │крыши                  │               │на капремонт и     │            │                    │выборочному капитальному     │

│    │                          │                       │               │соц. наем жилищного│            │                    │ремонту кровли, фасада       │

│    │                          │                       │               │фонда.             │            │                    │здания. Проведена замена     │

│    │                          │                       │               │Бюджет города      │            │                    │сливов.                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Затрачено 497,0 тыс. рублей, │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │из них:                      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │74,8 тыс. рублей - средства, │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собранные с жителей на       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │капремонт и соц. наем        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жилищного фонда;             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │422,2 тыс. рублей - бюджет   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города                       │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                    Октябрьский район, избирательный округ N 20. Депутат Андрейченко Андрей Викторович                                     │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│180 │Решить вопрос по          │Осуществить расселение │     40105     │Целевое            │2004 - 2005 │КЖВ                 │Наказ не выполнен.           │

│<*> │расселению жилых домов    │                       │               │финансирование     │            │                    │Во исполнение Распоряжения   │

│    │2-го Кирпичного завода    │                       │               │                   │            │                    │мэра о расселении и сносе    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │дома N 20 по ул. 2-й         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Кирзавод, признанного        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │непригодным для проживания,  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отделом по жилищным вопросам │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │администрации района со всех │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жильцов дома собраны         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │документы, необходимые для   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │оформления предоставления    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жилья.                       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Из 12-ти семей, подлежащих   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отселению из дома N 20 по    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ул. 2-й Кирзавод, 4 семьи (из│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │квартир NN 2, 3, 9, 15)      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │получили правоустанавливающие│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │документы, освободили        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │занимаемые ранее жилые       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │помещения.                   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Остальные семьи, расселение  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │которых согласно             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Распоряжению мэра от         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │28.09.2004 N 5474-р          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │планируется в строящиеся     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │дома NN 1, 2, 30 на Восточном│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жилом массиве, будут         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │отселены по мере сдачи домов │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в эксплуатацию,              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ориентировочно до 01.09.2006 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│181 │Оказать помощь в освещении│Строительство линий    │     700,0     │Средства           │2004 - 2005 │ГУБО                │Наказ не выполнен.           │

│<*> │ул. Добролюбова (район    │освещения              │               │инвесторов.        │            │                    │МУ "Горсвет" в 2007 году     │

│    │аграрного университета)   │                       │               │Средства бюджета   │            │                    │планирует приступить к       │

│    │                          │                       │               │города             │            │                    │проектированию и             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительству наружного      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │освещения по ул. Добролюбова │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │от ул. Гаранина до ул.       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Кошурникова                  │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                     Октябрьский район, избирательный округ N 21. Депутат Черных Валерий Вячеславович                                      │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│193 │Оказать помощь в          │Завершение работ по    │    5000,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │УКС                 │Наказ не выполнен.           │

│<*> │завершении работ по КНС   │благоустройству        │               │                   │            │                    │Работы по ликвидации         │

│    │N 26                      │                       │               │                   │            │                    │аварийной ситуации в зоне    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │КНС-26 Восточного жилмассива │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансировались из           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета 1997 -    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │1998 гг. и были проведены    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │УКСом мэрии не в полном      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │объеме. Остались             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │невыполненными работы по     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перекладке теплотрассы Д 100 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │мм, выносу телефонной        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │канализации и выполнению     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полного комплекса            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │благоустройства. Остаток     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сметной стоимости по объекту │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на 01.01.2006 составляет     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │10,0 млн. руб. в действующих │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ценах                        │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                     Первомайский район, избирательный округ N 22. Депутат Локоть Анатолий Евгеньевич                                      │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│1   │Окончание строительства   │Завершение             │    7000,0     │Бюджет города      │2004        │УКС                 │Наказ выполнен.              │

│    │дома для бюджетников на   │строительства          │               │                   │            │                    │Дом сдан в 2004 г.           │

│    │ул. Героев Революции      │                       │               │                   │            │                    │Затрачено из бюджета         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города 71914,0 тыс. рублей   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│3   │Реконструкция зданий      │Осуществление          │     500,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │Администрация района│Наказ не выполнен.           │

│    │ГПТУ-51 под жилые         │реконструкции          │               │                   │            │                    │В феврале 2006 года найдено  │

│    │помещения для работников  │                       │    40000,0    │Средства инвесторов│            │                    │правовое решение             │

│    │бюджетной сферы           │                       │               │                   │            │                    │реконструкции данных зданий  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │под жилые помещения. Ведется │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │работа по формированию       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │пакета документов (определен │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │подрядчик - ООО              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Астра-Вектор")              │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Строительство теплотрассы │Реконструкция ЦТП      │     650,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │Администрация района│Наказ не выполнен.           │

│    │от роддома N 7 до ГУ "ДКБ │01/12                  │               │                   │            │                    │В связи с недостаточной      │

│    │ст. Инская"               │                       │               │                   │            │                    │тепловой мощностью ЦТП       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │роддома строительство        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │теплотрассы будет возможно   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │после реконструкции ЦТП      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │01/12.                       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2006 году по               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │инвестиционной программе ОАО │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскэнерго" будет    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проведено строительство      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │теплотрассы, заказчик        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительства - управление   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │исполнения инвестиционных    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проектов ОАО                 │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскэнерго",         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │денежные средства ОАО        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскэнерго"          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Продолжение работ по      │Продолжение работ по   │     6300,0    │                   │2004        │Администрация района│Наказ выполнен.              │

│    │газификации частного      │газификации            │     в т.ч.    │                   │            │                    │Выделено из городского       │

│    │сектора                   │                       │     3200,0    │Бюджет области     │            │                    │бюджета 2000,0 тыс. рублей   │

│    │                          │                       │     2000,0    │Бюджет города      │            │                    │                             │

│    │                          │                       │     800,0     │Средства населения │            │                    │                             │

│    │                          │                       │     300,0     │Фонд депутата      │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│120 │Устройство ливневой       │Работы по отводу       │     200,0     │Бюджет города      │2004        │ГУБО, администрация │Наказ выполнен.              │

│<**>│канализации в частном     │грунтовых вод будут    │               │                   │            │района              │Выделено 172,0 тыс. рублей   │

│    │секторе по ул. 1-я и 2-я  │продолжены в 2004 г.   │               │                   │            │                    │из городского бюджета.       │

│    │Искитимская               │                       │               │                   │            │                    │Работы продолжаются согласно │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │плану мероприятий по         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │благоустройству частного     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сектора в 2006 году          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│121 │1. Создание Дома молодежи │1. Районному отделу по │    1271,0     │Бюджет города      │2004 - 2005 │ДОКСиМП             │1. Наказ выполнен.           │

│<**>│на базе ДК "40 лет ВЛКСМ".│делам молодежи передан │               │                   │            │                    │Создан Дом молодежи на базе  │

│    │2. Восстановление         │ДКЖ, на базе которого  │               │                   │            │                    │ДКЖ ст. Инская.              │

│    │зрительного зала ДК       │будут проводиться все  │               │                   │            │                    │2. Наказ выполнен.           │

│    │"40 лет ВЛКСМ"            │молодежные акции и     │               │                   │            │                    │Выделено 1271,0 тыс. рублей  │

│    │                          │программы. Создание    │               │                   │            │                    │из городского бюджета на     │

│    │                          │второго учреждения в   │               │                   │            │                    │ремонт здания                │

│    │                          │районе с функциями     │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │Дома молодежи          │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │нецелесообразно        │               │                   │            │                    │                             │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                       Советский район, избирательный округ N 23. Депутат Казак Анатолий Альбертович                                       │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Жилой район "Кирово"      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│1   │Провести ремонт           │Проведение ремонта     │     400,0     │Бюджет области     │2004        │ГУБО,               │Наказ выполнен частично.     │

│    │(расширение) проезжей     │                       │               │                   │            │администрация района│В 2004 г. выполнены работы   │

│    │части дороги для          │                       │     600,0     │Бюджет города      │            │                    │на 600,0 тыс. рублей - из    │

│    │городского автобусного    │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета;          │

│    │маршрута N 72 по ул.      │                       │               │                   │            │                    │200,0 тыс. рублей - из       │

│    │Васильковой и Боровая     │                       │               │                   │            │                    │областного бюджета.          │

│    │Партия                    │                       │               │                   │            │                    │В 2005 г. - 1270,0 тыс.      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рублей - из бюджета города   │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Решить вопрос по          │Долевое финансирование │     200,0     │Бюджет города      │2004        │КПГ "ОМЛ",          │Наказ выполнен.              │

│    │частичному финансированию │проведения газификации │               │                   │            │"Кирово-сервис"     │Из бюджета города в 2004     │

│    │работ по газификации      │                       │    1000,0     │                   │            │                    │году было выделено 240,0     │

│    │частного сектора (110     │                       │               │                   │            │                    │тысячи рублей.               │

│    │домов)                    │                       │               │                   │            │                    │КПГ "ОМЛ" - газифицировано   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │40 домов, готово к           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │газификации 75 домов;        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Кирово-сервис" -            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │газифицировано 40 домов,     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │готово к газификации 70 домов│

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Завершить работы по       │Завершение работ       │     180,0     │Бюджет области     │2004        │"Новосибоблэнерго", │Наказ выполнен.              │

│    │организации уличного и    │                       │               │                   │            │администрация       │Строительство и              │

│    │внутриквартального        │                       │     70,0      │Бюджет города      │            │района, МУ УЖКХ     │восстановление наружного     │

│    │ночного освещения         │                       │               │                   │            │                    │освещения проведено          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│7   │Завершить ремонт систем   │Завершение ремонта     │     400,0     │Областной бюджет   │2004        │УЭиВ СО РАН,        │Наказ выполнен.              │

│    │водоснабжения и           │                       │               │                   │            │Горводоканал        │Было выделено из областного  │

│    │канализации               │                       │               │                   │            │                    │бюджета 400 тыс. руб.        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Передано на обслуживание в   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ГУП "УЭВ", ремонт за счет    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тарифа. Распоряжение главы   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │администрации Новосибирской  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │области от 03.10.2002 N 566-р│

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Завершить ремонт системы  │Завершение ремонта     │               │                   │2004        │ГУП "Новосибирск-   │Наказ выполнен частично.     │

│    │электроснабжения          │                       │               │                   │            │облэнерго"          │За счет собственных средств  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ГУП НСО ЭСК                  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскоблэнерго"       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ведется ремонт и             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │реконструкция системы        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │электроснабжения. Расчетные  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затраты - около 16 млн. руб. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Освоено в общей сложности    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │около 2 млн. руб. (при       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │объеме работ по всей области-│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │7,8 млн. руб.) Работы будут  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │продолжены в последующие     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │годы в плановом порядке. В   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полном объеме реализация     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │наказа возможна в 2008 году  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │в соответствии с             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │перспективным планом работ   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ГУП НСО ЭСК                  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскоблэнерго"       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │М/район "Правые Чемы"     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│6   │Завершить строительство   │Рассмотрение           │               │                   │2004        │ДЗиИО,              │Наказ не выполнен.           │

│    │здания торгово-культурного│возможности:           │               │                   │            │СО РАН              │Объект представляет собой    │

│    │центра с выделением       │1. Передачи объекта в  │               │                   │            │                    │не завершенное строительством│

│    │площадей для              │муниципальную          │               │                   │            │                    │здание АТС с пристроенным    │

│    │детско-юношеского клуба и │собственность.         │               │                   │            │                    │административным блоком,     │

│    │нужд общественности       │2. Реконструкции здания│     150,0     │Бюджет города      │            │УКС мэрии           │находится на балансе УКС СО  │

│    │                          │АТС-33 по ул.          │               │                   │            │                    │РАН. Общая площадь - 648     │

│    │                          │Тружеников под         │               │                   │            │                    │кв. м. Объекты незавершенного│

│    │                          │соц./культ. центр м/р  │               │                   │            │                    │строительства в муниципальную│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собственность передаваться не│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │могут (письмо Минимущества РФ│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │от 05.05.2003 "О порядке     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │передачи объектов            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │социально-культурной сферы и │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ЖКХ в государственную        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собственность субъектов РФ и │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │муниципальную собственность")│

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │М/район "Левые Чемы"      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│13  │Перевести детский клуб из │Осуществление ремонта  │    1500,0     │Бюджет города,     │2004 - 2005 │Комитет по делам    │Наказ выполнен.              │

│    │здания жилого дома по ул. │помещения д/с "Золотой │               │привлеченные       │            │молодежи мэрии,     │Клуб переведен в другое      │

│    │Часовой, 13 в отдельное   │петушок" (собственник -│               │средства           │            │администрация района│помещение на ул. Энгельса, 17│

│    │нежилое помещение         │НЭМЗ) и перевода       │               │                   │            │                    │(1 этаж жилого дома,         │

│    │                          │детского клуба         │               │                   │            │                    │площадь - 195,5 кв. м) в 2005│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году, затрачено средств из   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета в 2005    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │году 35 тыс. руб. В 2006 году│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │выделено 200 тыс. руб. из    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета на ремонт │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │помещения                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│14  │Перевести женскую         │Перемещение женской    │     900,0     │Бюджет города      │2004        │Управление          │Наказ выполнен.              │

│    │консультацию из здания    │консультации в         │               │                   │            │здравоохранения     │Женская консультация         │

│    │детского сада в более     │освобождающееся        │               │                   │            │мэрии               │переведена в помещение по    │

│    │удобное и приспособленное │помещение              │               │                   │            │                    │адресу: ул. Барьерная, 14.   │

│    │здание                    │стоматологической      │               │                   │            │                    │Общие затраты составили      │

│    │                          │поликлиники N 8.       │               │                   │            │                    │6600,0 тыс. рублей, оплачено │

│    │                          │Составление сметы на   │               │                   │            │                    │5500,0 тыс. рублей, из них   │

│    │                          │косметический ремонт   │               │                   │            │                    │4500,0 тыс. руб. - бюджет    │

│    │                          │освободившего          │               │                   │            │                    │города, 1000,0 тыс. руб. -   │

│    │                          │помещения.             │               │                   │            │                    │привлеченные средства        │

│    │                          │Проведение             │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │косметического ремонта │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │помещения              │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│15  │Провести ремонт           │Проведение             │     217,0     │Бюджет города,     │2004        │Управление          │Наказ выполнен.              │

│    │хирургического отделения  │косметического ремонта │               │Средства МУЗ ГБ N 3│            │здравоохранения     │Ремонт проведен без целевого │

│    │больницы N 3              │хирургического         │               │из платных услуг   │            │мэрии               │финансирования за счет       │

│    │                          │отделения силами       │               │                   │            │                    │средств учреждения (доходы   │

│    │                          │сотрудников МБ N 3 с   │               │                   │            │                    │от платных услуг)            │

│    │                          │использованием         │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │материалов,            │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │приобретенных ранее    │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │больницей N 3          │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Продолжить строительство  │Принятие объекта в     │     150,0     │Бюджет города      │            │ДЗиИО               │Наказ не выполнен.           │

│    │пожарного депо в п. ОбьГЭС│муниципальную          │               │                   │            │УКС мэрии           │Не завершенное строительством│

│    │                          │собственность.         │               │                   │            │                    │пожарное депо находится на   │

│    │                          │Подготовка экспертного │    8000,0     │Бюджет города      │2004        │УКС мэрии           │балансе СО РАМН. Необходимо  │

│    │                          │заключения по          │               │                   │            │                    │решить вопрос по завершению  │

│    │                          │состоянию строительных │               │                   │            │                    │строительства на условиях    │

│    │                          │конструкций.           │               │                   │            │                    │долевого участия. Как        │

│    │                          │Финансирование         │    8300,0     │Средства УГПС ГУВД │2005 - 2006 │УГПС ГУВД НСО       │вариант - содействие СО РАМН │

│    │                          │строительства          │               │НСО                │            │                    │в передаче объекта УГПС МЧС  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │РФ по НСО и его достройке    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│17  │Провести перепроектировку │Выполнение:            │               │Бюджет города      │            │УКС мэрии           │Наказ выполнен частично:     │

│    │и начать строительство    │1. Ограждения          │По смете       │                   │2004        │                    │1. Котлован закопан,         │

│    │пристройки к школе N 112  │котлована.             │               │                   │            │                    │ограждение не требуется.     │

│    │                          │2. Перепроектирования  │500,0          │                   │2004        │                    │2. Управлением образования   │

│    │                          │пристройки.            │               │                   │            │                    │мэрии г. Новосибирска        │

│    │                          │3. Строительства с     │1/3 проектной  │                   │2005        │                    │разработан городской план    │

│    │                          │освоением 1/3          │стоимости      │                   │            │                    │ввода и строительства        │

│    │                          │проектной стоимости    │               │                   │            │                    │пристроек к ОУ, работы по    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │пристройке к школе N 112     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланированы на 2007 год    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│195 │Добиться принятия и       │Разработать и принять  │               │Целевое            │2004        │Администрация       │Наказ выполнен частично.     │

│<*> │выполнения плана развития │комплексную программу  │               │финансирование     │            │района, отраслевые  │Издано Распоряжение мэра от  │

│    │жилого района "Кирово"    │развития жилого района │               │                   │            │департаменты        │08.09.2004 N 5110-р "О       │

│    │                          │"Кирово"               │               │                   │            │                    │создании рабочей группы по   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │разработке мероприятий       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │социально-экономического     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │развития микрорайона "Правые │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Чемы" и жилого района        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Кирово"                     │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                         Советский район, избирательный округ N 24. Депутат Мигулев Юрий Андреевич                                         │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Микрорайон                │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │"Нижняя Ельцовка"         │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│2   │Решить вопрос             │Принятие объекта в     │               │                   │2004        │ДЗиИО               │Наказ выполнен. Свидетельство│

│    │собственности             │муниципальную          │               │                   │1 квартал   │                    │о государственной регистрации│

│    │недостроенной пристройки  │собственность, решение │               │                   │            │                    │права муниципальной          │

│    │по ул. Лесосечной, 2 и    │вопроса о его          │               │                   │            │                    │собственности от 12.05.2005  │

│    │определить дальнейшее ее  │дальнейшем             │               │                   │            │                    │54-АВ N 550229               │

│    │назначение                │использовании          │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│4   │Провести капитальный      │Проведение             │    5000,0     │Бюджет города      │2004        │ГУБО                │Наказ выполнен частично.     │

│    │ремонт дороги по ул.      │капитального ремонта   │               │                   │            │                    │Выделен 1 млн. рублей из     │

│    │Лесосечной от ж/д         │                       │               │                   │            │                    │бюджета города в 2004 году.  │

│    │переезда до ул.           │                       │               │                   │            │                    │Выполнены въезд на ул.       │

│    │Экваторной и обустройство │                       │               │                   │            │                    │Лесосечную с Бердского шоссе │

│    │прилегающих территорий    │                       │               │                   │            │                    │и реконструкция конечной     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │остановки на ул. Экваторной. │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Необходимые затраты - 5,5    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │млн. рублей, в 2005 году     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средства не выделялись       │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Провести поэтапную        │Внесение изменений в   │               │                   │2004        │УКС СО РАН          │Наказ выполнен частично.     │

│    │гидротехническую очистку  │проектную документацию.│               │                   │            │                    │Совместно с Верхне-Обским    │

│    │русла реки Нижняя         │Выполнение работ       │    2500,0     │Бюджет города      │            │                    │бассейновым водным           │

│    │Ельцовка и устранить      │                       │               │                   │            │                    │управлением ведутся          │

│    │последствия подтопления   │                       │               │                   │            │                    │мероприятия по очистке русла │

│    │жилого фонда              │                       │               │                   │            │                    │реки Нижняя Ельцовка в       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рамках "Экологической        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городской целевой программы" │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│6   │Обеспечить водоснабжением │Выполнение работ       │    2500,0     │Бюджет города      │2004        │МУП "Горводоканал", │Наказ выполнен частично.     │

│    │и электроосвещением улицы │                       │               │                   │            │"Горсвет",          │По ул. Иртышской и ул.       │

│    │частного сектора согласно │                       │               │                   │            │администрация района│Черносельской восстановлены  │

│    │нормам и требованиям      │                       │               │                   │            │                    │колонки, на сумму 71,0 тыс.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. за счет средств бюджета │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города. Восстановлено 10,8   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │км. линий электроосвещения   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │улиц частного сектора на     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │сумму 834,0 тыс. руб. из     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета.          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Разработана Программа        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │поэтапного благоустройства   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │частного сектора на          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2005 - 2010 годы             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Микрорайоны "Д" и "Щ"     │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Определить дальнейшее     │Рассмотрение           │               │                   │2004        │УКС,                │Наказ не выполнен.           │

│    │использование и           │возможности передачи в │               │                   │            │СО РАН,             │Объект представляет собой    │

│    │назначение объекта        │муниципальную          │               │                   │            │администрация района│не завершенный строительством│

│    │между школами N 204       │собственность          │               │                   │            │                    │межшкольный плавательный     │

│    │(гимназия N 6) и N 163,   │недостроенного объекта │               │                   │            │                    │бассейн (на балансе УКС СО   │

│    │выполнить                 │                       │               │                   │            │                    │РАН). Получено согласие СО   │

│    │перепроектирование        │                       │               │                   │            │                    │РАН, РАН на процедуру        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │передачи объекта в           │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │муниципальную или областную  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │собственность, с последующим │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │завершением строительства.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Все документы находятся в    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ДЗиИО мэрии. Ввиду высоких   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │затрат, необходимых на       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │завершение строительства,    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │передача на баланс мэрии     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │объекта не проведена         │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │Построить переход         │Рассмотрение           │    5500,0     │ЗСЖД,              │2004 - 2005 │УКС мэрии, ДЭиЖКХ   │Наказ не выполнен.           │

│    │(виадук) через            │возможности долевого   │    5500,0     │Бюджет города      │            │                    │Необходимо проработать       │

│    │железнодорожные пути от   │участия города в       │               │                   │            │                    │вопрос о долевом             │

│    │Железнодорожного музея до │размере 50%            │               │                   │            │                    │строительстве с участием     │

│    │станции Сеятель           │                       │               │                   │            │                    │администрации области, мэрии │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │и НИИ ПК.                    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │ЗСЖД завершается             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проектирование и             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │согласование проекта, после  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │утверждения которого         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │возможно заключение договора │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │о долевом строительстве.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Мэрией ранее было            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │подтверждено 50% участие в   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительстве                │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│11  │Провести снос или         │1. Рассмотрение        │    13400,0    │                   │2004 - 2006 │УКС мэрии, ДЭиЖКХ   │Наказ выполнен.              │

│    │капитальный ремонт        │возможности            │               │                   │            │администрация района│В бараке по ул. Разъездной,  │

│    │брусчатых домов и         │приобретения или       │               │                   │            │НИИ ПК им. Мешалкина│34 проживает две семьи (8    │

│    │аварийного барака по ул.  │строительства          │               │                   │            │                    │человек). Выделение жилья    │

│    │Разъездной, 34            │социального жилья.     │               │                   │            │                    │для них предусмотрено при    │

│    │                          │2. Включение сноса     │               │                   │            │                    │строительстве дома НИИ ПК    │

│    │                          │дома по ул.            │               │                   │            │                    │им. Мешалкина по ул.         │

│    │                          │Разъездной, 34 в       │               │                   │            │                    │Разъездной                   │

│    │                          │технические условия по │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │строительству ж. д НИИ │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │ПК (2 кв. - 8 чел.)    │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12  │Выделить помещения для    │Принятие д/с N 477 в   │    1500,0     │Бюджет города,     │2004 - 2005 │Комитет по делам    │Наказ не выполнен.           │

│    │детской киностудии        │муниципальную          │               │привлеченные       │            │молодежи мэрии,     │Детский сад используется по  │

│    │"Поиск"                   │собственность и        │               │средства           │            │администрация района│прямому назначению           │

│    │                          │предоставление части   │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │помещения клубу "Поиск"│               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Микрорайон "Верхняя Зона" │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│15  │Завершить строительство   │Завершение работы на   │    3500,0     │Бюджет области     │2004        │"Агропромстрой"     │Наказ выполнен частично.     │

│    │перехода через р. Шадриху │участке протяженностью │               │                   │            │                    │В 2004 г. выделено 5,5 млн.  │

│    │                          │1,5 км                 │               │                   │            │                    │рублей из областного бюджета │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(подрядчик - ОАО             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Агропромстрой"). В 2005 году│

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │были выполнены               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │подготовительные работы по   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │формированию дорожного       │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полотна и частичной поставке │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │строительных материалов.     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Работы продолжаются          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Создать зоны              │Участие в реализации   │     800,0     │Бюджет области     │2004        │Департамент         │Наказ не выполнен.           │

│    │инновационного развития   │комплексных целевых    │               │                   │            │промышленности,     │Подготовлено                 │

│    │ННЦ и выделить средства   │программ               │     800,0     │                   │            │науки и технологий  │технико-экономическое        │

│    │на наукоемкие производства│                       │               │                   │            │                    │обоснование создания зоны    │

│    │и приоритетные направления│                       │               │                   │            │                    │технико-внедренческого типа. │

│    │в науке                   │                       │               │                   │            │                    │Проработаны предложения по   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │созданию "ИТ-Технопарк".     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Ведется доработка проекта    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Концепции создания          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │технопарка в Новосибирском   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Академгородке как центра     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │развития технологий высокого │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │уровня" многопрофильного     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │типа, имеющего               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │мультиотраслевой характер.   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Создание технопарка          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │рассматривается как элемент  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │системной коммерциализации   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │потенциала академической и   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │вузовской науки в рамках ГЦП │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Территория                  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │научно-технического          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │развития - технополис        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Новосибирск"                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│18  │Завершить разгрузку и     │Заключение договора на │    1200,0     │Бюджет города      │2004        │ГУБО,               │Наказ выполнен.              │

│    │перенос конечной остановки│проектирование и       │               │                   │            │администрация района│Остановка разгружена,        │

│    │автотранспорта "Цветной   │реконструкцию.         │               │                   │            │                    │оборудованы площадки для     │

│    │проезд"                   │Перенесение части      │               │                   │            │                    │транспорта и пассажиров.     │

│    │                          │маршрутов на           │               │                   │            │                    │Утверждена схема движения    │

│    │                          │Университетский пр. и  │               │                   │            │                    │пассажирского транспорта.    │

│    │                          │ул. Ильича, при        │               │                   │            │                    │Затраты городского бюджета   │

│    │                          │условии оборудования   │               │                   │            │                    │1374,0 тыс. руб.             │

│    │                          │площади отстоя, зон    │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │посадки и высадки      │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │пассажиров, установки  │               │                   │            │                    │                             │

│    │                          │светофорного объекта   │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│19  │Завершить реконструкцию   │Осуществление сметных  │    4000,0     │Средства СО РАН,   │2004        │УД СО РАН,          │Наказ выполнен частично.     │

│    │магистральных улиц:       │работ по реконструкции │               │Бюджет города      │1 - 2       │УПП,                │Морской пр. - 2004 год,      │

│    │Морской пр.,              │Цветного проезда.      │               │                   │кварталы    │ГУБО                │средства СО РАН - 9,5 млн.   │

│    │пр. Лаврентьева,          │Определение            │               │                   │            │                    │рублей. В 2004 году проведен │

│    │пр. Строителей,           │подрядчика.            │               │                   │            │                    │ямочный ремонт ул.           │

│    │Цветной пр.,              │Реконструкция          │               │                   │            │                    │Российской, Демакова, Героев │

│    │улиц Российской, Героев   │                       │               │                   │            │                    │Труда за счет средств        │

│    │Труда, Демакова           │                       │               │                   │            │                    │городского бюджета в размере │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │830,0 тысячи рублей.         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2005 году проводилась      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │частичная реконструкция пр.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Лаврентьева и пр. Строителей │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │(из бюджета города выделено  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │10 млн. руб.)                │

├────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                                     Центральный район, избирательный округ N 25. Депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                                      │

├────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│    │Ул. Крылова, 3            │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│1   │Ремонт 2-го подъезда в    │Проведение ремонта     │      2,0      │За счет средств    │2004        │МУ "ДЗ ЖХ           │Наказ выполнен.              │

│    │доме N 3 по ул. Крылова   │                       │               │текущей            │            │Центрального района"│Ремонт лестничных клеток на  │

│    │                          │                       │               │эксплуатации       │            │                    │сумму 2,0 тыс. руб. за счет  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств текущего содержания  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жилого фонда                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Ул. Лермонтова, 45        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│5   │Восстановить проход между │Проведение работы      │               │                   │2004        │КЖКХ                │Наказ выполнен.              │

│    │стройкой и домом          │                       │               │                   │            │                    │Проход открыт в марте        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │2004 г.                      │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Красный проспект,         │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │49 - 51, корпуса 1, 2, 3, │                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │4, 5                      │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│6   │Ремонт кровли корпусов    │Проведение ремонта     │    2000,0     │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖХ           │Наказ выполнен.              │

│    │3, 4, 5                   │кровель                │               │                   │            │Центрального района"│Проведен ремонт кровель      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жилых домов NN 51/3, 51/4,   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │51/5 по Красному проспекту.  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Фактические затраты          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │составили 1400,0 тыс. руб.:  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │1100,0 тыс. руб. - бюджет    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │города, из них               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │300,0 тыс. руб. за счет      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств текущего содержания  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │жилого фонда                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│8   │Ремонт подъездов корпусов │Проведение ремонта     │     12,0      │За счет средств    │2004        │МУ "ДЗ ЖХ           │Наказ выполнен.              │

│    │3, 4, 5                   │                       │               │текущей            │            │Центрального района"│В 2004 г. проведен ремонт    │

│    │                          │                       │               │эксплуатации,      │            │                    │лестничных клеток подъездов  │

│    │                          │                       │               │средства жильцов   │            │                    │домов 51/3 и 51/4, 51/5 по   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Красному проспекту на сумму  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │156,4 тыс. руб. за счет      │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств текущего содержания  │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│10  │Ремонт приямков           │Проведение ремонта     │      3,0      │За счет средств    │2004        │МУ "ДЗ ЖХ           │Наказ выполнен.              │

│    │полуподвальных            │                       │               │текущей            │            │Центрального района"│В 2004 году выполнен текущий │

│    │помещений - к. 4, 5       │                       │               │эксплуатации       │            │                    │ремонт приямков              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │полуподвальных помещений -   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │к. 4, 5 на сумму 3,0 тыс.    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │руб. за счет средств         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущего содержания          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│12  │Асфальтирование           │Выполнение работы      │     500,0     │Бюджет города      │2004        │МУ "ДЗ ЖХ           │Наказ выполнен в 2005 году.  │

│    │территории около домов    │                       │               │                   │            │Центрального района"│Произведено благоустройство  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │дворовых территорий на сумму │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │1100,0 тыс. рублей за счет   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │средств целевого             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования.              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │В 2004 году наказ не мог     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │быть выполненным в связи с   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │проведением работ ОАО        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │"Новосибирскгортеплоэнерго"  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │по переключению              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │трубопроводов с ЦТП-42 на    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │новое ЦТП                    │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│13  │Запретить выгул собак за  │                       │               │                   │2004        │Мэрия               │Наказ не выполнен.           │

│    │корпусами                 │                       │               │                   │            │                    │Принятие городским Советом   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │Положения о порядке          │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │содержания собак и кошек в   │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │г. Новосибирске              │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │запланировано на             │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │июнь 2006 г.                 │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│16  │Восстановить или убрать с │Проведение ремонта     │     30,0      │За счет средств    │2004        │МУ "ДЗ ЖХ           │Наказ выполнен.              │

│    │крыш дымоходные           │домовых труб           │               │текущей            │            │Центрального района"│При ремонте кровли в 2004    │

│    │трубы - к. 3, 5           │                       │               │эксплуатации       │            │                    │году дымоходные трубы        │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │демонтированы,               │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │вентиляционные шахты         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │восстановлены на сумму 30,0  │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │тыс. руб. за счет средств    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │текущего содержания          │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│19  │Упорядочить вывоз мусора  │Организовать вывозку   │               │                   │2004        │МУ "ДЗ ЖХ           │Наказ выполнен.              │

│    │                          │мусора                 │               │                   │            │Центрального района"│С МУП "САХ" заключен договор │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │на вывоз ТБО (ежедневно),    │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │при необходимости            │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │осуществляется вывоз         │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │крупногабаритного мусора     │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│    │Территориальное сообщество│                       │               │                   │            │                    │                             │

│    │"Новониколаевское"        │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│23  │Программа "Цветущий       │Реализация Программы   │     75,0      │Бюджет города      │2004        │Мэрия, администрация│Наказ выполнен.              │

│    │город" - способствовать   │                       │               │                   │            │района              │В 2004 году реализована      │

│    │ее реализации             │                       │               │                   │            │                    │Программа "Цветущий город"   │

│    │административными и       │                       │               │                   │            │                    │на сумму 119,0 тыс. руб.     │

│    │материальными ресурсами   │                       │               │                   │            │                    │                             │

├────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤

│126 │Строительство пристройки  │Выделение средств для  │    5000,0     │Бюджет города      │2004        │УКС мэрии           │Наказ не выполнен в связи с  │

│<**>│к школе N 12              │строительства объекта  │               │                   │            │                    │отсутствием достаточного     │

│    │                          │                       │               │                   │            │                    │финансирования               │

└────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Нумерация пунктов дана в соответствии с Перечнем наказов избирателей, составленным по Распоряжению мэра от 13.08.2003 N 1778-р "О выполнении наказов избирателей".

<*> Переходящий наказ из Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших до 01.12.2001 (Решение ГС от 20.02.2002 N 101).

<**> Переходящий наказ из Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2003 год (Решение ГС от 18.06.2003 N 269).