Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2007 г. N 757

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

В целях снижения аварийности, связанной с автомобильным транспортом, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами "О безопасности дорожного движения", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Программой мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Новосибирской области на 2007 - 2009 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 09.11.2006 N 445, Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Принять городскую целевую программу "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Гончаров А.А.) и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 31.10.2007 N 757

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ"

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Городская целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"; постановление Губернатора Новосибирской области от 09.11.2006 N 445 "Об утверждении Программы мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Новосибирской области на 2007 - 2009 годы" |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
| Разработчики Программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; ОАО Территориальный проектный институт "Омскгражданпроект" |
| Цели Программы | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи Программы | Развитие технических средств организации дорожного движения, в том числе создание автоматизированной системы управления дорожного движения; создание системы мониторинга транспортных потоков, в том числе комплексной системы организации движения; создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов; совершенствование системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Срок реализации Программы | 2008 - 2010 годы |
| Исполнители Программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по городу Новосибирску (по согласованию); специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Главного управления внутренних дел по Новосибирской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 326403,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2008 год - 110980,0 тыс. рублей; 2009 год - 107750,0 тыс. рублей; 2010 год - 107673,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сокращение на 20 - 25% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; сокращение на 15 - 20% количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; увеличение пропускной способности улиц; обеспечение безопасности пешеходов |
| Организация контроля за реализацией Программы | Совет депутатов города Новосибирска; мэрия города Новосибирска |

## 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

На улицах города Новосибирска в результате дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП) ежегодно погибает в среднем 150 - 180 человек. Повышение уровня аварийности, связанной с автомобильным транспортом, на улицах города в последнее время объясняется рядом факторов и в первую очередь недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. За последние три года в городе произошло увеличение числа ДТП на 4,5%, рост количества ДТП с причинением материального ущерба составляет почти 50%.

Необходимо отметить, что при росте ДТП значительно снизилось количество погибших, что объясняется своевременно проводимыми в городе мероприятиями в области безопасности дорожного движения и повышением качества средств безопасности на современных транспортных средствах.

Основными видами ДТП в городе являются наезд на пешехода (45%) и столкновение (29%).

Высокий коэффициент тяжести происшествий (от 700 до 1100) характерен для таких устойчивых очагов ДТП, как ул. Восход, ул. Большевистская, карьер "Борок", пл. им. Калинина, пересечение ул. Бориса Богаткова - Федосеева, Бердского шоссе - ул. 1-й Механической, ул. Немировича-Данченко - Ватутина. Высокая плотность ДТП зафиксирована на Вокзальной магистрали (95), ул. Нарымской (82), ул. Челюскинцев (70), ул. Плановой (67), ул. Ленина (51), ул. Восход (49), пр. Димитрова (49).

Обстановка с аварийностью, связанной с автомобильным транспортом, и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

постоянный рост мобильности населения;

рост диспропорции между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

несоответствие технических средств организации движения (далее по тексту - ТСОД) условиям движения и нормам безопасности, в том числе:

моральный и физический износ светофорного оборудования;

несоответствие технологических параметров регулирования геометрическим параметрам пересечений на перекрестках;

нарушение требований нормативных документов, предъявленных к расположению остановочных пунктов и пешеходных переходов между ними;

отсутствие системного подхода в расстановке ТСОД (нет согласованных схем движения грузового и транзитного транспорта, дислокации ТСОД, паспортов улиц города);

наличие планировочных решений, не обеспечивающих безопасных условий движения на магистралях города;

отсутствие нормативно-правовой базы по безопасности дорожного движения на региональном уровне;

отсутствие в городе единых парковочных правил.

Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффективных механизмов взаимодействия.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Неудовлетворительное состояние безопасности дорожного движения усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности в зарубежных странах, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них. Во всем мире специальные меры, направленные на уменьшение негативных последствий автомобилизации, реализуются в рамках общенациональных программ повышения безопасности дорожного движения.

Принцип разработки городской целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы (далее по тексту - Программа) основан на целевом подходе и комплексности мероприятий для достижения ее целей.

В 2006 году на территории города произошло 3600 ДТП, в результате ДТП погибло 157 человек.

Основной потенциал для повышения общей безопасности движения в масштабах города - это снижение количества ДТП. Реализация Программы позволит устранить ряд причин ДТП, связанных с условиями движения и методами организации дорожного движения.

## 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП. Уровень снижения показателей принят в соответствии с требованиями федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100 (далее по тексту - Федеральная целевая программа).

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

развитие технических средств организации дорожного движения, в том числе создание автоматизированной системы управления дорожного движения (далее по тексту - АСУДД);

создание системы мониторинга транспортных потоков, в том числе комплексной системы организации движения;

создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов;

совершенствование системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

## 3. Механизм реализации и контроль

за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии города Новосибирска в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации основных направлений Программы осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов города Новосибирска, мэрия города Новосибирска.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, состояние аварийности, условия проезда по улично-дорожной сети, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Финансирование Программы осуществляется в объеме 326403,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе:

2008 год - 110980,0 тыс. рублей;

2009 год - 107750,0 тыс. рублей;

2010 год - 107673,0 тыс. рублей.

## 5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации Программы

Расчет социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы по снижению уровня аварийности выполнен в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы.

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 20 - 25%;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 15 - 20%;

увеличение пропускной способности улиц;

обеспечение безопасности пешеходов.

Оценка социально-экономической эффективности и результативности решения проблемы за период реализации Программы, проведенная разработчиками Программы в соответствии с Федеральным законом от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральной целевой программой, постановлением Губернатора Новосибирской области от 09.11.2006 N 445 "Об утверждении Программы мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Новосибирской области на 2007 - 2009 годы", позволяет прогнозировать к концу 2010 года:

сокращение числа погибших за период реализации Программы на 52 человека;

сокращение количества пострадавших в ДТП за период реализации Программы на 1530 человек;

снижение социально-экономического ущерба за период реализации Программы на 398370,0 тыс. рублей, что при затратах бюджета города на реализацию мероприятий Программы в размере 326403,0 тыс. рублей приведет к получению экономического эффекта в размере 71967,0 тыс. рублей.

Фактическое снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в прогнозах не учтен ущерб от повреждений элементов дороги и транспортных средств, оказывающих существенное влияние на итоговую величину показателя.

## 6. План мероприятий и финансовое обеспечение Программы

| N п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования за счет средств бюджета города, тыс. рублей | Объекты | Количество | Обоснование эффективности | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Создание электронной базы паспортов улиц и дорог города, паспортизация светофорных объектов, разработка транспортной модели города | 2008 - 2010 | 3886,0 | 3689,0 | 1967,0 | 9542,0 |  |  | Возможность получения точной и объективной информации о транспортной инфраструктуре города; прогноза любой транспортной ситуации | ДТиДБК, ОГИБДД УВД по городу Новосибирску |
| Итого по разделу 1: |  | 3886,0 | 3689,0 | 1967,0 | 9542,0 |  |  |  |  |
| 2. Организационно-планировочные и инженерные меры |
| 2.1 | Строительство светофорных объектов | 2008 - 2010 | 2610,0 | 2100,0 | 2100,0 | 6810,0 | 1. ул. Богдана Хмельницкого - Сибирский политехнический колледж; 2. ул. Котовского - Геодезическая; 3. ул. Тюменская - Оловозаводская; 4. пр. Морской - ул. Ученых; 5. ул. Жуковского - 30 лет Октября; 6. ул. Промышленная - Красина; 7. ул. Бориса Богаткова - Адриена Лежена; 8. ул. Каменская - Семьи Шамшиных; 9. ул. Ипподромская - Писарева; 10. ул. Владимировская - Туннельный спуск; 11. ул. Петухова - Палласа; 12. ул. Петухова - Молкомбинат; 13. ул. Петухова - ООТ "Весенняя"; 14. ул. Титова- Серафимовича; 15. пр. Дзержинского - ООТ "Поликлиника"; 16. ул. Троллейная - Вертковская; 17. ул. Трикотажная - Республиканская; 18. ул. Есенина - Волочаевская | 18 шт. | Снижение тяжести ДТП, снижение количества заторных ситуаций за счет приведения организации дорожного движения в соответствие с существующими условиями и нормами | ДТиДБК, ОГИБДД УВД по городу Новосибирску |
| 2.2 | Замена ламповых светофоров на светодиодные | 2008 - 2010 | 4400,0 | 4100,0 | 3900,0 | 12400,0 | 1. ул. Немировича- Данченко; 2. ул. Гоголя; 3. ул. Фрунзе; 4. ул. Ватутина; 5. маг. Вокзальная; 6. ул. Бориса Богаткова; 7. пр. Дзержинского; 8. ул. Жуковского; 9. ул. Кирова | 45 светофорных объектов |  |  |
| 2.3 | Обустройство улично- дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с условиями движения и нормами | 2008 - 2010 | 5470,0 | 3660,0 | 1980,0 | 11110,0 | в соответствии с техническими заданиями, согласованными с ГИБДД по каждой улице, с установкой дорожных знаков, вертикальной разметки, обозначение зон безопасности | 267 улиц |  |  |
| 2.4 | Установка опор для размещения светофоров над проезжей частью | 2008 - 2010 | 290,0 | 180,0 | 50,0 | 520,0 | 1. ул. Гоголя; 2. ул. Нарымская; 3. пр. Димитрова; 4. пр. Красный; 5. маг. Октябрьская; 6. ул. Немировича- Данченко; 7. маг. Вокзальная | 62 шт. |  |  |
| 2.5 | Координация работы железнодорожной и светофорной сигнализации | 2008 - 2010 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | 1. ул. Станционная - 2-я Станционная; 2. ул. Петухова - ЖБИ; 3. Бердское шоссе - п. Матвеевка | 3 объекта |  |  |
| Итого по разделу 2: |  | 12830,0 | 10100,0 | 8090,0 | 31020,0 |  |  |  |  |
| 3. Создание АСУДД |
| 3.1 | Создание управляющего пункта | 2008 - 2010 | 4770,0 | 2650,0 | 560,0 | 7980,0 |  |  | Снижение ДТП за счет плавности скоростного режима, повышения пропускной способности, сокращения времени проезда, улучшение экологических параметров | ДТиДБК, ОГИБДД УВД по городу Новосибирску, СМЭУ ГУВД НСО |
| 3.2 | Строительство линий связи | 2008 - 2010 | 7537,0 | 8844,0 | 7167,0 | 23548,0 |  | 37 улиц |  |  |
| 3.3 | Прокладка оптического кабеля | 2009 - 2010 | - | 700,0 | 18000,0 | 18700,0 |  | 37 улиц |  |  |
| 3.4 | Установка периферийного оборудования | 2008 - 2010 | 55896,0 | 39474,0 | 28064,0 | 123434,0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Установка устройств видеоконтроля | 2008 - 2010 | 1700,0 | - | - | 1700,0 | 1. ул. Дуси Ковальчук - Плановая; 2. пл. Калинина | 2 объекта |  |  |
| Итого по разделу 3: |  | 69903,0 | 51668,0 | 53791,0 | 175362,0 |  |  |  |  |
| 4. Повышение безопасности движения пешеходов |
| 4.1 | Строительство внеуличных пешеходных переходов | 2008 - 2010 | 20000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 100000,0 | 1. Бердское шоссе - пр. Морской; 2. ул. Большевистская - завод "Труд"; 3. ул. Большевистская - мелькомбинат; 4. ул. Немировича- Данченко - Горская; 5. Дамба Димитровского моста; 6. пр. Димитрова - маг. Вокзальная; 7. ул. Дуси Ковальчук - Плановая | 7 шт. | Уменьшение числа ДТП с участием пешеходов, создание безопасных улиц | ДТиДБК, ОГИБДД УВД по городу Новосибирску |
| 4.2 | Устройство ограничивающих пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП | 2008 - 2010 | 1290,0 | 570,0 | 940,0 | 2800,0 | 1. пр. Дзержинского; 2. ул. Бориса Богаткова; 3. ул. Большевистская; 4. ул. Богдана Хмельницкого; 5. ул. Троллейная; 6. ул. Нарымская; 7. ул. Комсомольская; 8. ул. Владимировская; 9. ул. Дуси Ковальчук | 3190 п. м |  |  |
| 4.3 | Создание зон "успокоенного" движения | 2008 - 2010 | 410,0 | 310,0 | 420,0 | 1140,0 | 1. ул. 1905 года; 2. ул. Адриена Лежена; 3. ул. Макаренко; 4. ул. Котовского (от ул. Станиславского до ул. Ватутина); 5. ул. Бориса Богаткова (от ул. Зыряновской до ул. Кирова); 6. ул. Пархоменко (от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова); 7. ул. Плахотного (от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова); 8. ул. Сибирская; 9. ул. Стасова | 9 улиц |  |  |
| 4.4 | Устройство искусственных дорожных неровностей в районе школ, детских дошкольных учреждений типа "лежачий полицейский" | 2008 - 2010 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 1590,0 | 1. ул. Адриена Лежена; 2. ул. Республиканская; 3. ул. Толбухина - Гусинобродское шоссе; 4. ул. Тимирязева; 5. ул. Ереванская; 6. ул. Северная; 7. ул. Народная; 8. ул. 25 лет Октября; 9. ул. Фадеева; 10. ул. Бурденко; 11. ул. Чигорина; 12. ул. Киевская; 12. ул. Большая; 13. ул. Пархоменко; 14. ул. Римского- Корсакова; 15. ул. Новосибирская; 16. ул. Бориса Богаткова; 17. ул. Никитина; 18. ул. Грибоедова; 19. ул. Героев Революции; 20. ул. Эйхе; 21. ул. Аксенова; 22. Детский проезд; 23. ул. Тружеников; 24. ул. Академическая | 30 ИДН |  |  |
| Итого по разделу 4: |  | 22230,0 | 41410,0 | 41890,0 | 105530,0 |  |  |  |  |
| 5. Оптимизация схемы маршрутного пассажирского транспорта |
| 5.1 | Реконструкция и перенос остановочных пунктов для обеспечения условий безопасности | 2008 - 2010 | 48,0 | 30,0 | 27,0 | 105,0 | 1. ул. Дуси Ковальчук; 2. ул. Гоголя; 3. пр. Дзержинского; 4. ул. Богдана Хмельницкого; 5. ул. Жуковского; 6. ул. Большевистская; 7. ул. Сибиряков- Гвардейцев; 8. ул. Комсомольская; 9. ул. Фрунзе; 10. ул. Владимировская | 39 шт. | Улучшение условий для движения маршрутного пассажирского транспорта, обеспечение нормативной дальности пешеходных подходов | ДТиДБК, ОГИБДД УВД по городу Новосибирску, СМЭУ ГУВД НСО |
| 5.2 | Организация приоритетного пропуска на светофорных объектах | 2008 - 2010 | 243,0 | 143,0 | 168,0 | 554,0 | 1. пл. им. Карла Маркса; 2. пл. Сибиряков- Гвардейцев; 3. ул. Большевистская - пр. Красный - ул. Фабричная; 4. ул. Бориса Богаткова - Есенина; 5. Гусинобродское шоссе - ул. Доватора; 6. пр. Дзержинского - ул. Волочаевская; 7. ул. Дуси Ковальчук - Залесского; 8. ул. Кирова - Гурьевская; 9. ул. Сибиряков- Гвардейцев - Северный проезд; 10. ул. Троллейная - Пархоменко; 11. ул. Богдана Хмельницкого - Танковая | 17 |  |  |
| Итого по разделу 5: |  | 291,0 | 173,0 | 195,0 | 659,0 |  |  |  |  |
| 6. Повышение безопасности элементов улично-дорожной сети в очагах ДТП |
| 6.1 | Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные дорожки, строительство дополнительных полос до 100 м для поворотов, изменение радиусов закругления, строительство направляющих островков, обустройство края проезжей части (для исключения парковок со стоп-линий) | 2008 - 2010 | 1840,0 | 710,0 | 1740,0 | 4290,0 | 1. маг. Вокзальная; 2. ул. Нарымская; 3. ул. Челюскинцев; 4. ул. Бориса Богаткова; 5. ул. Немировича- Данченко; 6. ул. Гоголя; 7. ул. Дуси Ковальчук; 8. ул. Жуковского; 9. ул. Титова | 24 ед. | Снижение числа ДТП с причинением материального ущерба и тяжести ДТП за счет исключения факторов столкновения | ДТиДБК, ОГИБДД УВД по городу Новосибирску |
| Итого по разделу 6: |  | 1840,0 | 710,0 | 1740,0 | 4290,0 |  |  |  |
| Всего: |  | 110980,0 | 107750,0 | 107673,0 | 326403,0 |  |  |  |

Примечание: используемые сокращения:

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ОГИБДД УВД по городу Новосибирску - отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по городу Новосибирску;

СМЭУ ГУВД НСО - специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Главного управления внутренних дел по Новосибирской области;

ДТП - дорожно-транспортное происшествие;

ИДН - искусственная дорожная неровность.