Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2007 г. N 777

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ

НОВОСИБИРСК" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

В целях развития информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Новосибирска и повышения уровня информационно-технологического обеспечения административно-управленческих процессов, в соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Принять городскую целевую программу "Электронный Новосибирск" на 2008 - 2010 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 31.10.2007 N 777

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВОСИБИРСК" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

## ПАСПОРТ

городской целевой программы "Электронный Новосибирск"

на 2008 - 2010 годы

| Наименование Программы | Городская целевая программа "Электронный Новосибирск" на 2008 - 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Концепция региональной информатизации до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2006 N 1024-р; Концепция информатизации муниципалитета г. Новосибирска, принятая постановлением мэра от 29.12.2000 N 2525 "Об информатизации муниципалитета г. Новосибирска" |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
| Разработчик Программы | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска |
| Цели Программы | Создание условий для перехода к оказанию муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска на базе информационно-коммуникационных технологий; совершенствование управления городским хозяйством и социальной сферой на основе применения информационно-коммуникационных технологий |
| Задачи Программы | Создание комплекса программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска", обеспечивающего оказание муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска на базе информационно-коммуникационных технологий; повышение эффективности использования современных информационных технологий органами местного самоуправления города Новосибирска; развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры мэрии города Новосибирска |
| Срок реализации Программы | 2008 - 2010 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска; департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; управление мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности; управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска; управление по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центр мэрии города Новосибирска; Главное управление образования мэрии города Новосибирска; Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска; комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска; администрации районов города Новосибирска; муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 159510,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 55600,0 тыс. рублей - 2008 год; 58831,0 тыс. рублей - 2009 год; 45079,0 тыс. рублей - 2010 год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание комплекса программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска"; повышение эффективности и оперативности оказания муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска; обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска; повышение уровня доверия и взаимодействия между населением города Новосибирска и органами местного самоуправления города Новосибирска; обеспечение юридической значимости электронных документов |
| Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия города Новосибирска; Совет депутатов города Новосибирска |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Город Новосибирск является одним из крупнейших экономически и социально развитых городов России. Эффективность управления городским хозяйством и социальной сферой во многом зависит от достоверности и своевременности получения и передачи информации.

Распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их во все сферы общественной жизни создает технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам.

Городская целевая программа "Электронный Новосибирск" на 2008 - 2010 годы (далее по тексту - Программа) направлена на создание условий для перехода к оказанию муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска на базе информационно-коммуникационных технологий, а также совершенствование управления городским хозяйством и социальной сферой на основе применения информационно-коммуникационных технологий. Программа должна обеспечить интеграционные процессы в сфере информатизации и объединить усилия органов местного самоуправления города Новосибирска, научных и образовательных организаций, хозяйствующих субъектов и населения города Новосибирска в становлении информационно ориентированного общества.

В настоящее время при использовании информационно-коммуникационных технологий в управлении городским хозяйством и социальной сферой существует отраслевая разобщенность информации, отсутствие межотраслевого электронного взаимодействия приводит к дублированию информационных ресурсов, потере актуальности и достоверности информации, что, в свою очередь, ведет к дополнительным финансовым и временным затратам.

В сфере оказания муниципальных услуг на сегодняшний день в городе недостаточно развиты средства автоматизированного предоставления населению и организациям города Новосибирска муниципальных услуг в режиме удаленного доступа.

В области муниципального управления необходимо учитывать роль и возможности специализированных программных систем, в том числе:

поддержки принятия управленческих решений;

планирования, прогнозирования, анализа и мониторинга различных сфер социально-экономической, общественно-политической и культурно-духовной жизни;

сбора, накопления и обработки информации;

управления закупками товаров и услуг для муниципальных нужд.

Автоматизированные информационные системы (далее по тексту - АИС) должны стать основой информатизации структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее по тексту - мэрия).

Необходимо решить проблемы, связанные с информационной безопасностью и защитой информационных систем мэрии, предотвращением угроз использования информационно-коммуникационных технологий в качестве элементов негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях.

В условиях дальнейшего развития и внедрения современных информационных технологий в сферу муниципального управления необходимо создать сеть передачи данных, охватывающую органы местного самоуправления города Новосибирска и предоставляющую качественно новый уровень телекоммуникационных услуг (интеграция голоса и данных, видеоконференции, защищенный режим передачи данных и другие услуги).

Достигнутый уровень использования информационных технологий в жизни городского общества, в деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска не соответствует современным достижениям информационных технологий.

В настоящее время решение вышеназванных проблем информатизации органов местного самоуправления города Новосибирска возможно путем реализации крупного проекта по созданию комплекса программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска", обеспечивающего население и организации города Новосибирска муниципальными услугами на основе использования принципа "единого окна" в режиме удаленного доступа, который в настоящий момент находится в стадии становления.

Комплекс программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска":

предусматривает реализацию системы мероприятий, обеспечивающих переход на электронную форму взаимодействия мэрии с населением и организациями города Новосибирска в процессе оказания муниципальных услуг;

качественно изменяет процессы взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска;

значительно ускоряет информационный обмен между органами местного самоуправления города Новосибирска, населением и организациями города Новосибирска.

Преимуществом комплекса программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска" является реализация принципа "единого окна", позволяющего пользователям в одной точке получить комплексную услугу на основе интегрированных отраслевых информационных ресурсов.

Указанные выше проблемы возможно решить в рамках программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке на обеспечение развития информационно-коммуникационных технологий в управлении городским хозяйством и социальной сферой.

## 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются: создание условий для перехода к оказанию муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска на базе информационно-коммуникационных технологий, совершенствование управления городским хозяйством и социальной сферой на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

создание комплекса программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска", обеспечивающего оказание муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска на базе информационно-коммуникационных технологий;

повышение эффективности использования современных информационных технологий органами местного самоуправления города Новосибирска;

развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры мэрии города Новосибирска.

## 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в объеме 159510,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе:

55600,0 тыс. рублей - 2008 год;

58831,0 тыс. рублей - 2009 год;

45079,0 тыс. рублей - 2010 год.

## 4. Механизм реализации и контроль за ходом

исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Общее руководство Программой осуществляет заместитель мэра, в структуру управления которого входит департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Оперативное руководство и координацию деятельности по реализации основных направлений Программы осуществляет департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Контроль за исполнением Программы осуществляют мэрия, Совет депутатов города Новосибирска.

## 5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается:

создание комплекса программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска";

повышение эффективности и оперативности оказания муниципальных услуг населению и организациям города Новосибирска;

обеспечение информационной открытости деятельности органов самоуправления города Новосибирска;

повышение уровня доверия и взаимодействия между населением города Новосибирска и органами местного самоуправления города Новосибирска;

обеспечение юридической значимости электронных документов.

Общая оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе количественных показателей, представленных в таблице.

Таблица

Общая оценка эффективности реализации Программы

| N п. | Показатель | Значение показателей по годам | Ответственный за предоставление информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. В области развития программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска" |
|  | Доля рабочих мест в мэрии, включенных в информационную сеть мэрии, % | 85 | 90 | 98 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска |
| 2. В области развития человеческого потенциала |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших специальную подготовку к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, % | 40 | 60 | 100 | Управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска |
| 3. В области развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Новосибирска |
| 3.1 | Число действующих центров общественного доступа к сети интернет на 1000 человек, единиц | 0,0043 | 0,008 | 0,02 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска |
| 3.2 | Доля муниципальных учреждений Новосибирска, подключенных к информационной сети мэрии по широкополосным каналам (128 кбит и выше), % | 40 | 50 | 70 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска |
| 3.3 | Уровень телефонизации муниципальных учреждений и предприятий города Новосибирска, % | 60 | 70 | 80 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска |

## 6. Перечень программных мероприятий

| N п. | Мероприятие | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей | Срок исполнения, годы | Исполнитель | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Формирование комплекса программно-технических средств "Электронная администрация города Новосибирска" |
| 1.1 | Создание функциональных подсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение и внедрение АИС "Управление закупками товаров, работ и услуг для муниципальных нужд" | Бюджет города | 3200,0 | 2800,0 |  | 400,0 | 2008, 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Информационное обеспечение процесса закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
| 1.1.2 | Модернизация АИС по обеспечению адресной социальной поддержки населения | Бюджет города | 1100,0 | 240,0 | 760,0 | 100,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Сокращение сроков принятия решений по предоставлению муниципальных льгот населению города Новосибирска |
| 1.1.3 | Внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства | Бюджет города | 2800,0 | 840,0 | 1960,0 |  | 2008 - 2009 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска | Создание основной подсистемы электронной администрации города, обеспечивающей оперативность оказания муниципальных услуг и сокращение трудоемкости работ с документами |
| 1.1.4 | Модернизация информационно-справочной системы нормативных правовых актов | Бюджет города | 700,0 | 180,0 | 420,0 | 100,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска | Расширение функций АИС, интеграция с другими подсистемами |
| 1.1.5 | Модернизация АИС "Кадры" | Бюджет города | 460,0 |  | 400,0 | 60,0 | 2009 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска | Повышение оперативности работы АИС путем интеграции с другими подсистемами |
| 1.1.6 | Формирование комплекса программно-технических средств "Электронная администрация районов города" | Бюджет города | 1300,0 | 700,0 | 300,0 | 300,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | Повышение эффективности работы отраслевых отделов администраций районов путем внедрения АИС |
| 1.2 | Создание интеграционных подсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Формирование регистра населения | Бюджет города | 3000,0 | 700,0 | 1400,0 | 900,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска | Сокращение трудоемкости формирования и работы с регистром населения, повышение его достоверности |
| 1.2.2 | Создание единой геоинформационной системы, обеспечивающей работу с пространственными данными | Бюджет города | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 2008 - 2010 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Обеспечение эффективности управления земельным и имущественным комплексом |
| 1.2.3 | Создание центра управления обеспечением общественной безопасности, защиты населения и объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических действий | Бюджет города | 2700,0 | 800,0 | 1800,0 | 100,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, управление мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Повышение оперативности связи и информационной поддержки для принятия управленческих решений. Предотвращение критического для населения и инфраструктуры города развития чрезвычайного события на основе отработанных схем связи, алгоритмов действий, сценариев вероятного развития событий, оперативности передачи информации |
| 1.3 | Формирование и развитие инфраструктурных элементов электронной администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Внедрение системы электронной подписи для муниципальных учреждений и предприятий | Бюджет города | 3000,0 | 600,0 | 1600,0 | 800,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | Обеспечение юридической значимости электронного документооборота |
| 1.3.2 | Создание центра хранения и обработки муниципальных информационных ресурсов и управления подсистемами комплекса программно- технических средств "Электронная администрация города Новосибирска" | Бюджет города | 2600,0 | 1000,0 | 1100,0 | 500,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Обеспечение сохранности данных, сокращение эксплуатационных затрат при ведении баз данных |
| 1.3.3 | Создание инфраструктуры общественного доступа к открытой информации о деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска в интернете | Бюджет города | 2010,0 | 850,0 | 640,0 | 520,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, управление по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центр мэрии города Новосибирска | Обеспечение информационной открытости деятельности органов самоуправления города Новосибирска |
| 1.4 | Разработка регламентов и методических материалов в сфере использования информационно- коммуникационных технологий, обеспечивающих эксплуатацию муниципальных систем | Бюджет города | 500,0 |  | 500,0 |  | 2009 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Обеспечение работы программного комплекса "Электронная администрация города Новосибирска" по единым стандартам |
| 1.5 | Обеспечение безопасности муниципальных информационных ресурсов и систем | Бюджет города | 3500,0 | 100,0 | 3000,0 | 400,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Создание системы защиты информации (выполнение требований Федеральных законов от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") |
| Итого по разделу 1: |  | 31870,0 | 9810,0 | 14880,0 | 7180,0 |  |  |  |
| 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического развития города Новосибирска |
| 2.1 | Создание ресурсного центра информатизации образования. Приобретение программного обеспечения и оборудования | Бюджет города | 8000,0 | 1500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Аккумулирование информационных образовательных ресурсов города и обеспечение доступа к ним городских образовательных учреждений. Экономия финансовых средств и увеличение информационных возможностей образовательных учреждений |
| 2.2 | Создание диспетчерского информационного центра оперативного управления системой скорой медицинской помощи города Новосибирска | Бюджет города | 2900,0 | 900,0 | 1600,0 | 400,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Улучшение оперативности работы станций скорой медицинской помощи, в том числе сокращение среднего времени ожидания до 6%, уменьшение количества летальных исходов до 10% |
| 2.3 | Создание информационно- коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения | Бюджет города | 4300,0 | 800,0 | 1600,0 | 1900,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Рациональное использование ресурсов системы здравоохранения, повышение эффективности функционирования отрасли, повышение качества оказания медицинской помощи населению города Новосибирска |
| 2.4 | Внедрение единой пластиковой карты жителя города Новосибирска | Бюджет города | 9000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | Создание комфортных условий для получения муниципальных услуг населению города Новосибирска |
| 2.5 | Разработка и внедрение АИС по учету технического состояния жилищного фонда | Бюджет города | 800,0 |  | 600,0 | 200,0 | 2009 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Повышение качества управления жилищным фондом |
| 2.6 | Создание АИС для учета и мониторинга малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | Бюджет города | 200,0 |  | 200,0 |  | 2009 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Повышение эффективности взаимодействия специалистов мэрии с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями |
| 2.7 | Модернизация АИС "Реестр предприятий потребительского рынка города Новосибирска" для анализа экономического потенциала предприятий потребительского рынка и промышленности | Бюджет города | 620,0 | 50,0 | 280,0 | 290,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Повышение качества управления потребительским рынком города для обеспечения эффективного обслуживания населения города Новосибирска |
| 2.8 | Модернизация эксплуатируемых АИС | Бюджет города | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | Улучшение качества АИС для повышения эффективности работы сотрудников мэрии |
| Итого по разделу 2: |  | 26220,0 | 5350,0 | 11380,0 | 9490,0 |  |  |  |
| 3. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры мэрии города Новосибирска |
| 3.1 | Модернизация локальных вычислительных сетей администраций районов города Новосибирска, оснащение оборудованием | Бюджет города | 27025,0 | 10585,0 | 8755,0 | 7685,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, администрации районов города Новосибирска | Повышение оперативности и качества оказания муниципальных услуг населению и организациям |
| 3.2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения | Бюджет города | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | Обеспечение мэрии, Совета депутатов города Новосибирска, Новосибирской городской избирательной комиссии и контрольно-счетной палаты Новосибирска лицензионными программными средствами |
| 3.3 | Расширение корпоративной информационной сети мэрии | Бюджет города | 7240,0 | 2950,0 | 2350,0 | 1940,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Улучшение инфраструктуры информационной сети мэрии для эксплуатации программно-технических средств и баз данных |
| 3.4 | Модернизация средств связи мэрии | Бюджет города | 34035,0 | 15865,0 | 10426,0 | 7744,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, муниципальное предприятие г. Новосибирска "Городская электросвязь" | Экономия средств бюджета города |
| Итого по разделу 3: |  | 98300,0 | 39400,0 | 31531,0 | 27369,0 |  |  |  |
| 4. Организационные мероприятия |
| 4.1 | Разработка и реализация системы подготовки муниципальных служащих к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности | Бюджет города | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2008 - 2010 | Управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска | Обеспечение высокой квалификации специалистов мэрии. Повышение мотивации пользователей к работе с программными средствами |
| 4.2 | Определение уровня информатизации в г. Новосибирске по результатам реализации мероприятий Программы | Бюджет города | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 2008 - 2010 | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска | Получение объективных данных об информатизации города Новосибирска |
| Итого по разделу 4: |  | 3120,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 |  |  |  |
| Всего: |  | 159510,0 | 55600,0 | 58831,0 | 45079,0 |  |  |  |