Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2007 г. N 825

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"НОВОСИБИРСКГОРТЕПЛОЭНЕРГО" "РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСЕТЕВОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2008 - 2011 ГОДЫ

В целях развития теплосетевого хозяйства города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", "Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Гончаров А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.12.2007 N 825

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОАО "НОВОСИБИРСКГОРТЕПЛОЭНЕРГО" "РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСЕТЕВОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2008 - 2011 ГОДЫ

## Паспорт

инвестиционной программы открытого акционерного общества

"Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого

хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденная решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 399 |
| Заказчик Программы | Открытое акционерное общество "Новосибирскэнерго"; мэрия города Новосибирска |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго" |
| Исполнитель Программы | Открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго" |
| Цели Программы | Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства новых тепловых сетей, понизительных насосных станций и центральных тепловых пунктов; обеспечение стабильного и качественного теплоснабжения потребителей; обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска |
| Задачи Программы | Повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличение срока службы ее элементов; создание резервной пропускной способности системы теплоснабжения; создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства; организация диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения; строительство попутных сетей дренажной канализации |
| Срок реализации Программы | 2008 - 2011 годы |
| Объем и источник финансирования Программы | Средства, полученные за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в размере 7536346,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 1436188,0 тыс. рублей; 2009 год - 1996481,0 тыс. рублей; 2010 год - 2312524,0 тыс. рублей; 2011 год - 1791153,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты Программы | Обеспечение качественного теплоснабжения и бесперебойной транспортировки теплоносителя в необходимых объемах для нужд города Новосибирска; увеличение пропускной способности магистральных трубопроводов и строительство новых перекачивающих насосных станций взамен существующих морально устаревших и физически изношенных; снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя на 8%; снижение нерациональных расходов, утечек и тепловых потерь на 5%; повышение энергетической безопасности города Новосибирска |
| Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска |

## 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Теплоснабжение города Новосибирска осуществляется централизованно и от локальных источников. Собственником магистральных сетей и насосных станций является открытое акционерное общество "Новосибирскэнерго" (далее по тексту - ОАО "Новосибирскэнерго"), собственником внутриквартальных сетей и сетей от локальных источников теплоснабжения является муниципальное образование город Новосибирск. Все магистральные сети, перекачивающие насосные станции и внутриквартальные сети переданы в аренду открытому акционерному обществу "Новосибирскгортеплоэнерго" (далее по тексту - ОАО "НГТЭ").

Протяженность магистральных сетей ОАО "Новосибирскэнерго" - 350,6 км, степень их износа - 47,3%.

Протяженность муниципальных внутриквартальных сетей и сетей от локальных источников - 843,2 км, степень их износа - 62,1%.

Основными проблемами теплоснабжения города Новосибирска являются:

значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

отсутствие современной диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения;

отсутствие попутных сетей дренажной канализации;

отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

## 2. Цели и задачи Программы

Целями инвестиционной программы открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы (далее по тексту - Программа) являются:

развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства новых тепловых сетей, понизительных насосных станций и центральных тепловых пунктов;

обеспечение стабильного и качественного теплоснабжения потребителей;

обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличение срока службы ее элементов;

создание резервной пропускной способности системы теплоснабжения;

создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства;

организация диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения;

строительство попутных сетей дренажной канализации.

## 3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 7536346,0 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет платы за подключение к системам теплоснабжения, в том числе:

2008 год - 1436188,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 1109501,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 326687,0 тыс. рублей.

2009 год - 1996481,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 1804417,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 192064,0 тыс. рублей.

2010 год - 2312524,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 2131105,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 181419,0 тыс. рублей.

2011 год - 1791153,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 1637416,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 153737,0 тыс. рублей.

## 4. Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство новых тепловых сетей, понизительных насосных станций и центральных тепловых пунктов, в том числе:

строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей и насосных станций для обеспечения тепловой энергией новых объектов массовой застройки города Новосибирска, таких как Октябрьский район, микрорайон Родники, жилые массивы Ключ-Камышенское Плато, Береговой, Прибрежный, Плющихинский, Южно-Чемской, Акатуйский, 2-я очередь строительства Троллейного жилого массива. Перспективная нагрузка составляет более 1100 Гкал/ч;

строительство магистральных тепловых сетей и повысительных (понизительных) насосных станций для перераспределения нагрузок между источниками для более экономичного использования располагаемых мощностей и закрытия неэффективных источников. Предусматривается переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 в размере 294 Гкал и с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 в размере 150 Гкал;

мероприятия по реконструкции 132 центральных тепловых пунктов, которые наряду с развитием магистральных тепловых сетей являются основой для развития системы теплоснабжения.

Вновь создаваемые в процессе реализации Программы объекты поступят в муниципальную собственность города Новосибирска.

## 5. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты

реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

обеспечить качественное теплоснабжение и бесперебойную транспортировку теплоносителя в необходимых объемах для нужд города Новосибирска;

увеличить пропускную способность магистральных трубопроводов и построить новые перекачивающие насосные станции взамен существующих морально устаревших и физически изношенных;

снизить удельный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя на 8%;

снизить нерациональные расходы, утечки и тепловые потери на 5%;

повысить энергетическую безопасность города Новосибирска.

В рамках реализации Программы с 2008 по 2011 год ожидается выполнение работ по строительству и реконструкции более 60 км магистральных тепловых сетей, 6 перекачивающих насосных станций, реконструкции 2 насосных станций, реконструкции 132 центральных тепловых пунктов.

## 6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Мониторинг выполнения Программы осуществляет мэрия Новосибирска.

## 7. Перечень мероприятий по реализации Программы

| N п. | Мероприятие | Объем финанси- рования, тыс. рублей | Освоение финансовых средств, тыс. рублей | Срок реализации, год | Источник финансирования (плата за подключение), тыс. рублей | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия по развитию тепловых сетей |
| 1.1 | Строительство ПНС-12, расход (G) 10000 куб. м/час, напор (Н) 100 м. в. ст. (подающий), Н 70 м. в. ст. (обратный) в пойме реки Каменки взамен устаревшей ПНС-1 | 625380,0 |  | 47880,0 (проект) | 288750,0 | 288750,0 | 2009 - 2011 | 625380,0 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 Правый берег; уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в. ст. |
| 1.2 | Строительство теплотрассы Ду 1200 мм, протяженностью 1550 м от ТК-801 до ПНС-12 по ул. Инской | 143023,0 |  | 11442,0 (проект) | 65790,0 | 65791,0 | 2009 - 2011 | 143023,0 |  |
| 1.3 | Строительство теплотрассы 2Ду 300 мм, протяженностью 390 м между ул. Инской и железной дорогой от ТК-805-2 до ТК-808 | 9937,0 |  | 9937,0 |  |  | 2009 | 9937,0 |  |
| 1.4 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 800 мм на Ду 1000 мм, протяженностью 150 м от ПНС-12 до павильона N 2 | 10512,0 |  | 10512,0 |  |  | 2009 | 10512,0 |  |
| 1.5 | Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 500 мм между ТК 132 и ТК 134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 9529,0 | 9529,0 |  |  |  | 2008 | 9529,0 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 1.6 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 7936,0 | 7936,0 |  |  |  | 2008 | 7936,0 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 1.7 | Реконструкция ПНС-2 G 8000 куб. м/час, Н 75 м. в. ст. (ул. Ударная, 270/2) | 369810,0 |  | 39060,0 (проект) | 165375,0 | 165375,0 | 2009 - 2011 | 369810,0 | Улучшение гидравлических режимов концевых потребителей зоны теплоснабжения ТЭЦ-3. Создание возможности подключения новых потребителей на микрорайоне "Северо-Чемской", по ул. Ватутина, по ул. Бурденко |
| 1.8 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона N 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626 | 132067,0 |  | 40941,0 | 91126,0 |  | 2009 - 2010 | 132067,0 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района "Башня" и микрорайона "Горский" от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро "Студенческая", остановка "Башня", ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон "Горский") с нагрузкой 80 Гкал/час |
| 1.9 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 400 мм, протяженностью 610 м от ТК-5А-29 до ТК-5А-41 | 16692,0 |  |  | 1336,0 (проект) | 15356,0 | 2010 - 2011 | 16692,0 |  |
| 1.10 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича - Вертковской | 44758,0 | 44758,0 |  |  |  | 2008 | 44758,0 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра - ул. Серафимовича - Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 1.11 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм, протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 8701,0 | 696,0 (проект) | 8005,0 |  |  | 2008 - 2009 | 8701,0 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 1.12 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 60900,0 | 30450,0 | 30450,0 |  |  | 2008 - 2009 | 60900,0 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей, обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова и микрорайоне "Акатуйский" с нагрузкой 38,14 Гкал/ч |
| 1.13 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 600 мм, протяженностью 750 м по ул. Зорге от ТК-758А-7Б до ТК-758А-10Б | 34346,0 | 2751,0 (проект) | 31595,0 |  |  | 2008 - 2009 | 34346,0 | Повышение надежности теплоснабжения и возможности обеспечения резервирования внутри Затулинского жилмассива |
| 1.14 | Строительство теплотрассы 2Ду 400 мм, протяженностью 710 м по ул. Пархоменко от ТК-307-1 до ТК-400 и ул. Плахотного от ТК-403 до ТК-207 | 19429,0 |  |  |  | 19429,0 | 2011 | 19429,0 | Завершение строительства позволит отказаться от эксплуатации теплотрассы, проходящей по территории Мемориального ансамбля "Монумент славы" и не подлежащей ремонту; увеличение располагаемых перепадов у потребителей в районе больницы N 34, обеспечение надежного теплоснабжения больницы по основному вводу, подключение новых потребителей с нагрузкой до 5 Гкал по ул. Римского-Корсакова |
| 1.15 | Реконструкция ТК-710А (пересечение ул. Петропавловской, Котовского, Пархоменко) с установкой регулятора давления "после себя" | 4200,0 | 4200,0 |  |  |  | 2008 | 4200,0 | Обеспечение "залива" систем отопления потребителей района ул. Костычева, Вертковской, Серафимовича, уменьшение недоотпуска тепла при понижении давления во время аварий в зоне ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 на 750 Гкал |
| 1.16 | Проектирование и перекладка участка магистральной теплотрассы 2Ду 300 мм между ТК 1907-7 и ТК 1907-8 по Красному проспекту, предусматривающие строительство дренажной канализации из тепловых камер | 1733,0 | 1733,0 |  |  |  | 2008 | 1733,0 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 1.17 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона N 2 до ТК 1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК 1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 8137,0 | 8137,0 |  |  |  | 2008 | 8137,0 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива "Красная Горка" тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 1.18 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 795 м от ТК-2207 до ТК-1210, от ул. Залесского до ПНС-3 вдоль поймы реки Ельцовки | 40434,0 |  | 3234,0 (проект) | 37200,0 |  | 2009 - 2010 | 40434,0 | Обеспечение возможности подключения новых потребителей до 60 Гкал/час |
| 1.19 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм, протяженностью 459 м от ТК-1207 до ТК-1303А 2Ду 600 мм вдоль поймы реки Ельцовки в районе площади им. Калинина | 23346,0 |  | 11673,0 | 11673,0 |  | 2009 - 2010 | 23346,0 | Переключение жилого массива по ул. Плановой с ТЭЦ-5 на ТЭЦ-4 (61 Гкал/час), возможность подключения в центральной части города нагрузки 60 Гкал/час от ТЭЦ-5. Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 1.20 | Реконструкция ПНС-3 G 2500 куб. м/час, Н 45 м. в. ст. (ул. Дуси Ковальчук, 276/5) | 203968,0 | 103430,0 | 100538,0 |  |  | 2008 - 2009 | 203968,0 |  |
| 1.21 | Строительство ПНС-9, G 6000 куб. м/час, Н 95 м. в. ст. (в Сосновом бору в районе медсанчасти N 25), закрытие ветхой и не соответствующей нормам ПНС-5, переключение теплотрассы Ду 800, 900 мм от павильона N 3 до ТК-1123 для работы как два подающих трубопровода | 399400,0 |  | 31952,0 (проект) | 183724,0 | 183724,0 | 2009 - 2011 | 399400,0 | Уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-5; повышение надежности теплоснабжения |
| 1.22 | Строительство ПНС-10 G 12500 куб. м/час на пересечении ул. Фрунзе - Ипподромской | 330884,0 | 330884,0 |  |  |  | 2008 | 330884,0 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 не менее 20 м. в. ст. Возможность дополнительного подключения новых тепловых нагрузок в центральной части города до 100 Гкал/час. Снижение давления в обратном трубопроводе в Железнодорожном районе с 8,0 - 9,0 кгс/кв. см до 6,0 кгс/кв. см |
| 1.23 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 3500 м от ул. Бориса Богаткова до ПНС-10 через ул. Военная Горка | 245257,0 | 100000,0 | 145257,0 |  |  | 2008 - 2009 | 245257,0 |  |
| 1.24 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до ул. Бориса Богаткова | 14014,0 | 7007,0 | 7007,0 |  |  | 2008 - 2009 | 14014,0 | Возможность дополнительного подключения новых тепловых нагрузок |
| 1.25 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 341 м по ул. Бориса Богаткова от ул. Национальной в сторону ул. Адриена Лежена | 23894,0 | 11947,0 | 11947,0 |  |  | 2008 - 2009 | 23894,0 |  |
| 1.26 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной | 78956,0 |  | 6317,0 (проект) | 72639,0 |  | 2009 - 2010 | 78956,0 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилом массиве до 100 Гкал/час. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/час) |
| 1.27 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 125 м по Гусинобродскому шоссе от ул. Национальной в сторону ул. Есенина | 8759,0 | 8759,0 |  |  |  | 2008 | 8759,0 | Ликвидация неоправданно завышенных гидравлических потерь. Увеличение перепадов по нижней зоне Октябрьского района от ТЭЦ-5 до 18 - 20 м. в. ст. |
| 1.28 | Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м, по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до Никитинского жилого массива | 14726,0 |  |  | 14726,0 |  | 2010 | 14726,0 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 1.29 | Завершение строительства второй очереди ПНС-11 | 63525,0 |  |  | 63525,0 |  | 2010 | 63525,0 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ - жилой массив Шевченковский - ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 1.30 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 0,9 км по ул. Национальной, связывающей ПНС-11 и ПНС-6 | 75446,0 | 15446,0 | 60000,0 |  |  | 2008 - 2009 | 75446,0 |  |
| 1.31 | Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП-134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005) | 635040,0 | 317520,0 | 317520,0 |  |  | 2008 - 2009 | 635040,0 |  |
| 1.32 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 2000 м от ПНС-11 по Гусинобродскому шоссе - ул. Кошурникова - Бориса Богаткова (до ул. Федосеева) | 210000,0 |  | 105000,0 | 105000,0 |  | 2009 - 2010 | 210000,0 |  |
| 1.33 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 2800 м по ул. Федосеева - Фрунзе до ул. Лескова | 291218,0 | 28718,0 (проект) | 131250,0 | 131250,0 |  | 2008 - 2010 | 291218,0 |  |
| 1.34 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 1200 м в пойме реки Каменки от ул. Лескова до ПНС-12 | 368182,0 |  |  | 184091,0 | 184091,0 | 2010 - 2011 | 368182,0 |  |
| 1.35 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1200 мм, протяженностью 2200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до пр. Дзержинского | 277200,0 |  | 92400,0 | 92400,0 | 92400,0 | 2009 - 2011 | 277200,0 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 |
| 1.36 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 1200 м от пр. Дзержинского до опоры 01405 параллельно с существующей теплотрассой | 126000,0 |  | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 2009 - 2011 | 126000,0 |  |
| 1.37 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 3000 м от новой ПНС по ул. Выборной до района застройки | 236250,0 |  | 78750,0 | 78750,0 | 78750,0 | 2009 - 2011 | 236250,0 | Подключение жилого массива "Береговой" |
| 1.38 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 800 мм, протяженностью 3300 м по ул. Выборной | 420000,0 |  | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 2009 - 2011 | 420000,0 |  |
| 1.39 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 1500 т/час по ул. Выборной | 105000,0 |  | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 2009 - 2011 | 105000,0 |  |
| 1.40 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 5000 т/час на жилом массиве "Ключ-Камышенское Плато" | 420000,0 |  | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 2009 - 2011 | 420000,0 | Подключение нового микрорайона на Ключ-Камышенском Плато |
| 1.41 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 3000 м от теплотрассы к агрофирме "Иня" до района застройки | 105000,0 |  | 8000,0 | 48500,0 | 48500,0 | 2009 - 2011 | 105000,0 |  |
| 1.42 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм, протяженностью 2800 м от Калининской котельной до павильона N 39 | 294000,0 |  | 98000,0 | 98000,0 | 98000,0 | 2009 - 2011 | 294000,0 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне "Родники" |
| 1.43 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 500 м от микрорайона "Снегири" до района застройки | 26250,0 |  | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 2009 - 2011 | 26250,0 |  |
| 1.44 | Строительство теплотрассы Ду 600 мм, протяженностью 1000 м от котельной КРК до жилого массива "Акатуйский" | 63000,0 |  |  | 31500,0 | 31500,0 | 2010 - 2011 | 63000,0 | Подключение жилого массива "Акатуйский" |
| 1.45 | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных по ул. Технической, 19, 3-му Почтовому переулку, 21 и ул. Волочаевской, 14 на централизованное теплоснабжение | 75600,0 | 75600,0 |  |  |  | 2008 | 75600,0 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
|  | Итого по разделу: | 6682439,0 | 1109501,0 | 1804417,0 | 2131105,0 | 1637416,0 |  | 6682439,0 |  |
| 2. Мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов |
| 2.1 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Бориса Богаткова, 203 | 12054,0 |  | 12054,0 |  |  | 2009 | 12054,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.2 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Никитина, 70 | 6752,0 | 6752,0 |  |  |  | 2008 | 6752,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.3 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 5680,0 | 5680,0 |  |  |  | 2008 | 5680,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.4 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 6951,0 | 6951,0 |  |  |  | 2008 | 6951,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.5 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 20748,0 | 20748,0 |  |  |  | 2008 | 20748,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.6 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 4494,0 | 4494,0 |  |  |  | 2008 | 4494,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.7 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Лазурной, 4 | 15236,0 |  | 15236,0 |  |  | 2009 | 15236,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.8 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Лазурной, 14 | 10206,0 |  | 10206,0 |  |  | 2009 | 10206,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.9 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. В. Высоцкого, 11 | 15781,0 | 15781,0 |  |  |  | 2008 | 15781,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.10 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Добролюбова, 113 | 2867,0 |  | 2867,0 |  |  | 2009 | 2867,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.11 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. В. Высоцкого, 39/3 | 1501,0 |  | 1501,0 |  |  | 2009 | 1501,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.12 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Воинской, 110 | 2541,0 |  | 2541,0 |  |  | 2009 | 2541,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.13 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Грибоедова, 115 | 179,0 | 179,0 |  |  |  | 2008 | 179,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.14 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Гоголя, 19а | 7455,0 | 7455,0 |  |  |  | 2008 | 7455,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.15 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 4410,0 | 4410,0 |  |  |  | 2008 | 4410,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.16 | Реконструкция ЦТП-6 по пр. Дзержинского, 51/1 | 5691,0 |  |  | 5691,0 |  | 2010 | 5691,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.17 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Бориса Богаткова, 254 | 3150,0 |  |  | 3150,0 |  | 2010 | 3150,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.18 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Фрунзе, 53 | 4200,0 |  |  |  | 4200,0 | 2011 | 4200,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.19 | Реконструкция ЦТП-50 по ул. Трикотажной, 52/2 | 2373,0 |  |  |  | 2373,0 | 2011 | 2373,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.20 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Доватора, 27 | 12915,0 |  |  |  | 12915,0 | 2011 | 12915,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.21 | Реконструкция ЦТП-48 по пр. Дзержинского, 75 | 1785,0 |  |  | 1785,0 |  | 2010 | 1785,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.22 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 5250,0 | 5250,0 |  |  |  | 2008 | 5250,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.23 | Реконструкция ЦТП-49 по пр. Дзержинского, 81 | 3570,0 |  |  | 3570,0 |  | 2010 | 3570,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.24 | Реконструкция ЦТП-21/88 по ул. Толбухина, 25 | 6405,0 |  |  | 6405,0 |  | 2010 | 6405,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.25 | Реконструкция ЦТП-24/24 по ул. Бориса Богаткова, 243 | 5250,0 |  |  |  | 5250,0 | 2011 | 5250,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.26 | Реконструкция ЦТП-27/36 по пр. Дзержинского, 36 | 420,0 |  |  |  | 420,0 | 2011 | 420,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.27 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Есенина, 8/1 | 8400,0 |  |  | 8400,0 |  | 2010 | 8400,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.28 | Реконструкция ЦТП-17 по ул. Некрасова, 54 | 3150,0 | 3150,0 |  |  |  | 2008 | 3150,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.29 | Реконструкция ЦТП-6/109 по ул. Державина, 44 | 2352,0 |  |  | 2352,0 |  | 2010 | 2352,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.30 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Промышленной, 8 | 9870,0 | 9870,0 |  |  |  | 2008 | 9870,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.31 | Реконструкция ЦТП-34 по пр. Дзержинского, 2а | 3360,0 |  |  |  | 3360,0 | 2011 | 3360,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.32 | Реконструкция ЦТП-7 по пр. Дзержинского, 26а | 7875,0 |  |  | 7875,0 |  | 2010 | 7875,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.33 | Реконструкция ЦТП-31/31 по ул. Красина, 58 | 4935,0 |  | 4935,0 |  |  | 2009 | 4935,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.34 | Реконструкция ЦТП-28/7 по пр. Дзержинского, 12 | 14805,0 |  |  | 14805,0 |  | 2010 | 14805,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.35 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Ипподромской, 45 | 2205,0 |  |  |  | 2205,0 | 2011 | 2205,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.36 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Романова, 23 | 3570,0 | 3570,0 |  |  |  | 2008 | 3570,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.37 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4 | 10815,0 | 10815,0 |  |  |  | 2008 | 10815,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.38 | Реконструкция ЦТП-2 по ул. Обской, 139 | 4200,0 |  | 4200,0 |  |  | 2009 | 4200,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.39 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Обской, 100 | 1733,0 |  | 1733,0 |  |  | 2009 | 1733,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.40 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Белинского, 3 | 20055,0 | 20055,0 |  |  |  | 2008 | 20055,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.41 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Сакко и Ванцетти, 44 | 5670,0 |  |  | 5670,0 |  | 2010 | 5670,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.42 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 7245,0 | 7245,0 |  |  |  | 2008 | 7245,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.43 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 945,0 | 945,0 |  |  |  | 2008 | 945,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.44 | Реконструкция ЦТП-7/7 по ул. Революции, 7 | 1869,0 |  |  | 1869,0 |  | 2010 | 1869,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.45 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Бурлинской, 2 | 8085,0 |  |  |  | 8085,0 | 2011 | 8085,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.46 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Челюскинцев, 3 | 2730,0 |  |  | 2730,0 |  | 2010 | 2730,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.47 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Владимировской, 3 | 4830,0 |  |  |  | 4830,0 | 2011 | 4830,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.48 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Чкалова, 72 | 7455,0 | 7455,0 |  |  |  | 2008 | 7455,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.49 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Авиастроителей, 6а | 934,0 |  | 934,0 |  |  | 2009 | 934,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.50 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Авиастроителей, 6а | 630,0 |  |  |  | 630,0 | 2011 | 630,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.51 | Реконструкция ЦТП-56 по ул. Театральной, 2 | 809,0 |  |  |  | 809,0 | 2011 | 809,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.52 | Реконструкция ЦТП-61 по ул. Театральной, 9а | 1155,0 |  |  |  | 1155,0 | 2011 | 1155,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.53 | Реконструкция ЦТП-58 по ул. Республиканской, 23 | 1155,0 |  |  |  | 1155,0 | 2011 | 1155,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.54 | Реконструкция ЦТП-60 по ул. Учительской, 5а | 1785,0 |  | 1785,0 |  |  | 2009 | 1785,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.55 | Реконструкция ЦТП-7/22 по ул. Кропоткина, 134 | 9870,0 | 9870,0 |  |  |  | 2008 | 9870,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.56 | Реконструкция ЦТП-23/25 по ул. Новая Заря, 40 | 2835,0 | 2835,0 |  |  |  | 2008 | 2835,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.57 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 5460,0 |  | 5460,0 |  |  | 2009 | 5460,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.58 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 7770,0 |  | 7770,0 |  |  | 2009 | 7770,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.59 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Объединения, 96/1 | 2520,0 |  |  |  | 2520,0 | 2011 | 2520,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.60 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Столетова, 20 | 6720,0 |  |  | 6720,0 |  | 2010 | 6720,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.61 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Объединения, 86/1 | 7959,0 |  | 7959,0 |  |  | 2009 | 7959,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.62 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 3150,0 |  |  | 3150,0 |  | 2010 | 3150,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.63 | Реконструкция ЦТП-19 по Красному проспекту, 88/1 | 9555,0 | 9555,0 |  |  |  | 2008 | 9555,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.64 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 5985,0 | 5985,0 |  |  |  | 2008 | 5985,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.65 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Холодильной, 18 | 7245,0 |  |  | 7245,0 |  | 2010 | 7245,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.66 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 11340,0 | 11340,0 |  |  |  | 2008 | 11340,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.67 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Дуси Ковальчук, 408 | 4095,0 |  |  | 4095,0 |  | 2010 | 4095,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.68 | Реконструкция ЦТП-5 по ул. Жуковского, 105/2 | 3045,0 |  |  |  | 3045,0 | 2011 | 3045,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.69 | Реконструкция ЦТП-17 по Красному проспекту, 71/4 | 1995,0 |  |  |  | 1995,0 | 2011 | 1995,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.70 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Переездной, 64/1 | 18900,0 | 18900,0 |  |  |  | 2008 | 18900,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.71 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Каунасской, 5/3 | 10500,0 |  |  | 10500,0 |  | 2010 | 10500,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.72 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Дачной, 21/5 | 3045,0 |  | 3045,0 |  |  | 2009 | 3045,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.73 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Кропоткина, 269 | 10605,0 |  |  | 10605,0 |  | 2010 | 10605,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.74 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Кузьмы Минина, 21 | 8610,0 | 8610,0 |  |  |  | 2008 | 8610,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.75 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Линейной, 31/5 | 14385,0 |  | 14385,0 |  |  | 2009 | 14385,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.76 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Дуси Ковальчук, 270 | 1554,0 |  | 1554,0 |  |  | 2009 | 1554,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.77 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Дуси Ковальчук, 272 | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  | 2009 | 2100,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.78 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Весенней, 18/1 | 9870,0 |  |  | 9870,0 |  | 2010 | 9870,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.79 | Реконструкция ЦТП-30 по ул. Жуковского, 20/1 | 4515,0 |  |  |  | 4515,0 | 2011 | 4515,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.80 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Залесского, 9 | 1376,0 |  |  |  | 1376,0 | 2011 | 1376,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.81 | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Чапаева, 3/1 | 5985,0 |  |  | 5985,0 |  | 2010 | 5985,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.82 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Героев Революции, 3 | 9135,0 |  | 9135,0 |  |  | 2009 | 9135,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.83 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. Первомайской, 112 | 8820,0 |  | 8820,0 |  |  | 2009 | 8820,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.84 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Выборной, 103 | 9555,0 |  | 9555,0 |  |  | 2009 | 9555,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.85 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Выборной, 146 | 1895,0 |  |  |  | 1895,0 | 2011 | 1895,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.86 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское Плато, 144 | 4935,0 | 4935,0 |  |  |  | 2008 | 4935,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.87 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247 | 6300,0 | 6300,0 |  |  |  | 2008 | 6300,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.88 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 8295,0 | 8295,0 |  |  |  | 2008 | 8295,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.89 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Петухова, 74 | 3255,0 | 3255,0 |  |  |  | 2008 | 3255,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.90 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Тульской, 90 | 5300,0 |  | 5300,0 |  |  | 2009 | 5300,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.91 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Зорге, 32 | 5565,0 |  |  |  | 5565,0 | 2011 | 5565,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.92 | Реконструкция ЦТП-44 по ул. Комсомольской, 4 | 11340,0 |  |  |  | 11340,0 | 2011 | 11340,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.93 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Бурденко, 14а | 6825,0 | 6825,0 |  |  |  | 2008 | 6825,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.94 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Вертковской, 35 | 1586,0 |  |  | 1586,0 |  | 2010 | 1586,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.95 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Петухова, 84 | 8400,0 |  | 8400,0 |  |  | 2009 | 8400,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.96 | Реконструкция ЦТП-49 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | 7455,0 |  |  | 7455,0 |  | 2010 | 7455,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.97 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Зорге, 80 | 5460,0 |  | 5460,0 |  |  | 2009 | 5460,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.98 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 6930,0 | 6930,0 |  |  |  | 2008 | 6930,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.99 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Вертковской, 10/2 | 3958,0 |  |  | 3958,0 |  | 2010 | 3958,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.100 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Петухова, 44 | 13944,0 |  | 13944,0 |  |  | 2009 | 13944,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.101 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Станиславского, 29 | 4095,0 | 4095,0 |  |  |  | 2008 | 4095,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.102 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Немировича-Данченко, 91/1 | 7980,0 |  |  | 7980,0 |  | 2010 | 7980,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.103 | Реконструкция ЦТП-1 по ул. Петропавловской, 17/а | 9030,0 |  | 9030,0 |  |  | 2009 | 9030,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.104 | Реконструкция ЦТП-40 по ул. Пархоменко, 80 | 9240,0 |  |  | 9240,0 |  | 2010 | 9240,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.105 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Горской, 40/3 | 4830,0 |  | 4830,0 |  |  | 2009 | 4830,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.106 | Реконструкция ЦТП-9 по ул. Связистов, 141 | 10311,0 |  |  |  | 10311,0 | 2011 | 10311,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.107 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Пархоменко, 124 | 9345,0 |  | 9345,0 |  |  | 2009 | 9345,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.108 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Тульской, 270/1 | 6300,0 |  |  | 6300,0 |  | 2010 | 6300,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.109 | Реконструкция ЦТП-38 по ул. Полтавской, 35 | 9450,0 |  |  | 9450,0 |  | 2010 | 9450,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.110 | Реконструкция ЦТП-45 по ул. Невельского, 75 | 5985,0 |  |  |  | 5985,0 | 2011 | 5985,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.111 | Реконструкция ЦТП-72 по ул. Забалуева, 21 | 3434,0 |  |  |  | 3434,0 | 2011 | 3434,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.112 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 15 | 7980,0 |  | 7980,0 |  |  | 2009 | 7980,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.113 | Реконструкция ЦТП-16 по ул. Ударной, 27/2 | 4305,0 |  |  |  | 4305,0 | 2011 | 4305,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.114 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Котовского, 22 | 6930,0 |  |  | 6930,0 |  | 2010 | 6930,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.115 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Широкой, 115 | 12075,0 |  |  |  | 12075,0 | 2011 | 12075,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.116 | Реконструкция ЦТП-48 по ул. Геодезической, 5 | 4305,0 | 4305,0 |  |  |  | 2008 | 4305,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.117 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Ватутина, 26 | 7697,0 | 7697,0 |  |  |  | 2008 | 7697,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.118 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Широкой, 135/1 | 5019,0 |  |  |  | 5019,0 | 2011 | 5019,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.119 | Реконструкция ЦТП-51 по ул. Троллейной, 134 | 1155,0 |  |  |  | 1155,0 | 2011 | 1155,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.120 | Реконструкция ЦТП-70 по ул. Колхидской, 5 | 1974,0 |  |  |  | 1974,0 | 2011 | 1974,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.121 | Реконструкция ЦТП-78 по ул. Путевой, 8/1 | 3465,0 |  |  |  | 3465,0 | 2011 | 3465,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.122 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Троллейной, 15 | 1754,0 |  |  |  | 1754,0 | 2011 | 1754,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.123 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 8190,0 | 8190,0 |  |  |  | 2008 | 8190,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.124 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Пархоменко, 98 | 12915,0 |  |  |  | 12915,0 | 2011 | 12915,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.125 | Реконструкция ЦТП-77 по ул. Путевой, 2/3 | 5617,0 |  |  |  | 5617,0 | 2011 | 5617,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.126 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 13125,0 | 13125,0 |  |  |  | 2008 | 13125,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.127 | Реконструкция ЦТП-1 по пр. Карла Маркса, 10 | 7455,0 | 7455,0 |  |  |  | 2008 | 7455,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.128 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Троллейной, 13б | 6048,0 |  |  | 6048,0 |  | 2010 | 6048,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.129 | Реконструкция ЦТП-91 по ул. Фасадной, 17 | 6090,0 |  |  |  | 6090,0 | 2011 | 6090,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.130 | Реконструкция ЦТП-41 по ул. Танкистов, 11 | 4095,0 | 4095,0 |  |  |  | 2008 | 4095,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.131 | Реконструкция ЦТП-8/35 по ул. Крылова | 20790,0 | 20790,0 |  |  |  | 2008 | 20790,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2.132 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 12495,0 | 12495,0 |  |  |  | 2008 | 12495,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
|  | Итого по разделу: | 853907,0 | 326687,0 | 192064,0 | 181419,0 | 153737,0 |  | 853907,0 |  |
|  | Всего по Программе: | 7536346,0 | 1436188,0 | 1996481,0 | 2312524,0 | 1791153,0 |  | 7536346,0 |  |

Используемые сокращения:

ПНС - понизительная насосная станция;

КРК - Кировская районная котельная;

ЦТП - центральный тепловой пункт.