Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 21 мая 2008 г. N 977

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2007 ГОДУ

В соответствии с Положением об организации работы с наказами избирателей и обращениями граждан, принятым решением городского Совета от 17.02.2005 N 544, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2007 году (приложение).

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска до 15.08.2008:

2.1. В соответствии с решением постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей от 19.05.2008 подготовить и внести в установленном порядке в Совет депутатов города Новосибирска проекты решений Совета депутатов города Новосибирска "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.10.2006 N 381 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы" и "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 822 "О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2008 год и плановый период 2009 - 2010 годов" в части продления сроков выполнения не выполненных в 2007 году наказов избирателей, увеличения финансирования мероприятий по реализации отдельных наказов избирателей, а также исключения наказов избирателей, выполнение которых невозможно по объективным причинам (при наличии мотивированного предложения депутата).

2.2. Подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 823 "О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 - 2010 годов", где предусмотреть финансирование выполнения наказов избирателей, по которым постоянно действующей специальной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей 19.05.2008 принято решение о продлении сроков выполнения и (или) увеличении финансирования.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей (Асанцев Д.В.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 21.05.2008 N 977

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2007 ГОДУ

┌───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ N │  N   │      Содержание наказа       │Меры по выполнению наказов │    Затраты на    │   Источник   │    Срок     │      Ответственный за      │              Отметка               │

│ п.│наказа│                              │                           │    реализацию    │финансирования│ выполнения  │         выполнение         │        о выполнении наказа         │

│   │      │                              │                           │     наказов,     │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │                           │   тыс. рублей    │              │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 1 │  2   │              3               │             4             │        5         │      6       │      7      │             8              │                 9                  │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│ 1 │  6   │Осуществить ремонт            │Включить ремонт            │             162,5│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартального проезда    │внутриквартальных проездов │                  │              │             │благоустройства и озеленения│Ремонт выполнен на сумму            │

│   │      │до детского сада N 493 и школы│в дополнительный список к  │                  │              │             │мэрии города Новосибирска,  │1655,8 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │N 205 (ул. Ползунова)         │плану на 2005 - 2008 гг. по│                  │              │             │администрация Дзержинского  │                                    │

│   │      │                              │Программе благоустройства  │                  │              │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │                              │внутриквартальных          │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │территорий                 │                  │              │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 2 │  9   │Осуществить переключение      │1. Разработать проект      │            6900,0│Привлеченные  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │на централизованное           │на строительство           │                  │средства      │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │Проработан вопрос переключения      │

│   │      │теплоснабжение потребителей   │теплотрассы от ул. Есенина │                  │              │             │хозяйства города            │квартир на централизованное         │

│   │      │от котельных                  │до котельных.              │                  │              │             │                            │теплоснабжение.                     │

│   │      │по ул. Технической, 19,       │2. Включить в План         │            6900,0│Привлеченные  │2007 -       │                            │В 2008 г. планируется силами        │

│   │      │ул. Волочаевской, 51,         │социально-экономического   │                  │средства      │2010 гг.     │                            │ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"     │

│   │      │и 3-му Почтовому переулку, 21 │развития города на 2006 год│                  │              │             │                            │строительство современной газовой   │

│   │      │                              │строительство тепловых     │                  │              │             │                            │котельной с переключением на нее    │

│   │      │                              │сетей и сетей горячего     │                  │              │             │                            │потребителей от котельных           │

│   │      │                              │водоснабжения.             │                  │              │             │                            │по ул. Технической, 19,             │

│   │      │                              │3. Включить в План         │            6900,0│Привлеченные  │2007 -       │                            │ул. Волочаевской, 51, и 3-му        │

│   │      │                              │подготовки к зимнему       │                  │средства      │2010 гг.     │                            │Почтовому переулку, 21              │

│   │      │                              │отопительному сезону       │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2006 - 2007 гг. проведение │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │реконструкции внутридомовых│                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │сетей теплоснабжения и     │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │горячего водоснабжения     │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в жилых домах по указанным │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │адресам и дополнительно    │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по ул. Волочаевской, 111.  │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │4. Разработать проект      │Согласно          │Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │                                    │

│   │      │                              │переключения на            │проектно-сметной  │средства      │             │жилищного и коммунального   │                                    │

│   │      │                              │централизованное           │документации      │              │             │хозяйства города,           │                                    │

│   │      │                              │теплоснабжение школы N 71 и│                  │              │             │Главное управление          │                                    │

│   │      │                              │вечерне-сменной школы N 26 │                  │              │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 3 │  10  │Выполнить ремонт инженерных   │Подготовить                │              87,3│Бюджет города │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │коммуникаций в подвалах       │проектно-сметную           │                  │              │             │по жилищно-коммунальному    │При подготовке коммуникаций         │

│   │      │и на чердаках жилых домов по: │документацию и произвести  │                  │              │             │хозяйству Дзержинского      │к сезонной эксплуатации выполнены   │

│   │      │ул. Гоголя, 189, 225/2,       │ремонт                     │                  │              │             │района". Департамент        │ремонтные работы.                   │

│   │      │Гусинобродскому шоссе, 19/1,  │                           │                  │              │             │энергетики, жилищного и     │Затраты составили 87,3 тыс. рублей  │

│   │      │21, 23/1                      │                           │                  │              │             │коммунального хозяйства     │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │города, администрация       │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │Дзержинского района города  │                                    │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 4 │  11  │Ремонт кровель домов          │Произвести выборочный      │             145,0│Бюджет города │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Гоголя, 225/2, 229/1      │ремонт кровли              │                  │              │             │по жилищно-коммунальному    │Затраты по ремонту кровель составили│

│   │      │                              │по результатам обследования│                  │              │             │хозяйству Дзержинского      │140,0 тыс. рублей (средства на      │

│   │      │                              │и с учетом заявлений       │                  │              │             │района". Департамент        │текущее содержание жилого фонда)    │

│   │      │                              │жителей                    │                  │              │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │Дзержинского района города  │                                    │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 5 │  13  │Благоустройство дворов        │1. Установить детские      │                  │              │             │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │и установка детских игровых   │игровые площадки           │                  │              │             │по жилищно-коммунальному    │Установка детской площадки          │

│   │      │и спортивных площадок         │по ул. Коминтерна, 128/1,  │                  │              │             │хозяйству Дзержинского      │по ул. Гоголя, 237, невозможна      │

│   │      │по адресам:                   │шоссе Гусинобродскому,     │                  │              │             │района". Департамент        │по техническим причинам,            │

│   │      │ул. Коминтерна, 128/1;        │17/1.                      │            1500,0│Бюджет города │2006 -       │энергетики, жилищного и     │по согласованию с депутатом взамен  │

│   │      │Гусинобродское шоссе, 15/2,   │2. Установить детские      │                  │              │2009 гг.     │коммунального хозяйства     │этого установлены малые формы       │

│   │      │17/2, 23, 23/1;               │игровые и спортивные       │                  │              │             │города, администрация       │по пр. Дзержинского, 30а. Вместо    │

│   │      │ул. Гоголя, 237;              │площадки по ул. Шоссе      │                  │              │             │Дзержинского района города  │детской площадки по ул. Доватора,   │

│   │      │ул. Доватора, 37, 37/1        │Гусинобродское, 15/2, 17/2,│                  │              │             │Новосибирска                │37, 37/1, установлены малые формы   │

│   │      │                              │23, 23/1, ул. Гоголя, 237, │                  │              │             │                            │по Гусинобродскому шоссе, 11.       │

│   │      │                              │ул. Доватора, 37, 37/1     │                  │              │             │                            │Затраты составили 150,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 6 │  14  │Ремонт внутриквартальных      │1. Выполнить ремонт        │                  │              │             │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │дорог: по Гусинобродскому     │внутриквартальных дорог    │                  │              │             │по жилищно-коммунальному    │Выполнен ремонт внутриквартальных   │

│   │      │шоссе, 19, 19/1, 21, 29       │по адресам: Гусинобродское │                  │              │             │хозяйству Дзержинского      │дорог на сумму 2410,2 тыс. рублей   │

│   │      │                              │шоссе, 19/1, 29, согласно  │                  │              │             │района". Департамент        │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │Плану работ                │                  │              │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │по асфальтированию         │                  │              │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │внутриквартальных          │                  │              │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │территорий в 2005 г.       │                  │              │             │Дзержинского района города  │                                    │

│   │      │                              │2. Выполнить ремонт        │            1689,4│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска                │                                    │

│   │      │                              │внутриквартальных дорог    │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по адресам: Гусинобродское │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │шоссе, 19, 21, 23/1,       │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │согласно Плану работ в 2007│                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │г.                         │                  │              │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 7 │  17  │Провести уличное освещение    │1. Подготовить             │                  │              │             │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Поселковой, Шишкина,   │проектно-сметную           │                  │              │             │благоустройства и озеленения│Работы выполнены на сумму           │

│   │      │Поселковому переулку,         │документацию.              │                  │              │             │мэрии города Новосибирска,  │400,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │2-му Поселковому переулку,    │2. Выполнить работы        │             400,0│Бюджет города │2007 г.      │МУ "Горсвет"                │                                    │

│   │      │Комбинатской                  │по освещению указанных улиц│                  │              │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 8 │  19  │Асфальтирование дорог         │1. Выполнить проектные     │            2540,0│Бюджет города │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. Поселковой,            │работы по реконструкции    │                  │              │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного │Работы по щебенению улиц            │

│   │      │ул. Шишкина, Поселковому      │(грейдирование и щебенение)│                  │              │             │комплекса мэрии города      │запланированы на 2008 год           │

│   │      │переулку, 2-му Поселковому    │указанных улиц с уточнением│                  │              │             │Новосибирска, администрация │                                    │

│   │      │переулку, ул. Комбинатской    │затрат на реконструкцию.   │                  │              │             │Дзержинского района города  │                                    │

│   │      │                              │2. Включить в План         │                  │              │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │                              │социально-экономического   │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │развития города            │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │на 2006, 2007, 2008 годы   │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │реконструкция дорог        │                  │              │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по указанным улицам        │                  │              │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 9 │  21  │Улучшить электроснабжение     │Завершить передачу         │            2700,0│Привлеченные  │2006 -       │Администрация Дзержинского  │Выполнен.                           │

│   │      │в домах частного сектора      │электросетей на баланс     │                  │средства      │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Сети переданы на баланс             │

│   │      │по ул. Амбулаторной           │специализированной         │                  │              │             │                            │ЗАО "Региональные электрические     │

│   │      │                              │организации по решению     │                  │              │             │                            │сети" приказом департамента         │

│   │      │                              │"Региональные электрические│                  │              │             │                            │земельных и имущественных отношений │

│   │      │                              │сети"                      │                  │              │             │                            │города Новосибирска от 20.04.2007   │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │                            │N 635-од. Дополнительно в 2008 году │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │                            │ОАО "РЭС" запланировало ремонт сетей│

│   │      │                              │                           │                  │              │             │                            │с установкой КТПН на сумму          │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │                            │2500,0 тыс. рублей (привлеченные    │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │                            │средства)                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│10 │ (4)  │Благоустроить территорию      │1. Установить малые формы. │              90,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по Гусинобродскому шоссе, 33  │2. Асфальтировать          │             560,0│Привлеченные  │После        │жилищного и коммунального   │Установлен детский городок          │

│   │      │                              │внутриквартальные дороги   │                  │средства      │окончания    │хозяйства города,           │по Гусинобродскому шоссе, 33,       │

│   │      │                              │по техническим условиям    │                  │              │строительства│администрация Дзержинского  │на сумму 88,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │администрации района       │                  │              │             │района города Новосибирска  │города). Внутриквартальные дороги   │

│   │      │                              │                           │                  │              │             │                            │асфальтированы застройщиками        │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│11 │ (14) │Начало строительства          │Продолжение строительства  │           29639,0│Бюджет города │2006 -       │Департамент строительства и │Выполнен.                           │

│   │      │канализационного коллектора   │коллектора                 │                  │              │2007 гг.     │архитектуры мэрии города    │Коллектор сдан в эксплуатацию.      │

│   │      │в Дзержинском районе          │                           │                  │              │в т.ч.       │Новосибирска, МУ города     │Денежные средства освоены в размере │

│   │      │                              │                           │           14000,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска "УКС"          │29639,0 тыс. рублей, в т.ч.         │

│   │      │                              │                           │            3250,0│Привлеченные  │2006 -       │                            │3250,0 тыс. рублей привлеченные     │

│   │      │                              │                           │                  │средства      │2007 гг.     │                            │средства                            │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич                                                      │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│12 │  23  │Осуществить ремонт фасада     │1. Произвести ремонт и     │                 │               │             │Администрация Дзержинского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │школы N 169: произвести замену│замену электрооборудования.│                 │               │             │района города Новосибирска  │Заменено освещение в 17 кабинетах,  │

│   │      │20-ти стояков системы         │2. Произвести замену       │                 │               │             │                            │приобретены и установлены новые     │

│   │      │отопления. Произвести замену  │"обратки" системы          │                 │               │             │                            │люминесцентные лампы, выполнена     │

│   │      │"обратки" системы отопления.  │отопления.                 │                 │               │             │                            │замена "обратки" системы отопления. │

│   │      │Замена ввода холодной воды.   │3. Решить вопрос           │            200,0│Привлеченные   │2006 -       │                            │Сумма затрат 100,0 тыс. рублей      │

│   │      │Демонтировать старую и        │с застройщиками и          │                 │средства       │2007 гг.     │                            │(бюджет города).                    │

│   │      │установить современную        │произвести установку       │                 │               │             │                            │Выполнен ремонт фасада и            │

│   │      │спортивную площадку.          │спортивного модуля.        │                 │               │             │                            │сантехнические работы на сумму      │

│   │      │Осуществить восстановление    │4. Выполнить ремонт фасада │                 │               │             │                            │200,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │системы отопления в гараже.   │здания школы N 169         │                 │               │             │                            │Обустройство спортивной площадки    │

│   │      │Заменить освещение в 17-ти    │                           │                 │               │             │                            │выполнено на сумму 200,0 тыс. рублей│

│   │      │кабинетах с приобретением и   │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │установкой 140 люминесцентных │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │светильников                  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│13 │  24  │1. Передача двух зданий       │1. Ускорить решение вопроса│                 │               │             │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. 25 лет Октября N 6а,   │и выполнение необходимой   │                 │               │             │образования мэрии города    │Произведена реконструкции зданий:   │

│   │      │6б, под дошкольные учреждения.│документации по передаче   │                 │               │             │Новосибирска,               │по ул. 25 лет Октября, 6а, на сумму │

│   │      │Реконструкция и капитальный   │зданий в муниципальную     │                 │               │             │Главное управление          │3802,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │ремонт зданий по ул. 25 лет   │собственность.             │                 │               │             │здравоохранения мэрии города│Работы по ремонту зданий            │

│   │      │Октября, 6а, 6б               │2. Выполнить ремонт зданий │                 │               │             │Новосибирска.               │ул. Авиастроителей выполнены        │

│   │      │                              │по ул. Авиастроителей      │                 │               │             │Администрация Дзержинского  │на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │от ул. Учительской         │                 │               │             │района,                     │города). Выполнен ремонт столовой и │

│   │      │                              │до ул. Писемского.         │                 │               │             │Главное управление          │спортзала на сумму 200,0 тыс. рублей│

│   │      │2. МОУ СОШ N 57: ремонт       │Произвести ремонт:         │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │образования мэрии города    │(бюджет города)                     │

│   │      │спортивного зала школы и      │столовой, спортивного зала │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │столовой                      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│14 │  28  │1. Ремонт центрального        │1. Выполнить работы по     │            120,0│Бюджет города  │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │теплового пункта - 32.        │реконструкции центрального │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │Производились работы                │

│   │      │                              │теплового пункта - 32      │                 │               │             │хозяйству Дзержинского      │по восстановлению системы горячего  │

│   │      │                              │(включено в План 2005 г.). │                 │               │             │района".                    │водоснабжения. Затраты составили    │

│   │      │1а. Восстановление системы    │1а. Выполнить работы по    │                 │               │             │Департамент энергетики,     │750,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │горячего водоснабжения в домах│восстановлению системы     │                 │               │             │жилищного и коммунального   │                                    │

│   │      │N 1, 5, 7. 9, 11, 13, 15, 17, │горячего водоснабжения в   │                 │               │             │хозяйства города,           │                                    │

│   │      │19 по ул. Национальной и N 4, │домах.                     │                 │               │             │администрация Дзержинского  │                                    │

│   │      │6, 8 по Трикотажному переулку.│                           │                 │               │             │района города Новосибирска. │                                    │

│   │      │2. Капитальный ремонт         │2. Включить в перспективный│                 │               │             │Департамент энергетики,     │                                    │

│   │      │аварийных жилых домов. Ревизия│план по капитальному       │                 │               │             │жилищного и коммунального   │                                    │

│   │      │силового кабеля               │ремонту на 2006 - 2009 гг. │                 │               │             │хозяйства города,           │                                    │

│   │      │                              │реконструкцию внутридомовых│                 │               │             │администрация Дзержинского  │                                    │

│   │      │                              │инженерных сетей           │                 │               │             │района города Новосибирска, │                                    │

│   │      │                              │по указанным адресам.      │                 │               │             │комитет по энергетике мэрии │                                    │

│   │      │                              │3. Выполнить ремонт линий  │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

│   │      │                              │электроснабжения           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│15 │  31  │Благоустройство пешеходных    │Включить в дополнительный  │            520,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Дзержинского  │Выполнен.                           │

│   │      │тротуаров к остановкам        │план благоустройства       │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнены работы по благоустройству │

│   │      │транспорта во дворе дома N 25 │внутриквартальных          │                 │               │             │                            │на сумму 520,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │по ул. Толбухина              │территорий ремонт          │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │                              │внутриквартальных дорог и  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │пешеходных тротуаров       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по ул. Толбухина           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│16 │  32  │Дворы домов N 10/2, 12        │Включить в технические     │Затраты будут    │Привлеченные   │2006 -       │Администрация Дзержинского  │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Есенина                │условия застройщику ремонт │определены при   │средства       │2007 гг.     │района города Новосибирска. │Работы по ремонту дворов            │

│   │      │1. Доработка территории для   │внутриквартальных дорог и  │составлении      │               │             │Главное управление          │по ул. Есенина, 12, выполнены       │

│   │      │возможности стока ливневых и  │благоустройство территории │проектно-сметной │               │             │благоустройства и озеленения│на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │талых вод в колодец ливневой  │с обустройством стока      │документации     │               │             │мэрии города Новосибирска   │города)                             │

│   │      │канализации.                  │ливневых вод               │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │2. Отремонтировать            │по ул. Есенина, 10/2, 12   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │внутридворовую территорию     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │с планировкой карманов        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │под автомобили.               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │3. Восстановить асфальтовое   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │покрытие проезда и пешеходной │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │дорожки вдоль ул. Есенина     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│17 │  34  │МОУ "Средняя                  │1. Выполнить ремонт кровли.│                 │               │             │Администрация Дзержинского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │общеобразовательная школа     │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнен ремонт коммуникаций,       │

│   │      │N 197":                       │2. Выполнить выборочный    │           1550,0│Бюджет города, │2006 -       │Главное управление          │выборочный ремонт подвальных        │

│   │      │1. Осуществить ремонт кровли  │ремонт подвальных помещений│                 │привлеченные   │2008 гг.     │образования мэрии города    │помещений и кровли на сумму         │

│   │      │здания.                       │и аварийный ремонт         │                 │средства       │             │Новосибирска                │785,0 тыс. рублей, в том числе:     │

│   │      │2. Осуществить ремонт         │коммуникаций.              │                 │               │             │                            │70,0 тыс. рублей (привлеченные      │

│   │      │подвального помещения (имеется│                           │                 │               │             │                            │средства), 715,0 тыс. рублей (бюджет│

│   │      │смета на 650 тыс. рублей)     │                           │                 │               │             │                            │города). Выполнен ремонт подвальных │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │помещений на сумму 600,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│18 │  37  │МОУ "Средняя                  │1. Выполнить ремонт кровли.│                 │               │             │Администрация Дзержинского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │общеобразовательная школа     │2. Выполнить замену        │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнен ремонт кровли на сумму     │

│   │      │N 59": провести капитальный   │козырька.                  │                 │               │             │Главное управление          │210,0 тыс. рублей, (бюджет города). │

│   │      │ремонт мягкой кровли, ремонт  │3. Выполнить ремонт        │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │образования мэрии города    │Выполнен ремонт помещений на сумму  │

│   │      │сантехники, заменить регистры │помещений.                 │                 │               │             │Новосибирска                │200,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │системы отопления,            │4. Произвести реконструкцию│                 │               │             │                            │Подана заявка в ГУО мэрии           │

│   │      │восстановление основного входа│спортивной площадки        │                 │               │             │                            │на установку спортивной площадки    │

│   │      │в здание школы, восстановить  │                           │                 │               │             │                            │в 2008 году                         │

│   │      │запасной (пожарный) выход,    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │произвести капитальный ремонт │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │спортивного зала, провести    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │реконструкцию спортивной      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │площадки, оборудовать кабинет │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │информатики, произвести       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │косметический ремонт школы,   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │оборудовать тренажерный зал   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│19 │  40  │Отремонтировать асфальтовое   │Выполнить ремонт проезда   │           5000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │покрытие ул. Лежена (въезд    │по ул. Лежена              │                 │               │             │благоустройства и озеленения│Выполнен ремонт на площади          │

│   │      │с ул. Б. Богаткова            │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │1266 кв. м на сумму                 │

│   │      │на ул. Лежена по направлению  │                           │                 │               │             │                            │1000,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │к перинатальному центру       │                           │                 │               │             │                            │Выполнен капитальный ремонт проезжей│

│   │      │N 4 - около 150 метров)       │                           │                 │               │             │                            │части на сумму 5100,0 тыс. рублей   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                      Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                                                       │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│20 │  41  │Отремонтировать мост          │Выполнить ремонт моста     │             30,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Дзержинского  │Выполнен.                           │

│   │      │через р. Каменка              │с восстановлением          │                 │               │             │района города Новосибирска, │На мосту установлено 2 прожектора.  │

│   │      │                              │освещения                  │                 │               │             │МУ "Горсвет"                │Стоимость работ составила           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │12,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │моста, затраты составили            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │18,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│21 │  42  │Осуществить ремонт фасада     │Выполнить укрепление       │            700,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Дзержинского  │Выполнен.                           │

│   │      │здания стационара МУЗ "Детская│фундамента здания          │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Выполнены работы по укреплению      │

│   │      │городская больница N 6"       │                           │                 │               │             │                            │фундамента здания. Затраты составили│

│   │      │(по ул. Промышленной)         │                           │                 │               │             │                            │1200,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│22 │  44  │Осуществить ремонт            │Выполнить ремонтные работы │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Дзержинского  │Выполнен.                           │

│   │      │межпанельных швов здания школы│                           │                 │               │             │района, Главное управление  │Произведен выборочный ремонт        │

│   │      │N 96 и восстановить отмостку; │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │межпанельных швов, отмосток,        │

│   │      │отремонтировать крыльцо;      │                           │                 │               │             │Новосибирска                │затрачено 200,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │восстановить асфальтовое      │                           │                 │               │             │                            │города). Произведена замена         │

│   │      │покрытие на территории школы; │                           │                 │               │             │                            │электрокабеля и выполнено           │

│   │      │произвести замену             │                           │                 │               │             │                            │благоустройство территории на сумму │

│   │      │электрокабеля                 │                           │                 │               │             │                            │600,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│23 │  45  │Осуществить ремонт здания     │Выполнить текущий ремонт   │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Дзержинского  │Выполнен.                           │

│   │      │филиала Центра внешкольной    │помещений, приобрести      │            150,0│Привлеченные   │2007 г.      │района города Новосибирска, │Выполнен ремонт кабинетов,          │

│   │      │работы "Галактика" -          │инвентарь и оборудование   │                 │средства       │             │Главное управление          │приобретен спортинвентарь,          │

│   │      │военно-спортивной школы "Союз"│                           │                 │               │             │образования мэрии города    │приобретено оборудование на сумму   │

│   │      │(ул. Промышленная, 300 кв. м),│                           │                 │               │             │Новосибирска                │300,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │помочь в приобретении         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │инвентаря и оборудования      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│24 │  46  │Осуществить ремонт здания МОУ │Включить работы по школе   │           6000,0│Бюджет города  │2006 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │"Специальная (коррекционная)  │N 53 в План капитального   │                 │               │2007 гг.     │образования мэрии города    │Выполнены работы по капитальному    │

│   │      │школа N 53", в том числе:     │ремонта управления         │                 │               │             │Новосибирска                │ремонту на сумму 2900,0 тыс. рублей │

│   │      │выполнить ремонт кровли,      │образования мэрии          │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │инженерных коммуникаций,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │выполнить ремонт фасада,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │отмостки здания, выполнить    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │капитальный ремонт буфета,    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить ограждение       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │территории школы              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│25 │  50  │Осуществить ремонт здания     │1. Выполнить ремонт фасада.│                 │               │             │Администрация Дзержинского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │школы N 113, в том числе:     │2. Выполнить ремонт        │            350,0│Бюджет города  │2007 г.      │района города Новосибирска, │Выполнен ремонт спортзала на сумму  │

│   │      │- выполнить ремонт фасада     │спортивного зала.          │                 │               │             │Главное управление          │350,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │здания и отмостки;            │3. Ремонт инженерных       │            520,0│Привлеченные   │2007 г.      │образования мэрии города    │Выполнены работы по ремонту         │

│   │      │- выполнить ремонт спортивного│коммуникаций.              │                 │средства       │             │Новосибирска, департамент   │внутриквартального проезда к школе  │

│   │      │зала;                         │4. Ремонт                  │                 │               │             │энергетики жилищного и      │на сумму 435,90 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │- выполнить ремонт инженерных │внутриквартального проезда │                 │               │             │коммунального хозяйства     │города)                             │

│   │      │коммуникаций;                 │к школе                    │                 │               │             │города, департамент         │                                    │

│   │      │- выполнить ремонт            │                           │                 │               │             │транспорта и                │                                    │

│   │      │внутриквартального проезда    │                           │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │                                    │

│   │      │к зданию школы                │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│26 │  54  │Выполнить ремонт фасадов по:  │1. Выполнить ремонт фасада │                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │проспекту Дзержинского, 7,    │дома 36 по ул. Селезнева.  │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │Выполнен ремонт фасада дома         │

│   │      │ул. Селезнева, 36,            │2. Ремонт фасада дома по   │           4506,4│Бюджет города  │2007 -       │хозяйству Дзержинского      │по ул. Селезнева, 36, на сумму      │

│   │      │ул. Промышленной, 1, 1а, 1б,  │проспекту Дзержинского, 7. │                 │               │2008 гг.     │района". Департамент        │1819,7 тыс. рублей (средства        │

│   │      │26                            │3. Капитальный ремонт      │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │капитального ремонта жилого фонда   │

│   │      │                              │фасадов домов по ул.       │                 │               │             │коммунального хозяйства     │и текущего содержания жилого фонда) │

│   │      │                              │Промышленной               │                 │               │             │города, администрация       │и капитальный ремонт фасада по      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Дзержинского района города  │проспекту Дзержинского, 7, на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │2300,0 тыс. рублей (бюджет города), │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │выполнен ремонт цокольной части на  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │сумму 77,4 тыс. рублей (средства    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│27 │  55  │Благоустройство дворов и      │1. Установить детские      │           3000,0│Бюджет города, │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │установка детских игровых и   │городки и спортивные       │                 │               │2009 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Выполнена установка детских городков│

│   │      │спортивных площадок по:       │площадки по:               │                 │               │             │хозяйству Дзержинского      │по ул. Б. Богаткова, 243;           │

│   │      │ул. Красина, 45, 47, 47/1,    │ул. Фрунзе 59/2,           │                 │               │             │района", департамент        │ул. Кошурникова, 27, 29/1,          │

│   │      │47/2; ул. Фрунзе, 59/2;       │ул. А. Лежена, 18/1.       │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │ул. Гоголя, 182, 184, на сумму      │

│   │      │ул. Гоголя, 182, 186;         │2. Установить детские      │           1000,0│Привлеченные   │2006 -       │коммунального хозяйства     │264,0 тыс. рублей (бюджет города.)  │

│   │      │ул. Промышленной, 1, 1а, 1б,  │игровые и спортивные       │                 │средства       │2009 гг.     │города, администрация       │По согласованию с депутатом изменен │

│   │      │13, 26; ул. Кошурникова, 29;  │площадки по остальным      │                 │               │             │Дзержинского района города  │адрес установки детской площадки    │

│   │      │ул. Бориса Богаткова, 241,    │адресам                    │                 │               │             │Новосибирска                │с ул. Кошурникова, 29, на           │

│   │      │243, 243/1; ул. А. Лежена, 9, │                           │                 │               │             │                            │ул. Кошурникова, 27                 │

│   │      │18, 16/1, 18/1;               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Индустриальной, 7,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Селезнева, 32             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│28 │  56  │Ремонт внутриквартальных дорог│1. Выполнить ремонт        │           3000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по                            │внутриквартальных дорог по │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт внутриквартальных   │

│   │      │ул. Кошурникова, 20, 29/1;    │ул. Кошурникова, 20, 29/1. │                 │               │             │хозяйства города,           │дорог по ул. Кошурникова, 20, 29/1, │

│   │      │ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61      │2. Выполнить ремонт        │           4535,4│Бюджет города  │2007 г.      │администрация Дзержинского  │ул. Фрунзе, 59, 59/1.               │

│   │      │                              │внутриквартальных дорог    │                 │               │             │района города Новосибирска  │Затраты составили 7421,1 тыс. рублей│

│   │      │                              │по ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61│                 │               │             │                            │(бюджет города).                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │По ул. Фрунзе, 61 (дом ТСЖ) детская │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │площадка имеется                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│29 │  59  │Установить светофоры на       │1. Произвести установку    │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │пересечении                   │светофоров на пересечении  │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Светофоры установлены, затрачено    │

│   │      │ул. Промышленной - Королева;  │ул. Промышленной и         │                 │               │             │комплекса мэрии города      │550,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │ул. Трикотажной -             │Королева, на пересечении   │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │Промышленной, у центрального  │Трикотажной и Промышленной │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │входа в ПКиО "Березовая роща" │после завершения           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │капитального ремонта       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │теплотрассы по             │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ул. Промышленной.          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2. Установить светофор     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в районе центрального входа│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в ПКиО "Березовая роща"    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в ходе благоустройства     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │станции метро "Березовая   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │роща"                      │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                  Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович                                                  │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│30 │  63  │По ул. Революции убрать старые│Выполнить снос аварийных   │              8,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен                            │

│   │      │тополя вокруг дома N 3        │тополей в количестве 3 шт. │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведен снос аварийных деревьев  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 8,0 тыс. рублей (средства  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация               │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Железнодорожного района     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│31 │  65  │Организовать детскую площадку │Детская площадка имеется   │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома                 │возле подъездов            │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлена детская площадка        │

│   │      │по ул. Революции, 6           │N с 7 по 11.               │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Чаплыгина, 16, и             │

│   │      │                              │Детская площадка будет     │                 │               │             │администрация               │ул. Революции, 6 (один двор),       │

│   │      │                              │построена во дворе дома    │                 │               │             │Железнодорожного района     │на общую сумму 50,9 тыс. рублей     │

│   │      │                              │по ул. Чаплыгина, 16, и    │                 │               │             │города Новосибирска         │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │ул. Революции, 6           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│32 │  66  │К дню 70-летия жилого дома N 3│Выполнить ремонт козырьков │              6,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. Урицкого произвести    │над входами в подъезды,    │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт крылец на сумму     │

│   │      │ремонт и покраску фасада,     │ремонт крылец.             │                 │               │             │хозяйства города,           │6,0 тыс. рублей (средства на текущее│

│   │      │ремонт крылец, козырьков      │Ремонт фасада дома N 3     │                 │               │             │администрация               │содержание жилого фонда)            │

│   │      │над входами                   │по ул. Урицкого будет      │                 │               │             │Железнодорожного района     │                                    │

│   │      │                              │произведен в соответствии  │                 │               │             │города Новосибирска, комитет│                                    │

│   │      │                              │с Планом капитального      │                 │               │             │жилищно-коммунального       │                                    │

│   │      │                              │ремонта                    │                 │               │             │хозяйства мэрии города      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│33 │  71  │Озеленить Железнодорожный     │Озеленение района          │           1400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация               │Выполнен.                           │

│   │      │район по округу N 5           │проводится в соответствии  │                 │               │             │Железнодорожного района     │В весенний период произведена       │

│   │      │                              │с городской комплексной    │                 │               │             │города Новосибирска, Главное│посадка деревьев и кустарников      │

│   │      │                              │программой                 │                 │               │             │управление благоустройства и│на сумму 1400,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │на 2005 - 2010 гг.,        │                 │               │             │озеленения мэрии города     │города)                             │

│   │      │                              │в районе планируется       │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │                              │произвести посадку         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │600 деревьев,              │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │1700 кустарников,          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │400 тыс. цветов            │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│34 │  97  │Предоставить детям-инвалидам  │Рассмотреть возможность    │        -        │       -       │2007 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │бесплатную медицинскую        │реабилитации               │                 │               │2010 гг.     │здравоохранения мэрии города│Дети-инвалиды проходят бесплатную   │

│   │      │реабилитацию в                │2500 детей-инвалидов       │                 │               │             │Новосибирска                │медицинскую реабилитацию            │

│   │      │специализированном центре     │на базе РЦ "Обские зори"   │                 │               │             │                            │в соответствии с индивидуальной     │

│   │      │не менее 2-х раз в год        │                           │                 │               │             │                            │программой реабилитации, содержащей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │указания на место проведения        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │реабилитационных мероприятий и их   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │кратность.                          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │В 2007 году профинансировано из     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │бюджета города 15239,0 тыс. рублей  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │для восстановления корпуса "Мать и  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │дитя" в РЦ "Обские Зори", что       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │позволило увеличить количество коек │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │для реабилитации детей со 150       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │до 190. За 2007 год на базе РЦ      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │"Обские зори" получили медицинскую  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │реабилитацию 40 детей-инвалидов,    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в том числе 1 ребенок 2 раза за год │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│35 │  98  │Выйти с законодательной       │Рассмотреть совместно      │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен.                           │

│   │      │инициативой в областной Совет │с депутатом возможность    │                 │               │             │политике мэрии города       │Выполняется в рамках действующего   │

│   │      │для решения вопроса увеличения│подготовки материалов      │                 │               │             │Новосибирска                │законодательства                    │

│   │      │пенсии                        │в рамках действующего      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │законодательства           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│36 │  99  │Выйти с законотворческой      │Рассмотреть совместно      │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент экономики       │Выполнен.                           │

│   │      │инициативой в областной Совет │с депутатом возможность    │                 │               │             │и финансов мэрии города     │Выполняется в рамках действующего   │

│   │      │для решения вопроса о         │подготовки материалов      │                 │               │             │Новосибирска                │законодательства                    │

│   │      │повышении заработной платы    │в рамках действующего      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │работникам бюджетной сферы и  │законодательства           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │уровня их жизни               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│37 │ 101  │Предоставить дополнительную   │Провести поиск и подбор    │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент земельных и     │Выполнен.                           │

│   │      │площадь подростковому клубу   │дополнительного помещения  │                 │               │             │имущественных отношений     │Предоставлено помещение             │

│   │      │"Юных" (ул. Советская)        │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска,  │по ул. С.-Щедрина, 9                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │комитет по делам молодежи   │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│38 │ 102  │Предоставлять в сдаваемых в   │Рассматривать при выделении│        -        │       -       │2007 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │эксплуатацию объектах точечной│земельных участков         │                 │               │2010 гг.     │архитектуры мэрии города    │Выполняется в рамках действующего   │

│   │      │застройки (в 10% помещений,   │под строительство жилых    │                 │               │             │Новосибирска                │законодательства                    │

│   │      │являющихся собственностью     │домов                      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │мэрии города Новосибирска)    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │площади для размещения        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │муниципальных детских         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │учреждений, клубов, кружков,  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │спортивных секций и т.д.      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│39 │ 103  │Выполнить ремонт лестничных   │Выполнить ремонтные работы │             55,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация               │Выполнен.                           │

│   │      │маршей детского сада N 96     │                           │                 │               │             │Железнодорожного района     │Произведены ремонтные работы        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │на сумму 55,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│40 │ 115  │Обеспечить обследование       │Специалисты -              │        -        │       -       │2007 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │сосудистой системы ветеранов  │врачи-кардиологи есть      │                 │               │2010 гг.     │здравоохранения мэрии города│Обследование сердечно-сосудистой    │

│   │      │войны, инвалидов II группы    │во всех поликлиниках.      │                 │               │             │Новосибирска                │системы ветеранов войны, инвалидов  │

│   │      │                              │По показаниям больные      │                 │               │             │                            │проводится по медицинским показаниям│

│   │      │                              │направляются в городские   │                 │               │             │                            │во всех территориальных поликлиниках│

│   │      │                              │диагностические центры     │                 │               │             │                            │Новосибирска; консультации          │

│   │      │                              │(обследование сосудов ног  │                 │               │             │                            │специалистов - в городских          │

│   │      │                              │на базе больницы N 12)     │                 │               │             │                            │консультативно-диагностических      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │центрах, Новосибирском областном    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │диагностическом центре,             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Новосибирском областном             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │кардиологическом диспансере,        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │НИИ патологии кровообращения        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │им. Мешалкина.                      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │В 2007 г. проведен осмотр           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │5540 ветеранов войны.               │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│41 │ 116  │Бесплатная медицина и борьба  │Принимается в порядке      │        -        │       -       │2007 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │с туберкулезом                │осуществления контроля     │                 │               │2010 гг.     │здравоохранения мэрии города│Бесплатная медицинская помощь       │

│   │      │                              │за выполнением и           │                 │               │             │Новосибирска                │оказывается в соответствии с        │

│   │      │                              │финансированием            │                 │               │             │                            │Новосибирской областной программой  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │государственных гарантий оказания   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │гражданам РФ бесплатной медицинской │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │помощи на 2008 год.                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Количество больных, обследованных   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в территориальных поликлиниках      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в 2007 году с целью выявления       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │туберкулеза, - 722330 человек       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│42 │ 117  │Прием врачей на работу только │Проработать с Новосибирской│        -        │       -       │2007 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │на конкурсной основе. Ставку  │государственной медицинской│                 │               │2010 гг.     │здравоохранения мэрии города│В результате проведения кадровой    │

│   │      │делать на молодых врачей      │академией вопрос по        │                 │               │             │Новосибирска                │политики, направленной прежде всего │

│   │      │                              │распределению молодых      │                 │               │             │                            │на укрепление участковой службы,    │

│   │      │                              │специалистов в поликлиники │                 │               │             │                            │укомплектованность медработниками   │

│   │      │                              │района                     │                 │               │             │                            │составляет 98%. Укомплектованность  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │врачебных участков                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │врачами-терапевтами возросла с 87,8%│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в 2006 году до 91% в 2007 году,     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │участковыми врачами-педиатрами -    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с 97,0% до 98,1%, участковыми       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │медицинскими сестрами - с 90,8%     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │до 94,8%                            │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│43 │ 118  │Повысить медикам заработную   │Повысить медикам заработную│        -        │       -       │2007 -       │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │плату и обеспечить бесплатным │плату и обеспечить         │                 │               │2010 гг.     │политике мэрии города       │Заработная плата повышена           │

│   │      │лечением на пенсии            │бесплатным лечением        │                 │               │             │Новосибирска                │с 01.09.2007 на 11%.                │

│   │      │                              │на пенсии                  │                 │               │             │                            │Также повышение оплаты труда        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │проводилось в рамках нац. проекта   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │"Здоровье".                         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Установленные медработникам         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │муниципальные надбавки составили    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в 2007 году 140,9 млн. рублей       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│44 │ 119  │Обработать прилегающие        │Рассмотреть необходимость  │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент по социальной   │Не выполнен.                        │

│   │      │городские территории          │обработки территории       │                 │               │             │политике мэрии города       │В соответствии с информацией        │

│   │      │химическими препаратами против│                           │                 │               │             │Новосибирска                │"Роспотребнадзора" будет рассмотрена│

│   │      │клещей                        │                           │                 │               │             │                            │необходимость обработки территории  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│45 │ 122  │Диспансеризация детей         │Разработать перспективный  │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен.                           │

│   │      │                              │план мероприятий района    │                 │               │             │политике мэрии города       │Диспансеризация детей производится  │

│   │      │                              │по оздоровлению детей      │                 │               │             │Новосибирска                │постоянно в соответствии с          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │регламентирующими документами       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Министерства здравоохранения и      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │социального развития. В настоящее   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │время охват детей диспансеризацией  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │составляет 100%                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│46 │ 127  │Остановить точечную застройку │В весенний период по данным│              8,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе домов по Вокзальной  │адресам планируется        │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведены ремонт и покраска малых │

│   │      │магистрали, 6/2, 6/1,         │произвести ремонт и        │                 │               │             │хозяйства города,           │форм на сумму 8,0 тыс. рублей       │

│   │      │Комсомольскому проспекту, 13. │покраску малых форм,       │                 │               │             │администрация               │(средства на текущее содержание     │

│   │      │Убрать гаражи с территории    │выполнить озеленение       │                 │               │             │Железнодорожного района     │жилого фонда), вынесено 6 гаражей   │

│   │      │двора, решить проблему        │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │(привлеченные средства).            │

│   │      │с парковочными карманами.     │                           │                 │               │             │                            │Установлен городок из 5-ти элементов│

│   │      │Организовать газоны и детскую │                           │                 │               │             │                            │и песочницы, имеется ограждение,    │

│   │      │площадку                      │                           │                 │               │             │                            │скамейки для отдыха. Затраты        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │составили 70,6 тыс. рублей          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│47 │ 128  │Перевести котельную           │В настоящее время          │Будут определены │Привлеченные   │2007 -       │Администрация               │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Гормолзавода на газовое       │ОАО "Завод молочный        │после разработки │средства       │2009 гг.     │Железнодорожного района     │Завершено строительство модульной   │

│   │      │топливо с дальнейшим выводом  │"Новосибирский"            │проектно-сметной │               │             │города Новосибирска         │котельной на газовом топливе        │

│   │      │из жилой зоны                 │прорабатывает технический  │документации     │               │             │                            │(привлеченные средства).            │

│   │      │                              │вопрос перевода котельной  │                 │               │             │                            │Произведен запуск котельной         │

│   │      │                              │на газ                     │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│48 │ 129  │Принять меры по борьбе        │Содействие управлению      │        -        │       -       │2007 -       │Управление общественных     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │с наркоманией (ст. 241 УК РФ) │Федеральной службы по      │                 │               │2010 гг.     │связей мэрии города         │Выполняется в рамках полномочий     │

│   │      │                              │контролю за оборотом       │                 │               │             │Новосибирска и              │мэрии города Новосибирска           │

│   │      │                              │наркотических средств и    │                 │               │             │взаимодействия с            │                                    │

│   │      │                              │психотропных веществ РФ    │                 │               │             │административными органами  │                                    │

│   │      │                              │в Новосибирской области,   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │УВД г. Новосибирска        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по выполнению комплексного │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │плана мероприятий по борьбе│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │с наркоманией. Обсуждение  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │1 раз в год хода выполнения│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │мероприятий Плана          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │на заседаниях Совета       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │общественной безопасности  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │мэрии. Участие руководства │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │мэрии в работе коллегии    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │управления Федеральной     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │службы по контролю         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │за оборотом наркотических  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │средств и психотропных     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │веществ РФ в Новосибирской │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │области, ГУВД НСО          │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│49 │ 131  │Принять меры по борьбе        │Строгий контроль со стороны│        -        │       -       │2007 -       │Администрация               │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │с участившимися случаями      │участковых уполномоченных  │                 │               │2009 гг.     │Железнодорожного района     │Выполняется в рамках действующего   │

│   │      │использования жилых помещений,│милиции совместно          │                 │               │             │города Новосибирска         │законодательства                    │

│   │      │находящихся в частной,        │с жилищными органами       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │государственной и             │за целевым использованием  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │муниципальной собственности,  │помещений                  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │в качестве гостиниц,          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │наркопритонов, притонов       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │для занятия проституцией      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │(ст. ст. 232, 241 УК РФ)      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                               Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Григорьев Владимир Александрович                                                │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│50 │ 133  │Решить вопрос о предоставлении│Подготовить необходимые    │        -        │       -       │2007 -       │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │льготного проезда на речном   │нормативные документы      │                 │               │2010 гг.     │политике мэрии города       │Выпущено постановление мэра         │

│   │      │пассажирском транспорте       │по предоставлению льготы   │                 │               │             │Новосибирска                │от 26.04.2007 N 310 "О введении     │

│   │      │для пенсионеров в дачный сезон│по оплате проезда на речном│                 │               │             │                            │льгот по оплате проезда на речном   │

│   │      │                              │пассажирском транспорте    │                 │               │             │                            │пассажирском транспорте на летний   │

│   │      │                              │на летний период.          │                 │               │             │                            │период 2007 года"                   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│51 │ 134  │Увеличить число аптек, которые│По дисконтным картам       │        -        │       -       │2007 -       │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │обслуживают население         │работает одна аптека N 255 │                 │               │2008 гг.     │политике мэрии города       │Все объекты МП "Новосибирская       │

│   │      │по дисконтным картам          │по ул. Владимировской, 2а. │                 │               │             │Новосибирска                │аптечная сеть" работают в системе   │

│   │      │                              │Планируется включить       │                 │               │             │                            │обслуживания населения по дисконтным│

│   │      │                              │в программу дисконтных карт│                 │               │             │                            │картам (скидка 7%)                  │

│   │      │                              │аптеку N 22 по Вокзальной  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │магистрали, 5              │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│52 │ 135  │Оборудование школы N 60       │Выполнение автоматической  │             29,7│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация               │Выполнен.                           │

│   │      │автоматической пожарной       │пожарной сигнализации и    │                 │               │             │Железнодорожного района     │Оборудование школы автоматической   │

│   │      │сигнализацией и системой      │системы оповещения         │                 │               │             │города Новосибирска, Главное│пожарной сигнализацией и системой   │

│   │      │оповещения                    │                           │                 │               │             │управление образования мэрии│оповещения произведено на сумму     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │31,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│53 │ 139  │Ремонт теплотрассы детского   │Выполнение работ по ремонту│             90,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация               │Выполнен.                           │

│   │      │сада N 497                    │теплотрассы                │                 │               │             │Железнодорожного района     │Затраты составили 90,0 тыс. рублей  │

│   │      │по ул. Железнодорожной, 10/1  │                           │                 │               │             │города Новосибирска, Главное│(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │управление образования мэрии│                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│54 │ 141  │Ремонт фасада школы-интерната │Выполнение работ по ремонту│             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация               │Выполнен.                           │

│   │      │N 37 (для глухих детей)       │фасада                     │                 │               │             │Железнодорожного района     │Затраты составили 50,0 тыс. рублей  │

│   │      │по ул. Саратовской, 24а       │                           │                 │               │             │города Новосибирска, Главное│(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │управление образования мэрии│                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│55 │ 142  │Принять меры по закреплению   │Работает Городская целевая │        -        │       -       │2005 -       │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │кадров в здравоохранении,     │программа. В 2005 году     │                 │               │2010 гг.     │политике мэрии города       │Установлена муниципальная надбавка  │

│   │      │прежде всего участковой службы│подана заявка              │                 │               │             │Новосибирска                │работникам участковой службы.       │

│   │      │                              │в Новосибирскую            │                 │               │             │                            │В рамках приоритетного национального│

│   │      │                              │государственную медицинскую│                 │               │             │                            │проекта работникам участковой службы│

│   │      │                              │академию на распределение  │                 │               │             │                            │повышена зарплата на 10 тыс. рублей │

│   │      │                              │молодых специалистов       │                 │               │             │                            │(врачам), 5 тыс. рублей             │

│   │      │                              │в районные поликлиники     │                 │               │             │                            │(медсестрам). Укомплектованность    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │участковыми врачами в 2007 году     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │повысилась до 98%.                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Сданы в эксплуатацию 2 общежития    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │для медицинских работников          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Блюхера и по ул. Софийской, 9│

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│56 │ 143  │Строительство спортивной      │Построить спортивную       │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация               │Выполнен.                           │

│   │      │площадки на территории        │площадку                   │                 │               │             │Железнодорожного района     │Строительство спортивной площадки   │

│   │      │МУ "Социально-реабилитационный│                           │                 │               │             │города Новосибирска,        │выполнено на сумму 150,0 тыс. рублей│

│   │      │центр для несовершеннолетних" │                           │                 │               │             │департамент по социальной   │(бюджет города)                     │

│   │      │по ул. Фабричной, 6а          │                           │                 │               │             │политике мэрии города       │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│57 │ 144  │Строительство детского        │По заявке администрации    │          67100,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │комбината на 320 мест         │района выполнить отчуждение│                 │               │2009 гг.     │архитектуры мэрии города    │Строительство детского комбината    │

│   │      │на Челюскинском жилом массиве │земельного участка         │                 │               │             │Новосибирска, администрация │включено в Перечень инвестиционных  │

│   │      │                              │под строительство          │                 │               │             │Железнодорожного района     │программ на 2009 - 2010 гг. за счет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │средств бюджета города              │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│58 │ 146  │Ремонт фасада дома            │Выполнение работ по ремонту│            530,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Железнодорожной, 11    │фасада                     │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты на ремонт фасада составили  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │1622,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация               │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Железнодорожного района     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│59 │ 158  │Отремонтировать дорогу и      │Провести ремонт дороги     │              5,4│Бюджет города  │2007 г.      │Комитет жилищно-            │Выполнен.                           │

│   │      │подходы к подъезду дома N 113 │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Затраты составили 612,3 тыс. рублей │

│   │      │по ул. Кропоткина             │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│60 │ 164  │Установить козырек            │Включить в программу       │             16,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │над подъездом N 3 дома        │ремонта                    │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлен козырек.                 │

│   │      │по ул. Кропоткина, 128        │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │Затрачено 14,4 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│61 │ 170  │Установить спортивную площадку│Установить спортивную      │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Кропоткина, 120/1      │площадку                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Детская площадка установлена по     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │ул. Кропоткина, 120, т.к. во дворе  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │дома по ул. Кропоткина, 120/1,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │для установки места нет. Затрачено  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │150,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│62 │ 171  │Ремонт отмостки               │Выполнить ремонт отмостки  │            160,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Кропоткина, 106        │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 89,7 тыс. рублей  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│63 │ 174  │Ремонт кровли дома N 267      │Выполнить ремонт кровли    │             67,5│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Кропоткина             │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 370,2 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│64 │ 175  │Ремонт отмостки дома N 267    │Выполнить ремонт отмостки  │             46,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Кропоткина             │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 370,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│65 │ 181  │Капитальный ремонт швов между │Выполнить капитальный      │Будут определены │Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │вторым и третьим подъездами   │ремонт швов между вторым и │после            │               │             │жилищного и коммунального   │Проведено обследование. Шов является│

│   │      │дома N 100/1 по Красному      │третьим подъездами дома    │обследования     │               │             │хозяйства города,           │температурным, ремонт не требуется  │

│   │      │проспекту                     │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│66 │ 184  │Ремонт кровли дома по Красному│Выполнить ремонт кровли    │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │проспекту, 186                │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнены работы по текущему ремонту│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 210,0 тыс. рублей (средства│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│67 │ 187  │Отремонтировать отмостки      │Отремонтировать отмостки   │            112,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по периметру домов N 268/2,   │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено благоустройство дворовой  │

│   │      │268/3 по ул. Д. Ковальчук     │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │территории и ремонт отмостки домов  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │по ул. Д. Ковальчук, 268/2, 268/3,  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │на сумму 3880,1 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│68 │ 188  │Ремонт крыши и водосточной    │Выполнить ремонт крыши и   │             40,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │трубы подъезда N 2 дома       │водосточной трубы          │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │N 396/1 по ул. Д. Ковальчук   │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │40,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│69 │  1   │Проработать вопрос            │Рассмотреть возможность    │          80000,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Заельцовского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │строительства спортивного     │строительства спортивного  │                 │средства       │2009 гг.     │района города Новосибирска, │Проведена работа с инвестором       │

│   │      │комплекса для лицея N 200     │комплекса                  │                 │               │             │Главное управление          │по вопросу строительства комплекса  │

│   │      │                              │по инвестиционному договору│                 │               │             │образования мэрии города    │в 2008 - 2009 гг.                   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│70 │  2   │Оказать материальную помощь   │Построить детскую площадку │           1000,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Заельцовского │Выполнен.                           │

│   │      │на строительство детской      │                           │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Произведена установка детских       │

│   │      │площадки д/к N 460            │                           │                 │               │             │Главное управление          │игровых площадок на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │1000,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│71 │  4   │Подростковый клуб "Комета":   │Выполнить ПСД на:          │           1500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Кропоткина, 127,          │1. Расширить площади       │                 │               │             │культуры, спорта и          │Выполнены проектно-изыскательские   │

│   │      │                              │подросткового клуба за счет│                 │               │             │молодежной политики мэрии   │работы на сумму 1500,0 тыс. рублей  │

│   │      │                              │пристройки и надстройки    │                 │               │             │города Новосибирска, комитет│(бюджет города).                    │

│   │      │                              │спортивного зала.          │                 │               │             │по делам молодежи мэрии     │Включено в План на 2008 - 2009 гг.  │

│   │      │ул. Кропоткина, 116           │2. Установить железные     │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

│   │      │                              │двери в клуб               │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│72 │  5   │Провести ремонт и приобрести  │1. Выделение средств на    │                 │               │             │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │оборудование для детской      │приобретение медицинского  │                 │               │             │здравоохранения мэрии города│Приобретено оборудование для        │

│   │      │городской поликлиники N 1     │оборудования.              │                 │               │             │Новосибирска                │кабинетов общеврачебной практики на │

│   │      │                              │2. Проведение капитального │           2500,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │сумму 414,1 тыс. рублей.            │

│   │      │                              │ремонта отделений          │                 │               │             │                            │Выполнен ремонт помещений МУЗ       │

│   │      │                              │по ул. Ереванской, 17, и   │                 │               │             │                            │"ДГП N 1" по ул. Д. Ковальчук, 406, │

│   │      │                              │Д. Ковальчук, 406          │                 │               │             │                            │Красный проспект, 220,              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Холодильной, 16, на сумму       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │6550,3 тыс. рублей                  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│73 │  6   │Помочь в обустройстве Дома    │1. Охрана силами РОВД.     │            500,0│Привлеченные   │2006 -       │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │ребенка                       │2. Ремонт межквартальных   │                 │средства       │2007 гг.     │здравоохранения мэрии города│Организован объезд в вечернее время │

│   │      │по ул. Кропоткина, 269/2      │подъездных дорог.          │                 │               │             │Новосибирска                │вокруг территории, осуществляется   │

│   │      │                              │3. Приобрести стиральную   │                 │               │             │                            │выезд по тревожному сигналу         │

│   │      │                              │машину.                    │                 │               │             │                            │дежурного персонала. В 2007 г.      │

│   │      │                              │4. Необходимо оборудовать  │                 │               │             │                            │"Дом ребенка N 2" передан           │

│   │      │                              │отдельную прачечную        │                 │               │             │                            │в областное подчинение              │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│74 │  7   │Строительство пристройки      │Проработать вопрос         │           5000,0│Бюджет города, │2006 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │к поликлинике N 27            │строительства пристройки   │                 │привлеченные   │2008 гг.     │здравоохранения мэрии города│Из-за сложных технических условий по│

│   │      │                              │за счет инвестиционных     │                 │средства       │             │Новосибирска                │переносу существующих коммуникаций и│

│   │      │                              │средств                    │                 │               │             │                            │в связи с удорожанием строительства │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │объекта, инвестор отказался         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │от строительства пристройки. Принято│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │решение увеличить финансирование    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по капитальному ремонту.            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Выполнено работ по капитальному     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ремонту на сумму 6439,6 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│75 │  8   │Оказать содействие            │Оказать содействие         │            200,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Заельцовского │Выполнен.                           │

│   │      │в строительстве футбольного   │в строительстве футбольного│                 │средства       │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Выполнено работ на сумму            │

│   │      │поля школы N 13               │поля                       │                 │               │             │Главное управление          │200,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│76 │  9   │Ремонт помещений клуба        │1. Замена электропроводки. │                 │               │             │Администрация Заельцовского │Выполнен.                           │

│   │      │"Орленок"                     │2. Ремонт кровли           │            325,0│Бюджет города  │2007 г.      │района, комитет по делам    │Ремонт кровли выполнен на сумму     │

│   │      │по ул. Кропоткина, 269/1      │                           │                 │               │             │молодежи мэрии города       │860,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│77 │ (4)  │Ремонт кровли, ремонт дороги  │Подготовка дефектных       │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Не выполнен.                        │

│   │      │около "Синеглазки"            │ведомостей и смет на       │            950,0│Привлеченные   │2007 г.      │культуры, спорта и          │Выполнено работ на сумму            │

│   │      │в школе N 13                  │запланированные работы.    │                 │средства       │             │молодежной политики мэрии   │150,0 тыс. рублей (бюджет города),  │

│   │      │                              │Кровля - 1335 кв. м.       │                 │               │             │города Новосибирска,        │950,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │Проведение ремонта         │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│78 │ (12) │МПК "Комета". Ремонт и        │Выполнить необходимые      │             10,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │перетяжка мебели, установка   │работы                     │                 │средства       │             │культуры, спорта и          │Приобретена мебель на сумму         │

│   │      │новой входной двери,          │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │50,0 тыс. рублей,                   │

│   │      │приобретение светильников     │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │установлена дверь на сумму          │

│   │      │в ИЗО кабинет и спортзал,     │                           │                 │               │             │                            │11,0 тыс. рублей,                   │

│   │      │приобретение аппаратуры       │                           │                 │               │             │                            │приобретены светильники на сумму    │

│   │      │для работы на улице (колонки, │                           │                 │               │             │                            │10,0 тыс. рублей,                   │

│   │      │усилитель, радиомикрофон)     │                           │                 │               │             │                            │приобретена акустическая система    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на сумму 60,0 тыс. рублей.          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│79 │ (24) │Ремонт отмостки дома N 111    │Завершить ремонт отмостки  │             24,8│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Кропоткина             │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты на ремонт составили         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │50,5 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│80 │ (65) │Установить детские площадки,  │Выполнение работ           │            200,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │малые формы и скамейки        │по благоустройству детских │                 │               │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Установлены детские городки         │

│   │      │по ул. Линейной, 45, 47, 47/1,│площадок                   │                 │               │             │хозяйства города,           │по адресам:                         │

│   │      │49                            │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │ул. Линейная, 45/1 (общий двор      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │с ул. Линейной, 45);                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Рельсовая, 2/1 (один двор       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с ул. Линейной, 49);                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │затрачено 153,6 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│81 │ (15) │Капитальный ремонт библиотеки │Продолжение ремонтных      │            203,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │им. Салтыкова-Щедрина         │работ, в т.ч. ремонт       │                 │               │             │культуры, спорта и          │Выполнен ремонт книгохранилища,     │

│   │      │                              │книгохранилища             │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │входа в детский отдел, затраты      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │составили 201,6 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│82 │ (60*)│Ремонт фасада школы N 55      │Выполнение ремонта         │            400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Не выполнен.                        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │Планируется комплексный капитальный │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │ремонт. На 2008 год предусмотрено   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1500,0 тыс. рублей на разработку    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │проектно-сметной документации.      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │На 2009 год планируется капитальный │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ремонт школы (гимназия 9)           │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович                                                   │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│83 │ 195  │Сделать освещение             │Составление                │           1000,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Заельцовского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │на ул. Ельцовской             │проектно-сметной           │                 │средства       │2008 гг.     │района города Новосибирска  │Выполнена проектно-сметная          │

│   │      │                              │документации               │                 │               │             │                            │документация на сумму               │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1000,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│84 │ 203  │Ремонт отмосток дома N 31/1   │Выполнить ремонт отмосток  │             33,6│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Линейной               │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 259,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│85 │ 216  │Асфальтирование               │Включить в План            │            290,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальной дороги      │комплексного               │                 │               │2007 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Затраты составили 815,0 тыс. рублей │

│   │      │по ул. Линейной, 27           │благоустройства            │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района", департамент        │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Заельцовского района города │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│86 │ 219  │Установка водосточных труб    │Установка водосточных труб │             52,8│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Ельцовской, 7          │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты на установку водостоков     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │составили 37,8 тыс. рублей (средства│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│87 │ 220  │Спилить аварийные деревья     │Спилить аварийные деревья  │             45,0│Средства на    │2005 -       │Администрация Заельцовского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. Красный проспект, 85,  │                           │                 │текущее        │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Аварийные деревья спилены. Затраты  │

│   │      │85/1, 87, 87/1, 87/2          │                           │                 │содержание     │             │МУ "Дирекция заказчика      │составили 45,0 тыс. рублей (средства│

│   │      │                              │                           │                 │жилого фонда   │             │по жилищно-коммунальному    │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района", департамент        │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города                      │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│88 │ 221  │Отсыпать дороги щебенкой      │Отсыпать дороги щебенкой   │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Заельцовского │Не выполнен.                        │

│   │      │по ул. 2-й Сухарной -         │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнение работ планируется        │

│   │      │Береговой                     │                           │                 │               │             │                            │на 2008 год                         │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│89 │ 222  │Сделать водоразборную колонку │Для установки водоразборной│            550,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │на ул. 1-й Сухарной, 96, и    │колонки по ул. 1-й         │                 │               │             │жилищно-коммунального       │МУП "Горводоканал" проложен         │

│   │      │ул. 2-й Сухарной, 246         │Сухарной, 96, необходимо   │                 │               │             │хозяйства города            │водопровод по ул. 2-й Сухарной      │

│   │      │                              │построить водопровод       │                 │               │             │                            │до дома N 236, L = 326 п. м, и      │

│   │      │                              │протяженностью 55 п. м.    │                 │               │             │                            │по ул. 1-я Сухарной до дома         │

│   │      │                              │Для установки водоразборной│                 │               │             │                            │N 103 п. м, L = 150 п. м,           │

│   │      │                              │колонки по ул. 2-й         │                 │               │             │                            │с установкой водоразборных колонок  │

│   │      │                              │Сухарной, 246, необходимо  │                 │               │             │                            │и пожарных гидрантов. Установлены   │

│   │      │                              │построить водопровод       │                 │               │             │                            │водоразборные колонки               │

│   │      │                              │протяженностью 150 п. м    │                 │               │             │                            │по ул. 1-й Сухарной, 96, и          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. 2-й Сухарной, 246.           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Затраты составили 5425,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│90 │ (1)  │Установка водоразборной       │Проведение работ           │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │колонки около домов N 90 - 96 │по установке и ремонту     │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Работы выполнены МУП "Горводоканал",│

│   │      │по ул. Сухарной               │водоразборных колонок      │                 │               │             │хозяйства города,           │затраты составили 150,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │(привлеченные средства)             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│91 │ (9)  │Сделать тротуар от дома N 45  │Проведение работ           │            800,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │до филиала поликлиники N 9    │по прокладке тротуара      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование           │

│   │      │по ул. Д. Донского            │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Д. Донского, 45, 47, 49,     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │на сумму 1376,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │города)                             │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│92 │ 230  │Отремонтировать дорогу        │Рассмотреть вопрос         │            840,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома N 21/4          │при корректировке Плана    │                 │               │2007 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Затраты составили 1545,0 тыс. рублей│

│   │      │по ул. Дачной                 │комплексного               │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │благоустройства            │                 │               │             │района", департамент        │                                    │

│   │      │                              │на 2005 - 2009 годы        │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Заельцовского района города │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│93 │ 231  │Выполнить отмостки,           │Рассмотреть вопрос         │            360,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │асфальтовое покрытие,         │при корректировке Плана    │                 │               │2007 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Затраты составили 1115,4 тыс. рублей│

│   │      │бордюры по ул. Мочищенское    │комплексного               │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │(бюджет города)                     │

│   │      │шоссе, 12                     │благоустройства            │                 │               │             │района", департамент        │                                    │

│   │      │                              │на 2005 - 2009 годы        │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Заельцовского района города │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│94 │ 232  │Отремонтировать дорогу        │Рассмотреть вопрос         │            720,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома N 89            │при корректировке Плана    │                 │               │2007 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Затраты составили 1311,5 тыс. рублей│

│   │      │по ул. Д. Ковальчук           │комплексного               │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │благоустройства            │                 │               │             │района". Департамент        │                                    │

│   │      │                              │на 2005 - 2009 годы        │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Заельцовского района города │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│95 │ 233  │Отремонтировать асфальт       │Включено в План            │           2395,8│Бюджет города  │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе домов N 75, 75/1, 73,│комплексного               │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │71, 69 по ул. Д. Ковальчук    │благоустройства            │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │1467,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │на 2008 год.               │                 │               │             │района", департамент        │                                    │

│   │      │                              │Дом N 69 был отремонтирован│                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │в 2002 году                │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Заельцовского района города │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│96 │ 234  │Дорога вокруг домов N 29/1,   │Рассмотреть вопрос         │            960,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │27/1 по ул. Д. Донского       │при корректировке Плана    │                 │               │2007 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Затраты по асфальтированию составили│

│   │      │                              │комплексного               │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │1767,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │благоустройства            │                 │               │             │района", комитет жилищно-   │                                    │

│   │      │                              │на 2005 - 2009 годы        │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска,  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │департамент энергетики,     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│97 │ 247  │Вырубка старых деревьев и их  │В соответствии             │             30,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Заельцовского │Выполнен.                           │

│   │      │вывоз по ул. Бестужева,       │с мероприятиями            │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Затраты составили 50,0 тыс. рублей  │

│   │      │ул. Радищева, ул. Баженова,   │по благоустройству частного│                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │ул. Сеченова, ул. Яна Райниса,│сектора осуществить вырубку│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Красногорской,            │старых деревьев            │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Красногорскому переулку 1, 2, │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │3                             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│98 │ 248  │2-й Красногорский пер., 4.    │Проведение ямочного ремонта│            700,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Заельцовского │Не выполнен.                        │

│   │      │Дорога по ул. Ереванской в    │на площади 3660 кв. м      │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнение работ запланировано      │

│   │      │аварийном состоянии           │                           │                 │               │             │                            │на 2008 год                         │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│99 │ 249  │Выполнить ремонт асфальтового │Выполнить ремонт           │            500,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Заельцовского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │покрытия дорог возле домов по:│асфальтового покрытия дорог│                 │               │2009 гг.     │района города Новосибирска  │Выполнен ремонт покрытия            │

│   │      │ул. Радищева, 27-1,           │                           │                 │               │             │                            │по ул. Радищева, ул. Бестужева      │

│   │      │ул. Бестужева, ул. Радищева,  │                           │                 │               │             │                            │на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │ул. Баженова, ул. Сеченова,   │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │ул. Яна Райниса. Проложить    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │пешеходные тротуары           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Козодой Виктор Иванович                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│100│ 251  │Решить вопрос по ремонту      │Рассмотреть                │           1040,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │асфальтовой дорожки           │при корректировке Плана    │                 │               │2007 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Выполнены работы по ремонту дорожки │

│   │      │по ул. Кубовой, 112           │благоустройства            │                 │               │             │хозяйству Заельцовского     │к школе N 53 по ул. Кубовой на сумму│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района", департамент        │1315,7 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Заельцовского района города │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│101│ 255  │Окончательное оформление      │Подготовить необходимые    │        -        │       -       │2007 -       │Администрация Заельцовского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │документов на дома N 91/1 и   │документы                  │                 │               │2008 гг.     │района города Новосибирска, │Проводится оформление через         │

│   │      │91/2 по ул. Кубовой о передаче│                           │                 │               │             │комитет жилищно-            │арбитражный суд признания домов     │

│   │      │в муниципальную собственность │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │бесхозными                          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│102│ 264  │Спилить старые тополя на      │Будет проведено            │            305,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Магаданской и             │обследование и при         │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Снесено 81 дерево и произведена     │

│   │      │ул. К. Минина                 │получении разрешения работы│                 │               │             │хозяйства города,           │санитарная обрезка на сумму         │

│   │      │                              │будут выполнены            │                 │               │             │администрация               │500,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Железнодорожного района     │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│103│ 267  │Благоустройство двора в доме  │Выполнить благоустройство  │            480,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 183б по ул. Д. Ковальчук    │двора                      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 320,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│104│ 268  │Восстановить ограждение       │Наказ будет реализован     │           1000,0│Бюджет города  │2005 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │территории ГКБ N 1            │по мере проведения         │                 │               │2010 гг.     │здравоохранения мэрии города│Наказ будет реализован по мере      │

│   │      │                              │общестроительных работ     │                 │               │             │Новосибирска                │проведения общестроительных работ   │

│   │      │                              │в корпусах и на территории │                 │               │             │                            │в корпусах и на территории ГКБ N 1  │

│   │      │                              │городской клинической      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │больницы N 1               │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│105│ 269  │Провести благоустройство      │Посадка кустарников,       │            100,0│Бюджет города  │2006 -       │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │территории парковой зоны      │установка урн и скамеек    │                 │               │2007 гг.     │здравоохранения мэрии города│Приобретены вазоны, урны для мусора,│

│   │      │городской клинической больницы│Наказ будет реализован     │                 │               │             │Новосибирска                │проведено озеленение территории,    │

│   │      │N 1                           │по мере проведения         │                 │               │             │                            │произведен снос деревьев. Затраты   │

│   │      │                              │общестроительных работ     │                 │               │             │                            │составили 203,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │в корпусах и на территории │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │                              │городской клинической      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │больницы N 1               │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│106│ 270  │Заасфальтировать              │Асфальтирование главной    │           5000,0│Бюджет города  │2006 -       │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальные дороги      │дороги 8 тысяч квадратных  │                 │               │2007 гг.     │здравоохранения мэрии города│Произведено асфальтирование на сумму│

│   │      │в больнице N 1                │метров. Наказ будет        │                 │               │             │Новосибирска                │5000,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │реализован по мере         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │проведения общестроительных│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │работ в корпусах и         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │на территории городской    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │клинической больницы N 1   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│107│ 273  │Ремонт школы N 100 (фасад и   │Ремонт отопления.          │           1400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Заельцовского │Выполнен.                           │

│   │      │отопление)                    │Ремонт фасада              │                 │               │             │района города Новосибирска, │Ремонт фасада и отопления школы     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Главное управление          │N 100 выполнен на сумму             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │2200,2 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│108│ 276  │Открыть поликлинику вместо    │Отсутствуют помещения      │Будут определены │Бюджет города, │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │коммерческого предприятия     │для открытия поликлиники.  │после разработки │привлеченные   │             │здравоохранения мэрии города│Произведен ремонт помещений, ранее  │

│   │      │                              │Площади поликлиники будут  │проектно-сметной │средства       │             │Новосибирска                │занимаемых аптекой.                 │

│   │      │                              │расширены за счет аптеки   │документации     │               │             │                            │По адресу: ул. Кубовая, 106,        │

│   │      │                              │ОАО "РосЖелдороги"         │                 │               │             │                            │расположены педиатрическое и        │

│   │      │                              │на 76 кв. м                │                 │               │             │                            │терапевтическое отделения МУЗ       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │"Городская детская поликлиника 1"   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(2 этажа)                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│109│ (5)  │Провести ремонт крыши и клуба │Завершение ремонта клуба   │            550,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │"Горняк"                      │                           │                 │               │             │культуры, спорта и          │Ремонт кровли выполнен на сумму     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │550,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска,        │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│110│ (14*)│Капитальный ремонт общежития  │Выполнение ремонта         │           4749,1│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по адресу:                    │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен выборочный капитальный     │

│   │      │ул. Д. Ковальчук, 181         │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │ремонт сетей водопровода, отопления │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Заельцовского │и канализации.                      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Затраты составили 4749,1 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                  Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич                                                   │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│111│ 277  │Произвести грейдирование и    │Выполнить согласно плану   │             80,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │отсыпку щебнем улиц           │текущего ремонта дорог     │                 │               │             │района города Новосибирска  │Отсыпка щебнем и грейдирование      │

│   │      │Кавалерийской, 325 - 356,     │частного сектора           │                 │               │             │                            │дороги выполнены. Затраты составили │

│   │      │ул. Светлой, ул. Планетной,   │                           │                 │               │             │                            │80,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │ул. Малой Кропоткина.         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│112│ 281  │Произвести грейдирование и    │Выполнить согласно плану   │             60,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │отсыпку щебнем участка дороги │текущего ремонта дорог     │                 │               │             │района города Новосибирска  │Отсыпка щебнем и грейдирование      │

│   │      │ул. Кавалерийской от дома     │частного сектора           │                 │               │             │                            │дороги выполнены. Затраты составили │

│   │      │N 366 до ул. Республиканской  │                           │                 │               │             │                            │60,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│113│ 285  │Решить вопрос об освещении    │Выполнить освещение дорог  │            210,0│Бюджет города  │2007 г.      │МУ "Горсвет"                │Выполнен.                           │

│   │      │дорог - ул. Новая Заря        │                           │                 │               │             │                            │Выполнены работы на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │210,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│114│ 286  │Решить вопрос об освещении    │Освещение ул. Менделеева   │            180,0│Привлеченные   │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. Менделеева             │будет смонтировано         │                 │средства       │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Выполнены предпроектные проработки  │

│   │      │                              │при реконструкции жилого   │                 │               │             │хозяйства города            │по освещению ул. Менделеева         │

│   │      │                              │квартала                   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│115│ 292  │Построить детские площадки и  │Планируется установка      │            150,0│Средства на    │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │установить лавочки для пожилых│дополнительных форм        │                 │текущее        │2007 гг.     │по жилищно-коммунальному    │По ул. Кропоткина, 130, 132,        │

│   │      │людей по ул. Кропоткина, 130, │Кропоткина, 130.           │                 │содержание     │             │хозяйству Калининского      │установлено 2 детских комплекса     │

│   │      │130/1, 132, 132/1             │Строительство детской      │                 │жилого фонда.  │             │района", департамент        │на сумму 172,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │площадки Кропоткина, 130/1,│                 │Бюджет города  │             │энергетики, жилищного и     │города).                            │

│   │      │                              │включено в План 2006 года. │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Установлен игровой комплекс         │

│   │      │                              │На Кропоткина, 132, 132/1, │                 │               │             │города, администрация       │по ул. Кропоткина, 130/1, на сумму  │

│   │      │                              │площадки есть, в 2005 году │                 │               │             │Калининского района города  │70,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │лавочки будут установлены  │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│116│ 299  │Расширить тротуар             │Расширить тротуар          │            900,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. 25 лет Октября, 20/2   │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │726,5 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Калининского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│117│ 301  │Сделать ремонт дороги         │Сделать ремонт дороги      │           1980,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Олеко Дундича, 3,      │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведено асфальтирование возле   │

│   │      │ул. 25 лет Октября, 11        │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │подъездов с 1 по 6 дома N 3         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Калининского  │по ул. О. Дундича на сумму          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │1000,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Завершены работы по асфальтированию │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │территории у дома на сумму          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2727,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Выполнено асфальтирование           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. 25 лет Октября, 11, на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2870,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│118│ 305  │При формировании бюджета      │Учесть статью расходов     │        -        │       -       │2007 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │города учесть статью расходов │на ремонт дорог частного   │                 │               │2010 гг.     │благоустройства и озеленения│Выполняется в соответствии с        │

│   │      │на ремонт дорог частного      │сектора                    │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │распоряжением мэра от 01.09.2005    │

│   │      │сектора                       │                           │                 │               │             │                            │N 6140 "Об утверждении плана        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │финансирования мероприятий по       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │благоустройству частного сектора    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города Новосибирска на              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2006 - 2010 годы"                   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│119│ 306  │Решить вопрос ремонта кровли  │                           │                 │               │             │                            │Выполнен.                           │

│   │      │в школе N 28                  │                           │                 │               │             │                            │Выполнены ремонтные работы на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │650,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      ├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│   │      │2. Заменить сантехническое    │Заменить сантехническое    │            130,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Заменено сантехническое оборудование│

│   │      │оборудование в школе N 28     │оборудование               │                 │               │             │района города Новосибирска, │на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Главное управление          │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                 Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович                                                  │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│120│ 307  │Построить детские игровые     │Построить детские игровые  │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │площадки у домов 13, 15, 17   │площадки                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты по благоустройству          │

│   │      │по ул. Танковой               │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │территории и строительству 2 детских│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Калининского  │городков по ул. Танковой, 13, 15,   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │17, 19 (один двор), составили       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │129,1 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│121│ 308  │Произвести внутриквартальный  │Будет рассмотрено          │            900,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │ремонт дорог у домов N 12/1   │при корректировке Плана    │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 1319,0 тыс. рублей│

│   │      │по ул. Б. Хмельницкого, N 5, 7│на 2005 - 2009 годы        │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │по ул. Народной               │                           │                 │               │             │администрация Калининского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│122│ 309  │Благоустройство территории    │Выполнить работы           │           1800,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │у домов N 11, 13, 15, 17, 31  │по благоустройству         │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 2849,5 тыс. рублей│

│   │      │по ул. Танковой.              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Калининского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│123│ 310  │Закончить строительство       │Вопрос завершения          │         280000,0│Бюджет города, │2005 -       │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │хирургического корпуса в ГКБ  │строительства              │                 │привлеченные   │2010 гг.     │политике мэрии города       │Включено в Программу строительства  │

│   │      │N 25                          │хирургического корпуса     │                 │средства       │             │Новосибирска                │учреждений здравоохранения          │

│   │      │                              │прорабатывается            │                 │               │             │                            │на 2006 - 2010 годы                 │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│124│ 312  │Завершить капитальный ремонт  │Осуществить ремонт         │           5000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Б. Хмельницкого в связи   │                           │                 │               │             │благоустройства и озеленения│Капитальный ремонт завершен на сумму│

│   │      │с заменой трамвайных путей    │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │23000,0 тыс. рублей (бюджет города) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│125│ 316  │Внести на рассмотрение        │Рассмотреть с депутатом    │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │городского Совета проект      │возможность подготовки     │                 │               │             │культуры, спорта и          │Выполняется в рамках действующего   │

│   │      │решения, запрещающего         │материалов                 │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │законодательства                    │

│   │      │установку игровых автоматов   │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

│   │      │в общественных местах, которые│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │наносят физический и моральный│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │вред психике детей и          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │подростков                    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│126│ 317  │Рассмотреть на городском      │Оказать содействие         │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент промышленности, │Выполнен.                           │

│   │      │Совете Обращение к Президенту │в подготовке обращения     │                 │               │             │инноваций и                 │Департаментом подготовлена          │

│   │      │России В.В. Путину            │                           │                 │               │             │предпринимательства мэрии   │информация о целесообразности       │

│   │      │о привлечении денежных средств│                           │                 │               │             │города Новосибирска         │подготовки обращения к Президенту РФ│

│   │      │стабилизационного фонда       │                           │                 │               │             │                            │В.В. Путину, которая была заслушана │

│   │      │на развитие российской        │                           │                 │               │             │                            │в марте 2007 года на заседании      │

│   │      │промышленности и сельского    │                           │                 │               │             │                            │постоянной комиссии городского      │

│   │      │хозяйства, а не накапливать   │                           │                 │               │             │                            │Совета по научно-производственному  │

│   │      │валютные резервы на счетах    │                           │                 │               │             │                            │развитию и предпринимательству      │

│   │      │иностранных банков            │                           │                 │               │             │                            │(решение комиссии от 22.03.2007     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │N 256)                              │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│127│ 318  │Принять Обращение к депутатам │Оказать содействие         │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент экономики и     │Выполнен.                           │

│   │      │Государственной Думы России   │в подготовке обращения     │                 │               │             │финансов мэрии города       │Осуществляется в рамках полномочий  │

│   │      │установить размер дохода      │                           │                 │               │             │Новосибирска                │мэрии                               │

│   │      │на 1 человека, не облагаемого │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │подоходным налогом            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Ющенко Леонид Викторович                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│128│ 322  │Установить современные типовые│У магазина "Маяк"          │            160,0│Бюджет города, │2006 -       │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │"остановки":                  │установлен остановочный    │             40,0│привлеченные   │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Установлен павильон на              │

│   │      │ост. "Фадеева" - (2 стороны); │павильон ИП Сапрунова.     │                 │средства       │             │                            │ост. "Фадеева". Установлены         │

│   │      │ост. "Маяк" - (1 сторона);    │Согласовать с УПП          │                 │               │             │                            │павильоны на ост. "Игарская"        │

│   │      │ост. "Игарская" - (2 стороны);│возможности установочной   │                 │               │             │                            │(1 сторона). На ост. "База"         │

│   │      │ост. "База" - (1 сторона)     │платформы на остановке     │                 │               │             │                            │остановочные павильоны не требуются │

│   │      │                              │"База"                     │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│129│ 323  │Перенести остановку           │Проведено обследование,    │             80,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │общественного транспорта      │отправлено ходатайство     │                 │               │             │района города Новосибирска  │Остановки транспорта перенесены,    │

│   │      │"ВСО" к домам                 │в УПП мэрии. Необходимо    │                 │               │             │                            │затрачено 80,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │по ул. Б. Хмельницкого, 107,  │проработать технический    │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │107/1                         │вопрос переноса остановки  │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│130│ 324  │Увеличить количество          │По информации,             │           2200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Управление пассажирских     │Выполнен.                           │

│   │      │муниципального транспорта     │представленной УПП мэрии,  │                 │               │             │перевозок мэрии города      │Маршруты N 4, 40, 604 отменены.     │

│   │      │следующих маршрутов: N 4, 40, │муниципальный маршрут N 57 │                 │               │             │Новосибирска                │Введены маршруты N 3, N 1204.       │

│   │      │604, 1034 (утром и вечером).  │в количестве 4 единиц      │                 │               │             │                            │На маршруте N 3 увеличено количество│

│   │      │Рассмотреть возможность       │продлен до ОП "Овощная     │                 │               │             │                            │автобусов до 19 единиц, на маршруте │

│   │      │пустить маршрут "Северный" -  │база" пос. Северный.       │                 │               │             │                            │N 1204 - до 28 единиц.              │

│   │      │"Учительская"                 │Решить вопрос по увеличению│                 │               │             │                            │Маршрут N 3 проходит                │

│   │      │                              │единиц подвижного состава  │                 │               │             │                            │через "Учительскую" до пос. Северный│

│   │      │                              │на маршрутах               │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│131│ 328  │Восстановить освещение        │Осуществить строительство  │            180,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Горсвет", администрация │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Дунаевского               │сетей наружного освещения  │                 │               │2007 гг.     │Калининского района города  │Работы по освещению выполнены       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│132│ 330  │Произвести восстановление     │Произвести восстановление  │            800,0│Бюджет города  │2007 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │освещения по следующим        │освещения                  │                 │               │2009 гг.     │района города Новосибирска, │Восстановлено освещение             │

│   │      │адресам: ул. Тайшетская, 3, 7,│                           │                 │               │             │МУ "Горсвет"                │по ул. Тайшетской на сумму          │

│   │      │19, 27, 31, 43, ул. Саянская, │                           │                 │               │             │                            │550,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │ул. Объединения, 19           │                           │                 │               │             │                            │Выполнено проектирование            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по восстановлению освещения         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Объединения                  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│133│ 331  │Выполнить строительство       │Строительство новой        │25000,0 - 30000,0│Привлеченные   │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │теплотрассы                   │теплотрассы планируется    │                 │средства       │2007 гг.     │жилищного и коммунального   │Для улучшения теплоснабжения        │

│   │      │от ФГУП ПО "Север" - Северный │включить в план развития   │                 │               │             │хозяйства города,           │потребителей построена теплотрасса  │

│   │      │поселок                       │ОАО "Новосибирскэнерго"    │                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика      │от спорткомплекса "Север"           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │до ул. Объединения. Освоено         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйству Калининского      │8000,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района", администрация      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Калининского района города  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│134│ 335  │Отремонтировать кровлю крыш:  │Выполнить ремонт кровли    │                 │               │             │Комитет                     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Столетова, 20, 21, 21/1,  │                           │                 │               │             │жилищно-коммунального       │Выполнен ремонт кровли              │

│   │      │23, 26, 32,                   │                           │                 │               │             │хозяйства мэрии города      │по ул. Макаренко, 10, на сумму      │

│   │      │ул. Макаренко, 5, 7/1, 10, 12,│                           │                 │               │             │Новосибирска, МУ "Дирекция  │2716,9 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │17/1, 19, 23, 23/1, 31/2,     │                           │                 │               │             │заказчика                   │Выполнен ремонт лестничных клеток   │

│   │      │ул. Объединения, 11, 44, 88/1,│                           │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │по ул. Столетова, 20;               │

│   │      │96/1,                         │                           │                 │               │             │хозяйству Калининского      │ул. Макаренко, 13, 23/1, 24;        │

│   │      │ул. Дунаевского, 13, 15, 21/1,│                           │                 │               │             │района". Департамент        │ул. Объединения, 86;                │

│   │      │ул. Игарская, 32, 36.         │                           │            900,0│Бюджет города  │             │энергетики, жилищного и     │ул. Игарской, 32, на сумму          │

│   │      │Произвести ремонт подъездов,  │Выполнить ремонтные работы │                 │               │2006 -       │коммунального хозяйства     │881,0 тыс. рублей (текущее          │

│   │      │цоколей, ступенек, поручней   │                           │                 │               │2008 гг.     │города, администрация       │содержание). Выполнен ремонт цоколей│

│   │      │по следующим адресам:         │                           │                 │               │             │Калининского района города  │по ул. Столетова, 9,                │

│   │      │ул. Столетова, 9, 23, 20,     │                           │                 │               │             │Новосибирска                │ул. Объединения, 21, 86, на сумму   │

│   │      │20/1,                         │                           │                 │               │             │                            │35,0 тыс. рублей (средства          │

│   │      │ул. Макаренко, 13, 23/1, 7/1, │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │24,                           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Объединения, 21, 86,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Игарская, 32              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│135│ 336  │Заасфальтировать дороги и     │Согласно городской         │                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика по   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │тротуары на следующих         │программе                  │                 │               │             │жилищно-коммунальному       │Произведен ремонт внутриквартальных │

│   │      │улицах:                       │на 2005 - 2009 гг.:        │                 │               │             │хозяйству Калининского      │проездов по ул. Столетова, 21, 23;  │

│   │      │ул. Б. Хмельницкого, 107,     │ул. Макаренко, 31/1, 31/2, │                 │               │             │района",                    │ул. Макаренко, 2, 4, 6, на сумму    │

│   │      │ул. Макаренко, 2, до          │27/3, - План 2005 года.    │                 │               │             │Главное управление          │4273,2 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │ул. Макаренко, 33, 13, 15,    │Ул. Столетова, 21/1, 21/2, │            698,0│Бюджет города  │2007 г.      │благоустройства и озеленения│Выполнено асфальтирование дороги и  │

│   │      │23/1, 31/2,                   │- План 2006 года.          │                 │               │             │мэрии города Новосибирска.  │тротуара по ул. Фадеева на сумму    │

│   │      │ул. Столетова, 5, до          │Ул. Столетова, 21, 23, -   │            918,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │1780,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │ул. Столетова, 32 (дорога     │План 2007 года.            │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │                                    │

│   │      │к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, │Ул. Макаренко, 2, 4, 6, -  │                 │               │             │комплекса мэрии города      │                                    │

│   │      │21/1, 23, 25, 30, 28, 26,     │План 2007 года.            │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │                                    │

│   │      │ул. Объединения, 33, 39/1,    │Ул. Объединения, 86, 88,   │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │35/2, 90, 90/1, 35/1, с       │90, 90/1, - План 2009 года.│                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │ул. Столетова, 2, - вдоль     │Ул. Столетова, 25, 30, -   │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │ул. Столетова, 23, - на       │План 2008 года,            │            774,0│Бюджет города  │2007 г.      │Калининского района города  │                                    │

│   │      │5 микрорайон через лог;       │ул. Столетова, 28, 32, 26, │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │сделать тротуар с дамбы до    │- План 2009 года,          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ост. "Магазин" (5 микрорайон  │ул. Фадеева - текущий      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │со стороны гаражей),          │ремонт, Макаренко, 33, 13, │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Дунаевского - сделать     │15, 23/1; Столетова, 5;    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │дорогу и тротуар,             │Объединения, 33, 39/1,     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Фадеева - Университет,    │35/2, 35/1                 │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Фадеева - МОУ СОШ N 103,  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Фадеева - маг. "Маяк"     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│136│ 337  │Включить в План сноса ветхого │Подготовить пакет          │В соответствии с │Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │и аварийного жилья следующие  │документов на              │Программой       │               │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │Застройщиком проведены              │

│   │      │дома: по ул. Б. Хмельницкого, │межведомственную комиссию  │переселения      │               │             │хозяйства города            │подготовительные работы по          │

│   │      │75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,   │по признанию домов         │граждан из       │               │             │                            │расселению домов N 8, 10, 12        │

│   │      │ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, │непригодными к постоянному │ветхого и        │               │             │                            │по ул. Пятницкого, дом              │

│   │      │17, ул. Пятницкого,           │проживанию                 │аварийного       │               │             │                            │по ул. Дунаевского, 9 снесен        │

│   │      │ул. Дунаевского, ул. Игарской │                           │муниципального   │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │                           │жилого фонда     │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│137│ 338  │Произвести ремонт подъездов по│Произвести ремонт по       │            500,0│Средства на    │2005 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Карельской, 19,           │адресам: ул. Объединения,  │                 │текущее        │2008 гг.     │по жилищно-коммунальному    │Выполнен ремонт подъездов           │

│   │      │ул. Тамбовской, 39, 43,       │11,17,                     │                 │содержание     │             │хозяйству Калининского      │по ул. Объединения, 90/1. Затраты   │

│   │      │ул. Объединения, 11, 17, 82,  │ул. Макаренко, 5, 14, 23,  │                 │жилого фонда.  │             │района", департамент        │составили 80,0 тыс. рублей (средства│

│   │      │90/1, ул. Макаренко, 5, 14,   │23/1, 27/2, ул. Столетова, │                 │Бюджет города  │             │энергетики, жилищного и     │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │23, 23/1, 27/2,               │14, 20, 26 - 2005 г.,      │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │ул. Столетова, 14, 20, 20/1,  │ул. Объединения, 82, -     │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │26                            │2006 г.,                   │                 │               │             │Калининского района города  │                                    │

│   │      │                              │ул. Объединения, 90/1, -   │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │                              │2007 г.,                   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ул. Столетова, 20/1, -     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2008 г.,                   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ул. Карельская, 19,        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ул. Тамбовская, 49, 43,    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │не включены в План ремонта │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │до 2008 года               │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│138│ 340  │МОУ СОШ N 78 -                │1. Ремонт отопительной     │                 │               │             │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Макаренко, 28, приобрести │системы и водоснабжения.   │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнен ремонт фасада и кровли     │

│   │      │кресла для актового зала,     │2. Ремонт спортивного зала.│            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │на сумму 139,9 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │150 шт., компьютерные столы,  │3. Ремонт кровли и фасада. │                 │               │             │образования мэрии города    │города), приобретены 15 компьютерных│

│   │      │линолеум, ремонт крыши,       │4. Приобретение кресел     │            250,0│Бюджет города  │2007 г.      │Новосибирска                │столов, 100 кресел. Затрачено       │

│   │      │питьевые фонтанчики, школьные │для актового зала          │                 │               │             │                            │250,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │парты и стулья, завезти землю │(150 мест) и столов        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │для клумб и газонов, ремонт   │для компьютерного класса.  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │фасада школы и мастерских,    │5. Ремонт фасада           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │проложить асфальт к школе,    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить освещение,       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить ограждение       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │территории, провести ремонт   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │водопроводных и отопительных  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │систем, произвести ремонт     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │спортивного зала, установить  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │пожарную сигнализацию,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │оборудовать спортивную        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │площадку                      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│139│ 342  │МОУ СОШ N 143 -               │1. Ремонт отопительной     │                 │               │             │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Объединения, 82/1,        │системы и водоснабжения.   │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнены работы по ремонту кровли, │

│   │      │приобрести кресла для актового│2. Ремонт крыльца и фасада.│                 │               │             │Главное управление          │канализации, электрики на сумму     │

│   │      │зала, 150 штук, школьные парты│3. Приобрести кресла для   │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │образования мэрии города    │324,0 тыс. рублей, приобретены      │

│   │      │и стулья, завезти землю для   │актового зала (150 мест).  │                 │               │             │Новосибирска                │кресла на сумму 250,0 тыс. рублей   │

│   │      │клумб и газонов, восстановить │4. Ремонт кровли           │            400,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │освещение, восстановить       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ограждение территории,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │провести ремонт водопроводных │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │и отопительных систем, сделать│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │обрезку деревьев, оборудовать │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │спортивную площадку,          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │произвести внутренний и       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │внешний ремонт здания         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│140│ 343  │МОУ СОШ N 173 -               │1. Приобретение мармита для│             40,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Столетова, 22, приобрести │пищеблока.                 │            200,0│Бюджет города  │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Выполнен частичный ремонт           │

│   │      │кресла для актового зала,     │2. Частичный ремонт        │            200,0│Бюджет города  │             │Главное управление          │отопительной системы и водоснабжения│

│   │      │150 штук, школьные парты и    │отопительной системы и     │                 │               │             │образования мэрии города    │на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │стулья, вытяжной шкаф         │водоснабжения.             │                 │               │             │Новосибирска                │города). Приобретены кресла для     │

│   │      │для кабинета химии, мармит    │3. Приобретение кресел     │            100,0│Привлеченные   │             │                            │актового зала (150 мест) и вытяжной │

│   │      │для столовой, оборудовать     │для актового зала          │                 │средства       │             │                            │шкаф для кабинета химии на сумму    │

│   │      │спортивную площадку, завезти  │(150 мест) и вытяжного     │                 │               │             │                            │200,0 тыс. рублей (бюджет города),  │

│   │      │землю для клумб и газонов,    │шкафа для кабинета химии   │                 │               │             │                            │на сумму 100,0 тыс. рублей          │

│   │      │восстановить освещение,       │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

│   │      │восстановить ограждение       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │территории, провести ремонт   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │водопроводных и отопительных  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │систем                        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│141│ 344  │МОУ СОШ N 184 по              │1. Ремонт отопительной     │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Объединения, 82/1,        │системы и водоснабжения.   │                 │               │             │района города Новосибирска, │Затрачено 434,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │приобрести кресла для актового│2. Ремонт спортивного зала.│                 │               │             │Главное управление          │города)                             │

│   │      │зала, 70 штук,                │3. Частичный ремонт кровли │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │школьные парты и стулья,      │и фасада                   │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │стенной шкаф для наглядных    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │пособий по географии,         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить освещение,       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить ограждение       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │территории, провести ремонт   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │водопроводных и отопительных  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │систем, произвести внутренний │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │и внешний ремонт здания,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │сделать обрезку деревьев,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │завезти землю для клумб и     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │газонов, оборудовать          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │спортивную площадку           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│142│ 345  │МДОУ N 5 - приобрести мебель  │1. Ремонт отопительной     │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │для игровых комнат,           │системы и водоснабжения.   │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнен ремонт отопительной системы│

│   │      │восстановить освещение,       │2. Восстановить детские    │                 │               │             │                            │на сумму 148,0 тыс. рублей,         │

│   │      │восстановить ограждение       │веранды, частичный ремонт  │                 │               │             │                            │приобретены детские стулья          │

│   │      │территории, восстановить      │ограждения.                │                 │               │             │                            │на 59,0 тыс. рублей (бюджет города) │

│   │      │(ремонт) детские площадки,    │3. Приобрести мебель       │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │                                    │

│   │      │восстановить (ремонт) детские │для игровых комнат         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │веранды, провести ремонт      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │водопроводных и отопительных  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │систем, произвести внутренний │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │и внешний ремонт здания,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │сделать обрезку деревьев,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │завезти землю для клумб и     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │газонов, завезти чистый песок │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │для детских песочниц          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│143│ 346  │МДОУ N 72 - ул. Макаренко, 46,│1. Приобрести мебель       │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │приобрести мебель для игровых │для игровых комнат.        │                 │               │             │района города Новосибирска  │Завершен ремонт детских площадок и  │

│   │      │комнат, восстановить          │2. Ремонт детских площадок │                 │               │             │                            │системы отопления на сумму          │

│   │      │освещение, восстановить       │и веранд.                  │                 │               │             │                            │65,0 тыс. рублей, приобретена мебель│

│   │      │ограждение территории,        │3. Восстановить освещение  │                 │               │             │                            │на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │восстановить (ремонт) детские │на территории.             │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │площадки, восстановить        │4. Восстановить ограждение │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │(ремонт) детские веранды,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │провести ремонт водопроводных │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │и отопительных систем,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │произвести внутренний и       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │внешний ремонт здания,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │произвести ремонт             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │овощехранилища, завезти землю │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │для клумб и газонов, завезти  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │чистый песок для детских      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │песочниц                      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│144│ 347  │МДОУ N 357 по                 │1. Ремонт детских площадок │             60,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Объединения, 72/2,        │и веранд.                  │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Ремонт детских площадок и веранд    │

│   │      │приобрести мебель для игровых │2. Приобрести мебель       │             50,0│Бюджет города  │2006 -       │                            │выполнен на сумму 60,0 тыс. рублей  │

│   │      │комнат, восстановить          │для игровых комнат.        │                 │               │2007 гг.     │                            │(бюджет города).                    │

│   │      │освещение, восстановить       │3. Частичный ремонт        │            120,0│Бюджет города  │2006 -       │                            │Мебель для игровых комнат           │

│   │      │ограждение территории,        │отопительной системы и     │                 │               │2007 гг.     │                            │приобретена на сумму                │

│   │      │восстановить (ремонт) детские │водоснабжения              │                 │               │             │                            │50,0 тыс. рублей (бюджет города).   │

│   │      │площадки, восстановить        │                           │                 │               │             │                            │Частичный ремонт отопительной       │

│   │      │(ремонт) детские веранды,     │                           │                 │               │             │                            │системы и водоснабжения выполнен    │

│   │      │провести ремонт водопроводных │                           │                 │               │             │                            │на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │и отопительных систем,        │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │произвести внутренний и       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │внешний ремонт здания, сделать│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │обрезку деревьев, завезти     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │землю для клумб и газонов,    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │завезти чистый песок для      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │детских песочниц              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│145│ 348  │МДОУ N 388 по                 │1. Ремонт детских площадок │                 │               │             │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Объединения, 72/2,        │и веранд.                  │                 │               │             │района города Новосибирска, │Приобретена мебель на сумму         │

│   │      │приобрести мебель для игровых │2. Приобрести мебель       │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │60,0 тыс. рублей, отремонтировано   │

│   │      │комнат, восстановить          │для игровых комнат.        │                 │               │             │образования мэрии города    │наружное освещение на сумму         │

│   │      │освещение, восстановить       │3. Восстановить освещение  │             80,0│Бюджет города  │2007 г.      │Новосибирска                │91,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │ограждение территории,        │на территории              │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить (ремонт) детские │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │площадки, восстановить        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │(ремонт) детские веранды,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │провести ремонт водопроводных │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │и отопительных систем,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │произвести внутренний и       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │внешний ремонт здания, сделать│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │обрезку деревьев, завезти     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │землю для клумб и газонов,    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │завезти чистый песок          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │для детских песочниц          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│146│ 349  │МДОУ N 510 -                  │1. Приобрести мебель       │                 │               │             │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Оптическая, 20, приобрести│для игровых комнат.        │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнен ремонт кровли на сумму     │

│   │      │мебель для игровых комнат,    │2. Восстановить освещение  │                 │               │             │Главное управление          │182,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │восстановить освещение,       │на территории.             │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │провести ремонт водопроводных │3. Ремонт кровли.          │            170,0│Бюджет города  │2007 г.      │Новосибирска                │                                    │

│   │      │и отопительных систем,        │4. Восстановить вентиляцию │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │произвести ремонт крыши,      │в бассейне и сантехнику.   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить вентиляцию       │5. Ремонт пола на первом   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │в бассейне,                   │этаже здания               │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │замена сантехники, ремонт пола│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │на 1-м этаже, замена          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │радиаторов в бассейне (средняя│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │t-14), завезти землю для клумб│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │и газонов, завезти чистый     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │песок для детских песочниц    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│147│ 352  │Произвести капитальный ремонт │Включить в План на         │Будут определены │Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Не выполнен.                        │

│   │      │и реконструкцию дороги        │2006 - 2007 годы для       │после разработки │               │             │района города Новосибирска  │Ведутся работы по строительству     │

│   │      │по ул. Объединения с          │проведения работ силами    │проектно-сметной │               │             │                            │участка дороги, которая соединит    │

│   │      │расширением проезжей части и  │подрядных организаций.     │документации     │               │             │                            │ул. Объединения через ул. Окружную  │

│   │      │выходом проезжей части        │Провести обследование      │                 │               │             │                            │с Красным проспектом. Окончание     │

│   │      │на Красный проспект (соединив │для получения заключения   │                 │               │             │                            │строительства планируется           │

│   │      │с 6-м микрорайоном) или       │о возможности расширения   │                 │               │             │                            │на 2008 год.                        │

│   │      │произвести капитальный ремонт │                           │                 │               │             │                            │В 2007 году проведены работы по     │

│   │      │и реконструкцию ул. Фадеева   │                           │                 │               │             │                            │расширению проезжей части дороги    │

│   │      │с расширением проезжей части и│                           │                 │               │             │                            │по ул. Фадеева на отдельных         │

│   │      │соединением ее с Красным      │                           │                 │               │             │                            │участках. Затраты составили         │

│   │      │проспектом                    │                           │                 │               │             │                            │1780,0 тыс. рублей.                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Капитальный ремонт дороги           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │запланирован на 2008 год            │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│148│ 353  │Сделать спортивные площадки   │Сделать спортивные площадки│                 │               │             │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │по следующим адресам:         │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Построены спортивные площадки по    │

│   │      │ул. Б. Хмельницкого, 107;     │                           │                 │               │             │МУДО "Спортивный город"     │ул. Объединения, 39, Столетова, 32, │

│   │      │ул. Макаренко, 9, 12, 21;     │                           │                 │               │             │                            │Макаренко, 21, Б. Хмельницкого, 107.│

│   │      │ул. Столетова, 14, 32;        │                           │                 │               │             │                            │Построен детский городок по         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Макаренко, 12, на сумму         │

│   │      │ул. Объединения, 39, 94, 96/1;│                           │                 │               │             │                            │93,0 тыс. рублей, спортивная        │

│   │      │ул. Целинная - Тайшетская     │                           │            800,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │площадка по ул. Целинной -          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Тайшетской на сумму                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │767,5 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│149│ 354  │МПЦ "Досуг" -                 │Произвести согласно        │                 │               │             │Комитет по делам молодежи   │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Фадеева, 24/1.            │городской целевой программе│                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │Произведен ремонт помещений         │

│   │      │Приобрести: мебель для холлов │"Молодежь Новосибирска"    │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │(тамбура, холла, 2 кабинетов),      │

│   │      │и кабинетов, стеллажи         │на 2006 - 2009 годы        │                 │               │             │                            │ремонт отопительной системы,        │

│   │      │для детских работ;            │                           │                 │               │             │                            │проведены электромонтажные работы,  │

│   │      │ножной гончарный круг         │                           │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │заменены решетки на окнах, покрашены│

│   │      │для студии керамики "Шаг";    │                           │                 │               │             │                            │рамы на сумму 440,0 тыс. рублей     │

│   │      │компьютер, принтер, модем;    │                           │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │(бюджет города).                    │

│   │      │аппаратуру для проведения     │                           │                 │               │             │                            │Приобретены корпусная мебель на     │

│   │      │массовых мероприятий; кресла  │                           │                 │               │             │                            │сумму 54,0 тыс. рублей, инструменты │

│   │      │для актового зала;            │                           │                 │               │             │                            │для студии звукозаписи на           │

│   │      │произвести внутренний ремонт; │                           │                 │               │             │                            │100,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │огнетушители                  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                 Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Соболев Анатолий Константинович                                                  │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│150│ 358  │Строительство ливневой        │Ливневая канализация       │Будут определены │Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │канализации по ул. Кочубея    │существует и находится     │после разработки │               │             │района города Новосибирска  │Работы по ремонту колодцев          │

│   │      │                              │в эксплуатации МУ          │проектно-сметной │               │             │                            │выполняются постоянно по мере       │

│   │      │                              │"Гормост". Сделана заявка  │документации     │               │             │                            │необходимости                       │

│   │      │                              │в МУ "Гормост" на ремонт   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │колодцев ливневой          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │канализации                │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│151│ 359  │Благоустройство придомовой    │Необходимо комплексное     │            900,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территории домов N 7, 9, 11 по│благоустройство            │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено благоустройство на сумму  │

│   │      │ул. Кочубея                   │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │626,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Калининского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│152│ 360  │Приобретение дополнительных   │Маршрут N 34 работает      │           6600,0│Бюджет города  │2007 г.      │Управление пассажирских     │Выполнен.                           │

│   │      │автобусов по рейсу N 34       │по 18 расписанию в         │                 │               │             │перевозок мэрии города      │В январе 2007 г. закреплено         │

│   │      │                              │настоящее время.           │                 │               │             │Новосибирска                │3 единицы подвижного состава.       │

│   │      │                              │11-ю выходами закреплены   │                 │               │             │                            │На маршрут N 34 за период 2005 -    │

│   │      │                              │автобусы МАЗ-103, МАЗ-104. │                 │               │             │                            │2007 гг. поставлено 20 автобусов    │

│   │      │                              │В течение 2005 - 2007 гг.  │                 │               │             │                            │МАЗ. Маршрут полностью укомплектован│

│   │      │                              │маршрут на 100% будет      │                 │               │             │                            │новыми машинами. Затрачено          │

│   │      │                              │укомплектован автобусами   │                 │               │             │                            │15456,0 тыс. рублей, в т.ч.         │

│   │      │                              │Минского автозавода        │                 │               │             │                            │9411,5 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│153│ 361  │Установка малых игровых форм  │Установка малых игровых    │            120,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │для детей во дворе дома N 3   │форм                       │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Детский городок установлен на сумму │

│   │      │по ул. Рассветной             │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │120,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Калининского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│154│ 369  │В городском бюджете на        │Будет принят план          │            163,3│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │2006 год предусмотреть        │мероприятий по ремонту     │                 │               │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │В соответствии с распоряжением мэра │

│   │      │увеличение финансирования     │кровель на 2006 - 2007 гг. │                 │               │             │хозяйства города            │от 19.01.2007 N 140-р "О капитальном│

│   │      │на ремонт кровель домов,      │(600 домов - текущий       │                 │               │             │                            │ремонте муниципального жилищного    │

│   │      │а также на ремонт (замену)    │ремонт, 300 - капитальный  │                 │               │             │                            │фонда в 2007 г." определено         │

│   │      │труб канализации, горячего    │ремонт). Объем средств     │                 │               │             │                            │финансирование капитального ремонта │

│   │      │и холодного водоснабжения     │на ремонт жилья            │                 │               │             │                            │22-х домов                          │

│   │      │в подвалах жилых домов        │увеличивается ежегодно     │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                  Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович                                                   │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│155│  1д  │Построить взрослую и детскую  │Строительство поликлиники  │         369000,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 г.            │

│   │      │поликлинику на микрорайоне    │предусмотрено распоряжением│                 │               │2010 гг.     │архитектуры мэрии города    │Программой строительства учреждений │

│   │      │Родники                       │мэра от 29.01.2007 N 290-р │                 │               │             │Новосибирска, Главное       │здравоохранения предусмотрено       │

│   │      │                              │"О строительстве           │                 │               │             │управление здравоохранения  │строительство поликлиники           │

│   │      │                              │поликлиники с детским      │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │в микрорайоне Родники Калининского  │

│   │      │                              │отделением на микрорайоне  │                 │               │             │                            │района (4-этажное здание общей      │

│   │      │                              │Родники Калининского       │                 │               │             │                            │площадью 10985,2 м2, детское        │

│   │      │                              │района"                    │                 │               │             │                            │отделение на 500 посещений в смену, │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │взрослое отделение на 700 посещений │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в смену)                            │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│156│  2д  │Сделать альтернативный выезд  │Выполнить работы           │          70000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │к площади им. Калинина, минуя │по строительству дороги    │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │ул. Б. Хмельницкого, и        │от ул. Краузе              │                 │               │             │комплекса мэрии города      │135098,2 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │      │организовать движение         │до Мочищенского шоссе      │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │автотранспорта                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│157│  3д  │Строительство и ремонт детских│Установить детские городки │                 │               │             │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │площадок по адресам:          │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнены работы по ремонту и       │

│   │      │ул. Кочубея, 11;              │                           │                 │               │             │департамент энергетики,     │окраске существующих малых форм     │

│   │      │ул. Курчатова, 11, 11/2, 13;  │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │ул. Курчатова, 11, 11/2,            │

│   │      │ул. Рассветная, 9, 2/3;       │Произвести ремонт детских  │             20,0│Привлеченные   │2007 г.      │хозяйства города            │ул. Рассветной, 2/3 (средства       │

│   │      │ул. Курчатова, 11;            │городков                   │             15,0│средства       │2007 г.      │                            │на текущее содержание жилого фонда).│

│   │      │ул. Курчатова, 11/2;          │                           │                 │               │             │                            │По ул. Рассветной, 9, установлен    │

│   │      │ул. Рассветная, 2/3           │Строительство футбольной   │             80,0│Привлеченные   │2007 г.      │                            │большой игровой комплекс за         │

│   │      │                              │площадки                   │                 │средства       │             │                            │120,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│158│  4д  │Построить пешеходные тротуары │Построить тротуар          │            800,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Не выполнен.                        │

│   │      │вдоль ул. Краузе и установить │от ул. Кочубея             │                 │               │             │района города Новосибирска, │Проектирование и восстановление     │

│   │      │опоры освещения проезжей части│до ул. Земнухова, выполнить│                 │               │             │департамент транспорта и    │наружного освещения запланировано   │

│   │      │и тротуаров по ул. Краузе     │наружное освещение         │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │МУ "Горсвет" на 2008 год            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│159│  6д  │Построить спортивный комплекс │Произвести строительство   │          22200,0│Бюджет города, │2007 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 г.            │

│   │      │в микрорайоне Родники         │стадиона-площадки          │                 │привлеченные   │2010 гг.     │архитектуры мэрии города    │Строительство запланировано         │

│   │      │                              │на территории СОШ N 207    │                 │средства       │             │Новосибирска, департамент   │на 2008 год                         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования, культуры,      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │спорта и молодежной политики│                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│160│ 370  │Провести в частном секторе    │В соответствии с планом    │           1570,0│Бюджет города  │2005 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │отсыпку и асфальтирование по  │мероприятий                │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Выполнены работы по асфальтированию │

│   │      │ул. Белореченской,            │по благоустройству частного│                 │               │             │Главное управление          │дороги по ул. Ордынской на сумму    │

│   │      │ул. Верхоянской,              │сектора произвести отсыпку │                 │               │             │благоустройства и озеленения│1300,0 тыс. рублей (бюджет города), │

│   │      │ул. Турухановской,            │и асфальтирование          │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │по ул. Солидарности на сумму        │

│   │      │ул. Томской,                  │                           │                 │               │             │                            │7800,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │ул. Тевризской,               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Тернопольской,            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Чистопольской,            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Селенгинской,             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Стадионной,               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Вересковой,               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Хвойной,                  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Подлесной,                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Солидарности,             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Купинской,                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Каргатской,               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Спасской,                 │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Коченевской,              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Убинской,                 │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Здвинской,                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Ирменской,                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Веселовской,              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Краснозерской,            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Чановской,                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Доволенской,              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Карасукской,              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Венгеровской,             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Кочковской,               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Маслянинской,             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Кыштовской,               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Хуторской;                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │переулков: Великолукского,    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Придорожного, Томского,       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Подлесного,                   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │7-го - 11-го Магистрального   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│161│ 371  │Очистить озеро Мышкино        │Выполнить очистку от мусора│             40,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │в Сосновом бору               │прибрежной полосы          │                 │средства       │             │района города Новосибирска, │Произведена очистка территории      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │департамент транспорта и    │от мусора                           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│162│ 372  │Освещение улиц частного       │Планируется поэтапное      │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Не выполнен.                        │

│   │      │сектора.                      │восстановление уличного    │                 │               │             │района города Новосибирска  │В соответствии с распоряжением мэра │

│   │      │По ул.: Белореченской,        │освещения частного сектора,│                 │               │             │                            │от 01.09.2005 N 6140 "Об утверждении│

│   │      │Верхоянской, Турухановской,   │восстановление наружного   │                 │               │             │                            │плана финансирования мероприятий    │

│   │      │Томской, Тевризской,          │освещения улиц:            │                 │               │             │                            │по благоустройству частного сектора │

│   │      │Тернопольской, Чистопольской, │ул. Ордынской, Коченевской,│                 │               │             │                            │города Новосибирска                 │

│   │      │Селенгинской, Стадионной,     │Тогучинской, Маслянинской, │                 │               │             │                            │на 2006 - 2010 годы" выполнение     │

│   │      │Вересковой, Хвойной,          │Венгеровской               │                 │               │             │                            │работ будет производиться           │

│   │      │Подлесной, Солидарности,      │                           │                 │               │             │                            │в 2008 - 2010 гг.                   │

│   │      │Купинской, Каргатской,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Спасской, Коченевской,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Убинской, Здвинской,          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Ирменской, Веселовской,       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Краснозерской, Чановской,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Доволенской, Карасукской,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Венгеровской, Кочковской,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Маслянинской, Кыштовской,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Хуторской; переулки:          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Великолукский, Придорожный,   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Томский, Подлесный,           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │7-й - 11-й Магистральный      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│163│ 375  │Улучшить водоснабжение жилого │Завершить строительство    │         198196,0│Привлеченные   │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │района Пашино                 │водовода Верхней зоны      │                 │средства       │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │Работы ведутся МУП "Горводоканал",  │

│   │      │                              │Ду 1000 протяженностью     │                 │               │             │хозяйства города,           │освоено 32800,0 тыс. рублей         │

│   │      │                              │8,5 км                     │                 │               │             │МУП "Горводоканал"          │(привлеченные средства),            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │100000,0 тыс. рублей (бюджет города)│

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│164│ 380  │Решить вопрос водоснабжения   │Усилен контроль подачи     │        -        │       -       │2007 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │частного сектора жилого района│объемов воды и             │                 │               │2010 гг.     │района города Новосибирска  │МУП "Горводоканал" проведена ревизия│

│   │      │Пашино.                       │взаимодействия             │                 │               │             │                            │оборудования и трубопроводов.       │

│   │      │                              │диспетчерской службы       │                 │               │             │                            │Ситуация с водоснабжением           │

│   │      │                              │МУП "Горводоканал" с ТЭЦ-4 │                 │               │             │                            │нормализована                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│165│ 383  │Упорядочить работу микрорынков│Планируется реконструкция  │Будут определены │Привлеченные   │2006 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │жилого района Пашино.         │микрорынка, после чего     │после разработки │средства       │2009 гг.     │района города Новосибирска  │Проведены работы по благоустройству │

│   │      │Отремонтировать               │будут проведены работы     │проектно-сметной │               │             │                            │рынка на сумму 618,0 тыс. рублей    │

│   │      │асфальтно-бетонное покрытие   │по благоустройству. Ремонт │документации     │               │             │                            │(привлеченные средства).            │

│   │      │возле микрорынка              │асфальтобетонного покрытия │                 │               │             │                            │В 2007 - 2009 годах планируется     │

│   │      │                              │возле микрорынка "Искра"   │                 │               │             │                            │полная реконструкция микрорынка     │

│   │      │                              │будет проведен согласно    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Плану мероприятий по       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │развитию действующих рынков│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │и микрорынков Калининского │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │района до 2009 года        │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│166│ 386  │Установить детские площадки   │Установить детские площадки│            350,3│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │возле домов ул. Спасской, 22; │по ул. Флотской, 18,       │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлены детские площадки        │

│   │      │ул. Тайгинской, 26;           │Новоуральской, 19/8.       │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Магистральной, 7;            │

│   │      │Новоуральской, 1, 19/8, 28а,  │В План благоустройства     │                 │               │             │администрация Калининского  │ул. Новоуральской, 9, 19/10, 19/11, │

│   │      │31; ул. Магистральной, 51б;   │2006 года включено         │                 │               │             │района города Новосибирска, │27а; ул. Чекалина 1, 3, 5, в районе │

│   │      │ул. Чекалина, 1а;             │устройство детской площадки│                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика по   │ост. "Пошивочная" на общую сумму    │

│   │      │в пос. Гвардейский, 2; в      │по ул. Новоуральской, 1, в │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │жилищно-коммунальному       │280,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │районе ул. Флотской - 2,      │районе ост. "Пошивочная" - │                 │               │             │хозяйству Калининского      │                                    │

│   │      │в частном секторе: район      │1 шт.                      │                 │               │             │района"                     │                                    │

│   │      │Лыжной базы - 1 шт., район    │В План благоустройства     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ост. "ДОК" - 2 шт., район     │2006 г. включено устройство│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ост. "Пошивочная" - 2 шт.     │детской площадки по        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ул. Новоуральской, 28а,    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в районе остановки         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │"Пошивочная" - 1 шт.       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │В План благоустройства     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2007 г. включено устройство│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │детской площадки           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по ул. Спасской, 22;       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Магистральная, 1б.         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │В План благоустройства     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2007 г. включено устройство│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │детской площадки           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по ул. Новоуральской, 31;  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Чекалина, 11;              │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Флотской - 1 шт.           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│167│ 388  │Капитальный ремонт сантехники:│В 2005 году в Плане по     │Согласно         │Средства       │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Флотская, 1, 3, 18, 23,   │подготовке к отопительному │проектно-сметной │капитального   │2007 гг.     │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт электротехнического │

│   │      │24, 26; Солидарности, 2, 4;   │сезону 2005 - 2006 годов   │документации     │ремонта жилого │             │хозяйства города,           │оборудования                        │

│   │      │Новоуральская, 2, 6, 13/2,    │частичный капитальный      │                 │фонда          │             │администрация Калининского  │по ул. Новоуральской, 33.           │

│   │      │13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, │ремонт системы отопления   │                 │               │             │района города Новосибирска  │Затраты составили 112,0 тыс. рублей │

│   │      │29, 29а, 31, 31а, 33, 33а;    │в жилых домах:             │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │Магистральная, 57а            │ул. Новоуральской, 2;      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Флотской, 24, 23.          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Текущий ремонт и ревизия   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │оборудования будут         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │произведены в летний период│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2005 года.                 │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Капитальный ремонт         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │сантехники жилых домов     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ул. Флотской, 1, 3, 25, 29,│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │включен в План по          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │подготовке к отопительному │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │сезону 2006 - 2007 годов.  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Капитальный ремонт         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │сантехники жилых домов     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ул. Флотской, 26;          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Солидарности, 2, 4;        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Новоуральской, 29а, 31, 33,│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │33а, включен в План по     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │подготовке к отопительному │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │сезону 2007 - 2008 годов   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│168│ 389  │Ремонт межпанельных стыков и  │Ремонт межпанельных стыков │Согласно         │Средства       │2005 -       │МУП "Энергия", департамент  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │фасадов по ул. Флотской, 3, 5;│по ул. Новоуральской, 5,   │проектно-сметной │капитального   │2007 гг.     │энергетики, жилищного и     │Завершен ремонт межпанельных стыков │

│   │      │ул. Новоуральской, 2, 4, 5, 6,│13/4, 15/4, 19/11, 19/12,  │документации     │ремонта жилого │             │коммунального хозяйства     │домов по ул. Новоуральской, 13/4,   │

│   │      │16, 22, 13/4, 15/4, 19/11,    │19, 27, 27а;               │                 │фонда          │             │города, администрация       │19/11.                              │

│   │      │19/12, 19, 27, 27а;           │ул. Магистральной, 55,     │                 │               │             │Калининского района города  │Затраты составили 85,0 тыс. рублей  │

│   │      │ул. Магистральной, 55         │будет произведен в летний  │                 │               │             │Новосибирска                │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │период 2005 года.          │                 │               │             │                            │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │По ул. Флотской, 3, 5;     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Новоуральской, 2, 4, 6,    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │требуется ремонт фасада    │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│169│ 392  │Ремонт внутриквартальных дорог│Осуществить ремонт         │           7435,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │возле жилых домов по:         │внутриквартирных дорог по: │                 │               │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного │Выполнено внутриквартальное         │

│   │      │ул. Магистральной, 53, 53в,   │ул. Флотской, 16, 18, 20,  │                 │               │             │комплекса мэрии города      │благоустройство по                  │

│   │      │55, 57а, 57;                  │1, 2, - План 2005 года,    │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │ул. Новоуральской, 19, 19/10, 1911, │

│   │      │ул. Новоуральской, 2, 4, 6,   │ул. Новоуральской, 19/7,   │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │19/12, по ул. Магистральной, 57,    │

│   │      │14, 14а, 16, 17/5, 18, 19,    │19/8, 19/9, 17/5, - План   │                 │               │             │коммунального хозяйства     │57а, на сумму 5296,6 тыс. рублей    │

│   │      │19/7, 19/8, 19/9, 19/10,      │2006 года,                 │                 │               │             │города, администрация       │(бюджет города)                     │

│   │      │19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, │ул. Новоуральской, 19,     │                 │               │             │Калининского района города  │                                    │

│   │      │27а, 29, 32, 34, 36;          │19/10, 19/11, 19/12, - План│                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, 1б, │2007 года, ул. Флотской,   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21,  │22, 4, 3, - План 2008 года,│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │21а, 35; ул. Флотской, 1, 2,  │ул. Флотской, 24, 28, -    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,│План 2009 года             │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │16, 18, 19, 20, 23, 24, 26,   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │28; ул. Рассветной, 12;       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Тайгинской, 26;           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Солидарности, 61, 63а,    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │69 - 80, 90 - 98, 103а;       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Амосова, 63, 65, 67, 68,  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │79/1                          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│170│ 393  │Капитальный ремонт домов      │Ул. Ордынская, 10а, 10б;   │           2000,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Флотской, 18;             │ул. Коченевская, 2б;       │                 │               │2009 гг.     │жилищного и коммунального   │Произведен текущий ремонт на сумму  │

│   │      │Ордынской, 10а, 10б;          │ул. Магистральная, 2б, -   │                 │               │             │хозяйства города,           │75,0 тыс. рублей (бюджет города),   │

│   │      │Коченевской, 2б;              │этих адресов на балансе    │                 │               │             │администрация Калининского  │в т.ч.:                             │

│   │      │Магистральной, 2б;            │нет. Обратиться к ЗАО      │                 │               │             │района города Новосибирска, │по ул. Спасской, 22, - частичный    │

│   │      │Спасской, 22 (общежитие),     │"ПСК", в/ч N 53140. Эти    │                 │               │             │ЗАО "ПСК", в/ч N 53140.     │ремонт кровли;                      │

│   │      │Новоуральской, 19/8, 13/4,    │дома находятся на балансе  │                 │               │             │                            │по ул. Новоуральской, 19/8, 13/4,   │

│   │      │15/3                          │у них. Ул. Спасская, 22;   │                 │               │             │                            │15/3, - частичный ремонт            │

│   │      │                              │Новоуральская, 19/8, 13/4, │                 │               │             │                            │межпанельных швов                   │

│   │      │                              │15/3, - дома требуют       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │выборочного текущего       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │ремонта.                   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│171│ 401  │ДОУ N 475 "Антошка"           │                           │                 │               │             │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │1. Ремонт кровли, фасада      │1. Выполнить ремонт кровли,│                 │               │             │района города Новосибирска, │Приобретена мебель на сумму         │

│   │      │здания.                       │фасада здания.             │                 │               │             │Главное управление          │60,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │2. Оборудовать уличные        │2. Оборудовать уличные     │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │площадки на территории        │площадки.                  │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │детского комбината.           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │3. Решить вопрос о выделении  │3. Решить вопрос           │             60,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │                                    │

│   │      │лимитов на оснащение кабинетов│о выделении лимитов        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │детского комбината мебелью    │на оснащение кабинетов     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │детского комбината мебелью │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│172│ 404  │Увеличить количество          │Муниципальный заказ МУЗ    │        -        │       -       │2007 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │койко-мест муниципального     │"Городская больница N 4"   │                 │               │2008 гг.     │района города Новосибирска, │ГБ N 4 выделены средства на         │

│   │      │заказа в городской больнице   │предоставляет департамент  │                 │               │             │Главное управление          │муниципальный заказ в размере       │

│   │      │N 4 до 160 шт.                │здравоохранения            │                 │               │             │здравоохранения мэрии города│2 473,6 тыс. рублей в соответствии  │

│   │      │                              │Новосибирской области и    │                 │               │             │Новосибирска                │с объемами 2005 года. По итогам     │

│   │      │                              │управление здравоохранения │                 │               │             │                            │2006 года муниципальный заказ       │

│   │      │                              │мэрии, ходатайство от главы│                 │               │             │                            │выполнен на 79,3%, поэтому          │

│   │      │                              │администрации на его       │                 │               │             │                            │дальнейшее его увеличение           │

│   │      │                              │увеличение направлено      │                 │               │             │                            │нецелесообразно                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│173│ 405  │МУЗ ГБ N 4:                   │Ремонт внутренних помещений│           5000,0│Бюджет города  │2005 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ремонт внутренних помещений   │больницы проводится        │                 │               │2008 гг.     │района города Новосибирска, │Выполнены работы по капитальному    │

│   │      │больницы;                     │ежегодно                   │                 │               │             │Главное управление          │ремонту на сумму 2066,2 тыс. рублей │

│   │      │укомплектовать МУЗ ГБ N 4     │                           │                 │               │             │здравоохранения мэрии города│(бюджет города).                    │

│   │      │медицинским оборудованием     │                           │                 │               │             │Новосибирска                │По национальному проекту "Здоровье" │

│   │      │согласно заявке на общую сумму│                           │                 │               │             │                            │поставлено лабораторное оборудование│

│   │      │1000500 рублей;               │                           │                 │               │             │                            │на сумму 579,7 тыс. рублей,         │

│   │      │установить дополнительные     │                           │                 │               │             │                            │диагностическое оборудование        │

│   │      │мусорные баки возле больницы  │                           │                 │               │             │                            │на сумму 344,0 тыс. рублей          │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│174│ 408  │Восстановить                  │Запланирован ямочный ремонт│Согласно         │Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │асфальтно-бетонное покрытие   │в объеме 1000 кв. м -      │проектно-сметной │               │             │благоустройства и озеленения│Работы выполнены на сумму           │

│   │      │дороги от ул. Новоуральской   │2005 год.                  │документации     │               │             │мэрии города Новосибирска   │2715,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │до кладбища                   │2006 г. - включить в План  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │капитального строительства │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│175│ 410  │Построить универсальную       │Определить площадку в жилом│            150,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │спортивно-игровую             │микрорайоне Пашино,        │            150,0│Привлеченные   │2007 гг.     │района города Новосибирска, │По ул. Новоуральской, 19, построена │

│   │      │площадку-трансформер          │уточнить стоимость проекта.│                 │средства       │             │МУДО "Спортивный город"     │спортивная площадка и приобретена   │

│   │      │(программа "Спортивный        │Строительство волейбольной,│                 │               │             │                            │пластиковая хоккейная коробка       │

│   │      │город"), включающую в себя:   │баскетбольной площадки     │                 │               │             │                            │на сумму 1000,0 тыс. рублей         │

│   │      │хоккейную коробку, поле для   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │мини-футбола, баскетбольную   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │площадку, игровой комплекс    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│176│ 411  │Восстановить стадион          │Провести ревизию состояния │Будет определена │Бюджет города, │2007 г.      │Администрация Калининского  │Не выполнен.                        │

│   │      │на ул. Флотской               │стадиона. Ремонт будет     │после утверждения│привлеченные   │             │района города Новосибирска, │Принятие в муниципальную            │

│   │      │                              │произведен после оформления│проектно-сметной │средства       │             │МУДО "Спортивный город"     │собственность не представляется     │

│   │      │                              │документов и принятия      │документации     │               │             │                            │возможным из-за отказа              │

│   │      │                              │стадиона в муниципальную   │                 │               │             │                            │балансодержателя                    │

│   │      │                              │собственность              │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│177│ 414  │Установить светофор или       │Разработать                │             11,4│Бюджет города  │2006 г.      │Администрация Калининского  │Выполнен.                           │

│   │      │"лежачих полицейских"         │проектно-сметную           │Согласно         │Бюджет города  │2007 г.      │района города Новосибирска, │Установлены дорожные знаки, нанесена│

│   │      │около микрорынка "Искра",     │документацию               │проектно-сметной │               │             │Главное управление          │дорожная разметка. Затраты составили│

│   │      │начальной школы N 34, средней │                           │документации     │               │             │благоустройства и озеленения│11,4 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │школы N 46                    │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│178│ 415  │Установить "лежачих           │Разрабатываются технические│             26,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрации Калининского  │Не выполнен.                        │

│   │      │полицейских" на въезде во двор│задания с ГИБДД            │                 │               │             │района города Новосибирска  │В соответствии с нормативными       │

│   │      │домов N 13/4, 19/9, 19/8, 17/5│Калининского района        │                 │               │             │                            │документами искусственные           │

│   │      │ул. Новоуральской             │                           │                 │               │             │                            │препятствия во дворах жилых домов   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │не устанавливают. По проведенной    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │проверке ГИБДД Калининского РУВД    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │целесообразно установить "лежачего  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │полицейского" только во дворе дома  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │N 13/4 по ул. Новоуральской.        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Разработано техническое задание     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│179│ 418  │Ремонт внутриквартальных дорог│Выполнить ремонт           │Будут определены │Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Калининского  │Не выполнен.                        │

│   │      │в районе МБ N 4               │внутриквартальных дорог    │после разработки │               │             │района города Новосибирска, │Включено в план текущего ремонта    │

│   │      │                              │                           │проектно-сметной │               │             │Главное управление          │на 2008 год                         │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │здравоохранения мэрии города│                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│180│ 419  │Организовать микрорынок       │Согласовано размещение     │        -        │Привлеченные   │2006 -       │Администрация Калининского  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │на пересечении улиц           │под строительство          │                 │средства       │2008 гг.     │района города Новосибирска, │В пос. Гвардейский строительство    │

│   │      │Солидарности и Магистральной, │микрорынка. В поселке      │                 │               │             │Главное управление          │микрорынка не планируется,          │

│   │      │в поселке Гвардейский         │Гвардейский строительство  │                 │               │             │архитектуры и               │так как земельный участок является  │

│   │      │                              │микрорынка нецелесообразно,│                 │               │             │градостроительства мэрии    │собственностью Министерства обороны.│

│   │      │                              │т.к. достаточное количество│                 │               │             │города Новосибирска         │Ведется строительство рынка         │

│   │      │                              │торговых точек             │                 │               │             │                            │"Пашинский".                        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Проведены строительные и            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │благоустроительные работы на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │4390,0 тыс. рублей (привлеченные    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │средства)                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│181│ 420  │Открыть филиалы КСЦ           │Открыть филиалы            │                 │               │2006 -       │Департамент земельных и     │Выполнен.                           │

│   │      │"Пашинский" на ул. Флотской   │                           │                 │               │2007 гг.     │имущественных отношений     │Для открытия филиалов переданы      │

│   │      │                              │                           │           1500,0│Бюджет города  │2007 г.      │мэрии города Новосибирска   │помещения в зданиях                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Флотской, 8 и 8а, 17а.       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Выполнены ремонтные работы на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1500,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│182│ 421  │МОУ ДОД ЦВР "КСЦ "Пашинский": │Ремонт помещения,          │                 │               │             │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │открыть тренажерный зал и зал │приобретение спортивного   │                 │               │             │образования мэрии города    │Открыт тренажерный зал и зал бокса  │

│   │      │бокса                         │оборудования;              │                 │               │             │Новосибирска                │по ул. Магистральной, 51б;          │

│   │      │по ул. Магистральной, 51б;    │ремонт подвала             │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │приобретено оборудование для        │

│   │      │ремонт помещений (подвала,    │для восстановления тира;   │                 │               │             │                            │тренажерного зала на                │

│   │      │дискозала, сцены, спортивных  │                           │                 │               │             │                            │120,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │объектов);                    │дискозал - монтаж          │                 │               │             │                            │Выполнен ремонт кровли по           │

│   │      │ремонт системы отопления;     │подвесного потолка,        │                 │               │             │                            │ул. Новоуральской, 21, на сумму     │

│   │      │ремонт электропроводки и      │утепление чердака;         │             80,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │587,0 тыс. рублей, проведено        │

│   │      │освещения;                    │капитальный ремонт сцены   │                 │               │             │                            │утепление дискозала                 │

│   │      │выделить средства для         │в зрительном зале;         │                 │               │             │                            │на 248,0 тыс. рублей                │

│   │      │приобретения учебных пособий; │косметический ремонт       │             20,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │по ул. Новоуральской, 21.           │

│   │      │                              │спортивных объектов;       │                 │               │             │                            │Установлены двери в спорткомплексе  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Новоуральской, 15/5,         │

│   │      │добиться полной передачи      │капитальный ремонт по      │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │на 113,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │      │сквера "Пашинский" КСЦ        │ул. Магистральной, 51б;    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │"Пашинский";                  │приобретение теплообменника│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │для спорткомплекса;        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │восстановить сауну            │увеличение радиаторов;     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │в спорткомплексе;             │проект электросистемы;     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │монтаж электропроводки и   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │приобрести автобус для поездок│установка электроприборов; │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │на конкурсы и соревнования;   │заключение договора        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по электроэнергии;         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │построить летнюю сцену        │для полноценной работы     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │в сквере "Пашинский";         │необходимо приобретение    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │оборудования и пособий;    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │реконструировать спортплощадки│решение на передачу        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │и стадион у спорткомплекса    │получено; необходимо       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │получить разрешение от всех│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │инстанций по списку.       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Покупка автобуса.          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Строительство летней сцены,│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │скамеек для зрителей,      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │задника, подводка          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │электричества.             │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Капитальный ремонт стадиона│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │или монтаж нового стадиона,│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │комплекса                  │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│183│ (16) │Произвести реконструкцию      │Рассмотреть необходимость  │          20800,0│Бюджет города, │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │ветхих домов N 8, 10, 11, 12  │реконструкции домов        │                 │привлеченные   │             │жилищного и коммунального   │Дома N 8, 10, 12 по ул. Пятницкого  │

│   │      │по ул. Пятницкого             │                           │                 │средства       │             │хозяйства города            │готовятся к сносу.                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Жители домов расселены.             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Дом N 11 по ул. Пятницкого          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │реконструирован. Затраты составили  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │20800,0 тыс. рублей (бюджет города) │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Вязовых Виктор Александрович                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│184│ 422  │Исключить подтопляемость домов│Провести предпроектные     │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Не выполнен.                        │

│   │      │частного сектора грунтовыми   │изыскания и по результатам │                 │               │             │благоустройства и озеленения│На выполнение мероприятий направлено│

│   │      │водами на Чукотских переулках │определить дополнительные  │                 │               │             │мэрии города Новосибирска,  │50,3 тыс. рублей (бюджет города).   │

│   │      │в Ольховском микрорайоне      │мероприятия                │                 │               │             │администрация Кировского    │Работы будут продолжены             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │в 2008 - 2010 годах                 │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│185│ 426  │Закончить освещение           │Восстановить нарушенную    │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Беловежской               │часть линии освещения      │                 │               │             │района города Новосибирска, │Затраты составили 500,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │от площади                 │                 │               │             │МУ "Горсвет"                │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │Сибиряков-Гвардейцев до ЗАО│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │"Объединение ВТОРЧЕРМЕТ"   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│186│ 428  │Отремонтировать дорогу по     │Провести ямочный ремонт    │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Вертковской, Серафимовича │дорог                      │                 │               │             │района города Новосибирска  │Затраты составили 500,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│187│ 429  │Продолжить ремонт дороги      │Закончить ремонт дороги    │           5000,0│Бюджет города  │2007 г.      │МУ "Дирекция единого        │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Бурденко, Горбаня         │ул. Бурденко, Горбаня      │                 │               │             │заказчика Кировского района"│Затраты составили 2208,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│188│ 434  │Завершить строительство       │Завершить строительство    │            150,0│Бюджет города  │2007 -       │Администрация Кировского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │пешеходной дорожки            │пешеходной дорожки         │                 │               │2008 гг.     │района города Новосибирска  │Затраты по строительству дорожки    │

│   │      │по ул. Успенской на участке   │                           │                 │               │             │                            │составили 1000,0 тыс. рублей (бюджет│

│   │      │от пересечения ул. Костычева  │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │до ул. Серафимовича           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│189│ 438  │Установить дополнительные     │Работы будут выполнены     │           1700,0│Средства на    │2005 -       │МУ "Дирекция единого        │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │игровые элементы на детские и │в соответствии с Программой│                 │текущее        │2007 гг.     │заказчика Кировского        │Установлены детские городки         │

│   │      │спортивные площадки и         │комплексного               │                 │содержание     │             │района", департамент        │по ул. Н.-Данченко, 100/1,          │

│   │      │соорудить новые по адресам:   │благоустройства            │                 │жилого фонда.  │             │энергетики, жилищного и     │ул. С.-Гвардейцев, 14 - 18, на сумму│

│   │      │ул. Беловежская, 8 - 12,      │                           │                 │Бюджет города  │             │коммунального хозяйства     │132,8 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │Горбаня, 13 - 17, Бетонная,   │                           │                 │               │             │города, администрация       │                                    │

│   │      │3 - 5, 7, 9, 11, 17 - 21, 25, │                           │                 │               │             │Кировского района города    │                                    │

│   │      │27, 29, 31, 35, Бурденко, 9 - │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │11, 25 - 27, Мира, 8 - 12, 30 │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │- 34, 47, 59,                 │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Немировича-Данченко, 100/1,   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Сибиряков-Гвардейцев, 34 - 36,│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │14 - 18, Вертковская, 6 - 8/1,│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │7-й пер. Успенского,          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Телевизионная, 9 - 13,        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Станиславского, 29            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│190│ 440  │Довести напряжение            │Изучить причины низкого    │Будут определены │Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │в электросетях на             │напряжения в электросетях, │после разработки │средства       │             │жилищного и коммунального   │В зимний период 2006 г. проведены   │

│   │      │микрорайонах: ТОС "Чукотский",│принять техническое решение│проектно-сметной │               │             │хозяйства города,           │замеры напряжения.                  │

│   │      │Телевизионный, Ольховский     │и осуществить его          │документации     │               │             │администрация Кировского    │По м/р Телевизионный, Ольховский    │

│   │      │до нормы                      │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │(ул. Успенская, ул. Блока,          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Эстонская, ул. Азербайджанская, │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Симферопольская,                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Архитектурная, 1-й, 2-й         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Телевизионный пер.) напряжение      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │составляет 209 - 224 В.             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Для обеспечения напряжения          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │у потребителей по Чукотским         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │переулкам городскими электрическими │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │сетями проведены работы по замене   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ВЛ-0,4 кВ.                          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ЗАО "РЭС" выполнены работы по       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Н.-Данченко. Для нормализации   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │качества электроснабжения           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на микрорайоне Телевизионный        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │планируется выполнить реконструкцию │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │сетей с установкой дополнительной   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │КТПН и делением ВЛ-0,4 кВ           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в 2008 - 2010 гг.                   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│191│ 448  │Отремонтировать дороги        │Будут отремонтированы      │           3500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Вертковской,           │дороги по ул. Римского-    │                 │               │             │района, Главное управление  │Затраты составили 3267,0 тыс. рублей│

│   │      │ул. Римского-Корсакова,       │Корсакова в 2006 г.,       │                 │               │             │благоустройства и озеленения│(бюджет города)                     │

│   │      │ул. Степной                   │ул. Вертковской - 2007 г.  │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                       Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич                                                       │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│192│ 451  │Строительство детской         │Выполнить грейдирование,   │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Не выполнен.                        │

│   │      │спортивной площадки           │отсыпку площадки и         │                 │               │             │района города Новосибирска  │Нет решения о предоставлении участка│

│   │      │на территории микрорайона     │установку малых форм       │                 │               │             │                            │для размещения площадки             │

│   │      │Бугринский                    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│193│ 454  │Ремонт кровли дома N 4        │Текущий ремонт кровли и    │            380,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Новогодней             │водосточных труб           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 380,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│194│ 457  │Освещение спортивной площадки │Выполнить установку        │            120,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │у школ N 170, 176             │светильников               │                 │               │             │района города Новосибирска, │Затраты составили 120,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Главное управление          │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│195│ 460  │Восстановление уличного       │Ремонт уличного освещения  │            210,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Не выполнен.                        │

│   │      │освещения: ул. Аникина,       │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Часть работ выполнена: восстановлено│

│   │      │С. Кожевникова, XX Партсъезда │                           │                 │               │             │                            │наружное освещение по ул. Аникина,  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. С. Кожевникова, продолжение  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │работ планируется на 4 кв. 2008 года│

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│196│ 466  │Благоустройство придомовых    │Ремонт внутриквартальных   │           3900,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территорий домов N 21, 23, 25,│дорог                      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведены асфальтирование и       │

│   │      │27                            │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │установка детского городка на сумму │

│   │      │по ул. Сибиряков-Гвардейцев   │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │2936,9 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│197│ 468  │Ремонт пешеходной дорожки     │Восстановление дорожного   │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │вдоль ул. Новогодней          │покрытия                   │                 │               │             │благоустройства и озеленения│Затраты составили 475,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│198│ 469  │Предусмотреть ремонт          │Ямочный ремонт             │            600,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальных дорог       │внутриквартальных дорог    │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │микроучастка, расположенного  │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │773,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │в границах                    │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │пр. К. Маркса, 14/1, 10/2,    │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │72,7 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │в том числе около школы N 136 │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│199│ 471  │Расширение проезжей части     │Снос киосков, расширение   │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │дороги по ул. Оловозаводской  │дороги                     │                 │               │             │района города Новосибирска  │Затраты составили 300,0 тыс. рублей │

│   │      │с ремонтом переезда через     │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │трамвайные пути на остановке  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │"Школа"                       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│200│ 473  │Благоустройство придомовой    │Уложить асфальтовое        │            600,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территории у дома N 1/3       │покрытие                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │по ул. Оловозаводской         │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │600,0 тыс. рублей (бюджет рода).    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │123,6 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│201│ 483  │Благоустройство               │Благоустройство            │           2000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальной дороги      │внутриквартальной дороги   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │у домов N 10, 12              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │1313,7 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │по ул. Чемской                │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│202│ 486  │Строительство спортивной      │Выполнить строительство    │            300,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Кировского    │Не выполнен.                        │

│   │      │площадки за домом N 17        │спортивной площадки        │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Площадка установлена на сумму       │

│   │      │по ул. С. Кожевникова         │                           │                 │               │             │                            │129,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │На 2008 год планируется выполнить   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │благоустройство                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│203│ 489  │Строительство детской площадки│Установка малых форм и     │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома N 16            │ограждение площадки        │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │по ул. Чигорина               │для мусора                 │                 │               │             │хозяйства города,           │70,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│204│ 491  │Строительство детской площадки│Установка малых форм       │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе домов N 14, 14/1,    │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │14/2 по ул. Чигорина          │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │60,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│205│ 492  │Строительство детской площадки│Установка малых форм       │            100,0│Бюджет города. │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома N 5             │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │по ул. Комсомольской          │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │91,2 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│206│ 496  │Благоустройство придомовой    │Комплексное                │            600,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территории от                 │благоустройство, укладка   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт внутриквартальной   │

│   │      │ост. "Северо-Чемской жилой    │тротуарной плитки          │                 │               │             │хозяйства города,           │дороги по ул. Комсомольской, 3,     │

│   │      │массив" до ост.               │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │"Комсомольская" вдоль домов   │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │города). На благоустройство тротуара│

│   │      │N 3, 4 по ул. Комсомольской   │                           │                 │               │             │                            │вдоль ул. Комсомольской, 3, 4,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │затрачено 270,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города                              │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Гончаров Андрей Александрович                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│207│ 501  │Строительство пешеходных      │Выполнить строительство    │            500,0│Бюджет города, │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │дорожек д/с 436, 485, школы   │пешеходных дорожек         │                 │привлеченные   │             │жилищного и коммунального   │Произведено асфальтирование дорожек │

│   │      │N 65, дома N 116 ул. Петухова,│                           │                 │средства       │             │хозяйства города,           │по ул. Зорге, 153, 155, 157 и 135,  │

│   │      │домов N 153, 155, 157, 135 по │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │строительство пешеходных дорожек    │

│   │      │ул. Зорге                     │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │вдоль детских садов N 436 и 485,    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │школы N 65, дома                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Петухова, 116. Затрачено     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │450,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│208│ 503  │Восстановление ливневой       │Проработать вопрос промывки│             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Не выполнен.                        │

│   │      │канализации домов N 130, 132  │коллектора                 │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнять восстановительные работы  │

│   │      │по ул. Петухова               │                           │                 │               │             │МУ "Гормост"                │нецелесообразно, т.к. отсутствует   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │необходимый участок ливневого       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │коллектора (100 м)                  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│209│ 507  │Восстановление                │Восстановление             │           1500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен                            │

│   │      │внутриквартального проезда    │внутриквартального проезда │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты по восстановлению проезда   │

│   │      │от дома N 59 по ул. Сибиряков-│                           │                 │               │             │хозяйства города,           │составили 1948,6 тыс. рублей (бюджет│

│   │      │Гвардейцев до дома N 51       │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │города)                             │

│   │      │по ул. Зорге                  │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│210│ 509  │Капитальный ремонт детского   │Капитальный ремонт детского│           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │сада N 411                    │сада                       │                 │               │             │района города Новосибирска, │Работы по капитальному ремонту      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Главное управление          │выполнены на сумму                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │15000,0 тыс. рублей (бюджет города) │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович                                                   │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│211│ 528  │Оснащение оборудованием       │Приобретение оборудования, │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │санатория-профилактория       │инвентаря и мебели         │                 │               │             │района города Новосибирска, │Приобретены оборудование, инвентарь │

│   │      │"Кировский" по ул. Палласа, 28│                           │                 │               │             │Главное управление          │и мебель на сумму 1080,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│212│ 532  │Ремонт помещения в клубе      │Монтаж звукоизоляции       │             40,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │"Олимп" по ул. Зорге, 42      │в танцевальном классе      │                 │               │             │района города Новосибирска  │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │40,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│213│ 534  │Строительство детской площадки│Установка малых форм       │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │у дома N 5/1 по ул. Палласа   │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлена детская площадка        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 85,7 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│214│ 535  │Строительство детской площадки│Выполнить строительство    │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │у дома N 17 по ул. Палласа    │детской площадки           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 91,0 тыс. рублей  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│215│ 539  │Текущий ремонт дома N 17      │Выполнить текущий ремонт   │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Палласа                │дома                       │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 150,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│216│ 542  │Текущий ремонт дома N 55/1    │Выполнить ремонт крылец,   │            140,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Петухова               │входов в подъезды          │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 140,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│217│ 543  │Текущий ремонт дома N 55/1    │Выполнить ремонт отмостки  │            170,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Петухова               │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 170,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│218│ 549  │Текущий ремонт дома N 179     │Ремонт крылец подъездов    │            160,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Зорге                  │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 160,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│219│ 550  │Текущий ремонт дома N 179/1   │Ремонт крылец подъездов    │            160,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Зорге                  │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 160,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│220│ 552  │Текущий ремонт дома N 235     │Ремонт отмостки            │            160,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Зорге                  │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 160,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │жилого фонда)                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│221│ 553  │Текущий ремонт дома N 237     │Ремонт отмостки            │            160,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Зорге                  │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведен текущий ремонт на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │160,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│222│ 572  │Текущий ремонт гимназии N 7   │Замена входных дверей      │            170,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │                              │                           │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Выполнены работы на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │170,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│223│ 573  │Ремонт межквартальной дороги  │Выполнить ремонт           │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │между д/с 195 и общежитием по │межквартальной дороги      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнены работы на сумму           │

│   │      │адресу: ул. Зорге, 44         │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │1120,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│224│ 575  │Строительство детской площадки│Установка малых форм       │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │на территории детского сада   │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Установлено 2 детских городка       │

│   │      │N 191                         │                           │                 │               │             │Главное управление          │на сумму 176,3 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│225│ 576  │Строительство дороги у домов  │Уложить асфальтовое        │           2000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │18, 20, 44 по ул. Зорге       │покрытие                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │1778,7 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│226│ 577  │Строительство детской площадки│Выполнить строительство    │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │у домов N 32, 34 по ул. Зорге │детской площадки           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлено 2 детских городка       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 173,9 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Кировского    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│227│ 579  │Оснащение школы N 198         │Приобретение спортивного   │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │спортивным инвентарем и       │инвентаря                  │                 │               │             │района города Новосибирска, │Приобретен спортинвентарь на сумму  │

│   │      │спортивными снарядами         │                           │                 │               │             │Главное управление          │100,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│228│ 586  │Текущий ремонт гимназии N 7   │Ремонт 3-го зала музея     │             20,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Кировского    │Выполнен.                           │

│   │      │                              │Боевой славы               │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Выполнен текущий ремонт на сумму    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Главное управление          │30,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                                                      │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│229│ 587  │Строительство газопровода     │В микрорайоне Затон:       │                 │               │             │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │в микрорайонах Затон,         │1. Выделение средств и     │Стоимость        │Бюджет города, │2006 -       │жилищного и коммунального   │В микрорайоне Затон строительство   │

│   │      │Балластный карьер             │строительство газопровода  │строительства    │привлеченные   │2007 гг.     │хозяйства города            │газовых сетей закончено. Все жители │

│   │      │                              │высокого давления.         │будет определена │средства       │             │                            │имеют техническую возможность       │

│   │      │                              │2. Выделение средств и     │после выполнения │               │             │                            │в подключении к газопроводу.        │

│   │      │                              │строительство газопровода  │проекта          │               │             │                            │По микрорайону Балластный карьер    │

│   │      │                              │низкого давления.          │                 │               │             │                            │подготовлен проект 2-й очереди      │

│   │      │                              │В микрорайоне Балластный   │                 │               │             │                            │газопровода низкого давления и      │

│   │      │                              │карьер:                    │                 │               │             │                            │высокого давления                   │

│   │      │                              │1. Выполнение проекта      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │на строительство 2-й       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │очереди газопровода низкого│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │давления.                  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2. Выделение лимитов и     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │строительство 2-й очереди  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │газопровода низкого        │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │давления                   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│230│ 590  │Восстановить разрушенный      │В случае невозможности     │        -        │Бюджет города, │2006 -       │Департамент земельных и     │Не выполнен.                        │

│   │      │спортивный зал в п. Затон     │передачи в муниципальную   │                 │привлеченные   │2010 гг.     │имущественных отношений     │На запрос департамента земельных    │

│   │      │                              │собственность, рассмотреть │                 │средства       │             │мэрии города Новосибирска,  │и имущественных отношений,          │

│   │      │                              │возможность строительства  │                 │               │             │Главное управление          │в соответствии с постановлением     │

│   │      │                              │нового спортивного зала    │                 │               │             │образования мэрии города    │Правительства РФ от 13.06.2006      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │N 374, от балансодержателя - ГОУ НПО│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │профессионального лицея N 3 получен │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │официальный отказ на передачу       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │спортивного зала в муниципальную    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │собственность                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│231│ 591  │Установка таксофона по улице  │Выполнение проекта;        │            250,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │Путевой, 3-й Экскаваторной    │составление смет;          │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Решается вопрос по получению        │

│   │      │                              │строительно-монтажные      │                 │               │             │                            │технических условий в ООО           │

│   │      │                              │работы по телефонным       │                 │               │             │                            │"ОбьРечСвязь" и "СибирьТелеком"     │

│   │      │                              │коммуникациям: прокладка   │                 │               │             │                            │на установку таксофона              │

│   │      │                              │телефонного кабеля,        │                 │               │             │                            │по ул. Путевой. По адресу:          │

│   │      │                              │установка таксофонов       │                 │               │             │                            │ул. 3-я Экскаваторная установить    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │таксофон нет возможности, так как   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ближайший таксофон расположен       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. 2-й Экскаваторной, 29        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(расстояние между улицами           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │соответствует нормативам согласно ФЗ│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │N 126 "О связи" ст. 57)             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│232│ 593  │Установить опоры, провести    │Подготовить письмо         │        -        │Привлеченные   │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │1600 м провода                │в ОАО "Новосибирскэнерго"  │                 │средства       │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │ЗАО "РЭС" выполнены проектные работы│

│   │      │для стабилизации напряжения   │о решении вопроса и        │                 │               │             │хозяйства города            │                                    │

│   │      │в поселке Лесоперевалка       │дальнейших мероприятиях по │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │улучшению электроснабжения │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │м/р Лесоперевалка.         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Департаменту ежегодно      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │отслеживать решение вопроса│                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│233│ 594  │Построить 2 подстанции и      │1. Подготовить письмо      │        -        │Привлеченные   │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │провести 2 км линий           │в ОАО "Новосибирскэнерго"  │                 │средства       │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │ЗАО "РЭС" выполнены проектные работы│

│   │      │электропередач в Балластном   │о строительстве            │                 │               │             │хозяйства города            │                                    │

│   │      │карьере                       │2-х трансформаторных       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │подстанций.                │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2. Департаменту ежегодно   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │отслеживать решение вопроса│                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│234│ 595  │Провести освещение на улицах  │Выполнить проект и         │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Лесоперевалки:                │осуществить строительство  │                 │               │             │благоустройства и озеленения│Выполнено проектирование освещения и│

│   │      │ул. 1-й, 2-й, 3-й Чулымской,  │уличного освещения         │                 │               │             │мэрии города Новосибирска,  │начаты работы по ул. 1-й Портовой   │

│   │      │Самотечной, Проточной, Попова,│в микрорайонах             │                 │               │             │МУ "Горсвет"                │                                    │

│   │      │2-й Шоссейной, Яринской;      │Лесоперевалка, Затон,      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Затона: ул. Капитанской,      │Балластный карьер          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Судоремонтной,            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Междуреченской,           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Портовой, ул. 1-й         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Портовой, 2-й Шоссейной,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │пер. Полярной - Заобской,     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Полярной - Капитанской -      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Заобской; Балластного карьера:│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │4-м Экскаваторном пер.,       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Дивногорской,             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │3-й Экскаваторной             │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│235│ 596  │Сделать тротуары для пешеходов│Выделить целевые средства, │           2500,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │по ул. 2-й Портовой,          │выполнить строительство    │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │По ул. 2-й Портовой строительство   │

│   │      │на Лесоперевалке,             │тротуаров, благоустройство │                 │               │             │                            │тротуара нецелесообразно, выполнены │

│   │      │ул. Большой, 438              │подземного перехода        │                 │               │             │                            │работы по устройству щебеночного    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │основания.                          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Строительство тротуара              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Большой будет завершено      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в 2008 году. В связи                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с реорганизацией транспортной       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │развязки строительство тротуара     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на Лесоперевалке будет выполнено    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в 2008 г.                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│236│ 598  │Построить детский сад         │Построить детский сад      │          82000,0│Бюджет города, │2006 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │в м/р Горский                 │                           │                 │привлеченные   │2008 гг.     │архитектуры мэрии города    │Из бюджета на строительство детского│

│   │      │                              │                           │                 │средства       │             │Новосибирска                │сада выделено 30000,0 тыс. рублей,  │

│   │      │                              │                           │           в т.ч.│Бюджет города  │             │                            │освоено за период строительства     │

│   │      │                              │                           │           2000,0│               │2007 г.      │                            │41000,0 тыс. рублей. Ввод в         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │эксплуатацию планируется в 2008 году│

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│237│ 600  │Укрепление берега и отсыпка   │1. Проектно-изыскательские │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. 1, 2 Ракитной          │работы.                    │                 │               │             │района города Новосибирска  │В 2007 году выполнен проект на сумму│

│   │      │                              │2. Укрепление берега и     │                 │               │             │                            │1000 тыс. рублей.                   │

│   │      │                              │отсыпка                    │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│238│ 601  │Спиливание и обрезка тополей  │В соответствии с планом    │            550,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. Планировочной, Путевой,│мероприятий                │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Выполнены работы по ул. Блюхера, 55,│

│   │      │Блюхера, Портовой, Котовского,│по благоустройству частного│                 │               │             │комплекса мэрии города      │57; ул. Путевой, 11, 8, 9, 7,       │

│   │      │Самотечной, Чулымской,        │сектора осуществить        │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │ул. Планировочной на общую сумму    │

│   │      │Полярной, Судоремонтной       │спиливание и обрезку       │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │348,6 тыс. рублей.                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Были проведены спиливание и обрезка │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │деревьев по ул. Портовой,           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Кировского района города    │ул. Чулымской, ул. Полярной и       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │спиливание аварийных деревьев       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Блюхера, ул. Котовского.     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Снесено 2 дерева                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. 1-й Портовой, 63, и 1 дерево │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. 1-й Чулымской, 29.           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Затраты составили 310,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│239│ 604  │Увеличить количество и        │Из 7 выходов на 5-ти будут │           2200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │обновить парк автобусов       │работать новые автобусы.   │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │В январе 2007 г. закреплено         │

│   │      │на маршрутах N 16 и 24        │За маршрутом N 24 будет    │                 │               │             │комплекса мэрии города      │3 единицы подвижного состава.       │

│   │      │до конечных остановок         │закреплен автобус          │                 │               │             │Новосибирска, управление    │На маршрут N 16 за период 2005 -    │

│   │      │                              │с маршрута N 16            │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│2007 гг. поставлено 7 автобусов МАЗ.│

│   │      │                              │(год поступления - 2000)   │                 │               │             │города Новосибирска         │Маршрут полностью укомплектован     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │новыми машинами. Затрачено          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │17504,1 тыс. рублей (бюджет города) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│240│ 605  │Ремонт дорог. Отсыпка дорог,  │1. Грейдирование и отсыпка │           5970,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │грейдирование:                │всех перечисленных дорог   │                 │               │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного │Грейдирование улиц частного сектора │

│   │      │Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я,  │частного сектора.          │                 │               │             │комплекса мэрии города      │осуществляется согласно письменным  │

│   │      │3-я Чулымская, Шоссейная,     │2. Ремонт внутриквартальной│           7000,0│Бюджет города  │2006 -       │Новосибирска, департамент   │заявлениям председателей уличных    │

│   │      │Дальняя, Литовская, Болотная, │территории Восточного      │                 │               │2009 гг.     │энергетики, жилищного и     │комитетов.                          │

│   │      │Яринская, Проточная, Попова,  │поселка.                   │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Подход к школе N 210 отгрейдирован, │

│   │      │Самотечная, Таежная.          │3. Ремонт внутриквартальной│          15750,0│Бюджет города  │2006 -       │города, администрация       │выполнены мероприятия по отводу     │

│   │      │Затон: ул. Капитанская,       │территории                 │                 │               │2010 гг.     │Ленинского района города    │ливневых и паводковых вод.          │

│   │      │Судоремонтная, Междуреченская,│ул. Планировочной          │                 │               │             │Новосибирска                │Производится ремонт                 │

│   │      │Портовая, 1-я Портовая,       │                           │                 │               │             │                            │внутриквартальной территории        │

│   │      │2-я Шоссейная,                │                           │                 │               │             │                            │Восточного поселка и                │

│   │      │пер. Полярная - Заобская,     │                           │                 │               │             │                            │ул. Планировочной                   │

│   │      │Полярная - Капитанская -      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Заобская. Центральные дороги  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Балластного карьера,          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Большая, Туннельная,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Восточный поселок,            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Планировочная, дорога к школе │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │N 210 через частный сектор    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│241│(89**)│Строительство водопровода и   │1. Определение заказчика на│           8500,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │колонки по ул. 1, 2, 3        │строительство водопровода. │                 │               │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Выполнено строительство колонки     │

│   │      │Шоссейной                     │2. Строительство           │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Шоссейной, выполнены         │

│   │      │                              │закольцовывающего          │                 │               │             │администрация Ленинского    │предпроектные работы по             │

│   │      │                              │водопровода диаметром      │                 │               │             │района города Новосибирска  │строительству водопровода           │

│   │      │                              │500 мм                     │                 │               │             │                            │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                       Ленинский район, избирательный округ N 22, Науменко Валерий Владимирович                                                        │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│242│ 611  │Выделить средства на ускорение│Разработать комплексную    │Будут определены │Привлеченные   │2007 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │сноса ветхого жилья на жилом  │программу сноса всего      │после утверждения│средства       │2009 гг.     │архитектуры мэрии города    │Снос ветхого жилья на жилом массиве │

│   │      │массиве Телецентр             │ветхого жилья на ж/м       │программы        │               │             │Новосибирска, администрация │"Телецентр" осуществляется          │

│   │      │                              │"Телецентр"                │                 │               │             │Ленинского района города    │в соответствии с генпланом застройки│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │жилого массива по мере строительства│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │новых жилых домов частными          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │застройщиками. Мэрия города         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │принимает участие в сносе ветхого   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │муниципального жилищного фонда путем│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │использования земельных ресурсов,   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │содействует в решении вопросов      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по техническим условиям.            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │В застройке жилого массива участвуют│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ООО "Союз-10", "Градеко",           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ОАО "Трест-43"                      │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│243│ 612  │Выделение средств на ремонт   │1. Ремонт перехода         │                 │               │             │Администрация Ленинского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │школы N 127                   │от спорт. зала к основному │                 │               │             │района города Новосибирска, │Работы по ремонту школы выполнены   │

│   │      │                              │зданию.                    │                 │               │             │Главное управление          │на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │2. Замена оконных блоков   │            900,0│Бюджет города  │2007 г.      │образования мэрии города    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│244│ (50) │Отремонтировать кровлю и фасад│Выполнение ремонта кровли и│            320,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │здания коррекционной школы    │фасада                     │                 │               │             │района города Новосибирска; │Работы по ремонту фасада выполнены  │

│   │      │N 14                          │                           │                 │               │             │Главное управление          │на сумму 320,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│245│ 621  │Поликлиническое отделение     │Ремонт поликлиники         │           2100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Центра планирования семьи.    │                           │                 │               │             │политике мэрии города       │Выполнено работ по капитальному     │

│   │      │Выделить средства на ремонт   │                           │                 │               │             │Новосибирска, Главное       │ремонту на сумму 3398,8 тыс. рублей,│

│   │      │поликлиники                   │                           │                 │               │             │управление здравоохранения  │в том числе ремонт поликлиники      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │на сумму 183,2 тыс. рублей          │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│246│ 623  │Поликлиника N 18.             │Замена оборудования        │            600,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен.                           │

│   │      │Выделить средства на замену   │                           │                 │               │             │политике мэрии города       │Приобретено оборудование на сумму   │

│   │      │стоматологического            │                           │                 │               │             │Новосибирска, Главное       │700,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │оборудования на 4 рабочих     │                           │                 │               │             │управление здравоохранения  │                                    │

│   │      │места                         │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│247│ 624  │Поликлиника N 18.             │Восстановление вентиляции. │            220,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен.                           │

│   │      │Выделить средства             │Выполнение в рамках целевой│                 │               │             │политике мэрии города       │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │на восстановление             │программы                  │                 │               │             │Новосибирска, Главное       │220,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │приточно-вытяжной вентиляции  │                           │                 │               │             │управление здравоохранения  │                                    │

│   │      │в рентген-кабинетах           │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│248│ 625  │Поликлиника N 18.             │Ремонт поликлиники и       │            700,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Выделить средства             │молочной кухни             │                 │               │             │политике мэрии города       │Выполнены работы по капитальному    │

│   │      │на капитальный ремонт         │                           │                 │               │             │Новосибирска, Главное       │ремонту на сумму 2727,6 тыс. рублей │

│   │      │поликлиники и детской молочной│                           │                 │               │             │управление здравоохранения  │(бюджет города)                     │

│   │      │кухни                         │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│249│ 626  │Приобрести снегоуборочную     │Приобретение снегоуборочной│            350,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │технику для уборки территории │техники                    │            350,0│Привлеченные   │             │культуры, спорта и          │Техника приобретена на сумму        │

│   │      │ПК и О им. Кирова             │                           │                 │средства       │             │молодежной политики мэрии   │948,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│250│ 629  │Выделить средства на          │Благоустройство            │            620,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │благоустройство двора и       │внутриквартальной          │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Работы выполнены. Затраты составили │

│   │      │восстановление асфальтового   │территории                 │                 │               │             │хозяйства города,           │2379,8 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │покрытия дома N 17            │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │                                    │

│   │      │по ул. Котовского             │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│251│ 630  │1. Установить детскую площадку│Устройство детских площадок│            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │у дома N 4/1 по ул. Ватутина. │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │2. Установить детскую площадку│                           │                 │               │             │хозяйства города,           │2800,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │у дома N 6 по ул. Пархоменко  │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │Установлено 2 детских городка       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │на сумму 168,8 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города) по ул. Пархоменко, 6, и     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2-му пер. Пархоменко, 11 - 13       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(взамен ул. Ватутина, 4/1, с        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │согласия депутата)                  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│252│ 631  │1. Выделить средства          │1. Ремонт водовода.        │                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │на кап. ремонт водовода       │2. Ремонт труб горячего и  │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │Выполнены следующие работы: заменены│

│   │      │по 1 пер. Пархоменко.         │холодного водоснабжения    │                 │               │             │хозяйству Ленинского        │магистральные трубопроводы горячего │

│   │      │2. Выделить средства на замену│                           │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │района".                    │водоснабжения и отопления в подвале │

│   │      │труб холодного и горячего     │                           │                 │               │             │Департамент энергетики,     │дома по ул. 1 пер. Пархоменко, 14.  │

│   │      │водоснабжения в доме N 14     │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Заменен участок трубопровода на     │

│   │      │по 1 пер. Пархоменко          │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │внутриквартальном участке от ЦТП-88 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │до ввода в дом N 14. Заменена       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │запорная арматура.                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Затрачено 103 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│253│ 633  │Выделение средств на ремонт   │Ремонт помещений           │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │помещений ДДТ им. В. Дубинина │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Главное управление          │200,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│254│ 636  │Отремонтировать наружные швы  │Ремонт швов                │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │здания школы N 132            │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Главное управление          │340,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│255│ (68) │Решить вопрос по водоснабжению│Ревизия системы            │            280,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │на все этажи дома 1-й переулок│водоснабжения              │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Проведена ревизия системы           │

│   │      │Пархоменко, 24                │                           │                 │               │             │хозяйства города            │водоснабжения дома, выполнены работы│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по обеспечению водоснабжением всех  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │этажей жилого дома по 1 пер.        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Пархоменко, 24. Затраты составили   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │110,0 тыс. рублей (средства         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│256│ (69) │Провести ремонт подъездов,    │Выполнение ремонта         │             15,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │побелить дом, сделать отмостку│подъездов.                 │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Вопрос по ремонту отмостки отклонен │

│   │      │вокруг дома 1-й переулок      │Выполнение ямочного ремонта│                 │               │             │хозяйства города            │общим собранием собственников жилья,│

│   │      │Пархоменко, 24                │                           │                 │               │             │                            │было принято решение отремонтировать│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │козырьки подъездов на сумму         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │59,0 тыс. рублей (средства          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│257│ (99) │Восстановить светорекламу     │1. Ремонт фасада.          │Согласно         │Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │на крыше Дома культуры        │2. Восстановление рекламы  │проектно-сметной │               │             │культуры, спорта и          │Затрачено 1230,0 тыс. рублей (бюджет│

│   │      │"Металлург"                   │                           │документации     │               │             │молодежной политики мэрии   │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│258│(126) │Восстановить теневые навесы   │Восстановить теневые навесы│            120,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │на детские площадки детского  │на детские площадки        │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Теневые навесы восстановлены.       │

│   │      │сада N 480                    │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │Затрачено 120,0 тыс. рублей         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │жилого фонда)                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│259│(175) │Провести оштукатуривание      │Выполнить работы           │            145,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │косауров лестничных маршей    │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │школы N 160                   │                           │                 │               │             │                            │208,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│260│(194) │Провести ремонт               │Выполнение ремонта         │           4000,0│Бюджет города  │2007 г.      │МУП "Горводоканал"          │Выполнен.                           │

│   │      │канализационного коллектора   │                           │                 │               │             │                            │Проведен ремонт коллектора. Затраты │

│   │      │вдоль ул. Киевской при въезде │                           │                 │               │             │                            │составили 4000,0 тыс. рублей        │

│   │      │на территорию гимназии N 2    │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства). Ведутся    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │постоянный контроль и обследование. │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Изменений в состоянии коллектора    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │не произошло, увеличение просадки   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │коллектора не наблюдается.          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │В настоящее время коллектор работает│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с наполнением 25%                   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│261│(204) │Выделить лимит в размере      │Выполнение капитального    │             80,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен.                           │

│   │      │180,0 тыс. рублей по ст. 16   │ремонта                    │                 │средства       │             │политики мэрии города       │Поликлиническое отделение           │

│   │      │на проведение кап. ремонта    │                           │            430,0│Бюджет города  │2007 г.      │Новосибирска                │отремонтировано. Выполнены работы   │

│   │      │по п/отделению детской        │                           │                 │               │             │                            │на сумму 4071,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │больницы N 4 по ул. Дружбы, 4 │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│262│(207) │Приобрести аппарат УЗИ        │Приобретение оборудования  │           1900,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент по социальной   │Выполнен.                           │

│   │      │в поликлинику N 8             │                           │                 │средства       │             │политике мэрии города       │Аппарат УЗИ приобретен. Затрачено   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │1900,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                      Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич                                                       │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│263│ 647  │Устранить неровности дороги   │Включить в План ремонта    │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │на перекрестке улиц           │Главного управления        │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Неровности дороги устранены.        │

│   │      │Станиславского и Степной      │благоустройства и          │                 │               │             │комплекса мэрии города      │Затрачено 910,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │озеленения и провести      │                 │               │             │Новосибирска, Главное       │города)                             │

│   │      │                              │капитальный ремонт         │                 │               │             │управление благоустройства и│                                    │

│   │      │                              │дорожного покрытия улиц    │                 │               │             │озеленения мэрии города     │                                    │

│   │      │                              │Станиславского и Степной   │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│264│ 652  │Отремонтировать дорогу        │Ремонт дороги              │            800,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │от конечной остановки         │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнены работы по ремонту дороги  │

│   │      │"Станиславский ж/м" до дома   │                           │                 │               │             │                            │от конечной остановки "Станиславский│

│   │      │N 270/4 по ул. Тульской       │                           │                 │               │             │                            │ж/м" до жилого дома N 270/4         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Тульской на сумму            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1705,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│265│ 654  │Выделить на первоочередные    │Ремонт пола 1 этажа        │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │ремонтные работы школе N 20   │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Затрачено 300,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │сумму в размере               │                           │                 │               │             │Главное управление          │города)                             │

│   │      │300,0 тыс. рублей             │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│266│ 658  │Установка таксофона на улице  │Рассмотреть возможность    │            250,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │Пермской                      │установки таксофона        │за один таксофон │средства       │             │района города Новосибирска  │На ул. Пермской установить таксофон │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │нет возможности, так как ближайший  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │таксофон расположен по ул. Пермской,│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │12, в 20 - 30 минутах ходьбы, что   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │соответствует нормативам согласно ФЗ│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │N 126 "О связи" ст. 57              │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│267│ 660  │Отремонтировать помещение     │Отремонтировать помещение  │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Комитет по культуре и       │Выполнен.                           │

│   │      │библиотеки семейного чтения   │библиотеки                 │                 │               │             │искусству мэрии города      │Ремонт произведен на сумму          │

│   │      │(ул. Станиславского, 36)      │                           │                 │               │             │Новосибирска                │841,6 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│268│ 662  │Отремонтировать               │Ремонт внутриквартальных   │            550,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальные дороги      │дорог                      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Дороги отремонтированы на сумму     │

│   │      │у дома N 20 по                │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │1766,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │ул. Станиславского            │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│269│ 664  │Установить с двух сторон дома │Ремонт дороги и установка  │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 59 по ул. Степной отмостки. │отмосток                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Работы по ремонту дороги и отмостки │

│   │      │Отремонтировать дорогу возле  │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Степной, 59, выполнены       │

│   │      │дома                          │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │на сумму 456,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│270│ 666  │У домов N 2/1, 2              │Асфальтирование дворовой   │           1300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Немировича-Данченко    │территории                 │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │заасфальтировать дворовую     │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │1100,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │территорию                    │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │85,7 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│271│ 668  │Дом N 12/2                    │Благоустройство дворовой   │            350,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Немировича-Данченко,   │территории                 │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │благоустроить дворовую        │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │486,1 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │территорию                    │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │85,7 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│272│ (59) │Поликлиника N 24              │Рассмотреть возможность    │        -        │       -       │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │по ул. Плахотного, сделать    │устройства гардероба       │                 │               │             │района города Новосибирска  │По техническим условиям устройство  │

│   │      │гардероб на 1 этаже           │                           │                 │               │             │                            │гардероба на 1 этаже невозможно     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(заключение пожарной инспекции)     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│273│(152*)│Решить вопрос ремонта жилья   │Ремонт правого крыла       │                 │               │             │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │(туалетов, кухонь, душевых)   │общежития, коридоров.      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведен ремонт левого крыла      │

│   │      │в общежитии по ул. Титова, 25 │Продолжение капитального   │Согласно         │Бюджет города  │2007 г.      │хозяйства города            │общежития.                          │

│   │      │                              │ремонта - ремонт левого    │проектно-сметной │               │             │                            │Затраты составили 3684,7 тыс. рублей│

│   │      │                              │крыла общежития            │документации     │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│274│ (62) │Отремонтировать общежитие     │Завершение ремонтных работ │           2939,9│Бюджет города, │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Титова, 12             │                           │                 │привлеченные   │             │жилищного и коммунального   │Отремонтированы                     │

│   │      │                              │                           │                 │средства       │             │хозяйства города            │места общего пользования, системы   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │холодного, горячего водоснабжения и │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │электроснабжения, заменены оконные  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │блоки. Затрачено 963,2 тыс. рублей  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(средства капитального ремонта      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │жилого фонда)                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│275│ (67) │Заделать температурные швы    │Заделать температурные швы │Согласно         │Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Титова, 12             │                           │проектно-сметной │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнены работы на сумму           │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │хозяйства города            │34,5 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│276│(159) │Спилить аварийные деревья     │Выполнение работ по сносу  │             20,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по адресу:                    │деревьев                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнены работы на сумму           │

│   │      │ул. Серафимовича, 18          │                           │                 │               │             │хозяйства города            │15,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│277│(169) │Спилить деревья у домов       │Выполнение работ по сносу  │             40,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Серафимовича, 16, 18   │деревьев                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнены работы на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города            │35,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                                                      │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│278│ 685  │Проведение центральной        │Подготовить проект и       │           2000,0│Привлеченные   │2007 -       │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │канализации по ул. Танкистов, │построить канализацию      │                 │средства       │2010 гг.     │района города Новосибирска. │В связи с отсутствием технической   │

│   │      │1 - 6 пер. Танкистов          │                           │                 │               │             │МУП "Горводоканал"          │возможности строительства и         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │эксплуатации канализационной сети   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│279│ 686  │Передача систем водопровода   │1. Передать на баланс      │            100,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │на баланс МУП "Горводоканал", │МУП "Горводоканал"         │                 │средства       │             │района города Новосибирска, │Сети водопровода частного сектора   │

│   │      │замена магистрального         │водопроводы частного       │                 │               │             │МУП "Горводоканал"          │переданы на баланс                  │

│   │      │водопровода по ул. Тверской   │сектора (проводятся        │                 │               │             │                            │МУП "Горводоканал", ремонт          │

│   │      │                              │геодезические изыскания    │                 │               │             │                            │водопровода не требуется            │

│   │      │                              │водопроводов, готовится    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │техническая документация   │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │для передачи сетей).       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2. Провести ремонт         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │водопроводов               │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│280│ 689  │Строительство водоразборной   │Установить скважину        │            300,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │колонки по ул. Учхозовской, 2 │                           │                 │средства       │             │района города Новосибирска, │В 2007 году построены водопровод и  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │МУП "Горводоканал"          │водоразборная колонка               │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│281│ 690  │Освещение по улице Малыгина   │Выполнить проектирование и │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │путем установки светильников  │строительство линии        │                 │               │             │района города Новосибирска, │Направлен запрос в                  │

│   │      │"Кобра" (от Ордынского шоссе  │уличного освещения         │                 │               │             │МУ "Горсвет"                │ОАО "Новосибирскэнерго" о выделении │

│   │      │до жилых домов)               │                           │                 │               │             │                            │мощностей                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│282│ 692  │Ремонт дороги по улице        │Ремонт дороги              │           1500,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │(от Ордынского шоссе до жилых │                           │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Ремонт дороги запланирован          │

│   │      │домов) и внутриквартальных    │                           │                 │               │             │                            │на 2009 год на сумму                │

│   │      │проездов - ул. Малыгина       │                           │                 │               │             │                            │1500,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│283│ 693  │1. Благоустройство подъездной │Благоустройство дорог      │            700,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │дороги к жилым домам          │                           │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Дороги заасфальтированы.            │

│   │      │(асфальтирование)             │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │Затрачено 700,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │по ул. Волховской.            │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │города)                             │

│   │      │2. Ремонт дороги              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │по ул. Волховской (отсыпка    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │крупной фракцией гравия,      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │засыпка ям щебенкой)          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│284│ 694  │Ремонт внутриквартальной      │Ремонт внутриквартальных   │           2400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территории жилых домов N 29,  │дорог                      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Сделано асфальтирование             │

│   │      │47 по ул. Полтавской и N 26,  │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Полтавской, 47,              │

│   │      │41 по ул. Курганской          │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │ул. Полтавской, 29,                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │ул. Курганской, 26 на сумму         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1778,6 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Дома N 41 по ул. Курганской         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │не существует                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│285│ 695  │1. Ремонт внутриквартальных   │Ремонт внутриквартальных   │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │проездов жилых домов N 16, 21,│дорог                      │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Выполнен ремонт внутриквартального  │

│   │      │23, 25 и 22, 24, 26           │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │проезда по ул. 9-й Гвардейской      │

│   │      │по ул. 9-й Гвардейской        │                           │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │Дивизии, 11. Выполнены работы по    │

│   │      │Дивизии.                      │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │асфальтированию проездов по ул. 9-й │

│   │      │2. Ремонт внутриквартальных   │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Гвардейской Дивизии, 16, 21 - 26.   │

│   │      │проездов жилых домов N 7, 14, │                           │                 │               │             │города, администрация       │Затраты составили 7226,9 тыс. рублей│

│   │      │15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й    │                           │                 │               │             │Ленинского района города    │(бюджет города)                     │

│   │      │Гвардейской Дивизии           │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│286│ 697  │Асфальтирование подходов к    │Асфальтирование подходов   │            900,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │остановкам трамвая N 18       │к остановкам               │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнены работы по благоустройству │

│   │      │"Связистов" и "Оборонная"     │                           │                 │               │             │                            │остановочных площадок с установкой  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │остановочных павильонов             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│287│ 701  │Передача на баланс МУП        │1. Передать на баланс      │             20,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │"Горводоканал" сетей          │МУП "Горводоканал"         │                 │средства       │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Сети водопровода частного сектора   │

│   │      │водопровода, ремонта сетей    │водопроводы частного       │                 │               │             │                            │переданы на баланс                  │

│   │      │водопровода                   │сектора.                   │                 │               │             │                            │МУП "Горводоканал".                 │

│   │      │по ул. Танкистов, 1, 2, 3, 4, │2. Провести ремонт         │                 │               │             │                            │Водопровод по пер. Танкистов        │

│   │      │5, 6 пер. Танкистов (частный  │водопроводов               │                 │               │             │                            │заменен, оставшиеся участки будут   │

│   │      │сектор)                       │                           │                 │               │             │                            │заменены по мере необходимости      │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│288│ 703  │Благоустройство дворовой      │Установка детской площадки,│            120,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территории дома N 123 по      │скамеек, песочниц, газонов │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлен детский городок и        │

│   │      │ул. Связистов (установка      │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │благоустройство территории на сумму │

│   │      │детской площадки, скамеек,    │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │84,4 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │песочниц, размещение газонов) │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│289│ 704  │1. Ремонт внутриквартального  │Ремонт внутриквартальных   │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │проезда, проходящего          │проездов                   │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Выполнено асфальтирование           │

│   │      │параллельно ул. Троллейной    │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 15; │

│   │      │(от ул. 9-й Гвардейской       │                           │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │по ул. Курганской, 36, 38, на сумму │

│   │      │Дивизии до ул. Связистов), и  │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │5024,7 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │внутриквартального проезда    │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Выполнено благоустройство по        │

│   │      │через трамвайные пути к жилому│                           │                 │               │             │города, Главное управление  │ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 11     │

│   │      │дому N 38 по ул. Курганской.  │                           │                 │               │             │благоустройства и озеленения│                                    │

│   │      │2. Ремонт внутриквартальных   │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска,  │                                    │

│   │      │проездов жилых домов N 7, 14, │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │                                    │

│   │      │15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й    │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │Гвардейской Дивизии           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│290│ 706  │1. Благоустройство дорог 1, 2,│Выполнить благоустройство  │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │3 пер. Танкистов (отсыпка     │дорог в соответствии       │                 │               │             │района, Главное управление  │Работы по устройству щебеночного    │

│   │      │гравием).                     │с планом мероприятий       │                 │               │             │благоустройства и озеленения│основания с организацией сбора талых│

│   │      │2. Организация сбора талых вод│по благоустройству частного│                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │вод запланированы на 2009 год       │

│   │      │(траншея) вдоль дорог. Отсыпка│сектора                    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │4, 5, 6 пер. Танкистов крупной│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │фракцией гравия               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│291│ 708  │Восстановление освещения вдоль│Провести работы по наладке │             40,0│Бюджет города  │2007 г.      │МУ "Горсвет"                │Выполнен.                           │

│   │      │трамвайного полотна (ост.     │уличного освещения         │                 │               │             │                            │МУ "Горсвет" освещение              │

│   │      │"Связистов" и "Оборонная")    │                           │                 │               │             │                            │восстановлено. Затраты составили    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │40,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│292│ 710  │Ремонт дорог по               │В соответствии с планом    │           1100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Суходольной, Тульской,    │мероприятий                │                 │               │             │района города Новосибирска  │Начаты работы по отсыпке дорог      │

│   │      │Ерестнинской (отсыпка крупной │по благоустройству частного│                 │               │             │                            │по ул. Тульской                     │

│   │      │фракцией гравия)              │сектора                    │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│293│ 714  │Установка на остановке трамвая│Установить павильон        │            400,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │N 15 "Волховская"             │                           │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Работы выполнены, павильон          │

│   │      │остановочного павильона       │                           │                 │               │             │                            │установлен. Затраты составили       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │400,0 тыс. рублей (привлеченные     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │средства)                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│294│ 716  │Оборудование пешеходного      │Проработать возможность    │             50,0│Бюджет города  │2007 -       │Администрация Ленинского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │перехода через железнодорожные│устройства пешеходного     │                 │               │2008 гг.     │района города Новосибирска  │Устройство пешеходного перехода в   │

│   │      │пути (от ул. Суходольной      │перехода                   │                 │               │             │                            │данном месте невозможно. На данном  │

│   │      │к Юго-Западному ж/м)          │                           │                 │               │             │                            │участке дороги работниками железной │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │дороги установлено ограждение       │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│295│ 719  │Ремонт дороги у поликлиники   │Выполнить ремонт дороги    │            400,0│Бюджет города, │2007 -       │Администрация Ленинского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │N 11 к "Микрохирургии глаза"  │                           │                 │привлеченные   │2008 гг.     │района города Новосибирска, │В 2007 году в летний период ГУБО    │

│   │      │                              │                           │                 │средства       │             │Главное управление          │мэрии города Новосибирска выполнены │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │благоустройства и озеленения│работы по капитальному ремонту      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │дороги                              │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│296│ 720  │Строительство тротуаров вдоль │Строительство тротуара     │            900,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │дороги возле больницы N 11    │вдоль дороги возле больницы│                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Строительство тротуара выполнено    │

│   │      │                              │N 11                       │                 │               │             │                            │на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│297│ 721  │Строительство тротуаров рядом │Строительство тротуара     │            800,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Не выполнен.                        │

│   │      │со школой-интернатом N 39     │вдоль забора школы N 39    │                 │               │             │района города Новосибирска  │Работы по строительству тротуара    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │запланированы на 2008 год           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│298│ 723  │Ремонт кровли детского сада   │Текущий ремонт шиферной    │Будут определены │Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │N 84 по адресу:               │кровли                     │после утверждения│               │             │района города Новосибирска, │Затрачено 220,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │ул. Забалуева, 35             │                           │проектно-сметной │               │             │Главное управление          │города)                             │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │образования мэрии города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│299│ 728  │Установка детских площадок    │Установка детской площадки │            120,0│Бюджет города  │2007 г.      │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │на территории школы-интерната │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │Затрачено 120,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │N 39                          │                           │                 │               │             │Новосибирска, администрация │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Ленинского района города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│300│ 731  │Наладка уличного освещения    │Проектирование и           │            400,0│Бюджет города  │2006 -       │Управление пассажирских     │Выполнен.                           │

│   │      │на ул. Связистов вдоль        │строительство новой линии  │                 │               │2007 гг.     │перевозок мэрии города      │Силами МУ "Горсвет" осуществлено    │

│   │      │трамвайной линии              │освещения на ул. Связистов │                 │               │             │Новосибирска, МУ "Горсвет"  │строительство линии освещения на    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │участке по ул. Связистов            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │от ул. Широкой до ул. Титова.       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Проведено обследование технического │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │состояния коммуникаций наружного    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │освещения вдоль трамвайных путей    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Связистов. Регулярно         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │проводится замена ламп наружного    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │освещения. Затрачено                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │400,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│301│ 733  │Установка светофора на        │Рассмотреть возможность    │            500,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │остановке "Поликлиника N 11"  │установки светофоров.      │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Светофор установлен, затрачено      │

│   │      │                              │В случае необходимости     │                 │               │             │Главное управление          │550,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │установка будет включена   │                 │               │             │благоустройства и озеленения│                                    │

│   │      │                              │в План мероприятий по      │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

│   │      │                              │дорожно-благоустроительному│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │комплексу                  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │на 2006 - 2008 гг.         │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│302│ 736  │Установка детских площадок    │Благоустройство детской    │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Фасадной, 17/1, 29     │площадки                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлен детский городок          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Фасадной, 27, и              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │по ул. Фасадной, 17/1, на сумму     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │82,7 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│303│ 740  │Установка детских площадок    │Благоустройство детской    │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Не выполнен.                        │

│   │      │в сквере напротив больницы    │площадки                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Напротив больницы N 11 установлены  │

│   │      │N 11                          │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │детские городки: по ул. Титова, 198,│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │ул. Танкистов, 17, 21/1,            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │ул. Фасадной, 21. Затрачено         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │230,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Городок в сквере будет установлен   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в 2008 году                         │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│304│ 743  │Строительство водоразборной   │Построить колонку          │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Ленинского    │Выполнен.                           │

│   │      │колонки                       │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Колонка установлена. Затрачено      │

│   │      │по ул. Сибсельмашевской       │                           │                 │               │             │МУП "Горводоканал"          │650,0 тыс. рублей (привлеченные     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │средства)                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│305│ 749  │Ремонт дорог:                 │Выполнить ремонт дороги    │           3800,0│Бюджет города  │2005 -       │Администрация Ленинского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │1. ул. Фасадная.              │по ул. Фасадной.           │                 │               │2008 гг.     │района города Новосибирска  │Выполнен ремонт дороги по           │

│   │      │2. ул. Озерная (от трамвайной │Ремонт остальных улиц будет│                 │               │             │                            │ул. Фасадной                        │

│   │      │остановки),                   │выполняться в соответствии │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Халтурина,                │с планом мероприятий       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Невельского (от конечной  │по благоустройству частного│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │остановки "Западный ж/м"),    │сектора в 2006 - 2008 гг.  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Окинская,                 │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Олимпийская               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│306│ 750  │Установка детских площадок    │Установить площадку        │             51,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Халтурина у домов      │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Детский городок установлен.         │

│   │      │N 33 - 35                     │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │Затрачено 93,5 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Ленинского    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                  Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович                                                  │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│307│ 760  │Благоустройство улицы Обской, │1. Согласно общегородскому │           5000,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │пешеходных спусков            │плану на 2005 - 2009 гг.,  │                 │               │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного │Проведено благоустройство           │

│   │      │(ул. Обская, 139, 139/1),     │принятому на сессии        │                 │               │             │комплекса мэрии города      │ул. Большевистской, 175/6,          │

│   │      │внутриквартальных проездов    │городского Совета,         │                 │               │             │Новосибирска, Главное       │ул. Обской, 139, 139/1, пешеходных  │

│   │      │ул. Большевистской, 151, 153, │комплексное благоустройство│                 │               │             │управление благоустройства  │дорожек и реконструкция спуска от   │

│   │      │175/6, строительство          │ул. Большевистской, 151,   │                 │               │             │и озеленения мэрии города   │проезжей части по ул. Большевистской│

│   │      │пешеходной и реконструкция    │153, запланировано         │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │к дому 48/1 на сумму                │

│   │      │спуска от проезжей части      │на 2008 год;               │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │4399,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │по ул. Большевистской, 48/1   │ул. Большевистская, 175/6, │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Установлен детский городок          │

│   │      │                              │в Плане на 2007 год.       │                 │               │             │города, администрация       │по ул. Большевистской, 175/6,       │

│   │      │                              │2. В городском плане       │                 │               │             │Октябрьского района города  │на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │благоустройства до         │                 │               │             │Новосибирска                │города)                             │

│   │      │                              │2009 года не запланировано │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │выполнение работ           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по благоустройству         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │пешеходного спуска         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по ул. Обской, 139, 139/1, │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │и строительство пешеходного│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │тротуара от проезжей части │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │по ул. Большевистской, 48/1│                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│308│ 762  │Выполнить уличное освещение   │Включить в План            │            300,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │в районе: Камышенский пер., 6;│строительство освещения    │                 │               │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного │Восстановлено освещение по          │

│   │      │Бердский пер., 5,             │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │Камышенскому переулку, 6, Бердскому │

│   │      │ул. Водонасосная, 3;          │                           │                 │               │             │Новосибирска                │переулку, 5, переулку Среднему,     │

│   │      │пер. Средний, 2.              │                           │                 │               │             │                            │ул. Водонасосной. Выполнено         │

│   │      │Выполнить освещение:          │                           │                 │               │             │                            │проектирование ул. Обской. Затраты  │

│   │      │ул. Обская, 62 - 72, 90, 92,  │                           │                 │               │             │                            │составили 300,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │94                            │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│309│ 764  │Строительство детских площадок│Рассмотреть возможность    │            150,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Октябрьского  │Выполнен.                           │

│   │      │по адресам: ул. Обская, 62 -  │установления детских       │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Затраты составили 157,4 тыс. рублей │

│   │      │72, 80; ул. Большевистская,   │площадок                   │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │16, 48, 48/1, 151, 153, 165   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│310│ 765  │Строительство спортивного     │Приобрести спортивные      │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Октябрьского  │Выполнен.                           │

│   │      │городка по ул. Большевистской,│городки                    │                 │               │             │района города Новосибирска, │Построена спортивная площадка.      │

│   │      │145 - 175/3                   │                           │                 │               │             │департамент образования,    │Затраты составили 1800,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │культуры, спорта и          │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                 Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Солодкин Александр Александрович                                                 │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│311│ 766  │Ремонт кровли домов:          │Произвести ремонт кровли   │           3200,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Нижегородская, 225;           │                           │                 │               │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │Ремонт кровли указанных домов       │

│   │      │Автогенная, 77; Лобова, 54;   │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │произведен. Затрачено 1030,8 тыс.   │

│   │      │Декабристов, 146; Чехова, 254;│                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │рублей (бюджет города)              │

│   │      │Тургенева, 225; Толстого, 234;│                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │Ленинградская, 302;           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Московская, 165;              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │Коммунстроевская, 50          │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│312│ 768  │Ремонт труб в подвалах домов: │Произвести ремонт труб     │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Никитина, 64, 68, 70;     │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт труб холодного      │

│   │      │Коммунстроевская, 50;         │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │и горячего водоснабжения            │

│   │      │Чехова, 254; Лескова, 214,    │                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │по ул. Никитина, 64, 68, 70,        │

│   │      │250; Московская, 165;         │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │ул. Коммунстроевской, 50,           │

│   │      │Толстого, 185                 │                           │                 │               │             │                            │ул. Чехова, 254 на сумму            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │34,4 тыс. рублей (средства          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда),│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Лескова, 214, 250,              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Московской, 165,                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Толстого, 185 на сумму          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │968,7 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│313│ 770  │Выполнить внутриквартальное   │Выполнить внутриквартальное│           1500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │благоустройство улиц: Лескова,│благоустройство            │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты на благоустройство составили│

│   │      │252; Тургенева, 227           │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │1743,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│314│ 771  │Установить малые формы        │Установить малые формы     │            480,0│Бюджет города  │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по ул. Московской, 163;       │                           │                 │               │2009 гг.     │Октябрьского района",       │Установлены детские игровые         │

│   │      │Толстого, 234; Тургенева, 227;│                           │                 │               │             │департамент энергетики,     │комплексы по адресам:               │

│   │      │Ленинградской, 147;           │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │- ул. Толстого, 234,                │

│   │      │Чехова, 273, 390;             │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │ул. Ленинградская, 149.             │

│   │      │Никитина, 101                 │                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │Затрачено 250,0 тыс. рублей         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │(средства на текущее содержание     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │жилого фонда, бюджет города);       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │- ул. Чехова, 273, на сумму         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │145,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с выполнением благоустройства       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на сумму 150,0 тыс. рублей (средства│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда);│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │- ул. Ленинградская, 147,           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Никитина, 101;                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │- ул. Чехова, 390, на сумму         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │193,4 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│315│ 772  │Проработать вопрос            │Проработать вопрос         │            800,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Октябрьского  │Выполнен.                           │

│   │      │по устройству парковочных     │по устройству парковочных  │                 │               │             │района города Новосибирска  │Проблема решена в связи с переносом │

│   │      │карманов: ул. Тургенева, 316, │карманов                   │                 │               │             │                            │площадки отстоя автотранспорта      │

│   │      │Ленинградская, 347            │                           │                 │               │             │                            │на территорию ПТП-5 (привлеченные   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │средства)                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│316│ 774  │Отрегулировать график работы  │Регулярность движения      │        -        │Бюджет города  │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │автобусов N 10, 31            │автобусов маршрутов N 10,  │                 │               │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного │За 2005 - 2007 гг. на маршруте N 31 │

│   │      │(ул. Ленинградская,           │31 будет достигнута за счет│                 │               │             │комплекса мэрии города      │произведена полная замена подвижного│

│   │      │Добролюбова, Никитина,        │замены и увеличения        │                 │               │             │Новосибирска, управление    │состава на автобусы МАЗ большой     │

│   │      │Белинского, Толстого,         │подвижного состава         │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│вместительности (10 автобусов).     │

│   │      │Грибоедова)                   │на данном маршруте         │                 │               │             │города Новосибирска         │Высвободившийся подвижной состав    │

│   │      │                              │(см. наказ N 759)          │                 │               │             │                            │перераспределен на действующие      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │маршруты МУ "ПАТУ-8", в том числе   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │и на маршрут N 10. С переходом      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на летнее расписание откорректирован│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │график движения маршрута N 10       │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│317│ 776  │Провести внутриквартальное    │Согласно общегородскому    │           2500,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │благоустройство:              │Плану внутриквартального   │                 │               │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного │Выполнен ремонт асфальта по         │

│   │      │ул. 2-я Воинская, 2, 3, 18,   │благоустройства на 2005 год│                 │               │             │комплекса мэрии города      │ул. Гаранина, 7, 8, 10, 16, 17, 18, │

│   │      │35; Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8,  │включены ул. Б. Богаткова, │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27, на сумму│

│   │      │10, 13, 16, 17, 18, 19, 21,   │182, 183, 184, 186.        │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │5028,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │25, 25/1, 25/2, 27;           │На 2006 год ул. Гаранина,  │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Установлен детский городок          │

│   │      │ул. Б. Богаткова, 182, 183,   │13. Остальные дома в План  │                 │               │             │города, администрация       │по ул. Гаранина, 1, 3, 5, на сумму  │

│   │      │184, 186                      │внутриквартального         │                 │               │             │Октябрьского района города  │37,4 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │благоустройства            │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │                              │до 2009 года не включены   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│318│ 777  │Провести ямочный ремонт       │Включены в План            │           2000,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальных дорог       │внутриквартального         │                 │               │2007 гг.     │жилищного и коммунального   │Выполнен ямочный ремонт             │

│   │      │по ул. Никитина, 11, 13;      │благоустройства на 2006 год│                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Восход, 1, 3, 5, 11;         │

│   │      │Добролюбова, 20;              │дома по ул. Никитина, 11,  │                 │               │             │администрация Октябрьского  │ул. Кирова, 76; ул. Шевченко, 34.   │

│   │      │ул. Восход, 1, 3, 5, 11;      │13, ул. Добролюбова, 20,   │                 │               │             │района города Новосибирска, │Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │Кирова, 76; Шевченко, 34      │                           │                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика      │города). Выполнено благоустройство  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Октябрьского района"        │по ул. Никитина, 11, 13,            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на 750,0 тыс. рублей (бюджет        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города). Выполнены работы           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Добролюбова, 20, на сумму    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │560,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│319│ 778  │Восстановить внутриквартальное│Внутриквартальное освещение│            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │освещение по ул. Б. Богаткова,│восстановлено, ремонт дорог│                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 55,0 тыс. рублей  │

│   │      │147, 149, 151, 153, 155, 157, │по указанным адресам будет │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │159; Гаранина, 13, 17, 18, 19,│выполнен                   │                 │               │             │администрация Октябрьского  │                                    │

│   │      │27                            │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Октябрьского района"        │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│320│ 779  │Оборудовать детские спортивные│Включена в План установка  │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │площадки по ул. Нижегородской,│детских спортивных площадок│                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлены детские городки по      │

│   │      │27; Б. Богаткова, 24 - 26;    │по ул. Богаткова, 24 - 26, │                 │               │             │хозяйства города,           │адресам:                            │

│   │      │Никитина, 9; Добролюбова, 26; │192/2, ул. Шевченко, 31,   │                 │               │             │администрация Октябрьского  │ул. Нижегородская, 27,              │

│   │      │Гаранина, 25/2;               │ул. Белинского, 3,         │                 │               │             │района города Новосибирска  │ул. Никитина, 9, Гаранина, 25/2,    │

│   │      │Б. Богаткова, 192/2;          │ул. Добролюбова, 26.       │                 │               │             │                            │ул. Б. Богаткова, 192/2,            │

│   │      │Шевченко, 31; Белинского, 3   │По остальным адресам будут │                 │               │             │                            │ул. Шевченко, 31, и ул. Белинского, │

│   │      │                              │установлены в 2007 г.      │                 │               │             │                            │3, на сумму 355,0 тыс. рублей,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │установлен городок                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Добролюбова, 26, на сумму    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │68,0 тыс. рублей (бюджет города).   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Установлен детский городок          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Б. Богаткова, 24 - 26,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на сумму 37,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│321│ 784  │Произвести ремонт мягкой      │Рассмотреть возможность    │            250,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │кровли дома N 29              │включения в план           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 176,0 тыс. рублей │

│   │      │ул. Шевченко                  │капитального ремонта       │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                  Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                                                   │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│322│ 785  │Выполнить комплексное         │Ул. Б. Богаткова, 205,     │           3000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │внутриквартальное             │205/1, 205/2, 179          │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Проведено благоустройство           │

│   │      │благоустройство дорог         │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │по ул. Б. Богаткова, 194/3, 205,    │

│   │      │по ул. Б. Богаткова           │                           │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │205/1, 205/2, 179, на сумму         │

│   │      │при условии, что дороги       │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │4539,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │не входят в земельный участок,│                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │Установлен детский городок          │

│   │      │принадлежащий ТСЖ             │                           │                 │               │             │города, администрация       │по ул. Б. Богаткова, 181/1, на сумму│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Октябрьского района города  │120,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│323│ 791  │Ремонт кровель и подъездов:   │Произвести ремонт кровель и│           2000,0│Средства на    │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Б. Богаткова, 163/2,      │подъездов                  │                 │текущее        │2007 гг.     │жилищного и коммунального   │Выполнен капитальный ремонт кровли  │

│   │      │163/3, 163/6, 165, 167, 169,  │                           │                 │содержание     │             │хозяйства города,           │по ул. Б. Богаткова, 196, на сумму  │

│   │      │171, 171/2, 171/3, 173, 175,  │                           │                 │жилого фонда,  │             │администрация Октябрьского  │720,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │181/1, 194, 196, 194/2, 194/3,│                           │                 │бюджет города  │             │района города Новосибирска, │                                    │

│   │      │194/4, 194/6, 194/7, 194/8,   │                           │                 │               │             │МУ "Дирекция заказчика      │                                    │

│   │      │194/9, 204, 206, 208, 209,    │                           │                 │               │             │Октябрьского района"        │                                    │

│   │      │211; ул. Федосеева, 2, 10, 32,│                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │34, 36                        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│324│ 793  │Произвести ремонт систем      │Произвести ремонт          │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │канализации, отопления и      │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 496,0 тыс. рублей │

│   │      │горячего водоснабжения в      │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(средства на текущее содержание     │

│   │      │подвалах жилых домов по       │                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │жилого фонда)                       │

│   │      │ул. Б. Богаткова, 165, 171,   │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │171/6                         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│325│ 794  │Оборудовать спортивные        │Оборудовать спортивные     │            300,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │площадки по ул. Б. Богаткова, │площадки                   │                 │               │2007 гг.     │культуры, спорта и          │Площадки оборудованы. Затрачено     │

│   │      │163/6, 163/8, 179, 181/1,     │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │300,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │194/3, ул. Федосеева, 10, 12  │                           │                 │               │             │города Новосибирска, МУДО   │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │"Спортивный город"          │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│326│ 797  │Благоустроить территорию,     │Благоустроить территорию   │            300,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Октябрьского  │Выполнен.                           │

│   │      │прилегающую к микрорынку      │                           │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Работы произведены на сумму         │

│   │      │"Молодежный" на пересечении   │                           │                 │               │             │                            │300,0 тыс. рублей (привлеченные     │

│   │      │улиц Б. Богаткова и Федосеева │                           │                 │               │             │                            │средства)                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│327│ 799  │Произвести ремонт стоков      │Рассмотреть возможность    │            500,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Октябрьского  │Выполнен.                           │

│   │      │ливневой канализации, сделать │включения в план ремонта   │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Выполнен весь объем работ. Затраты  │

│   │      │внутриквартальное освещение и │                           │                 │               │             │                            │составили 500,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │асфальтировать проезжую часть │                           │                 │               │             │                            │города), 100,0 тыс. рублей          │

│   │      │ул. Федосеева. Выполнить      │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

│   │      │парковку для автомашин и      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ограждение детской площадки   │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │по ул. Федосеева, 3           │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│328│ 801  │Произвести ремонт дороги,     │Выполнить благоустройство  │            500,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Октябрьского  │Выполнен.                           │

│   │      │строительство тротуара и      │                           │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Объем работ выполнен в полном       │

│   │      │внутриквартального освещения: │                           │                 │               │             │                            │объеме. Затрачено 500,0 тыс. рублей │

│   │      │ул. Тополевая (от школы N 114 │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города), 100,0 тыс. рублей  │

│   │      │до остановки автотранспорта,  │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

│   │      │включая ул. Ядринцевский      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │спуск)                        │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│329│ 802  │Проработать вопрос о передаче │Принять объект             │        -        │       -       │2006 -       │Департамент земельных и     │Не выполнен.                        │

│   │      │плавательного бассейна и      │в муниципальную            │                 │               │2009 гг.     │имущественных отношений     │Прием в муниципальную собственность │

│   │      │стадиона СКА в муниципальную  │собственность              │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │невозможен. От балансодержателя     │

│   │      │собственность                 │в соответствии             │                 │               │             │                            │ГУ Новосибирская                    │

│   │      │                              │с действующим              │                 │               │             │                            │квартирно-эксплуатационная часть    │

│   │      │                              │законодательством          │                 │               │             │                            │получен официальный отказ           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на передачу стадиона в муниципальную│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │собственность                       │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│330│ 806  │Ремонт школьного бассейна в   │Выполнить капитальный      │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Октябрьского  │Выполнен.                           │

│   │      │школе N 195                   │ремонт                     │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнены первоочередные работы     │

│   │      │по ул. Высоцкого, 1           │                           │                 │               │             │Главное управление          │на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│331│ 808  │Ямочный ремонт                │Выполнить ямочный ремонт   │            250,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальной дороги      │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 3454,0 тыс. рублей│

│   │      │по ул. Лазурной, 6            │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│332│ 814  │Ремонт кровли, отмостки,      │Выполнить перечисленные    │            250,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │козырьков, балконов,          │виды ремонта               │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт кровли дома,        │

│   │      │благоустройство и освещение   │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │восстановлено освещение двора       │

│   │      │двора по ул. Крамского, 4а    │                           │                 │               │             │администрация Октябрьского  │на сумму 49,4 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │города).                            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Выполнено внутриквартальное         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │благоустройство на сумму            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │590,0 тыс. рублей (средства         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│333│(193*)│Оказать помощь в завершении   │Завершить работы           │          10000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │работ по строительству        │по строительству           │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Выполнены работы на сумму           │

│   │      │канализационно-насосной       │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │5580,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │станции N 26                  │                           │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │строительства и архитектуры │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                                                 │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│334│ 820  │Строительство детского сада   │Разработать                │         189000,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент строительства   │Выполнен.                           │

│   │      │в центральной части района    │проектно-сметную           │                 │               │2008 гг.     │и архитектуры мэрии города  │Сдан в эксплуатацию детский сад     │

│   │      │                              │документацию и построить   │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │по ул. Маяковского. Затраты         │

│   │      │                              │детсад                     │                 │               │             │образования, культуры,      │составили 124164,0 тыс. рублей      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │спорта и молодежной политики│(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│335│ 821  │Капитальный ремонт здания Дома│Подготовить                │           3500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │молодежи                      │проектно-сметную           │                 │               │             │культуры, спорта и          │Демонтирована старая кровля и       │

│   │      │                              │документацию и провести    │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │произведен монтаж новой кровли      │

│   │      │                              │капремонт                  │                 │               │             │города Новосибирска,        │и другие ремонтные работы. Затраты  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │департамент строительства   │составили 28500,0 тыс. рублей       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │и архитектуры мэрии города  │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│336│ 822  │Снос ветхого жилья по:        │Снос произвести согласно   │В соответствии с │Бюджет города, │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Аксенова, 13, 15,         │Программе переселения      │Программой       │привлеченные   │2009 гг.     │жилищного и коммунального   │Дома по ул. М. Ульяновой, 12,       │

│   │      │ул. Марии Ульяновой, 10,      │граждан, проживающих       │переселения      │средства       │             │хозяйства города, комитет   │ул. Красный Факел, 24,              │

│   │      │ул. Красный Факел, 24,        │в г. Новосибирске,         │граждан,         │               │             │по жилищным вопросам мэрии  │ул. Первомайской, 92,               │

│   │      │ул. Первомайской, 92,         │из ветхого и аварийного    │проживающих в    │               │             │города Новосибирска         │ул. Тельмана, 3а, ул. Чапаева, 1,   │

│   │      │ул. Тельмана, 3а,             │муниципального жилого фонда│городе           │               │             │                            │18а, ул. Ростовской, 18,            │

│   │      │ул. Марии Ульяновой, 12,      │на 2004 - 2010 гг.         │Новосибирске, из │               │             │                            │по ул. Чапаева, 1а, 17б, включены   │

│   │      │ул. Чапаева, 1,               │                           │ветхого и        │               │             │                            │в предварительный реестр ветхого    │

│   │      │ул. Ростовской, 18а,          │                           │аварийного       │               │             │                            │и аварийного жилищного фонда        │

│   │      │ул. Чапаева, 1а,              │                           │муниципального   │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Чапаева, 17б              │                           │жилищного фонда  │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │                           │на 2004 - 2010   │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │                           │годы             │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│337│ 823  │Продолжение строительства     │Продолжить строительство   │            500,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │газопровода в центральной     │газопровода высокого       │          11700,0│Привлеченные   │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Из бюджета города выделена помощь   │

│   │      │части                         │давления - L = 500 м,      │                 │средства       │             │хозяйства города            │кооперативу на строительство 6,0 км │

│   │      │                              │низкого давления -         │                 │               │             │                            │ГНД - 1600,0 тыс. рублей.           │

│   │      │                              │L = 6000 м                 │                 │               │             │                            │Построено 4,0 км газопровода,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │подключено 337 домов                │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│338│ 824  │Продолжение строительства     │Продолжить строительство   │          23000,0│Бюджет города, │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │газопровода в микрорайоне     │газопровода высокого       │                 │привлеченные   │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Из бюджета города выделена помощь   │

│   │      │Восточный                     │давления - L = 5500 м,     │                 │средства       │             │хозяйства города            │кооперативу в размере               │

│   │      │                              │низкого давления - 12000 м │                 │               │             │                            │1335,0 тыс. рублей на строительство │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │5 км газопровода низкого давления.  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Построен газопровод высокого        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │давления 4,15 км на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │12300,0 тыс. рублей (привлеченные   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │средства), газопровод низкого       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │давления 4,5 км на сумму            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │5850,0 тыс. рублей. Подключено      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │70 домов                            │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│339│ 825  │Ремонт дорог по:              │Ремонт дорог               │          34370,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ул. Лесной,                   │по ул. Пожарского,         │                 │               │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного │Произведен капитальный ремонт       │

│   │      │ул. Пожарского                │ул. Красный Факел,         │                 │               │             │комплекса мэрии города      │участка ул. Первомайской            │

│   │      │(от Первомайской              │ул. Физкультурной,         │                 │               │             │Новосибирска, администрация │от ул. М. Ульяновой до ул. Шмидта   │

│   │      │до Г. Революции),             │ул. Тельмана,              │                 │               │             │Первомайского района города │на сумму 9335,0 тыс. рублей,        │

│   │      │ул. Красный Факел,            │ул. Комбинатской,          │                 │               │             │Новосибирска                │ул. Красный Факел                   │

│   │      │ул. Первомайской,             │ул. Черепановской,         │                 │               │             │                            │(от ул. Физкультурной до ул. Шмидта)│

│   │      │ул. Физкультурной,            │ул. Стрелочной,            │                 │               │             │                            │и ул. Марата (от ул. М. Ульяновой   │

│   │      │ул. Тельмана,                 │ул. Красногвардейской будет│                 │               │             │                            │до ул. Физкультурной) на сумму      │

│   │      │ул. Комбайнеров,              │включен в планы работ      │                 │               │             │                            │1800,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │ул. Черепановской,            │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Стрелочной,               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │ул. Красногвардейской         │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│340│ 826  │Промывка, опрессовка системы  │Выполнить работы           │            170,0│Бюджет города, │2007 г.      │Администрация Первомайского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │отопления 32-х образовательных│                           │                 │привлеченные   │             │района города Новосибирска  │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │учреждений района             │                           │                 │средства       │             │                            │301,9 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│   │      │Капитальный ремонт            │Выполнить ремонтные работы │            250,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │образовательного учреждения   │                           │                 │               │             │культуры, спорта и          │Выполнены ремонтные работы на сумму │

│   │      │N 140                         │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │350,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│341│ 828  │Капитальный ремонт МОУДОД КСЦ │Выполнить ремонт           │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │"Дружба",                     │                           │                 │               │             │культуры, спорта и          │Выполнены работы по капитальному    │

│   │      │ул. Первомайская, 126         │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │ремонту на сумму 200,0 тыс. рублей  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│342│ 829  │Благоустройство дворовых      │Выполнить благоустройство  │            950,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территорий:                   │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Проведено благоустройство дворовых  │

│   │      │ул. Первомайская 148,         │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │территорий по ул. Эйхе, 2, на сумму │

│   │      │ул. Эйхе, 2                   │                           │                 │               │             │администрация Первомайского │322,64 тыс. рублей,                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │по ул. Первомайской, 148, на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2000,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│343│ (3)  │Реконструкция зданий ГПТУ-51  │Осуществление реконструкции│            500,0│Бюджет города  │2007 -       │Администрация Первомайского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │под жилые помещения для       │                           │          40000,0│Привлеченные   │2008 гг.     │района города Новосибирска  │Ведется работа совместно            │

│   │      │работников бюджетной сферы    │                           │                 │средства       │             │                            │с инвестором ООО "Астро-Вектор"     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по подготовке разрешительных        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │документов, заказан эскизный проект,│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │установлено ограждение. Затрачено   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2200,0 тыс. рублей (привлеченные    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │средства)                           │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                    Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│344│ 830  │Капитальный ремонт            │Подготовка проектно-сметной│           5000,0│Бюджет города  │2007 -       │Главное управление          │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │лечебно-оздоровительного      │документации и проведение  │                 │               │2008 гг.     │здравоохранения мэрии города│Выполнены работы по облицовке фасада│

│   │      │центра "Березовый" МУЗ и ГБ   │капремонта                 │                 │               │             │Новосибирска                │на сумму 2522,1 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │N 19                          │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│345│ 831  │Строительство предприятия     │Рассмотреть возможность    │          10000,0│Бюджет города, │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по переработке ТБО в южной    │строительства              │                 │привлеченные   │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Открыт полигон для вывоза ТБО       │

│   │      │части района                  │                           │                 │средства       │             │хозяйства города            │в с. Барышево с сортировкой мусора. │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Производится поиск инвесторов       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на строительство предприятия        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │совместного с поселком Ново-Луговое │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│346│ 832  │Открытие клуба для молодежи   │Рассмотреть необходимость  │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │на ул. Звездной               │открытия клуба, т.к. вблизи│                 │               │             │культуры, спорта и          │Строительство спортивной площадки   │

│   │      │                              │микрорайона имеются:       │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │на территории школы N 145 выполнено │

│   │      │                              │детский и спортивный клубы,│                 │               │             │города Новосибирска         │на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │ДК "40 лет ВЛКСМ"          │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│347│ 833  │Завершение ремонта            │Завершить ремонт ДК        │           1000,0│Бюджет города  │2006 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │ДК "40 лет ВЛКСМ"             │                           │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │культуры, спорта и          │Выполнены ремонтные работы на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │5720,8 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│348│ 834  │Реконструкция освещения улиц: │Выполнить проектирование и │           1770,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Узорной, Березовой, Шукшина,  │строительство              │                 │               │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного │Восстановлено освещение             │

│   │      │Ученической, Пришвина         │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │по ул. Узорной на сумму             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска, МУ "Горсвет"  │770,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Ведутся работы по ул. Шукшина,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Березовой, ул. Пришвина и       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Ученической                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│349│ 835  │Перевести на газовое топливо  │Планируется строительство  │           4000,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │котельную в микрорайоне       │газовой котельной          │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Построена и введена в эксплуатацию  │

│   │      │Звездный                      │ОАО "Новосибирскэнерго"    │                 │               │             │хозяйства города            │газовая котельная в микрорайоне     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Звездный. Затраты составили         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │3500,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│350│ 836  │Газификация частного сектора  │1. Строительство газовой   │          34000,0│Привлеченные   │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │пос. Южный                    │трубы высокого давления    │                 │средства       │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │В 2007 году бюджетом города оказана │

│   │      │                              │L = 7000 м.                │                 │               │             │хозяйства города            │финансовая помощь кооперативу       │

│   │      │                              │2. Строительство газовой   │                 │               │             │                            │на строительство в размере          │

│   │      │                              │трубы низкого давления     │                 │               │             │                            │1600,0 тыс. рублей, построено 4,1 км│

│   │      │                              │L = 8000 м                 │                 │               │             │                            │газопровода                         │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│351│ 841  │Благоустройство и создание    │Рассмотреть возможность    │            100,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Первомайского │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │зоны отдыха у "Озера" в районе│привлечения средств        │          17000,0│Привлеченные   │2009 гг.     │района города Новосибирска  │Запланированы проектные работы      │

│   │      │НТЖДТ                         │инвесторов для выполнения  │                 │средства       │             │                            │по созданию зоны отдыха у "Озера"   │

│   │      │                              │наказа                     │                 │               │             │                            │в районе НТЖД                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│352│ 843  │Выполнить химическую промывку │Выполнить химическую       │            500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │внутридомовых систем          │промывку внутридомовых     │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты по промывке составили       │

│   │      │по ул. Звездной, 1            │систем                     │                 │               │             │хозяйства города,           │172,8 тыс. рублей (средства         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Первомайского │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │комитет по энергетике мэрии │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Советский район, избирательный округ N 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│353│ 849  │Присоединить земли            │Необходимо подготовить     │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент строительства и │Не выполнен.                        │

│   │      │существующих и планируемых    │обращения к Губернатору и  │                 │               │             │архитектуры мэрии города    │Выполнение наказа признано          │

│   │      │садовых обществ к Советскому  │Новосибирскому областному  │                 │               │             │Новосибирска, администрация │нецелесообразным                    │

│   │      │району                        │Совету депутатов           │                 │               │             │Советского района города    │                                    │

│   │      │                              │о присоединении земель     │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│354│ 857  │Приют для бездомных собак     │Создать МУП "Центр         │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │                              │по проблемам домашних      │            500,0│Привлеченные   │             │жилищно-коммунального       │Завершено строительство приюта      │

│   │      │                              │животных" с приютом и      │                 │средства       │             │хозяйства города,           │для бесхозяйных животных в Кировском│

│   │      │                              │другими необходимыми       │                 │               │             │администрация Советского    │районе, затраты составили           │

│   │      │                              │подразделениями и филиалами│                 │               │             │района города Новосибирска  │6299,8 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │в микрорайонах             │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│355│ 860  │Расчищать подъезд             │Проводить работу постоянно │Согласно         │Бюджет города  │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │для транспорта к остановкам   │                           │нормативам       │               │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного │Затраты составили 244,1 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│356│ 864  │Сделать удобную дорожную      │Выполнить и утвердить      │Будут определены │Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │развязку для транспорта и     │проект реконструкции       │после разработки │средства       │             │района города Новосибирска  │Строительство пешеходного перехода  │

│   │      │пешеходов на пересечении      │                           │проектно-сметной │               │             │                            │включено в техническое задание      │

│   │      │пр. Строителей и              │                           │документации     │               │             │                            │ООО "РЭД" на 2008 год               │

│   │      │пр. Лаврентьева               │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│357│ 892  │Построить автомобильную       │Включено в ПДП жилого      │          18000,0│Привлеченные   │2007 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │дорогу, которая соединит      │района "Кирово". Выполнить,│                 │средства       │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного │Администрацией Советского района    │

│   │      │ул. Золотодолинскую с жилым   │согласовать и утвердить    │                 │               │             │комплекса мэрии города      │города Новосибирска направлен запрос│

│   │      │районом Кирово                │проект с мостом            │                 │               │             │Новосибирска, администрация │в СО РАН о финансировании           │

│   │      │                              │(значительные уклоны       │                 │               │             │Советского района города    │строительства объекта               │

│   │      │                              │оврага)                    │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│358│ 907  │Содействовать в организации   │Выполнить и утвердить      │            200,0│Бюджет города  │2005 -       │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │освещения перехода            │проект необходимого        │            200,0│Привлеченные   │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Работы будут выполняться как        │

│   │      │от ст. Береговая до ост.      │благоустройства            │                 │средства       │             │                            │технические условия застройщику     │

│   │      │"Поселок геологов"            │на указанных территориях.  │                 │               │             │                            │"НИССАН Центр"                      │

│   │      │и улиц в поселке              │Выполнить работы           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │с привлечением до 50%      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │средств ЗСЖД               │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│359│ 908  │Содействовать удешевлению     │Выделить средства          │            350,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │подводки газа к частному      │на строительство сетей     │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Из бюджета города выделено          │

│   │      │сектору. Частично             │общего пользования         │                 │               │             │хозяйства города,           │384,0 тыс. рублей для ПК            │

│   │      │профинансировать работы       │и материальную помощь      │                 │               │             │администрация Советского    │"Кирово-Сервис"                     │

│   │      │по газификации домов частного │на приобретение            │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │сектора в 2004, 2005, 2006,   │оборудования               │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │2007 годах                    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│360│ 912  │Построить                     │Определиться с местом      │Будут определены │Привлеченные   │2006 -       │Департамент строительства и │Не выполнен.                        │

│   │      │культурно-развлекательный     │и составом помещений,      │после разработки │средства       │2007 гг.     │архитектуры мэрии города    │Разработана новая схема расположения│

│   │      │центр для детей и взрослых    │сформировать участок,      │проектно-сметной │               │             │Новосибирска, администрация │границ земельного участка, которая  │

│   │      │                              │выставить на торги,        │документации     │               │             │Советского района города    │направлена в Главное управление     │

│   │      │                              │построить с долевым        │                 │               │             │Новосибирска                │архитектуры и градостроительства    │

│   │      │                              │участием муниципалитета и  │                 │               │             │                            │мэрии города Новосибирска 25.01.2008│

│   │      │                              │получением соответствующих │                 │               │             │                            │за N 08р-273 на согласование        │

│   │      │                              │(необходимых) площадей     │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │(150 кв. м)                │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│361│ 913  │Клуб для подростков           │Предусмотрено наказом N 912│        -        │       -       │             │                            │Не выполнен.                        │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│362│ 914  │Открыть круглогодичную        │Необходимо выполнить       │Будут определены │Бюджет города, │2007 г.      │Департамент образования,    │Выполнен.                           │

│   │      │спортивную площадку           │строительство хоккейной    │после разработки │привлеченные   │             │культуры, спорта и          │Затраты по строительству площадки   │

│   │      │(ул. Солнечногорская, 9, 11)  │коробки                    │проектно-сметной │средства       │             │молодежной политики мэрии   │составили 60,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │города Новосибирска         │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│363│ 916  │Построить в жилом районе      │Выполнить и утвердить      │             350,│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Советского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Кирово детские площадки       │проект необходимого        │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Рассмотрен вопрос по строительству  │

│   │      │                              │благоустройства            │                 │               │             │                            │площадки по ул. Солнечногорской, 15 │

│   │      │                              │на указанных территориях.  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Выполнить работы           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│364│ 919  │Содействовать в ремонте       │Рассмотреть возможность    │             50,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент образования,    │Не выполнен.                        │

│   │      │цокольного помещения          │использования помещений    │                 │               │             │культуры, спорта и          │Согласно СНиП помещение цокольного  │

│   │      │для занятий с детьми и        │для работы с детьми        │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │этажа здания по ул. Боровая         │

│   │      │подростками Боровая Партия, 7 │                           │                 │               │             │города Новосибирска,        │Партия, 7, не может быть            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Советского    │использовано для занятий с детьми и │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │подростками. Решается вопрос о      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ремонте помещения по адресу: Боровая│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Партия, 13                          │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│365│ 921  │Выполнить реконструкцию       │Предусмотрено ПДП жилой    │             30,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Советского    │Не выполнен. В 2008 году будет      │

│   │      │перехода через лог,           │район Кирово,              │            350,0│Привлеченные   │             │района города Новосибирска  │проработан вопрос о возможности     │

│   │      │разделяющий жилой район Кирово│как ул. Трубная            │                 │средства       │2007 г.      │                            │организации временного перехода     │

│   │      │                              │с устройством насыпи трубы.│                 │               │             │                            │через лог                           │

│   │      │                              │Как временный вариант -    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │разработать проект узла и  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │выполнить реконструкцию    │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│366│ 930  │Ускорить снос ветхого жилья   │Подлежат сносу два дома    │          12000,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │                              │(24 квартиры). Необходимо  │В соответствии с │средства,      │             │жилищного и коммунального   │Выделены квартиры в доме            │

│   │      │                              │строительство жилья        │Программой       │бюджет города  │             │хозяйства города,           │по ул. Петухова (введен в           │

│   │      │                              │под снос общей площадью    │переселения      │               │             │департамент строительства   │эксплуатацию в сентябре 2007 г.)    │

│   │      │                              │1200 кв. м                 │граждан,         │               │             │и архитектуры мэрии города  │для расселения жильцов ветхого дома │

│   │      │                              │                           │проживающих в    │               │             │Новосибирска, администрация │N 34а по ул. Разъездной.            │

│   │      │                              │                           │городе           │               │             │Советского района города    │Между мэрией города Новосибирска и  │

│   │      │                              │                           │Новосибирске, из │               │             │Новосибирска, комитет по    │ФГУ "Новосибирский научно-          │

│   │      │                              │                           │ветхого и        │               │             │жилищным вопросам мэрии     │исследовательский институт патологии│

│   │      │                              │                           │аварийного       │               │             │города Новосибирска         │кровообращения имени академика      │

│   │      │                              │                           │муниципального   │               │             │                            │Е.Н. Мешалкина Федерального         │

│   │      │                              │                           │жилищного фонда  │               │             │                            │агентства по высокотехнологичной    │

│   │      │                              │                           │на 2004 - 2010   │               │             │                            │медицинской помощи" (застройщик     │

│   │      │                              │                           │годы             │               │             │                            │земельного участка) заключен договор│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │о последующей компенсации понесенных│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │мэрией затрат                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│367│ 938  │Организовать отлов бродячих   │Обеспечить отлов           │        -        │Бюджет города  │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │собак                         │по своевременно поданным   │                 │               │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │В течение года отлов собак          │

│   │      │                              │через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО│                 │               │             │хозяйства города            │выполняется по всем заявкам.        │

│   │      │                              │и их содействию бригаде    │                 │               │             │                            │Затрачено за год 254,0 тыс. рублей  │

│   │      │                              │отлова                     │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│368│ 944  │Осветить улицы, в частности,  │Выполнить освещение        │             85,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │вдоль забора ДРСУ до трассы и │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │Работы выполнены по установке       │

│   │      │в частном секторе             │                           │                 │               │             │МУ "Горсвет"                │освещения на сумму 85,0 тыс. рублей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│369│ 946  │Обязать ЖЭУ-85 производить    │Обеспечить ЖЭУ-85          │            800,0│Средства на    │2005 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │вывоз мусора и уборку снега   │необходимым количеством    │                 │текущее        │2010 гг.     │по жилищно-коммунальному    │На вывоз ТБО заключен договор       │

│   │      │своевременно                  │техники и средств на эти   │                 │содержание     │             │хозяйству администрации     │с МУП "Спецавтохозяйство". По       │

│   │      │                              │цели                       │                 │жилого фонда,  │             │Советского района",         │заявкам предоставляется техника для │

│   │      │                              │                           │                 │бюджет города  │             │департамент энергетики,     │вывоза крупногабаритного мусора и   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │уборки территории в зимнее время    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Советского    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│370│ 949  │Завершить оформление вновь    │Оформить передачу объекта  │        -        │       -       │2007 г.      │Администрация Советского    │Выполнен.                           │

│   │      │открываемого мемориала        │в муниципальную            │                 │               │             │района города Новосибирска, │Мемориал, находящийся рядом с жилым │

│   │      │в реестр объектов города      │собственность              │                 │               │             │департамент образования,    │домом по ул. Боровая Партия, 13,    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │культуры, спорта и          │включен в реестр муниципального     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │имущества города Новосибирска.      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска,        │Памятник внесен в реестр объектов   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │департамент земельных и     │города, присвоено название "Памятник│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │имущественных отношений     │воинам ВОВ и ветеранам-геологам"    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│371│ 952  │Решить вопрос о введении      │МУП "ПАТП-3" по заявке     │        -        │       -       │2007 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │дополнительного утреннего     │коррекционной школы        │                 │               │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного │МУП "КТО" по заявке коррекционной   │

│   │      │школьного рейса               │осуществляет доставку      │                 │               │             │комплекса мэрии города      │школы осуществляет доставку         │

│   │      │                              │школьников к месту учебы   │                 │               │             │Новосибирска                │школьников с понедельника по субботу│

│   │      │                              │с понедельника по субботу  │                 │               │             │                            │по маршруту N 72                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│372│ 959  │Перенести от жилых домов      │Перенести от жилых домов   │Будут определены │Привлеченные   │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │конечную остановку автобусов и│конечную остановку         │после разработки │средства       │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного │Введена в эксплуатацию площадка     │

│   │      │маршрутных такси              │автобусов и маршрутных     │проектно-сметной │               │             │комплекса мэрии города      │отстоя на ул. Кутателадзе.          │

│   │      │с ул. Демакова на ул. Пасечную│такси                      │документации     │               │             │Новосибирска, управление    │Межрейсовый отстой маршрутов,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│обслуживаемых автобусами малой и    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │особо малой вместимости, N 72, 1129,│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1062, 1062(а), 1091, 1186, 1223     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с ул. Демакова переведен на площадку│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Кутателадзе                  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│373│ 966  │Осуществлять контроль         │Вопрос                     │        -        │       -       │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │за работой ЖКХ (повысить      │организационно-технический,│                 │               │2010 гг.     │жилищного и коммунального   │Жилые дома к отопительному сезону   │

│   │      │температуру в квартирах зимой)│требуется усилить контроль │                 │               │             │хозяйства города,           │2007 - 2008 года подготовлены       │

│   │      │                              │в связи с неустойчивостью  │                 │               │             │администрация Советского    │полностью, акты готовности подписаны│

│   │      │                              │режимов работы оборудования│                 │               │             │района города Новосибирска  │100%.                               │

│   │      │                              │теплосетей                 │                 │               │             │                            │Запуск систем отопления произведен  │

│   │      │                              │ГУП "УЭиВ СО РАН"          │                 │               │             │                            │по графику                          │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│374│ 973  │Осуществлять контроль         │Внедрить методику оценки   │        -        │       -       │2005 -       │Администрация               │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │за содержанием подъездов      │санитарного состояния      │                 │               │2010 гг.     │Советского района города    │В МУП "УК Советская" закреплен      │

│   │      │и их уборкой                  │территории и мест общего   │                 │               │             │Новосибирска                │специалист для осуществления        │

│   │      │                              │пользования в домах.       │                 │               │             │                            │контроля за содержанием подъездов.  │

│   │      │                              │Поощрение и наказание ИТР  │                 │               │             │                            │Еженедельно проводятся проверки     │

│   │      │                              │проводить с учетом значения│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │и динамики изменения этой  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │оценки                     │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│375│ 976  │Осуществлять контроль         │Усилить контрольные службы │        -        │Привлеченные   │2005 -       │Администрация Советского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │за уборкой мусора вокруг      │администрации (закрепленные│                 │средства       │2010 гг.     │района города Новосибирска  │Контроль осуществляется главой      │

│   │      │магазинов и на остановках     │специальные автомобили     │                 │               │             │                            │администрации района и заместителями│

│   │      │                              │за ОРАТИ и ОБО, плюс       │                 │               │             │                            │главы по направлению работ          │

│   │      │                              │по 2 специалиста,          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2 видеокамеры,             │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2 компьютера) и            │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │арендодателей численностью │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │и техническими средствами  │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│376│ 978  │Расширить дворовые площадки   │Рассмотреть возможность    │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │для подъездов и дневной       │расширения дворовых        │            200,0│Привлеченные   │2007 г.      │жилищного и коммунального   │Площадки оборудуются при            │

│   │      │стоянки автомобилей           │площадок.                  │                 │средства       │             │хозяйства города,           │производстве работ по плановому     │

│   │      │                              │Выполнить и утвердить      │                 │               │             │администрация Советского    │комплексному благоустройству.       │

│   │      │                              │проекты.                   │                 │               │             │района города Новосибирска  │Работы по благоустройству выполнены │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Барьерной, 11, 13, 15,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Динамовцев, 7, 9, 11, на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │5400,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Благоустройство по адресам:         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 7,          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Героев труда, 20, выполнено на  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │сумму 2090,0 тыс. рублей, положено  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │17038 кв. м асфальта на сумму       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │20900,0 тыс. рублей (бюджет города) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│377│ 979  │Организовать центр отдыха и   │Застройщику включить       │Будут определены │Привлеченные   │2007 -       │Администрация Советского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │культурного досуга для детей  │в проект строительства     │после разработки │средства       │2009 гг.     │района города Новосибирска  │В стадии оформления земельный       │

│   │      │и взрослых                    │торгового центра           │проектно-сметной │               │             │                            │участок для проведения торгов       │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │                            │для строительства центра отдыха     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │и культурного досуга для детей и    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │взрослых                            │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│378│ 980  │Построить детские городки     │Выполнить и утвердить      │            100,0│Бюджет города, │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │и спортплощадки               │проекты                    │                 │привлеченные   │             │жилищного и коммунального   │Установлен детский городок          │

│   │      │                              │                           │                 │средства       │             │хозяйства города,           │по ул. Солнечногорской, 15, на сумму│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Советского    │100,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│379│ 982  │Способствовать трудоустройству│По окончании               │        -        │       -       │2005 -       │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │инвалидов по заключению МСЭ   │профессионального училища  │                 │               │2010 гг.     │политике мэрии города       │Разработана концепция областной     │

│   │      │после окончания профтехучилища│инвалид трудоустраивается  │                 │               │             │Новосибирска                │целевой программы "Социальная       │

│   │      │                              │на общих основаниях по     │                 │               │             │                            │поддержка инвалидов НСО".           │

│   │      │                              │полученной профессии       │                 │               │             │                            │В 2008 - 2009 годах профессиональное│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │училище для инвалидов будет         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │реализовывать мероприятия           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по обучению современным профессиям  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │и содействию трудоустройства        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │выпускников. В 2007 году            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │трудоустроено 20 выпускников        │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│380│ 985  │Улучшить работу муниципального│Сезонные маршруты,         │        -        │Бюджет города  │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │транспорта, увеличить         │обслуживаемые              │                 │               │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного │С 27 апреля 2007 г. организовано    │

│   │      │количество автобусов, в т.ч.  │муниципальными             │                 │               │             │комплекса мэрии города      │движение сезонных автобусов N 651   │

│   │      │в садоводческих товариществах:│предприятиями, обеспечены  │                 │               │             │Новосибирска, управление    │"Н. Ельцовка - с/о "Отдых", N 716   │

│   │      │"Надежда", "Ключи", "Нива",   │автобусами городского типа.│                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│"С/о "Ключи" - Институт             │

│   │      │"Восток"                      │На указанных направлениях  │                 │               │             │города Новосибирска         │гидродинамики", N 716д "Демакова -  │

│   │      │                              │также привлекаются         │                 │               │             │                            │с/о "Ключи", N 717 "Демакова -      │

│   │      │                              │немуниципальные перевозчики│                 │               │             │                            │с/о "Надежда", N 717е "Н. Ельцовка -│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с/о "Надежда"                       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│381│ 1001 │Строить социальное жилье,     │Разработать и утвердить    │          80000,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │способствовать введению       │Программу округа           │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Разработка и утверждение Программы  │

│   │      │ипотеки                       │по строительству           │                 │               │             │хозяйства города,           │по строительству социального жилья  │

│   │      │                              │социального жилья          │                 │               │             │администрация Советского    │нецелесообразнs.                    │

│   │      │                              │для неимущих и льготного - │                 │               │             │района города Новосибирска  │С 2006 г. действует постановление   │

│   │      │                              │для бюджетников            │                 │               │             │                            │Губернатора Новосибирской области   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │N 90 от 04.03.2006                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │"О государственной поддержке граждан│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │при кредитовании на строительство   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │или приобретение жилья              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в Новосибирской области" и          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │постановление Правительства         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Российской Федерации от 13.05.2006  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │N 285 "Об утверждении Правил        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │предоставления молодым семьям       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │субсидий на приобретение жилья      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в рамках реализации подпрограммы    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │"Обеспечение молодых семей жильем"  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Федеральной программы "Жилище"      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на 2002 - 2010 годы".               │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Согласно этим документам Советскому │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │району выделены в 2007 году         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │20 квартир бюджетникам, 6 кредитов  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │и 2 субсидии.                       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │На эти цели выделено                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1400,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│382│ (1)  │Провести ремонт (расширение)  │Проведение ремонта         │           1400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Не выполнен.                        │

│   │      │проезжей части дороги         │                           │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Строительство площадки для разворота│

│   │      │для городского автобусного    │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │транспорта будет выполнено в        │

│   │      │маршрута 72 по ул. Васильковая│                           │                 │               │             │Новосибирска, администрация │2008 году                           │

│   │      │и Боровая Партия              │                           │                 │               │             │Советского района города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│383│ (8)  │Завершить ремонт системы      │Завершение ремонта         │           3000,0│Привлеченные   │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │электроснабжения              │                           │                 │средства       │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Силами ЗАО "РЭС" ремонт систем      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города            │электроснабжения проводится         │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│384│(195*)│Добиться принятия и выполнения│Разработать мероприятия    │См. наказ N 990  │Бюджет города  │2007 -       │Администрация Советского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │плана развития жилого района  │по развитию жилого района  │                 │               │2009 гг.     │района города Новосибирска, │План развития жилого района Кирово  │

│   │      │Кирово                        │Кирово                     │                 │               │             │отраслевые департаменты     │разработан                          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│385│ (16) │Создать зоны инновационного   │Участие в реализации       │        -        │Привлеченные   │2006 -       │Департамент промышленности, │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │развития ННЦ и выделить       │комплексных целевых        │                 │средства       │2009 гг.     │инноваций и                 │- Завершилось формирование          │

│   │      │средства на наукоемкие        │программ                   │                 │               │             │предпринимательства мэрии   │экспертных советов при технопарке   │

│   │      │производства и приоритетные   │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │Академгородка.                      │

│   │      │направления в науке           │                           │                 │               │             │                            │- На базе Новосибирского            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │государственного технического       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │университета создан бизнес-инкубатор│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │для развития деятельности малого    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │инновационного предпринимательства  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по проектам в областях              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │информационных технологий,          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │автоматики, радиоэлектроники,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │машиностроения, электромеханики,    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │энергетики, экономики.              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │- Разрабатывается проект создания   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │городской площадки технопарка       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │высоких технологий                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бизнес-инкубатор) на базе          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │учебно-лабораторного комплекса      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │СибГУТИ. Мэрией города Новосибирска │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │определены участки землеотвода      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │под строительство 2-й и             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │3-й очереди бизнес-инкубатора       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │СибГУТИ. В рамках развития          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Академгородка закончена работа по   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │разработке плана мероприятий по     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │развитию социальной, транспортной и │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │инженерной инфраструктуры ННЦ СО РАН│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │до 2013 года, в соответствии        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │с которым предполагается общее      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │финансирование строительства и      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │реконструкции объектов на сумму     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │7,3 млрд. рублей                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│386│ (19) │Завершить реконструкцию       │Осуществление сметных работ│          18000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │магистральных улиц:           │по реконструкции Цветного  │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Реконструкция магистральных улиц:   │

│   │      │Морского пр., пр. Лаврентьева,│проезда. Определение       │                 │               │             │комплекса мэрии города      │Морского пр., пр. Лаврентьева,      │

│   │      │пр. Строителей, Цветного пр., │подрядчика.                │                 │               │             │Новосибирска                │пр. Строителей, Цветного проезда,   │

│   │      │улиц Российской, Героев Труда,│Реконструкция.             │                 │               │             │                            │ул. Российской, ул. Героев Труда,   │

│   │      │Демакова                      │                           │                 │               │             │                            │ул. Демакова завершена. Затрачено   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │48700,0 тыс. рублей (бюджет города) │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                                                   │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│387│ 1011 │Благоустроить и               │Выполнить временный тротуар│             30,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │заасфальтировать пешеходную   │с водоотводным канавами    │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Произведены отсыпка грунтом, ремонт │

│   │      │дорожку от торгового комплекса│в счет средств             │                 │               │             │                            │спуска, лестницы, укладка поребрика.│

│   │      │по спуску к домам             │по строительству перехода  │                 │               │             │                            │Организована уборка зимой. Вопрос   │

│   │      │на ул. Сиреневую              │под ул. Шлюзовой           │                 │               │             │                            │по асфальтированию будет решаться в │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2008 году                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│388│ 1012 │Сделать дорогу с твердым      │Целесообразно выполнить    │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │покрытием и освещение от жилых│нормальный пешеходный      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Освещение выполнено полностью.      │

│   │      │домов по ул. Вахтангова       │тротуар шириной 1,5 м      │                 │               │             │хозяйства города.           │Осталось выполнить 50 м щебеночного │

│   │      │до школ N 119 и 121           │длиной 450 м               │                 │               │             │Департамент транспорта и    │покрытия                            │

│   │      │                              │до ул. Тружеников          │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │                                    │

│   │      │                              │по ул. Золоторожской с     │                 │               │             │комплекса мэрии города      │                                    │

│   │      │                              │устройством линии освещения│                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│389│ 1015 │Доработать дорогу у дома по   │Запроектировать и выполнить│           1250,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │ул. Тружеников, 9 с           │ливневую канализацию по    │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Произведены вынос коммуникаций, снос│

│   │      │обеспечением отвода талых и   │ул. Тружеников в рамках    │                 │               │             │комплекса мэрии города      │деревьев, погребов. Сделан прокол   │

│   │      │ливневых вод                  │проекта дорожно-тропиночной│                 │               │             │Новосибирска, Главное       │от ливнеприемника по ул. Тружеников │

│   │      │                              │сети и ливневой сети       │                 │               │             │управление благоустройства и│до ул. Золоторожской. Затрачено     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │озеленения мэрии города     │1300,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│390│ 1016 │Улучшить работу автобусных    │Запланировано обновление   │           4400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │маршрутов N 36, 15, добиться  │подвижного состава на      │        -        │               │             │дорожно-благоустроительного │За маршрутом N 36 закреплены        │

│   │      │пополнения автобусами         │маршруте N 36. ПС          │                 │               │             │комплекса мэрии города      │2 МАЗа-103075, т.е. за период       │

│   │      │                              │с маршрутов N 2, 36 будет  │                 │               │             │Новосибирска, управление    │с 2006 по 2007 гг. на маршрут       │

│   │      │                              │перераспределен на маршрут │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│поставлено 7 автобусов МАЗ,         │

│   │      │                              │N 15                       │                 │               │             │города Новосибирска         │за маршрутом N 15 в январе 2007 г.  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │закреплен 1 МАЗ-103075. Маршруты    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │полностью укомплектованы. Затрачено │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │9776,4 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│391│ 1020 │Восстановить во дворах        │Включить в планы           │             65,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Советского    │Выполнен.                           │

│   │      │теннисные столы (7 шт.),      │благоустройства ЖЭО        │             65,0│Привлеченные   │             │района города Новосибирска  │Теннисные столы установлены         │

│   │      │баскетбольные щиты с корзинами│                           │                 │средства       │             │                            │по ул. Сиреневой, 22, 23;           │

│   │      │(5 шт.)                       │                           │                 │               │             │                            │ул. Шлюзовой, 6; ул. Русской, 11,   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │23, 33; ул. Вахтангова, 5,          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │баскетбольные щиты установлены      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Тружеников, 16а (2 штуки);   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Сиреневой, 23, 35;              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Русской, 25, на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │85 тыс. рублей (бюджет города)      │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│392│ 1023 │Снос ветхого жилья -          │Включено в проработку      │          41000,0│Привлеченные   │2006 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │деревянных домов              │по строительству 2-х домов │                 │средства       │2008 гг.     │архитектуры мэрии города    │Ветхие деревянные жилые дома        │

│   │      │по ул. Российской, Шатурской, │на ул. Разъездной для сноса│                 │               │             │Новосибирска, администрация │находятся на балансе СО РАН. Снос   │

│   │      │Истринской                    │первой очереди (всего      │                 │               │             │Советского района города    │будет осуществляться по мере        │

│   │      │                              │256 квартир)               │                 │               │             │Новосибирска                │застройки территории многоэтажными  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │жилыми домами застройщиками         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ООО "Роснефтегазстрой",             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ООО "Архстройинвест". Сдан дом      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Рубиновой, 4, для отселения  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │жильцов указанных домов             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│393│ 1026 │Ремонт подъездов в домах      │В соответствии с           │           3500,0│Бюджет города  │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │м/р Д и Щ                     │действующими нормами       │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │Отремонтировано 20 подъездов на     │

│   │      │                              │капитальный ремонт         │                 │               │             │хозяйству Советского        │сумму 670,0 тыс. рублей (средства   │

│   │      │                              │производится 1 раз в 5 лет.│                 │               │             │района", администрация      │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │                              │Установлен контроль        │                 │               │             │Советского района города    │                                    │

│   │      │                              │за 714 подъездами, ремонт  │                 │               │             │Новосибирска, департамент   │                                    │

│   │      │                              │которых будет              │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │                                    │

│   │      │                              │осуществляться в           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │                                    │

│   │      │                              │соответствии с нормативами │                 │               │             │города                      │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│394│ 1028 │Развивать муниципальный       │Пополнение (обновление)    │         231000,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │транспорт, закупать большие   │подвижного состава         │                 │               │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного │Приобретено 10 автобусов большой    │

│   │      │автобусы, снизить плату       │(до 20 единиц)             │                 │               │             │комплекса мэрии города      │вместимости и произведено           │

│   │      │за проезд до 5 рублей         │                           │                 │               │             │Новосибирска, управление    │закрепление 12 единиц подвижного    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│состава.                            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │Затрачено 37739,8 тыс. рублей       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Советский район, избирательный округ N 37, депутат Караськов Александр Михайлович                                                   │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│395│ 1029 │Разработка проекта            │Прямая дорога от           │        -        │Бюджет города  │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по строительству прямой дороги│ул. Экваторной до          │                 │               │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного │Проект по строительству дороги      │

│   │      │из Нижней Ельцовки            │ул. Иванова протяженностью │                 │               │             │комплекса мэрии города      │подготовлен, но он не прошел        │

│   │      │в микрорайон Щ)               │3080 и шириной 7,5 м       │                 │               │             │Новосибирска, администрация │экологическую экспертизу.           │

│   │      │                              │с тротуаром 1,5 м,         │                 │               │             │Советского района города    │Строительство объектов инженерной   │

│   │      │                              │в том числе 2040 м - новая,│                 │               │             │Новосибирска                │инфраструктуры в природоохранной    │

│   │      │                              │1040 - расширение          │                 │               │             │                            │подзоне рекреационной зоны          │

│   │      │                              │продолжения ул. Иванова.   │                 │               │             │                            │запрещено. Решается вопрос          │

│   │      │                              │2007 год - оценка          │           3000,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │по разработке нового проекта        │

│   │      │                              │общественного мнения,      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │экологическая экспертиза,  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │проектирование.            │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │2008 - 2009 годы -         │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │строительство              │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│396│ 1032 │Газификация частного сектора  │Продолжить газификацию     │            700,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │                              │                           │           8000,0│Привлеченные   │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Выделено из бюджета города          │

│   │      │                              │                           │                 │средства       │             │хозяйства города,           │на строительство газопровода        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Советского    │2109,0 тыс. рублей                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│397│ 1037 │Благоустройство и             │                           │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │строительство новых детских   │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлены 8 детских городков      │

│   │      │площадок внутри дворов        │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │по адресам: ул. Энгельса, 7,        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Советского    │ул. Сердюкова, 6, ул. Динамовцев, 4,│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │ул. Барьерная, 4, 6, ул. Часовая,   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │33, 35, ул. Боровая Партия, 14, 15, │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Сиреневая, 19, 23,              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Солнечногорская, 15, на сумму   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │601,7 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│398│ 1045 │Перенос стоянки пассажирского │Выполнить проект переноса  │Согласно         │Привлеченные   │2006 -       │Управление пассажирских     │Выполнен.                           │

│   │      │автотранспорта на конечной    │в конец ул. Демакова с ее  │проектно-сметной │средства       │2007 гг.     │перевозок мэрии города      │С 19.10.2007 межрейсовый отстой     │

│   │      │остановке (ул. Демакова -     │расширением, устройством   │документации     │               │             │Новосибирска, администрация │маршрутов, обслуживаемых автобусами │

│   │      │у МУП "Колосок") вверх        │тротуара и освещения с     │                 │               │             │Советского района города    │малой и особо малой вместимости,    │

│   │      │по ул. Кутателадзе, открытие  │привлечением инвесторов на │                 │               │             │Новосибирска, УВД города    │N 72, 1129, 1062, 1062 "а", 1091,   │

│   │      │пункта общественного питания, │объекты обслуживающей      │                 │               │             │Новосибирска                │1186, 1223 с ул. Демакова переведен │

│   │      │туалета                       │сферы.                     │                 │               │             │                            │на площадку на ул. Кутателадзе      │

│   │      │                              │Выполнить реконструкцию и  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │строительство              │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│399│ 1051 │Благоустройство ул. Иванова   │Восстановить имеющиеся     │           1200,0│Привлеченные   │2005 -       │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │(отсутствуют тротуары,        │тротуары и освещение.      │                 │средства       │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Восстановление тротуаров            │

│   │      │освещение)                    │Запроектировать и выполнить│                 │               │             │                            │запланировано на 2008 год           │

│   │      │                              │недостающие освещение и    │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │тротуары                   │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│400│ 1055 │Сохранение и развитие парка   │Разработать и утвердить    │Будут определены │Бюджет города, │2005 -       │Департамент образования,    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │"У моря Обского"              │реконструкцию              │после подготовки │привлеченные   │2008 гг.     │культуры, спорта и          │Проведен ремонт на сумму            │

│   │      │                              │материально-технической    │проектно-сметной │средства       │             │молодежной политики мэрии   │1430,2 тыс. рублей, в том числе     │

│   │      │                              │базы парка "У моря         │документации     │               │             │города Новосибирска         │ремонт уличной эстрады и музея      │

│   │      │                              │Обского".                  │                 │               │             │                            │Левобережья, на сумму               │

│   │      │                              │Выполнить следующие        │            130,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │462,0 тыс. рублей,                  │

│   │      │                              │мероприятия: строительство │                 │               │             │                            │ремонт асфальтовых дорожек на сумму │

│   │      │                              │новой эстрады;             │                 │               │             │                            │93,3 тыс. рублей,                   │

│   │      │                              │текущее содержание         │                 │               │             │                            │ремонт водовода на сумму            │

│   │      │                              │и оснащение парка;         │                 │               │             │                            │73,2 тыс. рублей, ремонт и покраска │

│   │      │                              │                           │           1000,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │аттракционов на сумму               │

│   │      │                              │благоустройство территории │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │                            │124,7 тыс. рублей.                  │

│   │      │                              │символического             │                 │               │             │                            │Приобретен спортивный инвентарь     │

│   │      │                              │памятника-камня (разбивка  │                 │               │             │                            │на сумму 328,3 тыс. рублей, малые   │

│   │      │                              │клумб, установка лавочек,  │                 │               │             │                            │формы на сумму 51,9 тыс. рублей,    │

│   │      │                              │асфальтирование площадки)  │                 │               │             │                            │музыкальное оборудование на сумму   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │60,1 тыс. рублей, мебель на сумму   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │70,1 тыс. рублей, газонокосилка     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на сумму 27,1 тыс. рублей. Выполнен │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │монтаж АПСиСО на сумму              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │212,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│401│ 1062 │Составление графика движения  │По данным комплексного     │        -        │       -       │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │автобусов без длительных      │обследования               │                 │               │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного │График движения при необходимости   │

│   │      │перерывов (в том числе в      │пассажиропотока,           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │корректируется. С 1 мая 2007 введено│

│   │      │вечернее время на маршрутах   │производится реорганизация │                 │               │             │Новосибирска, управление    │новое (летнее) расписание движения  │

│   │      │"Цветной пр. - Д",            │маршрутной сети и          │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│маршрутов N 7 "Цветной проезд -     │

│   │      │"Щ - Нижняя Ельцовка") и      │корректировка расписаний   │                 │               │             │города Новосибирска         │р/н Щ" и N 65 "Демакова - Кафе      │

│   │      │контроль за его соблюдением   │движения действующих       │                 │               │             │                            │"Огонек"                            │

│   │      │                              │маршрутов                  │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│402│ 1068 │Отсыпка дорог частного сектора│В планах по текущему       │Согласно         │Бюджет города  │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │                              │ремонту дорог              │проектно-сметной │               │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного │Устройство щебеночного покрытия     │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │комплекса мэрии города      │по ул. Энгельса, ул. Черносельской, │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │ул. Барьерной выполнено на сумму    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2970,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│403│ 1069 │Обустройство тротуара вдоль   │Устройство тротуара 270 м  │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │частного сектора (по Бердскому│шириной 1,5 м              │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Обустройство тротуара вдоль частного│

│   │      │шоссе - от Шиномонтажа        │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │сектора (по Бердскому шоссе -       │

│   │      │до ул. Черносельской)         │                           │                 │               │             │Новосибирска                │от Шиномонтажа до ул. Черносельской)│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │выполнено на сумму 100,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│404│ 1073 │Установка мусорных баков      │Заключение договоров       │           1300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │                              │на вывоз ТБО со всеми      │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Заключаются договоры с управляющими │

│   │      │                              │домовладельцами            │                 │               │             │хозяйства города,           │компаниями по софинансированию      │

│   │      │                              │охватываемого сектора.     │                 │               │             │администрация Советского    │вывоза ТБО. Заключены договоры      │

│   │      │                              │Дотация на покрытие разницы│                 │               │             │района города Новосибирска  │на вывоз ТБО со всеми               │

│   │      │                              │в тарифах для населения и  │                 │               │             │                            │домовладельцами                     │

│   │      │                              │фактических затрат         │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│405│ 1074 │Решение вопроса о спиливании  │Провести снос и обрезку    │По фактическим   │Средства на    │2006 -       │Департамент транспорта и    │Не выполнен.                        │

│   │      │особо высоких деревьев        │крон деревьев              │затратам         │текущее        │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного │Произведены санитарная обрезка и    │

│   │      │                              │                           │                 │содержание     │             │комплекса мэрии города      │снос аварийных деревьев по адресам: │

│   │      │                              │                           │                 │жилого фонда,  │             │Новосибирска, департамент   │ул. Красноуфимская, 13, 17,         │

│   │      │                              │                           │                 │бюджет города  │             │энергетики, жилищного и     │ул. Мухачева, 3, ул. Океанская, 12, │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │10, 6, и на территории, прилегающей │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города администрация        │к школе СОШ N 112. Затрачено        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Советского района города    │80,0 тыс. рублей (бюджет города).   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │В 2008 году будет произведено       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │спиливание 56 деревьев              │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│406│ 1077 │Выделение помещения для работы│Предусмотреть              │        -        │       -       │2007 -       │Департамент земельных и     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │ТОС "Ельцовочка"              │из освобождаемых от аренды │                 │               │2009 гг.     │имущественных отношений     │На территории рынка                 │

│   │      │                              │в школах и других          │                 │               │             │мэрии города Новосибирска,  │в 2007 - 2009 гг. будет построен    │

│   │      │                              │муниципальных объектах     │                 │               │             │администрация Советского    │общественно-торговый комплекс.      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Прорабатывается вопрос о выделении  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в нем помещения для ТОС "Ельцовочка"│

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│407│ 1080 │Разработка программы кровель  │Провести анализ протечек   │        -        │Бюджет города, │2006 -       │Администрация Советского    │Выполнен.                           │

│   │      │жилого сектора.               │по данным осеннего 2004 и  │                 │привлеченные   │2007 гг.     │района города Новосибирска, │В 2006 году затрачено на ремонт     │

│   │      │                              │весеннего 2005 гг.         │                 │средства       │             │комитет                     │кровель по Советскому району        │

│   │      │                              │осмотров.                  │                 │               │             │жилищно-коммунального       │9990,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │                              │Составить и утвердить      │                 │               │             │хозяйства мэрии города      │В соответствии с распоряжением мэра │

│   │      │                              │приоритетный перечень      │                 │               │             │Новосибирска                │от 19.01.2007 N 140 "О капитальном  │

│   │      │                              │по состоянию на 01.07.2005.│                 │               │             │                            │ремонте муниципального жилищного    │

│   │      │                              │Составить смету и,         │                 │               │             │                            │фонда в 2007 году" выполнен         │

│   │      │                              │определившись возможными   │                 │               │             │                            │капитальный ремонт 13-ти кровель    │

│   │      │                              │источниками и средствами,  │                 │               │             │                            │площадью 14,9 тыс. м2. Затраты      │

│   │      │                              │составить программу        │                 │               │             │                            │составили 16220,0 тыс. рублей       │

│   │      │                              │со сроками по годам        │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│408│ (4)  │Провести капитальный ремонт   │Проведение капитального    │           5500,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Не выполнен.                        │

│   │      │дороги по ул. Лесосечной от   │ремонта                    │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │Работы запланированы на 2008 год    │

│   │      │ж/д переезда до ул. Экваторной│                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │                                    │

│   │      │и обустройство прилегающих    │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │территорий                    │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│409│ (5)  │Провести поэтапную            │Внесение изменений         │          22000,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │гидротехническую очистку русла│в проектную документацию.  │                 │               │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного │Подготовлена проектно-сметная       │

│   │      │реки Нижняя Ельцовка и        │Выполнение работ           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │документация. Проведена очистка     │

│   │      │устранить последствия         │                           │                 │               │             │Новосибирска                │2,5 км русла                        │

│   │      │подтопления жилого фонда      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│410│ (6)  │Обеспечить водоснабжением и   │Выполнение работ           │           2100,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │электроосвещением улицы       │                           │                 │               │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Ведется работа по сбору заявок      │

│   │      │частного сектора, согласно    │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │от домовладельцев на выполнение     │

│   │      │нормам и требованиям          │                           │                 │               │             │департамент транспорта и    │работ по водоснабжению и            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │электроснабжению улиц               │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска,               │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │МУП "Горводоканал",         │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │МУ "Горсвет", администрация │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Советского района города    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                     Советский район, избирательный округ N 38, депутат Казак Анатолий Альбертович                                                     │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│411│ 1084 │Провести ремонт ул. Варшавской│Провести капитальный ремонт│            600,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │от ул. Молодости              │проезжей части шириной 6 м,│                 │               │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного │Выполнен ремонт ул. Варшавской      │

│   │      │                              │длиной 810 м и устройство  │                 │               │             │комплекса мэрии города      │от ул. Молодости на сумму           │

│   │      │                              │тротуара                   │                 │               │             │Новосибирска                │600,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│412│ 1086 │Капитально-восстановительный  │При строительстве или      │         120000,0│Бюджет города  │2006 -       │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │ремонт детского отделения     │реконструкции              │                 │               │2008 гг.     │здравоохранения мэрии города│Вместо проведения капитального      │

│   │      │больницы N 3                  │терапевтического корпуса   │                 │               │             │Новосибирска                │ремонта построен новый 4-х этажный  │

│   │      │                              │на территории больницы N 3 │                 │               │             │                            │корпус с терапевтическим и          │

│   │      │                              │будет предусмотрено        │                 │               │             │                            │хирургическим отделениями.          │

│   │      │                              │размещение детского        │                 │               │             │                            │Комиссией при администрации         │

│   │      │                              │отделения                  │                 │               │             │                            │Советского района принято решение:  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в связи с незначительной нагрузкой  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │левобережной части Советского района│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │детское отделение не предусматривать│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в новом лечебном корпусе. В случае  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │необходимости больных планируется   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │размещать в детском отделении ЦКБ   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │СО РАН (на 30 коек), в муниципальных│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │больницах и больницах скорой помощи │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города (в т.ч. МУЗ "Муниципальная   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │детская клиническая больница N 1",  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по ул. Вертковской, 3)              │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│413│ 1090 │Содействовать в восстановлении│Выкупить в муниципальную   │Согласно         │Бюджет города  │2006 -       │Департамент земельных и     │Не выполнен.                        │

│   │      │здания кинотеатра "Волна"     │собственность              │проектно-сметной │               │2007 гг.     │имущественных отношений     │Выкупать в муниципальную            │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │мэрии города Новосибирска   │собственность здание кинотеатра     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │нецелесообразно. Собственником      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │является ООО "Тема". После          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │реконструкции в здании по проекту   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │будет работать                      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │культурно-развлекательный центр     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│414│ 1091 │Ускорить перевод детского     │Рассмотреть возможность    │Будут определены │Бюджет города  │2007 г.      │Департамент земельных и     │Выполнен.                           │

│   │      │клуба "Ровесник" из жилого    │перевода                   │после разработки │               │             │имущественных отношений     │МОУ ДОД "Ровесник" передано         │

│   │      │дома в другое помещение       │                           │проектно-сметной │               │             │мэрии города Новосибирска,  │в оперативное управление помещение  │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │администрация Советского    │площадью 381,8 кв. м на первом этаже│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │дома по ул. Часовой, 17. Проведен   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ремонт на сумму 400,0 тыс. рублей   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│415│ 1092 │Продолжить работу по улучшению│Продолжить работу          │           6600,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │транспортной связи ОбьГЭС     │                           │                 │               │             │дорожно-благоустроительного │В январе за маршрутом N 23          │

│   │      │с городом и Академгородком    │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │закреплены 4 МАЗ, за маршрутом N 48 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска, управление    │2 МАЗ. Маршруты полностью           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│укомплектованы новым подвижным      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │составом. Затрачено                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │19552,8 тыс. рублей (бюджет города) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│416│ 1093 │Обезопасить пешеходный переход│Обустройство пешеходного   │              8,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │в районе ТСЖ "Приморский"     │перехода                   │                 │               │             │района города Новосибирска  │Нанесена "зебра" на проезжую часть, │

│   │      │через ул. Приморскую          │                           │                 │               │             │                            │необходимые дорожные знаки будут    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │установлены в 2008 году по договору │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │со СМЭУ ГУВД                        │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│417│ 1094 │Обустроить ул. Динамовцев     │Строительство дорожного    │Будут определены │Привлеченные   │2007 -       │Департамент строительства и │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │                              │полотна и тротуара длиной  │после разработки │средства       │2010 гг.     │архитектуры мэрии города    │Включено в технические условия      │

│   │      │                              │1120 п. м по ул. Динамовцев│проектно-сметной │               │             │Новосибирска, администрация │застройщику                         │

│   │      │                              │включено в технические     │документации     │               │             │Советского района города    │                                    │

│   │      │                              │условия застройщику        │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

│   │      │                              │по стройплощадке           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │на ул. Динамовцев          │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│418│ 1095 │Взять под контроль и оказать  │Включение в План           │        -        │       -       │2007 -       │Департамент промышленности, │Выполнен в части 2007 года. Работа  │

│   │      │необходимое содействие        │мероприятий                │                 │               │2010 гг.     │инноваций и                 │по содействию в подготовке          │

│   │      │в развитии профессиональной   │нецелесообразно.           │                 │               │             │предпринимательства мэрии   │рабочих кадров проводится. В мае    │

│   │      │подготовки рабочих кадров     │Предложение находится      │                 │               │             │города Новосибирска         │2007 г. состоялся районный конкурс  │

│   │      │                              │в стадии реализации.       │                 │               │             │                            │профессионального мастерства        │

│   │      │                              │Решением городского Совета │                 │               │             │                            │"Рабочий года" по профессиям токарь,│

│   │      │                              │от 17.09.2003 N 293 принята│                 │               │             │                            │фрезеровщик. На базе НПК "Синтез"   │

│   │      │                              │Программа содействия       │                 │               │             │                            │создаются учреждения                │

│   │      │                              │занятости населения        │                 │               │             │                            │по подготовке рабочих кадров        │

│   │      │                              │в г. Новосибирске          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │на 2004 - 2006 годы        │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│419│ 1098 │Отстаивать: минимальная       │Рассмотреть возможность    │        -        │       -       │2007 -       │Департамент по социальной   │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │зарплата и пенсия не должны   │реализации наказа совместно│                 │               │2010 гг.     │политики мэрии города       │Рассматривается в рамках            │

│   │      │быть ниже прожиточного        │с депутатом                │                 │               │             │Новосибирска                │действующего законодательства       │

│   │      │минимума                      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│420│ 1099 │Ужесточить санкции в борьбе   │Рассмотреть возможность    │        -        │       -       │2007 -       │Управление общественных     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │с незаконным оборотом         │реализации наказа совместно│                 │               │2010 гг.     │связей мэрии города         │Рассматривается в рамках            │

│   │      │наркотиков и винно-водочных   │с депутатом                │                 │               │             │Новосибирска и              │действующего законодательства       │

│   │      │изделий                       │                           │                 │               │             │взаимодействия              │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │с административными органами│                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│421│ 1100 │Отстаивать развитие           │Реализация ГУКП "Территория│Согласно         │       -       │2006 -       │Департамент промышленности, │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │отечественной науки,          │научно-технического        │программе        │               │2010 гг.     │науки и технологий мэрии    │1. Разработана и реализуется        │

│   │      │промышленности и местных      │развития - Технополис      │                 │               │             │города Новосибирска,        │городская целевая программа         │

│   │      │товаропроизводителей          │Новосибирск"               │                 │               │             │администрация Советского    │"Взаимодействие мэрии и             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │научно-промышленного комплекса      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по решению задач социально-         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │экономического развития города      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Новосибирска на 2006 - 2008 гг."    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(решением городского Совета от      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │25.10.2005 N 110). В рамках данной  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Программы муниципальная поддержка на│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │реализацию инвестиционных проектов  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │предприятий и организаций города из │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │бюджета города составила            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │33,4 млн. рублей.                   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2. Подготовлено и принято           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │постановление мэра города           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Новосибирска от 09.04.2007 N 252    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │"О реструктуризации задолженности   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │организаций оборонно-промышленного  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │комплекса, включенных в Перечень    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │стратегических предприятий и        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │организаций, по налогам, сборам,    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │начисленным пеням и штрафам         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │перед бюджетом Новосибирска".       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │3. В целях повышения качества и     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │расширения рынков сбыта продукции   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │местных товаропроизводителей:       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │- за 2007 год объем произведенной   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │и реализованной продукции           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │для нефтяников, газовиков,          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │угледобытчиков, предприятий         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │горнорудной промышленности,         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │энергетики составил                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │7,5 млрд. рублей;                   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │- организовано и проведено          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │5 конкурсов продукции, услуг и      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │технологий "Новосибирская марка".   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │4. С апреля по июль 2007 года       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │проводился конкурс на выделение     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │грантов мэрии молодым ученым. Общая │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │сумма грантов составила             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │750,0 тыс. рублей.                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │5. Проведены: презентация разработок│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │СО РАН и НГТУ по теме "Лазерные и   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │плазменные технологии обработки     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │металлов",                          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │презентация разработок малых        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │инновационных фирм на территории    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Ленинской промышленной зоны;        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │в выставочном центре СО РАН проведен│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │семинар-форум на тему "Современные  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │методы макетирования и быстрого     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │прототипирования".                  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │В рамках международной промышленной │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │выставки "СИБПОЛИТЕХ-2007" проведен │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │3-й Новосибирский                   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │инновационно-инвестиционный форум.  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Сформирована база из 27 базовых     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │технологий и разработок институтов  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │СО РАН для внедрения в производство │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│422│ 1102 │Решить вопрос по удалению     │Произвести снос старых,    │           2000,0│Бюджет города  │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │старых, аварийных деревьев    │аварийных деревьев         │                 │               │             │по жилищно-коммунальному    │Снесено 19 аварийных деревьев       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйству Советского        │по ул. Барьерной, 11, 13, 15,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района", департамент        │ул. 40 лет ВЛКСМ, 5,                │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │ул. Красноуфимской, 5,              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │ул. Приморской, 5, на сумму         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │36,3 тыс. рублей.                   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Первомайского района города │Произведена санитарная обрезка      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │и снос 90 деревьев на сумму         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │345,6 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │по адресам: ул. Красноуфимская, 13, │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │17, ул. Молодости, 2, 11, 19,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Мухачева, 3, ул. 40 лет         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Комсомола, 3, ул. Приморская, 1, 9, │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │11, 13, 19, 21, ул. Океанская, 12,  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │10, 6, ул. Тружеников, 14, 1,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Софийская, на территории,       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │прилегающей к школе СОШ N 112       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│423│ 1104 │Восстановить освещение        │На 2005 год запланировано: │В планах         │Бюджет города  │2005 -       │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │на улицах ОбьГЭСа             │восстановление освещения   │по текущему      │               │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Отремонтирована и принята на баланс │

│   │      │                              │по ул. Часовой с принятием │содержанию       │               │             │МУ "Горсвет"                │МУ "Горсвет" линия электроосвещения │

│   │      │                              │на баланс МУ "Горсвет";    │                 │               │             │                            │по ул. Часовой. Восстановление      │

│   │      │                              │восстановление освещения   │                 │               │             │                            │освещения в пос. Плановый           │

│   │      │                              │в поселке Огурцово и       │                 │               │             │                            │планируется на 2008 год             │

│   │      │                              │поселке Плановый           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в приоритетах по локальным │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │сметам МУ "Горсвет"        │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│424│ 1105 │Восстановить больницу N 3:    │В 2005 году проведено      │         120000,0│Бюджет города  │2006 -       │Главное управление          │Выполнен.                           │

│   │      │детское отделение,            │обследование состояния     │                 │               │2008 гг.     │здравоохранения мэрии города│Введен в эксплуатацию новый         │

│   │      │кардиологическое,             │фундаментов и перекрытий   │                 │               │             │Новосибирска, МУ города     │лечебно-административный корпус     │

│   │      │перепрофилировать отделение   │терапевтического корпуса.  │                 │               │             │Новосибирска "Управление    │горбольницы N 3. Затраты составили  │

│   │      │патологии в родильное         │По результатам работы будет│                 │               │             │капитального строительства" │116488,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │      │отделение, произвести         │принято решение            │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │капитальный ремонт            │о восстановлении или       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │терапевтического и            │строительстве нового       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │хирургического отделений      │корпуса                    │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│425│ 1108 │Отремонтировать дорогу между  │Капитальный ремонт         │            460,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Советского    │Выполнен.                           │

│   │      │психбольницей,                │ул. Универсальной длиной   │                 │               │             │района города Новосибирска, │Дорога отремонтирована на сумму     │

│   │      │ул. Печатников, 9, и          │290 м и шириной 4,2 м      │                 │               │             │Главное управление          │460,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │ул. Универсальной             │с тротуаром шириной 1 м    │                 │               │             │благоустройства и озеленения│                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│426│ 1109 │Улицу Приморскую сделать      │Улица городского значения  │           7450,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │красивым въездом на ОбьГЭС,   │(со статусом               │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнение планируется на 2008 год  │

│   │      │для чего реконструировать     │территориальной). Включить │                 │               │             │Главное управление          │                                    │

│   │      │частные автостоянки,          │в План СЭР реконструкцию   │                 │               │             │благоустройства и озеленения│                                    │

│   │      │произвести чистку старых и    │ул. Приморской             │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

│   │      │посадку новых деревьев        │с расширением 1350 м       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │проезжей части до 7,5 м и  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │устройством тротуара 1,5 м │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│427│ 1110 │Заменить остановочные         │Замена павильонов включена │            120,0│Бюджет города  │2005 -       │Администрация Советского    │Не выполнен.                        │

│   │      │павильоны на                  │в районную программу.      │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Установлены павильоны               │

│   │      │ул. Гидромонтажной, остановке │По пешеходному переходу -  │                 │               │             │                            │по ул. Гидромонтажной и             │

│   │      │"Поликлиника" и               │при положительном решении  │                 │               │             │                            │по ул. Печатников. Пешеходный       │

│   │      │ул. Печатников, сделать       │ОГИБДД - сделать заказ СМЭУ│                 │               │             │                            │переход планируется сделать         │

│   │      │пешеходный переход у рынка    │УВД НСО                    │                 │               │             │                            │в 2008 году                         │

│   │      │"Престиж"                     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│428│ 1113 │Восстановить сквер и фонтан   │Утвердить проект           │            300,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Не выполнен.                        │

│   │      │у ДК "Приморский"             │благоустройства. Выполнить │           2500,0│Привлеченные   │2007 г.      │жилищного и коммунального   │Работы будут завершены в 2008 году  │

│   │      │                              │озеленительные мероприятия │                 │средства       │             │хозяйства города,           │                                    │

│   │      │                              │по разработанному проекту  │                 │               │             │администрация Советского    │                                    │

│   │      │                              │в разрезе реализации гранта│                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │                              │мэрии по устройству сквера.│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Завершить благоустройство  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │со строительством фонтана  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в 2005 году                │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│429│ 1115 │Определить площадки для выгула│Определить нормативные     │           1200,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │собак                         │параметры площадки.        │                 │               │2007 гг.     │жилищного и коммунального   │Определены следующие площадки по    │

│   │      │                              │Определить площадки,       │                 │               │             │хозяйства города,           │адресам избирательного округа:      │

│   │      │                              │утвердить их проекты       │                 │               │             │администрация Советского    │ул. Часовая, ул. Софийская,         │

│   │      │                              │для реализации во всех     │                 │               │             │района города Новосибирска  │ул. Приморская, ул. Софийская, 2, 4 │

│   │      │                              │возможных местах.          │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │Организовать площадки      │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │в соответствии             │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │с утвержденными            │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │проектами - 20 шт.         │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│430│ 1117 │Оборудовать стоянки у домов   │Определить нормативные     │           9200,0│Бюджет города, │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │с парковочными карманами      │параметры площадок для     │                 │привлеченные   │2007 гг.     │жилищного и коммунального   │При выполнении благоустройства      │

│   │      │по ул. Барьерной, 11, 13, 15; │стоянки. Разработать схемы │                 │средства       │             │хозяйства города,           │внутридворовых территорий           │

│   │      │ул. Динамовцев 7, 9, 11;      │площадок, автостоянок,     │                 │               │             │администрация Советского    │оборудованы стоянки и парковочные   │

│   │      │ул. Рубиновой, 1, 3, 5, 7;    │согласовать и утвердить    │                 │               │             │района города Новосибирска  │карманы по адресам: ул. Барьерная,  │

│   │      │Героев Труда, 20              │проекты, выполнить         │                 │               │             │                            │11, 13, 15, ул. Динамовцев, 7, 9,   │

│   │      │                              │площадки - 20 шт.          │                 │               │             │                            │11, ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 7,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │ул. Героев труда, 20, на сумму      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │7490,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│431│ 1118 │Укладка дорог                 │Грейдирование и отсыпка    │            100,0│Бюджет города, │2007 г.      │Администрация Советского    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │в пос. Плановый               │щебнем основных дорог      │                 │привлеченные   │             │района города Новосибирска  │Выполнены работы по ремонту дорог   │

│   │      │                              │частного сектора           │                 │средства       │             │                            │по ул. Барьерной, ул. Энгельса      │

│   │      │                              │пос. Плановый. Работа      │                 │               │             │                            │на сумму 2641,7 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │планируется поэтапно       │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                   Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                                                    │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│432│ 1123 │Осуществить текущий ремонт    │Выполнить текущий ремонт   │            500,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │дома N 11 по ул. Каинской     │                           │                 │               │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Проведены работы по замене          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города            │инженерного оборудования            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │при подготовке к зиме. Затраты      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │составили 46,0 тыс. рублей (средства│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на текущее содержание жилого фонда) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│433│ 1124 │Произвести текущий ремонт дома│Выполнить текущий ремонт   │            150,0│Средства на    │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 21 по улице Гоголя          │                           │                 │текущее        │             │жилищного и коммунального   │Текущий ремонт дома выполнен на     │

│   │      │                              │                           │                 │содержание     │             │хозяйства города            │сумму 231,9 тыс. рублей (средства   │

│   │      │                              │                           │                 │жилого фонда   │             │                            │на текущее содержание жилого фонда) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│434│ 1126 │Провести капитальный ремонт   │Ремонт кровли, усиление    │           1400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │дома N 12 по ул. Советской    │оснований фундамента       │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено усиление основания        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │фундамента на сумму                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │832,7 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнен ремонт кровли с утеплением │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │чердачных перекрытий.               │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Затраты составили 2423,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│435│ 1132 │Провести капитальный ремонт   │Капитальный ремонт фасада  │            800,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │дома N 59 по Красному         │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │По титулу капитального ремонта дома │

│   │      │проспекту                     │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │выполнен ремонт кровли              │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │на сумму 2952,9 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │города). Ремонт фасада будет        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │завершен в 2008 году, освоено       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │3295,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│436│ 1134 │Провести текущий ремонт дома  │Выполнить текущий ремонт   │            500,0│Бюджет города  │2007 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │N 2 по ул. Крылова            │                           │                 │               │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Проведены работы по замене          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города            │инженерного оборудования            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │при подготовке к зиме 2007/2008 гг. │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│437│ 1138 │Выполнить ремонт подъезда дома│Ремонт подъезда            │             40,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 35 по ул. Орджоникидзе      │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Текущий ремонт лестничных клеток и  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │пожарного выхода произведен на сумму│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │40,0 тыс. рублей (средства          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │на текущее содержание жилого фонда) │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│438│ 1139 │Заменить лифты в доме N 35    │Грузопассажирский лифт     │            700,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Орджоникидзе           │будет включен в план       │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведена замена 2-х лифтов:      │

│   │      │                              │модернизации или заменен.  │                 │               │             │хозяйства города            │грузопассажирского и пассажирского  │

│   │      │                              │На пассажирском лифте будет│                 │               │             │                            │на сумму 1294,8 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │проведена повторная        │                 │               │             │                            │города)                             │

│   │      │                              │экспертиза                 │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│439│ 1141 │Провести ремонт дома N 13     │Текущий ремонт цоколя      │             10,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Свердлова              │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Отремонтирован цоколь на сумму      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │10,0 тыс. рублей (средства          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │на текущее содержание жилого фонда) │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│440│ 1152 │Отремонтировать балконы дома  │Отремонтировать балконы    │             10,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 43 по Красному проспекту    │дома                       │                 │               │2007 гг.     │жилищного и коммунального   │Произведен ремонт фасада дома,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │включая балконы, на общую сумму     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │447,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│441│ 1153 │Укрепить балконы дома N 43    │Укрепить балконы           │             40,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Мичурина               │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт балконных плит      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 32,0 тыс. рублей (средства │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │на текущее содержание жилого фонда).│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Ремонт 8 плит невозможен по         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │техническим причинам                │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│442│ 1157 │Выполнить ремонт кровли дома  │Текущий ремонт             │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 12 по ул. Советской         │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен капитальный ремонт кровли  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 2423,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│443│ 1167 │Рассмотреть вопрос о посадке  │В осенне-весенний период   │            100,0│Бюджет города  │2005 -       │Департамент энергетики,     │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │крупных деревьев на газоне    │данный вопрос будет        │                 │               │2008 гг.     │жилищного и коммунального   │Выполнено устройство фонтана и      │

│   │      │вдоль дома N 16 по            │рассмотрен с участием      │                 │               │             │хозяйства города, Главное   │посажены крупные деревья, освоено   │

│   │      │ул. Спартака                  │жильцов                    │                 │               │             │управление благоустройства и│100,0 тыс. рублей (бюджет города);  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │озеленения города           │устройство газонов, посадка         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │деревьев, кустарников, цветов,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │установка малых архитектурных форм. │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Затраты составили 1200,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│444│ 1170 │Отремонтировать тротуарную    │Заменить тротуарную плитку │             85,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │плитку перед домом N 35       │                           │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Произведена частичная заменена      │

│   │      │по ул. Орджоникидзе           │                           │                 │               │             │                            │тротуарной плитки на придомовой     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │территории на сумму 48,4 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города), выполнено          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │строительство парковочного кармана  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на сумму 420 тыс. рублей            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│445│ 1171 │Установить детскую площадку   │Установить детскую площадку│            100,0│Бюджет города, │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │между домами N 33 и 35        │                           │                 │привлеченные   │             │жилищного и коммунального   │Установлено 6 элементов малых форм  │

│   │      │по улице Орджоникидзе         │                           │                 │средства       │             │хозяйства города,           │на сумму 57,02 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│446│ 1172 │Осуществить благоустройство   │Осуществить благоустройство│            150,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │двора дома N 27               │двора                      │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Установлено ограждение на придомовой│

│   │      │по ул. Ядринцевской по проекту│                           │                 │               │             │                            │территории на сумму                 │

│   │      │жителей дома, представленному │                           │                 │               │             │                            │340,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │в администрацию Центрального  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │района 1 декабря 2004 г.      │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│447│ 1174 │Восстановить детскую площадку │Восстановить детскую       │            100,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома N 9 по улице    │площадку                   │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Установлены дополнительно малые     │

│   │      │Мичурина                      │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │архитектурные формы на сумму        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │38,5 тыс. рублей (бюджет города)    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│448│ 1175 │Высадить новые деревья        │В осенне-весенний период   │              2,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома N 9             │данный вопрос будет        │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Высажены саженцы лип на сумму       │

│   │      │по ул. Мичурина               │рассмотрен с участием      │                 │               │             │хозяйства города,           │1,0 тыс. рублей (средства на текущее│

│   │      │                              │жильцов                    │                 │               │             │администрация Центрального  │содержание жилого фонда)            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│449│ 1179 │Благоустроить территорию      │Благоустроить территорию   │           1000,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Центрального  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Первомайского сквера          │Первомайского сквера       │                 │средства       │2009 гг.     │района города Новосибирска  │Выполнено мощение тротуарной плиткой│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1500 кв. м на сумму                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │2000,0 тыс. рублей (привлеченные    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │средства). Произведены снос         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │34 аварийных деревьев и выкорчевка  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │пней (54 шт.). На 400 деревьях      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │проведена омолаживающая обрезка,    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │посажена 121 единица деревьев,      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │кустарников, устройство газона      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │3000 кв. м на сумму                 │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │1470,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│450│ 1180 │Оборудовать проход из двора   │Оборудовать проход из двора│            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │дома N 12 по ул. Советской    │дома                       │                 │               │             │района города Новосибирска  │Оборудован въезд со стороны         │

│   │      │на ул. М. Горького,           │                           │                 │               │             │                            │ул. М. Горького, затрачено          │

│   │      │оборудовать хотя бы один въезд│                           │                 │               │             │                            │150,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │во двор жильцов дома 12       │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │по ул. Советской              │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│451│ 1181 │Построить детскую площадку или│Построить детскую площадку │            100,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │маленький скверик во дворе    │                           │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Поскольку площадь придомовой        │

│   │      │дома N 22 по ул. Советской    │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │территории недостаточна, детский    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │городок установлен на территории    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │дома по ул. Потанинской, 4, на сумму│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │59,5 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│452│ 1182 │Благоустроить двор возле дома │Благоустроить двор         │            400,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 22 по ул. Советской         │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Работы выполнены по ремонту         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │асфальтового покрытия на сумму      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │300,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│453│ 1183 │Благоустроить двор дома N 7   │Благоустроить двор         │            350,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Трудовой               │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Установлена спортивная площадка на  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │сумму 135,0 тыс. рублей (бюджет     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │города). Произведено асфальтирование│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города). Озеленение, пешеходные     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │дорожки на сумму 349,7 тыс. рублей  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│454│ 1185 │Организовать освещение        │Выполнить освещение        │             30,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │в ночное время ул. Романова   │на участке от ул. Советской│за одну световую │средства       │             │района города Новосибирска  │Освещение восстановлено на сумму    │

│   │      │                              │до Красного проспекта      │опору            │               │             │                            │30,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│455│ 1193 │Благоустроить двор дома N 11  │Благоустроить двор дома    │             10,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по ул. Серебренниковской      │                           │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Высажены кустарники и деревья на    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │сумму 10,0 тыс. рублей (средства    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │на текущее содержание жилого фонда).│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Выполнено асфальтирование на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │350,0 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Установлен детский городок на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │81,6 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│456│ 1201 │Установить детскую площадку   │Установить детскую площадку│            150,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома N 37а           │                           │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Детская площадка во дворе дома N 37а│

│   │      │по ул. Семьи Шамшиных         │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │по ул. Семьи Шамшиных установлена.  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │Затрачено 67,9 тыс. рублей          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│457│ 1203 │Провести работы               │Провести работы            │             20,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │по благоустройству дворовой   │по благоустройству дворовой│                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Проведено асфальтирование и         │

│   │      │территории дома N 14          │территории                 │                 │               │             │хозяйства города            │установлена спортивная площадка     │

│   │      │по ул. Достоевского           │                           │                 │               │             │                            │на сумму 537,4 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│458│ 1205 │Благоустройство двора дома    │Благоустройство            │             20,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │N 18 по ул. Достоевского      │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Проведено асфальтирование на сумму  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │450,5 тыс. рублей (бюджет города),  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │установлена детская площадка на     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │сумму 92,7 тыс. рублей (бюджет      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│459│ 1208 │Произвести ремонт             │Произвести ремонт          │           1300,0│Привлеченные   │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по   │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальных дорог       │внутриквартальных дорог    │                 │средства       │             │жилищно-коммунальному       │Ремонт внутриквартальных дорог      │

│   │      │во дворе домов N 2, 2/1, 2/2, │                           │                 │               │             │хозяйству Центрального      │по ул. Серебренниковской, 2, 2/2, 4,│

│   │      │4/1 по ул. Серебренниковской  │                           │                 │               │             │района", департамент        │2/1, 2/2, выполнен на сумму         │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │энергетики, жилищного и     │760,0 тыс. рублей (привлеченные     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │коммунального хозяйства     │средства), 558,0 тыс. рублей (бюджет│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города, администрация       │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Центрального района города  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│460│ 1209 │Установить на перекрестке     │Установить дорожные знаки  │            500,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │у школы N 12 светофор или     │                           │                 │средства       │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Установлен светофорный объект       │

│   │      │"лежачий полицейский"         │                           │                 │               │             │Главное управление          │на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │благоустройства и озеленения│города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска,  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │УВД города Новосибирска     │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│461│ 1211 │Решить проблему автомобильных │УПП мэрии совместно        │        -        │       -       │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен.                           │

│   │      │пробок по Красному проспекту  │с администрацией           │                 │               │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного │Перенесены маршруты автотранспорта  │

│   │      │                              │Центрального района        │                 │               │             │комплекса мэрии города      │N 1555, 1115, 1189, 1208, 633 и др. │

│   │      │                              │рассмотреть решение        │                 │               │             │Новосибирска, управление    │с Красного проспекта                │

│   │      │                              │проблемы                   │                 │               │             │пассажирских перевозок мэрии│на ул. С. Шамшиных и ул. Советскую. │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска,        │Выполнено строительство парковочных │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │карманов по ул. Советской и Красному│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │проспекту на сумму 185,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│462│ 1213 │Оборудовать "автокарманы"     │По согласованию            │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │напротив подъездов            │с территориальным органом  │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Затраты составили 10,2 тыс. рублей  │

│   │      │для стоянки автомобилей       │самоуправления и жителями  │                 │               │             │хозяйства города,           │(бюджет города)                     │

│   │      │(ул. С. Шамшиных, 85)         │дома данный вопрос будет   │                 │               │             │администрация Центрального  │                                    │

│   │      │                              │рассматриваться в 2006 г. и│                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

│   │      │                              │при принятии положительного│                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │решения работы будут       │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │выполнены                  │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│463│ 1216 │Отремонтировать пешеходный    │Отремонтировать пешеходный │            500,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация               │Выполнен.                           │

│   │      │тротуар от Центрального рынка │тротуар                    │                 │средства       │             │Центрального района города  │Затраты составили 458,0 тыс. рублей │

│   │      │до ул. С. Шамшиных            │                           │                 │               │             │Новосибирска                │(привлеченные средства)             │

│   │      │по ул. Крылова                │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│464│ 1218 │Произвести благоустройство    │Благоустройство            │            450,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │территории дома N 20          │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование двора     │

│   │      │по ул. Советской              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │города) и установлены малые формы   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │на сумму 59,5 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│465│ 1219 │Отремонтировать асфальтовое   │Отремонтировать асфальтовое│            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │покрытие проезжей части       │покрытие проезжей части    │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнено асфальтирование двора     │

│   │      │во дворе дома N 76 по Красному│                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 156,3 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │проспекту                     │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│466│ 1226 │Принять меры                  │Департаменту транспорта и  │        -        │       -       │2005 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │по распространению действия   │дорожно-благоустроительного│                 │               │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного │В системе АСОП (автоматизированная  │

│   │      │проездных билетов             │комплекса мэрии проработать│                 │               │             │комплекса мэрии города      │система оплаты проезда) работают    │

│   │      │на коммерческий транспорт     │данный вопрос              │                 │               │             │Новосибирска                │все предприятия муниципального      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │пассажирского комплекса, включая    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │метрополитен, а также               │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │25 перевозчиков различной формы     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │собственности на 19 маршрутах       │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│467│ 1230 │Демонтировать тротуарные      │Рассмотреть вопрос         │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент промышленности, │Выполнен.                           │

│   │      │рекламные щиты с Красного     │по демонтажу тротуарных    │                 │               │             │инноваций и                 │Выполняется в рамках действующего   │

│   │      │проспекта                     │рекламных щитов            │                 │               │             │предпринимательства мэрии   │законодательства                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│468│ 1233 │Провести капитальный ремонт   │Выполнить капитальный      │          60000,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент образования,    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │школы N 99 и построить для нее│ремонт                     │                 │               │2008 гг.     │культуры, спорта и          │Выполнена проектно-сметная          │

│   │      │актовый зал                   │                           │                 │               │             │молодежной политики мэрии   │документация на сумму               │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска, МУ     │1500,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │"Управление капитального    │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │строительства"              │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│469│ 1234 │Решить вопрос о включении     │Решить вопрос согласно     │        -        │       -       │2007 -       │Комитет по жилищным вопросам│Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │в список ветхого аварийного   │действующим муниципальным  │                 │               │2008 гг.     │мэрии города Новосибирска   │Дом по ул. Некрасова, 46, включен   │

│   │      │жилья дом N 46 по             │правовым актам             │                 │               │             │                            │в предварительный реестр ветхого    │

│   │      │ул. Некрасова                 │                           │                 │               │             │                            │и аварийного жилого фонда.          │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │Мэрией города Новосибирска ведутся  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │поиски инвестора-застройщика        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │на данном земельном участке         │

├───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│                                                  Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович                                                  │

├───┬──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│470│ 1240 │Благоустройство, озеленение,  │Благоустройство,           │            100,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │строительство детской площадки│озеленение, строительство  │                 │средства       │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Установлены малые формы на сумму    │

│   │      │по адресу: ул. Селезнева, 31  │детской площадки           │                 │               │             │                            │45,15 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│471│ 1241 │Озеленение, строительство     │Озеленение, строительство  │            100,0│Привлеченные   │2006 -       │Администрация Центрального  │Не выполнен.                        │

│   │      │детской площадки              │детской площадки           │                 │средства       │2007 гг.     │района города Новосибирска  │Работы будут завершены весной       │

│   │      │по адресу: ул. Крылова, 67а   │                           │                 │               │             │                            │2008 года                           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│472│ 1244 │Благоустройство и обустройство│Строительная площадка      │            100,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │парковочной зоны,             │имеется. Устройство        │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Устройство парковочных карманов     │

│   │      │строительство детской площадки│парковочных карманов будет │                 │               │             │хозяйства города,           │выполнено на сумму 43,07 тыс. рублей│

│   │      │во дворе домов по адресу:     │рассмотрено совместно      │                 │               │             │администрация Центрального  │(бюджет города), установлен детский │

│   │      │Крылова, 45                   │с территориальным органом  │                 │               │             │района города Новосибирска  │городок на сумму 98,7 тыс. рублей   │

│   │      │                              │самоуправления в 2006 г.   │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

│   │      │                              │и при необходимости будет  │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │                              │выполнено                  │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│473│ 1246 │Озеленение, строительство     │Выполнить благоустройство  │            150,0│Привлеченные   │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │детской площадки по адресу:   │                           │                 │средства       │             │жилищного и коммунального   │Выполнено комплексное               │

│   │      │ул. Депутатская, 58           │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │благоустройство на сумму            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │2493,3 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│474│ 1249 │Строительство детской площадки│Выполнить строительство    │             50,0│Привлеченные   │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │по адресу: ул. Некрасова, 61  │детской площадки           │                 │средства       │             │района города Новосибирска  │Правлением ЖСК "Волна" принято      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │решение не устанавливать детский    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │городок, а выполнить ограждение     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │газона. Установлено ограждение      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │газона на сумму 60,0 тыс. рублей    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(привлеченные средства)             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│475│ 1251 │Строительство детской площадки│Выполнить строительство    │            100,0│Привлеченные   │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика      │Выполнен.                           │

│   │      │во дворе дома по адресу:      │детской площадки           │                 │средства       │2007 гг.     │по жилищному хозяйству      │Выполнено асфальтирование пешеходной│

│   │      │ул. Некрасова, 84             │                           │                 │               │             │Центрального района".       │дорожки на 117,0 тыс. рублей        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Департамент энергетики,     │(привлеченные средства).            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │На детской площадке имеются малые   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │формы в количестве 5 элементов      │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│476│ 1260 │Благоустройство, озеленение,  │Благоустройство,           │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │строительство детской площадки│озеленение, строительство  │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведено асфальтирование площадки│

│   │      │во дворе дома по адресу:      │детской площадки           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │ул. Гоголя, 31                │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │города), установлен детский городок │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │на сумму 84,1 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │города)                             │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│477│ 1261 │Озеленение, строительство     │Озеленение, строительство  │            100,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │детской площадки по адресу:   │детской площадки           │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Произведено асфальтирование площадки│

│   │      │ул. Гоголя, 43                │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │города),                            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │установлен детский городок на сумму │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │80,0 тыс. рублей (бюджет города).   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│478│ 1264 │Вдоль ул. Ипподромской        │Проработать вопрос         │Будут определены │Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Центрального  │Не выполнен.                        │

│   │      │магистрали оборудовать        │с населением               │после разработки │               │             │района города Новосибирска, │Выполнение работ планируется        │

│   │      │площадку для выгула собак     │                           │проектно-сметной │               │             │Главное управление          │на 2008 год                         │

│   │      │                              │                           │документации     │               │             │благоустройства и озеленения│                                    │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│479│ 1267 │Ремонт кровли,                │Ремонт кровли.             │            100,0│Бюджет города  │2006 -       │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │установка малых форм в детском│Установка малых форм       │                 │               │2007 гг.     │района города Новосибирска, │Выполнена установка малых форм      │

│   │      │саду N 451                    │                           │                 │               │             │Главное управление          │на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │образования мэрии города    │города)                             │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│480│ 1268 │Ремонт главного входа.        │Ремонт главного входа.     │             35,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │Ремонт ограждения прилегающей │Ремонт ограждения          │                 │               │             │района города Новосибирска, │Выполнен ремонт главного входа      │

│   │      │территории.                   │прилегающей территории.    │                 │               │             │Главное управление          │и ограждения на сумму:              │

│   │      │Ремонт асфальтового покрытия  │Ремонт асфальтового        │                 │               │             │образования мэрии города    │60,0 тыс. рублей (бюджет города).   │

│   │      │и освещение прилегающей       │покрытия и освещение       │                 │               │             │Новосибирска                │Установлена спортивная площадка     │

│   │      │территории в детском саду     │прилегающей территории     │                 │               │             │                            │на сумму 75,0 тыс. рублей (бюджет   │

│   │      │N 495                         │                           │                 │               │             │                            │города). Выполнено освещение        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │прилегающей территории на сумму     │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │60,0 тыс. рублей (бюджет города)    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│481│ 1269 │Строительство хоккейной       │Строительство хоккейной    │            200,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │коробки на территории школы   │коробки                    │                 │               │             │района города Новосибирска  │Строительство хоккейной коробки     │

│   │      │N 29                          │                           │                 │               │             │                            │выполнено на сумму 200,0 тыс. рублей│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │(бюджет города)                     │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│482│ 1270 │Благоустройство и озеленение  │Выполнить благоустройство  │            150,0│Бюджет города  │2007 г.      │Администрация Центрального  │Выполнен.                           │

│   │      │прилегающей территории школы  │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Благоустройство и озеленение        │

│   │      │N 156                         │                           │                 │               │             │                            │территории выполнено на сумму       │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │150,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│483│ 1273 │Благоустройство площадки перед│Предусмотрено в Программе  │            100,0│Привлеченные   │2007 г.      │Комитет по делам молодежи   │Выполнен.                           │

│   │      │клубом, обустройство          │"Молодежь Новосибирска     │                 │средства       │             │мэрии города Новосибирска   │Благоустроена площадка, оформлены   │

│   │      │спортивного зала,             │на 2006 - 2009 годы"       │                 │               │             │                            │и высажены клумбы перед клубом.     │

│   │      │косметический ремонт помещений│                           │                 │               │             │                            │Завершен ремонт актового и          │

│   │      │в МОУ Центре развития детей,  │                           │                 │               │             │                            │спортивного залов, затрачено        │

│   │      │подростков и молодежи         │                           │                 │               │             │                            │163,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

│   │      │"Альтаир"                     │                           │                 │               │             │                            │                                    │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│484│ 1276 │Заменить пол в игровом зале   │Выполнить замену пола      │            800,0│Бюджет города  │2006 -       │Управление по физической    │Выполнен.                           │

│   │      │спорткомплекса "Радуга"       │                           │                 │               │2007 гг.     │культуре и спорту мэрии     │Работы выполнены на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │города Новосибирска         │780,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│485│ 1277 │Оборудовать дополнительные    │Оборудовать дополнительные │            370,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │парковки по ул. Крылова, 43а, │парковки                   │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Выполнен ремонт тротуара возле домов│

│   │      │45                            │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │N 43, 43а по ул. Крылова на сумму   │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │84,26 тыс. рублей (бюджет города).  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │района города Новосибирска  │Оборудован парковочный карман у дома│

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │N 45 по ул. Крылова на сумму        │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │43,07 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│486│ 1278 │Провести ремонт               │Провести ремонт            │           2540,0│Бюджет города  │2007 г.      │Департамент энергетики,     │Выполнен.                           │

│   │      │внутриквартальных дорог       │внутриквартальных дорог    │                 │               │             │жилищного и коммунального   │Проведен ремонт внутриквартальных   │

│   │      │ул. Ломоносова, 59, 61,       │                           │                 │               │             │хозяйства города,           │дорог по адресам: ул. Фрунзе, 53,   │

│   │      │ул. Крылова, 64б,             │                           │                 │               │             │администрация Центрального  │ул. Крылова, 71, ул. Крылова, 64б,  │

│   │      │ул. Фрунзе, 53,               │                           │                 │               │             │района города Новосибирска, │ул. Ломоносова, 59. Затрачено       │

│   │      │ул. Ипподромской, 31,         │                           │                 │               │             │Главное управление          │1840,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │      │ул. Крылова, 69, 71, 66, 68,  │                           │                 │               │             │благоустройства и озеленения│Проведен ремонт внутриквартальных   │

│   │      │ул. Державина, 61,            │                           │                 │               │             │мэрии города Новосибирска   │дорог по ул. Крылова, 69, 71, 66,   │

│   │      │ул. Державина, 59, вдоль      │                           │                 │               │             │                            │ул. Ипподромской, 31, на сумму      │

│   │      │забора лицея N 95 от дома     │                           │                 │               │             │                            │1313,5 тыс. рублей (бюджет города); │

│   │      │по адресу: ул. Крылова, 8     │                           │                 │               │             │                            │ул. Крылова, 68, на сумму           │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │450,0 тыс. рублей (бюджет города)   │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│487│ 1281 │Поставить светофоры           │Проработать вопрос         │            500,0│Бюджет города  │2006 -       │Департамент транспорта и    │Выполнен в части 2007 года.         │

│   │      │на перекрестках:              │установки светофоров       │                 │               │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного │Светофор по ул. Депутатской -       │

│   │      │ул. Депутатская -             │                           │                 │               │             │комплекса мэрии города      │ул. Каменской установлен.           │

│   │      │ул. Каменская, ул. Писарева - │                           │                 │               │             │Новосибирска, администрация │Затрачено 450,0 тыс. рублей (тыс.   │

│   │      │ул. Ипподромская              │                           │                 │               │             │Центрального района города  │рублей).                            │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │Новосибирска                │По ул. Писарева - ул. Ипподромской  │

│   │      │                              │                           │                 │               │             │                            │установка нецелесообразна           │

├───┼──────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│488│ 1282 │Решить вопрос о возврате      │                           │        -        │       -       │2007 г.      │Департамент по социальной   │Не выполнен.                        │

│   │      │льготы на погребение          │                           │                 │               │             │политике мэрии города       │Проводится работа в рамках          │

│   │      │(в 2004 году она составляла   │                           │                 │               │             │Новосибирска                │действующего законодательства       │

│   │      │2900 рублей, в 2005 году эта  │                           │                 │               │             │                            │                                    │

│   │      │сумма составляет 1200 рублей) │                           │                 │               │             │                            │                                    │

└───┴──────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘