СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 24.06.2009 | г. Новосибирск | № 1329 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в городскую целевую программу «Газификация города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в городскую целевую программу «Газификация города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Разослать:

1. Прокурору города

2. Барбышевой М. Б.

3. Правовое управление мэрии

4. Болтенко Н. Н.

5. Асанцеву Д. В.

6. Управление по правовым и экономическим вопросам

Совета депутатов

7. Отдел протокольного обеспечения

8. Корнилову А. А.

9. Пирютко С. И.

СОГЛАСОВАНО

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |
| Управление по правовым и экономическим вопросам |  |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.06.2009 № 1329

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в городскую целевую программу «Газификация города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в городскую целевую программу «Газификация города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта городской  целевой программы «Газификация города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. Таблицу 2 раздела 4  «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3. Таблицу 3 «Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по районам города» раздела 5 «Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. Таблицу раздела 6 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

____________

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № _____

| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 1200000,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 88121,9 тыс. рублей, из них: 2008 год – 26814,5 тыс. рублей; 2009 год – 32286,0 тыс. рублей; 2010 год – 29021,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 151200,0 тыс. рублей, из них: 2008 год – 43400,0 тыс. рублей; 2009 год – 52100,0 тыс. рублей; 2010 год – 55700,0 тыс. рублей; за счет привлеченных средств – 960678,1 тыс. рублей, из них: 2008 год – 320785,5 тыс. рублей; 2009 год – 262614,0 тыс. рублей; 2010 год – 377278,6 тыс. рублей |
| --- | --- |

_____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

Таблица 2

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета города | 26814,5 | 32286,0 | 29021,4 | 88121,9 |
| Средства областного бюджета | 43400,0 | 52100,0 | 55700,0 | 151200,0 |
| Привлеченные средства | 320785,5 | 262614,0 | 377278,6 | 960678,1 |
| Итого: | 391000,0 | 347000,0 | 462000,0 | 1200000,0 |

____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по районам города

| Район города | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая возможность, домов | ГВД, км | ГНД, км | Техническая возможность, домов | ГВД, км | ГНД, км | Техническая возможность, домов | ГВД, км | ГНД, км |
| Дзержинский | 600 | 6,8 | 18,0 | 800 | 4,3 | 24,0 | 895 | 3,0 | 27,9 |
| Октябрьский | 559 | 3,5 | 18,0 | 877 | 0,8 | 23,0 | 1584 | 2,3 | 64,0 |
| Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1,9 | 7,5 |
| Заельцовский | 100 | 0,8 | 0 | 350 | 1,6 | 3,0 | 800 | 0 | 4,5 |
| Калининский | 150 | 0 | 6,0 | 300 | 0,0 | 1,0 | 368 | 4,0 | 17,0 |
| Ленинский | 510 | 3,7 | 15,0 | 650 | 3,4 | 19,0 | 750 | 3,0 | 22,0 |
| Кировский | 220 | 8,2 | 6,6 | 540 | 0,7 | 1,0 | 640 | 1,1 | 26,0 |
| Советский | 650 | 6,1 | 19,0 | 701 | 6,4 | 13,0 | 1100 | 0 | 74,0 |
| Первомайский | 1541 | 11,1 | 47,4 | 1977 | 2,6 | 25,0 | 1691 | 10,2 | 68,0 |
| Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0,5 | 7,0 |
| Итого: | 4330 | 40,2 | 130,0 | 6195 | 19,8 | 109,0 | 8378 | 26,0 | 317,9 |

____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

6. Перечень программных мероприятий

| № п. | Наименование мероприятия | Срок испол-нения, годы | Исполнитель | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Проведение иссле-дований (монито-ринга) о состоянии газификации инди-видуального жи-лищного фонда по районам города | 2008 - 2010 | Администрации районов города Новосибирска, комитет по энергетике мэ-рии города Новосибирска | - | - | - | - | - | Текущий анализ состояния гази-фикации инди-видуального жилищного фонда |
| 1.2 | Проведение анализа для выбора наи-более перспектив-ных площадок для газификации инди-видуального жи-лищного фонда на основании данных исследований | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Определение перспективных площадок для газификации индивидуально-го жилищного фонда |
| 1.3 | Оказание юриди-ческой помощи жилищным коопе-ративам, консульти-рование их членов по вопросам учас-тия кооперативов в мероприятиях по газификации | 2008 | Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Формирование организацион-ной и юриди-ческой базы для эффективного выполнения ме-роприятий по газификации |
| 1.4 | Заключение согла-шений с жилищ-ными кооперати-вами о софинанси-ровании мероприя-тий по газификации | 2008 - 2010 | Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Организация взаимодействия с объединения-ми граждан, обеспечение со-финансирова-ния мероприя-тий жилищ-ными коопера-тивами |
| 2. Организационно-планировочные и строительные мероприятия |
| 2.1 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Дзер-жинского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-пра-вовой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 7368,15 3711,79 49880,06 | 5679,01 4382,88 36627,11 | - 2993,58 33249,42 | 13047,16 11088,25 119756,59 | Строительство 14,1 км ГВД, 69,9 км ГНД |
| 2.2 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Октя-брьского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-пра-вовой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 3718,35 3711,79 35280,86 | 10058,77 6648,88 59047,35 | 6403,83 5299,98 66133,19 | 20180,95 15660,65 160461,4 | Строительство 6,6 км ГВД, 105 км ГНД |
| 2.3 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Цен-трального района | 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | - - - | - - - | 5293,40 871,98 14109,62 | 5293,40 871,98 14109,62 | Строительство 1,9 км ГВД, 7,5 км ГНД |
| 2.4 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Заель-цовского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и коммунального хозяйства го-рода, МУП «Энергия», при-влеченные орга-низации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 732,15 - 3647,85 | 2095,57 1480,88 6508,55 | - 507,98 4665,02 | 2827,72 1988,86 14821,42 | Строительство 2,4 км ГВД, 7,5 км ГНД |
| 2.5 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Кали-нинского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | - 1215,79 6584,21 | 4086,37 1370,88 16007,75 | 11123,13 1131,98 22882,89 | 15209,50 3718,65 45474,85 | Строительство 4,0 км ГВД, 24 км ГНД |
| 2.6 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Ленинского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 3939,55 3087,79 32889,66 | 8067,97 3375,54 35400,49 | - 2381,74 26213,26 | 12007,52 8845,07 94503,41 | Строительство 10,1 км ГВД, 56 км ГНД |
| 2.7 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Кировского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 8916,55 1340,59 43624,86 | 2695,33 2317,28 19348,39 | 3075,57 1527,18 19444,25 | 14687,45 5185,05 82417,5 | Строительство 10,0 км ГВД, 33,6 км ГНД |
| 2.8 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Советского района | 2008- 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 6593,95 3919,79 47875,26 | - 4828,88 30231,12 | - 6331,98 71641,02 | 6593,95 15080,65 149747,4 | Строительство 12,5 км ГВД, 106 км ГНД |
| 2.9 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Перво-майского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 12131,30 9826,96 101002,74 | 19416,98 7880,78 59443,24 | 28397,15 7155,02 109283,83 | 59945,43 24862,76 269729,81 | Строительство 23,9 км ГВД, 140,4 км ГНД |
| 2.10 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индиви-дуального жилищ-ного фонда Железнодорожного района | 2010 | Департамент энергетики, жи-лищного и ком-мунального хо-зяйства города, МУП «Энер-гия», привле-ченные органи-зации незави-симо от органи-зационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | - - | - - | 1406,92 819,98 9656,1 | 1406,92 819,98 9656,1 | Строительство 0,5 км ГВД, 7 км ГНД |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 391000,00 | 347000,00 | 462000,00 | 1200000,00 |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению эффективного управления построенными газопроводами |
| 3.1 | Передача построен-ных газопроводов в муниципальную собственность с дальнейшей пере-дачей их в хозяй-ственное ведение МУП «Энергия» | 2008 - 2010 | Департамент зе-мельных и иму-щественных от-ношений мэрии города Новоси-бирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Обеспечение контроля за эксплуатацией газопроводов |
| 3.2 | Передача газопро-водов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергия», в аренду эксплуатирующей организации | 2008 - 2010 | Департамент зе-мельных и иму-щественных от-ношений мэрии города Новоси-бирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Обеспечение технического обслуживания газопроводов |
|  | Итого: средства бюджета города |  |  |  | 26814,50 | 32286,0 | 29021,40 | 88121,9 |  |
|  | средства областного бюджета: |  |  |  | 43400,00 | 52100,00 | 55700,00 | 151200,00 |  |
|  | привлеченные средства: |  |  |  | 320785,50 | 262614,0 | 377278,60 | 960678,1 |  |
| Всего: |  |  |  | 391000,00 | 347000,00 | 462000,00 | 1200000,00 |  |

____________