СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 05.12.2007 | г. Новосибирск | № 789 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изме-нений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета от 27.11.2006 № 399»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета от 27.11.2006 № 399» (далее по тексту – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента городского Совета Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (далее по тексту – профильная комиссия) свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии рассмотреть подготовленный ко второму чтению проект решения.

5. Профильной комиссии внести проект решения на рассмотрение сессии во втором чтении.

6. Решение вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству                      (Гончаров А. А.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от 05.12.2007 № 789

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399

В целях корректировки отдельных показателей  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 778), следующие изменения:

1.1. В паспорте:

1.1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.1.2. В строке «Исполнители Программы» слова «Открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» заменить словами «Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети».

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3. Таблицу «План мероприятий по развитию подстанций и электрических сетей на 2007 – 2011 годы» приложения 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. В таблице «План мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения на 2007 – 2011 годы» приложения 4 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы:

1.4.1. В графе 5 строки 1.29 цифры «2007» заменить цифрами «2007 – 2011».

1.4.2. Строку  1.33 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | Реконструкция камеры переключения НФС «Питьевой центр» | 3382,5 | Привлеченные средства | 2008 - 2011 | Увеличение пропускной способности системы во-доснабжения |

1.4.3. В графе 2 строки 1.36 слова «ст. «Питьевой центр» и ст. «Водозавор» заменить словами  «НФС «Питьевой Центр» и насосной станции 1-го подъема «Водозабор».

1.4.4. В сроке «Итого» цифры «5497400,0» заменить цифрами «5488782,5».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству                     (Гончаров А. А.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

____________

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ___

| Объем и источники финансирования Программы | Привлеченные средства: 2007 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2008 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2009 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2010 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2011 год – 5107113,3 тыс. рублей; итого: 25535566,5 тыс. рублей |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ___

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 25535566,5 тыс. рублей, в том числе:

на развитие электрических сетей и подстанций – 9153530,0 тыс. рублей;

на развитие магистральных тепловых сетей – 9999347,0 тыс. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 5488782,5 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП – 853907,0 тыс. рублей;

на утилизацию твердых бытовых отходов  – 40000,0 тыс. рублей.

____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ___

ПЛАН

мероприятий по развитию подстанций и электрических сетей  на 2007 – 2011 годы

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию подстанций и распределительных электрических сетей |
| 1.1 | Реконструкция ПС «Библиотечная» | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки 10 МВА |
| 1.2 | Строительство ПП «Библиотечный» с установкой трансформатора 40 МВА | 293139,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнитиельной нагрузки |
| 1.3 | Строительство 1 РП от ПП «Библиотечный», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,7 км | 41258,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Шевченского жилого массива |
| 1.4 | Реконструкция ПС «Вертковская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 334523,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива Тихвинский |
| 1.5 | Реконструкция ПС «Дзержинская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 133809,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива Кропоткинский |
| 1.6 | Реконструкция ПС «Ересная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 179421,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива Ереснинский |
| 1.7 | Реконструкция ПС «Инская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 84000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.8 | Строительство 1 РП от ПС «Инская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 3,6 км | 62444,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива в районе ул. Одоевского, ул. Твардовского в Первомайском районе |
| 1.9 | Строительство ПС «Ключ-Камыше-нская» 2x40 МВА | 470562,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Перевод нагрузок с подстанции Камышенская» на подстанцию «Ключ-Камышенская» |
| 1.10 | Строительство 3 РП от ПС «Ключ-Камышенская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,9 км | 130464,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Ключ-Камышенское плато» |
| 1.11 | Реконструкция ПС «Кирзаводская» с увеличением мощности трансформаторов до 25 МВА | 95000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.12 | Строительство РП от ПС «Кирзаводская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,3 км | 70250,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Юго-Западный» (у озера) |
| 1.13 | Реконструкция ПС «Кировская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 374126,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.14 | Строительство 1 РП от ПС «Кировская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 3,25 км | 58541,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива по ул. Немировича-Данченко |
| 1.15 | Строительство ПС «Горская» 2x40 МВА | 490000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 1.16 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10 кВ длиной по 4,8 км | 75825,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Римского-Корсакова, точечная застройка |
| 1.17 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10 кВ длиной по 3,5 км | 61329,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение района Телецентр, точечная застройка |
| 1.18 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,9 км | 54639,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение района ул. Ватутина, проспекта Карла Маркса, Башня |
| 1.19 | Строительство 2 РП от ПС «Горская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,2 км | 74264,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Электроснабжение жилого массива Горский |
| 1.20 | Строительство ПС «Южно-Чемская» 2x40 МВА | 334523,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.21 | Строительство 3 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,3 км | 105375,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Электроснабжение Южно-Чемского жилого массива |
| 1.22 | Строительство 1 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 5,7 км | 85861,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение Северо-Чемского жилого массива |
| 1.23 | Строительство 1 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 1 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,3 км, прокладка 1 КЛ 10 кВ по 2,6 км | 44045,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива по ул. Зорге |
| 1.24 | Реконструкция ПС «Красногорская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.25 | Реконструкция ПС «Мочище» с увеличением мощности трансформаторов до 25 МВА | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.26 | Строительство 1 РП от ПС «Мочище», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,0 км | 66905,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива в районе Мочищенского шоссе, ул. Кубовой |
| 1.27 | Реконструкция ПС «Мясокомбинат» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 390277,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.28 | Реконструкция подстанции «Оловозаводская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.29 | Реконструкция подстанции «Первомайская» с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.30 | Реконструкция подстанции «Сварная» с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА | 65000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.31 | Переключение электрической нагрузки с подстанции «Светлая» на подстанцию «Вымпел» | 45000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Разгрузка подстанции «Светлая» |
| 1.32 | Реконструкция ПС «Театральная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА и установкой третьего трансформатора 40 МВА | 321142,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.33 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Северная» - ПС «Театральная» в кабель | 67908,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.34 | Строительство 2 РП от ПС «Театральная», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,0 км | 89206,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение района поймы р. Каменки |
| 1.35 | Строительство ПС «Тепловая-2» | 410000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 1.36 | Реконструкция подстанции «Центральная» (2x40 МВА) с переводом электрической нагрузки на другие подстанции | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.37 | Строительство ПС «Фрунзенская» 2x40 МВА | 129828,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.38 | Строительство 2 РП от ПС «Фрунзенская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,5 км | 78055,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение жилого массива «Военная горка» |
| 1.39 | Реконструкция ПС «Тулинская» с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА | 111508,0 | Привлеченные средства | 2009 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.40 | Строительство 2 РП от ПС «Тулинская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,2 км | 93666,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение жилого массива по ул. Петухова |
| 1.41 | Строительство 1 РП от ПС «Тулинская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,6 км | 51293,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение точечной застройки по ул. Петухова |
| 1.42 | Строительство подстанции «Прибрежная» 2x40 МВА | 501784,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.43 | Строительство 1 РП от ПС «Прибрежная», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,3 км | 36798,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Прибрежный» |
| 1.44 | Строительство ПС «Молодежная» 2 х 40 МВА | 501784,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.45 | Строительство 2 РП от ПС «Молодежная», прокладка 8 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,6 км | 102587,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Плющихинский, «Восточный» |
| 1.46 | Строительство ПС «Береговая» 2х40 МВА | 412578,0 | Привлеченные средства | 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.47 | Строительство 2 РП от ПС «Береговая», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,5 км | 75268,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Береговой» |
| 1.48 | Реконструкция подстанции «Академическая» переводом части РП на подстанцию «Научная». Перевод РП 1, 3, 9. Установка восьми ячеек на подстанции «Научная», замена 12 ячеек в РП 1, 3, 9. Прокладка кабельных трасс – три трассы по 4 нитки, общей протяженностью 12000 м | 45000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.49 | Строительство новой подстанции «Академическая», ОРУ 110 кВ, 2 трансформатора по 63 МВА, ЗРУ на 50 линий | 350000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.50 | Строительство ВЛ 110 кВ подстанции «Научная» до новой подстанции «Академическая»; двухцепная ВЛ 110 кВ протяженностью 1400 м | 32000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.51 | Выполнение технических условий ОАО «Новосибирскэнерго» в части релейной защиты, автоматики, связи, учета | 40000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.52 | Строительство магистральной сети и РП к ул. Пирогова и зоны «Е». 5 РП по 16 линейных ячеек, протяженностью 10000 м кабельных трасс по 4 нитки | 136000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.53 | Реконструкция существующей подстанции «Академическая» 2 х 31,5 МВА на 2 х 40 МВА с реконструкцией ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ и щита управления | 300,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.54 | Строительство магистральной сети и РП по микрорайону «Щ» и перевод РП с подстанции «Сеятель» на подстанцию «Научная». Кабельные трассы протяженностью 6000 м по 4 нитки. Замена в двух РП по 5 ячеек | 48000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.55 | Строительство магистральной сети и РП по пр. Коптюга. РП на 16 линейных ячеек и кабельных трасс по 4 нитки протяженностью 3000 м | 22000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.56 | Строительство магистральной сети и РП по микрорайону «Правые Чемы». Два РП по 4 линейные ячейки и кабельных трасс по 4 нитки протяженностью 3000 м | 37000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.57 | Реконструкция подстанции «Шлюзовая» с учетом технических условий ОАО «Новосибирскэнерго». Замена трансформаторов 16 МВА на 25 МВА с реконструкцией ОРУ 110 кВ | 125000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
|  | Итого по разделу: | 8709285,0 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по развитию электрических сетей индивидуальной жилой застройки |
| 2.1 | Установка КТПН проходного типа (4 шт.), строительство сетей 10 кВ (~ 3 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Зеленодолинской, в Октябрьском районе | 15834,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Зеленодолинской, ул. Зеленодолинской 1 |
| 2.2 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 0,7 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Рябиновой в Октябрьском районе | 6690,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Рябиновой |
| 2.3 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе | 14496,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Ключ-Камышенской |
| 2.4 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Камышенской в Октябрьском районе | 15611,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Камышенской |
| 2.5 | Установка КТПН, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Родниковой в Октябрьском районе | 15611,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Родниковой |
| 2.6 | Строительство РП типа 2 РПК-2ТМ1, строительство сетей 10 кВ (~15 км) и 0,4 кВ (~ 4 км) в микрорайоне «Заречный» Первомайского района | 112623,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Заречный» |
| 2.7 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Зеленая долина» Первомайского района | 13046,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Зеленая долина» |
| 2.8 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул.Твардовского в Первомайском районе | 13046,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Твардовского |
| 2.9 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Антенные поля» Первомайского района | 13046,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Антенные поля» |
| 2.10 | Строительство ТП типа К-4-2 х 1000, прокладка кабелей 10 кВ (~10 км) и 0,4 кВ (~ 4 км) по ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе | 58653,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Декоративный Питомник |
| 2.11 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по Лесному проезду в Заельцовском районе | 7136,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Лесного проезда |
| 2.12 | Установка КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ 10 кВ (КВЛ ~ 0,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Серпуховской в Заельцовском районе | 5241,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Серпуховской |
| 2.13 | Установка КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ 10 кВ (КВЛ ~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе | 7471,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение жилого массива «Мочищенское шоссе» в Заельцовском районе |
| 2.14 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 1 км) и 0,4 кВ (~ 1 км) по ул. Калужской, ул. Надсона в Дзержинском районе | 5575,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Калужской, ул. Надсона |
| 2.15 | Установка КТПН проходного типа отпайкой от ВЛ-10 кВ (КВЛ-1,5 км) и 0,4 кВ - 1,5 км по ул. Технической, ул. Дарьяльской в Дзержинском районе | 7471,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Технической, ул. Дарьяльской |
| 2.16 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 1 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Тульской в Ленинском районе | 6244,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Тульской |
| 2.17 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Южный» в Ленинском районе | 9422,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайонов «Южный», «Южный 2» |
| 2.18 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Карьерной в Ленинском районе | 8140,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Карьерной (Экскаваторные переулки) |
| 2.19 | Установка 2 КТПН, строительство сетей 10 кВ (~ 2,5 км) и 0,4 кВ (~ 2 км) в Порт-Артурских переулках Ленинского района | 10203,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Порт-Артурских переулков, 6 - 10 |
| 2.20 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Пименовка» в Кировском районе | 7917,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Пименовка» |
| 2.21 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 1 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в ЖСК «Приобский» в Кировском районе | 5798,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ЖСК «Приобский» |
| 2.22 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в ЖСК «Городок НОК» в Кировском районе | 7304,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ЖСК «Городок НОК» |
| 2.23 | Установка КТПН (отпайкой от ВЛ), прокладка второго кабельного вывода 10 кВ (~ 1 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по Березовому проезду в Советском районе | 2654,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Березового проезда |
| 2.24 | Замена кабеля ПС - ТП, КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ-10 кВ, сети 0,4 кВ по ул. Алушинской в Советском районе | 4929,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Алушинской |
| 2.25 | 2 кабельных вывода (0,5 км) на ВЛ-10 кВ, установка КТПН, от ВЛ-10 кВ (0,5 км) сети 0,4 кВ (1,5 км) по ул. Сторожевой в Советском районе | 5966,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Сторожевой |
| 2.26 | Усиление РП, установка КТПН, строительство сетей 10 кВ (1км) и 0,4 кВ (1,5 км) по ул. Ивлева в Советском районе | 14607,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Ивлева, ул. Приморской |
| 2.27 | Установка 2 КТПН проходного типа, КЛ-10 кВ -0,5 км, ВЛ-10 кВ - 6,3 км, по ул. Турухановской, ул. Томской в Калининском районе | 16726,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Сталинградской битвы |
| 2.28 | Установка 2 КТПН проходного типа, прокладка КЛ-10 кВ 3,2 км ВЛ-10 кВ - 2,8 км от РП-490, по ул. Кыштовской в Калининском районе | 25647,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Кыштовской |
| 2.29 | Установка 2 КТПН проходного типа, строительство КЛ-10 кВ от РП-490 - 0,3 км ВЛ-10 кВ - 0,3 км по ул. Знаменской, ул. Донецкой в Калининском районе | 2899,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Знаменской, ул. Донецкой |
| 2.30 | Установка 3 КТПН, строительство ВЛ-10 кВ - 0,85 км по ул. Новоуральской, переулкам Магистральным в Калининском районе | 4239,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Новоуральской, пер. Магистральных |
| Итого по разделу: | 444245,0 |  |  |  |
| Всего: | 9153530,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1.1 – 1.48 и 2.1 – 2.30  является ЗАО «Региональные

электрические сети»;

исполнителем мероприятий по пунктам  1.49 – 1.57  является ГУП «Управление энергетики

и водоснабжения СО РАН».

Используемые сокращения: ПС – подстанция;

РП – распределительная пункт;

ПП – переключательный пункт;

КЛ – кабельная линия;

ВЛ – воздушная линия;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция наружной установки;

ТП – трансформаторная подстанция.

____________