Приложение

к решению городского Совета

от 27.06.2007 № 630

ОТЧЕТ

о выполнении плана  мероприятий по реализации наказов избирателей в 2006  году

0

| № п. | № нака-за | Содержание наказа | Меры по выполнению наказов | Затраты на реализацию наказов, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 2 | Предоставить Управлению Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций Дзержинского района отдельное здание, а освободившиеся площади передать Дзержинскому районному управлению внутренних дел | Подготовка проектно- сметной документации на ремонт помещений для Управления Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций Дзержинского района по ул. Промышленной,1. Проведение ремонта помещений | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управление Гражданской защиты по городу Новосибирску, департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска | Выполнен. Площади предоставлены в размере 511,1 кв. м по ул. Промышленной, 1. Произведен частичный ремонт помещений, затрачено 31,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 2 | 3 | Осуществить ремонт здания школы № 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы; переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала к школе № 82 | 1. Выполнить ремонт сантехнических коммуникаций и фундамента здания школы № 82, ремонт фасада и ограждения территории | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. . Произведен ремонт сантехнических коммуникаций, ремонт фундамента. Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 3 | 5 | Осуществить ремонт здания МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 26», в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | 1. Произвести ремонт буфета, кровли здания школы. | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Выполнен ремонт буфета, кровли, частично ремонт спортзала. Затрачено 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 4 | 6 | Осуществить ремонт внутриквартального проезда до детского сада № 493 и школы № 205 (ул. Ползунова) | Включить ремонт внутриквартальных проездов в дополнительный список к плану на 2005 – 2008 гг. по программе благоустройства внутриквартальных территорий | 162,5 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы запланированы на 2007 год |
| 5 | 7 | Выполнить благоустройство территорий детского сада № 493 и школы № 205 и оборудовать их малыми формами | 1. Провести работу по привлечению средств инвесторов. 2. Выполнить благоустройство территорий детского сада № 493 и школы № 205 за счет привлеченных средств и средств бюджета города | 400,0 200,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Установлены спортивные площадки. Затраты составили 280,0 тыс. рублей (привлеченные средства), выполнен ремонт кровли и фасада СОШ № 205. Затрачено 200,0 тыс. рублей (бюджет города)- |
| 6 | 10 | Выполнить ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на чердаках жилых домов по: ул. Гоголя 189, 225/2, Гусинобродскому шоссе, 19/1, 21, 23/1 | Подготовить проектно-сметную документацию и произвести ремонт | 100,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно - коммунальному хозяйству Дзержинского района» | Выполнен в части 2006 года. Работы выполнены на сумму 12,7 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 7 | 11 | Ремонт кровель домов ул. Гоголя, 225/2, 229/1 | Произвести выборочный ремонт кровли по результатам обследования и с учетом заявлений жителей | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно - коммунальному хозяйству Дзержинского района» | Выполнен в части 2006 года. Работы выполнены на сумму 5,4 тыс. рублейпо заявкам жителей (средства текущего содержания жилого фонда) |
| 8 | 13 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по адресам: ул. Коминтерна, 128/1; Гусинобродское шоссе, 15/2, 17/2, 23, 23/1; ул. Гоголя, 237; ул. Доватора, 37, 37/1 | 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по Гусинобродскому шоссе, 15/2, 17/2, 23, 23/1, ул. Гоголя, 237, ул. Доватора, 37, 37/1 | 1500,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Дзержинского района» | Выполнен в части 2006 года. Работы выполнены по установке детских игровых и спортивных площадок на сумму 1278,6 тыс. рублей (бюджет города) по адресам: ул. Коминтерна, 128/1 -822,6 тыс. рублей, Гусинобродское шоссе, 15/2 - 160,5 тыс. рублей; Гусинобродское шоссе 17/1 - 148,7 тыс. рублей; Гусинобродское шоссе 23/1 - 146,8 тыс. рублей |
| 9 | 17 | Провести уличное освещение по ул. Поселковой, ул. Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, ул. Комбинатской | 1. Подготовить проектно-сметную документацию. | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Работы выполнены в полном объеме. Затраты составили 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 10 | 18 | Обеспечить качественное электроснабжение в домах частного сектора по ул. Поселковой, ул. Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, ул. Комбинатской | 1. Выполнить работы по установке дополнительного трансформатора | 300,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы выполнены «Региональными электрическими сетями» за счет собственных средств. Установлена дополнительная КТПН, электроснабжение нормализовано. Затраты составили 150,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 11 | 19 | Асфальтирование дорог по ул. Поселковой, ул. Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, ул. Комбинатской | 1. Выполнить проектные работы по реконструкции (грейдирование и щебенение) указанных улиц с уточнением затрат на реконструкцию. 2. Включить в план социально-экономического развития города на 2006, 2007, 2008 годы реконструкция дорог по указанным улицам | 2200,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Произведена отсыпка шлаком дорог по: ул. Шишкина, ул. Поселковой, ул. Комбинатской, Поселковому переулку на сумму: 40,0 тыс. рублей - бюджет города, 100,0 тыс. рублей - привлеченные средства |
| 12 | 21 | Улучшить электроснабжение в домах частного сектора по ул. Амбулаторной | Завершить передачу электросетей на баланс специализированной организации по решению «Региональные электрические сети» | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. Подготовлены документы о принятии в муниципальную собственность. Планируется включить в план финансирования 2007 года |
| 13 | (14) | Начало строительства канализационного коллектора в Дзержинском районе | Продолжение строительства коллектора | 29639,0 3250,0 | Бюджет города. Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» | Выполнен в части 2006 года. Первая очередь сдана в эксплуатацию. Освоено 22800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 14 | 23 | Осуществить ремонт фасада школы № 169: произвести замену 20-ти стояков системы отопления. Произвести замену «обратки» системы отопления. Замена ввода холодной воды. Демонтировать старую и установить современную спортивную площадку. Осуществить восстановление системы отопления в гараже. Заменить освещение в 17-ти кабинетах с приобретением и установкой 140 люминесцентных светильников | 3. Решить вопрос с застройщиками и произвести установку спортивного модуля | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. 3. Работы по ремонту и оснащение спортплощадки оборудованием выполнены на сумму 200,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 15 | 24 | 1. Передача двух зданий по ул. 25 лет Октября № 6а, 6б под дошкольные учреждения. Реконструкция и капитальный ремонт зданий по ул. 25 лет Октября, 6 а, 6 б 2. МОУ СОШ № 57: Ремонт спортивного зала школы и столовой | 1. Ускорить решение вопроса и выполнение необходимой документации по передаче зданий. 2. Выполнить ремонт зданий по ул. 25 лет Октября , 6 а, 6 б | 2000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Реконструкция здания по ул. 25 лет Октября, 6б под МДОУ завершена в 2006 г., затрачено 4300,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт столовой и спортзала на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 16 | 28 | 1. Ремонт центрального теплового пункта – 32, 1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6, 8 по пер. Трикотажному 2.Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля. | 1.Выполнить работы по реконструкции центрального теплового пункта – 32 (включенного в план 2005 г.) 1а. Выполнить работы по восстановлению системы горячего водоснабжения в домах. 2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам. 3. Выполнить ремонт линий электроснабжения. | 6000,0 200,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммуна-льному хозяйству Дзержинского района» Комитет по энергетике мэрии | Выполнен в части 2006 года. 1а –не выполнен. 2. Работы запланированы на 2007 - 2009 гг. 3. В 2006 году выполнены необходимые замеры уровня напряжения, которые соответствуют ГОСТу. Устранено провисание проводов, проведена подрезка деревьев. Затрачено 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 17 | 32 | Дворы домов № 10/2, 12 по ул. Есенина 1. Доработка территории для возможности стока ливневых и талых вод в колодец ливневой канализации. 2. Отремонтировать внутридворовую территорию с планировкой карманов под автомобили 3. Восстановить асфальтовое покрытие проезда и пешеходной дорожки вдоль ул. Есенина | Включить в технические условия застройщику ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство территории с обустройством стока ливневых вод по ул. Есенина 10/2, 12 | Затраты будут определены при составлении проектно- сметной документации 100,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Задание включено в технические условия застройщику. Реализация наказа возможна в 2007 - 2008 гг. в соответствии с планом застройки территории. По ул. Есенина, 10/2,10/1 выполнен ремонт внутриквартальной территории в 2006 г. на сумму 2100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 18 | 34 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 197»: 1. Осуществить ремонт кровли здания. 2. Осуществить ремонт подвального помещения (имеется смета на 650 тыс. рублей) | 1. Выполнить ремонт кровли. 2. Выполнить выборочный ремонт подвальных помещений и аварийный ремонт коммуникаций. | 500,0 250,0 350,0 | Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 - 2008 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Выполнен ремонт кровли, выборочный ремонт коммуникаций в подвале. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 19 | 35 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2»: провести окончательный ремонт внутреннего строения здания по ул. Б. Богаткова, 266/3 | Закончить ремонт помещений МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» | 900,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. В 2006 году произведен комплексный ремонт спортзала, затрачено 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 20 | 36 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»: осуществить ремонт пола в спортивном зале, осуществить ремонт актового зала, осуществить ремонт спортивной площадки | 1. Выполнить выборочные электромонтажные работы. | 200,0 | Бюджет города | 2006 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. затрачено 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 21 | 37 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»: провести капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт сантехники, заменить регистры системы отопления, восстановление основного входа в здание школы, восстановить запасной (пожарный) выход, произвести капитальный ремонт спортивного зала, провести реконструкцию спортивной площадки, оборудовать кабинет информатики, произвести косметический ремонт школы, оборудовать тренажерный зал | 2. Выполнить замену козырька. | 60,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Выполнен ремонт козырька, затрачено 60,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 22 | 38 | Убрать остатки сгоревших сараев, расчистить площадку и поставить спортивный модуль у дома № 2 по ул. Национальной | Установить открытую спортивную площадку по ул. Есенина,15 | 300,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Затрачено 150,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 23 | 39 | Жители дома № 12 по ул. Есенина. 1. Произвести ремонт межпанельных швов на торцевых стенах подъездов № 1, 9 и на лестничных маршах подъездов № 1, 2, 3, 5, 7, 9. 2. Произвести ремонт инженерных коммуникаций в техническом подвале дома. Восстановить асфальтовое покрытие проезда и пешеходной дорожки вдоль дома | 1. Выполнить ревизию и выборочный ремонт швов (147 м). 2. Выполнить ревизию и выборочный ремонт канализации 3. Ремонт асфальтового покрытия пешеходных тротуаров по ул. Есенина от дома № 15 до ул. Бориса Богаткова | 32,0 46,2 600,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда Средства на текущее содержание жилого фонда Бюджет города | 2006 г. 2006 г. 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммуна-льному хозяйству Дзержинского района» Главное управление благоустройства и озеленения | Выполнен. 1. Выполнен в 2005 г. 2. В 2006 г. работы по ремонту сети канализации выполнены на сумму 5,0 тыс. рублей (бюджет города) 3. Произведен ремонт пешеходных тротуаров от ул. Есенина, 31 до ул. Бориса Богаткова на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ № 4 , депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 24 | 41 | Отремонтировать мост через р. Каменка | Выполнить ремонт моста с восстановлением освещения | 45,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2006 года. Ремонт моста выполнен, затраты составили 15,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 25 | 42 | Осуществить ремонт фасада здания стационара МУЗ «Детская городская больница № 6» (по ул. Промышленной) | Выполнить укрепление фундамента здания | 700,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году выполнено усиление фундамента здания на аварийном участке; увеличены бюджетные ассигнования по статье «Капитальный ремонт» детской больницы № 6 на 320,0 тыс. рублей. Затраты составили 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 26 | 44 | Осуществить ремонт межпанельных швов здания школы № 96 и восстановить отмостку; отремонтировать крыльцо; восстановить асфальтовое покрытие на территории школы; произвести замену электрокабеля | Выполнить ремонтные работы | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году проведен выборочный ремонт межпанельных швов, отмостков, затрачено 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 27 | 45 | Осуществить ремонт здания филиала Центр внешкольной работы «Галактика»- военно-спортивная школа «Союз» (ул. Промышленная, 300 кв.м), помочь в приобретении инвентаря и оборудования | Выполнить текущий ремонт помещений, приобрести инвентарь и оборудование | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году выполнен ремонт кабинетов на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) и приобретен спортинвентарь на сумму 25,0 тыс. руб. (привлеченные средства |
| 28 | 46 | Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии | 6000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Работы по комплексному ремонту выполнены на 2900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 29 | 49 | Осуществить ремонт здания школы № 178, включая фасад и кровлю, установить спортивный модуль | 2. Выполнить частичный ремонт фасада. 3. Решить вопрос с застройщиками об установке спортивной площадки | 250,0 500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнен ремонт фасада, установлены спортивные формы, затрачено 750,0 тыс. рублей (бюджет города, привлеченные средства) |
| 30 | 50 | Осуществить ремонт здания школы № 113, в том числе: -выполнить ремонт фасада здания и отмостки; выполнить ремонт спортивного зала; -выполнить ремонт инженерных коммуникаций; выполнить ремонт внутриквартального проезда к зданию школы | 1. Выполнить ремонт фасада. | 460,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затрачено 460,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 31 | 51 | Осуществить ремонт здания санаторно-оздоровительного корпуса детского загородного лагеря «Березка» администрации Дзержинского района, приобрести медицинское оборудование | Выполнить ремонт здания и приобрести оборудование | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнен косметический ремонт на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 32 | 52 | Выполнить ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на чердаках жилых домов по: 1. Ул. Кошурникова, 27, 29/1, 37/1, 39, 41, 2. Ул. Гоголя, 190/1, 194, 3. Проспекту Дзержинского, 1а, 2, 5, 4. Ул. Шекспира, 10, 5. Ул. Селезнева, 32, 6. Ул. Фрунзе, 59, 65, 67, 7. Ул. Трикотажной, 37, 37а, 39а, 41, 43 8. Ул. Бориса Богаткова, 241, 243, 243/1, 245, 249. 9. Ул. Адриена Лежена, 9, 10, 16/1, 18/1 | Выполнить ревизию и выборочный ремонт коммуникаций при подготовке домов к отопительному сезону 2005 - 2006 гг. | 200,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Дзержинского района» | Выполнен. В 2006 г. выполнены работы на сумму 376,8 тыс. рублей (бюджет города) по адресам: ул. Кошурникова, 29/1, 27, 37/1, 39,41 – 13,5 тыс. рублей; ул. Гоголя, 190/1, 194 – 16,0 тыс. рублей; ул. Трикотажная, 37, 43, 37а – 22,7 тыс. рублей; ул. Бориса Богаткова, 249 – 285,8 тыс. рублей, ул. Адриена Лежена, 18/1 - 0,6 тыс. рублей, пр. Дзержинского, 1а, 2, 5 - 10,0 тыс. рублей, ул. Шекспира, 10 - 0,5 тыс. рублей, ул. Селезнева, 32 - 14,2 тыс. рублей, ул. Фрунзе, 59, 65 – 13,5 тыс. рублей |
| 33 | 55 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по: ул. Красина, 45, 47, 47/1,47/2; ул. Фрунзе, 59/2; ул. Гоголя, 182, 186; ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 13, 26; ул. Кошурникова, 29; ул. Бориса Богаткова, 241, 243, 243/1; ул. Адриена Лежена, 9, 18, 16/1, 18/1; ул. Индустриальной, 7, ул. Селезнева, 32 | 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по остальным адресам | 2600,0 1000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Дзержинского района» | Выполнен в части 2006 года. В 2005 - 2006 годах установлены новые малые формы по ул. Промышленной, 1а, 1б, 1, ул. Бориса Богаткова, 243/1, 241, ул. Красина 47, 47/1, 47/2, ул. Фрунзе, 59/2, ул. Адриена Лежена 9, 18, 18/1, 16/1, ул. Селезнева, 32 на сумму 1141,8 тыс. рублей (бюджет города). По ул. Индустриальной, 7 - детский городок имеется |
| 34 | 58 | Восстановление уличного освещения ул. Индустриальная (от пр. Дзержинского до ул. Промышлен-ной) | Провести работы по восстановлению уличного освещения ул. Индустриальной | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоус-троительного комплекса мэрии | Выполнен. Работы выполнены МУ «Горсвет» в 2006 году (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 35 | 59 | Установить светофоры на пересечении ул. Промышленной – Королева; ул. Трикотажной – Промышленной, у центрального входа в ПКиО «Березовая роща» | 1. Произвести установку светофоров на пересечении ул. Промышленной и Королева, на пересечении Трикотажной и Промышленной после завершения капитального ремонта теплотрассы по ул. Промышленной | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно–благоус-троительного комплекса мэрии | Выполнен в части 2006 года. Светофорные объекты установлены на пересечении: ул. Трикотажной - Промышленной, ул. Промышленной - Королева. Затрачено 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович |
| 36 | 70 | Благоустроить дорогу и тротуары по ул. Урицкого, выполнить освещение улицы | Планируется ремонт асфальтового покрытия, освещение улицы | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Заменено 24 светильника на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 37 | 71 | Озеленить Железнодорожный район по округу № 5 | Озеленение района проводится в соответствии с городской комплексной программой на 2005 – 2010 гг., в районе планируется произвести посадку 600 деревьев, 1700 кустарников, 400 тыс. цветов | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затрачено на озеленение 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 38 | 77 | Произвести ремонт кровли дома по ул. Ленина, убрать газгольдер между домами Ленина, 27 и 29 | Газгольдер между домами 27 и 29 по ул. Ленина предназначен для снабжения газом домов 4, 6 по ул. Шамшурина. Демонтировать его не представляется возможным. Ремонт кровли дома 28 по ул. Ленина будет произведен за счет средств товарищества собственников жилья «Ленина 28» | Будут определены после составления проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. Газгольдер убрать не представляется возможным по техническим причинам. Ремонт кровли дома № 28 по ул. Ленина произведен (привлеченные средства) |
| 39 | 81 | Обеспечить бесперебойным поступлением горячей воды дом № 7 по Комсомольскому проспекту, производить уборку подъездов. Ликвидировать глубокую щель между 5 и 4 этажами на площадке. Выполнить ремонт подъездов, благоустроить двор | Выполнить необходимые работы для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды, ремонту подъездов и ликвидации щели в доме № 7 по Комсомольскому проспекту и по благоустройству дворов | 60,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» | Выполнен. Бесперебойное горячее водоснабжение дома 7 по Комсомольскому проспекту восстановлено, щель между 4 и 5 этажами ликвидирована. Ремонт лестничных клеток выполнен в 2005 году.Выполнены работы по озеленению, установлены и окрашены малые формы: по ул. Шашурина, 10, ул. Ленина, 53 (20,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда), по ул. Ленина, 55 установлен спортивный комплекс (28,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда), по Комсомольскому пр., 7 выполнено асфальтирование придомовой территории на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 40 | 85 | Провести реконструкцию тротуаров и дорожек к дому 17 по Вокзальной магистрали. Решить проблему парковочных карманов | Провести реконструкцию тротуаров и дорожек | 480,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» | Выполнен. В 2006 г. затрачено на асфальтирование внутриквартального проезда 480,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 41 | 91 | Установить лестницу с поручнями и отсыпать отсевом дорожку от торца дома 31 а по ул. Сибирской вдоль ограждения поликлиники | Установить лестницу и отсыпать дорожку | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 году |
| 42 | 92 | Провести обследование технического состояния дома 5, по Вокзальной магистрали выяснить причину образования вертикальной трещины, и ликвидировать её | По результатам обследования установить «маяк» и обеспечить постоянное наблюдение | - | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству администрации Железнодорожного района» | Выполнен. По результатам проведенного обследования в июне 2006 г. раскрытия трещин не выявлено, деформаций дома нет |
| 43 | 107 | Произвести ремонт кровли детского сада № 90 | Выполнить ремонтные работы | 99,7 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнен аварийный ремонт кровли на сумму 99,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 44 | 108 | Утеплить потолок спорт зала школы № 3 | Выполнить ремонтные работы | 112,7 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затрачено 109,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 45 | 109 | Произвести ремонт фасада школы № 3 (укрепление кирпичной кладки) | Выполнить ремонтные работы | 35,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затрачено 35,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 46 | 112 | Разработать мероприятия по решению проблем жителей дома по ул. Революции, 1 | Проработать вопрос о расселении жителей с 1-го этажа дома или замене аварийных окон на пластиковые | По фактическим затратам | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен. Произведена замена окон на пластиковые со стороны железной дороги и частично с фасада на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 47 | 121 | Произвести ремонт: фасада, фундаментов здания детской городской поликлиники № 9 (ул. Щетин-кина, 54). Оснастить медицинским оборудованием физиотерапевтический кабинет и клинико-диагности-ческую лабораторию | Произвести ремонт: фасада, фундаментов здания детской городской поликлиники № 9 | Будут определены после утверждения проектно-сметной документации | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии | Не выполнен. Усиление фундаментов не требуется, фасад здания - памятник архитектуры. Оснащение поликлиники и ремонтные работы будут выполняться в 2007 году: ремонт 1-го этажа на сумму 6500,0 тыс. рублей (бюджет города). Оснащение медицинским оборудованием будет осуществляться по Программе социально-экономического развития города в 2007 - 2009 гг. |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6 , депутат Григорьев Владимир Александрович |
| 48 | 136 | Ремонт кровли и укрепление навесов над входом школы № 60 ул. 1905 года., 61 | Выполнение работ по ремонту кровли и укреплению навесов | 124,9 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнено работ по ремонту кровель на 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 49 | 137 | Ремонт кровли Межшкольного учебного комбината ул. 1905 года, 12 | Выполнение работ по ремонту кровли | 174,9 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнен ремонт кровли в полном объеме на 86,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 50 | 138 | Ремонт кровли, навесов, парапета лицея № 9 ул. 1905 года, 41 | Выполнение работ по ремонту кровли, навесов, парапета | 208,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнен ремонт кровли, навесов, парапетов на 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 51 | 140 | Ремонт кровли детского сада № 215 по ул. Владими-ровской, 3 а | Выполнение работ по ремонту кровли | 99,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затрачено 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 52 | 142 | Принять меры по закреплению кадров в здравоохранении, прежде всего участковой службы |  | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии | Выполнен в части 2006 года. С 2005 года подаются заявки в Новосибирскую государственную медицинскую академию на распределение молодых специалистов в районные поликлиники |
| 53 | 144 | Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | По заявке администрации района выполнить отчуждения земельного участка под строительство | Будет определена после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. В настоящее время в установленном порядке рассматриваются заявления от юридических лиц о предоставлении земельных участков для застройки квартала со сносом ветхого жилого фонда. При решении данного вопроса будет учтено строительство детского сада |
| 54 | 145 | Устройство детского городка по ул. 1905 года, 28 | Установка детского городка | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству администрации Железнодорожного района» | Выполнен. На территории жилого дома по ул. 1905 года, 28 расположено овощехранилище. детский городок установлен на близлежащую территорию дома по ул. Красноярской, 38 на сумму 82,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 55 | 154 | Отремонтировать дорогу вдоль дома № 118/4 по ул. Кропоткина | Организовать работы по ремонту дороги | 1560,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 761,2 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 56 | 156 | Восстановить отсутствующие и полуразрушенные козырьки над подъездами дома № 127 по ул. Кропоткина | Произвести отбивку разрушенных участков | 32,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 90,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 57 | 161 | Восстановить козырьки над входом в подъезды № 5, 6 жилого дома № 269/1 по ул. Кропоткина | Включить в программу восстановления козырьков | 16,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 12,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 58 | 162 | Ремонт отмостки дома по ул. Кропоткина, 269/1 | Включить в программу ремонта | 180,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 62,3 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 59 | 167 | Отремонтировать отмостки вокруг дома № 111 по ул. Кропоткина | Выполнить ремонт отмостки | 80,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района | Выполнен. Затраты составили 50,5 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 60 | 169 | Ремонт отмостки дома № 117 по ул. Кропоткина | Выполнить ремонт отмостки | 80,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 32,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 61 | 171 | Ремонт отмостки по ул. Кропоткина, 106 | Выполнить ремонт отмостки | 160,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района | Не выполнен. Затраты составили 26,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 62 | 183 | Ремонт кровли дома № 100 по Красному проспекту | Выполнить ремонт кровли | 209,4 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 48,6 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 63 | 184 | Ремонт кровли дома по Красному проспекту, 186 | Выполнить ремонт кровли | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Не выполнен. Затраты составили 210,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 64 | 186 | Установить детский городок по ул. Д. Ковальчук, 270/1 | Установить детский городок | 100,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 128,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 65 | 189 | Ремонт внутриквартальной дороги по ул. Д. Ковальчук, 272/4 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Произведено асфальтирование дворовой территории на сумму 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 66 | 190 | Ремонт отмостки и фасада дома № 45/3 по ул. Линейной | Включить в программу ремонта | 60,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. В 2006 г. сделан ремонт отмостков на сумму 26,3 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 67 | 191 | Установить детскую площадку по ул. Линейной, 45/1 | Установить детскую площадку | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-ком-мунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 53,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 68 | 192 | Спилить старые тополя по ул. Кропоткина, 117 | Выполнить снос | 17,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Снесено 5 аварийных тополей, затрачено 12,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дополнительные наказы |
| 69 | 1 | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200 | Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору | - | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Произведена реконструкция существующей площадки на общую сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города). Строительство спортивного комплекса включено в федеральную программу |
| 70 | 2 | Оказать материальную помощь на строительство детской площадки д/к № 460 | Построить детскую площадку | 1000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затрачено 199,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 71 | 3 | Выполнить капитальный ремонт школы № 159 | В 2005 г. на ремонт затрачено более 1,0 млн. рублей. В 2006 г. по мере необходимости будет проводиться выборочный ремонт | 1300,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт первого этажа, лестничного марша, подвала, замена светильников, установлены окна, выполнены общеремонтные работы на общую сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 72 | 4 | Подростковый клуб «Комета»: ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | Выполнить проектно-сметную документацию на расширение площадей клуба. 1. Расширить площади подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала. 2. Установить железные двери в клуб | 20,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии | Не выполнен Включен в план финансирования на 2007 год 2. Железная дверь установлена - 20,0 тыс. рублей |
| 73 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | 1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования 2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванской, 17 и ул. Дуси Ковальчук, 406 | 4000,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Главное управление здравоохранения мэрии | Не выполнен. Приобретено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование на сумму 5218,0 тыс. рублей (бюджет города). В связи с перераспределением средств оставшиеся виды работ (проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванской, 17 и ул. Дуси Ковальчук, 406 переносятся на 2007 год., суммы соответственно: 1500,0 тыс. рублей, 1000,0 тыс. рублей. |
| 74 | 6 | Помочь в обустройстве дома ребенка по ул. Кропоткина, 269/2 | 1. Охрана силами РОВД. 2. Ремонт межквартальных подъездных дорог. 3. Приобрести стиральную машину. 4. Необходимо оборудовать отдельную прачечную | 500,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Осуществляется объезд в вечерние время вокруг территории, выезд по тревожному вызову дежурного персонала. Ремонт дорог будет произведен в 2007 году. Подготовлена проектно-сметная документация по прачечной на общую сумму 400,0 тыс. рублей. |
| 75 | 7 | Строительство пристройки к поликлинике № 27 | Проработать вопрос строительства пристройки за счет инвестиционных средств | 1000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии | Не выполнен. Предполагаемыми инвесторами выбрана другая площадка из-за сложностей строительства на данной территории. Принято решение о проведении капитального ремонта здания поликлиники № 27 |
| 76 | 8 | Оказать содействие в строительстве футбольного поля школы № 13 | Оказать содействие в строительстве футбольного поля | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Не выполнен. Стадион находится в хорошем состоянии. В плане капитальногоремонта на 2007 предусмотрено благоустройство футбольного поля на сумму 100 тыс. рублей |
| 77 | 9 | Ремонт помещений клуба «Орленок» по ул. Кропоткина, 269/1 | 1. Замена электропроводки | 125,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии | Выполнен в части 2006 года. Электропроводка заменена, затрачено 125,0 тыс. рублей (городской бюджет) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 78 | 195 | Сделать освещение на ул. Ельцовской | Составление проектно-сметной документации | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Выполнена проектно-сметная документация по строительству линии освещения в 2007 г. |
| 79 | 196 | Произвести ремонт дороги по ул. Ельцовской | Выполнить ямочный ремонт на 1100 кв. м | 110,0 110,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен текущий ремонт на общую сумму 45,0 тыс. рублей, завершение работ после окончания строительства дома по ул. Ельцовской |
| 80 | 197 | Ремонт отмосток домов № 106/2, № 106/3 по ул. Жуковского | Выполнить ремонт отмосток | 60,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 32,8 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 81 | 199 | Ремонт дороги и отмосток по ул. Тимирязева, 75 | Выполнить ремонт дороги и отмосток | 480,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнен. Затраты составили 369,5 тыс. рублей. (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 82 | 201 | Ремонт швов по ул. Линейной, 35 | Выполнить ремонт швов | 24,7 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. По заявкам затрачено 24,7 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 83 | 202 | Ремонт швов по ул. Линейной, 35/2 | Выполнить ремонт швов | 37,4 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Выполнялись работы по заявкам на сумму 37,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 84 | 206 | Заделка наружных швов по ул. Линейной, 33/2, 33/3 | Выполнить заделку наружных швов | 29,6 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. По заявкам выполнены работы на сумму 8,6 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 85 | 208 | Ремонт швов в квартирах № 16, 22, 31, 43, 61, 64, 66, 69, 72, 73, 75 дома № 15/1 по ул. Холодильной | Выполнить ремонт швов | 36,2 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. По заявкам выполнены работы на сумму 37,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 86 | 211 | Ремонт крыши по ул. Холодильной, 27б | Осуществить текущий ремонт кровли | 20,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затрачено 5,5 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 87 | 212 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Жуковского, 111, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 115/1, 115/4 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | 3840,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-комму-нального хозяйства мэрии | Выполнен. Затраты составили 3840,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 88 | 215 | Ремонт отмостки по ул. Линейной, 27 | Выполнить ремонт отмостки | 32,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 4,7 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 89 | 216 | Асфальтирование внутриквартальной дороги по ул. Линейной, 27 | Включить в план комплексного благоустройства | 290,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Не выполнен. Наказ включен в план благоустройства на 2007 год |
| 90 | 220 | Спилить аварийные деревья по Красному проспекту, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2 | Спилить аварийные деревья | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. По Красному проспекту, 85/1 снесено 9 деревьев, затрачено 45,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 91 | 222 | Сделать водоразборную колонку на ул. 1-ю Сухарную, 96 и ул. 2-ю Сухарную, 246 | Для установки водоразборной колонки по ул.1-й Сухарной, 96 необходимо построить водопровод протяженностью 55 п. м Для установки водоразборной колонки по ул. 2-й Сухарной,246 необходимо построить водопровод протяженностью 150 п. м | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году МУП «Горводоканал» выполнил строительство водопровода по ул. 2-й Сухарной до дома № 236 протяженностью 326 м и по ул. 1-й Сухарной до дома № 103 протяженностью 150 м с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Затраты составили 1500,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 92 | 223 | Закончить асфальтирование ул. Холодильной до пересечения с ул. Тимирязева | Выполнение работ по решению общего собрания жильцов ЖСК | Будут определены после подготовки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен. Затрачено 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 93 | 227 | Замена электрических щитков дома № 12 по Мочищенскому шоссе | Заменить электрические щитки | 35, 0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 26,8 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 94 | 229 | Установка детских городков, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм, установка граждения по ул. Тимирязева, ул. Дачной | Установка детских городков | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Установлен детский городок по ул. Тимирязева, 75 на сумму 88,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 95 | 230 | Отремонтировать дорогу во дворе дома № 21/4 по ул. Дачной | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 840,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 - 2009 гг. На 2007 г. выделено 1805,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 96 | 231 | Выполнить отмостки, асфальтовое покрытие, бордюры по Мочищенскому шоссе, 12 | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 360,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 - 2009 гг. На 2007 г. выделено 1238,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 97 | 232 | Отремонтировать дорогу во дворе дома № 89 по ул. Дуси Ковальчук | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 720,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 - 2009 гг. На 2007 г. выделено 1605,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 98 | 234 | Дорога вокруг домов № 29/1, 27/1 по ул. Дмитрия Донского | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 960,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммуна-льному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-комму-нального хозяйства мэрии | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 - 2009 гг. |
| 99 | 241 | Так как промерзают квартиры, заделать швы дома по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 89 | Ремонт швов будет включен в план 2006 года | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Произведен запланированный ремонт швов. Дополнительных заявок от жителей на заделку швов не поступало. Освоено 25,0 тыс. рублей |
| 100 | 243 | В течение 8 лет течет кровля в 1-м подъезде по ул. Жуковского, 105/2 в план на 2005 год не включены | Включить в план ремонта | 350,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 300,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 101 | 244 | Течет кровля жилого дома по Красному проспекту, 155 | Будет выполнен поддерживающий ремонт. Планируется включить 400 квадратных метров в план текущего ремонта 2006 г. | 258,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 161,3 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 102 | 245 | Необходим ремонт внутренних помещений дома по Красному проспекту, 155 | Возможность выполнения работ будет рассмотрена при формировании плана текущего ремонта 2006 г. | 13,2 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 32,5 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 103 | 246 | Восстановить освещение по ул. Тимирязева – ул. Дачной | Восстановить освещение | 25,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии, МУ «Горсвет» | Выполнен. Освещение восстановлено (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 104 | 247 | Вырубка старых деревьев и их вывоз по ул. Бестужева, ул.Радищева, ул. Баженова, ул. Сеченова, ул. Яна Райниса, ул. Красногорской, Красногорский переулок 1, 2, 3 | В соответствии с мероприятиями по благоустройству частного сектора осуществить вырубку старых деревьев | 30,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 50,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 105 | 249 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог возле домов по: ул. Радищева,27-1, ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, ул. Сеченова, ул. Яна Райниса проложить пешеходные тротуары | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог | Поэтапное финансирование | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 1700,0 тыс. руб. (бюджет города). В план 2007 г. включена ул. Радищева на общую сумму 1920,0 тыс. рублей. Ремонт ул. Баженова, ул. Сеченова. По ул. Яна Райнеса вопрос будет рассмотрен при составлении планов на 2008 - 2009 гг. |
| 106 | 250 | Детский сад № 245 провести горячую воду | Провести горячую воду | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 107 | (2) | Начать капитальный ремонт школы № 77 по ул. Ереванской | Проведение ремонта | 21000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт выполнен в полном объеме. Затраты в 2006 г. составили 31323,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович |
| 108 | 251 | Решить вопрос по ремонту асфальтовой дорожки по ул. Кубовой,112 | Рассмотреть при корректировке плана благоустройства | 1040,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Заельцовского района» | Не выполнен Работы будут выполнены в 2007 - 2009 гг. |
| 109 | 252 | Освещения от ул. Кубовой, 80 к школе № 51 и строительство тротуаров | Строительство линии наружного освещения | 100,0 100,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, МУ «Горсвет». | Выполнен. Освещение за счет текущего содержания МУ «Горсвет». Строительство тротуара выполнено на общую сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 110 | 256 | Сделать уличное освещение возле дома № 16 по ул. Весенней | Сделать уличное освещение | 97,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Произведены работы и наладка уличного освещения над входами в подъезды. Освоено 90,5 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 111 | 259 | Вынести насос для подкачки холодной воды из подвала дома № 159 по Красному проспекту во двор дома в специальный бункер | Выполнен проект замены насосного оборудован Насос холодной воды будет вынесен во вновь строящееся ЦТП | 800,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Приобретен и установлен новый бесшумный насос для подкачки холодной воды. Затраты составили 800,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 112 | 260 | Оказать содействие в ремонте общежития по ул. Магаданской, 3, здание находится в аварийном состоянии | Ремонт будет осуществлен поэтапно | 67,7 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» | Выполнен. Затраты составили 70,2 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 113 | 262 | Восстановить сгнившую теплотрассу по ул. Аэропорт, 31, 35, 36, 37 | Теплотрасса принадлежит ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», планируется ее капитальный ремонт | 180,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведен аварийный ремонт теплосети, освоено 180,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 114 | 266 | Заасфальтировать дорожку от школы № 58 до трассы | Заасфальтировать 300 кв. м. дорожки (от школы до трассы) | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 115 | 268 | Восстановить ограждение территории ГКБ № 1 | Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 1100,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии | Не выполнен. Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории ГКБ № 1 |
| 116 | 269 | Провести благоустройство территории парковой зоны городской клинической больницы № 1 | Посадка кустарников, установка урн и скамеек Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 100,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 117 | 270 | Заасфальтировать внутриквартальные дороги в больнице №1 | Асфальтирование главной дороги 8 тысяч квадратных метров. Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 5000,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 2500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 118 | 271 | Ремонт спортивного зала в школе № 51 по ул. Охотской, 84 | Выполнить ремонт спортивного зала | 300,0 300,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 119 | 272 | Сделать капитальный ремонт школы № 35 (протекает крыша в актовом зале) | Сделать капитальный ремонт школы | 1500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Произведен ремонт кровли на общую сумму 1650,0 тыс. рублей (бюджет города). Ремонт системы отопления на сумму 720,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 120 | 273 | Ремонт школы №100 (фасад и отопление) | Ремонт отопления Ремонт фасада | 500,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Ремонт отопления на общую сумму 500,0 тыс. рублей. Произведен ремонт козырька и водостоков на общую сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 121 | 274 | Отремонтировать кровлю в клубе «Горняк» | Выполнение ремонта кровли | 550,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии | Выполнен. Ремонт кровли выполнен на общую сумму 550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 122 | 279 | Решить вопрос об отсыпке участков по ул. Побежимова, 30 - 45, перекресток ул. Чкалова и ул. Галковского, ул. Костонаева, 15 – 21 | Выполнить согласно плану текущего ремонта дорог частного сектора | 60,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 50,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 123 | 280 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем ул. Ружейной, ул. Светлой, ул. Войкова | Выполнить согласно плану текущего ремонта дорог частного сектора | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Проведены отсыпка щебнем и грейдирование улиц на сумму 22,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 124 | 282 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем ул. Костонаева до ул. 12 Декабря | Произвести согласно плану текущего ремонта дорог частного сектора | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Проведены отсыпка щебнем и грейдирование улиц на сумму 6,4 тыс. рублей Из них 3,6 тыс. рублей – бюджет города |
| 125 | 286 | Решить вопрос об освещении по ул. Менделеева | Освещение ул. Менделеева будет смонтировано при реконструкции жилого квартала | 180,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2006г. Вопрос наружного уличного освещения будет выполняться по техническим условиям, выданным администрацией района. Освоено 60,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 126 | 287 | Установить киоски для садоводов и огородников – платформа «Плехановская» | Проработать вопрос с ООО «Подорожник-Новосибирск», ООО «Сибирские блины – Новосибирск» по установке фирменных киосков | 400,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен трейлер стоимостью 400,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 127 | 288 | Сделать ремонт дороги во дворе дома № 130 по ул. Кропо-ткина | Будет рассмотрено при корректировке плана благоустройства внутриквартальной территории на 2006 – 2009 годы | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 128 | 292 | Построить детские площадки и установить лавочки для пожилых людей по ул. Кропоткина, 130, 130/1, 132, 132/1 | Планируется установка дополнительных форм ул. Кропоткина, 130. Строительство детской площадки Кропоткина,130/1 включено в план 2006 года. На Кропоткина, 132, 132/1 площадки есть, в 2005 году лавочки будут установлены | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Калининского района» | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году по ул. Кропоткина, 130, 130/1, 132 установлено 2 детских комплекса на сумму 172,0 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Кропоткина, 132, 132/1 площадки имеются |
| 129 | 293 | Сделать ремонт в подъезде дома по ул. Кропоткина, 132/1 подъезд № 7 | Сделать ремонт в подъезде | 48,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. Затраты составили 56,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 130 | 294 | Сделать капитальный ремонт крыши дома по ул. Учительской, 19/1 | Сделать капитальный ремонт кровли дома | 800,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммуна-льному хозяйству Калининского района» | Выполнен. Затраты составили 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 131 | 295 | Сделать ремонт коммуникаций в подвале дома по ул. Олеко Дундича, 3 | Ведется капитальный ремонт дома | 1100,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | Комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. Выполнена замена стояков водоснабжения на сумму 1500,0 тыс. рублей. Работы по замене магистралей водоснабжения выполнены на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 132 | 297 | Установить ограждения от автотранспорта ул. Кропоткина, 130/1 | Установить ограждения от автотранспорта | 20,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. По правилам противо-пожарной безопасности (п.23) перегораживать проезд возле дома запрещено. Выполнено ограждение газонов от автотранспорта на сумму 10,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 133 | 298 | Произвести отсыпку пешеходной дорожки от школы № 26 до жилого дома по ул. Менделеева, 2 и установить турникет от проезда автотранспорта | Произвести отсыпку отсевом | 300,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. Произведена отсыпка дорожки и установлен железобетонный блок, освоено 295,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилищного фонда) |
| 134 | 300 | Заасфальтировать территорию вокруг дома по ул. Олеко Дундича, 3 | Заасфальтировать территорию вокруг дома | 2600,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. В 2005 г. произведено асфальтирование возле подъездов с 1-го по 6-й на 1000,0 тыс. рублей. В 2006 году выполнено асфальтирование на сумму 2727,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 135 | 303 | Сделать ремонт дороги по ул. Кропоткина, 130/1 | Асфальтирование было выполнено в 2003 г. Дефекты будут устранены в 2006 г. | 1039,57 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. В счет снижения объемов работ на объекте по ул. 25 лет Октября, 14, 16, 18 на сумму 241,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 136 | 306 | Решить вопрос ремонта кровли в школе № 28 2.Заменить сантехническое оборудование в школе № 28 | Выполнить ремонта кровли | 270,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 506,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович |
| 137 | 310 | Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25 | Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается | 280000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии | Выполнен в части 2006 года. 17.05.2006 был проведен конкурс на обследование здания с целью определения целесообразности достройки (на сумму 200 тыс. рублей) Составлена доку-ментация с результатами обследования (отчет инженерно-геологи-ческих изысканий; обмерные работы; схема расположения дефектов несущих и ограждающих конструкций; обследование технического состояния не-завершенного строительством 7-этажного здания. В связан с тем, что геологические изыскания по площадке строительства изначально предполагали свайный вариант фундаментов здания, а фактически выполнен на фундаментных плитах, с выявлением большого количества дефектов, что значительно увеличило объем работ по обследованию конструкций |
| 138 | 311 | Строительство детского спортивного комплекса у школы № 30 по ул. Танковой, 9/1- хоккейная коробка, волейбольное поле, поле для мини-футбола | Построить детский спортивный комплекс | 450,0 450.0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Построена хоккейная коробка у школы № 30 (привлеченные средства) |
|  |  | Построить спортплощадки у дома по ул. Богдана Хмельницкого, 107 | Построить спортплощадку | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Оборудована комплексная спортплощадка (мини-футбол, баскетбол) на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 139 | 312 | Завершить капитальный ремонт ул. Богдана Хмельницкого, в связи с заменой трамвайных путей | Осуществить ремонт | 10000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 10000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович |
| 140 | 322 | Установить современные типовые «остановки»: ост. «Фадеева» - (2 стороны); ост. «Маяк» - (1 сторона); ост. «Игарская» – (2 стороны); ост. «База» - (1 сторона) | У магазина «Маяк» установлен остановочный павильон ИП Сапрунова, Согласовать с УПП возможности установочной платформы на остановке «База» | 160,0 40,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Установлены павильоны на остановках «Маяк» и «Игарская». В 2007 г. работы будут продолжены на остановке «Фадеева» |
| 141 | 323 | Перенести остановку общественного транспорта «ВСО» к домам по ул. Богдана Хмельницкого, 107, 107/1 | Проведено обследование, отправлено ходатайство в УПП мэрии. Необходимо проработать технический вопрос переноса остановки | 80,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. В 2006 г. построена одна остановочная платформа по четной стороне и частично построена остановочная платформа по нечетной стороне (не выполнено благоустройство и не установлены дорожные знаки). В 2007 г. работы будут продолжены |
| 142 | 324 | Увеличить количество муниципального транспорта следующих маршрутов: - № 4, 40, 604, 1034 (утром и вечером). Рассмотреть возможность пустить маршрут «Северный» - «Учительская» | По информации, представленной УПП мэрии муниципальный маршрут № 57 в количестве 4 единиц продлен до ОП «Овощная база» пос. Северный. Решить вопрос по увеличению единиц подвижного состава на маршрутах | 2200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии | Не выполнен. Для решения проблемы маршрут № 3 продлен до ОП «Овощная база» и на него поставлено 5 автобусов МАЗ-104. Затраты составили 12880,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 143 | 327 | Ремонт внутреннего освещения в подъездах и наружное освещение по следующим адресам: ул. Игарской, 32, 36, 38 | Осуществить ремонт освещения | 90,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. Затраты составили 40,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 144 | 328 | Восстановить освещение ул. Дунаевского | Осуществить строительство сетей наружного освещения | 180,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Горсвет», Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 году |
| 145 | 331 | Выполнить строительство теплотрассы от ФГУП ПО «Север» -Северный поселок | Строительство новой теплотрассы планируется включить в план развития ОАО «Новосибирскэнерго» | 25000,0 30000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Для улучшения теплоснабжения потребителей за счет средств бюджета была построена теплотрасса от спорткомплекса «Север» до ул. Объединения. Освоено 8000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 146 | 332 | Продолжить газификацию Северного поселка | Строительство газопроводов на территории жилого района «Северный» завершено в период 1996 – 2000 годов. Подключение к газу отдельных и коллективных потребителей осуществляется в соответствии с условиями ОАО «Сибирьгазсервис» | - | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Газификация пос. Северный выполнена. Подключение отдельных потребителей осуществляется по их заявлениям |
| 147 | 334 | Восстановить зону отдыха у кинотеатра «Современник»: (заасфальтировать, поставить красивые скамейки и знаки, запрещающие въезд автотранспорта) | Планируется восстановление 8-ми скамеек и 4-х урн силами арендатора кинотеатра «Современник» ООО«КоСТ-А» | 100,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. В 2006 г. у кинотеатра «Современник» установлены урны и скамейки на сумму 40,0 тыс. рублей. Ремонт фасада здания выполнен на сумму 650,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 148 | 335 | Отремонтировать кровлю крыш: ул. Столетова, 20, 21, 21/1, 23, 26, 32, ул. Макаренко, 5, 7/1, 10, 12, 17/1, 19, 23, 23/1, 31/2, ул. Объединения, 11, 44, 88/1, 96/1, ул. Дунаевского, 13, 15, 21/1, ул. Игарская, 32, 36 Произвести ремонт подъездов, цоколей, ступенек, поручней) по следующим адресам: ул. Столетова, 9, 23, 20, 20/1, ул. Макаренко, 13, 23/1, 7/1, 24 ул. Объединения, 21, 86, ул. Игарская, 32 | Выполнить ремонтные работы | 900,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 - 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен в части 2005-2006 года. В 2006г. выполнен текущий ремонт кровли по ул. Объединения, 44 на сумму 40,0 тыс. рублей, (средства на текущее содержание жилого фонда), ул. Макаренко 7/1, ул. Дунаевского, 21/1 -450,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт лестничных клеток по ул. Игарской, 32 – 45,0 тыс. рублей; ул. Макаренко, 24 на сумму 109,0 тыс. рублей; ул. Объединения, 86 на сумму 90,0 тыс.рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 149 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Богдана Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18, /2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | Согласно городской программы на 2005 - 2009 гг.: ул. Макаренко, 31/1, 31/2, 27/3 – план 2005 года. Ул. Столетова, 21/1, 21/2 – план 2006 года. Ул. Столетова, 21, 23 – план 2007 года. Ул. Макаренко, 2, 4, 6 – план 2007 года. Ул. Объединения,86, 88, 90, 90/1 – план 2009 года План 2009 г. Ул. Столетова, 25, 30 – план 2008 года ул. Столетова,28, 32, 26 – план 2009 года ул. Фадеева – текущий ремонт ул. Макаренко, 33, 13, 15, 23/1; ул. Столетова, 5; ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 35/1 | 784,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2005-2006г. В 2006 году выполнено асфальтирование внутриквартальных дорог и тротуаров: по ул. Столетова, 21/1, 21/2 на сумму 1264,0 тыс. рублей и установлены 2 детских городка на сумму 161,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен текущий ремонт ул. Фадеева - 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 150 | 338 | Произвести ремонт подъездов по ул. Карельской, 19, ул. Тамбовской, 39, 43, ул. Объединения, 11, 17, 82, 90/1, ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2, ул. Столетова, 14, 20, 20/1, 26 | Произвести ремонт по адресам: ул. Объединения, 11,17 ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2 , ул. Столетова, 14 , 20, 26 – 2005 г., ул. Объединения, 82 – 2006 г. ул. Объединения, 90/1 – 2007 г. ул. Столетова, 20/1 – 2008 г. ул. Карельская, 19, ул. Тамбовская, 49, 43 не включены в план ремонта до 2008 года | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен в части 2005-2006 годов. В 2006 г. выполнен ремонт по ул. Объединения, 11, ул. Макаренко, 23/1, 27/2 ул. Тамбовской 39, ул. Карельской, 19 , ул. Столетова, 26 ул. Тамбовской, 43 на сумму 796,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 151 | 339 | Восстановить на домах освещение (кобры) по следующим адресам: ул. Столетова, 9, 14, 20, 21/1, 32, ул. Объединения, 44, 66, 74, 84, 39/1, ул. Макаренко, 7/1, 9, 15, 27/1, 31, ул. Богдана Хмельницкого, 103, 107, 107/1, ул. Дунаевского, 11, 15, ул. Фадеева, 22, ул. Карельская, 19, ул. Тамбовская, 39 | Запланирован ремонт освещения на 2006 год | 200,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно–коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен. Установлены светильники типа «Кобра» на сумму 195,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 152 | 340 | МОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150 шт., компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья; завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 4. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и столов для компьютерного класса. | 80,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Работы выполнены. Кресла для актового зала и компьютерные столы приобретены. Затраты составили 130,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 153 | 341 | МОУ СОШ № 103 – ул. Фадеева, 50/1 приобрести кресла для актового зала 150 шт., мебель для кабинетов, школьные парты и стулья, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний ремонт здания: (замена оконных блоков – 11 штук – сгнили, пол в актовом зале – сгнил), установка питьевых фонтанчиков, ремонт запасных выходов | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 154 | 342 | МОУ СОШ № 143 –ул. Объединения, 82/1 приобрести кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, сделать обрезку деревьев, оборудовать спортивную площадку, произвести внутренний и внешний ремонт здания | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения. | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 155 | 343 | МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова, 22, приобрести: кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии, мармит для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем | 1. Приобретение мармита для пищеблока. 2. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения. 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии | 40,0 200,0 200,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. 1. Выполнен. Затрачено 40,0 тыс. рублей (бюджет города) 2. Выполнен. Затраты на ремонт составили 198,0 тыс. рублей (бюджет города) 3. Выполнен. Затрачено на приобретение оборудования 300,0 тыс. рублей (бюджет города и привлеченные средства) |
| 156 | 344 | МОУ СОШ № 184 по ул. Объединения, 82/1 приобрести кресла для актового зала 70 штук, школьные парты и стулья, стенной шкаф для наглядных пособий по географии, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, оборудовать спортивную площадку | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 3. Частичный ремонт кровли и фасада | 100,0 150,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. 1. Затраты составили 239,0 тыс. рублей (бюджет города) 2. Затраты составили 194,5 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 157 | 346 | МДОУ № 72 –ул. Макаренко, 46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 2. Ремонт детских площадок и веранд | 40,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Ремонт детских площадок выполнен на сумму 103,0 тыс. рублей (бюджет города). Затраты на замену бойлера горячей воды составили 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 158 | 347 | МДОУ № 357 по ул. Объединения, 72\2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт детских площадок и веранд. 2. Приобрести мебель для игровых комнат. 3. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения | 60,0 50,0 120,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2006 - 2007 гг. 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Ремонт площадок и веранд выполнен на 10,0 тыс. рублей (бюджет города). Остальные работы - 2007 г. |
| 159 | 349 | МДОУ № 510 –ул. Оптическая, 20 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт крыши, восстановить вентиляцию в бассейне, замена сантехники, ремонт пола на 1-ом этаже, замена радиаторов в бассейне (средняя t-14), завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 2. Восстановить освещение на территории. 4. Восстановить вентиляцию в бассейне и сантехнику. | 80,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 115,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 160 | 353 | Сделать спортивные площадки по следующим адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 107; ул. Макаренко, 9, 12, 21; ул. Столетова, 14, 32; ул. Объединения, 39, 94, 96/1; ул. Целинной – Тайшетской | Сделать спортивные площадки | 100,0 150,0 50,0 150,0 50,0 150,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства Бюджет города Привлеченные средства Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» | Выполнен в части 2006 года. Построены спортивные площадки по улицам: Объединения, 39; Столетова, 32;. Макаренко, 21; Богдана Хмельницкого,107 на общую сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города). Остальные работы будут выполнены в 2007 – 2008 гг. |
| 161 | 354 | МПЦ «Досуг» - ул. Фадеева, 24/1 Приобрести: мебель для холлов и кабинетов, стеллажи для детских работ; ножной гончарный круг для студии керамики «Шаг»; компьютер, принтер, модем; аппаратуру для проведения массовых мероприятий; кресла для актового зала; произвести внутренний ремонт; огнетушители | Произвести согласно городской целевой программе «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы | 79,0 80,0 | Бюджет города Бюджет города | . . 2006 г. 2006 г. | Комитет по делам молодежи мэрии | Выполнен в части 2006 года. Приобретены гончарный круг, компьютер, диванчики - 25,0 тыс. рублей, 8 огнетушителей - 7,7 тыс. рублей. Приобретены кресла для актового зала на сумму 79,0 тыс. рублей.Частичный ремонт составил 130,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович |
| 162 | 357 | Строительство и благоустройство остановки по ул. Курчатова в районе дамбы соединяющей 4 и 5 микрорайоны | Запланирована установка павильона на остановке, напротив дома № 11 по ул. Курчатова | 5,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен павильон на 5,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 163 | 360 | Приобретение дополнительных автобусов по рейсу № 34 | Маршрут № 34 работает по 18 расписанию в настоящее время. 11-ю выходами закреплены автобусы МАЗ-103, МАЗ-104. В течение 2005 – 2007 гг. маршрут на 100 % будет укомплектован автобусами Минского автозавода | 6600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. На маршрут № 34 поставлено 6 автобусов МАЗ-104 на сумму 15456,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 164 | 367 | Передать из федеральной собственности не завершенные строительством объекты (детские сады), находящиеся на территории микрорайона «Родники» в муниципальную собственность | Данные детские сады переданы в собственность администрации Новосибирской области. | -- | - | 2006 г. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска. Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии | Выполнен. Детский сад по ул. Кочубея, расположенный на территории микрорайона «Родники», передан в муниципальную собственность |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 165 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-ой – 11-ый Магистральный | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора произвести отсыпку и асфальтирование | 1570,0 в т.ч. 1400,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 1425,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 166 | 375 | Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино» | Завершить строительство водовода верхней зоны Ду 1000 протяженностью 8,5 км | 198196,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» | Выполнен в части 2005 - 2006 г. Строительство водовода осуществлялось в 2005 году (построено 2,0 км водовода). В 2006 г. продолжается строительство водовода «Верхней зоны». Построено 1458 п. м. Затраты составили – 56271,5 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 167 | 377 | Увеличить количество муниципальных рейсовых автобусов маршрута № 42, 27, 53 | Маршрут № 53 работает по 9 расписаниям, в течение трех лет маршрут будет полностью укомплектован подвижным составом. На маршрутах № 27 и № 42 за счет перераспределения ПС с маршрута № 53 закрепляются автобусы поступления 2000 – 2003 годов | 11000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен. На маршрут № 27 «Пос. Пашино – пл. Калинина» поставлено 5 автобусов МАЗ -104. На маршрут № 53 «Пос. Гвардейский – пл. Калинина» поставлено 4 автобуса МАЗ -104. Затраты составили 23184,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 168 | 378 | Газификация частного сектора жилого района «Пашино». Решение вопроса по исполнению договора подрядчиком. Участие муниципалитета в газификации | Планируется строительство газопровода: 9, 7 км – низкого давления и 4 км – высокого давления | 1160,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. В 2006 году построено 2,1 км газопровода низкого давления и газифицировано 175 жилых домов, освоено 2040,0 тыс. рублей (бюджета города) |
| 169 | 383 | Упорядочить работу микрорынков жилого района «Пашино». Отремонтировать асфальтнобетонное покрытие возле микрорынка | Планируется реконструкция микрорынка, после чего будут проведены работы по благоустройству. Ремонт асфальтобетонного покрытия возле микрорынка «Искра» будет проведен согласно плана мероприятий по развитию действующих рынков и микрорынков Калининского района до 2009 года | Будут определены после проектно-сметной документации | Привлечен-ные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. проведено благоустройство микро-рынка на сумму 400,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 170 | 384 | Открыть киоск «Союзпечать» на ул. Флотская | Предложение проработано с ООО «Новопресс» | 200,0 | Привлечен-ные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Киоск установлен, затрачено 200,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 171 | 386 | Установить детские площадки возле домов ул. Спасской, 22; ул. Тайгинской, 26; ул. Новоуральской, 1, 19/8, 28а, 31; ул. Магистральной, 51 б; ул. Чекалина, 1 а; в пос. Гвардейский, 2; в районе ул. Флотской – 2, в частном секторе: район Лыжной базы – 1 шт., район ост. ДОК – 2 шт., район ост. Пошивочной – 2шт. | Установить детские площадки по ул. Флотской, 18, ул. Новоуральской, 19/8. В план благоустройства 2006 года включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 1 в районе ост. Пошивочной – 1 шт. В план благоустройства 2006 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 28 а в районе остановки Пошивочной – 1шт. | 350,0 150,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен в части 2005 - 2006 годов. В 2006 году установлены детские городки по ул. Новоуральской, 1, 31, 19/8 на сумму 385,0 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Новоуральской, 28а (средства на текущий ремонт жилого фонда) |
| 172 | 388 | Капитальный ремонт сантехники ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24, 26; ул. Солидарности, 2, 4; ул. Новоуральской, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 а; ул. Магистральной, 57 а | В 2005 году в плане по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов частичный капитальный ремонт системы отопления в жилых домах: ул. Новоуральской, 2; Флотской, 24, 23. Текущий ремонт и ревизия оборудования будет произведена в летний период 2005 года. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 1, 3, 25, 29 включен в план по подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007 годов. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 29 а, 31, 33, 33 а включен в план по подготовке к отопительному сезону 2007 – 2008 годов | Согласно проектно-сметной документации | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2005 - 2010 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен в части 2005 - 2006 годов. В 2006 году выполнено: частичный ремонт системы отопления по ул. Флотской, 23, 24; текущий ремонт сантехники и ревизия оборудования жилых домов по ул. Флотской, 18, ул. Новоуральской, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 33, 33а, ул. Магистральной, 57а; капитальный ремонт сантехники по ул. Солидарности, 2,4 на сумму 841,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда). Выполнена замена магистралей - 280 п. м, ремонт запорной арматуры на сумму 75,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 173 | 389 | Ремонт межпанельных стыков и фасадов по ул. Флотской, 3, 5; ул. Новоуральской, 2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 | Ремонт межпанельных стыков по ул. Новоуральской, 5, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 будет произведен в летний период 2005 года. По ул. Флотской, 3, 5; ул. Новоуральс-кой,2, 4, 6 требуется ремонт фасада | Согласно проектно- сметной докумен-тации 400,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2008 гг. 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», МУП «Энергия» | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. выполнен ремонт 370 п. м межпанельных стыков по заявкам жителей на сумму 74,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 174 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Осуществить ремонт внутриквартирных дорог по: ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской, 22, 4, 3 – план 2008 года, ул. Флотской, 24, 28 – план 2009 года | 7435,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен в части 2005 - 2006 года. В 2006 году выполнено асфальтирование по ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 на сумму 2708,0 тыс. рублей. Установлен детский городок на сумму 86,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 175 | 401 | ДОУ № 475 «Антошка» 1. Ремонт кровли, фасада здания 2. Оборудовать уличные площадки на территории детского комбината 3. Решить вопрос о выделении лимитов на оснащение кабинетов детского комбината мебелью | 1.Выполнить ремонт кровли, фасада здания 2. Оборудовать уличные площадки | 240,0 80,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 320,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 176 | 402 | Создать медиацентр в средней школе № 81 | Решить вопрос по обеспечению необходимым оборудованием | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 98,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 177 | 405 | МУЗ ГБ № 4: ремонт внутренних помещений больницы; укомплектовать МУЗ ГБ № 4 медицинским оборудованием согласно заявке на общую сумму 1000500 рублей; установить дополнительные мусорные баки возле больницы | Ремонт внутренних помещений больницы проводится ежегодно | 1988,0 1000,5 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2009 гг. | Администрация Калининского района, Главное управление здравоохранения мэрии | Выполнен в части 2006 г. В 2006 г. выполнен капитальный ремонт на сумму 1560,0 тыс. рублей (бюджет города). В 2006 году получены 3 единицы оборудования на сумму 406,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 178 | 408 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от ул. Новоуральской до кладбища | Запланирован ямочный ремонт в объеме 1000 кв. м - 2005 год. 2006 г.- включить в план капитального строительства | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Выполнен ямочный ремонт на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 179 | 410 | Построить универсальную спортивно-игровую площадку трансформер (программа «Спортивный город»), включающую в себя: хоккейную коробку, поле для мини-футбола, баскетбольную площадку, игровой комплекс | Определить площадку в жилом микрорайоне «Пашино», уточнить стоимость проекта. Строительство волейбольной, баскетбольной площадки | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. определено место для строительства - по ул. Новоуральской,19. Строительство будет произведено в 2007 г. |
| 180 | 414 | Установить светофор или «лежачие полицейские» около микрорынка «Искра», начальной школы № 34, средней школы № 46 | Разработать проектно-сметную документацию | 11,4 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. Установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка Затраты составили 11,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 181 | 419 | Организовать микрорынок на пересечении улиц Солидарности и Магистральной, в поселке «Гвардейский» | Согласовано размещение под строительство микрорынка. В поселке «Гвардейский» строительство микрорынка нецелесообразно, т. к. достаточное количество торговых точек | - | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. под строительство микрорынка приобретено в собственность здание и участок по ул. Магистральной, 4. В 2007 г. начнется строительство. В пос. Гвардейский строительство микрорынка не планируется, т. к. земельный участок является федеральной собственностью |
| 182 | 420 | Открыть филиалы КСЦ «Пашинский» на ул. Флотской | Открыть филиалы | 1500,0 | Бюджет города | 2006 -2007 гг. 2007 г. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Не выполнен. Для открытия филиалов переданы в оперативное управление нежилые помещения по ул. Флотской, 17а площадью 197,2 кв. м и здание детского сада по ул. Флотской, 8, 8а общей площадью 874,4 кв. м |
| 183 | 421 | МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт помещения, приобретение спортивного оборудования; ремонт подвала для восстановления тира; дискозал - монтаж подвесного потолка, утепление чердака; капитальный ремонт сцены в зрительном зале; косметический ремонт спортивных объектов; | 450,0 150,0 60,0 30,0 120,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. выполнен ремонт помещений, подвала, потолка, сцены, кровли спортивного зала на сумму 1235,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович |
| 184 | 423 | Завершить передачу водопроводов частного сектора на баланс МУП «Горводоканал» без их предварительного ремонта за счет владельцев частных домов | Подготовить не-достающую документацию для передачи МУП «Горводоканал» с участием председателей уличных комитетов частного сектора с предоставлением конкретных адресов о наличии водопроводов | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Передача водопровода на баланс произведена |
| 185 | 431 | Капитальный ремонт дома. № 31 по ул. Станиславского | Заделать трещины в стенах дома, капремонт дома в целом не требуется | 200,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 200,0 тыс. рублей (средства капитального ремонта жилого фонда) |
| 186 | 433 | Продолжить капитальный ремонт Дома Детского Творчества им. Ефремова | Начать ремонтные работы помещений, отремонтировать фасад | 15000,0 | Бюджет города | 2006 г | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты на ремонт составили 15000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 187 | 437 | Закончить капитальный ремонт школы № 91 | Произвести ремонт отмостки, фасада здания | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты на ремонт составили 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 188 | 438 | Установить дополнительные игровые элементы на детские и спортивные площадки и соорудить новые по адресам: ул. Беловежской 8 - 12, ул. Горбаня 13 - 17, ул. Бетонная 3 -5 , 7, 9, 11, 17-21, 25, 27, 29, 31, 35, ул. Бурденко 9 - 11, 25 - 27, ул. Мира 8 - 12, 30 - 34, 47, 59, ул. Немировича-Данченко 100/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34 - 36, 14 - 18, ул. Вертковская, 6 - 8/1, 7-й пер. Успенского, ул. Телевизионная, 9 - 13, ул. Станиславского, 29 | Работы будут выполнены в соответствии с программой комплексного благоустройства | 1700,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2008 гг. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. В 2006 г. установлено 2 детских городка по ул. Бетонной, 7 - 9, 17 - 21 на сумму 180,0 тыс. рублей и 1 городок по ул. Мира, 33 на сумму 74,5 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 189 | 439 | Устранить течь кровли школы № 47 | Отремонтировать кровлю | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирск, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнены аварийные работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 190 | 447 | Открыть прямой маршрут городского транспорта и соединить ж/м «Станиславский» и «Затулинский» | Рассмотреть вопрос открытия прямого маршрута городского транспорта | - | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Не выполнен. По заключению управление пассажирских перевозок мэрии от 24.10.2006 № 1.1-12-1204 данный маршрут признан нерентабельным |
| 191 | 448 | Отремонтировать дороги по ул. Вертковской, Римского-Корсакова, Степной | Будут отремонтированы дороги по ул. Римского- Корсакова в 2006 г., ул. Вертковской – 2007 г. | 3000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Не выполнен. Включен в план финансирования 2007 года |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 192 | 451 | Строительство детской спортивной площадки на территории микрорайона «Бугринский» | Выполнить грейдирование, отсыпку площадки и установку малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Администрацией района будет оказана помощь в подготовке пакета документов для участия в муниципальном конкурсе социально значимых проектов в 2007 г. |
| 193 | 452 | Восстановление водоснабжения по ул. Социалистичес-кой, Тракторной | Строительство водопровода от дома № 1 до № 19 и 2-х водоразборных колонок | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Построено 494 м водопровода по ул. Социалистической на сумму 1000,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 194 | 458 | Ремонт детской площадки дома № 43 по ул. Ватутина | Установка малых форм | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Произведен ремонт и окраска малых форм на сумму 1,5 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 195 | 459 | Ремонт внутриквартальных дорог у дома № 45 по ул. Ватутина | Строительство карманов для парковки автотранспорта, опалубки | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 470,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 196 | 461 | Капитальный ремонт дома № 3 по ул. ХХ Партсъезда | Ремонт кровли | 300,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. В 2006 г. выполнен текущий ремонт кровли на сумму 1,1 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 197 | 463 | Благоустройство дорог по ул. Тульской, Пригородной, Новобугринской. | Ремонт подъездных дорог | 60,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 198 | 464 | Улучшение освещения улиц микрораойна «Бугринский» | Восстановление освещения | 210,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 210,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 199 | 465 | Запуск газопровода кооператива потребителей газа «Бугринский» | Продолжение строительства кооператива потребителей газа «Бугринский» | 6960,0 400,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, кооператив потребителей газа «Бугринский» | Выполнен. Газопровод запущен. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 200 | 467 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Таймырской (находятся две школы, автопарк, очень аварийный участок) | Капитальный ремонт дорожного покрытия | 3000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрия | Выполнен. Затраты составили 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 201 | 472 | Ремонт внутриквартальной дороги вдоль дома № 20 по ул. Герцена | Уложить асфальтовое покрытие | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 500,0 тыс. рублей(бюджет города) |
| 202 | 477 | Текущий ремонт школы № 64 | Капитальный ремонт кровли | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 203 | 484 | Текущий ремонт в старшем блоке школы № 196 | Капитальный ремонт туалетов в старшем блоке | 350,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 204 | 493 | Строительство детской площадки по ул. Ньютона | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, ТОС «Гэсстроевский» | Выполнен. Малые формы установлены на ул. Коперника (в радиусе расположения ул. Ньютона) на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ №19, депутат Гончаров Андрей Александрович |
| 205 | 504 | Строительство детской площадки во дворе дома № 57 по ул. Сибиряков - Гвардейцев и дома № 20 по ул. Петухова | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Установлены 2 детских городка по ул. Петухова, 20, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57. Затраты составили 162,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 206 | 505 | Текущий ремонт школы № 134 | Капитальный ремонт санузлов | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 220,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 207 | 506 | Строительство детской площадки у дома № 126 по ул. Петухова | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Установлен детский городок Затраты составили 73,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 208 | 509 | Капитальный ремонт детского сада № 411 | Обследование и ремонт кровли | 700,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии. | Не выполнен. Проведено обследование на 200,0 тыс. рублей. В 2007 г. предусмотрено 10000,0 тыс. рублей на ремонтные работы. |
| 209 | 512 | Восстановление уличного освещения на ул. Бронной | Восстановление уличного освещения | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Затраты составили 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 210 | 514 | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги у домов № 32, 34, 36, 38 по ул. Петухова (от ул. Петухова до ЖЭУ № 8) | Восстановление дорожного покрытия | 2000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 1820,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 211 | 518 | Ремонт дома № 257/1 по ул. Зорге | Ремонт и подсыпка пустот под плитами, уклон козырьков для тока воды | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 15,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 212 | 520 | Ремонт внутриквартальной дороги от ЖЭУ 33 до школы № 41 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | 1500,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 2900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 213 | 523 | Ремонт внутриквартальной дороги у дома № 185 по ул. Зорге | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 730,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 214 | 524 | Прочистка ливневой канализации домов № 211 - 213 по ул. Зорге | Промывка и ремонт коллектора | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии, МУ «Гормост» | Выполнен. Затраты составили 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 215 | 525 | Ремонт санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Ремонт и реконструкция теплового узла | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 145,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 216 | 526 | Ремонт санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Ремонт системы отопления | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Работы завершены на сумму 695,0 тыс. рублей. (бюджет города) |
| 217 | 527 | Ремонт помещений санатория -профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Ремонт помещений | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Работы выполнены на 3500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 218 | 528 | Оснащение оборудованием санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Приобретение оборудования инвентаря и мебели | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 930,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 219 | 530 | Содержание в надлежащем состоянии хоккейной коробки у дома № 58 по ул. Зорге | Содержание хоккейной коробки | 40,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 40,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 220 | 533 | Строительство детской площадки у дома № 23 по ул. Палласа | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Установлен детский городок 78,9 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 221 | 536 | Текущий ремонт дома № 6 по ул. Палласа | Выполнить текущий ремонт дома | 65,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 65,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 222 | 537 | Текущий ремонт дома № 6/1 по ул. Палласа | Выполнить текущий ремонт дома | 65,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 65,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 223 | 538 | Текущий ремонт дома № 8 по ул. Палласа | Выполнить текущий ремонт дома | 85,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Освоено 102,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 224 | 545 | Устройство пешеходной дорожки от торца дома № 58 до № 60 по ул. Зорге | Устройство пешеходной дорожки | 30,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Освоено 30,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 225 | 546 | Текущий ремонт детского сада № 425 «Ёлочка» | Выполнить ремонт медицинского блока | 20,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 60,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 226 | 547 | Текущий ремонт детского сада № 425 «Ёлочка» | Ремонт фасада, смена дверей и частично оконных рам | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 250,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жило го фонда) |
| 227 | 551 | Ремонт внутри-квартальной дороги у дома № 193 по ул. Зорге | Уложить асфальтовое покрытие | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 740,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 228 | 557 | Оснащение оборудованием начальной школы № 41 | Приобретение столов для компьютерного класса | 17,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 17,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 229 | 558 | Текущий ремонт библиотеки школы № 41 | Ремонт помещений | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 230 | 559 | Оснащение библиотеки школы № 41 | Приобретение мебели | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 231 | 560 | Ремонт дороги на Партизанской аллее и подъезда к школе № 41 | Восстановление асфальтового покрытия | 240,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 240,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 232 | 566 | Строительство спортивной площадки детского сада № 192 | Ремонт и установка форм | 30,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 233 | 567 | Текущий ремонт школы № 108 | Покраска помещений | 300,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 234 | 569 | Текущий ремонт школы № 108 | Ремонт санузлов | 350,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 235 | 571 | Оснащение оборудованием школы № 108 | Приобретение компьютерного класса | 155,0 45,0 | Бюджет города, Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Оборудование для компьютерного класса поставлено на сумму 210,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 236 | 574 | Текущий ремонт детского сада № 191 | Ремонт кровли | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 397,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 237 | 578 | Текущий ремонт школы № 198 | Ремонт актового зала | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 238 | 586 | Текущий ремонт гимназии № 7 | Ремонт 3-го зала музея Боевой славы | 20,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затраты составили 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ №21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 239 | 587 | Строительство газопровода в микрорайонах Затон, Балластный карьер | В микрорайоне Затон: 1. Выделение средств и строительство газопровода высокого давления; 2. Выделение средств и строительство газопровода низкого давления. В микрорайоне «Балластный карьер»: - 2. Выделение лимитов и строительство 2-й очереди газопровода низкого давления. | 6000,0 500,0 4000.0 (стоимость строительства будет определена после выполнения проекта) | Привлеченные средства Бюджет города привлеченные средства Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. 2006 г. 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. В настоящее время построено 5,5 км газопровода высокого давления, смонтировано 10 км газопровода низкого давления. Затрачено 23590,0 тыс. рублей, из них: 19600,0 тыс. рублей - привлеченные средства); 890,0 тыс. рублей - бюджет города; 3500,0 тыс. рублей – привлеченные средства. В 2006 году работы продолжены. Освоено 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 240 | 588 | Строительство бани в м/р «Балластный карьер» | Выполнить строительные работы | 8600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии | Выполнен. Объект сдан в эксплуатацию в 2006 году. Затрачено 8550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 241 | 590 | Восстановить разрушенный спортивный зал в п. Затон | Работы будут начаты после передачи объекта в муниципальную собственность | 4260,0 | Бюджет города | 2006 - 2010 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. Восстановление спортивного зала возможно только после передачи объекта в муниципальную собственность. Издано постановление мэра от 20.08.2003 № 2076 «О принятии в муниципальную собственность спортивного зала по адресу: ул. Полярная, 7/1». Разрешение на передачу объекта в муниципальную собственность до настоящего времени от передающей стороны не получено. В настоящее время, в связи с изменением федерального законодательства о порядке передачи имущества, находящегося в государственной собственности, в муниципальную собственность повторно направлены запросы в адрес балансодержателя государственного имущества о его передаче в муниципальную собственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 |
| 242 | 592 | Строительство водопровода по ул. Штурвальная, 1-я Портовая, Попова | Строительство водопровода по ул. Портовой и Попова в 2005 г.; по ул. Штурвальной планируется в 2006 г. | 1500,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Водопровод по ул. 1-й Портовой и по ул. Попова сдан в 2005 году.(привлеченные средства), по ул. Штурвальной - в 2006 году. Затрачено 1500,0 тыс. рублей (привлеченные средства, бюджет города) |
| 243 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса и дальнейших мероприятий по улучшению электроснабжения м/р «Лесоперевалка». Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2005-2006 гг. Подготовлено письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка». В 2007 году планируется начало выполнения работ |
| 244 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | 1. Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о строительстве 2-х трансформаторных подстанций. 2.Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2006 года. Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города подготовлено и направлено письмо в ЗАО «РЭС» Новосибирские городские электрические сети № 1-1746 от 11.11.2005. Получен ответ, что указанные объекты включены в инвестиционную программу 2007 года |
| 245 | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2я, 3я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская; Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка, «Затон», «Балластный карьер» | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2006 года. Выполнены работы на сумму 600,0 тыс. рублей ( бюджет города) |
| 246 | 596 | Сделать тротуары для пешеходов по ул. 2-ой Портовой, на «Лесоперевалке»,ул. Большой, 438 | Выделить целевые средства, выполнить строительство тротуаров, благоустройство подземного перехода | 2500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. Работы по строительству тротуара по ул. Большой выполнены на 80 %, продолжение строительства запланировано в 2007 году, стоимость работ 2500,0 тыс. рублей. При обследовании улицы 2-й Портовой принято решение: выполнить работы по устройству щебеночного основания 2800 кв. м на сумму 987,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 247 | 597 | Обустроить подземный переход: сделать освещение, отсыпать тротуар для пешеходов, убрать кусты и деревья на подходе, оборудовать козырек для отвода воды, текущей с моста (Димитровский мост, ост. «Лесоперевалка») | Обустройство подземного перехода и подхода к нему | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Каждую неделю МУ «Горсвет» выполняются работы по замене светильников и проводки в подземном переходе, на входе и выходе установлены прожекторы. В 2006 году кусты и деревья на подходе вырублены, выполнены мероприятия по отводу воды. Затрачено 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 248 | 598 | Построить детский сад в м/р «Горский» | Построить детский сад | 45000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. В 2006 году из городского бюджета для проектирования детского сада выделено 5000,0 тыс. рублей. Выполнено расселение и снос индивидуальных жилых домов с площадки строительства на сумму 6200,0 тыс. рублей, заведено землеустроительное дело (35,0 тыс. рублей), выполнен эскизный проект на 280,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 249 | 604 | Увеличить количество и обновить парк автобусов на маршрутах № 16 и 24 до конечных остановок | Из 7 выходов на 5 –ти будут работать новые автобусы. За маршрутом № 24 будет закреплен автобус с маршрута № 16 (год поступления -2000) | 4400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. На маршрут № 16 «Таймырская - Затон» поставлено 2 единицы подвижного состава. Затрачено 5152,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 250 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная. Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская. Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор | 1. Грейдирование и отсыпка всех перечисленных дорог частного сектора 2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 5970,0 7000,0 15750,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2005 - 2009 гг. 2005 - 2009 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году на всех указанных улицах выполнялись работы по летнему и зимнему грейдированию, согласно графику. Улицы отсыпаны щебнем на сумму 4000,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Ремонт внутриквартальной дороги выполнен у домов Восточный поселок, 10, 12, 14. В 2005 году выполнен ремонт внутриквартальных дорог по ул. Планировочной, 35, 51, 16, 14, 8, 15, 17, 19, 25, 29 |
| 251 | 606 | Устройство туалета у ДК «Затон» | Выделение средств и устройство туалета | 120,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. В помещении ДК «Затон» построен общественный туалет, затрачено 20,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 252 | 614 | Произвести капитальный ремонт крыши детского сада № 406 | Ремонт кровли | 480,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 280,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 253 | 615 | Выделить средства на ремонт кровли детского сада № 176 | Ремонт кровли | 440,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен Затраты составили 320,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 254 | 616 | Приобрести механизированный аттракцион «Вальс» в Парк культуры и отдыха им. Кирова | Приобрести механизированный аттракцион «Вальс» | 600,0 900,0 | Бюджет города, Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, МУ «ПКиО им. Кирова» | Выполнен. Приобретен аттракцион семейного типа карусель «Вертолеты» на сумму 1205,0 тыс. рублей (бюджет города и привлеченные средства) |
| 255 | 617 | Диагностическая бактериологическая лаборатория МУЗ МП № 24 Выделить средства для приобретения стерилизаторов воздушных автоклавов, дистилляторов, электронных весов и встряхивателя планшетов | Выделить средства для приобретения стерилизаторов воздушных автоклавов, дистилляторов, электронных весов и встряхивателя планшетов | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент по социальной политике мэрии, Главное управление здравоохранения мэрии | Выполнен. Оборудование приобретено на сумму 2139,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 256 | 618 | Выделить средства на ремонт кровли и фасада Дворца культуры «Металлург» | Ремонт кровли и фасада | 1200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии | Выполнен. На ремонт кровли затрачено 65,0 тыс. рублей, на ремонт фасада 880,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 257 | 620 | Женская консультация № 1. Выделить средства на ремонт помещений | Ремонт помещений | 500,0 | Бюджет города . | 2006 г. | Департамент по социальной политике мэрии, Главное управление здравоохранения мэрии | Не выполнен. Выполнена часть работ на сумму 500,0 тыс. рублей На 2007 г. предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 258 | 622 | Поликлиника № 8 Выделить 400 тыс. рублей на ремонт кровли | Ремонт кровли | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент по социальной политике мэрии, Главное управление здравоохранения мэрии | Выполнен. Затраты составили 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 259 | 631 | 1. Выделить средства на кап. ремонт водовода по 1пер. Пархоменко 2. Выделить средства на замену труб холодного и горячего водоснабжения в доме № 14 по 1 пер. Пархоменко | 1. Ремонт водовода | 200,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно- коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году проведена замена запорной арматуры холодной воды на вводе в дом, освоено 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 260 | 632 | Выделить средства на приобретение электропечей для кухни по ул. Ватутина, 4 | Замена электропечей | 75,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. Установлено 3 электропечи на сумму 75,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 261 | 637 | Ремонт электропроводки в школе № 132 | Ремонт электропроводки | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты бюджета города составили 240,0 тыс. рублей |
| 262 | 639 | Отремонтировать крыльцо школы № 92 | Ремонт крыльца | 96,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 96,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 263 | 640 | Заменить сгораемую обшивку путей эвакуации на несгораемые материалы в школе № 92 | Замена материала обшивки на несгораемый материал | 20,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 264 | 645 | Выделить средства на противопожарную сигнализацию детского сада № 406 | Установка пожарной сигнализации | 160,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 180,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 265 | 646 | Восстановить уличное освещение на территории детского сада № 176 | Восстановление уличного освещения | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 130,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 266 | (82) | Продолжить работу по проведению ливневого коллектора до ж/массива «Западный» | Строительство коллектора | 11000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии | Выполнен. Объект сдан в эксплуатацию. Затрачено 9218,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 267 | 647 | Устранить неровности дороги на перекрестке улиц Станиславского и Степной | Включить в план ремонта главного управления благоустройства и озеленения и провести капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Станиславского и Степной | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, Главное управление благоустройства и озеленения | Выполнен в части 2006 года. Произведен капремонт дорожного покрытия на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 268 | 648 | Установить «лежачий полицейский» по ул. Степной, 51, 69. | Выполнить работы по установке «лежащего полицейского» | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 269 | 653 | Содействовать включению школы № 20 в титульный список школ, подлежащих капитальному ремонту | Ремонт кровли | 380,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 270 | (62) | Отремонтировать общежитие по ул. Титова, 12 | Завершение ремонтных работ | 25,2 | Средства текущего содержания жилого фонда | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2006 года. Выполнены работы по ремонту мест общего пользования, системы холодного, горячего водоснабжения, электроснабжения, заменены оконные блоки, всего на сумму 963,2 тыс. рублей (средства текущего содержания жилого фонда) |
| Ленинский район, избирательный округ №26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 271 | 685 | Проведение центральной канализации по ул. Танкистов, 1-6 пер. Танкистов | Подготовить проект и построить канализацию | 2000,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Не выполнен. Строительство центральной канализации невозможно по техническим причинам (нет уклона) и нецелесообразно экономически (небольшой объем стоков частного сектора) |
| 272 | 686 | Передача систем водопровода на баланс МУП «Горводоканал», замена магистрального водопровода по ул. Тверской | 1. Передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора (проводятся геодезические изыскания водопроводов, готовится техническая документация для передачи сетей.). 2. Провести ремонт водопроводов | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Не выполнен. Водопровод передан на баланс МУП «Горводоканал». Проведена замена аварийных участков водопровода |
| 273 | 687 | Проведение центральной канализации по ул. Тверской | Выполнить проект и построить канализацию | 1156,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Завершено строительство центрального коллектора по ул. Оборонной, который примет стоки от частных домов по ул. Тверской. Освоение средств составило 3256,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 274 | 691 | Проведение освещения от ост. Волховская до жилого дома № 33, а также вдоль подъездной дороги от дома № 33 до ост. «Школа» | Выполнить проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Произведены работы по установке освещения на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 275 | 696 | Организация прямого автобусного маршрута от микрорынка «Хилокский» до рынка «Левобережный» | Рассмотреть возможность открытия прямого маршрута городского транспорта | - | Бюджет города | 2006 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии | Не выполнен. Открыт маршрут № 1201 «Затулинский жилмассив –«Левобережный» |
| 276 | 700 | Установка аптечного киоска в микрорайоне «Хилокский» | Расширение остановочного павильона по ул. Хилокской, 5, под аптечный киоск | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен монтаж дополнительного павильона под размещение аптечного пункта, ведутся внутренние отделочные работы. Договор аренды на пристройку находится на оформлении |
| 277 | 701 | Передача на баланс МУП « Горводоканал» сетей водопровода, ремонта сетей водопровода по ул. Танкистов, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пер. Танкистов (частный сектор) | 1. Передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора. 2. Провести ремонт водопроводов | 20,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен Водопровод передан на баланс МУП «Горводоканал». Произведен ремонт водопровода с заменой аварийных участков |
| 278 | 712 | Восстановление освещения путем установки светильников «Кобра» и замена опорных столбов 1 - 3 пер. Танкистов | Провести работы по наладке уличного освещения | 30,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 279 | 716 | Оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути (от ул. Суходольной к Юго-Западному ж/м) | Проработать возможность устройства пешеходного перехода | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен По информации полученной от управления Новосибирской дистанции пути «Западно-Сибирской железной дороги» устройство пешеходного перехода через железнодорожные пути невозможно по технике безопасности. Западно-Сибирской железной дорогой ведутся работы по перекрытию подходов к железнодорожным путям ограждением |
| Ленинский район, избирательный округ №27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 280 | 720 | Строительство тротуаров – вдоль дороги возле больницы № 11 | Строительство тротуара вдоль дороги возле больницы № 11 | 900,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Строительство запланировано на 2007 год. Стоимость работ 280,0 тыс. рублей |
| 281 | 729 | Наладка уличного освещения ул. Забалуева | Провести работы по восстановлению уличного освещения. Администрации Ленинского района передать ул. Забалуева на баланс МУ «Горсвет» | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. В 2006 году работы выполнены, освещение находится в рабочем состоянии. Затрачено 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 282 | 730 | Наладка уличного освещения: ул. Крымская, ул. Бийская, 1-й пер. Бийский, 1-й пер. Каменогорский, ул. Танкистов, ул. Халтурина, около больницы № 11 | Провести работы по наладке уличного освещения | 30,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 30,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 283 | 731 | Наладка уличного освещения на ул. Связистов вдоль трамвайной линии | Проектирование и строительство новой линии освещения на ул. Связистов | 400,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2006 года. Освещение находится в рабочем состоянии, израсходовано 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 284 | 733 | Установка светофора на остановке «Поликлиника № 11» | Рассмотреть возможность установки светофоров. В случае необходимости. установка будет включена в план мероприятий по дорожно-благоустротель-ному комплексу на 2006 - 2008 гг. | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. На 2007 год запланированы работы по установке дорожных знаков «пешеходный переход», и выполнение проектирования установки светофора |
| 285 | 734 | Замена водопровода в частном секторе: Порт-Артурские и Камнегорские переулки | 1. До конца 2005 г. передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора. 2. Провести ремонт водопроводов | 1200,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Водопроводы переданы на баланс МУП «Горводоканал». Отремонтировано 650 м водопроводных сетей на сумму 1200,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 286 | 739 | Установка детской площадки по ул. Титова, 198 | Благоустройство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 87,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 287 | 741 | Замена электропроводки в школе № 48 | Провести замену электропроводки | 240,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен. Работы выполнены на сумму 240,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 288 | 742 | Ремонт подвала детского сада № 198 | Ремонт подвального помещения | 135,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен. Работы выполнены на сумму 135,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 289 | 744 | Ремонт кровли жилых домов по ул. Невельского, 19, 23, 51, 61 | Провести ремонт кровли | 1950,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. Частичный ремонт кровель по ул. Невельского, 19, 51, 61 на сумму 127,6 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 290 | 745 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Забалуева, 78 | Провести ремонт кровли | 620,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. Частичный ремонт кровли на сумму 50,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 291 | 746 | Ремонт кровли жилых домов по ул. Танкистов, 11, 21 | Провести ремонт кровли | 660,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. Произведен ремонт кровли дома № 21 по ул. Танкистов на сумму 741,7 тыс. рублей (бюджет города), выполнен капитальный ремонт кровли по ул.Танкистов, 11, освоено 812,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 292 | 747 | Ремонт кровли жилых домов по ул. Колхидской, 21, 25 а | Провести ремонт кровли | 260,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. На текущий ремонт кровель на домах по ул. Колхидской, 21 и 25а затрачено 4,5 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 293 | 748 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Станционной, 48 а | Провести ремонт кровли | 550,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» | Выполнен. Проведено дополнительное обследование, течи кровли не обнаружено (акт, подписанный жильцами имеется) |
| 294 | 749 | Ремонт дорог: 1. ул. Фасадная, 2. ул. Озерная (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки «Западный ж/м»), ул. Окинская, ул. Олимпийская | Выполнить ремонт дороги по ул. Фасадной. Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг. | 3800,0 2504,0 | Бюджет города Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году выполнен ремонт дороги по ул. Фасадной (от ул. Плахотного до ул. Забалуева) на сумму 3800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 295 | 756 | Ремонт крыш домов по адресам: Ключ-Камышенское Плато, д.3 и д.9, ремонт межпанельных швов дома № 10 по Ключ-Камышенское Плато | Выполнить ремонт кровли, межпанельных швов | 300,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Выполнен текущий ремонт кровли домов, межпанельных швов по ул. Ключ-.Камышенское Плато, 9, 10 на сумму 100,0 тыс. рублей. Выполнен текущий ремонт кровли дома по ул. Ключ-Камышенское Плато, 3. Выполнен ремонт швов дома по ул. Ключ-Камышенское Плато, 10, освоено 200,0 тыс. рублей (средства капитального ремонта жилого фонда) |
| 296 | 757 | Благоустройство внутриквартальных дорог, Ключ-Камышенское Плато д. 1, 3, 4, 5, 7 и строительству детских площадок по адресам: Ключ-Камышенское Плато д. 1, 2, 3, 4, 5 Оборудовать конечную остановку пассажирского транспорта на Ключ-Камышенском Плато | Согласно общегородскому плану на 2005 - 2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство Ключ Камышенское Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 запланировано на 2009 год. Обустроить остановку | 800,0 |  | 2006 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. На оборудование конечной остановки затрачено 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 297 | 758 | Проработать вопрос о строительстве поликлиники или филиала поликлиники № 7 на Ключ-Камышенском плато | Проработать вопрос о строительстве поликлиники или филиала поликлиники № 7 на Ключ - Камышенском плато | - | - | 2005 - 2006 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии | Выполнен. Вопрос проработан. Открыт кабинет врачей общей практики и производится реконструкция детской молочной кухни по ул. Ключ-Камышенском Плато |
| 298 | 759 | Об увеличении количества автобусов маршрута № 31 с целью более частного и регулярного хождения автобусов № 31, либо по введению дополнительного аналогичного маршрута | Обеспечить регулярность движения автобусов маршрута № 31. Проработать вопрос о замене и увеличении подвижного состава на данном маршруте | 8800,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен. На маршрут № 31 «Ключ-Камышенское Плато – Вокзал-Главный» поставлено 5 единиц подвижного состава МАЗ-104. Затрачено 12880,0 тыс. рублей (бюджета города) |
| 299 | 760 | Благоустройство улицы Обской, пешеходных спусков (ул. Обская, д. 139, 139/1), внутриквартальных проездов ул. Большевистской, д. 151, 153, 175/6), строительство пешеходной и реконструкции спуска от проезжей части по ул.Большевистской, 48/1 | 1. Согласно общегородского плана на 2005 - 2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство ул. Большевистской, 151, 153 запланировано на 2008 год.; ул. Большевистская,175/6 в плане на 2007 год. 2. В городском плане благоустройства до 2009 года не запланировано выполнение работ по благоустройству пешеходного спуска по ул. Обской, 139, 139/1 и строительство пешеходного тротуара от проезжей части по ул. Большевистской, 48/1 | 5000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, Главное управление бла-гоустройства и озеленения мэрии, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Не выполнен. Начало работ планируется с 2007 г. |
| 300 | 763 | Спилить деревья по ул. Обской, ул. Большевистской, 24, 26, 175/3 (старые деревья, мешающие нормальному освещению жилых помещений) | Произвести снос сухих и аварийных деревьев | 50,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Произведен снос аварийных деревьев по ул. Большевистской, 24, 26 на сумму 20,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| Октябрьский район, избирательный округ №29, депутат Солодкин Александр Александрович |
| 301 | 767 | Ремонт в подъездах домов: ул. Чехова, 254; ул. Ленинградская, 147; ул. Кирова, 317, 321; ул. Автогенная, 77; ул. Московская, 163 | Произвести ремонт подъездов домов | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Выполнен ремонт в подъездах домов (средства на текущее содержание жилого фонда) по ул. Ленинградской, 147, ул. Кирова, 321. Затраты составили 250 тыс. рублей, ул. Чехова, 254 - 52 тыс. рублей; по ул. Автогеной, 77 (1,2) – 32,53 тыс. рублей. По ул. Московской, 163 ремонт выполнен в 2005 году, по ул. Кирова, 317 – (1, 3 подъезды) ремонт выполнен в 2005 году, во 2-м, 4-м подъездах ремонт был выполнен в 2002 году |
| 302 | 771 | Установить малые формы по ул. Московской, 163; Толстого, 234; Тургенева, 227; Ленинградской, 147; Чехова, 273, 390; Никитина, 101 | Установить малые формы | 480,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен в части 2006 года. По ул. Московской, 163, ул. Тургенева, 227 установлены детские городки на сумму 158,2 тыс. рублей (средства бюджета города), выполнено благоустройство на сумму 150,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 303 | 772 | Проработать вопрос по устройству парковочных карманов: ул. Тургенева, 316, Ленинградской, 347 | Проработать вопрос по устройству парковочных карманов | 800,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 г. |
| 304 | 774 | Отрегулировать график работы автобусов № 10, 31 (ул. Ленинградская, Добролюбова, Никитина, Белинского, Толстого, Грибоедова) | Регулярность движения автобусов маршрутов № 10, 31 будет достигнута за счет замены и увеличения подвижного состава на данном маршруте (см. наказ № 759) | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно – благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. За 2005-2007 гг. на маршруте № 31 произведена полная замена подвижного состава на автобусы МАЗ. Высвободившийся подвижной состав перераспределен на действующие маршруты МУ «ПАТУ-8», в том числе и на маршрут № 10. С переходом на летнее расписание будет откорректирован график движения маршрута № 10 |
| Октябрьский район, избирательный округ №30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 305 | 776 | Провести внутриквартальное благоустройство: ул. 2-ая Воинская, 2, 3, 18, 35; Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27; ул. Б.Богаткова,182, 183, 184, 186 | согласно общегородскому плану внутриквартального благоустройства на 2005 год включены ул. Бориса Богаткова, 182, 183, 184, 186, На 2006 год ул. Гаранина, 13. Остальные дома в план внутриквартального благоустройства до 2009 года не включены | 2500,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. В 2006 году выполнено асфальтирование по ул. Гаранина, 1, 3, 5, на сумму 970,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 306 | 777 | Провести ямочный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Никитина, 11, 13; Добролюбова, 20; ул. Восход, 1, 3, 5, 11; Кирова, 76; Шевченко, 34 | Включены в план внутриквартального благоустройства на 2006 год дома по ул. Никитина, 11, 13, ул. Добролюбова, 20, | 2000,0 | Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. В 2006 г. выполнено благоустройство по ул. Никитина, 11, 13 на 750,0 тыс. рублей (бюджет города), ведутся работы по ул. Добролюбова, 20 |
| 307 | 778 | Восстановить внутриквартальное освещение по ул. Б. Богаткова, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; Гаранина, 13, 17, 18, 19, 27 | Внутриквартальное освещение восстановлено, ремонт дорог по указанным адресам будет выполнен | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен в части 2006 года. Установлены светильники типа «кобра» на 55,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 308 | 787 | Выполнить внутриквартальное освещение на ул. Покатная и ул. Пролетарской | 1. Выполнить капитальный ремонт линий освещения улиц Покатной, Пролетарской 2. Построить линию освещения на ул. Покатной (от начала улицы до ул.Военной) | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Работы произведены Затраты составили 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 309 | 790 | Произвести вырубку аварийных тополей по ул. Бориса Богаткова, 163/6, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 205/1, 205/2, 207, вся ул. Тополевая | Произвести снос аварийных тополей | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Работы произведены. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 310 | 791 | Ремонт кровель и подъездов: ул. Бориса Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 2000,0 | Средства на текущее содержание и капитальный ремонт жилого фонда | 2006 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен в части 2006 года. Всего затраты составили 475,6 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда). Ремонт кровель и подъездов производится в соответствии с нормативами по срокам эксплуатации. В I кв. 2006 г. ремонт подъездов: по ул. Бориса Богаткова, 19 4/3 (7, 12 п.); 194/2 (2 п.); 167 (5 п.), ул. Бориса Богаткова, 209 (2 п.) – 30,1 тыс. рублей; 175 (4 п.) – 30,3 тыс. рублей; 194 (1 п.) – 23,3 тыс. рублей; Во II квартале 2006 г. выполнен ремонт подъездов по ул. Бориса Богаткова, 163/6 (1 п.), 194/3 (под. 8, 7, 10, 11) – 150,0 тыс. рублей. В III квартале ремонт подъездов по ул. Бориса Богаткова, 175 (п. 4), 163/6 (п. 1), 194/3 (п. 8, 9, 10, 11), 209 (п. 2), 171/5, ул. Федосеева, 10 (п. 2, 3) – 230,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт кровли дома по ул. Бориса Богаткова, 163/3 – 11,9 тыс. рублей. Выполнен капремонт кровли дома по ул. Бориса Богаткова, 194/8, ул. Федосеева, 10 |
| 311 | 794 | Оборудовать спортивные площадки по ул. Б. Богаткова, 163/6, 163/8, 179, 181/1, 194/3, ул. Федосеева, 10, 12 | Оборудовать спортивные площадки | 300,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, МУДО «Спортивный город» | Выполнен в части 2006 года. Оборудованы комплексные спортплощадки: по ул. Бориса Богаткова, 163/8, ул. Федосеева,12 Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 312 | 795 | Произвести ремонт швов между панелями по наружным стенам панельных домов по ул. Б. Богаткова – 194/2, 194/4, ул. Федосеева, 10, 12 | Произвести ремонт швов | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Выполнен ремонт швов согласно поданным заявлениям: по ул.Федосеева, 10, 12 – 171 п. м, ул. Б. Богаткова, 194 /2, 194/4 – 165, 5 п. м. Работы выполнены на сумму 66,3 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 313 | 796 | Установить «лежачего полицейского»: 1. По ул. Б. Богаткова, 194/4. 2. Напротив школы № 186 с благоустройством дороги | Проработать вопрос об установке «лежачего полицейского» после ремонта дороги по ул. Федосеева | 800,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Работы произведены на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 314 | 797 | Благоустроить территорию, прилегающую к микрорынку «Молодежный» на пересечении улиц Б. Богаткова и Федосеева | Благоустроить территорию | 300,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. Благоустройство планируется выполнить в 2007 г. |
| 315 | 799 | Произвести ремонт стоков ливневой канализации, сделать внутриквартальное освещение и асфальтировать проезжую часть ул. Федосеева. Выполнить парковку для автомашин и ограждение детской площадки по ул. Федосеева, 3 | Рассмотреть возможность включения в план ремонта | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 г. Проведено обследование. Выполнение работ в полном объеме планируется в 2007 году |
| 316 | 800 | Благоустроить территорию с установкой лестничного перехода между школами № 11 и 186 | Выполнить благоустройство | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Работы выполнены на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 317 | 801 | Произвести ремонт дороги, строительство тротуара и внутриквартального освещения: ул.Тополевая (от школы № 114 до остановки автотранспорта, включая ул. Ядринцевский спуск) | Выполнить благоустройство | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года Выполнение работ в полном объеме планируется в 2007 году |
| 318 | 802 | Проработать вопрос о передаче плавательного бассейна и стадиона СКА в муниципальную собственность | Принять объект в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством | - | - | 2006 - 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В настоящее время, в связи с изменением федерального законодательства о порядке передачи имущества, находящегося в государственной собственности, в муниципальную собственность повторно направлены запросы в адрес балансодержателя государственного имущества о его передаче в муниципальную собственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 |
| 319 | 805 | Установка «детского городка» в Военном городке № 17 (корпус 770) | Установить детский городок | 80,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Работы произведены на сумму 80,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| Октябрьский район, избирательный округ№32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 320 | 810 | Ремонт панельных швов дома № 6 по ул. Лазурной | Ремонт панельных швов производится согласно письменным заявлениям жителей | 150,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. На ремонт панельных швов (165 п. м) затрачено 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 321 | 815 | Ремонт кровли, ремонт подъездов, замена входных дверей, ограждение теплового узла в подъезде, восстановление козырьков над входными дверями, благоустройство и асфальтирование внутридворовых территорий по ул. 2-ая Воинская, 55, 57 | Произвести ремонт и благоустройство территории | 350,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. В 2006 г. выполнен ремонт кровли, установлены козырьки над подъездами, заменены входные двери, сделано благоустройство внутридворовых территорий. Затраты составили 80,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 322 | 816 | Ремонт входа в подвал дома по ул. Никитина, 138,б | Произвести ремонт | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Затраты составили 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 323 | 817 | Благоустройство дорог, освещение по ул. Воинской, Артиллерийской | Выполнить благоустройство ул. Воинской | 100,0 | Бюджет города, | 2005 – 2006 гг. . | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Первомайский район, избирательный округ №33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 324 | 820 | Строительство детского сада в центральной части района | Разработать проектно-сметную документацию и построить детсад | Будет определена после разработки проектно-сметной документации 2000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии | Выполнен в части 2006 г. Подписано задание на проектирование, подписан договор на проектные работы, запрошены технические условия |
| 325 | 821 | Капитальный ремонт здания Дома молодежи | Подготовить проектно-сметную документацию и провести капремонт | Будет определена после разработки проектно-сметной документации 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2008 гг. 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, департамент строительства и архитектуры мэрии | Выполнен в части 2006 года. Проведена техническая экспертиза - 100,0 тыс. рублей. Произведен частичный ремонт кровли Дома молодежи - 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 326 | 823 | Продолжение строительства газопровода в центральной части | Продолжить строительство газопровода высокого давления - L 500 м, низкого давления L = 6000 м | 500,0 11700,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2005 - 2006 гг. В 2006 году на газификации района освоено 3350,0 тыс. рублей (бюджет города), построено 5,2 км газопроводов низкого давления, газифицировано 100 домов |
| 327 | 825 | Ремонт дорог по: ул. Лесной ул. Пожарского (от Первомайской до Героев Революции) ул. Красный Факел ул. Первомайской ул. Физкультурной ул. Тельмана ул. Комбайнеров ул. Черепановской ул. Стрелочной ул. Красногвардейской | Ремонт дорог по ул. Пожарского, ул. Красный Факел, ул. Физкуль-турной, ул. Тельмана, ул. Комбинатской ул. Черепановской, ул. Стрелочной, ул. Красногвардейской будет включен в планы работ | 34370,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно–благоустроительного комплекса мэрии, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Выполнен ремонт дороги по ул. Лесной на сумму 12500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 328 | 826 | Промывка, опрессовка системы отопления 32-х образовательных учреждений района: № 144 (ограждение территории школы) Детский сад № 282 (вываливается стена, ремонт кровли) Капитальный ремонт образовательного учреждения № 140 | Выполнить ремонт | 50,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | Администрация Первомайского районам города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Выполнено в 2006 г. работ на сумму 370,0 тыс. рублей (бюджет города) Затраты составили 199,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| Первомайский район, избирательный округ №34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 329 | 831 | Строительство предприятия по переработке ТБО в южной части района | Рассмотреть возможность строительства | 10000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006-2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2006 года. Проводится работа по поиску инвестора для строительства |
| 330 | 833 | Завершение ремонта ДК «40 лет ВЛКСМ | Завершить ремонт ДК | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии | Выполнен в части 2006 года. Проведен ремонт внутренних помещений, частично отремонтирован фасад. Освоено 4500,0 тыс. руб. (бюджет города) |
| 331 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовая, Шукшина, Ученической, Пришвина | Выполнить проектирование и строительство | 1770,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, МУ «Горсвет» | Работы по проектированию ведутся |
| 332 | 836 | Газификация частного сектора пос. «Южный» | 1. Строительство газовой трубы высокого давления L7000 м 2. Строительство газовой трубы низкого давления L = 8000 м | 34000,0 5400,0 600,0 | Привлеченные средства Привлеченные средства Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2006 г. Создан потребительский кооператив ПО «Южный». В 2006 г. продолжается строительство газопровода низкого давления, освоено 540,0 тыс. рублей (бюджет города). Строительство газопровода высокого давления администрацией области не ведется |
| 333 | 839 | Восстановление внутриквартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Шукшина, ул. Ученической, ул. Пришвина | Восстановление внутриквартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Ученической, ул. Пришвина | 1550,0 в том числе 600,0 150,0 350,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2006 г. 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Первомайского района» | Выполнен в части 2006 года. Выполнено благоустройство по ул. Шукшина, 10 - 12 на сумму 450.0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено частично благоустройство по ул. Пришвина, 12 |
| 334 | 841 | Благоустройство и создание зоны отдыха у «Озера» в районе НТЖДТ | Рассмотреть возможность привлечения средств инвесторов для выполнения наказа | 100,0 17000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Работы по благоустройству выполнены на 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 335 | 842 | Снос аварийных деревьев по ул. Узорной | Выполнить снос деревьев | 60,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Первомайского района» | Выполнен. Снесено 5 аварийных деревьев, выполнена подрезка 5 деревьев на сумму 22,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 336 | 844 | Установка светофора на остановке общественного транспорта «Школа» | Установить светофор | 450,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Первомайского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен. В рамках проведения мероприятий по безопасности дорожного движения затрачено 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 337 | 846 | Капитальный ремонт образовательного учреждения - № 145 | Выполнить капитальный ремонт | 340,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии | Выполнен. Выполнен ремонт отопления на сумму 315,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 338 | 847 | Ремонт образовательного учреждения - № 117 (замена системы отопления) | Выполнить капитальный ремонт | 170,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Первомайского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен. Выполнен ремонт отопления на сумму 170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ №35, депутат Агафонов Виктор Леонидович |
| 339 | 849 | Присоединить земли существующих и планируемых садовых обществ к Советскому району | Необходимо подготовить обращения к губернатору и Новосибирский Областной Совет депутатов о присоединении земель | - | - | 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен Наказ не может быть выполнен без решения вопроса прирезки территорий муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, прилегающих к ряду районов г. Новосибирска, который находится в стадии проработки |
| 340 | 860 | Расчищать подъезд для транспорта к остановкам | Проводить работу постоянно | Согласно нормативов | Средства на текущее содержание дорог | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии | Выполнен в части 2006 г. В 2006 году из средств на текущее содержание дорог МУ «ДЭУ Советского района» израсходовано 225,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание дорог) |
| 341 | 884 | Сделать капитальный ремонт спортивного зала гимназии № 5 | Выполнить капитальный ремонт спортзала | 1500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен. Работы выполнены на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 342 | 888 | Не допустить закрытия клуба «Виктория» | Предусмотреть выделение и передачу в муниципальную собственность новых помещений для клуба | - | - | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии | Выполнен. Учреждение образования работает по своему профилю |
| 343 | 893 | Содействовать выделению средств на ремонт спортивного зала школы № 162 | Предусмотреть выделение средств на ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен. Работы выполнены на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 344 | 904 | Расширить детский сад в пос. Геологов (не хватает спальных мест) | Приобрести 20 комплектов раскладных кроватей и спальных принадлежностей при наличии площадей | Согласно смете расходов | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление образования мэрии | Выполнен. Приобретены кровати и спальные принадлежности на сумму 38,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 345 | 908 | Содействовать удешевлению подводки газа к частному сектору. Частично профинансировать работы по газификации домов частного сектора в 2004, 2005, 2006, 2007 годах | Выделить средства на строительство сетей общего пользования и материальную помощь на приобретение оборудования | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Работа ведется в соответствии с планом газификации частного сектора. Профинансировано 1170,0 тыс. рублей, (бюджет города) построено 1,9 км, газифицировано 158 домов |
| 346 | 912 | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей (150 кв. м ) | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Ведется проектирование торгово-развлекательного комплекса на пересечении ул. Демакова, ул. Российской. Согласовано строительство культурно-развлекательного комплекса по ул. Кутателадзе. 4 |
| 347 | 923 | Сделать отмостки по ул. Боровая Пртия, 2, 3, 5, 9, 16 | Сделать отмостки | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы будут выполнены в 2007 г. |
| 348 | 924 | Сделать капитальный ремонт кровель и текущий ремонт домов по ул. Солнечногорской,1, 3, 5, 11, 13, 15, ул. Боровая Пртия, 2, 4, 9, 14 | Выполнить соответствующие виды ремонта | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Советского района» | Выполнен в части 2006 г. В 2006 г. отремонтированы кровли домов по адресам: ул. Солнечногорская,.3, 5; ул. Боровая Партия, 4, 5 - на сумму 1595,5 тыс. рублей Выполнен ремонт кровли домов по ул. Солнечногорской, 1, 11, 15 на сумму 2314,4 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 349 | 937 | Заменить силовой трансформатор, установленный в Боровой партии, т.к. напряжение не превышает 180 вольт | Работы выполнить совместно с ОАО «Новосибирскэнерго» | 200,0 200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на 400,0 тыс. рублей (бюджет города, привлеченные средства) |
| 350 | 938 | Организовать отлов бродячих собак | Обеспечить отлов по своевременно поданным через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и их содействию бригаде отлова | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2006 года. При необходимости МУ «ДЗ по ЖКХ Советского района» формирует заявки |
| 351 | 940 | Завершить реконструкцию дорожного полотна и сделать тротуары по ул. Васильковой и ул. Боровой партии | Завершить реконструкцию дорожного полотна | 1600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. По плану текущего ремонта дорог израсходовано 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 352 | 946 | Обязать ЖЭУ-85 производить вывоз мусора и уборку снега своевременно | Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством техники и средств на эти цели. | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2010 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Советского района» | Выполнен в части 2006 года. На вывоз твердых бытовых отходов заключен договор с МУП «Спецавтохозяйство», так же вывоз мусора осуществляется МУ «ДЗ по ЖКХ Советского района». По заявкам ЖЭУ предоставляется техника для вывоза крупногабаритного мусора и уборки территории в зимнее время |
| 353 | 947 | Организовать обсуждение жителями генерального плана развития застройки жилого района, разрабатываемого городской администрацией | Оплатить корректировку и завершение разработки схемы генерального плана жилого района «Кирово». Внести на окончательное обсуждение по готовности | 350,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Проект планировки (схема генерального плана) жилого района «Кирово» по основным разделам разработан с учетом размещения малоэтажной жилой застройки и объектов КБО. Общественное обсуждение нового жилищного строительства состоялось 08.08.2006 г. Прорабатываются вопросы межевания и инженерного обеспечения |
| 354 | 959 | Перенести от жилых домов конечную остановку автобусов и маршрутных такси с ул. Демакова на ул. Пасечную | Перенести от жилых домов конечную остановку автобусов и маршрутных такси | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. Предложения прорабатываются отделом архитектуры и строительства администрации Советского района |
| 355 | 966 | Осуществлять контроль за работой ЖКХ (повысить температуру в квартирах зимой) | Вопрос организационно-технический, требуется усилить контроль в связи с неустойчивостью режимов работы оборудования теплосетей ГУП «УЭи В СО РАН» | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Жилые дома на территории МУ «ДЗ по ЖКХ Советского района» к отопительному сезону 2006 - 2007 года были подготовлены полностью. Запуск систем отопления произведен по графику |
| 356 | 973 | Осуществлять контроль за содержанием подъездов и их уборкой | Внедрить методику оценки санитарного состояния территории и мест общего пользования в домах. Поощрение и наказание ИТР проводить с учетом значения и динамики изменения этой оценки | - | - | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года Контроль осуществляется |
| 357 | 976 | Осуществлять контроль за уборкой мусора вокруг магазинов и на остановках | Усилить контрольные службы администрации (закрепленные специальные автомобили за ОРАТИ и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры, 2 компьютера) и арендодателей численностью и техническими средствами | - | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 г. Контроль осуществляется |
| 358 | 978 | Расширить дворовые площадки для подъездов и дневной стоянки автомобилей | Рассмотреть возможность расширения дворовых площадок. Выполнить и утвердить проекты. | 100,0 100,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. работы по благоустройству выполнены по ул. Барьерной, 11, 13, 15, ул. Динамовцев 7, 9, 11 на сумму 5400 тыс. рублей. Благоустройство по ул. Рубиновой 1, 3, 5, 7, ул. Героев Труда, 20 выполнено на сумму 2090,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 359 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Выполнить и утвердить проекты. | 50,0 50,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Установлены 8 городков - по адресам: ул. Молодости, 3; ул. Ветлужская, 8, 10;, ул. Молодости, 46; ул. Часовая, 19, 21,; ул. Героев Труда, .27б; ул. Сиреневая, 37,; ул. Полевая, 3; ул. Барьерная, 15, 17, 13 на сумму – 537,1 тыс. руб. (бюджет города). Установлены 2 детские площадки по адресам: ул. Динамовцев, 11 и ул. Приморская, 33, ул. Сердюкова, 6 на сумму 64,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 360 | 982 | Способствовать трудоустройству инвалидов по заключению МСЭ, после окончания профтехучилища | По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии | Выполнен в части 2006 года По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии |
| 361 | 985 | Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить количество автобусов, в т.ч., в садоводческих товариществах: «Надежда», «Ключи», «Нива», «Восток». | Сезонные маршруты, обслуживаемые муниципальными предприятиями обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. работали сезонные маршруты № 54, 59, 77, 105к, 716, 716д, 717, 717е. Муниципальные предприятия обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики |
| 362 | 1001 | Строить социальное жилье, способствовать введению ипотеки | Разработать и утвердить Программу округа по строительству социального жилья для неимущих и льготного – для бюджетников | 60000,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 г. Разработка и утверждение программы по строительству социального жилья нецелесообразна. В 2006 году действовали постановление Губернатора Новосибирской области № 90 от 04.03.2006 «О государственной поддержке граждан при кредитовании на строительство или приобретение жилья в Новосибирской области» и постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение молодых семей жильем» Федеральной программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы». Согласно этим документам Советскому району выделены в 2006 году 20 квартир бюджетникам, 6 кредитов и 2 субсидии. Затраты составили 45000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 363 | (16) | Создать зоны инновационного развития ННЦ и выделить средства на наукоемкие производства и приоритетные направления в науке | Участие в реализации комплексных целевых программ. | После разработки проектно – сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии | Выполнен в части 2006 года. Разработали проект архитектурной концепции Технопарка. Определен порядок финансирования разработки рабочих проектов строительства инженерной инфраструктуры Технопарка в рамках Федеральной инвестиционной программы в размере 20975,0 тыс. рублей Осуществлялась работа по созданию студенческого межвузовского бизнес инкубатора на базе Сиб ГУТИ |
| 364 | (19) | Завершить реконструкцию магистральных улиц: Морской пр., пр. Лаврентьева, пр. Строителей, Цветной пр, улиц Российской, Героев Труда, Демакова | Осуществление сметных работ по реконструкции Цветного проезда. Определение подрядчика. Реконструкция. | 2000,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно–благоустроительного комплекса мэрии | Выполнен в части 2006 года. Выполнен капитальный ремонт дорог пр. Академика Лаврентьева, пр. Строителей, Морского проспекта. Завершена реконструкция конечной остановки автотранспорта «Цветной проезд». Выполнена автомобильная развязка, проведен ямочный ремонт по ул. Российской, Демакова, Героев Труда. В 2007 году запланирован капитальный ремонт ул. Демакова, Цветного проезда. Затрачено 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 365 | 1015 | Доработать дорогу у дома по ул. Тружеников, 9 с обеспечением отвода талых и ливневых вод | Запроектировать и выполнить ливневую канализацию по ул. Тружеников. в рамках проекта дорожно-тропиночной сети и ливневой сети | 1250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, Главное управление благоустройства и озеленения | Не выполнен. Наказ в стадии выполнения. Выделены 1,3 млн. рублей (бюджет города). Проведены подготовительные работы с выносом коммуникаций и сносом деревьев и погребов. Работы в части открытых лотков выполнены. В 2007 г. будет сделан прокол от ливнеприемника по ул. Тружеников до ул. Золоторожской |
| 366 | 1016 | Улучшить работу автобусных маршрутов № 36, 15, добиться пополнения автобусами | Запланировано обновление подвижного состава на маршруте №36. ПС с маршрутов № 2, 36 будет перераспределен на маршрут № 15 | 2200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году на маршрут № 36 закреплено 5 автобусов большой вместимости затраты составили 12880,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 367 | 1022 | Ремонт домов по ул. Рубиновой, 1 и 7 - ремонт кровель, ремонт отмостков, обустройство автостоянок, ремонт козырька над балконом кв. 13 по ул. Рубиновой, 1 | Включить в план ремонта, уточнив объёмы по данным весеннего и осеннего обследования | 400,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района», администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено комплексное благоустройство по ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 7 на сумму 150,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда). Производится ремонт кровли дома по ул. Рубиновой. 7, затрачено 280,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 368 | 1023 | Снос ветхого жилья, деревянных домов по ул. Российской, ул. Шатурской, ул Истринской | Включено в проработку по строительству 2-х домов на ул. Рзъездной для сноса первой очереди (всего 256 квартир) | 41000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Ветхие деревянные жилые дома находятся на балансе СО РАН. Снос будет осуществляться с 2007 года по мере застройки территории многоэтажными жилыми домами |
| 369 | 1026 | Ремонт подъездов в домах м/р «Д и Щ» | В соответствии с действующими нормами капитальный ремонт производится 1 раз в 5 лет. Установлен контроль за 714 подъездами, ремонт которых будет осуществляться в соответствии с нормативами - | 2800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района», администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году отремонтировано 16 подъездов на сумму 445,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 370 | 1028 | Развивать муниципальный транспорт, закупать большие автобусы, снизить плату за проезд до 5 рублей | Пополнение (обновление) подвижного состава (до 20 единиц) | 231000,0 в т.ч. 35000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006-2009 гг. 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. За 2006 год муниципальные автотранспортные предприятия получили 50 единиц подвижного состав на сумму 135628,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович |
| 371 | 1029 | Разработка проекта по строительству прямой дороги из Нижней Ельцовки в микрорайон «Щ» | Прямая дорога от ул. Экваторной до ул. Иванова, протяженностью 3080 и шириной 7,5 м с тротуаром 1,5 м, в том числе 2040 м – новая, 1040 – расширение продолжения ул. Иванова. 2007 год – оценка общественного мнения, экологическая экспертиза, проектирование. 2008 - 2009 годы – строительство |  | Бюджет города | 2006-2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, администрация Советского района | Выполнен части 2006 года |
| 372 | 1032 | Газификация частного сектора | Продолжить газификацию | 700,0 8000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Всего в районе газифицирован 971 дом. Газификация продолжается. Работа ведется в соответствии с планом газификации частного сектора В 2006 г. профинансировано 1170,0 тыс. рублей, построено 1,9 км газопровода, газифицирован 158 дом |
| 373 | 1037 | Благоустройство и строительство новых детских площадок внутри дворов |  | 200,0 100,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В 2006 году установлены 8 городков по адресам: ул. Молодости, 3; ул. Ветлужская, 8, 10;, ул. Молодости, 46; ул. Часовая, 19, 21; ул. Героев Труда, 27б; ул. Сиреневая, ,37,; ул. Полевая, .3; ул. Барьерная, 15,17,13 на сумму 537,1 тыс. рублей (бюджет города). Установлены 2 детские площадки по адресам: ул. Динамовцев, 11, Приморская, 33, Сердюкова, 6 |
| 374 | 1045 | Перенос стоянки пассажирского авторанспорта на «конечной» остановке (ул. Демакова – у МУП «Колосок») вверх по ул. Ктателадзе, открытие пункта общественного питания, туалета | Выполнить проект переноса в конец ул. Демакова с её расширением, устройством тротуара и освещения с привлечением инвесторов на объекты обслуживающей сферы. Выполнить реконструкцию и строительство | Согласно проектно- сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии, администрация Советского района города Новосибирска, УВД города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Место размещения определено, заказана проектно-сметная документация. В 2007 году администрацией Советского района города Новосибирска будет произведено обустройство остановок |
| 375 | 1051 | Благоустройство ул. Иванова (отсутствуют тротуары, освещение) | Восстановить имеющиеся тротуары и освещение. Запроектировать и выполнить недостающее освещение и тротуары | 1200,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы запланировали на 2007 год по отдельному графику |
| 376 | 1055 | Сохранение и развитие парка «У моря Обского» | Разработать и утвердить реконструкцию материально-технической базы парка «У моря Обского» | Будут определены после подготовки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии | Выполнен в части 2006 г. Проведены работы по благоустройству парка. Проведено обследование фонтана. Затраты составили 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 377 | 1062 | Составление графика движения автобусов без длительных перерывов (в том числе в вечернее время на маршрутах «Цветной пр.» - «Д», «Щ» - Нижняя Ельцовка») и контроль за его соблюдением | По данным комплексного обследования пассажиропотока производится реорганизация маршрутной сети и корректировка расписаний движения действующих маршрутов | - | - | 2005 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно–благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. Проводится пересмотр действующих расписаний движения |
| 378 | 1068 | Отсыпка дорог частного сектора | В планах по текущему ремонту дорог | По фактическим затратам | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии | Выполнен в части 2006 г. Отсыпаны дороги по ул. Черносельской, ул. Иртышской в соответствии с планом благоустройства частного сектора. Затрачено 2110,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 379 | 1070 | Освещение тоннеля на въезде в микрорайоне Нижняя Ельцовка с Бердского шоссе | Установка двух светильников «кобра» над пешеходной частью с освещением тоннеля | 25,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии | Выполнен. Затрачено 25,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 380 | 1073 | Установка мусорных баков | Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам | 1200,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. В 2006 г. вывезено мусора на сумму 45,9 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 381 | 1074 | Решение вопроса о спиливании особо высоких деревьев | Провести снос и обрезку крон деревьев | По фактическим затратам | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроителного комплекса мэрии, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 г. Снесены деревья по ул. Красноуфимской на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 382 | 1077 | Выделение помещения для работы ТОС «Ельцовочка» | Предусмотреть из освобождаемых от арены в школах и других муниципальных объектах |  |  | 2006 г. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. На микрорайоне Нижняя Ельцовка нежилые объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, предоставлены муниципальным учреждениям образования, здравоохранения. В арендном фонде находятся здание по ул. Лесосечной, 2 (передано Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви), нежилое помещение 231,3 кв. м. по ул. Экваторной, 13 (передано под творческую мастерскую скульптора). Другие нежилые помещения являются общей долевой собственностью собственников многоквартирных домов и не относятся к муниципальной собственности |
| 383 | 1080 | Разработка программы кровель жилого сектора. | Провести анализ протечек по данным осеннего 2004 и весеннего 2005 гг. осмотра. Составить и утвердить приоритетный перечень по состоянию на 01.07.2005. Составить смету и, определившись возможными источниками и средствами, составить программу со сроками по годам | - | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнен в части 2006 года. По результатам обследования кровель в 2005 г. был составлен перечень подлежащих ремонту по годам. В 2006 г. затрачено на ремонт по Советскому району 9990.0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович |
| 384 | 1084 | Провести ремонт ул. Варшавской от ул. Молодости | Провести капитальный ремонт проезжей части шириной 6 м, длиной 810 м и устройство тротуара | 600,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо- устроительного комплекса мэрии | Выполнен в части 2006 г. Ремонт будет завершен в 2007 г. на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 385 | 1086 | Капитально - восстановительный ремонт детского отделения больницы № 3 | При строительстве или реконструкции терапевтического корпуса на территории больницы № 3 будет предусмотрено размещение детского отделения | 32000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии | Выполнен в части 2006 г. Принято решение о нецелесообразности проведения ремонта, готовится проект распоряжения мэра о строительстве нового корпуса на территории больницы № 3 |
| 386 | 1088 | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | Выполнить капитальный ремонт | Будут определены после подготовки проектно-сметной документации | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006-2008 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района | Выполнен в части 2006 г. Отремонтирована кровля по адресу: ул. Ветлужская, 20 на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 387 | 1090 | Содействовать в восстановлении здания кинотеатра «Волна» | Выкупить в муниципальную собственность | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. На здание кинотеатра «Волна» зарегистрировано право собственности ООО «Тема». По имеющейся информации, в настоящее время собственником разработан проект реконструкции здания бывшего кинотеатра «Волна» под размещение развлекательного центра с кинозалом, с 2005 года ведутся строительные работы |
| 388 | 1092 | Продолжить работу по улучшению транспортной связи ОбьГЭС с городом и Академгородком | Продолжить работу | 6600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен в части 2006 года. За автобусным маршрутом № 23 закреплено 5 новых автобусов «МАЗ». Полная замена подвижного состава будет произведена в последующие 3 года |
| 389 | 1100 | Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей | Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» | Согласно программе | - | 2006 - 2010 гг. | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Разработана и реализуется городская целевая программа «Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска на 2006-2008 гг.» Осуществляется работа по реализации 4 комплексных целевых программ, в рамках устойчивого развития и направленных на развитие промышленного производства и науки |
| 390 | 1102 | Решить вопрос по удалению старых, аварийных деревьев | Произвести снос старых, аварийных деревьев | 1000,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района» | Выполнен в части 2006 года. Из бюджета города было выделено 130 тыс. рублей, которые были потрачены на снос 78 деревьев по ул. Барьерной, ул. Приморской, Динамовцев, Часовая, 40 лет ВЛКСМ, для удаления старых деревьев по ул Красноуфимской 1, 3, 5, 7, 9 выделено 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 391 | 1104 | Восстановить освещение на улицах ОбьГЭСа | На 2005 год запланировано: восстановление освещения по ул. Часовой с принятием на баланс МУ “Горсвет”; восстановление осве-щения в поселке “Огурцово” и поселке “Плановый” в приоритетах по локальным сметам МУ “Горсвет” | В планах по текущему содержанию | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2006 года. На освещение ул. Часовой выделены мощности и определена точка подключения линии освещения. МУ «Горсвет» выполняет работы по ревизии существующей линии освещения. |
| 392 | 1105 | Восстановить больницу № 3: детское отделение, кардиологическое, перепрофилировать отделение патологии в родильное отделение, произвести капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделений | В 2005 году проведено обследование состояния фундаментов и перекрытий терапевтического корпуса. По результатам работы будет принято решение о восстановлении или строительстве нового корпуса | 25000,0 | Бюджет города | 2006-2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии, МУ «Управление капитального строительства» | Выполнен в части 2006 года. Принято решение о нецелесообразности проведения ремонта и готовится проект распоряжения мэра о строительстве нового корпуса на территории больницы № 3 |
| 393 | 1107 | Сделать тротуар к домам по ул. Печатников 1, 7, 9, 11, 13 | Выполнить устройство 5 отрезков тротуаров по 40 п. м шириной 1,5 м | 54,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведена отсыпка гравийной смесью на сумму 54,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 394 | 1110 | Заменить остановочные павильоны на ул. Гидромонтажной, остановке «Поликлиника» и ул. Печатников, сделать пешеходный переход у рынка «Престиж» | Замена павильонов включена в районную программу. По пешеходному переходу – при положительном решении ОГИБДД – сделать заказ СМЭУ УВД НСО | 120,0 | Бюджет города | 2005 -2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Наказ прорабатывается |
| 395 | 1115 | Определить площадки для выгула собак | Определить нормативные параметры площадки. Определить площадки, утвердить их проекты для реализации во всех возможных местах. Организовать площадки в соответствии с утвержденными проектами – 20 шт. | 1200,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Наказ выполняется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 303 «О положении о порядке содержания собак и кошек в городе Новосибирске». МУП «Спецавтохозяйство» организовано 7 площадок для выгула собак (пустыри) за территориями заводов «НЗК» (ул. Часовая), «НЭМЗ» (ул. Софийская, 10), по ул. Приморской (четная сторона), ул. Экваторной (на пустырях) ул. Сиреневой, 19, 33, 41, ул. Демакова, 17/1, ул. Софийской |
| 396 | 1117 | Оборудовать стоянки у домов с парковочными карманами по ул. Барьерная 11,13,15; ул. Динамовцев 7,9,11; ул. Рубиновой 1, 3, 5, 7; Героев Труда, 20 | Определить нормативные параметры площадок для стоянки. Разработать схемы площадок, автостоянок, согласовать и утвердить проекты, выполнить площадки – 20 шт. | 9200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Площадки оборудуются при производстве работ по плановому комплексному благоустройству. В 2006 г работы по благоустройству выполнены по адресу: ул. Барьерная 11, 13, 15., ул. Динамовцев 7, 9, 11 на сумму 5400,0 тыс. рублей. Благоустройство по адресам: ул. Рубиновая 1, 3, 5, 7, ул. Героев Труда, 20 выполнено на сумму 2090 тыс. рублей (бюджет города) |
| 397 | 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 100,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен Проведено грейдирование дорог пос. Плановый на сумму 50,0 тыс. рублей (привлеченные средства). На 2007 г. запланированы две дороги на отсыпку песчано-гравийной смесью |
| 398 | 1119 | Принять водовод пос. «Плановый» на баланс МУП «Горводоканал» | Оформить принятие водовода на баланс | 150,0 200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Водопровод пос. Плановый принят в муниципальную собственность в 2006 г. Оформлена инженерно-техническая документация. Выполнено геодезическое изыскание. На эти цели затрачено 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович |
| 399 | 1128 | Провести капитальный ремонт дома № 22,а по ул. Советской | Обследовать состояние дома, провести капи-тальный ремонт | 200,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. По заключению строительной академии дополнительного усиления несущих конструкций не требуется. Выполнена заделка трещин в несущих стенах на сумму 65,0 тыс. рублей (средства капитального ремонта жилого фонда) |
| 400 | 1135 | Произвести замену коммуникаций дома № 16 по ул. Серебренниковской | Заменить магистральные сети тепловодоснабжения в подвальных помещениях | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. При подготовке к отопительному периоду 2006/2007 гг. была выполнена ревизия запорной арматуры на системе отопления в подвальном помещении, промывка и опрессовка системы отопления на сумму 1,0 тыс. рублей из средств текущего ремонта. Дефектов на магистрали и стояках системы отопления не выявлено. |
| 401 | 1149 | Выполнить ремонт подъезда № 4 дома № 23 по ул. Романова | Текущий ремонт | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Затраты составили 11,9 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 402 | 1151 | Выполнить ремонт подъездов дома № 23 по ул. Романова | Текущий ремонт | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Затраты составили 25,8 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 403 | 1152 | Отремонтировать балконы дома № 43 по Красному проспекту | Отремонтировать балконы дома | 10,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Не выполнен. Выполнен ремонт фасада по Красному проспекту, 43, включая ремонт балконов, на общую сумму 447, 0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 404 | 1156 | Ремонт кровли дома № 82 по ул. Каменской (подъезд № 4) | Ремонт кровли | 200,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. В осенне-весенний период 2005 – 2006 г. проведено дополнительное обследование, кровля в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется |
| 405 | 1158 | Произвести ремонт фасада дома № 82 по ул. Каменской | Ремонт фасада проводить не требуется, т. к. находится в удовлетворительном состоянии. Ремонт цоколя в плановом порядке | 50,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Ремонт фасада проводить не требуется, т. к. его состояние удовлетворительное. Ремонт цоколя выполнен на сумму 50,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 406 | 1164 | Произвести замену асфальтового покрытия внутриквартальных дорог, расположенных возле дома № 2/1 по ул. Серебренников-ской | Произвести замену асфальтового покрытия внутриквартальных дорог | 800,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. В 2005 году дирекцией заказчика выполнен ремонт внутриквартальной дороги на сумму 760,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 407 | 1167 | Рассмотреть вопрос о посадке крупных деревьев на газоне вдоль дома № 16 по ул. Спартака | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 100,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии | Выполнен в части 2006 года. В летний период 2006 г. выполнено устройство фонтана и посажены крупные деревья, освоено 100,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 408 | 1169 | Произвести посадку деревьев во дворе дома № 11 по ул. Каинской | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 3,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. В 2006 г. высажены кустарники на сумму 3,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 409 | 1179 | Благоустроить территорию Первомайского сквера | Благоустроить территорию Первомайского сквера | 1000,0 500,0 | Привлеченные средства, Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 г. В 2006 году установлено дополнительно 11 шт. скамеек силами Главного управления благоустройства и озеленения мэрии, выполнено мощение тротуарной плиткой в объеме 700 кв. м на сумму 700,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 410 | 1190 | Выполнить работы по благоустройству дворовой территории дома № 8 б по ул. Каинской (в частности, произвести посадку деревьев) | Выполнить работы по благоустройству | 2,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Высажены кустарники на сумму 2,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 411 | 1195 | Построить детскую площадку во дворе дома № 35 по ул. Кольцова | Построить детскую площадку | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Детская площадка установлена, затраты составили 188,5 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 412 | 1202 | Отремонтировать асфальтовое покрытие во дворе дома № 30 по Красному проспекту | Отремонтировать асфальтовое покрытие | 790,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Затрачено 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 413 | 1206 | Ограничение проезда автомобилей во дворах домов № 2, 2/1 по ул. Серебренниковской (обеспечить безопасность движения пешеходов в районе магазина «Мясо», расположенном между домами № 2 и № 2/1 по ул. Серебренниковской) | Установка дорожных знаков | 10,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии | Выполнен. Дорожные знаки установлены |
| 414 | 1208 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог во дворе домов № 2, 2/1, 2/2, 4/1 по ул. Серебренниковской | Произвести ремонт внутриквартальных дорог | 1300,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен в части 2006 года. Ремонт внутриквартальных дорог на сумму 760,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 415 | 1209 | Установить на перекрёстке у школы № 12 светофор или «лежачий полицейский» | Установить дорожные знаки | 500,0 | Привлеченные средства | 2006-2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии, УВД города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Установили ограждение со стороны ул. Серебренниковской, установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» на сумму 80,0 тыс. рублей (привлеченные средства) Произведена установка светофора |
| 416 | 1211 | Решить проблему автомобильных пробок по Красному проспекту | УПП мэрии совместно с администрацией Центрального района рассмотреть решение проблемы | - | - | 2005 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. С Красного проспекта упразднены 11 маршрутов (из них 1 маршрут закрыт, у 2-х маршрутов сокращен путь следования и 8 маршрутов переведены на параллельные улицы). На ул. Советскую, Семьи Шамшиных, Военную, Каменскую перенесено по 4 маршрута |
| 417 | 1214 | Переоборудовать крепление проводов для троллейбусов на самостоятельные столбы с дома № 12 по ул. Советской | Переоборудовать крепление проводов для троллейбусов | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Выполнен. Выполнены работы по переоборудованию крепления тросовой системы подвески контактной сети троллейбуса по ул. Советской с фасадной стороны стены здания № 12 на самостоятельные опоры, затрачено 10,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 418 | 1222 | Установить светофор на перекрестке ул. Мичурина и ул. Орджоникидзе | Установить светофор на перекрестке | 450,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Установка светофорных объектов произведена ГУБО на сумму 450,0 тыс. рублей |
| 419 | 1226 | Принять меры по распространению действия проездных билетов на коммерческий транспорт | Департаменту транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный вопрос | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии | Выполнен в части 2006 г. |
| 420 | 1228 | Фирме НЭСКО построить стоянку автомобилей (карман) со стороны ул. Фрунзе, 2 | Согласовать с фирмой вопрос по устройству парковочного кармана (техусловия) | 250,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. В IV квартале на сумму 120,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 421 | 1233 | Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для неё актовый зал | 2006 г. - корректировка проектно-сметной документации 2007 г.-капитальный ремонт | 19500,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» | Выполнен в части 2006 года. Произведена корректировка проектно-сметной документации на ремонт школы |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 422 | 1240 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Селезнева, 31 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 г. В I квартале 2006 года установлены малые формы на сумму 45,151тыс. рублей (бюджета города) |
| 423 | 1241 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Крылова, 67а | Озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение планируется на 2007 год |
| 424 | 1242 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки во дворе домов по адресу: ул. Ипподромская, 31 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки | 700,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Установлен городок на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 425 | 1243 | Благоустройство и установка освещения, строительство спортивной площадки во дворе домов по адресу ул. Крылова, 64а | Благоустройство и установка освещения, строительство спортивной площадки | 550,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 426 | 1245 | Озеленение, ограждение зеленой зоны, ремонт скамеек, установка лавочек во дворе дома по адресу ул. Крылова, 55 | Выполнить благоустройство | 30,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Выполнено ограждение, высажены деревья и кустарники, отремонтированы и установлены лавочки на сумму 30,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 427 | 1247 | Озеленение во дворе дома по ул. Горького, 104 | Выполнить благоустройство | 20,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Высажены деревья и кустарники на сумму 10,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 428 | 1248 | Озеленение, освещение двора по адресу ул. Горького, 95 | Выполнить благоустройство | 10,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Высажены деревья и кустарники на сумму 10,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 429 | 1250 | Благоустройство двора, озеленение, установка лавочек во дворе дома по адресу ул. Ольги Жилилиной, 92 | Выполнить благоустройство | 10,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района», администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Высажены деревья и кустарники на сумму 2,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 430 | 1251 | Строительство детской площадки во дворе дома по адресу ул. Некрасова, 84 | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен в части 2006 г. Заасфальтирована площадка на сумму 117,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 431 | 1253 | Строительство парковочных карманов по адресу ул. О. Жилиной, 90 (общежитие) | Выполнить строительство парковочных карманов | 280,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Во I I квартале 2006 г на сумму 280,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 432 | 1256 | Благоустройство двора, озеленение по адресу ул. Селезнева, 52 | Выполнить благоустройство | 30,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация района, МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Выполнен. Установлены вазоны в количестве 10 штук на сумму 30,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 433 | 1265 | Ремонт вентиляции в бассейне, благоустройство прилегающей территории в детском саду № 484 | Выполнить ремонтные работы | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Выполнены работы по вентиляции и благоустройству на 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 434 | 1266 | Ремонт приточной вентиляции, ремонт веранд, установка малых форм, благоустройство территории, ремонт кровли здания в детском саду № 117 | Ремонт приточной вентиляции Ремонт кровли, парапета | 150,0 60,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Центрального района, Главное управление образования мэрии | Выполнен. На ремонт вентиляции затрачено 150,0 тыс. рублей, на ремонт кровли и парапетов – 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 435 | 1267 | Ремонт кровли, установка малых форм в детском саду № 451 | Ремонт кровли Установка малых форм | 100,0 100,0 | Бюджет город Бюджет города | 2006 г. 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Выполнен в части 2006 года. Затрачено 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 436 | 1268 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории. Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории в детском саду № 495 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории. | 25,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии | Не выполнен. Выполнен ремонт главного входа на сумму 25,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 437 | 1271 | Строительство входной двери в гимназии № 13 | Установить входную дверь | 150,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Затрачено 150,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 438 | 1272 | Благоустройство входной зоны, ремонт козырька, косметический ремонт внутри помещения в военно-патриотическом клубе «Витязь» | Предусмотрено в программе «Молодежь Новосибирска на 2006-2009 годы» | 30,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии | Выполнен. Отремонтирован козырек, проведен косметический ремонт помещения на 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 439 | 1273 | Благоустройство площадки перед клубом, обустройство спортивного зала, косметический ремонт помещений в МОУ центре развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» | Предусмотрено в программе «Молодежь Новосибирска на 2006 -2009 годы» | 163,0 | Бюджет города | 2006 г. | Комитет по делам молодежи мэрии | Выполнен в части 2006 года. Благоустроена площадка, оформлены и высажены клумбы, отремонтирован актовый и спортивный залы, затрачено 163,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 440 | 1275 | Благоустройство прилегающей территории к госпиталю ветеранов войны № 3 | Благоустройство прилегающей территории | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. . | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен Выполнено благоустройство на 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 441 | 1276 | Заменить пол в игровом зале спорткомплекса «Радуга» | Выполнить замену пола | 800,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление физической культуры и спорта мэрии | Выполнен в части 2006 года. Произведен ремонт кровли дома на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 442 | 1281 | Поставить светофоры на перекрестках: ул. Депутатская – ул. Каменская, ул. Писарева – ул. Ипподромская | Проработать вопрос установки светофоров | - | - | 2006 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2006 года. Установлен светофор на перекрестке ул. Депутатской – Каменской, затрачено 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |

_________________