Приложение 1

к решению городского Совета

от 27.06.2007 № 651

| Финансирование мероприятий Программы | Всего – 5351267,14 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 109100,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 45950,0 тыс. рублей; средства бюджета города – 851496,14 тыс. рублей; средства организаций (инвесторов) – 4344721,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению городского Совета

от 27.06.2007 № 651

4. Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.

| Источники расходов | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города | 851496,14 | 254739,00 | 251885,14 | 208844,00 | 88994,00 | 47034,00 |
| Областной бюджет | 45950,00 | 8350,00 | 20550,00 | 17050,00 | - | - |
| Федеральный бюджет | 109100,00 | 22500,00 | 51600,00 | 28000,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| Средства организаций (инвесторов) | 4344721,00 | 922514,00 | 1054606,00 | 859816,00 | 785373,00 | 722412,00 |
| Итого: | 5351267,14 | 1208103,00 | 1378641,14 | 1113710,0 | 877867,00 | 772946,00 |

____________

Приложение 3

к решению городского Совета

от 27.06.2007 № 651

| № п. | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. рублей | Источник финансирования | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам | Всего |  |  |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |
| 1.1 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта |
| 1.1.1 | Завершение строительства магистрали скоростного непрерывного движения по ул. Ипподромской от ул. Крылова до ул. Военной | 130000,0 | 102761,8 |  |  |  | 232761,8 | бюджет города | Главное управление благоустройства и озеленения (ГУБО) | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ от автотранспорта |
| 1.1.2 | Проектирование и реконструкция транспортных магистралей с расширением проезжей части и строительством многоуровневых транспортных развязок | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 | Определится на основании мероприятий по развитию дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска на 2009 – 2015 года | 140000,0 | бюджет города | ГУБО | Снижение выбросов загрязняю-щих ве-ществ от автотранспорта |
| 1.1.3 | Продолжение работы по переводу муниципального автотранспорта на газомоторное топливо | 2000,0 | 445,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8445,0 | бюджет города | Управление пассажирских перевозок мэрии | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.1.4 | Перевод автотранспорта ОАО “НПО “Сибсельмаш” на газомоторное топливо | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | средства организации | ОАО “НПО “Сибсельмаш” | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.1.5 | Выпуск на улицы города троллейбусов с пониженным воздействием на окружающую среду за счет использования электронного привода и преобразователей напряжения (ПНР) | 7000,0 | - | Определяется проектами и ежегодными планами работ | 7000,0 - | Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК НСО бюджет города | ООО Сибирский троллейбус | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.1.6 | Строительство новых троллейбусных линий: по ул. Ипподром- ской от ул. Крылова до ул. Военной (п. 1.1.1); до м/р “Родники”. Освобождение центральных улиц от автотранспорта | Определяется проектами и ежегодными планами работ |  | бюджет города | Главное управление благоустройства и озеленения (ГУБО) | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ от автотранспорта на 1000 тонн в год |
| 1.2 | Газификация теплоисточников |
| 1.2.1 | Газификация котельной ООО “Производственный центр ЗЖБИ-4” | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 16000,0 | средства организации | ООО “Производственный центр ЗЖБИ-4” | Снижение валовых выбросов на 60 % |
| 1.2.2 | Газификация котельной ОАО “Трансаккорд” | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  | 4000,0 | средства организации | ОАО “Трансаккорд” | Снижение валовых выбросов на 60 % |
| 1.2.3 | Газификация котельной ОАО “НАПО им. В. П. Чкалова” | 15000,0 |  |  |  |  | 15000,0 | средства организации | ОАО “НАПО им. В.П. Чкалова” | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.2.4 | Газификация котельной ОАО “Завод молочный “Новосибирский” | 20000,0 |  |  |  |  | 20000,0 | средства организации | ОАО “Завод молочный “Новосибирский” | Снижение выбросов загрязняю-щих веще-ств на 50 % |
| 1.2.5 | Газификация котельной ЗАО “Агрореммаш” | 5000,0 | 3000,0 |  |  |  | 8000,0 | средства организации | ЗАО “Агро-реммаш” | Снижение выбросов загрязняю-щих веще-ств на 50 % |
| 1.2.6 | Газификация котельной ООО “Дорсиб плюс” | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | средства организации | ООО “Дорсиб плюс” | Снижение выбросов загрязняю-щих веще-ств на 50 % |
| 1.2.7 | Газификация котельных | Определяется на основании ежегодных планов | средства организаций | Организации города | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.2.8 | Газификация сектора индивидуальной жилой застройки | 13000,0 | 25400,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 77400,0 | бюджет города | Администрации районов | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.3 | Закрытие экологически неэффективных котельных и переподключение потребителей |
| 1.3.1 | Перевод котельной базы МУ “ДЭУ-5” в Первомайском районе в резерв с подключением к центральному отоплению |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 | бюджет города | ГУБО | Сокращение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.3.2 | Закрытие экологически неэффективных котельных | Определяется на основании ежегодных планов |  | средства организаций | Организации города | Сокращение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4 | Технологические мероприятия по снижению выбросов на предприятиях города |
| 1.4.1 | Оснащение центробежно-барботажным аппаратом производства по переработке драгсодержащего сырья ОАО “Новосибирский завод редких металлов” | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 | средства организации | ОАО “НЗРМ” | Предотвращение залповых выбросов кислых паров и газов хлора и оксидов азота в случае аварийного выхода из строя газоочистной установки |
| 1.4.2 | Перевод методических печей № 1, 3 с 4-зонного на 3-зонный нагрев металла в цехе горячей прокатки | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 600,0 | средства организации | ОАО “Ново-сибирский металлургический завод им. Кузьмина” | Сокращение выбросов окислов азо-та примерно на 10 % |
| 1.4.3 | Замена мазутоподогревателей на котельной цеха № 4 ОАО “НПО “Сибсельмаш” |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | средства организации | ОАО “НПО “Сибсельмаш” | Сокращение выбросов загрязняющих веществ на 20 % |
| 1.4.4 | Внедрение универсальных горелок итальянского производства “Унигаз” на котельной ОАО “НПО “Сибсельмаш” вместо существующих газомазутных на котлах КВГМ-100 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | средства организации | ОАО “НПО “Сибсель-маш” | Сокращение выбросов в 2 раза |
| 1.4.5 | Проведение комплекса работ на стекловаренных печах ОАО “Новосибирский завод “Экран” в части усиления теплоизоляции пода, бассейна, свода, регенераторов | 7000,0 |  | 9000,0 |  | 10000,0 | 26000,0 | средства организации | ОАО “Ново-сибирский завод “Экран” | Сокращение выбросов оксидов азота, окиси углерода, пыли на 20 – 30 % |
| 1.4.6 | Модернизация приборов регулирования процессов горения на котлах котельной ФГУП “Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ” | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 |  | 580,0 | средства организации | ФГУП “Ново-сибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ” | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4.7 | Установка новой асфальтобетонной установки с высокоэффективной системой газо- и пылеочистных сооружений | 40000,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 40500,0 | средства организации | ООО “Дорсиб плюс” | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4.8 | Перевод основных асфальтобетонных установок на газ | 4000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4400,0 | средства организации | ООО “Дорсиб плюс” | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4.9 | Оборудование котельной ООО “Дорсиб плюс” современной системой водоподготовки | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 900,0 | средства организации | ООО “Дорсиб плюс” | Сокращение расхода топлива, снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.5 | Газификация Новосибирского электровозоремонтного завода - филиала ОАО “Российские железные дороги” |
| 1.5.1 | Проект внеплощадочного газопровода | 1200,0 | 1300,0 |  |  |  | 2500,0 | средства организации | Новосибирский электровозоремонтный завод -филиал ОАО “Российские железные дороги” | Снижение выбросов загрязняющих веществ более чем на 21 тонн в год |
| 1.5.2 | Проект внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 3000,0 | средства организации | Новосибирский электровозоремонтный завод -филиал ОАО “Российские железные дороги” |  |
| 1.5.3 | Проект перевода технологического оборудования литейного цеха на газ |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  | 3000,0 | средства организации | Новосибирский электровозоремонтный завод -филиал ОАО “Российские железные дороги” |  |
| 1.5.4 | Проект перевода котельного цеха на газ |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 5000,0 | средства организации | Новосибирский электровозоремонтный завод -филиал ОАО “Российские железные дороги” |  |
| 1.5.5 | Строительство внеплощадочного газопровода |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 3000,0 | средства организации | Новосибирский электровозоремонтный завод -филиал ОАО “Российские железные дороги” |  |
| 1.5.6 | Строительство внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  | 5000,0 | средства организации | Новосибирский электровозоремонтный завод -филиал ОАО “Российские железные дороги” |  |
| 1.5.7 | Перевод технологического оборудования литейного цеха на газ |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 5000,0 | средства организации | Новосибирский электровозоремонтный завод -филиал ОАО “Российские железные дороги” |  |
| 1.6. | Технологические мероприятия по снижению выбросов предприятиями ОАО “Новосибирскэнерго” |
| 1.6.1 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-2 |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 1000,0 | средства организации | ОАО “Новосибирскэнерго” (ОАО “НСЭ”) | Создание системы контроля за загрязнением воздуха |
| 1.6.2 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-3 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 1000,0 | средства организации | ОАО “НСЭ” | Создание системы контроля за загрязнением воздуха |
| 1.6.3 | Мероприятия ТЭЦ-4 |
| 1.6.3.1 | Использование газа в пределах установленных лимитов |  |  |  |  |  |  |  | ОАО “НСЭ” | Снижение выбросов до норм предельно допустимых выбросов (ПДВ) |
| 1.6.3.2 | Реконструкция тепловой схемы с целью вывода из работы малоэкономичного оборудования |  | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 | средства организации | ОАО “НСЭ” | Сокращение выбросов вредных веществ |
| 1.6.3.3 | Реконструкция золоулавливающих установок третьей очереди |  |  |  | 130000,0 | 130000,0 | 260000,0 | средства организации | ОАО “НСЭ” | Сокращение выбросов вредных веществ, обеспечение норм ПДВ |
| 1.6.4 | Модернизация горелок ТКЗ на котлоагрегате № 5 на ТЭЦ-5 |  |  |  |  | 2600,0 | 2600,0 | средства организации | ОАО “НСЭ” | Снижение выбросов окислов азота на 263 тонны в год |
| 1.6.5 | Ремонт золоулавливающих установок на всех ТЭЦ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | средства организации | ОАО “НСЭ” | Обеспечение норм ПДВ |
| Итого по разделу 1: | 165000,0 105735,0 | 148606,8 63645,0 | 116200,0 21655,0 | 15000,0 145065,0 | 15000,0 152005,0 | 459806,8 488105,0 | бюджет города; средства организаций |  |  |
| 2. Охрана водных и воднобиологических ресурсов |
| 2.1 | Завершение строительства II очереди городских очистных сооружений канализации* | 6500,0 3400,0 4000,0 36100,0 | 13600,0 2000,0 - 126900,0 | 5600,0 144400,0 | 100000,0 |  | 20100,0 5400,0 9600,0 407400,0 | федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; средства организаций | МУП “Управ-ление заказчика по стро-ительству подземных транспортных сооружений” (МУП “УЗСТПС”) | Повышение пропуска расчетного расхода сточных вод до 0,9 млн. куб. м в сутки, обеспечение приема сточных вод неканализованной части города, улучшение санитарно-эко-логической обстановки в зонах рекреации |
| 2.2 | Строительство площадки временного хранения осадка сточных вод | 10000,0 |  |  |  |  | 10000,0 | средства организаций | МУП “УЗСПТС” | Снижение влияния отходов на окружающую среду |
| 2.3 | Строительство площадки депонирования осадка (после решения вопроса о землеотводе) |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 20000,0 | средства организаций | МУП “УЗСПТС” | Снижение влияния отходов на окружающую среду |
| 2.4 | Строительство иловых карт очистных сооружений МУП “Горводоканал” г. Новосибирска* | 1700,0 5750,0 5750,0 | 1300,0 - 5750,0 |  |  |  | 3000,0 5750,0 11500,0 | областной бюджет; бюджет города; средства организации | МУП “УЗСПТС” | Снижение влияния отходов на окружающую среду |
| 2.5 | Строительство дюкерного перехода через реку Обь на правобережном коллекторе диаметром 1400 мм, длиной 1250 м* |  | 21700,0 14250,0 - 19000,0 | 21700,0 14250,0 16750,0 19000,0 |  |  | 43400,0 28500,0 16750,0 38000,0 | федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; средства ор-ганизаций | МУП “УЗСПТС” | Предотвращение аварийных поступлений в реку Обь не-очищенных хозбытовых сточных вод |
| 2.6 | Завершение строительства I очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе г. Новосибирска* | 10500,0 | 14000,0 |  |  |  | 24500,0 | бюджет города | Управление капитального строитель-ства мэрии (УКС мэрии) | Прекращение сброса в р.Каменку и далее в р. Обь более 1,65 млн. куб. м в год загрязненных бактериально опасных сточных вод |
| 2.7 | Строительство II очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе * | Определяется проектом | областной бюджет; бюджет города; средства инвесторов | МУП “УЗСПТС” | Прекращение сброса загрязненных бактериально опасных сточных вод |
| 2.8 | Строительство КНС-7, самотечных и напорных коллекторов | 200000,0 |  |  |  |  | 200000,0 | средства организаций | МУП “УЗСПТС” | Предотвращение аварийных сбросов неочищенных хозбытовыхстоков в реку Обь и на рельеф местности |
| 2.9 | Реконструкция КНС-17 и строительство напорного коллектора от КНС-17 до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 7000 м | 20000,0 |  |  | 70000,0 | 50000,0 | 140000,0 | средства организаций | МУП “УЗСПТС” | Предотвращение аварийных сбросов неочищенных хозбытовых стоков в реку Обь и на рельеф местности |
| 2.10 | Строительство КНС-18а с напорными коллекторами | 10000,0 | 27000,0 | 20000,0 | 20900,0 |  | 77900,0 | бюджет города | МУП “УЗСПТС” | Предотвращение аварийного поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков |
| 2.11 | Завершение строительства напорного коллектора № 4 от ГНС до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 3400 м | 20000,0 | 38000,0 |  |  |  | 58000,0 | средства организаций | МУП “Горводоканал” | Предотвращение аварийного поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков |
| 2.12 | Перепроектирование и строительство сооружений очистки хозбытовых сточных вод от учреждения ГУИН УФ 91/10 (туберкулезная больница) с системой обеззараживания* | 3000,0 3000,0 3010,0 | 2800,0 2800,0 - | 2800,0 2800,0 - |  |  | 8600,0 8600,0 3010,0 | федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города | ГУ ФСИН РФ по НСО УКС мэрии | Прекращение поступления в вод-ные объекты неочищенных бактериально опасных хозяйственно-бытовых сточных вод, существенное улучшение санитарной обстановки на водных объектах и в зонах рекреации в городской черте |
| 2.13 | Строительство канализационной насосной станции и напорных сетей от Новосибирской муниципальной психиатрической больницы № 4 | Определяется проектом | областной бюджет | Определяется конкурсом | Прекращение сброса загрязненных сточных вод |
| 2.14 | Проведение работ по поэтапному снижению сброса муниципальными предприятиями города Новосибирска загрязненных сточных вод в р. Обь через выпуск № 1 ОАО “НЗХК”* | 2000,0 | 2000,0 | - |  |  | 4000,0 | бюджет города | Новосибирский городской комитет охраны окру-жающей среды и природных ресурсов (НГКООСиПР) | Прекращение сброса загрязненных сточных вод |
| 2.14.1 | Реконструкция водородной станции ОАО “НЗХК” | 75000,0 |  |  |  |  | 75000,0 | средства организаций | ОАО “НЗХК” | Прекращение сбросов промышленных сточных вод в объеме 80 тыс. куб. м |
| 2.15 | Использование в ионообменных фильтрах котельной “НПО “Сибсельмаш” высокоэффективного катионита “Пьюро-лайт С 100” | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | средства организаций | ОАО “НПО “Сибсель-маш” | Снижение потребления воды и сокращение сброса сточных вод в городскую канализацию на 30 % в сутки |
| 2.16 | Установка прибора учета ливневых сточных вод с промплощадки в выпускном колодце ливневого коллектора ФГУП “Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ” |  |  |  | 50,0 | 150,0 | 200,0 | средства организаций | ФГУП “Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ” | Учет ливневых сточных вод |
| 2.17 | Строительство сооружений очистки поверхностных (ливневых) вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1 | На коллекторе № 48, р. Иня |  | - | 1400,0 |  |  | 1400,0 | бюджет города | МУ “Гормост” | Прекращение сброса загрязненных ливневых сточных вод |
| 2.17.2 | На коллекторе № 36, р. Ельцовка-1 |  |  |  | 2600,0 |  | 2600,0 | бюджет города | МУ “Гормост” | Прекращение сброса загрязненных ливневых сточных вод |
| 2.18 | Установка рыбозаградителей на водозаборе ТЭЦ-2 | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 | средства организаций | ОАО “НСЭ” | Снижение гибели рыбы |
| 2.19 | Установка приборов учета сточных вод на выпусках ТЭЦ-2 | 4114,0 |  |  |  |  | 4114,0 | средства организаций | ОАО “НСЭ” | Учет воды на выпусках |
| 2.20 | Строительство II очереди очистных сооружений промстоков ТЭЦ-3 | 5000,0 | 5000,0 | 4500,0 |  |  | 14500,0 | средства организаций | ОАО “НСЭ” | Сокращение сброса загрязненных промышлен-ных сточных вод |
| 2.21 | Строительство химводоочистки и установки очистки внутристанционного конденсата ТЭЦ-4 |  | 150000,0 | 100000,0 |  |  | 250000,0 | средства организаций | ОАО “НСЭ” | Сокращение сброса загрязненных промышлен-ных сточных вод |
| 2.22 | Схема сбора и нейтрализации производственных стоков ТЭЦ-4 |  | 16000,0 |  |  |  | 16000,0 | средства организаций | ОАО “НСЭ” | Сокращение сброса загрязненных промышлен-ных сточных вод |
| 2.23 | Установка приборов учета на выпусках сточных вод ТЭЦ-4 | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 | средства организаций | ОАО “НСЭ” | Учет воды на выпусках |
| Итого по разделу 2: | 9500,0 8100,0 35260,0 381514,0 | 38100,0 20350,0 43000,0 360700,0 | 24500,0 17050,0 43750,0 267950,0 | 23500,0 180100,0 | 60200,0 | 72100,0 45500,0 145510,0 1250464,0 | федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; средства организаций |  |  |
| 3. Создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска |
| 3.1 | Гидрогеологическое обследование, оценка перспективных участков подземных вод: бурение, опытные работы. Утверждение запасов подземных вод | 11500,0 | 11500,0 | 1500,0 |  |  | 24500,0 | федеральный бюджет | ОАО “НГПЭ” | Обеспечение города резервным подземным источником водоснаб-жения |
| 3.2 | Проведение проектно-изыскательских работ. |  |  |  | Определяется проектом |  | областной бюджет; | ГУ ПИ “Сибгипро-коммунводоканал” | Обеспечение города резервным подземным источником водоснаб-жения |
|  | Проектирование водозаборов подземных вод |  |  | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | 5000,0 | бюджет города |  |  |
| 3.3 | Строительство водозаборных сооружений, станций водоочистки и водоводов** |  |  |  | Определяется проектом | областной бюджет; бюджет города | Специализированные организации на конкурсной основе | Обеспечение города резервным подземным источником водоснабжения |
| Итого по разделу 3: | 11500,0 | 11500,0 | 1500,0 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | 24500,0 5000,0 | федеральный бюджет; бюджет города |  |  |
| 4. Защита территории города от подтопления |
| 4.1 | Сбор и анализ информации о подтопленных и потенциально подтопляемых территориях по материалам изыскательских работ прошлых лет |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 1000,0 | бюджет города | Специализированные организации на конкурсной основе | Выявление и изучение тенденций изменения уровня грунтовых вод, разработка прогнозов и ин-женерно-техническая оценка последствий подъема грунтовых вод, выработка рекомендаций |
| 4.2 | Выявление участков (мест) утечки воды из водонесущих коммуникаций | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | средства организации | МУП “Горводоканал”, ОАО “Новосибирскгортеплоэнерго” | Получение информации для принятия управ-ленческих решений |
| 4.3 | Строительство городских сетей ливневой канализации | 11000,0 | 4000,0 | Определяется на основании ежегодных планов | 15000,0 | бюджет города | УКС мэрии | Предотвращение подтопления городской территории |
| 4.4 | Ремонт и восстановление ливневой канализации, включая внутриквартальную | 1000,0 | 2400,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 7400,0 | бюджет города | МУП “Гормост”, дирекции заказчика районов горо-рода (МУ “ДЗ”) | Предотвращение подтопления городской территории |
| 4.5 | Проектирование и строительство постоянных снегоотвалов с очистными сооружениями |  | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | бюджет города | ГУБО, администрации районов города | Исключение загрязнения грунтовых вод и откры-тых водных объектов |
| 4.6 | Обследование существующих, проектирование и строительство дренажных систем города |  | - | 250,0 |  |  | 250,0 | бюджет города | ГУБО | Поддержание дренажных систем в надлежащем состоянии для предотвращения подтопления |
| 4.7 | Ликвидация негативных последствий подтопления территорий в Первомайском районе (ул. 1-я, 2-я Искитимская, Таловая, Юбилейная, Приобская) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | бюджет города | Администрация Первомайского района | Поддержание дренажных систем в надлежащем состоянии для предотвращения подтопления |
| 4.8 | Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оби и водных объектов города | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 3500,0 | федеральный бюджет | Верхне-Обс-кое бассейновое водное управление (ВОБВУ) | Улучшение состояния водных объектов, предотвращение их загрязнения |
| 4.9 | Русловые изыскания, расчистка русел малых рек, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление дренирующих способностей водо-токов, усиление водооттока и понижение уровня грунтовых вод на прилегающих территориях |
| 4.9.1 | Русла реки Тулы | 50,0 | 1000,0 60,0 | 1000,0 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2000,0 260,0 | федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, администрации районов города |  |
| 4.9.2 | Русла реки Ельцовки-1 | 50,0 | 3535,0 | 50,0 | 1000 50,0 | 1000 50,0 | 2000 3735,0 | федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, администрации районов города |  |
| 4.9.3 | Русла реки Ельцовки-2 | 50,0 | 1025,0 | 50,0 | 1500 50,0 | 1500 50,0 | 3000 1225,0 | федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, администрации районов города |  |
| 4.9.4 | Русла реки Плющихи | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 1000,0 50,0 | 1000,0 50,0 | 2000,0 300,0 | федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, администрации районов города | Восстановление дренирующих способностей водо-токов, усиление водооттока и понижение уровня |
| 4.9.5 | Русла реки Нижней Ельцовки | 50,0 | 2350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2550,0 | бюджет города | Администрация Советского района | Восстановление дренирующих способностей водо-токов, усиление водооттока и понижение уровня |
| 4.10 | Расчистка и благоустройство прибрежной полосы озера “Безымянное” в Первомайском районе | 1500 | - |  |  |  | 1500,0 | бюджет города | Администрация Первомайского района | Улучшение состояния обособленного водного объекта, качества городской среды |
| 4.11 | Проектирование, ремонт и реконструкция эксплуатируемых водонесущих сетей и сооружений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Государственное учреждение проектный институт (ГУ ПИ) “Сибгипрокоммунводоканал”, эксплуатирующие организации | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.11.1 | Водопроводных сетей (по 18 км ежегодно) | 150000,0 | 150000,0 | 170000,0 | 170000,0 | 200000,0 | 840000,0 | средства организаций | МУП “Горводоканал” | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.11.2 | Канализационных сетей и сооружений (по 5 км ежегодно) | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 425000,0 | средства организаций | МУП “Горводоканал” | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.11.3 | Тепловых сетей (по 50 км ежегодно) | 160000,0 | 160000,0 | 180000,0 | 180000,0 | 200000,0 | 880000,0 | средства организаций | ОАО “Новосибирскгортеплоэнерго” | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.12 | Восстановление трубопроводов методом цементно-песчаной изоляции | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 125000,0 | средства организаций | МУП “Горводоканал” | Предотвращение утечек из трубопроводов, снижение риска техногенного подтопления |
| 4.13 | Принятие решений, проектирование и выполнение работ по отводу канализационных стоков с территорий частного сектора с централизованным водоснабжением |  | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | бюджет города | ДЭЖиКХ, ГУБО, УКС мэрии, МУП “Горводо-канал”, ГУ ПИ “Сибгипрокоммун-водоканал” | Предупреждение и ликвидация подтопления территорий частного сектора с централизованным водоснабжением |
| Итого по разделу 4: | 1500,0 13950,0 420200,0 | 2000,0 14170,0 420200,0 | 2000,0 4350,0 460200,0 | 3500,0 3600,0 460200,0 | 3500,0 4600,0 510200,0 | 12500,0 40670,0 2271000,0 | федеральный бюджет; бюджет города; средства организаций |  |  |
| 5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |
| 5.1 | Развитие мусоропереработки в городе |
| 5.1.1 | Организационные мероприятия |
| 5.1.1.1 | Внесение изменений и дополнений в: Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 17.09.2003 № 298); Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории Новосибирска (решение городского Совета от 23.10.2002 № 182) |  |  |  |  |  |  |  | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии (ДПНиТ) | Создание благоприятного инвестиционного климата и организационных пред-посылок для развития имеющихся и создания новых производственных мощностей по сбору, транспортировке, сортировке, переработке и использованию отходов города Новосибирска, финансово-эконо-мическое стимулирование организаций и предпринимателей, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.2 | Стимулирование хозяйствующих субъектов, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов, на основании Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска и Положения о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  | ДПНиТ |  |
| 5.1.1.3 | Подготовка нормативных правовых актов муниципалитета, реализующих принцип ответственности производителя и собственника за сбор и утилизацию продукции (в том числе упаковки) после ее использования, в том числе: установление перечня продукции, на которую будет распространяться принцип ответственности; определение механизма сбора продукции после ее использования; определение мер ответственности |  |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР, ДПНиТ, департамент потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства мэрии | Создание предпосылок для организации новых и расширения действующих предприятий, осуществляющих сбор и переработку отходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.4 | Принятие и внедрение Правил сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления на территории города (срок - 2006 год) |  |  |  |  |  |  |  | ДЭЖиКХ, НГКООСиПР, администрации районов города | Совершенствование планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории города |
| 5.1.1.5 | Создание баз данных по: объемам и источникам образования, переработки и использования отходов; предприятиям, осуществляющим сбор и переработку вторичного сырья; нормативно-правово-му обеспечению сбора, транспортировки, хранения и переработки вторичных ресурсов; прогрессивным технологиям и оборудованию для переработки отходов и вторичных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР | Совершенствование учета в сфере обращения с отходами на территории города; информирование предпринимате-льского сообщества о возможностях передачи отходов, являющихся вторичными ресурсами, на переработку, о прогрессивных технологиях и оборудовании для переработки от-ходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.6 | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зданий, сооружений и другого недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для размещения производств по переработке вторичных ресурсов, и торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, предназначенных для строительства объектов по переработке вторичных ресурсов, либо продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков |  |  |  |  |  |  |  | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии | Развитие отрасли переработки вторичных ресурсов |
| 5.1.2 | Технические мероприятия по строительству мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, реконструкции полигонов |
| 5.1.2.1 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода № 1 в Дзержинском районе |  | 100000,0 |  |  |  | 100000,0 | средства организаций | ЗАО Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 1 (НМПЗ) | Вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья отходов потребле-ния, сокращение до 150 тыс. тонн в год поступления отходов на полигоны |
| 5.1.2.2 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода № 2 в Кировском районе | 10000,0 |  |  |  |  | 10000,0 | средства организаций | ЗАО НМПЗ № 2 | Сокращение поступления отходов на полигоны до 150 тыс. тонн в год |
| 5.1.2.3 | Организация, строительство и введение в эксплуатацию в Первомайском районе мусороперерабатываю-щего (мусоросортировочного) предприятия |  | 110000,0 |  |  |  | 110000,0 | средства организации | Администрация Первомайского района | Сокращение поступления отходов на полигон до 50 - 60 тыс. тонн в год, обеспечение экологичес- кой безопас-ности жителей Первомайского района |
| 5.1.2.4 | Разработка проекта, строительство и введение в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода в Калининском районе |  |  | 110000,0 |  |  | 110000,0 | средства организаций | ООО “НовосибВторРесурс” | Сокращение поступления отходов на полигон до 20 - 60 тыс. тонн в год |
| 5.1.3 | Технические мероприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов |
| 5.1.3.1 | Создание сети пунктов приема отдельных видов вторичных ресурсов от жителей города, предприятий, учреждений и предпринимателей без образования юридического лица (в первую очередь, бумаги и картона, текстиля, пэт-бутылки, стеклотары, алюминиевой банки) | Определяется на основании ежегодных планов |  | средства организаций | Администрации районов города, комитет жилищно- коммунального хозяйства мэрии, операторы рынка вторичных ресурсов | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.3.2 | Создание передвижных приемных пунктов и мобильных бригад по сбору вторичных ресурсов от жителей города | Определяется на основании ежегодных планов |  | средства организаций | Операторы рынка вторичных ресурсов | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.3.3 | Обеспечение в муниципальных учреждениях раздельного сбора образующихся отходов |  |  |  |  |  |  |  | Структурные подразделения мэрии по отраслевой принадлежности | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.4 | Информационное сопровождение*** |
| 5.1.4.1 | Информирование предпринимательского сообщества о возможностях, перспективах и экономической привлекательности работ в сфере использования вторичных ресурсов; размещение статей в периодических изданиях города, организация пресс-конференций по вопросу развития мусоропереработки в городе |  |  |  |  |  |  |  | Пресс-центр мэрии, НГКООСиПР | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.5 | Инновационная деятельность |
| 5.1.5.1 | Освоение на предприятиях города производства перспективного оборудования для переработки различного рода отходов и внедрение перспективных современных технологий переработки отходов и вторичных ресурсов, разработанных в научных и учебных организациях города (Новосибирский государственный технический университет, институт теплофизики СО РАН и др.) |  |  |  |  |  |  |  | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии, операторы рынка вторичных ресурсов и предприниматели | Снижение объемов отходов, поступающих на полигоны, продление срока службы действующих полигонов |
| Итого по подразделу 5.1: | 10000,0 | 210000,0 | 110000,0 |  |  | 330000,0 | средства организаций |  |  |
| 5.2 | Безопасная эксплуатация полигонов депонирования твердых бытовых отходов |
| 5.2.1 | Реконструкция и рекультивация полигона (отвала) “Гусинобродский” |  |  |  |  |  |  | бюджет города | МУП “Спецавтохозяй-ство” (МУП “САХ”) | Снижение влияния раз-мещенных отходов на окружающую среду |
| 5.2.1.1 | Разработка проекта | 700,0 | - | - |  |  | 700,0 | бюджет города | МУП “Спецавтохозяй-ство” (МУП “САХ”) | Снижение влияния раз-мещенных отходов на окружаю-щую среду |
| 5.2.1.2 | Строительство подъездной автодороги |  | - | - | - |  | - | бюджет города | МУП “Спецавтохозяй-ство” (МУП “САХ”) | Снижение влияния размещенных отходов на окружаю-щую среду |
| 5.2.1.3 | Создание инфраструктуры, в том числе строительство дамбы, ограждений, ЛЭП, весовой |  | - | - | - |  | - | бюджет города | МУП “Спецавтохозяй-ство” (МУП “САХ”) | Снижение влияния раз-мещенных отходов на окружаю-щую среду |
| 5.2.1.4 | Рекультивация отработанных участков полигона | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | бюджет города | МУП “Спецавтохозяй-ство” (МУП “САХ”) | Снижение влияния раз-мещенных отходов на окружаю-щую среду |
| 5.2.2 | Преобразование полигонов в высоконагруженные с одновременным продлением сроков их эксплуатации за счет складирования высокоплотных брикетов ТБО |  | - |  |  |  | - | бюджет города | МУП “Спецавтохозяй-ство” (МУП “САХ”) | Снижение влияния раз-мещенных отходов на окружающую среду |
| 5.2.3 | Изменение схемы вывоза отходов с учетом введения в эксплуатацию мусороперерабатывающих предприятий | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 100,0 | средства организации | МУП “САХ” | Оптимизация расходов на перевозку ТБО |
| 5.2.4 | Экономическое обоснование тарифов на захоронение отходов на муниципальных полигонах ТБО с учетом всех технологических циклов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию полигонов |  |  |  |  |  |  |  | Департамент экономики и финансов мэрии, МУП “САХ” | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |
| Итого по подразделу 5.2: | 2200,0 50,0 | - 50,0 | - | - | - | 2200,0 100,0 | бюджет города; средства организации |  |  |
| 5.3 | Предупреждение захламления территории города |
| 5.3.1 | Обеспечение регулярного вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора, в том числе организация кольцевых маршрутов, обустройство накопительных и контейнерных площадок и т. п. | 5000,0 | 7111,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 27111,0 | бюджет города | Администрации районов | Улучшение санитарного состояния территории города |
| 5.3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 4000,0 | 5855,19 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 21855,19 | бюджет города | Администра-ции районов города | Улучшение санитарного состояния территории города |
| 5.3.3 | Утилизация ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), образующихся в бюджетных организациях города | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | бюджет города | организации города | Исключение попадания в окружающую среду особо опасных отходов |
| 5.3.4 | Перевод светильников наружного освещения города с газортутных ламп на натриевые |  | 6100,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 27100,0 | бюджет города | ГУБО | Исключение попадания в окружающую среду особо опасных отходов, ликвидация необходимости демеркуризации ртутных ламп |
| 5.3.5 | Рекультивация золоотвала № 2 ТЭЦ-4 | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 | средства организаций | ОАО “НСЭ” | Прекращение пылений золоотвала и рекультивация нарушенных земель |
| 5.3.6 | Анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов |  |  |  |  |  |  |  | КЖКХ, департамент экономики и финансов мэрии, МУ “ДЗ” | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |
| Итого по подразделу 5.3: | 9500,0 5000,0 | 19566,19 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 78566,19 5000,0 | бюджет города; средства организаций |  |  |
| Итого по разделу 5: | 11700,0 15050,0 | 19566,19 210050,0 | 16500,0 110000,0 | 16500,0 | 16500,0 | 80766,19 335100,0 | бюджет города; средства организаций |  |  |
| 6. Озеленение территории города |
| 6.1 | Разработка комплексной программы озеленения города |  |  |  |  |  |  |  | ГУБО, МУ “Горзелен-хоз”, НГКООСиПР | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего по-льзования в соответствии с градостроительными и экологическими нормами |
| 6.2 | Реконструкция и благоустройство парков, скверов, бульваров и аллей города | 10000,0 | 14175,9 | 4200,0 | Определится в соответствии с комплексной программой озеленения | 28375,9 | бюджет города | ГУБО, администрации районов города | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
| 6.3 | Развитие и реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов и вдоль транспортных магистралей | 13600,0 | 4332,25 | 13000,0 | Определится в соответствии с комплексной программой озеленения | 30932,25 | бюджет города | Администрации районов | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
| 6.4 | Реконструкция зеленых насаждений и благоустройство вну-триквартальных территорий по 1-му Красносельскому про-езду и ул. Воинской | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 52,0 | средства организации | КТС “Пульс” | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
| 6.5 | Развитие древесно-кустарниковых питомников |  | 3200,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 11200,0 | бюджет города | ГУБО | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования в соответствии с градостроительными и экологическими нормами |
| 6.6 | Подготовка и утверждение Правил ведения лесного хозяйства, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (срок - 2006 год) |  |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР | Повышение качественных и количественных показателей городских лесов |
| 6.7 | Разработка ежегодных планов работ по ведению лесного хозяйства, осуществлению лесозащитных, лесомелиоративных и восстановительных работ в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  | МУ “Горзеленхоз” | Повышение качественных и количественных показателей городских лесов |
| Итого по разделу 6: | 23600,0 15,0 | 21708,15 11,0 | 19200,0 11,0 | 3000,0 8,0 | 3000,0 7,0 | 70508,15 52,0 | бюджет города; средства организаций |  |  |
| 7. Обеспечение радиационной безопасности |
| 7.1 | Выполнение детальной пешеходной эманационной съемки масштаба 1:10 000 на неисследованных территориях и участках перспективной застройки города* | 150,0 100,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 1100,0 | областной бюджет; бюджет города | НГКООСиПР | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.2 | Выполнение пешеходной гамма-съемки масштаба 1:500 на территории города | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.3 | Выполнение аэрогамма-съемки территории города масштаба 1:10000 или крупнее |  |  |  | 20000,0 |  | 20000,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.4 | Опробование подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах | 100,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 500,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение достоверной информации о радиоактивности грунтовых и трещенных вод и связи их с радоноопасными и подтопленными территориями |
| 7.5 | Осуществление и контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Обеспечение радиационной безопасности жителей города |
| 7.6 | Обследование зданий и сооружений на содержание радона в пределах выделенных радоноопасных зон | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 1000,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.7. | Оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| Итого по разделу 7: | 150,0 1100,0 | 1200,0 | 1450,0 | 21300,0 | 1550,0 | 150,0 26600,0 | областной бюджет; бюджет города |  |  |
| 8. Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью |
| 8.1 | Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды |
| 8.1.1 | Разработка сводного тома “Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)” города Новосибирска* |  |  |  |  |  |  | средства организаций | на конкурсной основе | Установление преде-льно допустимых выбросов для стационарных источников выбросов вред-ных веществ предприятий и организаций города |
| 8.1.2 | Создание геоэкологической информационной системы на базе ГИС технологий – комплекса баз данных и интерактивных слоев электронных карт экологической обстановки города (радиационной, загрязнения почв и воздуха, влияния физических полей и других факторов) | 100,0 | - | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 850,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение наглядной и постоянно обновляемой информации для принятия управленческих решений |
| 8.2 | Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья жителей города |
| 8.2.1 | Проведение медико-экологического обследования состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города | 175,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1125,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия уп-равленческих решений |
| 8.2.2 | Расширение мониторинга состояния объектов окружающей среды и источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия уп-равленческих решений |
| 8.2.2.1 | Оценка и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на основании анализа снежного покрова | 100,0 200,0 | 200,0 - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 1100,0 | областной бюджет; бюджет города | НГКООСиПР | Оценка эффективности реализа-ции природоохранных мероприятий, получе-ние информации для принятия управлен-ческих решений |
| 8.2.2.2 | Мониторинг влияния полигона МУП “САХ” на объекты окружающей среды | 250,0 | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия управ-ленческих решений |
| 8.2.2.3 | Организация регулярного контроля за качеством вод малых рек города | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| Итого по разделу 8: | 100,0 925,0 | 200,0 200,0 | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 | 300,0 4875,0 | областной бюджет бюджет города |  |  |
| 9. Экологическое просвещение |
| 9.1 | Открытие и укрепление материально-техничес-кой базы муниципальных образовательных учреждений (базовых) в целях распространения экологических знаний, формирования экологической культуры | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 2000,0 | бюджет города | Управление образования мэрии | Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.2 | Открытие и оснащение экспериментальных площадок по отработке форм и методов экологического просвещения | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 1000,0 | бюджет города | Управление образования мэрии | Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.3 | Укрепление материально-технической базы школьных и районных экологических музеев | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 1000,0 | бюджет города | Управление образования мэрии | Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.4 | Создание на базе городских централизованных библиотечных систем банка данных: литературы, периодических изданий, видеоматериалов, научно-методических разработок в области охраны окружающей среды | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 100,0 | бюджет города | Комитет по культуре и искусству мэрии | Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.5 | Развитие экологического просвещения на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | 900,0 | бюджет города | Управление образования мэрии, комитет по культуре и искусству мэрии | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.6 | Организация практической деятельности учащихся на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 | бюджет города | Управление образования мэрии, комитет по культуре и искусству мэрии | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.7 | Оказание информационной помощи городским вузам и учреждениям среднего специального образования в виде информационно-аналитических и статистических материалов об экологической обстановке в городе | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.8 | Подготовка перечня категорий должностных лиц и специалистов, подлежащих обязательной экологической и природоохранной подготовке (срок - 2006 год) |  |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР | Развитие системы непрерывного экологического образования |
| 9.9 | Осуществление контроля за проведением обязательной экологической и природоохранной подготовкой должностных лиц и специалистов в соответствии с перечнем |  |  |  |  |  |  |  | НГКООСиПР | Развитие системы непрерывного экологического образования |
| 9.10 | Организация пресс-конференций, круглых столов для представителей средств массовой информации по экологическим и природоохранным вопросам |  |  |  |  |  |  |  | Пресс-центр мэрии, НГКООСиПР | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.11 | Организация и проведение ежегодного конкурса среди представителей средств массовой информации на лучшее освещение природоохранных вопросов | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | бюджет города | то же | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.12 | Организация размещения агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения горожан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.13 | Выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды г. Новосибирс-ка для широкого круга читателей | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 110,0 | бюджет города | НГКООСиПР | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.14 | Издание информационных бюллетеней, справочников, рекомендаций по обобщению материалов экологического просвещения и воспитания учащихся | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 1000,0 | бюджет города | Управление образования мэрии, городской центр развития образования (ГЦРО), Дворец творчества детей и учащейся молодежи “Юниор” | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.15 | Проведение массовых мероприятий, акций, в том числе в рамках проведения всероссийских Дней защиты от экологической опасности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках с участием общественных организаций | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 9000,0 | бюджет города | Управление образования мэрии, комитет по культуре и искусству мэрии, комитет по делам молодежи мэрии, городские об-щественные организации, НГКООСиПР | Привлечение общественности, учащейся молодежи к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности жителей города |
| 9.16 | Создание и реализация экологических программ муниципальных подростковых клубов и молодежных общественных организаций | 250,0 | 250,0 | 290,0 | 290,0 | 330,0 | 1410,0 | бюджет города | Комитет по делам молодежи мэрии, НГКООСиПР | Привлечение общественности, учащейся молодежи к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности жителей города |
| Итого по разделу 9: | 3204,0 | 3434,0 | 3694,0 | 3594,0 | 3834,0 | 17760,0 | бюджет города |  |  |
| Итого по источникам финансирования: | 22500,0 8350,0 254739,0 922514,0 | 51600,0 20550,0 251885,14 1054606,0 | 28000,0 17050,0 208844,0 859816,0 | 3500,0 88994,0 785373,0 | 3500,0 47034,0 722412,0 | 109100,0 45950,0 851496,14 4344721,0 | федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; средства организаций |  |  |
| Итого по Программе: | 1208103,0 | 1378641,14 | 1113710,0 | 877867,0 | 772946,0 | 5351267,14 |  |  |  |

______________