Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 05.12.2007 № 813

ПЛАН

мероприятий по реализации наказов избирателей на 2007 год

| № пп | № наказа | Содержание наказа | Меры по выполнению наказов | Затраты на реализацию наказов, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 6 | Осуществить ремонт внутриквартального проезда до детского сада № 493 и школы № 205 (ул. Ползунова) | Включить ремонт внутриквартальных проездов в дополнительный список к плану на 2005 - 2008 гг. по программе благоустройства внутриквартальных территорий | 162,5 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 2 | 9 | Осуществить переключение на централизованное теплоснабжение потребителей от котельных по ул. Технической, 19, Волочаевской, 51 и 3-й Почтовый переулок, 21 | 1. Разработать проект на строительство теплотрассы от ул. Есенина до котельных. 2. Включить в план социально-экономического развития города на 2006 год строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. 3.Включить в план подготовки к зимнему отопительному сезону 2006-2007 гг. проведение реконструкции внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах по указанным адресам и дополнительно по ул. Волочаевской, 111. 4. Разработать проект переключения на централизованное теплоснабжение школы № 71 и вечерне-сменной школы № 26 | 6900,0 6900,0 6900,0 Согласно проектно-сметной документации | Привлеченные средства Привлеченные средства Привлеченные средства Привлеченные средства | 2007 – 2010 гг. 2007 – 2010 гг. 2007 – 2010 гг. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 3 | 10 | Выполнить ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на чердаках жилых домов по: ул. Гоголя 189, 225/2, Гусинобродскому шоссе, 19/1, 21, 23/1 | Подготовить проектно-сметную документацию и произвести ремонт | 87,3 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района» Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 4 | 11 | Ремонт кровель домов ул. Гоголя, 225/2, 229/1 | Произвести выборочный ремонт кровли по результатам обследования и с учетом заявлений жителей | 145,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 5 | 13 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по адресам: ул. Коминтерна, 128/1; Гусинобродское шоссе,15/2, 17/2, 23, 23/1; ул. Гоголя, 237; ул. Доватора, 37, 37/1 | 1.Установить детские игровые площадки по ул. Коминтерна, 128/1, шоссе Гусинобродское, 17/1. 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по ул. Шоссе Гусинобродское, 15/2, 17/2, 23, 23\1, ул. Гоголя, 237, ул. Доватора 37, 37/1 | 1500,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 6 | 14 | Ремонт внутриквартальных дорог: по Гусинобродскому шоссе 19, 19/1, 21, 29 | 1. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: Гусинобродское шоссе, 19/1, 29, согласно плану работ по асфальтированию внутриквартальных территорий в 2005 г. 2. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам Гусинобродское шоссе, 19,21,23/1 согласно плану работ в 2007г. | 1689,4 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района» Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 7 | 17 | Провести уличное освещение по ул. Поселковой, Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, Комбинатской | 1. Подготовить проектно- сметную документацию. 2. Выполнить работы по освещению указанных улиц | 400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 8 | 19 | Асфальтирование дорог по ул. Поселковой, ул. Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, ул. Комбинатской | 1. Выполнить проектные работы по реконструкции (грейдирование и щебенение) указанных улиц с уточнением затрат на реконструкцию. 2. Включить в план социально- экономического развития города на 2006, 2007, 2008 годы реконструкция дорог по указанным улицам | 2540,0 | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 9 | 21 | Улучшить электроснабжение в домах частного сектора по ул. Амбулаторной | Завершить передачу электросетей на баланс специализированной организации по решению «Региональные электрические сети» | 2700,0 | Привлеченные средства | 2006-2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 10 | (4) | Благоустроить территорию по Гусинобродскому шоссе, 33 | 1. Установить малые формы. 2.Асфальтировать внутриквартальные дороги по техническим условиям администрации района | 90,0 560,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. После окончания строительства | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 11 | (14) | Начало строительства канализационного коллектора в Дзержинском районе | Продолжение строительства коллектора | 29639,0 14000,0 3250,0 | Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. в т. ч 2007 г. 2006 - 2007 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «УКС» |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 12 | 23 | Осуществить ремонт фасада школы №169: произвести замену 20-ти стояков системы отопления. Произвести замену «обратки» системы отопления. Замена ввода холодной воды. Демонтировать старую и установить современную спортивную площадку. Осуществить восстановление системы отопления в гараже. Заменить освещение в 17-ти кабинетах с приобретением и установкой 140 люминесцентных светильников | 1. Произвести ремонт и замену электрооборудования. 2. Произвести замену «обратки» системы отопления. 3. Решить вопрос с застройщиками и произвести установку спортивного модуля. 4. Выполнить ремонт фасада здания школы № 169 | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. . | Администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 13 | 24 | 1. Передача двух зданий по ул. 25 лет Октября № 6а, 6б под дошкольные учреждения. Реконструкция и капитальный ремонт зданий по ул. 25 лет Октября, 6 а, 6 б 2. МОУ СОШ №57: Ремонт спортивного зала школы и столовой | 1. Ускорить решение вопроса и выполнение необходимой документации по передаче зданий в муниципальную собственность. 2. Выполнить ремонт зданий по ул. Авиастроителей от ул. Учительская до ул. Писемского Произвести ремонт: столовой, спортивного зала | 200,0 | Бюджет города | . 2007 г. . | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 14 | 28 | 1. Ремонт центрального теплового пункта – 32. 1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7. 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6, 8 по Трикотажному переулку. 2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля | 1.Выполнить работы по реконструкции центрального теплового пункта- 32 (включено в план 2005 г.). 1а. Выполнить работы по восстановлению системы горячего водоснабжения в домах. 2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам. 3. Выполнить ремонт линий электроснабжения | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. . | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района» Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска , комитет по энергетике мэрии города Новосибирска |
| 15 | 31 | Благоустройство пешеходных тротуаров к остановкам транспорта во дворе дома №25 по ул. Толбухина | Включить в дополнительный план благоустройства внутриквартальных территорий ремонт внутриквартальных дорог и пешеходных тротуаров по ул. Толбухина | 520,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 16 | 32 | Дворы домов № 10/2, 12 по ул. Есенина 1.Доработка территории для возможности стока ливневых и талых вод в колодец ливневой канализации. 2. Отремонтировать внутридворовую территорию с планировкой карманов под автомобили 3. Восстановить асфальтовое покрытие проезда и пешеходной дорожки вдоль ул. Есенина | Включить в технические условия застройщику ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство территории с обустройством стока ливневых вод по ул. Есенина 10/2, 12 | Затраты будут определены при составлении проектно- сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 17 | 34 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №197»: 1. Осуществить ремонт кровли здания. 2. Осуществить ремонт подвального помещения (имеется смета на 650 тыс. рублей) | 1. Выполнить ремонт кровли. 2. Выполнить выборочный ремонт подвальных помещений и аварийный ремонт коммуникаций. | 1550,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 18 | 37 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №59»: провести капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт сантехники, заменить регистры системы отопления, восстановление основного входа в здание школы, восстановить запасной (пожарный) выход, произвести капитальный ремонт спортивного зала, провести реконструкцию спортивной площадки, оборудовать кабинет информатики, произвести косметический ремонт школы, оборудовать тренажерный зал | 1. Выполнить ремонт кровли. 2. Выполнить замену козырька. 3. Выполнить ремонт помещений 4. Произвести реконструкцию спортивной площадки | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 19 | 40 | Отремонтировать асфальтовое покрытие ул. Лежена (въезд с ул. Б. Богаткова на ул. Лежена по направлению к перинатальному центру № 4 – около 150 метров) | Выполнить ремонт проезда по ул. Лежена | 5000,0 | Бюджет города | 2007г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 20 | 41 | Отремонтировать мост через р. Каменка | Выполнить ремонт моста с восстановлением освещения | 30,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 21 | 42 | Осуществить ремонт фасада здания стационара МУЗ «Детская городская больница № 6» (по ул. Промышленной) | Выполнить укрепление фундамента здания | 700,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 22 | 44 | Осуществить ремонт межпанельных швов здания школы № 96 и восстановить отмостку; отремонтировать крыльцо; восстановить асфальтовое покрытие на территории школы; произвести замену электрокабеля | Выполнить ремонтные работы | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 23 | 45 | Осуществить ремонт здания филиала Центр внешкольной работы «Галактика»- военно-спортивная школа «Союз» (ул. Промышленная, 300 кв.м), помочь в приобретении инвентаря и оборудования | Выполнить текущий ремонт помещений, приобрести инвентарь и оборудование | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 24 | 46 | Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии | 6000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 25 | 50 | Осуществить ремонт здания школы № 113, в том числе: -выполнить ремонт фасада здания и отмостки; выполнить ремонт спортивного зала; -выполнить ремонт инженерных коммуникаций; выполнить ремонт внутриквартального проезда к зданию школы | 1. Выполнить ремонт фасада. 2. Выполнить ремонт спортивного зала. 3. Ремонт инженерных коммуникаций. 4. Ремонт внутриквартального проезда к школе | 350,0 520,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 26 | 54 | Выполнить ремонт фасадов по: проспекту Дзержинского,7, ул. Селезнева, 36, ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 26 | 1. Выполнить ремонт фасада дома 36 по ул. Селезнева. 2. Ремонт фасада дома по проспекту Дзержинского, 7. 3. Капитальный ремонт фасадов домов по ул. Промышленной | 4506,4 | Бюджет города | 2007 – 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района» Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 27 | 55 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по: ул. Красина, 45, 47, 47/1, 47/2; ул. Фрунзе, 59/2; ул. Гоголя 182, 186; ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 13, 26; ул. Кошурникова, 29; ул. Бориса Богаткова, 241, 243, 243/1; ул. А.Лежена, 9, 18, 16/1, 18/1; ул. Индустриальной, 7, ул. Селезнева, 32 | 1. Установить детские городки и спортивные площадки по: ул. Фрунзе 59/2, ул. А. Лежена 18/1. 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по остальным адресам | 3000,0 1000,0 | Бюджет города, Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 28 | 56 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Кошурникова, 20, 29/1; ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61 | 1. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Кошурникова, 20, 29/1 2. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61 | 3000,0 4535,4 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 29 | 59 | Установить светофоры на пересечении ул. Промышленной – Королева; ул. Трикотажной – Промышленной, у центрального входа в ПКиО «Березовая роща» | 1. Произвести установку светофоров на пересечении ул. Промышленной и Королева, на пересечении Трикотажной и Промышленной после завершения капитального ремонта теплотрассы по ул. Промышленной. 2. Установить светофор в районе центрального входа в ПКиО «Березовая роща» в ходе благоустройства станции метро «Березовая роща» | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович |
| 30 | 63 | По ул. Революции убрать старые тополя вокруг дома № 3 | Выполнить снос аварийных тополей в количестве 3 шт. | 8,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 31 | 65 | Организовать детскую площадку во дворе дома по ул.Революции, 6 | Детская площадка имеется возле подъездов № с 7 по 11. Детская площадка будет построена во дворе дома по ул. Чаплыгина, 16 и ул. Революции, 6 | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 32 | 66 | К дню 70-летия жилого дома № 3 по ул. Урицкого произвести ремонт и покраску фасада, ремонт крылец, козырьков над входами | Выполнить ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт крылец Ремонт фасада дома № 3 по ул. Урицкого будет произведен в соответствии с планом капитального ремонта | 6,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска |
| 33 | 71 | Озеленить Железнодорожный район по округу № 5 | Озеленение района проводится в соответствии с городской комплексной программой на 2005 - 2010гг, в районе планируется произвести посадку 600 деревьев, 1700 кустарников, 400 тыс. цветов | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 34 | 97 | Предоставить детям-инвалидам бесплатную медицинскую реабилитацию в специализированном Центре не менее 2-х раз в год | Рассмотреть возможность реабилитации 2500 детей-инвалидов на базе РЦ «Обские зори» | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 35 | 98 | Выйти с законодательной инициативой в областной Совет для решения вопроса увеличения пенсии | Рассмотреть совместно с депутатом возможность подготовки материалов в рамках действующего законодательства | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 36 | 99 | Выйти с законотворческой инициативой в областной Совет для решения вопроса о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы и уровня их жизни | Рассмотреть совместно с депутатом возможность подготовки материалов в рамках действующего законодательства | - | - | 2007 г. | Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска |
| 37 | 101 | Предоставить дополнительную площадь подростковому клубу «Юных» (ул. Советская) | Провести поиск и подбор дополнительного помещения | - | - | 2007 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 38 | 102 | Предоставлять в сдаваемых в эксплуатацию объектах точечной застройки, (в 10 % помещений являющихся собственностью мэрии г. Новосибирска) площади для размещения муниципальных детских учреждений, клубов, кружков, спортивных секций и т. д. | Рассматривать при выделении земельных участков под строительство жилых домов | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 39 | 103 | Выполнить ремонт лестничных маршей детского сада № 96 | Выполнить ремонтные работы | 55,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 40 | 115 | Обеспечить обследование сосудистой системы ветеранов войны, инвалидов II группы | Специалисты врачи-кардиологи есть во всех поликлиниках. По показаниям больные направляются в городские диагностические центры (обследование сосудов ног на базе больницы № 12) | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 41 | 116 | Бесплатная медицина и борьба с туберкулёзом | Принимается в порядке осуществления контроля за выполнением и финансированием | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 42 | 117 | Приём врачей на работу только на конкурсной основе. Ставку делать на молодых врачей | Проработать с Новосибирской Государственной Медицинской Академией вопрос по распределению молодых специалистов в поликлиники района | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 43 | 118 | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 44 | 119 | Обработать прилегающие городские территории химическими препаратами против клещей | Рассмотреть необходимость обработки территории | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 45 | 122 | Диспансеризация детей | Разработать перспективный план мероприятий района по оздоровлению детей | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 46 | 127 | Остановить точечную застройку во дворе домов по Вокзальной магистрали,6/2, 6/1, Комсомольский проспект,13. Убрать гаражи с территории двора, решить проблему с парковочными карманами. Организовать газоны и детскую площадку | В весенний период по данным адресам планируется произвести ремонт и покраску малых форм, выполнить озеленение | 8,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 47 | 128 | Перевести котельную Гормолзавода на газовое топливо с дальнейшим выводом из жилой зоны | В настоящее время ОАО «Завод молочный «Новосибирский» прорабатывает технический вопрос перевода котельной на газ | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 48 | 129 | Принять меры по борьбе с наркоманией (ст. 241 УК РФ) | Содействие управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, УВД г. Новосибирска по выполнению комплексного плана мероприятий по борьбе с наркоманией. Обсуждение 1 раз в год хода выполнения мероприятий плана на заседаниях Совета общественной безопасности мэрии. Участие руководства мэрии в работе коллегии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, ГУВД НСО | - | - | 2007 - 2010 г. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами |
| 49 | 131 | Принять меры по борьбе с участившимся случаями использование жилых помещений, находящихся в частной, государственной и муниципальной собственности, в качестве гостиниц, наркопритонов, притонов для занятия проституцией (ст.ст. 232, 241 УК РФ) | Строгий контроль со стороны участковых уполномоченных милиции совместно с жилищными органами за целевым использованием помещений | - | - | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6 , депутат Григорьев Владимир Александрович |
| 50 | 133 | Решить вопрос о предоставлении льготного проезда на речном пассажирском транспорте для пенсионеров в дачный сезон | Подготовить необходимые нормативные документы по предоставлению льготы по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период. | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 51 | 134 | Увеличить число аптек, которые обслуживают население по дисконтным картам | По дисконтным картам работает одна аптека № 255 по ул. Владимировской, 2 а. Планируется включить в программу дисконтных карт аптеку № 22 по Вокзальной магистрали, 5 | - | - | 2007 - 2008 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 52 | 135 | Оборудование школы № 60 автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения | Выполнение автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения | 29,7 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 53 | 139 | Ремонт теплотрассы детского сада № 497 по ул. Железнодорожная, 10/1 | Выполнение работ по ремонту теплотрассы | 90,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 54 | 141 | Ремонт фасада школы-интерната № 37 (для глухих детей) по ул. Саратовской, 24 а | Выполнение работ по ремонту фасада | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 55 | 142 | Принять меры по закреплению кадров в здравоохранении, прежде всего участковой службы | Работает Городская целевая программа. В 2005 году подана заявка в Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию на распределение молодых специалистов в районные поликлиники | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 56 | 143 | Строительство спортивной площадки на территории МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по ул. Фабричной, 6 а | Построить спортивную площадку | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, |
| 57 | 144 | Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | По заявке администрации района выполнить отчуждения земельного участка под строительство | 67100,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 58 | 146 | Ремонт фасада дома по ул. Железнодорожной, 11 | Выполнение работ по ремонту фасада | 530,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 59 | 158 | Отремонтировать дорогу и подходы к подъезду дома № 113 по ул. Кропоткина | Провести ремонт дороги | 5,4 | Бюджет города | 2007 г. | Комитет жилищно-ком-мунального хозяйства мэрии города Новосибирска |
| 60 | 164 | Установить козырек над подъездом № 3 дома по ул. Кропоткина, 128 | Включить в программу ремонта | 16,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 61 | 170 | Установить спортивную площадку по ул. Кропоткина, 120/1 | Установить спортивную площадку | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 62 | 171 | Ремонт отмостки по ул. Кропоткина, 106 | Выполнить ремонт отмостки | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 63 | 174 | Ремонт кровли дома № 267 по ул. Кропоткина | Выполнить ремонт кровли | 67,5 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 64 | 175 | Ремонт отмостки дома № 267 по ул. Кропоткина | Выполнить ремонт отмостки | 46,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 65 | 181 | Капитальный ремонт швов между вторым и третьим подъездами дома № 100/1 по Красному проспекту | Выполнить капитальный ремонт швов между вторым и третьим подъездами дома | Будут определены после обследования | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 66 | 184 | Ремонт кровли дома по Красному проспекту, 186 | Выполнить ремонт кровли | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 67 | 187 | Отремонтировать отмостки по периметру домов № 268/2, 268/3 по ул. Д. Ковальчук | Отремонтировать отмостки | 112,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 68 | 188 | Ремонт крыши и водосточной трубы подъезда № 2 дома № 396/1 по ул. Д. Ковальчук | Выполнить ремонт крыши и водосточной трубы | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 69 | 1 | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200 | Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору | 80000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 70 | 2 | Оказать материальную помощь на строительство детской площадки д/к № 460 | Построить детскую площадку | 1000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 71 | 4 | Подростковый клуб «Комета»: ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | Выполнить ПСД на 1. Расширить площади подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала. 2. Установить железные двери в клуб | 1500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образова-ния, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-бирска, комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска |
| 72 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | 1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования 2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и д. Ковальчук, 406 | 2500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 73 | 6 | Помочь в обустройстве дома ребенка по ул. Кропоткина, 269/2 | 1. Охрана силами РОВД. 2. Ремонт межквартальных подъездных дорог. 3.Приобрести стиральную машину. 4. Необходимо оборудовать отдельную прачечную | 500,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 74 | 7 | Строительство пристройки к поликлинике № 27 | Проработать вопрос строительства пристройки за счет инвестиционных средств | 5000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 75 | 8 | Оказать содействие в строительстве футбольного поля школы № 13 | Оказать содействие в строительстве футбольного поля | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 76 | 9 | Ремонт помещений клуба «Орленок» по ул. Кропоткина, 269/1 | 1. Замена электропроводки 2. Ремонт кровли | 325,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Заельцовского района, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 77 | (4) | Ремонт кровли, ремонт дороги около «Синеглазки».в школе № 13 | Подготовка дефектных ведомостей и смет на запланированные работы. Кровля 1335 кв. м. Проведение ремонта | 150,0 950,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 78 | (12) | МПК «Комета». Ремонт и перетяжка мебели, установка новой входной двери, приобретение светильников в ИЗО кабинет и спортзал, приобретение аппаратуры для работы на улице (колонки, усилитель, радиомикрофон) | Выполнить необходимые работы | 10,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 79 | (24) | Ремонт отмостки дома № 111 по ул. Кропоткина | Завершить ремонт отмостки | 24,8 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 80 | (65) | Установить детские площадки, малые формы и скамейки по ул. Линейной 45, 47, 47/1, 49 | Выполнение работ по благоустройству детских площадок | 200,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент энерге-тики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 81 | (15) | Капитальный ремонт библиотеки им. Салтыкова-Щедрина | Продолжение ремонтных работ, в т.ч. ремонт книгохранилища | 203,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 82 | (60() | Ремонт фасада школы № 55 | Выполнение ремонта | 400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 83 | 195 | Сделать освещение на ул. Ельцовской | Составление проектно-сметной документации | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 -2008 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 84 | 203 | Ремонт отмосток дома №31/1 по ул. Линейной | Выполнить ремонт отмосток | 33,6 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 85 | 216 | Асфальтирование внутриквартальной дороги по ул. Линейной, 27 | Включить в план комплексного благоустройства | 290,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 86 | 219 | Установка водосточных труб по ул. Ельцовской, 7 | Установка водосточных труб | 52,8 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 87 | 220 | Спилить аварийные деревья по ул.Красный проспект, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2 | Спилить аварийные деревья | 45,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 88 | 221 | Отсыпать дороги щебенкой по ул. 2-я Сухарная -Береговая | Отсыпать дороги щебенкой | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 89 | 222 | Сделать водоразборную колонку на ул. 1-я Сухарная, 96 и ул. 2-я Сухарная, 246 | Для установки водоразборной колонки по ул.1-й Сухарной, 96 необходимо построить водопровод протяженностью 55 п. м. Для установки водоразборной колонки по ул. 2-я Сухарной, 246 необходимо построить водопровод протяженностью 150 п. м. | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства города |
| 90 | (1) | Установка водоразборной колонки около домов № 90 – 96 по ул. Сухарной | Проведение работ по установке и ремонту водоразборных колонок | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 91 | (9) | Сделать тротуар от дома № 45 до филиала поликлиники № 9 по ул. Д. Донского | Проведение работ по прокладке тротуара | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 92 | 230 | Отремонтировать дорогу во дворе дома № 21/4 по ул. Дачной | Рассмотреть вопрос при корректировке плана ком-плексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 840,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 93 | 231 | Выполнить отмостки, асфальтовое покрытие, бордюры по ул. Мочищенское шоссе, 12 | Рассмотреть вопрос при корректировке плана ком-плексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 360,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 94 | 232 | Отремонтировать дорогу во дворе дома № 89 по ул Д. Ковальчук | Рассмотреть вопрос при корректировке плана ком-плексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 720,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 95 | 233 | Отремонтировать асфальт во дворе домов № 75, 75/1, 73, 71, 69 по ул. Д. Ковальчук | Включено в план комплексного благоустройства на 2008 год Дом № 69 был отремонтирован в 2002 году | 2395,8 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 96 | 234 | Дорога вокруг домов № 29/1, 27/1 по ул. Д. Донского | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 960,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 97 | 247 | Вырубка старых деревьев и их вывоз по ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, ул.Сеченова, ул. Яна Райниса, ул. Красногорской, Красногорский переулок 1, 2, 3 | В соответствии с мероприятиями по благоустройству частного сектора осуществить вырубку старых деревьев | 30,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 98 | 248 | 2-й Красногорский пер., 4 Дорога по ул. Ереванской в аварийном состоянии | Проведение ямочного ремонта на площади 3660 кв. м | 700,0 | Бюджет города | 2007 г. | Аадминистрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 99 | 249 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог возле домов по: ул. Радищева,27-1, ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, ул. Сеченова, ул. Яна Райниса. Проложить пешеходные тротуары | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог | 500,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович |
| 100 | 251 | Решить вопрос по ремонту асфальтовой дорожки по ул. Кубовой,112 | Рассмотреть при корректировке плана благоустройства | 1040,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 101 | 255 | Окончательное оформление документов на дома № 91/1 и 91/2 по ул. Кубовой о передаче в муниципальную собственность | Подготовить необходимые документы | - | - | 2007 - 2008 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска |
| 102 | 264 | Спилить старые тополя на ул. Магаданской и ул. К. Минина | Будет проведено обследование и при получении разрешения работы будут выполнены | 305,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 103 | 267 | Благоустройство двора в доме № 183-б по ул. Д. Ковальчук | Выполнить благоустройство двора | 480,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 104 | 268 | Восстановить ограждение территории ГКБ № 1 | Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 1000,0 | Бюджет города | 2005 -2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 105 | 269 | Провести благоустройство территории парковой зоны городской клинической больницы № 1 | Посадка кустарников, установка урн и скамеек Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 100,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 106 | 270 | Заасфальтировать внутриквартальные дороги в больнице №1 | Асфальтирование главной дороги 8 тысяч квадратных метров. Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 5000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 107 | 273 | Ремонт школы №100 (фасад и отопление) | Ремонт отопления Ремонт фасада | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 108 | 276 | Открыть поликлинику вместо коммерческого предприятия | Отсутствуют помещения для открытия поликлиники. Площади поликлиники будут расширены за счет аптеки ОАО «РосЖелдороги» на 76 кв.м. | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 109 | (5) | Провести ремонт крыши и клуба “Горняк” | Завершение ремонта клуба | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 110 | (14() | Капитальный ремонт общежития по адресу ул. Д. Ковальчук, 181 | Выполнение ремонта | 4749,1 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 111 | 277 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем улиц Кавалерийской, 325 - 356, ул. Светлой, ул. Планетной, ул. Малая Кропоткина. | Выполнить согласно плану текущего ремонта дорог частного сектора | 80,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кали-нинского района города Новосибирска |
| 112 | 281 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем участка дороги ул. Кавалерийской от дома № 366 до ул. Республиканской | Выполнить согласно плану текущего ремонта дорог частного сектора | 60,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кали-нинского района города Новосибирска |
| 113 | 285 | Решить вопрос об освещении дорог – ул. Новая Заря | Выполнить освещение дорог | 210,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Горсвет |
| 114 | 286 | Решить вопрос об освещении по ул. Менделеева | Освещение ул. Менделеева будет смонтировано при реконструкции жилого квартала | 180,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 115 | 292 | Построить детские площадки и установить лавочки для пожилых людей по ул. Кропоткина, 130, 130/1, 132, 132/1 | Планируется установка дополнительных форм Кропоткина, 130. Строительство детской площадки Кропоткина,130/1 включено в план 2006 года. На Кропоткина,132, 132/1 площадки есть, в 2005 году лавочки будут установлены | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда. Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 116 | 299 | Расширить тротуар по ул. 25 лет Октября, 20/2 | Расширить тротуар | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 117 | 301 | Сделать ремонт дороги по ул. Олеко Дундича, 3, ул. 25 лет Октября, 11 | Сделать ремонт дороги | 1980,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 118 | 305 | При формировании бюджета города учесть статью расходов на ремонт дорог частного сектора | Учесть статью расходов на ремонт дорог частного сектора | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 119 | 306 | Решить вопрос ремонта кровли в школе № 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Заменить сантехническое оборудование в школе № 28 | Заменить сантехническое оборудование | 130,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович |
| 120 | 307 | Построить детские игровые площадки у домов 13, 15, 17 по ул. Танковой | Построить детские игровые площадки | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 121 | 308 | Произвести внутриквартальный ремонт дорог у домов № 12/1 по ул. Б. Хмельницкого, № 5, 7 по ул. Народной | Будет рассмотрено при корректировке плана на 2005 – 2009 годы | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 122 | 309 | Благоустройство территории у домов № 11, 13, 15, 17, 31 по ул. Танковой. | Выполнить работы по благоустройству | 1800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 123 | 310 | Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25 | Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается | 280000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 124 | 312 | Завершить капитальный ремонт ул. Б.Хмельницкого, в связи с заменой трамвайных путей | Осуществить ремонт | 5000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 125 | 316 | Внести на рассмотрение городского Совета проект решения, запрещающего установку игровых автоматов в общественных местах, которые наносят физический и моральный вред психике детей и подростков | Рассмотреть с депутатом возможность подготовки материалов | - | - | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 126 | 317 | Рассмотреть на городском Совете Обращение к Президенту России В. В. Путину о привлечении денежных средств стабилизационного фонда на развитие российской промышленности и сельского хозяйства, а не накапливать валютные резервы на счетах иностранных банков | Оказать содействие в подготовке обращения | - | - | 2007 г. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска |
| 127 | 318 | Принять Обращение к депутатам Государственной Думы России установить размер дохода на 1 человека, необлагаемого подоходным налогом | Оказать содействие в подготовке обращения | - | - | 2007 г. | Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович |
| 128 | 322 | Установить современные типовые «остановки»: ост. «Фадеева» - (2 стороны); ост. «Маяк» - (1 сторона); ост. «Игарская» – (2 стороны); ост. «База» - (1 сторона) | У магазина «Маяк» установлен остановочный павильон ИП Сапрунова, Согласовать с УПП возможности установочной платформы на остановке «База» | 160,0 40,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 129 | 323 | Перенести остановку общественного транспорта «ВСО» к домам по ул. Б. Хмельницкого, 107, 107/1 | Проведено обследование, отправлено ходатайство в УПП мэрии. Необходимо проработать технический вопрос переноса остановки | 80,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 130 | 324 | Увеличить количество муниципального транспорта следующих маршрутов: - № 4, 40, 604, 1034 (утром и вечером). Рассмотреть возможность пустить маршрут «Северный» - «Учительская» | По информации, представленной УПП мэрии муниципальный маршрут № 57 в количестве 4 единиц продлен до ОП «Овощная база» пос. Северный. Решить вопрос по увеличению единиц подвижного состава на маршрутах | 2200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 131 | 328 | Восстановить освещение ул. Дунаевского | Осуществить строительство сетей наружного освещения | 180,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Горсвет», администрация Калининского района города Новосибирска |
| 132 | 330 | Произвести восстановление освещения по следующим адресам: ул. Тайшетской, 3, 7,19,27, 31, 43, ул. Саянская, ул. Объединения, 19 | Произвести восстановление освещения | 800,0 | Бюджет города | 2007 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 133 | 331 | Выполнить строительство теплотрассы от ФГУП ПО «Север» -Северный поселок | Строительство новой теплотрассы планируется включить в план развития ОАО «Новосибирскэнерго» | 25000,0 –30000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», администрация Калининского района города Новосибирска |
| 134 | 335 | Отремонтировать кровлю крыш: ул. Столетова, 20, 21, 21/1, 23, 26, 32, ул. Макаренко, 5, 7/1, 10, 12, 17/1, 19, 23, 23/1, 31/2, ул. Объединения, 11, 44, 88/1, 96/1, ул. Дунаевского, 13, 15, 21/1, ул. Игарская, 32, 36 Произвести ремонт подъездов, цоколей, ступенек, поручней) по следующим адресам: ул. Столетова, 9, 23, 20, 20/1, ул. Макаренко, 13, 23/1, 7/1, 24 ул. Объединения, 21, 86, ул. Игарская, 32 | Выполнить ремонт кровли Выполнить ремонтные работы | 900,0 | Бюджет города | 2006-2008 гг. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 135 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | Согласно городской программы на 2005 - 2009 гг.: ул. Макаренко, 31/1, 31/2, 27/3 – план 2005 года. Ул. Столетова, 21/1, 21/2 – план 2006 года. Ул. Столетова, 21, 23 – план 2007 года. Ул. Макаренко, 2, 4, 6 – план 2007 года. Ул. Объединения,86, 88, 90, 90/1 – план 2009 года План 2009 г. Ул. Столетова, 25, 30 – план 2008 года ул. Столетова,28, 32, 26 – план 2009 года ул. Фадеева – текущий ремонт Макаренко, 33, 13, 15, 23/1; Столетова, 5; Объединения, 33, 39/1, 35/2, 35/1 | 698,0 918,0 774,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. . 2007 г. . | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 136 | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Б. Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской | Подготовить пакет документов на межведомственную комиссию по признанию домов непригодных к постоянному проживанию | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | Бюджет города | 2007 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 137 | 338 | Произвести ремонт подъездов по ул. Карельской, 19, ул. Тамбовской, 39, 43, ул. Объединения, 11, 17, 82, 90/1, ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2, ул. Столетова, 14, 20, 20/1, 26 | Произвести ремонт по адресам: ул. Объединения, 11,17 ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2 , ул. Столетова, 14 , 20, 26 – 2005 г., ул. Объединения, 82 – 2006г. ул.Объединения,90/1 – 2007г. ул.Столетова, 20/1 – 2008г. ул. Карельская, 19, ул. Тамбовская, 49, 43 не включены в план ремонта до 2008 года | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда Бюджет города | 2005 – 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 138 | 340 | МОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150шт. компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт спортивного зала. 3. Ремонт кровли и фасада. 4. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и столов для компьютерного класса. 5. Ремонт фасада | 200,0 250,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 139 | 342 | МОУ СОШ № 143 –ул. Объединения, 82/1 приобрести кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, сделать обрезку деревьев, оборудовать спортивную площадку, произвести внутренний и внешний ремонт здания | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения. 2. Ремонт крыльца и фасада. 3. Приобрести кресла для актового зала (150 мест). 4. Ремонт кровли | 300,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 140 | 343 | МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова, 22, приобрести: кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии, мармит для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем | 1. Приобретение мармита для пищеблока. 2. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения. 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии | 40,0 200,0 200,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 141 | 344 | МОУ СОШ № 184 по ул. Объединения, 82/1 приобрести кресла для актового зала 70 штук, школьные парты и стулья, стенной шкаф для наглядных пособий по географии, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, оборудовать спортивную площадку | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт спортивного зала 3. Частичный ремонт кровли и фасада | 200,0 200,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. . 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 142 | 345 | МДОУ № 5 – приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения. 2. Восстановить детские веранды, частичный ремонт ограждения. 3. Приобрести мебель для игровых комнат | 100,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 143 | 346 | МДОУ № 72 –ул. Макаренко, 46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Приобрести мебель для игровых комнат 2. Ремонт детских площадок и веранд 3. Восстановить освещение на территории 4. Восстановить ограждение | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 144 | 347 | МДОУ № 357 по ул. Объединения, 72\2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт детских площадок и веранд. 2. Приобрести мебель для игровых комнат. 3. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения | 60,0 50,0 120,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2006 - 2007 гг. 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 145 | 348 | МДОУ № 388 по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт детских площадок и веранд. 2. Приобрести мебель для игровых комнат. 3. Восстановить освещение на территории | 50,0 80,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 146 | 349 | МДОУ № 510 –ул. Оптическая, 20 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт крыши, восстановить вентиляцию в бассейне, замена сантехники, ремонт пола на 1-ом этаже, замена радиаторов в бассейне (средняя t-14), завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Приобрести мебель для игровых комнат. 2. Восстановить освещение на территории. 3. Ремонт кровли 4. Восстановить вентиляцию в бассейне и сантехнику. 5. Ремонт пола на первом этаже здания | 170,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 147 | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Включить в план на 2006 – 2007 годы для проведения работ силами подрядных организаций. Провести обследование для получения заключения о возможности расширения | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 148 | 353 | Сделать спортивные площадки по следующим адресам: Ул. Б. Хмельницкого, 107; ул. Макаренко, 9, 12, 21; ул. Столетова, 14, 32; ул. Объединения, 39, 94, 96/1; ул. Целинной – Тайшетской | Сделать спортивные площадки | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» |
| 149 | 354 | МПЦ «Досуг» - ул. Фадеева, 24/1 Приобрести: мебель для холлов и кабинетов, стеллажи для детских работ; ножной гончарный круг для студии керамики «Шаг»; компьютер, принтер, модем; аппаратуру для проведения массовых мероприятий; кресла для актового зала; произвести внутренний ремонт; огнетушители | Произвести согласно городской целевой программе «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы | 50,0 50,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович |
| 150 | 358 | Строительство ливневой канализации по ул. Кочубея | Ливневая канализация существует и находится в эксплуатации МУ «Гормост». Сделана заявка в МУ «Гормост» на ремонт колодцев ливневой канализации | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 151 | 359 | Благоустройство придомовой территории домов № 7, 9, 11 по ул. Кочубея | Необходимо комплексное благоустройство | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 152 | 360 | Приобретение дополнительных автобусов по рейсу № 34 | Маршрут № 34 работает по 18 расписанию в настоящее время. 11-ю выходами закреплены автобусы МАЗ-103, МАЗ-104. В течение 2005 – 2007 гг. маршрут на 100 % будет укомплектован автобусами Минского автозавода | 6600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 153 | 361 | Установка малых игровых форм для детей во дворе дома № 3 по ул. Рассветной | Установка малых игровых форм | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 154 | 369 | В городском бюджете на 2006 год предусмотреть увеличение финансирования на ремонт кровель домов, а также на ремонт (замену) труб канализации, горячего и холодного водоснабжения в подвалах жилых домов | Будет принят план мероприятий по ремонту кровель на 2006 - 2007 гг. (600 домов – текущий ремонт, 300-капитальный ремонт). Объем средств на ремонт жилья увеличивается ежегодно | 163,3 | Бюджет города | 2007-2008 гг. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 155 | 1д | Построить взрослую и детскую поликлинику на микрорайоне «Родники | Строительство поликлиники предусмотрено распоряжением мэра от 29.01.2007 «290-р «О строительстве поликлиники с детским отделением на микрорайоне «Родники» Калининского района» | 369000,0 | Бюджет города | 2007 – 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 156 | 2д | Сделать альтернативный выезд к площади им. Калинина минуя ул. Б. Хмельницкого и организовать движение автотранспорта | Выполнить работы по строительству дороги от ул. Краузе до Мочищенского шоссе | 70000,0 | Бюджет города | 2007 г.. | Департамент транспорта и дорожно –благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 157 | 3д | Строительство и ремонт детских площадок по адресам: ул. Кочубея, 11 ул. Курчатова, 11, 11/2,13 ул. Рассветная,9, 2/3; ул. Курчатова,11; ул. Курчатова, 11/2; ул. Рассветная, 2/3 | Установить детские городки Произвести ремонт детских городков Строительство футбольной площадки | 20,0 15,0 80,0 | Привлеченные средства Привлеченные средства | . 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 158 | 4д | Построить пешеходные тротуары вдоль ул. Краузе и установить опоры освещения проезжей части и тротуаров по ул. .Краузе | Построить тротуар от ул. Кочубея до ул. Земнухова, выполнить наружное освещение | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 159 | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Произвести строительство стадиона-площадки на территории СОШ № 207 | 22200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |  |  |
| 160 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный,7-ой – 11-ый Магистральный | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора произвести отсыпку и асфальтирование | 1570,0 | Бюджет города | 2005 – 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 161 | 371 | Очистить озеро «Мышкино» в Сосновом бору | Выполнить очистку от мусора прибрежной полосы | 40,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 162 | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-ой – 11-ый Магистральный | Планируется поэтапное восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 163 | 375 | Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино» | Завершить строительство водовода верхней зоны Ду 1000 протяженностью 8,5 км | 198196,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» |
| 164 | 380 | Решить вопрос водоснабжения частного сектора жилого района «Пашино». | Усилен контроль подачи объемов воды и взаимодействия диспетчерской службы МУП «Горводоканал» с ТЭЦ-4 | - | - | 2007 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 165 | 383 | Упорядочить работу микрорынков жилого района «Пашино». Отремонтировать асфальтно-бетонное покрытие возле микрорынка | Планируется реконструкция микрорынка, после чего будут проведены работы по благоустройству. Ремонт асфальтобетонного покрытия возле микрорынка «Искра» будет проведен согласно плана мероприятий по развитию действующих рынков и микрорынков Калининского района до 2009 года | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 166 | 386 | Установить детские площадки возле домов ул. Спасской, 22; ул.Тайгинской, 26; Новоуральской, 1, 19/8, 28а, 31; ул. Магистральной, 51 б; ул. Чекалина, 1 а; в пос. Гвардейский, 2; в районе ул. Флотской – 2, в частном секторе: район Лыжной базы – 1 шт., район ост. ДОК – 2 шт., район ост. Пошивочной – 2шт. | Установить детские площадки по ул. Флотской, 18, Новоуральской, 19/8. В план благоустройства 2006 года включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 1 в районе ост. Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2006 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 28 а в районе остановки Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Спасской, 22; Магистральная, 1-б. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 31; Чекалина, 11; Флотской – 1шт. | 350,3 150,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» |
| 167 | 388 | Капитальный ремонт сантехники ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 а; Магистральной, 57 а | В 2005 году в плане по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов частичный капитальный ремонт системы отопления в жилых домах: ул. Новоуральской, 2; Флотской, 24, 23. Текущий ремонт и ревизия оборудования будет произведена в летний период 2005 года. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 1, 3, 25, 29 включен в план по подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007 годов. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 29 а, 31, 33, 33 а включен в план по подготовке к отопительному сезону 2007 – 2008 годов | Согласно проектно-сметной документации | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2005 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 168 | 389 | Ремонт межпанельных стыков и фасадов по ул. Флотской, 3, 5; ул. Новоуральской, 2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 | Ремонт межпанельных стыков по ул. Новоуральской, 5, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 будет произведен в летний период 2005 года. По ул. Флотской, 3, 5; Новоуральской,2, 4, 6 требуется ремонт фасада | Согласно проектно-сметной документации | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2005 – 2007 гг. | МУП «Энергия», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 169 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Осуществить ремонт внутриквартирных дорог по: ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской, 22, 4, 3 – план 2008 года, ул. Флотской, 24, 28 – план 2009 года | 7435,0 | Бюджет города | 2005 – 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 170 | 393 | Капитальный ремонт домов ул. Флотской,18; Ордынской, 10а,10б; Коченевской,2б; Магистральной,2б; Спасской,22 (общежитие), Новоуральской,19/8, 13/4, 15/3 | Ул. Ордынская,10а, 10б; ул. Коченевская,2б; ул. Магистральная, 2б – этих адресов на балансе нет. Обратиться к ЗАО «ПСК», в/ч № 53140. Эти дома находятся на балансе у них. ул. Спасская,22; Новоуральская, 19/8, 13/4, 15/3 дома требуют выборочного текущего ремонта. | 2000,0 | Бюджет города | 2007 – 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, ЗАО «ПСК», в/ч № 53140. |
| 171 | 401 | ДОУ №475 «Антошка» 1. Ремонт кровли, фасада здания 2. Оборудовать уличные площадки на территории детского комбината 3. Решить вопрос о выделении лимитов на оснащение кабинетов детского комбината мебелью | 1.Выполнить ремонт кровли, фасада здания 2. Оборудовать уличные площадки 3. Решить вопрос о выделении лимитов на оснащение кабинетов детского комбината мебелью | 60,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 172 | 404 | Увеличить количество койко-мест муниципального заказа в городской больнице № 4 до 160 шт. | Муниципальный заказ МУЗ «Городская больница № 4»предоставляет департамент здравоохранения Новосибирской области и управление здравоохранения мэрии, ходатайство от главы администрации на его увеличение направлено | - | - | 2007 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 173 | 405 | МУЗ ГБ № 4: ремонт внутренних помещений больницы; укомплектовать МУЗ ГБ № 4 медицинским оборудованием согласно заявке на общую сумму 1000500 рублей; установить дополнительные мусорные баки возле больницы | Ремонт внутренних помещений больницы проводится ежегодно | 5000,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 174 | 408 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от ул. Новоуральской до кладбища | Запланирован ямочный ремонт в объеме 1000 кв. м - 2005 год. 2006 г.- включить в план капитального строительства | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 175 | 410 | Построить универсальную спортивно-игровую площадку трансформер (программа «Спортивный город»), включающую в себя: хоккейную коробку, поле для мини-футбола, баскетбольную площадку, игровой комплекс | Определить площадку в жилом микрорайоне «Пашино», уточнить стоимость проекта. Строительство волейбольной, баскетбольной площадки | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» |
| 176 | 411 | Восстановить стадион на ул. Флотской | Провести ревизию состояния стадиона. Ремонт будет произведен после оформления документов и принятия стадиона в муниципальную собственность | Будет определена после утверждения проектно-сметной документации | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» |
| 177 | 414 | Установить светофор или «лежачие полицейские» около микрорынка «Искра», начальной школы № 34, средней школы № 46 | Разработать проектно-сметную документацию | 11,4 Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 178 | 415 | Установить «лежащие полицейские» на въезде во двор домов № 13/4, 19/9, 19/8, 17/5 ул. Новоуральской | Разрабатываются технические задания с ГИБДД Калининского района | 26,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрации Калининского района города Новосибирска |
| 179 | 418 | Ремонт внутриквартальных дорог в районе МБ № 4 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 180 | 419 | Организовать микрорынок на пересечении улиц Солидарности и Магистральной, в поселке «Гвардейский» | Согласовано размещение под строительство микрорынка. В поселке «Гвардейский» строительство микрорынка нецелесообразно, т. к. достаточное количество торговых точек | - | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска |
| 181 | 420 | Открыть филиалы КСЦ «Пашинский» на ул. Флотской | Открыть филиалы | 1500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2007 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города . Новосибирска |
| 182 | 421 | МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт помещения, приобретение спортивного оборудования; ремонт подвала для восстановления тира; дискозал - монтаж подвесного потолка, утепление чердака; капитальный ремонт сцены в зрительном зале; косметический ремонт спортивных объектов; капитальный ремонт по ул. Магистральной, 51 б; приобретение теплообменника для спорткомплекса; увеличение радиаторов; проект электросистемы; монтаж электропроводки и установка электроприборов; заключение договора по электроэнергии; для полноценной работы необходимо приобретение оборудования и пособий; решение на передачу получено; необходимо получить разрешение от всех инстанций по списку. Покупка автобуса. Строительство летней сцены, скамеек для зрителей, задника, подводка электричества; Капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, комплекса | 100,0 80,0 20,0 300,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 183 | (16) | Произвести реконструкцию ветхих домов № 8, 10, 11, 12 по ул. Пятницкого | Рассмотреть необходимость реконструкции домов | 20800,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович |
| 184 | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Провести предпроектные изыскания и по результатам определить дополнительные мероприятия | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 185 | 426 | Закончить освещение ул. Беловежской | Восстановить нарушенную часть линии освещения от площади Сибиряков – Гвардейцев до ЗАО «Объединение Вторчермет» | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 186 | 428 | Отремонтировать дорогу по ул. Вертковской, Серафимовича | Провести ямочный ремонт дорог | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 187 | 429 | Продолжить ремонт дороги ул. Бурденко, Горбаня | Закончить ремонт дороги ул. Бурденко, Горбаня | 5000,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |
| 188 | 434 | Завершить строительство пешеходной дорожки по ул. Успенская на участке от пересечения ул. Костычева до ул. Серафимовича | Завершить строительство пешеходной дорожки | 150,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 189 | 438 | Установить дополнительные игровые элементы на детские и спортивные площадки и соорудить новые по адресам: ул. Беловежской 8 - 12, Горбаня 13 - 17, Бетонная 3 -5 , 7, 9, 11, 17-21, 25, 27, 29, 31, 35, Бурденко 9 - 11, 25 - 27, Мира 8 - 12, 30 - 34, 47, 59, Немировича-Данченко 100/1, Сибиряков-Гвардейцев, 34 - 36, 14 - 18, Вертковская, 6 - 8/1, 7-ой пер. Успенского, Телевизионная 9 - 13, Станиславского, 29 | Работы будут выполнены в соответствии с программой комплексного благоустройства | 1700,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда. Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 190 | 440 | Довести напряжение в электросетях на микрорайонах: ТОС «Чукотский», «Телевезионный», «Ольховский» до нормы | Изучить причины низкого напряжения в электросетях, принять техническое решение и осуществить его | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 191 | 448 | Отремонтировать дороги по ул. Вертковской, Римского-Корсакова, Степной | Будут отремонтированы дороги по ул. Римского Корсакова в 2006 г., ул. Вертковской – 2007 г. | 3500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 192 | 451 | Строительство детской спортивной площадки на территории микрорайона «Бугринский» | Выполнить грейдирование, отсыпку площадки и установку малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 193 | 454 | Ремонт кровли дома № 4 по ул. Новогодней | Текущий ремонт кровли и водосточных труб | 380,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 194 | 457 | Освещение спортивной площадки у школ № 170, 176 | Выполнить установку светильников | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 195 | 460 | Восстановление уличного освещения: ул. Аникина, С. Кожевникова, ХХ Партсъезда | Ремонт уличного освещения | 210,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 196 | 466 | Благоустройство придомовых территорий домов № 21, 23, 25, 27 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Ремонт внутриквартальных дорог | 3900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 197 | 468 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль ул. Новогодней | Восстановление дорожного покрытия | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 198 | 469 | Предусмотреть ремонт внутриквартальных дорог микроучастка, расположенного в границах пр. К. Маркса,14/1,10/2, в том числе около школы № 136 | Ямочный ремонт внутриквартальных дорог | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 199 | 471 | Расширение проезжей части дороги по ул. Оловозаводской с ремонтом переезда через трамвайные пути на остановке “Школа” | Снос киосков, расширение дороги | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 200 | 473 | Благоустройство придомовой территории у дома № 1/3 по ул. Оловозаводской | Уложить асфальтовое покрытие | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 201 | 483 | Благоустройство внутриквартальной дороги у домов № 10, 12 по ул. Чемской | Благоустройство внутриквартальной дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 202 | 486 | Строительство спортивной площадки за домом № 17 по ул. С. Кожевникова | Выполнить строительство спортивной площадки | 300,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 203 | 489 | Строительство детской площадки во дворе дома № 16 по ул. Чигорина | Установка малых форм и ограждение площадки для мусора | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 204 | 491 | Строительство детской площадки во дворе домов № 14, 14/1, 14/2 по ул. Чигорина | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 205 | 492 | Строительство детской площадки во дворе дома № 5 по ул. Комсомольской | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города. | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 206 | 496 | Благоустройство придомовой территории от ост. Северо-Чемской жилой массив до ост. ”Комсомольская” вдоль домов № 3, 4 по ул. Комсомольской | Комплексное благоустройство, укладка тротуарной плитки | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович |
| 207 | 501 | Строительство пешеходных дорожек, д/с 436, 485, школа № 65, дома № 116 ул.Петухова, домов № 153, 155, 157, 135 по ул. Зорге | Выполнить строительство пешеходных дорожек | 500,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 208 | 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Проработать вопрос промывки коллектора | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Гормост» |
| 209 | 507 | Восстановление внутриквартального проезда от дома № 59 по ул. Сибиряков Гвардейцев до дома № 51 по ул. Зорге | Восстановление внутриквартального проезда | 1500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 210 | 509 | Капитальный ремонт детского сада № 411 | Капитальный ремонт детского сада | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 211 | 528 | Оснащение оборудованием санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Приобретение оборудования инвентаря и мебели | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 212 | 532 | Ремонт помещения в клубе «Олимп» по ул. Зорге, 42 | Монтаж звукоизоляции в танцевальном классе | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 213 | 534 | Строительство детской площадки у дома № 5/1 по ул. Палласа | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 214 | 535 | Строительство детской площадки у дома № 17 по ул. Палласа | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 215 | 539 | Текущий ремонт дома № 17 по ул. Палласа | Выполнить текущий ремонт дома | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 216 | 542 | Текущий ремонт дома № 55/1 по ул. Петухова | Выполнить ремонт крылец, входов в подъезды | 140,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 217 | 543 | Текущий ремонт дома № 55/1 по ул. Петухова | Выполнить ремонт отмостки | 170,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 218 | 549 | Текущий ремонт дома № 179 по ул. Зорге | Ремонт крылец подъездов | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 219 | 550 | Текущий ремонт дома № 179/1 по ул. Зорге | Ремонт крылец подъездов | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 220 | 552 | Текущий ремонт дома № 235 по ул. Зорге | Ремонт отмостки | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 221 | 553 | Текущий ремонт дома № 237 по ул. Зорге | Ремонт отмостки | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 222 | 572 | Текущий ремонт гимназии № 7 | Замена входных дверей | 170,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска |
| 223 | 573 | Ремонт межквартальной дороги между д/с 195 и общежитием по адресу ул. Зорге, 44 | Выполнить ремонт межквартальной дороги | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 224 | 575 | Строительство детской площадки на территории детского сада № 191 | Установка малых форм | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 225 | 576 | Строительство дороги у домов 18, 20, 44 по ул. Зорге | Уложить асфальтовое покрытие | 2000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 226 | 577 | Строительство детской площадки у домов № 32, 34 по ул. Зорге | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 227 | 579 | Оснащение школы № 198 спортивным инвентарем и спортивными снарядами | Приобретение спортивного инвентаря | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 228 | 586 | Текущий ремонт гимназии № 7 | Ремонт 3-го зала музея Боевой славы | 20,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 229 | 587 | Строительство газопровода в микрорайонах Затон, Балластный карьер | В микрорайоне Затон: 1. Выделение средств и строительство газопровода высокого давления; 2. Выделение средств и строительство газопровода низкого давления. В микрорайоне «Балластный карьер»: - 1. Выполнение проекта на строительство 2-ой очереди газопровода низкого давления 2. Выделение лимитов и строительство 2-ой очереди газопровода низкого давления. | ,0 (стоимость строительства будет определена после выполнения проекта) | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 230 | 590 | Восстановить разрушенный спортивный зал в п. Затон | В случае невозможности передачи в муниципальную собственность, рассмотреть возможность строительства нового спортивного зала | - | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2010 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города. Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 231 | 591 | Установка таксофона по улице Путевой, 3-я Экскаваторная | Выполнение проекта; составление смет; строительно-монтажные работы по телефонным коммуникациям: прокладка телефонного кабеля, установка таксофонов | 250,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 232 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса и дальнейших мероприятий по улучшению электроснабжения м/р «Лесоперевалка». Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 233 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | 1. Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о строительстве 2-х трансформаторных подстанций. 2.Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 234 | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2я, 3я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская; Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка, «Затон», «Балластный карьер» | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 235 | 596 | Сделать тротуары для пешеходов по ул. 2-ой Портовой, на «Лесоперевалке», ул. Большой, 438 | Выделить целевые средства, выполнить строительство тротуаров, благоустройство подземного перехода | 2500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 236 | 598 | Построить детский сад в м/р «Горский» | Построить детский сад | 82000,0 в т. ч. 2000,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города | 2006-2008 гг. 2007 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 237 | 600 | Укрепление берега и отсыпка по ул. 1, 2 Ракитной | 1. Проектно-изыскательские работы 2.Укрепление берега и отсыпка | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 238 | 601 | Спиливание и обрезка тополей по ул. Планировочной, Путевой, Блюхера, Портовой, Котовского, Самотечной, Чулымской, Полярной, Судоремонтной | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора осуществить спиливание и обрезку | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 239 | 604 | Увеличить количество и обновить парк автобусов на маршрутах № 16 и 24 до конечных остановок | Из 7 выходов на 5–ти будут работать новые автобусы. За маршрутом № 24 будет закреплен автобус с маршрута № 16 (год поступления -2000) | 2200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 240 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная. Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская. Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор | 1. Грейдирование и отсыпка всех перечисленных дорог частного сектора 2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 5970,0 7000,0 15750,0 0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 – 2007 гг. 2006 – 2009 гг. 2006 – 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 241 | (89**) | Строительство водопровода и колонки по ул. 1, 2, 3 Шоссейной | 1. Определение заказчика на строительство водопровода. 2. Строительство закольцовывающего водопровода диаметром 500 мм. | 8500,0 | Бюджет города | 2007 – 2008 гг. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, Науменко Валерий Владимирович |
| 242 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработать комплексную программу сноса всего ветхого жилья на ж/м «Телецентр» | Будут определены после утверждения программы | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 243 | 612 | Выделение средств на ремонт школы № 127 | 1. Ремонт перехода от спорт. зала к основному зданию. 2. Замена оконных блоков | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 244 | (50) | Отремонтировать кровлю и фасад здания коррекционной школы № 14 | Выполнение ремонта кровли и фасада | 320,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска; Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 245 | 621 | Поликлиническое отделение Центра планирования семьи. Выделить средства на ремонт поликлиники | Ремонт поликлиники | 2100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 246 | 623 | Поликлиника № 18 Выделить средства на замену стоматологического оборудования на 4 рабочих места | Замена оборудования | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 247 | 624 | Поликлиника № 18 Выделить средства на восстановление приточно-вытяжной вентиляции в рентген кабинетах | Восстановление вентиляции Выполнение в рамках целевой программы | 220,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 248 | 625 | Поликлиника № 18 Выделить средства на капитальный ремонт поликлиники и детской молочной кухни | Ремонт поликлиники и молочной кухни | 700,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 249 | 626 | Приобрести снегоуборочную технику для уборки территории ПК и О им. Кирова | Приобретение снегоуборочной техники | 350,0 350,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 250 | 629 | Выделить средства на благоустройство двора и восстановление асфальтового покрытия дома № 17 по ул. Котовского | Благоустройство внутриквартальной территории | 620,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 251 | 630 | 1. Установить детскую площадку у дома № 4/1 по ул. Ватутина 2. Установить детскую площадку у дома № 6 по ул. Пархоменко | Устройство детских площадок | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 252 | 631 | 1. Выделить средства на кап. ремонт водовода по 1пер. Пархоменко 2. Выделить средства на замену труб холодного и горячего водоснабжения в доме № 14 по 1 пер. Пархоменко | 1. Ремонт водовода 2. Ремонт труб горячего и холодного водоснабжения | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 253 | 633 | Выделение средств на ремонт помещений ДДТ им. В. Дубинина | Ремонт помещений | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 254 | 636 | Отремонтировать наружные швы здания школы № 132 | Ремонт швов | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска,. Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 255 | (68) | Решить вопрос по водоснабжению на все этажи дома 1-й переулок Пархоменко, 24 | Ревизия системы водоснабжения | 280,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 256 | (69) | Провести ремонт подъездов, побелить дом, сделать отмостку вокруг дома 1-й переулок Пархоменко, 24 | Выполнение ремонта подъездов Выполнение ямочного ремонта | 15,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 257 | (99) | Восстановить светорекламу на крыше Дом культуры «Металлург» | 1. Ремонт фасада 2. Восстановление рекламы | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 258 | (126) | Восстановить теневые навесы на детские площадки Детского сада № 480 | Восстановить теневые навесы на детские площадки | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 259 | (175) | Провести оштукатуривание косауров лестничных маршей школы № 160 | Выполнить работы | 145,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 260 | (194) | Провести ремонт канализационного коллектора вдоль ул. Киевской при въезде на территорию гимназии № 2 | Выполнение ремонта | 4000,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУП «Горводоканал» |
| 261 | (204) | Выделить лимит в размере 180,0 тыс. рублей по ст. 16 на проведение кап. ремонта по п/отделения детскойбольницы № 4 по ул. Дружбы, 4 | Выполнение капитального ремонта | 80,0 430,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска |
| 262 | (207) | Приобрести аппарат УЗИ в поликлинику № 8. | Приобретение оборудования | 1900,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 263 | 647 | Устранить неровности дороги на перекрестке улиц Станиславского и Степной | Включить в план ремонта главного управления благоустройства и озеленения и провести капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Станиславского и Степной | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 264 | 652 | Отремонтировать дорогу от конечной остановки «Станиславский ж/м» до дома №270/4 по ул. Тульской | Ремонт дороги | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 265 | 654 | Выделить на первоочередные ремонтные работы школе № 20 сумму в размере 300,0 тыс. рублей | Ремонт пола 1 этажа | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 266 | 658 | Установка таксофона на улице Пермской | Рассмотреть возможность установки таксофона | 250,0 за один таксофон | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 267 | 660 | Отремонтировать помещение библиотеки семейного чтения (ул. Станиславского, 36) | Отремонтировать помещение библиотеки | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска |
| 268 | 662 | Отремонтировать внутриквартальные дороги у дома № 20 по ул. Станиславского | Ремонт внутриквартальных дорог | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 269 | 664 | Установить с двух сторон дома № 59 по ул. Степная отмостки. Отремонтировать дорогу возле дома | Ремонт дороги и установка отмосток | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 270 | 666 | У дома № 2/1, 2 по ул. Немировича-Данченко заасфальтировать дворовую территорию | Асфальтирование дворовой территории | 1300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 271 | 668 | Дом № 12/2 по ул. Немировича-Данченко благоустроить дворовую территорию | Благоустройство дворовой территории | 350,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 272 | ( 59) | Поликлиника № 24 по ул. Плахотного, сделать гардероб на 1 этаже | Рассмотреть возможность устройства гардероба | - | - | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 273 | (152() | Решить вопрос ремонта жилья (туалетов, кухонь, душевых) в общежитии по ул. Титова 25 | Ремонт правого крыла общежития, коридоров Продолжение капитального ремонта – ремонт левого крыла общежития | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 274 | (62) | Отремонтировать общежитие по ул. Титова, 12 | Завершение ремонтных работ | 2939,9 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 275 | (67) | Заделать температурные швы по ул. Титова, 12 | Заделать температурные швы | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 276 | (159) | Спилить аварийные деревья по адресу: ул. Серафимовича, 18 | Выполнение работ по сносу деревьев | 20,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 277 | (169) | Спилить деревья у домов по ул. Серафимовича, 16,18 | Выполнение работ по сносу деревьев | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 278 | 685 | Проведение центральной канализации по ул. Танкистов, 1-6 пер. Танкистов | Подготовить проект и построить канализацию | 2000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска. МУП «Горводоканал» |
| 279 | 686 | Передача систем водопровода на баланс МУП «Горводоканал», замена магистрального водопровода по ул. Тверской | 1. Передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора (проводятся геодезические изыскания водопроводов, готовится техническая документация для передачи сетей.). 2. Провести ремонт водопроводов | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» |
| 280 | 689 | Строительство водоразборной колонки по ул. Учхозовской, 2 | Установить скважину | 300,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» |
| 281 | 690 | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников «Кобра» (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Выполнить проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 282 | 692 | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов – ул. Малыгина | Ремонт дороги | 1500,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 283 | 693 | 1. Благоустройство подъездной дороги к жилым домам (асфальтирование) по ул. Волховской 2. Ремонт дороги по ул. Волховская (отсыпка крупной фракцией гравия, засыпка ям щебенкой) | Благоустройство дорог | 700,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 284 | 694 | Ремонт внутриквартальной территории жилых домов № 29, 47 по ул. Полтавской и № 26, 41 по ул. Курганской | Ремонт внутриквартальных дорог | 2400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 285 | 695 | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской Дивизии | Ремонт внутриквартальных дорог | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, деепартамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 286 | 697 | Асфальтирование подходов к остановкам трамвая № 18 «Связистов» и «Оборонная» | Асфальтирование подходов к остановкам | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 287 | 701 | Передача на баланс МУП « Горводоканал» сетей водопровода, ремонта сетей водопровода по ул. Танкистов , 1, 2, 3, 4, 5, 6 пер. Танкистов (частный сектор) | 1. Передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора 2. Провести ремонт водопроводов | 20,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 288 | 703 | Благоустройство дворовой территории дома № 123 по ул. Связистов (установка детской площадки, скамеек, песочниц, размещение газонов) | Установка детской площадки, скамеек, песочниц, газонов | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 289 | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-ой Гвардейской. дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии | Ремонт внутриквартальных проездов | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, деепартамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленеия мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 290 | 706 | 1. Благоустройство дорог 1, 2, 3 пер. Танкистов (отсыпка гравием). 2. Организация сбора талых вод (траншея) вдоль дорог. Отсыпка 4, 5, 6 пер. Танкистов крупной фракцией гравия | Выполнить благоустройство дорог в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 291 | 708 | Восстановление освещения вдоль трамвайного полотна (ост. «Связистов» и «Оборонная») | Провести работы по наладке уличного освещения | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Горсвет» |
| 292 | 710 | Ремонт дорог по ул. Суходольной, Тульской, Ерестнинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 1100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 293 | 714 | Установка на остановке трамвая № 15 «Волховская» остановочного павильона | Установить павильон | 400,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 294 | 716 | Оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути (от ул. Суходольной к Юго-Западному ж/м) | Проработать возможность устройства пешеходного перехода | 50,0 | Бюджет города | 2007-2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 295 | 719 | Ремонт дороги у поликлиники № 11 к «Микрохирургии глаза» | Выполнить ремонт дороги | 400,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 – 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 296 | 720 | Строительство тротуаров – вдоль дороги возле больницы № 11 | Строительство тротуара вдоль дороги возле больницы № 11 | 900,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 297 | 721 | Строительство тротуаров – рядом со школой интернатом № 39 | Строительство тротуара вдоль забора школы № 39 | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 298 | 723 | Ремонт кровли детского сада № 84 по адресу: ул. Забалуева, 35 | Текущий ремонт шиферной кровли | Будут определены после утверждения проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 299 | 728 | Установка детских площадок на территории школы-интерната № 39 | Установка детской площадки | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 300 | 731 | Наладка уличного освещения на ул. Связистов вдоль трамвайной линии | Проектирование и строительство новой линии освещения на ул. Связистов | 400,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 301 | 733 | Установка светофора на остановке «Поликлиника № 11» | Рассмотреть возможность установки светофоров. В случае необходимости. установка будет включена в план мероприятий по дорожно-благоустротель-ному комплексу на 2006 - 2008 гг. | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 302 | 736 | Установка детских площадок по ул. Фасадной, 17/1, 29 | Благоустройство детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 303 | 740 | Установка детских площадок в сквере напротив больницы № 11 | Благоустройство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 304 | 743 | Строительство водоразборной колонки по ул. Сибсельмашевской | Построить колонку | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» |
| 305 | 749 | Ремонт дорог: 1. ул. Фасадная, 2. ул. Озерная (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки «Западный ж/м»), ул. Окинская, ул. Олимпийская | Выполнить ремонт дороги по ул. Фасадной. Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг. | 3800,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 306 | 750 | Установка детских площадок по ул. Халтурина у домов № 33 – 35 | Установить площадку | 51,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 307 | 760 | Благоустройство улицы Обской, пешеходных спусков (ул.Обская, д. 139, 139/1), внутриквартальных проездов ул.Большевистской, д. 151, 153, 175/6), строительство пешеходной и реконструкции спуска от проезжей части по ул.Большевистской, 48/1 | 1. Согласно общегородского плана на 2005-2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство ул. Большевистской, 151, 153 запланировано на 2008 год.; ул. Большевистская,175/6 в плане на 2007 год. 2. В городском плане благоустройства до 2009 года не запланировано выполнение работ по благоустройству пешеходного спуска по ул. Обской, 139, 139/1 и строительство пешеходного тротуара от проезжей части по ул. Большевистской, 48/1 | 5000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 308 | 762 | Выполнить уличное освещение в районе: Камышенский пер., 6; Бердский пер., 5, ул. Водонасосная, 3; пер.Средний, 2. Выполнить освещение: ул.Обская, 62 – 72, 90,92, 94 | Включить в план строительство освещения | 300,0 | Бюджет города | 2007 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 309 | 764 | Строительство детских площадок по адресам: ул. Обская, 62 – 72, 80; ул. Большевистская, 16, 48, 48/1, 151, 153, 165 | Рассмотреть возможность установления детских площадок | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 310 | 765 | Строительство спортивного городка по ул.Большевистская, 145 – 175/3 | Приобрести спортивные городки | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович |
| 311 | 766 | Ремонт кровли домов: Нижегородская, 225; Автогенная, 77; Лобова, 54; Декабристов, 146, Чехова, 254; Тургенева, 225; Толстого, 234; Ленинградская, 302; Московская, 165; Коммуностроевская, 50 | Произвести ремонт кровли | 3200,0 | Бюджет города | 2007 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 312 | 768 | Ремонт труб в подвалах домов: ул. Никитина, 64, 68, 70; Коммунстроевская, 50; Чехова, 254; Лескова, 214, 250; Московская, 165; Толстого, 185 | Произвести ремонт труб | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 313 | 770 | Выполнить внутриквартальное благоустройство улиц: Лескова, 252; Тургенева, 227 | Выполнить внутрикватальное благоустройство | 1500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 314 | 771 | Установить малые формы по ул. Московской, 163; Толстого, 234; Тургенева, 227; Ленинградской, 147; Чехова, 273, 390; Никитина, 101 | Установить малые формы | 480,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 315 | 772 | Проработать вопрос по устройству парковочных карманов: ул. Тургенева, 316, Ленинградской, 347 | Проработать вопрос по устройству парковочных карманов | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 316 | 774 | Отрегулировать график работы автобусов № 10, 31 (ул. Ленинградская, Добролюбова, Никитина, Белинского, Толстого, Грибоедова) | Регулярность движения автобусов маршрутов № 10, 31 будет достигнута за счет замены и увеличения подвижного состава на данном маршруте (см. наказ № 759) | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 317 | 776 | Провести внутриквартальное благоустройство: ул. 2-ая Воинская, 2, 3, 18, 35; Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27; ул. Б.Богаткова,182, 183, 184, 186 | согласно общегородскому плану внутриквартального благоустройства на 2005 год включены ул. Б. Богаткова, 182, 183, 184, 186, На 2006 год ул. Гаранина, 13. Остальные дома в план внутриквартального благоустройства до 2009 года не включены | 2500,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 318 | 777 | Провести ямочный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Никитина, 11, 13; Добролюбова, 20; ул. Восход, 1, 3, 5, 11; Кирова, 76; Шевченко, 34 | Включены в план внутриквартального благоустройства на 2006 год дома по ул. Никитина, 11, 13, ул. Добролюбова, 20, | 2000,0 | Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» |
| 319 | 778 | Восстановить внутриквартальное освещение по ул. Б. Богаткова, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; Гаранина, 13, 17, 18, 19, 27 | Внутриквартальное освещение восстановлено, ремонт дорог по указанным адресам будет выполнен | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» |
| 320 | 779 | Оборудовать детские спортивные площадки по ул. Нижегородской, 27; Б. Богаткова, 24 – 26; Никитина, 9; Добролюбова, 26; Гаранина, 25/2; Б. Богаткова, 192/2; Шевченко, 31; Белинского, 3 | Включено в план установка детских спортивных площадок по ул. Богаткова, 24 - 26, 192/2, ул. Шевченко, 31, ул. Белинского, 3, ул. Добролюбова, 26. По остальным адресам будут установлены в 2007 г. | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 321 | 784 | Произвести ремонт мягкой кровли дома № 29 ул. Шевченко | Рассмотреть возможность включения в план капитального ремонта | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 322 | 785 | Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство дорог по ул. Б. Богаткова при условии, что дороги не входят в земельный участок, принадлежащий ТСЖ | Ул. Б. Богаткова, 205, 205/1, 205/2, 179 | 3000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 323 | 791 | Ремонт кровель и подъездов: ул. Б. Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул.Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 2000,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» |
| 324 | 793 | Произвести ремонт систем канализации, отопления и горячего водоснабжения в подвалах жилых домов по ул. Б. Богаткова, 165, 171, 171/6 | Произвести ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 325 | 794 | Оборудовать спортивные площадки по ул. Б. Богатко-ва, 163/6, 163/8, 179, 181/1, 194/3, ул. Федосеева – 10, 12 | Оборудовать спортивные площадки | 300,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» |
| 326 | 797 | Благоустроить территорию, прилегающую к микрорынку «Молодежный» на пересечении улиц Б. Богаткова и Федосеева | Благоустроить территорию | 300,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 327 | 799 | Произвести ремонт стоков ливневой канализации, сделать внутриквартальное освещение и асфальтировать проезжую часть ул. Федосеева. Выполнить парковку для автомашин и ограждение детской площадки по ул. Федосеева, 3 | Рассмотреть возможность включения в план ремонта | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 328 | 801 | Произвести ремонт дороги, строительство тротуара и внутриквартального освещения: ул.Тополевая (от школы № 114 до остановки автотранспорта, включая ул. Ядринцевский спуск) | Выполнить благоустройство | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 329 | 802 | Проработать вопрос о передаче плавательного бассейна и стадиона СКА в муниципальную собственность | Принять объект в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством | - | - | 2006 - 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 330 | 806 | Ремонт школьного бассейна в школе № 195 по ул. Высоцкого, 1 | Выполнить капитальный ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 331 | 808 | Ямочный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Лазурная, 6 | Выполнить ямочный ремонт | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 332 | 814 | Ремонт кровли, отмостки, козырьков, балконов, благоустройство и освещение двора по ул. Крамского, 4,а | Выполнить перечисленные виды ремонта | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 333 | (193() | Оказать помощь в завершении работ по строительству канализационно - насосной станции № 26 | Завершить работы по строительству | 10000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустра-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 334 | 820 | Строительство детского сада в центральной части района | Разработать проектно-сметную документацию и построить детсад | 189000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 335 | 821 | Капитальный ремонт здания Дома молодежи | Подготовить проектно-сметную документацию и провести капремонт | 3500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 336 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова,13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92 ул. Тельмана,3а ул. Марии Ульяновой, 12 ул. Чапаева, 1 ул. Ростовской,18 а ул. Чапаева,1 а ул. Чапаева,17 б | Снос произвести согласно Программе переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда на 2004-2010 гг. | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| 337 | 823 | Продолжение строительства газопровода в центральной части | Продолжить строительство газопровода высокого давления - L 500 м, низкого давления L = 6000 м | 500,0 11700,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 338 | 824 | Продолжение строительства газопровода в микрорайоне «Восточном» | Продолжить строительство газопровода высокого давления L = 5500 м, низкого давления - 12000 м | 23000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 339 | 825 | Ремонт дорог по: Ул. Лесной ул. Пожарского (от Первомайской до Г. Революции) ул. Красный факел ул. Первомайской ул. Физкультурной ул. Тельмана ул. Комбайнеров ул. Черепановской ул. Стрелочной ул. Красногвардейской | Ремонт дорог по ул. Пожарского, ул. Крас- ный факел, ул. Физкуль-турной, ул. Тельмана, ул. Комбинатской, ул. Чере-пановской, ул. Стрелоч-ной, ул. Красногвардей-ской будет включен в планы работ | 34370,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 340 | 826 | Промывка, опрессовка системы отопления 32-х образовательных учреждений района: | Выполнить работы | 170,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Первомайского района города Новосибирска |
|  |  | Капитальный ремонт образовательного учреждения № 140 | Выполнить ремонтные работы | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 341 | 828 | Капитальный ремонт МОУДОД КСЦ «Дружба», ул. Первомайская, 126 | Выполнить ремонт | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 342 | 829 | Благоустройство дворовых территорий: ул. Первомайская 148 ул. Эйхе, 2 | Выполнить благоустройство | 950,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 343 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции | 500,0 40000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 - 2008 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 344 | 830 | Капитальный ремонт лечебно оздоровительного центра «Березовый» МУЗ и ГБ № 19 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение капремонта | 5000,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 345 | 831 | Строительство предприятия по переработке ТБО в южной части района | Рассмотреть возможность строительства | 10000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 346 | 832 | Открытие клуба для молодежи на ул. Звездной | Рассмотреть необходимость открытия клуба, т. к. вблизи микрорайона имеются: детский и спортивный клубы, ДК «40 лет ВЛКСМ» | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 347 | 833 | Завершение ремонта ДК «40 лет ВЛКСМ» | Завершить ремонт ДК | 1000,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 348 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовая, Шукшина, Ученической, Пришвина | Выполнить проектирование и строительство | 1770,0 | Бюджет города | 2005 – 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 349 | 835 | Перевести на газовое топливо котельную в микрорайоне «Звездный» | Планируется строитель-ство газовой котельной ОАО «Новосибирскэнер-го» | 4 000,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 350 | 836 | Газификация частного сектора пос. «Южный» | 1. Строительство газовой трубы высокого давления L = 7000 м 2. Строительство газовой трубы низкого давления L = 8000 м | 34000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 351 | 841 | Благоустройство и создание зоны отдыха у «Озера» в районе НТЖДТ | Рассмотреть возможность привлечения средств инвесторов для выполнения наказа | 100,0 17000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 352 | 843 | Выполнить химическую промывку внутридомовых систем по ул. Звездной,1 | Выполнить химическую промывку внутридомовых систем | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович |
| 353 | 849 | Присоединить земли существующих и планируемых садовых обществ к Советскому району | Необходимо подготовить обращения к губернатору и Новосибирский Областной Совет депутатов о присоединении земель | - | - | 2007 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 354 | 857 | Приют для бездомных собак | Создать МУП «Центр по проблемам домашних животных» с приютом и другими необходимыми подразделениями и филиалами в микрорайонах | 100,0 500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищно - коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 355 | 860 | Расчищать подъезд для транспорта к остановкам | Проводить работу постоянно | Согласно нормативов | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 356 | 864 | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева | Выполнить и утвердить проект реконструкции | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 357 | 892 | Построить автомобильную дорогу, которая соединит ул. Золотодолинскую с жилым районом «Кирово» | Включено в ПДП жилого района «Кирово». Выполнить, согласовать и утвердить проект с мостом (значительные уклоны оврага) | 18000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 358 | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 359 | 908 | Содействовать удешевлению подводки газа к частному сектору. Частично профинансировать работы по газификации домов частного сектора в 2004, 2005, 2006, 2007 годах | Выделить средства на строительство сетей общего пользования и материальную помощь на приобретение оборудования | 350,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 360 | 912 | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей (150 кв. м ) | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 361 | 913 | Клуб для подростков | Предусмотрено наказом № 912 | - | - |  |  |
| 362 | 914 | Открыть круглогодичную спортивную площадку (ул. Солнечногорская, 9, 11) | Необходимо выполнить строительство хоккейной коробки | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 363 | 916 | Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы | 350, | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 364 | 919 | Содействовать в ремонте цокольного помещения для занятий с детьми и подростками Боровая партия, 7 | Рассмотреть возможность использования помещений для работы с детьми | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 365 | 921 | Выполнить реконструкцию перехода через лог, разделяющий жилой район «Кирово» | Предусмотрено ПДП жилой район «Кирово», как ул. Трубная с устройством насыпи трубы. Как временный вариант – разработать проект узла и выполнить реконструкцию | 30,0 350,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 366 | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Подлежат сносу два дома (24 квартиры). Необходимо строительство жилья под снос общей площадью 1200 кв. м | 12000,0 В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Привлеченные средства, бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| 367 | 938 | Организовать отлов бродячих собак | Обеспечить отлов по своевременно поданным через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и их содействию бригаде отлова | - | Бюджет города | 2005 – 2010 гг. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 368 | 944 | Осветить улицы, в частности, вдоль забора ДРСУ до трассы и в частном секторе | Выполнить освещение | 85,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 369 | 946 | Обязать ЖЭУ-85 производить вывоз мусора и уборку снега своевременно | Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством техники и средств на эти цели. | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2005 - 2010 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Советского района»,. департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 370 | 949 | Завершить оформление вновь открываемого мемориала в реестр объектов города | Оформить передачу объекта в муниципальную собственность | - | - | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города. Новосибирска |
| 371 | 952 | Решить вопрос о введении дополнительного утреннего школьного рейса | МУП «ПАТП-3» по заявке коррекционной школы осуществляет доставку школьников к месту учебы с понедельника по субботу | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 372 | 959 | Перенести от жилых домов конечную остановку автобусов и маршрутных такси с ул. Демакова на ул. Пасечную | Перенести от жилых домов конечную остановку автобусов и маршрутных такси | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 373 | 966 | Осуществлять контроль за работой ЖКХ (повысить температуру в квартирах зимой) | Вопрос организационно-технический, требуется усилить контроль в связи с неустойчивостью режимов работы оборудования теплосетей ГУП «УЭиВ СО РАН» | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 374 | 973 | Осуществлять контроль за содержанием подъездов и их уборкой | Внедрить методику оценки санитарного состояния территории и мест общего пользования в домах. Поощрение и наказание ИТР проводить с учетом значения и динамики изменения этой оценки | - | - | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 375 | 976 | Осуществлять контроль за уборкой мусора вокруг магазинов и на остановках | Усилить контрольные службы администрации (закрепленные специальные автомобили за ОРАТИ и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры, 2 компьютера) и арендодателей численностью и техническими средствами | - | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 376 | 978 | Расширить дворовые площадки для подъездов и дневной стоянки автомобилей | Рассмотреть возможность расширения дворовых площадок. Выполнить и утвердить проекты. | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 377 | 979 | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых | Застройщику включить в проект строительства торгового центра | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 378 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Выполнить и утвердить проекты. | 100,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 379 | 982 | Способствовать трудоустройству инвалидов по заключению МСЭ, после окончания профтехучилища | По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
| 380 | 985 | Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить количество автобусов, в т.ч., в садоводческих товариществах: «Надежда», «Ключи», «Нива», «Вос-ток». | Сезонные маршруты, обслуживаемые муниципальными предприятиями обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 381 | 1001 | Строить социальное жилье, способствовать введению ипотеки | Разработать и утвердить Программу округа по строительству социального жилья для неимущих и льготного – для бюджетников | 80000,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 382 | (1) | Провести ремонт (расширение) проезжей части дороги для городского автобусного маршрута 72 по ул. Васильковая и Боровая Партия | Проведение ремонта | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 383 | (8) | Завершить ремонт системы электроснабжения | Завершение ремонта | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 384 | (195*) | Добиться принятия и выполнения плана развития жилого района «Кирово» | Разработать мероприятия по развитию жилого района «Кирово» | См. наказ № 990 | Бюджет города | 2007 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, отраслевые департаменты мэрии города Новосибирска |
| 385 | (16) | Создать зоны инновационного развития ННЦ и выделить средства на наукоемкие производства и приоритетные направления в науке | Участие в реализации комплексных целевых программ. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска |
| 386 | (19) | Завершить реконструкцию магистральных улиц: Морской пр., пр. Лаврентьева, пр. Строителей, Цветной пр, улиц Российской, Героев Труда, Демакова | Осуществление сметных работ по реконструкции Цветного проезда. Определение подрядчика. Реконструкция. | 18000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 387 | 1011 | Благоустроить и заасфальтировать пешеходную дорожку от торгового комплекса по спуску к домам на ул. Сиреневую | Выполнить временный тротуар с водоотводным канавами в счет средств по строительству перехода под ул. Шлюзовой | 30,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 388 | 1012 | Сделать дорогу с твердым покрытием и освещение от жилых домов по ул. Вахтангова до школ № 119 и 121 | Целесообразно выполнить нормальный пешеходный тротуар шириной 1,5 м длиной 450 м до ул. Тружеников по ул. Золоторожской с устройством линии освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 389 | 1015 | Доработать дорогу у дома по ул. Тружеников, 9 с обеспечением отвода талых и ливневых вод | Запроектировать и выполнить ливневую канализацию по ул. Тружеников. в рамках проекта дорожно-тропиночной сети и ливневой сети | 1250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 390 | 1016 | Улучшить работу автобусных маршрутов № 36, 15, добиться пополнения автобусами | Запланировано обновление подвижного состава на маршруте №36. ПС с маршрутов № 2, 36 будет перераспределен на маршрут № 15 | 4400,0 - | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 391 | 1020 | Восстановить во дворах теннисные столы (7 шт.), баскетбольные щиты с корзинами (5 шт.) | Включить в планы благоустройства ЖЭО | 65,0 65,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 392 | 1023 | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | Включено в проработку по строительству 2-х домов на ул. Разъездной для сноса первой очереди (всего 256 квартир) | 41000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 393 | 1026 | Ремонт подъездов в домах м/р «Д и Щ» | В соответствии с действующими нормами капитальный ремонт производится 1 раз в 5 лет. Установлен контроль за 714 подъездами, ремонт которых будет осуществляться в соответствии с нормативами - | 3500,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района», администрация Советского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 394 | 1028 | Развивать муниципальный транспорт, закупать большие автобусы, снизить плату за проезд до 5 рублей | Пополнение (обновление) подвижного состава (до 20 единиц) | 231000,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович |
| 395 | 1029 | Разработка проекта по строительству прямой дороги из Нижней Ельцовки в микрорайон «Щ») | Прямая дорога от ул. Эк-ваторной до ул. Иванова, протяженностью 3080 и шириной 7,5 м с тротуаром 1,5 м, в том числе 2040 м – новая, 1040 – расширение продолжения ул. Иванова. 2007 год – оценка общественного мнения, экологическая экспертиза, проектирование. 2008 - 2009 годы – строительство | - 3000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 396 | 1032 | Газификация частного сектора | Продолжить газификацию | 700,0 8000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 397 | 1037 | Благоустройство и строительство новых детских площадок внутри дворов |  | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 398 | 1045 | Перенос стоянки пассажирского авторанспорта на «конечной» остановке (ул. Демакова – у МУП «Колосок») вверх по ул. Кутателадзе, открытие пункта общественного питания, туалета | Выполнить проект переноса в конец ул. Демакова с её расширением, устройством тротуара и освещения с привлечением инвесторов на объекты обслуживающей сферы Выполнить реконструкцию и строительство | Согласно проектно- сметной документации | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, УВД города Новосибирска |
| 399 | 1051 | Благоустройство ул. Иванова (отсутствуют тротуары, освещение) | Восстановить имеющиеся тротуары и освещение. Запроектировать и выполнить недостающее освещение и тротуары | 1200,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 400 | 1055 | Сохранение и развитие парка «У моря Обского» | Разработать и утвердить реконструкцию материально-технической базы парка «У моря Обского». Выполнить следующие мероприятия: строительство новой эстрады; текущее содержание и оснащение парка; благоустройство территории символического памятника-камня (разбивка клумб, установка лавочек, асфальтирование площадки | Будут определены после подготовки проектно-сметной документации 130,0 1000,0 150,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2005 - 2008 гг. 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| 401 | 1062 | Составление графика движения автобусов без длительных перерывов (в том числе в вечернее время на маршрутах «Цветной пр.» - «Д», «Щ» - Нижняя Ельцовка») и контроль за его соблюдением | По данным комплексного обследования пассажиропотока производится реорганизация маршрутной сети и корректировка расписаний движения действующих маршрутов | - | - | 2005 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 402 | 1068 | Отсыпка дорог частного сектора | В планах по текущему ремонту дорог | Согласно проектно- сметной документации - | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 403 | 1069 | Обустройство тротуара вдоль частного сектора (по Бердскому шоссе – от Шиномонтажа до ул. Черносельской) | Устройство тротуара 270 м шириной 1,5 м | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 404 | 1073 | Установка мусорных баков | Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам | 1300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 405 | 1074 | Решение вопроса о спиливании особо высоких деревьев | Провести снос и обрезку крон деревьев | По фактическим затратам | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города администрация Советского района города Новосибирска |
| 406 | 1077 | Выделение помещения для работы ТОС «Ельцовочка» | Предусмотреть из освобождаемых от арены в школах и других муниципальных объектах | - | - | 2007 - 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 407 | 1080 | Разработка программы кровель жилого сектора. | Провести анализ протечек по данным осеннего 2004 и весеннего 2005 гг. осмотра. Составить и утвердить приоритетный перечень по состоянию на 01.07.2005. Составить смету и, определившись возможными источниками и средствами, составить программу со сроками по годам | - | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска |
| 408 | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от ж/д переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Проведение капитального ремонта | 5500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 409 | (5) | Провести поэтапную гидротехническую очистку русла реки Нижняя Ельцовка и устранить последствия подтопления жилого фонда | Внесение изменений в проектную документацию Выполнение работ | 22000,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 410 | (6) | Обеспечить водоснабжением и электроосвещением улиц частного сектора, согласно норм и требований | Выполнение работ | 2100,0 | Бюджет города | 2007-2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУП «Горводоканал», МУ «Горсвет», администрация Советского района города Новосибирска |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович |
| 411 | 1084 | Провести ремонт ул. Варшавской от ул. Молодости | Провести капитальный ремонт проезжей части шириной 6 м, длиной 810 м и устройство тротуара | 600,0 | Бюджет города | 2006-2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоус-троительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 412 | 1086 | Капитально - восстановительный ремонт детского отделения больницы № 3 | При строительстве или реконструкции терапевтического корпуса на территории больницы № 3 будет предусмотрено размещение детского отделения | 120000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 413 | 1090 | Содействовать в восстановлении здания кинотеатра «Волна» | Выкупить в муниципальную собственность | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
| 414 | 1091 | Ускорить перевод детского клуба «Ровесник» из жилого дома в другое помещение | Рассмотреть возможность перевода | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 415 | 1092 | Продолжить работу по улучшению транспортной связи ОбьГЭС с городом и Академгородком | Продолжить работу | 6600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 416 | 1093 | Обезопасить пешеходный переход в районе ТСЖ «Приморский» через ул. Приморскую | Обустройство пешеходного перехода | 8,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 417 | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев | Будут определены после разработки проектно-сметной документации - | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 418 | 1095 | Взять под контроль и оказать необходимое содействие в развитии профессиональной подготовки рабочих кадров | Включение в план мероприятий екцелесообразно.Предложение находится в стадии реализации. Решением городского Совета от 17.09.2003 № 293 принята Программа содействия занятости населения в г. Новосибирске на 2004 - 2006 годы | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска |
| 419 | 1098 | Отстаивать: минимальная зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска |
| 420 | 1099 | Ужесточить санкции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и винно-водочных изделий | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействию с административными органами |
| 421 | 1100 | Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей | Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» | Согласно программе | - | 2006 - 2010 гг. | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 422 | 1102 | Решить вопрос по удалению старых, аварийных деревьев | Произвести снос старых, аварийных деревьев | 2000,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 423 | 1104 | Восстановить освещение на улицах ОбьГЭСа | На 2005 год запланировано: восстановление освещения по ул. Часовой с принятием на баланс МУ “Горсвет”; восстановление осве-щения в поселке “Огурцово” и поселке “Плановый” в приоритетах по локальным сметам МУ “Горсвет” | В планах по текущему содержанию | Бюджет города, | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 424 | 1105 | Восстановить больницу № 3: детское отделение, кардиологическое, перепрофилировать отделение патологии в родильное отделение, произвести капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделений | В 2005 году проведено обследование состояния фундаментов и перекрытий терапевтического корпуса. По результатам работы будет принято решение о восстановлении или строительстве нового корпуса | 120000,0 0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» |
| 425 | 1108 | Отремонтировать дорогу между психбольницей, ул. Печатников, 9 и ул. Универсальной | Капитальный ремонт ул. Универсальной длиной 290 м и шириной 4,2 м с тротуаром шириной 1 м | 460,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 426 | 1109 | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | Улица городского значения (со статусом территориальной). Включить в план СЭР реконструкцию ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара 1,5 м | 7450,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 427 | 1110 | Заменить остановочные павильоны на ул. Гидромонтажной, остановке «Поликлиника» и ул. Печатников, сделать пешеходный переход у рынка «Престиж» | Замена павильонов включена в районную программу. По пешеходному переходу – при положительном решении ОГИБДД – сделать заказ СМЭУ УВД НСО | 120,0 | Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| 428 | 1113 | Восстановить сквер и фонтан у ДК «Приморский» | Утвердить проект благоустройства. Выполнить озеленительные мероприятия по разработанному проекту в разрезе реализации гранта мэрии по устройству сквера. Завершить благоустройство со строительством фонтана в 2005 году | 300,0 2500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 429 | 1115 | Определить площадки для выгула собак | Определить нормативные параметры площадки. Определить площадки, утвердить их проекты для реализации во всех возможных местах. Организовать площадки в соответствии с утвержденными проектами – 20 шт. | 1200,0 | Бюджет города | 2006-2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 430 | 1117 | Оборудовать стоянки у домов с парковочными карманами по ул. Барьерная 11,13,15; ул. Динамовцев 7,9,11; ул. Рубиновой 1,3,5,7; Героев Труда, 20 | Определить нормативные параметры площадок для стоянки. Разработать схемы площадок, автостоянок, согласовать и утвердить проекты, выполнить площадки – 20 шт. | 9200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005-2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 431 | 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 100,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |
| 432 | 1123 | Осуществить текущий ремонт дома № 11 по ул. Каинской | Выполнить текущий ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 -2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 433 | 1124 | Произвести текущий ремонт дома № 21 по улице Гоголя | Выполнить текущий ремонт | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 434 | 1126 | Провести капитальный ремонт дома № 12 по ул. Советской | Ремонт кровли, усиление оснований фундамента | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 435 | 1132 | Провести капитальный ремонт дома № 59 по Красному проспекту | Капитальный ремонт фасада | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 436 | 1134 | Провести текущий ремонт дома № 2 по ул. Крылова | Выполнить текущий ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 437 | 1138 | Выполнить ремонт подъезда дома № 35 по ул. Орджоникидзе | Ремонт подъезда | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 438 | 1139 | Заменить лифты в доме № 35 по ул. Орджоникидзе | Грузопассажирский лифт будет включен в план модернизации или заменен. На пассажирском лифте будет проведена повторная экспертиза | 700,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 439 | 1141 | Провести ремонт дома № 13 по ул. Свердлова | Текущий ремонт цоколя | 10,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 440 | 1152 | Отремонтировать балконы дома № 43 по Красному проспекту | Отремонтировать балконы дома | 10,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 441 | 1153 | Укрепить балконы дома № 43 по ул. Мичурина | Укрепить балконы | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 442 | 1157 | Выполнить ремонт кровли дома № 12 по ул. Советской | Текущий ремонт | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 443 | 1167 | Рассмотреть вопрос о посадке крупных деревьев на газоне вдоль дома № 16 по ул. Спартака | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 100,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения города Новосибирска |
| 444 | 1170 | Отремонтировать тротуарную плитку перед домом № 35 по ул. Орджоникидзе | Заменить тротуарную плитку | 85,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 445 | 1171 | Установить детскую площадку между домами № 33 и 35 по улице Орджоникидзе | Установить детскую площадку | 100,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 446 | 1172 | Осуществить благоустройство двора дома № 27 по ул. Ядринцевской по проекту жителей дома, представленному в администрацию Центрального района 1 декабря 2004 г. | Осуществить благоустройство двора | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 447 | 1174 | Восстановить детскую площадку во дворе дома № 9 по улице Мичурина | Восстановить детскую площадку | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 448 | 1175 | Высадить новые деревья во дворе дома № 9 по ул. Мичурина | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 2,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 449 | 1179 | Благоустроить территорию Первомайского сквера | Благоустроить территорию Первомайского сквера | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 450 | 1180 | Оборудовать проход из двора дома № 12 по ул. Советской на ул. М. Горького, оборудовать хотя бы один въезд во двор жильцов дома 12 по ул. Советской | Оборудовать проход из двора дома | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 451 | 1181 | Построить детскую площадку или маленький скверик во дворе дома № 22 по ул. Советской | Построить детскую площадку | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 452 | 1182 | Благоустроить двор возле дома № 22 по ул. Советской | Благоустроить двор | 400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 453 | 1183 | Благоустроить двор дома № 7 по ул. Трудовой | Благоустроить двор | 350,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 454 | 1185 | Организовать освещение в ночное время ул. Романова | Выполнить освещение на участке от ул. Советской до Красного проспекта | 30,0 за одну световую опору | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 455 | 1193 | Благоустроить двор дома № 11 по ул. Серебрен-никовской | Благоустроить двор дома | 10,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 456 | 1201 | Установить детскую площадку во дворе дома № 37 а по ул. Семьи Шамшиных | Установить детскую площадку | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 457 | 1203 | Провести работы по благоустройству дворовой территории дома № 14 по ул. Достоевского | Провести работы по благоустройству дворовой территории | 20,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 458 | 1205 | Благоустройство двора дома № 18 по ул. Достоевского | Благоустройство | 20,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 459 | 1208 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог во дворе домов № 2, 2/1, 2/2, 4/1 по ул. Серебренниковской | Произвести ремонт внутриквартальных дорог | 1300,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Центрального района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 460 | 1209 | Установить на перекрёстке у школы № 12 светофор или «лежачий полицейский» | Установить дорожные знаки | 500,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, УВД города Новосибирска |
| 461 | 1211 | Решить проблему автомобильных пробок по Красному проспекту | УПП мэрии совместно с администрацией Центрального района рассмотреть решение проблемы | - | - | 2005-2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 462 | 1213 | Оборудовать «авто-карманы» напротив подъездов, для стоянки автомобилей (ул. С. Шамшиных, 85) | По согласованию с терри-ториальным органом самоуправления и жителями дома данный вопрос будет рассматриваться в 2006 г. и при принятии положительного решения работы будут выполнены | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 463 | 1216 | Отремонтировать пешеходный тротуар от Центрального рынка до ул. С. Шамшиных по ул. Крылова | Отремонтировать пешеходный тротуар | 500,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 464 | 1218 | Произвести благоустройство территории дома № 20 по ул. Советской | Благоустройство | 450,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 465 | 1219 | Отремонтировать асфальтовое покрытие проезжей части во дворе дома № 76 по Красному проспекту | Отремонтировать асфальтовое покрытие проезжей части | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 466 | 1226 | Принять меры по распространению действия проездных билетов на коммерческий транспорт | Департаменту транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный вопрос | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 467 | 1230 | Демонтировать тротуарные рекламные щиты с Красного проспекта | Рассмотреть вопрос по демонтажу тротуарных рекламных щитов | - | - | 2007 г. | Департамент промышленности, иннований и предпринимательства мэрии города Новосибирска |
| 468 | 1233 | Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для неё актовый зал | Выполнить капитальный ремонт | 60000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» |
| 469 | 1234 | Решить вопрос о включении в список ветхого аварийного жилья дом № 46 по ул. Некрасова | Решить вопрос согласно действующим муниципальным правовым актам | - | - | 2007 - 2008 гг. | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 470 | 1240 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Селезнева, 31 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 471 | 1241 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Крылова, 67,а | Озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 472 | 1244 | Благоустройство и обустройство парковочной зоны строительство детской площадки во дворе домов по адресу Крылова, 45 | Строительная площадка имеется. Устройство парковочных карманов будет рассмотрено совместно с территориальным органом самоуправления в 2006 г. и при необходимости будет выполнено | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 473 | 1246 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Депутатская, 58 | Выполнить благоустройство | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 474 | 1249 | Строительство детской площадки по адресу ул. Некрасова, 61 | Выполнить строительство детской площадки | 50,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 475 | 1251 | Строительство детской площадки во дворе дома по адресу ул. Некрасова, 84 | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 476 | 1260 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки во дворе домов по адресу ул. Гоголя, 31 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 477 | 1261 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Гоголя, 43 | Озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 478 | 1264 | Вдоль ул. Ипподромской магистрали оборудовать площадку для выгула собак | Проработать вопрос с населением | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 479 | 1267 | Ремонт кровли, установка малых форм в детском саду № 451 | Ремонт кровли Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 480 | 1268 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории. Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории в детском саду № 495 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории. | 35,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 481 | 1269 | Строительство хоккейной коробки на территории школы № 29 | Строительство хоккейной коробки | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 482 | 1270 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории школы № 156 | Выполнить благоустройство | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска |
| 483 | 1273 | Благоустройство площадки перед клубом, обустройство спортивного зала, косме-тический ремонт помещений в МОУ центре развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» | Предусмотрено в программе «Молодежь Новосибирска на 2006-2009 годы» | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 484 | 1276 | Заменить пол в игровом зале спорткомплекса «Радуга» | Выполнить замену пола | 800,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Новосибирска |
| 485 | 1277 | Оборудовать дополнительные парковки по ул. Крылова, 43 а, 45 | Оборудовать дополнительные парковки | 370,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 486 | 1278 | Провести ремонт внутриквартальных дорог ул. Ломоносова, 59, 61, ул. Крылова, 64 б, ул. Фрунзе, 53, ул. Ипподромской, 31, ул. Крылова, 69, 71, 66, 68, ул. Державина,61, ул. Державина, 59, вдоль забора лицея № 95 от дома по адресу ул. Крылова, 8 | Провести ремонт внутриквартальных дорог | 2540,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска,. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| 487 | 1281 | Поставить светофоры на перекрестках: ул. Депутатская – ул. Каменская, ул. Писарева – ул. Ипподромская | Проработать вопрос установки светофоров | 500,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. . | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 488 | 1282 | Решить вопрос о возврате льготы на погребение (в 2004 году она составляла 2900 рублей, в 2005 году эта сумма составляет 1200 рублей) |  | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |

_________________