Приложение 5

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 22.12.2010 № 227

Приложение 5

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Новосибирска на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию полигонов по утилизации твердых бытовых отходов

| № п. | Мероприятие | Объем финанси-рования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализа-ции, год | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Полигон «Гусинобродский» |
| 1.1 | Строительство подъездной автодороги | 3800,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 | Создание условий для безопасного функционирования полигона, условий приведения утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями действующих норм и правил, улучшение экологической безопасности в городе Новосибирске |
| 1.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: строительство дамбы, ограждений, линий электроснабжения, контрольно-пропускного пункта | 14600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2012 |  |
| 1.3 | Рекультивация отработанных участков полигона | 13600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 |  |
| Итого: | 32000,0 |  |  |  |
| 2. Полигон государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» |
| 2.1 | Строительство временной подъездной автодороги | 1308,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| 2.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство котлована | 8584,2 | Привлеченные средства | 2010 - 2012 | Улучшение экологического состояния города Новоси-бирска, обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
| 2.2.2 | Строительство дамбы | 49,5 | Привлеченные средства | 2012 |  |
| Итого: | 9942,2 |  |  |  |
| 3. Полигон муниципального учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» |
| 3.1 | Строительство подъездной автодороги | 7000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2012 | Обеспечение устойчивой работы полигона в кругло-годичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| 3.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство ограждений территории полигона | 3000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2012 | Предотвращение несанк-ционированного доступа к содержимому полигона, снижение риска умышленного поджога складированных твердых бытовых отходов |
| 3.2.2 | Устройство скважины для пожаротушения | 200,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
| 3.2.3 | Наружное освещение по периметру полигона, генераторная подстанция 30 кВт | 1000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| Итого: | 11200,0 |  |  |  |
| Всего: | 53142,2 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1.1. – 1.3 является муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

исполнителем мероприятий по пунктам 2.1 – 2.2. является государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»;

исполнителем мероприятий по пунктам 3.1 – 3.2 является муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3».

____________