Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.05.2011 № 392

ОТЧЕТ

о выполнении  плана мероприятий по реализации наказов избирателей в  2010 году,

данных кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска

четвертого созыва

| № пп. | № наказа | Содержание наказа | Меры по выполнению наказов | Затраты на реализацию наказов, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 3 | Осуществить ремонт здания школы № 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала к школе № 82 | 2. Проработать с инвесторами вопрос о комплексном решении проблем школы № 82 | 40000,0 | Привлеченные средства | 2010* г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Ведется работа по поиску потенциального инвестора по ремонту учреждения. Выполнение работ будет запланировано на 2012 - 2015 годы |
| 2 | 5 | Осуществить ремонт здания МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 26» в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | 2. Произвести ремонт фасада, ограждения территории школы | 500,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 3 | 12 | Ремонт фасадов домов № 6, 10 по пр. Дзержинского | Выполнить ремонт фасадов домов по указанным адресам | 1000,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. В связи с необходимостью и по предложению жителей, вместо ремонта фасада дома по пр. Дзержинского, 6 выполнен ремонт кровли. Ремонт фасада дома по пр. Дзержинского, 10 произведен полностью. Затраты составили 995,1 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета депутатов города Новосибирска «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 -2015 годы» (далее - решение Совета от 02.11.2010 № 177) выполнение работ планировалось на 2011 год |
| 4 | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольская, Давыдовского, Калужских переулков | Выполнить ремонт дорог | 2800,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2014 годы |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 5 | 27 | Осуществить ремонт фасада и благоустройства территории поликлиники № 12.Выполнить ремонтные работы сетей тепло- и водоснабжения подвального помещения по ул. Авиастроителей, 3 | 1. Выполнить ремонт фасада здания по ул. Авиастроителей, 3. 2. Выполнить выборочный ремонт инженерных коммуникаций | 9590,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. 1. Ремонт фасада дома выполнен на 6669,6 тыс. рублей (бюджет города). 2. Ремонт канализации выполнен за счет средств собственников |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 6 | 28 | 1. Ремонт центрального теплового пункта – 32. 1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6, 8 по Трикотажному переулку. 2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля | 2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам. | 5500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа не представляется возможным в связи с непринятием собственниками помещений в многоквартирных домах решений о проведении капитального ремонта |
| Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 7 | 46 | Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии | 6000,0 | Бюджет города | 2006 – 2010* гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Произведена часть работ на сумму 4600,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 8 | 54 | Выполнить ремонт фасадов по: проспекту Дзержинского,7, ул. Селезнева, 36, ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 26 | 3. Капитальный ремонт фасадов домов по ул. Промышленной | 2000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа не представляется возможным в связи с непринятием собственниками помещений в многоквартирных домах по ул. Промышленной, 1, 1а решений о проведении ремонта фасадов домов |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович |
| 9 | 97 | Предоставить детям-инвалидам бесплатную медицинскую реабилитацию в специализированном Центре не менее 2-х раз в год | Рассмотреть возможность реабилитации 2500 детей-инвалидов на базе РЦ «Обские зори» | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Реабилитация детей проводится на базе РЦ «Обские зори» бесплатно 2 раза в год |
| 10 | 115 | Обеспечить обследование сосудистой системы ветеранов войны, инвалидов II группы | Специалисты врачи-кардиологи есть во всех поликлиниках. По показаниям больные направляются в городские диагностические центры (обследование сосудов ног на базе больницы № 12) | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Создана кардиологическая служба в лечебно-профилакти-ческих учреждениях города и кардиологические отделения в стационарах. По направлениям лечащих врачей обследования также проводятся в Областном диагностическом центре, в Городском сосудистом центре на базе МБУЗ «Городская клиническая больница № 12», обследование и хирургическое лечение - в сосудистом отделении МБУЗ «Городская клиническая больница № 12» |
| 11 | 116 | Бесплатная медицина и борьба с туберкулёзом | Принимается в порядке осуществления контроля за выполнением и финансированием | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска ежемесячно контролирует выполнение всеми лечебными учреждениями города плана флюорографических исследований, направленных на раннее выявление туберкулеза. Специализированная фтизиатрическая помощь оказывается в государственных учреждениях здравоохранения |
| 12 | 118 | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства. Денежные выплаты работникам муниципальных медицинских учреждений в 2008 году составили 122,1 млн. рублей, в 2010 году – 140,6 млн. рублей. В рамках Новосибирской областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной обязательной медицинской помощи, лечение населения проводится бесплатно |
| 13 | 129 | Принять меры по борьбе с наркоманией (ст. 241 УК РФ) | Содействие управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, УВД г. Новосибирска по выполнению комплексного плана мероприятий по борьбе с наркоманией. Обсуждение 1 раз в год хода выполнения мероприятий плана на заседаниях Совета общественной безопасности мэрии. Участие руководства мэрии в работе коллегии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, ГУВД НСО | - | - | 2007 - 2010 гг. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами | Выполнен. Работа выполняется систематически и будет проводиться постоянно при взаимодействии мэрии города Новосибирска с управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Российской Федерации в Новосибирской области, УВД г. Ново-сибирска. Принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконным распространением наркотиков |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Григорьев Владимир Александрович |
| 14 | 133 | Решить вопрос о предоставлении льготного проезда на речном пассажирском транспорте для пенсионеров в дачный сезон | Подготовить необходимые нормативные документы по предоставлению льготы по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период. | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства. Льготы на проезд имеют инвалиды, участники войны и ветераны труда |
| 15 | 142 | Принять меры по закреплению кадров в здравоохранении, прежде всего участковой службы | Работает Городская целевая программа. В 2005 году подана заявка в Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию на распределение молодых специалистов в районные поликлиники | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. В ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» увеличение числа работников участковой службы на 01.01.2011 в сравнении с 2006 г. составило: участковых врачей - на 18 человек, участковых медицинских сестер – на 108 человек |
| 16 | 144 | Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | По заявке администрации района выполнить отчуждения земельного участка под строительство | 67100,0 | Бюджет города | 2006 - 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 17 | 151 | Устройство бетонной лестницы по ул. Владими-ровской, 3а – ул. Прибрежной, 4 | Устройство бетонной лестницы | 400,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 год |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Белов Аркадий Анатольевич |
| 18 | 12д | Строительство бани на микрорайоне «Владимировский» | Проработать вопрос выкупа или передачи в аренду строящегося объекта | - | Привлеченные средства | 2008 - 2010* гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| 19 | 13д | Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от ул. Владимировский спуск до ул. Саратовской и других | Произвести отсыпку, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог | 3000,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт проезда от Владимировского спуска до ул. Саратовской на сумму 2790,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2010 - 2012 годы |
| 20 | 16д | Ограничить сквозное движение автотранспорта (объезд светофора на перекрестке ул. Владимировский спуск, ул. Владимировская) по дворам домов № 5, 7 по ул. Владимировской и большегрузных автомобилей по ул. 2-й Владимировской, ул. Ногина | 1. Установка знаков, устройство принудительного снижения скорости: по ул. Владимировской и ул. 2-й Владимировской по ул. Ногина (в границах округа) | 490,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. В дислокацию горизонтальной дорожной разметки по ул. Владимировкой внесены изменения с исключением разрыва в линии 1.3 «Двойная сплошная» в районе домов № 5, 7, что исключает возможность объезда светофорного объекта «Владимировский спуск-Владимировская». Произведен ремонт проезжей части по ул. Ногина с ее расширением, что привело к нецелесообразности установки дорожных знаков, запрещающих проезд грузовых транспортных средств |
| 21 | 18д | Оборудовать спортивную площадку, осуществить ремонт фасада здания провести ремонт спортивного зала коррекционной школы № 60 | Выполнить ремонт спортивного зала, ремонт фасада, оборудовать спортивную площадку | 800,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 22 | 1 | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200 | Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору | 80000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2010* гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 23 | 4 | Подростковый клуб «Комета»: ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | 1. Расширить площади подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала | 24300,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Произведены строительные работы на сумму 15000,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2012 годы |
| 24 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | 1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования 2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и д. Ковальчук, 406 | 3500,0 | Бюджет города | 2008 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Ремонт произведен частично, приобретена компьютерная техника на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение ремонта в отделениях по ул. Дуси Ковальчук, 406 и ул. Ереванской, 17 будет запланировано на 2011 год |
| 25 | (60() | Ремонт фасада школы № 55 | Выполнение ремонта | 400,0 | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011, 2013 годы |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 26 | (68*) | Переключение теплоснабжения Кадетского корпуса и потребителей, запитанных от котельных Мочищенское шоссе, 12 и 16 на котельную № 7 по ул. Ереванской | Реконструкция котельной | 30000,0 200000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2009 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Произведено строительство магистральной теплотрассы по ул. Ереванской с переключением потребителей тепловой энергии от котельных по Мочищенскому шоссе, 10, 12 (угольные котельные, расположенные в подвалах многоквартирных домов ликвидированы) на газовую котельную по ул. Красногорской, 5/1 на сумму 49700,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович |
| 27 | 265 | Выполнить благоустройство ул. Каунасской, 6 | Выполнить благоустройство улицы | 560,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 28 | 268 | Восстановить ограждение территории ГКБ № 1 | Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 1000,0 | Бюджет города | 2010* г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович |
| 29 | 310 | Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25 | Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается | 280000,0 в т. ч.: 100000,0 100000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 – 2010* гг. 2010* г. 2010* г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 - 2015 годы |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович |
| 30 | 333 | Построить на Северном поселке: Микро-рынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на ост. «Игарская» | 1. Для строительства микрорынка определено место, направлено ходатайство в Горкомзем о выделении земельного участка. Строительство супермаркета нецелесообразно в связи с достаточной обеспеченностью предприятиями торговли (4 стационарных магазина, 3 магазина модульного типа). Согласовано выделение земельного участка по ул. Фадеева, 91 ООО «Новопресс» для установки киоска по продаже периодической печати | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 – 2010* гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен В мае 2010 года с ООО «Стерх плюс» заключен договор аренды земельного участка для размещения и эксплуатации рынка по ул. Целинной, 31. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение запланировано на 2011 - 2015 годы |
| 31 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | Согласно городской программы на 2005 - 2009 гг.: ул. Макаренко, 31/1, 31/2, 27/3 – план 2005 года. Ул. Столетова, 21/1, 21/2 – план 2006 года. Ул. Столетова, 21, 23 – план 2007 года. Ул. Макаренко, 2, 4, 6 – план 2007 года. Ул. Объединения,86, 88, 90, 90/1 – план 2009 года План 2009 г. Ул. Столетова, 25, 30 – план 2008 года ул. Столетова,28, 32, 26 – план 2009 года ул. Фадеева – текущий ремонт Макаренко, 33, 13, 15, 23/1; Столетова, 5; Объединения, 33, 39/1, 35/2, 35/1 | 5900,0 5900,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично. Благоустроены внутриквартальные территории по адресам: ул. Макаренко, 11, 13, 15, ул. Объединения, 33, 35/1, 35/2, 90, 90/1, ул. Столетова, 26, 28, 32 на сумму 8890,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по капитальному ремонту дороги по ул. Столетова и ул. Макаренко предусмотрено на 2011 год, по ул. Фадеева - на 2013 год. В решение Совета депутатов от 02.11.2010 № 177 будут подготовлены необходимые изменения |
| 32 | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Б. Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской | Подготовить пакет документов на межведомственную комиссию по признанию домов непригодных к постоянному проживанию | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | Бюджет города | 2007 – 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение запланировано на 2012 - 2015 годы |
| 33 | 340 | МОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150шт. компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | 2. Ремонт спортивного зала. 5. Ремонт фасада | 100,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Произведен ремонт системы отопления и бойлера на сумму 124,0 тыс. рублей (бюджет города), приобретена учебная мебель на 161,9 тыс. рублей (бюджет города), оргтехника на 181,2 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 34 | 341 | МОУ СОШ № 103 – ул. Фадеева, 50/1 приобрести кресла для актового зала 150 шт., мебель для кабинетов, школьные парты и стулья, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний ремонт здания: (замена оконных блоков – 11 штук – сгнили, пол в актовом зале – сгнил), установка питьевых фонтанчиков, ремонт запасных выходов | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт пола в актовом зале и замена оконных блоков (11 штук) 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) | 200,0 100,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2009 - 2010 гг. 2009 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Все предусмотренные наказом мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе в 2010 году произведен ремонт кровли на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города), произведена замена трубопровода на сумму 88,4 тыс. рублей (бюджет города). Приобретено школьной мебели на сумму 222,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 35 | 343 | МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова, 22, приобрести: кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии, мармит для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем | 1. Приобретение мармита для пищеблока. 2. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения. 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии | 540,0 | Бюджет города | 2008 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Все предусмотренные наказом мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе в 2010 году произведен ремонт кровли на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города), приобретена школьная мебель на сумму 250,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 36 | 346 | МДОУ № 72 –ул. Макаренко, 46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 3. Восстановить освещение на территории 4. Восстановить ограждение | 75,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Восстановлено освещение, затрачено 80,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт ограждения, приобретена детская мебель на сумму 137,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 37 | 348 | МДОУ № 388 по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт детских площадок и веранд. | 60,0 | Бюджет города | 2010* г. . | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Произведен ремонт кровли на 100,0 тыс. рублей (бюджет города), электросилового оборудования на сумму 99,5 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 38 | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Включить в план на 2006 – 2007 годы для проведения работ силами подрядных организаций. Провести обследование для получения заключения о возможности расширения | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Произведен капитальный ремонт дороги по ул. Объединения на сумму 38300,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 39 | 417 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги вокруг дома № 26, ул. Тайгинской | Территория, прилегающая к кооперативным домам должна содержаться за счет собственных средств кооператива | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Асфальто-бетонное покрытие поддерживается в удовлетворительном состоянии |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович |
| 40 | (10(() | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный. | Подлежит замене 80 опор ВЛ-0,4 кВт, протяженностью 4500 метров | 1200,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2010* гг. | МУП «Электросеть», администрация Калининского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2013 годы |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 41 | 1д | Построить взрослую и детскую поликлинику на микрорайоне «Родники | Строительство поликлиники предусмотрено распоряжением мэра от 29.01.2007 № 290-р «О строительстве поликлиники с детским отделением на микрорайоне «Родники» Калининского района» | 369000,0 в т. ч. 150000,0 153000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 – 2010* гг. 2010* г. 2010* г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Произведены строительно-монтажные работы на сумму 17400,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2012 годы |
| 42 | 3д | Строительство и ремонт детских площадок по адресам: ул. Кочубея, 11 ул. Курчатова, 11, 11/2,13 ул. Рассветная,9, 2/3; ул. Курчатова,11; ул. Курчатова, 11/2; ул. Рассветная, 2/3 | Установить детские городки | 50,0 190,0 | Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 год |
| 43 | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Произвести строительство стадиона-площадки на территории СОШ № 207 | 22200,0 в т. ч. 1400,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города | 2007 – 2010* гг. 2010* г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 44 | 7д | Организовать зону отдыха на микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | Выполнить строительство зоны отдыха | 300,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2010* гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Зона отдыха организована МБУ «Горзеленхоз». Высажены деревья, кустарники, обустроен газон, установлены вазоны, садовые диваны и урны. Разработан проект фонтана. Затрачено 1446,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 45 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный,7-й – 11-й Магистральный | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора произвести отсыпку и асфальтирование | 1500,0 1500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 46 | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й – 11-й Магистральный | Планируется поэтапное восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 300,0 | Бюджет города | 2008 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично. МУ «Горсвет» для надежного электроснабжения наружного освещения построена линия энергоснабжения и шкаф управления наружным освещением пер. 8-го - 11-го Магистрального, Подлесного и др. Выполнено строительство 1,2 км воздушной линии для электроснабжения наружного освещения пер. 8-го Магистрального, установлен 21 светильник. Продолжение работ будет запланировано на 2012 - 2014 годы |
| 47 | 375 | Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино» | Завершить строительство водовода верхней зоны Ду 1000 протяженностью 8,5 км | 198196,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Выстроенный участок водовода Верхней зоны до ул. Учительской увеличил подачу воды в жилой район «Пашино» до 600 куб. м/час, что достаточно для надежного водоснабжения |
| 48 | 380 | Решить вопрос водоснабжения частного сектора жилого района «Пашино». | Усилен контроль подачи объемов воды и взаимодействия диспетчерской службы МУП «Горводоканал» с ТЭЦ-4 | - | - | 2007 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Ситуация с водоснабжением нормализована. Водоснабжение обеспечено в соответствии с нормами водопотребления |
| 49 | 388 | Капитальный ремонт сантехники ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 а; Магистральной, 57 а | В 2005 году в плане по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов частичный капитальный ремонт системы отопления в жилых домах: ул. Новоуральской, 2; Флотской, 24, 23. Текущий ремонт и ревизия оборудования будет произведена в летний период 2005 года. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 1, 3, 25, 29 включен в план по подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007 годов. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 29 а, 31, 33, 33 а включен в план по подготовке к отопительному сезону 2007 – 2008 годов | 1000,0 1100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| 50 | 391 | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чека-лина, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 29, 31, 33, 33 а, 35 | Подготовить проект и осуществить монтаж внутридомовой системы городского водоснабжения и просить ФГУП НМЗ «Искра» о прокладке внутриквартальных сетей горячего водоснабжения за счет собственных средств | 13200,0 30600,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | Не выполнен. В сентябре 2010 года был проведен открытый конкурс на разработку проектно- сметной документации на горячее водоснабжение жилых домов по ул. Новоуральской и ул. Чекалина. В связи с несоблюдением проектной организацией срока выполнения работ контракт расторгнут в декабре 2010 года. В 2011 году планируется проведение нового открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации. Выполнение работ будет запланировано на 2015 год. |
| 51 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Осуществить ремонт внутриквартирных дорог по: ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской, 22, 4, 3 – план 2008 года, ул. Флотской, 24, 28 – план 2009 года | 7435,0 в т. ч. 1000,0 10000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2005 - 2010 гг. 2010 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично. Благоустроены территории по адресам: ул. Флотская, 24, 26, 28, ул. Чекалина, 1, 3, 5, 7, 9, 17а, 19, 21а, 35, ул. Новоуральская, 2, 4, 6, 8, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 32, 34, 36 на сумму 13647,0 тыс. рублей (бюджет города). Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Новоуральской, 25, 27, 27а предусмотрено на 2011 год, по остальным адресам работы будут запланированы на 2012 - 2015 годы. В решение Совета депутатов от 02.11.2010 № 177 будут подготовлены необходимые изменения |
| 52 | 394 | Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Жилой дом по ул. Мошковской, 4 включен в реестр ветхого жилого фонда, признан межведомственной комиссией непригодным для постоянного проживания. По остальным адресам необходима дополнительная проработка для принятия решения | 24000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Принято решение о невозможности реконструкции дома по ул. Мошковской, 4 из-за большого объема технических условий ЗАО «РЭС». Жилье людям будет предоставлено в реконструируемом жилом доме по ул. Объединения, 14 |
| 53 | 396 | Закончить реконструкцию сквера «Пашинский» | Разработать проектно-сметную документацию | 700,0 | Привлеченные средства | 2010 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по реконструкции сквера на сумму 1192,5 тыс. рублей (привлеченные средства). Обустроена сцена, игровая и спортивная площадки на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 54 | 409 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от Спорткомплекса до АЗС | Включить в план капитального ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2009 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. В 2010 году завершен ремонт дороги на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 55 | 421 | МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт помещения, приобретение спортивного оборудования; ремонт подвала для восстановления тира; дискозал - монтаж подвесного потолка, утепление чердака; капитальный ремонт сцены в зрительном зале; косметический ремонт спортивных объектов; капитальный ремонт по ул. Магистральной, 51 б; приобретение теплообменника для спорткомплекса; увеличение радиаторов; проект электросистемы; монтаж электропроводки и установка электроприборов; заключение договора по электроэнергии; для полноценной работы необходимо приобретение оборудования и пособий; решение на передачу получено; необходимо получить разрешение от всех инстанций по списку. Покупка автобуса. Строительство летней сцены, скамеек для зрителей, задника, подводка электричества; Капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, комплекса | 300,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Оформлены правоустанавливающие документы на сквер «Пашинский», присвоен кадастровый номер. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 56 | (10) | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р. завода «Искра» и передать его на баланс МУП «Горводоканал» | Ревизия и замена запорной арматуры в местах присоединения уличных водопроводов, ревизия и восстановление 4-х пожарных гидрантов, очистка и ремонт 5-ти смотровых колодцев | 2500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» | Не выполнен. В связи с передачей сетей частного сектора микрорайона «Искра» на баланс МУП «Горводоканал» выполнение будет запланировано на 2011 - 2013 годы |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович |
| 57 | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Провести предпроектные изыскания и по результатам определить дополнительные мероприятия. В 2010 году продолжить работы по очистке русла реки Тула в микрорайонах Ольховский и Чукотский» | 1000,0 | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 58 | 425 | Сделать освещение улиц частного сектора микрорайонов «Ольховский», «Телевизионный» и «Чукотский» | Восстановить линии освещения, где они нарушены и протянуть там, где их нет | 500,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 год |
| 59 | 446 | Отремонтировать фасады, цоколя, отмостки домов по улицам: 1 пер. Римского-Корсакова, 12, 14, 16; Римского-Корсакова, 18 | Ремонт фасадов, отмостки, цоколей | 400,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт фасадов, цоколей, отмосток и лестничных клеток во всех указанных домах, в том числе в 2010 году работы в доме по ул. Римского-Корса-кова, 18 произведены в ходе капитального ремонта по программе фонда по 185-ФЗ. Освоено 3758,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 60 | 449 | Вести работы по благоустройству парка по ул. Покрышкина по согласованному с общественностью проекту. Сделать освещение в парке по ул. Покрышкина | Разработать комплексный проект реконструкции и благоустройства парка и застройки прилегающей улицы, согласовав его с ТОС «Телецентр» и «Вертковский» Кировского района | 6000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горзеленхоз», МУ «Горсвет» | Выполнен. Выполнены работы по освещению, высажены крупномерные березы – 20 шт., отремонтированы и покрашены садовые диваны и урны. Затраты составили 536,04 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 61 | 478 | Благоустройство стадиона школы № 64 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных и баскетбольных ворот | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 62 | 480 | Благоустройство стадиона школы № 196 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
| 63 | 488 | Комплексное благоустройство двора дома № 19 по ул. С. Кожевникова | Строительство карманов Установка малых форм | 200,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по комплексному благоустройству внутриквартальной территории на сумму 1930,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 64 | 494 | Благоустройство придомовой территории и строительство детской площадки во дворе дома № 21 по ул. Комсомольской. | Выполнить благоустройство двора и установить малые формы | 950,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский игровой комплекс и 8 элементов на сумму 166,1 тыс. рублей (бюджет города). Выполнены работы по благоустройству внутриквартальной территории на сумму 794,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович |
| 65 | 502 | Внутриквартальный ремонт у домов № 124, 126, 128, 130, 132 по ул. Петухова | Учесть возможность финансирования при рассмотрении плана на 2009 г. | 3000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия на сумму 4401,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 66 | 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | 50,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Гормост» | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2012 годы |
| 67 | 513 | Текущий ремонт детского сада № 408 | Ремонт кровли | 350,0 | Бюджет города | 2008 – 2010* гг. | Администрация Кировского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 68 | 515 | Капитальный ремонт школы № 183 | Выполнить ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 1500,0 8500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 69 | 540 | Ремонт дома № 21 по ул. Палласа | Выполнить ремонт дома | 1200,0 700,0 | Бюджет города | 2010 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт кровли, фасада, сетей водоснабжения, отопления. Затраты составили 1186,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 70 | 556 | Благоустройство территории школы № 41 | Восстановление ограждения | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 926,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 71 | 563 | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина | Капитальный ремонт | 3000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнен капитальный ремонт дороги по ул. Бородина - 13000 кв. м, дороги по ул. Петухова - 18000 кв. м. Освоено 17000,0 тыс. рублей (бюджет города). Строительство освещения - в плане МБУ «Горсвет» на 2011 год |
| 72 | 564 | Благоустройство придомовой территории дома № 16 по ул. Петухова | Выполнить благоустройство придомовой территории | 1500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 859,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 73 | 565 | Благоустройство придомовой территории дома № 12/2 по ул. Петухова | Комплексное благоустройство придомовой территории | 1500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 74 | 568 | Текущий ремонт школы № 108 | Ремонт спортзала | 500,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2012 год |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 75 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса и дальнейших мероприятий по улучшению электроснабжения м/р «Лесоперевалка». Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2015 годы |
| 76 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | 1. Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о строительстве 2-х трансформаторных подстанций. 2.Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2015 годы |
| 77 | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2-я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская; Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3-я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка, «Затон», «Балластный карьер» | 600,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2010 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Не выполнен. Работы не выполнены по причине отказа ООО «СибирьЭнерго» в мощностях. Решение вопроса о выделении мощностей запланировано на 2011 год. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2013 годы |
| 78 | 601 | Спиливание и обрезка тополей по ул. Планиро- вочной, Путевой, Блюхера, Портовой, Котовского, Самотечной, Чулымской, Полярной, Судоремонтной | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора осуществить спиливание и обрезку | 1000,0 550,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по сносу деревьев по ул. Котовского, 24, ул. Планировочной, 41, 45, 47, 47/1, ул. Портовой, 4, 10, 12, 20, 22/1, ул. Полярной, 7, 9, 11, 13, ул. Путевой, 6, ул. 1-й Портовой, 2, 6, ул. 2-ой Портовой, 20, 28, 30 на сумму 550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 79 | 602 | Замена электропроводки в жилом доме № 56 по ул. Планировочной и подключение электропечей | Получение дополнительных мощностей в «Новосибирскэнерго», выполнение проекта и выполнение работ | 5100,0 | Бюджет города | 2009 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 80 | 603 | Строительство дороги на микрорайоне «Горский» до школы № 210 (0,5 км по ул. Горской) | Строительство дороги | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по устройству щебеночного основания дороги к школе № 210 со стороны частного сектора на сумму 96,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 81 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная. Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская. Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор | 2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 7000,0 в т. ч. 2000,0 15750,0 в т. ч. 2000,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2010* гг. 2010* г. 2006 – 2010* гг. 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт улиц: 1-й Чулымской на сумму 1691,5 тыс. рублей (бюджет города), Болотной – 2500,0 тыс. рублей (бюджет города), Полярной – 2189,0 тыс. рублей (бюджет города), Большой – 25000,0 тыс. рублей (бюджет города). Остальные улицы Лесоперевалки и Затона отсыпаны щебнем. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2010 - 2012 годы |
| 82 | (31) | Улучшить освещение микрорайона «Лесоперевалка» | Выполнить работы по улучшению освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен Работы не выполнены по причине отказа ООО «СибирьЭнерго» в мощностях. Решение вопроса о выделении мощностей запланировано на 2011 год. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2013 годы |
| 83 | (89**) | Строительство водопровода и колонки по ул. 1, 2, 3 Шоссейной | 1. Определение заказчика на строительство водопровода. 2. Строительство закольцовывающего водопровода диаметром 500 мм. | 4000,0 4500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены за счет средств МУП «Горводоканал» на сумму 2000,0 тыс. рублей |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, Науменко Валерий Владимирович |
| 84 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработать комплексную программу сноса всего ветхого жилья на ж/м «Телецентр» | Будут определены после утверждения программы | Привлеченные средства | 2007 – 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года, перенесен Выделены средства из бюджета города на расселение жилого дома по ул. Серафимовича, 26. Ведется расселение дома, осталось расселить жителей одной квартиры. Завершены работы по расселению жилого дома по ул. Костычева, 1, начатые в 2009 году за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-го хозяйства и средств, выделяемых администрацией Новосибирской области. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение запланировано на 2011 - 2015 годы |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 85 | (39) | Провести ремонт дома по адресу 2-й переулок Пархоменко, 11 | Выполнение ремонта | 1000,0 700,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 86 | 650 | Установить освещение улиц Телецкой и Ударной | Проработать вопрос технической возможности установки освещения. Работы будут выполнены в соответствии с программой благоустройства частного сектора | 300,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010 г. 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Не выполнен. Произведены работы по установке освещения на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города). Подключение будет произведено в 2011 году. В решение Совета от 02.11.2010 № 177 будут подготовлены необходимые изменения |
| 87 | 661 | Отремонтировать внутриквартальные дороги у дома № 18 по ул. Станислав-ского | Ремонт внутриквартальных дорог | 1500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 711,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 88 | 663 | Отремонтировать дорогу и установить парковочные «карманы» у дома № 71 по ул. Степной | Ремонт внутриквартальных дорог и установка парковочных карманов | 1440,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1615,0 тыс. рублей (бюджет города). |
| 89 | 665 | Степная, 68. Благоустроить подъездную дорогу к дому № 68 и сделать место парковки личного транспорта | Благоустройство дороги | 615,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 761,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 90 | 675 | У дома № 24 по ул. Немировича-Данченко заасфальтировать территорию у дома | Асфальтирование территории у дома | 450,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 576,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 91 | 676 | Отремонтировать асфальтированное покрытие возле дома № 28/3 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт внутриквартальных дорог | 450,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 243,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2011 год |
| 92 | 677 | 1. Благоустроить территорию у дома № 4/2 по ул. Немировича-Данченко 2. Заасфальтировать территорию у подъездов с поднятием крылечек и поребриков у дома № 4/2 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт внутриквартальных дорог | 716,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 489,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 93 | 678 | Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома № 4/4 по ул. Немировича-Дан-ченко, сделать сток воды от дома | Асфальтирование дворовой территории, установка отмосток, стока для воды | 700,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 607,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2011 год |
| 94 | 680 | Заасфальтировать территорию возле подъездов дома № 4/1 по ул. Немировича-Данченко с установкой высоких поребриков | Ремонт внутриквартальных дорог | 600,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 629,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 95 | 690 | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников «Кобра» (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Выполнить проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2008 – 2010* гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2012 год |
| 96 | 692 | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов – ул. Малыгина | Ремонт дороги | 1500,0 | Привлеченные средства | 2010* г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 97 | 695 | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии | Ремонт внутриквартальных дорог | 7000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальных проездов по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 7, 11, 13, 14, 17 на сумму 7430,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2011 год |
| 98 | 699 | Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 26, 30, 34 по ул. Курганской | Ремонт внутриквартальных дорог | 2880,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальных проездов всех жилых домов, в том числе в 2010 году - по ул. Курганской, 30, 34 на сумму 2885,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 99 | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-й Гвардейской дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской дивизии | Ремонт внутриквартальных проездов | 1600,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 7430,6 тыс. рублей (бюджет города). Отремонтированы внутриквартальные проезды указанных жилых домов по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда через трамвайные пути к дому по ул. Курганской, 38 будет запланировано на 2011 год |
| 100 | 705 | О подключении системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Хилокской | Решить вопрос о подключении отопления и горячего водоснабжения жилых домов | 3800,0 8600,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| 101 | 706 | 1. Благоустройство дорог 1, 2, 3 пер. Танкистов (отсыпка гравием). 2. Организация сбора талых вод (траншея) вдоль дорог. Отсыпка 4, 5, 6 пер. Танкистов крупной фракцией гравия | Выполнить благоустройство дорог в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 100,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Ленинского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2012 год |
| 102 | 710 | Ремонт дорог по ул. Суходольной, Тульской, Ерестнинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 1000,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведены работы по ремонту дороги по ул. Тульской на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2010 - 2012 годы |
| 103 | 715 | Установка двух «лежащих полицейских» во дворах жилых домов № 160, 154 по ул. Троллейной | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий с установкой «лежащих полицейских» | 1350,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству на сумму 3910,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 104 | 718 | Наладка уличного освещения по ул. Сибсельмашев-ской | Включить в план работы Главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2009 - 2010 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2011 год |
| 105 | 722 | Ремонт дороги по 1, 2 пер. Халтурина | Выполнить отсыпку щебня | 300,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. По 2-му пер. Халтурина выполнены работы по укладке асфальтового покрытия площадью 660 кв. м. на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2010, 2012 годы |
| 106 | 747 | Ремонт кровли жилых домов по ул. Колхидской, 21, 25 а | Провести ремонт кровли | 260,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Исполнение наказа не представляется возможным. УК ЗАО «Спас-Дом» проведен осмотр технического состояния кровель, определены дефекты кровельного покрытия и карнизных свесов, выполнены сметные расчеты затрат. Собственники жилых помещений не утвердили проведение ремонтов кровель за счет текущего содержания (протокол собрания имеется), в результате были проведены только работы по подготовке к зимнему периоду |
| 107 | 749 | Ремонт дорог: 1. ул. Фасадная, 2. ул. Озерная (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки «Западный ж/м»), ул. Окинская, ул. Олимпийская | Выполнить ремонт дороги по ул. Фасадной. Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг. | 3800,0 в т. ч. 2734,0 | Бюджет города Бюджет города | 2005 - 2010* гг. 2010* г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2012, 2014 годы |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 108 | 751 | Строительство новой школы на Береговом жилмассиве | Согласно проекту застройки Берегового жилмассива запланировано размещение двух школ | - | Бюджет города | 2010 г.* | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 109 | 752 | Создание детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской | Согласно проекту застройки Берегового жилмассива запланировано размещение детского клуба, отдельно стоящего бассейна. Включить в план строительства на 2008 - 2009 годы | - | Бюджет города | 2010 г.* | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 110 | 755 | Открыть подростковые клубы на Ключ-Камышенском плато | Предусмотреть размещение клубов при застройке Ключ-Камышенского плато | 5000,0 | Привлеченные средства | 2010 г.* | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 - 2015 годы |
| 111 | 757 | Благоустройство внутриквартальных дорог: Ключ-Камышенское плато д. 1, 3, 4, 5, 7 и строительство детских площадок по адресам: Ключ-Камышенское плато д. 1, 2, 3, 4, 5. Оборудовать конечную остановку пассажирского транспорта на Ключ-Камышенском плато | Согласно общегородскому плану на 2005 - 2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство Ключ Камышенское плато, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 запланировано на 2009 год. | 3000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок по ул. Обской, 80/1 на сумму 300,0 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия по адресам: Ключ-Камы-шенское Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 на общую сумму 4915,2 тыс. рублей (бюджет города). Оборудован остановочный павильон на остановке общественного транс- порта |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович |
| 112 | 775 | Выполнить внутриквар-тальное благоустройство по ул. Грибоедова, 32 | Произвести внутриквар-тальное благоустройство | 800,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия на сумму 1135,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 113 | 785 | Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство дорог по ул. Бориса Богаткова при условии, что дороги не входят в земельный участок, принадлежащий ТСЖ | Ул. Бориса Богаткова, 205, 205/1, 205/2, 179 | 4000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 9417,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 114 | 791 | Ремонт кровель и подъездов: ул. Бориса Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 6500,0 6000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 115 | (180() | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Осуществить расселение | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение запланировано на 2011 - 2015 годы |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 116 | 818 | Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива Добролюбова, Панфиловцев, Стофато, 3 | Выполнить работы по подключению жилых домов к горячему водоснабжению, построить ЦТП, водовод, установить трансформатор и проложить электрический кабель | 3640,0 25160,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 117 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова,13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92 ул. Тельмана,3а ул. Марии Ульяновой, 12 ул. Чапаева, 1 ул. Ростовской,18 а ул. Чапаева,1 а ул. Чапаева,17 б | Снос произвести согласно Программе переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда на 2004-2010 гг. | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 – 2010* гг. | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение запланировано на 2011 - 2015 годы |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 118 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовая, Шукшина, Ученической, Пришвина | Выполнить проектирование и строительство | 500,0 1600,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 год |
| 119 | 839 | Восстановление внутриквартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Шукшина, ул. Ученической, ул. Пришвина | Восстановление внутри-квартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Шукшина, ул. Ученической, ул. Пришвина | 1000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по всем указанным проездам, в том числе по ул. Ученической, 1а на сумму 1082,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 120 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции | 500,0 40000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Не выполнен. Рассматривается вопрос передачи здания Новосибирскому техникуму железнодорожного транспорта – филиалу Сибирского Государственного университета путей сообщения. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович |
| 121 | 860 | Расчищать подъезд для транспорта к остановкам | Проводить работу постоянно | Согласно нормативов | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Организована работа МУ «МДЭУ Советского района» и мобильной бригады по графику в соответствии с нормативами. В зимний период работы выполняются постоянно |
| 122 | 864 | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева | Выполнить и утвердить проект реконструкции | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Для частичного решения проблемы на комиссии по безопасности дорожного движения Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска поручено разработать схему установки дублирующих светофоров, что позволит пешеходам безопасно переходить проезжую часть. Выполнение работ будет запланировано на 2012 - 2013 годы |
| 123 | 892 | Построить автомобильную дорогу, которая соединит ул. Золотодолинскую с жилым районом «Кирово» | Включено в ПДП жилого района «Кирово». Выполнить, согласовать и утвердить проект с мостом (значительные уклоны оврага) | 18000,0 | Привлеченные средства | 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа не представляется возможным в связи с возражением СО РАН |
| 124 | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 -2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 - 2015 годы |
| 125 | 912 | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей (150 кв. м ) | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 – 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 126 | 913 | Клуб для подростков | Предусмотрено наказом № 912 | - | - | 2008 – 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 127 | 916 | Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы | 1500,0 1500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010 * г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 128 | 920 | Заасфальтировать дорогу, соединяющую жилые дома и остановку «Поселок геологов» | Выполнить благоустройство | 400,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 - 2015 годы |
| 129 | 923 | Сделать отмостки по ул. Боровая партия, 2, 3, 5, 9, 16 | Сделать отмостки | 7700,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены отмостки и работы по ремонту асфальтового покрытия на сумму 7700,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 130 | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Подлежат сносу два дома (24 квартиры). Необходимо строительство жилья под снос общей площадью 1200 кв. м | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Привлеченные средства, бюджет города | 2008 – 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 131 | 938 | Организовать отлов бродячих собак | Обеспечить отлов по своевременно поданным через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и их содействию бригаде отлова | - 100,0 | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы выполняются МБУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» своевременно по заявкам администраций районов города |
| 132 | 944 | Осветить улицы, в частности, вдоль забора ДРСУ до трассы и в частном секторе | Выполнить освещение | 85,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Произведены работы на сумму 85,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 133 | 946 | Обязать ЖЭУ-85 производить вывоз мусора и уборку снега своевременно | Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством техники и средств на эти цели. | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. На вывоз ТБО заключен договор с МУП «САХ». По заявкам предоставляется техника для вывоза крупногабаритного мусора и уборки территории в зимнее время. Мусор и снег вывозятся регулярно |
| 134 | 952 | Решить вопрос о введении дополнительного утреннего школьного рейса | МУП «ПАТП-3» по заявке коррекционной школы осуществляет доставку школьников к месту учебы с понедельника по субботу | - | - | 2007 -2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. МКП «КТО» по заявке школы осуществляет рейс для школьников к месту учебы с понедельника по субботу по маршруту № 72 |
| 135 | 973 | Осуществлять контроль за содержанием подъездов и их уборкой | Внедрить методику оценки санитарного состояния территории и мест общего пользования в домах. Поощрение и наказание ИТР проводить с учетом значения и динамики изменения этой оценки | - | - | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. ТОС «Кирово» совместно с ООО «ЖЭО-85» разработана и внедрена методика оценки санитарного состояния подъездов |
| 136 | 976 | Осуществлять контроль за уборкой мусора вокруг магазинов и на остановках | Усилить контрольные службы администрации (закрепленные специальные автомобили за ОРАТИ и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры, 2 компьютера) и арендодателей численностью и техническими средствами | - | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Специалистами администрации Советского района в течение всего периода осуществлялись рейды и контрольные осмотры территорий. В 2010 году было составлено 224 акта, по которым были составлены протоколы об административных правонарушениях. Выдано 263 предписания об устранении выявленных нарушений |
| 137 | 979 | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых | Застройщику включить в проект строительство торгового центра | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 – 2010* гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 138 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Выполнить и утвердить проекты. | 200,0 | Бюджет города | 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2011 год |
| 139 | 982 | Способствовать трудоустройству инвалидов по заключению МСЭ, после окончания профтехучилища | По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. В течение всего периода через ФГУ «Центр занятости населения» осуществлялось трудоустройство инвалидов, проводились занятия по профориентации, профессиональное обучение. За 2010 год трудоустроено 33 человека, занятия по профориентации прошли 17 человек, прошли профессиональное обучение 6 человек. Отделением социальной реабилитации инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» оказано содействие в трудоустройстве 36 человек. В ВУЗах обучаются 22 человека, в прочих учебных заведениях – 6 человек |
| 140 | 985 | Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить количество автобусов, в т.ч., в садоводческих товариществах: «Надежда», «Ключи», «Нива», «Восток». | Сезонные маршруты, обслуживаемые муниципальными предприятиями обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Для МКП «КТО» приобретено 15 новых автобусов. Выделялись автобусы на сезонные маршруты для доставки садоводов |
| 141 | 989 | Сделать бесплатными медицинские операции молодым людям до 30 лет | По Программе государственных гарантий обязательного медицинского страхования оперативное лечение населению проводится бесплатно | - | - | 2008 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. По Программе государственных гарантий обязательного медицинского страхования оперативное лечение населению проводится бесплатно |
| 142 | 996 | Сохранить пенсионерам бесплатный проезд | В бюджете города предусматриваются средства для выдачи пенсионерам, не имеющим льгот, для приобретения единого проездного социального билета | - | - | 2008 -2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Производится муниципальная ежемесячная денежная выплата на проезд всем пенсионерам |
| 143 | (8) | Завершить ремонт системы электроснабжения | Завершение ремонта | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по строительству и ремонту систем электроснабжения, в том числе в 2010 году восстановлены линии наружного освещения по ул. Васильковской, ул. Черемушной, ул. Боровая Партия, ул. Солнечногорской, пер. Комсомольскому |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 144 | 1012 | Сделать дорогу с твердым покрытием и освещение от жилых домов по ул. Вахтангова до школ № 119 и 121 | Целесообразно выполнить нормальный пешеходный тротуар шириной 1,5 м длиной 450 м до ул. Тружеников по ул. Золоторожской с устройством линии освещения | 1900,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Дорога выложена бетонными плитами с устройством линии электроосвещения на сумму 1900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 145 | 1023 | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | Включено в проработку по строительству 2-х домов на ул. Разъездной для сноса первой очереди (всего 256 квартир) | 41000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Жильцы деревянных домов: по ул. Истринской, 1, 3, ул. Российской, 31, 33 переселены в девятиэтажный жилой дом по ул. Рубиновой, 4. Прошел аукцион на участок по ул. Шатурской под строительство переселенческого жилого дома (Роснефтегазстрой- АкадемИнвест). Снесен 1 ветхий дом по ул. Российской (Роснефтегазстрой-АкадемИнвест). Завершение работ будет запланировано на 2012 - 2013 годы |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович |
| 146 | 1073 | Установка мусорных баков | Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам | 1500,0 | Бюджет города | 2008 – 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Установка мусорных баков нецелесообразна. Вывоз твердых бытовых отходов выполняется в соответствии с утвержденным графиком. Заключены договоры со всеми домовладельцами, изъявившими желание на вывоз мусора. Финанси-рование осуществляется за счет средств населения и средств, выделенных из бюджета города на ликвидацию несанкционированных свалок на сумму 478,0 тыс. рублей (бюджет города). Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение планировалось на 2011 год |
| 147 | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от ж/д переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Проведение капитального ремонта | 5500,0 | Бюджет города | 2008 – 2010* гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведен капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной на сумму 10470,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 - 2014 годы |
| 148 | (5) | Провести поэтапную гидротехническую очистку русла реки Нижняя Ельцовка и устранить последствия подтопления жилого фонда | Внесение изменений в проектную документацию Выполнение работ | 22000,0 | Бюджет города | 2007 – 2010* гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Исполнение наказа в полном объеме не- возможно по техническим причинам: в связи с тем, что на территории садового общества строения расположены в непосредственной близости от реки отсутствует техническая возможность для работы механизмов. В 2008 – 2009 гг. выполнена поэтапная гидротехническая расчистка русла реки Нижняя Ельцовка от здания детского сада № 488 до садоводческого общества «Ивушка». Подтопление индивидуального жилищного фонда исключено |
| 149 | (6) | Обеспечить водоснабжением и электроосвещением улиц частного сектора, согласно норм и требований | Выполнение работ | 2200,0 | Бюджет города | 2007 -2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУП «Горводоканал», МУ «Горсвет», администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Проводится плановое обслуживание: замена перегоревших ламп, ремонт светильников, устранение повреждений линий электроосвещения. Объем финансирования выполненных работ составил 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович |
| 150 | 1082 | Оборудовать тротуар для пешеходов по ул. Молодости от светофора по ул. Варшавской | Оборудование тротуара шириной 1 м и длиной 1150 м, также в случае реконструкции дороги по ул. Молодости | 100,0 | Бюджет города | 2009 – 2010* гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 151 | 1083 | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами № 7, 9 и 14, 16 по ул. Динамовцев | Устройство тротуара шириной1 метр и длиной соответственно по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров, Динамовцев – 270 метров включалось в проект плана на 2005 год - отклонено ГУБО. Тротуар на Динамовцев – при устройстве дороги | 100,0 | Бюджет города | 2009 – 2010* гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| 152 | 1085 | Содействовать в проектировании и строительстве пристройки к школе № 112 | Засыпка котлована, благоустройство. Включить в план социально - экономического развития 2006 года | 180000,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 153 | 1088 | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | Выполнить капитальный ремонт | 2000,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2010* г. 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 154 | 1093 | Обезопасить пешеходный переход в районе ТСЖ «Приморский» через ул. Приморскую | Обустройство пешеходного перехода | 8,0 | Бюджет города | 2010 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен знак пешеходного перехода, нанесена горизонтальная разметка |
| 155 | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев | Будут определены после разработки проектно-сметной документации - | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Строительство дорожного полотна и тротуара по ул. Динамовцев (от ул. Приморской) выполнено в рамках технических условий застройщику (ООО «Билд»). В настоящее время сформирован земельный участок под строительство нового дома. Оставшаяся часть ул. Динамовцев (до ул. Гидромонтажной) будет включена в технические условия новому застройщику. Завершение работ будет запланировано на 2012 - 2015 годы |
| 156 | 1095 | Взять под контроль и оказать необходимое содействие в развитии профессиональной подготовки рабочих кадров | Включение в план мероприятий не целесообразно. Предложение находится в стадии реализации. Решением городского Совета от 17.09.2003 № 293 принята Программа содействия занятости населения в г. Новосибирске на 2004 - 2006 годы | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен. В 2010 году проведен 9-й конкурс профессионального мастерства «Рабочий года» по специальностям: токарь, фрезеровщик на базе ОАО «ИПФ». В конкурсе приняли участие 9 предприятий района |
| 157 | 1098 | Отстаивать: минимальная зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках полномочий субъекта Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 158 | 1099 | Ужесточить санкции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и винно-водочных изделий | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействию с административными органами | Выполнен. Регулярно проводятся рейды сотрудников правоохранительных органов и общественности по выявлению мест незаконной продажи алкогольной продукции и наркотических средств. Возбуждаются уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и направляются материалы в суд для привлечения виновных к ответственности |
| 159 | 1100 | Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей | Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» | Согласно программе | - | 2006 - 2010 гг. | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Проведены совещания с представителями инновационного бизнеса по следующим темам: - строительство офисно-производ- ственных площадей в инновационном кампусе по ул. Тимакова, Сиреневой; - возможные меры поддержки инновационного бизнеса со стороны муниципалитета; - перспективы инновационного развития территории Северный проезд – Бердское шоссе и пр. |
| 160 | 1101 | Решить вопрос в районе по мусороотвалу и переработке мусора | Отыскать полигон для вывоза ТБО левобережной и правобережной частей района | 15000,0 | Бюджет города | 2007 – 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |
| 161 | 1109 | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | Улица городского значения (со статусом территориальной). Включить в план СЭР реконструкцию ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара 1,5 м | 7450,0 | Бюджет города | 2008 – 2010* гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| 162 | 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 100,0 | Бюджет города | 2010* г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2012 - 2014 годы |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |
| 163 | 1134 | Провести текущий ремонт дома № 2 по ул. Крылова | Выполнить текущий ремонт | 1500,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 164 | 1143 | Провести ремонт фасада дома № 83 по ул. Семьи Шамшиных | Ремонт фасада | 1000,0 | Бюджет города | 2009 -2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнен ремонт фасада и замена коммуникаций на сумму 961,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнены дополнительные работы по ремонту цокольной части дома на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 165 | 1163 | Отремонтировать кровлю дома № 30 по Красному проспекту | Текущий ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2013 год |
| 166 | 1165 | Осуществить благоустроительные работы во дворе дома № 21 по ул. Свердлова | Осуществить благоустроительные работы | 1020,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 867,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 167 | 1166 | Осуществить благоустройство двора дома № 4 по ул. Сибревкома, в том числе обустроить детскую площадку | Осуществить благоустройство двора | 600,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 908,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 168 | 1168 | Осуществить благоустроительные работы во дворе дома № 11 по ул. Каинской | Произвести благоустроительные работы | 450,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 368,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 169 | 1173 | Построить детскую площадку во дворе дома № 7 по ул. Крылова | Построить детскую площадку | 200,0 | Бюджет города | 2010* г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2014 год |
| 170 | 1176 | Благоустроить дворовую территорию дома № 11 по ул. Свердлова | Благоустроить дворовую территорию дома | 880,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 684,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 171 | 1177 | Произвести благоустройство дворовой территории дома № 83 по ул. С. Шамшиных | Произвести благоустройство дворовой территории дома | 1000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 570,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 172 | 1187 | Выполнить работы по благоустройству придомовой территории домов № 3, 7 по ул. Трудовой | Выполнить работы по благоустройству | 500,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 349,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 173 | 1189 | Выполнить работы по благоустройству придомовой территории дома № 54 по ул. Каменской (в частности, обустроить детскую площадку) | Выполнить работы по благоустройству | 860,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 952,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 174 | 1192 | Ремонт отмостки и входов дома № 82 по ул.Каменской | Текущий ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту на сумму 561,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 175 | 1204 | Благоустройство во дворе дома № 70 по Красному проспекту | Благоустройство | 1000,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 631,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 176 | 1210 | Выполнить благоустроительные работы во дворе дома № 35 по ул. Орджоникидзе | Выполнить благоустроительные работы | 450,0 | Бюджет города | 2010 г. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 525,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 177 | 1226 | Принять меры по распространению действия проездных билетов на коммерческий транспорт | Департаменту транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный вопрос | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Предоставлено право проезда по бесконтактной микропроцессорной карте «Социальная карта» на 50 маршрутах 671 единиц подвижного состава перевозчиков различной формы собственности. Бесконтактная микропроцессорная карта «Карта студента», «Карта школьника» действует на 42 маршрутах 486 единиц подвижного состава, бесконтактная микропроцессорная карта «Единая транспортная карта» принимается к оплате на 48 маршрутах 549 единиц подвижного состава |
| 178 | 1233 | Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для неё актовый зал | Выполнить капитальный ремонт | 60000,0 | Бюджет города | 2006 – 2010* гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» | Перенесен. Решением Совета от 02.11.2010 № 177 выполнение работ запланировано на 2015 год |

«*» - окончание срока выполнения планируется в 2011 - 2015 годах.

_________________