Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.05.2011 № 392

ОТЧЕТ

о выполнении  плана мероприятий по реализации наказов избирателей в  2010 году,

данных кандидатам в депутаты  Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

| № п. | № наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. рублей | Источник финансирования* | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 3 | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ № 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ № 82 | Проработка с инвесторами вопроса о комплексном ремонте МБОУ СОШ № 82 | - | - | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. Ведется работа по поиску потенциального инвестора по ремонту учреждения. Выполнение работ будет запланировано на 2012 - 2015 годы |
| 2 | 5 | Осуществить ремонт здания МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 26» в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | Ремонт фасада и ограждения территории школы | 500,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 3 | 02-0004 | Выполнить ремонт дороги по ул. Новая Заря от ул. Авиастроителей, 31, 33 до ул. Дениса Давыдова,11, 13 | Ремонт дороги | 19000,0, в т. ч. 8000,0 | Бюджет города | 2010, 2015 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт дороги по ул. Авиастроителей на участке от ул. Трикотажной до ул. 25 лет Октября на сумму 10506,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 4 | 02-0007 | Установить ограждение сквера у МУК «Детский дом культуры им. М.И. Калинина» | Установка ограждения | 1000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Ограждение установлено полностью. Затрачено 2300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 5 | 04-0034 | Оказать содействие в устранении автомобильных пробок по ул. Индустриальной | Анализ и решение проблемы с автомобильными пробками | - | - | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведена установка дорожных знаков, определяющих приоритет проезда перекрестка улиц Индустриальной - Электрозаводской. В настоящее время готовится проектно-сметная документация по строительству проезда от ул. Индустриальной до ул. Трикотажной |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Похил Юрий Николаевич |
| 6 | 05-0005 | Открыть второй выход метрополитена на станции «Площадь Гарина – Михайловского» | Второй выход предусмотрен проектом и будет открыт по завершении строительства | - | - | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности открытие выхода в 2010 году не производилось. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 7 | 05-0012 | Продолжить замену старых окон на новые в МБОУ СОШ № 3 (осталось 30 шт.) | Замена оконных блоков | 550,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 850,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 8 | 05-0013 | Осуществить ремонт помещения и его оснащение оборудованием в процедурном кабинете МБОУ СОШ № 3 | Ремонт и оборудование процедурного кабинета | 100,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| 9 | 06-0004 | Выполнить благоустройство дворов домов по ул. Владимировской, 12, 14, 16. Оборудовать места стоянки для машин во дворах | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3002,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 10 | 06-0005 | Выполнить благоустройство территории двора дома по ул. Омской, 89а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 475,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 11 | 06-0013 | Отремонтировать разбитый участок дороги от Владимировского спуска (частный сектор) до Больничного переулка, от ул. Майской до ул. Затонной | Ремонт дороги | 500,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Отремонтирована дорога от Владимировского спуска до ул. Саратовской площадью 3000 кв. метров на сумму 2790,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 12 | 06-0014 | Выполнить благоустройство по адресу: Владимировский спуск в частном секторе | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2790,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 13 | 06-0025 | Отремонтировать дорогу по ул. 1-я Ельцовка | Рассмотрение возможности ремонта, т. к. данная территория является промышленной зоной | - | - | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по текущему ремонту асфальтового покрытия и ямочный ремонт |
| 14 | 13д | Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от Владимировского спуска до ул. Саратовской и других | Проведение отсыпки, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог | 4070,0, в т. ч.: 3000,0 | Бюджет города | 2010 - 2012 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт проезда от Владимировского спуска до ул. Саратовской на сумму 2790,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 15 | 16д | Ограничить сквозное движение автотранспорта (объезд светофора на перекрестке Владимировский спуск - ул. Владимировская) по дворам домов № 5, 7 по ул. Владимировской и большегрузных автомобилей по ул. 2-й Владимировской, ул. Ногина | Установка знаков, устройство принудительного снижения скорости: по ул. Владимировской и ул. 2-й Владимировской, по ул. Ногина (в границах округа) | 490,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. В дислокацию горизонтальной дорожной разметки по ул. Владимировкой внесены изменения с исключением разрыва в линии 1.3 «Двойная сплошная» в районе домов № 5, 7, что исключает возможность объезда светофорного объекта «Владимировский спуск-Владимировская». Произведен ремонт проезжей части по ул. Ногина с ее расширением, что привело к нецелесообразности установки дорожных знаков, запрещающих проезд грузовых транспортных средств |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 16 | 07-0019 | Выполнить благоустройство территории, ремонт дорожного покрытия во дворе дома по ул. Кропоткина, 267 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2106,5 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2106,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 17 | 07-0020 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги возле дома по ул. Кропоткина, 269 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2403,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2403,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 18 | 07-0032 | Перенести детскую площадку по ул. Рельсовой, 2 от теплотрассы и контейнерной площадки | Перенос детской площадки | 50,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ предусмотрено в 2011 году, в решение Совета от 02.11.2010 № 177 будут подготовлены необходимые изменения |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 19 | 08-0006 | Оборудовать павильон для пассажиров на остановке общественного транспорта «Дом культуры им. Кирова» в сторону Парка культуры и отдыха «Заельцовский парк» | Оборудование остановки общественного транспорта павильоном для пассажиров | 120,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Павильон установлен. Выполнены работы на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 20 | 09-0012 | Выполнить ремонт дороги по ул. Ереванской от Мочищенского шоссе до ул. Жуковского | Ремонт дороги | 6400,0, в т. ч.: 3500,0 | Бюджет города | 2010, 2012 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт участка дороги по ул. Ереванской от ул. Жуковского до котельной на сумму 3500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович |
| 21 | 10-0010 | Выполнить освещение и заасфальтировать пешеходную дорожку от стадиона «Сибирь» до ул. Новой | Установка освещения и асфальтирование дорожки | 600,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Не выполнен. Освещение дорожки имеется. Выполнение работ по асфальтированию дорожки будет запланировано на 2012 год |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 22 | 11-0004 | Выполнить строительство пяти и реконструировать семь теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 491» | Строительство 5 и реконструкция 7 теневых навесов | 1350,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2011 – 2013 годы |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 23 | 14-0002 | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 | Частичный ремонт кровли | 500,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен частичный ремонт кровли на сумму 160,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 24 | 14-0023 | Выполнить работы по капитальному ремонту дороги по ул. Свечникова | Капитальный ремонт ул. Свечникова (3180 кв. м) | 1800,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт дороги по ул. Свечникова на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 25 | 14-0034 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 59401,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ по ул. Кочубея, 1, 3, 5, ул. Тюленина, 1 предусмотрено в 2011 году, по остальным адресам выполнение работ будет запланировано на 2011 - 2015 годы, в решение Совета от 02.11.2010 № 177 будут подготовлены необходимые изменения |
| 26 | 7д | Организовать зону отдыха в микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | 1. Разработка проектно-сметной документации оборудования | 4700,0, в т. ч. 600,0 | Бюджет города | 2010 - 2011 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Зона отдыха организована МУ «Горзеленхоз». Высажены деревья, кустарники, обустроен газон, установлены вазоны, садовые диваны и урны. Разработан проект фонтана. Затрачено 1446,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 27 | 15-0031 | Выполнить асфальтирование дороги от Спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до центральной магистрали | Капитальный ремонт дороги (2640 кв. м) | 3700,0, в т. ч.: 2000,0 | Бюджет города | 2010, 2015 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведено асфальтирование дороги от Спорткомплекса до ул. Новоуральской на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 28 | 15-0032 | Выполнить асфальтиро- вание центральной магистрали (ул. Новоуральская) | Капитальный ремонт дороги (3300,0 кв. м) | 10000,0, в т.ч.: 2000,0 | Бюджет города | 2010, 2012 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт ул. Новоуральской на сумму 15000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |
| 29 | 16-0073 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; 1-й и 2-й Телевизионный пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 5920,0, в т. ч.: 760,0 | Бюджет города | 2010 -2013 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт дороги по пер. 1-му Телевизионному на сумму 748,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 30 | 17-0001 | Выполнить ремонт МБДОУ «Детский сад № 208» (пр. Карла Маркса, 10/4). Установить игровые формы на прогулочных площадках | 1.Частичный ремонт кровли | 745,0, в т. ч.: 95,0 | Бюджет города | 2010 -2011, 2013 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен частичный ремонт кровли на сумму 54,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 31 | 17-0016 | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Вертковской (напротив МБОУ СОШ № 128), тротуара вдоль ул. Вертковской (от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев) | Ремонт дорожного покрытия | 19296,0, в т. ч.: 15000,0 | Бюджет города | 2010, 2015 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт дорожного покрытия по ул. Вертковской от ул. Ватутина до ул. Серафимовича на сумму 15000,0 тыс. рублей (бюджет города). Ремонт тротуаров входит в набор работ по ремонту дороги |
| 32 | 17-0019 | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог и тротуаров по ул. ХХ Партсъезда, ул. Урманова, ул. Саввы Кожевникова, ул. Оловозаводской | Ремонт асфальтового покрытия | 8800,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично. Произведен ремонт асфальтового покрытия по ул. ХХ Партсъезда на сумму 1400,0 тыс. рублей (бюджет города), ул. Урманова – 4400,0 тыс. рублей (бюджет города), ул. Саввы Кожевникова – 1500,0 тыс. рублей (бюджет города), ул. Оловозаводской на сумму 8000,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2011 год |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 33 | 18-0001 | Произвести капитальный ремонт дорог по ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской (по четной стороне), 2-й Обогатительной, ул. Аникина | Капитальный ремонт дорог: ул. Аникина – 2010 год; ул. Обогати-тельная – 2010, 2011 годы; ул. 2-я Обогатительная – 2015 год; ул. Оловозаводская - 2015 год | 12612,0, в т. ч.: 7300,0 | Бюджет города | 2010 - 2011, 2015 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен капитальный ремонт дороги по ул. Обогатительной на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города), текущий ремонт дороги по ул. Обогатительной на сумму 60,1 тыс. рублей, частично: ул. Аникина - 6300,0 тыс. рублей (бюджет города). Общая сумма 8360,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 34 | 18-0008 | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | Обрезка аварийных деревьев (15 вязов) | 30,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 35 | 18-0027 | Заменить окна на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) | Замена оконных блоков | 550,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 524,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 36 | 18-0029 | Выполнить ремонт дорожного покрытия центральной улицы пос. Мало-Кривощеково ул. Прокопьевской до конечной остановки общественного транспорта «Радиостанция» | Ремонт дорожного покрытия | 15000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоустр-оительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт дорожного покрытия по ул. Прокопьевской от ул. Бронной в направлении конечной остановки общественного транспорта «Радиостанция» на сумму 18000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |
| 37 | 19-0012 | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 9» (ул. Петухова, 82/2) | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 6200,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен комплексный капитальный ремонт. Затраты составили 56000,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 38 | 21-0008 | Установить технические средства регулирования движения на дороге перед МБОУ СОШ № 56 | Установка дорожных знаков | 10,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение работ по установке дорожных знаков «Пешеходный переход» по ул. Выставочной предусмотрено в 2011 году, в решение Совета от 02.11.2010 № 177 будут подготовлены необходимые изменения |
| 39 | 21-0014 | Продолжить работы по укреплению дамбы на «Малой Земле» | Укрепление дамбы в микрорайоне «Лесоперевалка» | 100,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведено расширение и отсыпка на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 40 | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2010 - 2011 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Администрацией Ленинского района города Новосибирска в связи с недостаточностью бюджетных средств на проведение независимой технической экспертизы состояния домов, работа по подготовке документов на Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу запланирована на 2011 год |
| 41 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: «Лесоперевалка»: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная; «Затон»: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская. Центральные дороги улиц «Балласного карьера»: ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ № 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквар-тальной территории Восточного поселка | 37825,5, в т. ч.: 1691,5 | Бюджет города | 2010 - 2012 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт дорог по улицам: 1-й Чулымской на сумму 1691,5 тыс. рублей (бюджет города), Болотной – 2500,0 тыс. рублей (бюджет города), Полярной – 2189,0 тыс. рублей (бюджет города), Большой – 25000,0 тыс. рублей (бюджет города). Остальные улицы «Лесоперевалки» и «Затона» отсыпаны щебнем |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич |
| 42 | 22-0003 | Произвести замену окон в МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» (ул. Выставочная, 36) | Замена оконных блоков | 4169,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 43 | 23-0032 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2400,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1216,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 44 | 23-0037 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории по ул. Котовского, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1035,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 45 | 23-0040 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 42 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2163,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 46 | 23-0119 | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» «Анализатор глюкозы» | В связи с планируемой реорганизацией рассмотреть целесообразность приобретения оборудования для лаборатории | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2010 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств, приобретение оборудования будет запланировано на 2011 год |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 47 | 26-0011 | Выполнить ремонт дороги по ул. Толмачевской | Ремонт дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт дороги по ул. Толмачевской на сумму 20987,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 48 | 710 | Ремонт дорог по улицам: Суходольной, Тульской, Ереснинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | Благоустройство дорог | 10845,0, в т. ч.: 2000,0 | Бюджет города | 2010 - 2012 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведены работы по ремонту дороги по ул. Тульской на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 49 | 722 | Ремонт дороги по 1-му, 2-му пер. Халтурина | Отсыпка дорог щебнем | 1351,0, в т.ч.: 726,0 | Бюджет города | 2010, 2012 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоус-троительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт дороги по 2-му пер. Халтурина в объеме 660 кв. метров на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 50 | 28-0002 | Выполнить ремонт участка дороги по ул. Обской (от дома № 139/1 до гостиницы «Обь») | Ремонт участка дороги по ул. Обской от дома № 139/1 до гостиницы «Обь» | 2500,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 51 | 28-0004 | Отремонтировать дорогу от Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной остановки общественного транспорта «Ключ-Камышенского Плато» | Ремонт дороги | 17000,0, в т. ч.: 10600,0 | Бюджет города | 2010 - 2011 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Произведены работы по ул. Ключ-Камышенское Плато в направлении ТЭЦ-5 на сумму 10622,09 тыс. рублей (бюджет города) |
| 52 | 28-0005 | Установить остановочный павильон у МБОУ СОШ № 38 | Установка остановоч-ного павильона | 60,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 53 | 28-0012 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 76 (система водоснабжения, ремонт тепловой системы, системы электроснабжения, перекрытий) | Капитальный ремонт | 31000,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 31000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 54 | 28-0019 | Запроектировать и начать строительство новой школы-сада на территории бывшей школы № 38 | Рассмотрение возможности и целесообразности строительства и принятие решения | - | - | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2015 год |
| 55 | 28-0027 | Выполнить строительство колонки по ул. Камышенский Лог | Строительство колонки по ул. Камышенский Лог | 1300,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнено строительство колонки по на сумму 1300,0 тыс. рублей (средства МУП «Горводоканал») |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 56 | 30-0002 | Произвести ремонт дорог с устройством тротуаров по ул. Бориса Богаткова от ул. Кирова до ул. Зыряновской | Ремонт дорог с устройством тротуаров | 3100,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт дороги по ул. Бориса Богаткова от здания школы до здания больницы (на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской) на сумму 3100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 57 | 30-0003 | Выполнить ремонт дороги с устройством тротуара по ул. III Интернационала от ул. Никитина до ул. Грибоедова | Ремонт дороги с устройством тротуара | 4000,0, в т. ч.: 2500,0 | Бюджет города | 2010 - 2011 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт дороги на сумму 3500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 58 | 30-0005 | Выполнить ремонт дороги по ул. Никитина от ул. Декабристов до ул. Зыряновской с устройством тротуаров и установкой знаков | Ремонт дороги с устройством тротуаров и установкой знаков | 2000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт дороги по ул. Никитина от ул. Есенина до ул. Зыряновской на сумму 53000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 59 | 30-0007 | Выполнить ремонт дороги по ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Зыряновской | Ремонт дороги | 4000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведен ремонт дороги по ул. Сакко и Ванцетти частично: от ул. Садовой до ул. Декабристов на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 60 | 31-0001 | Произвести ремонт лестницы по ул. Стофато, 15 к МБУЗ «Городская поликлиника № 15» | Ремонт лестницы | 200,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоус-троительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт лестницы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 61 | 31-0002 | Выполнить ремонт основной дороги по ул. Тополёвой от ул. Военной до ул. Федосеева | Ремонт основной дороги | 5000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Частично произведен ремонт дороги по ул. Тополевой: от ул. Военной до ул. Ядринцевской на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ предусмотрено в 2011 году, в решение Совета от 02.11.2010 № 177 будут подготовлены необходимые изменения |
| 62 | 31-0006 | Восстановить, заасфальти-ровать пешеходную дорожку от дома по ул. Бориса Богаткова, 163/6 по диагонали до соединения с подходом к ресторану «Лесная поляна», нарушенную в ходе ремонта теплотрассы | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по восстановлению асфальтового покрытия пешеходной дорожки за счет средств предприятия, осуществившего разрытие теплотрассы |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 63 | 32-0015 | Выполнить ремонт крыши МБДОУ «Детский сад № 489» | Ремонт кровли | 98,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 64 | 33-0008 | Выполнить благоустройство прилегающих территорий к зданию по ул. Шмидта, 6/1 с устройством уличного пандуса. Приобрести оборудование для сенсорной комнаты в отделении социальной реабилитации инвалидов | 1.Приобретение оборудования, устройство пандуса | 1850,0, в т. ч.: 1350,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2010 | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2010 года. Приобретено оборудование, выполнено устройство пандуса на сумму 1350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 65 | 33-0013 | Выполнить строительство муниципальной поликлиники в центральной части района (по ул. Чапаева, 6) | Рассмотрение возможности строительства поликлиники по указанному адресу | - | - | 2010 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Рассмотрение и анализ имеющейся ситуации с медицинским обслуживанием центральной части района показал нецелесообразность строительства в настоящее время поликлиники. Медицинскую помощь жителям Первомайского района оказывает МБУЗ «ГКБ № 19» |
| 66 | 33-0041 | Выполнить реконструкцию дороги по ул. Марата | Реконструкция дороги | 3400,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 67 | 34-0021 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. 1-й и 2-й Искитимской, ул. Приобской, ул. Таловой, ул. Ремонтной и спусков с Бердского шоссе | Ремонт и благоустройство дорог | 18700,0, в т.ч.: 4407,4 | Бюджет города | 2010, 2014 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2010 года. Произведены работы по ул. 1-й Искитимской, ул. Ремонтной и ул. Приобской на сумму 4407,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 68 | 34-0028 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | Благоустройство дорог | 11300,0, в т. ч.: 966,0 | Бюджет города | 2010, 2014 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт дороги по ул. Центральной на сумму 966,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Ляхов Николай Захарович |
| 69 | 35-0010 | Выполнить благоустройство внутриквартальных дорог коммунального сектора жилого района «Кирово», запланированное на 2009 год и не состоявшееся, перенесенное на 2010 год | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Боровая Партия, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ул. Солнечногорская, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15 | 14000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Боровая Партия, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ул. Солнечногорской, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15. Работы выполнены на сумму 11918,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 70 | 35-0027 | Предоставить помещение в здании МБОУ СОШ № 125 для деятельности общественной организации районного отделения «Общество инвалидов» | Оказание содействия в поиске помещения | - | - | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Помещение предоставлено |
| 71 | 35-0028 | Открыть в правобережной части Советского района Центр здоровья по формированию здорового образа жизни (по аналогии с другими районами города) | Рассмотреть возможность размещения Центра здоровья на базе МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | 5000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. С 29.12.2010 открыт центр здоровья для детей на базе МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» |
| 72 | 892 | Построить автомобильную дорогу, которая соединит ул. Золотодолинскую с жилым районом «Кирово» | Взаимодействие с собственником земельного участка по вопросу выполнения строительных работ | - | - | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа не представляется возможным в связи с возражениями СО РАН |
| 73 | (8) | Завершить ремонт системы электроснабжения | Оказание содействия жителям в завершении ремонта | - | - | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по строительству и ремонту систем электроснабжения, в том числе в 2010 году восстановлены линии наружного освещения по ул. Васильковской, ул. Черемушной, ул. Боровая Партия, ул. Солнечногорской, пер. Комсомольскому |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 74 | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона «Правые Чемы» строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | - | - | 2010 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Обсуждение вопроса будет производиться на публичных слушаниях, которые состоятся в начале 2011 года |
| 75 | 36-0036 | Восстановить внутри-квартальное освещение во дворах: Бульвар Молодёжи, 8, 18, ул. Муссы Джалиля, 6, 12 | Подготовка обращения к собственнику земельных участков о необходимости восстановления освещения | - | - | 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Исполнение наказа невозможно в связи с отсутствием полномочий. Установка системы освещения «кобра» возможна только при положительном решении собственников данных многоквартирных домов силами управляющей организации при определении источника финансирования, которое не принято |
| 76 | 36-0040 | Убрать столб и расширить поворот с улицы Героев Труда на улицу Российскую | Вынос столба и расширение проезжей части дороги | 50,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Столб убран. Расширение поворота будет предусмотрено в технических условиях при строительстве жилого дома по ул. Разъездной. Выполнение работ будет запланировано на 2012 - 2013 годы |
| 77 | 36-0044 | Продолжить реализацию проекта по освещению улицы Иванова | 1.Проектирование линии освещения | 1300,0, в т. ч.: 300,0 | Бюджет города | 2010 - 2012 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2010 года. Получены технические условия, топооснова. Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство линии освещения |
| 78 | 36-0047 | Присвоить статус Лесопарковой зоны лесному массиву между микрорайоном «Щ» и Нижней Ельцовкой и запретить проведение всяческих вырубок | Присвоение статуса в установленном порядке при наличии законных оснований | - | - | 2010 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Данный земельный участок, занятый городскими лесами предоставлен МБУ «Горзеленхоз» в постоянное (бессрочное) пользование. Относится к зоне природной (Р-1), в которой строительство не разрешается |
| 79 | 36-0049 | Произвести ремонт помещений и создание дополнительных групп в МБДОУ «Детский сад № 33» (ул. Шлюзовая, 30), МБДОУ «Детский сад № 442» (ул. Тружеников, 8), в МБДОУ «Детский сад № 156» (ул. Тружеников, 15), на базе МБОУ СОШ № 119 | Ремонт помещений. Открытие группы невозможно, так как помещение не соответствует санитарным требованиям СанПИН | 1000,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. В целях создания дополнительных групп для детей дошкольного возраста проведен капитальный ремонт и открыты 4 группы в МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 156», МБДОУ «Детский сад № 442. Выполнены работы на сумму 4945,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 80 | 36-0050 | Добиться строительства детского сада в жилом комплексе «Балтийский» | Определение земельного участка и анализ целесообразности строительства детского сада | - | - | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Проведенный анализ ситуации показал, что строительство детского сада в настоящее время нецелесообразно, т. к. действующие детские сады обеспечивают местами детей дошкольного возраста микрорайона Правые Чемы |
| 81 | 36-0065 | Провести реконструкцию аллеи памяти павших воинов по ул. Русской, придать ей официальный статус памятного места | Благоустройство территории | 200,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлены садовые диваны, выполнено устройство цветников, обрезка деревьев, посадка аллеи из 20 лип, выполнено устройство дорожек. Затрачено 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 82 | 36-0067 | Открыть детскую травматологию в Советском районе | Анализ возможности и целесообразности открытия отделения | - | - | 2010 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение не представляется возможным по техническим причинам и в связи с отсутствием практической необходимости. В Советском районе организована работа 2-х травматологических кабинетов экстренной амбулаторной помощи травмированным больным (в том числе детям до 17 лет) |
| 83 | 36-0071 | Открыть в микрорайоне «Правые Чемы» муниципальную аптеку | Рассмотрение целесообразности и оказание содействия в размещении аптечного пункта на базе МБУЗ «Консультативно-диагнос-тическая поликлиника № 2» | - | - | 2010 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа не представляется возможным в связи с нецелесообразностью. В МБУЗ «КДП № 2» расположен аптечный пункт ООО «Роста», осуществляющий отпуск лекарственных средств по бесплатным рецептам отдельным категориям граждан. В микрорайоне расположено 5 аптек на количество населения 14 тыс. человек |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |
| 84 | 37-0033 | Высвободить 3 групповые комнаты в помещении МБДОУ «Детский сад № 277» | После согласования вопроса по реструктуризации МБОУ СОШ № 190 (присоединение к ней МБОУ СОШ № 125), перевести МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образо-вательный «Социально-педагогический центр А. И. Бороздина», размещенный в помещении МБДОУ «Детский сад № 277», в здание МБОУ СОШ № 125 | 2500,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный «Социально-педаго-гический центр А. И. Бороздина» переехал из МБДОУ «Детский сад № 277» на площади бывшей школы № 125. В высвободившихся 3-х группах МБДОУ «Детский сад № 277» произведен ремонт. Работы выполнены на сумму 2745,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 85 | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от железнодорожного переезда до аул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Капитальный ремонт | 10470,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведен капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной на сумму 10470,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 - 2014 годы |
| 86 | (5) | Провести поэтапную гидротехническую очистку русла реки Нижняя Ельцовка и устранить последствия подтопления жилого фонда | Расчистка русла | 22000,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Исполнение наказа в полном объеме невозможно по техническим причинам: в связи с тем, что на территории садового общества строения расположены в непосредственной близости от реки, отсутствует техническая возможность для работы механизмов. В 2008 - 2009 гг. выполнена поэтапная гидротехническая расчистка русла реки Нижняя Ельцовка от здания детского сада № 488 до садоводческого общества «Ивушка». Подтопление индивидуального жилищного фонда исключено |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич |
| 87 | 38-0026 | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4800,0, в т. ч.: 400,0 | Бюджет города | 2010, 2014 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2010 года. Произведен ремонт дороги по ул. Барьерной от ул. Гидромонтажной до ул. Печатников на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Часовой – 4200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 88 | 40-0003 | Выполнить устройство «лежачего полицейского» возле МБОУ «Гимназия № 13» | Устройство «лежачего полицейского» | 50,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Искусственная дорожная неровность установлена, затрачено 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 89 | 40-0007 | Установить знак «Пешеходный переход» на пересечении ул. Ольги Жилиной и ул. Державина | Установка знака «Пешеходный переход» | 20,0 | Бюджет города | 2010 | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Нерегулируемый пешеходный переход обустроен дорожными знаками, затрачено 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 90 | 40-0013 | Приобрести промышленную стиральную машину для МБДОУ «Детский сад № 117» | Приобретение промышленной стиральной машины | 70,0 | Бюджет города | 2010 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена промышленная стиральная машина стоимостью 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 91 | 40-0022 | Выполнить ремонт раздевалок, туалетов и кровли в спорткомплексе «Радуга» | Ремонт раздевалок, туалетов и кровли, благоустройство территории | 1000,0, в т. ч.: 300,0 | Бюджет города | 2010 - 2012 2010 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен частичный ремонт кровли, замена электрооборудования, осветительных приборов, ремонт душевых, туалетных комнат, коридора, административных помещений, косметический ремонт игрового зала и зала единоборств, монтаж пожарной сигнализации на сумму 1361,2 тыс. рублей (бюджет города) |

«*» - финансирование  плана мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска с обязательным привлечением поступающих в него денежных средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области

____________________