Приложение 10

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.05.2012 № 625

РАСХОДЫ

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности за 2011 год

| № п. | Перечень объектов строительства | Всего, тыс. рублей | В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджетный кредит | средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» |
|  |  | Уточненный план на 2011год | Факт за 2011 год | Уточненный план на 2011год | Факт за 2011 год | Уточненный план на 2011 год | Факт за 2011год | Уточненный план на 2011 год | Факт за 2011 год | Уточненный план на 2011 год | Факт за 2011 год | Уточненный план на 2011год | Факт за 2011 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 8179184,9 | 7932086,7 | 3070201,9 | 2954015,9 | 2961839,7 | 2916393,3 | 540168,8 | 455037,4 | 1500000,0 | 1500000,0 | 106974,5 | 106640,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУ «УКС», всего: | 919333,4 | 868627,6 | 427505,2 | 377022,5 | 270500,0 | 270277,2 | 221328,2 | 221327,9 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Образование, всего: | 200887,6 | 194372,6 | 110387,6 | 104094,4 | 90500,0 | 90278,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дошкольное образование, всего: | 181683,4 | 175473,7 | 91183,4 | 85195,5 | 90500,0 | 90278,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проектные работы будущих лет | 2500,0 | 2499,3 | 2500,0 | 2499,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Реконструкция здания детского сада № 331 с пристройкой дополнительного объема по ул. Степной, 17 в Ленинском районе | 312,0 | 311,8 | 312,0 | 311,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Завершение строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе | 108700,0 | 108307,4 | 38700,0 | 38529,2 | 70000,0 | 69778,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Снос здания детского сада по ул. Романова, 25 в Центральном районе | 2246,4 | 2246,4 | 2246,4 | 2246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Детский сад по ул. Первомайской в Первомайском районе | 17100,8 | 14621,4 | 17100,8 | 14621,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Реконструкция зданий по пр. Карла Маркса, 21 и ул. Блюхера, 18 с переходом под детский сад | 43000,0 | 42240,9 | 22500,0 | 21740,9 | 20500,0 | 20500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Детский сад в Октябрьском районе | 900,0 | 476,8 | 900,0 | 476,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Пристройка к зданию детского сада по ул. Державина, 51 | 3474,0 | 3473,4 | 3474,0 | 3473,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе | 3450,2 | 1296,3 | 3450,2 | 1296,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Общее образование, всего: | 19204,2 | 18898,9 | 19204,2 | 18898,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реконструкция здания школы с пристройкой дополнительных объемов по ул. Калинина, 255 в Заельцовском районе | 2850,0 | 2815,0 | 2850,0 | 2815,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе | 4062,0 | 4006,2 | 4062,0 | 4006,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | МОУДОД «Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Снос здания по ул. Ученической, 6 в Первомайском районе | 3888,2 | 3869,9 | 3888,2 | 3869,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Строительство спортивного зала и учебных мастерских по ул. Северной, 1 | 1200,0 | 1156,4 | 1200,0 | 1156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | Школа на Горском жилмассиве на ул. Планировочной в Ленинском районе | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | Пристройка к зданию школы по ул. Красноуфимской, 8 в Советском районе | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | Снос здания бывшей школы № 38 по ул. Выборной, 57 в Октябрьском районе | 1595,0 | 1582,5 | 1595,0 | 1582,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | Теплый переход между зданиями школы-интерната и лечебного корпуса по ул. Халтурина, 30/1 | 700,0 | 680,0 | 700,0 | 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 | Здание (школа) по ул. Дуси Ковальчук, 67 | 2900,0 | 2780,0 | 2900,0 | 2780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Здравоохранение, физическая культура и спорт, всего: | 211906,8 | 209374,5 | 131906,8 | 129374,5 | 80000,0 | 80000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Амбулаторная помощь, всего: | 197124,0 | 194647,8 | 117124,0 | 114647,8 | 80000,0 | 80000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Завершение строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе | 116900,0 | 114650,7 | 36900,0 | 34650,7 | 80000,0 | 80000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Поликлиника по ул. Ереванской в Заельцовском районе | 3650,0 | 3609,4 | 3650,0 | 3609,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Поликлиника с детским отделением по ул. Тюленина в Калининском районе | 76574,0 | 76387,7 | 76574,0 | 76387,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Стационарная медицинская помощь, всего: | 14782,8 | 14726,7 | 14782,8 | 14726,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Газовая котельная на территории реабилитационного центра «Обские зори» | 12050,0 | 12046,6 | 12050,0 | 12046,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Центральное стерилизационное отделение МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | 503,0 | 462,5 | 503,0 | 462,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Строительство лечебного корпуса на территории МУЗ «Городская больница № 34» в Ленинском районе | 340,0 | 338,1 | 340,0 | 338,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Реконструкция здания (лечебный корпус № 2) по ул. Залесского, 6 | 806,0 | 796,0 | 806,0 | 796,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Реконструкция здания (лечебный корпус № 3) по ул. Залесского, 6 | 898,0 | 898,0 | 898,0 | 898,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6 | Реконструкция здания (Детская соматическая больница) по ул. Власова, 1 и завершение строительства здания рентгенологического отделения по ул. Власова, 1/1 | 89,0 | 88,7 | 89,0 | 88,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 | Реконструкция въезда на территорию МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Физическая культура и спорт, всего: | 184696,1 | 179487,0 | 113367,9 | 108158,8 | 50000,0 | 50000,0 | 21328,2 | 21328,2 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Завершение строительства здания бассейна для обучения детей плаванию и оздоровительного плавания по ул. Полевой, 5 | 95436,9 | 90424,3 | 45436,9 | 40424,3 | 50000,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Спортивный комплекс «Север» | 36450,0 | 36322,3 | 36450,0 | 36322,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Ледовый спортивный комплекс «Локомотив» | 49809,2 | 49740,4 | 28481,0 | 28412,2 |  |  | 21328,2 | 21328,2 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Спортивный комплекс «Красное знамя» | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коммунальное строительство, всего: | 12872,0 | 12870,5 | 12872,0 | 12870,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья | 12872,0 | 12870,5 | 12872,0 | 12870,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Культура, всего: | 305903,9 | 269456,7 | 55903,9 | 19458,0 | 50000,0 | 49999,0 | 200000,0 | 199999,7 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция здания МУК «Дом культуры имени Клары Цеткин» | 610,0 | 608,1 | 610,0 | 608,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Строительство детского астрофизического центра | 305293,9 | 268848,6 | 55293,9 | 18849,9 | 50000,0 | 49999,0 | 200000,0 | 199999,7 |  |  |  |  |
| 1.6 | Прочие, всего: | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Реконструкция здания школы с увеличением объема под административное здание администрации Калининского района по ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 в Калининском районе | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Благоустройство, всего: | 2877,0 | 2876,3 | 2877,0 | 2876,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Реконструкция территории, прилегающей к ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова | 2877,0 | 2876,3 | 2877,0 | 2876,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, всего: | 506164,7 | 506164,7 | 423740,8 | 423740,8 | 60000,0 | 60000,0 | 22423,9 | 22423,9 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка градостроительной документации | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объекты Научно-технологического парка ГУП УЭВ СО РАН (исполнительный документ А45-13850/2010) | 545,6 | 545,6 | 545,6 | 545,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова в Ленинском районе | 462423,9 | 462423,9 | 380000,0 | 380000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 22423,9 | 22423,9 |  |  |  |  |
| 2.4 | Здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой в Советском районе | 13028,1 | 13028,1 | 13028,1 | 13028,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории стадиона «Электрон» по ул. Учительской, 61/1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МУП г. Новосибирска «УЗСПТС», всего: | 569921,2 | 569921,2 | 455813,7 | 455813,7 | 114107,5 | 114107,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство метро | 124107,5 | 124107,5 | 10000,0 | 10000,0 | 114107,5 | 114107,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство метро (погашение кредиторской задолженности) | 409051,7 | 409051,7 | 409051,7 | 409051,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Главный водосточный коллектор реки Ельцовка-1 (кредиторская задолженность) | 36762,0 | 36762,0 | 36762,0 | 36762,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, всего: | 989768,3 | 839021,8 | 334344,9 | 304287,5 | 252232,2 | 217008,6 | 296216,7 | 211085,6 |  |  | 106974,5 | 106640,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства | 184800,0 | 160435,9 | 184800,0 | 160435,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 245930,2 | 245490,0 | 104072,2 | 103966,4 | 34883,5 | 34883,5 |  |  |  |  | 106974,5 | 106640,1 |
| 4.3 | Обеспечение жильем молодых семей | 13646,4 | 5017,5 |  |  | 7577,0 | 2082,8 | 6069,4 | 2934,7 |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение жилья для предоставления по найму, субсидиям и для реализации по инвестиционным договорам, договорам долевого участия | 44140,0 | 38552,5 | 44140,0 | 38552,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Обеспечение граждан жилыми помещениями | 259471,0 | 259401,4 |  |  | 132039,9 | 132039,9 | 127431,1 | 127361,5 |  |  |  |  |
| 4.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 125157,6 | 80690,4 |  |  | 30000,0 | 495,0 | 95157,6 | 80195,4 |  |  |  |  |
| 4.7 | Расселение граждан, проживающих в аварийных домах № 2, 5, 8 по ул. Кирзаводской | 49064,5 | 48840,1 | 1332,7 | 1332,7 | 47731,8 | 47507,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам | 67558,6 | 594,0 |  |  |  |  | 67558,6 | 594,0 |  |  |  |  |
| 5 | МБУ г. Новосибирска «Управление дорожного строительства», всего: | 4627877,3 | 4627738,2 | 877877,3 | 877738,2 | 2250000,0 | 2250000,0 |  |  | 1500000,0 | 1500000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство автодорог, всего: | 4619730,3 | 4619591,2 | 869730,3 | 869591,2 | 2250000,0 | 2250000,0 |  |  | 1500000,0 | 1500000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу | 4500000,0 | 4500000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 2250000,0 | 2250000,0 |  |  | 1500000,0 | 1500000,0 |  |  |
| 5.1.2 | Автомобильные дороги общего пользования по ул. Заозерной, по ул. Плахотного, по ул. Колхидской в Ленинском районе | 74014,5 | 73875,4 | 74014,5 | 73875,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Строительство автодороги по ул. Объединения | 3830,0 | 3830,0 | 3830,0 | 3830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск – Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Автомобильная дорога общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе | 19485,8 | 19485,8 | 19485,8 | 19485,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Строительство светофорных объектов | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Техническое перевооружение светофорных объектов | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство, всего: | 8147,0 | 8147,0 | 8147,0 | 8147,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Фонтан по ул. Рассветной в Калининском районе | 7447,0 | 7447,0 | 7447,0 | 7447,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Комплекс фонтанов по ул. Плахотного в Ленинском районе (Троицкий сквер) | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, всего: | 233896,9 | 202650,3 | 218896,9 | 197650,3 | 15000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция и модернизация жилищного фонда | 120000,0 | 115316,2 | 120000,0 | 115316,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда | 44021,7 | 33214,5 | 29021,7 | 28214,5 | 15000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Улучшение тепло-, водоснабжения | 52597,2 | 36841,6 | 52597,2 | 36841,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Реконструкция котельной № 32 по ул. Охотской, 81б | 17278,0 | 17278,0 | 17278,0 | 17278,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал», всего: | 123136,0 | 123136,0 | 123136,0 | 123136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения | 123136,0 | 123136,0 | 123136,0 | 123136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБУ города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», всего: | 11800,0 | 8651,0 | 11800,0 | 8651,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на общественных кладбищах города | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Проектирование и начало строительства въездной зоны общественного кладбища «Клещихинское» | 4000,0 | 1773,9 | 4000,0 | 1773,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Строительство крытого подиума для прощания с умершими на квартале 104 общественного кладбища «Заельцовское» | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Асфальтирование территории мемориального кладбища советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, находящегося на территории общественного кладбища «Заельцовское» | 2500,0 | 1577,1 | 2500,0 | 1577,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», всего: | 98112,9 | 93576,1 | 97912,9 | 93376,1 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от «С» до КГН) для обеспечения водоотведения объектов Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка | 10069,9 | 10069,9 | 10069,9 | 10069,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка | 88043,0 | 83506,2 | 87843,0 | 83306,2 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 10 | МБУ «ДЭУ № 3», всего: | 7003,3 | 2260,0 | 7003,3 | 2260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Строительство подъездной дороги к полигону по утилизации твердых бытовых отходов МБУ «ДЭУ № 3» | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Строительство ограждений территории полигона по утилизации твердых бытовых отходов МБУ «ДЭУ № 3» | 1000,0 | 66,2 | 1000,0 | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Устройство наружного освещения по периметру полигона по утилизации твердых бытовых отходов МБУ «ДЭУ № 3» с генераторной подстанцией | 500,0 | 98,0 | 500,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Реконструкция нежилого помещения по ул. Забалуева, 42 под общежитие для работников МБУ «ДЭУ № 3» | 3503,3 | 2095,8 | 3503,3 | 2095,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МБУ «ДЭУ № 5», всего: | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Модернизация трансформаторной подстанции МБУ «ДЭУ № 5» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Производственный корпус технического обслуживания и ремонта подвижного состава с зоной стоянки в МБУ «ДЭУ № 5» Первомайского района | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МБУ «Гормост», всего: | 2248,2 | 519,1 | 2248,2 | 519,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Очистные сооружения ливневой канализации и снегоплавильная станция, работающая на природном газе, по ул. Федосеева в Октябрьском районе | 2149,1 | 420,0 | 2149,1 | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Телевизионная система охранного видеонаблюдения Октябрьского моста | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МБУ «Горзеленхоз» | 1207,7 | 1207,7 | 1207,7 | 1207,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Сквер по ул. Рассветной в Калининском районе | 1207,7 | 1207,7 | 1207,7 | 1207,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МБУ «МДЭУ Советского района», всего: | 300,0 | 198,0 | 300,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Реконструкция помещений под общежитие по ул. Красноуфимской, 6 | 300,0 | 198,0 | 300,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, всего: | 82700,0 | 82700,0 | 82700,0 | 82700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Приобретение здания детского сада в жилом районе «Родники» | 82700,0 | 82700,0 | 82700,0 | 82700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, всего: | 4665,0 | 4665,0 | 4665,0 | 4665,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Детский спортивный центр по ул. Кропоткина в Заельцовском районе | 4665,0 | 4665,0 | 4665,0 | 4665,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________