# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

# РЕШЕНИЕ

|  | г. Новосибирск | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 «Об инвестиционной Программе муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 годы»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 «Об инвестиционной Программе муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 годы» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Мэр города Новосибирска	В. Ф. Городецкий

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от_____________№_______

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 «Об инвестиционной Программе муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 - 2011 годы»

В соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 «Об инвестиционной Программе муниципального унитарного предприятия                 г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 - 2011 годы» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 913) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2011» заменить цифрами «2012».

1.2. В приложении к решению городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429:

1.2.1. В наименовании цифры «2011» заменить цифрами «2012».

1.2.2. Паспорт инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 - 2011 годы изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2.3. Абзац пятый раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения» изложить в следующей редакции:

«В целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в городе Новосибирске необходимо создание резерва мощности систем водоснабжения и водоотведения  города и пригородов. Требуется провести комплекс мероприятий по строительству нового блока насосно-фильтровальной станции № 1 и увеличить пропускную способность линейных сооружений водоснабжения и водоотведения (водоводов и коллекторов). За счет этого появится возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных абонентов, что позволит обеспечить развитие города на перспективу.».

1.2.4. В абзаце первом раздела 2 «Цели и задачи Программы» цифры «2011» заменить цифрами «2012».

1.2.5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.2.6. Раздел 4 «Программные мероприятия» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.2.7. Абзац третий раздела 5 «Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы» признать утратившим силу.

1.2.8. Раздел 6 «Контроль за ходом реализации Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

1.2.9. Таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий по реализации Программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ____

ПАСПОРТ

инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2012 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 - 2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городе Новосибирске на 2007 - 2012 годы, утвержденная решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
| Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» |
| Исполнитель Программы | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» |
| Цели Программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» путем реконструкции, модернизации и строительства; обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Новосибирска; обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Новосибирска и реки Оби |
| Задачи Программы | Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение срока службы их элементов; создание резервной пропускной способности системы водоснабжения; создание резервного источника водоснабжения из подземных вод; организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения; снижение сброса загрязняющих веществ в реку Обь |
| Этапы и сроки реализации Программы | I этап - 2007 – 2009 годы; II этап - 2010 – 2012 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Собственные средства муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», полученные за счет надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению и водоотведению и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, в размере 3135,96 млн. рублей, в том числе: 2007 год – 669,60 млн. рублей; 2008 год – 887,30 млн. рублей; 2009 год – 379,16 млн. рублей; 2010 год – 388,20 млн. рублей; 2011 год – 398,60 млн. рублей; 2012 год – 413,10 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; снижение удельной массы сбрасываемых загрязнений в реку Обь на 20 %; улучшение экологической ситуации; сокращение удельного расхода электроэнергии на 5 %; снижение нерациональных расходов и потерь воды с 25 до 22 % |
| Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска |

___________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ____

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 3135,96 млн. рублей, в том числе:

на водоснабжение - 1573,95 млн. рублей,

на водоотведение – 1562,01 млн. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет:

надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению и водоотведению – 1530,60 млн. рублей;

платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 1605,36 млн. рублей.

___________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ____

4. Программные мероприятия

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения и направлены на:

увеличение производительности систем водоснабжения и водоотведения;

создание резервного источника водоснабжения из подземных вод;

увеличение протяженности сетей водоснабжения и сетей водоотведения;

повышение надежности работы канализационных насосных станций;

решение проблемы утилизации осадков методом депонирования.

___________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ____

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Мониторинг выполнения Программы осуществляет мэрия города Новосибирска.

___________

Приложение 5

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ____

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, млн. рублей | Освоение финансовых средств, млн. рублей | Срок реализации, год | Источник финансирования | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап |  | плата за подключение, млн. рублей | надбавка к тарифу, млн. рублей |  |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Объекты водоснабжения |
| 1.1 | Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки | 380,20 | 80,00 | 100,00 | 40,00 | 72,70 | 87,50 | - | 2007 - 2011 | 380,20 | - | Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска |
| 1.2 | Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 163,00 | 71,70 | 40,00 | 15,30 | 36,00 | - | - | 2007 - 2010 | - | 163,00 | Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Оби |
| 1.3 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 | 134,20 | 10,00 | 42,00 | 2,20 | 20,00 | 60,00 | - | 2007 - 2011 | - | 134,20 | Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога |
| 1.4 | Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 30,00 | Улучшение экологической ситуации |
| 1.5 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 318,60 | - | 50,00 | 99,50 | 44,00 | 41,10 | 84,00 | 2008 - 2012 | - | 318,60 | Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения |
| 1.6 | Завершение строительства водовода Верхней зоны Д 1000 мм, протяженностью 6 км для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники» (без сооружений инженерной инфраструктуры) | 144,55 | 80,00 | 60,00 | 1,55 | 3,00 | - | - | 2007 - 2010 | 144,55 | - | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения для развития жилого района «Родники» |
| 1.7 | Завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 76,00 | - | 63,00 | - | - | - | 13,00 | 2008, 2012 | 76,00 | - | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения Первомайского и Советского районов |
| 1.8 | Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 212,90 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 36,90 | 48,00 | 68,00 | 2007 - 2012 | - | 212,90 | Оперативный контроль и корректировка работы насосно-фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования |
| 1.9 | Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м | 14,70 | - | - | 14,70 | - | - | - | 2009 | 14,70 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообска и Советского района |
| 1.10 | Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км | 22,40 | - | 20,00 | 2,40 | - | - | - | 2008 – 2009 | 22,40 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби |
| 1.11 | Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км | 10,30 | 10,30 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 10,30 | Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов |
| 1.12 | Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | - | 2009 | - | 15,00 | Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтровальную станцию № 2, увеличение пропускной способности системы |
| Итого по разделу 1: | 1 521,85 | 302,00 | 395,00 | 210,65 | 212,60 | 236,60 | 165,00 |  | 637,85 | 884,00 |  |
| 2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения |
| 2.1 | Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм | 7,90 | - | - | - | 7,90 | - | - | 2010 | - | 7,90 | Получение технической документации для строительства водовода Нижней зоны |
| 2.2 | Проектирование двух резервуаров чистой воды объемом 10000 куб. м на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | 2012 | 4,00 | - | Получение технической документации для строительства резервуаров чистой воды на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 |
| 2.3 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки | 17,20 | 10,00 | - | - | 7,20 | - | - | 2007, 2010 | - | 17,20 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |
| 2.4 | Проектирование водозабора подземных вод | 20,00 | - | 15,00 | - | 5,00 | - | - | 2008, 2010 | 20,00 | - | Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод |
| 2.5 | Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске | 2,90 | - | - | - | - | 2,90 | - | 2011 | - | 2,90 | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе |
| 2.6 | Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | 2009 | 0,10 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмассивов Южно-Чемского и Затулинского |
| Итого по разделу 2: | 52,10 | 10,00 | 15,00 | 0,10 | 20,10 | 2,90 | 4,00 |  | 24,10 | 28,00 |  |
| Итого по разделам 1, 2: | 1 573,95 | 312,00 | 410,00 | 210,75 | 232,70 | 239,50 | 169,00 |  | 661,95 | 912,00 |  |
| 3. Объекты водоотведения |
| 3.1 | Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 56,50 | - | 30,00 | 16,50 | 10,00 | - | - | 2008 -2010 | 56,50 | - | Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |
| 3.2 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 55,00 | - | 30,00 | 25,00 | - | - | - | 2008 -2009 | - | 55,00 | Улучшение экологической обстановки |
| 3.3 | Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км | 120,00 | 44,50 | 75,50 | - | - | - | - | 2007 -2008 | 120,00 | - | Увеличение производительности главной насосной станции и мощности системы канализации города |
| 3.4 | Завершение строительства канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки | 86,30 | 40,00 | 30,00 | 5,10 | 5,20 | 3,00 | 3,00 | 2007 - 2012 | 86,30 | - | Увеличение мощности системы канализации Октябрьского района |
| 3.5 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 40,00 | Повышение надежности работы канализационной насосной станции № 6 и системы канализации Кировского района |
| 3.6 | Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км | 301,80 | 75,00 | 120,00 | 25,80 | - | - | 81,00 | 2007 – 2009, 2012 | 301,80 | - | Увеличение мощности системы канализации правого берега |
| 3.7 | Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км | 50,00 | 20,00 | 30,00 | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 50,00 | - | Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрьского районов |
| 3.8 | Строительство напорного коллектора № 3 канализационной насосной станции № 17 до ул. Выборной | 65,00 | - | 50,00 | - | 15,00 | - | - | 2008, 2010 | 65,00 | - | Увеличение пропускной способности и мощности канализационной насосной станции № 17 |
| 3.9 | Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 1200 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь) | 60,00 | 45,00 | - | 9,00 | 6,00 | - | - | 2007, 2009- 2010 | 60,00 | - | Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района |
| 3.10 | Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии | 90,40 | - | 10,00 | 0,30 | - | 10,00 | 70,10 | 2008 – 2009, 2011 - 2012 | - | 90,40 | Увеличение срока службы канализационных коллекторов |
| 3.11 | Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | - | - | - | 2007 - 2009 | - | 24,00 | Повышение надежности работы канализационных насосных станций |
| 3.12 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях | 8,70 | 2,00 | 2,00 | 3,30 | 1,40 | - | - | 2007 - 2010 | - | 8,70 | Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования |
| 3.13 | Строительство площадок депонирования осадков | 171,70 | 20,00 | 36,70 | - | 5,00 | 53,00 | 57,00 | 2007 – 2008, 2010 - 2012 | 171,70 | - | Увеличение площадей для складирования осадка, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации |
| 3.14 | Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска | 60,50 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 15,50 | 2007 - 2012 | - | 60,50 | Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования |
| 3.15 | Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска | 45,88 | 13,30 | 26,70 | 5,88 | - | - | - | 2007 - 2009 | - | 45,88 | Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии |
| 3.16 | Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка) | 100,00 | 13,80 | 20,40 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 17,50 | 2007 - 2012 | - | 100,00 | Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат |
| 3.17 | Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 171,10 | - | - | 31,10 | 73,00 | 67,00 | - | 2009 -2011 | - | 171,10 | Повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |
| Итого по разделу 3: | 1506,88 | 327,60 | 475,30 | 159,08 | 141,70 | 159,10 | 244,10 |  | 911,30 | 595,58 |  |
| 4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения |
| 4.1 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 23,02 | 20,00 | - | 0,42 | 2,60 | - | - | 2007, 2009 - 2010 | - | 23,02 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод |
| 4.2 | Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км | 4,26 | - | - | 4,26 | - | - | - | 2009 | 4,26 | - | Получение технической документации для дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе |
| 4.3 | Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | 2007 | 5,00 | - | Получение документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.4 | Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 15,75 | 5,00 | 2,00 | 1,55 | 7,20 | - | - | 2007 -2010 | 15,75 | - | Получение документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.5 | Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | 4,80 | - | - | 0,80 | 4,00 | - | - | 2009 -2010 | 4,80 | - | Получение технической документации для строительства системы канализации жилмассива Ключ-Камышенское Плато |
| 4.6 | Проектирование строительства участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км | 2,30 | - | - | 2,30 | - | - | - | 2009 | 2,30 | - | Получение технической документации для строительства коллектора «Северный» |
| Итого по разделу 4: | 55,13 | 30,00 | 2,00 | 9,33 | 13,80 | - | - |  | 32,11 | 23,02 |  |
| Итого по разделам 3, 4: | 1562,01 | 357,60 | 477,30 | 168,41 | 155,50 | 159,10 | 244,10 |  | 943,41 | 618,60 |  |
| Всего: | 3135,96 | 669,60 | 887,30 | 379,16 | 388,20 | 398,60 | 413,10 |  | 1605,36 | 1530,60 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за подключение: | 1605,36 | 414,50 | 632,20 | 124,06 | 133,10 | 143,50 | 158,00 |  | 1605,36 | - |  |
| по водоснабжению | 661,95 | 160,00 | 258,00 | 58,75 | 80,70 | 87,50 | 17,00 |  | 661,95 | - |  |
| по водоотведению | 943,41 | 254,50 | 374,20 | 65,31 | 52,40 | 56,00 | 141,00 |  | 943,41 | - |  |
| надбавка к тарифу: | 1530,60 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 |  | - | 1530,60 |  |
| по водоснабжению | 912,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |  | - | 912,00 |  |
| по водоотведению | 618,60 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 |  | - | 618,60 |  |

___________