7. Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п. | Мероприятие | Объем финанси-рования в ценах 2009 г., тыс. рублей | Освоение финансовых средств по годам, тыс. рублей | Срок реализа-ции, год | Источник финанси-рования | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство временной подъездной автодороги, протяженностью 107 м | 1308,5 | 1303,0 | - | - | 1303,0 | 2010 | надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
|  |  |  | 5,5 | - | - | 5,5 | 2010 | иные привлеченные средства |  |
| 2 | Строительство котлована, площадью 12 000 кв. м | 8584,2 | - | 1303,0 | 1303,1 | 2606,1 | 2010 -2012 | надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | Улучшение экологического состояния города Новосибирска, обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном |
|  |  |  | 2005,6 | 2011,1 | 1961,4 | 5978,1 | 2010 -2012 | иные привлеченные средства | режиме |
| 3 | Строительство дамбы, протяженностью 100 м | 49,5 | - | - | 49,5 | 49,5 | 2012 | иные привлеченные средства | Улучшение экологического состояния города Новосибирска, обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
|  | Всего по Программе: | 9942,2 | 3314,1 | 3314,1 | 3314,0 | 9942,2 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | 3909,1 | 1303,0 | 1303,0 | 1303,1 | 3909,1 |  |  |  |
|  | иные привлеченные средства | 6033,1 | 2011,1 | 2011,1 | 2010,9 | 6033,1 |  |  |  |

____________