**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

ПРОЕКТ

**РЕШЕНИЕ**

Об одобрении проекта постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700»

Рассмотрев проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700» (далее – проект постановления) в соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, статьей 40 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Одобрить проект постановления.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И.В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска Н. Н. Болтенко

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Проект постановления мэрии города Новосибирска

|  |
| --- |
| О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700 |

В связи с необходимостью перераспределения объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ города Новосибирска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2009 № 355, руководствуясь Уставом города Новосибирска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.05.2012 № 4889):

1.1. Строку «Объемы финансирования» таблицы раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу раздела 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу раздела 6 «Объемы финансирования Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу раздела 7 «Эффективность реализации Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |

Овчинникова

2225333 КЭ

# Приложение 1

к постановлению мэрии города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в паспорт долгосрочной целевой программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем  финансирования | Финансирование Программы осуществляется в объеме 16125,041 млн. рублей за счет следующих источников:  1. Средства бюджета города – 1089,661 млн. рублей, том числе:  1.1. В 2011 году – 24,47 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 17,22 млн. рублей;  департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска – 1,39 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 4,35 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 0,46 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 0,81 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 0,24 млн. рублей.  1.2. В 2012 году – 163,2907 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 63,2525 млн. рублей; в том числе кредиторская задолженность за 2011 год – 3,25 млн.рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 81,91 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 8,712 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 5,359 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,0572 млн. рублей.  1.3. В 2013 году – 114,900 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 50,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 50,48 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 4,97 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 5,39 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,06 млн. рублей.  1.4. В 2014 году – 101,7 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 30,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 56,80 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 5,05 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 5,36 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,49 млн. рублей.  1.5. В 2015 году – 111,2 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 30,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 64,72 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 6,17 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 3,51 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 6,80 млн. рублей.  1.6. В 2016 году – 115,34 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 30,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 70,31 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 8,29 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 2,18 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,56 млн. рублей.  1.7. В 2017 году – 114,81 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 30,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 70,31 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 7,76 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 2,18 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,56 млн. рублей.  1.8. В 2018 году – 114,64 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 30,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 70,14 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 7,76 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 2,18 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,56 млн. рублей.  1.9. В 2019 году – 114,64 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 30,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 70,14 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 7,76 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 2,18 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,56 млн. рублей.  1.10. В 2020 году – 114,67 млн. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – 30,00 млн. рублей;  Главное управление образования мэрии города Новосибирска – 70,17 млн. рублей;  управление культуры мэрии города Новосибирска – 7,76 млн. рублей;  управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска – 2,18 млн. рублей;  комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 4,56 млн. рублей.  2. Привлеченные средства – 15035,38 млн. рублей, в том числе:  2.1. В 2011 году – 8475,66 млн. рублей, из них по исполнителям:  муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» – 2,05 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Электросеть» – 22,30 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал» – 127,43 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» – 5,22 млн. рублей;  организации с участием города Новосибирска, подведомственные управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска – 4,74 млн. рублей;  открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» – 1143,40 млн. рублей;  открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» – 1018,74 млн. рублей;  закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» – 3,34 млн. рублей;  собственники помещений в многоквартирных домах – 6148,44 млн. рублей.  2.2. В 2012 году – 2707,67 млн. рублей из них по исполнителям:  муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» – 6,54 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Электросеть» – 22,80 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал» – 114,55 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» – 11,25 млн. рублей;  организации с участием города Новосибирска, подведомственные управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска – 3,55 млн. рублей;  открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» – 1122,10 млн. рублей;  открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» – 709,96 млн. рублей;  закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» – 5,28 млн. рублей;  собственники помещений в многоквартирных домах – 711,64 млн. рублей.  2.3. В 2013 году – 2104,00 млн. рублей, из них по исполнителям:  муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» – 6,54 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Электросеть» – 24,0 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал» – 46,44 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» – 7,24 млн. рублей;  организации с участием города Новосибирска, подведомственные управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска – 2,68 млн. рублей;  открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» – 714,50 млн. рублей;  открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» – 585,53 млн. рублей;  закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» – 5,30 млн. рублей;  собственники помещений в многоквартирных домах – 711,77 млн. рублей.  2.4. В 2014 году – 960,19 млн. рублей, из них по исполнителям:  муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» – 6,54 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Электросеть» – 25,0 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал» – 40,93 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» – 7,22 млн. рублей;  организации с участием города Новосибирска, подведомственные управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска – 1,87 млн. рублей;  открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» – 166,41 млн. рублей;  закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» – 0,01 млн. рублей;  собственники помещений в многоквартирных домах – 712,21 млн. рублей.  2.5. В 2015 году – 684,29 млн. рублей, из них по исполнителям:  муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» – 6,54 млн. рублей;  муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» – 4,22 млн. рублей;  организации с участием города Новосибирска, подведомственные управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска – 1,55 млн. рублей;  закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» – 0,01 млн. рублей;  собственники помещений в многоквартирных домах – 671,97 млн. рублей.  2.6. В 2016 году – 20,72 млн. рублей, из них по исполнителям:  собственники помещений в многоквартирных домах – 20,72 млн. рублей.  2.7. В 2017 году – 20,72 млн. рублей, из них по исполнителям:  собственники помещений в многоквартирных домах – 20,72 млн. рублей.  2.8. В 2018 году – 20,71 млн. рублей, из них по исполнителям:  собственники помещений в многоквартирных домах – 20,71 млн. рублей.  2.9. В 2019 году – 20,71 млн. рублей, из них по исполнителям:  собственники помещений в многоквартирных домах – 20,71 млн. рублей.  2.10. В 2020 году – 20,71 млн. рублей, из них по исполнителям:  собственники помещений в многоквартирных домах – 20,71 млн. рублей |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение 2

к постановлению мэрии города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **5. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы с разбивкой по годам | | | | | | | | | | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | 15 | | | | | 16 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в жилищном фонде (МКД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Внедрение комплекса энергосбере­гающих мероприятий в системах освещения мест общего пользова­ния и наружного освещения: | | | | | Количество комплексов (по числу МКД, в которых проведены мероприя­тия) | | | | | шт. | | | | | | 1385 | | | | | | | 776 | | | | | | | | 786 | | | | | | | 818 | | | | | | 957 | | | | | 545 | | | | | | | 544 | | | | | | | 544 | | | | | | | | | 544 | | | | | | | | | 544 | | | | | | | |  | | | | | Собст­венники поме­щений в МКД | | |
| замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами и компактными светодиодными лампами; | | | | |
| замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами; | | | | | Стоимость единицы | | | | | млн.  рублей | | | | | | 0,03229 | | | | | | | 0,01384 | | | | | | | | 0,01383 | | | | | | | 0,01383 | | | | | | 0,01385 | | | | | 0,01384 | | | | | | | 0,01386 | | | | | | | 0,001386 | | | | | | | | | 0,01386 | | | | | | | | | 0,01386 | | | | | | | |  | | | | |
| применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения | | | | | Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 44,72 | | | | | | | 10,74 | | | | | | | | 10,87 | | | | | | | 11,31 | | | | | | 13,25 | | | | | 7,54 | | | | | | | 7,54 | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 1.1: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 44,72 | | | | | | | 10,74 | | | | | | | | 10,87 | | | | | | | 11,31 | | | | | | 13,25 | | | | | 7,54 | | | | | | | 7,54 | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 1.2 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в организациях с участием города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных ГУО:  замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;  замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;  применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения;  замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты) | | | | | Количество комплексов (по числу зданий, в которых проведены мероприятия) | | | | | шт. | | | | | | 20 | | | | | | | 64 | | | | | | | | 52 | | | | | | | 67 | | | | | | 134 | | | | | 34 | | | | | | | | 34 | | | | | | 33 | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | 32 | | | | | | | |  | | | | | ГУО | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,11750 | | | | | | | 0,1490625 | | | | | | | | 0,16096 | | | | | | | 0,15891 | | | | | | 0,11531 | | | | | 0,17052 | | | | | | | | 0,17052 | | | | | | 0,17052 | | | | | | | | | 0,17052 | | | | | | | | | 0,17684 | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 2,35 | | | | | | | 9,54 | | | | | | | | 8,37 | | | | | | | 10,65 | | | | | | 15,45 | | | | | 5,80 | | | | | | | | 5,80 | | | | | | 5,63 | | | | | | | | | 5,63 | | | | | | | | | 5,66 | | | | | | | | БГ | | | | |
| 1.2.2 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УФКС: | | | | | Количество комплексов (по числу зданий, в которых проведены мероприятия) | | | | | шт. | | | | | | 7 | | | | | | | 12 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 1 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | УФКС | | |
| замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами: | | | | |
| замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами; | | | | |
| применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения; | | | | | Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,08857 | | | | | | | 0,092 | | | | | | | | 0,284 | | | | | | | 0,86 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты) | | | | | Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,61 | | | | | | | 1,106 | | | | | | | | 1,42 | | | | | | | 0,86 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 1.2.3 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УК: | | | | | Количество комплексов (по числу зданий, в которых проведены мероприятия) | | | | | шт. | | | | | | 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 11 | | | | | | 6 | | | | | 23 | | | | | | | | 23 | | | | | | 23 | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | 23 | | | | | | | |  | | | | | УК | | |
| замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами; | | | | |
| замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами; | | | | |
| применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения; | | | | | Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,13 | | | | | | | 0,089 | | | | | | | | 0,104 | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,09167 | | | | | 0,08217 | | | | | | | | 0,08217 | | | | | | 0,08217 | | | | | | | | | 0,08217 | | | | | | | | | 0,08217 | | | | | | | |  | | | | |
| замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты) | | | | | Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,26 | | | | | | | 0,62 | | | | | | | | 0,62 | | | | | | | 0,55 | | | | | | 0,55 | | | | | 1,89 | | | | | | | | 1,89 | | | | | | 1,89 | | | | | | | | | 1,89 | | | | | | | | | 1,89 | | | | | | | | БГ | | | | |
| 1.2.4 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных КДМ: | | | | | Количество комплексов (по числу зданий, в которых проведены мероприятия) | | | | | шт. | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 27 | | | | | | | 35 | | | | | | 13 | | | | | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | КДМ | | |
| замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами; | | | | |
| замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами; | | | | |
| применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения; | | | | | Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,008 | | | | | | | 0,0675 | | | | | | | | 0,00458 | | | | | | | 0,00781 | | | | | | 0,03000 | | | | | 0,02229 | | | | | | | | 0,02229 | | | | | | 0,02229 | | | | | | | | | 0,02229 | | | | | | | | | 0,02229 | | | | | | | |  | | | | |
| замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты) | | | | | Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,135 | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | 0,27 | | | | | | 0,39 | | | | | 0,16 | | | | | | | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | | | | | | | | 0,16 | | | | | | | | | 0,16 | | | | | | | | БГ | | | | |
| 1.2.5 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных ДСП: | | | | | Количество комплексов (по числу зданий, в которых проведены мероприятия) | | | | | шт. | | | | | | 20 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ДСП | | |
| замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами; | | | | |
| замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами; | | | | |
| применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения; | | | | | Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,0495 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты) | | | | | Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,99 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| Итого по подразделу 1.2: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 4,25 | | | | | | | 11,4 | | | | | | | | 10,52 | | | | | | | 12,33 | | | | | | 16,39 | | | | | 7,85 | | | | | | | | 7,85 | | | | | | 7,68 | | | | | | | | | 7,68 | | | | | | | | | 7,71 | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| 1.3 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь на источниках электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Внедрение комплекса энерго­сберегающих мероприятий, реализуемых в рамках про­граммы энергосбережения ОАО «Новосибирскэнерго» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ОАО «Новоси­бирскэнерго» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 77,52 | | | | | | | 59,97 | | | | | | | | 59,97 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 77,52 | | | | | | | 59,97 | | | | | | | | 59,97 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 1.3: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 77,52 | | | | | | | 59,97 | | | | | | | | 59,97 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 1.4 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в электрических сетях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения ЗАО «РЭС» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ЗАО «РЭС» | | |
|  | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 3,34 | | | | | | | 5,28 | | | | | | | | 5,30 | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 3,34 | | | | | | | 5,28 | | | | | | | | 5,30 | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 1.4.2 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения МУП «Электросеть» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | МУП «Электросеть» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 22,30 | | | | | | | 22,80 | | | | | | | | 24,00 | | | | | | | 25,00 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 22,30 | | | | | | | 22,80 | | | | | | | | 24,00 | | | | | | | 25,00 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 1.4: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 25,64 | | | | | | | 28,08 | | | | | | | | 29,30 | | | | | | | 25,01 | | | | | | 0,01 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 1.5 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в системах транспорта и распределения тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения ОАО «НГТЭ» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ОАО «НГТЭ» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 335,65 | | | | | | | 334,40 | | | | | | | | 25,90 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 335,65 | | | | | | | 334,40 | | | | | | | | 25,90 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 1.5: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 335,65 | | | | | | | 334,40 | | | | | | | | 25,90 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 1.6 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в системах водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП «Горводоканал» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | МУП «Горводоканал» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 58 | | | | | | | 69 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 11 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 58 | | | | | | | 69 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 11 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| Итого по подразделу 1.6: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 58,00 | | | | | | | 69,00 | | | | | | | | 15,00 | | | | | | | 11,00 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 1.7 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в системе городского освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения МБУ «Горсвет» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | МБУ «Горсвет» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 2,05 | | | | | | | 6,54 | | | | | | | | 6,54 | | | | | | | 6,54 | | | | | | 6,54 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 2,05 | | | | | | | 6,54 | | | | | | | | 6,54 | | | | | | | 6,54 | | | | | | 6,54 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| Итого по подразделу 1.7: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 2,05 | | | | | | | 6,54 | | | | | | | | 6,54 | | | | | | | 6,54 | | | | | | 6,54 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 1.8 | Повышение эффективности использования электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по обеспечению эффективного использования и снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды, горючесмазочных материалов предприятиями и учреждениями, подведомственными УПП | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Муниципальные предприятия города Новосибирска наземного пассажирского транспорта | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 3,40 | | | | | | | 3,13 | | | | | | | | 1,94 | | | | | | | 1,46 | | | | | | 1,12 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 3,40 | | | | | | | 3,13 | | | | | | | | 1,94 | | | | | | | 1,46 | | | | | | 1,12 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| 1.8.2 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках перечня программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы МУП «Новосибирский метрополитен» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | МУП «Новосибирский метрополитен» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 5,02 | | | | | | | 11,05 | | | | | | | | 7,02 | | | | | | | 7,00 | | | | | | 4,00 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 5,02 | | | | | | | 11,05 | | | | | | | | 7,02 | | | | | | | 7,00 | | | | | | 4,00 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 1.8: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 8,42 | | | | | | | 14,18 | | | | | | | | 8,96 | | | | | | | 8,46 | | | | | | 5,12 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| Итого по разделу 1: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 4,25 | | | | | | | 11,4 | | | | | | | | 10,52 | | | | | | | 12,33 | | | | | | 16,39 | | | | | 7,85 | | | | | | | 7,85 | | | | | | | 7,68 | | | | | | | | | 7,68 | | | | | | | | | 7,71 | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| млн. рублей | | | | | | 552,00 | | | | | | | 522,91 | | | | | | | | 156,54 | | | | | | | 62,32 | | | | | | 24,92 | | | | | 7,54 | | | | | | | 7,54 | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | | 7,54 | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 2 | Экономия тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь в жилищном фонде (МКД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Установка автоматизированных узлов управления системами отопления | | | | | Количество автоматизированных узлов (МКД, на которых установлены автоматизированные узлы) | | | | | шт. | | | | | | 1385 | | | | | | | 738 | | | | | | | | 738 | | | | | | | 738 | | | | | | 738 | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |  | | | | | Собственники помещений в МКД | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,91877 | | | | | | | 0,89257 | | | | | | | | 0,89257 | | | | | | | 0,89257 | | | | | | 0,89257 | | | | | 0,87867 | | | | | | | 0,87867 | | | | | | | 0,87800 | | | | | | | | | 0,94071 | | | | | | | | | 0,94071 | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 1272,49 | | | | | | | 658,72 | | | | | | | | 658,72 | | | | | | | 658,72 | | | | | | 658,72 | | | | | 13,18 | | | | | | | 13,18 | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 2.1: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 1272,49 | | | | | | | 658,72 | | | | | | | | 658,72 | | | | | | | 658,72 | | | | | | 658,72 | | | | | 13,18 | | | | | | | 13,18 | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 2.2 | Повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь в организациях с участием города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Установка автоматизированных узлов управления системами отопления на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных ГУО | | | | | Количество автоматизированных узлов (объектов, на которых установлены автоматизированные узлы) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 | | | | | | | 40 | | | | | | 47 | | | | | 66 | | | | | | | 66 | | | | | | | 66 | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | 65 | | | | | | | |  | | | | | ГУО | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,48 | | | | | | | | 1,04833 | | | | | | | 1,03775 | | | | | | 1,04830 | | | | | 0,97745 | | | | | | | 0,97745 | | | | | | | 0,97745 | | | | | | | | | 0,99249 | | | | | | | | | 0,99249 | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 17,28 | | | | | | | | 37,74 | | | | | | | 41,51 | | | | | | 49,27 | | | | | 64,51 | | | | | | | 64,51 | | | | | | | 64,51 | | | | | | | | | 64,51 | | | | | | | | | 64,51 | | | | | | | | БГ | | | | |
| 2.2.2 | Установка автоматизированных узлов управления системами отопления на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УФКС | | | | | Количество автоматизированных узлов (объектов, на которых установлены автоматизированные узлы) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | УФКС | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,5506 | | | | | | | | 0,85250 | | | | | | | 1,01250 | | | | | | 0,87750 | | | | | 0,72667 | | | | | | | 0,72667 | | | | | | | 1,09000 | | | | | | | | | 1,09000 | | | | | | | | | 1,09000 | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 2,753 | | | | | | | | 3,41 | | | | | | | 4,05 | | | | | | 3,51 | | | | | 2,18 | | | | | | | 2,18 | | | | | | | 2,18 | | | | | | | | | 2,18 | | | | | | | | | 2,18 | | | | | | | | БГ | | | | |
| 2.2.3 | Установка автоматизированных узлов управления системами отопления на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УК | | | | | Количество автоматизированных узлов (объектов, на которых установлены автоматизированные узлы) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | УК | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,6405 | | | | | | | | 0,94667 | | | | | | | 0,98000 | | | | | | 0,80286 | | | | | 0,80000 | | | | | | | 0,83800 | | | | | | | 0,83800 | | | | | | | | | 0,83800 | | | | | | | | | 0,83800 | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 2,562 | | | | | | | | 3,79 | | | | | | | 3,92 | | | | | | 5,62 | | | | | 6,40 | | | | | | | 5,87 | | | | | | | 5,87 | | | | | | | | | 5,87 | | | | | | | | | 5,87 | | | | | | | | БГ | | | | |
| 2.2.4 | Установка автоматизированных узлов управления системами отопления на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных КДМ | | | | | Количество автоматизированных узлов (объектов, на которых установлены автоматизированные узлы) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | 7 | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |  | | | | | КДМ | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,47 | | | | | | | | 1,12500 | | | | | | | 0,96000 | | | | | | 0,91571 | | | | | 0,88000 | | | | | | | 0,88000 | | | | | | | 0,88000 | | | | | | | | | 0,88000 | | | | | | | | | 1,10000 | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,948 | | | | | | | | 3,38 | | | | | | | 3,84 | | | | | | 6,41 | | | | | 4,40 | | | | | | | 4,40 | | | | | | | 4,40 | | | | | | | | | 4,40 | | | | | | | | | 4,40 | | | | | | | | БГ | | | | |
| Итого по подразделу 2.2: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 23,54 | | | | | | | | 48,33 | | | | | | | 53,32 | | | | | | 64,81 | | | | | 77,49 | | | | | | | 76,96 | | | | | | | 76,96 | | | | | | | | | 76,96 | | | | | | | | | 76,96 | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| 2.3 | Повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь в системах транспорта и распределения тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения ОАО «НГТЭ» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ОАО «НГТЭ» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 595,95 | | | | | | | 575,9 | | | | | | | | 476,8 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 595,95 | | | | | | | 575,9 | | | | | | | | 476,8 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 2.3: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 595,95 | | | | | | | 575,90 | | | | | | | | 476,80 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 2.4 | Повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь в системах водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП «Горводоканал» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | МУП «Горводоканал» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 5,73 | | | | | | | 4,65 | | | | | | | | 0,84 | | | | | | | 1,43 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 5,73 | | | | | | | 4,65 | | | | | | | | 0,84 | | | | | | | 1,43 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 2.4: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 5,73 | | | | | | | 4,65 | | | | | | | | 0,84 | | | | | | | 1,43 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 2.5 | Повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по обеспечению эффективного использования и снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды, горючесмазочных материалов предприятиями и учреждениями, подведомственными УПП | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Муниципальные предприятия города Новосибирска наземного пассажирского транспорта | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,78 | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,34 | | | | | | 0,36 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,78 | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,34 | | | | | | 0,36 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| 2.5.2 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках перечня программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы МУП «Новосибирский метрополитен» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | МУП «Новосибирский метрополитен» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,2 | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | 0,22 | | | | | | 0,22 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | 0,22 | | | | | | 0,22 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 2.5: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,98 | | | | | | | 0,56 | | | | | | | | 0,47 | | | | | | | 0,56 | | | | | | 0,58 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| Итого по разделу 2: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,00 | | | | | | | 23,54 | | | | | | | | 48,33 | | | | | | | 53,32 | | | | | | 64,81 | | | | | 77,49 | | | | | | | 76,96 | | | | | | | 76,96 | | | | | | | | | 76,96 | | | | | | | | | 76,96 | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| млн. рублей | | | | | | 1875,15 | | | | | | | 1239,83 | | | | | | | | 1136,83 | | | | | | | 660,71 | | | | | | 659,30 | | | | | 13,18 | | | | | | | 13,18 | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | | 13,17 | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 3 | Экономия воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Повышение эффективности использования воды, снижение ее потребления и потерь в жилищном фонде (МКД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска, за исключением жилых помещений, относящихся к муниципальному специализированному жилищному фонду города Новосибирска | | | | | Количество помещений, в которых установлены индивидуальные приборы учета | | | | | шт. | | | | | | 476000 | | | | | | | − | | | | | | | | 1000 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Собственники помещений в МКД, ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость приборов учета на одно помещение | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,004234 | | | | | | | − | | | | | | | | 0,005 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 2015,31 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| 2,27 | | | | | | | − | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | 9,43 | | | | | | 10,09 | | | | | 8,42 | | | | | | | 8,42 | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | БГ | | | | |
| Итого по подразделу 3.1: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 2,27 | | | | | | | − | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | 9,43 | | | | | | 10,09 | | | | | 8,42 | | | | | | | 8,42 | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| млн. рублей | | | | | | 2015,31 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 3.2 | Повышение эффективности использования воды, снижение ее потребления и потерь в организациях с участием города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Внедрение экономичной водоразборной арматуры с проведением организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных ГУО | | | | | Количество арматур (зданий, на которых внедрена арматура) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 37 | | | | | | | | 31 | | | | | | | 35 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ГУО | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,134865 | | | | | | | | 0,140950 | | | | | | | 0,132571 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 4,99 | | | | | | | | 4,37 | | | | | | | 4,64 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 3.2.2 | Внедрение экономичной водоразборной арматуры с проведением организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УФКС | | | | | Количество арматур (зданий, на которых внедрена арматура) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | УФКС | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,0877 | | | | | | | | 0,14095 | | | | | | | 0,15 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,263 | | | | | | | | 0,56 | | | | | | | 0,45 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 3.2.3 | Внедрение экономичной водоразборной арматуры с проведением организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УК | | | | | Количество арматур (зданий, на которых внедрена арматура) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | УК | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,107 | | | | | | | | 0,14095 | | | | | | | 0,145 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,429 | | | | | | | | 0,56 | | | | | | | 0,58 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 3.2.4 | Внедрение экономичной водоразборной арматуры с проведением организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала на объектах организаций с участием города Новосибирска, подведомственных КДМ | | | | | Количество арматур (зданий, на которых внедрена арматура) | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 6 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | КДМ | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,09604438 | | | | | | | | 0,14095 | | | | | | | 0,12667 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,576 | | | | | | | | 0,56 | | | | | | | 0,38 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| Итого по подразделу 3.2: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 6,26 | | | | | | | | 6,05 | | | | | | | 6,05 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| 3.3 | Повышение эффективности использования воды, снижение ее потребления и потерь в системах транспорта и распределения тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения ОАО «НГТЭ» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ОАО «НГТЭ» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 211,8 | | | | | | | 211,8 | | | | | | | | 211,8 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 211,8 | | | | | | | 211,8 | | | | | | | | 211,8 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 3.3: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 211,80 | | | | | | | 211,80 | | | | | | | | 211,80 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 3.4 | Повышение эффективности использования воды, снижение ее потребления и потерь в системах водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП «Горводоканал» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | МУП «Горводоканал» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 35,20 | | | | | | | 12,40 | | | | | | | | 2,10 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 35,20 | | | | | | | 12,40 | | | | | | | | 2,10 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 3.4: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 35,20 | | | | | | | 12,40 | | | | | | | | 2,10 | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 3.5 | Повышение эффективности использования воды, снижение ее потребления и потерь в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по обеспечению эффективного использования и снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды, горючесмазочных материалов предприятиями и учреждениями, подведомственными УПП | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Муниципальные предприятия города Новосибирска наземного пассажирского транспорта | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,56 | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | 0,49 | | | | | | | 0,07 | | | | | | 0,07 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,56 | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | 0,49 | | | | | | | 0,07 | | | | | | 0,07 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 3.5: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,56 | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | 0,49 | | | | | | | 0,07 | | | | | | 0,07 | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| Итого по разделу 3: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 2,27 | | | | | | | 6,26 | | | | | | | | 11,05 | | | | | | | 15,48 | | | | | | 10,09 | | | | | 8,42 | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | | 8,42 | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| млн. рублей | | | | | | 2262,87 | | | | | | | 224,26 | | | | | | | | 214,39 | | | | | | | 0,07 | | | | | | 0,07 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 4 | Экономия топлива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Снижение потребления топлива на источниках электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках программы энергосбережения ОАО «Новосибирскэнерго» | | | | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | |  | | | | | | ОАО «Новосибирскэнерго» | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 941,22 | | | | | | | 649,99 | | | | | | | | 525,56 | | | | | | | 166,41 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | |  | | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 941,22 | | | | | | | 649,99 | | | | | | | | 525,56 | | | | | | | 166,41 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | ПС | | | | | |
| Итого по подразделу 4.1: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 941,22 | | | | | | | 649,99 | | | | | | | | 525,56 | | | | | | | 166,41 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | ПС | | | | | |  | | |
| 4.2 | Снижение потребления топлива в МУП «Горводоканал» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП «Горводоканал» | | | | | Количество комплексов | | | | | | шт. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | |  | | | | | МУП «Горводоканал» | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 28,5 | | | | | | | 28,5 | | | | | | | | 28,5 | | | | | 28,5 | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 28,5 | | | | | | | 28,5 | | | | | | | | 28,5 | | | | | 28,5 | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | ПС | | | | |
| Итого по подразделу 4.2: | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 28,50 | | | | | | | 28,50 | | | | | | | | 28,50 | | | | | 28,50 | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | ПС | | | | |  | |
| Итого по разделу 4: | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 969,72 | | | | | | | 678,49 | | | | | | | | 554,06 | | | | | 194,91 | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | ПС | | | | |  | |
| 5 | Организация и проведение энергетических обследований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение энергетических обследований МКД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Проведение энергетических обследований МКД | | | | | Количество обследований (МКД, в отношении которых проведено обследование) | | | | | | шт. | | | | | | 1406 | | | | | | 1406 | | | | | | | 1406 | | | | | | | 1406 | | | | | − | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | | Собственники помещений в МКД | | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 | | | | | | | 0,03 | | | | | | | 0,03 | | | | | − | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | | 42,18 | | | | | | 42,18 | | | | | | | 42,18 | | | | | | | 42,18 | | | | | − | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | ПС | | | | | |
| Итого по подразделу 5.1: | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 42,18 | | | | | | 42,18 | | | | | | | 42,18 | | | | | | | 42,18 | | | | | − | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | ПС | | | | | |  | | | |
| 5.2 | Организация и проведение энергетических обследований организаций с участием города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных ГУО | | | | | Количество обследований (объектов, в отношении которых проведено обследование) | | | | | шт. | | | | | | 50 | | | | | | | 463 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ГУО | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,082 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 2,00 | | | | | | | 37,94 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 5.2.2 | Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УФКС | | | | | Количество обследований (объектов, в отношении которых проведено обследование) | | | | | шт. | | | | | | 5 | | | | | | | 19 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | УФКС | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,046 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,88 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 5.2.3 | Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных УК | | | | | Количество обследований (объектов, в отношении которых проведено обследование) | | | | | шт. | | | | | | 5 | | | | | | | 130 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | УК | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,20 | | | | | | | 4,348 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 5.2.4 | Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных КДМ | | | | | Количество обследований (объектов, в отношении которых проведено обследование) | | | | | шт. | | | | | | 5 | | | | | | | 28 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | КДМ | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,08096 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,20 | | | | | | | 2,2682 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 5.2.5 | Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием города Новосибирска, подведомственных ДСП | | | | | Количество обследований (объектов, в отношении которых проведено обследование) | | | | | шт. | | | | | | 10 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | ДСП | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,04 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,40 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| Итого по подразделу 5.2: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 3,00 | | | | | | | 45,433 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| Итого по разделу 5: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 3,00 | | | | | | | 45,433 | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| млн. рублей | | | | | | 42,18 | | | | | | | 42,18 | | | | | | | | 42,18 | | | | | | | 42,18 | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 6 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов МКД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой электрической энергии в МКД | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | 7727 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Собственники помещений в МКД,  ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | 0,04 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | 309,08 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| 1,25 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | 1,44 | | | | | | 1,55 | | | | | 1,29 | | | | | | | 1,29 | | | | | | | 1,29 | | | | | | | | | 1,29 | | | | | | | | | 1,29 | | | | | | | | БГ ‹\*› | | | | |
| 6.1.2 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии в МКД (с учетом транзитных трубопроводов) | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | 3752 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Собственники помещений в МКД,  ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | 0,5325986 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | 1998,31 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| 3,02 | | | | | | | 55,6845 | | | | | | | | 43,38 | | | | | | | 9,35 | | | | | | 10,01 | | | | | 8,34 | | | | | | | 8,34 | | | | | | | 8,34 | | | | | | | | | 8,34 | | | | | | | | | 8,34 | | | | | | | | БГ | | | | |
| 6.1.3 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой холодной воды в МКД | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | 6951 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Собственники помещений в МКД,  ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | 0,05 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | 347,55 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| 1,18 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | 1,63 | | | | | | 1,74 | | | | | 1,45 | | | | | | | 1,45 | | | | | | | 1,45 | | | | | | | | | 1,45 | | | | | | | | | 1,45 | | | | | | | | БГ  ‹\*› | | | | |
| 6.1.4 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой горячей воды в МКД | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | 2376 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | Собственники помещений в МКД,  ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | 0,05 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | 118,80 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |
| 0,58 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | 0,56 | | | | | | 0,59 | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | БГ  ‹\*› | | | | |
| Итого по подразделу 6.1: | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | 6,03 | | | | | | | 55,6845 | | | | | | | | 43,38 | | | | | | | 12,98 | | | | | | 13,89 | | | | | 11,58 | | | | | | | 11,58 | | | | | | | 11,58 | | | | | | | | | 11,58 | | | | | | | | | 11,58 | | | | | | | | БГ  ‹\*› | | | | |  | | |
| млн. рублей | | | | | 2773,74 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 6.2 | Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в организациях с участием города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды в муниципальных общежитиях города Новосибирска | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | | 29 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,2586 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | | 7,5 | | | | | | | 2,24 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | БГ  ‹\*\*› | | | | |
| 6.2.2 | Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.1 | Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием города Новосибирска, подведомственных ГУО | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 82 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | ГУО | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,1483 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 12,16 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | БГ | | | | |
| 6.2.2.2 | Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием города Новосибирска, подведомственных УФКС | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 2 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | УФКС | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | БГ | | | | |
| 6.2.2.3 | Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием города Новосибирска, подведомственных УК | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 5 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | УК | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,1151 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,753 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | БГ | | | | |
| 6.2.2.4 | Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием города Новосибирска, подведомственных КДМ | | | | | Количество приборов | | | | | | шт. | | | | | | − | | | | | | | 1 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | КДМ | | |
| Стоимость единицы | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,13124 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | 0,13 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | БГ | | | | |
| Итого по подразделу 6.2: | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 7,50 | | | | | | | 15,64 | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | |  | | | | |  | | |
| Итого по разделу 6: | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 13,53 | | | | | | | 71,33 | | | | | | | | 43,38 | | | | | | 12,98 | | | | | | 13,89 | | | | | 11,58 | | | | | | | 11,58 | | | | | | | 11,58 | | | | | | | | | | | 11,58 | | | | | | | | | 11,58 | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| млн. рублей | | | | | | 2773,74 | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | ПС | | | | |  | | |
| 7 | Принятие в муниципальную собственность города Новосибирска бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, осуществление мер по принятию их в муниципальную собственность города Новосибирска, а также организация управления указанными объектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, газа, воды, по организации постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=50272;fld=134;dst=3) таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | | | | | | Количество комплексов | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| 7.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, газа, воды, с момента выявления таких объектов | | | | | | Количество комплексов | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | |
| Сумма затрат | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |
| Итого по подразделу 7.1 | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| Итого по разделу 7: | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | − | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | |  | | |
| 8 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Создание системы контроля за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Разработка системы программного обеспечения «Управление энергосбережением» и создание автоматизированных рабочих мест | | | | | Количество комплексов | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | ДЭ-ЖКХ | | |
| Стоимость единицы | | | | млн. рублей | | | | | | 0,29 | | | | | | | 4,58 | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | 6,87 | | | | | 6,02 | | | | | | 10,00 | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | |  | | | | | |
| Сумма затрат | | | | млн. рублей | | | | | | 0,29 | | | | | | | 4,58 | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | 6,87 | | | | | 6,02 | | | | | | 10,00 | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | БГ | | | | | |
| Итого по подразделу 8.1: | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,29 | | | | | | | 4,58 | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | 6,87 | | | | | 6,02 | | | | | | 10,00 | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | БГ | | | | | |  | | |
|
|
|
|
| 8.2 | Ведение пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по стимулированию рационального использования энергетических ресурсов, информированию потребителей о возможностях энергосбережения и повышения энергетической эффективности, повышению доступности информации о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о результатах деятельности в этой области | | | Количество комплексов | | | | | | | | шт. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | − | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | | ДЭ-ЖКХ | | | |
| Стоимость единицы | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 1,13 | | | | | | | 0,748 | | | | | | | | 0,72 | | | | | 0,72 | | | | | | − | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | |  | | | | | |
| Сумма затрат | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 1,13 | | | | | | | 0,748 | | | | | | | | 0,72 | | | | | 0,72 | | | | | | − | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | | |
| Итого по подразделу 8.2: | | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 1,13 | | | | | | | 0,748 | | | | | | | | 0,72 | | | | | 0,72 | | | | | | − | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | | | | − | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | БГ | | | | | |  | | | |
| Итого по разделу 8: | | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | 1,42 | | | | | | | 5,328 | | | | | | | | 1,62 | | | | | 7,59 | | | | | | 6,02 | | | 10,00 | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 9 | | Использование в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по увеличению доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Новосибирска | | Количество комплексов | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | Организации с участием города Новосибирска и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории города Новосибирска | | | | | |
| Стоимость единицы | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | |  | | | | | |
| Сумма затрат | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | |
| Итого по подразделу 9.1: | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | |
| Итого по разделу 9: | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | |  | | | | | |
| Итого затрат по Программе: | | | Всего: | | | | | млн. рублей | | | | | | 8500,13 | | | | | | | 2870,96 | | | | | | | 2218,91 | | | | | | | | 1061,89 | | | | | 795,49 | | | | | | 136,06 | | | | | | 135,53 | | | | | | | | 135,35 | | | | | | | | | 135,35 | | | | | | | | 135,38 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| БГ, в том числе: | | | | | млн. рублей | | | | | | 24,47 | | | | | | | 163,2907 | | | | | | | 114,9 | | | | | | | | 101,7 | | | | | 111,2 | | | | | | 115,35 | | | | | | 114,81 | | | | | | | | 114,64 | | | | | | | | | 114,64 | | | | | | | | 114,67 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| ДЭЖКХ | | | | | млн. рублей | | | | | | 17,22 | | | | | | | 63,2525 | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 30,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| ДСП | | | | | млн. рублей | | | | | | 1,39 | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | − | | | | | | − | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | | | | − | | | | | | | | − | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| ГУО | | | | | млн. рублей | | | | | | 4,35 | | | | | | | 81,91 | | | | | | | 50,48 | | | | | | | | 56,80 | | | | | 64,72 | | | | | | 70,31 | | | | | | 70,31 | | | | | | | | 70,14 | | | | | | | | | 70,14 | | | | | | | | 70,17 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| УФКС | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,81 | | | | | | | 5,359 | | | | | | | 5,39 | | | | | | | | 5,36 | | | | | 3,51 | | | | | | 2,18 | | | | | | 2,18 | | | | | | | | 2,18 | | | | | | | | | 2,18 | | | | | | | | 2,18 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| УК | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,46 | | | | | | | 8,712 | | | | | | | 4,97 | | | | | | | | 5,05 | | | | | 6,17 | | | | | | 8,29 | | | | | | 7,76 | | | | | | | | 7,76 | | | | | | | | | 7,76 | | | | | | | | 7,76 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| КДМ | | | | | млн. рублей | | | | | | 0,24 | | | | | | | 4,0572 | | | | | | | 4,06 | | | | | | | | 4,49 | | | | | 6,80 | | | | | | 4,56 | | | | | | 4,56 | | | | | | | | 4,56 | | | | | | | | | 4,56 | | | | | | | | 4,56 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| ПС | | | | | млн. рублей | | | | | | 8475,66 | | | | | | | 2707,67 | | | | | | | 2104 | | | | | | | | 960,19 | | | | | 684,29 | | | | | | 20,72 | | | | | | 20,72 | | | | | | | | 20,71 | | | | | | | | | 20,71 | | | | | | | | 20,71 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |

Примечания:

<\*> – средства на погашение процентной ставки по кредитам на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов.

<\*\*> – с учетом кредиторской задолженности за 2011 год.

Используемые сокращения:

БГ – бюджет города;

ГУО – Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

КДМ – комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

ПС – привлеченные средства;

УК – управление культуры мэрии города Новосибирска;

УПП – управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска;

ПС – привлеченные средства;

УФКС – управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение 3

к постановлению мэрии города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **6. Объем финансирования Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Источник и направление финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | | | | | | | |
| Всего  за период 2011-2020 годов | Всего  за период 2011-2015 годов | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Всего по источникам финансирования, в том числе: | 16125,041 | 15447,41 | 8500,13 | 2870,96 | 2218,91 | 1061,89 | 795,49 | 136,06 | 135,53 | 135,35 | 135,35 | 135,38 |
| 1.1 | Бюджет города: | 1089,661 | 515,56 | 24,47 | 163,2907 | 114,9 | 101,7 | 111,2 | 115,34 | 114,81 | 114,64 | 114,64 | 114,67 |
| 1.1.1 | ДЭЖКХ | 340,47 | 190,47 | 17,22 | 63,2525 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.2 | ГУО | 609,32 | 258,26 | 4,35 | 81,91 | 50,48 | 56,80 | 64,72 | 70,31 | 70,31 | 70,14 | 70,14 | 70,17 |
| 1.1.3 | УФКС | 31,33 | 20,43 | 0,81 | 5,359 | 5,39 | 5,36 | 3,51 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 1.1.4 | УК | 64,68 | 25,36 | 0,46 | 8,712 | 4,97 | 5,05 | 6,17 | 8,29 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| 1.1.5 | КДМ | 42,43 | 19,65 | 0,24 | 4,0572 | 4,06 | 4,49 | 6,80 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| 1.1.6 | ДСП | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Привлеченные средства | 15035,38 | 14931,82 | 8475,66 | 2707,67 | 2104 | 960,19 | 684,29 | 20,72 | 20,72 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |

Примечания: Используемые сокращения:

ГУО – Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

ДСП – департамент по социальной политике мэрии года Новосибирска;

ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

КДМ – комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

УК – управление культуры мэрии города Новосибирска;

УФКС – управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение 4

к постановлению мэрии города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **7. Эффективность реализации Программы**

| Показатель эффективности | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2011 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Затраты в ценах 2011 года, млн. рублей, в том числе:** | **8500,13** | **2870,96** | **2218,91** | **1061,89** | **795,49** | **136,06** | **135,53** | **135,35** | **135,35** | **135,38** | **16125,04** |
| По жилищному фонду | 6165,66 | 774,89 | 761,77 | 742,21 | 701,97 | 50,72 | 50,72 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 9400,11 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным департаменту образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | 5,86 | 100,04 | 64,90 | 71,70 | 81,20 | 85,34 | 84,81 | 84,64 | 84,64 | 84,67 | 752,27 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| По ОАО «Новосибирскэнерго» | 1018,74 | 709,96 | 585,53 | 166,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2480,64 |
| По МУП «Новосибирский метрополитен» | 5,22 | 11,25 | 7,24 | 7,22 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,15 |
| По МУП «Горводоканал» | 127,43 | 114,55 | 46,44 | 40,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,35 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | 4,74 | 3,55 | 2,68 | 1,87 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 |
| По ОАО «НГТЭ» | 1143,40 | 1122,10 | 714,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2980,00 |
| По ЗАО «РЭС» | 3,34 | 5,28 | 5,30 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,94 |
| По МБУ «Горсвет» | 2,05 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,21 |
| По МУП «Электросеть» | 22,30 | 22,80 | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 |
| **Годовая экономия в ценах**  **2011 года, млн. рублей, в том числе:** | **1079,25** | **707,69** | **512,54** | **308,27** | **169,35** | **58,96** | **58,96** | **58,96** | **58,95** | **39,65** | **3052,58** |
| По жилищному фонду | 691,56 | 253,66 | 214,26 | 214,28 | 124,25 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,09 | 24,79 | 1699,19 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным департаменту образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | 25,55 | 24,20 | 23,04 | 25,81 | 25,65 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 198,55 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| По ОАО «Новосибирскэнерго» | 4,70 | 88,52 | 45,54 | 47,04 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,70 |
| По МУП «Новосибирский метрополитен» | 2,50 | 2,90 | 3,11 | 1,69 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
| По МУП «Горводоканал» | 29,44 | 18,10 | 8,53 | 4,43 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,52 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По ОАО «НГТЭ» | 314,20 | 316,00 | 214,10 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,20 |
| По ЗАО «РЭС» | 0,14 | 0,22 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| По МБУ «Горсвет» | 1,23 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,11 |
| По МУП «Электросеть» | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| **Годовая экономия нарастающим итогом в ценах 2011 года, млн. рублей, в том числе:** | **1079,25** | **1775,64** | **2288,18** | **2596,45** | **2765,80** | **2824,76** | **2883,72** | **2942,68** | **3001,63** | **3041,28** | **25199,39** |
| По жилищному фонду | 691,56 | 945,22 | 1159,48 | 1373,76 | 1498,01 | 1542,11 | 1586,21 | 1630,31 | 1674,40 | 1699,19 | 13800,25 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным департаменту образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | 25,55 | 49,75 | 72,79 | 98,60 | 124,25 | 139,11 | 153,97 | 168,83 | 183,69 | 198,55 | 1215,09 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| По ОАО «Новосибирскэнерго» | 4,70 | 93,22 | 138,76 | 185,80 | 195,70 | 195,70 | 195,70 | 195,70 | 195,70 | 195,70 | 1596,68 |
| По МУП «Новосибирский метрополитен» | 2,50 | 5,40 | 8,51 | 10,20 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 98,01 |
| По МУП «Горводоканал» | 29,44 | 47,54 | 56,07 | 60,50 | 63,52 | 63,52 | 63,52 | 63,52 | 63,52 | 63,52 | 574,67 |
| По организациям с участием города Новосибирска, подведомственным управлению пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По ОАО «НГТЭ» | 314,20 | 630,20 | 844,30 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | 7768,10 |
| По ЗАО «РЭС» | 0,14 | 0,36 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5,27 |
| По МБУ «Горсвет» | 1,23 | 6,95 | 12,67 | 18,39 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 183,90 |
| По МУП «Электросеть» | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_