# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

# РЕШЕНИЕ

|  | г. Новосибирск | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от_____________№_______

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399

В связи с необходимостью корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска,  Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 (в редакции решений Совета депутатов  города   Новосибирска    от    31.10.2007 №  778, от  05.12.2007  №  814, от 17.02.2009  №  1156, от 29.04.2009  № 1206,  от 23.09.2009 № 1345),  следующие  изменения:

1.1. В Паспорте  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы:

в строке «Цель Программы» слова «, обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета» исключить;

в строке «Задачи Программы» слова «,оснащение приборами учета воды и тепла 355 ЦТП, установка приборов учета тепла на 21 тепловом выводе ТЭЦ города» исключить;

в строке «Объем и источники финансирования Программы» цифры «8415143,7» заменить цифрами «5429652,7»;

в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «; обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета» исключить.

1.2. В подразделе 2.5 «Цель и задачи Программы» раздела 2 «Содержание проблемы и основание необходимости ее реализации»:

в абзаце первом слова «, обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета» исключить;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.3. Подраздел 3.6 «Установка приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП» раздела 3 «Мероприятия по реализации Программы» признать утратившим силу.

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.5. В разделе 5 «Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы»:

в абзаце первом слова «,  мероприятий по установке приборов учета воды и тепловой энергии на ЦТП и приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах на ТЭЦ» исключить;

абзац шестой признать утратившим силу.

1.6. В разделе 6 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» совместно с ОАО «Новосибирскэнерго» с 2007 по 2010 год необходимо выполнить объем работ по строительству 40 км магистральных тепловых сетей, шести насосных станций, реконструкцию двух насосных станций, реконструкцию тридцати тепловых пунктов»;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.7. Приложения 2, 3, 4, 5 изложить соответственно в редакции приложений 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 6 признать утратившим силу.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Мэр города Новосибирска                                                                  В. Ф. Городецкий

## Приложение 1

## к решению Совета депутатов

## города Новосибирска

## от ________ № _______

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 5429652,7 тыс. рублей, в том числе:

на развитие магистральных тепловых сетей – 1987727,0 тыс. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 3213042,5 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов – 175741,0 тыс. рублей;

на утилизацию твердых бытовых отходов – 53142,2 тыс. рублей.

______________

Приложение 2

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № __________

## Приложение 2

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры города Новосибирска

на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию тепловых станций и тепловых сетей

| № п. | Мероприятие | Объем финанси- рования, тыс. рублей | Источник финанси- рования | Срок реали- зации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 550 м, от ПНС-12 до ТК-8-23 через пойму реки Каменки в Октябрьском район от ПНС-12 | 23987,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 правый берег; уменьшение недо- отпуска тепла из-за дефек- тов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в. ст. |
| 2 | Временная выноска тепломехани- ческого оборудования павильона № 2 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм, 4Ду 700 мм) на ул. Серебренниковская для про- ведения капитального ремонта строительных конструкций | 5000,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Безопасная эксплуатация здания № 2 управления ОАО «Ново- сибирскгортеплоэнерго»; надежность работы тепломеханического оборудования теплопавильона, его доступность при прове- дении последующих плановых ремонтов |
| 3 | Реконструкция ТК 8-17 (магисталь- ная теплотрасса 2Ду 600 мм) на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской, предусматривающая установку секционирующей запорной арматуры во все стороны, изменение схемы тепломеханического оборудования теплокамеры с ликвидацией перемычек малого диаметра с устройством дренажной канализации | 1648,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; резкое сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; улучшение гидравлического режима у абонентов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 4 | Перекладка существующей тепло- трассы Ду 300 мм на Ду 600 мм, протяженностью 390 м, по ул. Садовой от ТК-8-23 до ТК-8-17 | 17009,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст. |
| 5 | Восстановление существующей теплотрассы Ду 500 мм, протяжен- ностью 860 м, по ул. Котовского от ул. Блюхера до ул. Пермитина, от ТК-618А до павильона № 2 | 37164,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона Горский от ТЭЦ-2 |
| 6 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 500 мм, протяженностью 370 м, по ул. Фасадной от ТК-1461 до ТК-1472 | 12973,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 – 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном посел- ке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал |
| 7 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 180 м, от ТК-758А-4Б до ТК-758А-4 по ул. Петухова | 43200,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Повышение надежности тепло- снабжения и возможность обеспечения резервирования внутри Затулинского жилого массива |
| 8 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 1100 м, по ул. Калинина | 71600,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Северо-Восточного вывода ТЭЦ-4 (микрорайон зоопарка, Ботанический жилой массив, ул. Вавилова) |
| 9 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Красина Трикотажной (ул. Промышленная) | 214000,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Улучшение гидравлического ре- жима у концевых потребителей зоны ТЭЦ-5 на 2 - 3 м. в. ст. Переключение нагрузки 100 Гкал/час с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (Кропоткинский жилой массив) |
| 10 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Орджоникидзе | 16000,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение летнего горячего водоснабжения потребителей центральной части города. Снижение недоотпуска тепла во время устранения дефектов в летний период на 28500 Гкал/час. Резервирование питания центра города от ПНС-10 |
| 11 | Перекладка теплотрассы 2Ду 300 - 400 мм на 2 Ду 500 мм, протяженностью 940 м, по ул. Бориса Богаткова от ул. Лескова до ул. Нижегородской | 32958,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 12 | Окончание строительства 5-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,9 км от ТЭЦ-5 до ОП-134 | 637490,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ жилой массив Шевченковский ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервированного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 13 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм, протяженностью 1100 м, по ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Добролюбова | 159470,0 | Привле- ченные средства | 2007 |  |
| 14 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 1400 м, по ул. Толстого от ул. Бориса Богаткова до ул. Семьи Шамшиных | 201278,0 | Привле- ченные средства | 2007 |  |
| 15 | Строительство теплотрасс для подключения строительных площадок в Первомайском районе | 164500,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Подключение теплоснабжения потребителей Первомайского района |
| 16 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 – 600 мм на 2 Ду 700 мм, протя- женностью 653 м, от ТК-1137 до ТК-1140 (11-я трасса на территории завода «НЭВЗ» с переходом через Красный проспект) | 31631,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 17 | Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 500 мм между ТК-132 и ТК-134 по ул. Мичурина (между ул. Романо ва и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 10417,0 | Привле- ченные средства | 2008 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 18 | Перекладка существующей тепло- трассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 14814,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2009 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потреби- телей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст. |
| 19 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м, от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича - ул. Вертковской | 21489,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2010 | Соединение с достаточной про- пускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соедине- ния по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резер- вирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра - ул. Серафимовича - ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 20 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм, протяженностью 190 м, по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 17320,0 | Привле- ченные средства | 2009 – 2010 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 – 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потре- бителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 21 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК-1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК-1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 1770,0 | Привле- ченные средства | 2008 | Надежное обеспечение потребите- лей жилого массива Красная Горка тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недо- отпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 22 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм, протяженностью 3570 м, от Калининской котельной до павильона № 39 | 95592,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2010 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне Родники |
| 23 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м, от ПНС-11 до ул. Лазурной | 64709,0 | Привле- ченные средства | 2009 - 2010 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилмассиве до 100 Гкал/час. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/час) |
| 24 | Реконструкция котельной по ул. Технической, 19, с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-му Почтовому переулку, 21, ул. Волочаевской, 14, и ул. Волочаевской, 51 | 71369,0 | Привле- ченные средства | 2008 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 25 | Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска | 20339,0 | Привле- ченные средства | 2009 - 2010 | Оптимизация системы теплоснабже- ния города с учетом перспективного развития |
| Итого: | 1987727,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий является открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго».

___________________

Приложение 3

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № __________

## Приложение 3

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры города Новосибирска

на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов

| № п. | Наименование объекта, адрес | Объем финанси- рования, тыс. рублей | Источники финанси- рования | Срок реали- зации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 22731,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 14579,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 3 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 3435,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 4 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богатко-ва, 201 | 15698,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 5 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 16864,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 6 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 601,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 7 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4 | 3252,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 8 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 1448,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 9 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 662,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 10 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дунди- ча, 23 | 677,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 11 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 11987,0 | Привле- ченные средства | 2009 - 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 12 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 390,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 13 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 630,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 14 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспек- ту, 102/3 | 25004,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 15 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышен- ское Плато, 144 | 546,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 16 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247 | 833,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 17 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 12735,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 18 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 519,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 19 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 642,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 20 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 1106,0 | Привле- ченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 21 | Реконструкция ЦТП-8/35 по ул. Крылова | 27695,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 22 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 11488,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 23 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. Высоцкого, 11 | 127,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 24 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Гоголя, 19а | 127,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 25 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Промышленная, 8 | 737,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 26 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Романова, 23 | 127,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 27 | Реконструкция ЦТП-7/22 по ул. Кропоткина, 134 | 127,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 28 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Кузьмы Минина, 21 | 127,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 29 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Станислав-ского, 29 | 127,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 30 | Реконструкция ЦТП-1 по пр. Карла Маркса, 10 | 720,0 | Привле- ченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
|  | Итого: | 175741,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий является открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго».

_____________________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № _________

Приложение 4

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения

| № п. | Мероприятия | Объем финансиро-вания, тыс.рублей | Источник финансиро-вания | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты водоснабжения |
| 1.1 | Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки | 350200,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2011 | Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска |
| 1.2 | Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 163000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2010 | Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Оби |
| 1.3 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 | 134200,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2011 | Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога |
| 1.4 | Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 30000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Улучшение экологической ситуации |
| 1.5 | Внедрение ультрафиолетового обеззара-живания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 325800,0 | Привлечен-ные средства | 2008 – 2012 | Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения |
| 1.6 | Завершение строительства водовода Верхней зоны Д 1000 мм, протяженностью 6 км для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники» (без сооружений инженерной инфраструктуры) | 144550,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2010 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения для развития жилого района «Родники» |
| 1.7 | Завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протя-женностью 0,6 км | 76000,0 | Привлечен-ные средства | 2008, 2012 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения Первомайского и Советского районов |
| 1.8 | Создание автоматизированных систем управления технологическими процесс-сами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 205700,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Оперативный контроль и корректировка работы насосно-фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования |
| 1.9 | Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м | 14700,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообска и Советского района |
| 1.10 | Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км | 22400,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби |
| 1.11 | Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протя-женностью 0,72 км | 10300,00 | Привлечен-ные средства | 2007 | Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов |
| 1.12 | Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км | 15000,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтровальную станцию № 2, увеличение пропускной способности системы |
| 1.13 | Строительство водовода для микрорайона «Зеленая Долина» в Первомайском районе Д 150 мм, протяженностью 1,1 км | 8000,0 | Привлечен-ные средства | 2011 | Обеспечение водоснабжения микрорайона «Зеленая Долина» в Первомайском районе |
| 1.14 | Строительство водовода для микрорайона по ул. Зеленодолинская Д 150 мм, протяженностью 3,2 км | 13000,0 | Привлечен-ные средства | 2010 - 2011 | Обеспечение водоснаб-жения микрорайона по ул. Зеленодолинская в Октябрьском районе |
| 1.15 | Изготовление и монтаж электролизных установок на насосной станции 1-го подъема «Водозабор» и НФС «Питьевой центр» | 18700,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2011 | Переход на новую технологию очистки питьевой воды с применением технологии обеззараживания воды гипохлоритом натрия |
| 1.16 | Реконструкция фильтров НФС «Питьевой центр» | 9500,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2010 | Повышение качества очистки питьевой воды |
| 1.17 | Реконструкция подающей линии от водопровода МУП «Горводоканал» до резервуара № 347 | 9000,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Увеличение объема прини-маемой воды от сетей МУП «Горводоканал» и повыше-ние надежности обеспече-ния питьевой водой сторонних потребителей |
| 1.18 | Строительство сооружений по приему и переработке промывных вод скорых фильтров после их промывки | 10000,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Достижение нормативов технологического регла-мента «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Предотвращение загряз-нения источника водоснаб-жения, энергосбережение, экономия промывных вод |
| 1.19 | Реконструкция камеры переключения НФС «Питьевой центр» | 3382,5 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2011 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения |
| 1.20 | Реконструкция осветлителей «Питьевого центра» | 10000,0 | Привлечен-ные средства | 2011 |  |
| 1.21 | Реконструкция сооружений водоподготовки для перехода на новые виды флокулянтов при очистке воды | 1500,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Повышение качества воды, предотвращение химичес-кого и биологического загрязнения систем водо-снабжения и водоотведения |
| 1.22 | Разработка и внедрение АСУ ТП НФС «Питьевой центр» и насосной станции 1-го подъема «Водозабор» | 15000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2008 | Повышение эффективности и качества управления технологическими процесс-сами, экономия энерго-ресурсов |
|  | 2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения |
| 2.1 | Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм | 7900,0 | Привлечен-ные средства | 2012 | Получение технической документации для строи-тельства водовода Нижней зоны |
| 2.2 | Строительство водовода Ерестнинской площадки (проектирование) | 13000,0 | Привлечен-ные средства | 2011 - 2012 | Получение технической документации для строи-тельства водовода Ерест-нинской площадки |
| 2.3 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки | 17200,0 | Привлечен-ные средства | 2007, 2011 | Получение технической документации для внед-рения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |
| 2.4 | Проектирование водозабора подземных вод | 20000,0 | Привлечен-ные средства | 2008, 2012 | Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод |
| 2.5 | Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске | 2900,0 | Привлечен-ные средства | 2012 | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе |
| 2.6 | Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 100,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмас-сивов Южно-Чемского и Затулинского |
| 3. Объекты водоотведения |
| 3.1 | Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 56500,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2010 | Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |
| 3.2 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 55000,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Улучшение экологической обстановки |
| 3.3 | Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км | 120000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2008 | Увеличение производи-тельности главной насос-ной станции и мощности системы канализации города |
| 3.4 | Завершение строительства канализацион-ной насосной станции № 7 производитель-ностью 130 тыс. куб. м /сутки | 86300,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Увеличение мощности канализации Октябрьского района |
| 3.5 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км | 40000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Повышение надежности работы канализационной насосной станции № 6 и системы канализации Кировского района |
| 3.6 | Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяжен-ностью 1,25 км | 417800,0 | Привлечен-ные средства | 2007 – 2012 | Увеличение мощности системы канализации правого берега |
| 3.7 | Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км | 50000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2008 | Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрь-ского районов |
| 3.8 | Строительство напорного коллектора № 3 канализационной насосной станции № 17 до ул. Выборной | 53000,0 | Привлеченные средства | 2008, 2010 | Увеличение пропускной способности и мощности канализационной насосной станции № 17 |
| 3.9 | Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 1200 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь) | 60000,0 | Привлечен-ные средства | 2007, 2009 - 2010 | Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района |
| 3.10 | Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии | 90400,0 | Привлечен-ные средства | 2008 – 2009, 2011 - 2012 | Увеличение срока службы канализационных коллекторов |
| 3.11 | Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций | 24000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2009 | Повышение надежности работы канализационных насосных станций |
| 3.12 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях | 8700,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2010 | Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования |
| 3.13 | Строительство площадок депонирования осадков | 56700,0 | Привлечен-ные средства | 2007 – 2008 | Увеличение площадей для складирования осадка, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации |
| 3.14 | Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска | 60500,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования |
| 3.15 | Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска | 45880,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2009 | Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии |
| 3.16 | Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка) | 100000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат |
| 3.17 | Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 171100,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 | Повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |
| 4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения |
| 4.1 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 23020,0 | Привлечен-ные средства | 2007, 2009, 2012 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод |
| 4.2 | Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км | 4260,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Получение технической документации для дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе |
| 4.3 | Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 5000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Получение документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.4 | Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 15750,0 | Привлечен-ные средства | 2007 – 2011 | Получение документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.5 | Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | 4800,0 | Привлечен-ные средства | 2009 – 2010 | Получение технической документации для строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышен-ское Плато |
| 4.6 | Проектирование строительства коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км | 2300,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Получение технической документации для строи-тельства коллектора «Северный» |
| 4.7 | Строительство канализационных коллекторов Ерестнинской площадки (проектирование) | 11000,0 | Привлечен-ные средства | 2011 | Получение технической документации для строительства канализа-ционных коллекторов Ерестнинской площадки |
| Итого: | 3213042,5 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1.1 – 1.14, 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.17, 4.1 – 4.7 является муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал»;

исполнителем мероприятий по пунктам 1.15 – 1.22 является открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

Используемые сокращения:

КНС – канализационно-насосная станция;

НС – насосная станция;

РЧВ – резервуар чистой воды;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами.

_______________

Приложение 5

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № __________

Приложение 5

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию полигонов по утилизации твердых бытовых отходов

| № п. | Мероприятие | Объем финанси-рования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализа-ции, год | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Полигон «Гусинобродский» |
| 1.1 | Строительство подъездной автодороги | 3800,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 | Создание условий для безопасного функцио-нирования полигона, условий приведения утили-зации твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями действующих норм и правил, улучшение экологической безопасности в городе Новосибирске |
| 1.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: строительство дамбы, ограждений, линий электроснабжения, контрольно-пропускного пункта | 14600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2012 |  |
| 1.3 | Рекультивация отработанных участков полигона | 13600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 |  |
| Итого: | 32000,0 |  |  |  |
| 2. Полигон государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» |
| 2.1 | Строительство временной подъездной автодороги | 1308,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| 2.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство котлована | 8584,2 | Привлеченные средства | 2010 – 2012 | Улучшение экологического состояния города Новоси-бирска, обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
| 2.2.2 | Строительство дамбы | 49,5 | Привлеченные средства | 2012 |  |
| Итого: | 9942,2 |  |  |  |
| 3. Полигон муниципального учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» |
| 3.1 | Строительство подъездной автодороги | 7000,0 | Привлеченные средства | 2010 – 2012 | Обеспечение устойчивой работы полигона в кругло-годичном режиме, увеличе-ние возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| 3.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство ограждений территории полигона | 3000,0 | Привлеченные средства | 2010 – 2012 | Предотвращение несанк-ционированного доступа к содержимому полигона, снижение риска умышлен-ного поджога складирован-ных твердых бытовых отходов |
| 3.2.2 | Устройство скважины для пожаротушения | 200,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
| 3.2.3 | Наружное освещение по периметру полигона, генераторная подстанция 30 кВт | 1000,0 | Привлеченные средства | 2010 – 2011 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| Итого: | 11200,0 |  |  |  |
| Всего: | 53142,2 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1.1. – 1.3 является муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

исполнителем мероприятий по пунктам 2.1 – 2.2. является государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»;

исполнителем мероприятий по пунктам 3.1 – 3.2 является муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3».

_________________