СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

|  | РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536

В целях уточнения объема финансирования и корректировки перечня мероприятий, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2019 № 817), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые показатели Программы»:

в подпункте 1.4 цифры «300,00» заменить цифрами «305,21», цифры «547,00» заменить цифрами «547,20»;

в подпункте 2.4 цифры «8,32» заменить цифрами «5,5», слова «снижение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций МУП «Горводоканал» на 12,89 %» заменить словами «повышение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций МУП «Горводоканал» не более чем на 3,15 %», цифры «15,49» заменить цифрами «24,88», цифры «4,87» заменить цифрами «6,98», цифры «7,50» заменить цифрами «9,50».

1.1.2. Строку «Объем требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

| Объем требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 70792,590 млн. рублей, в том числе: 2018 год – 6787,473 млн. рублей; 2019 год – 7554,894 млн. рублей; 2020 год – 6579,332 млн. рублей; 2021 год – 3184,808 млн. рублей; 2022 год – 2881,979 млн. рублей; 2023 год – 2736,485 млн. рублей; 2024 год – 1967,510 млн. рублей; 2025 год – 6062,909 млн. рублей; 2026 год – 6347,336 млн. рублей; 2027 год – 5571,704 млн. рублей; 2028 год – 5283,792 млн. рублей; 2029 год – 7878,320 млн. рублей; 2030 год – 7956,048 млн. рублей |
| --- | --- |

1.2. Таблицу 21 раздела 3 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.3. В разделе 4 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы»:

1.3.2. Таблицу 29 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3.3. Таблицу 30 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. В абзаце четвертом раздела 5.1 «Расходы на финансирование инвестиционных проектов и источники финансирования» цифры «62659,092» заменить цифрами «47352,216».

1.5. В таблице 90 раздела 7.7 «Общая программа проектов, финансовые потребности для реализации Программы»:

1.5.1. В строке 3:

в графе 6 цифры «4313,585» заменить цифрами «1695,325»;

в графе 7 цифры «4702,290» заменить цифрами «1755,966»;

в графе 8 цифры «4713,070» заменить цифрами «1626,242»;

в графе 9 цифры «4403,508» заменить цифрами «1498,813»;

в графе 10 цифры «4458,893» заменить цифрами «708,124».

1.5.2. В строке 3.1:

в графе 6 цифры «3999,385» заменить цифрами «1381,125»;

в графе 7 цифры «4250,490» заменить цифрами «1304,166»;

в графе 8 цифры «4419,070» заменить цифрами «1332,242»;

в графе 9 цифры «4118,508» заменить цифрами «1213,813»;

в графе 10 цифры «4458,893» заменить цифрами «708,124».

1.5.3. В строке 6:

в графе 6 цифры «9197,592» заменить цифрами «6579,332»;

в графе 7 цифры «6131,132» заменить цифрами «3184,808»;

в графе 8 цифры «5968,807» заменить цифрами «2881,979»;

в графе 9 цифры «5641,18+» заменить цифрами «2736,485»;

в графе 10 цифры «5718,279» заменить цифрами «1967,510».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев | Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть |
| --- | --- |

### Приложение 1

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от ____________ № _______

### Таблица 21

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах | куб. м/чел. | 5,13 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 2 | Спрос на воду | млн. куб. м | 197,37 | 196,02 | 194,68 | 209,63 | 251,32 |

### ______________

### Приложение 2

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от ____________ № _______

### Таблица 29

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2018 год |
| 1.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря – ул. Писемского – ТЭЦ-4) | МУП «Горводоканал» | 27,206 |
| 1.2 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 3,5 км от ТЭЦ-4 до площадки контррезервуаров | МУП «Горводоканал» | 180,782 |
| 1.3 | Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 1,8 км от площадки контррезервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 97,172 |
| 1.4 | Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 7,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 1.5 | Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,997 |
| 1.6 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 1.7 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 x 5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 70,000 |
| 1.8 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 6,000 |
| 1.9 | Строительство РЧВ 10000 куб. м на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 1.10 | Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м3/сут. | МУП «Горводоканал» | 33,151 |
| 1.11 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 64,970 |
| 1.12 | Строительство магистрального водовода г. Оби Д 500 мм протяженностью 6,67 км. Строительство участка Д 500 мм протяженностью 0,4 км | МУП «Горводоканал» | 0,385 |
| 1.13 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 31,829 |
| 1.14 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 22,942 |
| 1.15 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,559 |
| 1.16 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 36,923 |
| 1.17 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 27,96 |
| 1.18 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,139 |
| 1.19 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 68,415 |
| 1.20 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 247,998 |
| 1.21 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 231,982 |
| 1.22 | Строительство водопроводов первой очереди жилмассива «Солнечная долина» Д 300 мм протяженностью 0,04 км и Д 300 мм протяженностью 0,019 км | МУП «Горводоканал» | 3,462 |
| 1.23 | Строительство водовода Д 1000 мм протяженностью 0,35 км с камерами переключений ПК-1, ПК-2 в районе НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 41,999 |
| 1.24 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 1.25 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм, протяженностью 2,24 км и Д 300 мм, протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 65,118 |
| 1.26 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 1.27 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| 1.28 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |
| 1.29 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 55,000 |
| 1.30 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 90,000 |
| 1.31 | Строительство системы канализации от микрорайона «Дом отдыха Мочище» до пересечения ул. Кубовая/Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 26,795 |
| 1.32 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 1.33 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 1.34 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 316,848 |
| 1.35 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 1.36 | Повышение производительности КНС-44 до 25000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 1.37 | Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 49,984 |
| 1.38 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 172,929 |
| 1.39 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 195,981 |
| 1.40 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,532 |
| 1.41 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,584 |
| 1.42 | Реконструкция дюкера от КНС № 17 через р. Иня Д 1000 мм протяженностью 0,2 км (увеличение производительности) | МУП «Горводоканал» | 58,254 |
| 1.43 | Строительство системы канализации от первой очереди жилмассива «Солнечная долина» до КНС № 17 (напорный коллектор 2Д 200 мм протяженностью 1,17 км; самотечный коллектор Д 315 мм протяженностью 0,05 км; дюкер через реку Иня 2Д 200 мм протяженностью 0,18 км) | МУП «Горводоканал» | 46,930 |
| 1.44 | Строительство напорного трубопровода Д 1000 мм протяженностью 1,55 км от дюкера через р. Иня до камеры переключений | МУП «Горводоканал» | 57,537 |
| 1.45 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 1.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 28,690 |
| 1.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 43,890 |
| 1.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,410 |
| 1.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 65,230 |
| 1.50 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 45,410 |
| 1.51 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 109,450 |
| 1.52 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,840 |
| 1.53 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,780 |
| 1.54 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 75,000 |
| 1.55 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 18,000 |
| 1.56 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 1.57 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 1.58 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 79,600 |
| 1.59 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 36,840 |
| 1.60 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 109,870 |
| 1.61 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 167,480 |
| 1.62 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,750 |
| 1.63 | Реконструкция дюкера по ул. Садовой 2 Д 500 м, протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 44,170 |
| 1.64 | Модернизация цеха механического обезвоживания осадка | МУП «Горводоканал» | 62,500 |
| 1.65 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 95,000 |
| 1.66 | Диспетчеризация и автоматизация ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 31,776 |
| 1.67 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 2,610 |
| Итого за 2018 год по МУП «Горводоканал» | 4454,549 |
| Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ» | 2,610 |
| Итого за 2018 год | 4457,159 |
| 2 | 2019 год |
| 2.1 | Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 5,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 231,212 |
| 2.2 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км | МУП «Горводоканал» | 217,421 |
| 2.3 | Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 x 5000 м3 | МУП «Горводоканал» | 21,693 |
| 2.4 | Строительство ПНС «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 61,576 |
| 2.5 | Строительство РЧВ 10000 м куб. на площадке Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 46,950 |
| 2.6 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 147,788 |
| 2.7 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 33,452 |
| 2.8 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 24,112 |
| 2.9 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 32,118 |
| 2.10 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 38,806 |
| 2.11 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 29,386 |
| 2.12 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 30,625 |
| 2.13 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 71,904 |
| 2.14 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 260,646 |
| 2.15 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 243,813 |
| 2.16 | Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 71,144 |
| 2.17 | Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 2.18 | Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова | МУП «Горводоканал» | 163,139 |
| 2.19 | Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44 | МУП «Горводоканал» | 53,307 |
| 2.20 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км | МУП «Горводоканал» | 18,537 |
| 2.21 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км | МУП «Горводоканал» | 35,996 |
| 2.22 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 37,302 |
| 2.23 | Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской | МУП «Горводоканал» | 269,866 |
| 2.24 | Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня» | МУП «Горводоканал» | 141,008 |
| 2.25 | Строительство второй очереди ОСК (внедрение системы обеззараживания сточных вод) | МУП «Горводоканал» | 271,405 |
| 2.26 | Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь) | МУП «Горводоканал» | 311,847 |
| 2.27 | Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 13,272 |
| 2.28 | Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 11,611 |
| 2.29 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 181,749 |
| 2.30 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 205,976 |
| 2.31 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,171 |
| 2.32 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,226 |
| 2.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 35,410 |
| 2.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 52,568 |
| 2.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,439 |
| 2.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 70,980 |
| 2.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 46,995 |
| 2.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 107,442 |
| 2.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 4,030 |
| 2.40 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 56,924 |
| 2.41 | Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды | МУП «Горводоканал» | 57,530 |
| 2.42 | Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 24,560 |
| 2.43 | Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | МУП «Горводоканал» | 53,560 |
| 2.44 | Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 41,700 |
| 2.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 103,157 |
| 2.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 41,004 |
| 2.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 110,430 |
| 2.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 208,295 |
| 2.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,752 |
| 2.50 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 175,920 |
| 2.51 | Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания | ФГУП «УЭВ» | 2,610 |
| Итого за 2019 год по МУП «Горводоканал» | 4547,754 |
| Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ» | 2,610 |
| Итого за 2019 год | 4550,355 |
| 3 | 2020 год |
| 3.1 | Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря – ул. Писемского – ТЭЦ-4) | МУП «Горводоканал» | 21,193 |
| 3.2 | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров | МУП «Горводоканал» | 20,489 |
| 3.3 | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 160,000 |
| 3.4 | Строительство повысителыюй насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 3.5 | Строительство водовода по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова протяженностью 0,14 км | МУП «Горводоканал» | 49,186 |
| 3.6 | Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 30,000 |
| 3.7 | Строительство водовода Д 400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции протяженностью 3,5 км | МУП «Горводоканал» | 80,000 |
| 3.8 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 3.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм протяженностью 0,7 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 3.10 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 3.11 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,51 км | МУП «Горводоканал» | 50,000 |
| 3.12 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 3.13 | Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Краснояровское шоссе | МУП «Горводоканал» | 28,999 |
| 3.14 | Строительство канализационного коллектора ул. Гоголя – ул. Кошурникова, напорный коллектор от КНС-14 2Д 900 мм протяженностью 0,26 км | МУП «Горводоканал» | 91,226 |
| 3.15 | Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 3.16 | Строительство напорного трубопровода подачи осадка Д 300 мм протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 3.17 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 21,226 |
| 3.18 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 3.19 | Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации | МУП «Горводоканал» | 107,029 |
| 3.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 3.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 3.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 3.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 3.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 3.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 3.26 | Повышение производительности КНС-1 г. Обь | МУП «Горводоканал» | 29,852 |
| 3.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 3.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 3.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 3.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| 3.31 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |
| 3.32 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |
| 3.33 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирова | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |
| 3.34 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |
| 3.35 | Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования) | ФГУП «УЭВ» | 11,200 |
| Итого за 2020 год по МУП «Горводоканал» | 1381,125 |
| Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ» | 314,200 |
| Итого за 2020 год | 1695,325 |
| 4 | 2021 год |
| 4.1 | Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая» | МУП «Горводоканал» | 102,868 |
| 4.2 | Строительство водовода Д 1000 мм и узла переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода, протяженностью 0,35 км | МУП «Горводоканал» | 64,276 |
| 4.3 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская, протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 4.4 | Строительство повысителыюй насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино | МУП «Горводоканал» | 10,000 |
| 4.5 | Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 30,000 |
| 4.6 | Строительство водовода Д 400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции протяженностью 3,5 км | МУП «Горводоканал» | 91,924 |
| 4.7 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 4.8 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм протяженностью 0,7 км | МУП «Горводоканал» | 90,653 |
| 4.9 | Реконструкция Загородного коллектора | МУП «Горводоканал» | 221,835 |
| 4.10 | Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,51 км | МУП «Горводоканал» | 53,035 |
| 4.11 | Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 68,747 |
| 4.12 | Строительство канализационного коллектора Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского протяженностью 0,34 км | МУП «Горводоканал» | 8,000 |
| 4.13 | Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 4.14 | Строительство напорного трубопровода подачи осадка Д 300 мм протяженностью 2,3 км | МУП «Горводоканал» | 20,903 |
| 4.15 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 10,000 |
| 4.16 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 4.17 | Модернизация канализационной насосной станции № 14 | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 4.18 | Реконструкция дюкера через р. Обь в створе ул. Саратовской Д 1200 мм протяженностью 1,1 км | МУП «Горводоканал» | 5,000 |
| 4.19 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 4.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 4.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 4.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 4.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 4.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 4.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 4.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 4.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 4.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| 4.29 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |
| 4.30 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |
| 4.31 | Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирова | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |
| 4.32 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |
| 4.33 | Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования) | ФГУП «УЭВ» | 148,800 |
| Итого за 2021 год по МУП «Горводоканал» | 1304,166 |
| Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ» | 451,800 |
| Итого за 2021 год | 1755,966 |
| 5 | 2022 год |
| 5.1 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова – Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 5.2 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко протяженностью 1,7 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 5.3 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 5.4 | Строительство повысителыюй насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 5.5 | Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 98,174 |
| 5.6 | Строительство водовода Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного протяженностью 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 2,000 |
| 5.7 | Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 5.8 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 151,647 |
| 5.9 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 5.10 | Строительство канализационного коллектора Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского протяженностью 0,34 км | МУП «Горводоканал» | 262,454 |
| 5.11 | Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская) | МУП «Горводоканал» | 101,373 |
| 5.12 | Строительство напорного коллектора Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм) протяженностью 1,5 км | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 5.13 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 50,000 |
| 5.14 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 5.15 | Модернизация канализационной насосной станции № 14 | МУП «Горводоканал» | 107,125 |
| 5.16 | Модернизация канализационной насосной станции № 20 | МУП «Горводоканал» | 20,000 |
| 5.17 | Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки | МУП «Горводоканал» | 28,011 |
| 5.18 | Строительство цеха термической утилизации осадка ОСК, проектирование | МУП «Горводоканал» | 8,501 |
| 5.19 | Реконструкция дюкера через р. Обь в створе ул. Саратовской Д 1200 мм протяженностью 1,1 км | МУП «Горводоканал» | 55,018 |
| 5.20 | Строительство дюкера через р. Обь Д 1000 мм на Заельцовском коллекторе, протяженностью 1,6 км проектирование | МУП «Горводоканал» | 5,014 |
| 5.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 5.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 5.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 5.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 5.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 5.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 5.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 5.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 5.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 5.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| 5.40 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |
| 5.41 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |
| 5.42 | Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН | ФГУП «УЭВ» | 9,000 |
| Итого за 2022 год по МУП «Горводоканал» | 1332,242 |
| Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ» | 294,000 |
| Итого за 2022 год | 1626,242 |
| 6 | 2023 год |
| 6.1 | Строительство водовода 2Д 600 мм вдоль Северного объезда протяженностью 3,8 км | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 6.2 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова – Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 6.3 | Строительство водовода Д 800мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко протяженностью 1,7 км | МУП «Горводоканал» | 50,000 |
| 6.4 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 10,848 |
| 6.5 | Строительство водовода № 5 от насоснофильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм протяженностью 6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 1,000 |
| 6.6 | Строительство повысителыюй насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 6.7 | Строительство водовода Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная протяженностью 0,9 км | МУП «Горводоканал» | 2,000 |
| 6.8 | Строительство участка водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная протяженностью 0,55 км | МУП «Горводоканал» | 34,486 |
| 6.9 | Строительство водовода Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного протяженностью 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 28,685 |
| 6.10 | Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 10,000 |
| 6.11 | Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км | МУП «Горводоканал» | 84,525 |
| 6.12 | Строительство напорного коллектора Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм) протяженностью 1,5 км | МУП «Горводоканал» | 56,683 |
| 6.13 | Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га | МУП «Горводоканал» | 216,203 |
| 6.14 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 110,000 |
| 6.15 | Модернизация канализационной насосной станции № 20 | МУП «Горводоканал» | 107,309 |
| 6.16 | Строительство дюкера от КНС-17 через р. Иня Д 1000 мм протяженность 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 68,149 |
| 6.17 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 6.18 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 6.19 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 6.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 6.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 6.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 6.23 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 6.24 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 6.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 6.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| 6.27 | Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м | ФГУП «УЭВ» | 35,000 |
| 6.28 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м | ФГУП «УЭВ» | 250,000 |
| Итого за 2023 год по МУП «Горводоканал» | 1213,813 |
| Итого за 2023 год по ФГУП «УЭВ» | 285,000 |
| Итого за 2023 год | 1498,813 |
| 7 | 2024 год |
| 7.1 | Строительство водовода 2Д 600 мм вдоль Северного объезда протяженностью 3,8 км | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 7.2 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова – Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского протяженностью 1,3 км | МУП «Горводоканал» | 10,919 |
| 7.3 | Строительство водовода Д 800 мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко протяженностью 1,7 км | МУП «Горводоканал» | 12,319 |
| 7.4 | Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 16,6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 4,000 |
| 7.5 | Строительство водовода № 5 от насоснофильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм протяженностью 6 км, проектирование | МУП «Горводоканал» | 9,376 |
| 7.6 | Строительство повысителыюй насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 7.7 | Строительство водовода Д 1000 мм по ул. Комсомольская от ул. Чемская до пересечения ул. Аникина и ул. Тюменская протяженностью 1,6 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 7.8 | Строительство водовода, подающего воду в резервуары чистой воды насосной станции Кировского участка НФС-1 Д 1000 мм протяженностью 1,4 км | МУП «Горводоканал» | 3,000 |
| 7.9 | Строительство водовода Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная протяженностью 0,9 км | МУП «Горводоканал» | 31,637 |
| 7.10 | Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 27,000 |
| 7.11 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 7.12 | Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | МУП «Горводоканал» | 112,948 |
| 7.13 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 20,957 |
| 7.14 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 6,127 |
| 7.15 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 15,392 |
| 7.16 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 18,824 |
| 7.17 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 30,216 |
| 7.18 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 32,511 |
| 7.19 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 59,152 |
| 7.20 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 12,088 |
| 7.21 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 9,792 |
| 7.22 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 43,866 |
| Итого за 2024 год по МУП «Горводоканал» | 708,124 |
| Итого за 2024 год | 708,124 |
| 8 | 2025 год |
| 8.1 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс) | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.2 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 8.3 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 8.4 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 8.6 | Строительство водопроводных сетей п. Садовый | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 8.7 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 8.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны | МУП «Горводоканал» | 355,000 |
| 8.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 8.10 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 8.11 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 8.12 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 8.13 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |
| 8.14 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |
| 8.15 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,053 |
| 8.16 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.17 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,274 |
| 8.18 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.19 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.20 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.21 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,831 |
| 8.22 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,221 |
| 8.23 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 8.24 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 8.25 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 150,000 |
| 8.26 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 8.27 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 8.28 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 8.29 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 8.30 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.31 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,884 |
| 8.32 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.33 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,664 |
| 8.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 8.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 8.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 8.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 8.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 8.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 8.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 8.41 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 8.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 360,000 |
| 8.43 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 8.44 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 120,200 |
| 8.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 8.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 8.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 8.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 8.49 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2025 год по МУП «Горводоканал» | 4751,514 |
| Итого за 2025 год | 4751,514 |
| 9 | 2026 год |
| 9.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 9.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 9.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 9.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 9.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 9.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей п. Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 9.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 9.10 | Строительство водоводов левого берега | МУП «Горводоканал» | 550,000 |
| 9.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |
| 9.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 8,858 |
| 9.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,401 |
| 9.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,314 |
| 9.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,543 |
| 9.20 | Строительство канализационных коллекторов Академгородка | МУП «Горводоканал» | 500,000 |
| 9.21 | Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 180,000 |
| 9.22 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 350,000 |
| 9.23 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 9.24 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 9.25 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 9.26 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 9.27 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.28 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,172 |
| 9.29 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.30 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,630 |
| 9.31 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 9.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 9.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 9.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 9.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 9.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 9.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 9.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 9.39 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 9.40 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 9.41 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 270,500 |
| 9.42 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 9.43 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 25,000 |
| 9.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 9.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 9.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 9.47 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 9.48 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2026 год по МУП «Горводоканал» | 4724,372 |
| Итого за 2026 год | 4724,372 |
| 10 | 2027 год |
| 10.1 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 10.2 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 10.3 | Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.4 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.5 | Строительство водоводов жилого района Правые Чемы | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения | МУП «Горводоканал» | 97,500 |
| 10.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 10.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 10.9 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 10.10 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 700,000 |
| 10.11 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |
| 10.12 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 9,744 |
| 10.13 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.14 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 13,641 |
| 10.15 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.16 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.17 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.18 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,845 |
| 10.19 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 3,897 |
| 10.20 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 10.21 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 10.22 | Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 10.23 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 10.24 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 10.25 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 100,000 |
| 10.26 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.27 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,589 |
| 10.28 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.29 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,693 |
| 10.30 | Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1 | МУП «Горводоканал» | 107,000 |
| 10.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 10.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 10.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 10.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 10.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 10.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 10.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 10.38 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 10.39 | Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 10.40 | Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания | МУП «Горводоканал» | 89,500 |
| 10.41 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 54,700 |
| 10.42 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 10.43 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 10.44 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 10.45 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,10 |
| 10.46 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2027 год по МУП «Горводоканал» | 3978,889 |
| Итого за 2027 год | 3978,889 |
| 11 | 2028 год |
| 11.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 11.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 11.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 11.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 230,000 |
| 11.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 11.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 11.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино | МУП «Горводоканал» | 40,000 |
| 11.8 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 11.9 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 750,000 |
| 11.10 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |
| 11.11 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 10,718 |
| 11.12 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.13 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,005 |
| 11.14 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.15 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.16 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.17 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 6,430 |
| 11.18 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,287 |
| 11.19 | Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 200,000 |
| 11.20 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 490,000 |
| 11.21 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 11.22 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 11.23 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 400,000 |
| 11.24 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.25 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 17,148 |
| 11.26 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.27 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,862 |
| 11.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 11.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 11.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 11.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 11.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 11.33 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 11.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 11.35 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 11.36 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 11.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 11.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 11.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 11.40 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 11.41 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2028 год по МУП «Горводоканал» | 3895,388 |
| Итого за 2028 год | 3895,388 |
| 12 | 2029 год |
| 12.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 250,000 |
| 12.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 60,000 |
| 12.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 12.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны № 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |
| 12.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 12.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ | МУП «Горводоканал» | 53,000 |
| 12.7 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 12.8 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |
| 12.9 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |
| 12.10 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 11,790 |
| 12.11 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.12 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 16,506 |
| 12.13 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.14 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.15 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.16 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,073 |
| 12.17 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 4,716 |
| 12.18 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 690,000 |
| 12.19 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 12.20 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 12.21 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3000,000 |
| 12.22 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.23 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,863 |
| 12.24 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.25 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 14,148 |
| 12.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 12.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 12.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 12.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 12.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 12.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 12.32 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 12.33 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 12.34 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 12.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 12.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 12.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 12.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 12.39 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2029 год по МУП «Горводоканал» | 6672,109 |
| Итого за 2029 год | 6672,109 |
| 13 | 2030 год |
| 13.1 | Строительство водозабора подземных вод | МУП «Горводоканал» | 234,820 |
| 13.2 | Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм, протяженностью 3 км | МУП «Горводоканал» | 65,630 |
| 13.3 | Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка | МУП «Горводоканал» | 130,000 |
| 13.4 | Строительство водоводов Первомайской зоны N 2 | МУП «Горводоканал» | 330,000 |
| 13.5 | Строительство водоводов Средней зоны | МУП «Горводоканал» | 120,000 |
| 13.6 | Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы | МУП «Горводоканал» | 33,000 |
| 13.7 | Строительство водоводов левого берега города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 850,000 |
| 13.8 | Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |
| 13.9 | Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 12,969 |
| 13.10 | Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.11 | Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 18,157 |
| 13.12 | Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.13 | Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.14 | Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.15 | Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 7,780 |
| 13.16 | Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 5,188 |
| 13.17 | Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 600,000 |
| 13.18 | Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 85,000 |
| 13.19 | Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска | МУП «Горводоканал» | 56,000 |
| 13.20 | Строительство цеха утилизации осадков сточных вод | МУП «Горводоканал» | 3500,000 |
| 13.21 | Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.22 | Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 20,749 |
| 13.23 | Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.24 | Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей | МУП «Горводоканал» | 15,563 |
| 13.25 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1 | МУП «Горводоканал» | 29,836 |
| 13.26 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3 | МУП «Горводоканал» | 42,780 |
| 13.27 | Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5 | МУП «Горводоканал» | 47,160 |
| 13.28 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1 | МУП «Горводоканал» | 52,104 |
| 13.29 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2 | МУП «Горводоканал» | 35,000 |
| 13.30 | Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3 | МУП «Горводоканал» | 75,390 |
| 13.31 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 3,850 |
| 13.32 | Проектные работы | МУП «Горводоканал» | 45,100 |
| 13.33 | Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства | МУП «Горводоканал» | 125,000 |
| 13.34 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1 | МУП «Горводоканал» | 94,910 |
| 13.35 | Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2 | МУП «Горводоканал» | 66,340 |
| 13.36 | Реконструкция и строительство объектов цеха КНС | МУП «Горводоканал» | 98,120 |
| 13.37 | Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК | МУП «Горводоканал» | 115,100 |
| 13.38 | Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ | МУП «Горводоканал» | 0,500 |
| Итого за 2030 год по МУП «Горводоканал» | 7037,951 |
| Итого за 2030 год | 7037,951 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Горводоканал» | 46001,996 |
| Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ» | 1350,220 |
| Итого за 2018 – 2030 годы | 47352,216 |

Примечания: используемые сокращения:

Д – диаметр;

КГН – камера гашения напора;

КК – канализационный колодец;

КНС – канализационная насосная станция;

НС – насосная станция;

НФС – насосно-фильтровальная станция;

ПНС – повысительная насосная станция;

ОСК – очистные сооружения канализации;

РЧВ – резервуары чистой воды.

### ______________

### Приложение 3

### к решению Совета депутатов

### города Новосибирска

### от ____________ № _______

# Таблица 30

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска |
| 1.1 | Спрос на холодную воду | млн. куб. м | 197,37 | 196,02 | 194,68 | 197,67 | 200,66 | 203,65 | 206,64 | 209,63 | 217,968 | 226,306 | 234,644 | 242,982 | 251,32 |
| 1.2 | Увеличение протяженности сетей водоснабжения (величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе) | км | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 42,50 | 63,96 | 87,93 | 110,35 | 125,84 | 150,55 | 176,46 | 197,92 | 219,37 | 240,83 | 262,29 | 283,75 | 305,21 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| 1.3 | Увеличение протяженности сетей водоотведения (величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе) | км | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 44,00 | 85,92 | 127,71 | 174,38 | 213,60 | 257,98 | 295,69 | 337,61 | 379,53 | 421,44 | 463,36 | 505,28 | 547,20 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 7,64 | 11,235 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| 2 | Надежность, эффективность и развитие системы водоснабжения |
| 2.1 | Уровень износа сетей водоснабжения | % | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 70,90 | 67,30 | 70,00 | 69,80 | 69,60 | 69,40 | 69,20 | 68,00 | 67,80 | 67,60 | 67,40 | 67,20 | 67,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 77,50 | 76,80 | 76,70 | 76,60 | 76,50 | 76,40 | 76,30 | 76,20 | 76,10 | 76,00 | 75,90 | 75,80 | 75,70 |
| 2.2 | Уровень износа сетей водоотведения и канализационных станций | % | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 69,80 | 61,90 | 73,00 | 72,90 | 72,80 | 72,70 | 72,60 | 72,50 | 72,40 | 72,30 | 72,20 | 72,10 | 72,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 84,10 | 83,60 | 83,50 | 83,40 | 83,30 | 83,20 | 83,10 | 82,90 | 82,80 | 82,70 | 82,60 | 82,50 | 82,40 |
| 2.3 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 21,30 | 21,00 | 17,50 | 17,20 | 16,80 | 16,40 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 17,60 | 17,40 | 17,20 | 17,00 | 16,80 | 16,60 | 16,40 | 16,20 | 16,00 | 15,80 | 15,60 | 15,40 | 14,50 |
| 2.4 | Количество аварий на сетях водоснабжения | шт. | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 1429,00 | 1426,00 | 1422,00 | 1419,00 | 1416,00 | 1413,00 | 1410,00 | 1407,00 | 1404,00 | 1401,00 | 1399,00 | 1395,00 | 1390,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 63,00 | 63,00 |
| 2.5 | Среднее время восстановления аварии на сетях водоснабжения | ч. | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 22,50 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.6 | Количество аварий на сетях водоотведения | шт. | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.7 | Среднее время восстановления аварии на сетях водоотведения | шт. | МУП «Горводоканал» |
|  |  |  | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | ФГУП «УЭВ» |
|  |  |  | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2.8 | Экономия холодной воды | тыс. куб. м | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 |
| 2.9 | Удельный расход холодной воды | куб. м/чел. | 3,44 | 3,33 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 2.10 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска | % | 80,00 | 82,50 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 |

### ______________