Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2016 г. N 5188

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ

НОВОСИБИРСК" НА 2017 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 29.12.2017 [N 5835](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D8B110CF9C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F), от 07.03.2018 [N 847](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D891C01FAC04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F), от 02.07.2018 [N 2381](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8E1C09F9C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F),  от 25.12.2018 [N 4576](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F)) |

В целях повышения эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D7E2C5CDA51F262C1CB80EA9B854F55ABC61438F5D284F759941DA7297AC9FD69A1F05Ft5P2F) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Положением](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DE49E861A0FF49D496FFCD8D3A2169553E12665C9FC77A2F6550FE35554E905EB0C7596EA06D837t9PDF) об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90, [Порядком](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D8C1A0BFEC04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A5F45D50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации и признании утратившими силу отдельных правовых актов мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1F0DF9C04367A5D4D1A519CA44F46F31C4FE75BDF05F45B01100tEPDF) города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P31) "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы (приложение).

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска

А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 15.11.2016 N 5188

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВОСИБИРСК" НА 2017 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 29.12.2017 [N 5835](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D8B110CF9C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F), от 07.03.2018 [N 847](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D891C01FAC04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F), от 02.07.2018 [N 2381](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8E1C09F9C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F),  от 25.12.2018 [N 4576](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05B50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F)) |

1. Паспорт

муниципальной программы "Электронный

Новосибирск" на 2017 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) |
| Разработчик Программы | Управление делами мэрии города Новосибирска |
| Исполнители Программы | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее - ДСиИ);  департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - ДКСиМП);  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Хозяйственное управление" (далее - МКУ "Хозяйственное управление") |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05950E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) мэрии г. Новосибирска от 25.12.2018 N 4576) | |
| Ответственный исполнитель программы | ДСиИ |
| Цели и задачи Программы | Цель:  повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий.  Задачи:  обеспечение функционирования муниципальных информационных систем;  обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями |
| Целевые индикаторы Программы | Целевые индикаторы:  количество муниципальных информационных систем - не менее 4;  количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка, - не менее 7000 пользователей в год;  количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск" - 117150 действий;  количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства - 990200 уведомлений;  коэффициент готовности сети передачи данных - не менее 99% |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 29.12.2017 [N 5835](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D8B110CF9C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05850E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F), от 25.12.2018 [N 4576](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05650E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F)) | |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2020 годы |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 196157,50 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Новосибирска - 196157,50 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 07.03.2018 [N 847](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D891C01FAC04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05850E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F), от 25.12.2018 [N 4576](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05750E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F)) | |

2. Обоснование необходимости разработки Программы

Современный этап развития общества характеризуется необходимостью широкого использования информационных технологий в области муниципального управления, что дает новые возможности для повышения эффективности работы органов местного самоуправления, перехода к информационному обществу.

Одним из условий повышения уровня муниципального управления является наличие отвечающих современным требованиям информационных ресурсов.

С 2008 года в городе Новосибирске осуществляется реализация ведомственных целевых программ "Электронный Новосибирск", направленных на развитие информационного общества и совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с населением и организациями при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, построения и развития информационно-телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска. Для этих целей осуществляются развитие системы электронного документооборота, создание и техническая поддержка внешних и внутренних порталов мэрии города Новосибирска, информационных систем, формирование телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска, развитие системы видео-конференц-связи, повышение открытости органов местного самоуправления путем размещения информации об их деятельности.

Количество и качество информационных ресурсов, степень их использования в настоящее время становятся определяющим фактором уровня развития гражданского общества и государства в целом, в связи с чем основными задачами остаются совершенствование, развитие и поддержка информационно-телекоммуникационных технологий.

В целях решения существующих задач необходимо продолжить работу по:

обеспечению функционирования муниципальных информационных систем;

обеспечению защиты персональных данных в муниципальных информационных системах;

развитию и поддержке системы электронного документооборота в мэрии города Новосибирска;

обучению работников мэрии города Новосибирска использованию информационных технологий в профессиональной деятельности;

созданию новых рабочих мест, в том числе с целью отказоустойчивости телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска;

подключению новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска;

развитию существующих систем видео-конференц-связи и трансляции городских мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

обеспечению защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска;

модернизации телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска.

Для решения обозначенных задач применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить планомерную работу по формированию благоприятных условий для повышения эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий, а также контролировать исполнение мероприятий Программы для достижения поставленной цели и определенных значений целевых индикаторов.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9D8B110CF9C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F05950E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2017 N 5835)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | | |
| 2016 год | Период реализации Программы по годам | | | | Всего по Программе |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем | Количество муниципальных информационных систем <\*> | систем | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | - |
| 1.2 | Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями | Количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка | пользователей | 6282 | не менее 7000 | не менее 7000 | не менее 7000 | не менее 7000 | не менее 7000 |
| Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск" | зарегистрированных действий | 16650 | 19650 | 29500 | 32500 | 35500 | 117150 |
| Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства | уведомлений | 161550 | 196550 | 230550 | 264550 | 298550 | 990200 |
| Коэффициент готовности сети передачи данных | % | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% | не менее 99% |
| (п. 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F15E50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) мэрии г. Новосибирска от 25.12.2018 N 4576) | | | | | | | | | |

Примечание: <\*> - показатель не суммируется.

Таблица 2

Информация о порядке расчета значений

целевых индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество муниципальных информационных систем | - | ДСиИ |
| 2 | Количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка | - | Информация ДСиИ |
| 3 | Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск" | - | Муниципальная информационная система "Мой Новосибирск" |
| 4 | Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства | - | Муниципальная информационная система "Мой Новосибирск" |
| 5 | Коэффициент готовности сети передачи данных | - | Система мониторинга сети |

4. Перечень мероприятий Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F15F50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) мэрии г. Новосибирска

от 25.12.2018 N 4576)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Развитие и техническая поддержка муниципальных информационных систем | Количество <\*> | систем | 7 | 5 | 5 | 4 | - | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 2900,00 | 5145,00 | 2400,00 | 13445,00 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 2900,00 | 5145,00 | 2400,00 | 13445,00 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| 1.1.2 | Приобретение и техническая поддержка специализированного программного обеспечения для функционирования муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструктуры мэрии города Новосибирска | Количество | лицензий | 4841 | 3377 | 3040 | 4841 | 4841 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16000,00 | 7120,00 | 4110,00 | 13157,50 | 40387,50 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс. рублей | 16000,00 | 7120,00 | 4110,00 | 13157,50 | 40387,50 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 3650,00 | - | - | - | 3650,00 |
| 1.1.3 | Приобретение специализированного оборудования для функционирования муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструктуры мэрии города Новосибирска | Количество | единиц | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10000,00 | 7100,00 | 7500,00 | 10000,00 | 34600,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 10000,00 | 7100,00 | 7500,00 | 10000,00 | 34600,00 |
| 1.1.4 | Приобретение систем защиты персональных данных в муниципальных информационных системах | Количество | систем | 3 | - | - | 3 | 6 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017, 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 900,00 | - | - | 900,00 | 1800,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 900,00 | - | - | 900,00 | 1800,00 |
| 1.1.5 | Приобретение и техническая поддержка программного обеспечения и оборудования для IT-инфраструктуры мэрии города Новосибирска | Количество <\*\*\*\*> | единиц | - | - | - | - | - | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление", ДКСиМП | 2018, 2019 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 7837,50 | 3372,50 | - | 11210,00 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс. рублей | - | 7837,50 | 3372,50 | - | 11210,00 |
|  | тыс. рублей | - | 7137,50 | 3372,50 | - | 10510,00 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" |
| тыс. рублей | - | 700,00 | - | - | 700,00 | ДКСиМП |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 29900,00 | 24957,50 | 20127,50 | 26457,50 | 101442,50 |  |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 29900,00 | 24957,50 | 20127,50 | 26457,50 | 101442,50 |  |  |
| 1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Приобретение специализированного программного обеспечения для сопровождения системы электронного документооборота мэрии города Новосибирска | Количество | лицензий | 2300 | 2423 | 2474 | 2330 | 2474 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*\*> | тыс. рублей | 1,50 | 1,15 | 1,30 | 1,20 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3450,00 | 2800,00 | 3230,00 | 2800,00 | 12280,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3450,00 | 2800,00 | 3230,00 | 2800,00 | 12280,00 |
| 1.2.2 | Приобретение квалифицированных сертификатов в целях обеспечения сотрудников мэрии города Новосибирска квалифицированными электронными подписями | Количество | сертификатов | 150 | - | - | 150 | 300 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017, 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*\*> | тыс. рублей | 1,00 | - | - | 1,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 150,00 | - | - | 150,00 | 300,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 150,00 | - | - | 150,00 | 300,00 |
| 1.2.3 | Обучение работников ДСиИ использованию информационных технологий в профессиональной деятельности | Количество | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*\*> | тыс. рублей | 42,86 | 42,86 | 71,43 | 71,43 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1600,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1600,00 |
| |  | | --- | | Положения графы 2 строки 1.2.4 в редакции [постановления](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F15F50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) мэрии г. Новосибирска  от 25.12.2018 N 4576 применяются с 1 января 2019 года ([пункт 5](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F15850E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) постановления  мэрии г. Новосибирска от 25.12.2018 N 4576). | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Обеспечение рабочих мест в мэрии города Новосибирска и муниципальных учреждениях города Новосибирска подключением к единой телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска, в том числе с целью обеспечения ее отказоустойчивости | Количество | рабочих мест | 140 | 223 | 350 | 180 | 893 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7400,00 | 5200,00 | 10900,00 | 6550,00 | 30050,00 |
| бюджет города Новосибирска, в том числе | тыс. рублей | 7400,00 | 5200,00 | 10900,00 | 6550,00 | 30050,00 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1050,00 | - | - | - | 1050,00 |
| 1.2.5 | Подключение новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | объектов | 1 | - | - | 1 | 2 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017, 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 170,00 | - | - | 1000,00 | 1170,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 170,00 | - | - | 1000,00 | 1170,00 |
| |  | | --- | | Положения графы 2 строки 1.2.6 в редакции [постановления](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F15F50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) мэрии г. Новосибирска  от 25.12.2018 N 4576 применяются с 1 января 2019 года ([пункт 5](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F15850E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) постановления  мэрии г. Новосибирска от 25.12.2018 N 4576). | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Расширение функциональных возможностей оборудования и систем, используемых мэрией города Новосибирска для осуществления фото-, видеосъемок, видеоконференций, видеотрансляций | Количество <\*\*\*\*> | единиц | - | - | - | - | - | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 400,00 | 1450,00 | 12942,50 | 11892,50 | 26685,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 400,00 | 1450,00 | 12942,50 | 11892,50 | 26685,00 |
| 1.2.7 | Развитие системы видео-конференц-связи в мэрии города Новосибирска | Количество | систем | 1 | 1 | - | - | 1 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017, 2018 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1230,00 | 1700,00 | - | - | 2930,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1230,00 | 1700,00 | - | - | 2930,00 |
| 1.2.8 | Модернизация телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество <\*> | узлов | - | 6 | 2 | 2 | - | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2018 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 2500,00 | 4600,00 | 4000,00 | 11100,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 2500,00 | 4600,00 | 4000,00 | 11100,00 |
| 1.2.9 | Обеспечение защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | рабочих станций | 500 | 1000 | - | - | 1500 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2017, 2018 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1750,00 | 4500,00 | - | - | 6250,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1750,00 | 4500,00 | - | - | 6250,00 |
| 1.2.10 | Обеспечение защиты информационных ресурсов города Новосибирска | Количество | рабочих станций | - | - | 700 | 185 | 885 | ДСиИ,  МКУ "Хозяйственное управление" | 2019, 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 1700,00 | 650,00 | 2350,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | 1700,00 | 650,00 | 2350,00 |
|  | Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 14850,00 | 18450,00 | 33872,50 | 27542,50 | 94715,00 |  |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14850,00 | 18450,00 | 33872,50 | 27542,50 | 94715,00 |  |  |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 44750,00 | 43407,50 | 54000,00 | 54000,00 | 196157,50 |  |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 44750,00 | 43407,50 | 54000,00 | 54000,00 | 196157,50 |  |  |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 44750,00 | 43407,50 | 54000,00 | 54000,00 | 196157,50 |  |  |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 44750,00 | 43407,50 | 54000,00 | 54000,00 | 196157,50 |  |  |

Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

2. <\*> - показатель не суммируется;

<\*\*> - стоимость единицы определяется на основании заключенного муниципального контракта (контракта) или сметы расходов;

<\*\*\*> - средняя стоимость единицы;

<\*\*\*\*> - количество программ определяется техническим заданием.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

проводят мероприятия в рамках Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D60214AB60FFB68CB908DEC9C8B1A01F6C04367A5D4D1A519CA44E66F69C8FC77A3F15C50E64045B10AEB106B97F51ADA3695tDP0F) мэрии г. Новосибирска

от 25.12.2018 N 4576)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| Период реализации Программы по годам | | | | Всего по Программе |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджет города Новосибирска, в том числе: | 44750,00 | 43407,50 | 54000,00 | 54000,00 | 196157,50 |
| Управление делами мэрии города Новосибирска | 44750,00 | 42707,50 | 54000,00 | 54000,00 | 195457,50 |
| ДКСиМП | - | 700,00 | - | - | 700,00 |
|  | Итого: | 44750,00 | 43407,50 | 54000,00 | 54000,00 | 196157,50 |