# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2010 г. N 105

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2009 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2009 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В.В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Н.Н.БОЛТЕНКО

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.06.2010 N 105

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2009 ГОДУ

┌───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ N │N на-│      Содержание наказа      │   Меры по выполнению   │   Затраты    │Источник    │Срок     │    Ответственный    │      Отметка об исполнении      │

│пп.│каза │                             │        наказов         │на реализацию │финансиро-  │выпол-   │    за выполнение    │                                 │

│   │     │                             │                        │   наказов,   │вания       │нения    │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │(тыс. рублей) │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 1 │  2  │              3              │           4            │      5       │     6      │    7    │          8          │                9                │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                        Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич                                         │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│1  │28   │1. Ремонт центрального       │2. Включить             │        5000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │теплового пункта - 32.       │в перспективный план    │              │города      │         │энергетики, жилищного│Произведена замена внутридомовых │

│   │     │1а. Восстановление системы   │по капитальному ремонту │              │            │         │и коммунального      │инженерных сетей по              │

│   │     │горячего водоснабжения       │на 2006 - 2009 гг.      │              │            │         │хозяйства города,    │ул. Национальной, 13, 15, 17, 19,│

│   │     │в домах N 1, 5, 7, 9, 11, 13,│реконструкцию           │              │            │         │администрация        │переулку 1-му Трикотажному, 2, 4,│

│   │     │15, 17, 19                   │внутридомовых инженерных│              │            │         │Дзержинского района  │6, 8, на общую сумму 2823,7 тыс. │

│   │     │по ул. Национальной и N 4, 6,│сетей по указанным      │              │            │         │города Новосибирска, │рублей (бюджет города)           │

│   │     │8 по Трикотажному переулку.  │адресам                 │              │            │         │комитет по энергетике│                                 │

│   │     │2. Капитальный ремонт        │                        │              │            │         │мэрии города         │                                 │

│   │     │аварийных жилых домов.       │                        │              │            │         │Новосибирска         │                                 │

│   │     │Ревизия силового кабеля      │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                          Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                                          │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│2  │46   │Осуществить ремонт здания МОУ│Включить работы по школе│        6000,0│Бюджет      │2006 -   │Главное управление   │Не выполнен.                     │

│   │     │"Специальная (коррекционная) │N 53 в план капитального│              │города      │2010 гг. │образования мэрии    │Работы не выполнялись в связи    │

│   │     │школа N 53", в том числе:    │ремонта управления      │              │            │<*>      │города Новосибирска  │с секвестированием бюджета города│

│   │     │выполнить ремонт кровли,     │образования мэрии       │              │            │         │                     │на 2009 год. Выполнение работ    │

│   │     │инженерных коммуникаций,     │                        │              │            │         │                     │запланировано на 2011 - 2015 гг. │

│   │     │выполнить ремонт фасада,     │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │отмостки здания, выполнить   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │капитальный ремонт буфета,   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │восстановить ограждение      │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │территории школы             │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│3  │54   │Выполнить ремонт фасадов по: │3. Капитальный ремонт   │        2000,0│Привлеченные│2009 г.  │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │проспекту Дзержинского, 7,   │фасадов домов           │              │средства    │         │энергетики, жилищного│Выполнен ремонт фасада           │

│   │     │ул. Селезнева, 36, ул.       │по ул. Промышленной     │              │            │         │и коммунального      │и межпанельных стыков домов      │

│   │     │Промышленной, 1, 1а, 1б, 26  │                        │              │            │         │хозяйства города,    │по ул. Промышленной, 1б, 26,     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │на сумму 2226,5 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Дзержинского района  │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│4  │(1)  │Провести капитальный ремонт  │Составление сметы на    │        1000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │дома N 13/1                  │текущий ремонт кровли,  │              │города      │         │энергетики, жилищного│Выполнены работы по ремонту      │

│   │     │по ул. Кошурникова           │фасада,                 │              │            │         │и коммунального      │кровли на сумму 1824,1 тыс.      │

│   │     │                             │электроснабжения.       │              │            │         │хозяйства города,    │рублей (бюджет города). Выполнены│

│   │     │                             │Проведение капитального │              │            │         │администрация        │электромонтажные работы, ремонт  │

│   │     │                             │ремонта дома            │              │            │         │Дзержинского района  │фасада по ул. Кошурникова, 13/1, │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │на сумму 1486,4 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                     Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович                                      │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│5  │66   │К дню 70-летия жилого дома   │Выполнить ремонт        │              │            │         │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │N 3 по ул. Урицкого          │козырьков над входами   │              │            │         │энергетики, жилищного│Выполнен ремонт крылец на сумму  │

│   │     │произвести ремонт и покраску │в подъезды, ремонт      │              │            │         │и коммунального      │6,0 тыс. рублей (бюджет города). │

│   │     │фасада, ремонт крылец,       │крылец.                 │              │            │         │хозяйства города,    │Выполнен ремонт фасада и кровли  │

│   │     │козырьков над входами        │Ремонт фасада дома N 3  │        1500,0│Бюджет      │2009 г.  │администрация        │по ул. Урицкого, 3, на сумму     │

│   │     │                             │по ул. Урицкого будет   │              │города      │         │Железнодорожного     │1483,4 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │произведен              │              │            │         │района города        │города)                          │

│   │     │                             │в соответствии с планом │              │            │         │Новосибирска, комитет│                                 │

│   │     │                             │капитального ремонта    │              │            │         │жилищно-коммунального│                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства мэрии      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│6  │95   │Установить льготы            │За счет муниципального  │      -       │     -      │2008 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │для ветеранов ВОВ и труда    │заказа                  │              │            │2009 гг. │по социальной        │Выполняется в рамках действующего│

│   │     │на оплату услуг Дорожной     │                        │              │            │         │политике мэрии города│законодательства. Оплата         │

│   │     │клинической больницы         │                        │              │            │         │Новосибирска         │производится за счет средств     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │бюджета города по факту обращения│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ветеранов                        │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│7  │97   │Предоставить детям-инвалидам │Рассмотреть возможность │      -       │     -      │2007 -   │Главное управление   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │бесплатную медицинскую       │реабилитации            │              │            │2010 гг. │здравоохранения мэрии│Реабилитация детей-инвалидов     │

│   │     │реабилитацию                 │2500 детей-инвалидов    │              │            │         │города Новосибирска  │проводится на базе РЦ "Обские    │

│   │     │в специализированном Центре  │на базе РЦ "Обские зори"│              │            │         │                     │зори". Имеется возможность       │

│   │     │не менее 2-х раз в год       │                        │              │            │         │                     │реабилитировать до 500 человек   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │дважды в год                     │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│8  │100  │Вывести из подвального       │Провести поиск и подбор │         200,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент земельных│Выполнен.                        │

│   │     │помещения по ул. Челюскинцев,│более подходящего       │              │города      │         │и имущественных      │Детскому клубу "Лира" (ранее     │

│   │     │44, детский клуб "Красная    │помещения,              │              │            │         │отношений мэрии      │детский клуб "Красная гвоздика"),│

│   │     │гвоздика" или привести       │отремонтировать         │              │            │         │города Новосибирска, │занимающему подвальное помещение │

│   │     │помещения в соответствие     │помещение               │              │            │         │комитет по делам     │по ул. Челюскинцев, 44,          │

│   │     │с санитарными                │                        │              │            │         │молодежи мэрии города│предоставлено помещение          │

│   │     │и противопожарными нормами   │                        │              │            │         │Новосибирска         │по ул. Нарымской, 25, на 1 этаже │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │площадью 201,6 кв. м             │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│9  │104  │Произвести ремонт фасада     │Выполнить ремонтные     │         600,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │лицея N 22                   │работы                  │              │города      │         │Железнодорожного     │Работы выполнены на сумму        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │района города        │362,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска,        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│10 │115  │Обеспечить обследование      │Специалисты             │      -       │     -      │2007 -   │Главное управление   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │сосудистой системы ветеранов │врачи-кардиологи есть   │              │            │2010 гг. │здравоохранения мэрии│В поликлиниках обследование      │

│   │     │войны, инвалидов II группы   │во всех поликлиниках.   │              │            │         │города Новосибирска  │организовано. Врачи-кардиологи   │

│   │     │                             │По показаниям больные   │              │            │         │                     │имеются во всех поликлиниках.    │

│   │     │                             │направляются в городские│              │            │         │                     │По показаниям предусмотрены      │

│   │     │                             │диагностические центры  │              │            │         │                     │дополнительные бесплатные        │

│   │     │                             │(обследование сосудов   │              │            │         │                     │обследования в областном и       │

│   │     │                             │ног на базе больницы    │              │            │         │                     │городском диагностических центрах│

│   │     │                             │N 12)                   │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│11 │116  │Бесплатная медицина и борьба │Принимается в порядке   │      -       │     -      │2007 -   │Главное управление   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │с туберкулезом               │осуществления контроля  │              │            │2010 гг. │здравоохранения мэрии│Специализированная медицинская   │

│   │     │                             │за выполнением          │              │            │         │города Новосибирска  │помощь оказывается в соответствии│

│   │     │                             │и финансированием       │              │            │         │                     │с действующим законодательством  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в областных                      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │лечебно-профилактических         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │учреждениях. Профилактические    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │мероприятия проводятся в рамках  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Новосибирской областной программы│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │государственных гарантий оказания│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │гражданам Российской Федерации   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │бесплатной медицинской помощи    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на 2009 год и приоритетного      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │национального проекта "Здоровье" │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│12 │118  │Повысить медикам заработную  │Повысить медикам        │      -       │     -      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │плату и обеспечить бесплатным│заработную плату        │              │            │2010 гг. │по социальной        │Выполняется в рамках действующего│

│   │     │лечением на пенсии           │и обеспечить бесплатным │              │            │         │политике мэрии города│законодательства. Ежегодно       │

│   │     │                             │лечением на пенсии      │              │            │         │Новосибирска         │происходит рост средней          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │заработной платы:                │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │с 10104,0 рублей в 2007 году     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │до 15390,0 рублей в 2009 году.   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │В рамках Новосибирской областной │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │программы государственных        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │гарантий оказания гражданам      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Российской Федерации бесплатной  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │медицинской помощи на 2009 год   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │лечение полностью проводится     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │бесплатно (финансирование ОМС    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и бюджета города)                │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│13 │128  │Перевести котельную          │В настоящее время       │Будут         │Привлеченные│2007 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │Гормолзавода на газовое      │ОАО "Завод молочный     │определены    │средства    │2009 гг. │Железнодорожного     │Котельная переведена на газовое  │

│   │     │топливо с дальнейшим выводом │"Новосибирский"         │после         │            │         │района города        │топливо. В стадии решения вопрос │

│   │     │из жилой зоны                │прорабатывает           │разработки    │            │         │Новосибирска         │выделения земельного участка     │

│   │     │                             │технический вопрос      │проектно-     │            │         │                     │для размещения завода            │

│   │     │                             │перевода котельной      │сметной       │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │на газ                  │документации  │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│14 │129  │Принять меры по борьбе       │Содействие Управлению   │      -       │     -      │2007 -   │Управление           │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │с наркоманией (ст. 241 УК РФ)│Федеральной службы      │              │            │2010 гг. │общественных связей  │При взаимодействии мэрии города  │

│   │     │                             │по контролю за оборотом │              │            │         │мэрии города         │Новосибирска, Управления ФСКН по │

│   │     │                             │наркотических средств и │              │            │         │Новосибирска         │НСО, УВД по г. Новосибирску, иных│

│   │     │                             │психотропных веществ РФ │              │            │         │и взаимодействия     │правоохранительных органов,      │

│   │     │                             │в Новосибирской области,│              │            │         │с административными  │органов военного управления      │

│   │     │                             │УВД по Новосибирску по  │              │            │         │органами             │принимаются активные меры        │

│   │     │                             │выполнению комплексного │              │            │         │                     │по противодействию незаконному   │

│   │     │                             │плана мероприятий       │              │            │         │                     │обороту наркотиков и             │

│   │     │                             │по борьбе с наркоманией.│              │            │         │                     │винно-водочных изделий. Проведено│

│   │     │                             │Обсуждение 1 раз в год  │              │            │         │                     │11 совместных                    │

│   │     │                             │хода выполнения         │              │            │         │                     │оперативно-профилактических      │

│   │     │                             │мероприятий плана       │              │            │         │                     │мероприятий ("Нелегал-2009",     │

│   │     │                             │на заседаниях Совета    │              │            │         │                     │"Мак-2009", "Мак - дети", "Игла" │

│   │     │                             │общественной            │              │            │         │                     │и т.д.). Проводятся встречи      │

│   │     │                             │безопасности мэрии.     │              │            │         │                     │и разъяснительные беседы         │

│   │     │                             │Участие руководства     │              │            │         │                     │с населением по профилактике     │

│   │     │                             │мэрии в работе коллегии │              │            │         │                     │распространения и потребления    │

│   │     │                             │Управления Федеральной  │              │            │         │                     │наркотических веществ. Проводятся│

│   │     │                             │службы по контролю      │              │            │         │                     │отчеты и рейды по профилактике   │

│   │     │                             │за оборотом             │              │            │         │                     │правонарушений, связанных        │

│   │     │                             │наркотических средств и │              │            │         │                     │с распространением наркотиков,   │

│   │     │                             │психотропных веществ РФ │              │            │         │                     │и ликвидации точек               │

│   │     │                             │в Новосибирской области,│              │            │         │                     │по несанкционированной продаже   │

│   │     │                             │ГУВД НСО                │              │            │         │                     │спиртных напитков. Имеет место   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │снижение на 9,6% по сравнению    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │с 2008 годом количества          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │совершаемых преступлений         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и повышение качества проведения  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │оперативно-розыскных мероприятий │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│15 │131  │Принять меры по борьбе       │Строгий контроль        │      -       │     -      │2007 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │с участившимися случаями     │со стороны участковых   │              │            │2009 гг. │Железнодорожного     │Выполняется в рамках действующего│

│   │     │использования жилых          │уполномоченных милиции  │              │            │         │района города        │законодательства. Контроль       │

│   │     │помещений, находящихся       │совместно с жилищными   │              │            │         │Новосибирска         │за целевым использованием        │

│   │     │в частной, государственной   │органами за целевым     │              │            │         │                     │помещений осуществляется органами│

│   │     │и муниципальной              │использованием помещений│              │            │         │                     │РУВД и ЖКХ                       │

│   │     │собственности, в качестве    │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │гостиниц, наркопритонов,     │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │притонов для занятия         │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │проституцией                 │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │(ст. 232, 241 УК РФ)         │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                   Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Григорьев Владимир Александрович                                   │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│16 │133  │Решить вопрос                │Подготовить необходимые │      -       │     -      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │о предоставлении льготного   │нормативные документы по│              │            │2010 гг. │по социальной        │Выполняется в рамках действующего│

│   │     │проезда на речном            │предоставлению льготы по│              │            │         │политике мэрии города│законодательства: льготы имеют   │

│   │     │пассажирском транспорте для  │оплате проезда на речном│              │            │         │Новосибирска         │инвалиды, участники войны        │

│   │     │пенсионеров в дачный сезон   │пассажирском транспорте │              │            │         │                     │и ветераны труда. На летний      │

│   │     │                             │на летний период        │              │            │         │                     │период мэрией предоставлена      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │скидка в размере 50% многодетным │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и малоимущим неполным семьям     │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│17 │142  │Принять меры по закреплению  │Работает городская      │      -       │     -      │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │кадров в здравоохранении,    │целевая программа.      │              │            │2010 гг. │по социальной        │В районе укомплектованность      │

│   │     │прежде всего участковой      │В 2005 году подана      │              │            │         │политике мэрии города│участковыми терапевтами          │

│   │     │службы                       │заявка в Новосибирскую  │              │            │         │Новосибирска         │составляет 87%, педиатрами       │

│   │     │                             │государственную         │              │            │         │                     │и медсестрами - 100%. В 2009 году│

│   │     │                             │медицинскую академию    │              │            │         │                     │в лечебные учреждения города     │

│   │     │                             │на распределение молодых│              │            │         │                     │впервые поступили выпускники     │

│   │     │                             │специалистов в районные │              │            │         │                     │медицинского факультета НГУ      │

│   │     │                             │поликлиники             │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│18 │144  │Строительство детского       │По заявке администрации │       67100,0│Бюджет      │2006 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │комбината на 320 мест        │района выполнить        │              │города      │2010 гг. │строительства        │Земельный участок выделен        │

│   │     │на Челюскинском жилом массиве│отчуждение земельного   │              │            │<*>      │и архитектуры мэрии  │распоряжением мэра города        │

│   │     │                             │участка                 │              │            │         │города Новосибирска, │Новосибирска от 05.03.2008       │

│   │     │                             │под строительство       │              │            │         │администрация        │N 3586-р "О проектировании       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Железнодорожного     │и строительстве детского сада    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │района города        │на 120 мест по ул. Ленской -     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска         │ул. Обдорской в Железнодорожном  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │районе", впоследствии расширен,  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │что позволяет выполнить          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │строительство детского сада      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на 155 мест. Получен и согласован│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │эскизный проект                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│19 │149  │Установка электропечей       │Выполнить ремонт        │        2160,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по адресам:                  │электрической проводки  │              │города      │         │энергетики, жилищного│В полном объеме выполнены        │

│   │     │ул. Владимировская, 1, 3, 5, │в подъездах указанных   │              │            │         │и коммунального      │электромонтажные работы в домах  │

│   │     │7, Владимировский спуск, 7, 9│домов                   │              │            │         │хозяйства города,    │по указанным адресам. Затраты    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │составили 4229,2 тыс. рублей     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Железнодорожного     │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │района города        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска         │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Белов Аркадий Анатольевич                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│20 │11д  │Открыть парикмахерскую       │Предусмотреть открытие  │      -       │Привлеченные│2008 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │на микрорайоне               │в строящемся банном     │              │средства    │2009 гг. │промышленности,      │Согласно дислокации предприятий  │

│   │     │по ул. Владимировской        │комбинате               │              │            │         │инноваций            │потребительского рынка           │

│   │     │                             │по ул. Владимировской,  │              │            │         │и предпринимательства│по ул. Владимировской открыты    │

│   │     │                             │2/1, помещение          │              │            │         │мэрии города         │и функционируют 2 парикмахерские.│

│   │     │                             │под парикмахерскую      │              │            │         │Новосибирска,        │Выкупить помещения у собственника│

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │ПСК "Лауда" в связи с отсутствием│

│   │     │                             │                        │              │            │         │Железнодорожного     │финансирования не представляется │

│   │     │                             │                        │              │            │         │района города        │возможным                        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска         │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│21 │12д  │Строительство бани на        │Проработать вопрос      │      -       │Привлеченные│2008 -   │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │     │микрорайоне Владимировский   │выкупа или передачи     │              │средства    │2010 гг. │промышленности,      │Решение вопроса о выкупе         │

│   │     │                             │в аренду строящегося    │              │            │<*>      │инноваций            │помещения бани у собственника    │

│   │     │                             │объекта                 │              │            │         │и предпринимательства│ПСК "Лауда" перенесено           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │мэрии города         │на 2011 - 2015 гг.               │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска,        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Железнодорожного     │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │района города        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска         │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│22 │17д  │Установить дорожные знаки,   │Установка дорожных      │         860,0│Бюджет      │2008 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │ограничивающие проезд        │знаков                  │              │города      │2009 гг. │транспорта и дорожно-│Установлены знаки на сумму       │

│   │     │автомашин по двору дома N 99 │                        │              │            │         │благоустроительного  │2,0 тыс. рублей (бюджет города)  │

│   │     │по ул. Советской             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Железнодорожного     │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │района города        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска         │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│23 │19д  │Приобрести мультимедийное    │Приобрести              │          60,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │оборудование и интерактивные │мультимедийное          │              │города      │         │Железнодорожного     │Оборудование приобретено на сумму│

│   │     │доски в коррекционную школу  │оборудование            │              │            │         │района города        │60,0 тыс. рублей (бюджет города) │

│   │     │N 60                         │и интерактивные доски   │              │            │         │Новосибирска         │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│24 │157  │Обеспечить освещение         │Установить "кобры"      │          40,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │(уличное), установить "кобры"│                        │              │города      │         │энергетики, жилищного│Работы выполнены в полном объеме │

│   │     │в доме N 127                 │                        │              │            │         │и коммунального      │на сумму 270,0 тыс. рублей       │

│   │     │по ул. Кропоткина            │                        │              │            │         │хозяйства города     │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│25 │172  │Провести капитальный ремонт  │Включить в программу    │        1200,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │кровли дома N 124            │ремонта                 │              │города,     │         │энергетики, жилищного│Проведен капитальный ремонт      │

│   │     │по ул. Кропоткина            │                        │              │привлеченные│         │и коммунального      │кровли на сумму 1434,1 тыс.      │

│   │     │                             │                        │              │средства    │         │хозяйства города     │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│26 │193  │Ремонт дороги                │Капитальный ремонт      │        3000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по ул. Деповской             │дороги                  │              │города      │         │транспорта и дорожно-│Выполнен ремонт дороги на сумму  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустроительного  │1300,0 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │города)                          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │энергетики, жилищного│                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Заельцовского района │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│27 │194  │Улучшение дорожного покрытия │Ямочный ремонт,         │         600,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │от ул. Брестской             │1420 кв. м              │              │города      │         │транспорта и дорожно-│Работы выполнены в полном объеме │

│   │     │до ул. Линейной              │                        │              │            │         │благоустроительного  │на сумму 6000,0 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │энергетики, жилищного│                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Заельцовского района │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│28 │1    │Проработать вопрос           │Рассмотреть возможность │       80000,0│Привлеченные│2006 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │строительства спортивного    │строительства           │              │средства    │2010 гг. │Заельцовского района │Выполнен эскизный проект здания  │

│   │     │комплекса для лицея N 200    │спортивного комплекса по│              │            │<*>      │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │                             │инвестиционному договору│              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│29 │5    │Провести ремонт и приобрести │1. Выделение средств    │        3500,0│Бюджет      │2008 -   │Главное управление   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │оборудование для детской     │на приобретение         │              │города      │2010 гг. │здравоохранения мэрии│Выполнены основные работы по     │

│   │     │городской поликлиники N 1    │медицинского            │              │            │         │города Новосибирска  │капитальному ремонту отделений:  │

│   │     │                             │оборудования.           │              │            │         │                     │по ул. Дуси Ковальчук, 406,      │

│   │     │                             │2. Проведение           │              │            │         │                     │Красному проспекту, 220, ул.     │

│   │     │                             │капитального ремонта    │              │            │         │                     │Холодильной, 16, ул. Ереванской, │

│   │     │                             │отделений               │              │            │         │                     │17, на сумму 5200,0 тыс. рублей  │

│   │     │                             │по ул. Ереванской, 17,  │              │            │         │                     │(бюджет города). Приобретено     │

│   │     │                             │и Дуси Ковальчук, 406   │              │            │         │                     │оборудование на сумму 7000,0 тыс.│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│30 │(60  │Ремонт фасада школы N 55     │Выполнение ремонта      │         400,0│Бюджет      │2008 -   │Главное управление   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │<*>) │                             │                        │              │города      │2010 гг. │образования мэрии    │Ведется работа по подготовке     │

│   │     │                             │                        │              │            │<*>      │города Новосибирска  │проекта капитального ремонта     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │здания                           │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│31 │220  │Спилить аварийные деревья    │Спилить аварийные       │          50,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │по Красному проспекту, 85,   │деревья                 │              │города      │         │Заельцовского района │Работы выполнены на общую сумму  │

│   │     │85/1, 87, 87/1, 87/2         │                        │              │            │         │города Новосибирска, │326,0 тыс. рублей, в т.ч.        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │на 50,0 тыс. рублей в 2009 году  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │энергетики, жилищного│(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города     │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                        Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                                        │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│32 │249  │Выполнить ремонт асфальтового│Выполнить ремонт        │         500,0│Бюджет      │2006 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │покрытия дорог возле домов   │асфальтового покрытия   │              │города      │2010 гг. │Заельцовского района │Выполнены в полном объеме работы │

│   │     │по: ул. Радищева, 27-1,      │дорог                   │              │            │         │города Новосибирска  │по ремонту дорог по              │

│   │     │ул. Бестужева, ул. Радищева, │                        │              │            │         │                     │ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. │

│   │     │ул. Баженова, ул. Сеченова,  │                        │              │            │         │                     │Яна Райниса на сумму 2910,0 тыс. │

│   │     │ул. Яна Райниса. Проложить   │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города).          │

│   │     │пешеходные тротуары          │                        │              │            │         │                     │По результатам произведенного    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │обследования остальные дороги    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │находятся в рабочем состоянии    │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│33 │(68  │Переключение теплоснабжения  │Реконструкция котельной │       30000,0│Бюджет      │2009 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │<*>) │Кадетского корпуса           │                        │              │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│В стадии решения находится вопрос│

│   │     │и потребителей, запитанных   │                        │      200000,0│Привлеченные│<*>      │и коммунального      │по переключению на новую газовую │

│   │     │от котельных Мочищенское     │                        │              │средства    │         │хозяйства города,    │котельную домов по Мочищенскому  │

│   │     │шоссе, 12 и 16, на котельную │                        │              │            │         │администрация        │шоссе, 12, 16. Для выполнения    │

│   │     │N 7 по ул. Ереванской        │                        │              │            │         │Заельцовского района │всего объема работ необходимо    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │66000,0 тыс. рублей              │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                        Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Козодой Виктор Иванович                                         │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│34 │255  │Окончательное оформление     │Подготовить необходимые │      -       │     -      │2007 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │документов на дома N 91/1    │документы               │              │            │2009 гг. │Заельцовского района │Дома приняты в муниципальную     │

│   │     │и 91/2 по ул. Кубовой        │                        │              │            │         │города Новосибирска, │собственность, сданы             │

│   │     │о передаче в муниципальную   │                        │              │            │         │комитет              │в эксплуатацию и переданы в      │

│   │     │собственность                │                        │              │            │         │жилищно-коммунального│управление ООО ЖЭУ "Ботаническое"│

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства мэрии      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич                                      │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│35 │284  │Разработать программу        │Разработка программ     │      -       │Бюджет      │2009 г.  │Главное управление   │Выполнен.                        │

│   │     │благоустройства улиц частного│                        │              │города      │         │благоустройства      │Программа разработана.           │

│   │     │сектора                      │                        │              │            │         │и озеленения мэрии   │На 2008 год предусматривалось    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │41200,0 тыс. рублей, на 2009 год │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │- 52600,0 тыс. рублей,           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на 2010 год - 55900,0 тыс. рублей│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                     Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович                                     │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│36 │310  │Закончить строительство      │Вопрос завершения       │      280000,0│Бюджет      │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │хирургического корпуса в ГКБ │строительства           │              │города,     │2010 гг. │по социальной        │Проведено инструментальное       │

│   │     │N 25                         │хирургического корпуса  │              │привлеченные│<*>      │политике мэрии города│обследование на предмет усиления │

│   │     │                             │прорабатывается         │              │средства    │         │Новосибирска         │конструкций. Проектная           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │документация в стадии разработки │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│37 │312  │Завершить капитальный ремонт │Осуществить ремонт      │       15000,0│Бюджет      │2008 -   │Главное управление   │Выполнен.                        │

│   │     │ул. Богдана Хмельницкого     │                        │              │города      │2009 гг. │благоустройства      │Ремонт дороги выполнен на сумму  │

│   │     │в связи с заменой трамвайных │                        │              │            │         │и озеленения мэрии   │27550,0 тыс. рублей, в т.ч.      │

│   │     │путей                        │                        │              │            │         │города Новосибирска  │в 2009 году выполнены работы     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по капитальному ремонту          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Богдана Хмельницкого (четная │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │сторона) от ул. Танковой до ул.  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Театральной на сумму 13000,0 тыс.│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│38 │320  │Принять на баланс мэрии      │После рассмотрения      │        6000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент земельных│Выполнен.                        │

│   │     │ул. Писемского и включить    │в учреждении юстиции    │              │города      │         │и имущественных      │Капитальный ремонт ул. Писемского│

│   │     │в бюджет на 2006 год         │бесхозное имущество     │              │            │         │отношений мэрии      │выполнен в полном объеме, освоено│

│   │     │финансирование на ее         │может быть принято      │              │            │         │города Новосибирска, │18430,0 тыс. рублей (бюджет      │

│   │     │капитальный ремонт           │в муниципальную         │              │            │         │Главное управление   │города).                         │

│   │     │                             │собственность и затем   │              │            │         │благоустройства      │Улица находится на обслуживании  │

│   │     │                             │отремонтировано         │              │            │         │и озеленения мэрии   │МУ "ДЭУ N 6"                     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                        Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Ющенко Леонид Викторович                                         │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│39 │333  │Построить на Северном        │1. Для строительства    │Будут         │Привлеченные│2008 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │поселке: микрорынок, торговый│микрорынка определено   │определены    │средства    │2010 гг. │Калининского района  │Ведется работа по оформлению     │

│   │     │центр - супермаркет, киоск   │место, направлено       │после         │            │<*>      │города Новосибирска  │документов на строительство      │

│   │     │"Союзпечать"                 │ходатайство в Горкомзем │разработки    │            │         │                     │микрорынка ООО "Стерх плюс". При │

│   │     │на ост. "Игарская"           │о выделении земельного  │проектно-     │            │         │                     │строительстве жилого комплекса   │

│   │     │                             │участка.                │сметной       │            │         │                     │по ул. Фадеева ООО "Северный     │

│   │     │                             │2. Строительство        │документации  │            │         │                     │ключ" запроектировано размещение │

│   │     │                             │супермаркета            │              │            │         │                     │в цокольных этажах жилых домов   │

│   │     │                             │нецелесообразно в связи │              │            │         │                     │продовольственного магазина      │

│   │     │                             │с достаточной           │              │            │         │                     │площадью 150 кв. м, магазина     │

│   │     │                             │обеспеченностью         │              │            │         │                     │промышленных товаров площадью 150│

│   │     │                             │предприятиями торговли  │              │            │         │                     │кв. м. Установлен и функционирует│

│   │     │                             │(4 стационарных         │              │            │         │                     │киоск ЗАО "СА Экспресс" по       │

│   │     │                             │магазина, 3 магазина    │              │            │         │                     │реализации периодической печати  │

│   │     │                             │модульного типа).       │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │3. Согласовано выделение│              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │земельного участка      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │по ул. Фадеева, 91,     │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │ООО "Новопресс"         │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │для установки киоска    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │по продаже периодической│              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │печати                  │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│40 │337  │Включить в план сноса ветхого│Подготовить пакет       │В соответствии│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года. Дом  │

│   │     │и аварийного жилья следующие │документов              │с программой  │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│по ул. Дунаевского, 12, расселен │

│   │     │дома: по ул. Богдана         │на межведомственную     │переселения   │            │<*>      │и коммунального      │в рамках реализации Федерального │

│   │     │Хмельницкого, 75, 77, 79, 81,│комиссию по признанию   │граждан       │            │         │хозяйства города     │закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О │

│   │     │83, 85, 87, ул. Столетова, 9,│домов непригодными      │из ветхого    │            │         │                     │Фонде содействия реформированию  │

│   │     │11, 13, 15, 17,              │к постоянному проживанию│и аварийного  │            │         │                     │жилищно-коммунального хозяйства".│

│   │     │ул. Пятницкого,              │                        │муниципального│            │         │                     │Дома по ул. Дунаевского, 9,      │

│   │     │ул. Дунаевского, ул. Игарской│                        │жилого фонда  │            │         │                     │и по ул. Пятницкого, 12,         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │расселены и снесены. Обязанность │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по расселению домов по           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Пятницкого, 8, 10, возложена │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на застройщика земельного участка│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ООО "Новосибирская строительная  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │компания". Документы по домам по │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77,│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │79, 81, 83, 85, 87,              │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │17, по ул. Игарской не           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │представлялись межведомственной  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │комиссии для признания их        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │аварийными и подлежащими сносу   │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│41 │338  │Произвести ремонт подъездов  │Произвести ремонт       │              │            │         │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по ул. Карельской, 19,       │по адресам:             │              │            │         │энергетики, жилищного│Выполнен ремонт лестничных клеток│

│   │     │ул. Тамбовской, 39, 43,      │ул. Объединения, 11, 17,│              │            │         │и коммунального      │по ул. Объединения, 82 (1, 2     │

│   │     │ул. Объединения, 11, 17, 82, │ул. Макаренко, 5, 14,   │              │            │         │хозяйства города,    │подъезд), ул. Столетова, 20/1, на│

│   │     │90/1, ул. Макаренко, 5, 14,  │23, 23/1, 27/2,         │              │            │         │администрация        │сумму 395,6 тыс. рублей (бюджет  │

│   │     │23, 23/1, 27/2, ул.          │ул. Столетова, 14, 20,  │              │            │         │Калининского района  │города). Общая сумма затрат      │

│   │     │Столетова, 14, 20, 20/1, 26  │26 - 2005 г.,           │              │            │         │города Новосибирска  │по ремонту подъездов по всем     │

│   │     │                             │ул. Объединения, 82 -   │              │            │         │                     │адресам составила 2129,3 тыс.    │

│   │     │                             │2006 г.,                │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

│   │     │                             │ул. Объединения, 90/1 - │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │2007 г.,                │         400,0│Бюджет      │2009 г.  │                     │                                 │

│   │     │                             │ул. Столетова, 20/1 -   │              │города      │         │                     │                                 │

│   │     │                             │2008 г.,                │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │ул. Карельская, 19,     │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │ул. Тамбовская, 49, 43, │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │не включены в план      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │ремонта до 2008 года    │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│   │341  │МОУ СОШ N 103 - ул. Фадеева, │3. Приобретение кресел  │         200,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │50/1, приобрести кресла для  │для актового зала       │              │города      │         │Калининского района  │Ремонт выполнен частично на сумму│

│   │     │актового зала (150 шт.),     │(150 мест)              │         100,0│Привлеченные│2009 г.  │города Новосибирска, │750,0 тыс. рублей (бюджет        │

│   │     │мебель для кабинетов,        │                        │              │средства    │         │Главное управление   │города). Приобретены кресла,     │

│   │     │школьные парты и стулья,     │                        │              │            │         │образования мэрии    │парты и стулья на 425,0 тыс.     │

│   │     │оборудовать спортивную       │                        │              │            │         │города Новосибирска  │рублей (бюджет города). Общая    │

│   │     │площадку, завезти землю для  │                        │              │            │         │                     │сумма произведенных затрат       │

│   │     │клумб и газонов, провести    │                        │              │            │         │                     │по школе составила 1175,0 тыс.   │

│   │     │ремонт водопроводных и       │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города). Работа   │

│   │     │отопительных систем,         │                        │              │            │         │                     │по наказу будет продолжена       │

│   │     │произвести внутренний ремонт │                        │              │            │         │                     │в 2010 году                      │

│   │     │здания: замена оконных блоков│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │- 11 штук - сгнили, пол в    │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │актовом зале - сгнил,        │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │установка питьевых           │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │фонтанчиков, ремонт запасных │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │выходов                      │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│43 │343  │МОУ СОШ N 173 -              │3. Приобретение кресел  │         540,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │ул. Столетова, 22,           │для актового зала       │              │города      │2009 гг. │Калининского района  │Приобретены кресла и вытяжной    │

│   │     │приобрести: кресла           │(150 мест) и вытяжного  │              │            │         │города Новосибирска, │шкаф на сумму 200,0 тыс. рублей  │

│   │     │для актового зала (150 штук),│шкафа для кабинета химии│              │            │         │Главное управление   │(бюджет города), в т.ч.          │

│   │     │школьные парты и стулья,     │                        │              │            │         │образования мэрии    │100,0 тыс. рублей (привлеченные  │

│   │     │вытяжной шкаф для кабинета   │                        │              │            │         │города Новосибирска  │средства). Работа по наказу будет│

│   │     │химии, мармит для столовой,  │                        │              │            │         │                     │продолжена в 2010 году           │

│   │     │оборудовать спортивную       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │площадку, завезти землю для  │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │клумб и газонов, восстановить│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │освещение, восстановить      │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │ограждения территории,       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │провести ремонт водопроводных│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │и отопительных систем        │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│44 │346  │МДОУ N 72 - ул. Макаренко,   │3. Восстановить         │          80,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │46, приобрести мебель для    │освещение на территории.│              │города      │         │Калининского района  │Работа по наказу будет продолжена│

│   │     │игровых комнат, восстановить │4. Восстановить         │              │            │         │города Новосибирска  │в 2010 году                      │

│   │     │освещение, восстановить      │ограждение              │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │ограждения территории,       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │восстановить (ремонт) детские│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │площадки, восстановить       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │(ремонт) детские веранды,    │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │провести ремонт водопроводных│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │и отопительных систем,       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │произвести внутренний        │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │и внешний ремонт здания,     │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │произвести ремонт            │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │овощехранилища, завезти землю│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │для клумб и газонов, завезти │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │чистый песок для детских     │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │песочниц                     │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│45 │352  │Произвести капитальный ремонт│Включить в план         │Будут         │Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │и реконструкцию дороги       │на 2006 - 2007 годы для │определены    │города      │2010 гг. │Калининского района  │Работы будут продолжены          │

│   │     │по ул. Объединения           │проведения работ силами │после         │            │<*>      │города Новосибирска  │в 2010 - 2015 годах              │

│   │     │с расширением проезжей части │подрядных организаций.  │разработки    │            │         │                     │                                 │

│   │     │и выходом проезжей части     │Провести обследование   │проектно-     │            │         │                     │                                 │

│   │     │на Красный проспект (соединив│для получения заключения│сметной       │            │         │                     │                                 │

│   │     │с 6-м микрорайоном) или      │о возможности расширения│документации  │            │         │                     │                                 │

│   │     │произвести капитальный ремонт│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │и реконструкцию ул. Фадеева  │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │с расширением проезжей части │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │и соединением ее с Красным   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │проспектом                   │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                     Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Соболев Анатолий Константинович                                     │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│46 │(10  │Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц│Подлежит замене         │        1200,0│Привлеченные│2008 -   │МУП "Электросеть",   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │<**>)│частного сектора             │80 опор ВЛ-0,4 кВт      │              │средства    │2010 гг. │администрация        │Администрацией района направлены │

│   │     │пос. Северный                │протяженностью          │              │            │<*>      │Калининского района  │письма в ЗАО "Региональные       │

│   │     │                             │4500 метров             │              │            │         │города Новосибирска  │электрические сети" и МУП        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │"Электросеть" с предложением     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │включить данные работы в план    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │реконструкции сетей              │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на 2009 - 2010 гг. Возможность   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │производства работ будет         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рассмотрена в 2010 году          │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович                                      │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│47 │1д   │Построить взрослую и детскую │Строительство           │      369000,0│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │поликлинику на микрорайоне   │поликлиники             │              │города      │2010 гг. │строительства        │Выполнены строительно-монтажные  │

│   │     │Родники                      │предусмотрено           │              │            │<*>      │и архитектуры мэрии  │работы на сумму 51599,0 тыс.     │

│   │     │                             │распоряжением мэра      │              │            │         │города Новосибирска, │рублей (бюджет города)           │

│   │     │                             │от 29.01.2007 N 290-р   │              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │"О строительстве        │              │            │         │здравоохранения мэрии│                                 │

│   │     │                             │поликлиники с детским   │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │                             │отделением на           │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │микрорайоне Родники     │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │Калининского района"    │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│48 │4д   │Построить пешеходные тротуары│Построить тротуар       │         800,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │вдоль ул. Краузе и установить│от ул. Кочубея до       │              │города      │2009 гг. │Калининского района  │Строительство тротуара выполнено.│

│   │     │опоры освещения проезжей     │ул. Земнухова, выполнить│              │            │         │города Новосибирска, │МУ "Горсвет" проведены работы по │

│   │     │части и тротуаров            │наружное освещение      │              │            │         │департамент          │установке опор освещения проезжей│

│   │     │по ул. Краузе                │                        │              │            │         │транспорта и дорожно-│части и тротуаров по всей        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустроительного  │ул. Краузе от ул. Кочубея        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │до Мочищенского шоссе на сумму   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │1368,0 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │города)                          │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│49 │5д   │Построить тротуары вдоль     │Выполнить работы        │        1000,0│Бюджет      │2008 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │ул. Земнухова                │                        │              │города      │2009 гг. │транспорта и дорожно-│Работы по строительству тротуаров│

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустроительного  │выполнены на сумму 1000,0 тыс.   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │рублей (бюджет города).          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │За счет привлеченных средств     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │выполнены работы по обустройству │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Калининского района  │пешеходной дорожки за            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │автостоянкой в районе остановки  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │общественного транспорта "Школа" │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│50 │6д   │Построить спортивный комплекс│Произвести строительство│       22200,0│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │на микрорайоне Родники       │стадиона-площадки       │              │города,     │2010 гг. │строительства        │Определена территория            │

│   │     │                             │на территории СОШ N 207 │              │привлеченные│<*>      │и архитектуры мэрии  │строительства. Выполнены         │

│   │     │                             │                        │              │средства    │         │города Новосибирска, │проектные работы, сметная        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │стоимость объекта 11400,0 тыс.   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования,         │рублей                           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │культуры, спорта     │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и молодежной политики│                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │мэрии города         │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска         │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│51 │7д   │Организовать зону отдыха     │Выполнить строительство │         300,0│Привлеченные│2008 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │на микрорайоне Снегири       │зоны отдыха             │              │средства    │2010 гг. │Калининского района  │Заключен договор на выполнение   │

│   │     │на площадке, прилегающей     │                        │              │            │<*>      │города Новосибирска  │работ по строительству зоны      │

│   │     │к территории специальной     │                        │              │            │         │                     │отдыха. Выполнены работы         │

│   │     │коррекционной школы N 31     │                        │              │            │         │                     │по строительству зоны отдыха     │

│   │     │в районе домов N 5, 7        │                        │              │            │         │                     │на 1000,0 тыс. рублей (бюджет    │

│   │     │по ул. Рассветной            │                        │              │            │         │                     │города) по ул. Рассветной        │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│52 │8д   │Установить остановочные      │Установить остановочные │         600,0│Привлеченные│2008 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │павильоны по адресам:        │павильоны:              │              │средства    │2009 гг. │Калининского района  │Установить остановочный павильон │

│   │     │ул. Рассветная, 10,          │ул. Рассветная, 10, -   │              │            │         │города Новосибирска  │на ул. Родники, 2,               │

│   │     │ул. Родники, 2               │1 шт. ул. Родники, 2, - │              │            │         │                     │не представляется возможным,     │

│   │     │                             │2 шт.                   │              │            │         │                     │т.к. изменена схема движения     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │транспорта и остановка перенесена│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на ул. Свечникова, 1.            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Установить павильон по ул.       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Рассветной, 10, не представляется│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │возможным, т.к. указанное место  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │является развилкой дорог         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и по нему проходят коммуникации. │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │На микрорайоне Родники           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │установлено 6 остановочных       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │павильонов за счет привлеченных  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │средств (ул. Тюленина - 1 шт.,   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Гребенщикова - 2 шт.,        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Краузе - 3 шт.). Затраты     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │составили 2000,0 тыс. рублей     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(привлеченные средства)          │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                                        │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│53 │372  │Освещение улиц частного      │Планируется поэтапное   │         300,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года. МУ   │

│   │     │сектора по улицам:           │восстановление уличного │              │города      │2010 гг. │Калининского района  │"Горсвет" выполнена реконструкция│

│   │     │Белореченской, Верхоянской,  │освещения частного      │              │            │         │города Новосибирска  │освещения по ул. Каргатской, ул. │

│   │     │Турухановской, Томской,      │сектора, восстановление │              │            │         │                     │Убинской, ул. Коченевской, ул.   │

│   │     │Тевризской, Тернопольской,   │наружного освещения     │              │            │         │                     │Доволенской, ул. Маслянинской,   │

│   │     │Чистопольской, Селенгинской, │улиц: Ордынской,        │              │            │         │                     │ул. Барабинской на сумму         │

│   │     │Стадионной, Вересковой,      │Коченевской,            │              │            │         │                     │200,0 тыс. рублей (привлеченные  │

│   │     │Хвойной, Подлесной,          │Тогучинской,            │              │            │         │                     │средства). Ведется проектирование│

│   │     │Солидарности, Купинской,     │Маслянинской,           │              │            │         │                     │на выполнение работ в 2010 году  │

│   │     │Каргатской, Спасской,        │Венгеровской            │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Коченевской, Убинской,       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Здвинской, Ирменской,        │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Веселовской, Краснозерской,  │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Чановской, Доволенской,      │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Карасукской, Венгеровской,   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Кочковской, Маслянинской,    │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Кыштовской, Хуторской.       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Переулкам: Великолукскому,   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Придорожному, Томскому,      │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Подлесному, 7-му - 11-му     │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Магистральному               │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│54 │375  │Улучшить водоснабжение жилого│Завершить строительство │      198196,0│Привлеченные│2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │района "Пашино"              │водовода верхней зоны   │              │средства    │2010 гг. │энергетики, жилищного│Выполнены проектные работы МУП   │

│   │     │                             │диаметром 1000 мм,      │              │            │         │и коммунального      │"Горводоканал" для продолжения   │

│   │     │                             │протяженностью 8,5 км   │              │            │         │хозяйства города,    │строительства водовода для       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │МУП "Горводоканал"   │перспективной застройки. Затраты │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │составили 421,1 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(привлеченные средства),         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │произведен выбор трассы          │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│55 │380  │Решить вопрос водоснабжения  │Усилен контроль подачи  │      -       │     -      │2007 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │частного сектора жилого      │объемов воды            │              │            │2010 гг. │Калининского района  │Водоснабжение обеспечивается     │

│   │     │района "Пашино"              │и взаимодействия        │              │            │         │города Новосибирска  │в соответствии с нормами         │

│   │     │                             │диспетчерской службы МУП│              │            │         │                     │водопотребления                  │

│   │     │                             │"Горводоканал" с ТЭЦ-4  │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│56 │381  │Решить вопрос с подачей      │Подключение             │Будут         │Привлеченные│2008 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │электроэнергии в дома        │индивидуальных жилых    │определены    │средства    │2009 гг. │Калининского района  │Работы по стабилизации напряжения│

│   │     │частного сектора жилого      │домов к электросети     │после         │            │         │города Новосибирска  │в частном секторе жилого района  │

│   │     │района "Пашино" (в районе    │осуществляется          │разработки    │            │         │                     │"Пашино" выполнены               │

│   │     │лыжной базы) в необходимом   │домовладельцами         │проектно-     │            │         │                     │ЗАО "Новосибирские городские     │

│   │     │для жителей объеме           │на основании технических│сметной       │            │         │                     │электрические сети"              │

│   │     │                             │условий, полученных     │документации  │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │в ЗАО "Новосибирские    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │городские электрические │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │сети"                   │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│57 │383  │Упорядочить работу           │Планируется             │Будут         │Привлеченные│2006 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │микрорынков жилого района    │реконструкция           │определены    │средства    │2009 гг. │Калининского района  │Выполнены строительно-монтажные  │

│   │     │"Пашино". Отремонтировать    │микрорынка, после чего  │после         │            │         │города Новосибирска  │работы на сумму 2525,0 тыс.      │

│   │     │асфальтно-бетонное покрытие  │будут проведены работы  │разработки    │            │         │                     │рублей (привлеченные средства),  │

│   │     │возле микрорынка             │по благоустройству.     │проектно-     │            │         │                     │в т.ч. в 2009 году -             │

│   │     │                             │Ремонт асфальтобетонного│сметной       │            │         │                     │на 1385,0 тыс. рублей            │

│   │     │                             │покрытия возле          │документации  │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │микрорынка "Искра" будет│              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │проведен согласно плану │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │мероприятий по развитию │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │действующих рынков и    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │микрорынков Калининского│              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │района до 2009 года     │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│58 │386  │Установить детские площадки  │Установить детские      │         400,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │возле домов по ул. Спасской, │площадки                │              │города      │         │энергетики, жилищного│Установлены городки              │

│   │     │22; ул. Тайгинской, 26;      │по ул. Флотской, 18,    │              │            │         │и коммунального      │по ул. Новоуральской, 8а ("Лыжная│

│   │     │ул. Новоуральской, 1, 19/8,  │ул. Новоуральской, 19/8.│              │            │         │хозяйства города,    │база"), ул. Флотской, 26,        │

│   │     │28а, 31; ул. Магистральной,  │В план благоустройства  │              │            │         │администрация        │ул. Солидарности, 63а, на сумму  │

│   │     │51б; ул. Чекалина, 1а; в пос.│2006 года включено      │              │            │         │Калининского района  │457, 7 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │Гвардейский, 2; в районе     │устройство детской      │              │            │         │города Новосибирска  │города)                          │

│   │     │ул. Флотской - 2, в частном  │площадки                │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │секторе: район Лыжной базы - │по ул. Новоуральской, 1,│              │            │         │                     │                                 │

│   │     │1 шт., район ост. "ДОК" -    │в районе ост.           │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │2 шт., район ост.            │"Пошивочная" - 1 шт.    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │"Пошивочная" - 2 шт.         │В план благоустройства  │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │2006 г. включено        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │устройство детской      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │площадки                │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │по ул. Новоуральской,   │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │28а, в районе остановки │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │"Пошивочная" - 1 шт.    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │В план благоустройства  │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │2007 г. включено        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │устройство детской      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │площадки                │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │по ул. Спасской, 22;    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │Магистральной, 1б.      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │В план благоустройства  │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │2007 г. включено        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │устройство детской      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │площадки                │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │по ул. Новоуральской,   │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │31; Чекалина, 11;       │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │Флотской - 1 шт.        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│59 │387  │Провести капитальный ремонт  │По актам весеннего      │        1000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │кровель жилых домов по ул.   │осмотра жилых домов     │              │города      │         │энергетики, жилищного│Выполнен ремонт кровель          │

│   │     │Флотской, 3, 4, 16, 17, 18,  │по ул. Флотской, 3, 4,  │              │            │         │и коммунального      │по ул. Магистральной, 57а,       │

│   │     │19, 21, 26; Новоуральской, 1,│16, 17, 18, 19, 21, 26; │              │            │         │хозяйства города,    │ул. Солидарности, 16, на сумму   │

│   │     │1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3, 25,│ул. Новоуральской, 1,   │              │            │         │администрация        │1128,6 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │27, 27а, 29; Магистральной,  │1/1, 7, 13/2, 13/4,     │              │            │         │Калининского района  │города). Общая сумма затрат      │

│   │     │57а; Рассветной, 12,         │15/3, 25, 27, 27а, 29;  │              │            │         │города Новосибирска  │на ремонт кровель по всем        │

│   │     │Солидарности, 16             │Магистральной, 57а;     │              │            │         │                     │указанным домам - 5682,1 тыс.    │

│   │     │                             │Солидарности, 16,       │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

│   │     │                             │принято решение -       │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │капитальный ремонт      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │кровель не требуется.   │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │Необходимо выполнить    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │текущий ремонт          │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│60 │389  │Ремонт межпанельных стыков   │Ремонт межпанельных     │        1850,0│Бюджет      │2009 г.  │МУП "Энергия",       │Выполнен.                        │

│   │     │и фасадов по ул. Флотской, 3,│стыков                  │              │города      │         │департамент          │Выполнен ремонт фасадов по       │

│   │     │5; ул. Новоуральской, 2, 4,  │по ул. Новоуральской, 5,│              │            │         │энергетики, жилищного│ул. Новоуральской, 16, 22, 19/12,│

│   │     │5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4,    │13/4, 15/4, 19/11,      │              │            │         │и коммунального      │на сумму 1792,3 тыс. рублей      │

│   │     │19/11, 19/12, 19, 27, 27а;   │19/12, 19, 27, 27а;     │              │            │         │хозяйства города,    │(бюджет города). Общая сумма     │

│   │     │ул. Магистральной, 55        │ул. Магистральной, 55,  │              │            │         │администрация        │затрат на ремонт домов по всем   │

│   │     │                             │будет произведен в      │              │            │         │Калининского района  │адресам составила 4527,9 тыс.    │

│   │     │                             │летний период 2005 года.│              │            │         │города Новосибирска  │рублей (бюджет города)           │

│   │     │                             │По ул. Флотской, 3, 5;  │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │Новоуральской, 2, 4, 6, │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │требуется ремонт фасада │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│61 │392  │Ремонт внутриквартальных     │Осуществить ремонт      │        7435,0│Бюджет      │2005 -   │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │     │дорог возле жилых домов по:  │внутриквартирных дорог  │              │города      │2010 гг. │транспорта и дорожно-│Работы не выполнялись в связи    │

│   │     │ул. Магистральной, 53, 53в,  │по: ул. Флотской, 16,   │              │            │         │благоустроительного  │с секвестированием бюджета города│

│   │     │55, 57а, 57;                 │18, 20, 1, 2 - план 2005│              │            │         │комплекса мэрии      │на 2009 год. Выполнение работ    │

│   │     │ул. Новоуральской, 2, 4, 6,  │года, ул. Новоуральской,│              │            │         │города Новосибирска, │запланировано на 2010 год        │

│   │     │14, 14а, 16, 17/5, 18, 19,   │19/7, 19/8, 19/9, 17/5 -│              │            │         │департамент          │                                 │

│   │     │19/7, 19/8, 19/9, 19/10,     │план 2006 года,         │              │            │         │энергетики, жилищного│                                 │

│   │     │19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27,│ул. Новоуральской, 19,  │              │            │         │и коммунального      │                                 │

│   │     │27а, 29, 32, 34, 36;         │19/10, 19/11, 19/12 -   │              │            │         │хозяйства города,    │                                 │

│   │     │ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, 1б,│план 2007 года,         │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21, │ул. Флотской, 22, 4, 3 -│              │            │         │Калининского района  │                                 │

│   │     │21а, 35; ул. Флотской, 1, 2, │план 2008 года,         │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,   │ул. Флотской, 24, 28 -  │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │13, 16, 18, 19, 20, 23, 24,  │план 2009 года          │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │26, 28; ул. Рассветной, 12;  │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │ул. Тайгинской, 26;          │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │ул. Солидарности, 61, 63а,   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │69 - 80, 90 - 98, 103а; ул.  │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1│                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│62 │393  │Капитальный ремонт домов     │Ул. Ордынская, 10а, 10б;│        2000,0│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по улицам: Флотской, 18;     │ул. Коченевская, 2б;    │              │города      │2009 гг. │энергетики, жилищного│Выполнен ремонт систем           │

│   │     │Ордынской, 10а, 10б;         │ул. Магистральная, 2б, -│        1500,0│Бюджет      │2009 г.  │и коммунального      │водоснабжения, отопления         │

│   │     │Коченевской, 2б;             │этих адресов на балансе │              │города      │         │хозяйства города,    │по ул. Новоуральской, 13/4, 15/3,│

│   │     │Магистральной, 2б;           │нет. Обратиться к       │              │            │         │администрация        │19/8, на сумму 1301,5 тыс.       │

│   │     │Спасской, 22 (общежитие),    │ЗАО "ПСК", в/ч N 53140. │              │            │         │Калининского района  │рублей. Общая сумма затрат       │

│   │     │Новоуральской, 19/8, 13/4,   │Эти дома находятся      │              │            │         │города Новосибирска, │на ремонт по всем адресам        │

│   │     │15/3                         │на балансе у них.       │              │            │         │ЗАО "ПСК",           │составила 1376,5 тыс. рублей     │

│   │     │                             │Ул. Спасская, 22;       │              │            │         │в/ч N 53140          │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │ул. Новоуральская, 19/8,│              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │13/4, 15/3 дома требуют │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │выборочного текущего    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │ремонта                 │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│63 │394  │Провести реконструкцию домов │Жилой дом               │       24000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен в части 2009 года. Жилые│

│   │     │по ул. Солидарности, 2, 4, 6,│по ул. Мошковской, 4,   │              │города,     │         │энергетики, жилищного│дома по ул. Солидарности, 6, 8,  │

│   │     │8, 11; ул. Знаменской, 12;   │включен в реестр ветхого│              │привлеченные│         │и коммунального      │ул. Знаменской, 12, ул.          │

│   │     │ул. Мошковской, 4, с решением│жилого фонда, признан   │              │средства    │         │хозяйства города,    │Мошковской, 4, внесены в реестр  │

│   │     │вопроса о канализовании      │межведомственной        │              │            │         │администрация        │ветхого и аварийного жилищного   │

│   │     │и подводке центрального      │комиссией непригодным   │              │            │         │Калининского района  │фонда.                           │

│   │     │отопления                    │для постоянного         │              │            │         │города Новосибирска  │Дом по ул. Мошковской, 4, включен│

│   │     │                             │проживания. По остальным│              │            │         │                     │в план реконструкции на 2010 год.│

│   │     │                             │адресам необходима      │              │            │         │                     │Разработана проектно-сметная     │

│   │     │                             │дополнительная          │              │            │         │                     │документация, на которую         │

│   │     │                             │проработка для принятия │              │            │         │                     │затрачено 900,0 тыс. рублей      │

│   │     │                             │решения                 │              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│64 │409  │Восстановить асфальтно-      │Включить в план         │        1500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │бетонное покрытие дороги     │капитального ремонта    │              │города      │         │Калининского района  │Работы по капитальному ремонту   │

│   │     │от спорткомплекса до АЗС     │                        │              │            │         │города Новосибирска, │дороги выполнены частично        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │на сумму 4500,0 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустройства      │(бюджет города). Работы будут    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и озеленения мэрии   │продолжены в 2010 году           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│65 │417  │Восстановить                 │Территория, прилегающая │Будут         │Привлеченные│2008    -│Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │асфальтно-бетонное покрытие  │к кооперативным домам,  │определены    │средства    │2010 гг. │Калининского района  │По мере необходимости проводятся │

│   │     │дороги вокруг дома N 26      │должна содержаться      │после         │            │         │города Новосибирска  │работы для поддержания           │

│   │     │по ул. Тайгинской            │за счет собственных     │разработки    │            │         │                     │в удовлетворительном состоянии   │

│   │     │                             │средств кооператива     │проектно-     │            │         │                     │асфальтобетонного покрытия       │

│   │     │                             │                        │сметной       │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │документации  │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│66 │418  │Ремонт внутриквартальных     │Выполнить ремонт        │Будут         │Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │дорог в районе МБ N 4        │внутриквартальных дорог │определены    │города      │         │Калининского района  │Выполнены работы на сумму        │

│   │     │                             │                        │после         │            │         │города Новосибирска, │3000,0 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │                        │разработки    │            │         │Главное управление   │города)                          │

│   │     │                             │                        │проектно-     │            │         │здравоохранения мэрии│                                 │

│   │     │                             │                        │сметной       │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │                             │                        │документации  │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│67 │419  │Организовать микрорынок на   │Согласовано размещение  │      -       │Привлеченные│2006 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │пересечении улиц Солидарности│под строительство       │              │средства    │2009 гг. │Калининского района  │Дополнительно к крытому павильону│

│   │     │и Магистральной, в поселке   │микрорынка. В поселке   │              │            │         │города Новосибирска, │на рынке "Пашинский"             │

│   │     │Гвардейский                  │Гвардейский             │              │            │         │Главное управление   │по ул. Магистральной, 4, открыт  │

│   │     │                             │строительство микрорынка│              │            │         │архитектуры          │новый торговый центр "Пашинский" │

│   │     │                             │нецелесообразно, т.к.   │              │            │         │и градостроительства │площадью 550 кв. м. Поселок      │

│   │     │                             │достаточное количество  │              │            │         │мэрии города         │Гвардейский имеет статус         │

│   │     │                             │торговых точек          │              │            │         │Новосибирска         │закрытого военного городка       │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Вязовых Виктор Александрович                                        │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│68 │422  │Исключить подтопляемость     │Провести предпроектные  │        1000,0│Бюджет      │2008 -   │Главное управление   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │домов частного сектора       │изыскания и по          │              │города      │2010 гг. │благоустройства      │Ведутся предпроектные изыскания  │

│   │     │грунтовыми водами            │результатам определить  │              │            │<*>      │и озеленения мэрии   │                                 │

│   │     │на Чукотских переулках       │дополнительные          │              │            │         │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │в Ольховском микрорайоне     │мероприятия. В 2010 году│              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │продолжить работы       │              │            │         │Кировского района    │                                 │

│   │     │                             │по очистке русла реки   │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │                             │Тула в микрорайонах     │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │Ольховский и Чукотский  │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│69 │424  │Передать на обслуживание     │2. Осуществить прием    │              │            │         │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │ОАО "Новосибирскэнерго"      │теплотрасс              │              │            │         │энергетики, жилищного│Работа ведется в установленном   │

│   │     │подводящие теплотрассы       │в муниципальную         │              │            │         │и коммунального      │порядке. Проведено обследование  │

│   │     │на микрорайонах              │собственность.          │              │            │         │хозяйства города     │технического состояния теплотрасс│

│   │     │Телевизионный, Ольховский для│3. Ускорить газификацию │         600,0│Бюджет      │2009 г.  │                     │(около 11 км). Акты обследования │

│   │     │отопления частного сектора   │частного сектора, что   │              │города      │         │                     │подготовлены и находятся         │

│   │     │(без индивидуальных врезок)  │приведет к отключению   │              │            │         │                     │на согласовании                  │

│   │     │без ремонта их за счет       │домов от центрального   │              │            │         │                     │в ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"│

│   │     │владельцев домов             │отопления               │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│70 │427  │Восстановить дорогу в сторону│Отремонтировать дорогу  │        7000,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │ОАО "Вторцветмет"            │от площади              │              │города      │         │Кировского района    │Выполнен ремонт 6 тыс. кв. м     │

│   │     │                             │Сибиряков-Гвардейцев до │              │            │         │города Новосибирска  │на сумму 3000,0 тыс. рублей      │

│   │     │                             │9-го Чукотского переулка│              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│71 │438  │Установить дополнительные    │Работы будут выполнены  │         800,0│Бюджет      │2008 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │игровые элементы на детские  │в соответствии с        │              │города      │2009 гг. │энергетики, жилищного│Установлены детские городки      │

│   │     │и спортивные площадки        │программой комплексного │              │            │         │и коммунального      │по всем адресам.                 │

│   │     │и соорудить новые по адресам:│благоустройства         │              │            │         │хозяйства города,    │В 2009 году установлены детские  │

│   │     │ул. Беловежская, 8 - 12,     │                        │              │            │         │администрация        │площадки по адресам:             │

│   │     │ул. Горбаня, 13 - 17, ул.    │                        │              │            │         │Кировского района    │ул. Бурденко, 9 - 11, ул. Мира,  │

│   │     │Бетонная, 3 - 5, 7, 9, 11, 17│                        │              │            │         │города Новосибирска  │47, ул. Телевизионная, 9 - 13,   │

│   │     │- 21, 25, 27, 29, 31, 35,    │                        │              │            │         │                     │ул. Вертковская, 35/1, на сумму  │

│   │     │ул. Бурденко, 9 - 11, 25 -   │                        │              │            │         │                     │649,5 тыс. рублей. Общая сумма   │

│   │     │27, ул. Мира, 8 - 12, 30 -   │                        │              │            │         │                     │затрат составила 2189,3 тыс.     │

│   │     │34, 47, 59, ул. Немировича-  │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

│   │     │Данченко, 100/1, ул.         │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │Сибиряков-Гвардейцев, 34 -   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │36, 14 - 18, ул. Вертковская,│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │6 - 8/1, 7-й пер. Успенского,│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │ул. Телевизионная, 9 - 13,   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │ул. Станиславского, 29       │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│72 │446  │Отремонтировать фасады,      │Ремонт фасадов,         │        1600,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │цоколя, отмостки домов       │отмостки, цоколей       │              │города      │         │энергетики, жилищного│Выполнялись работы по ремонту    │

│   │     │по улицам: 1-й пер. Римского-│                        │              │            │         │и коммунального      │фасадов, цоколей, отмосток       │

│   │     │Корсакова, 12, 14, 16;       │                        │              │            │         │хозяйства города,    │и лестничных клеток домов        │

│   │     │ул. Римского-Корсакова, 18   │                        │              │            │         │администрация        │на сумму 1893,3 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Ленинского района    │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│73 │449  │Вести работы по              │Разработать комплексный │        3100,0│Бюджет      │2009 г.  │Главное управление   │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │благоустройству парка по ул. │проект реконструкции    │              │города      │         │благоустройства и    │Посажена аллея к 115-летию со дня│

│   │     │Покрышкина по согласованному │и благоустройства парка │              │            │         │озеленения мэрии     │основания города Новосибирска,   │

│   │     │с общественностью проекту.   │и застройки прилегающей │              │            │         │города Новосибирска, │устроены дорожки на сумму        │

│   │     │Сделать освещение в парке    │улицы, согласовав его   │              │            │         │МУ "Горзеленхоз",    │1000,0 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │по ул. Покрышкина            │с ТОС "Телецентр"       │              │            │         │МУ "Горсвет"         │города). Выполнены работы        │

│   │     │                             │и "Вертковский"         │              │            │         │                     │по освещению парка               │

│   │     │                             │Кировского района       │              │            │         │                     │до ул. Покрышкина на сумму       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │536,0 тыс. рублей (бюджет города)│

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                          Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич                                           │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│74 │453  │Капитальный ремонт дома N 27 │Усиление несущих        │        1500,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по ул. Сибиряков-Гвардейцев  │конструкций             │              │города      │         │энергетики, жилищного│Выполнены работы по ремонту сетей│

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │холодного и горячего             │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │водоснабжения, канализации       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │и электромонтажные работы        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Кировского района    │на сумму 1433,7 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│75 │456  │Капитальный ремонт дома N 153│Необходимо усиление     │        2000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по ул. Немировича-Данченко   │конструкций             │              │города      │         │энергетики, жилищного│Выполнены работы по ремонту      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │фасада, сетей холодного          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │и горячего водоснабжения,        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │электромонтажные работы на сумму │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Кировского района    │1978,8 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │города)                          │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│76 │462  │Ремонт дорог по: ул. Аникина,│Восстановление дорожного│        1000,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │ул. XX Партсъезда,           │покрытия, ямочный ремонт│              │города      │         │Кировского района    │Выполнен текущий ремонт ул.      │

│   │     │ул. Урманова                 │                        │              │            │         │города Новосибирска  │Аникина, ул. Урманова на сумму   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │201,0 тыс. рублей (бюджет города)│

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                                        │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│77 │478  │Благоустройство стадиона     │Отсыпка футбольного     │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │школы N 64                   │поля, установка         │              │города      │         │Кировского района    │Не решен вопрос с                │

│   │     │                             │спортивных снарядов,    │              │            │         │города Новосибирска, │финансированием. Выполнение работ│

│   │     │                             │футбольных              │              │            │         │Главное управление   │будет запланировано на 2010 год  │

│   │     │                             │и баскетбольных ворот   │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│78 │479  │Благоустройство стадиона     │Отсыпка футбольного     │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │школы N 192                  │поля, установка         │              │города      │         │Кировского района    │По согласованию с депутатом      │

│   │     │                             │спортивных снарядов,    │              │            │         │города Новосибирска, │в связи с необходимостью, в счет │

│   │     │                             │футбольных ворот,       │              │            │         │Главное управление   │предусмотренных средств,         │

│   │     │                             │баскетбольных щитов     │              │            │         │образования мэрии    │произведен ремонт спортивного    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │зала на сумму 500,0 тыс. рублей  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│79 │480  │Благоустройство стадиона     │Отсыпка футбольного     │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │школы N 196                  │поля, установка         │              │города      │         │Кировского района    │Не решен вопрос с                │

│   │     │                             │спортивных снарядов,    │              │            │         │города Новосибирска, │финансированием. Выполнение работ│

│   │     │                             │баскетбольных щитов,    │              │            │         │Главное управление   │будет запланировано на 2011 год  │

│   │     │                             │ямы для прыжков в длину │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│80 │486  │Строительство спортивной     │Выполнить строительство │         300,0│Привлеченные│2007 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │площадки за домом N 17       │спортивной площадки     │              │средства    │2009 гг. │Кировского района    │Установлена детская спортивная   │

│   │     │по ул. С. Кожевникова        │                        │              │            │         │города Новосибирска  │площадка, выполнены работы       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по благоустройству на сумму      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │166,0 тыс. рублей (бюджет города)│

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│81 │488  │Комплексное благоустройство  │Строительство карманов. │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │двора дома N 19 по ул. Саввы │Установка малых форм    │              │города      │         │транспорта и дорожно-│Выполнено устройство мест для    │

│   │     │Кожевникова                  │                        │              │            │         │благоустроительного  │стоянки автотранспорта (карманов)│

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │на сумму 500,0 тыс. рублей       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │энергетики, жилищного│                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Кировского района    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Гончаров Андрей Александрович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│82 │508  │Благоустройство территории   │Выполнить               │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │школы N 63                   │благоустройство         │              │города      │         │Кировского района    │Работы выполнены на сумму        │

│   │     │                             │территории школы        │              │            │         │города Новосибирска, │1200,0 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │города)                          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│83 │511  │Благоустройство территории   │Установка ограждения    │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │школы N 182                  │                        │              │города      │         │Кировского района    │Работы выполнены на сумму        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │800,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│84 │513  │Текущий ремонт детского сада │Ремонт кровли           │         350,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │N 408                        │                        │              │города      │2010 гг. │Кировского района    │Принято решение о начале         │

│   │     │                             │                        │              │            │<*>      │города Новосибирска, │проведения капитального ремонта  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │в 2011 году                      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│85 │541  │Текущий ремонт дома N 23     │Выполнить текущий ремонт│         150,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по ул. Палласа               │дома                    │              │города      │         │энергетики, жилищного│Работы выполнены на сумму        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │148,3 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Кировского района    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│86 │555  │Ремонт Дома детского         │Ремонт спортзала        │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │творчества "Кировский"       │                        │              │города      │         │Кировского района    │По согласованию с депутатом,     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │в связи с необходимостью, вместо │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │ремонта спортзала в счет         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │предусмотренных средств выполнен │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │ремонт кровли на сумму 500,0 тыс.│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│87 │561  │Текущий ремонт школы N 41    │Ремонт крыльца          │         100,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │                             │                        │              │города      │         │Кировского района    │Работы выполнены на сумму        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │100,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│88 │570  │Благоустройство территории   │Выполнить               │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │школы N 108                  │благоустройство         │              │города      │         │Кировского района    │Работы выполнены на сумму        │

│   │     │                             │и ограждение территории │              │            │         │города Новосибирска, │476,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│89 │583  │Текущий ремонт школы N 198   │Замена плитки на дне    │         500,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │                             │бассейна                │              │города      │         │Кировского района    │Работы выполнены на сумму        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │800,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│90 │(22) │Восстановление пропускной    │Расчистка водоотводящего│        5000,0│Привлеченные│2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │способности водоотводящего   │лога Затулинского       │              │средства    │         │транспорта и дорожно-│Подготовлена проектно-сметная    │

│   │     │лога на Затулинском          │жилмассива              │              │            │         │благоустроительного  │документация. Расчищено 300 п. м │

│   │     │жилмассиве (микрорайон       │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │русла реки вдоль ул. Петухова    │

│   │     │Бородинский, ул. Громова, 16)│                        │              │            │         │города Новосибирска, │в сторону линии железной дороги. │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │Затрачено 12725,0 тыс. рублей    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Кировского района    │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                         Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                                         │

├───┬──────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│91 │593   │Установить опоры, провести  │Подготовить письмо в    │      -       │Привлеченные│2006 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │      │1600 м провода              │ОАО "Новосибирскэнерго" │              │средства    │2010 гг. │энергетики, жилищного│Проводился ремонт оборудования.  │

│   │      │для стабилизации напряжения │о решении вопроса       │              │            │<*>      │и коммунального      │Произведена замена провода       │

│   │      │в поселке Лесоперевалка     │и дальнейших мероприятий│              │            │         │хозяйства города     │на ВЛ-1 ТП-17 по ул. Болотной    │

│   │      │                            │по улучшению            │              │            │         │                     │и ул. Таежной                    │

│   │      │                            │электроснабжения        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │                            │м/р Лесоперевалка.      │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │                            │Департаменту ежегодно   │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │                            │отслеживать решение     │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │                            │вопроса                 │              │            │         │                     │                                 │

├───┼──────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│92 │594   │Построить 2 подстанции      │1. Подготовить письмо в │      -       │Привлеченные│2006 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │      │и провести 2 км линий       │ОАО "Новосибирскэнерго" │              │средства    │2010 гг. │энергетики, жилищного│Проводился ремонт оборудования.  │

│   │      │электропередач в Балластном │о строительстве         │              │            │<*>      │и коммунального      │Перераспределена нагрузка на ВЛ-1│

│   │      │карьере                     │2-х трансформаторных    │              │            │         │хозяйства города     │и ВЛ-2 от ТП-172 по ул. Рионской.│

│   │      │                            │подстанций.             │              │            │         │                     │По Экскаваторным переулкам       │

│   │      │                            │2. Департаменту ежегодно│              │            │         │                     │перераспределена нагрузка на ВЛ-2│

│   │      │                            │отслеживать решение     │              │            │         │                     │от ТП-99 и на ВЛ-1 от ТП-141     │

│   │      │                            │вопроса                 │              │            │         │                     │                                 │

├───┼──────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│93 │602   │Замена электропроводки      │Получение дополнительных│        5100,0│Бюджет      │2009 -   │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │      │в жилом доме N 56           │мощностей               │              │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│В связи с секвестированием       │

│   │      │по ул. Планировочной        │в "Новосибирскэнерго",  │              │            │<*>      │и коммунального      │бюджета города на 2009 год работы│

│   │      │и подключение электропечей  │выполнение проекта      │              │            │         │хозяйства города,    │не производились. Выполнение     │

│   │      │                            │и выполнение работ      │              │            │         │администрация        │работ запланировано              │

│   │      │                            │                        │              │            │         │Ленинского района    │на 2011 - 2015 гг.               │

│   │      │                            │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼──────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│94 │605   │Ремонт дорог. Отсыпка дорог,│2. Ремонт               │        7000,0│Бюджет      │2006 -   │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │      │грейдирование улиц:         │внутриквартальной       │              │города      │2010 гг. │транспорта и дорожно-│В связи с секвестированием       │

│   │      │Лесоперевалка: 1-й, 2-й, 3-й│территории Восточного   │              │            │<*>      │благоустроительного  │бюджета города на 2009 год работы│

│   │      │Чулымской, Шоссейной,       │поселка.                │в т.ч. 2000,0 │            │2010 г.  │комплекса мэрии      │не производились. Выполнение     │

│   │      │Дальней, Литовской,         │                        │              │            │<*>      │города Новосибирска, │работ запланировано              │

│   │      │Болотной, Яринской,         │3. Ремонт               │       15750,0│Бюджет      │2006 -   │департамент          │на 2011 - 2015 гг.               │

│   │      │Проточной, Попова,          │внутриквартальной       │              │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│                                 │

│   │      │Самотечной, Таежной.        │территории              │              │            │<*>      │и коммунального      │                                 │

│   │      │Затон: Капитанской,         │ул. Планировочной       │в т.ч. 2000,0 │            │2010 г.  │хозяйства города,    │                                 │

│   │      │Судоремонтной,              │                        │              │            │<*>      │администрация        │                                 │

│   │      │Междуреченской, Портовой,   │                        │              │            │         │Ленинского района    │                                 │

│   │      │1-й Портовой, 2-й Шоссейной,│                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │      │пер. Полярная - Заобская,   │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │Полярная - Капитанская -    │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │Заобская. Центральные дороги│                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │Балластного карьера,        │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │ул. Большой, Туннельной,    │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │Восточного поселка,         │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │Планировочной, дорога       │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │к школе N 210 через частный │                        │              │            │         │                     │                                 │

│   │      │сектор                      │                        │              │            │         │                     │                                 │

├───┴──────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Науменко Валерий Владимирович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│95 │611  │Выделить средства на         │Разработать комплексную │Будут         │Привлеченные│2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │ускорение сноса ветхого жилья│программу сноса всего   │определены    │средства    │2010 гг. │строительства        │В стадии решения находится вопрос│

│   │     │на жилом массиве "Телецентр" │ветхого жилья           │после         │            │<*>      │и архитектуры мэрии  │о расселении пострадавшего       │

│   │     │                             │на ж/м "Телецентр"      │утверждения   │            │         │города Новосибирска, │от пожара ветхого жилого дома    │

│   │     │                             │                        │программы     │            │         │администрация        │по ул. Степной, 6. Распоряжением │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Ленинского района    │мэра от 01.09.2008 N 15297-р     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │"О развитии застроенной          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │территории в границах улиц       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Титова, Серафимовича в Ленинском │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │районе" 8 домов признаны         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │аварийными и подлежат сносу      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │при развитии (застройке) данной  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │территории.                      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Ведется подготовка к расселению  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и сносу жилых домов              │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по ул. Серафимовича, 26, 28. По  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │итогам аукциона заключен договор │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │с ООО "Роджер" о развитии        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │застраиваемой территории         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в границах улиц Титова,          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Серафимовича, Степной, 1-го пер. │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Серафимовича. В 2009 году мэрией │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │города Новосибирска при участии  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │застройщика (ОАО "Строительный   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │трест N 43") расселены дома по   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │2-му пер. Серафимовича, 4, 6, 8, │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и по ул. Костычева, 3            │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                                        │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│96 │634  │Выделение средств на         │Благоустройство площадки│         150,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │благоустройство спортивной   │                        │              │города      │         │Ленинского района    │По согласованию с депутатом,     │

│   │     │площадки школы N 132         │                        │              │            │         │города Новосибирска, │в связи с необходимостью, в счет │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │предусмотренных средств выполнен │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │ремонт канализации в подвале     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │школы N 132 на сумму 160,0 тыс.  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                         Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                                         │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│97 │690  │Освещение по улице Малыгина  │Выполнить проектирование│          50,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │путем установки светильников │и строительство линии   │              │города      │2009 гг. │Ленинского района    │Работы выполнены частично        │

│   │     │"кобра" (от Ордынского шоссе │уличного освещения      │              │            │         │города Новосибирска, │на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет│

│   │     │до жилых домов)              │                        │              │            │         │МУ "Горсвет"         │города). Выполнение работ будет  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │запланировано на 2011 год        │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│98 │698  │Строительство водопровода    │Строительство и запуск  │       17000,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │и его подключение            │водовода                │              │города,     │         │Ленинского района    │Работы выполнены на сумму        │

│   │     │к центральным сетям          │                        │              │привлеченные│         │города Новосибирска, │17000,0 тыс. рублей (привлеченные│

│   │     │водоснабжения по ул. Малыгина│                        │              │средства    │         │МУП "Горводоканал"   │средства)                        │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                        Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                                        │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│99 │718  │Наладка уличного освещения   │Включить в план работы  │        1000,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │по ул. Сибсельмашевской      │Главного управления     │              │города      │         │Ленинского района    │Работы выполнены частично        │

│   │     │                             │благоустройства         │              │            │         │города Новосибирска  │на сумму 300,0 тыс. рублей       │

│   │     │                             │и озеленения и МУ       │              │            │         │                     │(бюджет города). Выполнение работ│

│   │     │                             │"Горсвет" проектирование│              │            │         │                     │будет запланировано на 2010 год  │

│   │     │                             │и строительство линии   │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │уличного освещения      │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│100│724  │Асфальтирование территории   │Провести благоустройство│         160,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │детского сада N 198          │территории              │              │города      │         │Ленинского района    │Затраты составили 160,0 тыс.     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │рублей (бюджет города)           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │образования мэрии    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│101│740  │Установка детских площадок в │Благоустройство детской │         100,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │сквере напротив больницы N 11│площадки                │              │города      │         │Ленинского района    │Организована площадка для        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │массовых мероприятий, на которую │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │затрачено 1000,0 тыс. рублей     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │транспорта и дорожно-│(бюджет города). Установлена     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустроительного  │детская площадка в сквере        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│102│749  │Ремонт дорог:                │Выполнить ремонт дороги │        3800,0│Бюджет      │2005 -   │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │1. Ул. Фасадная.             │по ул. Фасадной.        │              │города      │2010 гг. │Ленинского района    │В связи с секвестированием       │

│   │     │2. Ул. Озерная (от трамвайной│Ремонт остальных улиц   │              │            │<*>      │города Новосибирска  │бюджета города на 2009 год работы│

│   │     │остановки), ул. Халтурина,   │будет выполняться       │              │            │         │                     │не производились. Выполнение     │

│   │     │ул. Невельского (от конечной │в соответствии с планом │              │            │         │                     │работ запланировано              │

│   │     │остановки "Западный ж/м"),   │мероприятий             │              │            │         │                     │на 2011 - 2015 гг.               │

│   │     │ул. Окинская, ул. Олимпийская│по благоустройству      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │частного сектора        │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │в 2006 - 2008 гг.       │              │            │         │                     │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                    Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Солодкин Александр Александрович                                     │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│103│766  │Ремонт кровли домов по ул.:  │Произвести ремонт кровли│        3200,0│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │Нижегородской, 225;          │                        │в т.ч.        │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│Выполнен ремонт кровли по ул.    │

│   │     │Автогенной, 77; Лобова, 54;  │                        │         900,0│Бюджет      │2009 г.  │и коммунального      │Нижегородской, 225, ул. Лобова,  │

│   │     │Декабристов, 146; Чехова,    │                        │              │города      │         │хозяйства города,    │54, ул. Автогенной, 77, на сумму │

│   │     │254; Тургенева, 225;         │                        │              │            │         │администрация        │593,8 тыс. рублей. Общая сумма   │

│   │     │Толстого, 234; Ленинградской,│                        │              │            │         │Октябрьского района  │затрат по ремонту кровель по всем│

│   │     │302; Московской, 165;        │                        │              │            │         │города Новосибирска  │адресам составила 1623,8 тыс.    │

│   │     │Коммунстроевской, 50         │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│4  │771  │Установить малые формы по ул.│Установить малые формы  │         480,0│Бюджет      │2006 -   │МУ "Дирекция         │Выполнен.                        │

│   │     │Московской, 163; Толстого,   │                        │              │города      │2009 гг. │заказчика            │Установлен детский городок       │

│   │     │234; Тургенева, 227;         │                        │         300,0│Бюджет      │2009 г.  │Октябрьского района",│по ул. Тургенева, 227, на сумму  │

│   │     │Ленинградской, 147; Чехова,  │                        │              │города      │         │департамент          │300,0 тыс. рублей. Общая сумма   │

│   │     │273, 390; Никитина, 101      │                        │              │            │         │энергетики, жилищного│затрат на установку малых форм   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │по всем адресам составила        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │1198,0 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │города)                          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Октябрьского района  │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│105│776  │Провести внутриквартальное   │Согласно общегородскому │        2500,0│Бюджет      │2005 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │благоустройство: ул. 2-я     │плану внутриквартального│              │города      │2010 гг. │транспорта и дорожно-│Общая сумма затрат               │

│   │     │Воинская, 2, 3, 18, 35;      │благоустройства на 2005 │              │            │         │благоустроительного  │на благоустройство по всем       │

│   │     │Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, │год включены            │              │            │         │комплекса мэрии      │адресам составила 9418,4 тыс.    │

│   │     │13, 16, 17, 18, 19, 21, 25,  │ул. Б. Богаткова, 182,  │              │            │         │города Новосибирска, │рублей (бюджет города)           │

│   │     │25/1, 25/2, 27; ул. Бориса   │183, 184, 186. На 2006  │              │            │         │департамент          │                                 │

│   │     │Богаткова, 182, 183, 184, 186│год ул. Гаранина, 13.   │              │            │         │энергетики, жилищного│                                 │

│   │     │                             │Остальные дома в план   │              │            │         │и коммунального      │                                 │

│   │     │                             │внутриквартального      │              │            │         │хозяйства города,    │                                 │

│   │     │                             │благоустройства         │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │до 2009 года не включены│              │            │         │Октябрьского района  │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│106│783  │Провести капитальный ремонт  │Рассмотреть возможность │       18000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │домов по ул. Б. Богаткова,   │включения в план        │              │города      │         │энергетики, жилищного│Выполнены работы по ремонту      │

│   │     │158, 160, 162, 164; Гаранина,│капитального ремонта    │              │            │         │и коммунального      │кровли и фасадов                 │

│   │     │13, 17, 18, 19, 27; Воинской,│                        │              │            │         │хозяйства города,    │по ул. Богаткова, 158, 160, 162, │

│   │     │7                            │                        │              │            │         │администрация        │164, ул. Гаранина, 13, 17, 18,   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Октябрьского района  │19, 27, ул. Воинской, 7. Затраты │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │составили 18810,0 тыс. рублей    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                                      │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│107│(180 │Решить вопрос по расселению  │Осуществить расселение  │В соответствии│Бюджет      │2008 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │<*>) │жилых домов 2-го Кирпичного  │                        │с Программой  │города,     │2010 гг. │энергетики, жилищного│Ведется работа по поиску         │

│   │     │завода                       │                        │переселения   │привлеченные│<*>      │и коммунального      │застройщиков на земельный        │

│   │     │                             │                        │граждан,      │средства    │         │хозяйства города     │участок, занимаемый ветхими      │

│   │     │                             │                        │проживающих   │            │         │                     │домами по ул. 2-й Кирзавод.      │

│   │     │                             │                        │в городе      │            │         │                     │Документы по домам по ул. 2-й    │

│   │     │                             │                        │Новосибирске, │            │         │                     │Кирзавод, 7, 10, 17, 18,         │

│   │     │                             │                        │из ветхого    │            │         │                     │не представлялись                │

│   │     │                             │                        │и аварийного  │            │         │                     │на межведомственную комиссию     │

│   │     │                             │                        │муниципального│            │         │                     │по признанию помещения жилым     │

│   │     │                             │                        │жилищного     │            │         │                     │помещением, жилого помещения     │

│   │     │                             │                        │фонда на 2004 │            │         │                     │муниципального жилищного фонда   │

│   │     │                             │                        │- 2010 годы   │            │         │                     │пригодным (непригодным)          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │для проживания и многоквартирного│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │жилого дома муниципального       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │жилищного фонда аварийным        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и подлежащим сносу               │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                    Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                                    │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│108│822  │Снос ветхого жилья по:       │Снос произвести согласно│В соответствии│Бюджет      │2007 -   │Комитет по жилищным  │Выполнен в части 2009 года. Дома │

│   │     │ул. Аксенова, 13, 15,        │Программе переселения   │с Программой  │города,     │2010 гг. │вопросам мэрии города│по ул. Аксенова, 13, 15,         │

│   │     │ул. Марии Ульяновой, 10,     │граждан, проживающих    │переселения   │привлеченные│<*>      │Новосибирска         │по ул. Марии Ульяновой, 12,      │

│   │     │ул. Красный Факел, 24,       │в г. Новосибирске,      │граждан,      │средства    │         │                     │признаны аварийными и подлежащими│

│   │     │ул. Первомайской, 92,        │из ветхого и аварийного │проживающих   │            │         │                     │сносу межведомственной комиссией │

│   │     │ул. Тельмана, 3а,            │муниципального жилого   │в городе      │            │         │                     │по признанию помещения жилым     │

│   │     │ул. Марии Ульяновой, 12,     │фонда на 2004 - 2010 гг.│Новосибирске, │            │         │                     │помещением, жилого помещения     │

│   │     │ул. Чапаева, 1,              │                        │из ветхого    │            │         │                     │муниципального жилищного фонда   │

│   │     │ул. Ростовской, 18а,         │                        │и аварийного  │            │         │                     │пригодным (непригодным)          │

│   │     │ул. Чапаева, 1а,             │                        │муниципального│            │         │                     │для проживания и многоквартирного│

│   │     │ул. Чапаева, 17б             │                        │жилищного     │            │         │                     │жилого дома муниципального       │

│   │     │                             │                        │фонда на 2004 │            │         │                     │жилищного фонда аварийным        │

│   │     │                             │                        │- 2010 годы   │            │         │                     │и подлежащим сносу после         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │01.01.2007, в связи с чем они не │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │могут быть включены в программу  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │расселения ветхого и аварийного  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │жилищного фонда в рамках         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │реализации Федерального закона   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │от 21.07.2007 N 185-ФЗ. Вопросы  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │о признании домов по ул. Красный │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Факел, 24, по ул. Чапаева, 17б,  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │межведомственной комиссией       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │аварийными и подлежащими сносу   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │не рассматривались. Дом          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по ул. Чапаева, 1, включен в     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │адресную программу Новосибирской │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │области по переселению граждан   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │из ветхого и аварийного жилищного│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │фонда и расселяется              │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                                        │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│109│830  │Капитальный ремонт лечебно-  │Подготовка проектно-    │        5000,0│Бюджет      │2007 -   │Главное управление   │Выполнен.                        │

│   │     │оздоровительного центра      │сметной документации    │              │города      │2009 гг. │здравоохранения мэрии│Работы по капитальному ремонту   │

│   │     │"Березовый" МУЗ и ГБ N 19    │и проведение капремонта │              │            │         │города Новосибирска  │выполнены на сумму 20000,0 тыс.  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│110│836  │Газификация частного сектора │1. Строительство газовой│       34000,0│Привлеченные│2006 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │пос. Южный                   │трубы высокого давления │              │средства    │2009 гг. │энергетики, жилищного│Выполнено строительство 12,8 км  │

│   │     │                             │L = 7000 м.             │        5400,0│Привлеченные│2009 г.  │и коммунального      │газопровода низкого давления на  │

│   │     │                             │2. Строительство газовой│              │средства    │         │хозяйства города     │сумму 12840,0 тыс. рублей (бюджет│

│   │     │                             │трубы низкого давления  │         600,0│Бюджет      │2009 г.  │                     │города и привлеченные средства)  │

│   │     │                             │L = 8000 м              │              │города      │         │                     │и 5,5 км газопровода высокого    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │давления на сумму 16100,0 тыс.   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей (привлеченные средства).  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Подключено 70 домов, подготовлено│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │к подключению 580 домов. Оказана │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │помощь 66 жителям на общую сумму │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │1613,0 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │города).                         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Закончено строительство          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │газопроводов с установкой шкафных│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │регуляторных пунктов.            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │В 2009 году построено 4,0 км     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │газовых сетей низкого давления.  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Обеспечена техническая           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │возможность подключения          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │650 домов. Подключено к газу     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │63 дома. Оказана адресная        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │социальная помощь на газификацию │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в размере 1701,3 тыс. рублей     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│111│840  │Реконструкция дорог          │Выполнить реконструкцию │         850,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │по ул. Ласточкина,           │дорог                   │              │города      │         │транспорта и дорожно-│Произведен ремонт ул. Ласточкина │

│   │     │ул. Лениногорской, ул. 4-й   │                        │              │            │         │благоустроительного  │на сумму 840,0 тыс. рублей. Общая│

│   │     │Пятилетки                    │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │сумма затрат по ремонту указанных│

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │улиц составляет 2330,0 тыс.      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Первомайского района │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│112│841  │Благоустройство и создание   │Рассмотреть возможность │         100,0│Бюджет      │2006 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │зоны отдыха у "Озера"        │привлечения средств     │              │города      │2009 гг. │Первомайского района │Выполнены работы по сносу        │

│   │     │в районе НТЖДТ               │инвесторов              │       17000,0│Привлеченные│         │города Новосибирска  │деревьев на 100,0 тыс. рублей    │

│   │     │                             │для выполнения наказа   │              │средства    │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│113│(3)  │Реконструкция зданий ГПТУ-51 │Осуществление           │         500,0│Бюджет      │2007 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │под жилые помещения для      │реконструкции           │              │города      │2010 гг. │Первомайского района │Ведется работа по оформлению     │

│   │     │работников бюджетной сферы   │                        │       40000,0│Привлеченные│         │города Новосибирска  │правоустанавливающих документов  │

│   │     │                             │                        │              │средства    │         │                     │на здание и земельный участок.   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Выполнены работы по реконструкции│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на сумму 2500,0 тыс. рублей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(привлеченные средства)          │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                        Советский район, избирательный округ N 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович                                         │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│114│860  │Расчищать подъезд            │Проводить работу        │Согласно      │Бюджет      │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │для транспорта к остановкам  │постоянно               │нормативам    │города      │2010 гг. │транспорта и дорожно-│В зимний период работы           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустроительного  │выполняются постоянно            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│115│864  │Сделать удобную дорожную     │Выполнить и утвердить   │Будут         │Привлеченные│2008 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │развязку для транспорта      │проект реконструкции    │определены    │средства    │2010 гг. │Советского района    │Подготовлены документы на конкурс│

│   │     │и пешеходов на пересечении   │                        │после         │            │         │города Новосибирска  │на выполнение проектных работ    │

│   │     │пр. Строителей               │                        │разработки    │            │         │                     │по развязке                      │

│   │     │и пр. Академика Лаврентьева  │                        │проектно-     │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │сметной       │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │документации  │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│116│907  │Содействовать в организации  │Выполнить и утвердить   │         200,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │освещения перехода от ст.    │проект необходимого     │              │города      │2010 гг. │Советского района    │Выполнено освещение              │

│   │     │Береговая до ост. "Поселок   │благоустройства         │         200,0│Привлеченные│         │города Новосибирска  │ул. Васильковой, Черемушного     │

│   │     │геологов" и улиц в поселке   │на указанных            │              │средства    │         │                     │переулка на сумму 80,0 тыс.      │

│   │     │                             │территориях. Выполнить  │              │            │         │                     │рублей (бюджет города).          │

│   │     │                             │работы с привлечением   │              │            │         │                     │Проектирование освещения         │

│   │     │                             │до 50% средств ЗСЖД     │              │            │         │                     │ул. Боровая Партия запланировано │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в 2010 году                      │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│117│912  │Построить                    │Определиться с местом   │Будут         │Привлеченные│2008 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │культурно-развлекательный    │и составом помещений,   │определены    │средства    │2010 гг. │строительства        │Земельный участок под            │

│   │     │центр для детей и взрослых   │сформировать участок,   │после         │            │<*>      │и архитектуры мэрии  │строительство центра сформирован.│

│   │     │                             │выставить на торги,     │разработки    │            │         │города Новосибирска, │20.10.2009 опубликовано извещение│

│   │     │                             │построить с долевым     │проектно-     │            │         │администрация        │об аукционе по данному участку,  │

│   │     │                             │участием муниципалитета │сметной       │            │         │Советского района    │до настоящего времени заявок     │

│   │     │                             │и получением            │документации  │            │         │города Новосибирска  │на участие не поступало          │

│   │     │                             │соответствующих         │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │(необходимых) площадей  │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │(150 кв. м)             │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│118│913  │Клуб для подростков          │Предусмотрено наказом   │      -       │     -      │2008 -   │                     │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │                             │N 912                   │              │            │2010 гг. │                     │См. наказ N 912                  │

│   │     │                             │                        │              │            │<*>      │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│119│921  │Выполнить реконструкцию      │Предусмотрено ПДП жилой │          30,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │перехода через лог,          │район "Кирово", как     │              │города      │2009 гг. │Советского района    │Выполнены следующие виды работ:  │

│   │     │разделяющий жилой район      │ул. Трубная с           │         350,0│Привлеченные│         │города Новосибирска  │замена дренажной системы,        │

│   │     │"Кирово"                     │устройством насыпи      │              │средства    │         │                     │устройство пешеходного перехода, │

│   │     │                             │трубы. Как временный    │              │            │         │                     │лестницы, железобетонной площадки│

│   │     │                             │вариант - разработать   │              │            │         │                     │перед лестницей на переход на    │

│   │     │                             │проект узла и выполнить │              │            │         │                     │сумму 1048,0 тыс. рублей (бюджет │

│   │     │                             │реконструкцию           │              │            │         │                     │города)                          │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│120│924  │Сделать капитальный ремонт   │Выполнить               │        1500,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен. Отремонтированы кровли │

│   │     │кровель и текущий ремонт     │соответствующие виды    │              │города      │         │энергетики, жилищного│домов по всем адресам на сумму   │

│   │     │домов по ул. Солнечногорской,│ремонта                 │              │            │         │и коммунального      │4822,5 тыс. рублей (бюджет       │

│   │     │1, 3, 5, 11, 13, 15, ул.     │                        │              │            │         │хозяйства города,    │города), в т.ч. в 2009 году      │

│   │     │Боровая Партия, 2, 4, 9, 14  │                        │              │            │         │администрация        │выполнены ремонт кровли,         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Советского района    │утепление чердачных перекрытий   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │по ул. Солнечногорской, 13,      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Боровая Партия, 2, на сумму  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │912,6 тыс. рублей                │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│121│925  │Ремонт подъездов жилых домов │Включить,               │        3500,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │                             │как первоочередные, 48  │              │города      │         │энергетики, жилищного│Произведен ремонт лестничных     │

│   │     │                             │подъездов в план работы │              │            │         │и коммунального      │клеток по ул. Солнечногорской, 1,│

│   │     │                             │по принадлежности ЖЭО   │              │            │         │хозяйства города,    │3, 5, 9, 11, 13, 15, ул. Боровая │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │Партия, 5, 7, 14, 15, 16, ул.    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Советского района    │Терешковой, 12, на сумму 2032,9  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │тыс. рублей (бюджет города)      │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│122│930  │Ускорить снос ветхого жилья  │Подлежат сносу два дома │В соответствии│Привлеченные│2008 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │                             │(24 квартиры).          │с Программой  │средства,   │2010 гг. │строительства        │Снос жилых домов возможен после  │

│   │     │                             │Необходимо строительство│переселения   │бюджет      │<*>      │и архитектуры мэрии  │признания их аварийными.         │

│   │     │                             │жилья под снос общей    │граждан,      │города      │         │города Новосибирска, │Администрацией района подготовлен│

│   │     │                             │площадью 1200 кв. м     │проживающих   │            │         │администрация        │пакет документов для включения   │

│   │     │                             │                        │в городе      │            │         │Советского района    │жилых домов N 6 и 10 по ул.      │

│   │     │                             │                        │Новосибирске, │            │         │города Новосибирска, │Боровая Партия в реестр ветхого  │

│   │     │                             │                        │из ветхого    │            │         │комитет по жилищным  │и аварийного жилищного фонда     │

│   │     │                             │                        │и аварийного  │            │         │вопросам мэрии города│                                 │

│   │     │                             │                        │муниципального│            │         │Новосибирска         │                                 │

│   │     │                             │                        │жилищного     │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │фонда на 2004 │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │- 2010 годы   │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│123│938  │Организовать отлов бродячих  │Обеспечить отлов        │      -       │Бюджет      │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года. Отлов│

│   │     │собак                        │по своевременно поданным│              │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│производится по графику бригадой │

│   │     │                             │через ОБО заявкам ТОС   │         100,0│            │2009 г.  │и коммунального      │МУП "Спецавтохозяйство".         │

│   │     │                             │и ЖЭО и их содействие   │              │            │         │хозяйства города     │Затрачено 108,6 тыс. рублей      │

│   │     │                             │бригаде отлова          │              │            │         │                     │(бюджет города)                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│124│946  │Обязать ЖЭУ-85 производить   │Обеспечить ЖЭУ-85       │         800,0│Средства    │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │вывоз мусора и уборку снега  │необходимым количеством │              │на текущее  │2010 гг. │энергетики, жилищного│На вывоз твердых бытовых отходов │

│   │     │своевременно                 │техники и средств на эти│              │содержание  │         │и коммунального      │заключен договор с МУП "САХ",    │

│   │     │                             │цели                    │              │жилого      │         │хозяйства города,    │также вывоз мусора осуществляется│

│   │     │                             │                        │              │фонда,      │         │администрация        │МУП "УК "Советская". По заявкам  │

│   │     │                             │                        │              │бюджет      │         │Советского района    │предоставляется техника для      │

│   │     │                             │                        │              │города      │         │города Новосибирска  │вывоза крупногабаритного мусора  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и уборки территории в зимнее     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │время года                       │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│125│952  │Решить вопрос о введении     │МУП "ПАТП-3" по заявке  │      -       │     -      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │дополнительного утреннего    │коррекционной школы     │              │            │2010 гг. │транспорта и дорожно-│МУП "КТО" по заявке школы        │

│   │     │школьного рейса              │осуществляет доставку   │              │            │         │благоустроительного  │осуществляет рейс для школьников │

│   │     │                             │школьников к месту учебы│              │            │         │комплекса мэрии      │к месту учебы с понедельника     │

│   │     │                             │с понедельника по       │              │            │         │города Новосибирска  │по субботу по маршруту N 72.     │

│   │     │                             │субботу                 │              │            │         │                     │2. Выделение специально          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │оборудованного школьного автобуса│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │запланировано на 2010 год        │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│126│973  │Осуществлять контроль        │Внедрить методику оценки│      -       │     -      │2005 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │за содержанием подъездов     │санитарного состояния   │              │            │2010 гг. │Советского района    │Для организации контроля         │

│   │     │и их уборкой                 │территории и мест общего│              │            │         │города Новосибирска  │администрацией района разработана│

│   │     │                             │пользования в домах.    │              │            │         │                     │методика оценки санитарного      │

│   │     │                             │Поощрение и наказание   │              │            │         │                     │состояния подъездов. Контроль    │

│   │     │                             │ИТР проводить с учетом  │              │            │         │                     │осуществляется постоянно         │

│   │     │                             │значения и динамики     │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │изменения этой оценки   │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│127│976  │Осуществлять контроль        │Усилить контрольные     │      -       │Привлеченные│2005 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │за уборкой мусора вокруг     │службы администрации    │              │средства    │2010 гг. │Советского района    │Исполнение находится на контроле │

│   │     │магазинов и на остановках    │(закрепленные           │              │            │         │города Новосибирска  │у главы администрации Советского │

│   │     │                             │специальные автомобили  │              │            │         │                     │района города Новосибирска и его │

│   │     │                             │за ОРАТИ и ОБО плюс     │              │            │         │                     │заместителей по направлению работ│

│   │     │                             │по 2 специалиста,       │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │2 видеокамеры,          │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │2 компьютера)           │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │и арендодателей         │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │численностью и          │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │техническими средствами │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│128│979  │Организовать центр отдыха    │Застройщику включить    │Будут         │Привлеченные│2007 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │и культурного досуга         │в проект строительства  │определены    │средства    │2010 гг. │Советского района    │См. наказ N 912                  │

│   │     │для детей и взрослых         │торгового центра        │после         │            │<*>      │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │                             │                        │разработки    │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │проектно-     │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │сметной       │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │                        │документации  │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│129│982  │Способствовать               │По окончании            │      -       │     -      │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │трудоустройству инвалидов    │профессионального       │              │            │2010 гг. │по социальной        │Выполняется совместно            │

│   │     │по заключению МСЭ после      │училища инвалид         │              │            │         │политике мэрии города│с Государственным бюджетным      │

│   │     │окончания профтехучилища     │трудоустраивается       │              │            │         │Новосибирска         │учреждением "Центр занятости     │

│   │     │                             │на общих основаниях     │              │            │         │                     │населения города Новосибирска"   │

│   │     │                             │по полученной профессии │              │            │         │                     │и городскими общественными       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │организациями инвалидов.         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Социально-реабилитационным       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │отделением для инвалидов         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Муниципальное бюджетное          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │учреждение "Комплексный центр    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │социального обслуживания         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │населения" в районе проведена    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │работа с 62 инвалидами           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по вопросам содействия           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в их трудоустройстве.            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Трудоустроены через службу       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │занятости населения за 9 месяцев │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │2009 года 20 инвалидов, посетили │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │занятия по профессиональной      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ориентации 140 инвалидов.        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │В высших и среднеспециальных     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │учебных заведениях обучаются     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │всего 25 инвалидов (из них       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в вузах - 20 чел.), состоящих    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на учете в отделении             │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│130│985  │Улучшить работу              │Сезонные маршруты,      │      -       │Бюджет      │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │муниципального транспорта,   │обслуживаемые           │              │города      │2010 гг. │транспорта и дорожно-│Открыто движение сезонных        │

│   │     │увеличить количество         │муниципальными          │              │            │         │благоустроительного  │маршрутов: N 77 "Ветлужская -    │

│   │     │автобусов, в т.ч.            │предприятиями,          │              │            │         │комплекса мэрии      │Сады", N 651 "Н. Ельцовка -      │

│   │     │в садоводческих              │обеспечены автобусами   │              │            │         │города Новосибирска, │с/о "Отдых", N 716 "Институт     │

│   │     │товариществах: "Надежда",    │городского типа. На     │              │            │         │управление           │гидродинамики - с/о "Ключи",     │

│   │     │"Ключи", "Нива", "Восток"    │указанных направлениях  │              │            │         │пассажирских         │N 717 "Демакова - с/о "Надежда", │

│   │     │                             │также привлекаются      │              │            │         │перевозок мэрии      │N 717е "Н. Ельцовка - с/о        │

│   │     │                             │немуниципальные         │              │            │         │города Новосибирска  │"Надежда", N 716д "Демакова -    │

│   │     │                             │перевозчики             │              │            │         │                     │Болдырева". Открыт новый маршрут │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │N 718 "Демакова - с/о "Вера"     │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│131│987  │Решить вопрос о проезде      │В соответствии          │90 рублей     │Бюджет      │2008 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │к садовым обществам          │с постановлением        │за каждый     │города      │2009 гг. │транспорта и дорожно-│На сезонных маршрутах,           │

│   │     │по проездным билетам         │Губернатора             │реализованный │            │         │благоустроительного  │обслуживаемых муниципальными     │

│   │     │                             │Новосибирской области   │проездной     │            │         │комплекса мэрии      │предприятиями, предоставлялся    │

│   │     │                             │N 32 на сезонных        │билет         │            │         │города Новосибирска, │проезд по предъявлению единого   │

│   │     │                             │маршрутах социального   │на территории │            │         │администрация        │проездного билета и бесконтактной│

│   │     │                             │и общего заказа         │города и      │            │         │Советского района    │микропроцессорной пластиковой    │

│   │     │                             │действуют проездные     │Новосибирской │            │         │города Новосибирска  │карты "Социальная карта"         │

│   │     │                             │социальные билеты       │области       │            │         │                     │без дополнительной оплаты        │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│132│989  │Сделать бесплатными          │По Программе            │      -       │     -      │2008 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │медицинские операции молодым │государственных гарантий│              │            │2010 гг. │по социальной        │Все операции по программе        │

│   │     │людям до 30 лет              │обязательного           │              │            │         │политике мэрии города│обязательного медицинского       │

│   │     │                             │медицинского страхования│              │            │         │Новосибирска         │страхования гражданам независимо │

│   │     │                             │оперативное лечение     │              │            │         │                     │от возраста оказываются бесплатно│

│   │     │                             │населению проводится    │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │бесплатно               │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│133│996  │Сохранить пенсионерам        │В бюджете города        │      -       │     -      │2008 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │бесплатный проезд            │предусматриваются       │              │            │2010 гг. │по социальной        │Производится муниципальная       │

│   │     │                             │средства для выдачи     │              │            │         │политике мэрии города│денежная выплата на проезд всем  │

│   │     │                             │пенсионерам, не имеющим │              │            │         │Новосибирска         │пенсионерам                      │

│   │     │                             │льгот, для приобретения │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │единого проездного      │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │социального билета      │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│134│(8)  │Завершить ремонт системы     │Завершение ремонта      │        3000,0│Привлеченные│2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │электроснабжения             │                        │              │средства    │2010 гг. │энергетики, жилищного│Выполнены работы по строительству│

│   │     │                             │                        │              │            │<*>      │и коммунального      │и ремонту систем электроснабжения│

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города     │на общую сумму 3695,1 тыс. рублей│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(привлеченные средства).         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Построено: 3 тепловых пункта     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(210, 280, 286), 2 км кабельных  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │линий 10 кВ, 3,3 км воздушных    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │линий 0,4 кВ. Произведена        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │реконструкция 1,56 км воздушных  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │линий 0,4 кВ. Распоряжением мэрии│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │города Новосибирска от 28.05.2009│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │N 12847-р объекты инженерной     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │инфраструктуры переданы          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в хозяйственное ведение          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │МУП "Электросеть"                │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│135│(16) │Создать зоны инновационного  │Участие в реализации    │      -       │Привлеченные│2006 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │развития ННЦ и выделить      │комплексных целевых     │              │средства    │2009 гг. │промышленности,      │В целях развития Новосибирского  │

│   │     │средства на наукоемкие       │программ                │              │            │         │инноваций            │научного центра, наукоемких      │

│   │     │производства и приоритетные  │                        │              │            │         │и предпринимательства│производств и придания           │

│   │     │направления в науке          │                        │              │            │         │мэрии города         │Новосибирскому научному центру   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска         │Сибирского отделения Российской  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │академии наук особого            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │социально-экономического статуса │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │между мэрией города Новосибирска │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и Сибирским отделением Российской│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │академии наук подписано          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │соглашение о реализации          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │"Плана мероприятий по развитию   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │социальной, транспортной         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и инженерной инфраструктуры      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ННЦ СО РАН до 2013 года". В мае  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │2009 года состоялось заседание   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Наблюдательного совета. В целях  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │инновационного развития экономики│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и более эффективного             │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и оперативного решения проблем   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │кадрового обеспечения научно-    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │инновационной деятельности в     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Новосибирске ежегодно проводится │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │конкурс грантов для молодых      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ученых. Общая сумма грантов      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │составляет 5,0 млн. рублей. Всего│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │поступило 210 научных проектов.  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │В рамках празднования городского │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Дня науки 12 мая 2009 года прошла│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │научно-практическая конференция  │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│136│1011 │Благоустроить                │Выполнить временный     │          30,0│Привлеченные│2008 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │и заасфальтировать пешеходную│тротуар с водоотводными │              │средства    │2009 гг. │Советского района    │Выполнены строительство          │

│   │     │дорожку от торгового         │канавами в счет средств │              │            │         │города Новосибирска  │временного тротуара с водоотводом│

│   │     │комплекса по спуску к домам  │по строительству        │              │            │         │                     │на сумму 100,0 тыс. рублей       │

│   │     │на ул. Сиреневую             │перехода                │              │            │         │                     │(привлеченные средства) и ремонт │

│   │     │                             │под ул. Шлюзовой        │              │            │         │                     │спуска                           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│137│1023 │Снос ветхого жилья -         │Включено в проработку   │       41000,0│Привлеченные│2006 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │деревянных домов             │по строительству 2-х    │              │средства    │2010 гг. │строительства        │Ветхие деревянные жилые дома     │

│   │     │по ул. Российской, Шатурской,│домов на ул. Разъездной │              │            │         │и архитектуры мэрии  │находятся на балансе Сибирского  │

│   │     │Истринской                   │для сноса первой очереди│              │            │         │города Новосибирска, │отделения Российской академии    │

│   │     │                             │(всего 256 квартир)     │              │            │         │администрация        │наук. Снос будет осуществляться  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Советского района    │по мере застройки территории     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │многоэтажными жилыми домами      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │застройщиками                    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ООО "Роснефтегазстрой",          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ООО "Архстройинвест". В настоящее│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │время ведется переселение жильцов│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │6 домов в жилой дом              │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по ул. Рубиновой, 4              │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│138│1026 │Ремонт подъездов в домах     │В соответствии          │        1000,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Выполнен. Отремонтировано        │

│   │     │микрорайонах Д и Щ           │с действующими нормами  │              │города      │         │Советского района    │36 подъездов на сумму 1115,0 тыс.│

│   │     │                             │капитальный ремонт      │              │            │         │города Новосибирска, │рублей (текущий ремонт).         │

│   │     │                             │производится 1 раз      │              │            │         │департамент          │В 2009 году выполнен ремонт      │

│   │     │                             │в 5 лет.                │              │            │         │энергетики, жилищного│лестничных клеток по ул.         │

│   │     │                             │Установлен контроль     │              │            │         │и коммунального      │Шлюзовой, 4, 8, ул. Российской,  │

│   │     │                             │за 714 подъездами,      │              │            │         │хозяйства города     │5/1, ул. Терешковой, 12, на сумму│

│   │     │                             │ремонт которых будет    │              │            │         │                     │866,0 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │осуществляться          │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │в соответствии          │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │с нормативами           │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│139│1028 │Развивать муниципальный      │Пополнение (обновление) │      231000,0│Бюджет      │2006 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │транспорт, закупать большие  │подвижного состава      │              │города      │2009 гг. │транспорта и дорожно-│Приобретено 15 автобусов для нужд│

│   │     │автобусы, снизить плату      │(до 20 единиц)          │              │            │         │благоустроительного  │муниципальных автотранспортных   │

│   │     │за проезд до 5 рублей        │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │предприятий на сумму 38927,25    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │тыс. рублей (бюджет города)      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │управление           │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │пассажирских         │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │перевозок мэрии      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│140│(10) │Построить переход (виадук)   │Посодействовать         │      -       │Привлеченные│2008 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │через железнодорожные пути   │в строительстве виадука │              │средства    │2010 гг. │Советского района    │Открыт пешеходный переход длиной │

│   │     │от железнодорожного музея    │                        │              │            │         │города Новосибирска  │81,7 м и шириной около 4 м через │

│   │     │до станции Сеятель           │                        │              │            │         │                     │железнодорожные пути.            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │На строительство моста           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │с искусственным освещением       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │затрачено 52300,0 тыс. рублей    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(привлеченные средства)          │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                      Советский район, избирательный округ N 37, депутат Караськов Александр Михайлович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│141│1032 │Газификация частного сектора │Продолжить газификацию  │         700,0│Бюджет      │2005 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │                             │                        │              │города      │2009 гг. │энергетики, жилищного│Завершается строительство        │

│   │     │                             │                        │        8000,0│Привлеченные│         │и коммунального      │газопровода высокого давления    │

│   │     │                             │                        │              │средства    │         │хозяйства города,    │протяженностью 5,6 км общей      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │стоимостью 36000,0 тыс. рублей   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Советского района    │для обеспечения газом поселка    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │Нижняя Ельцовка и клиники им.    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Мешалкина. За счет средств       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │жителей планируется строительство│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │0,25 км газопровода высокого     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │давления для врезки в строящийся │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │газопровод. Обеспечена           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │техническая возможность          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │подключения к газу 150 домов.    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Оказана адресная социальная      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │помощь семьям на сумму 407,3 тыс.│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│142│1062 │Составление графика движения │По данным комплексного  │      -       │     -      │2005 -   │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │автобусов без длительных     │обследования            │              │            │2009 гг. │транспорта и дорожно-│Графики движения автобусов       │

│   │     │перерывов (в том числе       │пассажиропотока         │              │            │         │благоустроительного  │откорректированы. За счет        │

│   │     │в вечернее время на маршрутах│производится            │              │            │         │комплекса мэрии      │объединения маршрутов N 7        │

│   │     │"Цветной пр. - Д", "Щ -      │реорганизация маршрутной│              │            │         │города Новосибирска, │"Цветной проезд - Щ" и N 15      │

│   │     │Нижняя Ельцовка") и контроль │сети и корректировка    │              │            │         │управление           │"Цветной проезд - ПАТП-3"        │

│   │     │за его соблюдением           │расписаний движения     │              │            │         │пассажирских         │стабилизирована ситуация         │

│   │     │                             │действующих маршрутов   │              │            │         │перевозок мэрии      │с обслуживанием жителей          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │Академгородка по направлению     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │"Шлюзы - Цветной проезд -        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │микрорайон Щ". Работа маршрутов  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │N 52 "Цветной проезд - ИКЭМ",    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │N 65 "Кафе "Огонек" - ул.        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Демакова" на контроле Центральной│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │диспетчерской службы МУ "ЦУГАЭТ" │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│143│1073 │Установка мусорных баков     │Заключение договоров    │        1500,0│Бюджет      │2008 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │                             │на вывоз ТБО со всеми   │              │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│Заключаются договоры с ООО "Петер│

│   │     │                             │домовладельцами         │              │            │<*>      │и коммунального      │Дуссман-Восток"                  │

│   │     │                             │охватываемого сектора.  │              │            │         │хозяйства города,    │по софинансированию организации  │

│   │     │                             │Дотация на покрытие     │              │            │         │администрация        │вывоза твердых бытовых отходов и │

│   │     │                             │разницы в тарифах       │              │            │         │Советского района    │договоры на вывоз твердых бытовых│

│   │     │                             │для населения           │              │            │         │города Новосибирска  │отходов со всеми домовладельцами │

│   │     │                             │и фактическими затратами│              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│144│(4)  │Провести капитальный ремонт  │Проведение капитального │        5500,0│Бюджет      │2008 -   │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │     │дороги по ул. Лесосечной     │ремонта                 │              │города      │2010 гг. │транспорта и дорожно-│Работа по ремонту дороги         │

│   │     │от ж/д переезда до ул.       │                        │              │            │<*>      │благоустроительного  │запланирована на 2010 - 2015 годы│

│   │     │Экваторной и обустройство    │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │                                 │

│   │     │прилегающих территорий       │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│145│(5)  │Провести поэтапную           │Внесение изменений      │       22000,0│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │гидротехническую очистку     │в проектную             │              │города      │2010 гг. │транспорта и дорожно-│Выполнены работы по очистке русла│

│   │     │русла реки Нижняя Ельцовка   │документацию.           │              │            │<*>      │благоустроительного  │на сумму 60048,0 тыс. рублей,    │

│   │     │и устранить последствия      │Выполнение работ        │              │            │         │комплекса мэрии      │из них 18000,0 тыс. рублей       │

│   │     │подтопления жилого фонда     │                        │              │            │         │города Новосибирска  │из бюджета города, 42048,0 тыс.  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │рублей - привлеченные средства   │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│146│(6)  │Обеспечить водоснабжением    │Выполнение работ        │        2200,0│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │и электроосвещением улицы    │                        │              │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│Выполнены работы по обеспечению  │

│   │     │частного сектора согласно    │                        │              │            │         │и коммунального      │водоснабжением и                 │

│   │     │нормам и требованиям         │                        │              │            │         │хозяйства города,    │электроосвещением улиц частного  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │сектора на сумму 905,0 тыс.      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │транспорта и дорожно-│рублей (бюджет города)           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустроительного  │в соответствии с поступившими    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │заявками от домовладельцев       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │на выполнение работ. Ремонт линий│

│   │     │                             │                        │              │            │         │МУП "Горводоканал",  │освещения проводится             │

│   │     │                             │                        │              │            │         │МУ "Горсвет",        │в соответствии с графиком.       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │Водопроводные сети пос. Нижняя   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Советского района    │Ельцовка переданы на обслуживание│

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │МУП "Горводоканал". Выполнено    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │строительство водопроводов       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │с установкой разборных колонок по│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. 1-й Рощинской протяженностью │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │765 м и по ул. Моховой. Выполнены│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │работы по замене водопровода     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по ул. Зоологической. Произведен │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │монтаж светильников по улицам:   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Часовой, Печатников, Иртышской,  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Маховой. Восстановлено наружное  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │освещение на ул. Зоологической,  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Березовской, ул. Гурзуфской, │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Энгельса, ул. Молодости,     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Теплоходной,                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ул. Белоусова, ул. Шлюзовой.     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Подготовлен и согласован проект, │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │предусматривающий перевод питания│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │ТП-2107 на отдельную кабельную   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │линию                            │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                        Советский район, избирательный округ N 38, депутат Казак Анатолий Альбертович                                         │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│147│1082 │Оборудовать тротуар для      │Оборудование тротуара   │         100,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │     │пешеходов по ул. Молодости от│шириной 1 м и длиной    │              │города      │         │транспорта и дорожно-│Выборочно выполнен ремонт 67 п. м│

│   │     │светофора по ул. Варшавской  │1150 м, также в случае  │              │            │         │благоустроительного  │тротуара по ул. Молодости, 44, на│

│   │     │                             │реконструкции дороги    │              │            │         │комплекса мэрии      │сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет  │

│   │     │                             │по ул. Молодости        │              │            │         │города Новосибирска, │города). Завершение работ будет  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Главное управление   │запланировано на 2011 - 2015 гг. │

│   │     │                             │                        │              │            │         │благоустройства      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и озеленения мэрии   │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Советского района    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│148│1083 │Обустроить тротуары          │Устройство тротуара     │         100,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │     │для пешеходов по улицам:     │шириной 1 метр и длиной │              │города      │         │транспорта и дорожно-│Выполнен ремонт 200 кв. м        │

│   │     │Ветлужской, Гидромонтажной   │соответственно по       │              │            │         │благоустроительного  │тротуара по ул. Гидромонтажной   │

│   │     │и между домами 7, 9 и 14, 16 │улицам: Ветлужской - 420│              │            │         │комплекса мэрии      │при комплексном ремонте дороги.  │

│   │     │по ул. Динамовцев            │метров, Гидромонтажной -│              │            │         │города Новосибирска, │Выполнение работ будет           │

│   │     │                             │1020 метров, Динамовцев │              │            │         │Главное управление   │запланировано на 2011 - 2015 гг. │

│   │     │                             │- 270 метров включалось │              │            │         │благоустройства      │                                 │

│   │     │                             │в проект плана на 2005  │              │            │         │и озеленения мэрии   │                                 │

│   │     │                             │год - отклонено ГУБО.   │              │            │         │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │                             │Тротуар на Динамовцев - │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │при устройстве дороги   │              │            │         │Советского района    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│149│1094 │Обустроить ул. Динамовцев    │Строительство дорожного │Будут         │Привлеченные│2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │                             │полотна и тротуара      │определены    │средства    │2010 гг. │строительства        │Строительство дорожного полотна  │

│   │     │                             │длиной 1120 п. м        │после         │            │         │и архитектуры мэрии  │и тротуара длиной 1120 п. м      │

│   │     │                             │по ул. Динамовцев       │разработки    │            │         │города Новосибирска, │по ул. Динамовцев включено       │

│   │     │                             │включено в технические  │проектно-     │            │         │администрация        │в технические условия застройщику│

│   │     │                             │условия застройщику     │сметной       │            │         │Советского района    │по стройплощадке                 │

│   │     │                             │по стройплощадке        │документации  │            │         │города Новосибирска  │на ул. Динамовцев в 2010 году    │

│   │     │                             │на ул. Динамовцев       │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│150│1095 │Взять под контроль и оказать │Включение в план        │      -       │     -      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │необходимое содействие       │мероприятий             │              │            │2010 гг. │промышленности,      │Городской целевой программой     │

│   │     │в развитии профессиональной  │нецелесообразно.        │              │            │         │инноваций            │"Развитие трудовых ресурсов      │

│   │     │подготовки рабочих кадров    │Предложение находится   │              │            │         │и предпринимательства│города Новосибирска" на 2007 -   │

│   │     │                             │в стадии реализации.    │              │            │         │мэрии города         │2009 годы определены направления │

│   │     │                             │Решением городского     │              │            │         │Новосибирска         │работы по формированию трудовых  │

│   │     │                             │Совета от 17.09.2003    │              │            │         │                     │ресурсов города: создание системы│

│   │     │                             │N 293 принята Программа │              │            │         │                     │профессиональной ориентации      │

│   │     │                             │содействия занятости    │              │            │         │                     │школьников; формирование условий │

│   │     │                             │населения               │              │            │         │                     │для социально-трудовой адаптации │

│   │     │                             │в г. Новосибирске       │              │            │         │                     │молодежи; формирование единого   │

│   │     │                             │на 2004 - 2006 годы     │              │            │         │                     │городского информационного       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │пространства о рынке труда       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и образовательных услугах.       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │В летний период трудоустроены    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │403 человека, в том числе        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │351 подросток и 52 студента.     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Оказаны услуги по профориентации │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │1968 школьникам.                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Обучены 4 группы преподавателей  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │(94 чел.) методике обучения      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │профориентации. Обученные        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │педагоги обеспечены аудио-       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и видеоматериалами               │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │по профориентационной работе.    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Проведена детская инновационная  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │научно-практическая конференция. │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Проводятся ежегодные районные    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │конкурсы профессионального       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │мастерства. Организовываются     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │экскурсии школьников             │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на промышленные предприятия.     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │МАУ "Городской центр проектного  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │творчества" принял участие       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │в первом Международном молодежном│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │инновационном форуме "Интерра"   │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│151│1098 │Отстаивать:                  │Рассмотреть возможность │      -       │     -      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │минимальная зарплата и       │реализации наказа       │              │            │2010 гг. │по социальной        │Администрациями районов совместно│

│   │     │пенсия не должны быть ниже   │совместно с депутатом   │              │            │         │политике мэрии города│со специалистами Федеральной     │

│   │     │прожиточного минимума        │                        │              │            │         │Новосибирска         │налоговой службы России по городу│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Новосибирску проводятся заседания│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │комиссий с участием руководителей│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │предприятий по решению вопроса   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │увеличения оплаты труда          │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│152│1099 │Ужесточить санкции в борьбе  │Рассмотреть возможность │      -       │     -      │2007 -   │Управление           │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │с незаконным оборотом        │реализации наказа       │              │            │2010 гг. │общественных связей  │При взаимодействии мэрии города  │

│   │     │наркотиков и винно-водочных  │совместно с депутатом   │              │            │         │мэрии города         │Новосибирска, Управления         │

│   │     │изделий                      │                        │              │            │         │Новосибирска         │Федеральной службы России        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и взаимодействия     │по контролю за оборотом          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │с административными  │наркотиков по Новосибирской      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │органами             │области, Управления внутренних   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │дел по г. Новосибирску нарушители│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │выявляются и привлекаются        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │к ответственности в соответствии │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │с законодательством Российской   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Федерации                        │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│153│1100 │Отстаивать развитие          │Реализация ГУКП         │Согласно      │     -      │2006 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │отечественной науки,         │"Территория             │программе     │            │2010 гг. │промышленности,      │Разработана и реализуется        │

│   │     │промышленности и местных     │научно-технического     │              │            │         │инноваций            │городская целевая программа      │

│   │     │товаропроизводителей         │развития - Технополис   │              │            │         │и предпринимательства│"Развитие                        │

│   │     │                             │Новосибирск"            │              │            │         │мэрии города         │инновационно-инвестиционной      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска,        │деятельности и взаимодействие    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │мэрии города Новосибирска        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Советского района    │с научно-промышленным комплексом │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │по решению задач                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │социально-экономического развития│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │города Новосибирска" на 2009 -   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │2011 годы. Осуществляется        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │реструктуризация кредиторской    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │задолженности перед бюджетом     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │города в отношении 5 предприятий │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │оборонно-промышленного комплекса.│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Проведено 3 конкурса продукции,  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │услуг и технологий "Новосибирская│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │марка". Состоялся 2-й городской  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │День науки. Принято постановление│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │мэрии города Новосибирска        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │от 16.06.2009 N 268              │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │"Об утверждении Порядка          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │предоставления субсидий субъектам│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │инновационной деятельности".     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │В октябре 2009 года организован  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и проведен пятый Новосибирский   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │инновационно-инвестиционный      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │форум.                           │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │В октябре 2009 года на заседании │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Совета по научно-промышленной    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │и инновационной политике города  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Новосибирска утверждена          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │"Концепция муниципальной         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │научно-промышленной политики     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │мэрии города Новосибирска        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │до 2020 года". Она послужит      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │основанием для разработки        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │комплексной целевой программы    │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│154│1101 │Решить вопрос в районе       │Отыскать полигон для    │       15000,0│Бюджет      │2007 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │по мусороотвалу и переработке│вывоза ТБО левобережной │              │города      │2010 гг. │энергетики, жилищного│В связи с прекращением           │

│   │     │мусора                       │и правобережной частей  │              │            │<*>      │и коммунального      │деятельности ООО "Сансеол" на    │

│   │     │                             │района                  │              │            │         │хозяйства города     │левобережном закрытом полигоне   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │организован вывоз твердых бытовых│

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │отходов на полигон ГУП "ЖКХ      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Новосибирского научного центра   │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │СО РАН"                          │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│155│1109 │Улицу Приморскую сделать     │Улица городского        │        7450,0│Бюджет      │2008 -   │Администрация        │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │красивым въездом на ОбьГЭС,  │значения (со статусом   │              │города      │2010 гг. │Советского района    │Выполнен ремонт дорожного полотна│

│   │     │для чего реконструировать    │территориальной).       │              │            │<*>      │города Новосибирска, │по ул. Приморской, по ул.        │

│   │     │частные автостоянки,         │Включить в план СЭР     │              │            │         │Главное управление   │Новоморской на сумму 8000,0 тыс. │

│   │     │произвести чистку старых     │реконструкцию ул.       │              │            │         │благоустройства      │рублей (бюджет города)           │

│   │     │и посадку новых деревьев     │Приморской с расширением│              │            │         │и озеленения мэрии   │                                 │

│   │     │                             │1350 м проезжей части   │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │                             │до 7,5 м и устройством  │              │            │         │                     │                                 │

│   │     │                             │тротуара 1,5 м          │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│156│1111 │Решить вопрос о строительстве│Разработать программу.  │         400,0│Привлеченные│2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │детских площадок, городков   │Реализовать принятую    │              │средства    │         │энергетики, жилищного│Установлено 2 детских городка:   │

│   │     │и малых форм на придомовых   │Программу восстановления│              │            │         │и коммунального      │по ул. Динамовцев, 8, 10,        │

│   │     │территориях                  │и строительства         │              │            │         │хозяйства города,    │и ул. Молодости, 26, на сумму    │

│   │     │                             │в соответствии          │              │            │         │администрация        │446,3 тыс. рублей (бюджет города)│

│   │     │                             │с утвержденными         │              │            │         │Советского района    │                                 │

│   │     │                             │проектами (схемами)     │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │                             │благоустройства дворов  │              │            │         │                     │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│157│1118 │Укладка дорог в пос. Плановый│Грейдирование и отсыпка │         100,0│Бюджет      │2009 г.  │Администрация        │Не выполнен.                     │

│   │     │                             │щебнем основных дорог   │              │города      │         │Советского района    │В связи с секвестированием       │

│   │     │                             │частного сектора        │              │            │         │города Новосибирска  │бюджета города на 2009 год работы│

│   │     │                             │пос. Плановый. Работа   │              │            │         │                     │не производились. Выполнение     │

│   │     │                             │планируется поэтапно    │              │            │         │                     │работ будет запланировано        │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │на 2011 - 2015 годы              │

├───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                                       Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                                       │

├───┬─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│158│1142 │Провести укрепление          │Ремонт фасада           │        1500,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │фундамента и ремонт фасада   │                        │              │города      │         │энергетики, жилищного│Выполнен ремонт инженерных сетей,│

│   │     │дома N 24 по Красному        │                        │              │            │         │и коммунального      │кровли и фасадов на сумму 9360,6 │

│   │     │проспекту                    │                        │              │            │         │хозяйства города,    │тыс. рублей (бюджет города)      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Центрального района  │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│159│1143 │Провести ремонт фасада дома  │Ремонт фасада           │        1000,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Не выполнен.                     │

│   │     │N 83 по ул. Семьи Шамшиных   │                        │              │города      │         │энергетики, жилищного│Ремонтные работы выполнены       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │частично на сумму 961,0 тыс.     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города     │рублей (бюджет города).          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │Продолжение работ будет          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │запланировано на 2010 год        │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│160│1179 │Благоустроить территорию     │Благоустроить территорию│        1000,0│Привлеченные│2006 -   │Администрация        │Выполнен.                        │

│   │     │Первомайского сквера         │Первомайского сквера    │              │средства    │2009 гг. │Центрального района  │Затраты составили 1800,0 тыс.    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │рублей (бюджет города)           │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│161│1184 │Построить площадку для отдыха│Построить площадку      │         250,0│Бюджет      │2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │во дворе дома N 76           │для отдыха              │              │города      │         │энергетики, жилищного│Установлена спортивная площадка  │

│   │     │по Красному проспекту        │                        │              │            │         │и коммунального      │на сумму 135,0 тыс. рублей       │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │(бюджет города)                  │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Центрального района  │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│162│1188 │От дома N 16 по              │Обустроить тротуар      │         900,0│Привлеченные│2009 г.  │Департамент          │Выполнен.                        │

│   │     │ул. Ядринцевской до Красного │                        │              │средства    │         │транспорта и дорожно-│Ремонт тротуара выполнен         │

│   │     │проспекта обустроить тротуар │                        │              │            │         │благоустроительного  │при ремонте ул. Ядринцевской     │

│   │     │                             │                        │              │            │         │комплекса мэрии      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска, │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │департамент          │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │энергетики, жилищного│                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и коммунального      │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │хозяйства города,    │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │администрация        │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Центрального района  │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│163│1226 │Принять меры                 │Департаменту транспорта │      -       │     -      │2005 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │по распространению действия  │и дорожно-              │              │            │2010 гг. │транспорта и дорожно-│На подавляющем большинстве       │

│   │     │проездных билетов            │благоустроительного     │              │            │         │благоустроительного  │автобусных маршрутов,            │

│   │     │на коммерческий транспорт    │комплекса мэрии         │              │            │         │комплекса мэрии      │обслуживаемых перевозчиками      │

│   │     │                             │проработать данный      │              │            │         │города Новосибирска  │различной формы собственности,   │

│   │     │                             │вопрос                  │              │            │         │                     │предоставляется возможность      │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │проезда по бесконтактной         │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │микропроцессорной пластиковой    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │                     │карте "Социальная Карта"         │

├───┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│164│1233 │Провести капитальный ремонт  │Выполнить капитальный   │       60000,0│Бюджет      │2006 -   │Департамент          │Выполнен в части 2009 года.      │

│   │     │школы N 99 и построить       │ремонт                  │              │города      │2010 гг. │образования,         │Выполнен капитальный ремонт      │

│   │     │для нее актовый зал          │                        │              │            │<*>      │культуры, спорта     │здания. Освоено 142000,0 тыс.    │

│   │     │                             │                        │              │            │         │и молодежной политики│рублей (бюджет города).          │

│   │     │                             │                        │              │            │         │мэрии города         │Подготовлен проект на            │

│   │     │                             │                        │              │            │         │Новосибирска, МУ     │строительство пристройки к школе │

│   │     │                             │                        │              │            │         │города Новосибирска  │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │"Управление          │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │капитального         │                                 │

│   │     │                             │                        │              │            │         │строительства"       │                                 │

└───┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> - окончание срока выполнения планируется в 2011 - 2015 годах.