СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 21.05.2008 | г. Новосибирск | № 977 |
| --- | --- | --- |

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2007 году

В соответствии с Положением об организации работы с наказами избирателей и обращениями граждан, принятым решением  городского Совета от 17.02.2005       № 544,  руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов   города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет о выполнении плана  мероприятий по реализации наказов избирателей в 2007 году (приложение).

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска до 15.08.2008:

2.1. В соответствии с решением постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей от 19.05.2008 подготовить и внести в установленном порядке в Совет депутатов города Новосибирска проекты решений Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.10.2006 № 381 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы» и «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 822 «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2008 год и плановый период 2009 - 2010 годов» в части продления сроков выполнения невыполненных в 2007 году наказов избирателей, увеличения финансирования мероприятий по реализации отдельных наказов избирателей, а также исключения наказов избирателей, выполнение которых не возможно по объективным причинам (при наличии мотивированного предложения депутата).

2.2. Подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 - 2010 годов», где предусмотреть финансирование выполнения наказов избирателей, по которым постоянно действующей специальной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей 19.05.2008 принято решение о продлении сроков выполнения и (или) увеличении финансирования.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей  (Асанцев Д. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Разослать:

1. Прокурору города

2. Барбышевой М. Б.

3. Правовое управление мэрии

4. Болтенко Н. Н.

5. Асанцеву Д. В.

6. Управление по правовым и экономическим вопросам

Совета депутатов

7. Отдел протокольного обеспечения

8. Пресс-центр Совета депутатов

9. Диденко Н. В.

10. Пирютко С. И.

11. Депутатам Совета депутатов – 3 экз.

12. Администрации районов города – 10 экз.

13. Заместителям мэра – 15 экз.

14. Бурееву Б. В.

СОГЛАСОВАНО

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |
| Управление по правовым и экономическим вопросам |  |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 21.05.2008 № 977

ОТЧЕТ

о выполнении  плана  мероприятий по реализации наказов избирателей в 2007 году

| № п. | № наказа | Содержание наказа | Меры по выполнению наказов | Затраты на реализацию наказов, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 6 | Осуществить ремонт внутриквартального проезда до детского сада № 493 и школы № 205 (ул. Ползунова) | Включить ремонт внутриквартальных проездов в дополнительный список к плану на 2005 - 2008 гг. по программе благоустройства внутриквартальных территорий | 162,5 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт выполнен на сумму 1655,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 2 | 9 | Осуществить переключение на централизованное теплоснабжение потребителей от котельных по ул. Технической, 19, ул. Волочаевской, 51 и 3-й Почтовый переулок, 21 | 1. Разработать проект на строительство теплотрассы от ул. Есенина до котельных. 2. Включить в план социально-экономического развития города на 2006 год строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. 3.Включить в план подготовки к зимнему отопительному сезону 2006-2007 гг. проведение реконструкции внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах по указанным адресам и дополнительно по ул. Волочаевской, 111. 4. Разработать проект переключения на централизованное теплоснабжение школы № 71 и вечерне-сменной школы № 26 | 6900,0 6900,0 6900,0 Согласно проектно-сметной документации | Привлеченные средства Привлеченные средства Привлеченные средства Привлеченные средства | 2007 – 2010 гг. 2007 – 2010 гг. 2007 – 2010 гг. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление образования мэрии города Новосибирск | Выполнен в части 2007 года. Проработан вопрос переключения квартир на централизованное теплоснабжение. В 2008 г. планируется силами ОАО «Новосибирскгор-теплоэнерго» строительство современной газовой котельной с переключением на нее потребителей от котельных по ул. Технической, 19, ул. Волочаевской, 51 и 3-й Почтовый переулок, 21 |
| 3 | 10 | Выполнить ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на чердаках жилых домов по: ул. Гоголя 189, 225/2, Гусинобродскому шоссе, 19/1, 21, 23/1 | Подготовить проектно-сметную документацию и произвести ремонт | 87,3 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. При подготовке коммуникаций к сезонной эксплуатации выполнены ремонтные работы. Затраты составили 87,3 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 4 | 11 | Ремонт кровель домов ул. Гоголя, 225/2, 229/1 | Произвести выборочный ремонт кровли по результатам обследования и с учетом заявлений жителей | 145,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты по ремонту кровель составили 140,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 5 | 13 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по адресам: ул. Коминтерна, 128/1; Гусинобродское шоссе,15/2, 17/2, 23, 23/1; ул. Гоголя, 237; ул. Доватора, 37, 37/1 | 1.Установить детские игровые площадки по ул. Коминтерна, 128/1, шоссе Гусинобродское, 17/1. 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по ул. Шоссе Гусинобродское, 15/2, 17/2, 23, 23\1, ул. Гоголя, 237, ул. Доватора 37, 37/1 | 1500,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Установка детской площадки по ул. Гоголя, 237 невозможна по техническим причинам, по согласованию с депутатом взамен этого установлены малые формы по пр. Дзержинского, 30а. Вместо детской площадки по ул. Доватора, 37, 37/1 установлены малые формы по Гусинобродскому шоссе, 11. Затраты составили 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 6 | 14 | Ремонт внутриквартальных дорог: по Гусинобродскому шоссе 19, 19/1, 21, 29 | 1. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: Гусинобродское шоссе, 19/1, 29, согласно плану работ по асфальтированию внутриквартальных территорий в 2005 г. 2. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам Гусинобродское шоссе, 19,21,23/1 согласно плану работ в 2007г. | 1689,4 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-ком-мунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт внутриквартальных дорог на сумму 2410,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 7 | 17 | Провести уличное освещение по ул. Поселковой, Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, Комбинатской | 1. Подготовить проектно- сметную документацию. 2. Выполнить работы по освещению указанных улиц | 400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 8 | 19 | Асфальтирование дорог по ул. Поселковой, ул. Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, ул. Комбинатской | 1. Выполнить проектные работы по реконструкции (грейдирование и щебенение) указанных улиц с уточнением затрат на реконструкцию. 2. Включить в план социально- экономического развития города на 2006, 2007, 2008 годы реконструкция дорог по указанным улицам | 2540,0 | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007года. Работы по щебенению улиц запланированы на 2008 год |
| 9 | 21 | Улучшить электроснабжение в домах частного сектора по ул. Амбулаторной | Завершить передачу электросетей на баланс специализированной организации по решению «Региональные электрические сети» | 2700,0 | Привлеченные средства | 2006-2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Сети переданы на баланс ЗАО «Региональные электрические сети» приказом департамента земельных и имущественных отношений города Новосибирска от 20.04.2007 № 635-од Дополнительно в 2008 году ОАО «РЭС» запланировал ремонт сетей с установкой КТПН на сумму 2500,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 10 | (4) | Благоустроить территорию по Гусинобродскому шоссе, 33 | 1. Установить малые формы. 2.Асфальтировать внутриквартальные дороги по техническим условиям администрации района | 90,0 560,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. После окончания строительства | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок по Гусино- бродскому шоссе, 33 на сумму 88,0 тыс. рублей (бюджет города). Внутриквартальные дороги асфальтированы застройщиками |
| 11 | (14) | Начало строительства канализационного коллектора в Дзержинском районе | Продолжение строительства коллектора | 29639,0 14000,0 3250,0 | Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. в т. ч 2007 г. 2006 - 2007 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «УКС» | Выполнен. Коллектор сдан в эксплуатацию. Денежные средства освоены в размере 29639,0 тыс. рублей, в т. ч. 3250,0 тыс. рублей привлеченные средства |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 12 | 23 | Осуществить ремонт фасада школы №169: произвести замену 20-ти стояков системы отопления. Произвести замену «обратки» системы отопления. Замена ввода холодной воды. Демонтировать старую и установить современную спортивную площадку. Осуществить восстановление системы отопления в гараже. Заменить освещение в 17-ти кабинетах с приобретением и установкой 140 люминесцентных светильников | 1. Произвести ремонт и замену электрооборудования. 2. Произвести замену «обратки» системы отопления. 3. Решить вопрос с застройщиками и произвести установку спортивного модуля. 4. Выполнить ремонт фасада здания школы № 169 | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. . | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Заменено освещение в 17 кабинетах, приобретены и установлены новые люминесцентные лампы, выполнена замена обратки системы отопления. Сумма затрат 100,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт фасада и сантехнические работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города). Обустройство спортивной площадки выполнено на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 13 | 24 | 1. Передача двух зданий по ул. 25 лет Октября № 6а, 6б под дошкольные учреждения. Реконструкция и капитальный ремонт зданий по ул. 25 лет Октября, 6 а, 6 б 2. МОУ СОШ №57: Ремонт спортивного зала школы и столовой | 1. Ускорить решение вопроса и выполнение необходимой документации по передаче зданий в муниципальную собственность. 2. Выполнить ремонт зданий по ул. Авиастроителей от ул. Учительская до ул. Писемского Произвести ремонт: столовой, спортивного зала | 200,0 | Бюджет города | . 2007 г. . | Главное управление образования мэрии города Новосибирска Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска. Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Произведена реконструкции зданий: по ул. 25 лет Октября, 6а на сумму 3802,0 тыс. рублей (бюджет города). Работы по ремонту зданий ул. Авиастроителей выполнены на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) Выполнен ремонт столовой и спортзала на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 14 | 28 | 1. Ремонт центрального теплового пункта – 32. 1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7. 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6, 8 по Трикотажному переулку. 2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля | 1.Выполнить работы по реконструкции центрального теплового пункта- 32 (включено в план 2005 г.). 1а. Выполнить работы по восстановлению системы горячего водоснабжения в домах. 2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам. 3. Выполнить ремонт линий электроснабжения | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. . | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Производились работы по восстановлению системы горячего водоснабжения. Затраты составили 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 15 | 31 | Благоустройство пешеходных тротуаров к остановкам транспорта во дворе дома №25 по ул. Толбухина | Включить в дополнительный план благоустройства внутриквартальных территорий ремонт внутриквартальных дорог и пешеходных тротуаров по ул. Толбухина | 520,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по благоустройству на сумму 520,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 16 | 32 | Дворы домов № 10/2, 12 по ул. Есенина 1.Доработка территории для возможности стока ливневых и талых вод в колодец ливневой канализации. 2. Отремонтировать внутридворовую территорию с планировкой карманов под автомобили 3. Восстановить асфальтовое покрытие проезда и пешеходной дорожки вдоль ул. Есенина | Включить в технические условия застройщику ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство территории с обустройством стока ливневых вод по ул. Есенина 10/2, 12 | Затраты будут определены при составлении проектно- сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту дворов по ул. Есенина, 12 выполнены на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 17 | 34 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №197»: 1. Осуществить ремонт кровли здания. 2. Осуществить ремонт подвального помещения (имеется смета на 650 тыс. рублей) | 1. Выполнить ремонт кровли. 2. Выполнить выборочный ремонт подвальных помещений и аварийный ремонт коммуникаций. | 1550,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт коммуникаций, выборочный ремонт подвальных помещений и кровли на сумму 785,0 тыс. рублей, в том числе: 70,0 тыс. рублей (привлеченные средства), 715,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт подвальных помещений на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 18 | 37 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №59»: провести капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт сантехники, заменить регистры системы отопления, восстановление основного входа в здание школы, восстановить запасной (пожарный) выход, произвести капитальный ремонт спортивного зала, провести реконструкцию спортивной площадки, оборудовать кабинет информатики, произвести косметический ремонт школы, оборудовать тренажерный зал | 1. Выполнить ремонт кровли. 2. Выполнить замену козырька. 3. Выполнить ремонт помещений 4. Произвести реконструкцию спортивной площадки | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. .Выполнен ремонт кровли на сумму 210,0 тыс. рублей, (бюджет города). Выполнен ремонт помещений на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города). Подана заявка в ГУО мэрии на установку спортивной площадки в 2008 году |
| 19 | 40 | Отремонтировать асфальтовое покрытие ул. Лежена (въезд с ул. Б. Богаткова на ул. Лежена по направлению к перинатальному центру № 4 – около 150 метров) | Выполнить ремонт проезда по ул. Лежена | 5000,0 | Бюджет города | 2007г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт на площади 1266 кв. м на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен капитальный ремонт проезжей части на сумму 5100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 20 | 41 | Отремонтировать мост через р. Каменка | Выполнить ремонт моста с восстановлением освещения | 30,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. На мосту установлено 2 прожектора. Стоимость работ составила 12,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт моста, затраты составили 18,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 21 | 42 | Осуществить ремонт фасада здания стационара МУЗ «Детская городская больница № 6» (по ул. Промышленной) | Выполнить укрепление фундамента здания | 700,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по укреплению фундамента здания. Затраты составили 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 22 | 44 | Осуществить ремонт межпанельных швов здания школы № 96 и восстановить отмостку; отремонтировать крыльцо; восстановить асфальтовое покрытие на территории школы; произвести замену электрокабеля | Выполнить ремонтные работы | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Дзержинского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен выборочный ремонт межпанельных швов, отмостков, затрачено 200,0 тыс. рублей (бюджет города). Произведена замена электрокабеля и выполнено благоустройство территории на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 23 | 45 | Осуществить ремонт здания филиала Центр внешкольной работы «Галактика»- военно-спортивная школа «Союз» (ул. Промышленная, 300 кв.м), помочь в приобретении инвентаря и оборудования | Выполнить текущий ремонт помещений, приобрести инвентарь и оборудование | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт кабинетов, приобретен спортинвентарь, приобретено оборудование на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 24 | 46 | Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии | 6000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 2900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 25 | 50 | Осуществить ремонт здания школы № 113, в том числе: -выполнить ремонт фасада здания и отмостки; выполнить ремонт спортивного зала; -выполнить ремонт инженерных коммуникаций; выполнить ремонт внутриквартального проезда к зданию школы | 1. Выполнить ремонт фасада. 2. Выполнить ремонт спортивного зала. 3. Ремонт инженерных коммуникаций. 4. Ремонт внутриквартального проезда к школе | 350,0 520,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Администрация Дзержинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт спортзала на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнены работы по ремонту внутриквартального проезда к школе на сумму 435,90 тыс. рублей (бюджет города) |
| 26 | 54 | Выполнить ремонт фасадов по: проспекту Дзержинского,7, ул. Селезнева, 36, ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 26 | 1. Выполнить ремонт фасада дома 36 по ул. Селезнева. 2. Ремонт фасада дома по проспекту Дзержинского, 7. 3. Капитальный ремонт фасадов домов по ул. Промышленной | 4506,4 | Бюджет города | 2007 – 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт фасада дома по ул. Селезнева, 36 на сумму 1819,7 тыс. рублей (средства капитального ремонта жилого фонда и текущего содержания жилого фонда) и капитальный ремонт фасада по проспекту Дзержинского, 7 на сумму 2300,0 тыс. рублей (бюджет города), выполнен ремонт цокольной части на сумму 77,4 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 27 | 55 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по: ул. Красина, 45, 47, 47/1, 47/2; ул. Фрунзе, 59/2; ул. Гоголя 182, 186; ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 13, 26; ул. Кошурникова, 29; ул. Бориса Богаткова, 241, 243, 243/1; ул. А.Лежена, 9, 18, 16/1, 18/1; ул. Индустриальной, 7, ул. Селезнева, 32 | 1. Установить детские городки и спортивные площадки по: ул. Фрунзе 59/2, ул. А. Лежена 18/1. 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по остальным адресам | 3000,0 1000,0 | Бюджет города, Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнена установка детских городков по ул. Б. Богаткова. 243; ул. Кошурникова, 27,29/1, ул. Гоголя, 182,184 на сумму 264,0 тыс. рублей (бюджет города.) По согласованию с депутатом изменен адрес установки детской площадки с ул. Кошурникова, 29 на ул. Кошурникова, 27 |
| 28 | 56 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Кошурникова, 20, 29/1; ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61 | 1. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Кошурникова, 20, 29/1 2. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61 | 3000,0 4535,4 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт внутриквартальных дорог по ул. Кошурникова, 20, 29/1, ул. Фрунзе, 59, 59/1. Затраты составили 7421,1 тыс. рублей (бюджет города). По ул. Фрунзе, 61 (дом ТСЖ) детская площадка имеется |
| 29 | 59 | Установить светофоры на пересечении ул. Промышленной – Королева; ул. Трикотажной – Промышленной, у центрального входа в ПКиО «Березовая роща» | 1. Произвести установку светофоров на пересечении ул. Промышленной и Королева, на пересечении Трикотажной и Промышленной после завершения капитального ремонта теплотрассы по ул. Промышленной. 2. Установить светофор в районе центрального входа в ПКиО «Березовая роща» в ходе благоустройства станции метро «Березовая роща» | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Светофоры установлены, затрачено 550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович |
| 30 | 63 | По ул. Революции убрать старые тополя вокруг дома № 3 | Выполнить снос аварийных тополей в количестве 3 шт. | 8,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен Произведен снос аварийных деревьев на сумму 8,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 31 | 65 | Организовать детскую площадку во дворе дома по ул. Революции, 6 | Детская площадка имеется возле подъездов № с 7 по 11. Детская площадка будет построена во дворе дома по ул. Чаплыгина, 16 и ул. Революции, 6 | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Установлена детская площадка по ул. Чаплыгина, 16 и ул. Революция, 6 (один двор) на общую сумму 50,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 32 | 66 | К дню 70-летия жилого дома № 3 по ул. Урицкого произвести ремонт и покраску фасада, ремонт крылец, козырьков над входами | Выполнить ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт крылец Ремонт фасада дома № 3 по ул. Урицкого будет произведен в соответствии с планом капитального ремонта | 6,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт крылец на сумму 6,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 33 | 71 | Озеленить Железнодорожный район по округу № 5 | Озеленение района проводится в соответствии с городской комплексной программой на 2005 - 2010гг, в районе планируется произвести посадку 600 деревьев, 1700 кустарников, 400 тыс. цветов | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. В весенний период произведена посадка деревьев и кустарников на сумму 1400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 34 | 97 | Предоставить детям-инвалидам бесплатную медицинскую реабилитацию в специализированном Центре не менее 2-х раз в год | Рассмотреть возможность реабилитации 2500 детей-инвалидов на базе РЦ «Обские зори» | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Дети-инвалиды проходят бесплатную медицинскую реабилитацию в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, содержащей указания на место проведения реабилитационных мероприятий и их кратность. В 2007 году профинансировано из бюджета города 15239,0 тыс. рублей для восстановления корпуса «Мать и дитя» в РЦ «Обские Зори», что позволило увеличить количество коек для реабилитации детей со 150 до 190. За 2007 год на базе РЦ «Обские зори» получили медицинскую реабилитацию 40 детей-инвалидов, в том числе 1 ребенок 2 раза за год |
| 35 | 98 | Выйти с законодательной инициативой в областной Совет для решения вопроса увеличения пенсии | Рассмотреть совместно с депутатом возможность подготовки материалов в рамках действующего законодательства | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| 36 | 99 | Выйти с законотворческой инициативой в областной Совет для решения вопроса о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы и уровня их жизни | Рассмотреть совместно с депутатом возможность подготовки материалов в рамках действующего законодательства | - | - | 2007 г. | Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| 37 | 101 | Предоставить дополнительную площадь подростковому клубу «Юных» (ул. Советская) | Провести поиск и подбор дополнительного помещения | - | - | 2007 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Предоставлено помещение по ул. С. Щедрина, 9 |
| 38 | 102 | Предоставлять в сдаваемых в эксплуатацию объектах точечной застройки, (в 10 % помещений являющихся собственностью мэрии города. Новосибирска) площади для размещения муниципальных детских учреждений, клубов, кружков, спортивных секций и т. д. | Рассматривать при выделении земельных участков под строительство жилых домов | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| 39 | 103 | Выполнить ремонт лестничных маршей детского сада № 96 | Выполнить ремонтные работы | 55,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены ремонтные работы на сумму 55,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 40 | 115 | Обеспечить обследование сосудистой системы ветеранов войны, инвалидов II группы | Специалисты врачи-кардиологи есть во всех поликлиниках. По показаниям больные направляются в городские диагностические центры (обследование сосудов ног на базе больницы № 12) | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Обследование сердечно-сосудистой системы ветеранов войны, инвалидов проводится по медицинским показаниям во всех территориальных поликлиниках Новосибирска; консультации специалистов – в городских консультативно-диагностических центрах, Новосибирском областном диагностическом центре, Новосибирском областном кардиологическом диспансере, НИИ патологии кровообращения им. Мешалкина. В 2007 г. проведен осмотр 5540 ветеранов войны. |
| 41 | 116 | Бесплатная медицина и борьба с туберкулёзом | Принимается в порядке осуществления контроля за выполнением и финансированием | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Бесплатная медицинская помощь оказывается в соответствии с Новосибирской областной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2008 год. Количество больных, обследованных в территориальных поликлиниках в 2007 году с целью выявления туберкулеза – 722330 человек |
| 42 | 117 | Приём врачей на работу только на конкурсной основе. Ставку делать на молодых врачей | Проработать с Новосибирской Государственной Медицинской Академией вопрос по распределению молодых специалистов в поликлиники района | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. В результате проведения кадровой политики, направленной прежде всего на укрепление участковой службы, укомплектованность медработниками составляет 98%. Укомплектованность врачебных участков врачами-терапевтами возросла с 87,8% в 2006 году до 91% в 2007 году, участковыми врачами-педиатрами с 97,0% до 98,1 %, участковыми медицинскими сестрами с 90,8 % до 94,8 % |
| 43 | 118 | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Заработная плата повышена с 01.09.2007 на 11 %. Также повышение оплаты труда проводилось в рамках нац. проекта «Здоровье». Установленные медработникам муниципальные надбавки составили в 2007 году 140,9 млн. рублей |
| 44 | 119 | Обработать прилегающие городские территории химическими препаратами против клещей | Рассмотреть необходимость обработки территории | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В соответствии с информацией «Роспотребнадзора» будет рассмотрена необходимость обработки территории |
| 45 | 122 | Диспансеризация детей | Разработать перспективный план мероприятий района по оздоровлению детей | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Диспансеризация детей производится постоянно в соответствии с регламентирующими документами министерства здравоохранения и социального развития. В настоящее время охват детей диспансеризацией составляет 100 % |
| 46 | 127 | Остановить точечную застройку во дворе домов по Вокзальной магистрали,6/2, 6/1, Комсомольский проспект,13. Убрать гаражи с территории двора, решить проблему с парковочными карманами. Организовать газоны и детскую площадку | В весенний период по данным адресам планируется произвести ремонт и покраску малых форм, выполнить озеленение | 8,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт и покраска малых форм на сумму 8,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда), вынесено 6 гаражей (привлеченные средства). Установлен городок из 5-ти элементов и песочницы, имеется ограждение, скамейки для отдыха. Затраты составили 70,6 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 47 | 128 | Перевести котельную Гормолзавода на газовое топливо с дальнейшим выводом из жилой зоны | В настоящее время ОАО «Завод молочный «Новосибирский» прорабатывает технический вопрос перевода котельной на газ | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Завершено строительство модульной котельной на газовом топливе (привлеченные средства). Произведен запуск котельной |
| 48 | 129 | Принять меры по борьбе с наркоманией (ст. 241 УК РФ) | Содействие управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, УВД г. Новосибирска по выполнению комплексного плана мероприятий по борьбе с наркоманией. Обсуждение 1 раз в год хода выполнения мероприятий плана на заседаниях Совета общественной безопасности мэрии. Участие руководства мэрии в работе коллегии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, ГУВД НСО | - | - | 2007 - 2010 г. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами | Выполнен в части 2007 года. Выполняется в рамках полномочий мэрии города Новосибирска |
| 49 | 131 | Принять меры по борьбе с участившимся случаями использование жилых помещений, находящихся в частной, государственной и муниципальной собственности, в качестве гостиниц, наркопритонов, притонов для занятия проституцией (ст.ст. 232, 241 УК РФ) | Строгий контроль со стороны участковых уполномоченных милиции совместно с жилищными органами за целевым использованием помещений | - | - | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Григорьев Владимир Александрович |
| 50 | 133 | Решить вопрос о предоставлении льготного проезда на речном пассажирском транспорте для пенсионеров в дачный сезон | Подготовить необходимые нормативные документы по предоставлению льготы по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период. | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выпущено постановление мэра от 26.04.2007 № 310 «О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период 2007 года» |
| 51 | 134 | Увеличить число аптек, которые обслуживают население по дисконтным картам | По дисконтным картам работает одна аптека № 255 по ул. Владимировской, 2 а. Планируется включить в программу дисконтных карт аптеку № 22 по Вокзальной магистрали, 5 | - | - | 2007 - 2008 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Все объекты МП «Новосибирская аптечная сеть» работают в системе обслуживания населения по дисконтным картам (скидка 7%) |
| 52 | 135 | Оборудование школы № 60 автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения | Выполнение автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения | 29,7 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Оборудование школы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения произведено на сумму 31,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 53 | 139 | Ремонт теплотрассы детского сада № 497 по ул. Железнодорожная, 10/1 | Выполнение работ по ремонту теплотрассы | 90,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 90,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 54 | 141 | Ремонт фасада школы-интерната № 37 (для глухих детей) по ул. Саратовской, 24 а | Выполнение работ по ремонту фасада | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 55 | 142 | Принять меры по закреплению кадров в здравоохранении, прежде всего участковой службы | Работает Городская целевая программа. В 2005 году подана заявка в Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию на распределение молодых специалистов в районные поликлиники | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Установлена муниципальная надбавка работникам участковой службы. В рамках приоритетного национального проекта работникам участковой службы повышена зарплата на 10 тыс. рублей (врачам), 5 тыс. рублей (медсестрам). Укомплектованность участковыми врачами в 2007 году повысилась до 98%. Сданы в эксплуатацию 2 общежития для медицинских работников по ул. Блюхера и по ул. Софийской, 9 |
| 56 | 143 | Строительство спортивной площадки на территории МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по ул. Фабричной, 6 а | Построить спортивную площадку | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, | Выполнен. Строительство спортивной площадки выполнено на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 57 | 144 | Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | По заявке администрации района выполнить отчуждения земельного участка под строительство | 67100,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Строительство детского комбината включено в перечень инвестиционных программ на 2009-2010 гг. за счет средств бюджета города |
| 58 | 146 | Ремонт фасада дома по ул. Железнодорожной, 11 | Выполнение работ по ремонту фасада | 530,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Затраты на ремонт фасада составили 1622,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 59 | 158 | Отремонтировать дорогу и подходы к подъезду дома № 113 по ул. Кропоткина | Провести ремонт дороги | 5,4 | Бюджет города | 2007 г. | Комитет жилищно-ком-мунального хозяйства мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 612,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 60 | 164 | Установить козырек над подъездом № 3 дома по ул. Кропоткина, 128 | Включить в программу ремонта | 16,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен козырек. Затрачено 14,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 61 | 170 | Установить спортивную площадку по ул. Кропоткина, 120/1 | Установить спортивную площадку | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Детская площадка установлена по ул. Кропоткина, 120, т. к. во дворе дома по ул. Кропоткина, 120/1 для установки места нет. Затрачено 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 62 | 171 | Ремонт отмостки по ул. Кропоткина, 106 | Выполнить ремонт отмостки | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 89,7 тыс. рублей (средства на теку- щее содержание жилого фонда) |
| 63 | 174 | Ремонт кровли дома № 267 по ул. Кропоткина | Выполнить ремонт кровли | 67,5 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 370,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 64 | 175 | Ремонт отмостки дома № 267 по ул. Кропоткина | Выполнить ремонт отмостки | 46,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 370,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 65 | 181 | Капитальный ремонт швов между вторым и третьим подъездами дома № 100/1 по Красному проспекту | Выполнить капитальный ремонт швов между вторым и третьим подъездами дома | Будут определены после обследования | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Проведено обследование. Шов является температурным, ремонт не требуется |
| 66 | 184 | Ремонт кровли дома по Красному проспекту, 186 | Выполнить ремонт кровли | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по текущему ремонту на сумму 210,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 67 | 187 | Отремонтировать отмостки по периметру домов № 268/2, 268/3 по ул. Д. Ковальчук | Отремонтировать отмостки | 112,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено благоустройство дворовой территории и ремонт отмостки домов по ул. Д. Ковальчук, 268/2, 268/3 на сумму 3880,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 68 | 188 | Ремонт крыши и водосточной трубы подъезда № 2 дома № 396/1 по ул. Д. Ковальчук | Выполнить ремонт крыши и водосточной трубы | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 40,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 69 | 1 | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200 | Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору | 80000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Проведена работа с инвестором по вопросу строительства комплекса в 2008-2009 гг. |
| 70 | 2 | Оказать материальную помощь на строительство детской площадки д/к № 460 | Построить детскую площадку | 1000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведена установка детских игровых площадок на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 71 | 4 | Подростковый клуб «Комета»: ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | Выполнить ПСД на 1. Расширить площади подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала. 2. Установить железные двери в клуб | 1500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены проектно- изыскательские работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города). Включено в план на 2008-2009 гг. |
| 72 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | 1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования 2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и д. Ковальчук, 406 | 2500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Приобретено оборудование для кабинетов общеврачебной практики на сумму 414,1 тыс. рублей. Выполнен ремонт помещений МУЗ "ДГП № 1" по ул. Д. Ковальчук, 406, Красный проспект, 220, ул. Холодильной, 16 на сумму 6550,3 тыс. рублей |
| 73 | 6 | Помочь в обустройстве дома ребенка по ул. Кропоткина, 269/2 | 1. Охрана силами РОВД. 2. Ремонт межквартальных подъездных дорог. 3.Приобрести стиральную машину. 4. Необходимо оборудовать отдельную прачечную | 500,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Организован объезд в вечернее время вокруг территории, осуществляется выезд по тревожному сигналу дежурного персонала. В 2007 г. "Дом ребенка № 2" передан в областное подчинение |
| 74 | 7 | Строительство пристройки к поликлинике № 27 | Проработать вопрос строительства пристройки за счет инвестиционных средств | 5000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Из-за сложных технических условий по переносу существующих коммуникаций и в связи с удорожанием строительства объекта, инвестор отказался от строительства пристройки. Принято решение увеличить финансирование по капитальному ремонту. Выполнено работ по капитальному ремонту на сумму 6439,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 75 | 8 | Оказать содействие в строительстве футбольного поля школы № 13 | Оказать содействие в строительстве футбольного поля | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнено работ на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 76 | 9 | Ремонт помещений клуба «Орленок» по ул. Кропоткина, 269/1 | 1. Замена электропроводки 2. Ремонт кровли | 325,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Заельцовского района, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Ремонт кровли выполнен на сумму 860,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 77 | (4) | Ремонт кровли, ремонт дороги около «Синеглазки».в школе № 13 | Подготовка дефектных ведомостей и смет на запланированные работы. Кровля 1335 кв. м. Проведение ремонта | 150,0 950,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнено работ на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города), 950,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 78 | (12) | МПК «Комета». Ремонт и перетяжка мебели, установка новой входной двери, приобретение светильников в ИЗО кабинет и спортзал, приобретение аппаратуры для работы на улице (колонки, усилитель, радиомикрофон) | Выполнить необходимые работы | 10,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена мебель на сумму 50,0 тыс. рублей, установлена дверь на сумму 11,0 тыс. рублей, приобретены светильники на сумму 10,0 тыс. рублей, приобретена акустическая система на сумму 60,0 тыс. рублей. (бюджет города) |
| 79 | (24) | Ремонт отмостки дома № 111 по ул. Кропоткина | Завершить ремонт отмостки | 24,8 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты на ремонт составили 50,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 80 | (65) | Установить детские площадки, малые формы и скамейки по ул. Линейной 45, 47, 47/1, 49 | Выполнение работ по благоустройству детских площадок | 200,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Установлены детские городки по адресам: ул. Линейная, 45/1 (общий двор с ул. Линейной, 45); ул. Рельсовая, 2/1 (один двор с ул. Линейной, 49; затрачено 153,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 81 | (15) | Капитальный ремонт библиотеки им. Салтыкова-Щедрина | Продолжение ремонтных работ, в т.ч. ремонт книгохранилища | 203,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт книгохранилища, вход в детский отдел, затраты составили 201,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 82 | (60() | Ремонт фасада школы № 55 | Выполнение ремонта | 400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Планируется комплексный капитальный ремонт. На 2008 год предусмотрено 1500,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. На 2009 год планируется капитальный ремонт школы (гимназия 9) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 83 | 195 | Сделать освещение на ул. Ельцовской | Составление проектно-сметной документации | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 -2008 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнена проектно-сметная документация на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 84 | 203 | Ремонт отмосток дома №31/1 по ул. Линейной | Выполнить ремонт отмосток | 33,6 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 259,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 85 | 216 | Асфальтирование внутриквартальной дороги по ул. Линейной, 27 | Включить в план комплексного благоустройства | 290,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 815,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 86 | 219 | Установка водосточных труб по ул. Ельцовской, 7 | Установка водосточных труб | 52,8 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты на установку водостоков составили 37,8 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 87 | 220 | Спилить аварийные деревья по ул.Красный проспект, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2 | Спилить аварийные деревья | 45,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2007 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Аварийные деревья спилены. Затраты составили 45,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 88 | 221 | Отсыпать дороги щебенкой по ул. 2-я Сухарная -Береговая | Отсыпать дороги щебенкой | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение работ планируется на 2008 год |
| 89 | 222 | Сделать водоразборную колонку на ул. 1-я Сухарная, 96 и ул. 2-я Сухарная, 246 | Для установки водоразборной колонки по ул.1-й Сухарной, 96 необходимо построить водопровод протяженностью 55 п. м. Для установки водоразборной колонки по ул. 2-я Сухарной, 246 необходимо построить водопровод протяженностью 150 п. м. | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства города | Выполнен. МУП «Горводоканал» проложен водопровода по ул. 2-я Сухарная до дома № 236 L=326 п.м. и по ул. 1-я Сухарная до дома № 103 п.м., L=150 п.м. с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Установлены водоразборные колонки по ул.1-й Сухарной, 96 и по ул. 2-я Сухарной, 246. Затраты составили 5425,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 90 | (1) | Установка водоразборной колонки около домов № 90 – 96 по ул. Сухарной | Проведение работ по установке и ремонту водоразборных колонок | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены МУП «Горводоканал», затраты составили 150,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 91 | (9) | Сделать тротуар от дома № 45 до филиала поликлиники № 9 по ул. Д. Донского | Проведение работ по прокладке тротуара | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование по ул. Д. Донского, 45, 47, 49 на сумму 1376,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 92 | 230 | Отремонтировать дорогу во дворе дома № 21/4 по ул. Дачной | Рассмотреть вопрос при корректировке плана ком-плексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 840,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 1545,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 93 | 231 | Выполнить отмостки, асфальтовое покрытие, бордюры по ул. Мочищенское шоссе, 12 | Рассмотреть вопрос при корректировке плана ком-плексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 360,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 1115,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 94 | 232 | Отремонтировать дорогу во дворе дома № 89 по ул Д. Ковальчук | Рассмотреть вопрос при корректировке плана ком-плексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 720,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 1311,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 95 | 233 | Отремонтировать асфальт во дворе домов № 75, 75/1, 73, 71, 69 по ул. Д. Ковальчук | Включено в план комплексного благоустройства на 2008 год Дом № 69 был отремонтирован в 2002 году | 2395,8 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 1467,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 96 | 234 | Дорога вокруг домов № 29/1, 27/1 по ул. Д. Донского | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 960,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты по асфальтированию составили 1767,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 97 | 247 | Вырубка старых деревьев и их вывоз по ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, ул.Сеченова, ул. Яна Райниса, ул. Красногорской, Красногорский переулок 1, 2, 3 | В соответствии с мероприятиями по благоустройству частного сектора осуществить вырубку старых деревьев | 30,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 98 | 248 | 2-й Красногорский пер., 4 Дорога по ул. Ереванской в аварийном состоянии | Проведение ямочного ремонта на площади 3660 кв. м | 700,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение работ запланировано на 2008 год |
| 99 | 249 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог возле домов по: ул. Радищева,27-1, ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, ул. Сеченова, ул. Яна Райниса. Проложить пешеходные тротуары | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог | 500,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт покрытия по ул. Радищева, ул. Бестужева на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович |
| 100 | 251 | Решить вопрос по ремонту асфальтовой дорожки по ул. Кубовой,112 | Рассмотреть при корректировке плана благоустройства | 1040,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту дорожки к школе № 53 по ул. Кубовой на сумму 1315,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 101 | 255 | Окончательное оформление документов на дома № 91/1 и 91/2 по ул. Кубовой о передаче в муниципальную собственность | Подготовить необходимые документы | - | - | 2007 - 2008 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Проводится оформление через арбитражный суд признания домов безхозными |
| 102 | 264 | Спилить старые тополя на ул. Магаданской и ул. К. Минина | Будет проведено обследование и при получении разрешения работы будут выполнены | 305,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Снесено 81 дерево и произведена санитарная обрезка на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 103 | 267 | Благоустройство двора в доме № 183-б по ул. Д. Ковальчук | Выполнить благоустройство двора | 480,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 320,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 104 | 268 | Восстановить ограждение территории ГКБ № 1 | Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 1000,0 | Бюджет города | 2005 -2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории ГКБ № 1 |
| 105 | 269 | Провести благоустройство территории парковой зоны городской клинической больницы № 1 | Посадка кустарников, установка урн и скамеек Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 100,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретены вазоны, урны для мусора, проведено озеленение территории, произведен снос деревьев. Затраты составили 203.0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 106 | 270 | Заасфальтировать внутриквартальные дороги в больнице №1 | Асфальтирование главной дороги 8 тысяч квадратных метров. Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1 | 5000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведено асфальтирование на сумму 5000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 107 | 273 | Ремонт школы №100 (фасад и отопление) | Ремонт отопления Ремонт фасада | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Ремонт фасада и отопления школы № 100 выполнен на сумму 2200,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 108 | 276 | Открыть поликлинику вместо коммерческого предприятия | Отсутствуют помещения для открытия поликлиники. Площади поликлиники будут расширены за счет аптеки ОАО «РосЖелдороги» на 76 кв.м. | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведён ремонт помещений, ранее занимаемых аптекой. По адресу: ул. Кубовая, 106 расположены педиатрическое и терапевтическое отделения МУЗ «Городская детская поликлиника 1» (2 этажа) |
| 109 | (5) | Провести ремонт крыши и клуба “Горняк” | Завершение ремонта клуба | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт кровли выполнен на сумму 550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 110 | (14() | Капитальный ремонт общежития по адресу ул. Д. Ковальчук, 181 | Выполнение ремонта | 4749,1 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен выборочный капитальный ремонт сетей водопровода, отопления и канализации. Затраты составили 4749,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 111 | 277 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем улиц Кавалерийской, 325 - 356, ул. Светлой, ул. Планетной, ул. Малая Кропоткина. | Выполнить согласно плану текущего ремонта дорог частного сектора | 80,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Отсыпка щебнем и грейдирование дороги выполнены. Затраты составили 80,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 112 | 281 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем участка дороги ул. Кавалерийской от дома № 366 до ул. Республиканской | Выполнить согласно плану текущего ремонта дорог частного сектора | 60,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Отсыпка щебнем и грейдирование дороги выполнены. Затраты составили 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 113 | 285 | Решить вопрос об освещении дорог – ул. Новая Заря | Выполнить освещение дорог | 210,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Горсвет | Выполнен. Выполнены работы на сумму 210,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 114 | 286 | Решить вопрос об освещении по ул. Менделеева | Освещение ул. Менделеева будет смонтировано при реконструкции жилого квартала | 180,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Выполнены предпроектные проработки по освещению ул. Менделеева |
| 115 | 292 | Построить детские площадки и установить лавочки для пожилых людей по ул. Кропоткина, 130, 130/1, 132, 132/1 | Планируется установка дополнительных форм Кропоткина, 130. Строительство детской площадки Кропоткина,130/1 включено в план 2006 года. На Кропоткина,132, 132/1 площадки есть, в 2005 году лавочки будут установлены | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда. Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. По ул. Кропоткина, 130, 132 установлено 2 детских комплекса на сумму 172,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен игровой комплекс по ул. Кропоткина, 130/1 на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 116 | 299 | Расширить тротуар по ул. 25 лет Октября, 20/2 | Расширить тротуар | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 726,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 117 | 301 | Сделать ремонт дороги по ул. Олеко Дундича, 3, ул. 25 лет Октября, 11 | Сделать ремонт дороги | 1980,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Произведено асфальтирование возле подъездов с 1 по 6 дома № 3 по ул. О. Дундича на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершены работы по асфальтированию территории у дома на сумму 2727,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено асфальтирование по ул.25 лет Октября,11 на сумму 2870,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 118 | 305 | При формировании бюджета города учесть статью расходов на ремонт дорог частного сектора | Учесть статью расходов на ремонт дорог частного сектора | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполняется в соответствии с распоряжением мэра от 01.09.2005 № 6140 «Об утверждении плана финансирования мероприятий по благоустройству частного сектора города Новосибирска на 2006-2010 годы» |
| 119 | 306 | Решить вопрос ремонта кровли в школе № 28 |  |  |  |  |  | Выполнен. Выполнены ремонтные работы на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  | 2.Заменить сантехническое оборудование в школе № 28 | Заменить сантехническое оборудование | 130,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Заменено сантехническое оборудование на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович |
| 120 | 307 | Построить детские игровые площадки у домов 13, 15, 17 по ул. Танковой | Построить детские игровые площадки | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты по благоустройству территории и строительству 2 детских городков по ул. Танковой, 13, 15, 17, 19 (один двор) составили 129,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 121 | 308 | Произвести внутриквартальный ремонт дорог у домов № 12/1 по ул. Б. Хмельницкого, № 5, 7 по ул. Народной | Будет рассмотрено при корректировке плана на 2005 – 2009 годы | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 1319,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 122 | 309 | Благоустройство территории у домов № 11, 13, 15, 17, 31 по ул. Танковой. | Выполнить работы по благоустройству | 1800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 2849,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 123 | 310 | Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25 | Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается | 280000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Включено в программу строительства учреждений здравоохранения на 2006-2010 годы |
| 124 | 312 | Завершить капитальный ремонт ул. Б.Хмельницкого, в связи с заменой трамвайных путей | Осуществить ремонт | 5000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Капитальный ремонт завершен на сумму 23000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 125 | 316 | Внести на рассмотрение городского Совета проект решения, запрещающего установку игровых автоматов в общественных местах, которые наносят физический и моральный вред психике детей и подростков | Рассмотреть с депутатом возможность подготовки материалов | - | - | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| 126 | 317 | Рассмотреть на городском Совете Обращение к Президенту России В. В. Путину о привлечении денежных средств стабилизационного фонда на развитие российской промышленности и сельского хозяйства, а не накапливать валютные резервы на счетах иностранных банков | Оказать содействие в подготовке обращения | - | - | 2007 г. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен. Департаментом подготовлена информация о целесообразности подготовки обращения к Президенту РФ В.В. Путину, которая была заслушана в марте 2007 года на заседании постоянной комиссии городского Совета по научно-производственному развитию и предпринимательству (решение комиссии от 22.03.2007 № 256) |
| 127 | 318 | Принять Обращение к депутатам Государственной Думы России установить размер дохода на 1 человека, необлагаемого подоходным налогом | Оказать содействие в подготовке обращения | - | - | 2007 г. | Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска | Выполнен. Осуществляется в рамках полномочий мэрии |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович |
| 128 | 322 | Установить современные типовые «остановки»: ост. «Фадеева» - (2 стороны); ост. «Маяк» - (1 сторона); ост. «Игарская» – (2 стороны); ост. «База» - (1 сторона) | У магазина «Маяк» установлен остановочный павильон ИП Сапрунова, Согласовать с УПП возможности установочной платформы на остановке «База» | 160,0 40,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен павильон на ост. «Фадеева». Установлены павильоны на ост. «Игарская» – (1 сторона). На ост. «База» остановочные павильоны не требуются |
| 129 | 323 | Перенести остановку общественного транспорта «ВСО» к домам по ул. Б. Хмельницкого, 107, 107/1 | Проведено обследование, отправлено ходатайство в УПП мэрии. Необходимо проработать технический вопрос переноса остановки | 80,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Остановки транспорта перенесены, затрачено 80,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 130 | 324 | Увеличить количество муниципального транспорта следующих маршрутов: - № 4, 40, 604, 1034 (утром и вечером). Рассмотреть возможность пустить маршрут «Северный» - «Учительская» | По информации, представленной УПП мэрии муниципальный маршрут № 57 в количестве 4 единиц продлен до ОП «Овощная база» пос. Северный. Решить вопрос по увеличению единиц подвижного состава на маршрутах | 2200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Маршруты № 4, 40, 604 – отменены. Введены маршруты № 3, № 1204. На маршруте № 3 увеличено количество автобусов до 19 единиц, на маршруте № 1204 до 28 единиц. Маршрут № 3 проходит через «Учительскую» до пос. Северный |
| 131 | 328 | Восстановить освещение ул. Дунаевского | Осуществить строительство сетей наружного освещения | 180,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Горсвет», администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по освещению выполнены на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 132 | 330 | Произвести восстановление освещения по следующим адресам: ул. Тайшетской, 3, 7,19,27, 31, 43, ул. Саянская, ул. Объединения, 19 | Произвести восстановление освещения | 800,0 | Бюджет города | 2007 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2007 года. Восстановлено освещение по ул. Тайшетской на сумму 550,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено проектирование по восстановлению освещения по ул. Объединения |
| 133 | 331 | Выполнить строительство теплотрассы от ФГУП ПО «Север» -Северный поселок | Строительство новой теплотрассы планируется включить в план развития ОАО «Новосибирскэнерго» | 25000,0 –30000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Для улучшения теплоснабжения потребителей построена теплотрасса от спорткомплекса «Север» до ул. Объединения. Освоено 8000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 134 | 335 | Отремонтировать кровлю крыш: ул. Столетова, 20, 21, 21/1, 23, 26, 32, ул. Макаренко, 5, 7/1, 10, 12, 17/1, 19, 23, 23/1, 31/2, ул. Объединения, 11, 44, 88/1, 96/1, ул. Дунаевского, 13, 15, 21/1, ул. Игарская, 32, 36 Произвести ремонт подъездов, цоколей, ступенек, поручней) по следующим адресам: ул. Столетова, 9, 23, 20, 20/1, ул. Макаренко, 13, 23/1, 7/1, 24 ул. Объединения, 21, 86, ул. Игарская, 32 | Выполнить ремонт кровли Выполнить ремонтные работы | 900,0 | Бюджет города | 2006-2008 гг. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт кровли по ул. Макаренко,10 на сумму 2716,9 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт лестничных клеток по ул. Столетова, 20, ул. Макаренко, 13, 23/1, 24; ул. Объединения, 86; ул. Игарской, 32 на сумму 881,0 тыс. рублей (текущее содержание). Выполнен ремонт цоколей по ул. Столетова, 9, ул. Объединения, 21, 86 на сумму 35,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 135 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | Согласно городской программы на 2005 - 2009 гг.: ул. Макаренко, 31/1, 31/2, 27/3 – план 2005 года. Ул. Столетова, 21/1, 21/2 – план 2006 года. Ул. Столетова, 21, 23 – план 2007 года. Ул. Макаренко, 2, 4, 6 – план 2007 года. Ул. Объединения,86, 88, 90, 90/1 – план 2009 года План 2009 г. Ул. Столетова, 25, 30 – план 2008 года ул. Столетова,28, 32, 26 – план 2009 года ул. Фадеева – текущий ремонт Макаренко, 33, 13, 15, 23/1; Столетова, 5; Объединения, 33, 39/1, 35/2, 35/1 | 698,0 918,0 774,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. . 2007 г. . | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Произведен ремонт внутриквартальных проездов по ул. Столетова, 21, 23; ул. Макаренко, 2, 4, 6 на сумму 4273,2 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено асфальтирование дороги и тротуара по ул. Фадеева на сумму 1780,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 136 | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Б. Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской | Подготовить пакет документов на межведомственную комиссию по признанию домов непригодных к постоянному проживанию | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | Бюджет города | 2007 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Застройщиком проведены подготовительные работы по расселению домов № 8, 10, 12 по ул. Пятницкого, дом по ул. Дунаевского, 9 снесен |
| 137 | 338 | Произвести ремонт подъездов по ул. Карельской, 19, ул. Тамбовской, 39, 43, ул. Объединения, 11, 17, 82, 90/1, ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2, ул. Столетова, 14, 20, 20/1, 26 | Произвести ремонт по адресам: ул. Объединения, 11,17 ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2 , ул. Столетова, 14 , 20, 26 – 2005 г., ул. Объединения, 82 – 2006г. ул.Объединения,90/1 – 2007г. ул.Столетова, 20/1 – 2008г. ул. Карельская, 19, ул. Тамбовская, 49, 43 не включены в план ремонта до 2008 года | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда. Бюджет города | 2005 – 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт подъездов по ул. Объединения, 90/1. Затраты составили 80,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 138 | 340 | МОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150шт. компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт спортивного зала. 3. Ремонт кровли и фасада. 4. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и столов для компьютерного класса. 5. Ремонт фасада | 200,0 250,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт фасада и кровли на сумму 139,9 тыс. рублей (бюджет города), приобретены 15 компьютерных столов, 100 кресел. Затрачено 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 139 | 342 | МОУ СОШ № 143 –ул. Объединения, 82/1 приобрести кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, сделать обрезку деревьев, оборудовать спортивную площадку, произвести внутренний и внешний ремонт здания | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения. 2. Ремонт крыльца и фасада. 3. Приобрести кресла для актового зала (150 мест). 4. Ремонт кровли | 300,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по ремонту кровли, канализации, электрики на сумму 324,0 тыс. рублей, приобретены кресла на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 140 | 343 | МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова, 22, приобрести: кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии, мармит для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем | 1. Приобретение мармита для пищеблока. 2. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения. 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии | 40,0 200,0 200,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города). Приобретены кресла для актового зала (150 мест) и вытяжной шкаф для кабинета химии на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города), на сумму 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 141 | 344 | МОУ СОШ № 184 по ул. Объединения, 82/1 приобрести кресла для актового зала 70 штук, школьные парты и стулья, стенной шкаф для наглядных пособий по географии, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, оборудовать спортивную площадку | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт спортивного зала 3. Частичный ремонт кровли и фасада | 200,0 200,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. . 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затрачено 434,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 142 | 345 | МДОУ № 5 – приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения. 2. Восстановить детские веранды, частичный ремонт ограждения. 3. Приобрести мебель для игровых комнат | 100,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт отопительной системы на сумму 148,0 тыс. рублей, приобретены детские стулья на 59,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 143 | 346 | МДОУ № 72 –ул. Макаренко, 46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Приобрести мебель для игровых комнат 2. Ремонт детских площадок и веранд 3. Восстановить освещение на территории 4. Восстановить ограждение | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Завершен ремонт детских площадок и системы отопления на сумму 65,0 тыс. рублей, приобретена мебель на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 144 | 347 | МДОУ № 357 по ул. Объединения, 72\2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт детских площадок и веранд. 2. Приобрести мебель для игровых комнат. 3. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения | 60,0 50,0 120,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2006 - 2007 гг. 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен Ремонт детских площадок и веранд выполнен на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города). Мебель для игровых комнат приобретена на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города). Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения выполнен на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 145 | 348 | МДОУ № 388 по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Ремонт детских площадок и веранд. 2. Приобрести мебель для игровых комнат. 3. Восстановить освещение на территории | 50,0 80,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Приобретена мебель на сумму 60,0 тыс. рублей, отремонтировано наружное освещение на сумму 91,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 146 | 349 | МДОУ № 510 –ул. Оптическая, 20 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт крыши, восстановить вентиляцию в бассейне, замена сантехники, ремонт пола на 1-ом этаже, замена радиаторов в бассейне (средняя t-14), завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 1. Приобрести мебель для игровых комнат. 2. Восстановить освещение на территории. 3. Ремонт кровли 4. Восстановить вентиляцию в бассейне и сантехнику. 5. Ремонт пола на первом этаже здания | 170,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт кровли на сумму 182,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 147 | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Включить в план на 2006 – 2007 годы для проведения работ силами подрядных организаций. Провести обследование для получения заключения о возможности расширения | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Ведутся работы по строительству участка дороги, которая соединит ул. Объединения через ул. Окружную с Красным проспектом. Окончание строительства планируется на 2008 год. В 2007 году проведены работы по расширению проезжей части дороги по ул. Фадеева на отдельных участках. Затраты составили 1780,0 тыс. рублей. Капитальный ремонт дороги запланирован на 2008 год |
| 148 | 353 | Сделать спортивные площадки по следующим адресам: Ул. Б. Хмельницкого, 107; ул. Макаренко, 9, 12, 21; ул. Столетова, 14, 32; ул. Объединения, 39, 94, 96/1; ул. Целинной – Тайшетской | Сделать спортивные площадки | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» | Выполнен. Построены спортивные площадки по ул. Объединения, 39, Столетова, 32, Макаренко, 21, Б. Хмельницкого, 107. Построен детский городок по ул. Макаренко, 12 на сумму 93,0 тыс. рублей, спортивная площадка по ул. Целинной-Тайшетской на сумму 767,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 149 | 354 | МПЦ «Досуг» - ул. Фадеева, 24/1 Приобрести: мебель для холлов и кабинетов, стеллажи для детских работ; ножной гончарный круг для студии керамики «Шаг»; компьютер, принтер, модем; аппаратуру для проведения массовых мероприятий; кресла для актового зала; произвести внутренний ремонт; огнетушители | Произвести согласно городской целевой программе «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы | 50,0 50,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт помещений (тамбура, холла, 2 кабинетов), ремонт отопительной системы, проведены электромонтажные работы, заменены решетки на окнах, покрашены рамы на сумму 440,0 тыс. рублей (бюджет города). Приобретена корпусная мебель на сумму 54,0 тыс. рублей, инструментов для студии звукозаписи на 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 358 | Строительство ливневой канализации по ул. Кочубея | Ливневая канализация существует и находится в эксплуатации МУ «Гормост». Сделана заявка в МУ «Гормост» на ремонт колодцев ливневой канализации | Будут оп-ределены после раз-работки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту колодцев выполняются постоянно по мере необходимости |
| 151 | 359 | Благоустройство придомовой территории домов № 7, 9, 11 по ул. Кочубея | Необходимо комплексное благоустройство | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено благоустройство на сумму 626,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 152 | 360 | Приобретение дополнительных автобусов по рейсу № 34 | Маршрут № 34 работает по 18 расписанию в настоящее время. 11-ю выходами закреплены автобусы МАЗ-103, МАЗ-104. В течение 2005 – 2007 гг. маршрут на 100 % будет укомплектован автобусами Минского автозавода | 6600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. В январе 2007 г. закреплено 3 единицы подвижного состава. На маршрут № 34 за период 2005-2007 гг. поставлено 20 автобусов МАЗ. Маршрут полностью укомплектован новыми машинами. Затрачено 15456,0 тыс. рублей, в т.ч. 9411,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 153 | 361 | Установка малых игровых форм для детей во дворе дома № 3 по ул. Рассветной | Установка малых игровых форм | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Детский городок установлен на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 154 | 369 | В городском бюджете на 2006 год предусмотреть увеличение финансирования на ремонт кровель домов, а также на ремонт (замену) труб канализации, горячего и холодного водоснабжения в подвалах жилых домов | Будет принят план мероприятий по ремонту кровель на 2006 - 2007 гг. (600 домов – текущий ремонт, 300-капитальный ремонт). Объем средств на ремонт жилья увеличивается ежегодно | 163,3 | Бюджет города | 2007-2008 гг. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. В соответствии с распоряжением мэра от 19.01.2007 №140-р «О капитальном ремонте муниципального жилищного фонда в 2007 г.» определено финансирование капитального ремонта 22-х домов |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 155 | 1д | Построить взрослую и детскую поликлинику на микрорайоне «Родники | Строительство поликлиники предусмотрено распоряжением мэра от 29.01.2007 «290-р «О строительстве поликлиники с детским отделением на микрорайоне «Родники» Калининского района» | 369000,0 | Бюджет города | 2007 – 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 г. Программой строительства учреждений здравоохранения предусмотрено строительство поликлиники в микрорайоне «Родники» Калининского района (4-х этажное здание общей площадью – 10985,2 м2, детское отделение на 500 посещений в смену, взрослое отделение на 700 посещений в смену) |
| 156 | 2д | Сделать альтернативный выезд к площади им. Калинина минуя ул. Б. Хмельницкого и организовать движение автотранспорта | Выполнить работы по строительству дороги от ул. Краузе до Мочищенского шоссе | 70000,0 | Бюджет города | 2007 г.. | Департамент транспорта и дорожно –благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 135098,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 157 | 3д | Строительство и ремонт детских площадок по адресам: ул. Кочубея, 11 ул. Курчатова, 11, 11/2,13 ул. Рассветная,9, 2/3; ул. Курчатова,11; ул. Курчатова, 11/2; ул. Рассветная, 2/3 | Установить детские городки Произвести ремонт детских городков Строительство футбольной площадки | 20,0 15,0 80,0 | Привлеченные средства Привлеченные средства | . 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по ремонту и окраске существующих малых форм ул. Курчатова, 11, 11/2, ул. Рассветной, 2/3 (средства на текущее содержание жилого фонда). По ул. Рассветной, 9 установлен большой игровой комплекс за 120,0 тыс. рублей (бюджет города). |
| 158 | 4д | Построить пешеходные тротуары вдоль ул. Краузе и установить опоры освещения проезжей части и тротуаров по ул. .Краузе | Построить тротуар от ул. Кочубея до ул. Земнухова, выполнить наружное освещение | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проектирование и восстановление наружного освещения запланировано МУ «Горсвет» на 2008 год |
| 159 | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Произвести строительство стадиона-площадки на территории СОШ № 207 | 22200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 г. Строительство запланировано на 2008 год |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 160 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный,7-ой – 11-ый Магистральный | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора произвести отсыпку и асфальтирование | 1570,0 | Бюджет города | 2005 – 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года Выполнены работы по асфальтированию дороги по ул. Ордынской на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Солидарности на сумму 7800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 161 | 371 | Очистить озеро «Мышкино» в Сосновом бору | Выполнить очистку от мусора прибрежной полосы | 40,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведена очистка территории от мусора |
| 162 | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-ой – 11-ый Магистральный | Планируется поэтапное восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. В соответствии с распоряжением мэра от 01.09.2005 № 6140 «Об утверждении плана финансирования мероприятий по благоустройству частного сектора города Новосибирска на 2006-2010 годы» выполнение работ будет производиться в 2008-2010 гг. |
| 163 | 375 | Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино» | Завершить строительство водовода верхней зоны Ду 1000 протяженностью 8,5 км | 198196,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» | Выполнен в части 2007 года. Работы ведутся МУП «Горводоканал», освоено 32800,0 тыс. рублей (привлеченные средства), 100000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 164 | 380 | Решить вопрос водоснабжения частного сектора жилого района «Пашино». | Усилен контроль подачи объемов воды и взаимодействия диспетчерской службы МУП «Горводоканал» с ТЭЦ-4 | - | - | 2007 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. МУП «Горводоканал» проведена ревизия оборудования и трубопроводов. Ситуация с водоснабжением нормализована |
| 165 | 383 | Упорядочить работу микрорынков жилого района «Пашино». Отремонтировать асфальтно-бетонное покрытие возле микрорынка | Планируется реконструкция микрорынка, после чего будут проведены работы по благоустройству. Ремонт асфальтобетонного покрытия возле микрорынка «Искра» будет проведен согласно плана мероприятий по развитию действующих рынков и микрорынков Калининского района до 2009 года | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Проведены работы по благоустройству рынка на сумму 618,0 тыс. рублей (привлеченных средства). В 2007-2009 годах планируется полная реконструкция микрорынка |
| 166 | 386 | Установить детские площадки возле домов ул. Спасской, 22; ул.Тайгинской, 26; Новоуральской, 1, 19/8, 28а, 31; ул. Магистральной, 51 б; ул. Чекалина, 1 а; в пос. Гвардейский, 2; в районе ул. Флотской – 2, в частном секторе: район Лыжной базы – 1 шт., район ост. ДОК – 2 шт., район ост. Пошивочной – 2шт. | Установить детские площадки по ул. Флотской, 18, Новоуральской, 19/8. В план благоустройства 2006 года включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 1 в районе ост. Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2006 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 28 а в районе остановки Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Спасской, 22; Магистральная, 1-б. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 31; Чекалина, 11; Флотской – 1шт. | 350,3 150,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» | Выполнен в части 2007 года. Установлены детские площадки по ул. Магистральной, 7; ул. Новоуральской, 9, 19/10, 19/11, 27а; ул. Чекалина 1,3,5, в районе ост. «Пошивочная» на общую сумму 280,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 167 | 388 | Капитальный ремонт сантехники ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 а; Магистральной, 57 а | В 2005 году в плане по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов частичный капитальный ремонт системы отопления в жилых домах: ул. Новоуральской, 2; Флотской, 24, 23. Текущий ремонт и ревизия оборудования будет произведена в летний период 2005 года. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 1, 3, 25, 29 включен в план по подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007 годов. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 29 а, 31, 33, 33 а включен в план по подготовке к отопительному сезону 2007 – 2008 годов | Согласно проектно-сметной документации | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2005 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт электротехнического оборудования по ул. Новоуральской, 33. Затраты составили 112,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 168 | 389 | Ремонт межпанельных стыков и фасадов по ул. Флотской, 3, 5; ул. Новоуральской, 2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 | Ремонт межпанельных стыков по ул. Новоуральской, 5, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 будет произведен в летний период 2005 года. По ул. Флотской, 3, 5; Новоуральской,2, 4, 6 требуется ремонт фасада | Согласно проектно-сметной документации | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2005 – 2007 гг. | МУП «Энергия», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Завершен ремонт межпанельных стыков домов по ул. Новоуральской, 13/4, 19/11. Затраты составили 85,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 169 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Осуществить ремонт внутриквартирных дорог по: ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской, 22, 4, 3 – план 2008 года, ул. Флотской, 24, 28 – план 2009 года | 7435,0 | Бюджет города | 2005 – 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнено внутриквартальное благоустройство по ул. Новоуральской, 19, 19/10, 1911, 19/12, по ул. Магистральной, 57, 57а на сумму 5296,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 170 | 393 | Капитальный ремонт домов ул. Флотской,18; Ордынской, 10а,10б; Коченевской,2б; Магистральной,2б; Спасской,22 (общежитие), Новоуральской,19/8, 13/4, 15/3 | Ул. Ордынская,10а, 10б; ул. Коченевская,2б; ул. Магистральная, 2б – этих адресов на балансе нет. Обратиться к ЗАО «ПСК», в/ч № 53140. Эти дома находятся на балансе у них. ул. Спасская,22; Новоуральская, 19/8, 13/4, 15/3 дома требуют выборочного текущего ремонта. | 2000,0 | Бюджет города | 2007 – 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, ЗАО «ПСК», в/ч № 53140. | Выполнен в части 2007 года. Произведен текущий ремонт на сумму 75,0 тыс. рублей (бюджет города), в т.ч. : по ул. Спасской, 22 – частичный ремонт кровли; по ул. Новоуральской 19/8, 13/4, 15/3 – частичный ремонт межпанельных швов |
| 171 | 401 | ДОУ №475 «Антошка» 1. Ремонт кровли, фасада здания 2. Оборудовать уличные площадки на территории детского комбината 3. Решить вопрос о выделении лимитов на оснащение кабинетов детского комбината мебелью | 1.Выполнить ремонт кровли, фасада здания 2. Оборудовать уличные площадки 3. Решить вопрос о выделении лимитов на оснащение кабинетов детского комбината мебелью | 60,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена мебель на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 172 | 404 | Увеличить количество койко-мест муниципального заказа в городской больнице № 4 до 160 шт. | Муниципальный заказ МУЗ «Городская больница № 4»предоставляет департамент здравоохранения Новосибирской области и управление здравоохранения мэрии, ходатайство от главы администрации на его увеличение направлено | - | - | 2007 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. ГБ № 4 выделены средства на муниципальный заказ в размере 2 473,6 тыс. рублей в соответствии с объемами 2005 года. По итогам 2006 года муниципальный заказ выполнен на 79,3%, поэтому дальнейшее его увеличение нецелесообразно |
| 173 | 405 | МУЗ ГБ № 4: ремонт внутренних помещений больницы; укомплектовать МУЗ ГБ № 4 медицинским оборудованием согласно заявке на общую сумму 1000500 рублей; установить дополнительные мусорные баки возле больницы | Ремонт внутренних помещений больницы проводится ежегодно | 5000,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 2066,2 тыс. рублей (бюджет города). По национальному проекту «Здоровье» поставлено лабораторное оборудование на сумму 579,7 тыс. рублей, диагностическое оборудование на сумму 344,0 тыс. рублей |
| 174 | 408 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от ул. Новоуральской до кладбища | Запланирован ямочный ремонт в объеме 1000 кв. м - 2005 год. 2006 г.- включить в план капитального строительства | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен Работы выполнены на сумму 2715,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 175 | 410 | Построить универсальную спортивно-игровую площадку трансформер (программа «Спортивный город»), включающую в себя: хоккейную коробку, поле для мини-футбола, баскетбольную площадку, игровой комплекс | Определить площадку в жилом микрорайоне «Пашино», уточнить стоимость проекта. Строительство волейбольной, баскетбольной площадки | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» | Выполнен. По ул. Новоуральской, 19 построена спортивная площадка и приобретена пластиковая хоккейная коробка на сумму 1000,0 тыс. рублей |
| 176 | 411 | Восстановить стадион на ул. Флотской | Провести ревизию состояния стадиона. Ремонт будет произведен после оформления документов и принятия стадиона в муниципальную собственность | Будет определена после утверждения проектно-сметной документации | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» | Не выполнен. Принятие в муниципальную собственность не представляется возможным из-за отказа балансодержателя |
| 177 | 414 | Установить светофор или «лежачие полицейские» около микрорынка «Искра», начальной школы № 34, средней школы № 46 | Разработать проектно-сметную документацию | 11,4 Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Затраты составили 11,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 178 | 415 | Установить «лежащие полицейские» на въезде во двор домов № 13/4, 19/9, 19/8, 17/5 ул. Новоуральской | Разрабатываются технические задания с ГИБДД Калининского района | 26,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрации Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. В соответствии с нормативными документами искусственные препятствия во дворах жилых домов не устанавливают. По проведенной проверке ГИБДД Калининского РУВД целесообразно установить «лежачий полицейский» только во дворе дома № 13/4 по ул. Новоуральской. Разработано техническое задание |
| 179 | 418 | Ремонт внутриквартальных дорог в районе МБ № 4 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Включено в план текущего ремонта на 2008 год |
| 180 | 419 | Организовать микрорынок на пересечении улиц Солидарности и Магистральной, в поселке «Гвардейский» | Согласовано размещение под строительство микрорынка. В поселке «Гвардейский» строительство микрорынка нецелесообразно, т. к. достаточное количество торговых точек | - | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. В пос. Гвардейский строительство микрорынка не планируется, так как земельный участок является собственностью Министерства обороны. Ведется строительство рынка «Пашинский». Проведены строительные и благоустроительные работы на сумму 4390,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 181 | 420 | Открыть филиалы КСЦ «Пашинский» на ул. Флотской | Открыть филиалы | 1500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2007 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Выполнен. Для открытия филиалов переданы помещения в зданиях по ул. Флотской, 8 и 8а, 17а.. Выполнены ремонтные работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 182 | 421 | МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт помещения, приобретение спортивного оборудования; ремонт подвала для восстановления тира; дискозал - монтаж подвесного потолка, утепление чердака; капитальный ремонт сцены в зрительном зале; косметический ремонт спортивных объектов; капитальный ремонт по ул. Магистральной, 51 б; приобретение теплообменника для спорткомплекса; увеличение радиаторов; проект электросистемы; монтаж электропроводки и установка электроприборов; заключение договора по электроэнергии; для полноценной работы необходимо приобретение оборудования и пособий; решение на передачу получено; необходимо получить разрешение от всех инстанций по списку. Покупка автобуса. Строительство летней сцены, скамеек для зрителей, задника, подводка электричества; Капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, комплекса | 100,0 80,0 20,0 300,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Открыт тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51б; приобретено оборудование для тренажерного зала на 120,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт кровли по ул. Новоуральской, 21 на сумму 587,0 тыс. рублей, проведено утепление дискозала на 248,0 тыс. рублей по ул. Новоуральской, 21. Установлены двери в спорткомплексе по ул. Новоуральской, 15/5 на 113,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 183 | (16) | Произвести реконструкцию ветхих домов № 8, 10, 11, 12 по ул. Пятницкого | Рассмотреть необходимость реконструкции домов | 20800,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Дома № 8, 10, 12 по ул. Пятницкого готовятся к сносу. Жители домов расселены. Дом № 11 по ул. Пятницкого реконструирован. Затраты составили 20800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович |
| 184 | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Провести предпроектные изыскания и по результатам определить дополнительные мероприятия | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. На выполнение мероприятий направлено 50,3 тыс. рублей (бюджет города). Работы будут продолжены в 2008-2010 годах |
| 185 | 426 | Закончить освещение ул. Беловежской | Восстановить нарушенную часть линии освещения от площади Сибиряков – Гвардейцев до ЗАО «Объединение Вторчермет» | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 186 | 428 | Отремонтировать дорогу по ул. Вертковской, Серафимовича | Провести ямочный ремонт дорог | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 187 | 429 | Продолжить ремонт дороги ул. Бурденко, Горбаня | Закончить ремонт дороги ул. Бурденко, Горбаня | 5000,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» | Выполнен. Затраты составили 2208,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 188 | 434 | Завершить строительство пешеходной дорожки по ул. Успенская на участке от пересечения ул. Костычева до ул. Серафимовича | Завершить строительство пешеходной дорожки | 150,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Затраты по строительству дорожки составили 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 189 | 438 | Установить дополнительные игровые элементы на детские и спортивные площадки и соорудить новые по адресам: ул. Беловежской 8 - 12, Горбаня 13 - 17, Бетонная 3 -5 , 7, 9, 11, 17-21, 25, 27, 29, 31, 35, Бурденко 9 - 11, 25 - 27, Мира 8 - 12, 30 - 34, 47, 59, Немировича-Данченко 100/1, Сибиряков-Гвардейцев, 34 - 36, 14 - 18, Вертковская, 6 - 8/1, 7-ой пер. Успенского, Телевизионная 9 - 13, Станиславского, 29 | Работы будут выполнены в соответствии с программой комплексного благоустройства | 1700,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда. Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Установлены детские городки по ул. Н.Данченко, 100/1, ул. С. Гвардейцев, 14-18 на сумму 132,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 190 | 440 | Довести напряжение в электросетях на микрорайонах: ТОС «Чукотский», «Телевезионный», «Ольховский» до нормы | Изучить причины низкого напряжения в электросетях, принять техническое решение и осуществить его | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. В зимний период 2006 г. проведены замеры напряжения. По м/р Телевизионный», «Ольховский» (ул. Успенская, ул. Блока, ул. Эстонская, ул. Азербайджанская, ул. Симферопольская, ул. Архитектурная, 1-й, 2-й Телевизионный пер.) напряжение составляет 209-224 В. Для обеспечения напряжения у потребителей по Чукотским переулкам городскими электрическими сетями проведены работы по замене ВЛ-0,4 кВ. ЗАО «РЭС» выполнены работы по ул. Н.Данченко. Для нормализации качества электроснабжения на микрорайоне «Телевизионный» планируется выполнить реконструкцию сетей с установкой дополнительной КТПН и делением ВЛ-0,4 кВ в 2008-2010 гг. |
| 191 | 448 | Отремонтировать дороги по ул. Вертковской, ул. Римского-Корсакова, ул. Степной | Будут отремонтированы дороги по ул. Римского Корсакова в 2006 г., ул. Вертковской – 2007 г. | 3500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 3267,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 192 | 451 | Строительство детской спортивной площадки на территории микрорайона «Бугринский» | Выполнить грейдирование, отсыпку площадки и установку малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Нет решения о предоставлении участка для размещения площадки |
| 193 | 454 | Ремонт кровли дома № 4 по ул. Новогодней | Текущий ремонт кровли и водосточных труб | 380,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 380,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 194 | 457 | Освещение спортивной площадки у школ № 170, 176 | Выполнить установку светильников | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 195 | 460 | Восстановление уличного освещения: ул. Аникина, С. Кожевникова, ХХ Партсъезда | Ремонт уличного освещения | 210,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Часть работ выполнена: восстановлено наружное освещение по ул. Аникина, по ул. С. Кожевникова, продолжение работ планируется на 4 кв. 2008 года |
| 196 | 466 | Благоустройство придомовых территорий домов № 21, 23, 25, 27 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Ремонт внутриквартальных дорог | 3900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены асфальтирование и установка детского городка на сумму 2936,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 197 | 468 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль ул. Новогодней | Восстановление дорожного покрытия | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 475,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 198 | 469 | Предусмотреть ремонт внутриквартальных дорог микроучастка, расположенного в границах пр. К. Маркса,14/1,10/2, в том числе около школы № 136 | Ямочный ремонт внутриквартальных дорог | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 773,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок на сумму 72,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 199 | 471 | Расширение проезжей части дороги по ул. Оловозаводской с ремонтом переезда через трамвайные пути на остановке “Школа” | Снос киосков, расширение дороги | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 200 | 473 | Благоустройство придомовой территории у дома № 1/3 по ул. Оловозаводской | Уложить асфальтовое покрытие | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет рода). Установлен детский городок на сумму 123,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 201 | 483 | Благоустройство внутриквартальной дороги у домов № 10, 12 по ул. Чемской | Благоустройство внутриквартальной дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 1313,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 202 | 486 | Строительство спортивной площадки за домом № 17 по ул. С. Кожевникова | Выполнить строительство спортивной площадки | 300,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Площадка установлена на сумму 129,0 тыс. рублей (бюджет города). На 2008 год планируется выполнить благоустройство |
| 203 | 489 | Строительство детской площадки во дворе дома № 16 по ул. Чигорина | Установка малых форм и ограждение площадки для мусора | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 204 | 491 | Строительство детской площадки во дворе домов № 14, 14/1, 14/2 по ул. Чигорина | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 205 | 492 | Строительство детской площадки во дворе дома № 5 по ул. Комсомольской | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города. | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 91,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 206 | 496 | Благоустройство придомовой территории от ост. Северо-Чемской жилой массив до ост. ”Комсомольская” вдоль домов № 3, 4 по ул. Комсомольской | Комплексное благоустройство, укладка тротуарной плитки | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт внутриквартальной дороги по ул. Комсомольской, 3 на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города). На благоустройство тротуара вдоль ул. Комсомольской, 3, 4 затрачено 270,0 тыс. рублей (бюджет города |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович |
| 207 | 501 | Строительство пешеходных дорожек, д/с 436, 485, школа № 65, дома № 116 ул.Петухова, домов № 153, 155, 157, 135 по ул. Зорге | Выполнить строительство пешеходных дорожек | 500,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведено асфальтирование дорожек по ул. Зорге, 153, 155, 157 и 135, строительство пешеходных дорожек вдоль детских садов № 436 и 485, школы № 65, дома по ул. Петухова, 116. Затрачено 450,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 208 | 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Проработать вопрос промывки коллектора | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Гормост» | Не выполнен. Выполнять восстановительные работы нецелесообразно, т. к. отсутствует необходимый участок ливневого коллектора (100 м) |
| 209 | 507 | Восстановление внутриквартального проезда от дома № 59 по ул. Сибиряков Гвардейцев до дома № 51 по ул. Зорге | Восстановление внутриквартального проезда | 1500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен Затраты по восстановлению проезда составили 1948,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 210 | 509 | Капитальный ремонт детского сада № 411 | Капитальный ремонт детского сада | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 15000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 211 | 528 | Оснащение оборудованием санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Приобретение оборудования инвентаря и мебели | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено оборудование инвентарь и мебель на сумму 1080,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 212 | 532 | Ремонт помещения в клубе «Олимп» по ул. Зорге, 42 | Монтаж звукоизоляции в танцевальном классе | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 40,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 213 | 534 | Строительство детской площадки у дома № 5/1 по ул. Палласа | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлена детская площадка на сумму 85,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 214 | 535 | Строительство детской площадки у дома № 17 по ул. Палласа | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 91,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 215 | 539 | Текущий ремонт дома № 17 по ул. Палласа | Выполнить текущий ремонт дома | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 150,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 216 | 542 | Текущий ремонт дома № 55/1 по ул. Петухова | Выполнить ремонт крылец, входов в подъезды | 140,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 140,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 217 | 543 | Текущий ремонт дома № 55/1 по ул. Петухова | Выполнить ремонт отмостки | 170,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 170,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 218 | 549 | Текущий ремонт дома № 179 по ул. Зорге | Ремонт крылец подъездов | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 160,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 219 | 550 | Текущий ремонт дома № 179/1 по ул. Зорге | Ремонт крылец подъездов | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 160,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 220 | 552 | Текущий ремонт дома № 235 по ул. Зорге | Ремонт отмостки | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 160,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 221 | 553 | Текущий ремонт дома № 237 по ул. Зорге | Ремонт отмостки | 160,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен текущий ремонт на сумму 160,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 222 | 572 | Текущий ремонт гимназии № 7 | Замена входных дверей | 170,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 223 | 573 | Ремонт межквартальной дороги между д/с 195 и общежитием по адресу ул. Зорге, 44 | Выполнить ремонт межквартальной дороги | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 1120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 224 | 575 | Строительство детской площадки на территории детского сада № 191 | Установка малых форм | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлено 2 детских городка на сумму 176,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 225 | 576 | Строительство дороги у домов 18, 20, 44 по ул. Зорге | Уложить асфальтовое покрытие | 2000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 1778,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 226 | 577 | Строительство детской площадки у домов № 32, 34 по ул. Зорге | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлено 2 детских городка на сумму 173,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 227 | 579 | Оснащение школы № 198 спортивным инвентарем и спортивными снарядами | Приобретение спортивного инвентаря | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен спортинвентарь на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 228 | 586 | Текущий ремонт гимназии № 7 | Ремонт 3-го зала музея Боевой славы | 20,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен текущий ремонт на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 229 | 587 | Строительство газопровода в микрорайонах Затон, Балластный карьер | В микрорайоне Затон: 1. Выделение средств и строительство газопровода высокого давления; 2. Выделение средств и строительство газопровода низкого давления. В микрорайоне «Балластный карьер»: - 1. Выполнение проекта на строительство 2-ой очереди газопровода низкого давления 2. Выделение лимитов и строительство 2-ой очереди газопровода низкого давления. | (стоимо-сть строительства будет определена после выполнения проекта) | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. В микрорайоне Затон строительство газовых сетей закончено. Все жители имеют техническую возможность в подключении к газопроводу. По микрорайону «Балластный карьер» подготовлен проект 2-й очереди газопровода низкого давления и высокого давления |
| 230 | 590 | Восстановить разрушенный спортивный зал в п. Затон | В случае невозможности передачи в муниципальную собственность, рассмотреть возможность строительства нового спортивного зала | - | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2010 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города. Новосибирс-ка, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. На запрос департамента земельных и имущественных отношений, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374, от балансодержателя – ГОУ НПО профессионального лицея № 3 получен официальный отказ на передачу спортивного зала в муниципальную собственность |
| 231 | 591 | Установка таксофона по улице Путевой, 3-я Экскаваторная | Выполнение проекта; составление смет; строительно-монтажные работы по телефонным коммуникациям: прокладка телефонного кабеля, установка таксофонов | 250,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Решается вопрос по получению технических условий в ООО «ОбьРечСвязь» и «СибирьТелеком» на установку таксофона по ул. Путевой. По адресу: ул. 3-я Экскаваторная установить таксофон нет возможности, так как ближайший таксофон расположен по ул. 2-ой Экскаваторной, 29 (расстояние между улицами соответствует нормативам согласно ФЗ № 126 «О связи» ст. 57) |
| 232 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса и дальнейших мероприятий по улучшению электроснабжения м/р «Лесоперевалка». Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. ЗАО «РЭС» выполнены проектные работы |
| 233 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | 1. Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о строительстве 2-х трансформаторных подстанций. 2.Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. ЗАО «РЭС» выполнены проектные работы |
| 234 | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2я, 3я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская; Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка, «Затон», «Балластный карьер» | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2007 года. Выполнено проектирование освещения и начаты работы по ул. 1-й Портовой |
| 235 | 596 | Сделать тротуары для пешеходов по ул. 2-ой Портовой, на «Лесоперевалке», ул. Большой, 438 | Выделить целевые средства, выполнить строительство тротуаров, благоустройство подземного перехода | 2500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. По ул. 2-й Портовой строительство тротуара нецелесообразно, выполнены работы по устройству щебеночного основания. Строительство тротуара по ул. Большой будет завершено в 2008 году. В связи с реорганизацией транспортной развязки строительство тротуара на «Лесоперевалке» будет выполнено в 2008 г. |
| 236 | 598 | Построить детский сад в м/р «Горский» | Построить детский сад | 82000,0 в т. ч. 2000,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города | 2006-2008 гг. 2007 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Из бюджета на строительство детского сада выделено 30000,0 тыс. рублей, освоено за период строительства 41000,0 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2008 году |
| 237 | 600 | Укрепление берега и отсыпка по ул. 1, 2 Ракитной | 1. Проектно-изыскательские работы 2.Укрепление берега и отсыпка | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. В 2007 году выполнен проект на сумму 1000 тыс. рублей. |
| 238 | 601 | Спиливание и обрезка тополей по ул. Планировочной, Путевой, Блюхера, Портовой, Котовского, Самотечной, Чулымской, Полярной, Судоремонтной | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора осуществить спиливание и обрезку | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по ул. Блюхера, 55, 57; ул. Путевой, 11, 8, 9, 7, ул. Планировочной на общую сумму 348,6 тыс. рублей. Было проведено спиливание и обрезка деревьев по ул. Портовой, ул.Чулымской, ул.Полярной и спиливание аварийных деревьев по ул. Блюхера, ул. Котовского. Снесено 2 дерева по ул. 1-я Портовая, 63 и 1 дерево по ул. 1-я Чулымская, 29 Затраты составили 310,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 239 | 604 | Увеличить количество и обновить парк автобусов на маршрутах № 16 и 24 до конечных остановок | Из 7 выходов на 5–ти будут работать новые автобусы. За маршрутом № 24 будет закреплен автобус с маршрута № 16 (год поступления -2000) | 2200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. В январе 2007 г. закреплено 3 единицы подвижного состава. На маршрут № 16 за период 2005-2007 гг. поставлено 7 автобусов МАЗ. Маршрут полностью укомплектован новыми машинами. Затрачено 17504,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 240 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная. Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская. Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор | 1. Грейдирование и отсыпка всех перечисленных дорог частного сектора 2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 5970,0 7000,0 15750,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2006 - 2009 гг. 2006 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Грейдирование улиц частного сектора осуществляется согласно письменных заявлений председателей уличных комитетов. Подход к школе № 210 отгрейдирован, выполнены мероприятия по отводу ливневых и паводковых вод. Производится ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка и ул. Планировочной |
| 241 | (89**) | Строительство водопровода и колонки по ул. 1, 2, 3 Шоссейной | 1. Определение заказчика на строительство водопровода. 2. Строительство закольцовывающего водопровода диаметром 500 мм. | 8500,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо- да, администра- ция Ленинского района города Новосибирск | Выполнен в части 2007 года. Выполнено строительство колонки по ул. Шоссейной, выполнены предпроектные работы по строительству водопровода |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, Науменко Валерий Владимирович |
| 242 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработать комплексную программу сноса всего ветхого жилья на ж/м «Телецентр» | Будут оп-ределены после утверждения программы | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Снос ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» осуществляется в соответствии с генпланом застройки жилого массива по мере строительства новых жилых домов частными застройщиками. Мэрия города принимает участие в сносе ветхого муниципального жилищного фонда путем использования земельных ресурсов, содействует в решении вопросов по техническим условиям. В застройке жилого массива участвуют ООО «Союз-10», «Градеко», ОАО «Трест-43» |
| 243 | 612 | Выделение средств на ремонт школы № 127 | 1. Ремонт перехода от спорт. зала к основному зданию. 2. Замена оконных блоков | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Работы по ремонту школы выполнены на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 244 | (50) | Отремонтировать кровлю и фасад здания коррекционной школы № 14 | Выполнение ремонта кровли и фасада | 320,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска; Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту фасада выполнены на сумму 320,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 245 | 621 | Поликлиническое отделение Центра планирования семьи. Выделить средства на ремонт поликлиники | Ремонт поликлиники | 2100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнено работ по капитальному ремонту на сумму 3398,8 тыс. рублей, в том числе ремонт поликлиники на сумму 183,2 тыс. рублей |
| 246 | 623 | Поликлиника № 18 Выделить средства на замену стоматологического оборудования на 4 рабочих места | Замена оборудования | 600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено оборудование на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 247 | 624 | Поликлиника № 18 Выделить средства на восстановление приточно-вытяжной вентиляции в рентген кабинетах | Восстановление вентиляции Выполнение в рамках целевой программы | 220,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 220,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 248 | 625 | Поликлиника № 18 Выделить средства на капитальный ремонт поликлиники и детской молочной кухни | Ремонт поликлиники и молочной кухни | 700,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 2727,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 249 | 626 | Приобрести снегоуборочную технику для уборки территории ПК и О им. Кирова | Приобретение снегоуборочной техники | 350,0 350,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Техника приобретена на сумму 948,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 250 | 629 | Выделить средства на благоустройство двора и восстановление асфальтового покрытия дома № 17 по ул. Котовского | Благоустройство внутриквартальной территории | 620,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены. Затраты составили 2379,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 251 | 630 | 1. Установить детскую площадку у дома № 4/1 по ул. Ватутина 2. Установить детскую площадку у дома № 6 по ул. Пархоменко | Устройство детских площадок | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 2800,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлено 2 детских городка на сумму 168,8 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Пархоменко, 6 и 2-й пер. Пархоменко, 11- 13 (взамен ул. Ватутина, 4/1 с согласия депутата) |
| 252 | 631 | 1. Выделить средства на кап. ремонт водовода по 1пер. Пархоменко 2. Выделить средства на замену труб холодного и горячего водоснабжения в доме № 14 по 1 пер. Пархоменко | 1. Ремонт водовода 2. Ремонт труб горячего и холодного водоснабжения | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены следующие работы: заменены магистральные трубопроводы горячего водоснабжения и отопления в подвале дома по ул. 1 пер. Пархоменко, 14. Заменен участок трубопровода на внутриквартальном участке от ЦТП-88 до ввода в дом № 14. Заменена запорная арматура. Затрачено 103, тыс. рублей (бюджет города) |
| 253 | 633 | Выделение средств на ремонт помещений ДДТ им. В. Дубинина | Ремонт помещений | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 254 | 636 | Отремонтировать наружные швы здания школы № 132 | Ремонт швов | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 340,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 255 | (68) | Решить вопрос по водоснабжению на все этажи дома 1-й переулок Пархоменко, 24 | Ревизия системы водоснабжения | 280,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Проведена ревизия системы водоснабжения дома, выполнены работы по обеспечению водоснабжения всех этажей жилого дома по 1 пер. Пархоменко, 24. Затраты составили 110,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 256 | (69) | Провести ремонт подъездов, побелить дом, сделать отмостку вокруг дома 1-й переулок Пархоменко, 24 | Выполнение ремонта подъездов Выполнение ямочного ремонта | 15,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Вопрос по ремонту отмостки отклонен общим собранием собственников жилья, было принято решение отремонтировать козырьки подъездов на сумму 59,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 257 | (99) | Восстановить светорекламу на крыше Дом культуры «Металлург» | 1. Ремонт фасада 2. Восстановление рекламы | Согласно проектно-смет-ной доку-ментации | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затрачено 1230,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 258 | (126) | Восстановить теневые навесы на детские площадки Детского сада № 480 | Восстановить теневые навесы на детские площадки | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Теневые навесы восстановлены. Затрачено 120,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 259 | (175) | Провести оштукатуривание косауров лестничных маршей школы № 160 | Выполнить работы | 145,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 208,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 260 | (194) | Провести ремонт канализационного коллектора вдоль ул. Киевской при въезде на территорию гимназии № 2 | Выполнение ремонта | 4000,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУП «Горводоканал» | Выполнен. Проведен ремонт коллектора. Затраты составили 4000,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Ведется постоянный контроль и обследование. Изменений в состоянии коллектора не произошло, увеличения просадки коллектора не наблюдается. В настоящее время коллектор работает с наполнением 25% |
| 261 | (204) | Выделить лимит в размере 180,0 тыс. рублей по ст. 16 на проведение кап. ремонта по п/отделения детскойбольницы № 4 по ул. Дружбы, 4 | Выполнение капитального ремонта | 80,0 430,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2007 г. 2007 г. | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Поликлиническое отделение отремонтировано. Выполнены работы на сумму 4071,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 262 | (207) | Приобрести аппарат УЗИ в поликлинику № 8. | Приобретение оборудования | 1900,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Аппарат УЗИ приобретен. Затрачено 1900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 263 | 647 | Устранить неровности дороги на перекрестке улиц Станиславского и Степной | Включить в план ремонта главного управления благоустройства и озеленения и провести капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Станиславского и Степной | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Неровности дороги устранены. Затрачено 910,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 264 | 652 | Отремонтировать дорогу от конечной остановки «Станиславский ж/м» до дома №270/4 по ул. Тульской | Ремонт дороги | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту дороги от конечной остановки «Станиславский ж/м» до жилого дома № 270/4 по ул. Тульской на сумму 1705,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 265 | 654 | Выделить на первоочередные ремонтные работы школе № 20 сумму в размере 300,0 тыс. рублей | Ремонт пола 1 этажа | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затрачено 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 266 | 658 | Установка таксофона на улице Пермской | Рассмотреть возможность установки таксофона | 250,0 за один таксофон | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. На ул. Пермской установить таксофон нет возможности, так как ближайший таксофон расположен по ул. Пермской, 12 в 20-30 минутах ходьбы, что соответствует нормативам согласно ФЗ № 126 «О связи» ст. 57 |
| 267 | 660 | Отремонтировать помещение библиотеки семейного чтения (ул. Станиславского, 36) | Отремонтировать помещение библиотеки | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | Выполнен. Ремонт произведен на сумму 841,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 268 | 662 | Отремонтировать внутриквартальные дороги у дома № 20 по ул. Станиславского | Ремонт внутриквартальных дорог | 550,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Дороги отремонтированы на сумму 1766,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 269 | 664 | Установить с двух сторон дома № 59 по ул. Степная отмостки. Отремонтировать дорогу возле дома | Ремонт дороги и установка отмосток | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по ремонту дороги и отмостки по ул. Степной, 59 выполнены на сумму 456,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 270 | 666 | У дома № 2/1, 2 по ул. Немировича-Данченко заасфальтировать дворовую территорию | Асфальтирование дворовой территории | 1300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 1100,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок на сумму 85,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 271 | 668 | Дом № 12/2 по ул. Немировича-Данченко благоустроить дворовую территорию | Благоустройство дворовой территории | 350,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование на сумму 486,1 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок на сумму 85,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 272 | ( 59) | Поликлиника № 24 по ул. Плахотного, сделать гардероб на 1 этаже | Рассмотреть возможность устройства гардероба | - | - | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. По техническим условиям устройство гардероба на 1 этаже невозможно (заключение пожарной инспекции) |
| 273 | (152() | Решить вопрос ремонта жилья (туалетов, кухонь, душевых) в общежитии по ул. Титова 25 | Ремонт правого крыла общежития, коридоров Продолжение капитального ремонта – ремонт левого крыла общежития | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведен ремонт левого крыла общежития. Затраты составили 3684,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 274 | (62) | Отремонтировать общежитие по ул. Титова, 12 | Завершение ремонтных работ | 2939,9 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Отремонтированы места общего пользования, системы холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения, заменены оконные блоки. Затрачено 963,2 тыс. рублей (средства капитального ремонта жилого фонда) |
| 275 | (67) | Заделать температурные швы по ул. Титова, 12 | Заделать температурные швы | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнены работы на сумму 34,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 276 | (159) | Спилить аварийные деревья по адресу: ул. Серафимовича, 18 | Выполнение работ по сносу деревьев | 20,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнены работы на сумму 15,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 277 | (169) | Спилить деревья у домов по ул. Серафимовича, 16,18 | Выполнение работ по сносу деревьев | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнены работы на сумму 35,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 278 | 685 | Проведение центральной канализации по ул. Танкистов, 1-6 пер. Танкистов | Подготовить проект и построить канализацию | 2000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска. МУП «Горводоканал» | Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности строительства и эксплуатации канализационной сети |
| 279 | 686 | Передача систем водопровода на баланс МУП «Горводоканал», замена магистрального водопровода по ул. Тверской | 1. Передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора (проводятся геодезические изыскания водопроводов, готовится техническая документация для передачи сетей.). 2. Провести ремонт водопроводов | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Сети водопровода частного сектора переданы на баланс МУП «Горводоканал», ремонт водопровода не требуется |
| 280 | 689 | Строительство водоразборной колонки по ул. Учхозовской, 2 | Установить скважину | 300,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. В 2007 году построены водопровод и водоразборная колонка |
| 281 | 690 | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников «Кобра» (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Выполнить проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Не выполнен. Направлен запрос в ОАО «Новосибирскэнерго» о выделении мощностей |
| 282 | 692 | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов – ул. Малыгина | Ремонт дороги | 1500,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Ремонт дороги запланирован на 2009 год на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 283 | 693 | 1. Благоустройство подъездной дороги к жилым домам (асфальтирование) по ул. Волховской 2. Ремонт дороги по ул. Волховская (отсыпка крупной фракцией гравия, засыпка ям щебенкой) | Благоустройство дорог | 700,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Дороги заасфальтированы. Затрачено 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 284 | 694 | Ремонт внутриквартальной территории жилых домов № 29, 47 по ул. Полтавской и № 26, 41 по ул. Курганской | Ремонт внутриквартальных дорог | 2400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Сделано асфальтирование по ул. Полтавской, 47, ул. Полтавской, 29, ул. Курганской, 26 на сумму 1778,6 тыс. рублей (бюджет города). Дома № 41 по ул. Курганской не существует |
| 285 | 695 | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской Дивизии | Ремонт внутриквартальных дорог | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт внутриквартального проезда по ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 11. Выполнены работы по асфальтированию проездов по ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 16, 21-26. Затраты составили 7226,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 286 | 697 | Асфальтирование подходов к остановкам трамвая № 18 «Связистов» и «Оборонная» | Асфальтирование подходов к остановкам | 900,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по благоустройству остановочных площадок с установкой остановочных павильонов |
| 287 | 701 | Передача на баланс МУП « Горводоканал» сетей водопровода, ремонта сетей водопровода по ул. Танкистов , 1, 2, 3, 4, 5, 6 пер. Танкистов (частный сектор) | 1. Передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора 2. Провести ремонт водопроводов | 20,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Сети водопровода частного сектора переданы на баланс МУП «Горводоканал». Водопровод по пер. Танкистов заменен, оставшиеся участки будут заменены по мере необходимости |
| 288 | 703 | Благоустройство дворовой территории дома № 123 по ул. Связистов (установка детской площадки, скамеек, песочниц, размещение газонов) | Установка детской площадки, скамеек, песочниц, газонов | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок и благоустройство территории на сумму 84,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 289 | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-ой Гвардейской. дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии | Ремонт внутриквартальных проездов | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, деепартамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленеия мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнено асфальтирование по ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, 15; по ул. Курганской, 36, 38 на сумму 5024,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено благоустройство по ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 11 |
| 290 | 706 | 1. Благоустройство дорог 1, 2, 3 пер. Танкистов (отсыпка гравием). 2. Организация сбора талых вод (траншея) вдоль дорог. Отсыпка 4, 5, 6 пер. Танкистов крупной фракцией гравия | Выполнить благоустройство дорог в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы по устройству щебеночного основания с организацией сбора талых вод запланированы на 2009 год |
| 291 | 708 | Восстановление освещения вдоль трамвайного полотна (ост. «Связистов» и «Оборонная») | Провести работы по наладке уличного освещения | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Горсвет» | Выполнен. МУ «Горсвет» освещение восстановлено. Затраты составили 40,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 292 | 710 | Ремонт дорог по ул. Суходольной, Тульской, Ерестнинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 1100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Начаты работы по отсыпке дорог по ул. Тульской |
| 293 | 714 | Установка на остановке трамвая № 15 «Волховская» остановочного павильона | Установить павильон | 400,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены, павильон установлен. Затраты составили 400,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 294 | 716 | Оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути (от ул. Суходольной к Юго-Западному ж/м) | Проработать возможность устройства пешеходного перехода | 50,0 | Бюджет города | 2007-2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Устройство пешеходного перехода в данном месте не возможно. На данном участке дороги работниками железной дороги установлено ограждение |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 295 | 719 | Ремонт дороги у поликлиники № 11 к «Микрохирургии глаза» | Выполнить ремонт дороги | 400,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 – 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. В 2007 году в летний период ГУБО мэрии города Новосибирска выполнены работы по капитальному ремонту дороги |
| 296 | 720 | Строительство тротуаров – вдоль дороги возле больницы № 11 | Строительство тротуара вдоль дороги возле больницы № 11 | 900,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Строительство тротуара выполнено на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 297 | 721 | Строительство тротуаров – рядом со школой интернатом № 39 | Строительство тротуара вдоль забора школы № 39 | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы по строительству тротуара запланированы на 2008 год |
| 298 | 723 | Ремонт кровли детского сада № 84 по адресу: ул. Забалуева, 35 | Текущий ремонт шиферной кровли | Будут оп-ределены после утверждения проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затрачено 220.0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 299 | 728 | Установка детских площадок на территории школы-интерната № 39 | Установка детской площадки | 120,0 | Бюджет города | 2007 г. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Затрачено 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 300 | 731 | Наладка уличного освещения на ул. Связистов вдоль трамвайной линии | Проектирование и строительство новой линии освещения на ул. Связистов | 400,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. Силами МУ «Горсвет» осуществлено строительство линии освещения на участке по ул. Связистов от ул. Широкой до ул. Титова. Проведено обследование технического состояния коммуникаций наружного освещения вдоль трамвайных путей по ул. Связистов. Регулярно проводится замена ламп наружного освещения. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 301 | 733 | Установка светофора на остановке «Поликлиника № 11» | Рассмотреть возможность установки светофоров. В случае необходимости. установка будет включена в план мероприятий по дорожно-благоустротель-ному комплексу на 2006 - 2008 гг. | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Светофор установлен, затрачено 550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 302 | 736 | Установка детских площадок по ул. Фасадной, 17/1, 29 | Благоустройство детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок по ул. Фасадной, 27 и по ул. Фасадной, 17/1 на сумму 82,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 303 | 740 | Установка детских площадок в сквере напротив больницы № 11 | Благоустройство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Напротив больницы № 11 установлены детские городки: по ул. Титова, 198, ул. Танкистов, 17, 21/1, ул. Фасадной, 21. Затрачено 230,0 тыс. рублей (бюджет города). Городок в сквере будет установлен в 2008 году |
| 304 | 743 | Строительство водоразборной колонки по ул. Сибсельмашевской | Построить колонку | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Колонка установлена. Затрачено 650,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 305 | 749 | Ремонт дорог: 1. ул. Фасадная, 2. ул. Озерная (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки «Западный ж/м»), ул. Окинская, ул. Олимпийская | Выполнить ремонт дороги по ул. Фасадной. Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг. | 3800,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт дороги по ул. Фасадной |
| 306 | 750 | Установка детских площадок по ул. Халтурина у домов № 33 – 35 | Установить площадку | 51,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Детский городок установлен. Затрачено 93,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 307 | 760 | Благоустройство улицы Обской, пешеходных спусков (ул. Обская, 139, 139/1), внутриквартальных проездов ул. Большевистской, 151, 153, 175/6), строительство пешеходной и реконструкции спуска от проезжей части по ул.Большевистской, 48/1 | 1. Согласно общегородского плана на 2005-2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство ул. Большевистской, 151, 153 запланировано на 2008 год.; ул. Большевистская,175/6 в плане на 2007 год. 2. В городском плане благоустройства до 2009 года не запланировано выполнение работ по благоустройству пешеходного спуска по ул. Обской, 139, 139/1 и строительство пешеходного тротуара от проезжей части по ул. Большевистской, 48/1 | 5000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Проведено благоустройство ул. Большевистской, 175/6, ул. Обской, 139, 139/1, пешеходных дорожек и реконструкция спуска от проезжей части по ул. Большевистской к дому 48/1 на сумму 4399,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок по ул. Большевистской, 175/6 на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 308 | 762 | Выполнить уличное освещение в районе: Камышенский пер., 6; Бердский пер., 5, ул. Водонасосная, 3; пер.Средний, 2. Выполнить освещение: ул.Обская, 62 – 72, 90,92, 94 | Включить в план строительство освещения | 300,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Восстановлено освещение по Камышенскому переулку, 6, Бердскому переулку, 5, переулку Среднему, ул. Водонасосной. Выполнено проектирование, ул. Обской . Затраты составили 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 309 | 764 | Строительство детских площадок по адресам: ул. Обская, 62 – 72, 80; ул. Большевистская, 16, 48, 48/1, 151, 153, 165 | Рассмотреть возможность установления детских площадок | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 157,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 310 | 765 | Строительство спортивного городка по ул.Большевистская, 145 – 175/3 | Приобрести спортивные городки | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Построена спортивная площадка. Затраты составили 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович |
| 311 | 766 | Ремонт кровли домов: Нижегородская, 225; Автогенная, 77; Лобова, 54; Декабристов, 146, Чехова, 254; Тургенева, 225; Толстого, 234; Ленинградская, 302; Московская, 165; Коммуностроевская, 50 | Произвести ремонт кровли | 3200,0 | Бюджет города | 2007 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Ремонт кровли указанных домов произведен. Затрачено тыс. 1030,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 312 | 768 | Ремонт труб в подвалах домов: ул. Никитина, 64, 68, 70; Коммунстроевская, 50; Чехова, 254; Лескова, 214, 250; Московская, 165; Толстого, 185 | Произвести ремонт труб | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт труб холодного и горячего водоснабжения по ул. Никитина, 64, 68, 70, ул. Коммунстроевской, 50, ул. Чехова, 254 на сумму 34,4 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда), ул. Лескова, 214, 250, ул. Московской, 165, ул. Толстого,185 на сумму 968,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 313 | 770 | Выполнить внутриквартальное благоустройство улиц: Лескова, 252; Тургенева, 227 | Выполнить внутрикватальное благоустройство | 1500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты на благоустройство составили 1743,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 314 | 771 | Установить малые формы по ул. Московской, 163; Толстого, 234; Тургенева, 227; Ленинградской, 147; Чехова, 273, 390; Никитина, 101 | Установить малые формы | 480,0 | Бюджет города | 2006 -2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Установлены детские игровые комплексы по адресам: -ул. Толстого, 234, ул. Ленинградская, 149. Затрачено 250,0 тыс.рублей (средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города), - ул.Чехова, 273 на сумму 145,0 тыс. рублей (бюджет города) с выполнением благоустройства на сумму 150,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда ), -ул. Ленинградская, 147, ул. Никитина,101, -ул. Чехова, 390 на сумму 193,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 315 | 772 | Проработать вопрос по устройству парковочных карманов: ул. Тургенева, 316, Ленинградской, 347 | Проработать вопрос по устройству парковочных карманов | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Проблема решена в связи с переносом площадки отстоя автотранспорта на территорию ПТП-5 (привлеченные средства) |
| 316 | 774 | Отрегулировать график работы автобусов № 10, 31 (ул. Ленинградская, Добролюбова, Никитина, Белинского, Толстого, Грибоедова) | Регулярность движения автобусов маршрутов № 10, 31 будет достигнута за счет замены и увеличения подвижного состава на данном маршруте (см. наказ № 759) | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. За 2005-2007 гг. на маршруте № 31 произведена полная замена подвижного состава на автобусы МАЗ большой вместительности (10 автобусов). Высвободившийся подвижной состав перераспределен на действующие маршруты МУ «ПАТУ-8», в том числе и на маршрут № 10. С переходом на летнее расписание откорректирован график движения маршрута № 10 |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 317 | 776 | Провести внутриквартальное благоустройство: ул. 2-ая Воинская, 2, 3, 18, 35; Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27; ул. Б.Богаткова,182, 183, 184, 186 | согласно общегородскому плану внутриквартального благоустройства на 2005 год включены ул. Б. Богаткова, 182, 183, 184, 186, На 2006 год ул. Гаранина, 13. Остальные дома в план внутриквартального благоустройства до 2009 года не включены | 2500,0 | Бюджет города | 2005 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт асфальта по ул. Гаранина,7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27 на сумму 5028,0 тыс.рублей (бюджет города). Установлен детский городок по ул. Гаранина, 1, 3, 5 на сумму 37,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 318 | 777 | Провести ямочный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Никитина, 11, 13; Добролюбова, 20; ул. Восход, 1, 3, 5, 11; Кирова, 76; Шевченко, 34 | Включены в план внутриквартального благоустройства на 2006 год дома по ул. Никитина, 11, 13, ул. Добролюбова, 20, | 2000,0 | Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Выполнен ямочный ремонт по ул. Восход,1, 3, 5, 11; ул. Кирова, 76; ул. Шевченко, 34. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено благоустройство по ул. Никитина, 11, 13 на 750,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнены работы по ул. Добролюбова, 20 на сумму 560,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 319 | 778 | Восстановить внутриквартальное освещение по ул. Б. Богаткова, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; Гаранина, 13, 17, 18, 19, 27 | Внутриквартальное освещение восстановлено, ремонт дорог по указанным адресам будет выполнен | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен. Затраты составили 55,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 320 | 779 | Оборудовать детские спортивные площадки по ул. Нижегородской, 27; Б. Богаткова, 24 – 26; Никитина, 9; Добролюбова, 26; Гаранина, 25/2; Б. Богаткова, 192/2; Шевченко, 31; Белинского, 3 | Включено в план установка детских спортивных площадок по ул. Богаткова, 24 - 26, 192/2, ул. Шевченко, 31, ул. Белинского, 3, ул. Добролюбова, 26. По остальным адресам будут установлены в 2007 г. | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Установлены детские городки по адресам: ул. Нижегородская, 27, ул. Никитина, 9, Гаранина,25/2, ул. Б. Богаткова, 192/2 ул. Шевченко, 31 и ул. Белинского, 3 на сумму 355,0 тыс. рублей, установлен городок по ул. Добролюбова, 26 на сумму 68,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок по ул. Б. Богаткова, 24-26 на сумму 37,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 321 | 784 | Произвести ремонт мягкой кровли дома № 29 ул. Шевченко | Рассмотреть возможность включения в план капитального ремонта | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 176,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 322 | 785 | Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство дорог по ул. Б. Богаткова при условии, что дороги не входят в земельный участок, принадлежащий ТСЖ | Ул. Б. Богаткова, 205, 205/1, 205/2, 179 | 3000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Проведено благоустройство по ул. Б. Богаткова, 194/3, 205, 205/1, 205/2, 179 на сумму 4539,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок по ул. Б. Богаткова,181/1 на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 323 | 791 | Ремонт кровель и подъездов: ул. Б. Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул.Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 2000,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Выполнен в части 2007 года. Выполнен капитальный ремонт кровли по ул. Б. Богаткова, 196 на сумму 720,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 324 | 793 | Произвести ремонт систем канализации, отопления и горячего водоснабжения в подвалах жилых домов по ул. Б. Богаткова, 165, 171, 171/6 | Произвести ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 496,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 325 | 794 | Оборудовать спортивные площадки по ул. Б. Богатко-ва, 163/6, 163/8, 179, 181/1, 194/3, ул. Федосеева – 10, 12 | Оборудовать спортивные площадки | 300,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУДО «Спортивный город» | Выполнен. Площадки оборудованы. Затрачено 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 326 | 797 | Благоустроить территорию, прилегающую к микрорынку «Молодежный» на пересечении улиц Б. Богаткова и Федосеева | Благоустроить территорию | 300,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Работы произведены на сумму 300,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 327 | 799 | Произвести ремонт стоков ливневой канализации, сделать внутриквартальное освещение и асфальтировать проезжую часть ул. Федосеева. Выполнить парковку для автомашин и ограждение детской площадки по ул. Федосеева, 3 | Рассмотреть возможность включения в план ремонта | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен весь объем работ. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города), 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 328 | 801 | Произвести ремонт дороги, строительство тротуара и внутриквартального освещения: ул.Тополевая (от школы № 114 до остановки автотранспорта, включая ул. Ядринцевский спуск) | Выполнить благоустройство | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Объем работ выполнен в полном объеме. Затрачено 500,0 тыс. рублей (бюджет города), 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 329 | 802 | Проработать вопрос о передаче плавательного бассейна и стадиона СКА в муниципальную собственность | Принять объект в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством | - | - | 2006 - 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Прием в муниципальную собственность невозможен. От балансодержателя ГУ Новосибирская квартирно-эксплуатационная часть получен официальный отказ на передачу стадиона в муниципальную собственность. |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 330 | 806 | Ремонт школьного бассейна в школе № 195 по ул. Высоцкого, 1 | Выполнить капитальный ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Октябрьского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены первоочередные работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 331 | 808 | Ямочный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Лазурная, 6 | Выполнить ямочный ремонт | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 3454,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 332 | 814 | Ремонт кровли, отмостки, козырьков, балконов, благоустройство и освещение двора по ул. Крамского, 4,а | Выполнить перечисленные виды ремонта | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт кровли дома, восстановлено освещение двора на сумму 49,4 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено внутриквартальное благоустройство на сумму 590,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 333 | (193() | Оказать помощь в завершении работ по строительству канализационно - насосной станции № 26 | Завершить работы по строительству | 10000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустра-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму. 5580,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 334 | 820 | Строительство детского сада в центральной части района | Разработать проектно-сметную документацию и построить детсад | 189000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Сдан в эксплуатацию детский сад по ул. Маяковского. Затраты составили 124164,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 335 | 821 | Капитальный ремонт здания Дома молодежи | Подготовить проектно-сметную документацию и провести капремонт | 3500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Демонтирована старая кровля и произведен монтаж новой кровли и другие ремонтные работы. Затраты составили 28500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 336 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова,13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92 ул. Тельмана,3а ул. Марии Ульяновой, 12 ул. Чапаева, 1 ул. Ростовской,18 а ул. Чапаева,1 а ул. Чапаева,17 б | Снос произвести согласно Программе переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда на 2004-2010 гг. | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Дома по ул. М. Ульяновой, 12, ул. Красный факел, 24 , ул. Первомайской, 92, ул.Тельмана, 3а, ул.Чапаева, 1, 18а, ул. Ростовской,18, по ул.Чапаева, 1а, 17б включены в предварительный реестр ветхого и аварийного жилищного фонда |
| 337 | 823 | Продолжение строительства газопровода в центральной части | Продолжить строительство газопровода высокого давления - L 500 м, низкого давления L = 6000 м | 500,0 11700,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Из бюджета города выделена помощь кооперативу на строительство 6,0 км ГНД – 1600,0 тыс. рублей. Построено 4,0 км газопровода, подключено 337 домов |
| 338 | 824 | Продолжение строительства газопровода в микрорайоне «Восточном» | Продолжить строительство газопровода высокого давления L = 5500 м, низкого давления - 12000 м | 23000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Из бюджета города выделена помощь кооперативу в размере 1335,0 тыс. рублей на строительство 5 км газопровода низкого давления. Построен газопровод высокого давления 4,15 км на сумму 12300,0 тыс. рублей (привлеченные средства), газопровод низкого давления 4,5 км на сумму 5850,0 тыс. рублей. Подключено 70 домов |
| 339 | 825 | Ремонт дорог по: Ул. Лесной ул. Пожарского (от Первомайской до Г. Революции) ул. Красный факел ул. Первомайской ул. Физкультурной ул. Тельмана ул. Комбайнеров ул. Черепановской ул. Стрелочной ул. Красногвардейской | Ремонт дорог по ул. Пожарского, ул. Крас- ный факел, ул. Физкуль-турной, ул. Тельмана, ул. Комбинатской, ул. Чере-пановской, ул. Стрелоч-ной, ул. Красногвардей-ской будет включен в планы работ | 34370,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Произведен капитальный ремонт участка ул. Первомайской от ул. М. Ульяновой до ул. Шмидта на сумму 9335,0 тыс. рублей, ул. Красный факел (от ул. Физкультурной до ул. Шмидта) и ул. Марата (от ул. М. Ульяновой до ул. Физкультурной) на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 340 | 826 | Промывка, опрессовка системы отопления 32-х образовательных учреждений района: | Выполнить работы | 170,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Работы выполнены на сумму 301,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  | Капитальный ремонт образовательного учреждения № 140 | Выполнить ремонтные работы | 250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены ремонтные работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 341 | 828 | Капитальный ремонт МОУДОД КСЦ «Дружба», ул. Первомайская, 126 | Выполнить ремонт | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 342 | 829 | Благоустройство дворовых территорий: ул. Первомайская 148 ул. Эйхе, 2 | Выполнить благоустройство | 950,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Проведено благоустройство дворовых территорий по ул. Эйхе, 2 на сумму 322,64 тыс. рублей, по ул. Первомайской, 148 на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 343 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции | 500,0 40000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 - 2008 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Ведется работа совместно с инвестором ООО «Астро-Вектор» по подготовке разрешительных документов, заказан эскизный проект, установлено ограждение. Затрачено 2200,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 344 | 830 | Капитальный ремонт лечебно оздоровительного центра «Березовый» МУЗ и ГБ № 19 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение капремонта | 5000,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по облицовке фасада на сумму 2522,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 345 | 831 | Строительство предприятия по переработке ТБО в южной части района | Рассмотреть возможность строительства | 10000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Открыт полигон для вывоза ТБО в с. Барышево с сортировкой мусора. Производится поиск инвесторов на строительство предприятия совместного с поселком Ново-Луговое |
| 346 | 832 | Открытие клуба для молодежи на ул. Звездной | Рассмотреть необходимость открытия клуба, т. к. вблизи микрорайона имеются: детский и спортивный клубы, ДК «40 лет ВЛКСМ» | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Строительство спортивной площадки на территории школы № 145 выполнено на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 347 | 833 | Завершение ремонта ДК «40 лет ВЛКСМ» | Завершить ремонт ДК | 1000,0 1000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены ремонтные работы на сумму 5720,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 348 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовая, Шукшина, Ученической, Пришвина | Выполнить проектирование и строительство | 1770,0 | Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2007 года. Восстановлено освещение по ул. Узорной на сумму 770,0 тыс. рублей (бюджет города). Ведутся работы по ул. Шукшина, ул. Березовой, ул. Пришвина и ул. Ученической |
| 349 | 835 | Перевести на газовое топливо котельную в микрорайоне «Звездный» | Планируется строитель-ство газовой котельной ОАО «Новосибирскэнер-го» | 4 000,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Построена и введена в эксплуатацию газовая котельная в микрорайоне «Звездный». Затраты составили 3500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 350 | 836 | Газификация частного сектора пос. «Южный» | 1. Строительство газовой трубы высокого давления L = 7000 м 2. Строительство газовой трубы низкого давления L = 8000 м | 34000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. В 2007 году бюджетом города оказана финансовая помощь кооперативу на строительство в размере 1600,0 тыс. рублей, построено 4,1 км газопровода |
| 351 | 841 | Благоустройство и создание зоны отдыха у «Озера» в районе НТЖДТ | Рассмотреть возможность привлечения средств инвесторов для выполнения наказа | 100,0 17000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Запланированы проектные работы по созданию зоны отдыха у «Озера» в районе НТЖД |
| 352 | 843 | Выполнить химическую промывку внутридомовых систем по ул. Звездной,1 | Выполнить химическую промывку внутридомовых систем | 500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты по промывке составили 172,8 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович |
| 353 | 849 | Присоединить земли существующих и планируемых садовых обществ к Советскому району | Необходимо подготовить обращения к губернатору и Новосибирский Областной Совет депутатов о присоединении земель | - | - | 2007 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение наказа признано не целесообразным |
| 354 | 857 | Приют для бездомных собак | Создать МУП «Центр по проблемам домашних животных» с приютом и другими необходимыми подразделениями и филиалами в микрорайонах | 100,0 500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищно - коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Завершено строительство приюта для бесхозяйных животных в Кировском районе, затраты составили 6299,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 355 | 860 | Расчищать подъезд для транспорта к остановкам | Проводить работу постоянно | Согласно нормативов | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Затраты составили 244,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 356 | 864 | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева | Выполнить и утвердить проект реконструкции | Будут оп-ределены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Строительство пешеходного перехода включено в техническое задание ООО «РЭД» на 2008 год |
| 357 | 892 | Построить автомобильную дорогу, которая соединит ул. Золотодолинскую с жилым районом «Кирово» | Включено в ПДП жилого района «Кирово». Выполнить, согласовать и утвердить проект с мостом (значительные уклоны оврага) | 18000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Администрацией Советского района города Новосибирска направлен запрос в СО РАН о финансировании строительства объекта |
| 358 | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы будут выполняться как технические условия застройщику «НИССАН Центр» |
| 359 | 908 | Содействовать удешевлению подводки газа к частному сектору. Частично профинансировать работы по газификации домов частного сектора в 2004, 2005, 2006, 2007 годах | Выделить средства на строительство сетей общего пользования и материальную помощь на приобретение оборудования | 350,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Из бюджета города выделено 384,0 тыс. рублей для ПК «Кирово-Сервис» |
| 360 | 912 | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей (150 кв. м ) | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Разработана новая схема расположения границ земельного участка, которая направлена в Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска 25.01.2008 за № 08р-273 на согласование |
| 361 | 913 | Клуб для подростков | Предусмотрено наказом № 912 | - | - |  |  | Не выполнен. |
| 362 | 914 | Открыть круглогодичную спортивную площадку (ул. Солнечногорская, 9, 11) | Необходимо выполнить строительство хоккейной коробки | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты по строительству площадки составили 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 363 | 916 | Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы | 350, | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Рассмотрен вопрос по строительству площадки по ул. Солнечногорской, 15 |
| 364 | 919 | Содействовать в ремонте цокольного помещения для занятий с детьми и подростками Боровая партия, 7 | Рассмотреть возможность использования помещений для работы с детьми | 50,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Согласно СНИП помещение цокольного этажа здания по ул. Боровая партия,7 не может быть использовано для занятий с детьми и подростками. Решается вопрос о ремонте помещения по адресу: Боровая Партия, 13 |
| 365 | 921 | Выполнить реконструкцию перехода через лог, разделяющий жилой район «Кирово» | Предусмотрено ПДП жилой район «Кирово», как ул. Трубная с устройством насыпи трубы. Как временный вариант – разработать проект узла и выполнить реконструкцию | 30,0 350,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В 2008 году будет проработан вопрос о возможности организации временного перехода через лог |
| 366 | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Подлежат сносу два дома (24 квартиры). Необходимо строительство жилья под снос общей площадью 1200 кв. м | 12000,0 В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Привлеченные средства, бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выделены квартиры в доме по ул. Петухова (введён в эксплуатацию в сентябре 2007 г.) для расселения жильцов ветхого дома № 34а по ул. Разъездной. Между мэрией города Новосибирска и ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (застройщик земельного участка) заключен договор о последующей компенсации понесённых мэрией затрат |
| 367 | 938 | Организовать отлов бродячих собак | Обеспечить отлов по своевременно поданным через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и их содействию бригаде отлова | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. . | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. В течение года отлов собак выполняется по всем заявкам. Затрачено за год 254,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 368 | 944 | Осветить улицы, в частности, вдоль забора ДРСУ до трассы и в частном секторе | Выполнить освещение | 85,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Не выполнен. Работы Выполнены по установке освещения на сумму 85,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 369 | 946 | Обязать ЖЭУ-85 производить вывоз мусора и уборку снега своевременно | Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством техники и средств на эти цели. | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2005 - 2010 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Советского района»,. департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. На вывоз ТБО заключен договор с МУП Спецавтохозяйство». По заявкам предоставляется техника для вывоза крупногабаритного мусора и уборки территории в зимнее время |
| 370 | 949 | Завершить оформление вновь открываемого мемориала в реестр объектов города | Оформить передачу объекта в муниципальную собственность | - | - | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Выполнен. Мемориал, находящийся рядом с жилым домом по ул. Боровая партия, 13, включен в реестр муниципального имущества города Новосибирска. Памятник внесен в реестр объектов города, присвоено название «Памятник воинам ВОВ и ветеранам геологам» |
| 371 | 952 | Решить вопрос о введении дополнительного утреннего школьного рейса | МУП «ПАТП-3» по заявке коррекционной школы осуществляет доставку школьников к месту учебы с понедельника по субботу | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. МУП «КТО» по заявке коррекционной школы осуществляет доставку школьников с понедельника по субботу по маршруту № 72 |
| 372 | 959 | Перенести от жилых домов конечную остановку автобусов и маршрутных такси с ул. Демакова на ул. Пасечную | Перенести от жилых домов конечную остановку автобусов и маршрутных такси | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Введена в эксплуатацию площадка отстоя на ул. Кутателадзе. Межрейсовый отстой маршрутов, обслуживаемых автобусами малой и особо малой вместимости №№ 72, 1129, 1062, 1062(а), 1091, 1186, 1223 с ул. Демакова переведен на площадку по ул. Кутателадзе |
| 373 | 966 | Осуществлять контроль за работой ЖКХ (повысить температуру в квартирах зимой) | Вопрос организационно-технический, требуется усилить контроль в связи с неустойчивостью режимов работы оборудования теплосетей ГУП «УЭиВ СО РАН» | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Жилые дома к отопительному сезону 2007-2008 года подготовлены полностью, акты готовности подписаны 100%. Запуск систем отопления произведен по графику |
| 374 | 973 | Осуществлять контроль за содержанием подъездов и их уборкой | Внедрить методику оценки санитарного состояния территории и мест общего пользования в домах. Поощрение и наказание ИТР проводить с учетом значения и динамики изменения этой оценки | - | - | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. В МУП «УК Советская» закреплен специалист для осуществлением контроля за содержанием подъездов. Еженедельно проводятся проверки |
| 375 | 976 | Осуществлять контроль за уборкой мусора вокруг магазинов и на остановках | Усилить контрольные службы администрации (закрепленные специальные автомобили за ОРАТИ и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры, 2 компьютера) и арендодателей численностью и техническими средствами | - | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Контроль осуществляется главой администрации района и заместителями главы по направлению работ |
| 376 | 978 | Расширить дворовые площадки для подъездов и дневной стоянки автомобилей | Рассмотреть возможность расширения дворовых площадок. Выполнить и утвердить проекты. | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Площадки оборудуются при производстве работ по плановому комплексному благоустройству. Работы по благоустройству выполнены по ул. Барьерной, 11,13,15., ул. Динамовцев, 7, 9, 11 на сумму 5400,0 тыс. рублей (бюджет города). Благоустройство по адресам: ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 7, ул. Героев труда, 20. выполнено на сумму 2090,0 тыс. рублей, положено 17038 кв.м асфальта на сумму 20900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 377 | 979 | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых | Застройщику включить в проект строительства торгового центра | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. В стадии оформления земельный участок для проведения торгов для строительства центра отдыха и культурного досуга для детей и взрослых |
| 378 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Выполнить и утвердить проекты. | 100,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Установлен детский городок по ул. Солнечногорской, 15 на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 379 | 982 | Способствовать трудоустройству инвалидов по заключению МСЭ, после окончания профтехучилища | По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Разработана концепция областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов НСО». В 2008-2009 годах профессиональное училище для инвалидов будет реализовывать мероприятия по обучению современным профессиям и содействию трудоустройства выпускников. В 2007 году трудоустроено 20 выпускников |
| 380 | 985 | Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить количество автобусов, в т.ч., в садоводческих товариществах: «Надежда», «Ключи», «Нива», «Вос-ток». | Сезонные маршруты, обслуживаемые муниципальными предприятиями обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. С 27 апреля 2007 г. организовано движение сезонных автобусов № 651 «Н. Ельцовка – с/о «Отдых», № 716 с/о «Ключи» – институт Гидродинамики», № 716д «Демакова» – с/о «Ключи», №717 «Демакова» – с/о «Надежда», № 717е «Н. Ельцовка – с/о «Надежда» |
| 381 | 1001 | Строить социальное жилье, способствовать введению ипотеки | Разработать и утвердить Программу округа по строительству социального жилья для неимущих и льготного – для бюджетников | 80000,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Разработка и утверждение программы по строительству социального жилья нецелесообразна. С 2006 г. действует постановление Губернатора Новосибирской области № 90 от 04.03.2006 «О государственной поддержке граждан при кредитовании на строительство или приобретение жилья в Новосибирской области» и постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение молодых семей жильем» Федеральной программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы». Согласно этим документам Советскому району выделены в 2007 году 20 квартир бюджетникам, 6 кредитов и 2 субсидии. На эти цели выделено 1400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 382 | (1) | Провести ремонт (расширение) проезжей части дороги для городского автобусного маршрута 72 по ул. Васильковая и Боровая Партия | Проведение ремонта | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Строительство площадки для разворота транспорта будет выполнено в 2008 году |
| 383 | (8) | Завершить ремонт системы электроснабжения | Завершение ремонта | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Силами ЗАО «РЭС» ремонт систем электроснабжения проводится |
| 384 | (195*) | Добиться принятия и выполнения плана развития жилого района «Кирово» | Разработать мероприятия по развитию жилого района «Кирово» | См. наказ № 990 | Бюджет города | 2007 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, отраслевые департаменты мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. План развития жилого района «Кирово» разработан |
| 385 | (16) | Создать зоны инновационного развития ННЦ и выделить средства на наукоемкие производства и приоритетные направления в науке | Участие в реализации комплексных целевых программ. | - | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Завершилось формирование экспертных советов при Технопарке Академгородок. На базе Новосибирского государственного технического университета создан бизнес-инкубатор для развития деятельности малого инновационного предпринимательства по проектам в областях информационных технологий, автоматики, радиоэлектроники, машиностроения, электромеханики, энергетики, экономики. Разрабатывается проект создания городской площадки технопарка высоких технологий (бизнес-инкубатор) на базе учебно-лабораторного комплекса СибГУТИ. Мэрией города Новосибирска определены участки землеотвода под строительство 2-ой и 3-ей очереди бизнес-инкубатора СибГУТИ. В рамках развития Академгородка закончена работа по разработке Плана мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ННЦ СО РАН до 2013 года, в соответствии с которым предполагается общее финансирование строительства и реконструкции объектов на сумму 7,3 млрд. рублей |
| 386 | (19) | Завершить реконструкцию магистральных улиц: Морской пр., пр. Лаврентьева, пр. Строителей, Цветной пр, улиц Российской, Героев Труда, Демакова | Осуществление сметных работ по реконструкции Цветного проезда. Определение подрядчика. Реконструкция. | 18000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Реконструкция магистральных улиц: Морской пр., пр.. Лаврентьева, пр.. Строителей, Цветной проезд, ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Демакова завершена. Затрачено 48700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 387 | 1011 | Благоустроить и заасфальтировать пешеходную дорожку от торгового комплекса по спуску к домам на ул. Сиреневую | Выполнить временный тротуар с водоотводным канавами в счет средств по строительству перехода под ул. Шлюзовой | 30,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Произведена отсыпка грунтом, ремонт спуска, лестницы, укладка поребрика. Организована уборка зимой. Вопрос по асфальтированию будет решаться в 2008 году |
| 388 | 1012 | Сделать дорогу с твердым покрытием и освещение от жилых домов по ул. Вахтангова до школ № 119 и 121 | Целесообразно выполнить нормальный пешеходный тротуар шириной 1,5 м длиной 450 м до ул. Тружеников по ул. Золоторожской с устройством линии освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Освещение выполнено полностью. Осталось выполнить 50 м щебеночного покрытия |
| 389 | 1015 | Доработать дорогу у дома по ул. Тружеников, 9 с обеспечением отвода талых и ливневых вод | Запроектировать и выполнить ливневую канализацию по ул. Тружеников. в рамках проекта дорожно-тропиночной сети и ливневой сети | 1250,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен вынос коммуникаций, снос деревьев, погребов. Сделан прокол от ливнеприемника по ул. Труженников до ул. Золоторожской. Затрачено 1300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 390 | 1016 | Улучшить работу автобусных маршрутов № 36, 15, добиться пополнения автобусами | Запланировано обновление подвижного состава на маршруте №36. ПС с маршрутов № 2, 36 будет перераспределен на маршрут № 15 | 4400,0 - | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. За маршрутом № 36 закреплены 2 МАЗа- 103075, т. е. за период с 2006 по 2007 гг. на маршрут поставлено 7 автобусов МАЗ, за маршрутом № 15 в январе 2007 г. закреплен 1 МАЗ-103075. Маршруты полностью укомплектованы. Затрачено 9776,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 391 | 1020 | Восстановить во дворах теннисные столы (7 шт.), баскетбольные щиты с корзинами (5 шт.) | Включить в планы благоустройства ЖЭО | 65,0 65,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Теннисные столы установлены по ул. Сиреневой, 22, 23; ул. Шлюзовой, 6; ул. Русской, 11, 23, 33, ул. Вахтангова, 5, баскетбольные щиты установлены по ул. Тружеников, 16а (2 штуки); ул. Сиреневой, 23, 35; ул. Русской, 25 на сумму 85 тыс. рублей (бюджет города) |
| 392 | 1023 | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | Включено в проработку по строительству 2-х домов на ул. Разъездной для сноса первой очереди (всего 256 квартир) | 41000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2008 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Ветхие деревянные жилые дома находятся на балансе СО РАН. Снос будет осуществляться по мере застройки территории многоэтажными жилыми домами застройщиками ООО «Роснефтегазстрой», ООО «Архстройинвест». Сдан дом по ул. Рубиновой; 4 для отселения жильцов указанных домов |
| 393 | 1026 | Ремонт подъездов в домах м/р «Д и Щ» | В соответствии с действующими нормами капитальный ремонт производится 1 раз в 5 лет. Установлен контроль за 714 подъездами, ремонт которых будет осуществляться в соответствии с нормативами - | 3500,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района», администрация Советского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Отремонтировано 20 подъездов на сумму 670,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 394 | 1028 | Развивать муниципальный транспорт, закупать большие автобусы, снизить плату за проезд до 5 рублей | Пополнение (обновление) подвижного состава (до 20 единиц) | 231000,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Приобретено 10 автобусов большой вместимости и произведено закрепление 12 единиц подвижного состава. Затрачено 37739,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович |
| 395 | 1029 | Разработка проекта по строительству прямой дороги из Нижней Ельцовки в микрорайон «Щ») | Прямая дорога от ул. Эк-ваторной до ул. Иванова, протяженностью 3080 и шириной 7,5 м с тротуаром 1,5 м, в том числе 2040 м – новая, 1040 – расширение продолжения ул. Иванова. 2007 год – оценка общественного мнения, экологическая экспертиза, проектирование. 2008 - 2009 годы – строительство | - 3000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Проект по строительству дороги подготовлен, но он не прошел экологическую экспертизу. Строительство объектов инженерной инфраструктуры в природоохранной подзоне рекреационной зоны запрещено. Решается вопрос по разработке нового проекта |
| 396 | 1032 | Газификация частного сектора | Продолжить газификацию | 700,0 8000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выделено из бюджета города на строительство газопровода 2109,0 тыс. рублей |
| 397 | 1037 | Благоустройство и строительство новых детских площадок внутри дворов |  | 300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Установлены 8 детских городков по адресам: ул. Энгельса, 7, ул. Сердюкова,6, ул. Динамовцев, 4, ул. Барьерная, 4, 6, ул.Часовая, 33, 35, ул. Боровая партия, 14, 15, ул. Сиреневая, 19, 23, ул. Солнечногорская, 15 на сумму 601,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 398 | 1045 | Перенос стоянки пассажирского автотранспорта на «конечной» остановке (ул. Демакова – у МУП «Колосок») вверх по ул. Кутателадзе, открытие пункта общественного питания, туалета | Выполнить проект переноса в конец ул. Демакова с её расширением, устройством тротуара и освещения с привлечением инвесторов на объекты обслуживающей сферы Выполнить реконструкцию и строительство | Согласно проектно- сметной документации | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, УВД города Новосибирска | Выполнен. С 19.10.2007 межрейсовый отстой маршрутов, обслуживаемых автобусами малой и особо малой вместимости №№72, 1129, 1062, 1062 «а», 1091, 1186, 1223 с ул. Демакова переведен на площадку на ул. Кутателадзе |
| 399 | 1051 | Благоустройство ул. Иванова (отсутствуют тротуары, освещение) | Восстановить имеющиеся тротуары и освещение. Запроектировать и выполнить недостающее освещение и тротуары | 1200,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Восстановление тротуаров запланировано на 2008 год |
| 400 | 1055 | Сохранение и развитие парка «У моря Обского» | Разработать и утвердить реконструкцию материально-технической базы парка «У моря Обского». Выполнить следующие мероприятия: строительство новой эстрады; текущее содержание и оснащение парка; благоустройство территории символического памятника-камня (разбивка клумб, установка лавочек, асфальтирование площадки | Будут определены после подготовки проектно-сметной документации 130,0 1000,0 150,0 | Бюджет города, привлеченные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2005 - 2008 гг. 2007 г. 2007 г. 2007 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Проведен ремонт на сумму 1430,2 тыс. рублей, в том числе ремонт уличной эстрады и музея Левобережья на сумму 462,0 тыс. рублей, ремонт асфальтовых дорожек на сумму 93,3 тыс. рублей, ремонт водовода на сумму 73,2 тыс. рублей, ремонт и покраска аттракционов на сумму 124,7 тыс. рублей. Приобретен спортивный инвентарь на сумму 328,3 тыс.рублей, малые формы на сумму 51,9 тыс. рублей, музыкальное оборудование на сумму 60,1 тыс.рублей, мебель на сумму 70,1 тыс. рублей, газонокосилка на сумму 27,1 тыс.рублей. Выполнен монтаж АПСиСО на сумму 212,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 401 | 1062 | Составление графика движения автобусов без длительных перерывов (в том числе в вечернее время на маршрутах «Цветной пр.» - «Д», «Щ» - Нижняя Ельцовка») и контроль за его соблюдением | По данным комплексного обследования пассажиропотока производится реорганизация маршрутной сети и корректировка расписаний движения действующих маршрутов | - | - | 2005 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. График движения при необходимости корректируется. С 1 мая 2007 введено новое (летнее) расписание движения маршрутов №7 «Цветной проезд – р/н Щ» и № 65 «Демакова – Кафе Огонек |
| 402 | 1068 | Отсыпка дорог частного сектора | В планах по текущему ремонту дорог | Согласно проектно- сметной документации - | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года.. Устройство щебеночного покрытия по ул. Энгельса, ул. Черносельской, ул. Бальерной выполнено на сумму 2970,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 403 | 1069 | Обустройство тротуара вдоль частного сектора (по Бердскому шоссе – от Шиномонтажа до ул. Черносельской) | Устройство тротуара 270 м шириной 1,5 м | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Обустройство тротуара вдоль частного сектора (по Бердскому шоссе – от Шиномонтажа до ул. Черносельской) выполнено на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 404 | 1073 | Установка мусорных баков | Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам | 1300,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Заключаются договоры с управляющими компаниями по софинансированию вывоза ТБО. Заключены договоры на вывоз ТБО со всеми домовладельцами |
| 405 | 1074 | Решение вопроса о спиливании особо высоких деревьев | Провести снос и обрезку крон деревьев | По фактическим затратам | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Произведена санитарная обрезка и снос аварийных деревьев по адресам: ул. Красноуфимская,13, 17, ул. Мухачева, 3, ул. Океанская, 12, 10, 6 и на территории, прилегающей к школе СОШ № 112. Затрачено 80,0 тыс. рублей (бюджет города), В 2008 году будет произведено спиливание 56 деревьев |
| 406 | 1077 | Выделение помещения для работы ТОС «Ельцовочка» | Предусмотреть из освобождаемых от арены в школах и других муниципальных объектах | - | - | 2007 - 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. На территории рынка в 2007-2009 гг. будет построен общественно-торговый комплекс. Прорабатывается вопрос о выделении в нем помещения для ТОС «Ельцовочка» |
| 407 | 1080 | Разработка программы кровель жилого сектора. | Провести анализ протечек по данным осеннего 2004 и весеннего 2005 гг. осмотра. Составить и утвердить приоритетный перечень по состоянию на 01.07.2005. Составить смету и, определившись возможными источниками и средствами, составить программу со сроками по годам | - | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска | Выполнен. В 2006 году затрачено на ремонт кровель по Советскому району 9990,0 тыс. рублей (бюджет города). В соответствие с распоряжением мэра от 19.01.2007 № 140 «О капитальном ремонте муниципального жилищного фонда в 2007 году» выполнен капитальный ремонт 13-ти кровель площадью 14,9 тыс. м 2. Затраты составили 16220,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 408 | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от ж/д переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Проведение капитального ремонта | 5500,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы запланированы на 2008 год |
| 409 | (5) | Провести поэтапную гидротехническую очистку русла реки Нижняя Ельцовка и устранить последствия подтопления жилого фонда | Внесение изменений в проектную документацию Выполнение работ | 22000,0 | Бюджет города | 2007 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Подготовлена проектно-сметная документация. Проведена очистка 2.5 км русла |
| 410 | (6) | Обеспечить водоснабжением и электроосвещением улиц частного сектора, согласно норм и требований | Выполнение работ | 2100,0 | Бюджет города | 2007-2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУП «Горводоканал», МУ «Горсвет», администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Ведется работа по сбору заявок от домовладельцев на выполнение работ по водоснабжению и электроснабжению улиц |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович |
| 411 | 1084 | Провести ремонт ул. Варшавской от ул. Молодости | Провести капитальный ремонт проезжей части шириной 6 м, длиной 810 м и устройство тротуара | 600,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоус-троительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт ул. Варшавской от ул. Молодости на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 412 | 1086 | Капитально - восстановительный ремонт детского отделения больницы № 3 | При строительстве или реконструкции терапевтического корпуса на территории больницы № 3 будет предусмотрено размещение детского отделения | 120000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Вместо проведения капитального ремонта построен новый 4-х этажный корпус с терапевтическим и хирургическим отделениями. Комиссией при администрации Советского района принято решение: в связи с незначительной нагрузкой левобережной части Советского района детское отделение не предусматривать в новом лечебном корпусе. В случае необходимости больных планируется размещать в детском отделении ЦКБ СО РАН (на 30 коек), в муниципальных больницах и больницах скорой помощи города (в т.ч. МУЗ «Муниципальная детская клиническая больница № 1, по ул. Вертковской, 3) |
| 413 | 1090 | Содействовать в восстановлении здания кинотеатра «Волна» | Выкупить в муниципальную собственность | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выкупать в муниципальную собственность здание кинотеатра не целесообразно. Собственником является ООО "Тема". После реконструкции в здании по проекту будет работать культурно-развлекательный центр |
| 414 | 1091 | Ускорить перевод детского клуба «Ровесник» из жилого дома в другое помещение | Рассмотреть возможность перевода | Будут оп-ределены после разработки проектно-сметной доку-ментации | Бюджет города | 2007 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. МОУ ДОД "Ровесник" передано в оперативное управление помещение площадью 381,8 кв. м на первом этаже дома по ул. Часовой, 17. Проведен ремонт на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 415 | 1092 | Продолжить работу по улучшению транспортной связи ОбьГЭС с городом и Академгородком | Продолжить работу | 6600,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. В январе за маршрутом № 23 закреплены 4 МАЗ , за маршрутом № 48 2 МАЗ Маршруты полностью укомплектованы новым подвижным составом. Затрачено 19552,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 416 | 1093 | Обезопасить пешеходный переход в районе ТСЖ «Приморский» через ул. Приморскую | Обустройство пешеходного перехода | 8,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Нанесена «зебра» на проезжую часть, необходимые дорожные знаки будут установлены в 2008 году по договору со СМЭУ ГУВД |
| 417 | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев | Будут определены после разработки проектно-сметной документации - | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Включено в технические условия застройщику |
| 418 | 1095 | Взять под контроль и оказать необходимое содействие в развитии профессиональной подготовки рабочих кадров | Включение в план мероприятий нецелесообразно. Предложение находится в стадии реализации. Решением городского Совета от 17.09.2003 № 293 принята Программа содействия занятости населения в г. Новосибирске на 2004 - 2006 годы | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Работа по содействию в подготовке рабочих кадров проводится. В мае 2007 г. состоялся районный конкурс профессионального мастерства "Рабочий года" по профессиям "токарь", "фрезеровщик". На базе НПК «Синтез» создаются учреждения по подготовке рабочих кадров |
| 419 | 1098 | Отстаивать: минимальная зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Рассматривается в рамках действующего законодательства |
| 420 | 1099 | Ужесточить санкции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и винно-водочных изделий | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействию с административными органами | Выполнен в части 2007 года. Рассматривается в рамках действующего законодательства |
| 421 | 1100 | Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей | Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» | Согласно программе | - | 2006 - 2010 гг. | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Разработана и реализуется городская целевая программа «Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска на 2006-2008 гг.» (решением городского Совета от 25.10.2005 №110). В рамках данной программы муниципальная поддержка на реализацию инвестиционных проектов предприятий и организаций города из бюджета города составила 33,4 млн. рублей. Подготовлено и принято постановление мэра города Новосибирска от 09.04.2007 № 252 «О реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом Новосибирска». В целях повышения качества и расширения рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей: -за 2007 год объем произведенной и реализованной продукции для нефтяников, газовиков, угледобытчиков, предприятий горнорудной промышленности, энергетики составил 7,5 млрд. рублей; - организовано и проведено 5 конкурсов продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»; С апреля по июль 2007 года проводился конкурс на выделение грантов мэрии молодым ученым. Общая сумма грантов составила 750,0 тыс. рублей. Проведены: презентация разработок СО РАН и НГТУ по теме «Лазерные и плазменные технологии обработки металлов», презентация разработок малых инновационных фирм на территории Ленинской промышленной зоны; в выставочном центре СО РАН проведен семинар-форум на тему «Современные методы макетирования и быстрого прототипирования». В рамках международной промышленной выставки «СИБПОЛИТЕХ-2007» проведен 3-й Новосибирский инновационно-инвестиционный форум. Сформирована база из 27 базовых технологий и разработок институтов СО РАН для внедрения в производство |
| 422 | 1102 | Решить вопрос по удалению старых, аварийных деревьев | Произвести снос старых, аварийных деревьев | 2000,0 | Бюджет города | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Советского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Снесено 19 аварийных деревьев по ул. Барьерной, 11, 13, 15, ул. 40 лет ВЛКСМ, 5; ул. Красноуфимской, 5; ул. Приморской, 5 на сумму 36,3 тыс. рублей. Произведена санитарная обрезка и снос 90 деревьев на сумму 345,6 тыс. рублей (бюджет города) по адресам: ул. Красноуфимская, 13, 17, ул. Молодости 2, 11, 19, ул. Мухачева 3, ул. 40 лет Комсомола, 3, ул. Приморская, 1, 9, 11, 13, 19, 21, ул. Океанская, 12, 10, 6, ул. Тружеников, 14, 1, ул. Софийская, на территории, прилегающей к школе СОШ № 112 |
| 423 | 1104 | Восстановить освещение на улицах ОбьГЭСа | На 2005 год запланировано: восстановление освещения по ул. Часовой с принятием на баланс МУ “Горсвет”; восстановление осве-щения в поселке “Огурцово” и поселке “Плановый” в приоритетах по локальным сметам МУ “Горсвет” | В планах по текущему содержанию | Бюджет города, | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Не выполнен. Отремонтирована и принята на баланс МУ «Горсвет» линия электроосвещения по ул. Часовой. Восстановление освещения в пос. Плановый планируется на 2008 год |
| 424 | 1105 | Восстановить больницу № 3: детское отделение, кардиологическое, перепрофилировать отделение патологии в родильное отделение, произвести капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделений | В 2005 году проведено обследование состояния фундаментов и перекрытий терапевтического корпуса. По результатам работы будет принято решение о восстановлении или строительстве нового корпуса | 120000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» | Выполнен. Введен в эксплуатацию новый лечебно-административный корпус горбольницы № 3. Затраты составили 116488,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 425 | 1108 | Отремонтировать дорогу между психбольницей, ул. Печатников, 9 и ул. Универсальной | Капитальный ремонт ул. Универсальной длиной 290 м и шириной 4,2 м с тротуаром шириной 1 м | 460,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Дорога отремонтирована на сумму 460,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 426 | 1109 | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | Улица городского значения (со статусом территориальной). Включить в план СЭР реконструкцию ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара 1,5 м | 7450,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение планируется на 2008 год |
| 427 | 1110 | Заменить остановочные павильоны на ул. Гидромонтажной, остановке «Поликлиника» и ул. Печатников, сделать пешеходный переход у рынка «Престиж» | Замена павильонов включена в районную программу. По пешеходному переходу – при положительном решении ОГИБДД – сделать заказ СМЭУ УВД НСО | 120,0 | Бюджет города | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Установлены павильоны по ул. Гидромонтажной и по ул. Печатников. Пешеходный переход планируется сделать в 2008 году |
| 428 | 1113 | Восстановить сквер и фонтан у ДК «Приморский» | Утвердить проект благоустройства. Выполнить озеленительные мероприятия по разработанному проекту в разрезе реализации гранта мэрии по устройству сквера. Завершить благоустройство со строительством фонтана в 2005 году | 300,0 2500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 г. 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы будут завершены в 2008 году |
| 429 | 1115 | Определить площадки для выгула собак | Определить нормативные параметры площадки. Определить площадки, утвердить их проекты для реализации во всех возможных местах. Организовать площадки в соответствии с утвержденными проектами – 20 шт. | 1200,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Определены следующие площадки по адресам избирательного округа: ул. Часовая, ул. Софийская, ул. Приморская, ул. Софийская, 2, 4 |
| 430 | 1117 | Оборудовать стоянки у домов с парковочными карманами по ул. Барьерная 11,13,15; ул. Динамовцев 7,9,11; ул. Рубиновой 1,3,5,7; Героев Труда, 20 | Определить нормативные параметры площадок для стоянки. Разработать схемы площадок, автостоянок, согласовать и утвердить проекты, выполнить площадки – 20 шт. | 9200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 -2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. При выполнении благоустройства внутридворовых территорий оборудованы стоянки и парковочные карманы по адресам: ул. Барьерная, 11, 13, 15, ул. Динамовцев, 7, 9, 11. ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 7, ул. Героев труда, 20 на сумму 7490,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 431 | 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 100,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнены работы по ремонту дорог по ул. Барьерной, ул. Энгельса на сумму 2641,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |
| 432 | 1123 | Осуществить текущий ремонт дома № 11 по ул. Каинской | Выполнить текущий ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 -2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Проведены работы по замене инженерного оборудования при подготовке к зиме. Затраты составили 46,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 433 | 1124 | Произвести текущий ремонт дома № 21 по улице Гоголя | Выполнить текущий ремонт | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Текущий ремонт дома выполнен на сумму 231,9 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 434 | 1126 | Провести капитальный ремонт дома № 12 по ул. Советской | Ремонт кровли, усиление оснований фундамента | 1400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено усиление основания фундамента на сумму 832,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт кровли с утеплением чердачных перекрытий. Затраты составили 2423,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 435 | 1132 | Провести капитальный ремонт дома № 59 по Красному проспекту | Капитальный ремонт фасада | 800,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. По титулу капитального ремонта дома выполнен ремонт кровли на сумму 2952,9 тыс. рублей (бюджет города). Ремонт фасада будет завершен в 2008 году, освоено 3295,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 436 | 1134 | Провести текущий ремонт дома № 2 по ул. Крылова | Выполнить текущий ремонт | 500,0 | Бюджет города | 2007 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2007 года. Проведены работы по замене инженерного оборудования при подготовке к зиме 2007/2008 гг. |
| 437 | 1138 | Выполнить ремонт подъезда дома № 35 по ул. Орджоникидзе | Ремонт подъезда | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Текущий ремонт лестничных клеток и пожарного выхода произведен на сумму 40,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 438 | 1139 | Заменить лифты в доме № 35 по ул. Орджоникидзе | Грузопассажирский лифт будет включен в план модернизации или заменен. На пассажирском лифте будет проведена повторная экспертиза | 700,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведена замена 2-х лифтов: грузопассажирского и пассажирского на сумму 1294,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 439 | 1141 | Провести ремонт дома № 13 по ул. Свердлова | Текущий ремонт цоколя | 10,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Отремонтирован цоколь на сумму 10,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 440 | 1152 | Отремонтировать балконы дома № 43 по Красному проспекту | Отремонтировать балконы дома | 10,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт фасада дома, включая балконы на общую сумму 447,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 441 | 1153 | Укрепить балконы дома № 43 по ул. Мичурина | Укрепить балконы | 40,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт балконных плит на сумму 32,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда). Ремонт 8 плит не возможен по техни-ческим причинам |
| 442 | 1157 | Выполнить ремонт кровли дома № 12 по ул. Советской | Текущий ремонт | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен капитальный ремонт кровли на сумму 2423,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 443 | 1167 | Рассмотреть вопрос о посадке крупных деревьев на газоне вдоль дома № 16 по ул. Спартака | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 100,0 | Бюджет города | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнено устройство фонтана и посажены крупные деревья, освоено 100,0 тыс. рублей (бюджет города); устройство газонов, посадка деревьев, кустарников, цветов, установка малых архитектурных форм. Затраты составили 1200,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 444 | 1170 | Отремонтировать тротуарную плитку перед домом № 35 по ул. Орджоникидзе | Заменить тротуарную плитку | 85,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведена частичная заменена тротуарной плитки на придомовой территории на сумму 48,4 тыс. рублей (бюджет города), выполнено строительство парковочного кармана на сумму 420 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 445 | 1171 | Установить детскую площадку между домами № 33 и 35 по улице Орджоникидзе | Установить детскую площадку | 100,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Установлено 6 элементов малых форм на сумму 57,02 тыс. рублей (бюджет города) |
| 446 | 1172 | Осуществить благоустройство двора дома № 27 по ул. Ядринцевской по проекту жителей дома, представленному в администрацию Центрального района 1 декабря 2004 г. | Осуществить благоустройство двора | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Установлено ограждение на придомовой территории на сумму 340,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 447 | 1174 | Восстановить детскую площадку во дворе дома № 9 по улице Мичурина | Восстановить детскую площадку | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Установлены дополнительно малые архитектурные формы на сумму 38,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 448 | 1175 | Высадить новые деревья во дворе дома № 9 по ул. Мичурина | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 2,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Высажены саженцы лип на сумму 1,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда) |
| 449 | 1179 | Благоустроить территорию Первомайского сквера | Благоустроить территорию Первомайского сквера | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнено мощение тротуарной плиткой 1500 кв. м на сумму 2000,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Произведен снос 34 аварийных деревьев и выкорчёвка пней (54 шт.). На 400 деревьях проведена омолаживающая обрезка, посажено 121 единиц деревьев, кустарников, устройство газона 3000 кв. м на сумму 1470,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 450 | 1180 | Оборудовать проход из двора дома № 12 по ул. Советской на ул. М. Горького, оборудовать хотя бы один въезд во двор жильцов дома 12 по ул. Советской | Оборудовать проход из двора дома | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Оборудован въезд со стороны ул. М. Горького, затрачено 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 451 | 1181 | Построить детскую площадку или маленький скверик во дворе дома № 22 по ул. Советской | Построить детскую площадку | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Поскольку площадь придомовой территории недостаточна, детский городок установлен на территории дома по ул. Потанинской, 4 на сумму 59,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 452 | 1182 | Благоустроить двор возле дома № 22 по ул. Советской | Благоустроить двор | 400,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены по ремонту асфальтового покрытия на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 453 | 1183 | Благоустроить двор дома № 7 по ул. Трудовой | Благоустроить двор | 350,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Установлена спортивная площадка на сумму 135,0 тыс. рублей (бюджет города). Произведено асфальтирование на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). Озеленение, пешеходные дорожки на сумму 349,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 454 | 1185 | Организовать освещение в ночное время ул. Романова | Выполнить освещение на участке от ул. Советской до Красного проспекта | 30,0 за одну световую опору | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Освещение восстановлено на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 455 | 1193 | Благоустроить двор дома № 11 по ул. Серебрен-никовской | Благоустроить двор дома | 10,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Высажены кустарники и деревья на сумму 10,0 тыс. рублей (средства на текущее содержание жилого фонда). Выполнено асфальтирование на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлен детский городок на сумму 81,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 456 | 1201 | Установить детскую площадку во дворе дома № 37 а по ул. Семьи Шамшиных | Установить детскую площадку | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Детская площадка во дворе дома № 37а по ул. Семьи Шамшиных установлена, Затрачено 67,9 тыс. рублей |
| 457 | 1203 | Провести работы по благоустройству дворовой территории дома № 14 по ул. Достоевского | Провести работы по благоустройству дворовой территории | 20,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Проведено асфальтирование и установлена спортивная площадка на сумму 537,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 458 | 1205 | Благоустройство двора дома № 18 по ул. Достоевского | Благоустройство | 20,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Проведено асфальтирование на сумму 450,5 тыс. рублей (бюджет города), установлена детская площадка на сумму 92,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 459 | 1208 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог во дворе домов № 2, 2/1, 2/2, 4/1 по ул. Серебренниковской | Произвести ремонт внутриквартальных дорог | 1300,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Центрального района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Серебренниковской, 2, 2/2, 4 , 2/1, 2/2 выполнен на сумму. 760,0 тыс. рублей (привлеченные средства), 558,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 460 | 1209 | Установить на перекрёстке у школы № 12 светофор или «лежачий полицейский» | Установить дорожные знаки | 500,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, УВД города Новосибирска | Выполнен. Установлен светофорный объект на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 461 | 1211 | Решить проблему автомобильных пробок по Красному проспекту | УПП мэрии совместно с администрацией Центрального района рассмотреть решение проблемы | - | - | 2005 -2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Перенесены маршруты автотранспорта № 1555, 1115, 1189, 1208, 633 и др. с Красного проспекта на ул. С. Шамшиных и ул. Советскую. Выполнено строительство парковочных карманов по ул. Советской и Красному проспекту на сумму 185,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 462 | 1213 | Оборудовать «авто-карманы» напротив подъездов, для стоянки автомобилей (ул. С. Шамшиных, 85) | По согласованию с терри-ториальным органом самоуправления и жителями дома данный вопрос будет рассматриваться в 2006 г. и при принятии положительного решения работы будут выполнены | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 10,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 463 | 1216 | Отремонтировать пешеходный тротуар от Центрального рынка до ул. С. Шамшиных по ул. Крылова | Отремонтировать пешеходный тротуар | 500,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 458,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 464 | 1218 | Произвести благоустройство территории дома № 20 по ул. Советской | Благоустройство | 450,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование двора на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) и установлены малые форы на сумму 59,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 465 | 1219 | Отремонтировать асфальтовое покрытие проезжей части во дворе дома № 76 по Красному проспекту | Отремонтировать асфальтовое покрытие проезжей части | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование двора на сумму 156,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 466 | 1226 | Принять меры по распространению действия проездных билетов на коммерческий транспорт | Департаменту транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный вопрос | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. В системе АСОП (автоматизированная система оплаты проезда) работают все предприятия муниципального пассажирского комплекса, включая метрополитен, а так же 25 перевозчиков различной формы собственности на 19 маршрутах |
| 467 | 1230 | Демонтировать тротуарные рекламные щиты с Красного проспекта | Рассмотреть вопрос по демонтажу тротуарных рекламных щитов | - | - | 2007 г. | Департамент промышленности, иннований и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства |
| 468 | 1233 | Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для неё актовый зал | Выполнить капитальный ремонт | 60000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» | Выполнен в части 2007 года. Выполнена проектно-сметная документация на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 469 | 1234 | Решить вопрос о включении в список ветхого аварийного жилья дом № 46 по ул. Некрасова | Решить вопрос согласно действующим муниципальным правовым актам | - | - | 2007 - 2008 гг. | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Дом по ул. Некрасова, 46 включён в предварительный реестр ветхого и аварийного жилого фонда. Мэрией города Новосибирска ведутся поиски инвестора-застройщика на данном земельном участке |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 470 | 1240 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Селезнева, 31 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Установлены малые формы на сумму 45,15 тыс. рублей (бюджет города) |
| 471 | 1241 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Крылова, 67,а | Озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Не выполнен. Работы будут завершены весной 2008 года |
| 472 | 1244 | Благоустройство и обустройство парковочной зоны строительство детской площадки во дворе домов по адресу Крылова, 45 | Строительная площадка имеется. Устройство парковочных карманов будет рассмотрено совместно с территориальным органом самоуправления в 2006 г. и при необходимости будет выполнено | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Устройство парковочных карманов выполнено на сумму 43,07 тыс. рублей (бюджет города), установлен детский городок на сумму 98,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 473 | 1246 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Депутатская, 58 | Выполнить благоустройство | 150,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено комплексное благоустройство на сумму 2493,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 474 | 1249 | Строительство детской площадки по адресу ул. Некрасова, 61 | Выполнить строительство детской площадки | 50,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Правлением ЖСК «Волна» принято решение не устанавливать детский городок, а выполнить ограждение газона. Установлено ограждение газона на сумму 60,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| 475 | 1251 | Строительство детской площадки во дворе дома по адресу ул. Некрасова, 84 | Выполнить строительство детской площадки | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района». Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено асфальтирование пешеходной дорожки на 117,0 тыс. рублей (привлеченные средства). На детской площадке имеются малые формы в количестве 5 элементов |
| 476 | 1260 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки во дворе домов по адресу ул. Гоголя, 31 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведено асфальтирование площадки на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города), установлен детский городок на сумму 84,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 477 | 1261 | Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Гоголя, 43 | Озеленение, строительство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Произведено асфальтирование площадки на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города), установлен детский городок на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города). |
| 478 | 1264 | Вдоль ул. Ипподромской магистрали оборудовать площадку для выгула собак | Проработать вопрос с населением | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение работ планируется на 2008 год |
| 479 | 1267 | Ремонт кровли, установка малых форм в детском саду № 451 | Ремонт кровли Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнена установка малых форм на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 480 | 1268 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории. Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории в детском саду № 495 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории. | 35,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Выполнен ремонт главного входа и ограждения на сумму: 60,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлена спортивная площадка на сумму 75,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено освещение прилегающей территории на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 481 | 1269 | Строительство хоккейной коробки на территории школы № 29 | Строительство хоккейной коробки | 200,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Строительство хоккейной коробки выполнено на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 482 | 1270 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории школы № 156 | Выполнить благоустройство | 150,0 | Бюджет города | 2007 г. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Благоустройство и озеленение территории выполнено на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 483 | 1273 | Благоустройство площадки перед клубом, обустройство спортивного зала, косме-тический ремонт помещений в МОУ центре развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» | Предусмотрено в программе «Молодежь Новосибирска на 2006-2009 годы» | 100,0 | Привлеченные средства | 2007 г. | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Благоустроена площадка, оформлены и высажены клумбы перед клубом. Завершен ремонт актового и спортивного залов, затрачено 163,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 484 | 1276 | Заменить пол в игровом зале спорткомплекса «Радуга» | Выполнить замену пола | 800,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 780,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 485 | 1277 | Оборудовать дополнительные парковки по ул. Крылова, 43 а, 45 | Оборудовать дополнительные парковки | 370,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт тротуара возле домов № 43, 43а по ул. Крылова на сумму 84,26 тыс. рублей (бюджет города). Оборудован парковочный карман у дома № 45 по ул. Крылова на сумму 43,07 тыс. рублей (бюджет города) |
| 486 | 1278 | Провести ремонт внутриквартальных дорог ул. Ломоносова, 59, 61, ул. Крылова, 64 б, ул. Фрунзе, 53, ул. Ипподромской, 31, ул. Крылова, 69, 71, 66, 68, ул. Державина,61, ул. Державина, 59, вдоль забора лицея № 95 от дома по адресу ул. Крылова, 8 | Провести ремонт внутриквартальных дорог | 2540,0 | Бюджет города | 2007 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска,. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Проведен ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Фрунзе, 53, ул. Крылова, 71, ул. Крылова, 64 б, ул. Ломоносова, 59. Затрачено 1840,0 тыс. рублей (бюджет города). Проведен ремонт внутриквартальных дорог по ул. Крылова, 69, 71, 66, ул. Ипподромской, 31 на сумму 1313,5 тыс. рублей (бюджет города); ул. Крылова, 68 на сумму 450,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 487 | 1281 | Поставить светофоры на перекрестках: ул. Депутатская – ул. Каменская, ул. Писарева – ул. Ипподромская | Проработать вопрос установки светофоров | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. . | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен в части 2007 года. Светофор по ул. Депутатская - ул. Каменская установлен. Затрачено 450,0 тыс. рублей (тыс. рублей). По ул. Писарева – ул. Ипподромская установка нецелесообразна |
| 488 | 1282 | Решить вопрос о возврате льготы на погребение (в 2004 году она составляла 2900 рублей, в 2005 году эта сумма составляет 1200 рублей) |  | - | - | 2007 г. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проводится работа в рамках действующего законодательства |

_______________