Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2006 г. N 214

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 04.02.99 N 204

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития г. Новосибирска, принятым Решением городского Совета Новосибирска 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы "Энергосбережение в городе Новосибирске", принятой Решением городского Совета Новосибирска от 04.02.99 N 204 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Кожемякин Э.А.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к Решению

городского Совета

от 22.03.2006 N 214

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ"

Программа "Энергосбережение в городе Новосибирске" (далее по тексту - Программа) принята 04.02.99 Решением городского Совета N 204 на срок с 1999 по 2005 год.

## Цель Программы

Целью Программы была реализация основных требований Федерального закона "Об энергосбережении", Закона Новосибирской области "Об энергосбережении на территории Новосибирской области", создание организационных, правовых, методических, научно-технических и финансовых условий, обеспечивающих повышение энергоэффективности хозяйственного комплекса города Новосибирска. Вовлечение неиспользуемых источников энергии, согласование интересов производителей и потребителей энергии.

## Основные направления реализации Программы

Работа по выполнению энергосберегающих мероприятий в соответствии с Программой проводилась в два этапа:

### Первый этап

#### 1. Нормативно-правовое обеспечение

В период с 1999 по 2000 год в рамках Программы разработаны и приняты нормативно-распорядительные документы, регулирующие взаимоотношения энергоснабжающих предприятий и потребителей, в том числе:

1.1. Постановление мэра от 24.03.99 N 252 "О проведении расчетов с ОАО "Новосибирскэнерго" за тепловую и электрическую энергию".

1.2. Постановление мэра от 15.11.99 N 1543 "О создании МУП "Теплоэнергоресурсосбережение".

1.3. Постановление мэра от 14.07.2000 N 1326 "Об организации учета и расчетов за потребление тепловой энергии на муниципальных объектах здравоохранения и образования".

1.4. Типовой договор на выполнение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, поверке и ремонту технических средств учета тепловой энергии и теплоносителя.

В 2000 году создано и до настоящего времени функционирует муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнергоресурсосбережение", решая вопросы по энергосбережению в муниципальной бюджетной сфере и на объектах городского хозяйства. Для обеспечения правомерности технической деятельности предприятия в феврале 2000 года между муниципальным унитарным предприятием "Теплоэнергоресурсосбережение" и Территориальным управлением "Новосибирскгосэнергонадзор" заключено соглашение в области реализации и практического выполнения работ по учету потребления и сбережения энергии и других ресурсов. Получены необходимые лицензии по перечню Госстроя России.

#### 2. Инновационная деятельность

Работы в рамках раздела проводились в соответствии с ежегодными планами первоочередных энергосберегающих мероприятий, утвержденных распоряжениями мэра. Формирование подпрограмм по различным отраслям хозяйственного комплекса города и области не осуществлялось. Выполнение энергосберегающих мероприятий раздела представлено в порядке, определенном в паспорте Программы (страница 4, перечень основных мероприятий и подпрограмм).

2.1. Установлены приборы учета тепловой энергии на 56 объектах муниципальной бюджетной сферы, в том числе в 11 учреждениях здравоохранения и 45 учреждениях образования.

Установлены приборы учета тепловой энергии на сорока одном центральном тепловом пункте в зоне ТЭЦ-4 в Заельцовском районе, а также в Первомайском районе и на Юго-Западном жилмассиве. С целью экономии электроэнергии на насосах подкачки холодной воды в 38 центральных тепловых пунктах установлены частотно-регулируемые приводы.

2.2. Силами муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоресурсосбережение" и Территориального управления "Новосибирскгосэнергонадзор" проведены энергетические обследования объектов муниципальной собственности, по итогам проверки 173 объектов оформлены заключения.

2.3. Проведена реконструкция четырех центральных тепловых пунктов с заменой теплообменного оборудования на пластинчатые подогреватели фирмы "Альфа-Лаваль". Установлены бесшумные насосы и комплекс регулирующей автоматики.

2.4. За период с 1999 по 2000 год муниципальным унитарным предприятием "Энергия" построено 2,2 километра внутриквартальных теплотрасс с применением новых высокоэффективных технологий.

2.4.1. Потребители тепловой энергии от трех низкорентабельных котельных в Кировском районе переведены на центральное теплоснабжение. Для стабилизации водно-химического режима на ТЭЦ-4 и улучшения водоснабжения поселка Пашино подготовлены технико-экономические обоснования по переводу микрорайона "Красная горка" на закрытую схему горячего водоснабжения.

2.5. В системе водоснабжения и канализования города реализация энергосберегающих мероприятий Программы осуществлялась силами муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Горводоканал". Бестраншейным методом восстановлено 3,7 километра изношенных трубопроводов, переведены на автоматический режим работы 3 канализационно-насосные станции (NN 1, 6, 8). На канализационно-насосной станции N 1 установлен частотно-регулируемый электропривод. Внедрена уникальная технология обезвоживания осадков способом подачи флокулянта в напорный трубопровод и осаждения осадков непосредственно на трех иловых площадках.

2.5.1. Для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения, а также для удаления из нее воздуха выполнены работы по установке 16 воздушных клапанов (вантузов) и 19 регуляторов давления.

2.6. В связи с тем, что выполнение мероприятия связано с большими финансовыми затратами, работы по сооружению паротурбинных электрогенерирующих установок малой и средней мощности не проводились.

2.7. Выполнены технико-экономические обоснования, проведен комплекс организационной работы по переводу на газообразное топливо цеха N 2 муниципального предприятия "Кировская районная котельная" и котельной ФГУП "Новосибирский механический завод "Искра". Участие муниципалитета в реализации мероприятий по модернизации котельной завода "Искра" объясняется тем, что ведомственная котельная отапливает часть жилищного комплекса города.

2.8. В муниципальном жилищном фонде города выполнены мероприятия по утеплению фасадов и подъездов 57 жилых домов.

2.9. В Октябрьском, Кировском, Центральном, Заельцовском, Железнодорожном и Советском районах города 11 объектов нового строительства подключены к энергосистеме через индивидуальные тепловые пункты с установкой высокотехнологических тепловых модулей.

2.10. В связи с перенасыщением рынка энергосберегающими материалами, вопрос организации производства энергосберегающих материалов на территории города Новосибирска не рассматривался.

Дополнительная информация о выполнении энергосберегающих мероприятий представлена в приложениях 1 и 2.

### Второй этап

В период с 2001 по 2005 год реализация энергосберегающих мероприятий Программы проводилась в соответствии с ежегодными планами, утвержденными распоряжениями мэра.

#### 1. Нормативно-правовое обеспечение

На этом этапе подготовлены и приняты:

1.1. Постановление мэра от 25.03.2002 N 711 "Об утверждении и дальнейшем выполнении Плана первоочередных мероприятий Программы "Энергосбережение г. Новосибирска" в 2002 - 2003 годах".

1.2. Решением городского Совета N 141 от 29.05.2002 принято Положение "О порядке снижения платежей населения за некачественное предоставление коммунальных услуг".

1.3. Распоряжение мэра от 19.02.2003 N 271-р "Об утверждении Плана выполнения первоочередных мероприятий Программы "Энергосбережение г. Новосибирска до 2005 года" на 2003 год".

1.4. Распоряжение мэра от 12.05.2003 N 868-р "О потреблении тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями и предприятиями".

1.5. Распоряжение мэра от 09.06.2003 N 1135-р "О наделении муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоресурсосбережение" полномочиями заказчика мэрии тепловой энергии и технических средств энергосбережения для нужд муниципальной бюджетной сферы".

1.6. Распоряжение мэра от 24.06.2003 N 1264-р "О проведении расчетов".

1.7. Распоряжение мэра от 31.12.2003 N 5139-р "О совершенствовании финансово-договорных отношений в области теплоснабжения муниципальной сферы города".

1.8. Распоряжение мэра от 01.04.2004 N 1867-р "О рефинансировании программы теплоэнергосбережения в муниципальной сфере".

1.9. Распоряжение мэра от 29.04.2004 N 2575-р "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий Программы "Энергосбережение в городе Новосибирске" на 2004 год".

1.10. Распоряжение мэра от 28.07.2004 N 4286-р "Об оснащении учреждений муниципальной бюджетной сферы приборами учета горячей и холодной воды" (с планом установки приборов учета).

1.11. Распоряжение мэра от 14.02.2005 N 777-р "Об оснащении учреждений муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства техническими средствами учета энергосбережения".

1.12. Распоряжение мэра от 24.06.2005 N 4410-р "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий Программы "Энергосбережение в городе Новосибирске" на 2005 год".

1.13. Разработано, согласовано с ОАО "Новосибирскэнерго" и утверждено в комитете по энергетике мэрии техническое задание на выполнение работ по установке узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на отопление и вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение на объектах муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства.

1.14. Разработано и утверждено в комитете по энергетике мэрии техническое задание на выполнение работ по проектированию автоматических станций регулирования теплопотребления.

#### 2. Инновационная деятельность

Выполнение энергосберегающих мероприятий раздела представлено в порядке, определенном в паспорте Программы (страница 4, перечень основных мероприятий и подпрограмм).

2.1. Смонтированы 692 прибора учета тепловой энергии, горячей и холодной воды на объектах муниципальной бюджетной сферы. Диаграмма 1 показывает выполнение работ по оснащению объектов муниципальной бюджетной сферы приборами учета в период с 2000 по 2005 год.

Диаграмма 1

Выполнение основных мероприятий Программы

"Энергосбережение в г. Новосибирске"

|  | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета на объектах МБС и городского хозяйства (штук) | 20 | 70 | 14 | 36 | 18 | 534 |

2.1.1. МУП "ТЭРС" разработан и утвержден порядок передачи узлов учета на баланс учреждений муниципальной бюджетной сферы.

2.1.2. В муниципальном унитарном предприятии "Теплоэнергоресурсосбережение" подготовлены 172 пакета документов для передачи приборов учета на баланс учреждений здравоохранения и образования, 109 приборов учета переданы на баланс потребителей тепловой энергии.

2.1.3. Создана и введена в эксплуатацию единая автоматизированная информационная система сбора, обработки и передачи данных учета тепловой энергии в энергоснабжающие организации. При этом автоматизированная информационная система позволяет (с терминала муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоресурсосбережение") контролировать температуру теплоносителя по территории города.

Все техническое оборудование выполнено на основе современных приборов, материалов и технологий, обеспечивающих высокую надежность и экономичность в эксплуатации, как-то:

тепловычислитель СПТ-943, г. Санкт-Петербург (начало производства - июнь 2005 года, с периодичностью поверки 1 раз в 4 года);

тепловычислитель "Тепло-3", г. Новосибирск (местный производитель, с периодичностью поверки 1 раз в 2 года);

запорная арматура NAVAL.

2.1.4. На 25 объектах городского хозяйства работы по установке приборов учета приостановлены с 2003 года в связи с процессом оформления передачи тепловых сетей от муниципального унитарного предприятия "Энергия" открытому акционерному обществу "Новосибирскгортеплоэнерго".

2.1.5. Работы по монтажу 151 узла учета перенесены на окончание отопительного сезона 2005 - 2006 года по техническим причинам, связанным с невозможностью произвести отключения в системе отопления.

2.1.6. Из 692 установленных приборов учета в режиме коммерческих расчетов работают 440.

В связи с реорганизацией предприятий системы теплоснабжения города с 2003 года работы по установке приборов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах приостановлены. На 60 центральных тепловых пунктах установлены системы частотного регулирования, которые позволяют оптимизировать процесс снабжения горячей водой и увеличивают ресурс работы электродвигателей насосов.

2.2. С целью проверки соответствия договорных тепловых нагрузок фактическим нагрузкам силами муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоресурсосбережение" обследованы 643 объекта муниципальной бюджетной сферы.

2.3. Выполнена реконструкция 53 центральных тепловых пунктов с заменой устаревшего оборудования на новое, более эффективное. Замена в центральных тепловых пунктах кожухообразных теплообменников на пластинчатые позволила уменьшить потери при теплопередаче, легко менять параметры теплообмена и сократила время на обслуживание оборудования.

На диаграмме 2 приведен количественный объем работ по реконструкции центральных тепловых пунктов с установкой систем частотного регулирования.

Диаграмма 2

Выполнение основных мероприятий Программы

"Энергосбережение в г. Новосибирске"

(штук)

|  | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка систем частотного регулирования на ЦТП | 8 | 7 | 16 | 7 | 11 | 19 |
| Реконструкция ЦТП | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 22 |

2.4. В системе теплоснабжения основные работы по реализации энергосберегающих мероприятий Программы выполняло муниципальное унитарное предприятие "Энергия" совместно с открытым акционерным обществом "Новосибирскгортеплоэнерго".

2.4.1. Осуществлен перевод потребителей тепловой энергии от 28 низкорентабельных ведомственных котельных города на централизованное теплоснабжение. При этом 17 котельных закрыто. Результаты перевода потребителей на централизованное теплоснабжение и экономический эффект мероприятия приведены на диаграмме 3.

Диаграмма 3

Динамика выполнения мероприятий по переводу потребителей

от котельных на централизованное теплоснабжение

(с нарастающим итогом)

|  | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переведено (шт.) | 3 | 7 | 11 | 16 | 19 | 31 |
| Эк. эффект (млн. руб.) | 6,7 | 17,8 | 20,3 | 40,5 | 42,6 | 51 |

2.4.2. С целью повышения качества горячего водоснабжения и перетока теплоносителя через регулятор в центральных тепловых пунктах установлено 29 регуляторов температуры.

2.4.3. Для оперативного сбора данных с центральных тепловых пунктов, оснащенных приборами учета и контроля, внедрена система диспетчеризации.

2.4.4. С целью повышения надежности горячего водоснабжения жилые дома по ул. Д. Ковальчук, 410, 412 переведены на закрытую схему от центрального теплового пункта муниципального унитарного предприятия "Муниципальная клиническая больница N 1".

2.4.5. Осуществлен перевод цеха N 2 муниципального предприятия "Кировская районная котельная", котельной ФГУП "Новосибирский механический завод "Искра" и трех котлов котельной закрытого акционерного общества "Новосибирская хлопко-льняная компания" на газообразное топливо. Участие муниципалитета в реализации мероприятий по модернизации котельных завода "Искра" и Новосибирской хлопко-льняной компании объясняется тем, что ведомственные котельные отапливают часть жилищного комплекса города.

2.5. В системе водоснабжения и канализования города силами муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Горводоканал" с применением новых современных энергоресурсосберегающих технологий выполнены следующие работы. Для сокращения сроков восстановления трубопроводов после аварийных ситуаций и точного определения мест утечек воды приобретена аппаратура контроля и диагностики.

2.5.1. Девять канализационно-насосных станций переведены на автоматический режим работы (NN 16, 26, 27, 28, 39, 42, 44, 45, 53), что позволяет производить автоматический контроль состояния механизмов (вибрация, ток в обмотках, напряжение в контрольных точках, давление в напорном трубопроводе), уровня жидкости (в приемном резервуаре, дренажном приямке, приемном лотке и баке разрыва струи), температуры воздуха внутри помещений, присутствия человека в помещении с распознаванием "свой-чужой".

2.5.2. Произведена замена, по причине изношенности, 14,9 километра водопровода и 4,1 километра канализационных труб, в том числе 6,8 километра бестраншейным методом, как наиболее экономически выгодным.

2.5.3. Пятнадцать водопроводных насосных станций оснащены частотно-регулируемыми электроприводами, что позволяет оптимизировать режимы работы водопроводной сети, повысить стабильность обеспечения потребителей водой, устранить потери на дросселирование и, как следствие, снизить потребление электроэнергии. На канализационных насосных станциях внедрены частотно-регулируемые приводы, в результате чего улучшен режим работы основного оборудования, увеличен срок его службы за счет резкого снижения нагрузок, связанных со старт-стопным режимом, и снижены эксплуатационные затраты на ремонт.

2.5.4. Осуществлен монтаж системы мелкопузырчатой аэрации на двух аэротенках NN 3, 8.

2.5.5. Для осуществления контроля и учета подачи и потребления питьевой воды установлен 41 прибор учета во всех четырех насосно-фильтровальных станциях на трубопроводах, подающих воду питьевого качества в систему центрального водоснабжения города.

2.5.6. Для определения фактического потребления воды жителями, на вводах жилых домов жилмассива "Восточный" установлено 17 приборов учета. Прибор учета марки "Фотон" установлен на вывод Д 1000 мм по ул. Северный проезд.

2.6. Ведутся переговоры с исполнителями и предварительные энергетические обследования с целью подготовки технико-экономических обоснований для строительства на территории города трех газопоршневых электрогенерирующих установок.

2.7. На 01.01.2006 закончена комплектация оборудования на котел N 5 муниципального предприятия "Кировская районная котельная", объект находится в режиме пусконаладочных испытаний. Результаты перевода котельных на более дешевое топливо отражены на диаграмме 4.

Диаграмма 4

Экономический эффект от перевода котельных

на газообразное топливо

(млн. рублей)

|  | МУП КРК, цех N 2 | ФГУП "НМЗ "Искра" |
| --- | --- | --- |
| 2004 год | 21 | 21,5 |
| 2005 год | 46,4 | 27 |
| Всего | 115,9 |

2.8. В жилищно-коммунальном комплексе, в рамках Программы, завершены работы по реализации пилотного проекта, т.е. выполнена реконструкция двух жилых домов по ул. Достоевского, 16, 18 с утеплением фасадов и подъездов, с установкой на вводах в здания узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. За отчетный период в общей сложности отремонтированы фасады 597 домов.

2.9. На 01.01.2006 в строительном комплексе города 681 объект подключен к энергосистеме через индивидуальные тепловые пункты.

2.10. В связи с перенасыщением рынка энергосберегающими материалами, вопрос организации производства энергосберегающих материалов на территории города Новосибирска не рассматривался.

Кроме того, силами муниципального учреждения "Горсвет" проведена реконструкция сетей наружного освещения в районах города с заменой ламп накаливания на более экономичные и современные. Заменено 3187 штук светильников. Экономический эффект составил 2,4 млн. рублей.

В управлении пассажирских перевозок мэрии выполнена работа по замене электромеханической системы питания собственных нужд подвижного состава горэлектротранспорта на статические преобразователи напряжения. Модернизировано 56 трамваев и 53 троллейбуса. Затраты составили 3,6 млн. рублей, при этом сэкономлено 913 тыс. кВтч на сумму 1,24 млн. рублей.

#### 3. Научно-техническая деятельность

Выполнение мероприятий по данному разделу представлено в приложении 3 к отчету.

#### 4. Организационное обеспечение

Информация о внедрении новых энергосберегающих технологий и материалов оперативно доводится до предприятий энергетического комплекса города. Организовано обучение специалистов профильных подразделений мэрии, предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на курсах повышения квалификации.

#### 5. Информационное и статистическое обеспечение

В рамках раздела для сбора и передачи информации по вопросам энергоресурсосбережения широко используются возможности компьютерной сети. Организовано освещение проблем города, связанных с энергосбережением, в средствах массовой информации и общественных организациях. Введена практика командирования специалистов структурных подразделений мэрии и муниципальных предприятий города по обмену опытом в другие города России. Систематически проводится разъяснительная и консультационная работа среди населения (личные обращения граждан) и в учреждениях муниципальной бюджетной сферы.

#### 6. Контроль за исполнением Программы

Постоянный контроль за выполнением мероприятий Программы "Энергосбережение в городе Новосибирске" осуществлялся комитетом по энергетике мэрии. Промежуточные итоги выполнения Программы с внесением корректив в дальнейшие планы и направления ежегодно подводились на президиумах мэрии. Вопросы о ходе выполнения мероприятий Программы регулярно обсуждались в профильных комиссиях городского Совета, на совещаниях у мэра, первого заместителя мэра и начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

#### 7. Финансирование Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являлись:

целевые средства городского бюджета;

привлеченные средства;

средства, сэкономленные в результате внедрения энергосберегающих технологий;

средства Межотраслевого фонда энергосбережения Новосибирской области.

Из целевых средств городского бюджета финансировались:

мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства;

деятельность муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоресурсосбережение", связанная с эксплуатацией приборов учета в режиме коммерческих расчетов;

энергетические обследования объектов управления образования и управления здравоохранения.

При плане 64,3 млн. рублей фактически из бюджета города на реализацию мероприятий Программы выделено 41,77 млн. рублей, недофинансирование составляет 35% и объясняется дефицитом бюджета. В основном это отразилось на темпах выполнения работ по установке приборов учета тепловой энергии в 2000, 2002, 2003, 2004 годах, а также на развитии технической базы муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоресурсосбережение".

В таблице 1 представлен анализ финансирования Программы из бюджета города в млн. рублей.

Таблица 1

| Источник финансирования | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Целевые бюджетные средства | 4,0 | 3,5 | 11,6 | 11,5 | 15,0 | 6,0 | 4,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 9,5 | 5,57 | 7,5 | 6,9 |

Недофинансирование мероприятий Программы из городского бюджета откорректировано поступлением средств, полученных в результате внедрения энергоресурсосберегающих технологий, что позволило в целом обеспечить реализацию мероприятий.

Из средств Межотраслевого фонда энергосбережения Новосибирской области финансировались мероприятия:

установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства;

строительство газопроводов в черте города;

модернизация собственных нужд подвижного состава горэлектротранспорта.

Из привлеченных средств финансировались мероприятия:

реконструкция центральных тепловых пунктов;

установка систем частотного регулирования в системах теплоснабжения и водоснабжения города;

перевод потребителей тепловой энергии на централизованное теплоснабжение;

перевод котельных на газообразное топливо;

энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения города;

перевод потребителей на закрытую схему в системе горячего водоснабжения.

Расход привлеченных средств составил 906,7 млн. рублей, в том числе затраты предприятий системы теплоснабжения - 431,9 млн. рублей, затраты муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Горводоканал" - 359,2 млн. рублей.

На диаграмме 5 отражена динамика финансирования на реализацию мероприятий Программы муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Горводоканал", открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" и муниципального унитарного предприятия "Энергия".

Диаграмма 5

Финансовые вложения предприятий в Программу

"Энергосбережение в г. Новосибирске"

(млн. рублей)

|  | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" и МУП "Энергия" | 6,0 | 20,0 | 17,0 | 16,0 | 53,4 | 315,5 |
| МУП "Горводоканал" | 5,0 | 10,0 | 27,0 | 40,3 | 82,7 | 191,2 |
| Всего | 11,0 | 30,0 | 44,0 | 56,3 | 136,1 | 506,7 |

#### 8. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы "Энергосбережение в городе Новосибирске" позволило:

повысить надежность работы теплосистемы и системы водоснабжения города;

сократить количество вредных выбросов в атмосферу;

снизить затраты на приобретение топлива на 20%;

снизить затраты из бюджета города на оплату тепловой энергии, потребленной объектами муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства;

определить фактический расход тепловой энергии, горячей и холодной воды на объектах муниципальной бюджетной сферы;

упорядочить расчеты за потребленные энергоресурсы;

привести договорные нагрузки учреждений здравоохранения и образования в соответствие с фактическими нагрузками;

с организацией муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоресурсосбережение" создать дополнительно 68 рабочих мест;

повысить квалификацию персонала предприятий системы теплоснабжения и водоснабжения;

улучшить условия работы персонала, обслуживающего энергетические установки;

урегулировать договорные отношения между энергоснабжающими организациями и учреждениями здравоохранения и образования;

снизить потери в сетях теплоснабжения и электроснабжения на 15%;

определить приоритетные направления в дальнейшей работе.

Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы и итоги ее выполнения представлены в приложении 4 к отчету.

Несмотря на недофинансирование из бюджета города, затянувшийся процесс реорганизации предприятий системы теплоснабжения и конструктивные особенности инженерных коммуникаций, влияющие на темпы работы, с основными задачами участники реализации Программы справились.

Вместе с тем план стопроцентного оснащения объектов муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства приборами учета тепловой энергии не выполнен по причине недофинансирования мероприятий в основном на начальном этапе действия Программы.

Недофинансирование и неукомплектованность квалифицированными кадрами МУП "ТЭРС" в период с 1999 по 2001 год не позволили выполнить в полном объеме энергетические обследования объектов муниципальной бюджетной сферы.

Недостаточно внимания уделялось вопросам перспективного развития энергетического комплекса города, так как острой необходимости в наращивании энергетических мощностей города не существовало.

Практически не проводилась работа по установке регулирующей аппаратуры в системе отопления на объектах учреждений здравоохранения и образования.

Это означает, что актуальность проблемы энергоресурсосбережения в городе сохраняется и деятельность муниципалитета в этом направлении необходимо продолжить.

## Приложение 1

к отчету об исполнении

Программы "Энергосбережение

в городе Новосибирске"

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

В Г. НОВОСИБИРСКЕ ЗА 1999 - 2000 ГОДЫ

| N п. | Наименование первоочередных мероприятий, темы, важнейшие этапы реализации | Срок исполнения | Источники финансирования, млн. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городской бюджет | Фонд энерго- сбережения | Другие источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раздел нормативно- правового обеспечения: решения городского Совета, постановления мэрии Новосибирска | 1999 - 2000 |  |  |  |  |  |  | Выполнено без финансовых затрат. Перечень документов на стр. 1, 2, 3, 4 отчета |
| 2 | Раздел инновационной деятельности: целевые подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка систем учета, контроля и регулирования и использования тепловой энергии | 1999 - 2001 |  |  |  |  | 18,477 | 18,5 | Выполнено в рамках финансирования |
| 2.2 | Проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности | 1999 - 2000 |  |  |  |  |  |  | Выполнено в рамках финансирования |
| 2.3 | Реконструкция централизованных систем теплоснабжения города |  |  |  | 1,2 | 0,0 |  | 1,2 | Финансирование скорректировано привлеченными средствами. Выполнено |
| 2.4 | Энергосбережение в системе тепло- и водоснабжения МУП "Энергия" |  | 11,289 | 0,0 | 5,980 | 0,0 |  | 6,0 | Выполнено. Финансирование скорректировано привлеченными средствами |
| 2.5 | Энергосбережение в системе водоснабжения и канализации МУП "Горводоканал" | 1999 - 2001 | 0,533 | 0,0 | 1,35 | 0,0 | 40,0 | 18,0 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 2.6 | Энергосберегающие технологии по выработке электроэнергии на базе действующих котельных путем сооружения на них паротурбинных электрогенерирующих установок малой мощности | 1999 | 1,1 | 0,0 |  |  |  |  | Не выполнено. Стоимость проекта оказалась несопоставима с финансовыми возможностями |
| 2.7 | Реконструкция существующих котельных с применением энергосберегающих технических решений по повышению эффективности оборудования и переводу на нетрадиционные виды топлива | 1999 | 1,0 | 0,0 | 0,95 | 0,0 |  |  | Работы не проводились. Осуществлялся перевод потребителей от нерентабельных котельных на централизованное теплоснабжение |
| 2.8 | Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе | 1999 - 2000 | 1,7 | 0,0 | 0,412 | 0,0 |  | 7,0 | Выполнено. Финансирование скорректировано привлеченными средствами |
| 2.9 | Энергосбережение в строительном комплексе | 2000 |  |  | 0,25 | 0,0 |  | 0,3 | Выполнено. Финансирование осуществлялось из привлеченных средств |
| 2.10 | Организация производства энергосберегающих материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  | Работы не проводились. Промышленные предприятия города производят достаточное количество энергосберегающих материалов и оборудования. Необходимости в организации дополнительного производства не существует |
| 3 | Раздел научно-технической деятельности | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация учебного центра |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено. Технический персонал энергоснабжающих предприятий города обучался в уже существующих учебных центрах, что экономически выгодней |
| 3.2 | ТЭО целесообразности поэтапного внедрения коммерческого учета водопотребления |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено силами МУП "Горводоканал" |
| 3.3 | Организация проведения практических семинаров |  |  |  |  |  |  |  | Структурные подразделения мэрии активно принимали участие в организации и проведении практических семинаров разных уровней без финансовых затрат |
| Всего: |  | 15,622 | 0,0 | 10,142 | 0,0 | 58,477 | 51,0 |  |

## Приложение 2

к отчету об исполнении

Программы "Энергосбережение

в городе Новосибирске"

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ)

| N п. | Наименование мероприятия, темы, важнейшие этапы реализации | Срок выполнения | Источники финансирования, млн. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городской бюджет | Фонд энерго- сбережения | Другие источники |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятия по установке систем учета, контроля, регулирования и использования тепловой энергии на объектах образования и здравоохранения по Новосибирску: | 1998 - 2001 |  |  |  |  | 60,0 | 0,0 | Выполнено в соответствии с финансированием. Финансирование осуществлялось согласно распоряжениям мэра |
|  | 1999 г. - 63 объекта | 1999 |  |  |  |  | 4,477 | 0,0 | 36 объектов |
|  | 2000 г. - 100 объектов | 2000 |  |  |  |  | 7,0 | 0,0 | 20 объектов |
|  | 2001 г. - 100 объектов | 2001 |  |  |  |  | 7,0 | 0,0 | 70 объектов |
| 2 | Проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности по планам ТУ "Новосибирск- госэнергонадзор": |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1999 г. - 25 объектов |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
|  | 2000 г. - 25 объектов |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в соответствии с финансированием. Финансирование осуществлялось согласно распоряжениям мэра |
| 3 | Реконструкция централизованных систем теплоснабжения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация производства работ по ремонту и реконструкции тепловых сетей с использованием предизолированных труб с полиуретановой изоляцией объектов | 1999 |  |  | 1,2 | 0,0 |  | 1,2 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 3.1.1 | Разработка плана мероприятий по применению предизолированных труб |  |  |  | 0,02 | 0,0 |  | 0,1 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 3.1.2 | Реализация пилотных проектов по применению предварительно изолированных труб в тепловых сетях г. Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 4 | Энергосбережение в системе тепло- и водоснабжения МУП "Энергия". Организация работ по реконструкции распределительных систем теплоснабжения |  | 11,289 | 0,0 | 5,98 | 0,0 |  | 16,0 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 4.1 | Формирование технических условий на блочные и индивидуальные тепловые пункты с техническими решениями по: |  |  |  | 0,03 | 0,0 |  | 0,1 | Выполнено за счет привлеченных средств |
|  | пластинчатым теплообменникам; |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
|  | шаровой запорной арматуре; |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
|  | средствам регулирования и учета теплопотребления в закрытых системах |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 4.1.1 | Установка индивидуальных тепловых пунктов на объектах г. Новосибирска: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1999 г. - 40 объектов | 1999 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  | 11 тепловых пунктов за счет привлеченных средств |
|  | 2000 г. - 60 объектов | 2000 | 6,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Установка автоматической системы диспетчерского управления теплопотреблением на объектах бюджетной сферы города | 1999 |  |  | 0,45 | 0,0 |  |  | Не выполнено |
| 4.1.3 | Установка систем коммерческого учета и регулирования теплопотребления по городской программе на муниципальных объектах (ЦТП г. Новосибирска) - 120 объектов к 2000 году, в том числе: | 2000 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |  | Установлена 41 система учета в пределах финансирования за счет привлеченных средств |
|  | 1999 г. - 70 объектов |  | 3,5 | 0,0 |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
|  | 2000 г. - 50 объектов |  |  |  | 2,5 | 0,0 |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 4.1.4 | Реконструкция привода подкачивающих насосов холодной воды с применением частотно- регулируемого электропривода по районам города: | 1999 | 0,789 | 0,0 |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
|  | Заельцовский, ЦТП 3-22/27, 3-19/64; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировский, ЦТП К-39; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленинский, ЦТП Л-51, Л-33/113, Л-35/114; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дзержинский, ЦТП Д-31/75, Д-19/83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная мощность - 627 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Организация метрологического и сервисного обеспечения вводимых систем коммерческого учета. Создание стендов поверки и сертификации технических служб эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 5 | Энергосбережение в системе водоснабжения и канализации МУП "Горводоканал" |  | 0,533 | 0,0 | 1,35 | 0,0 | 40,0 | 18,0 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 5.1 | Использование технологических процессов центрифугирования (сушки) и термической обработки (сжигания) с утилизацией тепла и золы для переработки иловых осадков очистных сооружений города | 2001, ввод обо- рудования |  |  |  |  | 40,0 |  | Выполнено частично, в пределах финансирования |
| 5.2 | Применение технологии цементации внутренних поверхностей внутренних трубопроводов трубопроводов систем водоснабжения для восстановления их пропускной способности | 2001 |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 5.3 | Применение трубчатых аэраторов при реконструировании аэротенков биологической очистки сточных вод для уменьшения энергоемкости систем воздухоподачи |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 5.4 | Техническое оснащение трубопроводов системы водоснабжения по границам хозяйственного ведения (ЦТП) системами коммерческого учета воды |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 5.5 | Использование регулируемого электропривода насосов на насосных станциях подачи воды. Монтаж пилотного объекта мощностью до 300 кВт | 2000 |  |  | 0,35 | 0,0 |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 5.6 | Утилизация тепла бытовых стоков с применением теплонасосной техники. Установка теплового насоса мощностью до 1 МВт | 2000 |  |  | 1,0 | 0,0 |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 6 | Энергосберегающие технологии по выработке электроэнергии на базе действующих котельных путем сооружения на них паротурбинных электрогенерирующих установок малой и средней мощности |  | 1,1 | 0,0 |  |  |  |  | Не выполнено. Стоимость проекта значительно превышает финансовые возможности |
| 6.1 | Проведение энергетических обследований муниципальных котельных и разработка программ внедрения технологий с ТЭО и графиком финансирования |  | 0,28 | 0,0 |  |  |  | 0,4 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 6.2 | Согласование проектов на строительно-монтажные работы по паротурбинным установкам на 15 МВт установленной мощности |  | 0,58 | 0,0 |  |  |  |  | Не выполнено. Стоимость проекта значительно превышает финансовые возможности |
| 6.3 | Разработка ТЭО на применение газотурбинных установок суммарной мощностью до 20 МВт на существующих котельных города |  | 0,24 | 0,0 |  |  |  |  | Не выполнено. Стоимость проекта значительно превышает финансовые возможности |
| 7 | Реконструкция существующих котельных с применением энергосберегающих технических решений по повышению эффективности оборудования и переводу на нетрадиционные виды топлива: |  | 1,0 | 0,0 | 0,95 | 0,0 |  |  | Не выполнено по причине отсутствия финансовых средств |
|  | применение котлов "с кипящим слоем"; |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено по причине отсутствия финансовых средств |
|  | перевод котлов на топливный торф; |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено по причине отсутствия финансовых средств |
|  | применение каталитических теплофикационных установок | 1999 | 1,0 | 0,0 | 0,125 | 0,0 |  |  | Не выполнено по причине отсутствия финансовых средств |
|  | проведение профилактических работ по очистке поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов. Обработка 20 котлов |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено. Очистка котлов производится ежегодно в рамках плана работ при подготовке к зиме |
| 8 | Энергоснабжение в жилищно-коммунальном комплексе |  | 1,7 | 0,0 | 0,412 | 0,0 |  |  |  |
| 8.1 | Оснащение узлами ввода тепла с системами коммерческого учета и регулирования теплопотребления 10 типовых жилых и административных зданий | 1999 | 1,7 | 0,0 |  |  |  | 2,3 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 8.2 | Оснащение оконных проемов пилотного объекта пленкой с теплоотражающим напылением, 700 кв. м | 2000 |  |  | 0,387 | 0,0 |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 8.3 | Формирование банка данных по энергосберегающим технологиям в жилищном комплексе | 1999 |  |  | 0,025 | 0,0 |  | 0,1 | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 9 | Энергосбережение в строительном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Формирование банка данных по энергосберегающим технологиям в гражданском строительстве. Разработка альбома проектировщика типовых решений "Энергоэффективный дом" | 2000 |  |  | 0,25 | 0,0 |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 9.2 | Разработка проектов реконструкции крыш зданий центральной части города с обустройством мансардных этажей |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 9.3 | Применение технологий повышения теплозащиты ограждающих конструкций и светопрозрачных ограждающих конструкций на пилотном объекте "Энергоэффективный дом". Выбор организации подрядчика, проектирование объекта, экспертиза на энергоэффективность |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 9.4 | Разработка положения об экспертизе проектов строящихся и реконструируемых объектов на соответствие требованиям энергосбережения и эффективного использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет привлеченных средств |
| 10 | Организация производства энергосберегающих материалов и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  | Работа не проводилась. Промышленные предприятия города производят достаточное количество материалов и оборудования. Необходимости в организации дополнительного производства не существует |
|  | предизолированных труб с пенополиуретановой изоляцией объемом до 20 км в год; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | узлов ввода тепла в здания и сооружения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | систем коммерческого учета электро- и теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 15,622 | 0,0 | 10,142 | 0,0 | 100,0 | 38,2 |  |

Примечание: работа проводилась в соответствии с ежегодными планами мероприятий, утвержденными распоряжением мэра, без формирования подпрограммы.

## Приложение 3

к отчету об исполнении

Программы "Энергосбережение

в городе Новосибирске"

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗДЕЛА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│ N │ Наименование мероприятия, темы,  │    Выполнение мероприятий     │

│ п.│    важнейшие этапы реализации    │    без финансовых затрат      │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│ 1 │                2                 │              3                │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1  │Организация учебного центра по    │В организации специального     │

│   │подготовке и переподготовке кадров│учебного центра не было        │

│   │по энергосбережению, подготовка   │необходимости.                 │

│   │курса "Энергосбережение в         │Курс "Энергосбережение в       │

│   │хозяйственном комплексе"          │хозяйственном комплексе"       │

│   │                                  │введен на всех существующих    │

│   │                                  │профильных подготовительных    │

│   │                                  │курсах                         │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2  │Разработка ТЭО целесообразности   │Разработана силами предприятий │

│   │поэтапного введения коммерческого │МУП "Энергия" и МУП г.         │

│   │учета водопотребления (горячая и  │Новосибирска "Горводоканал"    │

│   │холодная вода):                   │                               │

│   │на границах раздела хозяйственного│                               │

│   │ведения;                          │                               │

│   │пообъектно, в составе             │                               │

│   │индивидуальных тепловых пунктов   │                               │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3  │Организация и проведение          │Выполнено. Создано             │

│   │практических семинаров:           │муниципальное унитарное        │

│   │рекомендации по технической       │предприятие                    │

│   │политике организаций бюджетной    │"Теплоэнергоресурсосбережение".│

│   │сферы муниципалитета Новосибирска │Устав предприятия              │

│   │по организации коммерческого учета│                               │

│   │и регулирования теплопотребления в│                               │

│   │рамках АСДУ "Тепло-город";        │                               │

│   │рекомендации по технической       │Выполнено.                     │

│   │политике организаций бюджетной    │                               │

│   │сферы муниципалитета Новосибирска │                               │

│   │по энергосберегающим технологиям в│                               │

│   │гражданском строительстве;        │                               │

│   │информационное, организационное и │Выполнено.                     │

│   │финансовое обеспечение            │                               │

│   │энергосберегающих мероприятий в   │                               │

│   │жилищно-коммунальном комплексе    │                               │

│   │города                            │                               │

└───┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

## Приложение 4

к отчету об исполнении

Программы "Энергосбережение

в г. Новосибирске"

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п. | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Испол- нение финанси- рования, % | Исполнение мероприятий, количество (штук) | Экономический эффект, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской бюджет, млн. рублей | Фонд энерго- сбережения, млн. рублей | Привлеченные средства, млн. рублей | ИТОГО по всем источникам, млн. рублей |  |  |  |
|  |  |  |  | Предприятия системы теплоснабжения | МУП "Гор- водоканал" | Прочие | ИТОГО привлеченных средств |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Установка и эксплуатация приборов учета в режиме коммерческих расчетов | 56,3 | 35,77 | 55,5 | 18,6 |  |  |  |  | 80,0 | 72,0 | 80,0 | 72,0 | 191,8 | 126,37 | 65,9 | 1200 | 748 | 62,3 | 55,0 |
| 2 | Обследование объектов | 8,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 6,0 | 75,0 | 980 | 816 | 83,3 | 8,6 |
| 3 | Перевод потребителей на централизованное теплоснабжение |  |  |  |  | 87,0 | 227,4 |  |  |  |  | 87,0 | 227,4 | 87,0 | 227,4 | 261,3 | 18 | 31 | 172,0 | 51,0 |
| 4 | Реконструкция центр. тепл. пунктов |  |  |  |  | 59,3 | 118,5 |  |  |  |  | 59,3 | 118,5 | 59,3 | 118,5 | 199,8 | 30 | 53 | 176,6 | 35,3 |
| 5 | Установка систем частотного регулирования |  |  |  |  | 23,0 | 47,1 |  |  |  |  | 23,0 | 47,1 | 23,0 | 47,1 | 204,7 | 60 | 98 | 163,3 | 9,7 |
| 6 | Перевод котельных на газ |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 115,9 |
| 7 | Мероприятия в системе теплоснабжения. Прочие |  |  |  |  | 7,0 | 38,9 |  |  |  |  | 7,0 | 38,9 | 7,0 | 38,9 | 555,7 | <*> | <*> | <*> | 1,3 |
| 8 | Мероприятия в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 218,3 | 359,2 |  |  | 218,3 | 359,2 | 218,3 | 359,2 | 164,5 | <*> | <*> | <*> | 137,3 |
| 9 | Мероприятия в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 | 28,0 | 27,5 | 28,0 | 27,5 | 28,0 | 101,8 | 642 | 654 | 101,8 | <**> |
| 10 | Реконструкция сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,6 | 15,0 | 15,6 | 15,0 | 15,6 | 104,0 | 3050 | 3187 | 104,5 | 4,4 |
| 11 | Модернизация городского электротранспорта |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 5,5 | 100,0 | 103 | 109 | 105,8 | 5,0 |
|  | ВСЕГО: | 56,8 | 41,77 | 70,0 | 33,1 | 176,3 | 431,9 | 218,3 | 359,2 | 122,5 | 115,6 | 517,1 | 906,7 | 643,9 | 981,57 |  |  |  |  | 423,5 |
|  | Процент выполнения: | 73,5 | 47,3 | 245,0 | 164,5 | 94,4 | 175,3 | 152,4 |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> - ремонт теплотрасс в системе теплоснабжения, ремонт трубопроводов в системе водоснабжения;

<**> - без экономического эффекта, не истек срок окупаемости.