Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2006 г. N 292

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2005 ГОД ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА "О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 2005 - 2010 ГОДЫ"

Рассмотрев информацию о выполнении наказов избирателей, запланированных на 2005 год проектом решения городского Совета Новосибирска "О Плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы", руководствуясь статьей 31 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Принять к сведению информацию о выполнении наказов избирателей, запланированных на 2005 год проектом решения городского Совета Новосибирска "О Плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы" (приложение).

2. Мэрии города Новосибирска:

2.1. Доработать проект решения городского Совета Новосибирска "О Плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы" в части перенесения сроков реализации невыполненных и выполненных частично в 2005 году наказов на период 2007 - 2009 годы и учета предложений специальной комиссии для работы с наказами избирателей.

2.2. Внести в городской Совет Новосибирска доработанный проект решения в срок до 25.08.2006.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию городского Совета Новосибирска по наказам избирателей (Асанцев Д.В.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к Решению

городского Совета

от 21.06.2006 N 292

ИНФОРМАЦИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 4-ГО СОЗЫВА НА 2005 ГОД

┌──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐

│  N   │ Содержание наказа  │Меры по выполнению │  Затраты на  │   Источник   │   Срок   │   Ответственный   │          Отметка           │

│наказа│                    │      наказов      │  реализацию  │финансирования│выполнения│   за выполнение   │        о выполнении        │

│      │                    │                   │   наказов,   │              │          │                   │           наказа           │

│      │                    │                   │ тыс. рублей  │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│  1   │         2          │         3         │      4       │      5       │    6     │         7         │             8              │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                             Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович                              │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│8     │Выполнить ремонт    │Произвести замену  │     55,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Затрачено 55,0    │

│      │теплотрассы к       │25 м трубопроводов │              │              │          │Дзержинского района│тыс. руб. управлением       │

│      │овощехранилищу      │в канале           │              │              │          │                   │образования района из       │

│      │детского сада N 493 │                   │              │              │          │                   │средств бюджета города      │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│9     │Осуществить         │Разработать проект │    500,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Не выполнен. Приняты меры по│

│      │переключение на     │на строительство   │              │средства      │          │энергетики,        │нормализации отопления жилых│

│      │централизованное    │теплотрассы от ул. │              │              │          │жилищного и        │домов.                      │

│      │теплоснабжение      │Есенина до         │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │потребителей от     │котельных          │              │              │          │хозяйства города   │                            │

│      │котельных по ул.    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Технической, 19,    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Волочаевской, 51, и │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │3-му Почтовому      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │переулку, 21        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│10    │Выполнить ремонт    │При подготовке     │              │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Работы выполнены в│

│      │инженерных          │домов по указанным │              │текущее       │          │заказчика по       │2005 году МУ "ДЗ по ЖКХ"    │

│      │коммуникаций в      │адресам к          │              │содержание    │          │жилищно-           │Дзержинского района в счет  │

│      │подвалах и на       │отопительному      │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │средств текущего содержания │

│      │чердаках жилых      │сезону             │              │              │          │хозяйству          │жилого фонда                │

│      │домов:              │2005 - 2006 гг.    │              │              │          │Дзержинского       │                            │

│      │Гусинобродское      │выполнить ревизию  │              │              │          │района"            │                            │

│      │шоссе,              │запорной арматуры и│              │              │          │                   │                            │

│      │19/1, 21, 23/1,     │трубопроводов      │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Гоголя, 189,    │и произвести       │              │              │          │                   │                            │

│      │225/2               │их выборочный      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ремонт             │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│11    │Ремонт кровель      │Произвести         │    150,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Работы выполнены  │

│      │домов шоссе         │выборочный ремонт  │              │текущее       │          │заказчика по       │за счет средств текущего    │

│      │Гусинобродское,     │кровли по          │              │содержание    │          │жилищно-           │содержания жилого фонда     │

│      │17/2; пр.           │результатам        │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │Дзержинского, 32/2; │обследования       │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │ул. Гоголя, 225/2,  │и с учетом         │              │              │          │Дзержинского       │                            │

│      │229/1               │заявлений жителей  │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│13    │Благоустройство     │1. Установить      │    400,0     │Привлеченные  │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Работы по│

│      │дворов и установка  │детские игровые    │              │средства      │          │заказчика по       │установке детских игровых и │

│      │детских игровых и   │площадки по        │              │              │          │жилищно-           │спортивных площадок в 2005  │

│      │спортивных площадок │ул. Коминтерна,    │              │              │          │коммунальному      │году по адресам:            │

│      │по адресам ул.      │128/1, шоссе       │              │              │          │хозяйству          │ул. Коминтерна,             │

│      │Коминтерна, 128/1;  │Гусинобродское,    │              │              │          │Дзержинского       │128/1 - 822,622 тыс. руб.,  │

│      │шоссе               │17/1               │              │              │          │района"            │Гусинобродское шоссе,       │

│      │Гусинобродское,     │                   │              │              │          │                   │15/2 - 160,512 тыс. руб.,   │

│      │15/1, 15/2, 17/2,   │                   │              │              │          │                   │Гусинобродское шоссе,       │

│      │23, 23/1; ул.       │                   │              │              │          │                   │17/1 - 148,669 тыс. руб.,   │

│      │Гоголя, 237; ул.    │                   │              │              │          │                   │Гусинобродское шоссе,       │

│      │Доватора, 37, 37/1  │                   │              │              │          │                   │23/1 - 146,820 тыс. руб. По │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │остальным адресам работы    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │будут выполнены в 2006 -    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2009 гг.                    │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│14    │Ремонт              │1. Выполнить ремонт│    2820,8    │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Работы   │

│      │внутриквартальных   │внутриквартальных  │              │              │          │заказчика по       │выполнены по следующим      │

│      │дорог: шоссе        │дорог по адресам:  │              │              │          │жилищно-           │адресам:                    │

│      │Гусинобродское, 19, │шоссе              │              │              │          │коммунальному      │Гусинобродское шоссе, 19/1 -│

│      │19/1, 21, 29        │Гусинобродское     │              │              │          │хозяйству          │1037,065 тыс. руб.,         │

│      │                    │19/1, 29, 23/1     │              │              │          │Дзержинского       │Гусинобродское шоссе,       │

│      │                    │согласно плану     │              │              │          │района"            │29 - 1134,608 тыс. руб. из  │

│      │                    │работ по           │              │              │          │                   │средств бюджета города. По  │

│      │                    │асфальтированию    │              │              │          │                   │остальным адресам работы    │

│      │                    │внутриквартальных  │              │              │          │                   │запланированы на 2007 год   │

│      │                    │территорий         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │в 2005 г.          │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│15    │Установить          │Произвести         │    500,0     │Бюджет города │2005 г.   │Главное управление │Выполнен. Установлен        │

│      │светофоры на        │установку светофора│              │              │          │благоустройства и  │светофор по ул. Красина -   │

│      │перекрестке ул. ул. │ул.ул. Красина -   │              │              │          │озеленения         │Фрунзе - 500,0 тыс. рублей  │

│      │Красина - Фрунзе    │Фрунзе             │              │              │          │                   │за счет средств бюджета     │

│      │(ост. "Ломоносова");│                   │              │              │          │                   │города. По Гусинобродскому  │

│      │шоссе               │                   │              │              │          │                   │шоссе, 33 установка         │

│      │Гусинобродское, 33  │                   │              │              │          │                   │нецелесообразна, так как    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │будет строиться пешеходный  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │переход                     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│18    │Обеспечить          │1. Выполнить работы│    150,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Работы выполнены  │

│      │качественное        │по установке       │              │средства      │          │энергетики,        │"Региональными              │

│      │электроснабжение в  │дополнительного    │              │              │          │жилищного и        │электрическими сетями" за   │

│      │домах частного      │трансформатора     │              │              │          │коммунального      │счет собственных средств    │

│      │сектора по ул. ул.  │                   │              │              │          │хозяйства города   │                            │

│      │Поселковой,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Шишкина, Поселковому│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │переулку, 2-му      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Поселковому         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │переулку,           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Комбинатской        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│19    │Асфальтирование     │1. Выполнить       │    200,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен. Включен в план │

│      │дорог по ул. ул.    │проектные работы по│              │              │          │Дзержинского района│мероприятий по              │

│      │Поселковой,         │реконструкции      │              │              │          │                   │благоустройству частного    │

│      │Шишкина, Поселковому│(грейдирование и   │              │              │          │                   │сектора на 2006 - 2010 гг.  │

│      │переулку, 2-му      │щебенение)         │              │              │          │                   │                            │

│      │Поселковому         │указанных улиц с   │              │              │          │                   │                            │

│      │переулок,           │уточнением затрат  │              │              │          │                   │                            │

│      │Комбинатской        │на реконструкцию   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│20    │Газификация домов   │Подготовить        │    300,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 г.         │

│      │частного сектора по │проектно-сметную   │              │средства      │          │Дзержинского       │зарегистрирован кооператив  │

│      │ул. ул. Поселковой, │документацию по    │              │              │          │района, департамент│по строительству газопровода│

│      │Шишкина, Поселковому│газификации        │              │              │          │энергетики,        │в данном районе. Заказана   │

│      │переулку, 2-му      │указанных адресов  │              │              │          │жилищного и        │проектно-сметная            │

│      │Поселковому         │                   │              │              │          │коммунального      │документация, ведутся       │

│      │переулку,           │                   │              │              │          │хозяйства города   │изыскательские работы по    │

│      │Комбинатской        │                   │              │              │          │                   │прокладке трассы            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│21    │Улучшить            │Завершить передачу │              │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен частично. Вопрос   │

│      │электроснабжение в  │электросетей на    │              │средства      │          │Дзержинского района│находится в стадии решения  │

│      │домах частного      │баланс             │              │              │          │                   │                            │

│      │сектора по ул.      │специализированной │              │              │          │                   │                            │

│      │Амбулаторной        │организации по     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │решению            │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Региональных      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │электрических      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │сетей"             │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич                               │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│22    │Жители дома N 81 по │Выполнить ревизию  │    100,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Ревизия проведена │

│      │пр. Дзержинского.   │коллектора и       │              │текущее       │          │заказчика по       │                            │

│      │Произвести ревизию  │инженерных         │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │и ремонт подвального│коммуникаций       │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │оборудования для    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │исключения          │                   │              │              │          │Дзержинского       │                            │

│      │постоянного         │                   │              │              │          │района"            │                            │

│      │затопления дома     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │фекальными водами   │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│23    │Осуществить ремонт  │1. Произвести      │     50,0     │Бюджет города.│2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Заменено освещение│

│      │фасада школы N 169: │ремонт и замену    │              │              │          │Дзержинского района│в 17 кабинетах, приобретены │

│      │произвести замену   │электрооборудования│              │              │          │                   │и установлены новые         │

│      │20 стояков          │2. Произвести      │     50,0     │Привлеченные  │2005 г.   │                   │люминесцентные лампы,       │

│      │системы отопления.  │замену "обратки"   │              │средства      │          │                   │выполнена замена обратки    │

│      │Произвести замену   │системы отопления  │              │              │          │                   │системы отопления. Сумма    │

│      │"обратки" системы   │                   │              │              │          │                   │затрат - 100,0 тыс. руб. за │

│      │отопления. Замена   │                   │              │              │          │                   │счет средств бюджета города │

│      │ввода холодной      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │воды. Демонтировать │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │старую и установить │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │современную         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │спортивную площадку.│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Осуществить         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │восстановление      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │системы отопления в │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │гараже.             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Заменить освещение  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │в 17 кабинетах с    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │приобретением и     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │установкой 140      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │люминесцентных      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │светильников        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│24    │1. Передача двух    │1. Ускорить решение│     65,0     │Бюджет города │2005 г.   │Управление         │Выполнен частично. Вопрос   │

│      │зданий по ул. 25    │вопроса и          │              │              │          │образования мэрии, │передачи зданий детской     │

│      │лет Октября, N 6а,  │выполнение         │              │              │          │управление         │больницы в ведение органов  │

│      │6б, под дошкольные  │необходимой        │              │              │          │здравоохранения    │управления образования для  │

│      │учреждения.         │документации по    │              │              │          │мэрии              │дальнейшей их реконструкции │

│      │Реконструкция и     │передаче зданий    │              │              │          │                   │под дошкольные учреждения   │

│      │капитальный ремонт  │                   │              │              │          │                   │решен положительно в 2005   │

│      │зданий по ул. 25    │                   │              │              │          │                   │году.                       │

│      │лет Октября, N 6а,  │                   │              │              │          │                   │В 2005 году выполнена       │

│      │6б                  │                   │              │              │          │                   │проектно-сметная            │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │документация на сумму 150,0 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. В 2005 году       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │выполнена реконструкция и   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ремонт здания по ул. 25 лет │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Октября, 6а, и  частично  6б│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │на сумму 4784,0  тыс.  руб.,│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │из   них    профинансировано│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │3802,0  тыс.  руб.  за  счет│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │средств бюджета города      │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│27    │Осуществить ремонт  │Выполнить          │    100,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Выполнен │

│      │фасада и            │выборочный ремонт  │              │текущее       │          │заказчика по       │ремонт цокольной части      │

│      │благоустройство     │инженерных         │              │содержание    │          │жилищно-           │фасада здания со стороны ул.│

│      │территории          │коммуникаций       │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │Авиастроителей в 2005 году  │

│      │поликлиники N 12.   │                   │              │              │          │хозяйству          │(50,0 тыс. руб. за счет     │

│      │Выполнить ремонтные │                   │              │              │          │Дзержинского       │средств текущего ремонта).  │

│      │работы сетей тепло- │                   │              │              │          │района"            │Остальные работы планируется│

│      │и водоснабжения     │                   │              │              │          │                   │выполнить в 2006 году.      │

│      │подвального         │                   │              │              │          │                   │2. Выполнены работы по      │

│      │помещения по ул.    │                   │              │              │          │                   │ревизии и ремонту инженерных│

│      │Авиастроителей, 3   │                   │              │              │          │                   │коммуникаций по подвалу за  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │счет средств текущего       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │содержания. Ремонт кровли   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │запланирован на 2006 год    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │(2700,0 тыс. руб.)          │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич                              │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│28    │1. Ремонт           │1. Выполнить работы│    3133,4    │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично. В 2005   │

│      │центрального        │по реконструкции   │              │средства      │          │энергетики,        │году выполнена реконструкция│

│      │теплового           │центрального       │              │              │          │жилищного и        │ЦТП-32 ООО                  │

│      │пункта - 32.        │теплового пункта - │              │              │          │коммунального      │"Новосибирскгортеплоэнерго" │

│      │                    │32 (включено в план│              │              │          │хозяйства города.  │П. 2а, 2б в 2005 году от    │

│      │                    │2005 г.).          │              │              │          │                   │ЦТП-32 ОАО                  │

│      │1а. Восстановление  │1а. Выполнить      │    120,0     │Средства      │2005 г.   │МУ "Дирекция       │"Новосибирскгортеплоэнерго" │

│      │системы горячего    │работы по          │              │капитального  │          │заказчика по       │не заменен трубопровод      │

│      │водоснабжения в     │восстановлению     │              │ремонта жилого│          │жилищно-           │горячего водоснабжения,     │

│      │домах N 1, 5, 7, 9, │системы горячего   │              │фонда         │          │коммунальному      │в связи с чем не проведены  │

│      │11, 13, 5, 17, 19 по│водоснабжения в    │              │              │          │хозяйству          │работы по восстановлению    │

│      │ул. Национальной и  │домах.             │              │              │          │Дзержинского       │горячего водоснабжения.     │

│      │N 4, 6, 8 по пер.   │                   │              │              │          │района".           │Работы запланированы в плане│

│      │Трикотажному.       │                   │              │              │          │                   │2006 года.                  │

│      │2. Капитальный      │3. Выполнить       │    200,0     │Бюджет города │2005 -    │МУ "Дирекция       │П. 3 в 2005 году начат      │

│      │ремонт аварийных    │ремонт линий       │              │              │2006 гг.  │заказчика по       │ремонт линий                │

│      │жилых домов.        │электроснабжения   │              │              │          │жилищно-           │электроснабжения            │

│      │Ревизия силового    │                   │              │              │          │коммунальному      │"Региональными              │

│      │кабеля              │                   │              │              │          │хозяйству          │электрическими сетями"      │

│      │                    │                   │              │              │          │Дзержинского       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│29    │Обеспечение         │Все участники ВОВ, │Из расчета 5,0│Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Выполнен. В 2005 г. решены  │

│      │телефонами          │подавшие заявление │тыс. руб. на  │(городская    │2006 гг.  │Дзержинского       │проблемы по телефонизации   │

│      │участников ВОВ и    │в "Телекомсервис"  │ветерана      │целевая       │          │района,            │частного жилья и квартир для│

│      │тружеников тыла.    │Новосибирского     │              │программа     │          │управление         │158 участников ВОВ и        │

│      │                    │филиала ОАО        │              │социальной    │          │социальной         │инвалидов на 1,0 млн.       │

│      │                    │"Сибирьтелеком"    │              │поддержки     │          │поддержки населения│рублей. Водопроводные сети  │

│      │                    │(при наличии       │              │населения     │          │мэрии, департамент │от дома N 8 до N 16 по 7-му │

│      │                    │технической        │              │на 2005 - 2006│          │связи и информации │Трикотажному переулку       │

│      │                    │возможности),      │              │годы)         │          │мэрии.             │переданы в 2005 году в МУП  │

│      │                    │обеспечены услугами│              │              │          │                   │"Горводоканал".             │

│      │                    │телефонной связи в │              │              │          │                   │Водопроводные сети от дома N│

│      │                    │соответствии с     │              │              │          │Администрация      │8 до N 16 по 7-му           │

│      │                    │планами на 2005    │              │              │          │Дзержинского       │Трикотажному переулку       │

│      │                    │год.               │              │              │          │района, департамент│переданы в МУП              │

│      │Передача            │Завершить передачу │              │              │2005 г.   │энергетики,        │"Горводоканал". Освоено 50,0│

│      │водопровода вдоль   │водосетей на баланс│              │              │          │жилищного и        │тыс. рублей средств МУП     │

│      │домов частного      │МУП "Горводоканал" │              │              │          │коммунального      │"Горводоканал"              │

│      │сектора по 7-му     │                   │              │              │          │хозяйства города   │                            │

│      │Трикотажному пер. на│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │баланс МУП          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Горводоканал".     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Отремонтировать и   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │заменить задвижки и │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │вентили в           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │водопроводных       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │колодцах            │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│30    │Установить на домах │Установить         │     6,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. За счет средств   │

│      │N 5, 7, 7/1 по ул.  │дополнительно 10   │              │текущее       │          │заказчика по       │текущего содержания         │

│      │Лежена; N 14, 16 по │светильников типа  │              │содержание    │          │жилищно-           │затрачено 6,0 тыс. руб.     │

│      │ул. Есенина; N 264/1│"кобра"            │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │по ул. Б. Богаткова │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │светильники типа    │                   │              │              │          │Дзержинского       │                            │

│      │"кобра" хотя бы     │                   │              │              │          │района"            │                            │

│      │через подъезд       │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│33    │1. Осуществить      │1. Произвести      │    200,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Течь устранена.   │

│      │ремонт кровли       │текущий ремонт     │              │              │          │Дзержинского района│Затрачено 200,0 тыс. рублей │

│      │детского отделения  │кровли             │              │              │          │                   │за счет средств бюджета     │

│      │(ул. Доватора, 13/1)│                   │              │              │          │                   │города                      │

│      │МУЗ "Городская      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │поликлиника N 17" с │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │выполнением наклона │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │кровли.             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │2. Выполнить        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │корректировку       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │проекта по          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │строительству       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │нового здания 2-го  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │терапевтического    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │отделения МУЗ       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Городская          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │поликлиника N 17",  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │находящегося в      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │настоящее время по  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │адресу ул.          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Толбухина, 41/1     │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│36    │МОУ "Средняя        │1. Выполнить       │    400,0     │Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Выполнен. На                │

│      │общеобразовательная │выборочные         │              │              │2006 гг.  │Дзержинского       │электромонтажные работы     │

│      │школа N 7":         │электромонтажные   │              │              │          │района, управление │затрачено 400,0 тыс. руб.,  │

│      │осуществить ремонт  │работы             │              │              │          │образования мэрии  │из них профинансировано из  │

│      │пола в спортивном   │                   │              │              │          │                   │бюджета города 224,0 тыс.   │

│      │зале. Осуществить   │                   │              │              │          │                   │руб., кредиторская          │

│      │ремонт актового     │                   │              │              │          │                   │задолженность - 210,0 тыс.  │

│      │зала. Осуществить   │                   │              │              │          │                   │руб.                        │

│      │ремонт спортивной   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │площадки            │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│37    │МОУ "Средняя        │1. Выполнить ремонт│    150,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │общеобразовательная │кровли             │              │средства      │          │Дзержинского       │выполнен ремонт кровли на   │

│      │школа N 59":        │                   │              │              │          │района, управление │сумму 210,0 тыс. руб.,      │

│      │провести капитальный│                   │              │              │          │образования мэрии  │полностью профинансировано  │

│      │ремонт мягкой       │                   │              │              │          │                   │из бюджета города           │

│      │кровли. Произвести  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ремонт сантехники.  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Заменить регистры   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │системы отопления.  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Восстановление      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │основного входы в   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │здание школы.       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Восстановить        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │запасной (пожарный) │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │выход. Произвести   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │капитальный ремонт  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │спортивного зала.   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Провести            │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │реконструкцию       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │спортивной площадки.│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Оборудовать кабинет │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │информатики.        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Произвести          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │косметический       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ремонт школы.       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Оборудовать         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │тренажерный зал     │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│39    │Жители дома N 12 по │1. Выполнить       │     32,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Работы   │

│      │ул. Есенина:        │ревизию и          │              │текущее       │          │заказчика по       │выполнены в 2005 году МУ    │

│      │1. Произвести       │выборочный ремонт  │              │содержание    │          │жилищно-           │"ДЗ по ЖКХ" Дзержинского    │

│      │ремонт межпанельных │швов (147 м).      │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │района на сумму 32128 руб.  │

│      │швов на торцевых    │                   │              │              │          │хозяйству          │из средств текущего         │

│      │стенах подъездов N  │                   │              │              │          │Дзержинского       │содержания.                 │

│      │1, 9 и на лестничных│                   │              │              │          │района", Главное   │2. Работы выполнены в 2005  │

│      │маршах подъездов    │                   │              │              │          │управление         │году МУ "ДЗ по ЖКХ"         │

│      │N 1, 2, 3, 5, 7, 9. │                   │              │              │          │благоустройства и  │Дзержинского района на сумму│

│      │2. Произвести       │2. Выполнить       │     46,2     │Средства на   │2005 г.   │озеленения         │6,0 тыс. руб. из средств    │

│      │ремонт инженерных   │ревизию и          │              │текущее       │          │                   │текущего содержания.        │

│      │коммуникаций в      │выборочный ремонт  │              │содержание    │          │                   │3. В плане на 2006 год 100,0│

│      │техническом подвале │канализации        │              │жилого фонда  │          │                   │тыс. руб.                   │

│      │дома.               │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │3. Восстановить     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │асфальтовое         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │покрытие проезда и  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │пешеходной дорожки  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │вдоль дома          │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Дзержинский район, избирательный участок N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                               │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│44    │Осуществить ремонт  │Выполнить ремонтные│    100, 0    │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │межпанельных швов   │работы             │              │              │          │Дзержинского       │выполнены электромонтажные  │

│      │здания школы N 96 и │                   │              │              │          │района, управление │работы на сумму 100,0 тыс.  │

│      │восстановить        │                   │              │              │          │образования мэрии  │руб. из средств бюджета     │

│      │отмостку;           │                   │              │              │          │                   │города                      │

│      │отремонтировать     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │крыльцо;            │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │восстановить        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │асфальтовое покрытие│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │на территории школы;│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │произвести замену   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │электрокабеля       │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│48    │Осуществить ремонт  │1. Выполнить       │    400,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Затрачено         │

│      │здания школы N 21,  │частичный ремонт   │              │              │          │Дзержинского       │400,0 тыс. рублей за счет   │

│      │в том числе:        │фасада, отмостки   │              │              │          │района, управление │бюджета города              │

│      │выполнить ремонт    │                   │              │              │          │образования мэрии  │                            │

│      │фасада здания,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │отмостки;           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │благоустроить       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │территорию вокруг   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │школы;              │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │отремонтировать     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │тамбур и крыльцо у  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │главного входа;     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │выполнить ремонт    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │системы             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │электроснабжения    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │школы;              │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │восстановить        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ограждение          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │территории школы    │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│49    │Осуществить ремонт  │1. Выполнить ремонт│    460,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │здания школы N 178, │кровли             │              │средства      │          │Дзержинского       │выполнен ремонт кровли на   │

│      │включая фасад и     │                   │              │              │          │района, управление │сумму 460,0 тыс. руб., из   │

│      │кровлю, установить  │                   │              │              │          │образования мэрии  │них профинансировано 350,0  │

│      │спортивный модуль   │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. из средств бюджета│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │города, кредиторская        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │задолженность - 110,0 тыс.  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │руб.                        │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│51    │Осуществить ремонт  │Выполнить ремонт   │    800,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │здания санаторно-   │здания и приобрести│              │              │          │Дзержинского       │выполнен ремонт зданий      │

│      │оздоровительного    │оборудование       │              │              │          │района, управление │детского оздоровительного   │

│      │корпуса детского    │                   │              │              │          │образования мэрии  │лагеря "Березка" на общую   │

│      │загородного лагеря  │                   │              │              │          │                   │сумму 1300,0 тыс. руб. из   │

│      │"Березка"           │                   │              │              │          │                   │средств бюджета города      │

│      │администрации       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Дзержинского района,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │приобрести          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │медицинское         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │оборудование        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│52    │Выполнить ремонт    │Выполнить ревизию и│     50,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 50,0    │

│      │инженерных          │выборочный ремонт  │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. из средств        │

│      │коммуникаций в      │коммуникаций при   │              │содержание    │          │жилищно-           │городского бюджета          │

│      │подвалах и на       │подготовке домов к │              │жилого фонда. │          │коммунальному      │                            │

│      │чердаках жилых      │отопительному      │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │домов по:           │сезону 2005 - 2006 │    200,0     │Бюджет города │2005 -    │Дзержинского       │                            │

│      │1. Ул. Кошурникова, │гг.                │              │              │2006 гг.  │района"            │                            │

│      │27, 29/1, 37/1, 39, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │41.                 │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │2. Ул. Гоголя,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │190/1, 194.         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │3. Проспекту        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Дзержинского, 1а, 2,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │5.                  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │4. Ул. Шекспира, 10.│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │5. Ул. Селезнева,   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │32.                 │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │6. Ул. Фрунзе, 59,  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │65, 67.             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │7. Ул. Трикотажной, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │37, 37а, 39а, 41,   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │43.                 │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │8. Ул. Б. Богаткова,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │241, 243, 243/1,    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │245, 249.           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │9. Ул. А. Лежена, 9,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │10, 16/1, 18/1.     │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│53    │Ремонт кровель домов│1. Выполнить ремонт│    342,9     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Работы выполнены в│

│      │N 188, 190, 194 по  │кровель домов      │              │текущее       │          │заказчика по       │2005 году МУ "ДЗ по ЖКХ"    │

│      │ул. Гоголя;         │Гоголя 190, 194,   │              │содержание    │          │жилищно-           │Дзержинского района из      │

│      │Б. Богаткова, 249,  │Гоголя 188.        │              │жилого фонда. │          │коммунальному      │средств текущего ремонта:   │

│      │245                 │2. Выполнить       │    362,1     │Средства на   │2005 г.   │хозяйству          │ул. Гоголя, 188 - 326,8 тыс.│

│      │                    │выборочный ремонт  │              │текущее       │          │Дзержинского       │руб.,                       │

│      │                    │кровель домов ул.  │              │содержание    │          │района"            │ул. Гоголя, 190 - 291,0 тыс.│

│      │                    │Богаткова, 245, 249│              │жилого фонда  │          │                   │руб.,                       │

│      │                    │по заявлениям      │              │              │          │                   │ул. Гоголя, 194 - 224,3 тыс.│

│      │                    │жителей            │              │              │          │                   │руб.,                       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ул. Б. Богаткова, 249 -     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │516,8 тыс. руб.,            │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ул. Б. Богаткова, 245 -     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │374,3 тыс. руб.             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│54    │Выполнить ремонт    │2. Выполнить ремонт│    1080,8    │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Работы по│

│      │фасадов по:         │фасада дома 36 по  │              │текущее       │          │заказчика по       │ремонту в 2005 году         │

│      │проспекту           │ул. Селезнева      │              │содержание    │          │жилищно-           │выполнены МУ "ДЗ по ЖКХ"    │

│      │Дзержинского, 7;    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │Дзержинского района по      │

│      │ул. Селезнева, 36;  │                   │              │              │          │хозяйству          │адресам: ул. Селезнева, 36, │

│      │ул. Промышленной, 1,│                   │              │              │          │Дзержинского       │38, 40 - 894,4 тыс. руб. за │

│      │1а, 1б, 26          │                   │              │              │          │района"            │счет средств текущего       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ремонта и 925,3 тыс. руб. - │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │средства капитального       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ремонта: по ул.             │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Промышленной, 1б (цоколь) - │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │57,3 тыс. руб. из средств   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │текущего ремонта            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│55    │Благоустройство     │1. Установить      │     92,0     │Бюджет города,│2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично.          │

│      │дворов и установка  │детские городки и  │              │привлеченные  │          │заказчика по       │Установлены новые малые     │

│      │детских игровых и   │спортивные площадки│              │средства      │          │жилищно-           │формы по адресам: ул.       │

│      │спортивных площадок │по:                │              │              │          │коммунальному      │Промышленная N 1а - 147923  │

│      │по: ул. Красина, 45,│ул. Фрунзе 59/2;   │              │              │          │хозяйству          │руб.; ул. Б. Богаткова, N   │

│      │47, 47/1, 47/2;     │ул. А. Лежена 18/1 │              │              │          │Дзержинского       │241 - 158544 руб.; ул.      │

│      │ул. Фрунзе, 59/2;   │                   │              │              │          │района"            │Фрунзе, 59 - 183897 руб.;   │

│      │ул. Гоголя, 182,    │                   │              │              │          │                   │ул. Лежена, 18 - 115545     │

│      │186; ул.            │                   │              │              │          │                   │руб.; ул. Лежена, 16 - 74896│

│      │Промышленной, 1, 1а,│                   │              │              │          │                   │руб. за счет средств        │

│      │1б, 13, 26;         │                   │              │              │          │                   │депутатов. Остальные        │

│      │ул. Кошурникова, 29;│                   │              │              │          │                   │адреса запланированы на     │

│      │ул. Бориса          │                   │              │              │          │                   │2006 - 2009 гг.             │

│      │Богаткова, 241, 243,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │243/1;              │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. А.Лежена, 9, 18,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │16/1, 18/1;         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Индустриальная, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │7; ул. Селезнева, 32│                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│57    │Ремонт тротуара по  │Ремонт             │    120,0     │Привлеченные  │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Выполнен ремонт в │

│      │ул. Индустриальной  │внутриквартальных  │              │средства      │          │заказчика по       │2005 году на площади 390 кв.│

│      │(от пр. Дзержинского│тротуаров в        │              │              │          │жилищно-           │м на сумму 110,0 тыс. руб.  │

│      │до ул. Промышленной)│дополнительный план│              │              │          │коммунальному      │из средств текущего         │

│      │                    │программы          │              │              │          │хозяйству          │содержания жилого фонда     │

│      │                    │внутриквартального │              │              │          │Дзержинского       │                            │

│      │                    │благоустройства не │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │включен            │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│58    │Восстановление      │Провести работы по │     30,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Полностью         │

│      │уличного освещения  │восстановлению     │              │              │          │транспорта и       │выполнено восстановление    │

│      │ул. Индустриальной  │уличного освещения │              │              │          │дорожно-           │освещения протяженностью 250│

│      │(от пр. Дзержинского│ул. Индустриальной │              │              │          │благоустроительного│п. м. Затраты составили     │

│      │до ул. Промышленной)│                   │              │              │          │комплекса мэрии    │55,0 тыс. руб.              │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│59    │Установить светофоры│2. Установить      │    450,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично. В течение│

│      │на пересечении      │светофор в районе  │              │              │          │транспорта и       │2005 года проработан вопрос │

│      │ул. ул.             │центрального входа │              │              │          │дорожно-           │установки светофоров на     │

│      │Промышленной -      │в ПКиО "Березовая  │              │              │          │благоустроительного│пересечении ул.ул.          │

│      │Королева; ул. ул.   │роща" в ходе       │              │              │          │комплекса мэрии    │Промышленной - Королева,    │

│      │Трикотажной -       │благоустройства    │              │              │          │                   │Промышленной - Красина.     │

│      │Промышленной,       │станции метро      │              │              │          │                   │В 2006 г. будет произведена │

│      │у центрального входа│"Березовая роща"   │              │              │          │                   │установка светофоров на     │

│      │в ПКиО "Березовая   │                   │              │              │          │                   │пересечении ул. ул.         │

│      │роща"               │                   │              │              │          │                   │Промышленной - Королева     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │(после окончания ремонта    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │теплотрассы). В 2007 г. -   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Красина - Промышленная.     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2. По плану работ на 2005   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │год светофор у входа в ПКиО │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │"Березовая роща" установлен.│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│60    │Выполнить           │Выполнить          │   112100,0   │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Площадь           │

│      │благоустройство     │благоустройство    │              │              │          │Дзержинского       │благоустройства - 73,3 тыс. │

│      │территории после    │территории  после  │              │              │          │района.            │кв. м. Затрачено средств из │

│      │открытия станции    │открытия станции   │              │              │          │Департамент        │бюджета города 112100,0 тыс.│

│      │метрополитена       │метрополитена      │              │              │          │транспорта и       │рублей                      │

│      │"Березовая роща"    │"Березовая роща",  │              │              │          │дорожно-           │                            │

│      │                    │запланировано      │              │              │          │благоустроительного│                            │

│      │                    │выполнить до       │              │              │          │комплекса мэрии    │                            │

│      │                    │28.06.2005         │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                           Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович                           │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│61    │Заменить            │На основании       │     8,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 8,0 тыс.│

│      │отопительную        │заключения комиссии│              │текущее       │          │заказчика по       │руб. из средств на текущее  │

│      │систему в подвале   │МУ "ДЗЖКХ          │              │содержание    │          │жилищно-           │содержание жилого фонда     │

│      │дома 10 по ул.      │Железнодорожного   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │Октябрьской         │района" система    │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │отопления дома 10  │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │по ул. Октябрьской │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │замены не требует. │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │Ремонт запорной    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │арматуры будет     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │произведен при     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │подготовке дома к  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │зиме в 3 кв. 2005  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │года               │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│63    │По ул. Революции    │Снос аварийных     │     8,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен. Составлен акт  │

│      │убрать старые тополя│тополей в          │              │текущее       │          │заказчика по       │оценки зеленых насаждений.  │

│      │вокруг дома N 3     │количестве 3 шт.   │              │содержание    │          │жилищно-           │Снос перенесен на 2006 год  │

│      │                    │планируется        │              │жилого фонд   │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │произвести в       │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │текущем году       │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│64    │Заменить трубы      │При подготовке     │     75,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 75,0    │

│      │отопления в подвале │системы отопления к│              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. рублей из средств на   │

│      │дома N 6 по ул.     │зимнему периоду    │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │Революции, промыть  │эксплуатации будет │              │жилого фонд   │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │всю систему         │произведена ее     │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │отопления. Заменить │промывка и ремонт  │              │              │          │администрации      │                            │

│      │вентили теплоузла,  │запорной арматуры. │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │выполнить ремонт    │Запланирована      │              │              │          │района"            │                            │

│      │подвала, подъездов, │частичная замена   │              │              │          │                   │                            │

│      │кровли. Заменить    │системы отопления. │              │              │          │                   │                            │

│      │двери тамбура и     │Ремонт подъездов   │              │              │          │                   │                            │

│      │подвала и оконные   │выполнен в 1       │              │              │          │                   │                            │

│      │рамы. Установить во │квартале текущего  │              │              │          │                   │                            │

│      │всем доме датчики   │года, в этот же    │              │              │          │                   │                            │

│      │учета тепла,        │период выполнен    │              │              │          │                   │                            │

│      │электроэнергии,     │ремонт дверей и    │              │              │          │                   │                            │

│      │горячей и холодной  │окон. Ремонт кровли│              │              │          │                   │                            │

│      │воды                │требуется выполнить│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │над одной          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │квартирой. Работы  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │планируются        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │произвести в июне  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │текущего года.     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Прибором учета     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │электроэнергии     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │является квартирный│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │счетчик, расчет    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │производит жилец.  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Для установки      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │приборов учета     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │тепла, горячей,    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │холодной воды      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │жильцам необходимо │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │самостоятельно     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │обращаться в       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │специализированную │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │лицензированную    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │организацию        │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│66    │К дню 70-летия      │В настоящее время  │     6,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен. Ремонт крылец  │

│      │жилого дома N 3 по  │выполнен ремонт    │              │текущее       │          │заказчика по       │перенесен на 2006 год       │

│      │ул. Урицкого        │козырьков над      │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │произвести ремонт и │входами в подъезды.│              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │покраску фасада,    │Ремонт крылец      │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │ремонт крылец,      │включен в план     │              │              │          │администрации      │                            │

│      │козырьков над       │текущего ремонта на│              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │входами             │2005 год           │              │              │          │района", комитет   │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │жилищно-           │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства мэрии    │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│67    │Организовать детскую│Благоустройство    │    180,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 180,0   │

│      │площадку во дворе   │запланировано на   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. из средств на     │

│      │дома N 15 по        │летний период      │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │ул. Советской       │текущего года      │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│68    │Выполнить ремонт    │Ремонт козырьков   │     8,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнено. Затрачено 8,0    │

│      │козырьков дома 18   │запланирован на    │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. из средств на     │

│      │ул. Чаплыгина       │2005 г.            │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│70    │Благоустроить дорогу│Ремонт асфальтового│    100,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Ремонт            │

│      │и тротуары по ул.   │покрытия           │              │              │          │Железнодорожного   │асфальтового покрытия       │

│      │Урицкого, выполнить │планируется        │              │              │          │района, МУ         │выполнен в полном объеме,   │

│      │освещение улицы     │выполнить в        │              │              │          │"Горсвет"          │затрачено 200,0 тыс. рублей │

│      │                    │2005 - 2006 годах. │              │              │          │                   │за счет средств городского  │

│      │                    │Освещение улицы    │              │              │          │                   │бюджета                     │

│      │                    │выполнено на 90%,  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │из имеющихся 42    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │светильников в     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │нерабочем состоянии│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │4.                 │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Согласно планам,   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │МУ "Горсвет"       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │текущий ремонт улиц│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │района проводит    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ежегодно           │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│71    │Озеленить           │Озеленение района  │    500,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Затрачено 670,0   │

│      │Железнодорожный     │проводится в       │              │              │          │Железнодорожного   │тыс. рублей за счет средств │

│      │район по округу N 5 │соответствии с     │              │              │          │района, главное    │городского бюджета          │

│      │                    │городской          │              │              │          │управление         │                            │

│      │                    │комплексной        │              │              │          │благоустройства и  │                            │

│      │                    │программой на      │              │              │          │озеленения         │                            │

│      │                    │2005 - 2010 гг.    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Согласно Плану     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │озеленения на 2005 │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │год в районе       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │планируется        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │произвести посадку │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │600 деревьев, 1700 │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │кустарников, 400   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │тыс. цветов        │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│72    │Ликвидировать в     │При обследовании   │     20,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 8,0 тыс.│

│      │доме N 18 по ул.    │дома 23.05.2005    │              │              │          │заказчика по       │рублей за счет средств      │

│      │Чаплыгина возникшие │трещин угрожающего │              │              │          │жилищно-           │городского бюджета          │

│      │вертикальные трещины│характера не       │              │              │          │коммунальному      │                            │

│      │шириной 5, 7 см,    │выявлено. Ремонт   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │отремонтировать     │запорной арматуры  │              │              │          │администрации      │                            │

│      │запорные вентили на │на отоплении будет │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │холодную и горячую  │выполнен в период  │              │              │          │района"            │                            │

│      │воду, отопления     │подготовки системы │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │отопления к зиме   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2005 - 2006 года   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│76    │Запретить проезд    │Проезд машин по ул.│     17,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Установлено       │

│      │автомашин по двору, │Урицкого, 37 в     │              │текущее       │          │заказчика по       │газонное ограждение.        │

│      │между детскими      │настоящее время    │              │содержание    │          │жилищно-           │Затрачено 17,0 тыс. рублей  │

│      │площадками и садиком│ограничен цепочным │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │из средств на текущее       │

│      │по ул. Урицкого, 37,│шлагбаумом, закрыть│              │              │          │хозяйству          │содержание жилого фонда     │

│      │и Димитрова, 6.     │проезд между домами│              │              │          │администрации      │                            │

│      │Оградить все газоны │Димитрова, 6 и     │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │Урицкого, 37       │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │невозможно согласно│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │требованиям правил │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │пожарной           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │безопасности.      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Направлено письмо в│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │пожарную часть для │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │согласования       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │принятия           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │технического       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │решения. Ограждение│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │газонов с торца п. │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │7 дома N 37 по ул. │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Урицкого           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │планируется        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │выполнить в 2005 г.│              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│77    │Произвести ремонт   │Газгольдер между   │Будут         │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Выполнен. Произведен ремонт │

│      │кровли дома по ул.  │домами 27 и 29 по  │определены    │средства      │2006 гг.  │Железнодорожного   │кровли, затрачено 1100,0    │

│      │Ленина, убрать      │ул. Ленина         │после         │              │          │района             │тыс. рублей за счет средств │

│      │газгольдер между    │предназначен для   │составления   │              │          │                   │ТСЖ "Ленина, 28".           │

│      │домами Ленина, 27 и │снабжения газом    │проектно-     │              │          │                   │Газгольдер между домами 27 и│

│      │29                  │домов 4, 6 по ул.  │сметной       │              │          │                   │29 по ул. Ленина            │

│      │                    │Шамшурина.         │документации  │              │          │                   │предназначен для снабжения  │

│      │                    │Демонтировать его  │              │              │          │                   │газом домов 4, 6 по ул.     │

│      │                    │не представляется  │              │              │          │                   │Шамшурина. Демонтировать его│

│      │                    │возможным. Ремонт  │              │              │          │                   │не представляется возможным │

│      │                    │кровли дома 28 по  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ул. Ленина будет   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │произведен согласно│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │плану товарищества │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │собственников жилья│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Ленина 28"        │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│78    │Благоустроить       │Во дворе дома 1    │    100,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затраты           │

│      │дворовую территорию │по ул.             │              │              │          │заказчика по       │городского бюджета 100,0    │

│      │дома N 1 по ул.     │Салтыкова-Щедрина  │              │              │          │жилищно-           │тыс. рублей                 │

│      │Салтыкова-Щедрина   │после выполнения   │              │              │          │коммунальному      │                            │

│      │малыми формами      │работ по           │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │благоустройству    │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │установлен детский │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │городок            │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│79    │Промыть систему     │Промывка системы   │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затраты из средств│

│      │отопления и заменить│отопления, замена и│              │текущее       │          │заказчика по       │на текущее содержание       │

│      │вентили в доме 10 по│ремонт вентилей в  │              │содержание    │          │жилищно-           │составили 30,0 тыс. рублей  │

│      │ул. Шамшурина.      │доме N 10 по ул.   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │Наладить работу     │Шамшурина          │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │лифтов (хулиганство,│производится       │              │              │          │администрации      │                            │

│      │воровство)          │ежегодно при       │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │подготовке дома к  │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │зимнему периоду    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │эксплуатации.      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Работа лифтов      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │налажена           │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│80    │Регулярно убирать   │Мусор на дворовой  │     80,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затраты из средств│

│      │мусор возле дома 12 │территории         │              │текущее       │          │заказчика по       │на текущее содержание       │

│      │по ул. Шамшурина.   │убирается          │              │содержание    │          │жилищно-           │составили 80,0 тыс. рублей  │

│      │Оградить ниши       │ежедневно. На      │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │металлическими      │карманы мусорокамер│              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │ограждениями        │необходимо         │              │              │          │администрации      │                            │

│      │(решетки с запорным │выполнить глухие   │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │устройством)        │кирпичные стены с  │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │установкой         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │металлических      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │дверей             │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│83    │Убрать сквозной     │В соответствии с п.│     6,0      │Средства на   │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Установлен высокий│

│      │проезд во дворе дома│1.3.1.3 ППБ 01-93  │              │текущее       │          │Железнодорожного   │поребрик, затрачено         │

│      │18 по ул. Ленина    │ликвидировать      │              │содержание    │          │района, МУ         │6,0 тыс. рублей из средств  │

│      │                    │сквозной проезд    │              │жилого фонда  │          │"Дирекция заказчика│на текущее содержание       │

│      │                    │нельзя. В настоящее│              │              │          │по жилищно-        │                            │

│      │                    │время на           │              │              │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │согласовании       │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │находится          │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │техническое решение│              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │для проезда через  │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │арку только        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │спецмашин ПЧ       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│84    │Провести            │                   │Средства не   │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Обследование дома │

│      │обследование        │                   │требуются     │текущее       │          │заказчика по       │произведено 27.05.2005 МУ   │

│      │технического        │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │"ДЗЖКХ Железнодорожного     │

│      │состояния дома 49   │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │района". На фасаде дома     │

│      │по ул. Советской.   │                   │              │              │          │хозяйству          │трещин угрожающего характера│

│      │Ликвидировать       │                   │              │              │          │администрации      │не выявлено, имеют место    │

│      │причину образования │                   │              │              │          │Железнодорожного   │трещины штукатурного слоя   │

│      │вертикальных трещин │                   │              │              │          │района"            │                            │

│      │фасада              │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│87    │Произвести          │                   │     20,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Косметический     │

│      │косметический ремонт│                   │              │текущее       │          │заказчика по       │ремонт подъездов произведен │

│      │подъездов дома 11 по│                   │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │Вокзальной          │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │магистрали          │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│88    │Заменить входные    │                   │     25,0     │Привлеченные  │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен.                   │

│      │двери в подъездах   │                   │              │средства      │          │заказчика по       │Двери установлены, затрачено│

│      │ул. Челюскинцев, 30 │                   │              │              │          │жилищно-           │40,0 тыс. рублей за счет    │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунальному      │средств жителей дома        │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│89    │Выполнить           │Работы по          │    350,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 350,0   │

│      │вертикальную        │благоустройству    │              │              │          │заказчика по       │тыс. рублей за счет средств │

│      │планировку во дворе │дворовой территории│              │              │          │жилищно-           │городского бюджета          │

│      │дома 2 по ул.       │с устройством      │              │              │          │коммунальному      │                            │

│      │Бурлинской с        │водоотвода         │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │устройством         │планируются        │              │              │          │администрации      │                            │

│      │водоотвода в период │выполнить в летний │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │весенне-осенних     │период текущего    │              │              │          │района"            │                            │

│      │паводков и          │года               │              │              │          │                   │                            │

│      │атмосферных осадков │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│90    │Вырубить и          │Часть аварийных    │     9,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 9,0 тыс.│

│      │выкорчевать старые  │деревьев была      │              │текущее       │          │заказчика по       │рублей                      │

│      │деревья у дома N 30 │вырублена в 2004   │              │содержание    │          │жилищно-           │из средств на текущее       │

│      │по ул. Челюскинцев  │году, оставшиеся   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │содержание                  │

│      │                    │аварийные деревья и│              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │пни планируется    │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │убрать в летний    │              │              │          │Железнодорожного   │                            │

│      │                    │период текущего    │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │года. Разрешение   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │получено           │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│97    │Предоставить        │Рассмотреть        │              │              │Постоянно │Управление         │                            │

│      │детям-инвалидам     │возможность        │              │              │          │здравоохранения    │                            │

│      │бесплатную          │реабилитации 2500  │              │              │          │мэрии              │                            │

│      │медицинскую         │детей-инвалидов на │              │              │          │                   │                            │

│      │реабилитацию в      │базе РЦ "Обские    │              │              │          │                   │                            │

│      │специализированном  │зори"              │              │              │          │                   │                            │

│      │Центре не менее 2-х │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │раз в год           │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│103   │Выполнить ремонт    │Запланировано      │     55,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен. Из-за          │

│      │лестничных маршей   │выполнение         │              │              │          │Железнодорожного   │отсутствия финансирования   │

│      │детского сада N 96  │ремонтных работ    │              │              │          │района             │из городского бюджета. Будет│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │выполнено в 2006 г.         │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│110   │Увеличить количество│По информации      │Без           │              │2005 г.   │Управление         │Выполнен. По данному        │

│      │троллейбусов по 25  │управления         │дополнительных│              │          │пассажирских       │маршруту добавлена 1 единица│

│      │маршруту.           │пассажирских       │затрат        │              │          │перевозок мэрии    │подвижного состава.         │

│      │Рассмотреть вопрос  │перевозок мэрии,   │              │              │          │                   │Дополнительно по ул.        │

│      │двухстороннего      │маршрут троллейбуса│              │              │          │                   │Советской с 25.03.2006 пущен│

│      │движения по ул.     │"Вокзал Новосибирск│              │              │          │                   │автобус N 1525, с 01.05.2006│

│      │Советской           │Главный - ул.      │              │              │          │                   │автобус N 1189              │

│      │                    │Ленинградская"     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │осуществляет       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │движение по четырем│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │расписаниям в      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │рабочие дни и трем │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │расписаниям в      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │выходные дни       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│111   │Задействовать       │                   │              │              │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. С вводом в        │

│      │коммерческий        │                   │              │              │          │транспорта и       │действие ст. метро          │

│      │транспорт по ул.    │                   │              │              │          │дорожно-           │"Березовая роща" и          │

│      │Ленина с выходом    │                   │              │              │          │благоустроительного│обустройством прилегающей   │

│      │через Красный       │                   │              │              │          │комплекса мэрии    │территории маршруты         │

│      │проспект в сторону  │                   │              │              │          │                   │общественного транспорта,   │

│      │Дзержинского района │                   │              │              │          │                   │следующие в настоящее время │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │с Левобережной части города │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │через ул. Ленина по ул.     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Гоголя до ст. метро         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Покрышкина, продлеваются    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │через ст. метро "Березовая  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │роща" по пр. Дзержинского в │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Дзержинском и по ул.        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Кошурникова в Октябрьском   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │районах                     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│112   │Разработать         │Проработать вопрос │По фактическим│Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Выполнен. Вопрос по         │

│      │мероприятия по      │о расселении       │затратам      │средства      │2006 гг.  │Железнодорожного   │расселению жителей в        │

│      │решению проблем     │жителей с 1-го     │              │              │          │района, Главное    │настоящее время             │

│      │жителей дома по ул. │этажа дома или     │              │              │          │управление         │прорабатывается.            │

│      │Революции, 1        │замене окон на     │              │              │          │благоустройства и  │Замена окон на пластиковые в│

│      │                    │пластиковые        │              │              │          │озеленения         │администрации района не     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │рассматривался и такое      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │решение не принималось.     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │По информации помощника     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │депутата городского Совета  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Поспеловой Т.Л., решение    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │принято в мэрии на совещании│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │по рассмотрению наказов     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│114   │Категорически       │Считаем, что такая │              │              │          │Управление         │Не выполнен. Объединение    │

│      │против соединения   │реорганизация      │              │              │          │здравоохранения    │целесообразно               │

│      │2 поликлиник N 4    │ухудшит оказание   │              │              │          │мэрии              │                            │

│      │и N 5               │помощи населению   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│115   │Обеспечить          │                   │              │              │          │Управление         │Выполнен. Специалисты врачи-│

│      │обследование        │                   │              │              │          │здравоохранения    │кардиологи, есть во всех    │

│      │сосудистой системы  │                   │              │              │          │мэрии              │поликлиниках. По показаниям │

│      │ветеранов войны,    │                   │              │              │          │                   │больные направляются в      │

│      │инвалидов II группы │                   │              │              │          │                   │городские диагностические   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │центры (обследование сосудов│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ног на базе больницы N 12)  │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│116   │Бесплатная медицина │                   │              │              │          │Управление         │Выполняется в порядке       │

│      │и борьба с          │                   │              │              │          │здравоохранения    │осуществления контроля за   │

│      │туберкулезом        │                   │              │              │          │мэрии              │выполнением и               │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │финансированием             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│117   │Прием врачей на     │                   │              │              │          │Управление         │Выполнен. Работает городская│

│      │работу только на    │                   │              │              │          │здравоохранения    │целевая программа на 2005   │

│      │конкурсной основе.  │                   │              │              │          │мэрии              │год. Администрацией района  │

│      │Ставку делать на    │                   │              │              │          │                   │подана заявка в             │

│      │молодых врачей      │                   │              │              │          │                   │Новосибирскую               │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │государственную медицинскую │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │академию на распределение   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │молодых специалистов в      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │поликлиники района          │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│118   │Повысить медикам    │                   │              │              │          │Департамент по     │Выполнен. Заработная плата  │

│      │заработную плату и  │                   │              │              │          │социальной политике│повышена с 01.09.2005 на    │

│      │обеспечить          │                   │              │              │          │мэрии              │11%. Размер бесплатного     │

│      │бесплатным лечением │                   │              │              │          │                   │лечения регламентируется    │

│      │на пенсии           │                   │              │              │          │                   │государством                │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│119   │Обработать          │                   │              │              │          │Департамент по     │Не выполнен. Железнодорожный│

│      │прилегающие         │                   │              │              │          │социальной политике│район не является           │

│      │городские           │                   │              │              │          │мэрии              │эпидемичным по клещевому    │

│      │территории          │                   │              │              │          │                   │энцефалиту                  │

│      │химическими         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │препаратами против  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │клещей              │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│122   │Диспансеризация     │В районе охват     │              │              │          │Департамент по     │Выполнен. Диспансеризация   │

│      │детей               │диспансерным       │              │              │          │социальной политике│детей производится          │

│      │                    │наблюдением 100%.  │              │              │          │мэрии              │постоянно, в соответствии с │

│      │                    │Проводится в       │              │              │          │                   │регламентирующими           │

│      │                    │соответствии с     │              │              │          │                   │документами министерства    │

│      │                    │регламентирующими  │              │              │          │                   │здравоохранения и           │

│      │                    │документами.       │              │              │          │                   │социального развития        │

│      │                    │Городская программа│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Дети и город" на  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2004 - 2005 годы.  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │По итогам всеобщей │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │диспансеризации, в │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2002 году          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Распоряжением главы│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │администрации      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │утвержден          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Перспективный план │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │мероприятий района │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │по оздоровлению    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │детей до 2006 года │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│127   │Остановить точечную │На данной          │     8,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен.                │

│      │застройку во дворе  │территории         │              │текущее       │          │заказчика по       │В летний период 2005 г.     │

│      │домов по Вокзальной │строительство не   │              │содержание    │          │жилищно-           │произведен ремонт и покраска│

│      │магистрали, 6/2,    │ведется и не       │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │малых форм на сумму 8,0 тыс.│

│      │6/1; Комсомольскому │планируется. В     │              │              │          │хозяйству          │рублей.                     │

│      │проспекту, 13.      │весенний период по │              │              │          │администрации      │В 2005 году силами ООО      │

│      │Убрать гаражи с     │данным адресам     │              │              │          │Железнодорожного   │"Экострой" вывезено 6       │

│      │территории двора,   │планируется        │              │              │          │района"            │металлических гаражей и     │

│      │решить проблему с   │произвести ремонт и│              │              │          │                   │начато строительство        │

│      │парковочными        │покраску малых     │              │              │          │                   │5-эт. здания                │

│      │карманами.          │форм, выполнить    │              │              │          │                   │                            │

│      │Организовать газоны │озеленение         │              │              │          │                   │                            │

│      │и детскую площадку  │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│128   │Перевести котельную │                   │Будет         │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Не выполнен. ОАО "Завод     │

│      │Гормолзавода на     │                   │определена    │средства      │2009 гг.  │Железнодорожного   │молочный "Новосибирский"    │

│      │газовое топливо с   │                   │после         │              │          │района             │прорабатывает технический   │

│      │дальнейшим выводом  │                   │разработки    │              │          │                   │вопрос перевода котельной на│

│      │из жилой зоны       │                   │проектно-     │              │          │                   │газ. Перевод планируется    │

│      │                    │                   │сметной       │              │          │                   │осуществить в 2006 году     │

│      │                    │                   │документации  │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│129   │Принять меры по     │                   │              │              │Постоянно │Комитет мэрии по   │Выполнен. Оказывается       │

│      │борьбе с наркоманией│                   │              │              │          │связям с           │содействие Управлению       │

│      │(ст. 241 УК РФ)     │                   │              │              │          │правоохранительными│Федеральной службы по       │

│      │                    │                   │              │              │          │органами и         │контролю за оборотом        │

│      │                    │                   │              │              │          │войсковыми         │наркотических средств и     │

│      │                    │                   │              │              │          │подразделениями    │психотропных веществ РФ в   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Новосибирской области, УВД  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │г. Новосибирска по          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │выполнению комплексного     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │плана мероприятий по борьбе │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │с наркоманией. Обсуждение 1 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │раз в год хода выполнения   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │мероприятий Плана на        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │заседаниях совета           │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │общественной безопасности   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │мэрии. Участие руководства  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │мэрии в работе коллегии     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Управления Федеральной      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │службы по контролю за       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │оборотом наркотических      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │средств и психотропных      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │веществ РФ в Новосибирской  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │области, ГУВД НСО           │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│131   │Принять меры по     │                   │              │              │Постоянно │Администрация      │Строгий контроль со стороны │

│      │борьбе с            │                   │              │              │          │Железнодорожного   │участковых уполномоченных   │

│      │участившимся        │                   │              │              │          │района             │милиции совместно с         │

│      │случаями            │                   │              │              │          │                   │жилищными органами за       │

│      │использование жилых │                   │              │              │          │                   │целевым использованием      │

│      │помещений,          │                   │              │              │          │                   │помещений                   │

│      │находящихся в       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │частной,            │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │государственной и   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │муниципальной       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │собственности, в    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │качестве гостиниц,  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │наркопритонов,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │притонов для        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │занятия             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │проституцией (ст.   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ст. 232, 241 УК РФ) │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                        Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Григорьев Владимир Александрович                         │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│132   │Организовать        │Организована       │              │              │2005 г.   │Департамент по     │Выполнен                    │

│      │постоянные пункты   │продажа проездных  │              │              │          │социальной политике│                            │

│      │продажи социальных  │билетов в ЖЭУ      │              │              │          │мэрии              │                            │

│      │проездных билетов   │района на          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │постоянной основе  │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│133   │Решить вопрос о     │                   │              │              │Постоянно │Департамент по     │Согласно Постановлению мэрии│

│      │предоставлении      │                   │              │              │          │социальной политике│от 21.04.2005 N 405 введена │

│      │льготного проезда   │                   │              │              │          │мэрии              │льгота по оплате проезда на │

│      │на речном           │                   │              │              │          │                   │речном пассажирском         │

│      │пассажирском        │                   │              │              │          │                   │транспорте на летний период │

│      │транспорте для      │                   │              │              │          │                   │2005 года                   │

│      │пенсионеров в       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │дачный сезон        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│135   │Оборудование школы  │Выполнение         │     29,7     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за           │

│      │N 60 автоматической │автоматической     │              │              │          │Железнодорожного   │недостаточного              │

│      │пожарной            │пожарной           │              │              │          │района, управление │финансирования. Переносится │

│      │сигнализацией и     │сигнализации и     │              │              │          │образования мэрии  │на 2006 год из-за           │

│      │системой оповещения │системы оповещения │              │              │          │                   │недостаточного              │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │финансирования              │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│152   │Кропоткина, 118/2.  │                   │     36,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 24 тыс. │

│      │Ремонт кровли над   │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │руб. за счет средств на     │

│      │квартирой N 161     │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│153   │Кропоткина, 118/2.  │                   │     24,2     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 17,5    │

│      │Ремонт              │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │канализационной     │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │системы в подвале   │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│155   │Кропоткина, 118/4.  │Ремонт швов        │     18,8     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен.                   │

│      │Заделать швы между  │планируется по     │              │текущее       │          │заказчика по       │Заявок не было              │

│      │плитами             │заявлениям жителей │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │                    │в летний период    │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│159   │Кропоткина, 119/1.  │Ревизия запорной   │     32,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. При подготовке к  │

│      │Замена запорной     │арматуры системы   │              │текущее       │          │заказчика по       │зиме 2005 - 2006 г. освоено │

│      │арматуры            │отопления будет    │              │содержание    │          │жилищно-           │32,0 тыс. рублей средств на │

│      │                    │проведена при      │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │текущий ремонт и текущее    │

│      │                    │подготовке дома к  │              │              │          │хозяйству          │содержание жилищного фонда  │

│      │                    │отопительному      │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │сезону             │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│160   │Кропоткина, 269/1.  │Капитальный ремонт │     56,2     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен                    │

│      │Капитальный ремонт  │не требуется. При  │              │текущее       │          │заказчика по       │                            │

│      │коммуникаций        │подготовке дома к  │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │                    │отопительному      │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │сезону будет       │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │проведена ревизия  │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │запорной арматуры  │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│163   │Кропоткина, 126.    │Ремонт кровли будет│    180,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 52,5    │

│      │Ремонт кровли       │выполнен в 2005 г. │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│164   │Кропоткина, 128.    │Козырек будет      │     8,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │Установить козырек  │восстановлен       │              │текущее       │          │заказчика по       │средств. Перенесено на 3    │

│      │над подъездом N 3   │в 2005 г.          │              │содержание    │          │жилищно-           │квартал 2006 г. на сумму    │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │16,0 тыс. руб.              │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│165   │Кропоткина, 128.    │Ремонт кровли будет│    300,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 52,5    │

│      │Ремонт кровли       │выполнен в 2005 г. │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│166   │Кропоткина, 106.    │При подготовке к   │     90,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 27,0    │

│      │Замена              │отопительному      │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │магистральной линии │сезону будет       │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │горячего и холодного│проведена ревизия  │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │водоснабжения       │запорной арматуры и│              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │замена аварийных   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │участков           │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │трубопровода       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│168   │Кропоткина, 117.    │Ремонт будет       │     62,5     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. 49,0 тыс. руб.    │

│      │Ремонт кровли над   │выполнен в 2005 г. │              │текущее       │          │заказчика по       │направлено из средств на    │

│      │квартирами N 58, 77 │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│173   │Кропоткина, 128/1.  │                   │     31,5     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 49,0    │

│      │Ремонт кровли       │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│174   │Кропоткина, 267.    │                   │     67,5     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнено. Затрачено 52,5   │

│      │Ремонт кровли       │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│176   │Кропоткина, 267.    │Работы будут       │    100,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнено на 40,0 тыс. руб. │

│      │Благоустройство и   │выполнены в 2005 г.│              │текущее       │          │заказчика по       │за счет средств на текущее  │

│      │озеленение детской  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │содержание жилого фонда     │

│      │площадки            │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│177   │Рельсовая, 8.       │                   │     22,5     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 28,0    │

│      │Ремонт кровли над   │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │кв. N 60            │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│178   │Рельсовая, 8/1.     │                   │     67,5     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 63,0    │

│      │Ремонт кровли       │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│179   │Рельсовая, 3.       │                   │     23,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 26,3    │

│      │Над 35 квартирой    │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │ремонт кровли       │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│180   │Красный проспект,   │                   │     18,5     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 18,2    │

│      │100/1.              │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │Капитальный ремонт  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │коммуникаций - труб,│                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │вентилей, ливневки  │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│181   │Красный проспект,   │                   │Будут         │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │По заключению комиссии,     │

│      │100/1.              │                   │определены    │текущее       │          │заказчика по       │деформационный шов в ремонте│

│      │Капитальный ремонт  │                   │после         │содержание    │          │жилищно-           │не нуждается                │

│      │швов между вторым и │                   │обследования  │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │третьим подъездами  │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│182   │Красный проспект,   │                   │     12,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 8,2 тыс.│

│      │188.                │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │руб. за счет средств на     │

│      │Ремонт козырька над │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │крыльцом, перил     │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│185   │Красный проспект,   │                   │     24,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 8,0 тыс.│

│      │186.                │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │руб. за счет средств на     │

│      │Установка навесов   │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │над п. 3, 4         │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│188   │Д. Ковальчук, 396/1.│                   │     40,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затраты -         │

│      │Ремонт крыши и      │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │24,0 тыс. руб. за счет      │

│      │водосточной трубы   │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │средств на текущее          │

│      │подъезда N 2        │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │содержание жилого фонда     │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                                                          Дополнительные наказы                                                          │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│3     │Выполнить           │В 2005 г. на ремонт│    1300,0    │Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Выполнен частично. Затрачено│

│      │капитальный ремонт  │затрачено более 1,0│              │              │2006 гг.  │Заельцовского      │853,845 тыс. руб., в т.ч.:  │

│      │школы N 159         │млн. руб. В 2006 г.│              │              │          │района             │603,845 тыс. руб. из        │

│      │                    │по мере            │              │              │          │                   │бюджета, 250,0 тыс. руб. -  │

│      │                    │необходимости будет│              │              │          │                   │привлеченные средства.      │

│      │                    │проводиться        │              │              │          │                   │На 2006 г. в бюджете        │

│      │                    │выборочный ремонт  │              │              │          │                   │запланировано 662,0 тыс.    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │руб.                        │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович                            │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│198   │Жуковского, 106/3.  │                   │     29,3     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 30,0    │

│      │Коммуникации 1      │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │подъезда дома N     │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │106/3 в аварийном   │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │состоянии           │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│200   │Тимирязева, 83/1.   │                   │     50,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Произведен        │

│      │Ремонт кровли кв.   │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │поддерживающий ремонт на    │

│      │27, 2-й подъезд     │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │47,0 тыс. руб. за счет      │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │средств на текущее          │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │содержание жилого фонда. В  │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │III - кв. 2006 года         │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │запланировано 250 кв. м на  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │65,0 тыс. руб.              │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│201   │Линейная, 35.       │                   │     12,5     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │Ремонт швов         │                   │              │текущее       │2006 гг.  │заказчика по       │финансирования. Будет       │

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │выполнено в 3 квартале 2006 │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │г. на сумму 24,7 тыс. руб.  │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│202   │Линейная, 35/2.     │                   │     12,5     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │Ремонт швов         │                   │              │текущее       │2006 гг.  │заказчика по       │финансирования. Перенесено  │

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │на 3 квартал 2006 г., на    │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │сумму 37,4 тыс. руб.        │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│204   │Линейная, 31/1.     │                   │     60,1     │Средства      │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнено. Затрачено 843    │

│      │Ремонт кровли над   │                   │              │капитального  │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │подъездом N 3       │                   │              │ремонта жилого│          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │фонда         │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│205   │Линейная, 31/1.     │В период подготовки│     59,2     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 21,0    │

│      │Замена              │к отопительному    │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │канализационных труб│сезону будет       │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │проведена ревизия  │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │запорной арматуры с│              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │заменой аварийных  │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │участков           │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│207   │Линейная, 33/2,     │                   │     98,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 26,3    │

│      │33/3.               │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │Ремонт крыши д.     │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │33/2, кв. 213, 69   │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│209   │Холодильная, 15/1.  │                   │     10,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 10,0    │

│      │Требуется ремонт    │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │балконной плиты в   │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │кв. N 22            │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│210   │Холодильная, 15/1.  │В период подготовки│    129,6     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 31,5    │

│      │Необходима замена   │к отопительному    │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │проржавевших труб   │сезону будет       │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │отопления и         │проведена ревизия  │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │водоснабжения в     │запорной арматуры с│              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │подъезде N 5        │заменой аварийных  │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │участков           │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│211   │Холодильная, 27б.   │В 2006 г.          │     20,0     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 7,0 тыс.│

│      │Ремонт крыши        │планируется текущий│              │текущее       │2006 гг.  │заказчика по       │руб. за счет средств на     │

│      │                    │ремонт кровли      │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│214   │Жуковского, 117.    │В плане ремонта на │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 10,5    │

│      │Ремонт крыши д. 117,│2005 г.            │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │кв. 75              │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│217   │Линейная, 27.       │В плане ремонта на │    125,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 93,7    │

│      │Ремонт кровли       │2005 г.            │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │                    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│219   │Ельцовская, 7.      │В плане ремонта на │     52,8     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │Установка           │2005 г.            │              │текущее       │          │заказчика по       │финансирования. Перенесено  │

│      │водосточных труб    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │на 2006 год                 │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│220   │Красный проспект,   │В 2005 г. будет    │     25,0     │Средства на   │2005 г.   │Администрация      │Выполнен частично. В 2005 г.│

│      │85, 85/1, 87, 87/1, │проведено          │              │текущее       │          │Заельцовского      │по Красному проспекту, 85   │

│      │87/2.               │обследование       │              │содержание    │          │района             │снесено 8 деревьев на сумму │

│      │Спилить аварийные   │отделом            │              │жилого фонда  │          │МУ "Дирекция       │36,0 тыс. руб. за счет      │

│      │деревья             │благоустройства и  │              │              │          │заказчика по       │средств на текущее          │

│      │                    │администрацией     │              │              │          │жилищно-           │содержание жилого фонда.    │

│      │                    │района и при       │              │              │          │коммунальному      │В 2006 г. по Кр. проспекту, │

│      │                    │получении          │              │              │          │хозяйству          │85/1 запланирован снос на   │

│      │                    │разрешения будут   │              │              │          │Заельцовского      │сумму 40,0 тыс. руб.        │

│      │                    │включены в план    │              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │работы МУ "Дирекция│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │заказчика по       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │жилищно-           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │коммунальному      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │хозяйству          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Заельцовского      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │района"            │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│223   │Холодильная, 18.    │Выполнение работ по│Будут         │Привлеченные  │2005 -    │Главное управление │Выполнен. Затрачено 600,0   │

│      │Закончить           │решению общего     │определены    │средства      │2006 гг.  │благоустройства и  │тыс. руб. - привлеченные    │

│      │асфальтирование ул. │собрания жильцов   │после         │              │          │озеленения         │средства: 180,0 тыс. руб. - │

│      │Холодильной до      │ЖСК                │подготовки    │              │          │                   │средства бюджета            │

│      │пересечения с ул.   │                   │проектно-     │              │          │                   │                            │

│      │Тимирязева          │                   │сметной       │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │документации  │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│224   │Ул. Линейная, 27.   │Установка детского │    180,0     │Привлеченные  │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 100,0   │

│      │Благоустройство     │городка            │              │средства      │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет           │

│      │прилегающей         │                   │              │              │          │жилищно-           │привлеченных средств        │

│      │территории          │                   │              │              │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│225   │Тригубович Ю.Л.,    │Нуждается в        │     78,5     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Операция проведена│

│      │ул. Линейная, 35 -  │проведении операции│              │средства      │          │Заельцовского      │за счет привлеченных средств│

│      │208.                │коронарного        │              │              │          │района             │                            │

│      │Необходима операция │шунтирования. Стоит│              │              │          │                   │                            │

│      │коронарного         │в льготной очереди │              │              │          │                   │                            │

│      │шунтирования        │на бюджетные места │              │              │          │                   │                            │

│      │стоимостью 78,5 тыс.│в областном        │              │              │          │                   │                            │

│      │рублей              │кардиологическом   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │диспансере. При    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │поступлении        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │текущего           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │финансирования     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │необходимая        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │операция будет     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │проведена          │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                             Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                              │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│226   │В течение года нет  │В плане работ на   │     19,6     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 121,3   │

│      │освещения в подвале │2005 г.            │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │дома N 107 по ул.   │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │Жуковского          │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│228   │Ул. Д. Ковальчук,   │Частичная замена   │     19,6     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 7,8 тыс.│

│      │75/1.               │эл. проводки       │              │текущее       │          │заказчика по       │руб. за счет средств на     │

│      │Электропроводка в   │выполняется        │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │подвалах нуждается  │жилищной           │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │в ремонте           │организацией       │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│229   │Ул. ул. Тимирязева -│По адресу: ул.     │    150,0     │Привлеченные  │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 200,0   │

│      │Дачная:             │Дачная, 21/4 в 2005│              │средства      │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет           │

│      │установка детских   │г. установлено 2   │              │              │          │жилищно-           │привлеченных средств        │

│      │городков, установка │детских городка    │              │              │          │коммунальному      │                            │

│      │скамеек и урн,      │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │установка малых     │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │архитектурных форм, │                   │              │              │          │района"            │                            │

│      │установка           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ограждения          │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│235   │Красный проспект,   │В период подготовки│     25,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 37,5    │

│      │155.                │к отопительному    │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │Установка приборов  │сезону недостающие │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │отопления в         │отопительные       │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │количестве 25 шт.   │приборы будут      │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │установлены        │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│236   │Мочищенское шоссе,  │Частичный ремонт   │     50,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 17,5    │

│      │12:                 │кровли - в летний  │              │текущее       │          │заказчика по       │тыс. руб. за счет средств на│

│      │ремонт кровли;      │период 2005 года   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │замена деревянных   │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │конструкций         │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │чердачного этажа    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│238   │Мочищенское шоссе,  │Ремонт дверей будет│     1,00     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 2,5 тыс.│

│      │12.                 │выполнен в 2005 г. │              │текущее       │          │заказчика по       │руб. за счет средств на     │

│      │Замена входных      │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │дверей              │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│239   │Ул. Гастелло, 17.   │Ремонт будет       │     1,8      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 2,0 тыс.│

│      │Ремонт козырьков    │выполнен в 2005 г. │              │текущее       │          │заказчика по       │руб. за счет средств на     │

│      │над входом в        │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │текущее содержание жилого   │

│      │подъезд             │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│242   │Д.Ковальчук, 89.    │Ремонт ступеней и  │     4,5      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. 2,8 тыс. руб. за  │

│      │Разрушены ступеньки │поручней будет     │              │текущее       │          │заказчика по       │счет средств на текущее     │

│      │крылечек.           │выполнен в 2005 г. │              │содержание    │          │жилищно-           │содержание жилого фонда     │

│      │Отсутствуют поручни │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │перил               │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│243   │Жуковского, 105/2.  │                   │    350,0     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен. Произведен ремонт │

│      │В течение 8 лет     │                   │              │текущее       │2006 гг.  │заказчика по       │1-го подъезда на 300,0 тыс. │

│      │течет кровля в 1-м  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │руб. за счет средств на     │

│      │подъезде, в план на │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │текущее содержание жилого   │

│      │2005 год не включены│                   │              │              │          │хозяйству          │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│244   │Красный проспект,   │В летний период    │    258,0     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │155.                │2005 г. будет      │              │текущее       │2006 гг.  │заказчика по       │финансирования. Включено в  │

│      │Течет кровля        │выполнен           │              │содержание    │          │жилищно-           │план бюджета города в 2006  │

│      │                    │поддерживающий     │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │г. на сумму 244,0 тыс. руб. │

│      │                    │ремонт. Планируется│              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │включить 400       │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │квадратных метров в│              │              │          │района"            │                            │

│      │                    │план текущего      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ремонта 2006 г.    │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Козодой Виктор Иванович                              │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│254   │Ул. Уржумская, 22.  │Строительство      │    58,411    │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 г.         │

│      │Построить детскую   │детской площадки   │              │средства      │          │Заельцовского      │построена детская площадка  │

│      │площадку в карьере  │возможно на        │              │              │          │района             │на сумму 60,0 тыс. руб. за  │

│      │Мочище, ул.         │средства жителей,  │              │              │          │                   │счет гранта от ТОСа         │

│      │Уржумская           │т.к. дом           │              │              │          │                   │"Мочищенский"               │

│      │                    │принадлежит ЖСК    │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│255   │Ул. Кубовая,        │                   │              │              │2005 -    │Администрация      │Выполнен частично.          │

│      │91/2 - 4.           │                   │              │              │2007 гг.  │Заельцовского      │Направлено письмо в         │

│      │Окончательное       │                   │              │              │          │района, комитет    │управление регистрационной  │

│      │оформление          │                   │              │              │          │жилищно-           │службы по Новосибирской     │

│      │документов на дома  │                   │              │              │          │коммунального      │области о постановке на учет│

│      │N 91/1 и 91/2 по    │                   │              │              │          │хозяйства мэрии    │указанного имущества как    │

│      │ул. Кубовой о       │                   │              │              │          │                   │бесхозяйного для            │

│      │передаче в          │                   │              │              │          │                   │последующего оформления в   │

│      │муниципальную       │                   │              │              │          │                   │муниципальную собственность │

│      │собственность       │                   │              │              │          │                   │в соответствии со статьей   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │225 ГК РФ                   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│257   │Красный проспект,   │Ремонт будет       │     14,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затрачено 8,4 тыс.│

│      │169.                │выполнен в 2005 г. │              │текущее       │          │заказчика по       │руб. из средств на текущее  │

│      │Отремонтировать     │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │содержание жилого фонда     │

│      │кровлю на тамбурах  │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │в доме N 169 по     │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │Красному проспекту  │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│258   │Красный проспект,   │В плане            │    3520,0    │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Переключение      │

│      │159.                │перспективного     │              │средства      │          │энергетики,        │выполнено, освоено 3520,0   │

│      │Подключить систему  │развития ОАО       │              │              │          │жилищного и        │тыс. рублей средств ОАО     │

│      │отопления домов N   │"Новосибирскэнерго"│              │              │          │коммунального      │"Новосибирскгортеплоэнерго" │

│      │159, 161, 161/1, 163│прорабатывается    │              │              │          │хозяйства города   │                            │

│      │по Красному         │вопрос о           │              │              │          │                   │                            │

│      │проспекту к ТЭЦ-4   │переключении данных│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │жилых домов        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │на ТЭЦ-4           │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│261   │Новая, 7, 13.       │Ремонт кровли по   │    107,8     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дома переключены  │

│      │Капитальный ремонт  │ул. Новой, 13,     │              │текущее       │          │заказчика по       │на ТЭЦ-4. Затрачено 107,8   │

│      │крыш                │ремонт кровли по   │              │содержание    │          │жилищно-           │тыс. руб. за счет средств на│

│      │                    │ул. Новой, 7 будет │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │текущее содержание жилого   │

│      │                    │выполнен в 2005 г. │              │              │          │хозяйству          │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │Заельцовского      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│268   │Восстановить        │1000 погонных      │    1100,0    │Бюджет города │2005 -    │Управление         │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │ограждение          │метров             │              │              │2006 гг.  │здравоохранения    │финансирования              │

│      │территории ГКБ N 1  │железобетонных     │              │              │          │мэрии              │                            │

│      │                    │ограждений. Наказ  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │будет реализован по│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │мере проведения    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │общестроительных   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │работ в корпусах и │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │на территории      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │городской          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │клинической        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │больницы N 1       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│269   │Провести            │Посадка            │    100,0     │Бюджет города │2005 -    │Управление         │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │благоустройство     │кустарников,       │              │              │2006 гг.  │здравоохранения    │финансирования              │

│      │территории парковой │установка урн и    │              │              │          │мэрии              │                            │

│      │зоны городской      │скамеек.           │              │              │          │                   │                            │

│      │клинической         │Наказ будет        │              │              │          │                   │                            │

│      │больницы N 1        │реализован по мере │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │проведения         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │общестроительных   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │работ в корпусах и │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │на территории      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │городской          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │клинической        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │больницы N 1       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│275   │Ул. Магаданская, 3. │                   │    500,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Затрачено 680,0   │

│      │Капитальный ремонт  │                   │              │средства      │          │Заельцовского      │тыс. руб., в том числе 500,0│

│      │помещения библиотеки│                   │              │              │          │района             │тыс. руб. - привлеченные    │

│      │им. Л.Н. Сейфуллиной│                   │              │              │          │                   │средства, 180,0 тыс. руб. - │

│      │по ул. Магаданской, │                   │              │              │          │                   │бюджет города               │

│      │3                   │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│276   │Ул. Кубовая, 112.   │Отсутствуют        │Будут         │Бюджет города,│2005 г.   │Управление         │Не выполнен, т.к.           │

│      │Открыть поликлинику │помещения,         │определены    │привлеченные  │          │здравоохранения    │департаментом земельных и   │

│      │вместо              │соответствующие    │после         │средства      │          │мэрии              │имущественных отношений г.  │

│      │коммерческого       │СанПин, для        │разработки    │              │          │                   │Новосибирска подано исковое │

│      │предприятия         │открытия           │проектно-     │              │          │                   │заявление в суд о           │

│      │                    │поликлиники.       │сметной       │              │          │                   │принудительном выселении    │

│      │                    │Площади поликлиники│документации  │              │          │                   │аптеки ГУП "Желдорфармация" │

│      │                    │будут расширены за │              │              │          │                   │МПС России" в связи с       │

│      │                    │счет аптеки ОАО    │              │              │          │                   │истечением 01.11.2005 срока │

│      │                    │"Росжелдороги" на  │              │              │          │                   │действия договора аренды.   │

│      │                    │76 кв. м           │              │              │          │                   │Первое заседание суда       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │назначено на 31.05.2006     │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                           Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич                            │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│278   │Сделать ремонт      │Запланирован       │     10,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │переходного моста   │текущий ремонт     │              │              │          │Калининского       │проводились работы по       │

│      │от магазина         │мостика            │              │              │          │района             │ремонту настила на сумму 5,0│

│      │"Птицефабрика" до   │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. за счет бюджета   │

│      │школы N 26          │                   │              │              │          │                   │города                      │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│285   │Решить вопрос об    │Будет восстановлено│    210,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Горсвет"       │Не выполнен. В настоящее    │

│      │освещении дорог -   │в IV квартале 2005 │              │              │          │                   │время заказан проект        │

│      │ул. Новая Заря      │г.                 │              │              │          │                   │строительства.              │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Строительство будет         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │произведено в III квартале  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2006 года                   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│287   │Установить киоски   │Проработать вопрос │    400,0     │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Выполнен частично. С ООО    │

│      │для садоводов и     │с ООО "Подорожник -│              │средства      │2006 гг.  │Калининского района│"Сибирские блины -          │

│      │огородников -       │Новосибирск", ООО  │              │              │          │                   │Новосибирск" согласовано    │

│      │платформа           │"Сибирские блины - │              │              │          │                   │размещение киоска           │

│      │"Плехановская"      │Новосибирск" по    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │установке фирменных│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │киосков            │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│290   │Построить детскую   │                   │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Данный наказ      │

│      │площадку - ул.      │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │повторяет наказ N 302       │

│      │Новая Заря, 21      │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Калининского       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│296   │Принять меры,       │Ведутся работы по  │    250,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │исключающие         │асфальтированию с  │              │              │          │заказчика по       │выполнен комплекс работ по  │

│      │попадание паводковых│выполнением        │              │              │          │жилищно-           │асфальтированию             │

│      │вод в подвалы       │водоотводящих      │              │              │          │коммунальному      │внутриквартальных проездов у│

│      │домов - ул. Новая   │мероприятий        │              │              │          │хозяйству          │домов с N 15 по N 23 по ул. │

│      │Заря, N 21, N 23    │                   │              │              │          │Калининского       │Новая Заря с выполнением    │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │водоотводящих мероприятий на│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │сумму 2681,0 тыс. руб. за   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │счет средств бюджета города │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│302   │Построить детскую   │                   │    79,95     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │площадку между      │                   │              │              │          │заказчика по       │построена детская площадка  │

│      │домами N 21, N 23 - │                   │              │              │          │жилищно-           │на сумму 79,948 тыс. руб. за│

│      │ул. Новая Заря      │                   │              │              │          │коммунальному      │счет бюджета города         │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Калининского       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                          Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович                           │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│310   │Закончить           │Больница           │   280000,0   │Бюджет города,│2005 -    │Департамент по     │В мае 2006 г. будет проведен│

│      │строительство       │подчиняется        │              │привлеченные  │2010 гг.  │социальной политике│конкурс на проведение       │

│      │хирургического      │управлению         │              │средства      │          │мэрии              │обследования технического   │

│      │корпуса в ГКБ N 25  │здравоохранения    │              │              │          │                   │состояния незавершенного    │

│      │                    │мэрии. Вопрос      │              │              │          │                   │строительством 7-этажного   │

│      │                    │завершения         │              │              │          │                   │хирургического корпуса МУЗ  │

│      │                    │строительства      │              │              │          │                   │"Городская клиническая      │

│      │                    │хирургического     │              │              │          │                   │больница N 25"              │

│      │                    │корпуса            │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │прорабатывается    │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│312   │Завершить           │Ремонт ведется     │    2000,0    │Бюджет города │2005 г.   │Главное управление │Выполнен частично.          │

│      │капитальный ремонт  │                   │              │              │          │благоустройства и  │Выполняется в соответствии с│

│      │ул. Б. Хмельницкого,│                   │              │              │          │озеленения         │графиком ремонта. В 2005 г. │

│      │в связи с заменой   │                   │              │              │          │                   │освоено 2000,0 тыс. рублей  │

│      │трамвайных путей    │                   │              │              │          │                   │из бюджета города. Окончание│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │работ будет произведено в   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2006 г.                     │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Ющенко Леонид Викторович                              │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│326   │Выполнить ремонт и  │Заявка на ремонт и │     50,0     │Средства на   │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Колодец по ул.    │

│      │закрыть             │закрытие поданы в  │              │текущее       │          │энергетики,        │Объединения, 80             │

│      │канализационные и   │МУП "Горводоканал",│              │содержание    │          │жилищного и        │отремонтирован МУП          │

│      │водосточные люки    │ОАО                │              │жилого фонда  │          │коммунального      │"Горводоканал", все люки    │

│      │крышками ул.        │"Новосибирскгор-   │              │              │          │хозяйства города   │закрыты крышками. Освоено   │

│      │Макаренко, 23, 28,  │теплоэнерго"       │              │              │          │                   │50,0 тыс. рублей            │

│      │ул. Столетова, 21,  │                   │              │              │          │                   │привлеченных средств        │

│      │32 (на дамбе), ул.  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Объединения, 80     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │(спуск с лестницы   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │справа)             │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│330   │Произвести          │Реконструкция      │    800,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен. В 2005 году    │

│      │восстановление      │ВЛ-0,4 кВ ж. р.    │              │              │          │Калининского       │работы не проводились в     │

│      │освещения по        │Северный включена в│              │              │          │района,            │связи с отсутствием         │

│      │следующим адресам:  │План социально-    │              │              │          │МУ "Горсвет"       │финансирования, но          │

│      │ул. Тайшетская, 3,  │экономического     │              │              │          │                   │администрацией Калининского │

│      │7, 19, 27, 31, 43;  │развития 2005 г.   │              │              │          │                   │района готовится проектно-  │

│      │ул. Саянская; ул.   │                   │              │              │          │                   │сметная документация, после │

│      │Объединения, 19     │                   │              │              │          │                   │получения документации будет│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │осуществлено строительство  │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│332   │Продолжить          │Строительство      │Будут         │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Выполнен. Газификация пос.  │

│      │газификацию         │газопроводов на    │определены    │средства      │2006 гг.  │Калининского района│Северный выполнена.         │

│      │Северного поселка   │территории жилого  │после         │              │          │                   │Подключение отдельных       │

│      │                    │района "Северный"  │подготовки    │              │          │                   │потребителей осуществляется │

│      │                    │завершено в период │проектно-     │              │          │                   │по их заявлению.            │

│      │                    │1996 - 2000 годов. │сметной       │              │          │                   │За счет привлеченных средств│

│      │                    │Подключение к газу │документации  │              │          │                   │                            │

│      │                    │отдельных и        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │коллективных       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │потребителей       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │осуществляется в   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │соответствии с     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │условиями ОАО      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Сибирьгазсервис"  │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│334   │Восстановить зону   │Планируется        │    100,0     │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Не выполнен. В 2005 году    │

│      │отдыха у кинотеатра │восстановление 8   │              │средства      │2006 гг.  │Калининского района│работы не проводились       │

│      │"Современник"       │скамеек и 4 урн    │              │              │          │                   │                            │

│      │(заасфальтировать,  │силами арендатора  │              │              │          │                   │                            │

│      │поставить красивые  │кинотеатра         │              │              │          │                   │                            │

│      │скамейки и знаки,   │"Современник" ООО  │              │              │          │                   │                            │

│      │запрещающие въезд   │"КоСТ-А"           │              │              │          │                   │                            │

│      │автотранспорта)     │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│335   │Отремонтировать     │Будет произведен   │    420,0     │Средства на   │2005 г.   │Комитет жилищно-   │Выполнен частично.          │

│      │кровлю (крыш): ул.  │текущий ремонт в   │              │текущее       │          │коммунального      │В 2005 году выполнено:      │

│      │Столетова, 20, 21,  │2005 году          │              │содержание    │          │хозяйства мэрии,   │ремонт кровли ул. Макаренко,│

│      │21/1, 23, 26, 32;   │                   │              │жилого фонда  │          │МУ "Дирекция       │19 на сумму 2491,0 тыс.     │

│      │ул. Макаренко, 5,   │                   │              │              │          │заказчик по        │руб. - капитальный ремонт;  │

│      │7/1, 10, 12, 17/1,  │                   │              │              │          │жилищно-           │ул.Столетова, 26 на сумму   │

│      │19, 23, 23/1, 31/2; │                   │              │              │          │коммунальному      │685,0 тыс. руб. -           │

│      │ул. Объединения,    │                   │              │              │          │хозяйству          │капитальный ремонт за счет  │

│      │11, 44, 88/1, 96/1; │                   │              │              │          │Калининского       │бюджета города;             │

│      │ул. Дунаевского, 13,│                   │              │              │          │района"            │ул. Объединения, 11, 96/1   │

│      │15, 21/1;           │                   │              │              │          │                   │на сумму 86,0 тыс. руб. -   │

│      │ул. Игарская, 32, 36│                   │              │              │          │                   │на текущий ремонт, из       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │средств на текущее          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │содержание жилого фонда.    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Ремонт подъездов ул.        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Столетова, 20; Макаренко,   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │13; Объединения, 86;        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Игарская, 32 на сумму 701,0 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. за счет текущего  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │содержания жилого фонда.    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Ремонт цоколей улиц         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Столетова, 9; Объединения,  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │21, 86 на сумму 35,0 тыс.   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │руб. за счет текущего       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │содержания жилого фонда     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│336   │Заасфальтировать    │Согласно городской │    1186,0    │Бюджет города │2005 г    │МУ "Дирекция       │Выполнен частично.          │

│      │дороги и тротуары   │программе          │              │              │          │заказчика по       │Заасфальтированы ул.        │

│      │на следующих        │на 2005 - 2009 гг.:│              │              │          │жилищно-           │Макаренко 31/1, 31/2, 27/3, │

│      │улицах: ул.         │ул. Макаренко,     │              │              │          │коммунальному      │на сумму 613,0 тыс. руб.    │

│      │Б. Хмельницкого,    │31/1, 31/2, 27/3 - │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │107, ул. Макаренко, │план 2005 года     │              │              │          │Калининского       │                            │

│      │2 до ул. Макаренко, │                   │              │              │          │района",           │                            │

│      │33, 13, 15, 23/1,   │                   │              │              │          │Главное управление │                            │

│      │31/2; ул. Столетова,│                   │              │              │          │благоустройства и  │                            │

│      │5 до ул. Столетова, │                   │              │              │          │озеленения         │                            │

│      │32 (дорога к дамбе),│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │18/2, 20/1, 20, 21, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │21/1, 23, 25, 30,   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │28, 26;             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Объединения, 33,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │39/1, 35/2, 90,     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │90/1, 35/1, с ул.   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Столетова, 2 - вдоль│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Столетова, 23 - │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │на 5-й микрорайон   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │через лог;          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │сделать тротуар с   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │дамбы до ост.       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Магазин"           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │(5-й микрорайон со  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │стороны гаражей),   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Дунаевского -   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │сделать дорогу и    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │тротуар; ул.        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Фадеева -           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Университет,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Фадеева - МОУ   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │СОШ N 103, ул.      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Фадеева - маг.      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Маяк"              │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│337   │Включить в план     │Ведется подготовка │В соответствии│Бюджет города │до 2010 г.│Департамент        │Выполнен частично.          │

│      │сноса ветхого и     │пакета документов  │с Программой  │              │          │энергетики,        │Жилые дома по ул.ул.        │

│      │аварийного жилья    │на межведомственную│переселения   │              │          │жилищного и        │Дунаевского 9, 12;          │

│      │следующие дома: по  │комиссию по        │граждан из    │              │          │коммунального      │Пятницкого, 10 включены в   │

│      │ул. Б.              │признанию домов    │ветхого и     │              │          │хозяйства города   │Программу сноса ветхого     │

│      │Хмельницкого, 75,   │непригодными к     │аварийного    │              │          │                   │жилья                       │

│      │77, 79, 81, 83, 85, │постоянному        │муниципального│              │          │                   │                            │

│      │87; ул. Столетова,  │проживанию         │жилого фонда  │              │          │                   │                            │

│      │9, 11, 13, 15, 17;  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Пятницкого; ул. │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Дунаевского;        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Игарской        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│338   │Произвести ремонт   │Объединения, 11 - 4│    500,0     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В 2005   │

│      │подъездов по ул.    │кв. 2005 г.,       │              │текущее       │2008 гг.  │заказчика по       │году выполнен ремонт        │

│      │Карельской, 19; ул. │Объединения, 17 - 4│              │содержание    │          │жилищно-           │подъездов: по ул.           │

│      │Тамбовской, 39, 43; │кв. 2005 г.,       │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │Объединения, 17; Макаренко, │

│      │ул. Объединения, 11,│Объединения, 82 -  │              │              │          │хозяйству          │5, 11, 23; Столетова, 14, 20│

│      │17, 82, 90/1;       │2006 г.            │              │              │          │Калининского       │на сумму 806,6 тыс. руб. за │

│      │ул. Макаренко, 5,   │Объединения, 90/1 -│              │              │          │района"            │счет текущего содержание    │

│      │14, 23, 23/1, 27/2; │последний ремонт в │              │              │          │                   │жилого фонда                │

│      │ул. Столетова, 14,  │2002 г. (в плане   │              │              │          │                   │                            │

│      │20, 20/1, 26        │2007 г.)           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Макаренко, 14 -    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │июнь 2005 г.,      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Макаренко, 5 - 4   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │кв. 2005 г.,       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Макаренко, 23,     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │23/1, 27/2 - 4 кв. │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2005 г.            │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Столетова, 14 -    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │выполнен в 1 кв.   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2005 г.,           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Столетова, 20, 26 -│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │3 кв. 2005 г.,     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Столетова, 20/1 -  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ремонт выполнялся в│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2003 г. (в плане на│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2008 г.)           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ул. Карельская, 19,│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ул. Тамбовская, 49,│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │43 не включены в   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │план ремонта до    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2008 года          │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│344   │МОУ СОШ N 184 по    │2. Ремонт          │     70,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен частично. В 2005   │

│      │ул. Объединения,    │спортивного зала.  │              │              │          │Калининского       │году выполнен частичный     │

│      │82/1: приобрести    │3. Частичный ремонт│     50,0     │Бюджет города │2005 г.   │района, управление │ремонт спортивного зала на  │

│      │кресла для актового │кровли и фасада    │              │              │          │образования мэрии  │сумму 70,0 тыс. руб. за счет│

│      │зала 70 штук,       │                   │              │              │          │                   │средств бюджета города      │

│      │школьные парты и    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │стулья, стенной     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │шкаф для наглядных  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │пособий по          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │географии,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │восстановить        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │освещение,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │восстановить        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ограждения          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │территории,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │провести ремонт     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │водопроводных и     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │отопительных        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │систем, произвести  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │внутренний и        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │внешний ремонт      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │здания, сделать     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │обрезку деревьев,   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │завезти землю для   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │клумб и газонов,    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │оборудовать         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │спортивную площадку │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│354   │МПЦ "Досуг" - ул.   │Предусмотрено в    │     27,0     │Бюджет города │2005 г.   │Комитет по делам   │Выполнен частично.          │

│      │Фадеева, 24/1.      │Программе "Молодежь│              │              │          │молодежи мэрии     │В 2005 году выполнено:      │

│      │Приобрести:         │Новосибирска на    │              │              │          │                   │1. Частичный ремонт         │

│      │мебель для холлов и │2006 - 2009 годы"  │              │              │          │                   │помещений на сумму 130,0    │

│      │кабинетов, стеллажи │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. за счет бюджета   │

│      │для детских работ;  │                   │              │              │          │                   │города.                     │

│      │ножной гончарный    │                   │              │              │          │                   │2. Приобретено 11 диванчиков│

│      │круг для студии     │                   │              │              │          │                   │в актовый зал на сумму 25,0 │

│      │керамики "Шаг"      │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. - средства        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │депутата Ющенко Л.В.        │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│355   │Произвести ремонт   │                   │              │              │          │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │лифтов по следующим │                   │              │              │          │Калининского       │произведен ремонт лифтов:   │

│      │адресам:            │                   │              │              │          │района, МУ         │ул. Б. Хмельницкого, 107/1  │

│      │ул. Б. Хмельницкого,│Заменить этажные   │     4,0      │Средства на   │2005 г.   │"Лифтсервис"       │на сумму 4,6 тыс. руб. за   │

│      │107/1;              │переключатели и    │              │текущее       │          │                   │счет средств текущего       │

│      │                    │реле 6 шт.         │              │содержание    │          │                   │содержания;                 │

│      │                    │                   │              │жилого фонда. │          │                   │ул. Макаренко, 11 на сумму  │

│      │ул. Макаренко, 11;  │Заменить этажные   │     1,4      │Средства на   │2005 г.   │                   │2,6 тыс. руб. за счет       │

│      │                    │переключатели и    │              │текущее       │          │                   │средств текущего содержания;│

│      │                    │реле 2 шт.         │              │содержание    │          │                   │ул. Макаренко, 13 на сумму  │

│      │                    │                   │              │жилого фонда. │          │                   │2,7 тыс. руб. за счет       │

│      │ул. Макаренко, 13   │Заменить этажные   │     1,4      │Средства на   │2005 г.   │                   │средств текущего содержания │

│      │                    │переключатели и    │              │текущее       │          │                   │                            │

│      │                    │реле 2 шт.         │              │содержание    │          │                   │                            │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                          Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Соболев Анатолий Константинович                           │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│358   │Строительство       │Ливневая           │Будут         │Бюджет города │Постоянно │Администрация      │Выполнен частично. В 2005   │

│      │ливневой            │канализация        │определены    │              │          │Калининского       │году МУ "Гормост" начал     │

│      │канализации по ул.  │существует и       │после         │              │          │района             │разработку технической      │

│      │Кочубея             │находится в        │разработки    │              │          │                   │документации на завершение  │

│      │                    │эксплуатации МУ    │проектно-     │              │          │                   │строительства ливневой      │

│      │                    │"Гормост".         │сметной       │              │          │                   │канализации по ул. Кочубея  │

│      │                    │Сделана заявка в МУ│документации  │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Гормост" на ремонт│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │колодцев ливневой  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │канализации        │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│360   │Приобретение        │Маршрут N 34       │    4400,0    │Бюджет города │2005 г.   │Управление         │Выполнен. В 2005 году       │

│      │дополнительных      │работает по 18     │              │              │          │пассажирских       │приказом УПП от 04.05.2005  │

│      │автобусов по рейсу  │расписаниям в      │              │              │          │перевозок мэрии    │N 87 за маршрутом N 34      │

│      │N 34                │настоящее время.   │              │              │          │                   │закреплен низкозольный      │

│      │                    │11 выходами        │              │              │          │                   │автобус МАЗ-103075. Таким   │

│      │                    │закреплены автобусы│              │              │          │                   │образом, в настоящее время  │

│      │                    │МАЗ-103, МАЗ-104. В│              │              │          │                   │за 11 выходами закреплены   │

│      │                    │течение 2005 - 2007│              │              │          │                   │новые автобусы МАЗ-103,     │

│      │                    │гг. маршрут на 100%│              │              │          │                   │МАЗ-104, 10 - поступления   │

│      │                    │будет укомплектован│              │              │          │                   │2004 г. и 1 - 2005 г.       │

│      │                    │автобусами Минского│              │              │          │                   │Наказ включен в План        │

│      │                    │автозавода         │              │              │          │                   │социально-экономического    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │развития г. Новосибирска на │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2006 год, утвержденный      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Решением городского Совета  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │от 21.12.2005 N 141         │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│362   │Ремонт кровли дома  │Ремонт над         │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Наказ выполнен. В 2005 году │

│      │N 7 по ул.          │отдельными         │              │текущее       │          │заказчика по       │выполнен текущий ремонт по  │

│      │Курчатова           │квартирами будет   │              │содержание    │          │жилищно-           │заявкам жителей на сумму    │

│      │                    │выполнен по графику│              │жилого фонда  │          │коммунальному      │30,0 тыс. руб. за счет      │

│      │                    │на 2005 г.         │              │              │          │хозяйству          │текущего содержания жилого  │

│      │                    │                   │              │              │          │Калининского       │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│363   │Контроль за         │Будет              │              │Бюджет города │2005 г.   │Управление         │Выполнен. Осуществляется в  │

│      │выполнением         │осуществляться     │              │              │          │образования мэрии  │рамках полномочий управления│

│      │Постановления мэрии │контроль за        │              │              │          │                   │                            │

│      │от 31.12.2004 "Об   │исполнением лимитов│              │              │          │                   │                            │

│      │установлении        │бюджета 2005 г.    │              │              │          │                   │                            │

│      │муниципальных       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │надбавок работникам │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │муниципальных       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │образовательных     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │учреждений г.       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Новосибирска"       │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│369   │В городском бюджете │Будет принят план  │    110,1     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. На 2006 год       │

│      │на 2006 год         │мероприятий по     │              │              │          │энергетики,        │запланировано               │

│      │предусмотреть       │ремонту кровель на │              │              │          │жилищного и        │отремонтировать 398,6 тыс.  │

│      │увеличение          │2006 - 2007 гг.    │              │              │          │коммунального      │кв. м кровли, в т.ч. 176,0  │

│      │финансирования на   │(600 домов -       │              │              │          │хозяйства города   │кв. м по текущему ремонту и │

│      │ремонт кровель      │текущий ремонт,    │              │              │          │                   │222,6 кв. м по кап. ремонту.│

│      │домов, а также на   │300 - капитальный  │              │              │          │                   │Переходящими объектами      │

│      │ремонт (замену)     │ремонт). Объем     │              │              │          │                   │капитальный ремонт с заменой│

│      │труб канализации,   │средств на ремонт  │              │              │          │                   │трубопровода холодного и    │

│      │горячего и холодного│жилья увеличивается│              │              │          │                   │горячего водоснабжения и    │

│      │водоснабжения в     │ежегодно           │              │              │          │                   │отопления в 2006 году будет │

│      │подвалах жилых домов│                   │              │              │          │                   │5 домов                     │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                             Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│370   │Провести в частном  │В соответствии с   │    170,0     │Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Не выполнен. В 2005 году    │

│      │секторе отсыпку и   │Планом мероприятий │              │              │2009 гг.  │Калининского       │работы не велись в связи с  │

│      │асфальтирование по: │по благоустройству │              │              │          │района, Главное    │отсутствием финансирования. │

│      │Белореченской,      │частного сектора   │              │              │          │управление         │На 2006 год запланировано   │

│      │Верхоянской,        │                   │              │              │          │благоустройства и  │комплексное благоустройство,│

│      │Турухановской,      │                   │              │              │          │озеленения         │включая отсыпку ул.         │

│      │Томской, Тевризской,│                   │              │              │          │                   │Ордынской. Выделено из      │

│      │Тернопольской,      │                   │              │              │          │                   │бюджета города 1400,0 тыс.  │

│      │Чистопольской,      │                   │              │              │          │                   │руб.                        │

│      │Селенгинской,       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Стадионной,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Вересковой,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Хвойной, Подлесной, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Солидарности,       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Купинской,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Каргатской,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Спасской,           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Коченевской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Убинской, Здвинской,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Ирменской,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Веселовской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Краснозерской,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Чановской,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Доволенской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Карасукской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Венгеровской,       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Кочковской,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Маслянинской,       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Кыштовской,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Хуторской;          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │переулков:          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Великолукский,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Придорожный,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Томский, Подлесный, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │7-й - 11-й          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Магистральные       │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│372   │Освещение улиц      │Планируется        │    300,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен. В 2005 году    │

│      │частного сектора.   │поэтапное          │              │              │          │Калининского района│финансирование на           │

│      │По ул.:             │восстановление     │              │              │          │                   │восстановление уличного     │

│      │Белореченской,      │уличного освещения │              │              │          │                   │освещения не поступало      │

│      │Верхоянской,        │частного сектора. В│              │              │          │                   │                            │

│      │Турухановской,      │текущем году       │              │              │          │                   │                            │

│      │Томской, Тевризской,│планируется        │              │              │          │                   │                            │

│      │Тернопольской,      │восстановление     │              │              │          │                   │                            │

│      │Чистопольской,      │наружного освещения│              │              │          │                   │                            │

│      │Селенгинской,       │улиц:              │              │              │          │                   │                            │

│      │Стадионной,         │Ордынской,         │              │              │          │                   │                            │

│      │Вересковой,         │Коченевской,       │              │              │          │                   │                            │

│      │Хвойной, Подлесной, │Тогучинской,       │              │              │          │                   │                            │

│      │Солидарности,       │Маслянинской,      │              │              │          │                   │                            │

│      │Купинской,          │Венгеровской       │              │              │          │                   │                            │

│      │Каргатской,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Спасской,           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Коченевской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Убинской, Здвинской,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Ирменской,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Веселовской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Краснозерской,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Чановской,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Доволенской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Карасукской,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Венгеровской,       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Кочковской,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Маслянинской,       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Кыштовской,         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Хуторской;          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │переулки:           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Великолукский,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Придорожный,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Томский, Подлесный, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │7-й - 11-й          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Магистральные       │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│375   │Улучшить            │Завершить          │   198196,0   │Привлеченные  │2005 -    │Департамент        │Выполняется. Строительство  │

│      │водоснабжение       │строительство      │              │средства      │2010 гг.  │энергетики,        │водовода осуществлялось в   │

│      │жилого района       │водовода верхней   │              │              │          │жилищного и        │2005 году (построено 2,0 км │

│      │"Пашино"            │зоны Ду1000        │              │              │          │коммунального      │водовода) и продолжается в  │

│      │                    │протяженностью 8,5 │              │              │          │хозяйства города,  │2006 году: будет построено  │

│      │                    │км                 │              │              │          │МУП "Горводоканал" │1,2 км. Затраты МУП         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │"Горводоканал" составили    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │46000 тыс. руб.             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│376   │Улучшить подачу     │Промывка           │     15,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Выполнен совместно с ОАО    │

│      │отопления в районе  │водоподогревателей │              │средства      │          │энергетики,        │"Новосибирскгортеплоэнерго",│

│      │ост. "Пошивочная"   │системы отопления  │              │              │          │жилищного и        │затраты составили 15,0 тыс. │

│      │                    │ЦТП-24             │              │              │          │коммунального      │рублей (привлеченные        │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства города,  │средства)                   │

│      │                    │                   │              │              │          │МУП "Энергия"      │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│377   │Увеличить количество│Маршрут N 53       │    2200,0    │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Приказом УПП от   │

│      │муниципальных       │работает по 9      │              │              │          │транспорта и       │19.08.2005 N 179 за         │

│      │рейсовых автобусов  │расписаниям, в 2005│              │              │          │дорожно-           │маршрутами N 42 и 27        │

│      │маршрута N 42, 27,  │году планируется   │              │              │          │благоустроительного│закреплено по 1 автобусу    │

│      │53                  │поставить 3        │              │              │          │комплекса мэрии,   │МАЗ-104021. Дальнейшее      │

│      │                    │автобуса. В течение│              │              │          │управление         │исполнение наказа: наказ    │

│      │                    │трех лет маршрут   │              │              │          │пассажирских       │включен в План социально-   │

│      │                    │будет полностью    │              │              │          │перевозок мэрии    │экономического развития г.  │

│      │                    │укомплектован      │              │              │          │                   │Новосибирска на 2006 год,   │

│      │                    │подвижным составом.│              │              │          │                   │утвержденный Решением       │

│      │                    │На маршрутах N 27 и│              │              │          │                   │городского Совета от        │

│      │                    │N 42 за счет       │              │              │          │                   │21.12.2005 N 141. В 2006 г. │

│      │                    │перераспределения  │              │              │          │                   │на маршрутах N 27           │

│      │                    │ПС с маршрута N 53 │              │              │          │                   │планируется обновление 3    │

│      │                    │закрепляются       │              │              │          │                   │автобусами МАЗ и N 53 - 2   │

│      │                    │автобусы           │              │              │          │                   │ед. п. с. марки "МАЗ".      │

│      │                    │поступления        │              │              │          │                   │Приобретение 5 ед. ПС за    │

│      │                    │2000 - 2003 годов  │              │              │          │                   │счет дополнительных средств │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │от реализации               │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │высвободившихся             │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │муниципальных               │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │производственных площадей   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│378   │Газификация частного│Планируется        │    1160,0    │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Выполнен частично. В 2005   │

│      │сектора жилого      │строительство      │              │              │2006 гг.  │энергетики,        │году построено 3,8 км       │

│      │района "Пашино".    │газопровода:       │              │              │          │жилищного и        │газопровода низкого давления│

│      │Решение вопроса по  │9,7 км - низкого   │              │              │          │коммунального      │и подключено 38 жилых домов,│

│      │исполнению договора │давления и         │              │              │          │хозяйства города   │освоено 1160,0 тыс. рублей  │

│      │подрядчиком.        │4 км - высокого    │              │              │          │                   │средств бюджета города      │

│      │Участие             │давления           │              │              │          │                   │                            │

│      │муниципалитета в    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │газификации         │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│380   │Решить вопрос       │Усилен контроль    │              │              │Постоянно │Администрация      │Выполнен частично. В 2005   │

│      │водоснабжения       │подачи объемов воды│              │              │          │Калининского района│году МУП "Горводоканал"     │

│      │частного сектора    │и взаимодействия   │              │              │          │                   │провел работы по ревизии    │

│      │жилого района       │диспетчерской      │              │              │          │                   │оборудования и              │

│      │"Пашино"            │службы МУП         │              │              │          │                   │трубопроводов. Это дало     │

│      │                    │"Горводоканал" с   │              │              │          │                   │возможность нормализовать   │

│      │                    │ТЭЦ-4              │              │              │          │                   │ситуацию с обеспечением     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │водоснабжения жилого района │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │"Пашино"                    │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│381   │Решить вопрос с     │Подключение        │Будут         │Привлеченные  │2005-2009 │Администрация      │Существующие жилые дома по  │

│      │подачей             │индивидуальных     │определены    │средства      │гг.       │Калининского района│Магистральному пер., 11 и   │

│      │электроэнергии в    │жилых домов к      │после         │              │          │                   │12 обеспечены               │

│      │дома частного       │электросети        │разработки    │              │          │                   │электроэнергией в полном    │

│      │сектора жилого      │осуществляется     │проектно-     │              │          │                   │объеме. Новое строительство │

│      │района "Пашино" (в  │домовладельцами на │сметной       │              │          │                   │не ведется                  │

│      │районе лыжной базы) │основании          │документации  │              │          │                   │                            │

│      │в необходимом для   │технических        │              │              │          │                   │                            │

│      │жителей объеме      │условий, полученных│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │в ЗАО              │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Новосибирские     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │городские          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │электрические сети"│              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│383   │Упорядочить работу  │Планируется        │              │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │В плане развития рынков и   │

│      │микрорынков жилого  │реконструкция      │              │средства      │2009 гг.  │Калининского района│микрорынков г. Новосибирска │

│      │района "Пашино".    │микрорынка, после  │              │              │          │                   │на 2005 - 2009 годы         │

│      │Отремонтировать     │чего будут         │              │              │          │                   │предусмотрено строительство │

│      │асфальтобетонное    │проведены работы по│              │              │          │                   │микрорынка в жилом районе   │

│      │покрытие возле      │благоустройству.   │              │              │          │                   │"Пашино". Строительство     │

│      │микрорынка          │Ремонт             │              │              │          │                   │крытого модуля галерейного  │

│      │                    │асфальтобетонного  │              │              │          │                   │типа планируется на 2006 -  │

│      │                    │покрытия возле     │              │              │          │                   │2007 годы                   │

│      │                    │микрорынка "Искра" │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │будет проведен     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │согласно Плану     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │мероприятий по     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │развитию           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │действующих рынков │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │и микрорынков      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Калининского района│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │до 2009 года       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│384   │Открыть киоск       │Предложение        │    200,0     │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Не выполнен. ООО "Новопресс"│

│      │"Союзпечать" на ул. │проработано с ООО  │              │средства      │2006 гг.  │Калининского района│отказалось от установки     │

│      │Флотской            │"Новопресс"        │              │              │          │                   │киоска в связи с            │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │нерентабельностью           │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│386   │Установить детские  │В 2005 г. будут    │    350,3     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В 2005   │

│      │площадки возле      │установлены детские│              │              │          │заказчика по       │году установлена детская    │

│      │домов ул. Спасской, │площадки по ул.    │              │              │          │жилищно-           │площадка у дома N 19/8 по   │

│      │22; Тайгинской, 26; │Флотской, 18,      │              │              │          │коммунальному      │ул. Новоуральской на сумму  │

│      │Новоуральской, 1,   │Новоуральской, 19/8│              │              │          │хозяйству          │125,425 тыс. руб. за счет   │

│      │19/8, 28а, 31;      │                   │              │              │          │Калининского       │бюджета города              │

│      │Магистральной, 51б; │                   │              │              │          │района"            │                            │

│      │Чекалина, 1а; в     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │пос. Гвардейский, 2;│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │в районе ул.        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Флотской - 2, в     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │частном секторе:    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │район Лыжной базы - │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │1 шт., район ост.   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"ДОК" - 2 шт., район│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ост. "Пошивочная" - │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │2 шт.               │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│387   │Провести            │По актам весеннего │    275,0     │Средства      │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В 2005   │

│      │капитальный ремонт  │осмотра жилых домов│              │капитального  │          │заказчика по       │году выполнен текущий ремонт│

│      │кровель жилых домов │по ул. Флотской, 3,│              │ремонта жилого│          │жилищно-           │кровель по заявкам жителей  │

│      │по ул. Флотской, 3, │4, 16, 17, 18, 19, │              │фонда         │          │коммунальному      │на сумму 386,0 тыс. руб. за │

│      │4, 16, 17, 18, 19,  │21, 26; ул.        │              │              │          │хозяйству          │счет текущего содержания    │

│      │21, 26;             │Новоуральской, 1,  │              │              │          │Калининского       │жилого фонда                │

│      │Новоуральской, 1,   │1/1, 7, 13/2, 13/4,│              │              │          │района"            │                            │

│      │1/1, 7, 13/2, 13/4, │15/3, 25, 27, 27а, │              │              │          │                   │                            │

│      │15/3, 25, 27, 27а,  │29; Магистральной, │              │              │          │                   │                            │

│      │29; Магистральной,  │57а; Солидарности, │              │              │          │                   │                            │

│      │57а; Рассветной, 12,│16 принято         │              │              │          │                   │                            │

│      │Солидарности, 16    │решение:           │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │капитальный ремонт │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │кровель не         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │требуется. Текущий │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ремонт кровель этих│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │домов будет        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │проведен в 2005 г. │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│388   │Капитальный ремонт  │В 2005 году в Плане│    841,0     │Средства      │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В 2005   │

│      │сантехники ул.      │по подготовке к    │              │капитального  │2007 гг.  │заказчика по       │году выполнено: частичный   │

│      │Флотской, 1, 3, 18, │отопительному      │              │ремонта жилого│          │жилищно-           │ремонт системы отопления по │

│      │23, 24, 26;         │сезону 2005 - 2006 │              │фонда         │          │коммунальному      │ул. Флотской, 23, 24;       │

│      │Солидарности, 2, 4; │годов частичный    │              │              │          │хозяйству          │текущий ремонт сантехники и │

│      │Новоуральской, 2, 6,│капитальный ремонт │              │              │          │Калининского       │ревизия оборудования жилых  │

│      │13/2, 13/3, 15/3,   │системы отопления в│              │              │          │района"            │домов по ул. Флотской, 18;  │

│      │19/10, 19/11, 25,   │жилых домах:       │              │              │          │                   │ул. Новоуральской, 13/2,    │

│      │29, 29а, 31, 31а,   │ул. Новоуральской, │              │              │          │                   │13/3, 15/3, 19/10, 19/11,   │

│      │33, 33а;            │2; Флотской, 24,   │              │              │          │                   │33, 33а; ул. Магистральной, │

│      │Магистральной, 57а  │23.                │              │              │          │                   │57а; капитальный ремонт     │

│      │                    │Согласно актам     │              │              │          │                   │сантехники по ул.           │

│      │                    │весеннего осмотра  │              │              │          │                   │Солидарности, 2, 4 на сумму │

│      │                    │жилых домов по ул. │              │              │          │                   │841,0 тыс. руб. за счет     │

│      │                    │Флотской, 18;      │              │              │          │                   │текущего содержания жилого  │

│      │                    │Солидарности, 13/2,│              │              │          │                   │фонда                       │

│      │                    │13/3, 15/3, 19/10, │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │19/11, 31а, 33;    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Магистральной, 57а │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │капитальный ремонт │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │сантехники не      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │требуется. Текущий │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ремонт и ревизия   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │оборудования будет │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │произведена в      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │летний период 2005 │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │года. Капитальный  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ремонт сантехники  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │жилых домов ул.    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Флотской, 1, 3, 25,│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │29 включен в План  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │по подготовке к    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │отопительному      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │сезону 2006 - 2007 │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │года. Капитальный  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ремонт сантехники  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │жилых домов ул.    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Флотской, 26;      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Солидарности, 2, 4;│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Новоуральской, 29а,│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │31, 33, 33а включен│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │в План по          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │подготовке к       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │отопительному      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │сезону 2007 - 2008 │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │годов              │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│389   │Ремонт межпанельных │Ремонт межпанельных│     71,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично.          │

│      │стыков и фасадов по │стыков по ул.      │              │текущее       │          │заказчика по       │В 2005 году выполнен ремонт │

│      │ул. Флотской, 3, 5; │Новоуральской, 5,  │              │содержание    │          │жилищно-           │межпанельных стыков по ул.  │

│      │Новоуральской, 2, 4,│13/4, 15/4, 19/11, │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │Новоуральской, 15/4 - 20 м, │

│      │5, 6, 16, 22, 13/4, │19/12, 19, 27, 27а;│              │              │          │хозяйству          │19/12 - 55 м на сумму 110,0 │

│      │15/4, 19/11, 19/12, │Магистральной, 55  │              │              │          │Калининского       │тыс. руб. за счет текущего  │

│      │19, 27, 27а;        │будет произведен в │              │              │          │района"            │содержания жилого фонда     │

│      │Магистральной, 55   │летний период 2005 │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │года               │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│392   │Ремонт              │ул. Флотская, 16,  │    7435,0    │Бюджет города │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В 2005   │

│      │внутриквартальных   │18, 20, 1, 2 - план│              │              │2009 гг.  │заказчика по       │году выполнено              │

│      │дорог возле жилых   │2005 года; ул.     │              │              │          │жилищно-           │асфальтирование возле домов │

│      │домов по: ул.       │Новоуральская,     │              │              │          │коммунальному      │по ул. Флотской, 1, 2, 16,  │

│      │Магистральной, 53,  │19/7, 19/8, 19/9,  │              │              │          │хозяйству          │18, 20 на сумму 1727,5 тыс. │

│      │53в, 55, 57а, 57;   │17/5 - план 2006   │              │              │          │Калининского       │руб. за счет бюджета города │

│      │ул. Новоуральской,  │года; ул.          │              │              │          │района"            │                            │

│      │2, 4, 6, 14, 14а,   │Новоуральской, 19, │              │              │          │                   │                            │

│      │16, 17/5, 18, 19,   │19/10, 19/11,      │              │              │          │                   │                            │

│      │19/7, 19/8, 19/9,   │19/12 - план 2007  │              │              │          │                   │                            │

│      │19/10, 19/11, 19/12,│года, ул. Флотская,│              │              │          │                   │                            │

│      │20, 22, 25, 27, 27а,│22, 4, 3 - план    │              │              │          │                   │                            │

│      │ 29, 32,34, 36;     │2008 года,         │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Чекалина, 1,    │ул. Флотская, 24,  │              │              │          │                   │                            │

│      │1/1, 1а, 1б, 3, 5,  │28 - план 2009 года│              │              │          │                   │                            │

│      │7, 9, 17, 17а, 19,  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │21, 21а, 35;        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Флотской, 1, 2, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │3, 4, 5, 7, 9, 10,  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │11, 12, 13, 16, 18, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │19, 20, 23, 24, 26, │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │28;                 │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Рассветной, 12; │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Тайгинской, 26; │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Солидарности,   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │61, 63 а, 69 - 80,  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │90 - 98, 103а;      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Амосова, 63,    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │65, 67, 68, 79/1    │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│403   │Ремонт кровли в СШ  │Выполнение ремонта │    300,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │N 34                │кровли             │              │средства      │          │Калининского района│выполнен ремонт кровли на   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │сумму 350,0 тыс. руб. за    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │счет средств депутата       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Илюхина В.В.                │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│404   │Увеличить           │                   │              │              │2005 г.   │Администрация      │Выполнен частично.          │

│      │количество койко-   │                   │              │              │          │Калининского       │Муниципальный заказ МУЗ     │

│      │мест муниципального │                   │              │              │          │района, управление │"Городская больница N 4"    │

│      │заказа в ГБ N 4 до  │                   │              │              │          │здравоохранения    │предоставляет департамент   │

│      │160 шт.             │                   │              │              │          │мэрии              │здравоохранения             │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Новосибирской области и     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │управление здравоохранения  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │мэрии, ходатайство от главы │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │администрации на его        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │увеличение направлено       │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│405   │ГБ N 4:             │Ремонт внутренних  │    1988,0    │Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Выполнен. В 2005 году ремонт│

│      │ремонт внутренних   │помещений больницы │              │              │2009 гг.  │Калининского       │помещений больницы          │

│      │помещений больницы; │проводится ежегодно│              │              │          │района, управление │произведен на сумму 1300,0  │

│      │укомплектовать МУЗ  │                   │              │              │          │здравоохранения    │тыс. руб. за счет средств   │

│      │ГБ N 4 медицинским  │                   │              │              │          │мэрии              │бюджета города. Приобретено │

│      │оборудованием       │                   │              │              │          │                   │оборудование на сумму 791,0 │

│      │согласно заявке на  │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. - средства бюджета│

│      │общую сумму 1000500 │                   │              │              │          │                   │города                      │

│      │рублей;             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │установить          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │дополнительные      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │мусорные баки возле │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │больницы            │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│408   │Восстановить        │Запланирован       │    220,0     │Бюджет города │2005 г.   │Главное управление │Выполнен по плану 2005 года,│

│      │асфальтобетонное    │ямочный ремонт в   │              │              │          │благоустройства и  │200,0 тыс. рублей за счет   │

│      │покрытие дороги от  │объеме 1000 кв. м  │              │              │          │озеленения         │бюджета города              │

│      │ул. Новоуральской   │на лето 2005 года  │              │              │          │                   │                            │

│      │до кладбища         │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│415   │Установить "лежащие │Разрабатываются    │     26,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрации      │Не выполнен. В соответствии │

│      │полицейские" на     │технические задания│              │              │          │Калининского района│с нормативными документами  │

│      │въезде во двор      │с ГИБДД            │              │              │          │                   │искусственные препятствия во│

│      │домов N 13/4, 19/9, │Калининского района│              │              │          │                   │дворах жилых домов не       │

│      │19/8, 17/5 ул.      │                   │              │              │          │                   │устанавливают. По           │

│      │Новоуральской       │                   │              │              │          │                   │проведенной проверке ГИБДД  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Калининского РУВД,          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │целесообразно установить    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │"лежачий полицейский" только│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │во дворе дома N 13/4 по ул. │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Новоуральской. Разработано  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │техническое задание. При    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │поступлении финансирования  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │объект будет установлен     │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                             Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Вязовых Виктор Александрович                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│426   │Закончить освещение │Восстановить       │    500,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │ул. Беловежской     │нарушенную часть   │              │              │          │Кировского района, │финансирования              │

│      │                    │линии освещения от │              │              │          │МУ "Горсвет"       │                            │

│      │                    │площади Сибиряков- │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Гвардейцев до ЗАО  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Объединение       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │ВТОРЧЕР-МЕТ"       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│429   │Продолжить ремонт   │Закончить ремонт   │    5000,0    │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │дороги ул. ул.      │дороги ул.ул.      │              │              │          │единого заказчика  │финансирования              │

│      │Бурденко, Горбаня   │Бурденко, Горбаня  │              │              │          │Кировского района" │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│430   │Сделать пешеходную  │Разработать проект │    170,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Октябрь - ноябрь  │

│      │лестницу-спуск к    │спуска и провести  │              │              │          │единого заказчика  │2005 г., сделана пешеходная │

│      │дому по ул.         │работы по          │              │              │          │Кировского района" │лестница спуска к дому, из  │

│      │Беловежской, 10 от  │устройству лестницы│              │              │          │                   │бюджета города затрачено    │

│      │проезжей части      │                   │              │              │          │                   │130,0 тыс. руб.             │

│      │улицы до двора      │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│434   │Завершить           │Строительство      │    150,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │строительство       │пешеходной дорожки │              │              │          │Кировского района  │финансирования              │

│      │пешеходной дорожки  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │по ул. Успенской на │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │участке от          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │пересечения ул.     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Костычева до ул.    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Серафимовича        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│438   │Установить          │В соответствии с   │    1700,0    │Бюджет города,│2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен частично.          │

│      │дополнительные      │Программой         │              │средства на   │2008 гг.  │единого заказчика  │Централизованное            │

│      │игровые элементы на │комплексного       │              │текущее       │          │Кировского района" │финансирование КЖКХ,        │

│      │детские и           │благоустройства    │              │содержание    │          │                   │израсходовано 600,0 тыс.    │

│      │спортивные площадки │работы будут       │              │жилого фонда  │          │                   │руб.                        │

│      │и соорудить новые   │выполнены          │              │              │          │                   │Установлены детские городки │

│      │по адресам: ул.     │до 2009 г.         │              │              │          │                   │и малые формы по ул.        │

│      │Беловежская 8 - 12; │                   │              │              │          │                   │Беловежской, 8 - 12;        │

│      │Горбаня 13 - 17;    │                   │              │              │          │                   │Ул. Бетонной, 35;           │

│      │Бетонная 3 - 5, 7,  │                   │              │              │          │                   │Ул. Мира, 59;               │

│      │9, 11, 17 - 21, 25, │                   │              │              │          │                   │Ул. Телевизионная, 9 - 13;  │

│      │27, 29, 31, 35;     │                   │              │              │          │                   │Ул. Сиб.- Гвардейцев,       │

│      │Бурденко 9 - 11,    │                   │              │              │          │                   │34 - 36.                    │

│      │25 - 27;            │                   │              │              │          │                   │Установка дополнительных    │

│      │Мира 8 - 12,        │                   │              │              │          │                   │игровых элементов по        │

│      │30 - 34, 47, 59;    │                   │              │              │          │                   │остальным адресам переходит │

│      │Немировича-Данченко │                   │              │              │          │                   │до 2010 г.                  │

│      │100/1; Сибиряков-   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Гвардейцев, 34 - 36,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │14 - 18;            │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Вертковская,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │6 - 8/1; 7-й пер.   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Успенского;         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Телевизионная,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │9 - 13;             │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Станиславского, 29  │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│440   │Довести напряжение  │Изучить причины    │По смете      │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично.          │

│      │в электросетях на   │низкого напряжения │              │средства      │          │энергетики,        │Направлено письмо от        │

│      │микрорайонах: ТОС   │в электросетях,    │              │              │          │жилищного и        │18.07.2005 N 2188/1-11 в ЗАО│

│      │"Чукотский",        │принять техническое│              │              │          │коммунального      │"РЭС" об определении        │

│      │"Телевизионный",    │решение и          │              │              │          │хозяйства города,  │мероприятий по обеспечению  │

│      │"Ольховский" до     │осуществить его    │              │              │          │администрация      │качественного               │

│      │нормы               │                   │              │              │          │Кировского района  │электроснабжения.           │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Реконструкция эл. сетей ТОС │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │"Чукотский" запланирована в │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2006 г. при наличии         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │инвесторов. В настоящее     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │время продолжается          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │обследование качества       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │напряжения на микрорайоне   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │"Телевизионный"             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│443   │Отремонтировать     │Ремонт             │    2500,0    │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Из бюджета города │

│      │дорогу  проулка     │внутриквартальной  │              │              │          │единого заказчика  │затрачено 1000,0 тыс. руб.  │

│      │между домами        │дороги с           │              │              │          │Кировского района" │Дорога по ул. Бетонной до   │

│      │N 50 - 52 по ул.    │восстановлением    │              │              │          │                   │здания Новосибирского       │

│      │Мира в сторону      │пешеходной дорожки │              │              │          │                   │сельского суда              │

│      │бывшего КПД-6 с     │                   │              │              │          │                   │отремонтирована.            │

│      │восстановлением     │                   │              │              │          │                   │Выполнен ремонт             │

│      │пешеходной дорожки  │                   │              │              │          │                   │внутриквартальной дороги с  │

│      │вдоль дома N 50 по  │                   │              │              │          │                   │восстановлением пешеходной  │

│      │ул. Мира, дома N 35 │                   │              │              │          │                   │дорожки                     │

│      │по ул. Бетонной     │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│444   │Организовать сбор   │Разработать        │     7,0      │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Отделом           │

│      │бытовых отходов в   │нормативы на вывоз │              │              │          │Кировского района, │благоустройства и озеленения│

│      │частном секторе от  │твердых бытовых    │              │              │          │Главное управление │администрации разработаны   │

│      │всех домовладельцев │отходов частного   │              │              │          │благоустройства и  │нормативы на вывоз ТБО: цена│

│      │микрорайона         │сектора с          │              │              │          │озеленения         │20 руб. с дома, два раза в  │

│      │"Ольховский"        │установлением цен, │              │              │          │                   │месяц вывоз ТБО с территории│

│      │                    │объемов, порядка   │              │              │          │                   │ТОС "Ольховский". Ведется   │

│      │                    │вывоза и           │              │              │          │                   │активная разъяснительная    │

│      │                    │ответственных      │              │              │          │                   │работа среди населения по   │

│      │                    │исполнителей       │              │              │          │                   │оплате за вывоз ТБО. Вывоз  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │мусора производится по плану│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │за счет средств жителей     │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                                Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич                                │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│453   │Капитальный ремонт  │Усиление           │    760,1     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен. Капитальный    │

│      │дома N 27 по ул.    │конструкций несущих│              │текущее       │          │единого заказчика  │ремонт не требуется. Ведется│

│      │Сибиряков-Гвардейцев│                   │              │содержание    │          │Кировского района" │наблюдение за состоянием    │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │                   │"маяков"                    │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│454   │Ремонт кровли дома  │Текущий ремонт     │    380,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Выполнен ремонт   │

│      │N 4 по ул.          │кровли и           │              │текущее       │          │единого заказчика  │кровли и водосточных труб за│

│      │Новогодней          │водосточных труб   │              │содержание    │          │Кировского района" │счет текущего содержания    │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │                   │жилого фонда, затрачено     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │265,0 тыс. руб.             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│456   │Капитальный ремонт  │Усиление           │    800,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен. Дом снят с     │

│      │дома N 153 по ул.   │конструкций        │              │текущее       │          │единого заказчика  │капитального ремонта.       │

│      │Немировича-Данченко │                   │              │содержание    │          │Кировского района" │Ведется наблюдение за       │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │                   │состоянием "маяков"         │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│468   │Ремонт пешеходной   │Восстановление     │    500,0     │Бюджет города │2005 г.   │Главное управление │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │дорожки вдоль ул.   │дорожного покрытия │              │              │          │благоустройства и  │финансирования              │

│      │Новогодней          │                   │              │              │          │озеленения         │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                             Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│477   │Текущий ремонт школы│Капитальный ремонт │    300,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен частично. На       │

│      │N 64                │кровли             │              │              │          │Кировского района  │капитальный ремонт кровли   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │школы N 64 из бюджета города│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │в 2006 году выделено 900,0  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │тыс. руб.                   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│481   │Строительство       │Установка малых и  │    250,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен. Будет          │

│      │детской и спортивной│спортивных форм    │              │              │          │единого заказчика  │произведен в 2006 году      │

│      │площадки во дворе   │                   │              │              │          │Кировского района" │                            │

│      │дома N 6 по         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Герцена         │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│495   │Строительство       │Укладка тротуарной │    500,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. ГУБО из бюджета   │

│      │тротуарной дорожки  │плитки             │              │              │          │Кировского района  │города затрачено 1000,0 тыс.│

│      │от ост. "Тюменская" │                   │              │              │          │                   │руб.                        │

│      │до ост. "Школа"     │                   │              │              │          │                   │Положен асфальт 1411 кв. м  │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович                            │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│517   │Ремонт колодца с    │                   │     30,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен.                   │

│      │торца дома N 66 по  │                   │              │              │          │Кировского района, │При проведении комплексного │

│      │ул. Зорге           │                   │              │              │          │МУП "Горводоканал" │благоустройства был поднят  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │уровень колодца             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│521   │Ремонт хоккейной    │                   │     99,0     │Бюджет города,│2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Заменены борта    │

│      │коробки у дома N    │                   │              │средства на   │          │единого заказчика  │и произведена покраска      │

│      │219 по ул. Зорге    │                   │              │текущее       │          │Кировского района" │бортов за счет текущего     │

│      │                    │                   │              │содержание    │          │                   │содержания жилого фонда,    │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │                   │затрачено 100,0 тыс. руб.   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│522   │Строительство       │                   │    100,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Установлены малые │

│      │детской площадки у  │                   │              │              │          │единого заказчика  │формы за счет целевых       │

│      │дома N 64 по ул.    │                   │              │              │          │Кировского района" │средств КЖКХ, затрачено     │

│      │Зорге               │                   │              │              │          │                   │100,0 тыс. руб.             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│529   │Ремонт кровли дома  │Текущий ремонт     │    120,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Сделан текущий    │

│      │N 8 по ул. Зорге    │кровли             │              │текущее       │          │единого заказчика  │ремонт в местах протечек    │

│      │                    │                   │              │содержание    │          │Кировского района" │кровли из средств на текущее│

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │                   │содержание жилого фонда,    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │затрачено 59,0 тыс. руб.    │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│531   │Ремонт подвального  │Оборудование       │     99,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │помещения в доме N  │раздевалки в       │              │              │          │Кировского района  │финансирования              │

│      │58 по ул. Зорге     │подвале дома       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│532   │Ремонт помещения в  │Монтаж             │     40,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │клубе "Олимп" по    │звукоизоляции в    │              │              │          │Кировского района  │финансирования              │

│      │ул. Зорге, 42       │танцевальном классе│              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│554   │Ремонт Дома         │Ремонт кровли      │    100,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Выполнен текущий  │

│      │детского творчества │                   │              │              │          │Кировского района, │ремонт мягкой кровли за счет│

│      │"Кировский"         │                   │              │              │          │управление         │средств бюджета города      │

│      │                    │                   │              │              │          │образования мэрии  │депутата городского Совета  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Алексеева В.В., затрачено   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │100,0 тыс. руб.             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│581   │Оснащение           │Приобретение       │     70,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен. Включено в     │

│      │оборудованием школы │холодильного       │              │              │          │Кировского района, │городской план на получение │

│      │N 198 (в первую     │оборудования       │              │              │          │управление         │оборудования в 2006 г. из   │

│      │очередь)            │                   │              │              │          │образования мэрии  │средств бюджета города 70,0 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │тыс. руб.                   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│584   │Оснащение           │Приобретение       │     34,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. За счет средств   │

│      │оборудованием школы │жарочного шкафа для│              │              │          │Кировского района, │бюджета города депутата     │

│      │N 198 (в первую     │столовой школы     │              │              │          │управление         │городского Совета Алексеева │

│      │очередь)            │                   │              │              │          │образования мэрии  │В.В., затрачено 42,690 тыс. │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │руб.                        │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                               │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│587   │Строительство       │Микрорайон "Затон".│              │              │          │Департамент        │Выполнен частично.          │

│      │газопровода в       │1. Выделение       │    6000,0    │Привлеченные  │2005 -    │энергетики,        │В настоящее время построено │

│      │микрорайонах        │средств и          │              │средства      │2006 гг.  │жилищного и        │5,5 км газопровода высокого │

│      │"Затон", "Балластный│строительство      │              │              │          │коммунального      │давления, смонтировано 10 км│

│      │карьер"             │газопровода        │              │              │          │хозяйства города   │газопровода низкого         │

│      │                    │высокого давления. │              │              │          │                   │давления.                   │

│      │                    │2. Выделение       │              │              │          │                   │Затрачено 23590,0 тыс. руб.,│

│      │                    │средств и          │              │              │          │                   │из них:                     │

│      │                    │строительство      │              │              │          │                   │19600,0 тыс. руб. -         │

│      │                    │газопровода низкого│              │              │          │                   │из бюджета области;         │

│      │                    │давления.          │              │              │          │                   │490,0 тыс. руб. - из бюджета│

│      │                    │микрорайон         │              │              │          │                   │города;                     │

│      │                    │"Балластный карьер"│              │              │          │                   │3500,0 тыс. руб. - средства │

│      │                    │1. Выполнение      │    490,0     │Бюджет города │2005 г.   │                   │населения.                  │

│      │                    │проекта на         │              │              │          │                   │Первая очередь газопровода  │

│      │                    │строительство      │              │              │          │                   │низкого давления в          │

│      │                    │2-й очереди        │              │              │          │                   │микрорайоне "Балластный     │

│      │                    │газопровода низкого│              │              │          │                   │карьер" сдана в эксплуатацию│

│      │                    │давления.          │              │              │          │                   │в 2004 г.                   │

│      │                    │2. Выделение       │              │              │          │                   │В 2005 г. на строительство  │

│      │                    │лимитов и          │              │              │          │                   │2-й очереди газопровода     │

│      │                    │строительство      │              │              │          │                   │привлечено средств          │

│      │                    │2-й очереди        │              │              │          │                   │населения 1000,1 тыс. руб.  │

│      │                    │газопровода низкого│              │              │          │                   │Средства из бюджета         │

│      │                    │давления           │              │              │          │                   │города не выделялись        │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│591   │Установка таксофона │Выполнение проекта;│    250,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │по улицам Путевой,  │составление смет;  │              │средства      │          │Ленинского района  │финансирования              │

│      │3-я Экскаваторная   │строительно-       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │монтажные работы по│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │телефонным         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │коммуникациям:     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │прокладка          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │телефонного кабеля,│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │установка таксофона│              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│592   │Строительство       │Строительство      │    1500,0    │Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Выполнен частично. В 2005   │

│      │водопровода по ул.  │водопровода по ул. │              │              │2006 гг.  │Ленинского района, │году построен водопровод по │

│      │ул. Штурвальная, 1-я│Штурвальной        │              │              │          │МУП "Горводоканал" │ул. 1-й Портовой (дома с N 1│

│      │Портовая, Попова    │планируется        │              │              │          │                   │по N 29) на средства жителей│

│      │                    │в 2006 г.;         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │по ул. Портовой и  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Попова в 2005 г.   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│595   │Провести освещение  │Выполнить проект и │    500,0     │Бюджет города │2005 г.   │Главное управление │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │на улицах           │осуществить        │              │              │          │благоустройства и  │финансирования              │

│      │"Лесоперевалки":    │строительство      │              │              │          │озеленения, МУ     │                            │

│      │ул. 1-я, 2-я, 3-я   │уличного освещения │              │              │          │"Горсвет"          │                            │

│      │Чулымские,          │в микрорайонах     │              │              │          │                   │                            │

│      │Самотечная,         │"Лесоперевалка",   │              │              │          │                   │                            │

│      │Проточная, Попова,  │"Затон",           │              │              │          │                   │                            │

│      │2-я Шоссейная,      │"Балластный карьер"│              │              │          │                   │                            │

│      │Яринская;           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Затона": ул.       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Капитанская, ул.    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Судоремонтная, ул.  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Междуреченская, ул. │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Портовая, ул. 1-я   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Портовая, 2-я       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Шоссейная,          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │пер. Полярная -     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Заобская, Полярная -│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Капитанская -       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Заобская;           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Балластного        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │карьера":           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │4-й Экскаваторный   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │пер., ул.           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Дивногорская, 3-я   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Экскаваторная       │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│604   │Увеличить           │Из 7 выходов на    │    4400,0    │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Приказом УПП от   │

│      │количество и        │5 будут работать   │              │              │          │транспорта и       │22.06.2005 N 126 за         │

│      │обновить парк       │новые автобусы. За │              │              │          │дорожно-           │маршрутом N 16 закреплено 2 │

│      │автобусов на        │маршрутом          │              │              │          │благоустроительного│автобуса МАЗ-104021.        │

│      │маршрутах N 16 и 24 │N 24 будет         │              │              │          │комплекса мэрии,   │Дальнейшее исполнение       │

│      │до конечных         │закреплен автобус с│              │              │          │управление         │наказа: наказ включен в План│

│      │остановок           │маршрута N 16 (год │              │              │          │пассажирских       │социально-экономического    │

│      │                    │поступления - 2000)│              │              │          │перевозок          │развития г. Новосибирска на │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2006 год, утвержденный      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Решением городского Совета  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │от 21.12.2005 N 141.        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Планируется поэтапное       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │обновление ПС, используемого│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │на маршруте N 16 (75% замена│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │транспортных единиц на      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │маршруте. Из 7 выходов на 5 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │будут работать новые        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │автобусы). В 2006 году      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │планируется поставить 2     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ед. ПС. За маршрутом N 24   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │будет закреплен автобус с   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │маршрута N 16 поступления   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2000 года. Приобретение 2   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ед. ПС за счет              │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │дополнительных средств от   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │реализации высвободившихся  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │муниципальных               │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │производственных площадей   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│605   │Ремонт дорог.       │1. Грейдирование и │              │              │          │Администрация      │Частично выполнен. По плану │

│      │Отсыпка дорог,      │отсыпка всех       │              │              │          │Ленинского района, │мероприятий по              │

│      │грейдирование:      │перечисленных дорог│              │              │          │МУ "Дирекция       │благоустройству частного    │

│      │Лесоперевалка:      │частного сектора.  │              │              │          │заказчика по       │сектора, в 2005 г. выполнено│

│      │ул.ул. 1-я, 2-я, 3-я│2. Ремонт          │    7000,0    │Бюджет города │2005 -    │жилищно-           │грейдирование дорог.        │

│      │Чулымские,          │внутриквартальной  │              │              │2009 гг.  │коммунальному      │Затрачено из бюджета города:│

│      │Шоссейная, Дальняя, │территории         │              │              │          │хозяйству          │м/р "Лесоперевалка" - 19,839│

│      │Литовская,          │Восточного поселка.│              │              │          │Ленинского района" │тыс. руб.;                  │

│      │Болотная, Яринская, │3. Ремонт          │   15750,0    │Бюджет города │2005 -    │                   │м/р "Затон" - 15,871 тыс.   │

│      │Проточная, Попова,  │внутриквартальной  │              │              │2009 гг.  │                   │руб.;                       │

│      │Самотечная, Таежная.│территории ул.     │              │              │          │                   │"Балластный карьер" - 23,807│

│      │"Затон": ул. ул.    │Планировочной      │              │              │          │                   │тыс. руб.                   │

│      │Капитанская,        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Судоремонтная,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Междуреченская,     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Портовая, 1-я       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Портовая, 2-я       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Шоссейная, пер.     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Полярная - Заобская,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Полярная -          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Капитанская -       │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Заобская.           │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Центральные дороги  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Балластного        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │карьера", ул.ул.    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Большая, Туннельная,│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Восточный поселок,  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Планировочная,      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │дорога к школе N    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │210 через частный   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │сектор              │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Науменко Валерий Владимирович                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│612   │Выделение средств   │1. Ремонт перехода │    115,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен в 2005 г.          │

│      │на ремонт школы N   │от спортзала к     │              │              │          │Ленинского района, │управлением образования     │

│      │127                 │основному зданию.  │              │              │          │управление         │района. Затрачено из бюджета│

│      │                    │                   │              │              │          │образования мэрии  │города 115,0 тыс. руб.      │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                               Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич                                │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│658   │Установка таксофона │Необходимо создание│250,0 за один │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │на улице Пермской   │многочисленной     │таксофон      │средства      │          │Ленинского района  │финансирования, инициативная│

│      │                    │инициативной группы│              │              │          │                   │группа не создана           │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                               │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│683   │Установка таксофона │Создание           │Будут         │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Таксофон          │

│      │на улице Малыгина   │многочисленной     │определены    │средства      │          │Ленинского района  │установлен                  │

│      │                    │инициативной группы│после         │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │подготовки    │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │проектно-     │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │сметной       │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │документации  │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│702   │Создать комиссию по │Выявить причины и  │              │              │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. По мнению         │

│      │выявлению причин    │принять необходимые│              │              │          │Ленинского района, │комиссии, система           │

│      │подтопления         │меры по устранению │              │              │          │Главное управление │водопонижения озера         │

│      │овощехранилища (ул. │подтопления        │              │              │          │благоустройства и  │находится в рабочем         │

│      │Троллейная, 95) и   │овощехранилища     │              │              │          │озеленения         │состоянии; проведение       │

│      │приведения системы  │                   │              │              │          │                   │мероприятий по водопонижению│

│      │водопонижения озера │                   │              │              │          │                   │и сбросу стоков должно быть │

│      │Юго-Западного ж/м в │                   │              │              │          │                   │предусмотрено проектом      │

│      │состояние,          │                   │              │              │          │                   │овощехранилища              │

│      │исключающее         │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │подтопление данного │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │участка грунтовыми  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │водами              │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│708   │Восстановление      │МУ "Горсвет"       │     40,0     │Бюджет города │2005 г.   │Управление         │Выполнен частично. В 2005 г.│

│      │освещения вдоль     │провести работы по │              │              │          │пассажирских       │выполнено только            │

│      │трамвайного полотна │наладке уличного   │              │              │          │перевозок мэрии    │грейдирование дорог.        │

│      │(ост-к "Связистов" и│освещения          │              │              │          │                   │Затрачено из бюджета города │

│      │"Оборонная")        │                   │              │              │          │                   │7,93 тыс. руб.              │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│715   │Установка двух      │Комплексное        │    720,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично.          │

│      │"лежащих            │благоустройство    │              │              │          │заказчика по       │Установлен "лежачий         │

│      │полицейских" во     │внутриквартальных  │              │              │          │жилищно-           │полицейский" у дома N 154.  │

│      │дворах жилых домов  │территорий с       │              │              │          │коммунальному      │Затрачено из бюджета города │

│      │N 160, 154 по ул.   │установкой "лежащих│              │              │          │хозяйству          │720,0 тыс. руб.             │

│      │Троллейной          │полицейских"       │              │              │          │Ленинского района" │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                             Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                              │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│723   │Ремонт кровли       │Текущий ремонт     │Будут         │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен. Кровля в       │

│      │детского сада N 84  │шиферной кровли    │определены    │              │          │Ленинского района, │удовлетворительном          │

│      │по адресу: ул.      │                   │после         │              │          │управление         │состоянии, ремонт не        │

│      │Забалуева, 35       │                   │утверждения   │              │          │образования мэрии  │требуется                   │

│      │                    │                   │проектно-     │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │сметной       │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │документации  │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│732   │Наладка уличного    │Провести работы по │     5,0      │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. Линия наружного   │

│      │освещения: ул.      │наладке уличного   │              │              │          │Ленинского района, │освещения находится в       │

│      │Титова от остановки │освещения          │              │              │          │МУ "Горсвет"       │рабочем состоянии           │

│      │"Парашютная" в      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │сторону Западного   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ж/м                 │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│749   │Ремонт дорог:       │Дорога по ул.      │    3800,0    │Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Выполнен частично. В 2005 г.│

│      │1. ул. Фасадная,    │Фасадной включена в│              │              │2008 гг.  │Ленинского района  │выполнено только            │

│      │2. ул. Озерная (от  │план 2005 г.       │              │              │          │                   │грейдирование дороги по ул. │

│      │трамвайной          │Ремонт остальных   │    2504,0    │Бюджет города │          │                   │Озерной. Затрачено из       │

│      │остановки),         │улиц будет         │              │              │          │                   │бюджета города 7,936 тыс.   │

│      │ул. Халтурина,      │выполняться в      │              │              │          │                   │руб.                        │

│      │ул. Невельского (от │соответствии с     │              │              │          │                   │Ремонт дороги по ул.        │

│      │конечной остановки  │Планом мероприятий │              │              │          │                   │Фасадной произведен ГУБО в  │

│      │"Западный ж/м"),    │по благоустройству │              │              │          │                   │2005 г. Затрачено из бюджета│

│      │ул. Окинская,       │частного сектора в │              │              │          │                   │города 3800,0 тыс. руб.     │

│      │ул. Олимпийская     │2006 - 2008 гг.    │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                           Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович                           │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│758   │Проработать вопрос  │                   │              │              │2005 -    │Управление         │Выполнен. Организован пункт │

│      │о строительстве     │                   │              │              │2006 гг.  │здравоохранения    │приема больных общей        │

│      │поликлиники или     │                   │              │              │          │мэрии              │врачебной практики по       │

│      │филиала поликлиники │                   │              │              │          │                   │адресу: ул.                 │

│      │N 7 на              │                   │              │              │          │                   │Ключ-Камышенское Плато, 7   │

│      │Ключ-Камышенском    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Плато               │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│759   │Об увеличении       │Обеспечить         │   10000,0    │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Приказом УПП от   │

│      │количества          │регулярность       │              │              │          │транспорта и       │22.06.2005 N 126 за         │

│      │автобусов маршрута  │движения автобусов │              │              │          │дорожно-           │маршрутом N 31 закреплено 4 │

│      │N 31 с целью более  │маршрута N 31.     │              │              │          │благоустроительного│автобуса МАЗ-104021 и 1     │

│      │частого и           │Проработать вопрос │              │              │          │комплекса мэрии,   │автобус МАЗ-103075          │

│      │регулярного         │о замене и         │              │              │          │управление         │(низкопольный).             │

│      │хождения автобусов  │увеличении         │              │              │          │пассажирских       │Наказ включен в План        │

│      │N 31 либо по        │подвижного состава │              │              │          │перевозок мэрии    │социально-экономического    │

│      │введению            │на данном маршруте │              │              │          │                   │развития г. Новосибирска на │

│      │дополнительного     │                   │              │              │          │                   │2006 год, утвержденный      │

│      │аналогичного        │                   │              │              │          │                   │Решением городского Совета  │

│      │маршрута            │                   │              │              │          │                   │от 21.12.2005 N 141. В 2006 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │году приобретение 4 ед. ПС  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │за счет дополнительных      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │средств от реализации       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │высвободившихся             │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │муниципальных               │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │производственных площадей   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│763   │Спилить деревья по  │В осенне-зимний    │     50,0     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Не выполнен. Планируется на │

│      │ул. Обской; ул.     │период 2005 - 2006 │              │текущее       │2006 гг.  │заказчика          │2006 год                    │

│      │Большевистской, 24, │гг. будет          │              │содержание    │          │Октябрьского       │                            │

│      │26, 175/3 (старые   │произведен снос    │              │жилого фонда  │          │района"            │                            │

│      │деревья, мешающие   │сухих и аварийных  │              │              │          │                   │                            │

│      │нормальному         │деревьев           │              │              │          │                   │                            │

│      │освещению жилых     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │помещений)          │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                          Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Солодкин Александр Александрович                          │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│774   │Отрегулировать      │Обеспечить         │              │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Выполнен частично. По мере  │

│      │график работы       │регулярность       │              │              │2010 гг.  │транспорта и       │стабилизации работы маршрута│

│      │автобусов N 10, 31  │движения автобусов │              │              │          │дорожно-           │N 31 на маршрут N 10 будет  │

│      │(ул. Ленинградская, │маршрутов N 10, 31.│              │              │          │благоустроительного│перераспределен подвижной   │

│      │Добролюбова,        │Проработать вопрос │              │              │          │комплекса мэрии,   │состав (с маршрута N 31)    │

│      │Никитина,           │о замене и         │              │              │          │управление         │поступления 2000 г.         │

│      │Белинского,         │увеличении         │              │              │          │пассажирских       │                            │

│      │Толстого,           │подвижного состава │              │              │          │перевозок мэрии    │                            │

│      │Грибоедова)         │на данном маршруте │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│776   │Провести            │Согласно           │    2500,0    │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Выполнен частично. Выполнено│

│      │внутриквартальное   │общегородскому     │              │              │2009 гг.  │энергетики,        │благоустройство ул. Б.      │

│      │благоустройство:    │плану              │              │              │          │жилищного и        │Богаткова 182, 183, 184, 186│

│      │ул. 2-я Воинская,   │внутриквартального │              │              │          │коммунального      │на сумму 923,0 тыс. руб.    │

│      │2, 3, 18, 35;       │благоустройства на │              │              │          │хозяйства города,  │                            │

│      │Гаранина, 1, 3, 5,  │2005 год включены  │              │              │          │МУ "Дирекция       │                            │

│      │7, 8, 10, 13, 16,   │ул. Б. Богаткова,  │              │              │          │заказчика          │                            │

│      │17, 18, 19, 21, 25, │182, 183, 184, 186.│              │              │          │Октябрьского       │                            │

│      │25/1, 25/2, 27; ул. │На 2006 год ул.    │              │              │          │района"            │                            │

│      │Б. Богаткова, 182,  │Гаранина, 13.      │              │              │          │                   │                            │

│      │183, 184, 186       │Остальные дома в   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │план               │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │внутриквартального │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │благоустройства до │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │2009 года будут    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │включены при       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │наличии            │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │дополнительного    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │финансирования     │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│777   │Провести ямочный    │ул. Никитина, 11,  │    2000,0    │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Не выполнен. Включен в план │

│      │ремонт              │13; ул.            │              │              │2007 гг.  │энергетики,        │на 2006 - 2007 гг.          │

│      │внутриквартальных   │Добролюбова, 20,   │              │              │          │жилищного и        │                            │

│      │дорог по ул.        │включены в план    │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │Никитина, 11, 13;   │внутриквартального │              │              │          │хозяйства города,  │                            │

│      │Добролюбова, 20;    │благоустройства на │              │              │          │МУ "Дирекция       │                            │

│      │ул. Восход, 1, 3,   │2006 год           │              │              │          │заказчика          │                            │

│      │5, 11; Кирова, 76;  │                   │              │              │          │Октябрьского       │                            │

│      │Шевченко, 34        │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│780   │Установить          │Запланировано на   │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен.                   │

│      │дополнительно малые │2005 год           │              │текущее       │          │заказчика          │Затраты - 30,0 тыс. руб. из │

│      │формы по ул.        │                   │              │содержание    │          │Октябрьского       │средств на текущее          │

│      │Грибоедова, 32/1    │                   │              │жилого фонда  │          │района"            │содержание жилого фонда     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│781   │Выполнить           │Запланировано на   │     25,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затраты - 25,0    │

│      │ограждение детской  │2005 год           │              │текущее       │          │заказчика          │тыс. руб.                   │

│      │площадки по ул.     │                   │              │содержание    │          │Октябрьского       │                            │

│      │Грибоедова, 32/1    │                   │              │жилого фонда  │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│782   │Оборудовать         │Запланировано на   │     25,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Затраты: 25,0 тыс.│

│      │площадку для        │2005 год           │              │текущее       │          │заказчика          │руб. из средств на текущее  │

│      │парковки            │                   │              │содержание    │          │Октябрьского       │содержание жилого фонда     │

│      │автотранспорта по   │                   │              │жилого фонда  │          │района"            │                            │

│      │ул. Грибоедова,     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │32/1;               │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Б. Богаткова,   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │186 (аптеки)        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                           Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                            │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│785   │Выполнить           │                   │   20000,0    │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Выполнен частично. В 2005   │

│      │комплексное         │                   │              │              │2009 гг.  │транспорта и       │году выполнено              │

│      │внутриквартальное   │                   │              │              │          │дорожно-           │внутриквартальное           │

│      │благоустройство     │                   │              │              │          │благоустроительного│благоустройство по адресам: │

│      │дорог по ул. Б.     │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │ул. Федосеева, 10, 12.      │

│      │Богаткова,          │                   │              │              │          │департамент        │Затраты - 4000,0 тыс. руб.  │

│      │163 - 163/6,        │                   │              │              │          │энергетики,        │Согласно общегородскому     │

│      │N 163/8, 163/9,     │                   │              │              │          │жилищного и        │плану, принятому на сессии  │

│      │171/6, 179, 183,    │                   │              │              │          │коммунального      │городского Совета, работы по│

│      │185, 185/1,         │                   │              │              │          │хозяйства города,  │следующим адресам будут     │

│      │с N 194/2 по 194/9, │                   │              │              │          │МУ "Дирекция       │выполнены:                  │

│      │N 200, 205, 205/1,  │                   │              │              │          │заказчика          │1. Ул. Бориса Богаткова,    │

│      │205/2,              │                   │              │              │          │Октябрьского       │171/6 (в плане 2006 года).  │

│      │вся ул. Федосеева   │                   │              │              │          │района"            │2. Ул. Бориса Богаткова,    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │194/2, 194/3, 194/4, 194/5, │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │194/6, 194/7, 194/8 (в плане│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2008 года).                 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │3. Ул. Бориса Богаткова,    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │200, 163/3, 163/4, 163/5,   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │163/6, 163/8, 163/9, (в     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │плане 2009 года).           │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │5. Ул. Бориса Богаткова, 200│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │(в плане 2009 года)         │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│792   │Проработать вопрос  │Включить в план УПП│              │              │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Издан приказ      │

│      │по организации      │по развитию        │              │              │          │транспорта и       │департамента транспорта и   │

│      │дополнительного     │маршрутов          │              │              │          │дорожно-           │дорожно-                    │

│      │маршрута движения   │пассажирского      │              │              │          │благоустроительного│благоустроительного         │

│      │автобусов "МЖК -    │транспорта         │              │              │          │комплекса мэрии,   │комплекса мэрии об изменении│

│      │Б. Богаткова -      │                   │              │              │          │управление         │схемы движения маршрута N   │

│      │Молодежная -        │                   │              │              │          │пассажирских       │1095. Путь следования будет │

│      │Пролетарская -      │                   │              │              │          │перевозок мэрии    │проходить по ул. Военной,   │

│      │НГПУ",              │                   │              │              │          │                   │Пролетарской, Магистральной │

│      │"ул. Военная -      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Заельцовский парк"  │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│795   │Произвести ремонт   │Произвести ремонт  │    150,0     │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В 2005   │

│      │швов между панелями │швов               │              │текущее       │2006 гг.  │заказчика          │году выполнен ремонт швов   │

│      │по наружным стенам  │                   │              │содержание    │          │Октябрьского       │согласно поданным           │

│      │панельных домов по  │                   │              │жилого фонда  │          │района"            │заявлениям: ул. Федосеева,  │

│      │ул. Б. Богаткова,   │                   │              │              │          │                   │10, 12 - 171 п. м.          │

│      │194/2, 194/4, ул.   │                   │              │              │          │                   │Ул. Б. Богаткова, 194/2,    │

│      │Федосеева, 10, 12   │                   │              │              │          │                   │194/4 - 165,5.              │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Работы выполнены на сумму   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │66,3 тыс. руб.              │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│803   │Закрыть две         │Включить в план    │   1000,0 -   │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Переключение      │

│      │котельные по ул.    │подготовки к зиме  │   1200,0     │              │          │энергетики,        │выполнено в 2005 году.      │

│      │Тополевая.          │                   │              │              │          │жилищного и        │Затраты составили 1200,0    │

│      │Подключить дома с N │                   │              │              │          │коммунального      │тыс. руб. привлеченных      │

│      │1 по N 30 к         │                   │              │              │          │хозяйства города   │средств                     │

│      │центральному        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │отоплению и горячему│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │водоснабжению       │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│805   │Установка детского  │Установить детский │     80,0     │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Выполнен. В 2005 г.         │

│      │городка в Военном   │городок            │              │средства      │2006 гг.  │Октябрьского района│изготовлены малые формы:    │

│      │городке N 17        │                   │              │              │          │                   │качели, горка, турник.      │

│      │(корпус 770)        │                   │              │              │          │                   │Затраты: 35,0 тыс. руб.     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │(целевые средства депутата  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │областного Совета Шатан В.К)│

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│807   │Ремонт дороги и     │Запланировано      │    5000,0    │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Произведено       │

│      │тротуара улицы      │благоустройство    │              │              │          │заказчика          │комплексное благоустройство │

│      │Высоцкого           │внутриквартальной  │              │              │          │Октябрьского       │ул. Высоцкого: 3, 5, 11, 13,│

│      │                    │территории и       │              │              │          │района"            │39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41; │

│      │                    │подъездных путей к │              │              │          │                   │ул. Лазурной, 14, 22. На    │

│      │                    │ж/домам 3, 11, 13, │              │              │          │                   │"Восточном" жилом массиве   │

│      │                    │39/1, 39/2, 39/3,  │              │              │          │                   │заасфальтировано 9 тыс. 200 │

│      │                    │39/4, 41 по ул.    │              │              │          │                   │м кв. на сумму 4,6 млн. руб.│

│      │                    │Высоцкого          │              │              │          │                   │Отремонтировано 11          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │подъездов, 45 шт. крылец,   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │отсыпаны отсевом пешеходные │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │дорожки, установлено 64     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │лавочки, у каждой лавочки   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │уложена тротуарная плитка;  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │установлен игровой комплекс │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │у дома по ул. Высоцкого,    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │39/2. Дополнительно         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │установлены малые формы у   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │каждого дома, где           │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │проводилось благоустройство,│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │восстановлены ограждения    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │газонов, устроены клумбы из │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │бутового камня, отсыпаны    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │грунтом газоны. Затраты:    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │городского бюджета 5,0 млн. │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │руб.                        │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│809   │Ремонт лестничного  │Выполнить ремонт   │     25,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен.                   │

│      │спуска к дому N 2   │спуска             │              │              │          │Октябрьского района│Затраты: 25,0 тыс. руб. из  │

│      │по ул. Лазурной     │                   │              │              │          │                   │средств городского бюджета  │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│810   │Ремонт панельных    │Ремонт панельных   │    150,0     │Бюджет города │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен ремонт панельных   │

│      │швов дома N 6 по    │швов производится  │              │              │2006 гг.  │заказчика          │швов: 165 п. м. Затраты     │

│      │ул. Лазурной        │согласно письменным│              │              │          │Октябрьского       │30,0 тыс. руб. из городского│

│      │                    │заявлениям жителей.│              │              │          │района"            │бюджета                     │

│      │                    │В плане на 2005 год│              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│814   │Ремонт кровли,      │                   │    250,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В июле   │

│      │отмостки, козырьков,│                   │              │              │          │заказчика          │2005 г. выполнены работы по │

│      │балконов,           │                   │              │              │          │Октябрьского       │ремонту кровли. Затраты     │

│      │благоустройство и   │                   │              │              │          │района"            │составили 44,367 тыс. руб.  │

│      │освещение двора по  │                   │              │              │          │                   │из городского бюджета       │

│      │ул. Крамского, 4а   │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│817   │Благоустройство     │Выполнить          │Затраты будут │Привлеченные  │2005 -    │Департамент        │Не выполнен. Подключение    │

│      │дорог, освещение.   │благоустройство ул.│определены    │средства      │2006 гг.  │транспорта и       │домов частного сектора к    │

│      │Подключение частных │Воинской           │после         │              │          │дорожно-           │городскому коллектору       │

│      │домов к канализации │                   │составления   │              │          │благоустроительного│проводить нецелесообразно   │

│      │по ул. ул.          │                   │проектно-     │              │          │комплекса мэрии,   │(имеется заключение         │

│      │Воинской -          │                   │сметной       │              │          │департамент        │проектного института).      │

│      │Артиллерийской      │                   │документации  │              │          │энергетики,        │Смета не составлена         │

│      │                    │                   │              │              │          │жилищного и        │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства города,  │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │администрация      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Октябрьского района│                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                         Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                          │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│823   │Продолжение         │Газопровод высокого│    500,0     │Бюджет города,│2005 -    │Департамент        │Выполнен частично. В 2005   │

│      │строительства       │давления - L 500 м,│   11700,0    │привлеченные  │2008 гг.  │энергетики,        │году на газификацию району  │

│      │газопровода в       │низкого давления   │              │средства      │          │жилищного и        │выделено 770,0 тыс. рублей  │

│      │центральной части   │L = 6000 м         │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства города   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│825   │Ремонт дорог по:    │Ремонт дорог по ул.│   34370,0    │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Выполнен частично.          │

│      │ул. Лесной,         │Пожарского, ул.    │              │              │2008 гг.  │транспорта и       │Произведен ремонт по ул.    │

│      │ул. Пожарского (от  │Красный факел, ул. │              │              │          │дорожно-           │Первомайской                │

│      │Первомайской до     │Физкультурной, ул. │              │              │          │благоустроительного│                            │

│      │Г. Революции),      │Тельмана, ул.      │              │              │          │комплекса мэрии,   │                            │

│      │ул. Красный факел,  │Комбинатской, ул.  │              │              │          │администрация      │                            │

│      │ул. Первомайской,   │Черепановской, ул. │              │              │          │Первомайского      │                            │

│      │ул. Физкультурной,  │Стрелочной, ул.    │              │              │          │района             │                            │

│      │ул. Тельмана,       │Красногвардейской  │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Комбайнеров,    │будет включен в    │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Черепановской,  │планы работ        │              │              │          │                   │                            │

│      │ул. Стрелочной,     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │ул.                 │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Красногвардейской   │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│826   │Промывка,           │                   │    170,0     │Бюджет города,│2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │опрессовка системы  │                   │              │привлеченные  │          │Первомайского      │финансирования              │

│      │отопления 32        │                   │              │средства      │          │района             │                            │

│      │образовательных     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │учреждений района   │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│      │Детский сад N 282   │                   │     50,0     │Бюджет города │2005 -    │Администрация      │Выполнен частично. УКС мэрии│

│      │(вываливается       │                   │    250,0     │Привлеченные  │2006 гг.  │Первомайского      │ведет работу по выполнению  │

│      │стена, ремонт       │                   │              │средства      │          │района             │проектно-сметной            │

│      │кровли)             │                   │              │              │          │                   │документации                │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                             Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│834   │Реконструкция       │В 2005 г.          │    1770,0    │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Не выполнен. Включено в план│

│      │освещения улиц:     │запланировано      │              │              │2009 гг.  │транспорта и       │финансирования 2007 г.      │

│      │Узорной, Березовой, │проектирование.    │              │              │          │дорожно-           │                            │

│      │Шукшина,            │В 2006 - 2007      │              │              │          │благоустроительного│                            │

│      │Ученической,        │годах -            │              │              │          │комплекса мэрии, МУ│                            │

│      │Пришвина            │строительство      │              │              │          │"Горсвет"          │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│846   │Капитальный ремонт  │                   │    340,0     │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Выполнен. Затрачено 340,0   │

│      │образовательного    │                   │              │              │2006 гг.  │образования,       │тыс. руб. за счет бюджета   │

│      │учреждения N 145    │                   │              │              │          │культуры, спорта и │города                      │

│      │                    │                   │              │              │          │молодежной политики│                            │

│      │                    │                   │              │              │          │мэрии              │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                              Советский район, избирательный округ N 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович                              │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│850   │Улучшить работу     │                   │              │              │2005 г.   │Управление         │Все "узкие" специалисты,    │

│      │поликлиники N 1 ЦКБ │                   │              │              │          │здравоохранения    │предусмотренные приказом МЗ │

│      │СО РАН (нет "узких  │                   │              │              │          │мэрии              │РФ, в штатное расписание    │

│      │специалистов"), в   │                   │              │              │          │                   │поликлиники введены.        │

│      │т.ч. врача онколога,│                   │              │              │          │                   │Аптечный пункт в поликлинике│

│      │хирурга, маммолога, │                   │              │              │          │                   │есть. Прорабатывается вопрос│

│      │кардиолога. Открыть │                   │              │              │          │                   │обслуживания по льготным    │

│      │аптечный пункт по   │                   │              │              │          │                   │рецептам                    │

│      │льготным рецептам   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │прямо в поликлинике │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │N 1                 │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│855   │Открыть             │                   │              │              │2005 г.   │Управление         │Выполнен. Открыт супермаркет│

│      │продовольственный   │                   │              │              │          │потребительского   │"Сибириада".                │

│      │магазин в м/р "Б"   │                   │              │              │          │рынка мэрии        │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│860   │Расчищать подъезд   │Увеличить          │Согласно      │Средства на   │Постоянно │Департамент        │Выполнен. Текущая работа в  │

│      │для транспорта к    │финансирование на  │нормативам    │текущее       │          │транспорта и       │соответствии с              │

│      │остановкам          │содержание дорог и │              │содержание    │          │дорожно-           │функциональными             │

│      │                    │приобретение       │              │дорог         │          │благоустроительного│обязанностями               │

│      │                    │достаточного       │              │              │          │комплекса мэрии    │                            │

│      │                    │количества малой   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │техники, а также   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │техники для вывоза │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │снега              │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│907   │Содействовать в     │Выполнить и        │    400,0     │Бюджет города,│2005 -    │Администрация      │Не выполнен. Не решен вопрос│

│      │организации         │утвердить проект   │              │привлеченные  │2006 гг.  │Советского района  │о точке подключения будущей │

│      │освещения перехода  │необходимого       │              │средства      │          │                   │линии электроосвещения в    │

│      │от ст. "Береговая"  │благоустройства на │              │              │          │                   │связи с тем, что электросети│

│      │до ост. "Поселок    │указанных          │              │              │          │                   │находятся на балансе        │

│      │геологов" и улиц в  │территориях.       │              │              │          │                   │Бердского филиала           │

│      │поселке             │Выполнить работы с │              │              │          │                   │"Новосибирскоблэнерго"      │

│      │                    │привлечением до 50%│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │средств ЗСЖД       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│916   │Построить в жилом   │Выполнить и        │     30,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен. Будут построены│

│      │районе "Кирово"     │утвердить проект   │              │              │          │Советского района  │в 2006 году                 │

│      │детские площадки    │необходимого       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │благоустройства на │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │указанных          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │территориях.       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Выполнить работы   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│917   │Соединить сети      │                   │   44000,0    │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Выполнен.                   │

│      │холодной воды с     │                   │              │средства      │          │энергетики,        │Работы выполнены хозспособом│

│      │сетями Верхней зоны │                   │              │              │          │жилищного и        │силами УЭВСО РАН            │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства города,  │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │администрация      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Советского района  │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│919   │Содействовать в     │Включить, как      │     50,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично. Помещение│

│      │ремонте цокольного  │первоочередные, в  │              │              │          │образования,       │в строящемся доме,          │

│      │помещения для       │план работы по     │              │              │          │культуры, спорта и │планируемый срок сдачи -    │

│      │занятий с детьми и  │принадлежности     │              │              │          │молодежной политики│январь 2007 г. Выполнение   │

│      │подростками, Боровая│одного из детских  │              │              │          │мэрии,             │наказа будет завершено после│

│      │партия, 7           │клубов как         │              │              │          │администрация      │закрепления помещения за    │

│      │                    │филиала, обеспечить│              │              │          │Советского района  │детским клубом              │

│      │                    │финансирование     │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│940   │Завершить           │Включить, как      │    1000,0    │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Профинансировано  │

│      │реконструкцию       │первоочередные, в  │              │              │          │транспорта и       │работ на 400,0 тыс. рублей  │

│      │дорожного полотна и │план работы ГУБО и │              │              │          │дорожно-           │из бюджета города и на 400,0│

│      │сделать тротуары по │обеспечить 100%    │              │              │          │благоустроительного│тыс. руб. из областного     │

│      │ул. Васильковой и   │финансирование из  │              │              │          │комплекса мэрии,   │бюджета                     │

│      │ул. Боровой партии  │бюджета города     │              │              │          │администрация      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Советского района  │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│946   │Обязать ЖЭУ-85      │Обеспечить ЖЭУ-85  │    800,0     │Средства на   │Постоянно │МУ "Дирекция       │Выполнен. Вывоз мусора      │

│      │производить вывоз   │необходимым        │              │текущее       │          │заказчика по       │производится своевременно,  │

│      │мусора и уборку     │количеством техники│              │содержание    │          │жилищно-           │техника, согласно поданным  │

│      │снега своевременно  │и средств на эти   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │заявкам, выделяется         │

│      │                    │цели. Включить, как│              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │первоочередные, в  │              │              │          │администрации      │                            │

│      │                    │план работы ЖЭО и  │              │              │          │Советского района" │                            │

│      │                    │обеспечить 50%     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │финансирование из  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │бюджета города     │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│952   │Решить вопрос о     │МУП "ПАТП-3" по    │              │              │          │Департамент        │Выполнен. Увеличено         │

│      │введении            │заявке             │              │              │          │транспорта и       │количество автобусов на 1   │

│      │дополнительного     │коррекционной школы│              │              │          │дорожно-           │единицу подвижного состава  │

│      │утреннего школьного │осуществляет       │              │              │          │благоустроительного│на маршруте N 72            │

│      │рейса               │доставку школьников│              │              │          │комплекса мэрии    │                            │

│      │                    │к месту учебы с    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │понедельника по    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │субботу            │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│966   │Осуществлять        │Вопрос             │              │              │Постоянно │Департамент        │Выполнен частично.          │

│      │контроль за работой │организационно-    │              │              │          │энергетики,        │                            │

│      │ЖКХ (повысить       │технический,       │              │              │          │жилищного и        │                            │

│      │температуру в       │требуется усилить  │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │квартирах зимой)    │контроль в связи с │              │              │          │хозяйства города,  │                            │

│      │                    │неустойчивостью    │              │              │          │администрация      │                            │

│      │                    │режимов работы     │              │              │          │Советского района  │                            │

│      │                    │оборудования       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │теплосетей ГУП     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"УэиВ СО РАН"      │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│973   │Осуществлять        │Внедрить методику  │              │              │Постоянно │Администрация      │Выполнен частично.          │

│      │контроль за         │оценки санитарного │              │              │          │Советского района  │                            │

│      │содержанием         │состояния          │              │              │          │                   │                            │

│      │подъездов и их      │территории и мест  │              │              │          │                   │                            │

│      │уборкой             │общего пользования │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │в домах. Поощрение │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │и наказание ИТР    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │проводить с учетом │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │значения и динамики│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │изменения этой     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │оценки             │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│976   │Осуществлять        │Усилить контрольные│              │Привлеченные  │Постоянно │Администрация      │Выполнен частично           │

│      │контроль за уборкой │службы             │              │средства      │          │Советского района  │                            │

│      │мусора вокруг       │администрации      │              │              │          │                   │                            │

│      │магазинов и на      │(закрепленные      │              │              │          │                   │                            │

│      │остановках          │специальные        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │автомобили за ОРАТИ│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │и ОБО, плюс по 2   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │специалиста, 2     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │видеокамеры, 2     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │компьютера) и      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │арендодателей      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │численностью и     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │техническими       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │средствами         │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│978   │Расширить дворовые  │Выполнить и        │     40,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично. В        │

│      │площадки для        │утвердить проекты. │              │              │          │энергетики,        │соответствии с планом       │

│      │подъездов и дневной │Включить, как      │              │              │          │жилищного и        │благоустройства 2005 - 2009 │

│      │стоянки автомобилей │первоочередные, в  │              │              │          │коммунального      │гг. в части домов           │

│      │                    │план работы по     │              │              │          │хозяйства города,  │муниципальной принадлежности│

│      │                    │принадлежности ЖЭО │              │              │          │администрация      │выполнены работы по ул.     │

│      │                    │и выполнить        │              │              │          │Советского района  │Барьерной, 5, 7; ул.        │

│      │                    │площадки.          │              │              │          │                   │Экваторной, 1, 3 на сумму   │

│      │                    │Обеспечить         │              │              │          │                   │2122,0 тыс. руб.            │

│      │                    │50% финансирования │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │из бюджета города  │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│980   │Построить детские   │Выполнить и        │     15,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. В соответствии с  │

│      │городки и           │утвердить проекты. │              │              │          │энергетики,        │планом благоустройства      │

│      │спортплощадки       │Включить, как      │              │              │          │жилищного и        │2005 - 2009 гг. в части     │

│      │                    │первоочередные, в  │              │              │          │коммунального      │муниципальной               │

│      │                    │план работы по     │              │              │          │хозяйства города,  │принадлежности.             │

│      │                    │принадлежности ЖЭО │              │              │          │администрация      │В 2005 году освоено 50,0    │

│      │                    │и выполнить        │              │              │          │Советского района  │тысяч рублей                │

│      │                    │площадки.          │              │              │          │                   │средств городского бюджета  │

│      │                    │Обеспечить 50%     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │финансирования из  │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │бюджета города     │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│985   │Улучшить работу     │                   │              │Бюджет города │Постоянно │Департамент        │Выполнен. Сезонные маршруты,│

│      │муниципального      │                   │              │              │          │транспорта и       │обслуживаемые муниципальными│

│      │транспорта,         │                   │              │              │          │дорожно-           │предприятиями, обеспечены   │

│      │увеличить количество│                   │              │              │          │благоустроительного│автобусами городского типа, │

│      │автобусов, в т.ч. в │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │кроме того, на указанных    │

│      │садоводческих       │                   │              │              │          │управление         │направлениях привлекаются   │

│      │товариществах       │                   │              │              │          │пассажирских       │немуниципальные перевозчики │

│      │"Надежда", "Ключи", │                   │              │              │          │перевозок мэрии    │                            │

│      │"Нива", "Восток"    │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│987   │Решить вопрос о     │                   │90 рублей за  │Бюджет города │          │Департамент        │Выполнен. В соответствии с  │

│      │проезде к садовым   │                   │каждый        │              │          │транспорта и       │Постановлением Губернатора  │

│      │обществам по        │                   │реализованный │              │          │дорожно-           │Новосибирской области N 32  │

│      │проездным билетам   │                   │проездной     │              │          │благоустроительного│на сезонных маршрутах       │

│      │                    │                   │билет на      │              │          │комплекса мэрии,   │социального и общего заказа │

│      │                    │                   │территории    │              │          │администрация      │действуют проездные         │

│      │                    │                   │города и      │              │          │Советского района  │социальные билеты           │

│      │                    │                   │Новосибирской │              │          │                   │                            │

│      │                    │                   │области       │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│989   │Сделать бесплатными │                   │              │              │          │Департамент по     │По Программе государственных│

│      │медицинские         │                   │              │              │          │социальной политике│гарантий обязательного      │

│      │операции молодым    │                   │              │              │          │мэрии              │медицинского страхования    │

│      │людям до 30 лет     │                   │              │              │          │                   │оперативное лечение         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │населению проводится        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │бесплатно                   │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1001  │Строить социальное  │Разработать и      │              │Бюджет города,│2005 г.   │Департамент        │В 2005 году действовало     │

│      │жилье,              │утвердить программу│              │привлеченные  │          │энергетики,        │Постановление Губернатора   │

│      │способствовать      │округа по          │              │средства      │          │жилищного и        │НСО от 31.03.2005 N 176 "О  │

│      │введению ипотеки    │строительству      │              │              │          │коммунального      │государственной поддержке   │

│      │                    │социального жилья  │              │              │          │хозяйства города,  │граждан при кредитовании на │

│      │                    │для неимущих и     │              │              │          │администрация      │приобретение или            │

│      │                    │льготного - для    │              │              │          │Советского района  │строительство жилья в       │

│      │                    │бюджетников и с    │              │              │          │                   │Новосибирской области",     │

│      │                    │целью создания     │              │              │          │                   │согласно которому включены в│

│      │                    │отрицательной      │              │              │          │                   │Программу 152 семьи         │

│      │                    │динамики в списке  │              │              │          │                   │работников бюджетной сферы  │

│      │                    │нуждающихся        │              │              │          │                   │г. Новосибирска             │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1005  │Повысить зарплату   │                   │              │              │          │                   │Вопрос в компетенции        │

│      │бюджетникам         │                   │              │              │          │                   │Правительства РФ            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                            │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│1011  │Благоустроить и     │Выполнить временный│     30,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │заасфальтировать    │тротуар с          │              │средства      │          │Советского района, │финансирования, перенесен на│

│      │пешеходную дорожку  │водоотводными      │              │              │          │МУП "Советский     │2006 год                    │

│      │от торгового        │канавами в счет    │              │              │          │Инвестстрой"       │                            │

│      │комплекса по спуску │средств по         │              │              │          │                   │                            │

│      │к домам на ул.      │строительству      │              │              │          │                   │                            │

│      │Сиреневую           │перехода под ул.   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Шлюзовой           │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1015  │Доработать дорогу у │Запроектировать и  │    1250,0    │Бюджет города,│2005 -    │Департамент        │Не выполнено.               │

│      │дома по ул.         │выполнить ливневую │              │привлеченные  │2006 гг.  │транспорта и       │В 2005 году планировалось   │

│      │Тружеников, 9 с     │канализацию с ул.  │              │средства      │          │дорожно-           │выполнить подготовительные  │

│      │обеспечением отвода │Тружеников.        │              │              │          │благоустроительного│работы за счет средств МУ   │

│      │талых и ливневых вод│В рамках проекта   │              │              │          │комплекса мэрии,   │"Гормост". ГУБО выполнен    │

│      │                    │дорожно-тропиночной│              │              │          │Главное управление │проект. ОБО выполнены       │

│      │                    │сети и ливневой    │              │              │          │благоустройства и  │подготовительные работы по  │

│      │                    │сети               │              │              │          │озеленения         │сносу зеленых насаждений    │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1019  │Отремонтировать     │Оговорено включение│    5000,0    │Привлеченные  │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Из бюджета города │

│      │дорожное покрытие   │в план на 2005 как │              │средства      │          │транспорта и       │затрачено 5000,0 тыс. руб.  │

│      │по ул. Русской      │дополнительный     │              │              │          │дорожно-           │                            │

│      │                    │объект             │              │              │          │благоустроительных │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │работ, Главное     │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │управление         │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │благоустройства и  │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │озеленения         │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1026  │Ремонт подъездов в  │Установить контроль│    1300,0    │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │По муниципальным домам      │

│      │домах м/р "Д" и "Щ" │714 подъездов - в  │              │текущее       │          │заказчика по       │ремонт выполняется в        │

│      │                    │соответствии с     │              │содержание    │          │жилищно-           │соответствии с Программой.  │

│      │                    │действующими       │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │В соответствии с            │

│      │                    │нормами            │              │              │          │хозяйству          │действующими нормами        │

│      │                    │производится 1 раз │              │              │          │Советского района",│производится 1 раз в 5 лет  │

│      │                    │в 5 лет при        │              │              │          │администрация      │при достаточном             │

│      │                    │достаточном        │              │              │          │Советского района  │финансировании и            │

│      │                    │финансировании и   │              │              │          │                   │соответствующем участии всех│

│      │                    │соответствующем    │              │              │          │                   │собственников               │

│      │                    │участии всех       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │собственников      │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1028  │Развивать           │Пополнение         │              │              │2005 -    │Департамент        │Выполнен частично. В 2005   │

│      │муниципальный       │(обновление)       │              │              │2009 гг.  │транспорта и       │году между мэрией           │

│      │транспорт, закупать │подвижного состава │              │              │          │дорожно-           │Новосибирска и РУП "Минский │

│      │большие автобусы,   │(до 20 единиц)     │              │              │          │благоустроительного│автомобильный завод"        │

│      │снизить плату за    │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │подписано двустороннее      │

│      │проезд до 5 рублей  │                   │              │              │          │управление         │соглашение, одним из пунктов│

│      │                    │                   │              │              │          │пассажирских       │которого является           │

│      │                    │                   │              │              │          │перевозок мэрии    │приобретение автобусов      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │городского типа (большой    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │вместимости) в количестве 50│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │штук. В 2005 году           │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │приобретено 9 автобусов для │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ПАТП-3 на сумму 20,7 млн.   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │рублей и 12 автобусов для   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ПАТП-10 на сумму 27,6 млн.  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │рублей.                     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │В планах предусмотрено      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │приобретение: в 2006 г. 70  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │единиц подвижного состава;  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │В 2007 г. - 100 единиц;     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │в 2008 г. - 150 единиц      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Минского автозавода.        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Маршрут N 8 полностью       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │укомплектован автобусами МАЗ│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │поступления                 │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2004 - 2005 гг., на маршруте│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │N 45 - 10 автобусов 2005 г. │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │выпуска, на маршруте N 23 - │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │6 автобусов.                │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │На 2006 год запланировано 12│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │новых автобусов для         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Советского района. Первая   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │партия - к 9 мая. По        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │снижению платы за проезд    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │имеется решение сессии      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │городского Совета об        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │утверждении тарифов         │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Советский район, избирательный округ N 37, депутат Караськов Александр Михайлович                            │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│1032  │Газификация         │Из 2738 частных    │    700,0     │Бюджет города,│2005 -    │Департамент        │Выполнен. Газифицировано 160│

│      │частного сектора    │домов района       │    8000,0    │привлеченные  │2008 гг.  │энергетики,        │домов (планировалось на 2005│

│      │                    │газифицировано 813.│              │средства      │          │жилищного и        │год - 160), в т.ч. 23 в пос.│

│      │                    │Работы продолжаются│              │              │          │коммунального      │Н. Ельцовка                 │

│      │                    │исходя из          │              │              │          │хозяйства города,  │Из бюджета города направлено│

│      │                    │возможностей       │              │              │          │администрация      │0,8 млн. рублей, из         │

│      │                    │финансирования.    │              │              │          │Советского района  │областного - 0,3 млн.       │

│      │                    │Сдерживается       │              │              │          │                   │рублей,                     │

│      │                    │значительной долей │              │              │          │                   │привлеченные - 2,4 млн.     │

│      │                    │неимущих           │              │              │          │                   │рублей                      │

│      │                    │домовладельцев и   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │дороговизной       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │оборудования       │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1037  │Благоустройство и   │Разработать        │     50,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично. Наказ    │

│      │строительство новых │программу.         │              │              │          │энергетики,        │выполняется в соответствии с│

│      │детских площадок    │Реализовать        │              │              │          │жилищного и        │Программой благоустройства и│

│      │внутри дворов       │принятую Программу │              │              │          │коммунального      │по согласованию с депутатом │

│      │                    │восстановления и   │              │              │          │хозяйства города,  │                            │

│      │                    │строительства в    │              │              │          │администрация      │                            │

│      │                    │соответствии с     │              │              │          │Советского района  │                            │

│      │                    │утвержденными      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │проектами (схемами)│              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1041  │Открытие аптеки или │В архитектурно-    │              │              │          │                   │При строительстве магазина  │

│      │аптечного киоска в  │планировочном      │              │              │          │                   │будет размещен в нем        │

│      │Нижней Ельцовке     │задании строящегося│              │              │          │                   │аптечный киоск              │

│      │(частный сектор)    │магазина разместить│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │аптечный киоск     │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1051  │Благоустройство ул. │Восстановить       │    1200,0    │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │Иванова             │имеющиеся тротуары │              │средства      │2007 гг.  │Советского района  │финансирования.             │

│      │(отсутствуют        │и освещение.       │              │              │          │                   │В связи с закреплением      │

│      │тротуары,           │Запроектировать и  │              │              │          │                   │указанной территории за УД  │

│      │освещение)          │выполнить          │              │              │          │                   │СО РАН и имеющимися планами │

│      │                    │недостающее        │              │              │          │                   │начиная с 2002 г. ремонт    │

│      │                    │освещение и        │              │              │          │                   │осуществляло СО РАН.        │

│      │                    │тротуары           │              │              │          │                   │По 2006-му году ямочный     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ремонт в объеме 150 кв. м   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │будет профинансирован из    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │городского бюджета          │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1062  │Составление графика │По данным          │              │              │2005 -    │Департамент        │Выполнен частично.          │

│      │движения автобусов  │комплексного       │              │              │2008 гг.  │транспорта и       │УПП проведена комплексная   │

│      │без длительных      │обследования       │              │              │          │дорожно-           │проверка с участием         │

│      │перерывов (в том    │пассажиропотока, в │              │              │          │благоустроительного│администрации. С 1 по 15    │

│      │числе в вечернее    │течение 2005 года  │              │              │          │комплекса мэрии,   │апреля 2006 г. проведен     │

│      │время на маршрутах  │производится       │              │              │          │управление         │дополнительный мониторинг на│

│      │"Цветной пр." -     │реорганизация      │              │              │          │пассажирских       │маршрутах N 52, 1127, 1091. │

│      │"Д", "Щ" - "Нижняя  │маршрутной сети и  │              │              │          │перевозок мэрии    │На маршрут N 52 добавлен 1  │

│      │Ельцовка") и        │корректировка      │              │              │          │                   │автобус                     │

│      │контроль за его     │расписаний движения│              │              │          │                   │                            │

│      │соблюдением         │действующих        │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │маршрутов          │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1065  │Оплату за проезд в  │Обеспечить дотацию │              │              │          │Департамент        │Не выполнен. Указанные      │

│      │автобусах маршрутов │ПАТП на убытки по  │              │              │          │транспорта и       │маршруты не обслуживаются   │

│      │N 601, 602 от ост.  │факту при введении │              │              │          │дорожно-           │муниципальными              │

│      │"Нижняя Ельцовка"   │предлагаемой оплаты│              │              │          │благоустроительного│перевозчиками. Тарифная     │

│      │до Академгородка    │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │политика на немуниципальном │

│      │сделать равной      │                   │              │              │          │управление         │транспорте формируется      │

│      │оплате за проезд от │                   │              │              │          │пассажирских       │самими перевозчиками в      │

│      │ост. "Сеятель" до   │                   │              │              │          │перевозок мэрии    │соответствии с Законом      │

│      │Академгородка       │                   │              │              │          │                   │Новосибирской области "О    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │пассажирских перевозках в   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Новосибирской области"      │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1073  │Установка мусорных  │Заключение         │    800,0     │Средства на   │2005 г.   │Департамент        │Наказ выполнен. В 2004 году │

│      │баков               │договоров на вывоз │              │текущее       │          │энергетики,        │израсходовано 135, 0 тыс.   │

│      │                    │ТБО со всеми       │              │содержание    │          │жилищного и        │руб. из бюджета города за   │

│      │                    │домовладельцами    │              │жилого фонда  │          │коммунального      │изготовление контейнеров.   │

│      │                    │охватываемого      │              │              │          │хозяйства города,  │Установлено 40 контейнеров  │

│      │                    │сектора. Дотация на│              │              │          │администрация      │в пос. Плановый, пос.       │

│      │                    │покрытие разницы в │              │              │          │Советского района  │Кирово, пос. Правые Чемы,   │

│      │                    │тарифах для        │              │              │          │                   │на остановочной             │

│      │                    │населения и        │              │              │          │                   │платформе 8-го корпуса ОЗ СО│

│      │                    │фактическими       │              │              │          │                   │РАН.                        │

│      │                    │затратами          │              │              │          │                   │Не решена проблема дотации  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │за разницу в тарифах        │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                                     Советский район, округ N 38, депутат Казак Анатолий Альбертович                                     │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│1087  │Привести в рабочее  │Устройство тротуара│    100,0     │Бюджет города │2005 г.   │Управление         │Не выполнен. Хоккейная      │

│      │состояние хоккейную │шириной 1 м и      │              │              │2006 г.   │физической культуры│площадка находится под      │

│      │площадку возле дома │длиной             │              │              │          │и спорта мэрии     │высоковольтной линией, что  │

│      │N 30 по ул.         │соответственно по  │              │              │          │                   │противоречит требованиям    │

│      │Ветлужской          │улицам:            │              │              │          │                   │СНиПа; по предписанию       │

│      │                    │Ветлужской - 430 м,│              │              │          │                   │прокурора будет             │

│      │                    │Гидромонтажной -   │              │              │          │                   │демонтирована               │

│      │                    │1020 м,            │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Динамовцев - 270 м.│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Тротуар на         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │Динамовцев - при   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │условии устройства │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │дороги             │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1092  │Продолжить работу   │Работа ведется     │   13200,0    │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. За автобусным     │

│      │по улучшению        │                   │              │              │          │транспорта и       │маршрутом N 23 Приказом     │

│      │транспортной связи  │                   │              │              │          │дорожно-           │начальника управления       │

│      │ОбьГЭС с городом и  │                   │              │              │          │благоустроительного│пассажирских перевозок мэрии│

│      │Академгородком      │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │от 29.04.2005 N 85          │

│      │                    │                   │              │              │          │управление         │закреплено пять             │

│      │                    │                   │              │              │          │пассажирских       │МАЗ-104, 1 - МАЗ-103. В     │

│      │                    │                   │              │              │          │перевозок мэрии    │последующие 3 года          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │планируется полная замена   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │подвижного состава на       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │маршруте (15 выходов)       │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1093  │Обезопасить         │Обустройство       │     8,0      │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнен частично. Из-за    │

│      │пешеходный переход  │пешеходного        │              │              │          │Советского района  │отсутствия финансирования   │

│      │в районе ТСЖ        │перехода           │              │              │          │                   │перенесено на 2006 год.     │

│      │"Приморский" через  │                   │              │              │          │                   │В 2005 году выполнено       │

│      │ул. Приморскую      │                   │              │              │          │                   │техническое задание и проект│

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1102  │Решить вопрос по    │                   │    500,0     │Средства на   │2005 г.   │Администрация      │Выполнен. В 2005 году       │

│      │удалению старых,    │                   │              │текущее       │          │Советского района, │затрачено 267,0 тыс. руб. по│

│      │аварийных деревьев  │                   │              │содержание    │          │МУ "Дирекция       │статье "благоустройство" на │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │заказчика по       │снос и санитарную обрезку   │

│      │                    │                   │              │              │          │жилищно-           │аварийных деревьев, по      │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунальному      │частному сектору по         │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │обращениям граждан          │

│      │                    │                   │              │              │          │Советского района" │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1104  │Восстановить        │На 2005 год        │В планах по   │Средства на   │2005 -    │Администрация      │Выполнен частично.          │

│      │освещение на улицах │запланировано:     │текущему      │текущее       │2006 гг.  │Советского района, │В 2005 году по МУ "Горсвет" │

│      │ОбьГЭСа             │восстановление     │содержанию    │содержание    │          │МУ "Горсвет"       │планировалось 700,0 тыс.    │

│      │                    │освещения по ул.   │              │жилого фонда  │          │                   │руб. на проектные работы.   │

│      │                    │Часовой с принятием│              │              │          │                   │Деньги переадресованы в     │

│      │                    │на баланс МУ       │              │              │          │                   │связи с ремонтом и монтажом │

│      │                    │"Горсвет";         │              │              │          │                   │линии электроосвещения на   │

│      │                    │восстановление     │              │              │          │                   │Бердском шоссе              │

│      │                    │освещения в поселке│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Огурцово" и       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │поселке "Плановый" │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │в приоритетах по   │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │локальным сметам МУ│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │"Горсвет"          │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1110  │Заменить            │Замена павильонов  │     8,0      │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │остановочные        │включена в районную│              │средства      │          │Советского района  │финансирования.             │

│      │павильоны на ул.    │программу.         │              │              │          │                   │Планируется замена          │

│      │Гидромонтажной,     │По пешеходному     │              │              │          │                   │остановочных павильонов по  │

│      │остановке           │переходу - при     │              │              │          │                   │совместной деятельности     │

│      │"Поликлиника" и ул. │положительном      │              │              │          │                   │администрации с             │

│      │Печатников, сделать │решении ОГИБДД -   │              │              │          │                   │предпринимательскими        │

│      │пешеходный переход  │сделать заказ СМЭУ │              │              │          │                   │структурами                 │

│      │у рынка "Престиж"   │УВД НСО            │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1111  │Решить вопрос о     │Разработать        │              │Средства на   │2005 -    │Администрация      │Частично выполнен           │

│      │строительстве       │Программу.         │              │текущее       │2008 гг.  │Советского района, │                            │

│      │детских площадок,   │Реализовать        │              │содержание    │          │МУ "Дирекция       │                            │

│      │городков и малых    │принятую Программу │              │жилого фонда, │          │заказчика по       │                            │

│      │форм на придомовых  │восстановления и   │              │привлеченные  │          │жилищно-           │                            │

│      │территориях         │строительства в    │              │средства      │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │соответствии с     │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │утвержденными      │              │              │          │Советского района" │                            │

│      │                    │проектами (схемами)│              │              │          │                   │                            │

│      │                    │благоустройства    │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │дворов             │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1113  │Восстановить сквер  │Утвердить проект   │    200,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Частично выполнен. Затрачено│

│      │и фонтан у ДК       │благоустройства.   │              │              │          │Советского района, │90,0 тыс. руб. - по гранту, │

│      │"Приморский"        │Выполнить          │              │              │          │МУ "Дирекция       │42,0 тыс. руб. - средства   │

│      │                    │озеленительные     │              │              │          │заказчика по       │городского бюджета. Выполнен│

│      │                    │мероприятия по     │              │              │          │жилищно-           │1-й этап проекта в основном │

│      │                    │разработанному     │              │              │          │коммунальному      │силами мобильной бригады.   │

│      │                    │проекту в разрезе  │              │              │          │хозяйству          │На 2006 год средства бюджета│

│      │                    │реализации гранта  │              │              │          │Советского района" │не запланированы. В работе  │

│      │                    │мэрии по устройству│              │              │          │                   │проект на водоснабжение и   │

│      │                    │сквера. Завершить  │              │              │          │                   │устройство фонтана, насосной│

│      │                    │благоустройство со │              │              │          │                   │станции.                    │

│      │                    │строительством     │              │              │          │                   │Исполнитель ГУБО            │

│      │                    │фонтана в 2005 году│              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1114  │Добиться выделения  │Индивидуальная     │              │              │2005 г.   │                   │Не выполнен из-за отсутствия│

│      │помещения для       │работа депутата    │              │              │          │                   │нормативно-правовых актов   │

│      │общества инвалидов  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Левобережья         │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1115  │Определить площадки │Определить         │    800,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично. В        │

│      │для выгула собак    │нормативные        │              │              │          │энергетики,        │соответствии с программой   │

│      │                    │параметры площадки.│              │              │          │жилищного и        │благоустройства по ул.      │

│      │                    │Определить         │              │              │          │коммунального      │Экваторной, ул. Энгельса.   │

│      │                    │площадки, утвердить│              │              │          │хозяйства города,  │Финансирование осуществлено │

│      │                    │их проекты для     │              │              │          │администрация      │в объеме 2122,0 тыс. рублей │

│      │                    │реализации во всех │              │              │          │Советского района  │(затраты показаны совместно │

│      │                    │возможных местах.  │              │              │          │                   │с наказом N 978)            │

│      │                    │Организовать       │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │площадки в         │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │соответствии с     │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │утвержденными      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │проектами - 20 шт. │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1117  │Оборудовать стоянки │Определить         │    9200,0    │Бюджет города,│2005 -    │Департамент        │Выполнен частично в         │

│      │у домов с           │нормативные        │              │привлеченные  │2008 гг.  │энергетики,        │соответствии с Программой   │

│      │парковочными        │параметры площадок │              │средства      │          │жилищного и        │благоустройства по ул.      │

│      │карманами           │для стоянки.       │              │              │          │коммунального      │Экваторной, ул. Энгельса.   │

│      │                    │Разработать схемы  │              │              │          │хозяйства города,  │Финансирование осуществлено │

│      │                    │площадок,          │              │              │          │администрация      │в объеме 2122,0 тыс. руб.   │

│      │                    │автостоянок,       │              │              │          │Советского района  │(затраты показаны совместно │

│      │                    │согласовать и      │              │              │          │                   │с наказом N 978)            │

│      │                    │утвердить проекты, │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │выполнить          │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │площадки - 20 шт.  │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1119  │Принять водовод     │                   │    150,0     │Бюджет города,│2005 -    │Департамент        │Выполнен частично.          │

│      │пос. "Плановый" на  │                   │    200,0     │привлеченные  │2006 гг.  │энергетики,        │Освоено 160,0 тыс. рублей из│

│      │баланс МУП          │                   │              │средства      │          │жилищного и        │бюджета города.             │

│      │"Горводоканал"      │                   │              │              │          │коммунального      │В настоящее время           │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства города,  │оформляется инженерно-      │

│      │                    │                   │              │              │          │администрация      │техническая документация,   │

│      │                    │                   │              │              │          │Советского района  │выполняется геодезическое   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │изыскание. После оформления │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │протоколов водопровод пос.  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Плановый будет принят в     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │муниципальную собственность │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                            Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                             │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│1124  │Произвести текущий  │Выполнить текущий  │              │              │2005 г.   │Департамент        │Выполнен частично           │

│      │ремонт дома N 21 по │ремонт             │              │              │          │энергетики,        │                            │

│      │улице Гоголя        │                   │              │              │          │жилищного и        │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства города   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1127  │Провести капитальный│Капитальный ремонт │    500,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Дирекцией│

│      │ремонт фасада дома  │дворового фасада   │              │              │          │заказчика по       │заказчика выполнен ремонт   │

│      │N 56 по Красному    │                   │              │              │          │жилищно-           │дворовой части фасада на    │

│      │проспекту           │                   │              │              │          │коммунальному      │сумму 855,5 тыс. руб. из    │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │бюджета города              │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1129  │Провести капитальный│Текущий ремонт     │    280,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Дирекцией│

│      │ремонт дома N 3 по  │кровли             │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика выполнен ремонт   │

│      │ул. Достоевского    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │кровли на сумму 293,0 тыс.  │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │руб. из средств текущего    │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │содержания жилого фонда     │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1130  │Выполнить           │Кап. ремонт фасада │    1000,0    │Средства      │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Дирекцией│

│      │капитальный ремонт  │(блок по ул.       │              │капитального  │          │заказчика по       │заказчика выполнен          │

│      │домов N 38, 40 по   │Советской)         │              │ремонта жилого│          │жилищно-           │капитальный ремонт фасада на│

│      │ул. Октябрьской     │                   │              │фонда в части │          │коммунальному      │сумму 3094,9 тыс. руб. из   │

│      │                    │                   │              │муниципальной │          │хозяйству          │средств капитального ремонта│

│      │                    │                   │              │собственности │          │Центрального       │жилого фонда (в части       │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │муниципальной собственности)│

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1131  │Выполнить           │текущий ремонт     │     33,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. В 2005   │

│      │капитальный ремонт  │балконов           │              │текущее       │          │заказчика по       │году дирекцией заказчика    │

│      │дома N 24 по ул.    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │выполнен ремонт балконов в  │

│      │Гоголя              │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │количестве 17 шт., двух     │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │козырьков над подъездами на │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │сумму 63,3 тыс. руб. из     │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │средств на текущее          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │содержание жилого фонда     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1137  │Осуществить ремонт  │Ремонт над кв. 19  │     51,3     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен частично. Дирекцией│

│      │кровли дома N 16 по │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика выполнен ремонт   │

│      │ул. Спартака        │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │кровли над квартирой N 19 на│

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │сумму 163,5 тыс. руб. из    │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │средств на текущее          │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │содержание жилого фонда     │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1138  │Выполнить ремонт    │Ремонт подъезда    │     40,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен.                │

│      │подъезда дома N 35  │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │В плане 2007 года           │

│      │по ул. Орджоникидзе │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1141  │Провести ремонт дома│Текущий ремонт     │     10,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Наказ не выполнен. В связи с│

│      │N 13 по ул.         │цоколя             │              │текущее       │          │заказчика по       │прохождением временной      │

│      │Свердлова           │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │дороги на стройплощадку     │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │рядом с жилым домом, ремонт │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │цоколя запланирован планом  │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │текущего ремонта на 2006 год│

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1145  │Провести ремонт     │Провести           │     70,0     │Средства      │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Выдано заключение │

│      │фасада дома N 22а   │обследование, при  │              │капитального  │          │заказчика по       │ООО "РОСПроект", по         │

│      │по ул. Советской    │необходимости      │              │ремонта жилого│          │жилищно-           │рекомендации которого       │

│      │                    │включить в план    │              │фонда         │          │коммунальному      │выполнена заделка трещин на │

│      │                    │2006 г.            │              │              │          │хозяйству          │сумму 70,0 тыс. руб. из     │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │средств текущего содержания │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │жилого фонда                │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1146  │Отремонтировать     │Текущий ремонт     │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │крышу дома N 20 по  │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика выполнен текущий  │

│      │ул. Советской       │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │ремонт кровли на сумму 10,0 │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │тыс. руб. из средств на     │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1147  │Провести наружный   │Ремонт спуска в    │     20,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │ремонт дома N 76 по │подвал             │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика выполнен ремонт   │

│      │Красному проспекту  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │спуска в подвал на сумму    │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │15,0 тыс. руб. из средств на│

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1148  │Провести ремонт     │Текущий ремонт     │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │крыши дома N 76 по  │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика выполнен текущий  │

│      │Красному проспекту  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │ремонт кровли на сумму 35,4 │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │тыс. руб. из средств на     │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │текущее содержание жилого   │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │фонда                       │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1150  │Выполнит ремонт     │Текущий ремонт 1, 2│     25,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │подъездов дома N 26 │подъездов          │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика выполнен текущий  │

│      │по ул. Романова     │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │ремонт 1,2 подъездов на     │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │сумму 30,2 тыс. руб. из     │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │средств на текущее          │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │содержание жилого фонда     │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1155  │Выполнить работы по │Текущий ремонт     │     15,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │ремонту кровли дома │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика выполнен текущий  │

│      │N 7 по ул.          │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │ремонт кровли над квартирами│

│      │Достоевского над    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │N 51, 52 на сумму 15,0 тыс. │

│      │квартирами N 51, 52 │                   │              │              │          │хозяйству          │р. из средств на текущее    │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │содержание жилого фонда     │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1157  │Выполнить ремонт    │Текущий ремонт     │    100,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен в 2005 г., так  │

│      │кровли дома N 12 по │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │как средства в сумме 150    │

│      │ул. Советской       │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │тыс. р. за счет средств на  │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │текущее содержание были     │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │направлены на укрепление    │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │фундамента в связи с        │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │аварийной ситуацией несущих │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │конструкций дома, выполнены.│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Включен в план текущего     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ремонта на 2007 год         │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1159  │Выполнить ремонт    │Капитальный ремонт │    800,0     │Средства      │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │фасада дома N 51/4  │                   │              │капитального  │          │заказчика по       │выполнен ремонт фасада на   │

│      │по Красному         │                   │              │ремонта жилого│          │жилищно-           │сумму 1021,9 тыс. р. из     │

│      │проспекту           │                   │              │фонда         │          │коммунальному      │средств капитального ремонта│

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │жилого фонда                │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1160  │Отремонтировать     │Корпус 3, 4, 5 -   │    2400,0    │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │фасады всех         │капитальный ремонт,│              │текущее       │          │заказчика по       │выполнен капитальный ремонт │

│      │корпусов дома N 51  │корпус             │              │содержание    │          │жилищно-           │фасада корпусов:            │

│      │по Красному         │2 - текущий ремонт │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │N 3 - на сумму 1024,8 тыс.  │

│      │проспекту           │                   │              │              │          │хозяйству          │руб.,                       │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │N 4 - на сумму 1021,9 тыс.  │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │руб.;                       │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │N 5 - на сумму 955,7 тыс.   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │руб. из средств бюджета     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │города;                     │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │N 2 - текущий ремонт фасада │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │на сумму 352,6 тыс. руб. Все│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │средства на текущее         │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │содержание жилого фонда     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1161  │Укрепить балконы,   │Капитальный ремонт │    600,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │отремонтировать     │                   │              │              │          │заказчика по       │заказчика в 2005 году       │

│      │фасад дома N 43 по  │                   │              │              │          │жилищно-           │выполнен ремонт фасада с    │

│      │Красному проспекту  │                   │              │              │          │коммунальному      │укреплением балконов на     │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │сумму 914,1 тыс. р. из      │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │бюджета города              │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1162  │Отремонтировать     │Замена верхнего    │     80,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │систему отопления   │розлива системы    │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика в 2005 произведен │

│      │дома N 37а по ул.   │отопления          │              │содержание    │          │жилищно-           │ремонт верхнего розлива     │

│      │С. Шамшиных         │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │системы отопления на сумму  │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │24 тыс. р. за счет средств  │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │на текущее содержание       │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1163  │Отремонтировать     │Текущий ремонт     │     50,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен. В настоящее    │

│      │кровлю дома N 30 по │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │время работы ведутся        │

│      │Красному проспекту  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1164  │Произвести замену   │                   │    800,0     │Привлеченные  │2005 -    │Администрация      │Не выполнен. Нет возможности│

│      │асфальтового        │                   │              │средства      │2006 гг.  │Центрального района│финансирования              │

│      │покрытия            │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │внутриквартальных   │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │дорог, расположенных│                   │              │              │          │                   │                            │

│      │возле дома N 2/1    │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │по ул.              │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │Серебренниковской   │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1167  │Рассмотреть вопрос  │В осенне-весенний  │    100,0     │Бюджет города │2005 -    │Департамент        │Частично выполнен           │

│      │о посадке крупных   │период данный      │              │              │2009 гг.  │энергетики,        │                            │

│      │деревьев на газоне  │вопрос будет       │              │              │          │жилищного и        │                            │

│      │вдоль дома N 16 по  │рассмотрен с       │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │ул. Спартака        │участием жильцов   │              │              │          │хозяйства города,  │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Главное управление │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │благоустройства и  │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │озеленения         │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1175  │Высадить новые      │В осенне-весенний  │     2,0      │Средства на   │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен                    │

│      │деревья во дворе    │период данный      │              │текущее       │2006 гг.  │заказчика по       │                            │

│      │дома N 9 по ул.     │вопрос будет       │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │Мичурина            │рассмотрен с       │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │участием жильцов   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1178  │Благоустроить       │                   │    350,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │дворовую территорию │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │заказчика в 2005 году       │

│      │дома N 12 по ул.    │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │выполнено благоустройство   │

│      │Советской           │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │дворовой территории на сумму│

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │320,0 тыс. руб. из бюджета  │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │города                      │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1191  │Выполнить работы по │                   │    700,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Дирекцией         │

│      │благоустройству     │                   │              │              │          │заказчика по       │заказчика выполнено         │

│      │двора дома N 40 по  │                   │              │              │          │жилищно-           │благоустройство дворовой    │

│      │ул. Октябрьской     │                   │              │              │          │коммунальному      │части дома:                 │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │асфальтирование             │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │на сумму 606,0 тыс. руб.    │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │из бюджета города;          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │установлен детский городок  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │на сумму 100,0 тыс. руб. из │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │бюджета города              │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1192  │Ремонт отмостки и   │Текущий ремонт     │     18,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Не выполнен. Ремонт отмостки│

│      │входов дома N 82 по │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │и входов дома не выполнен в │

│      │ул. Каменской       │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │связи с недостатком         │

│      │                    │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │финансирования в 2005 г.    │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │Данный вид работ внесен в   │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │план 2006  года и будет     │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │выполнен силами ООО "ЖЭУ-11"│

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1194  │Выполнить           │Благоустройство    │    900,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │благоустроительные  │                   │              │              │          │заказчика по       │дирекцией заказчика         │

│      │работы во дворе     │                   │              │              │          │жилищно-           │выполнено благоустройство   │

│      │дома N 51/4 по      │                   │              │              │          │коммунальному      │дворовых территорий домов N │

│      │Красному проспекту  │                   │              │              │          │хозяйству          │51/2 - 5 по Красному        │

│      │(в частности,       │                   │              │              │          │Центрального       │проспекту на сумму 1100,0   │

│      │озеленение,         │                   │              │              │          │района"            │тыс. рублей за счет средств │

│      │установка скамеек)  │                   │              │              │          │                   │бюджета города              │

│      │микрорайон          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │"Сибгипрошахт"      │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1196  │Провести работы по  │                   │     6,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Осенью 2005 года  │

│      │озеленению дворовой │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │силами МП "ЖЭУ-11" были     │

│      │территории дома по  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │высажены саженцы кустарников│

│      │ул. Советской N 44  │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │на сумму 6,0 тыс. руб. из   │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │средств текущего содержания │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1197  │Заасфальтировать    │Благоустройство    │    260,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. См. наказ N 1194  │

│      │дворовую территорию │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │                            │

│      │дома N 51/2 по      │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │                            │

│      │Красному проспекту  │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1198  │Отремонтировать     │Благоустройство    │    160,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. См. наказ N 1194  │

│      │асфальтовое покрытие│                   │              │              │          │заказчика по       │                            │

│      │возле дома N 51/3 по│                   │              │              │          │жилищно-           │                            │

│      │Красному проспекту  │                   │              │              │          │коммунальному      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1199  │Восстановить        │Произвести монтаж  │     8,0      │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │уличное освещение   │наружных           │              │текущее       │          │заказчика по       │дирекцией заказчика был     │

│      │во дворе дома N     │светильников типа  │              │содержание    │          │жилищно-           │произведен монтаж двух      │

│      │51/3 по Красному    │"кобра" в кол-ве 4 │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │наружных светильников типа  │

│      │проспекту           │шт.                │              │              │          │хозяйству          │"кобра"                     │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1200  │Установить во дворе │Установка городка  │    100,0     │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │дома N 44 по ул.    │                   │              │              │          │заказчика по       │дирекцией заказчика был     │

│      │Каменской малые     │                   │              │              │          │жилищно-           │установлен детский городок  │

│      │формы для детей     │                   │              │              │          │коммунальному      │на сумму 100,0 тыс. р. из   │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │бюджета города              │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1208  │Произвести ремонт   │                   │    1300,0    │Привлеченные  │2005 -    │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │внутриквартальных   │                   │              │средства      │2010 гг.  │заказчика по       │дирекцией заказчика выполнен│

│      │дорог во дворе      │                   │              │              │          │жилищно-           │ремонт внутриквартальной    │

│      │домов N 2, 2/1, 2/2,│                   │              │              │          │коммунальному      │дороги на сумму 760,0 тыс.  │

│      │4/1 по ул.          │                   │              │              │          │хозяйству          │р. - привлеченные средства  │

│      │Серебренниковской   │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1211  │Решить проблему     │                   │              │              │2005 -    │Департамент        │Выполнен. Приказом ДТиДБК от│

│      │автомобильных       │                   │              │              │2007 гг.  │транспорта и       │30.09.2005 N 143 утвержден  │

│      │пробок по Красному  │                   │              │              │          │дорожно-           │Реестр маршрутов            │

│      │проспекту           │                   │              │              │          │благоустроительного│общественного пассажирского │

│      │                    │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │транспорта, в соответствии  │

│      │                    │                   │              │              │          │управление         │с которым планируется       │

│      │                    │                   │              │              │          │пассажирских       │разгрузка Красного проспекта│

│      │                    │                   │              │              │          │перевозок мэрии,   │за счет перераспределения   │

│      │                    │                   │              │              │          │администрация      │транспортных потоков на     │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального района│параллельные и примыкающие  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │улицы и перевода части      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │маршрутов на ул. Советскую, │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Фабричную, С. Шамшиных (2006│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │год)                        │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1212  │Произвести ремонт   │Капитальный ремонт │     15,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. В мае 2005 года по│

│      │трамвайных путей от │на ул. Мичурина    │              │              │          │транспорта и       │результатам комиссионного   │

│      │перекрестка улиц    │запланирован на    │              │              │          │дорожно-           │обследования МУП "Служба    │

│      │Мичурина и Гоголя   │2009 г.            │              │              │          │благоустроительного│пути" проведен ремонт 3     │

│      │до перекрестка улиц │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │стыков на участке трамвайных│

│      │Мичурина - Крылова, │                   │              │              │          │управление         │путей по ул. Мичурина (от   │

│      │для уменьшения шума │                   │              │              │          │пассажирских       │ул. Крылова до ул. Гоголя)  │

│      │от проходящих       │                   │              │              │          │перевозок мэрии,   │                            │

│      │трамваев            │                   │              │              │          │администрация      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального района│                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1217  │Отремонтировать     │Выполнить ямочный  │     30,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен                    │

│      │дорогу на ул.       │ремонт             │              │              │          │энергетики и       │                            │

│      │Потанинской         │                   │              │              │          │жилищного и        │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунального      │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйства города   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1220  │Увеличить количество│                   │              │              │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Распорядительным  │

│      │единиц подвижного   │                   │              │              │          │транспорта и       │письмом УПП от 15.09.2005 N │

│      │состава на маршруте │                   │              │              │          │дорожно-           │1.1-12-974 на маршруте N 25 │

│      │троллейбуса N 25    │                   │              │              │          │благоустроительного│увеличено на 1 единицу      │

│      │                    │                   │              │              │          │комплекса мэрии,   │количество подвижного       │

│      │                    │                   │              │              │          │управление         │состава                     │

│      │                    │                   │              │              │          │пассажирских       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │перевозок мэрии    │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1223  │Отремонтировать     │В соответствии с   │   26624,0    │Бюджет города │2005 г. - │Департамент        │Выполнен. В 4 кв. 2005 года │

│      │трамвайные пути     │планом ремонт      │              │              │переборка │транспорта и       │силами МУП "Служба пути"    │

│      │напротив дома N 43  │трамвайных путей на│              │              │стыков    │дорожно-           │произведена наплавка        │

│      │по ул. Мичурина     │ул. Мичурина       │              │              │          │благоустроительного│изношенных концов рельсов на│

│      │для уменьшения      │планируется        │              │              │          │комплекса мэрии    │стыках у дома N 43 по ул.   │

│      │вибрации и шума,    │в 2009 г.          │              │              │          │                   │Мичурина                    │

│      │исходящего от       │В 2005 г. МУП      │              │              │          │                   │                            │

│      │проходящих трамваев │"Служба пути"      │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │планирует провести │              │              │          │                   │                            │

│      │                    │переборку стыков   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1224  │Установить светофор │Установить         │    450,0     │Бюджет города │2005 г.   │Департамент        │Выполнен. Светофор          │

│      │на перекрестке улиц │светофорный объект │              │              │          │транспорта и       │установлен в 2005 г.,       │

│      │Мичурина и          │(работы начаты)    │              │              │          │дорожно-           │затрачено 450,0 тыс. рублей │

│      │Орджоникидзе        │                   │              │              │          │благоустроительного│за счет средств бюджета     │

│      │                    │                   │              │              │          │комплекса мэрии    │города                      │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1225  │Произвести          │Благоустройство    │    1150,0    │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. Смотреть наказ    │

│      │благоустройство     │                   │              │              │          │заказчика по       │N 1194.                     │

│      │территории домов N  │                   │              │              │          │жилищно-           │Фрунзе N 5 является         │

│      │6, 8, 10 по ул.     │                   │              │              │          │коммунальному      │административным зданием, на│

│      │Державина, N 5 по   │                   │              │              │          │хозяйству          │ответственном хранении и    │

│      │ул. Фрунзе          │                   │              │              │          │Центрального       │обслуживании в дирекции     │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │заказчика не числится       │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1226  │Принять меры по     │                   │              │              │2005 -    │Департамент        │Вопрос прорабатывается      │

│      │распространению     │                   │              │              │2010 гг.  │транспорта и       │                            │

│      │действия проездных  │                   │              │              │          │дорожно-           │                            │

│      │билетов на          │                   │              │              │          │благоустроительного│                            │

│      │коммерческий        │                   │              │              │          │комплекса мэрии    │                            │

│      │транспорт           │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1231  │Улучшить работу     │                   │              │              │2005 г.   │Управление         │Количество "узких"          │

│      │детской             │                   │              │              │          │здравоохранения    │специалистов соответствует  │

│      │поликлиники,        │                   │              │              │          │мэрии              │нормативам Министерства     │

│      │расположенной по    │                   │              │              │          │                   │здравоохранения РФ          │

│      │адресу: Красный     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │проспект, 13, в     │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │частности:          │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │1) возобновить      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │работу лаборатории  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │2) увеличить        │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │количество "узких"  │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │специалистов        │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1234  │Решить вопрос о     │В установленном    │              │              │          │Комитет по жилищным│Не выполнен. В августе 2005 │

│      │включении в список  │порядке            │              │              │          │вопросам мэрии     │года на межведомственной    │

│      │ветхого аварийного  │                   │              │              │          │                   │комиссии по вопросу         │

│      │жилья дом 46 по ул. │                   │              │              │          │                   │признания жилых домов       │

│      │Некрасова           │                   │              │              │          │                   │непригодными для проживания │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │были признаны дома по ул.   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Некрасова, 43а, 43б, 45,    │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │45а, 49, 49а, имеющие более │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │худшее техническое          │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │состояние, чем дом N 46 по  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │ул. Некрасова               │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1236  │Предусматривать в   │                   │    1250,0    │Бюджет города │2005 г.   │Департамент по     │Выполнен.                   │

│      │бюджетах г.         │                   │              │              │          │социальной политике│В соответствии с городской  │

│      │Новосибирска        │                   │              │              │          │мэрии              │целевой программой          │

│      │денежные средства   │                   │              │              │          │                   │социальной поддержки        │

│      │на финансирование   │                   │              │              │          │                   │населения на финансирование │

│      │деятельности        │                   │              │              │          │                   │деятельности городского,    │

│      │городского,         │                   │              │              │          │                   │районных, первичных         │

│      │районных, первичных │                   │              │              │          │                   │ветеранских организаций     │

│      │ветеранских         │                   │              │              │          │                   │выделено 1058,9 тыс. руб.   │

│      │организаций         │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤

│                           Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович                           │

├──────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────┤

│1252  │Благоустройство     │Дирекции заказчика │     30,0     │Привлеченные  │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. По результатам    │

│      │двора по адресу ул. │совместно с ТОС    │              │средства      │          │заказчика по       │совместного обследования    │

│      │Ипподромской, 47    │"Русь" и депутатом │              │              │          │жилищно-           │установлено, что            │

│      │                    │выйти на место для │              │              │          │коммунальному      │дополнительного устройства  │

│      │                    │определения        │              │              │          │хозяйству          │малых форм не требуется.    │

│      │                    │необходимости      │              │              │          │Центрального       │Имеется спортивная площадка,│

│      │                    │выполнения работ   │              │              │          │района"            │сцена, лавочки, три малых   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │формы. В 2005 году МУП      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │"Энергия", восстанавливая   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │территорию после разрытия,  │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │выполнило отсевом пешеходную│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │дорожку                     │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1254  │Озеленение двора,   │Дирекции заказчика │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. По результатам    │

│      │строительство       │совместно с        │              │текущее       │          │заказчика по       │совместного обследования    │

│      │детской площадки    │депутатом выйти на │              │содержание    │          │жилищно-           │установлено, что            │

│      │по адресу           │место для          │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │дополнительного устройства  │

│      │ул. О. Жилиной, 31  │определения        │              │              │          │хозяйству          │малых форм не требуется     │

│      │                    │необходимости      │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │выполнения работ   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1255  │Благоустройство     │                   │     30,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году были  │

│      │двора, озеленение   │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │установлены две малые формы │

│      │по адресу           │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │на сумму 27,125 тыс. руб. из│

│      │ул. О. Жилиной, 108 │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │средств на текущее          │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │содержание жилого фонда     │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1257  │Благоустройство во  │                   │    1000,0    │Бюджет города │2005 г.   │МУ "Дирекция       │В 2005 году дирекцией       │

│      │дворе дома по адресу│                   │              │              │          │заказчика по       │заказчика выполнено         │

│      │ул. Фрунзе, 53      │                   │              │              │          │жилищно-           │благоустройство дворовой    │

│      │                    │                   │              │              │          │коммунальному      │территории на сумму 790,0   │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │тыс. руб. (средства из      │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │бюджета города)             │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1258  │Строительство       │                   │    100,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году       │

│      │детской площадки по │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │дирекцией заказчика был     │

│      │адресу ул. Фрунзе,  │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │установлен детский городок  │

│      │57а                 │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │стоимостью 100,0 тыс. руб.  │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │(средства бюджета города)   │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1259  │Озеленение,         │                   │    100,0     │Привлеченные  │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнен. В 2005 году были  │

│      │строительство       │                   │              │средства      │          │заказчика по       │установлены три малые формы │

│      │детской площадки    │                   │              │              │          │жилищно-           │на сумму 59,533 тыс. р.     │

│      │по адресу           │                   │              │              │          │коммунальному      │(средства городского        │

│      │ул. Гоголя, 47      │                   │              │              │          │хозяйству          │бюджета)                    │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1262  │Озеленение,         │Благоустройство    │     10,0     │Средства на   │2005 г.   │МУ "Дирекция       │Выполнено. Осенью 2005 года │

│      │благоустройство по  │                   │              │текущее       │          │заказчика по       │силами МУ "ЖЭУ-21" были     │

│      │адресу: ул.         │                   │              │содержание    │          │жилищно-           │высажены саженцы кустарников│

│      │Ипподромской, 32/2  │                   │              │жилого фонда  │          │коммунальному      │на сумму 10,0 тыс. руб. из  │

│      │                    │                   │              │              │          │хозяйству          │средств текущего содержания │

│      │                    │                   │              │              │          │Центрального       │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │района"            │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1274  │Центр планирования  │                   │    150,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнено. Изготовлено и    │

│      │семьи по адресу:    │                   │              │средства      │          │Центрального района│установлено ограждение,     │

│      │ул. О. Жилиной, 73. │                   │              │              │          │                   │скамейки и малые            │

│      │Благоустройство     │                   │     50,0     │              │2005 г.   │                   │архитектурные формы на сумму│

│      │зоны перед входом,  │                   │              │              │          │                   │79,131 тыс. руб. В связи с  │

│      │организация         │                   │              │              │          │                   │выполнением благоустройства │

│      │парковки            │                   │              │              │          │                   │организовать парковку перед │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │входом Центра               │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │нецелесообразно.            │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Строительство парковки      │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │запланировано выполнить в   │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │2006 г. со стороны въезда на│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │дворовую территорию.        │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │Запланировано затратить 45,0│

│      │                    │                   │              │              │          │                   │тыс. руб. за счет           │

│      │                    │                   │              │              │          │                   │привлеченных средств        │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1279  │Выполнить установку │                   │     50,0     │Привлеченные  │2005 г.   │Администрация      │Выполнено. Ограждение       │

│      │ограждения          │                   │              │средства      │          │Центрального района│спортивной площадки         │

│      │спортивной площадки │                   │              │              │          │                   │установлено в 2005 г. на    │

│      │по ул. Партизанской,│                   │              │              │          │                   │сумму 60 тыс. руб. за счет  │

│      │ул. Писарева,       │                   │              │              │          │                   │городского бюджета          │

│      │ул. О. Жилиной      │                   │              │              │          │                   │                            │

│      │(частный сектор)    │                   │              │              │          │                   │                            │

├──────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤

│1280  │Восстановить колонку│                   │    120,0     │Бюджет города │2005 г.   │Администрация      │Выполнено.                  │

│      │N 34 по ул. Романова│                   │              │              │          │Центрального       │Колонка восстановлена       │

│      │                    │                   │              │              │          │района, МУП        │                            │

│      │                    │                   │              │              │          │"Горводоканал"     │                            │

└──────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘