Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2007 г. N 495

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

КонсультантПлюс: примечание. В настоящее время действует Устав г. Новосибирска, принятый Решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 N 616. Норма, аналогичная норме, содержавшейся в статье 30, содержится в статье 35.

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в городе Новосибирске, в соответствии с Законом Новосибирской области "Об энергосбережении на территории Новосибирской области", Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Принять городскую целевую программу "Энергосбережение в городе Новосибирске" на 2007 - 2010 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Гончаров А.А.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к Решению

городского Совета

от 26.02.2007 N 495

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

## ПАСПОРТ

городской целевой программы "Энергосбережение

в городе Новосибирске" на 2007 - 2010 годы

| Наименование Программы | Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Новосибирске" на 2007 - 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Новосибирской области от 19.12.97 N 91-ОЗ "Об энергосбережении на территории Новосибирской области" |
| Заказчик Программы | Мэрия Новосибирска |
| Разработчик Программы | Комитет по энергетике мэрии |
| Цели Программы | Снижение расходов бюджета города на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде; снижение потерь тепловой и электрической энергии; повышение надежности работы энергетического комплекса города Новосибирска, городского электротранспорта |
| Задачи Программы | Оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов объектов городского хозяйства и муниципального жилищного фонда; применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций, реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства |
| Срок реализации Программы | 2007 - 2010 годы |
| Исполнители Программы | Главное управление образования мэрии; Главное управление здравоохранения мэрии; управление пассажирских перевозок мэрии; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горводоканал"; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Новосибирский метрополитен"; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горэлектротранспорт"; муниципальное учреждение "Горсвет"; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Теплоэнергоресурсосбережение"; открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 2186,54 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города - 135,23 млн. рублей, из них: 12,23 млн. рублей - в 2007 году; 41,0 млн. рублей - в 2008 году; 41,0 млн. рублей - в 2009 году; 41,0 млн. рублей - в 2010 году; за счет привлеченных средств - 2051,31 млн. рублей, из них: 560,51 млн. рублей - в 2007 году; 519,01 млн. рублей - в 2008 году; 544,11 млн. рублей - в 2009 году; 427,68 млн. рублей - в 2010 году |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: снижение на 20% расходов бюджета города за потребленную электрическую энергию, тепловую энергию, холодную и горячую воду организациями муниципальной бюджетной сферы и объектами городского хозяйства; снижение на 5% потребления электроэнергии на городском электротранспорте; повышение надежности работы энергетического комплекса города; снижение на 15% потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций |
| Организация контроля за реализацией Программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент экономики и финансов мэрии, городской Совет Новосибирска |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории города Новосибирска, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета города.

Теплоснабжение как отрасль городского хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов.

Энергетический комплекс, поставляя энергоресурсы организациям и населению, является одной из основ жизнеобеспечения города.

Развитие экономики и социальной сферы города, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы городских инженерных коммуникаций.

Централизованное теплоснабжение города Новосибирска осуществляется на базе четырех ТЭЦ, крупных районных и промышленных котельных (Кировской, Калининской, научно-промышленного объединения "Сибсельмаш") и ряда небольших котельных.

Теплоснабжающая система города Новосибирска является одной из самых сложных теплофикационных систем страны. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет более 1000 км. Длина некоторых тепломагистралей достигает 20 км. При этом износ энергетического оборудования теплоисточников и тепловых сетей города достигает 60% и более.

Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Для повышения надежности теплоснабжения города, снижения затрат на транспорт тепла, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы:

реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

оснащение максимально возможного количества объектов городского хозяйства, муниципального жилищного фонда и организаций муниципальной бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием.

Значительные расходы несет бюджет города на обеспечение функционирования систем водоснабжения и водоотведения города, сетей наружного освещения и системы городского электротранспорта. Указанные сферы городского хозяйства потребляют большое количество электроэнергии, сократить которое необходимо путем реконструкции и модернизации несовершенного и изношенного энергетического оборудования.

Мероприятия городской целевой программы "Энергосбережение в городе Новосибирске" на 2007 - 2010 годы (далее по тексту - Программа) предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, с учетом уже имеющейся в городе практики энергосбережения.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в городе программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению задачи энергосбережения;

распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Анализ существующего энергопотребления объектами городского хозяйства позволяет сделать вывод о том, что реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-энергетические ресурсы, но и провести модернизацию и реконструкцию городских инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах городского хозяйства за счет сэкономленных средств.

## 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета города на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде.

Кроме того, целями Программы являются:

снижение потерь тепловой и электрической энергии;

повышение надежности работы энергетического комплекса города Новосибирска, городского электротранспорта.

Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:

оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов объектов городского хозяйства и муниципального жилищного фонда;

применение новых современных технологий в процессе эксплуатации городских инженерных коммуникаций;

реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства.

## 3. Механизм реализации и контроль за ходом

исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии во взаимодействии с организациями - исполнителями мероприятий Программы.

Перечень объектов, подлежащих оснащению приборами учета и автоматического регулирования, ежегодно формирует муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Теплоэнергоресурсосбережение" по согласованию с комитетом по энергетике мэрии.

Координацию распределения ресурсов на энергосберегающие мероприятия осуществляют соответствующие структурные подразделения мэрии согласно функциональным обязанностям.

Не позднее 15 сентября каждого года организации - исполнители Программы представляют в комитет по энергетике мэрии предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования все организации - исполнители Программы представляют в комитет по энергетике мэрии ежеквартально и по итогам года.

Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

## 4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации Программы

Выполнение программных мероприятий позволит снизить на 20% расходы бюджета города на оплату потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет установки приборов учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов в организациях муниципальной бюджетной сферы и на объектах городского хозяйства и муниципального жилищного фонда.

Модернизация преобразователей напряжения на городском электротранспорте позволит снизить на 5% потребление электрической энергии.

Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса города и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, горячей и холодной водой.

С внедрением новых передовых технологий в процесс эксплуатации инженерных коммуникаций предполагается снизить на 15% потери энергетических ресурсов.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

| N п. | Источник финансирования | Исполнитель мероприятий | Финансирование, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам | всего |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Средства бюджета города |  | 12,23 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 135,23 |
| 1.1 |  | Главное управление образования мэрии | 2,00 | 24,50 | 35,00 | 35,00 | 96,50 |
| 1.2 |  | Главное управление здравоохранения мэрии | - | 10,50 | - | - | 10,50 |
| 1.3 |  | МУП г. Новосибирска "Теплоэнергоресурсосбережение" | 10,23 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 28,23 |
| 2 | Привлеченные средства |  | 560,51 | 519,01 | 544,11 | 427,68 | 2051,31 |
| 2.1 |  | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" | 298,70 | 199,20 | 200,70 | 110,67 | 809,27 |
| 2.2 |  | ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" | 222,70 | 262,90 | 244,60 | 217,30 | 947,50 |
| 2.3 |  | МУ "Горсвет" | 2,00 | 1,80 | 1,40 | 1,30 | 6,50 |
| 2.4 |  | МУП г. Новосибирска "Новосибирский метрополитен" | 4,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 6,80 |
| 2.5 |  | МУП г. Новосибирска "Теплоэнергоресурсосбережение" | 30,00 | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 260,00 |
| 2.6 |  | Управление пассажирских перевозок мэрии | 3,01 | 4,21 | 6,51 | 7,51 | 21,24 |
| Итого: |  | 572,74 | 560,01 | 585,11 | 468,68 | 2186,54 |

## 6. Перечень программных мероприятий

| N п. | Мероприятие | Срок испол- нения | Источник финансирова- ния | Финансирование, млн. рублей | Обоснование эффективности | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по годам | всего |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Строительство и реконструкция |
| 1.1 | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1.1 | Строительство второй очереди второго блока НФС-1. Закрытие водоподготовки на НФС-2 | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 200,00 | 100,50 | 100,00 | 32,00 | 432,50 | Повышение качества воды | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 1.1.2 | Строительство сооружений по очистке промывных вод | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 5,10 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 12,10 | Экономия промывной воды | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 1.1.3 | Реконструкция метантенков и газгольдеров ОСК | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 100,00 | Экономия средств - 5,0 млн. рублей. Повышение надежности эксплуатации сетей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 1.1.4 | Реконструкция КНС - 4, 7, 23, 24, 36, 38, 41, 46, 278 | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 30,00 | Экономия электроэнергии. Экономия средств - 10,0 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 1.2 | Городской электротранспорт |
| 1.2.1 | Перевод электроснабжения электродепо "Ельцовское", станции метро "Красный проспект" с подстанции "Вокзальная"на подстанцию "Челюскинская" | 2007 | Привлеченные средства | 3,20 | - | - | - | 3,20 | Повышение надежности электроснабжения. Экономия средств - 0,95 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Новосибирский метрополитен" |
| 1.3 | Теплоснабжение |
| 1.3.1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 1-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 17,30 | 57,00 | 46,30 | 15,90 | 136,50 | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 50,0 млн. рублей | ОАО "Новосибирскгор- теплоэнерго" |
| 1.3.2 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 2-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 68,00 | 61,70 | 53,30 | 82,40 | 265,40 | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 144,0 млн. рублей | ОАО "Новосибирскгор- теплоэнерго" |
| 1.3.3 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 4-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 49,20 | 61,40 | 79,90 | 55,30 | 245,80 | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 105,0 млн. рублей | ОАО "Новосибирскгор- теплоэнерго" |
| 1.3.4 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 5-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 75,20 | 68,50 | 55,50 | 58,90 | 258,10 | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 101,0 млн. рублей | ОАО "Новосибирскгор- теплоэнерго" |
| 1.3.5 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 6-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 13,00 | 14,30 | 9,60 | 4,80 | 41,70 | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 17,1 млн. рублей | ОАО "Новосибирскгор- теплоэнерго" |
| 1.4 | Объекты городского хозяйства |
| 1.4.1 | Реконструкция сетей наружного освещения (замена светильников) | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 1,95 | 1,75 | 1,35 | 1,25 | 6,30 | Экономия средств - 1,5 млн. рублей. Экономия электроэнергии | МУ "Горсвет" |
| Итого: |  |  | 470,95 | 408,15 | 384,95 | 267,55 | 1531,60 |  |  |
| 2. Модернизация энергетического оборудования, усовершенствование технологических процессов |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 55,60 | 55,70 | 61,70 | 61,67 | 234,67 | Экономия средств - 13,86 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.1 | Установка диспергаторов на НФС-5 для улучшения смешения реагентов | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | - | 0,20 | - | - | 0,20 | Экономия расхода реагентов на 12%. Экономия средств - 0,1 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.2 | Применение технологии цементно-песчаной внутренней изоляции действующих трубопроводов | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 | Восстановление трубопроводов бестраншейным методом. Экономия средств - 3,75 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.3 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на НС ЖБИ-2, КНС-5, 18, 28, 35 | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 0,50 | 0,50 | 0,54 | - | 1,54 | Стабильность напоров в системах перекачки воды и стоков. Экономия средств - 0,15 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.4 | Оснащение стальных трубопроводов оборудованием для защиты от электрохимической коррозии | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | - | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 10,00 | Увеличение срока службы трубопроводов, повышение надежности эксплуатации сетей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.5 | Оснащение водопроводных сетей частной жилой застройки регуляторами давления | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | - | - | 0,50 | 0,50 | 1,00 | Создание оптимальных режимов работы сети. Исключение зон повышенного давления, снижение аварийности и потерь воды. Экономия средств - 0,6 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.6 | Замена стальных труб водопровода на полиэтиленовые трубы | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 30,67 | 22,50 | 22,16 | 24,67 | 100,00 | Снижение аварийности и потерь воды. Экономия средств - 8,0 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.7 | Перевод КНС на автоматический режим работы | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | Надежность работы, экономия средств - 0,5 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.8 | Утилизация тепла бытовых стоков с применением тепловых насосов на ГНС | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | Экономия энергоресурсов. Экономия средств - 0,5 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.9 | Замена масляных выключателей на вакуумные (I и II подъем НФС-5, ГНС) | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,65 | Повышение надежности работы насосных агрегатов | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.1.10 | Замена машинных возбудителей на цифровые тиристорные и реконструкция систем возбуждения электродвигателей воздуходувок (ОСК) | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 1,28 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 8,28 | Повышение устойчивости работы агрегатов в оптимальных режимах. Экономия средств - 0,26 млн. рублей | МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 2.2 | Муниципальный транспорт | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 3,91 | 5,11 | 7,41 | 8,41 | 24,84 | Экономия средств, электроэнергии |  |
| 2.2.1 | Модернизация энергетических объектов городского метрополитена | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,60 | Повышение надежности работы метро | МУП г. Новосибирска "Новосибирский метрополитен" |
| 2.2.2 | Модернизация энергетических объектов электрифицированного наземного пассажирского транспорта | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 3,01 | 4,21 | 6,51 | 7,51 | 21,24 | Снижение потребления электроэнергии. Экономия средств | МУП г. Новосибирска "Горэлектротранспорт" |
| 2.3 | Объекты муниципального жилищного фонда |
| 2.3.1 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды объектов муниципального жилищного фонда | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 30,00 | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 260,00 | Экономия средств - 300,0 млн. рублей за 4 года. При условии утвержденной схемы возврата средств от управляющих компаний | МУП г. Новосибирска "Теплоэнергоресурсо- сбережение" |
| 2.4 | Объекты организаций муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства |
| 2.4.1 | Оснащение системами автоматического регулирования объектов муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства | 2007 - 2010 | Бюджетные средства | 2,00 | 35,00 | 35,00 | 35,0 | 107,00 | Экономия средств - 61,0 млн. рублей за 4 года | МУП г. Новосибирска "Теплоэнергоресурсо- сбережение", Главное управление образования мэрии, Главное управление здравоохранения мэрии |
| 2.4.2 | Организация эксплуатации установленных приборов учета в режиме коммерческих расчетов на объектах муниципальной бюджетной сферы | 2007 - 2010 | Бюджетные средства | 10,23 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 28,23 | Экономия средств - 470,0 млн. рублей за 4 года | МУП г. Новосибирска "Теплоэнергоресурсо- сбережение", Главное управление образования мэрии, Главное управление здравоохранения мэрии |
| 2.4.3 | Установка автоматизированной системы управления сетями наружного освещения | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | Экономия электроэнергии (70,0 тыс. кВт. час). Экономия средств - 0,1 млн. рублей | МУ "Горсвет" |
| Итого: | 101,79 | 151,86 | 200,16 | 201,13 | 654,94 |  |  |

Примечания: используемые сокращения:

НФС - насосно-фильтровальная станция;

ОСК - очистные сооружения канализации;

КНС - канализационная насосная станция;

НС - насосная станция;

ЖБИ-2 - завод железобетонных изделий N 2;

ГНС - главная насосная станция.