Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2008 г. N 925

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"О СОХРАНЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА", ПРИНЯТОЙ

РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 16.03.2005 N 557

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы "О сохранении и содержании объектов культурного наследия, находящихся на территории города Новосибирска", принятой Решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 N 557 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.03.2008 N 925

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "О СОХРАНЕНИИ

И СОДЕРЖАНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 16.03.2005 N 557

Городская целевая программа "О сохранении и содержании объектов культурного наследия, находящихся на территории города Новосибирска" принята Решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 N 557 (далее по тексту - Программа).

Цель Программы - сохранение культурного и исторического облика города, и она была достигнута.

## 1. Выполнение задач Программы

Принятие Программы позволило обеспечить контроль за сохранностью, текущее содержание и ремонт объектов культурного наследия и памятных мест, находящихся на территории города Новосибирска. Генеральным планом города Новосибирска утвержден Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории города Новосибирска.

В соответствии с Планом мероприятий Программы по ремонту объектов культурного наследия, памятных мест города в 2005 - 2007 годах было обеспечено их текущее содержание, а также проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия на общую сумму 743959,5 тыс. рублей, в том числе 85594,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города, 122265,8 тыс. рублей за счет областного бюджета, 290096,3 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 246002,7 тыс. рублей - привлеченные средства.

Финансирование мероприятий Программы по ремонту и содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, осуществлялось не только за счет средств балансодержателей этих объектов, но и выделялись целевые средства из бюджета города.

Так, в связи с подготовкой к празднованию 60-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов были выделены средства из бюджета города для завершения строительства памятника на территории школы N 93 и ремонта 30 памятников, памятных знаков и стел на территории города.

В 2006 году были выделены целевые средства в размере 1200,0 тыс. рублей для ремонта памятника М.И. Глинке и дворца культуры им. Горького.

В соответствии с Планом мероприятий Программы по ремонту объектов культурного наследия, памятных мест города в 2005 - 2007 годах было предусмотрено текущее содержание, ремонт и реконструкция 28 объектов, относящихся к следующим категориям историко-культурного значения:

памятники федерального значения - 4;

памятники регионального значения - 8;

памятники местного (муниципального) значения - 1;

выявленные объекты - 1;

объекты ценной историко-градостроительной среды - 2.

Кроме того, в План мероприятий Программы по ремонту объектов культурного наследия, памятных мест города в 2005 - 2007 годах были включены 12 объектов (памятники и монументы), не отнесенных к вышеперечисленным категориям.

Среди объектов культурного наследия числится 11 зданий, в том числе 5 находится в федеральной собственности и 6 - в муниципальной собственности.

## 2. Реализация мероприятий Программы

С целью реализации Плана мероприятий Программы по ремонту объектов культурного наследия, памятных мест города в 2005 - 2007 годах проводились работы на следующих объектах культурного наследия:

1. Монумент воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска в период Великой Отечественной войны.

Проведено исследование кирпичной кладки, разборка облицовки подиума, стелы и постамента, выполнена наружная облицовка поверхности керамогранитом, облицовка стен плитами из мрамора, обрамление мемориальных плит постамента керамогранитом.

2. Кинотеатр "Пролеткино" ("Победа").

В течение 2005 - 2006 годов проводилась реконструкция и капитальный ремонт здания, включая фасад и внутренние помещения. В результате увеличилась площадь помещений кинотеатра с 2754 до 4252 кв. м. Реконструкция позволила усовершенствовать технологию показа фильмов до уровня мировых стандартов. Кинотеатр открыт после реконструкции в декабре 2006 года.

3. Памятник В.И. Ленину.

Проведены ремонт постамента памятника и облицовка памятника бетонными плитами.

4. Дом, где в 1908 г. жил партийный и государственный деятель С.М. Киров.

Выполнены ремонтно-реставрационные работы: окраска масляной краской деревянных элементов фасада, окраска водосточных труб, ремонт и покраска кровли.

5. Памятник М.И. Глинке.

Произведен демонтаж обрамляющего постамента из металлоконструкций и мрамора. Выполнен проект реконструкции. Произведен монтаж мраморного покрытия постамента. Уложена бордюрная плитка, выполнено ограждение из чугунных столбов для ограничения заезда автотранспорта на постамент. Выполнена чистка мрамора и проведена защита швов от атмосферных осадков.

6. Театр "Красный факел".

В 2005 - 2007 годы в здании проводились ремонтно-реставрационные работы по внутренним интерьерам и фасадам. Произведена 100% замена перекрытий, замена ферм перекрытий на металлические и устройство кровли. Восстановлен исторический фасад здания и балкон в большом зале театра. Проведена реконструкция сцены с заменой всего технологического оборудования (механика, звук, свет). Проведена замена инженерных коммуникаций (тепло-, энерго-, водоснабжение, сток).

7. Памятник и сквер.

В 2005 году установлен памятник учащимся школы N 93, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны; ежегодно проводился текущий ремонт и окраска памятника, уборка сквера.

8. Городская клиническая больница (корпуса NN 1 - 5, морфологический корпус).

Проводился капитальный ремонт зданий, текущий ремонт помещений. Проведен ремонт системы отопления, магистрального трубопровода, кровли, системы вентиляции, выполнены сантехнические и электромонтажные работы.

9. Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны.

Осуществлялось текущее содержание. Выполнены работы по реставрации фигуры раненого воина, по восстановлению мозаичного бетонного слоя фигуры, по ремонту и замене отделочного слоя постамента.

10. Здание аэровокзала городского аэропорта.

Проведен ремонт фасада здания. Обеспечивалось текущее содержание здания.

11. Дворец культуры им. Горького.

Проведен ремонт помещений, выборочный ремонт покрытия кровли, заменены аварийные участки конструкции кровли (балки, мауэрлаты), частичная замена чердачного утеплителя.

12. Обелиск "Звезда".

Проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Установлены 2 вазона к памятнику. Проводилась уборка прилегающей территории.

13. Стела "Штыки".

Облагорожена территория, прилегающая к памятнику. Проводилась уборка прилегающей территории.

14. Памятник узникам концлагерей.

Проведен текущий ремонт памятника.

15. Мемориальный ансамбль "Монумент Славы".

Проведена зачистка и шлифовка букв на пилонах монумента, ремонт штукатурки постаментов, подпорных стенок, окраска конструкций, ремонт покрытий из тротуарных плиток, ступеней и заделка швов. Осуществлялась текущая уборка по содержанию памятника и прилегающей территории.

16. Бюст Герою Советского Союза П.П. Барбашеву.

Проведена очистка мраморного бюста, ремонт постамента и его окраска.

17. Памятник Б. Богаткову.

Проведена реконструкция и капитальный ремонт памятника, облагорожена прилегающая территория, выложена тротуарная плитка.

18. Монумент славы погибшим в годы Великой Отечественной войны первомайцам.

Проведен капитальный ремонт памятника и постамента, восстановлена надпись, выполнено благоустройство прилегающей территории.

19. Памятный знак участникам Великой Отечественной войны.

Проведен косметический ремонт конструкций знака (зачистка, покраска), выравнивание тротуарной плитки, отсыпка отсевом прилегающей территории.

20. Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Проведена реконструкция памятника, покраска конструкций памятника, отсыпка прилегающей территории отсевом, заменены скамейки.

21. Памятник А. Демакову.

Проведены ремонтно-восстановительные работы памятника. В настоящее время администрацией Советского района города Новосибирска решается вопрос о переносе памятника на новое место.

22. Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны.

Проведен ремонт цоколя и арки панно (отбивка штукатурки, восстановление штукатурки, покраска), демонтаж и установка новых карнизных свесов панно, очистка, нанесение защитного слоя, заделка трещин и выкрашенных элементов и окраска факела. Проведена очистка бюстов и постаментов с нанесением защитного покрытия, восстановление надписей, реставрирован один из бюстов. Проведено изготовление и монтаж мраморных плит П.И. Щетинкина и на братской могиле, перекладка мраморных камней, обрамляющих братскую могилу. Проведено асфальтирование и благоустройство дорожек, обследование и ведется проектирование реконструкции памятника.

23. Памятник В.И. Ленину и скульптурная группа.

В 2005 году проведены ремонтно-реставрационные работы. В 2006 - 2007 годах осуществлялась текущая уборка памятника и прилегающей территории.

24. Здание Городского торгового корпуса (Краеведческий музей).

Проводились ремонтно-реставрационные работы по ремонту фасада здания и внутренний ремонт помещений. Проведены противопожарные мероприятия, монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения.

25. Здание Новосибирского театра оперы и балета.

В течение 2005 - 2006 годов велись ремонтно-восстановительные работы по внутренним интерьерам и фасадам здания. В 2005 году сдана в эксплуатацию главная сцена театра.

26. Кинотеатр "Пионер".

В 2005 году выполнена проектно-сметная документация, в 2006 - 2007 годах выполнялись ремонтные работы в подвальной части здания.

27. Александровская школа.

Произведен ремонт кровли, ремонт главного входа и ремонт санузлов.

28. Здание 100-квартирного дома.

В 2005 году проведен капитальный ремонт здания.

Кроме объектов, включенных в Программу, также проводились работы по обеспечению сохранения других объектов культурного наследия, находящихся на территории города Новосибирска, в частности:

Дома-памятника Ленину В.И., сооруженного в 1925 году на средства горожан;

поликлиники по адресу: ул. Серебренниковская, 42;

дома областных организаций по адресу: Красный проспект, 5;

школ по адресам: ул. Ядринцевская, 66, Октябрьская, 5, Ленина, 22;

здания Промбанка по адресу: Красный проспект, 34;

здания областной больницы по адресу: Красный проспект, 3;

жилого дома Облплана по адресу: Красный проспект, 56;

собора Александра Невского;

здания первого аэроклуба по адресу: ул. Крылова, 24;

банка "Русско-Азиатский" по адресу: Красный проспект, 26;

жилого дома Речного флота по адресу: ул. Фабричная, 6;

деревянной церкви Покрова по адресу: ул. Октябрьская, 9;

здания "Сибдальгосторга" по адресу: ул. Советская, 31;

здания "Главного почтамта" по адресу: ул. Советская, 33;

"Профессорского дома" по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 135;

ММЦ им. Кондратюка по адресу: ул. Советская, 24;

жилых домов по адресам: ул. Трудовая, 1, Державина, 6, Державина, 8, Державина, 10, Красноярская, 117, Богдана Хмельницкого, 38, Станиславского, 3, Станиславского, 4.

## 3. Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города, областного, федерального бюджетов и привлеченных средств.

Таблица

Источники финансирования Программы

| N п. | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей, план/факт | В том числе по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 год, план/факт | 2006 год, план/факт | 2007 год, план/факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бюджет города | 41875,0/ 85594,7 | 34290,0/ 59600,0 | 5920,0/ 13043,1 | 1665,0/ 12951,6 |
| 2 | Областной бюджет | 11600,0/ 122265,8 | 10650,0/ 9718,9 | 450,0/ 101192,3 | 500,0/ 11354,6 |
| 3 | Федеральный бюджет | 92000,0/ 290096,3 | 92000,0/ 273451,0 | -/ 16645,3 | - - |
| 4 | Привлеченные средства | 126395,0/ 246002,7 | 125330,0/ 132168,5 | 550,0/ 110690,2 | 515,0/ 3144,0 |
| Итого: | 271870,0/ 743959,5 | 262270,0/ 474938,4 | 6920,0/ 241570,9 | 2680,0/ 27450,2 |

## 4. Оценка эффективности Программы

Проведенные мероприятия, направленные на реализацию Программы, способствовали координации деятельности структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций города, балансодержателей объектов культурного наследия и памятных мест с целью сохранения и улучшения внешнего вида объектов и обеспечения их текущего содержания. В настоящее время многие объекты культурного наследия отремонтированы, приведены в надлежащее состояние. Кроме того, налажена постоянная работа по обеспечению текущего содержания объектов культурного наследия, памятных мест.

Проведение плановых мероприятий по сохранению и содержанию объектов культурного наследия обеспечило достижение цели Программы - сохранение культурного и исторического облика города.

В ходе выполнения Программы была обеспечена работа по сохранению, проведению ремонта, текущему содержанию и улучшению внешнего облика объектов культурного наследия, памятных мест, находящихся на территории города Новосибирска.

Была проведена совместная работа с Научно-производственным центром по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области по составлению перечня объектов культурного наследия, находящихся на территории города Новосибирска.

## 5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль и координация работы по реализации мероприятий Программы осуществлялись департаментом образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и Координационным советом по сохранению объектов культурного наследия.

## Приложение

к отчету об исполнении

городской целевой программы

"О сохранении и содержании объектов

культурного наследия, находящихся

на территории города Новосибирска",

принятой Решением городского

Совета Новосибирска

от 16.03.2005 N 557

ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий Программы

по ремонту объектов культурного наследия,

памятных мест города в 2005 - 2007 годах

┌───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование объекта   │     Местоположение      │   Исполнители    │   Источники   │  Объем финансирования, тыс. рублей   │

│ п.│                         │                         │                  │финансирования ├─────────┬────────────────────────────┤

│   │                         │                         │                  │               │ Всего,  │   В том числе по годам,    │

│   │                         │                         │                  │               │план/факт│         план/факт          │

│   │                         │                         │                  │               │         ├─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │               │         │2005 год │2006 год │2007 год│

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │            2            │            3            │        4         │       5       │    6    │    7    │    8    │   9    │

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                       Дзержинский район                                                         │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│1. │Монумент воинам, умершим │ПКиО "Березовая роща"    │МУП ПКиО          │Всего          │   100,0/│  -/190,0│    80,0/│   20,0/│

│   │от ран в госпиталях      │                         │"Березовая роща"  │(бюджет города)│    486,0│         │    248,0│    48,0│

│   │Новосибирска в период    │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │Великой Отечественной    │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │войны                    │                         │                  │               │         │         │         │        │

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                     Железнодорожный район                                                       │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│2. │Кинотеатр "Пролеткино"   │ул. Ленина, 7            │ООО "Победа"      │Всего          │125130,0/│125000,0/│    80,0/│   50,0/│

│   │("Победа")               │                         │                  │(привлеченные  │ 244800,0│ 132000,0│ 110000,0│  2800,0│

│   │                         │                         │                  │средства)      │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│3. │Памятник В.И. Ленину     │ул. Щетинкина, 33        │МУ "Горзеленхоз", │Всего          │   135,0/│   10,0/-│  110,0/-│   15,0/│

│   │                         │                         │НГАВТ             │               │     60,0│         │         │    60,0│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │   110,0/│         │  100,0/-│   10,0/│

│   │                         │                         │                  │               │     60,0│         │         │    60,0│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │   25,0/-│   10,0/-│   10,0/-│   5,0/-│

│   │                         │                         │                  │средства       │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│4. │Дом, где в 1908 г. жил   │ул. Ленина, 23           │ГУК               │Всего          │   300,0/│         │   150,0/│ 150,0/-│

│   │партийный и              │                         │"Новосибирский    │(бюджет        │     96,0│         │     96,0│        │

│   │государственный деятель  │                         │краеведческий     │области)       │         │         │         │        │

│   │С.М. Киров               │                         │музей"            │               │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│5. │Памятник М.И. Глинке     │ул. Советская, 31        │МУ "ДЗ по ЖКХ     │Всего          │   270,0/│40,0/20,0│   210,0/│  20,0/-│

│   │                         │                         │администрации     │               │    803,8│         │    783,8│        │

│   │                         │                         │Железнодорожного  ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │района",          │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │Новосибирская     ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │государственная   │бюджет города  │   230,0/│20,0/20,0│   200,0/│  10,0/-│

│   │                         │                         │консерватория     │               │    803,8│         │    783,8│        │

│   │                         │                         │им. М.И. Глинки   ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │   40,0/-│   20,0/-│   10,0/-│  10,0/-│

│   │                         │                         │                  │средства       │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│6. │Театр "Красный факел"    │ул. Ленина, 19           │ГУК Сибирский     │Всего          │  5100,0/│  5000,0/│-/96670,0│  100,0/│

│   │                         │                         │государственный   │(бюджет        │ 109934,4│   6287,4│         │  6977,0│

│   │                         │                         │академический     │области)       │         │         │         │        │

│   │                         │                         │театр "Красный    │               │         │         │         │        │

│   │                         │                         │факел"            │               │         │         │         │        │

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                       Заельцовский район                                                        │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│7. │Памятник и сквер         │ул. Кубовая, 1а          │МОУ "Средняя школа│Всего          │   810,0/│   750,0/│40,0/40,0│   20,0/│

│   │                         │                         │N 93"             │(бюджет города)│    810,0│    750,0│         │    20,0│

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│8. │Городская клиническая    │ул. Залесского, 6        │МУ "Городская     │Всего          │  1200,0/│   500,0/│   500,0/│  200,0/│

│   │больница (корпуса N      │                         │клиническая       │(бюджет города)│  36479,5│  26757,0│   6000,0│  3722,5│

│   │1 - 5, морфологический   │                         │больница"         │               │         │         │         │        │

│   │корпус)                  │                         │                  │               │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│9. │Мемориальное кладбище    │Заельцовское кладбище    │МУП "Ритуальное   │Всего          │  2600,0/│   100,0/│ 2500,0/-│        │

│   │советских воинов, умерших│                         │хозяйство"        │               │    326,6│    326,6│         │        │

│   │от ран в эвакогоспиталях │                         │                  ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │в годы Великой           │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │Отечественной войны      │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │  2600,0/│   100,0/│ 2500,0/-│        │

│   │                         │                         │                  │               │     74,2│     74,2│         │        │

│   │                         │                         │                  │бюджет области │  -/252,4│  -/252,4│         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│10.│Здание аэровокзала       │ул. Аэропорт, 2/2        │ФГУП              │Всего          │   750,0/│   250,0/│   250,0/│  250,0/│

│   │городского аэропорта     │                         │"Новосибирскавиа" │(привлеченные  │    672,4│     96,5│    261,9│   314,0│

│   │                         │                         │                  │средства)      │         │         │         │        │

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                       Калининский район                                                         │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│11.│Дворец культуры          │ул. Богдана Хмельницкого,│МУК "Дворец       │Всего          │  1520,0/│   920,0/│   300,0/│  300,0/│

│   │им. Горького             │40                       │культуры          │               │   2313,3│    181,1│    348,3│  1783,9│

│   │                         │                         │им. Горького", НПЦ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │  1320,0/│   920,0/│   200,0/│  200,0/│

│   │                         │                         │                  │               │   2313,3│    181,1│    348,3│  1783,9│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет области │  200,0/-│         │  100,0/-│ 100,0/-│

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                        Кировский район                                                          │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│12.│Обелиск "Звезда"         │ул. Сибиряков-Гвардейцев,│МУ "Дирекция      │Всего          │60,0/53,5│40,0/40,0│   10,0/-│   10,0/│

│   │                         │24                       │единого заказчика │(бюджет города)│         │         │         │    13,5│

│   │                         │                         │Кировского района"│               │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│13.│Стела "Штыки"            │пл. Сибиряков-Гвардейцев │МУ "ДЭУ N 4"      │Всего          │   125,0/│   100,0/│   15,0/-│   10,0/│

│   │                         │                         │                  │(бюджет города)│     46,4│     21,5│         │    24,9│

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│14.│Памятник узникам         │ул. Чигорина, 8          │МОУ "СОШ N 192"   │Всего          │55,0/55,0│30,0/30,0│15,0/15,0│   10,0/│

│   │концлагерей              │                         │                  │(бюджет города)│         │         │         │    10,0│

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                        Ленинский район                                                          │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│15.│Мемориальный ансамбль    │ул. Станиславского       │МУ "ДЗ по ЖКХ     │Всего          │   700,0/│   300,0/│   200,0/│  200,0/│

│   │"Монумент Славы"         │                         │Ленинского        │               │   9203,0│    200,0│   4300,0│  4703,0│

│   │                         │                         │района", НПЦ      ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │   600,0/│   200,0/│   200,0/│  200,0/│

│   │                         │                         │                  │               │   9203,0│    200,0│   4300,0│  4703,0│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет области │  100,0/-│  100,0/-│         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│16.│Бюст Герою Советского    │ул. Выставочная, 40      │МОУ СОШ N 171     │Всего          │   120,0/│   100,0/│10,0/10,0│   10,0/│

│   │Союза П.П. Барбашеву     │                         │                  │(бюджет города)│    120,0│    100,0│         │    10,0│

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                       Октябрьский район                                                         │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│17.│Памятник Б. Богаткову    │ул. Бориса Богаткова     │МУ "Горзеленхоз", │Всего          │   250,0/│150,0/5,0│    50,0/│  50,0/-│

│   │                         │                         │администрация     │               │    505,3│         │    500,3│        │

│   │                         │                         │Октябрьского      ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │района            │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │   200,0/│100,0/5,0│    50,0/│  50,0/-│

│   │                         │                         │                  │               │    105,0│         │    100,0│        │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │    50,0/│   50,0/-│  -/400,3│        │

│   │                         │                         │                  │средства       │    400,3│         │         │        │

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                       Первомайский район                                                        │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│18.│Монумент славы погибшим  │ул. Тельмана, 3          │МУ "ДЗ по ЖКХ     │Всего          │   200,0/│   150,0/│    30,0/│   20,0/│

│   │в годы Великой           │                         │Первомайского     │               │    208,0│    150,0│     28,0│    30,0│

│   │Отечественной войны      │                         │района"           ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │первомайцам              │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │   200,0/│   150,0/│   30,0/-│  20,0/-│

│   │                         │                         │                  │               │    150,0│    150,0│         │        │

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │   -/58,0│         │   -/28,0│  -/30,0│

│   │                         │                         │                  │средства       │         │         │         │        │

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                        Советский район                                                          │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│19.│Памятный знак участникам │Бердское шоссе           │ПКиО "У моря      │Всего          │   210,0/│         │  200,0/-│   10,0/│

│   │Великой Отечественной    │                         │Обского"          │(бюджет города)│     21,8│         │         │    21,8│

│   │войны                    │                         │                  │               │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│20.│Памятник погибшим в годы │ул. Русская              │ПКиО "У моря      │Всего          │    95,0/│    55,0/│   20,0/-│   20,0/│

│   │Великой Отечественной    │                         │Обского"          │               │    284,0│    164,0│         │   120,0│

│   │войны                    │                         │                  ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │    95,0/│    55,0/│   20,0/-│   20,0/│

│   │                         │                         │                  │               │    227,0│    107,0│         │   120,0│

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │   -/57,0│   -/57,0│         │        │

│   │                         │                         │                  │средства       │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│21.│Памятник А. Демакову     │микрорайон "Щ"           │ПКиО "У моря      │Всего          │   115,0/│   -/30,0│  100,0/-│  15,0/-│

│   │                         │                         │Обского"          │               │     30,0│         │         │        │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │   115,0/│   -/15,0│  100,0/-│  15,0/-│

│   │                         │                         │                  │               │     15,0│         │         │        │

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │   -/15,0│   -/15,0│         │        │

│   │                         │                         │                  │средства       │         │         │         │        │

├───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│                                                       Центральный район                                                         │

├───┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│22.│Мемориальный сквер павших│Красный проспект, 32     │МУ "Горзеленхоз", │Всего          │  1425,0/│   175,0/│  1000,0/│  250,0/│

│   │в годы Гражданской войны;│                         │НПЦ               │               │   3191,1│    429,1│    748,0│  2014,0│

│   │братские могилы (две)    │                         │                  ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │погибших в годы          │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │Гражданской войны;       │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │место первоначального    │                         │                  │бюджет города  │  1375,0/│   125,0/│  1000,0/│  250,0/│

│   │захоронения Адриена      │                         │                  │               │   3191,1│    429,1│    748,0│  2014,0│

│   │Лежена (1846 - 1942 гг.),│                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │участника Парижской      │                         │                  │бюджет области │   50,0/-│   50,0/-│    -    │    -   │

│   │коммуны;                 │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │могила П.Е. Щетинкина;   │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │могилы (пять) членов     │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │революционного Совета,   │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │погибших в 1918 году;    │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │стела, мозаичное панно;  │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст Е.Б. Ковальчук;     │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст Ф.И. Горбаню;       │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст Ф.С. Шмурыгину;     │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст Д.М. Полковникову;  │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст Ф.П. Серебренникову;│                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст А.И. Петухову;      │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст В.Р. Романову;      │                         │                  │               │         │         │         │        │

│   │бюст П.Е. Щетинкину      │                         │                  │               │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│23.│Памятник В.И. Ленину и   │пл. им. Ленина           │МУ "Горзеленхоз"  │Всего          │  5400,0/│  5000,0/│  200,0/-│ 200,0/-│

│   │скульптурная группа      │                         │                  │(бюджет города)│   5216,1│   5216,1│         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│24.│Здание Городского        │Красный проспект, 23     │ГУК "Новосибирский│Всего          │  7150,0/│  7000,0/│ -/4426,3│  150,0/│

│   │торгового корпуса        │                         │краеведческий     │               │  11483,0│   2679,1│         │  4377,6│

│   │(Краеведческий музей)    │                         │музей"            ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │                  │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет области │  5150,0/│  5000,0/│ -/4426,3│  150,0/│

│   │                         │                         │                  │               │  11483,0│   2679,1│         │  4377,6│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │федеральный    │ 2000,0/-│ 2000,0/-│    -    │    -   │

│   │                         │                         │                  │бюджет         │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│25.│Здание Новосибирского    │Красный проспект, 36     │Новосибирский     │Всего          │115400,0/│115000,0/│   200,0/│ 200,0/-│

│   │театра оперы и балета    │                         │Государственный   │               │ 315096,3│ 298451,0│  16645,3│        │

│   │                         │                         │театр оперы и     ├───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤

│   │                         │                         │балета            │в том числе:                                          │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │ 25000,0/│ 25000,0/│    -    │   -    │

│   │                         │                         │                  │               │  25000,0│  25000,0│         │        │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │федеральный    │ 90000,0/│ 90000,0/│-/16645,3│        │

│   │                         │                         │                  │бюджет         │ 290096,3│ 273451,0│         │        │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │  400,0/-│    -    │  200,0/-│ 200,0/-│

│   │                         │                         │                  │средства       │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│26.│Кинотеатр "Пионер"       │ул. Максима Горького, 52 │Комитет по делам  │Всего          │  1600,0/│  1000,0/│   300,0/│  300,0/│

│   │                         │                         │молодежи мэрии    │(бюджет города)│    814,0│    214,0│    300,0│   300,0│

│   │                         │                         │города            │               │         │         │         │        │

│   │                         │                         │Новосибирска      │               │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│27.│Александровская школа    │ул. Серебренниковская, 10│МОУ "СОШ N 12"    │Всего          │   350,0/│   100,0/│   150,0/│  100,0/│

│   │                         │                         │                  │(бюджет города)│    350,0│    100,0│    150,0│   100,0│

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│28.│Здание 100-квартирного   │Красный проспект, 16     │МУ "ДЗЖХ          │Всего          │   700,0/│   500,0/│  200,0/-│   -    │

│   │дома                     │                         │Центрального      │(бюджет        │    500,0│    500,0│         │        │

│   │                         │                         │района", НПЦ      │области)       │         │         │         │        │

├───┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │Итого                    │                         │                  │Всего:         │271870,0/│262270,0/│  6920,0/│ 2680,0/│

│   │                         │                         │                  │               │ 743959,5│ 474938,4│ 241570,9│ 27450,2│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │в том числе:   │         │         │         │        │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет города  │ 41875,0/│ 34290,0/│  5920,0/│ 1665,0/│

│   │                         │                         │                  │               │  85594,7│  59600,0│  13043,1│ 12951,6│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │бюджет области │ 11600,0/│ 10650,0/│   450,0/│  500,0/│

│   │                         │                         │                  │               │ 122265,8│   9718,9│ 101192,3│ 11354,6│

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │федеральный    │ 92000,0/│ 92000,0/│-/16645,3│    -   │

│   │                         │                         │                  │бюджет         │ 290096,3│ 273451,0│         │        │

│   │                         │                         │                  ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│   │                         │                         │                  │привлеченные   │126395,0/│125330,0/│   550,0/│  515,0/│

│   │                         │                         │                  │средства       │ 246002,7│ 132168,5│ 110690,2│  3144,0│

└───┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

Примечания: используемые сокращения:

НПЦ - Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

НГАВТ - Новосибирская государственная академия водного транспорта.