СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 31.10.2007 | г. Новосибирск | № 763 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399» (далее по тексту –проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента городского Совета Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (далее по тексту – профильная комиссия) свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии рассмотреть подготовленный ко второму чтению проект решения.

5. Профильной комиссии внести проект решения на рассмотрение сессии во втором чтении.

6. Решение вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству                       (Гончаров А. А.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от 31.10.2007 № 763

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399

В целях корректировки отдельных показателей  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006          № 399, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годов, утвержденную решением городского Совета  от 27.11.2006 № 399, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта изложить в редакции приложения 1  к настоящему решению.

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3. Таблицу «План мероприятий по развитию тепловых станций и тепловых сетей» на 2007 - 2011 годы» приложения 2 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города   Новосибирска на 2007 - 2011 годы изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. Таблицу «План мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов» на 2007 - 2011 годы» приложения 3 к Программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города   Новосибирска на 2007 - 2011 годы изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Гончаров А. А.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

____________

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ___

| Объем и источники финансирования Программы | Привлеченные средства: 2007 год – 4596530,8 тыс. рублей; 2008 год – 4596530,8тыс. рублей; 2009 год – 4596530,8тыс. рублей; 2010 год – 4596530,8тыс. рублей; 2011 год – 4596530,8тыс. рублей; Итого: 22982654,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

_____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ___

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 22982654,0 тыс. рублей, в том числе:

на строительство и реконструкцию электрических сетей и подстанций  – 6592000,0 тыс. рублей;

на развитие магистральных тепловых сетей – 9999347,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов – 853907,0 тыс. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 5497400,0 тыс. рублей;

утилизация твердых отходов – 40000,0 тыс. рублей.

____________

Приложение 3

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ___

ПЛАН

мероприятий по развитию тепловых станций и тепловых сетей  на  2007 – 2011 годы

| № п. | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ПНС-12, расход (G) 10000 куб. м/час, напор (Н) 100 м. в. ст. (подающий), Н 70 м. в. ст. (обратный) в пойме реки Каменки взамен устаревшей ПНС-1 | 625380,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 Правый берег; уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в. ст. |
| 2 | Строительство теплотрассы Ду 1200 мм, протяженностью 1550 м от ТК-801 до ПНС-12 по ул. Инской | 143023,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 |  |
| 3 | Строительство теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 550 м от ПНС-12 до ТК-8-23 через пойму реки Каменки в Октябрьский район от ПНС-12 | 23987,0 | Привлечен-ные средства | 2007 |  |
| 4 | Строительство теплотрассы 2Ду 300 мм, протяженностью 390 м между ул. Инской и железной дорогой от ТК-805-2 до ТК-808 | 9937,0 | Привлечен-ные средства | 2009 |  |
| 5 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 800 мм на Ду 1000 мм, протяженностью 150 м от ПНС-12 до павильона № 2 | 10512,0 | Привлечен-ные средства | 2009 |  |
| 6 | Временная выноска тепломеханического оборудования павильона № 2 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм, 4Ду 700 мм) на ул. Серебренниковскую для проведения капитального ремонта строительных конструкций | 5000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Безопасная эксплуатация здания № 2 Управления ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»; надежность работы тепломеханического оборудования теплопавильона, его доступность при проведении последующих плановых ремонтов |
| 7 | Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК 132 и ТК 134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 9529,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 8 | Реконструкция ТК 8-17 (магистральная теплотрасса 2Ду 600 мм) на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской, предусматривающая установку секционирующей запорной арматуры во все стороны, изменение схемы тепломеханического оборудования теплокамеры с ликвидацией перемычек малого диаметра с устройством дренажной канализации | 1648,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение более опера-тивного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; резкое сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; улучшение гидравлического режима у абонентов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 9 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 7936,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 10 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 300 мм на Ду 600 мм, протяженностью 390 м по ул. Садовой от ТК-8-23 до ТК-8-17 | 17009,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 11 | Реконструкция ПНС-2 G 8000 куб. м/час, Н 75 м. в. ст. (ул. Ударная, 270/2) | 369810,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 | Улучшение гидравлических режимов концевых потребителей зоны теплоснабжения ТЭЦ-3. Создание возможности подключения новых потребителей на микрорайоне «Северо-Чемской», по ул. Ватутина, по ул. Бурденко с нагрузкой 67,5 Гкал/час |
| 12 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона № 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626 | 132067,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2010 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона Горский от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро Студенческая, остановка «Башня», ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон Горский) с нагрузкой 80 Гкал/час |
| 13 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 400 мм, протяженностью 610 м от ТК-5А-29 до ТК-5А-41 | 16692,0 | Привлечен-ные средства | 2010 - 2011 |  |
| 14 | Восстановление существующей теплотрассы Ду 500 мм, протяженностью 860 м по ул. Котовского от ул. Блюхера до ул. Пермитина, от ТК-618А до павильона № 2 | 37164,0 | Привлечен-ные средства | 2007 |  |
| 15 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича – Вертковской | 44758,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра – ул. Серафимовича – ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 16 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 8701,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 17 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 500 мм протяженностью 370 м по ул. Фасадной от ТК-1461 до ТК-1472 | 12973,0 | Привлечен-ные средства | 2007 |  |
| 18 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 60900,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей, вызванных изношенностью и плохим состоянием трассы по ул. Сибиряков-Гвардейцев. Обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова и микрорайоне Акатуйский с нагрузкой 38,14 Гкал/ч |
| 19 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 600 мм, протяженностью 750 м по ул. Зорге от ТК-758А-7Б до ТК-758А-10Б | 34346,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования внутри Затулинского жилого массива |
| 20 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 180 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-4 по ул. Петухова | 43200,0 | Привлечен-ные средства | 2007 |  |
| 21 | Строительство теплотрассы 2Ду 400 мм, протяженностью 710 м по ул. Пархоменко от ТК-307-1 до ТК-400 и по ул. Плахотного от ТК-403 до ТК-207 | 19429,0 | Привлечен-ные средства | 2011 | Завершение строительства позволит отказаться от эксплуатации теплотрассы, проходящей по территории Мемориального ансамбля «Монумент славы» и не подлежащей ремонту; увеличение располагаемых перепадов у потребителей в районе больницы № 34, обеспечение надежного теплоснабжения больницы по основному вводу, подключение новых потребителей с нагрузкой до 5 Гкал по ул. Римского-Корсакова |
| 22 | Реконструкция ТК-710А (пересечение ул. Петропавловской, Котовского, Пархоменко) с установкой регулятора давления «после себя» | 4200,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Обеспечение «залива» систем отопления потребителей района ул. Костычева, Вертковской, Серафимовича, уменьшение недоотпуска тепла при понижении давления во время аварий в зоне ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 на 750 Гкал |
| 23 | Проектирование и перекладка участка магистральной теплотрассы 2Ду 300 мм между ТК 1907-7 и ТК 1907-8 по Красному проспекту, предусматривающее строительство дренажной канализации из тепловых камер | 1733,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 24 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК 1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК 1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 8137,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива Красная Горка тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 25 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 1100 м по ул. Калинина | 71600,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Северо-Восточного вывода ТЭЦ-4 (микрорайон зоопарка, Ботанический жилой массив, ул. Вавилова) |
| 26 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 795 м от ТК-2207 до ТК-1210, от ул. Залесского до ПНС-3 вдоль поймы реки Ельцовки | 40434,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2010 | Обеспечение возможности подключения новых потребителей до 60 Гкал/час |
| 27 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм, протяженностью 459 м от ТК-1207 до ТК-1303А 2Ду 600 мм вдоль поймы реки Ельцовки в районе площади им. Калинина | 23346,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2010 | Переключение жилого масссива по ул. Плановой с ТЭЦ-5 на ТЭЦ-4 (61 Гкал/час), возможность подключения в центральной части города нагрузки 60 Гкал/час от ТЭЦ-5. Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 28 | Реконструкция ПНС-3 G 500 куб. м/час, Н 45 м. в. ст. (ул. Дуси Ковальчук, 276/5) | 203968,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 |  |
| 29 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 - 600 мм на 2Ду 700 мм, протяженностью 653 м от ТК-1137 до ТК-1140 (11-я трасса по территории завода НЭВЗ с переходом через Красный проспект) | 31631,0 | Привлечен-ные средства | 2007 |  |
| 30 | Строительство ПНС-9, G 6000 куб. м/час, Н 95 м. в. ст. (в Сосновом бору в районе медсанчасти № 25), закрытие ветхой и несоответствующей нормам ПНС-5, переключение теплотрассы Ду 800, 900 мм от павильона № 3 до ТК-1123 для работы как два подающих трубопровода | 399400,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-5; повышение надежности теплоснабжения |
| 31 | Строительство ПНС-10 G 12500 куб. м/час на пересечении ул. Фрунзе – ул. Ипподромской | 330884,0 | Привлеченные средства | 2008 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 не менее 20 м. в. ст. Возможность дополнительного подключения новых тепловых нагрузок в центральной части города до 100 Гкал/час. Снижение давления в обратном трубопроводе в Железнодорожном районе с 8,0 - 9,0 кгс/кв. см до 6,0 кгс/кв. см |
| 32 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 3500 м от ул. Бориса Богаткова до ПНС-10 через ул. Военная Горка | 245257,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 33 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до ул. Бориса Богаткова | 14014,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Возможность дополнительного подключения новых тепловых нагрузок |
| 34 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 341 м по ул. Бориса Богаткова от ул. Национальной в сторону ул. Адриена Лежена | 23894,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 35 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Красина – Трикотажной (ул. Промышленная) | 214000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Улучшение гидравлического режима у концевых потребителей зоны ТЭЦ-5 на 2 - 3 м. в. ст. Переключение нагрузки 100 Гкал/час с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (Кропоткинский жилой массив) |
| 36 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Орджоникидзе | 16000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Обеспечение летнего горячего водоснабжения потребителей центральной части города. Снижение недоотпуска тепла во время устранения дефектов в летний период на 28500 Гкал/час. Резервирование питания центра города от ПНС-10 |
| 37 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной | 78956,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилом массиве до 100 Гкал/час. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/час) |
| 38 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 125 м по Гусинобродскому шоссе от ул. Национальной в сторону ул. Есенина | 8759,0 | Привлеченные средства | 2008 | Ликвидация неоправданно завышенных гидравлических потерь. Увеличение перепадов по нижней зоне Октябрьского района от ТЭЦ-5 до 18 – 20 м. в. ст. |
| 39 | Перекладка теплотрассы 2Ду 300 - 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 940 м, по ул. Бориса Богаткова от ул. Лескова до ул. Нижегородской | 32958,0 | Привлеченные средства | 2007 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 40 | Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м, по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до Никитинского жилого массива | 14726,0 | Привлеченные средства | 2010 |  |
| 41 | Завершение строительства второй очереди ПНС-11 | 63525,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ – жилой массив Шевченковский – ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервированого питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 42 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 0,9 км по ул. Национальной, связывающей ПНС-11 и ПНС-6 | 75446,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 43 | Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП-134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005) | 635040,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 44 | Окончание строительства 5-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,9 км от ТЭЦ-5 до ОП-134 | 637490,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 45 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 2000 м от ПНС-11 по Гусинобродскому шоссе – ул. Кошурникова – Бориса Богаткова (до ул. Федосеева) | 210000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 |  |
| 46 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 2800 м по ул. Федосеева – Фрунзе до ул. Лескова | 291218,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2010 |  |
| 47 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 1200 м в пойме реки Каменки от ул. Лескова до ПНС-12 | 368182,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 |  |
| 48 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 1100 м по ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Добролюбова | 159470,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 49 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм протяженностью 1400 м по ул. Толстого от ул. Бориса Богаткова до ул. Семьи Шамшиных | 201278,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 50 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1200 мм, протяженностью 2200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до пр. Дзержинского | 277200,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 |
| 51 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 1200 м от пр. Дзержинского до опоры 01405 параллельно с существующей теплотрассой | 126000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 52 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 3000 м от новой ПНС по ул. Выборной до района застройки | 236250,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Подключение жилого массива Береговой |
| 53 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 800 мм, протяженностью 3300 м по ул. Выборной | 420000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 54 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 1500 т/час по ул. Выборной | 105000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 55 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 5000 т/час на жилом массиве Ключ-Камышинское плато | 420000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Подключение нового микрорайона на Ключ-Камы-шинском плато |
| 56 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 3000 м от теплотрассы к агофирме «Иня» до района застройки | 105000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 57 | Строительство теплотрассы Ду 800 мм протяженностью 2800 м от Калининской котельной до павильона № 39 | 294000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне Родники |
| 58 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм протяженностью 500 м от микрорайона Снегири до района застройки | 26250,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 59 | Строительство теплотрассы Ду 600 мм протяженностью 1000 м от котельной КРК до жилого массива Акатуйский | 63000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Подключение жилого массива Акатуйский |
| 60 | Строительство теплотрасс для подключения строительных площадок в Первомайском районе | 164500,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение теплоснабжения потребителей Первомайского района |
| 61 | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных по ул. Технической, 19, 3-й Почтовый переулок, 21 и ул. Волочаевской, 14 на централизованное теплоснабжение | 75600,0 | Привлеченные средства | 2008 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 62 | Расширение водогрейной части тепловой станции № 2, в том числе: |  |  |  | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов мощностью 100 Гкал/час каждый | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию мазутного хозяйства одной емкости 5000 куб. м с эстакадой слива, станцией пожаротушения и очистными сооружениями | 160000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию второго вывода тепловых сетей Ду 800 мм протяженностью 0,6 км | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод перемычки в районе тепловой станции № 2 Ду 500 мм протяженностью 0,135 км | 4000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 63 | Расширение водоподготовительной установки на тепловой станции № 1 | 500000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 64 | Строительство и ввод в эксплуатацию насосной станции № 3а на ул. Николаева производительностью: три насоса на подкачивающем трубопроводе G 1250 куб. м/час тип СЭ 1250-70-11; два насоса на обратном трубопроводе G 1250 куб. м/час тип СЭ 1250-70-11; два насоса G 12,5 куб. м/час тип К 50-30-125 | 150000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 65 | Строительство и ввод в эксплуатацию насосной станции № 4 на Бердском шоссе производительностью: два насоса центробежных СЭ 1250-70, Q = 1250 куб. м/час; насос центробежный 12НДС, Q = 980 куб. м/час; насос центробежный 300Д-90А | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 66 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 600 мм протяженностью 3,5 км от пр. Лаврентьева (узел УТ-18) до ул. Жемчужной | 134000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 67 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 250 мм протяженностью 1,0 км по ул. Ильича и пр. Коптюга от узла № 46 до узла № 21 | 31000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 68 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 500 мм протяженностью 3,0 км от пр. Строителей до ул. Вахтангова и магистральной тепловой сети Ду 700 мм протяженностью 5,36 км от ул. Николаева до микрорайона «Е» | 246000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 69 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 400 мм протяженностью 0,4 км по ул. Российской | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 70 | Строительство перемычки Ду 250 мм протяженностью 0,28 км между строящейся тепловой сетью Ду 400 мм по ул. Российской и камеры К-38 на ул. Героев Труда | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 71 | Реконструкция тепловой сети с заменой трубопроводов Ду 500 мм протяженностью 0,162 км по ул. Российской от камеры К-7 до К-4 | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 72 | Расширение ГРС-5 | 150000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
|  | Итого: | 9999347,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1 – 61 является ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»;

исполнителем мероприятий по пунктам 62 – 72 является ГУП «Управление энергетики и

водоснабжения СО РАН».

Используемые сокращения: ПНС – понизительная  насосная станция;

КРК – Кировская районная котельная;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ТК – тепловая камера;

ГРС – газораспределительная станция.

____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ___

ПЛАН

мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов  на 2007 – 2011 годы

| № п. | Наименование объекта, адрес | Объем финансиро-вания, тыс. рублей | Источники финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Бориса Богаткова, 203 | 12054,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 2 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Никитина, 70 | 6752,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 3 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 5680,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 4 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 6951,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 5 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 20748,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 6 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 4494,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 7 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Лазурной, 4 | 15236,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 8 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Лазурной, 14 | 10206,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 9 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. В. Высоцкого, 11 | 15781,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 10 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Добролюбова, 113 | 2867,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 11 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. В. Высоцкого, 39/3 | 1501,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 12 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Воинской, 110 | 2541,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 13 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Грибоедова, 115 | 179,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 14 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Гоголя, 19а | 7455,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 15 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 4410,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 16 | Реконструкция ЦТП-6 по пр. Дзержинского, 51/1 | 5691,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 17 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Бориса Богаткова, 254 | 3150,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 18 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Фрунзе, 53 | 4200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 19 | Реконструкция ЦТП-50 по ул. Трикотажной, 52/2 | 2373,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 20 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Доватора, 27 | 12915,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 21 | Реконструкция ЦТП-48 по пр. Дзержинского, 75 | 1785,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 22 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 5250,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 23 | Реконструкция ЦТП-49 по пр. Дзержинского, 81 | 3570,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 24 | Реконструкция ЦТП-21/88 по ул. Толбухина, 25 | 6405,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 25 | Реконструкция ЦТП-24/24 по ул. Бориса Богаткова, 243 | 5250,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 26 | Реконструкция ЦТП-27/36 по пр. Дзержинского, 36 | 420,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 27 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Есенина, 8/1 | 8400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 28 | Реконструкция ЦТП-17 по ул. Некрасова, 54 | 3150,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 29 | Реконструкция ЦТП-6/109 по ул. Державина, 44 | 2352,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 30 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Промышленной, 8 | 9870,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 31 | Реконструкция ЦТП-34 по пр. Дзержинского, 2а | 3360,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 32 | Реконструкция ЦТП-7 по пр. Дзержинского, 26а | 7875,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 33 | Реконструкция ЦТП-31/31 по ул. Красина, 58 | 4935,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 34 | Реконструкция ЦТП-28/7 по пр. Дзержинского, 12 | 14805,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 35 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Ипподромской, 45 | 2205,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 36 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Романова, 23 | 3570,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 37 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4 | 10815,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 38 | Реконструкция ЦТП-2 по ул. Обской, 139 | 4200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 39 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Обской, 100 | 1733,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 40 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Белинского, 3 | 20055,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 41 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Сакко и Ванцетти, 44 | 5670,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 42 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 7245,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 43 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 945,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 44 | Реконструкция ЦТП-7/7 по ул. Революции, 7 | 1869,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 45 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Бурлинской, 2 | 8085,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 46 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Челюскинцев, 3 | 2730,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 47 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Владимировской, 3 | 4830,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 48 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Чкалова, 72 | 7455 ,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 49 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Авиастроителей, 6а | 934,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 50 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Авиастроителей, 6а | 630,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 51 | Реконструкция ЦТП-56 по ул. Театральной, 2 | 809,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 52 | Реконструкция ЦТП-61 по ул. Театральной, 9а | 1155,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 53 | Реконструкция ЦТП-58 по ул. Республиканской, 23 | 1155,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 54 | Реконструкция ЦТП-60 по ул. Учительской, 5а | 1785,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 55 | Реконструкция ЦТП-7/22 по ул. Кропоткина, 134 | 9870,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 56 | Реконструкция ЦТП-23/25 по ул. Новая Заря, 40 | 2835,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 57 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 5460,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 58 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 7770,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 59 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Объединения, 96/1 | 2520,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 60 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Столетова, 20 | 6720,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 61 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Объединения, 86/1 | 7959,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 62 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 3150,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 63 | Реконструкция ЦТП-19 по Красному проспекту, 88/1 | 9555,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 64 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 5985,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 65 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Холодильной, 18 | 7245,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 66 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 11340,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 67 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Дуси Ковальчук, 408 | 4095,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 68 | Реконструкция ЦТП-5 по ул. Жуковского, 105/2 | 3045,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 69 | Реконструкция ЦТП-17 по Красному проспекту, 71/4 | 1995,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 70 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Переездной, 64/1 | 18900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 71 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Каунасской, 5/3 | 10500,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 72 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Дачной, 21/5 | 3045,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 73 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Кропоткина, 269 | 10605,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 74 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Кузьмы Минина, 21 | 8610,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 75 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Линейной, 31/5 | 14385,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 76 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Дуси Ковальук, 270 | 1554,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 77 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Дуси Ковльчук, 272 | 2100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 78 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Весенней, 18/1 | 9870,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 79 | Реконструкция ЦТП-30 по ул. Жуковского, 20/1 | 4515,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 80 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Залесского, 9 | 1376,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 81 | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Чапаева, 3/1 | 5985,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 82 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Героев Революции, 3 | 9135,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 83 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. Первомайской, 112 | 8820,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 84 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Выборной, 103 | 9555,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 85 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Выборной, 146 | 1895,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 86 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское плато, 144 | 4935,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 87 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247 | 6300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 88 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 8295,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 89 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Петухова, 74 | 3255,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 90 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Тульской, 90 | 5300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 91 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Зорге, 32 | 5565,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 92 | Реконструкция ЦТП-44 по ул. Комсомольской, 4 | 11340,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 93 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Бурденко, 14а | 6825,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 94 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Вертковской, 35 | 1586,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 95 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Петухова, 84 | 8400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 96 | Реконструкция ЦТП-49 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | 7455,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 97 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Зорге, 80 | 5460,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 98 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 6930,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 99 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Вертковской, 10/2 | 3958,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 100 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Петухова, 44 | 13944,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 101 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Станиславского, 29 | 4095,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 102 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Немировича-Данченко, 91/1 | 7980,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 103 | Реконструкция ЦТП-1 по ул. Петропавловской, 17/а | 9030,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 104 | Реконструкция ЦТП-40 по ул. Пархоменко, 80 | 9240,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 105 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Горской, 40/3 | 4830,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 106 | Реконструкция ЦТП-9 по ул. Связистов, 141 | 10311,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 107 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Пархоменко, 124 | 9345,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 108 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Тульской, 270/1 | 6300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 109 | Реконструкция ЦТП-38 по ул. Полтавской, 35 | 9450,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 110 | Реконструкция ЦТП-45 по ул. Невельского, 75 | 5985,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 111 | Реконструкция ЦТП-72 по ул. Забалуева, 21 | 3434,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 112 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 15 | 7980,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 113 | Реконструкция ЦТП-16 по ул. Ударной, 27/2 | 4305,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 114 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Котовского, 22 | 6930,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 115 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Широкой, 115 | 12075,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 116 | Реконструкция ЦТП-48 по ул. Геодезической, 5 | 4305,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 117 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Ватутина, 26 | 7697,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 118 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Широкой, 135/1 | 5019,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 119 | Реконструкция ЦТП-51 по ул. Троллейной, 134 | 1155,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 120 | Реконструкция ЦТП-70 по ул. Колхидской, 5 | 1974,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 121 | Реконструкция ЦТП-78 по ул. Путевой, 8/1 | 3465,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 122 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Троллейной, 15 | 1754,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 123 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 8190,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 124 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Пархоменко, 98 | 12915,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 125 | Реконструкция ЦТП-77 по ул. Путевой, 2/3 | 5617,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 126 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 13125,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 127 | Реконструкция ЦТП-1 по пр. Карла Маркса, 10 | 7455,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 128 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Троллейной, 13б | 6048,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 129 | Реконструкция ЦТП-91 по ул. Фасадной, 17 | 6090,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 130 | Реконструкция ЦТП-41 по ул. Танкистов, 11 | 4095,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 131 | Реконструкция ЦТП-8\35 по ул. Крылова | 20790,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 132 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 12495,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| Итого: | 853907,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий реконструкции центральных тепловых пунктов является

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».

____________