Приложение 5

к плану социально-экономического раз-

вития города Новосибирска на 2006 год

ПЛАН

мероприятий по реализации наказов избирателей на 2006 год

| № на-каза | Содержание наказа | Меры по выполнению наказов | Затраты на реализацию наказов, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 2 | Предоставить Управлению Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций Дзержинского района отдельное здание, а освободившиеся площади передать Дзержинскому районному управлению внутренних дел | Подготовка проектно - сметной документации на ремонт помещений для Управления Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций Дзержинского района по ул. Промышленной,1. Проведение ремонта помещений | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управление Гражданской защиты по городу Новосибирску. |  |
| 3 | Осуществить ремонт здания школы № 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала к школе № 82 | 1. Выполнить ремонт сантехнических коммуникаций и фундамента здания школы № 82, ремонт фасада и ограждения территории 2. Проработать с инвесторами вопрос о комплексном решении проблем школы № 82 | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управле-ние образования мэрии |  |
| 5 | Осуществить ремонт здания МОУ «Вечерне-сменная школа № 26 в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | 1. Произвести ремонт буфета, кровли здания школы. 2. Произвести ремонт фасада, ограждения территории школы | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района |  |
| 6 | Осуществить ремонт внутриквартального проезда до детского сада № 493 и школы № 205 (ул. Ползунова) | Включить ремонт внутриквартальных проездов в дополнительный список к плану на 2005 - 2008 гг. по программе благоустройства внутриквартальных территорий | 162,5 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения, администрация Дзержинского района |  |
| 7 | Выполнить благоустройство территорий детского сада № 493 и школы № 205 и оборудовать их малыми формами | 1. Провести работу по привлечению дополнительных средств и средств инвесторов. 2. Выполнить благоустройство территорий детского сада № 493 и школы № 205 за счет привлечения дополнительных средств и средств бюджета города. | 400,0 200,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Дзержинского района |  |
| 9 | Осуществить переключение на централизованное теплоснабжение потребителей от котельных по ул. Технической,19, Волочаевской,51 и 3-й Почтовый переулок,21 | 1. Разработать проект на строительство теплотрассы от ул. Есенина до котельных. 2. Включить в план социально- экономического развития города на 2006 г. строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения домов и школы № 71. 3 Включить в план подготовки к зимнему отопительному сезону 2006-2007г. проведение реконструкции внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах по указанным адресам и дополнительно по ул. Волочаевской, 111. 4. Разработать проект переключения на централизованное теплоснабжение школ № 71, 124 | 6000,0 400,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики жилищного и -коммунального хозяйства города Департамент энергетики, жилищного и-комму-нального хозяйства города, администрация Дзержинского района | Работы по переключению потребителей ведутся |
| 12 | Ремонт фасадов домов № 6, 10 по пр. Дзержинского | Включить ремонт фасадов домов по указанным адресам в план социально- экономического развития города на 2006- 2007 гг. | 2000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Дзержинского района» |  |
| 13 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по адресам ул. Коминтерна,128/1; Шоссе Гусинобродское,15/1, 15/2, 17/2, 23, 23/1; ул. Гоголя, 237; ул. Доватора, 37, 37/1 | 1.Установить детские игровые площадки по ул. Коминтерна, 128/1, Шоссе Гусинобродское, 17/1 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по ул. Шоссе Гусинобродское, 15/2, 17/2, 23, 23/1, ул. Гоголя 237, ул. Доватора 37, 37/1 | 1500,0 | Бюджет города | 2006-2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Дзержинского района» | Работы выполняются |
| 17 | Провести уличное освещение по ул. Поселковой, Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, Комбинатской | 1. Подготовить проектно- сметную документацию. 2. Выполнить работы по освещению указанных улиц | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения, МУ «Горсвет» |  |
| 18 | Обеспечить качественное электроснабжение в домах частного сектора по ул. Поселковой, Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, Комбинатской | 1. Выполнить работы по установке дополнительного трансформатора |  | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Департамент энергетики, жилищного и-коммунального хозяйства города | Работы в стадии завершения |
| 19 | Асфальтирование дорог по ул. Поселковой, Шишкина, Поселковый переулок, 2-й Поселковый переулок, Комбинатской | 1. Выполнить проектные работы по реконструкции (грейдирование и щебенение) указанных улиц с уточнением затрат на реконструкцию. 2. Включить в план социально- экономического развития города на 2006, 2007, 2008 годы пункт по выполнению реконструкции дорог по указанным улицам | 2000,0 | Бюджет города | 2006 - 2008 гг. | Администрация Дзержинского района |  |
| Дзержинский район ,избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |  |
| 23 | Осуществить ремонт фасада школы №169: произвести замену 20-ти стояков системы отопления. Произвести замену «обратки» системы отопления. Замена ввода холодной воды. Демонтировать старую и установить современную спортивную площадку. Осуществить восстановление системы отопления в гараже. Заменить освещение в 17-ти кабинетах с приобретением и установкой 140 люминесцентных светильников. | 1. Произвести ремонт и замену электрооборудо-вания 2. Произвести замену «обратки» системы отопления 3. Решить вопрос с застройщиками и произвести установку спортивного модуля 4. Выполнить ремонт фасада здания школы № 169 | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 --2007 гг. | Администрация Дзержинского района |  |
| 24 | 1. Передача двух зданий по ул. 25 лет Октября № 6а, 6б под дошкольные учреждения. Реконструкция и капитальный ремонт зданий по ул. 25 лет Октября, № 6а, 6б. 2. МОУ СОШ №57: Ремонт спортивного зала школы и столовой | 1. Ускорить решение вопроса и выполнение необходимой документации по передаче зданий 2. Включить в план социально- экономического развития города на 2006 г.ремонт ул. Авиастроителей от ул. Учительская до ул Писемского. 4. Произвести ремонт: столовой, спортивного зала | 2000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии, управление здравоохранения мэрии Главное управление благоустройства и озеленения Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии | Вопрос передачи зданий детской больницы в ведение органов управления образования для дальнейшей их реконструкции под дошкольные учреждения решен положительно. Ведется работа по оформлению соответствующих документов о приеме зданий в муниципальную собственность. |
| Дзержинский район , избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 28 | 1. Ремонт центрального теплового пункта – 32, 1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7. 9, 11, 13, 5, 17, 19 по ул. Национальная и № 4, 6, 8 по пер. Трикотажному 2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля | 1.Выполнить работы по реконструкции центрального теплового пункта- 32 (включено в план 2005 г.). 1а. Выполнить работы по восстановлению системы горячего водоснабжения в домах. 2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам. 3. Выполнить ремонт линий электроснабжения. | 6000,0 200,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2005 - 2006 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству» Дзержинского района МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Дзержинского района» Комитет по энергетике мэрии | П. 1а. Работы выполняются. Основание: Протокол совещания в департаменте энергетики и жилищно-коммуналь-ного хозяйства города от 04.07.2005 |
| 29 | Обеспечение телефонами участников ВОВ и тружеников тыла. Передача водопровода вдоль домов частного сектора по ул. 7-й Трикотажный пер. на баланс МУП «Горводоканала». Отремонтировать и заменить задвижки и вентили в водопроводных колодцах | Все участники ВОВ, подавшие заявление в Телекомсервис Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» (при наличии технической возможности), обеспечены услугами телефонной связи в соответствии с планами на 2005 год. 2. Завершить передачу водопроводных сетей на баланс МУП «Горводоканал». | 5,0 на ветерана | Бюджет города (Городская целевая программа социальной поддержки населения на 2005 – 2006 годы) | 2005 - 2006 гг. | Администрация Дзержинского района, управление социальной поддержки населения мэрии, департамент связи и информации мэрии Администрация Дзержинского района, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Предоставление услуг телефонной связи ветеранам и труженикам тыла возможно на условиях договора между мэрией Новосибирска и ЗАО «Сотовая компания». Водопроводные сети от дома № 8 до № 16 по 7-му Трикотажному переулку переданы в МУП «Горводоканал» |
| 32 | Дворы домов № 10/2, 12 по ул. Есенина 1 Доработка территории для возможности стока ливневых и талых вод в колодец ливневой канализации. 2. Отремонтировать внутридворовую территорию с планировкой карманов под автомобили 3. Восстановить асфальтовое покрытие проезда и пешеходной дорожки вдоль ул. Есенина | Включить в технические условия застройщику ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство терри-тории с обустройством стока ливневых вод по ул. Есенина 10/2, 12. | Затраты будут определены при составлении проектно- сметной документации 100,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 - 2007 гг. 2006 г. | Администрация Дзержинского района Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 34 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №197»: 1. Осуществить ремонт кровли здания. 2. Осуществить ремонт подвального помещения (имеется смета на 650 тыс. руб.) | 1. Выполнить ремонт кровли. 2. Выполнить выборочный ремонт подвальных помещений и аварийный ремонт коммуникаций. | 500,0 250,0 350,0 | Бюджет города Бюджет города, привлеченные средства | 2006 г. 2006 - 2008 гг. | Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии |  |
| 35 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2»: провести окончательный ремонт внутреннего строения здания по ул. Б. Богаткова, 266/3. | Закончить ремонт помещений МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» | 900,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района |  |
| 37 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №59»: провести капитальный ремонт мягкой кровли. Произвести ремонт сантехники. Заменить регистры системы отопления. Восстановление основного входы в здание школы. Восстановить запасной (пожарный) выход. Произвести капитальный ремонт спортивного зала. Провести реконструкцию спортивной площадки. Оборудовать кабинет информатики. Произвести косметический ремонт школы. Оборудовать тренажерный зал. | 1. Выполнить ремонт кровли. 2. Выполнить замену козырька. 3. Выполнить ремонт помещений 4. Реконструкцию спортивной площадки можно провести силами учителей и учащихся | 60,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии |  |
| 38 | Убрать остатки сгоревших сараев, расчистить площадку и поставить спортивный модуль у дома № 2 по ул. Национальной | Установить открытую спортивную площадку по ул. Есенина,15 | 300,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района |  |
| Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 41 | Отремонтировать мост через р. Каменка | Выполнить ремонт моста с восстановлением освещения | 45,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, МУ «Горсвет» |  |
| 42 | Осуществить ремонт фасада здания стационара МУЗ «Детская городская больница № 6» (по ул. Промышленная) | Выполнить укрепление фундамента здания | 700,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Администрация Дзержинского района |  |
| 44 | Осуществить ремонт межпанельных швов здания школы № 96 и восстановить отмостку; отремонтировать крыльцо; восстановить асфальтовое покрытие на территории школы; произвести замену электрокабеля | Выполнить ремонтные работы | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии |  |
| 45 | Осуществить ремонт здания филиала Центр внешкольной работы «Галактика»- военно-спортивная школа «Союз» (ул. Промышленная, 300 кв.м), помочь в приобретении инвентаря и оборудования | Выполнить текущий ремонт помещений | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии |  |
| 46 | Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии | 6000,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление образования мэрии |  |
| 49 | Осуществить ремонт здания школы № 178, включая фасад и кровлю, установить спортивный модуль | 1. Выполнить ремонт кровли 2. Выполнить частичный ремонт фасада 3. Решить вопрос с застройщиками об установке спортивной площадки | 250,0 500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии |  |
| 50 | Осуществить ремонт здания школы № 113, в том числе: -выполнить ремонт фасада здания и отмостки; выполнить ремонт спортивного зала; -выполнить ремонт инженерных коммуникаций; выполнить ремонт внутриквартального проезда к зданию школы | 1. Выполнить ремонт фасада 2. Выполнить ремонт спортивного зала 3. Ремонт инженерных коммуникаций 4. Ремонт внутриквартального проезда к школе | 460,0 | Бюджет города | 2006г. | Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии, администрация Дзержинского района, департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства города |  |
| 51 | Осуществить ремонт здания санаторно-оздоровительного корпуса детского загородного лагеря «Березка» администрации Дзержинского района, приобрести медицинское оборудование | 1.Выполнить ремонт здания и приобрести оборудование | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Дзержинского района, управление образования мэрии |  |
| 52 | Выполнить ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на чердаках жилых домов по: 1. Ул. Кошурникова, 27, 29/1, 37/1, 39, 41, 2. Ул. Гоголя 190/1, 194, 3. Проспекту Дзержинского,1а, 2, 5, 4. Ул. Шекспира,10, 5. Ул. Селезнева,32, 6. Ул. Фрунзе,59, 65, 67, 7. Ул. Трикотажной,37, 37а, 39а, 41, 43 8. Ул. Б. Богаткова,241, 243, 243/1, 245, 249. 9. Ул. А. Лежена,9, 10, 16/1, 18/1 | Выполнить ревизию и выборочный ремонт коммуникаций при подготовке домов к отопительному сезону 2005-2006 гг. | 200,0 | Бюджет города | 2005 - 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Дзержинского района» |  |
| 55 | Благоустройство дворов и установка детских игровых и спортивных площадок по: ул. Красина,45, 47, 47/1, 47/2; ул.Фрунзе, 59/2; ул.Гоголя 182, 186; ул. Промышленной,1, 1а, 1б, 13, 26; ул. Кошурникова,29; ул. Бориса Богаткова,241, 243, 243/1; ул. А.Лежена,9, 18, 16/1, 18/1; ул. Индустриальная,7, ул. Селезнева,32 | 1. Установить детские городки и спортивные площадки по: ул. Фрунзе 59/2, ул. А. Лежена 18/1. 2. Установить детские игровые и спортивные площадки по остальным адресам в течение 2006 - 2009 годов | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. . | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Дзержинского района» | В 2005 г. установлены новые малые формы по ул. Промышленной 1а, ул. Б. Богаткова, 243/1 |
| 56 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Кошурникова,20, 29/1; ул. Фрунзе,59, 59/1, 61 | 1. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Кошурникова,20, 29/1в 2006 г. 2. Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Фрунзе,59, 59/1, 61 в 2007 г. | 3000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Дзержинского района» |  |
| 58 | Восстановление уличного освещения ул. Индустриальная (от пр. Дзержинского до ул. Промышленной) | Провести работы по восстановлению уличного освещения ул. Индустриальная | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии |  |
| 59 | Установить светофоры на пересечении ул. Промышленной – Королева; ул. Трикотажной – Промышленной, у центрального входа в ПКиО «Березовая роща» | 1. Произвести установку светофоров на пересечении ул. Промышленной и Королева, на пересечении Трикотажной и Промышленной после завершения капитального ремонта теплотрассы по ул. Промышленной. 2. Установить светофор в районе центрального входа в ПКиО «Березовая роща» в ходе благоустройства станции метро «Березовая роща» | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии | Работы выполняются |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович |
| 70 | Благоустроить дорогу и тротуары по ул. Урицкого. Выполнить освещение улицы. | Ремонт асфальтового покрытия планируется выполнить в 2005-2006 годы. Освещение улицы выполнено на 90 % , из имеющихся 42 светильников в нерабочем состоянии 4. Согласно планов МУ «Горсвет» текущий ремонт улиц района проводит ежегодно. | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района, МУ «Горсвет» |  |
| 71 | Озеленить Железнодорожный район по округу № 5 | Озеленение района проводится в соответствии с городской комплексной программой на 2005 - 2010гг. согласно плану озеленения на 2005 год в районе планируется произвести посадку 600 деревьев, 1700 кустарников, 400 тыс. цветов. | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорож-ного района, Главное управление благоустройства и озеленения | . |
| 77 | Произвести ремонт кровли дома по ул. Ленина, убрать газгольдер между домами Ленина, 27 и 29 | Газгольдер между домами 27 и 29 по ул. Ленина предназначен для снабжения газом домов 4, 6 по ул. Шамшурина. Демонтировать его не представляется возможным. Ремонт кровли дома 28 по ул. Ленина будет произведен согласно плану товарищества собственников жилья «Ленина 28» | Затраты будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Администрация Железнодорож-ного района |  |
| 81 | Обеспечить бесперебойным поступлением горячей воды дом № 7 по Комсомольскому проспекту , производить уборку подъездов. Ликвидировать глубокую щель между 5 и 4 этажами на площадке. Выполнить ремонт подъездов, благоустроить двор | Бесперебойное горячее водоснабжение дома 7 по Комсомольскому проспекту восстановлено. Ремонт лестничных клеток выполнен в апреле - мае текущего года. В период производства данных работ щель между 4 и 5 этажами ликвидирована. Уборка лестничных клеток производится. Благоустройство дворовой территории домов Комсомольский проспект,7 Шамшурина,10, Ленина,53, 55 будет произведено согласно плану в 2006 году. | 60,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» |  |
| 85 | Провести реконструкцию тротуаров и дорожек к дому 17 по. Вокзальной магистрали. Решить проблему парковочных карманов. |  | 480,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» |  |
| 91 | Установить лестницу с поручнями и отсыпать отсевом дорожку от торца дома 31а по ул. Сибирской вдоль ограждения поликлиники. | От данного дома оборудованы пешеходные дорожки для выхода как на ул. Челюскинцев (от дома Сибирская,13), так и на ул.Сибирскую (вдоль дома Сибирская,33). Устройство лестницы и дорожки при выделении денежных средств будет выполнена подрядной организацией. | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» |  |
| 92 | Провести обследование технического состояния домов 5, по ул. Вокзальная магистраль, выяснить причину образования вертикальной трещины и ликвидировать её. | Проведено техническое обследование. На трещину подъезда 8 установлен маяк, за которым ведется наблюдение в течение 6-ти месяцев. По результатам будут приняты меры. |  |  | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» |  |
| 107 | Произвести ремонт кровли детского сада № 90 | Выполнение ремонтных ремонт | 99,7 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района, управление образования мэрии |  |
| 108 | Утеплить потолок спорт зала школы № 3 | Выполнение ремонтных ремонт | 112,7 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района, управление образования мэрии |  |
| 109 | Произвести ремонт фасада школы № 3 (укрепление кирпичной кладки) | Выполнение ремонтных работ | 35,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорожного района, управление образования мэрии |  |
| 112 | Разработать мероприятия по решению проблем жителей дома по ул. Революции,1 | Проработать вопрос о расселении жителей с 1-го этажа дома или замена окон на пластиковые |  | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Железнодорож-ного района, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 121 | Произвести ремонт: фасада и фундаментов здания детской городской поликлиники № 9 (Щетинкина,54). Оснастить медицинским оборудованием физиотерапевтический кабинет и клинико-диагностическую лабораторию | Необходимо выполнить экспертизу фундаментов с последующим его ремонтом | Затраты будут определены после составления проектно-сметной документации | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Управление здравоохранения мэрии | Оснащение медицинским оборудованием будет осуществляться по программе социально-экономического раз-вития города до 2009 г. |
| Железнодорожный район , избирательный округ № 6 , депутат Григорьев Владимир Александрович |
| 136 | Ремонт кровли и укрепление навесов над входом школы № 60 ул.1905 г,61 | Выполнение работ по ремонту кровли и укреплению навесов | 124,9 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорож-ного района, управление образования мэрии |  |
| 137 | Ремонт кровли Межшкольного учебного комбината ул 1905 г, 12 | Выполнение работ по ремонту кровли | 174,9 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорож-ного района, управление образования мэрии |  |
| 138 | Ремонт кровли, навесов, парапета лицея № 9 ул.1905 г, 41 | Выполнение работ по ремонту кровли, навесов, парапета | 208,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорож-ного района, управление образования мэрии |  |
| 140 | Ремонт кровли детского сада № 215 по ул.Владимировской,3а | Выполнение работ по ремонту кровли | 99,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорож-ного района, управление образования мэрии |  |
| 143 | Строительство спортивной площадки на территории МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по ул. Фабричной, 6а |  | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Железнодорож-ного района, департамент по социальной политике мэрии |  |
| 144 | Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | Предусмотреть при выделении земельного участка размещение комбината |  | Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Железнодорожного района |  |
| 145 | Устройство детского городка по адресу ул.1905 года, 28 | Установка детского городка | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно - коммунальному хозяйству администрации Железнодорожного района» |  |
| 150 | Устройство агитплощадки по ул. Владимировской,3а, Владимировской,5 | Устройство агитплощадки | 45,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» |  |
| 151 | Устройство бетонной лестницы по адресу ул. Владимировской,3а – Прибрежная,4 | Устройство бетонной лестницы | 80,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Железнодорожного района» |  |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 154 | Кропоткина,118/4 Отремонтировать дорогу вдоль дома № 118 ул. Кропоткина | Дом на балансе ЖСК. Решение вопроса возможно при корректировке плана благоустройства на 2006 год | 1560,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 156 | Кропоткина, 127 Восстановить отсутствующие и полуразрушенные козырьки над подъездами дома № 127 | Производится отбивка разрушенных участков | 32,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 161 | Кропоткина, 269/1 Восстановить козырьки над входом в подъезды № 5, 6 | Включено в программу восстановления козырьков | 16,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 162 | Кропоткина, 269/1 Ремонт отмостки | Включено в программу ремонта | 180,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 167 | Кропоткина,111 Отремонтировать вокруг дома отмостки |  | 80,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму- нальному хозяйству Заельцовского района |  |
| 169 | Кропоткина,117 Ремонт отмостки |  | 80,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 171 | Кропоткина, 106 Ремонт отмостки |  | 160,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района |  |
| 175 | Кропоткина, 267 Ремонт отмостки |  | 46,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского район» |  |
| 183 | Красный проспект, 100 Ремонт кровли |  | 209,4 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 184 | Красный проспект,186 Ремонт кровли |  | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 186 | Д. Ковальчук, 270/1 Установить детский городок |  | 100,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 187 | Д. Ковальчук, 268/2, 268/3 Отремонтировать отмостки по периметру дома |  | 112,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 189 | Д. Ковальчук, 272/4 Ремонт внутриквартальной дороги |  | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 190 | Линейная,45/3 Ремонт отмостки, фасада дома | Ремонт фасада выполнен в 2003 г. | 60,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 191 | Линейная, 45/1 Установить детскую площадку |  | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 192 | Кропоткина, 117 Спилить старые тополя | Отдел благоустройства и ЖКХ администрации района совместно с МУ «ДЗ по ЖКХ Заельцовского района» проводит обследование аварийных тополей. | 17,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| Дополнительные наказы |
| 1. | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200. | Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору. |  | Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района, управление образования мэрии |  |
| 2 | Оказать материальную помощь на строительство детской площадки к детскому комбинату № 460 |  | 1000,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Заельцовского района, управление образования мэрии |  |
| 3 | Выполнить капитальный ремонт школы № 159 | В 2005 г. на ремонт затрачено более 1,0 млн рублей. В 2006 г. по мере необходимости будет проводиться выборочный ремонт | 1300,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | Администрация Заельцовского района |  |
| 4. | Подростковый клуб «Комета»: Кропоткина,127, Кропоткина,116 | .Расширить площади подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала. 2.УУстановить же- леллезные двери в Кл клуб | 20,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, комитет по делам молодежи мэрии |  |
| 5. | Детская городская поликлиника № 1 | 1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования 2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская,17 и д. Ковальчук,406 | 5000,0 5000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Управление здравоохранения мэрии | Поставка оборудования и капитальный ремонт будут осуществляться в соответствии с программой управления здравоохранения мэрии |
| 6. | Помочь в об1стройстве дома ребенка по ул. Кропоткина,269/2 | 1. Охрана силами РОВД. 2. Ремонт межквартальных подъездных дорог 3.Приобрести стиральную машину 4. Нужна отдельная прачечная | 500,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Управление здравоохранения мэрии |  |
| 7 | Строительство пристройки к поликлинике № 27 | Проработать вопрос строительства пристройки за счет инвестиционных средств | 1000,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Управление здравоохранения мэрии | Строительство в рамках инвестиционного проекта |
| 8. | Школа № 13. Оказать содействие в строительстве футбольного поля |  | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Заельцовского района, управление образования мэрии |  |
| 9. | Ремонт помещений клуба «Орленок» по ул. Кропоткина,269/1 | 1. Замена электропроводки 2. Ремонт кровли | 125,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, комитет по делам молодежи мэрии |  |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович. |
| 195 | Ул. Ельцовская Сделать освещение на ул. Ельцовская | Составление проектно-смет-ной документации | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Администрация Заельцовского района |  |
| 196 | Ул. Ельцовская Произвести ремонт дороги | Требуется ямочный ремонт на 1100 кв. м | 110,0 110,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района |  |
| 197 | Жуковского, 106/2, 106/3 Ремонт отмосток домов № 106/2, №106/3 |  | 60,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 199 | Тимирязева,75 Ремонт дороги и отмосток |  | 480,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |
| 201 | Линейная,35 Ремонт швов |  | 12,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 –2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 202 | Линейная,35/2 Ремонт швов |  | 12,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 206 | Линейная,33/2, 33/3 Заделка наружных швов |  | 29,6 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 208 | Холодильная,15/1 Ремонт швов в квартирах № 16, 22, 31, 43, 61, 64, 66, 69, 72, 73, 75 |  | 36,2 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 211 | Холодильная,27б Ремонт крыши | В летний период будет выполнен поддерживающий ремонт. В 2006г. Планируется текущий ремонт кровли | 20,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 212 | Жуковского,111, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 115/1, 115/4 Отремонтировать внутриквартальную дорогу |  | 3840,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-комму-нального хозяйства мэрии |  |
| 215 | Линейная,27 Ремонт отмостки |  | 32,5 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 216 | Линейная,27 Асфальтирование внутриквартальной дороги | В план комплексного благоустройства 2005 – 2009 годов не включено. При корректировке плана данный вопрос будет рассматриваться. | 290,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-комму-нального хозяйства мэрии |  |
| 220 | Красный проспект,85, 85/1, 87, 87/1, 87/2. Спилить аварийные деревья | В 2005 г. Будет проведено обследование отделом благоустройства и администрацией района и при получении разрешения будут включены в план работы МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунального хозяйства Заельцовского района» | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 222 | Сделать водоразборную колонку на ул. 1-я Сухарная,96 и ул. 2-я Сухарная,246 | Для установки водоразборной колонки по ул.1-й Сухарной, 96 необходимо построить водопровод протяженностью 55 п.м. Для установки водоразборной колонки по ул.2-я Сухарной, 246 необходимо построить водопровод протяженностью 150 п.м. | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент энер-гетики, жилищного и коммуаль-ного хозяйства города |  |
| 223 | Холодильная,18 Закончить асфальтирование ул. Холодильной до пересечения с ул. Тимирязева | Выполнение работ по решению общего собрания жильцов ЖСК |  | Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 227 | Замена электрических щитков дома № 12 по Мочищенскому шоссе |  | 35, 0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 229 | Ул. Тимирязева-Дачная: установка детских городков, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм, установка ограждения | По адресу ул. Дачной,21/4 в 2005 г. Установлено 2 детских городка | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 230 | Дачная 21/4 Отремонтировать дорогу во дворе дома | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 840,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 231 | Мочищенское шоссе,12 Выполнить отмостки, асфальтовое покрытие, бордюры | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 360,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 232 | Д. Ковальчук, 89 Отремонтировать дорогу во дворе дома | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 720,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 234 | Д. Донского,25/5 Дорога вокруг домов № 29/1, 27/1 по ул. Д. Донского | Рассмотреть вопрос при корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы | 960,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района», комитет жилищно-комму-нальго хозяйства мэрии |  |
| 237 | Мочищенское шоссе,12 Ремонт фасада, крыльца |  | 480,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 240 | Гастелло,17 Ремонт фасада дома | Учесть при корректировке плана | 160,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 241 | Д.Ковальчук,89 Заделать швы, так как промерзают квартиры | Ремонт швов будет включен в план 2006 года | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 243 | Жуковского,105/2 В течение 8 лет течет кровля в 1-м подъезде, в план на 2005 год не включены |  | 350,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 244 | Красный проспект,155 Течет кровля | В летний период 2005 г. Будет выполнен поддерживающий ремонт. Планируется включить 400 квадратных метров в план текущего ремонта 2006 г. | 258,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 245 | Красный проспект, 155 Необходим ремонт внутренних помещений |  | 13,2 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 246 | Ул. Тимирязева – Дачная Восстановить освещение |  | 25,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, Главное управление благоустройства и озеленения, МУ «Горсвет» |  |
| 247 | Радищева,27, 2-й Красногорский пер. Вырубка старых деревьев и их вывоз по ул. Бестужева, Радищева, Баженова, Сеченова, Яна Райниса, Красногорской, Красногорский пер 1, 2, 3 | В соответствии с мероприятиями по благоустройству частного сектора | 30,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района |  |
| 249 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог возле домов по: ул. Радищева,27-1, ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, Сеченова, Яна Райниса. Проложить пешеходные тротуары |  | Поэтапное финансирование | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района |  |
| 250 | Детский сад № 245 Провести горячую воду |  | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии |  |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович |
| 251 | Кубовая,112 Решить вопрос по ремонту асфальтовой дорожки. | 1300 кв. м. Будет рассмотрено при корректировке плана благоустройства. | 1040,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Администрация Заельцовского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 252 | Кубовая,112 Освещения от Кубовой, 80 к школе № 51 и строительство тротуаров. Содержание наказа согласовано с депутатом. | Строительство линии наружного освещения | 100,0 100,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, МУ «Горсвет» |  |
| 256 | Весенняя,16 Сделать уличное освещение возле дома |  | 97,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |
| 259 | Красный проспект,161/1 Вынести насос для подкачки холодной воды из подвала дома № 159 по Красному проспекту во дворе дома в специальный бункер | Выполнен проект замены насосного оборудован Насос холодной воды будет вынесен во вновь строящееся ЦТП | 800,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 260 | Магаданская,3 Оказать содействие в ремонте общежития по ул. Магаданской,3, здание находится в аварийном состоянии | Ремонт будет осуществлен поэтапно | 67,7 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 262 | Аэропорт,31, 35, 36, 37 Восстановить сгнившую теплотрассу | Теплотрасса принадлежит ОАО «Новосибирск-гортеплоэнерго», планируется её капитальный ремонт | 180,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |  |
| 263 | Провести благоустройство жилого массива (дорожные знаки у школ, межквартальные дороги, освещение) ул. Д. Донского,35, 49 | Ремонт дороги у дома № 49 запланирован на 2006 г., у дома № 35 – на 2009 г. | 528,0 | Бюджет города | 2006 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |
| 264 | Спилить старые тополя на ул. Магаданской и К. Минина | Будет проведено обследование и при получении разрешения работы будут выполнены | 305,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» |  |
| 266 | Заасфальтировать дорожку от школы № 58 до трассы | 300 кв. м. | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района |  |
| 268 | Восстановить ограждение территории ГКБ № 1 | 1000 погонных метров железобетонных ограждений. Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы №1 | 1100,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | Управление здравоохранения мэрии |  |
| 269 | Провести благоустройство территории парковой зоны городской клинической больницы № 1 | Посадка кустарников, установка урн и скамеек Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы №1 | 100,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | Управление здравоохранения мэрии |  |
| 271 | Охотская,84 Ремонт спортивного зала в школе № 51 по ул. Охотской,84 |  | 300,0 300,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, управление образования мэрии |  |
| 272 | Сделать кап. Ремонт школы № 35 (протекает крыша в актовом зале). |  | 1500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Заельцовского района, управление образования мэрии |  |
| 273 | Ремонт школы (фасад и отопление) № 100 | Ремонт отопления Ремонт фасада | 500,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Заельцовского района, управление образования мэрии |  |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 279 | Решить вопрос об отсыпке участков по ул. Побежимова,30 – 45, перекресток ул. Чкалова и ул. Галковского, ул. Костонаева,15 – 21 | Составлен план текущего ремонт дорог частного сектора | 60,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 280 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем ул. Ружейной, ул. Светлой, ул. Войкова | Составлен план текущего ремонта дорог частного сектора | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 282 | Произвести грейдирование и отсыпку щебнем ул. Костонаева до ул. 12 Декабря | Составлен план текущего ремонта дорог частного сектора | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 286 | Решить вопрос об освещении по ул. Менделеева | Освещение ул. Менделеева будет смонтировано при реконструкции жилого квартала | 180,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |  |
| 287 | Установить киоски для садоводов и огородников – платформа «Плехановская» | Проработать вопрос с ООО «Подорожник-Новосибирск», ООО «Сибирские блины – Новосибирск» по установке фирменных аосков | 400,0 | Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Администрация Калининского района |  |
| 288 | Сделать ремонт дороги во дворе дома – Кропоткина,130 | Будет рассмотрено при корректировке плана благоустройства внутриквартальной территории на 2006 – 2009 годы | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 292 | Построить детские площадки и установить лавочки для пожилых людей – Кропоткина,130,130/1, 132,132/1 | Планируется установка дополнительных форм Кропоткина,130. Строительство детской площадки Кропоткина,130/1 включено в план 2006 года. На Кропоткина,132, 132/1 площадки есть, в 2005 году лавочки будут установлены. | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 293 | Сделать ремонт в подъезде – Кропоткина,132/1 подъезд № 7 |  | 48,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 294 | Сделать капитальный ремонт крыши дома – ул. Учительская,19/1 |  | 800,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 295 | Сделать ремонт коммуникаций в подвале дома ул. Олеко Дундича, 3 | Ведется капитальный ремонт дома | 1100,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 297 | Установить ограждения от автотранспорта – ул. Кропоткина,130/1 |  | 20,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 298 | Произвести отсыпку пешеходной дорожки от школы № 26 до жилого дома по ул. Менделеева,2 и установить турникет от проезда автотранспорта. | В 2005 будет произведена отсыпка отсевом. | 300,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 300 | Заасфальтировать территорию вокруг дома – ул. Олеко Дундича,3 |  | 2600,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 303 | Сделать ремонт дороги – Кропоткина,130/1 | Асфальтирова-ние было выполнено в 2003г. Дефекты будут устранены в 2006г. | 1039,57 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 306 | Решить вопрос ремонта кровли – школа № 28 |  | 270,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович |
| 310 | Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25 | Больница подчиняется управлению здравоохранения мэрии. Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается | 280000,0 | Привлеченные средства | 2005 – 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии |  |
| 311 | Строительство детского спортивного комплекса у школы № 30 по ул. Танковой, 9/1- хоккейная коробка, волейбольное поле, поле для минифутбола. |  | 450,0 450,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
|  | Построить спортплощадки: ул. Б. Хмельницкого,107 |  | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 312 | Завершить капитальный ремонт ул. Б.Хмельницкого, в связи с заменой трамвайных путей | Ремонт ведется | 10000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович |
| 322 | Установить современные типовые «остановки»: ост. «Фадеева» -2 стороны ост. « Маяк» - 1сторона ост. «Игарская» –2стороны ост. «База» - 1сторона | У магазина «Маяк» установлен остановочный павильон ИП Сапруновым, Согласовать с УПП возможности установочной платформы на остановке «База». | 160,0 40,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Калининского района |  |
| 323 | Перенести остановку общественного транспорта: Ост. «ВСО» к домам по ул. Б. Хмельницкого,107, 107/1 | Проведено обследование, отправлено ходатайство в УПП мэрии. Необходимо проработать технический вопрос переноса остановки. | 80,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 324 | Увеличить количество муниципального транспорта следующих маршрутов: - № 4, 40, 604, 1034 (утром и вечером). Рассмотреть возможность пустить маршрут «Северный» - «Учительский» | По информации, представленной УПП мэрии: 1. Маршрут № 40 отменен. В 2005 году увеличение муниципального транспорта на маршруте № 4 не предусматривается. Муниципальный маршрут № 57 в количестве 4 единиц продлен до ОП «Овощная база» пос. Северный. 2. Подготовить письмо в УПП мэрии о необходимости увеличения количества пассажирского состава по данному направлению. | 2200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии | В 2006 г. За маршрутом № 4 будет закреплен автобус МАЗ -1014, количество подвижного состава маршрута № 57 до 7 за счет перераспределения автобусов между маршрутами. Муниципальный маршрут № 57 в количестве 4 единиц продлен до оставновки «Овощная база» |
| 327 | Ремонт внутреннего освещения в подъездах и наружное освещение по следующим адресам: ул. Игарская,32, 36, 38 | Запланирован ремонт освещения. | 90,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 328 | Восстановить освещение ул. Дунаевского | Необходимо строительство сетей наружного освещения | 180,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | МУ «Горсвет», администрация Калининского района |  |
| 331 | Выполнить строительство теплотрассы от ФГУП ПО «Север» -Северный поселок» | Ремонт существующей теплотрассы теплоснабжения в 2005 году не планируется. Строительство новой теплотрассы планируется включить в план развития ОАО «Новосибирскэнерго» | 25000,0 – 30000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», администрация Калининского района |  |
| 332 | Продолжить газификацию Северного поселка | Строительство газопроводов на территории жилого района «Северный» завершено в период 1996 – 2000 годов. Подключение к газу отдельных и коллективных потребителей осуществляется в соответствии с условиями ОАО «Сибирьгаз-сервис» |  | Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Администрация Калининского района |  |
| 334 | Восстановить зону отдыха у кинотеатра «Современник»: (заасфальтировать, поставить красивые скамейки и знаки, запрещающие въезд автотранспорта) | Планируется восстановление 8-ми скамеек и 4-х урн силами арендатора кинотеатра «Современник» ООО «КоСТ-А» | 100,0 | Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Администрация Калининского района |  |
| 335 | Отремонтировать кровлю (крыш): ул. Столетова,20, ,21, 21/1, 23, 26, 32, ул. Макаренко,5, 7/1, 10, 12, 17/1, 19, 23, 23/1, 31/2, ул. Объединения,11, 44, 88/1, 96/1, ул. Дунаевского,13, 15, 21/1, ул. Игарская,32, 36 Произвести ремонт подъездов, цоколей, ступенек, поручней) по следующим адресам: ул. Столетова,9, 23, 20, 20/1, ул. Макаренко,13, 23/1, 7/1, 24 ул. Объединения,21, 86, ул. Игарская,32. | Будет произведен текущий ремонт в 2005 году. | 900,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 – 2008 гг. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУ «Дирекция заказчик по жилищно-комму- нальному хозяйству Калининского района» МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого-107, ул. Макаренко,2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова,5 до ул. Столетова,32 (дорога к дамбе), 18, /2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения,33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова,2 – вдоль ул. Столетова,23- на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ №103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | Согласно городской программы на 2005-2009 г.г.: ул. Макаренко,31/1, 31/2, 27/3 – план 2005 года. Ул. Столетова,21/1, 21/2 – план 2006 года. Ул. Столетова,21, 23 – план 2007 года. Ул. Макаренко,2, 4, 6 – план 2007 года. Ул. Объединения,86, 88, 90, 90/1 – план 2009 года План 2009 г. Ул. Столетова, 25, 30 – план 2008 года ул. Столетова,28, 32, 26 – план 2009 года ул. Фадеева – текущий ремонт Макаренко,33, 13, 15, 23/1; Столетова, 5; Объединения,33, 39/1, 35/2, 35/1 | 784,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района», Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 338 | Произвести ремонт подъездов по ул. Карельской,19, ул. Тамбовской,39, 43, ул. Объединения,11, 17, 82, 90/1, ул. Макаренко,5, 14, 23, 23/1, 27/2, ул. Столетова,14, 20, 20/1, 26 | Объединения,11 – 4кв. 2005, Объединения,17 – 4 кв. 2005, Объединения,82- 2006г. Объединения,90/1 – последний ремонт в 2002 (в плане 2007г.) Макаренко,14 – июнь 2005, Макаренко,5 – 4 кв.2005, Макаренко,23, 23/1, 27/2 – 4кв.2005г. Столетова,14 – выполнен в 1 кв.2005г., Столетова,20, 26 – 3 кв. 2005г., Столетова,20/1 – ремонт выполнялся в 2003г. (в плане на 2008г.) ул. Карельская,19, ул. Тамбовская,49, 43 не включены в план ремонта до 2008 года. | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 339 | Восстановить на домах освещение (кобры) по следующим адресам: ул. Столетова-9, 14, 20, 21/1, 32, ул. Объединения-44, 66, 74, 84, 39/1, ул. Макаренко-7\1,9,15,27\1,31, Б.Хмельницкого-103,107,107\1, ул. Дунаевского- 11,15, ул. Фадеева,22, ул. Карельская,19, ул. Тамбовская,39 | Запланирован ремонт освещения на 2006 год. | 200,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 340 | МОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко-28 приобрести : кресла для актового зала 150шт. компьютерные столы, ленолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала , установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | 1.Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт спортивного зала. 3. Ремонт кровли и фасада 4. Приобрести кресла для актового зала (150 мест) и столы для компьютерного класса 5. Ремонт фасада | 80,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 341 | МОУ СОШ № 103 – ул. Фадеева-50/1 приобрести кресла для актового зала 150шт.,мебель для кабинетов, школьные парты и стулья, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов , провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний ремонт здания : (замена оконных блоков –11 штук – сгнили, пол в актовом зале – сгнил), установка питьевых фонтанчиков, ремонт запасных выходов. | 1.Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2.Рамонт пола в актовом зале и замена оконных блоков (11 штук) 3.Приоб-рести кресла для актового зала (150 мест) | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 342 | МОУ СОШ № 143 –ул. Объединения- 82\1 приобрести кресла для актового зала 150штук, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, сделать обрезку деревьев, оборудовать спортивную площадку, произвести внутренний и внешний ремонт здания. | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт крыльца и фасада 3. Приобрести кресла для актового зала (150 мест) 4. Ремонт кровли | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 343 | МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова-22, приобрести: кресла для актового зала 150штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии, для мармит для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем. | 1. Приобрести мармит для пищеблока 2. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения 3. Приобрести кресла для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии | 40,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 344 | МОУ СОШ № 184 по ул. Объединения,82/1 приобрести кресла для актового зала 70 штук, школьные парты и стулья, стенной шкаф для наглядных пособий по географии, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, оборудовать спортивную площадку. | 1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения 2. Ремонт спортивного зала. 3. Частичный ремонт кровли и фасада | 100,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 346 | МДОУ № 72 –ул. Макаренко,46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц. | 1. Приобрести мебель для игровых комнат 2. Ремонт детских площадок и веранд 3. Восстановить освещение на территории 4. Восстановить ограждение | 40,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 347 | МДОУ № 357 по ул. Объединения,72\2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц. | 1. Ремонт детских площадок и веранд 2. Приобрести мебель для игровых комнат 3. Частичный ремонт отопительной системы и водоснабжения | 60,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 349 | МДОУ № 510 –ул. Оптическая,20 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт крыши, восстановить вентиляцию в бассейне, замена сантехники, ремонт пола на 1-ом этаже, замена радиаторов в бассейне (средняя t-14), завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц. | 1. Приобрести мебель для игровых комнат 2. Восстановить освещение на территории 3. Ремонт кровли 4. Восстановить вентиляцию в бассейне и сантехнику 5. Ремонт пола на первом этаже здания | 80,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 353 | Сделать спортивные площадки по следующим адресам: Ул.Б.Хмельницкого,107 ул. Макаренко,9, 12, 21; ул. Столетова,14, 32; ул. Объединения,39, 94, 96/1; ул. Целинной – Тайшетской |  | 100,0 150,0 50,0 150,0 50,0 150,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства Бюджет города Привлеченные средства Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района, МУДО «Спортивный город» |  |
| 354 | МПЦ «Досуг» - ул. Фадеева-24\1 Приобрести: мебель для холлов и кабинетов, стеллажи для детских работ; ножной гончарный круг для студии керамики «Шаг»; компьютер, принтер, модем; аппаратуру для проведения массовых мероприятий; кресла для актового зала, произвести внутренний ремонт , огнетушители, завезти землю для клумб и газонов | Предусмотрено в программе «Молодежь Новосибирска на 2006 – 2009 годы» | 50,0 79,0 80,0 50,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. | Комитет по делам молодежи мэрии |  |
| Калининский район , избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович |
| 357 | Строительство и благоустройство остановки по ул. Курчатова в районе дамбы соединяющей 4 и 5 микрорайоны | Запланирована установка павильона на остановке, напротив дома № 11 по ул. Курчатова | 5,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района |  |
| 360 | Приобретение дополнительных автобусов по рейсу № 34 | Маршрут № 34 работает по 18 расписаниям в настоящее время. 11-ю выходами закреплены автобусы МАЗ-103, МАЗ-104. В течение 2005 – 2007 маршрут на 100 % будет укомплектован автобусами Минского автозавода. | 6600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление пассажирских перевозок мэрии | В настоящее время за 11-ю выходами автобуса маршрута № 34 закреплены новые автобусы МАЗ-103, МАЗ-104. В течение 2005-2007 маршрут на 100 % будет укомплектован автобусами Минского автозавода. |
| 367 | Передать из федеральной собственности не завершенные строительством объекты (детские сады), находящиеся на территории микрорайона «Родники» в муниципальную собственность. | Данные детские сады переданы в собственность администрации Новосибирской области. После положительного решения вопроса необходимо обследование их технического состояния. |  |  | 2006 г. | Департамент земельных и имущественных отношений г Новосибирска, администрация Калининского района, департамент строительства и архитектуры мэрии. |  |
| Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный,7-ой – 11-ый Магистральный | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора | 2740,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 375 | Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино» | Завершить строительство водовода верхней зоны Ду1000 протяженностью 8,5 км. | 198196,0 | Привлеченные средства | 2005 – 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» |  |
| 377 | Увеличить количество муниципальных рейсовых автобусов маршрута № 42, 27, 53 | Маршрут № 53 работает по 9 расписаниям, в 2005 году планируется поставить 3 автобуса. В течение трех лет маршрут будет полностью укомплектован подвижным составом. На маршрутах № 27 и № 42 за счет перераспределения ПС с маршрута № 53 закрепляются автобусы поступления 2000 – 2003 годов. | 11000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии |  |
| 378 | Газификация частного сектора жилого района «Пашино». Решение вопроса по исполнению договора подрядчиком. Участие муниципалитета в газификации. | Планируется строительство газопровода: 9, 7 км. – низкого давления и 4 км. – высокого давления | 1160,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |  |
| 383 | Упорядочить работу микрорынков жилого района «Пашино». Отремонтировать асфальтно-бетонное покрытие возле микрорынка. | Планируется реконструкция микрорынка, после чего будут проведены работы по благоустройству. Ремонт асфальто-бетонного покрытия возле микрорынка «Искра» будет проведен согласно плана мероприятий по развитию действующих рынков и микрорынков Калининского района до 2009 года |  | Привлеченные средства | 2005 – 2009 гг. | Администрация Калининского района | В плане развития рынков и микрорынков г. Новоси-бирска на 2005 – 2009 годы предусмотрено строительство микрорынка в жилом районе Пашино. Строительство крытого модуля галерейного типа планируется на 2006 – 2007 годы |
| 384 | Открыть киоск «Союзпечать» на ул. Флотская. | Предложение проработано с ООО «Новопресс» | 200,0 | Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Администрация Калининского района |  |
| 386 | Установить детские площадки возле домов ул. Спасской,22; Тайгинской,26; Новоуральской,1, 19/8, 28а, 31; Магистральной,51б; Чекалина,1а; в пос. Гвардейский - ,2; в районе ул. Флотской – 2, в частном секторе: район Лыжной базы – 1 шт., район ост. ДОК – 2 шт., район ост. Пошивочной – 2шт. | В 2005г. Будут установлены детские площадки по ул. Флотской,18, Новоуральской,19/8. В план благоустройства 2006 года включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской,1 в районе ост. Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2006 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской,28а в районе остановки Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2007. включено устройство детской площадки по ул. Спасской,22; Магистральная, 1-б. В план благоустройства 2007г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской,31; Чекалина,11; Флотской – 1шт. | 350,0 150,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 388 | Капитальный ремонт сантехники ул. Флотской,1, 3, 18, 23, 24, 26; Солидарности,2, 4; Новоуральской,2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; Магистральной,57а. | В 2005 году в плане по подготовке к отопительному сезону 2005 – 2006 годов частичный капитальный ремонт системы отопления в жилых домах: ул. Новоуральской,2; Флотской,24, 23. Согласно актов весеннего осмотра жилых домов по ул. Флотской,18; Солидарности,13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 31-а, 33; Магистральной, 57-а капитальный ремонт сантехники не требуется. Текущий ремонт и ревизия оборудования будет произведена в летний период 2005 года. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской,1, 3, 25, 29 включен в план по подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007 годов. Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской,26; Солидарности,2, 4; Новоуральской,29-а, 31, 33, 33-а включен в план по подготовке к отопительному сезону 2007 – 2008 годов. | 841,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2005 - 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 389 | Ремонт межпанельных стыков и фасадов по ул. Флотской, 3, 5; Новоуральской, 2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27а; Магистральной, 55 | Ремонт межпанельных стыков по: ул. Новоуральской,5, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27а; Магистральной, 55 будет произведен в летний период 2005 года. По ул. Флотской, 3, 5; Новоуральской, 2, 4, 6 требуется ремонт фасада. | 400,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 391 | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской,13; ул. Новоуральской,14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина,17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 26а, 27, 28а, 29, 31, 33, 33а, 35 | Внести в целевую программу города финансирование на проект и монтаж внутридомовой системы городского водоснабжения. Обратиться в ФГУП НМЗ «Искра», МУП «Энергия» выполнить прокладку внутриквартальных сетей горячего водоснабжения за счет собственных средств. | 2800,0 | Бюджет города | 2006 – 2010 гг. | Комитет по энергетике мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района», МУП «Энергия» | Работы будут проводиться поэтапно |
| 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной,53, 53в, 55, 57а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина,1, 1/1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21, 21а, 35; ул. Флотской,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной,12; ул. Тайгинской,26; ул. Солидарности,61, 63а, 69 – 80, 90-98, 103а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской,19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской,22, 4, 3 – план 2008 года, ул. Флотской,24, 28 – план 2009 года | 7435,0 | Бюджет города | 2005 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Калининского района» |  |
| 395 | Открыть кассы приема платежей на микрорайоне «Искра», рассмотреть возможность объединения приема платежей за коммунальные услуги. | В жилом районе Пашино работают два пункта приема платежей за жилищные услуги. Поставщиком горячей воды и отопления явля-ется завод «Искра», который за оказание услуг собирает деньги через свои кассы. Для работы в системе «Город» ГУП «Искра» должен заклю-чить соответствующий договор с РКЦ |  |  | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» |  |
| 401 | ДОУ №475 «Антошка» 1.Ремонт кровли, фасада здания 2.Оборудовать уличные площадки на территории детского комбината. 3.Решить вопрос о выделении лимитов на оснащение кабинетов детского комбината мебелью.. |  | 240,0 80,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 402 | Создать медиацентр в СШ № 81 | В школе имеется необходимое оборудование | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района, управление образования мэрии |  |
| 405 | ГБ № 4: ремонт внутренних помещений больницы; укомплектовать МУЗ ГБ № 4 медицинским оборудованием согласно заявке на общую сумму 1000500 рублей; установить дополнительные мусорные баки возле больницы. | Ремонт внутренних помещений больницы проводится ежегодно. | 1988,0 | Бюджет города | 2005 – 2009 гг. | Администрация Калининского района, управление здравоохранения мэрии |  |
| 408 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от ул. Новоуральская до кладбища | Запланирован ямочный ремонт в объеме 1000м2 на лето 2005 года. 2006г.- включить в план капитального строительства. | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения | . |
| 410 | Построить универсальную спортивно-игровую площадку трансформер (программа «Спортивный город»), включающую в себя: хоккейную коробку, поле для мини-футбола, баскетбольную площадку, игровой комплекс. | Определить площадку в жилом районе Пашино, уточнить стоимость проекта. Строительство волейбольной, баскетбольной площадки. | 150,0 150,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Калининского района, МУДО «Спортивный город» |  |
| 414 | Установить светофор или «лежачие полицейские» около микрорынка «Искра», начальной школы № 34, СШ № 46. | Установка светофорных объектов или ограничителей скорости в указанных местах не предусматриваются. Для обеспечения безопасности перехода проезжей части автодорог ул. Магистральной в зоне школы № 46 и ул. Новоуральской в зоне школы № 34 установлены двухсторонние знаки «пешеходный переход». Для обустройства пешеходного перехода в зоне микрорынка планируется разработка технического задания отделом ГИБДД Калининского района. | 11,4 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Калининского района, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 419 | Организовать микрорынок на пересечении улиц Солидарности и Магистральной, в поселке «Гвардейский» | Согласовано размещение под строительство микрорынка. В поселке «Гвардейский» строительство микрорынка нецелесообразно, т.к. достаточное количество торговых точек. |  | Привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Администрация Калининского района, Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии |  |
| 421 | МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по Магистральной,51б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса. | Ремонт помещения, приобретение спортивного оборудования; ремонт подвала для восстановления тира; дискозал - монтаж подвесного потолка, утепление чердака; капитальный ремонт сцены в зрительном зале; косметический ремонт спортивных объектов; капитальный ремонт по ул. Магистральной, 51б; приобретение теплообменника для спорткомплекса; увеличение радиаторов; проект электросистемы; монтаж электропроводки и установка электроприборов; заключение договора по электроэнергии. для полноценной работы необходимо приобретение оборудования и пособий. решение на передачу получено; необходимо получить разрешение от всех инстанций по списку. Покупка автобуса. Строительство летней сцены, скамеек для зрителей, задника, подводка электричества; Капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, комплекса | 450,0 150,0 60,0 30,0 120,0 100,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. . | Управление образования мэрии |  |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович |
| 423 | Завершить передачу во-допроводов частного сектора на баланс МУП «Горводоканал» без их предварительного ре-монта за счет владель-цев частных домов. | Подготовить не-достающую до-кументацию для передачи МУП «Горводоканал» с участием пред-седателей уличных комитетов частного сектора с предоставле-нием конкрет-ных адресов о наличии водо-проводов | 200,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Кировского района |  |
| 431 | Капитальный ремонт дома. № 31 по ул. Станиславского. | Заделать трещины в стенах дома, капремонт дома в целом не требуется. | 200,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 433 | Продолжить капитальный ремонт Дома Детского Творчества им. Ефремова | Начать ремонтные работы помещений, отремонтировать фасад | 15000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии |  |
| 437 | Закончить капитальный ремонт школы № 91. | Провести ремонт отмостки, фасада здания | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии |  |
| 438 | Установить дополнительные игровые элементы на детские и спортивные площадки и соорудить новые по адресам: ул. Беловежской 8-12, Горбаня 13-17, Бетонная 3-5, 7, 9, 11, 17-21, 25, 27, 29, 31, 35, Бурденко 9-11, 25-27, Мира 8-12, 30-34, 47, 59, Немировича-Данченко 100/1, Сибиряков-Гвардейцев, 34-36, 14-18, Вертковская, 6-8/1, 7-ой пер. Успенского, Телевизионная 9-13, Станиславского, 29. | В соответствии с программой комплексного благоустройства работы будут выполнены до 2009 г. | 1700,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2008 гг. . | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 439 | Устранить течь кровли школы № 47. | Отремонтиро- вать кровлю | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии |  |
| 448 | Отремонтировать дороги по ул. Вертковская, Римского-Корсакова, Степная. | Будут отремонтированы дороги по ул. Римского Корсакова в 2006 г., ул. Вертковской – 2007 г. | 3000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 451 | Строительство детской спортивной площадки на территории микрорайона «Бугринский» | Грейдирование, отсыпка площадки и установка малых форм | 100,0 | Бюджет города (гранд) | 2006 г. | Администрация Кировского района |  |
| 452 | Восстановление водоснабжения по ул. Социалистической, Тракторная | Строительство водопровода от дома № 1 до № 19 и 2-х водоразборных колонок | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Кировского района, МУП «Горводоканал» |  |
| 458 | Ремонт детской площадки дома № 43 по ул. Ватутина | Установка малых форм | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 459 | Ремонт внутриквартальных дорог у дома № 45 по ул. Ватутина | Строительство карманов для парковки автотранспорта, опалубки | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 461 | Капитальный ремонт дома № 3 по ул. ХХ Партсъезда | Ремонт кровли | 300,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 463 | Благоустройство дорог по ул. Тульской, Пригородной, Новобугринской. | Ремонт подъездных дорог | 60,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района |  |
| 464 | Улучшение освещения улиц микрораойна «Бугринский» | Восстановление освещения | 210,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района |  |
| 465 | Запуск газопровода кооператива потребителей газа «Бугринский» | Продолжение строительства кооператива потребителей газа «Бугринский» | 6960,0 400,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Кировского района, кооператив потребителей газа «Бугринский» |  |
| 467 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Таймырской (находятся две школы, автопарк, очень аварийный участок) | Капитальный ремонт дорожного покрытия | 30,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 472 | Ремонт внутриквартальной дороги вдоль дома № 20 по ул. Гер-цена | Асфальтовое покрытие | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 481 | Строительство детской и спортивной площадки во дворе дома № 6 по ул. Герцена | Установка малых и спортивных форм | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 484 | Текущий ремонт в старшем блоке школы № 196 | Капитальный ремонт туалетов в старшем блоке | 350,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии |  |
| 493 | Строительство детской площадки по ул. Нью-тона | Установка малых форм | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, территориальный орган самоуправления «Гэсстроевский» |  |
| 496 | Благоустройство придомовой территории от ост. Северо-Чемской жилой массив до ост. ”Комсомольская” вдоль домов № 3, 4 по ул. Комсомольской. | Комплексное благоустройство, укладка тротуарной плитки | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович |
| 498 | Строительство детской площадки у дома № 122/3 по ул. Петухо-ва |  | 100,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Кировского района |  |
| 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Проработать вопрос промывки коллектора | 50,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда . | 2006 г | Администрация Кировского района, МУ «Гормост» |  |
| 504 | Строительство детской площадки во дворе дома № 57 по ул. Сибиряков - Гвардейцев и дома № 20 по ул. Петухова |  | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 505 | Текущий ремонт школы № 134 | Капитальный ремонт санузлов | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 506 | Строительство детской площадки у дома № 126 по ул. Петухова |  | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 509 | Капитальный ремонт детского сада № 411 | Ремонт кровли | 700,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 512 | Восстановление уличного освещения на ул. Бронная | Капитальный ремонт | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, МУ «Горсвет» |  |
| 513 | Текущий ремонт детского сада № 408 | Ремонт кровли | 350,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 514 | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги у домов № 32, 34, 36, 38 по ул. Петухова (от ул. Петухова до ЖЭУ № 8) | Восстановление дорожного покрытия | 2000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 518 | Ремонт дома № 257/1 по ул. Зорге | Ремонт и подсыпка пустот под плитами, уклон козырьков для тока воды | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 523 | Ремонт внутри-квартальной дороги у дома № 185 по ул. Зорге |  | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 524 | Прочистка ливневой канализации домов № 211-213 по ул. Зорге | Промывка и ремонт коллектора | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии, МУ «Гормост» |  |
| 525 | Ремонт санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Ремонт и реконструкция теплового узла | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района |  |
| 526 | Ремонт санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Ремонт системы отопления | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии |  |
| 527 | Ремонт помещений санатория-профилак-тория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Ремонт помещений | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 528 | Оснащение оборудованием санатория-профилактория «Кировский» по ул. Палласа, 28 | Приобретение оборудования инвентаря и мебели | 100,0 | Бюджет города | 2006 г | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 530 | Содержание в надлежащем состоянии хоккейной коробки у дома № 58 по ул. Зорге |  | 40,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района |  |
| 533 | Строительство детской площадки у дома № 23 по ул. Палласа |  | 100,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 536 | Текущий ремонт дома № 6 по ул. Палласа |  | 65,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 537 | Текущий ремонт дома № 6/1 по ул. Палласа |  | 65,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 538 | Текущий ремонт дома № 8 по ул. Палласа |  | 85,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 545 | Устройство пешеходной дорожки от торца дома № 58 до №60 по ул. Зорге |  | 30,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 546 | Текущий ремонт детского сада № 425 «Ёлочка» | Выполнить ремонт медицинского блока. | 20,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 547 | Текущий ремонт детского сада № 425 «Ёлочка» | Ремонт фасада, смена дверей и частично оконных рам | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии |  |
| 551 | Ремонт внутри-квартальной дороги у дома № 193 по ул. Зорге | Асфальтовое покрытие | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция единого заказчика Кировского района» |  |
| 557 | Оснащение оборудованием начальной школы № 41 | Приобретение столов для компьютерного класса | 17,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 558 | Текущий ремонт библиотеки школы № 41 | Ремонт помещений | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 559 | Оснащение библиотеки школы № 41 | Приобретение мебели | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 560 | Ремонт дороги на Партизанской аллее и подъезда к школе № 41 | Восстановление асфальтового покрытия | 240,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 566 | Строительство спортивной площадки детского сада № 192 | Ремонт и установка форм | 30,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управле-ние образования мэрии. |  |
| 567 | Текущий ремонт школы № 108 | Покраска помещений | 300,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управле-ние образования мэрии. |  |
| 569 | Текущий ремонт школы № 108 | Ремонт санузлов | 350,0. | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 571 | Оснащение оборудованием школы № 108 | Приобретение компьютерного класса | 155,0 45,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Администрация Кировского района, управле-ние образования мэрии. |  |
| 574 | Текущий ремонт детского сада № 191 | Ремонт кровли | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| 578 | Текущий ремонт школы № 198. | Ремонт актового зала | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии |  |
| 586 | Текущий ремонт гимназии № 7 | Ремонт 3-го зала музея Боевой славы | 20,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Кировского района, управление образования мэрии. |  |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 587 | Строительство газопровода в микрорайонах Затон, Балластный карьер | Микрорайон Затон. 1. Выделение средств и строительство газопровода высокого давления. 2. Выделение средств и строительство газопровода низкого давления Микрорайон «Балластный карьер». 1. Выполнение проекта на строительство 2-ой очереди газопровода низкого давления 2. Выделение лимитов и строительство 2-ой очереди газопровода низкого давления | 6000,0 500,0 4000,0 (стоимость строительства будет определена после выполнения проекта) | Привлеченные средства Бюджет города Привлеченные средства Бюджет города, привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. 2006 г. 2006 г. 2006 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | По газопроводу высокого давления в микрорайоне Затон разрабатывается проект. Первая очередь газопровода низкого давления в микрорайоне «Балластный карьер» сдана в эксплуатацию. На 2005 г. из бюджета города выделено 490 тыс. рублей. на строительство 2-й очереди |
| 588 | Строительство бани в м/р «Балластный карьер» | Выполнено строительство фундамента на сумму 945,0 тыс.рублей | 8600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии |  |
| 590 | Восстановить разрушенный спортивный зал в п. Затон | Работы будут начаты после передачи объекта в муни-ципальную собственность | 4260,0 | Бюджет города | 2006 – 2010 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, управ-ление образования мэрии |  |
| 592 | Строительство водопровода по ул. Штурвальная, 1-я Портовая, Попова | Строительство водопровода по ул. Штурвальной планируется в 2006 г.; по ул. Портовой и Попова в 2005 г. | 1500,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | Администрация Ленинского района, МУП «Горводоканал» | . |
| 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2я, 3я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская; Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3 - я Экскаваторная | Выполнить про-ект и осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка, «Затон», «Балластный карьер | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Главное управление благоустройства и озелене-ния, МУ «Горсвет» |  |
| 596 | Сделать тротуары для пешеходов по ул. 2-ой Портовой, на «Лесоперевалке», ул. Большой, 438. | Выделить целевые средства, выполнить строительство тротуаров, благоустройство подземного перехода | 2500,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Ленинского района |  |
| 597 | Обустроить подземный переход: сделать освещение, отсыпать тротуар для пешеходов, убрать кусты и деревья на подходе, оборудовать козырек для отвода воды, текущей с моста (Димитровский мост, ост. «Лесоперевалка») | Обустройство подземного перехода и подхода к нему | 600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| 598 | Построить детский сад в м/р Горском |  | 45000,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии |  |
| 600 | Укрепление берега и отсыпка по ул. 1, 2 Ракитной |  | 7400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление по городу Новосибирску ГУ МЧС России по Новосибирской области, администрация Ленинского района |  |
| 602 | Замена электропроводки в жилом доме № 56 по ул. Планировочной и подключение электропечей | Получение дополнительных мощностей в «Новосибирскэнерго», выполнение проекта и выполнение работ | 5100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 604 | Увеличить количество и обновить парк автобусов на маршрутах № 16 и 24 до конечных остановок | Из 7 выходов на 5 –ти будут работать новые автобусы. За маршрутом № 24 будет закреплен автобус с маршрута № 16 (год поступления -2000). | 4400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного ком-плекса мэрии, управление пассажирских перевозок |  |
| 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул.1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная. Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская. Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор | 1. Грейдирова-ние и отсыпка всех перечисленных дорог частного сектора 2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 5970,0 7000,0 15750,0 | Бюджет города Бюджет города Бюджет города | 2006 – 2009 гг. 2005 – 2009 гг. 2005 - 2009 гг. | Администрация Ленинского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-ком-мунальному хозяйству Ленинского района» | По плану мероприятий по благоустройству частного сектора |
| 606 | Устройство туалета у ДК «Затон» | Выделение средств и устройство туалета | 120,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-ком-мунальному хозяйству Ленинского района» |  |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Науменко Валерий Владимирович |
| 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработать комплексную программу сноса всего ветхого жилья на ж/м «Телецентр» | По фактическим затратам | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, Администрация Ленинского района. |  |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 614 | Произвести капитальный ремонт крыши детского сада № 406 | Ремонт кровли | 480,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии |  |
| 615 | Выделить средства на ремонт кровли детского сада № 176 | Ремонт кровли | 440,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, управление образования мэрии |  |
| 616 | Приобрести механизированный аттракцион «Вальс» в Парк культуры и отдыха им. Кирова |  | 600,0 900,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, МУ «ПК и О им. Кирова» |  |
| 617 | Диагностическая бактериологическая лаборатория МУЗ МП № 24 Выделить средства для приобретения стерилизаторов воздушных автоклавов, дистилляторов, электронных весов и встряхивателя планшетов | Из 7 выходов на 5 –ти будут работать новые автобусы. За маршрутом № 24 будет закреплен автобус с маршрута № 16 (год поступления -2000). | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент по социальной политике мэрии, управление здравоохранения мэрии |  |
| 618 | Выделить средства на ремонт кровли и фасада Дворца культуры «Металлург» | Ремонт кровли и фасада | 1200,0 | Бюджет города | 2006 г | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, |  |
| 620 | Женская консультация № 1 Выделить средства на ремонт помещений | Ремонт помещений | 500,0 | Бюджет города . | 2006 г. | Департамент по социальной политике мэрии, Управление здравоохранения мэрии |  |
| 622 | Поликлиника № 8 Выделить 400 тыс. рублей на ремонт кровли | Ремонт кровли | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент по социальной политике мэрии, управление здравоохранения мэрии | Выполнение в рамках целевой программы |
| 631 | 1. Выделить средства на кап. ремонт водовода по 1пер. Пархоменко 2. Выделить средства на замену труб холодного и горячего водоснабжения в доме № 14 по 1 пер. Пархоменко | 1. Ремонт водовода 2. Ремонт труб горячего и холодного водоснабжения | 200,0 | Средства капиталь-ного ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 632 | Выделить средства на приобретение электропечей для кухни по ул. Ватутина, 4 | Замена электропечей | 75,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 637 | Ремонт электропроводки в школе № 132 | Ремонт электропроводки | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, управление образования мэрии. |  |
| 639 | Отремонтировать крыльцо школы № 92 | Ремонт крыльца | 96,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, управление образования мэрии |  |
| 640 | Заменить сгораемую обшивку путей эвакуации на несгораемые материалы в школе № 92 | Замена материала обшивки на несгораемый материал | 20,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, управление образования мэрии |  |
| 645 | Выделить средства на противопожарную сигнализацию детского сада № 406 | Установка пожарной сигнализации | 160,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, управление образования мэрии |  |
| 646 | Восстановить уличное освещение на территории детского сада № 176 | Восстановление уличного освещения | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, управление образования мэрии |  |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 647 | Устранить неровности дороги на перекрестке улиц Станиславского и Степной. | Включить в план ремонта главного управления благоустройства и озеленения и провести капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Станиславского и Степной | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 648 | Установить «лежащего полицейского». Степная, 51, Степная 69. | Выполнить работы по установке «лежащего полицейского» | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района. |  |
| 649 | Сделать тротуар по ул. Бульварной к остановке «Ленинское депо» | Устройство тротуара | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| 651 | Установить освещение на ул. Тульской домов с № 242 по № 431. | Проработать вопрос технической возможности установки освещения. | Стоимость будет определена после определения технической возможности | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Ленинского района |  |
| 653 | Содействовать включению школы № 20 в титульный список школ, подлежащих капитальному ремонту | Ремонт кровли | 380,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, управление образования мэрии |  |
| 662 | Отремонтировать внутриквартальные дороги у дома № 20 по ул. Станиславского | Ремонт внутриквартальных дорог | 550,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 664 | Установить с двух сторон дома № 59 по ул. Степная отмостки. Отремонтировать дорогу возле дома | Ремонт дороги и установка отмосток | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 686 | Передача систем водопровода на баланс МУП «Горводоканал», замена магистрального водопровода по ул. Тверской | 1. До конца 2005 г. передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора (проводятся геодез. изыскания водопроводов, готовится техническая документация для передачи сетей.). 2. Провести ремонт водопроводов. | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района, МУП «Горводоканал» | Ведется работа по оформлению инженерно-тех-нической документации, геодезическим изысканиям |
| 689 | Строительство водоразборной колонки по ул. Учхозовской, 2 | Установить скважину | 300,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района, МУП «Горводоканал» |  |
| 691 | Проведение освещения от ост. Волховская до жилого дома № 33, а также вдоль подъездной дороги от дома № 33 до ост. «Школа». | Включить в план работы главного управления благоустройства и озеленения мэрии и «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, МУ «Горсвет» |  |
| 695 | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-ой Гв. дивизии. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гв. Дивизии | Ремонт внутриквартальных дорог | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 697 | Асфальтирование подходов к остановкам трамвая № 18 «Связистов» и «Оборонная» | Асфальтирова-ние подходов к остановкам | 900,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| 700 | Установка аптечного киоска в микрорайоне «Хилокский» | Расширение остановочного павильона по ул. Хилокской, 5, под аптечный киоск | Согласно смете | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| 701 | Передача на баланс МУП « Горводоканал» сетей водопровода. Ремонт сетей водопровода. Ул. Танкистов , 1, 2, 3, 4, 5, 6 пер. Танкистов (частный сектор) | 1. До конца 2005 г. передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора 2. Провести ремонт водопроводов | 20,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| 707 | Ремонт дороги по ул. Ялтинская (отсыпка крупной фракцией гравия). | Ремонт дороги | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района» |  |
| 709 | Ремонт дороги по ул. Тверской (отсыпка крупной фракцией гравия). | Ремонт дороги | 75,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района» |  |
| 712 | Восстановление освещения путем установки светильников «Кобра» и замена опорных столбов 1-3 пер. Танкистов | МУ «Горсвет» провести работы по наладке уличного освещения | 30,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района, МУ «Горсвет» |  |
| 714 | Установка на остановке трамвая № 15 «Волховская» остановочного павильона | Установить павильон | 400,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| 716 | Оборудование пешеходного перехода через железнодорожные пути (от ул. Суходольной к Юго-Западному ж/м) | Проработать возможность устройства пешеходного перехода | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутут Люлько Александр Николаевич |
| 720 | Строительство тротуаров – вдоль дороги возле больницы № 11 | Строительство тротуара дороги возле больницы № 11 | 900,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Ленинского района |  |
| 729 | Наладка уличного освещения ул. Забалуева, | Провести работы по восстановлению уличного освещения Администрации Ленинского района передать ул. Забалуева на баланс МУ «Горсвет» | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Ленинского района |  |
| 730 | Наладка уличного освещения: ул. Крымская, ул. Бийская, 1-й пер. Бийский, 1-й пер. Каменогорский, ул. Танкистов, ул. Халтурина, около больницы № 11 | Провести работы по наладке уличного освещения | 30,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Ленинского района, МУ «Горсвет» |  |
| 731 | Наладка уличного освещения на ул. Связистов вдоль трамвайной линии | Проектирование и строительство новой линии освещения на ул. Связистов. | 400,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии, МУ «Горсвет» |  |
| 733 | Установка светофора на остановке «Поликлиника № 11» | Включить в план работ главного управления благоустройства и озеленения установку светофоров с учетом заключения ГИБДД По результатам установка будет включена в план мероприятий по дорожно-благо-устротельному комплексу на 2006 - 2008 гг. | 500,0 | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Администрация Ленинского района, Главное управление благоустройства и озеленения, ГИБДД УВД города Новосибирска |  |
| 734 | Замена водопровода в частном секторе: Порт-Артурские и Камнегорские переулки | 1. До конца 2005 г. передать на баланс МУП «Горводоканал» водопроводы частного сектора. 2. Провести ремонт водопроводов. | 1200,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Ленинского района, МУП «Горводоканал» | Проводятся геодезические изыскания сетей водопроводов, готовится техническая документация для передачи их на баланс МУП «Горводоканал» |
| 739 | Установка детской площадки по ул. Титова, 198 | Благоустройство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 741 | Замена электропро-водки в школе № 48 | Провести замену электропроводки | 240,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии |  |
| 742 | Ремонт подвала детского сада № 198 | Ремонт подвального помещения | 135,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии |  |
| 744 | Ремонт кровли жилых домов по ул. Невельско-го, 19, 23, 51, 61 | Провести ремонт кровли | 1950,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 745 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Забалуева, 78 | Провести ремонт кровли | 620,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 746 | Ремонт кровли жилых домов по ул. Танкистов, 11, 21 | Провести ремонт кровли | 660,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 747 | Ремонт кровли жилых домов по л. Колхидской, 21, 25а | Провести ремонт кровли | 260,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 748 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Станционной, 48а | Провести ремонт кровли | 550,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жи-лищно-комму- нальному хозяйству Ленинского района» |  |
| 749 | Ремонт дорог: 1. ул. Фасадная, 2. ул. Озерная (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки «Западный ж/м»), ул. Окинская, ул. Олимпийская | Дорога по ул. Фасадной включена в план 2005 г. Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг. | 2504,0 | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Администрация Ленинского района |  |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 756 | Ремонт крыш домов по адресам: Ключ-Камышенское плато, д.3 и д.9, ремонт межпанельных швов дома № 10 по Ключ-Камышенское плато | В плане на 2005 год | 300,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Ок-тябрьского района» |  |
| 757 | Благоустройство внутриквартальных дорог, Ключ-Камышенское плато д.1, 3, 4, 5, 7 и строительству детских площадок по адресам: Ключ-Камышенское плато д.1, 2, 3, 4, 5 Оборудовать конечную остановку пассажирского транспорта на Ключ-Камышенском плато | Согласно общегородскому плану на 2005-2009 г.г., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство ул. Ключ Камышенское плато, 1,2,3,4,5,7,10 запланировано на 2009 год. Включить в план благоустройства города | 800,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Октябрьского района, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» Администрация Октябрьского района, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 758 | Проработать вопрос о строительстве поликлиники или филиала поликлиники № 7 на Ключ-Камышенском плато |  |  |  | 2005 – 2006 гг. | Управление здра-воохранения мэрии |  |
| 759 | Об увеличении количества автобусов маршрута № 31 с целью более частного и регулярного хождения автобусов № 31, либо по введению дополнительного аналогичного маршрута | Обеспечить регулярность движения автобусов маршрута № 31. Проработать вопрос о замене и увеличении подвижного состава на данном маршруте. | 8800,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса, управление пассажирских перевозок мэрии |  |
| 760 | Благоустройство улицы Обской, пешеходных спусков (ул.Обская, д.139, 139/1), внутриквартальных проездов ул.Большевистской, д.151, 153, 175/6), строительство пешеходной и реконструкции спуска от проезжей части по ул.Большевистской, 48/1 | 1. Согласно общегородского плану на 2005-2009 г.г., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство ул. Большевистской, 151, 153 запланировано на 2008 год.; ул. Большевистская,175/6 в плане на 2007 год. 2. В городском плане благоустройства до 2009 года не запланировано выполнение работ по благоустройству пешеходного спуска по ул.Обской, 139, 139/1 и строительство пешеходного тротуара от проезжей части по ул.Большеист-ской, 48/1 | 5000,0 | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Администрация Октябрьского района, Главное управление бла-гоустройства и озеленения, МУ «Дирекция заказ-чика Октябрьского района» |  |
| 763 | Спилить деревья по ул. Обская, ул.Больше-вистская, 24, 26, 175/3 (старые деревья, мешающие нормальному освещению жилых помещений) | В осенне-зимний период 2005-2006 гг. будет произведен снос сухих и аварийных деревьев. | 50,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октяб-рьского района» |  |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович |
| 767 | Ремонт в подъездах домов: ул.Чехова, 254; Ленинградская, 147; Кирова, 317, 321; Автогенная, 77; Московская, 163; | Произвести ремонт подъездов домов | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Октяб-рьского района» | В плане ремонта подъездов на 2005 г. - дома по ул. Ленинградской, 147, Кирова, 321. |
| 771 | Установить малые формы по ул. Московской, 163; Толстого, 234; Тургенева, 227; Ленинградской, 147; Чехова, 273, 390; Никитина, 101 | Установить малые формы | 480,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октяб-рьского района» |  |
| 772 | Проработать вопрос по устройству парковочных карманов: ул.Тургенева, 316, Ленинградской, 347 |  | 800,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Октябрьского района |  |
| 774 | Отрегулировать график работы автобусов № 10, 31 (ул.Ленинградская, Добролюбова, Никитина, Белинского, Толстого, Грибоедова) | Обеспечить регулярность движения автобусов маршрутов № 10, 31. Проработать вопрос о замене и увеличении подвижного состава на данном маршруте. |  |  | 2005 – 2010 гг. | Департамент тран-спорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | По мере стабилизации работы маршрута № 31 на маршрут № 10 будет перераспределен подвижной состав ( с маршрута № 31) поступления 2000 г. |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 776 | Провести внутриквартальное благоустройство: ул. 2-ая Воинская, 2, 3, 18, 35; Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27; ул. Б.Богаткова,182, 183, 184, 186 | Согласно общегородскому плану внутриквартального благоустройства на 2005 год включены ул. Б.Богаткова,182,183,184, 186, на 2006 год ул. Гаранина,13. Остальные дома в план внутриквартального благоустройства до 2009 года не включены. | 2500,0 | Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» |  |
| 777 | Провести ямочный ремонт внутриквартальных дорог по ул Никитина, 11, 13; Добролюбова, 20; ул. Восход,1,3,5,11; Кирова, 76; Шевченко,34 | ул. Никитина,11,13, ул. Добролюбова,20, включены в план внутриквартального благоустройства на 2006 год. Остальные адреса в план внутриквартального благоустройства до 2009 года не включены, ямочный ремонт будет выполнен при условии дополнительного финансирования. | 2000,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» |  |
| 778 | Восстановить внутриквартальное освещение по ул. Б.Богаткова, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; Гаранина, 13, 17, 18, 19, 27 | Внутриквартальное освещение в наличии, ремонт вводов запланирован на 2005 год | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 – 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» |  |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 785 | Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство дорог по ул. Б. Богаткова, 163 – 163/6, № 163/8, 163/9, 171/6, 179, 183, 185, 185/1, с № 194/2 по 194/9, № 200, 205, 205/1, 205/2, вся ул.Федосеева |  | 20000,0 | Бюджет города | 2005 – 2009 гг. | Департамент тран-спорта и дорож-но-благоустрои-тельного комплекса, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Согласно общегородскому плану, принятому на сессии городского Совета, работы по следующим адресам будут выполнены: Ул. Федосеева, 10, 12 (в плане 2005 года). Ул. Бориса Богаткова, 171/6 (в плане 2006 года). Ул.Бориса Богаткова, 194/2, 194/3, 19/\4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8 (в плане 2008 года). Ул. Бориса Богаткова, 200, 163/3, 163/4,163/5, 163/6, 163/8, 163/9, (в плане 2009 года). 5. Ул. Бориса Богат-кова,200 (в плане 2009 года). |
| 787 | Выполнить внутриквартальное освещение ул. Покатная, Пролетарская | 1.Выполнить капитальный ремонт линий освещения улиц Покатной, Пролетарской 2. Построить линию освещения на ул. Покатной (от начала улицы до ул.Военной) | 200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Октябрьского района | В рамках реализации плана мероприятий по благоустройству частного сектора |
| 790 | Произвести вырубку аварийных тополей по ул. Б. Богаткова, 163/6, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 205/1, 205/2, 207, вся Тополевая | Включить в план на рассмотрение гор. совета об ежегодном целевом выделении средств в сумме 500,0 тыс. рублей на снос аварийных и сухих деревьев | 500,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Октябрьского района, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» |  |
| 791 | Ремонт кровель и подъездов: ул. Б. Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул.Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 2000,0 | Средства на текущее содержание и капитальный ремонт жилого фонда | 2006 – 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» | Ремонт кровель производится в соответствии с нормативами по срокам эксплуатации |
| 794 | Оборудовать спортивные площадки по ул. Б. Богаткова, 163/6, 163/8, 179, 181/1, 194/3, ул. Федосеева – 10, 12 | Включить в финансирование за счет целевой программы «Спортивный город» | 300,0 | Бюджет города. Средства по программе «Спортивный город» | 2006 – 2007 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, МУДО «Спортивный город» |  |
| 795 | Произвести ремонт швов между панелями по наружным стенам панельных домов по ул. Б. Богаткова – 194/2, 194/4, ул. Федосеева, 10, 12 | Произвести ремонт швов | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октяб-рьского района» |  |
| 796 | Установить «лежачего полицейского» 1. По ул. Б. Богаткова, 194/4, 2. Напротив школы № 186 с благоустройством дороги. | Включить в программу на 2006 г. | 800,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Октябрьского района |  |
| 797 | Благоустроить территорию, прилегающую к микрорынку «Молодежный» на пересечении улиц Б. Богаткова и Федосеева | Включить в план обустройства по программе минирынков | 300,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Октябрьского района |  |
| 799 | Произвести ремонт стоков ливневой канализации, сделать внутриквартальное освещение и асфальтировать проезжую часть ул. Федосеева. Выполнить парковку для автомашин и ограждение детской площадки по ул. Федосеева, 3 | Включить в план благоустройства мэрии | 500,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Октябрьского района |  |
| 800 | Благоустроить территорию с установкой лестничного перехода между школами № 11 и 186 | Включить в план текущего ремонта по линии управления образования мэрии | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, управление образования мэрии. |  |
| 801 | Произвести ремонт дороги, строительство тротуара и внутриквартального освещения: ул.Тополевая (от школы № 114 до остановки автотранспорта, включая ул. Ядринцевский спуск) | Включить в план благоустройства | 500,0 | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Администрация Октябрьского района. |  |
| 802 | Проработать вопрос о передаче плавательного бассейна и стадиона СКА в муниципальную собственность |  |  |  | 2006 – 2009 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибир-ска | Передача будет произведена в соответствии с действующим законодательством |
| 805 | Установка «детского городка» в Военном городке № 17 (корпус 770) | Установить детский городок | 80,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Администрация Октябрьского рай-она, депутат Андрейченко А. В. |  |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 810 | Ремонт панельных швов дома № 6 по ул. Лазурной | Ремонт панельных швов производится согласно письменных заявлений жителей. В плане на 2005 год | 150,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика Октяб-рьского района» |  |
| 815 | Ремонт кровли, ремонт подъездов, замена входных дверей, ограждение теплового узла в подъезде, восстановление козырьков над входными дверями, благоустройство и асфальтирование внутридворовых территорий по ул.2-ая Воинская, 55, 57 | Произвести ремонт и благоустройство территории | 350,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Октяб-рьского района» |  |
| 816 | Ремонт входа в подвал дома по ул. Никитина, 138б | Произвести ремонт | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика Октяб-рьского района» |  |
| 817 | Благоустройство дорог, освещение. Подключение частных домов к канализации по ул. Воинской – Артиллерийской | .Выполнить благоустройство ул. Воинской | Затраты будут определены после составления проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2005 - 2006 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района |  |
| 818 | Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива Добролюбова, Панфиловцев, Стофато,3 | Выполнить работы по подключению жи-лых домов к горячему водоснабжению, построить ЦТП, водовод, установить трансформатор и проложить электрический кабель | Затраты будут определены после составления проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района», администрация Октябрьского района |  |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 823 | Продолжение строительства газопровода в центральной части | Газопровод высокого давления - L 500 м, низкого давления L = 6000 м | 11700,0 500,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2005 – 2008 гг. | Департамент энер-гетики, жилищного и коммунального хозяйства города | В 2005 году на газификацию району выделено 770,0 тыс. рублей. |
| 825 | Ремонт дорог по: Ул. Лесной ул. Пожарского (от Первомайской до Г. Революции) ул. Красный факел ул. Первомайской ул. Физкультурной ул. Тельмана ул. Комбайнеров ул. Черепановской ул. Стрелочной ул. Красногвардейской | Ремонт дорог по ул. Пожарского, ул. Красный факел, ул. Физкультурной, ул. Тельмана, ул. Комбинатской, ул. Черепановской, ул. Стрелочной,ул. Красногвардейской будет включен в планы работ. | 34370,0 | Бюджет города | 2005 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного ком-плекса мэрии, администрация Первомайского района |  |
| 826 | Промывка, опрессовка системы отопления 32-х образовательных учреждений района |  |  |  |  |  |  |
|  | № 144 (ограждение территории школы) |  | 250,0 250,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Первомайского района |  |
|  | Детский сад № 282 (вываливается стена, ремонт кровли) |  | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Первомайского района |  |
|  | Капитальный ремонт образовательного учреждения № 140 |  | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 831 | Строительство предприятия по переработке ТБО в южной части района |  | 10000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |  |
| 832 | Открытие клуба для молодежи на ул. Звезной |  | 1000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| 833 | Завершение ремонта ДК «40 лет ВЛКСМ» |  | 2000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной Березовая Шукшина Ученической Пришвина |  | 1770,0- в том числе: 500,0 300,0 600,0 120,0 250,0 | Бюджет города | 2005 – 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, МУ» Горсвет" | В 2005 г. – запланировано проектирование В 2006 - 2007 годах - строительство |
| 836 | Газификация частного сектора пос. «Южный» | Газовая труба высокого давления L = 7000 м Газовая труба низкого давления L = 8000 м | 34000,0 5400,0 600,0 | Привлеченные средства Привлеченные средства Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Департамент энер-гетики, жилищного и коммунального хозяйства города | В 2005 г. на газификацию предусмотрено 140,0 тыс. рублей |
| 837 | Проведение водопровода в частном секторе на микрорайоне «Матвеевка» |  | 2200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация района, МУП «Горводоканал» |  |
| 839 | Восстановление внутриквартальных проездов по: ул. Березовой ул. Шукшина ул. Пришвина |  | 1550,0 в том числе: 600,0 450,0 350,0 | Бюджет города | 2006-2009 гг. 2006 г. 2006 г. 2006 г. | Департамент энегетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищно –комму-нальному хозяйству Первомайского района» |  |
| 841 | Благоустройство и создание зоны отдыха у Озера в районе НТЖДТ |  | 100,0 17000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 – 2009 гг. | Администрация Первомайского района |  |
| 842 | Снос аварийных деревьев: по ул. Узорной |  | 60,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Первомайского района» | Совместно с отделом благоустройства и коммунального хозяйства района дирекция заказчика проводит обследование аварийных деревьев. При дополнительном финансировании работы по сносу деревьев могут быть выполнены в 2006 году. |
| 844 | Установка светофора на остановке общественного транспорта «Школа» | Проработать меры по безопасности дорожного движения. При положительном решении вопроса включить в план мероприятий |  | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Первомайского района, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 845 | Строительство ограждения образовательного учреждения № 145 |  | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Первомайского района, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| 846 | Капитальный ремонт образовательного учреждения - № 145 |  | 340,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| 847 | Ремонт образовательного учреждения - №117 (замена системы отопления) |  | 170,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Первомайского района, управление образования мэрии |  |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович |
| 849 | Присоединить земли существующих и планируемых садовых общество к Советскому району. |  |  |  | 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района | Необходимо подготовить обращения к губернатору и Новосибирский Областной Совет депутатов о присоединении земель |
| 857 | Приют для бездомных собак | Создать МУП «Центр по проблемам домашних животных» с приютом и другими необходимыми подразделениями и филиалами в микрорайонах. | 100,0 500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г 2006 г.. | Департамент энер-гетики, жилдищного и коммуналь-ного хозяйства города, администрация Советского района |  |
| 884 | Сделать капитальный ремонт спортивного зала гимназии № 5 | Предусмотреть в лимитах 2006 года. | 1500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии |  |
| 888 | Не допустить закрытия клуба «Виктория» | Предусмотреть выделение и передачу муниципалитету новых помещений для клуба |  |  | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| 893 | Содействовать выделению средств на ремонт спортивного зала школы № 162 | Предусмотреть в лимитах 2006 г. | 500,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии |  |
| 904 | Расширить детский сад в пос. Геологов (не хватает спальных мест) | Приобрести 20 комплектов раскладных кроватей и спальных принадлежностей при наличии площадей. | По смете | Бюджет города | 2006 г. | Управление образования мэрии |  |
| 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Администрация Советского района |  |
| 908 | Содействовать удешевлению подводки газа к частному сектору. Частично профинансировать работы по газификации домов частного сектора в 2004, 2005, 2006, 2007 годах | Выделить средства на строительство сетей общего пользования и материальную помощь на приобретение оборудования | 250,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент энер-гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района | Работа ведется в соответствии с планом газификации частного сектора |
| 912 | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей (150 кв.м ) | Согласно проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2007гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района |  |
| 916 | Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы | 370,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Советского района |  |
| 921 | Выполнить реконструкцию перехода через лог, разделяющий жилой район «Кирово». | Предусмотрено ПДП жилой район «Кирово», как ул. Трубная с устройством насыпи трубы. Как временный вариант – разработать проект узла и выполнить | 30,0 350,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Администрация Советского района |  |
| 923 | Сделать отмостки по ул. Боровая партия, 2, 3, 5, 9, 16 | Включить, как первоочередные, в план работы по принадлежности ЖЭО, восстановить. | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Департамент тран-спорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии, администрация Советского района |  |
| 924 | Сделать капитальный ремонт кровель и текущий ремонт домов по ул. Солнечногорской,1, 3, 5, 11, 13,1 5, ул. Боровая партия,2, 4, 9, 14 | Включить, как первоочередные, в план работы по принадлежности ЖЭО. | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству администрации Советского района» |  |
| 937 | Заменить силовой трансформатор, установленный в Боровой партии, т.к. напряжение не превышает 180 вольт | Включить, как первоочередные в план работы по принадлежности, выяснив причины и собственника, заменить. Обеспечить 50 % финансирование из бюджета города. | 400,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Советского района | Работы осуществляются ОАО «Новосибирскэнерго» |
| 940 | Завершить реконструкцию дорожного полотна и сделать тротуары по ул. Васильковой а и ул. Боровой партии | Включить, как первоочередные, в план работы ГУБО и обеспечить 100% финансирование из бюджета города. | 1600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент тран-спорта и дорожно благоустроитель-ного комплекса мэрии, администрация Советского района | Работы ведутся |
| 944 | Осветить улицы, в частности, вдоль забора ДРСУ до трассы и в частном секторе | Вдоль забора ДРСУ выполнено. | 85,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Советского района, МУ «Горсвет» |  |
| 947 | Организовать обсуждение жителями генерального плана развития застройки жилого района, разрабатываемого городской администрацией | Оплатить корректировку и завершение разработки схемы генерального плана жилого района «Кирово». Внести на окончательное обсуждение по готовности | 350,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района |  |
| 959 | Перенести от жилых домов конечную ост. Автобусов и маршрутных такси с ул. Демакова на ул. Пасечную |  |  | Привлеченные средства | 2006-2007 гг. | Департамент тран-спорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса, управление пассажирских перевозок мэрии |  |
| 978 | Расширить дворовые площадки для подъездов и дневной стоянки автомобилей | Выполнить и утвердить проекты. Включить, как первоочередные, в план работы по принадлежности ЖЭО и выполнить площадки. Обеспечить 50 % финансирование из бюджета города. | 100,0 100,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района | В соответствии с планом благоустройства 2005 - 2009 гг. в части муниципальной принадлежности |
| 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Выполнить и утвердить проекты. Включить, как первоочередные, в план работы по принадлежности ЖЭО и выполнить площадки. Обеспечить 50 % финансирование из бюджета города. | 50,0 50,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района | В соответствии с планом благоустройства 2005 - 2009 гг. в части муниципальной принадлежности |
| 1001 | Строить социальное жилье, способствовать введению ипотеки | Разработать и утвердить Программу округа по строительству социального жилья для неимущих и льготного – для бюджетников и с целью создания отрицательной динамики в списке нуждающихся. | 20000,0 40000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района |  |
| 1005 | Повысить зарплату бюджетникам | Индивидуальная работа депутата |  |  |  |  |  |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 1015 | Доработать дорогу у дома по ул. Тружеников, 9 с обеспечением отвода талых и ливневых вод | Запроектировать и выполнить ливневую канализацию с ул. Тружеников. В рамках проекта дорожно-тропиночной сети и ливневой сети. | 1250,0 | Бюджет города | 2005 – 2006 гг. | Департамент тран-спорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 1016 | Улучшить работу автобусных маршрутов № 36, 15, добиться пополнения автобусами | По п.943 обновление подвижного состава на маршруте №36. ПС с маршрутов № 2, 36 будет перераспределен на маршрут № 15 | 2200,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Маршруты № 36, №15 поэтапно будут укомплектованы новыми автобусами МАЗ - 103, МАЗ - 104 |
| 1020 | Восстановить во дворах теннисные столы (7 шт.), баскетбольные щиты с корзинами (5 шт.) | Включить в планы благоустройства ЖЭО | 65,0 65,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Администрация Советского района |  |
| 1022 | Ремонт домов по ул. Рубиновой,1 и 7 - ремонт кровель, ремонт отмостков, обустройство автостоянок, ремонт козырька над балконом кв.13 по ул. Рубино-вой, 1. | Включить в план ремонта, уточнив объёмы по данным весеннего и осеннего обследования | 400,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Советского района», администрация Советского района |  |
| 1023 | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской. | Включено в проработки по строительству 2-х домов на ул. Разъездной на снос первой очереди (всего 256 квартир) | 21000,0 41000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии, администрация Советского района |  |
| 1026 | Ремонт подъездов в домах м/р «Д и Щ». | Установить контроль 714 подъездов - в соответствии с действующими нормами производится 1 раз в 5 лет при достаточном финансировании и соответствующем участи всех собственников |  | Привлеченные средства | 2005 – 2008 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйс-тву Советского района», админи-страция Советско-го района | По муниципальным домам ремонт выполнен |
| 1028 | Развивать муниципальный транспорт, закупать большие автобусы, снизить плату за проезд до 5 рублей | Пополнение (обновление) подвижного состава (до 20 единиц). | 35000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-бдагоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | В 2005 году между мэрией Новосибирска и РУП «Минский автомобильный завод» подписано двустороннее соглашение, одним из пунктов которого является приобретение автобусов городского типа (большой вместимости) в количестве 50 штук. В планах предусмотрено приобретение: в 2006 г. 70 единиц подвижного состава; В 2007 г. – 100 единиц; в 2008 г. – 150 единиц Минского автозавода. Маршрут № 8 полностью укомплектован автобусами МАЗ поступления 2004-2005 г., на маршруте № 45 - 10 автобусов 2005 г. выпуска, на маршруте № 23 - 6 автобусов |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович |
| 1029 | Разработка проекта по строительству прямой дороги из Нижней Ельцовки в микрорайон «Щ») | Прямая дорога от ул. Экваторной до ул. Иванова, протяженностью 3080 и шириной 7,5 м с тротуаром 1,5 м, в том числе 2040 м – новая, 1040 – расширение продолжения ул. Иванова. 2005 год – оценка общественного мнения, экологическая экспертиза, 2008 год – проектирование, 2009 год – строительство | 3000,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, администрация Советского района. |  |
| 1032 | Газификация частного сектора | Из 2738 частных домов района газифицировано 813. Работы продолжаются исходя из возможностей финансирования. Сдерживается значительной доле неимущих домовладельцев и дороговизной оборудования | 700,0 8000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района |  |
| 1037 | Благоустройство и строительство новых детских площадок внутри дворов | Разработать программу. Реализовать принятую Программу восстановления и строительства в соответствии с утвержденными проектами (схемами) | 100,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района . | Предложено дирекции заказчика согласовать с депутатом места установки площадок |
| 1045 | Перенос стоянки пассажирского авторанспорта на «конечной» остановке (ул. Демакова – у МУП «Колосок») вверх по ул. Кутателадзе, открытие пункта общественного питания, туалета | Выполнить проект переноса в конец ул. Дема-кова с её расширением, устройством тротуара и освещения с привлечением ин-весторов на объекты обслуживающей сферы Выполнить реконструкцию и строительство |  | Привлеченные средства | 2006 -2007 гг. | Управление пассажирских перевозок мэрии, администрация Советского района, ГИБДД УВД города Новосибирска |  |
| 1051 | Благоустройство ул. Иванова (отсутствуют тротуары, освещение) | Восстановить имеющиеся тротуары и освещение Запроектировать и выполнить недостающее освещение и тротуары | 1200,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2007 гг. | Администрация Советского района |  |
| 1055 | Сохранение и развитие парка «У моря Обского» | Разработать и утвердить финансирование реконструкции материально-техничес-кой базы парка «У моря Обского» | Затраты будут определены после составления проектно-сметной документации | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| 1062 | Составление графика движения автобусов без длительных перерывов (в том числе в вечернее время на маршрутах «Цветной пр.» - «Д», «Щ» - Нижняя Ельцовка») и контроль за его соблюдением. | По данным комплексного обследования пассажиропотока в течение 2005 го-да производится реорганизация мар-шрутной сети и корректировка расписаний движения действующих маршрутов |  |  | 2005 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии | Расписание составляется с учетом требований режима труда и отдыха водителей.: в первую и вторую смену с пересменой и двумя обязательными обедами через 4 часа (не более 45 минут) |
| 1068 | Отсыпка дорог частного сектора. |  | В планах по текущему ремонту дорог | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии | Ведутся работы по текущему содержанию дорог |
| 1070 | Освещение тоннеля на въезде в микрорайоне Нижняя Ельцовка с Бердского шоссе. | Установка двух светильников «кобра» над пешеходной частью с освещением тоннеля | 25,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии |  |
| 1073 | Установка мусорных баков. | Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам |  | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района |  |
| 1074 | Решение вопроса о спиливании особо высоких деревьев. | Выделить средства по статье благоустройство. Провести снос и обрезку крон |  | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 - 2008 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роителного комплекса мэрии, администрация Советского района |  |
| 1077 | Выделение помещения для работы ТОС «Ельцовочка» | Предусмотреть из освобождаемых от арены в школах и других муниципальных объектах |  |  | 2006 г. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибир-ска, администрация Советского района | Выполнение наказа возможно после письменного обращения в мэрию города территориального органа самоуправления «Ельцовочка» с указанием точных характеристик к требуемому объекту недвижимости |
| 1080 | Разработка программы кровель жилого сектора. | Провести анализ протечек по данным осеннего 2004 и весеннего 2005 гг. осмотра. Составить и утвердить приоритетный перечень по состоянию на 01.07.2005. Составить смету и, определившись с возможными источниками и средствами, составить программу со сроками по годам. |  | Бюджет города, привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Советского района, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии | По муниципальному жилищному фонду утвержден план работы мэрии на 2006 - 2007 гг. |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович |
| 1084 | Провести ремонт ул. Варшавская от ул. Молодости | В плане 2005 года капитальный ремонт не запланирован. Необходим капитальный ремонт проезжей части шириной 6 м, длиной 810 м и устройство тротуара. |  | Бюджет города | 2006 – 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоус-троительного комплекса мэрии | Ведется текущий ремонт |
| 1086 | Капитально - восстановительный ремонт детского отделения больницы № 3. | При строительстве или реконструкции терапевтического корпуса на территории больницы № 3 будет предусмотрено размещение детского отделения | 32000,0 | Бюджет города | 2006 – 2008 гг. | Управление здравоохранения мэрии |  |
| 1087 | Привести в рабочее состояние хоккейную площадку возле дома № 30 по ул. Ветлужской. | Устройство тротуара шириной 1 м и длиной соответственно по улицам: Ветлужской – 430 м, Гидромонтажной - 1020 м, Динамовцев - 270 м. Тротуар на Динамовцев – при условии устройства дороги. | 50,0 | Бюджет города | 2006 г. | Управление физической культуры и спорта мэрии |  |
| 1088 | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка. |  | Затраты будут определены после составления проектно-сметной документации | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 – 2008 гг. | Администрация Советского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Советского района |  |
| 1090 | Содействие и восстановление здания кинотеатра «Волна». | Выкупить в муниципальную собственность |  |  | 2006 – 2007 гг. | Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска | Провести работу по установлению собственника здания. На основании полученной информации принять решение о дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости |
| 1092 | Продолжить работу по улучшению транспортной связи ОбьГЭС с городом и Академгородком. | Работа ведется | 6600,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии. | За автобусным маршрутом № 23 приказом начальника управления пассажирских перевозок мэрии от 29.04.2005 № 85 закреплено пять МАЗ-1-4,1-МАЗ-103. В последующие 3 года планируется полная замена подвижного состава на маршруте (15 выходов) |
| 1100 | Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей. | Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» | Согласно программе |  | 2006 - 2010 гг. | Департамент промышленности, науки и технологий мэрии, администрация Советского района |  |
| 1102 | Решить вопрос по удалению старых, аварийных деревьев. |  | 1000,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Администрация Советского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Советского района» |  |
| 1104 | Восстановить освещение на улицах ОбьГЭСа. | На 2005 год запланировано: восстановление освещения по ул. Часовой с принятием на баланс МУ “Горсвет”; восстановление освещения в поселке “Огурцово” и поселке “Плановый” в приоритетах по локальным сметам МУ “Горсвет”. | Затраты будут определены по фактическим затратам | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | Администрация Советского района, МУ «Горсвет» |  |
| 1105 | Восстановить больницу № 3: детское отделение, кардиологическое, перепрофилировать отделение патологии в родильное отделение, произвести капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделений. | В 2005 году проведено обследование состояния фундаментов и перекрытий терапевтического корпуса . По результатам работы будет принято решение о восстановлении или строительстве нового корпуса.. | 25000,0. | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Управление здравоохранения мэрии, МУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства» |  |
| 1107 | Сделать тротуар к домам по ул. Печатников 1, 7, 9, 11, 13. | Необходимо устройство 5 отрезков тротуаров по 40 п. м шириной 1,5 м. | 54,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Советского района |  |
| 1108 | Отремонтировать дорогу между психбольницей, ул. Печатников, 9 и ул. Универсальной. | Капитальный ремонт ул. Универсальной длиной 290 м и шириной 4,2 м с тротуаром шириной 1 м. | 460,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Советского района, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 1111 | Решить вопрос о строительстве детских площадок, городков и малых форм на придомовых территориях. | Разработать программу. Реализовать принятую Программу восстановления и строительства в соответствии с утвержденными проектами (схемами) благоустройства дворов. |  | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 – 2008 гг. | Администрация Советского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Советского района» | Выполняется в соответствии с планом мероприятий благоустройства по районам города |
| 1113 | Восстановить сквер и фонтан у ДК «Приморский». | Утвердить проект благоустройства. Выполнить озеленительные мероприятия по разработанному проекту в разрезе реализации гранда мэрии по устройству сквера. Летом 2005 года завершить благоустройство со строительством фонтана. | 300,0 2500,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 г. 2006 г. | Администрация Советского района, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-комму-нальному хозяйству Советского района» |  |
| 1115 | Определить площадки для выгула собак. | Определить нормативные параметры площадки. Определить площадки, утвердить их проекты для реализации во всех возможных местах. Организовать площадки в соответствии с утвержденными проектами – 20 шт. | 1200,0 | Бюджет города | 2006 - 2007 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района |  |
| 1117 | Оборудовать стоянки у домов с парковочными карманами. | Определить нормативные параметры площадок для стоянки. Разработать схемы площадок, автостоянок, согласовать и утвердить проекты, выполнить площадки – 20 шт. |  |  | 2005 - 2008 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района, жилищно-эксплуата-ционные организации района |  |
| 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. Плановый требует затрат около 400.0 тыс. руб. Работа планируется поэтапно. По этой статье денежные средства не запланированы. | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Советского района | Выполнятся в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора |
| 1119 | Принять водовод пос. Плановый на баланс МУП «Горводоканал» |  | 150,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района | В настоящее время идет оформляется инженерно-техни-ческая документация, выполняется геодезическое изыскание. После оформления протоколов водопровод пос. Плановый будет принят в муниципальную собственность |
| Центральный район, избирательный округ № 39, Сулейманов Ренат Исмаилович |
| 1126 | Провести капитальный ремонт дома № 12 по ул. Советской | Ремонт кровли, усиление оснований фундамента | 1400,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент энер-гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1128 | Провести капитальный ремонт дома № 22А по ул. Советской | обследование Сиб. СТР. Институт, при необходимости включить в план 2006 г. | 200,0 | Средства капитального ремонта жилого фонда | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Работы в настоящее время проводятся |
| 1135 | Произвести замену коммуникаций дома № 16 по ул. Серебренниковской | Заменить магистральные сети тепловодоснабжения в подвальных помещениях | 150,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1149 | Выполнить ремонт подъезда № 4 дома № 23 по ул. Романова | Текущий ремонт | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1151 | Выполнить ремонт подъездов дома № 23 по ул. Романова | Текущий ремонт | 25,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1152 | Отремонтировать балконы дома № 45 по Красному проспекту | Обследование – при необходимости включить в план 2006г. | 10,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1153 | Укрепить балконы дома № 43 по ул. Мичурина | Обследование – при необходимости включить в план 2006г. | 10,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1156 | Ремонт кровли дома № 82 по ул. Каменской (подъезд №4) | Обследование – при необходимости включить в план 2006г. | 200,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | Департамент энер-гетики, жилищного и коммунального хозяйства города |  |
| 1158 | Произвести ремонт фасада дома № 82 по ул. Каменской | Ремонт фасада | 50,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Ремонт фасада проводить не требуется, т.к. находится в удовлетворительном состоянии. Ремонт цоколя в плановом порядке. |
| 1164 | Произвести замену асфальтового покрытия внутриквартальных дорог, расположенных возле дома № 2/1 по ул. Серебренниковской |  | 800,0 | Привлеченные средства | 2005 – 2006 гг. | Администрация Центрального района | В Программе благоустройства на 2005 – 2009 гг. данный дом не запланирован. При возможности объект будет включен на в Программу на последующие годы |
| 1167 | Рассмотреть вопрос о посадке крупных деревьев на газоне вдоль дома № 16 по ул. Спартака | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов |  | Бюджет города | 2005 – 2009 гг. | Департамент энер-гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения |  |
| 1169 | Произвести посадку деревьев во дворе дома № 11 по ул. Каинской | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов дки | 3,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1170 | Отремонтировать тротуарную плитку перед домом № 35 по ул. Орджоникидзе | Заменить тротуарную плитку | 85,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2008 гг. | Администрация Центрального района |  |
| 1174 | Восстановить детскую площадку во дворе дома № 9 по улице Мичурина |  | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1175 | Высадить новые деревья во дворе дома № 9 по ул. Мичурина | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов | 2,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2005 – 2006 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1179 | Благоустроить территорию Первомайского сквера |  | 1000,0 500,0 | Привлеченные средства Бюджет города | 2006 – 2009 гг. | Администрация Центрального района |  |
| 1182 | Благоустроить двор возле дома № 22 по ул. Советской |  | 400,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1186 | Построить детскую площадку или установить малые формы во дворе дома № 45 по Красному проспекту |  | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1190 | Выполнить работы по благоустройству дворовой территории дома № 8Б по ул. Каинской (в частности, произвести посадку деревьев) |  | 2,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | В осенне-весенний период данный вопрос будет рассмотрен с участием жильцов |
| 1193 | Благоустроить двор дома № 11 по ул. Серебренниковской |  | 10,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1195 | Построить детскую площадку во дворе дома № 35 по ул. Кольцова |  | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района», депутат Сулейманов Р. И. |  |
| 1201 | Установить детскую площадку во дворе дома № 37 А по ул. С. Шамшиных |  | 150,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1202 | Отремонтировать асфальтовое покрытие во дворе дома № 30 по. Красному проспекту | благоустройство | 790,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1206 | Ограничение проезда автомобилей во дворах домов № 2, 2/1 по ул. Серебренниковской (обеспечить безопасность движения пешеходов в районе магазина «Мясо», расположенном между домами № 2 и № 2/1 по ул. Серебренниковской) | Установка дорожных знаков | 10,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии |  |
| 1208 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог во дворе домов № 2, 2/1, 2/2, 4/1 по ул. Серебренниковской |  | 1300,0 | Привлеченные средства | 2005 – 2010 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1209 | Установить на перекрёстке у школы № 12 светофор или «лежачий полицейский» | Будут установлены дорожные знаки | 500,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Центрального района, Главное управление благоустройства и озеленения, ОГИБДД УВД города Новосибирска |  |
| 1211 | Решить проблему автомобильных пробок по Красному проспекту |  |  |  | 2005 – 2007 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии, администрация Центрального района |  |
| 1214 | Переоборудовать крепление проводов для троллейбусов на самостоятельные столбы с дома № 12 по ул. Советской |  | 150,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии |  |
| 1218 | Произвести благоустройство территории дома № 20 по ул. Советской | благоустройство | 450,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1222 | Установить светофор на перекрестке ул. Мичурина и ул. Орджоникидзе |  | 450 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района |  |
| 1228 | Фирме НЭСКО построить стоянку автомобилей (карман) со стороны ул. Фрунзе, 2 | Выдать предписание фирме по устройству парковочного кармана (техусловия) | 250,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района |  |
| 1233 | Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для неё актовый зал | 2006 г.-корректировка проектно-смет-ной документации 2007 г.- капитальный ремонт | 300,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, МУ «Управление капитального строительства» |  |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 1240 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Селезнева, 31. |  | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Центрального района |  |
| 1241 | Озеленение, строитель-ство детской площадки по адресу ул. Крылова, 67, А |  | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | Администрация Центрального района |  |
| 1242 | Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки во дворе домов по адресу: ул. Ипподромская, 31. |  | 700,0 | Бюджет города | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1243 | Благоустройство и установка освещения строительство спортивной площадки во дворе домов по адресу ул. Крылова, 64 А. |  | 550,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района, МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Установлен детский городок |
| 1245 | Озеленение, ограждение зеленой зоны, ремонт скамеек, установка лавочек во дворе дома по адресу ул. Крылова, 55 |  | 30,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1246 | Озеленение строительство детской площадки по адресу ул.. Депутат-ская, 58. |  | 150,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района, МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» | Администрации Центрального района предложено совместно с депутатом Бондаренко С. В. рассмотреть вопрос комплексного благоустройства |
| 1247 | Озеленение во дворе дома по ул. Горького, 104 |  | 20,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1248 | Озеленение, освещение двора по адресу ул. Горького, 95 |  | 10,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1249 | Строительство детской площадки по адресу ул. Некрасова, 61. |  | 50,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района |  |
| 1250 | Благоустройство двора, озеленение, установка лавочек во дворе дома по адресу ул. О. Жилилиной, 92. |  | 10,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда | 2006 г. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района», администрация Центрального района |  |
| 1251 | Строительство детской площадки во дворе дома по адресу ул. Некрасова, 84 |  | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 – 2007 гг. | МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1253 | Строительство парковочных карманов по адресу ул. О. Жилиной, 90 (общежитие). |  | 280,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района |  |
| 1256 | Благоустройство двора, озеленение по адресу ул. Селезнева, 52 |  | 30,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация района, МУ «Дирекция заказчика по жилищному хозяйству Центрального района» |  |
| 1265 | Детский сад № 484 Ремонт вентиляции в бассейне, благоустрой-ство прилегающей территории. |  | 120,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района |  |
| 1266 | Детский сад № 117 Ремонт приточной вентиляции, ремонт веранд, установка малых форм, благоустройство территории, ремонт кровли здания. | Ремонт приточной вентиляции Ремонт кровли, парапета | 150,0 60,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 г. 2006 г. | Администрация Центрального района, управление образования мэрии |  |
| 1267 | Детский сад № 451 Ремонт кровли, установка малых форм | Ремонт кровли Установка малых форм | 100,0 100,0 | Бюджет город Бюджет города | 2006 г. 2006 – 2007 гг. | Администрация Центрального района, управление образования мэрии |  |
| 1268 | Детский сад № 495 | Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории Ремонт асфальтового покрытия и освещение прилегающей территории. | 25,0 | Бюджет города | 2006 г. | Администрация Центрального района, управле-ние образования мэрии |  |
| 1271 | Гимназия № 13 Строительство входной двери. |  | 150,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района |  |
| 1272 | Военно-патриотический клуб «Витязь». Благоустройство входной зоны, ремонт козырька, косметический ремонт внутри помещения. | Предусмотрено в программе «Молодежь Новосибирска на 2006-2009 годы» | 30,0 | Бюджет города | 2006 г. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии |  |
| 1273 | МОУ Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир». Благоустройство площадки перед клубом, обустройство спортивного зала, косметический ремонт помещений. | Предусмотрено в программе «Молодежь Новосибирска на 2006-2009 годы» | 163,0 | Бюджет города | 2006 г. | Комитет по делам молодежи мэрии |  |
| 1275 | Госпиталь ветеранов войны № 3. Благоустройство прилегающей территории. |  | 100,0 | Привлеченные средства | 2006 г. | Администрация Центрального района |  |
| 1276 | Заменить пол в игровом зале спорткомплекса «Радуга». |  | 800,0 | Бюджет города | 2006-2007 гг. | Управление по физической культуре и спорту мэрии |  |
| 1281 | Поставить светофоры на перекрестках: ул. Депутатской - Каменской, ул. Писарева - Ипподромской | Проработать вопрос установки светофора |  |  | 2006 – 2008 гг. | Департамент тран-спорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии |  |
|  | Итого: в том числе бюджет города Всего наказов : 467 |  | 704000,0 328900,0 |  |  |  |  |

### _____________