СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

Об отчете об исполнении Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2015 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500

В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2015 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411, от 26.05.2010 № 61, от 28.09.2011 № 422, от 27.02.2013 № 795, от 26.06.2013 № 896, от 22.10.2014 № 1197, от 02.12.2015 № 92) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Д. В. Асанцев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов города

Новосибирска

от _____________ № ________

ОТЧЕТ

об исполнении Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2015 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411, от 26.05.2010 № 61, от 28.09.2011 № 422, от 27.02.2013 № 795, от 26.06.2013 № 896, от 22.10.2014 № 1197, от 02.12.2015 № 92)

Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2015 гг. (далее – Программа) принята решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411, от 26.05.2010 № 61, от 28.09.2011 № 422, от 27.02.2013 № 795, от 26.06.2013 № 896, от 22.10.2014 № 1197, от 02.12.2015 № 92).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

замена лифтов, выработавших максимальный срок эксплуатации и непригодных к дальнейшей эксплуатации;

замена лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации, дальнейшая модернизация или реконструкция которых невозможна либо экономически нецелесообразна;

модернизация лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Мероприятия, сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществлялась в три этапа:

1 этап – 2005 – 2008 годы;

2 этап – 2009 – 2011 годы;

3 этап – 2012 – 2015 годы.

В 2005 – 2009 годах департаментом жилищно-коммунального хозяйства города ежегодно проводились конкурсные процедуры на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по замене и модернизации лифтов среди специализированных организаций в рамках муниципального заказа.

С 2010 года на основании решений Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города Новосибирска, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении предоставлялись субсидии из бюджета города Новосибирска в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов.

В 2015 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства города вновь были проведены конкурсы и заключены муниципальные контракты на выполнение полного комплекса работ и услуг по модернизации лифтов в рамках закупок для обеспечения муниципальных нужд.

На всех этапах реализации Программы департаментом жилищно-коммунального хозяйства города проводились мероприятия по информированию жителей города Новосибирска, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении о целях и задачах Программы, с 2010 года - о порядке предоставления из бюджета города Новосибирска субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов.

В рамках осуществления технического контроля за выполнением работ по организации строительства и реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Новосибирска муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» осуществлялся технический контроль за выполнением работ по модернизации лифтов.

Количество приведенных в соответствие с требованиями законодательства лифтов по этапам реализации Программы отражено в таблице 1.

Таблица 1

| Мероприятие | I этап – 2005 – 2008 годы | II этап – 2009 – 2011 годы | III этап – 2012 – 2015 годы | Итого за весь период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена лифтов | 278 | 130 | - | 408 |
| Модернизация лифтов | 1260 | 574 | 2241 | 4075 |
| Итого: | 1538 | 704 | 2241 | 4483 |

3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

В соответствии с мероприятиями Программы исполнители определяли объем работ, сроки выполнения поставленных задач, отчетности, осуществляли непосредственный контроль за ходом исполнения программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляли мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

4. Финансовое обеспечение Программы

Общий плановый объем финансирования Программы составил 4454,0 млн. рублей, в том числе:

1 этап – 996,7 млн. рублей;

2 этап – 583,6 млн. рублей;

3 этап – 2873,7 млн. рублей.

Фактически профинансировано 3971,1 млн. рублей (89,2 % от плановых показателей Программы), в том числе:

1 этап – 912,1 млн. рублей (91,5 %);

2 этап – 579,6 млн. рублей (99,3 %);

3 этап – 2479,4 млн. рублей (86,3 %).

Данные о финансировании Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Год | Объем финансирования по источникам, млн. рублей | Всего, млн. рублей | Про-цент испол-нения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Новосибирска | областной бюджет Новосибирской области | привлеченные средства |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 135,0 | 135,0 | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 | 100,0 |
| 2 | 2006 | 261,8* | 239,7 | - | - | - | - | 261,8 | 239,7 | 91,6 |
| 3 | 2007 | 286,6 | 227,4 | - | - | - | - | 286,6 | 227,4 | 79,3 |
| 4 | 2008 | 313,3 | 310,0 | - | - | - | - | 313,3 | 310,0 | 98,9 |
| 5 | 2009 | 296,7 | 294,3 | - | - | - | - | 296,7 | 294,3 | 99,2 |
| 6 | 2010 | 61,7 | 60,1 | - | - | - | - | 61,7 | 60,1 | 97,4 |
| 7 | 2011 | 225,2 | 225,2 | - | - | - | - | 225,2 | 225,2 | 100,0 |
| 8 | 2012 | 166,0 | 162,6 | 132,1 | 130,9 | 198,1 | 196,3 | 496,2 | 489,8 | 98,7 |
|  |  | в т. ч. кредиторская задолженность 77,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013 | 330,7 | 330,1 | 132,3 | 42,0 | 198,5 | 198,3 | 661,5 | 570,4 | 86,2 |
|  |  | в т. ч. кредиторская задолженность 149,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014 | 427,2 | 427,2 | 170,9* | 90,2 | 256,4 | 232,5 | 854,5 | 749,9 | 87,8 |
|  |  | в т. ч. кредиторская задолженность 242,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2015 | 300,0 | 295,7 | 353,3* | 306,6 | 208,2 | 67,0 | 861,5** | 669,3 | 77,7 |
|  |  | в т. ч. кредиторская задолженность 242,2 | в т. ч. кредиторская задолженность 170,9 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2804,2 | 2707,3 | 788,6 | 569,7 | 861,2 | 694,1 | 4454,0 | 3971,1 | 89,2 |

Примечание: * - плановые значения объема финансирования не приведены в соответствие с решениями Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на очередной год и плановый период, законами о областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период;

** – за работы, выполненные в 2015 году, предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности из бюджета города Новосибирска в сумме 289,2 млн. рублей в 2016 году. Собственники помещений в многоквартирных домах жилого фонда города Новосибирска (привлеченные средства) производят оплату работ по модернизации лифтов в рассрочку, срок оплаты кредиторской задолженности в сумме 165,1 тыс. рублей – III квартал 2016 года.

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы произведены:

полная замена 34 лифтов с распашными дверями в 2005 году;

замена 82 лифтов, выработавших максимальный срок эксплуатации и непригодных к дальнейшей эксплуатации;

замена 292 лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации, дальнейшая модернизация или реконструкция которых невозможна либо экономически нецелесообразна;

модернизация 4075 лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

В целом за период действия Программы приведено в соответствие с требованиями законодательства 4483 лифта (100 % от запланированного количества), что позволило обеспечить безопасность и эффективность эксплуатации лифтов в жилищном фонде города Новосибирска.

Количество замененных и модернизированных лифтов в жилых домах города Новосибирска по районам города Новосибирска в период реализации Программы отражено в таблицах 4,5.

Замена лифтов в жилых домах города Новосибирска

в 2005 – 2011 годах

Таблица 4

| № п. | Район города Новосибирска | Замена лифтов по годам, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | - | 40 | 40 |
| 2 | Железнодорожный | 11 | 11 | 10 | 10 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 27 | 27 |
| 3 | Заельцовский | 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 32 | 32 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | 73 | 73 |
| 4 | Калининский | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | 41 | 41 |
| 5 | Кировский | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 6 | 6 | 14 | 14 | 7 | 7 | - | - | 57 | 57 |
| 6 | Ленинский | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 9 | 9 | - | - | 44 | 44 |
| 7 | Октябрьский | 16 | 16 | 10 | 10 | 14 | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 9 | 9 | - | - | 66 | 66 |
| 8 | Первомайский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Советский | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 10 | Центральный | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | 52 | 52 |
| Итого: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 70 | 70 | 60 | 60 | - | - | 408 | 408 |

Модернизация лифтов в жилых домах города Новосибирска

в 2005 – 2015 годах

Таблица 5

| № п. | Район города Новоси-бирска | Модернизация лифтов по годам, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский | 24 | 24 | 39 | 39 | 47 | 47 | 87 | 87 | 37 | 37 | - | - | 33 | 33 | 67 | 67 | 30 | 30 | 21 | 21 | 20 | 20 | 405 | 405 |
| 2 | Железно-дорожный | 10 | 10 | 28 | 28 | 23 | 23 | 29 | 29 | 24 | 24 | - | - | 23 | 23 | 65 | 65 | 49 | 49 | 21 | 21 | 14 | 14 | 286 | 286 |
| 3 | Заельцовский | 31 | 31 | 51 | 51 | 35 | 35 | 13 | 13 | 32 | 32 | - | - | 30 | 30 | 104 | 104 | 65 | 65 | 68 | 68 | 26 | 26 | 455 | 455 |
| 4 | Калининский | 9 | 9 | 31 | 31 | 18 | 18 | 37 | 37 | 24 | 24 | - | - | 19 | 19 | 64 | 64 | 80 | 80 | 126 | 126 | 79 | 79 | 487 | 487 |
| 5 | Кировский | 31 | 31 | 52 | 52 | 43 | 43 | 64 | 64 | 39 | 39 | - | - | 37 | 37 | 49 | 49 | 71 | 71 | 86 | 86 | 45 | 45 | 517 | 517 |
| 6 | Ленинский | 22 | 22 | 75 | 75 | 82 | 82 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | - | 93 | 93 | 96 | 96 | 115 | 115 | 130 | 130 | 67 | 67 | 816 | 816 |
| 7 | Октябрьский | 9 | 9 | 34 | 34 | 55 | 55 | 48 | 48 | 38 | 38 | - | - | 24 | 24 | 43 | 43 | 24 | 24 | 68 | 68 | 148 | 148 | 491 | 491 |
| 8 | Первомайский | 6 | 6 | 12 | 12 | 17 | 17 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 2 | 2 | 36 | 36 | 31 | 31 | 29 | 29 | 147 | 147 |
| 9 | Советский | 6 | 6 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 7 | 7 | 13 | 13 | 42 | 42 | 68 | 68 | 59 | 59 | 251 | 251 |
| 10 | Центральный | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | - | - | - | - | 30 | 30 | 27 | 27 | 46 | 46 | 17 | 17 | 220 | 220 |
| Итого: | 163 | 163 | 354 | 354 | 360 | 360 | 383 | 383 | 308 | 308 | - | - | 266 | 266 | 533 | 533 | 539 | 539 | 665 | 665 | 504 | 504 | 4075 | 4075 |

|  | Приложение к отчету об исполнении Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2015 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411, от 26.05.2010 № 61, от 28.09.2011 № 422, от 27.02.2013 № 795, от 26.06.2013 № 896, от 22.10.2014 № 1197, от 02.12.2015 № 92) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий и финансового обеспечения Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2015 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411, от 26.05.2010 № 61, от 28.09.2011 № 422, от 27.02.2013 № 795, от 26.06.2013 № 896, от 22.10.2014 № 1197, от 02.12.2015 № 92)

| № п. | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации, год | Количество лифтов | Объем финансирования, тыс. рублей | Результат и оценка эффективности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план/ факт, еди-ниц | % исполнения | бюджет города Новосибирска | областной бюджет Новосибирской области | привлеченные средства | итого |  |
|  |  |  |  |  | план/ факт | % исполнения | план/ факт | % исполнения | план/ факт | % исполнения | план/ факт | % исполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: 2005 – 2008 годы |
| 1.1 | Замена лифтов | 2005 | 70/ 70 | 100 | 45,5/ 45,5 | 100,0 | - | - | - | - | 45,5/ 45,5 | 100,0 | Выполнено |
|  |  | 2006 | 70/ 70 | 100 | 49,6/ 45,4 | 91,5 | - | - | - | - | 49,6/ 45,4 | 91,5 | Выполнено |
|  |  | 2007 | 70/ 70 | 100 | 53,6/ 42,5 | 79,3 | - | - | - | - | 53,6/ 42,5 | 79,3 | Выполнено |
|  |  | 2008 | 68/ 68 | 100 | 57,3/ 56,7 | 99,0 | - | - | - | - | 57,3/ 56,7 | 99,0 | Выполнено |
|  |  | Итого: | 278/ 278 | 100 | 206,0/ 190,1 | 92,3 | - | - | - | - | 206,0/ 190,1 | 92,3 |  |
| 1.2 | Модернизация лифтов | 2005 | 163/ 163 | 100 | 89,5/ 89,5 | 100,0 | - | - | - | - | 89,5/ 89,5 | 100,0 | Выполнено |
|  |  | 2006 | 354/ 354 | 100 | 212,2/ 194,3 | 91,6 | - | - | - | - | 212,2/ 194,3 | 91,6 | Выполнено |
|  |  | 2007 | 360/ 360 | 100 | 233,0/ 184,9 | 79,4 | - | - | - | - | 233,0/ 184,9 | 79,4 | Выполнено |
|  |  | 2008 | 383/ 383 | 100 | 256,0/ 253,3 | 98,9 | - | - | - | - | 256,0/ 253,3 | 98,9 | Выполнено |
|  |  | Итого: | 1260/ 1260 | 100 | 790,7/ 722,0 | 91,3 | - | - | - | - | 790,7/ 722,0 | 91,3 |  |
|  | Всего на 1 этапе: | 2005 | 233/ 233 | 100 | 135,0/ 135,0 | 100,0 | - | - | - | - | 135,0/ 135,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2006 | 424/ 424 | 100 | 261,8/ 239,7 | 91,6 | - | - | - | - | 261,8/ 239,7 | 91,6 |  |
|  |  | 2007 | 430/ 430 | 100 | 286,6/ 227,4 | 79,3 | - | - | - | - | 286,6/ 227,4 | 79,3 |  |
|  |  | 2008 | 451/ 451 | 100 | 313,3/ 310,0 | 98,9 | - | - | - | - | 313,3/ 310,0 | 98,9 |  |
|  |  | Итого: | 1538/ 1538 | 100 | 996,7/ 912,1 | 91,5 | - | - | - | - | 996,7/ 912,1 | 91,5 |  |
| 2 этап: 2009 – 2011 годы |
| 2.1 | Замена лифтов | 2009 | 70/70 | 100 | 66,0/ 65,5 | 99,2 | - | - | - | - | 66,0/ 65,5 | 99,2 | Выполнено |
|  |  | 2010 | 60/60 | 100 | 61,7/ 60,1 | 97,4 | - | - | - | - | 61,7/ 60,1 | 97,4 | Выполнено |
|  |  | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Итого: | 130/ 130 | 100 | 127,7/ 125,6 | 98,4 | - | - | - | - | 127,7/ 125,6 | 98,4 |  |
| 2.2 | Модернизация лифтов | 2009 | 308/ 308 | 100 | 230,7/ 228,8 | 99,2 | - | - | - | - | 230,7/ 228,8 | 99,2 | Выполнено |
|  |  | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 2011 | 266/ 266 | 100 | 225,2/ 225,2 | 100,0 | - | - | - | - | 225,2/ 225,2 | 100,0 | Выполнено |
|  |  | Итого: | 574/ 574 | 100 | 455,9/ 454,0 | 99,6 | - | - | - | - | 455,9/ 454,0 | 99,6 |  |
|  | Всего на 2 этапе: | 2009 | 378/ 378 | 100 | 296,7/ 294,3 | 99,2 | - | - | - | - | 296,7/ 294,3 | 99,2 |  |
|  |  | 2010 | 60/ 60 | 100 | 61,7/ 60,1 | 97,4 | - | - | - | - | 61,7/ 60,1 | 97,4 |  |
|  |  | 2011 | 266/ 266 | 100 | 225,2/ 225,2 | 100,0 | - | - | - | - | 225,2/ 225,2 | 100,0 |  |
|  |  | Итого: | 704/ 704 | 100 | 583,6/ 579,6 | 99,3 | - | - | - | - | 583,6/ 579,6 | 99,3 |  |
| 3 этап: 2012 – 2015 годы |
| 3.1 | Замена лифтов | Не производилась |  |
| 3.2 | Модернизация лифтов | 2012 | 533/ 533 | 100 | 166,0/ 162,6 | 98,0 | 132,1/ 130,9 | 99,1 | 198,1/ 196,3 | 99,1 | 496,2/ 489,8 | 98,7 | Выполнено |
|  |  | 2013 | 539/ 539 | 100 | 330,7/ 330,1 | 99,8 | 132,3/ 42,0 | 31,7 | 198,5/ 198,3 | 99,9 | 661,5/ 570,4 | 86,2 | Выполнено |
|  |  | 2014 | 665/ 665 | 100 | 427,2/ 427,2 | 100,0 | 170,9/ 90,2 | 52,8 | 256,4/ 232,5 | 90,7 | 854,5/ 749,9 | 87,8 | Выполнено |
|  |  | 2015 | 504/ 504 | 100 | 300,0/ 295,7 | 98,6 | 353,3/ 306,6 | 86,8 | 208,2/ 67,0 | 32,2 | 861,5/ 669,3 | 77,7 | Выполнено |
|  |  | Итого: | 2241/ 2241 | 100 | 1223,9/ 1215,6 | 99,3 | 788,6/ 569,7 | 72,2 | 861,2/ 694,1 | 80,6 | 2873,7/ 2479,4 | 86,3 |  |
|  | Всего на 3 этапе: | 2012 | 533/ 533 | 100 | 166,0/ 162,6 | 98,0 | 132,1/ 130,9 | 99,1 | 198,1/ 196,3 | 99,1 | 496,2/ 489,8 | 98,7 |  |
|  |  | 2013 | 539/ 539 | 100 | 330,7/ 330,1 | 99,8 | 132,3/ 42,0 | 31,7 | 198,5/ 198,3 | 99,9 | 661,5/ 570,4 | 86,2 |  |
|  |  | 2014 | 665/ 665 | 100 | 427,2/ 427,2 | 100,0 | 170,9/ 90,2 | 52,8 | 256,4/ 232,5 | 90,6 | 854,5/ 749,9 | 87,8 |  |
|  |  | 2015 | 504/ 504 | 100 | 300,0/ 295,7 | 98,6 | 353,3/ 306,6 | 86,8 | 208,2/ 67,0 | 32,2 | 861,5/ 669,3 | 77,7 |  |
|  |  | Итого: | 2241/ 2241 | 100 | 1223,9/ 1215,6 | 99,3 | 788,6/ 569,7 | 72,2 | 861,2/ 694,1 | 80,6 | 2873,7/ 2479,4 | 86,3 |  |
| Итого по Программе: |
| 4.1 | Замена лифтов | 2005 – 2011 | 408/ 408 | 100 | 333,7/ 315,7 | 94,6 | - | - | - | - | 333,7/ 315,7 | 94,6 |  |
| 4.2 | Модернизация лифтов | 2005 – 2015 | 4075/ 4075 | 100 | 2470,5/ 2391,6 | 96,8 | 788,6/ 569,7 | 72,2 | 861,2/ 694,1 | 80,6 | 4120,3/ 3655,4 | 88,7 |  |
|  | Всего по Программе: | 2005 - 2015 | 4483/ 4483 | 100 | 2804,2/ 2707,3 | 96,5 | 788,6/ 569,7 | 72,2 | 861,2/ 694,1 | 80,6 | 4454,0/ 3971,1 | 89,2 |  |

__________