Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 02.11.2010 № 168

6. Перечень программных мероприятий

| № п. | Наименование мероприятия | Срок испол-нения, годы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Проведение исследований (монито-ринга) о состоянии газификации индивидуального жи-лищного фонда по районам города | 2008 - 2010 | Администрации районов города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | - | - | - | - | - | Текущий анализ состояния газификации инди-видуального жилищного фонда |
| 1.2 | Проведение анализа для выбора наиболее перспективных площадок для гази-фикации индивидуального жилищного фонда на основании данных исследований | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Определение перспективных площадок для газификации инди-видуального жилищного фонда |
| 1.3 | Оказание юридической помощи жи-лищным кооперативам, консультиро-вание их членов по вопросам участия кооперативов в мероприятиях по га-зификации | 2008 | Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Формирование организационной и юридической базы для эффективного выпол-нения мероприятий по газификации |
| 1.4 | Заключение соглашений с жилищны-ми кооперативами о софинансировании мероприятий по газификации | 2008 - 2010 | Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Организация взаимодействия с объединениями граждан, обеспечение софинан-сирования мероприятий жилищ-ными кооперативами |
| 2. Организационно-планировочные и строительные мероприятия |
| 2.1 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Дзержинского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации независимо от организационно-пра-вовой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 7368,15 3711,79 49880,06 | 23195,00 497,48 31200,00 | - 5557,10 43780,00 | 30563,15 9766,37 124860,06 | Строительство 15,5 км ГВД, 51,7 км ГНД |
| 2.2 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Октябрьского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-зяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привле-ченные средства | 3718,35 3711,79 35280,86 | - - 29900,00 | 16500,00 10000,00 3640,00 | 20218,35 13711,79 68820,86 | Строительство 7,12 км ГВД, 26,7 км ГНД |
| 2.3 | Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индивиду-ального жилищного фонда Заельцовского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации независимо от организационно-пра-вовой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 732,15 - 3647,85 | - 9614,89 3900,00 | - - - | 732,15 9614,89 7547,85 | Строительство 2,4 км ГВД, 5,2 км ГНД |
| 2.4 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Калининского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации не-зависимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | - 1215,79 6584,21 | - - 1300,00 | - - 1040,00 | - 1215,79 8924,21 | Строительство 8,4 км ГНД |
| 2.5 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Ленинского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации не-зависимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 3939,55 3087,79 32889,66 | 1446,00 367,85 24700,00 | 10000,00 4413,00 9100,00 | 15385,55 7768,64 66689,66 | Строительство 8,25 км ГВД, 42,3 км ГНД |
| 2.6 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Кировского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 8916,55 1340,59 43624,86 | 75,00 - 1300,00 | - - 4485,00 | 8991,55 1340,59 49409,86 | Строительство 8,9 км ГВД, 8,9 км ГНД |
| 2.7 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Советского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 6593,95 3919,79 47875,26 | - - 16900,00 | - - 4550,00 | 6593,95 3919,79 69325,26 | Строительство 12,0 км ГВД, 26,2 км ГНД |
| 2.8 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-льного жилищного фонда Первомайского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 12131,30 9826,96 101002,74 | - 21805,78 32500,00 | 13500,00 9051,60 23400,00 | 25631,30 40684,34 156902,74 | Строительство 17,0 км ГВД, 64,9 км ГНД |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 391000,00 | 198702,00 | 159016,70 | 748718,70 |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению эффективного управления построенными газопроводами |
| 3.1 | Передача построенных газопроводов в муниципальную собственность с дальнейшей передачей их в хозяйственное ведение МУП «Энергия» | 2008 - 2010 | Департамент земельных и имущественных отноше-ний мэрии города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Обеспечение контроля за эксплуатацией газопроводов |
| 3.2 | Передача газопроводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергия», в аренду эксплуатирующей организации | 2008 - 2010 | Департамент земельных и имущественных отноше-ний мэрии города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Обеспечение технического обслуживания газопроводов |
| Итого: средства бюджета города: |  |  |  | 26814,50 | 32286,00 | 29021,70 | 88122,20 |  |
| средства областного бюджета: |  |  |  | 43400,00 | 24716,00 | 40000,00 | 108116,00 |  |
| привлеченные средства: |  |  |  | 320785,50 | 141700,00 | 89995,00 | 552480,50 |  |
| Всего: |  |  |  | 391000,00 | 198702,00 | 159016,70 | 748718,70 |  |

_____________