Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.12.2009 № 1502

| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 748718,70 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 88122,20 тыс. рублей, из них: 2008 год – 26814,50 тыс. рублей; 2009 год – 32286,00 тыс. рублей; 2010 год – 29021,70 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 123816,00 тыс. рублей, из них: 2008 год – 43400,00 тыс. рублей; 2009 год – 24716,00 тыс. рублей; 2010 год – 55700,00 тыс. рублей; за счет привлеченных средств – 536780,5 тыс. рублей, из них: 2008 год – 320785,50тыс. рублей; 2009 год – 141700,00 тыс. рублей; 2010 год – 74295,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.12.2009 № 1502

Таблица 2

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета города | 26814,5 | 32286,0 | 29021,7 | 88122,2 |
| Средства областного бюджета | 43400,0 | 24716,0 | 55700,0 | 123816,0 |
| Привлеченные средства | 320785,5 | 141700,0 | 74295,0 | 536780,5 |
| Итого: | 391000,0 | 198702,0 | 159016,7 | 748718,7 |

____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.12.2009 № 1502

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по районам города

| Район города | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая возможность, домов | ГВД, км | ГНД, км | Техническая возможность, домов | ГВД, км | ГНД, км | Техническая возможность, домов | ГВД, км | ГНД, км |
| Дзержинский | 600 | 6,8 | 18,0 | 800 | 4,3 | 13,2 | 600 | 2,8 | 21,6 |
| Октябрьский | 559 | 3,5 | 18,0 | 300 | 0,8 | 3,7 | 350 | 2,0 | 2,8 |
| Заельцовский | 100 | 0,8 | 0,0 | 300 | 1,6 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Калининский | 150 | 0,0 | 6,0 | 150 | 0,0 | 0,4 | 50 | 0,0 | 0,8 |
| Ленинский | 510 | 3,7 | 15,0 | 330 | 2,0 | 14,3 | 400 | 3,0 | 7,0 |
| Кировский | 220 | 8,2 | 6,6 | 160 | 0,7 | 0,5 | 100 | 0,5 | 3,5 |
| Советский | 650 | 6,1 | 19,0 | 110 | 5,9 | 3,0 | 100 | 0,0 | 3,5 |
| Первомайский | 1541 | 11,1 | 47,4 | 1450 | 2,6 | 10,0 | 600 | 1,7 | 18,0 |
| Итого: | 4330 | 40,2 | 130,0 | 3600 | 17,9 | 47,1 | 2200 | 10,0 | 57,2 |

____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.12.2009 № 1502

6. Перечень программных мероприятий

| № п. | Наименование мероприятия | Срок испол-нения, годы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Проведение исследований (мониторинга) о состоянии газификации индивидуального жилищного фонда по районам города | 2008 - 2010 | Администрации районов города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | - | - | - | - | - | Текущий анализ состояния газификации индивидуального жилищного фонда |
| 1.2 | Проведение анализа для выбора наиболее перспективных площадок для газификации индивидуального жилищного фонда на основании данных исследований | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Определение перспективных площадок для газификации индивидуального жилищного фонда |
| 1.3 | Оказание юридической помощи жилищным кооперативам, консультирование их членов по вопросам участия кооперативов в мероприятиях по газификации | 2008 | Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Формирование организационной и юридической базы для эффективного выполнения мероприятий по газификации |
| 1.4 | Заключение соглашений с жилищными кооперативами о софинансировании мероприятий по газификации | 2008 - 2010 | Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Организация взаимодействия с объединениями граждан, обеспечение софинансирования мероприятий жилищными кооперативами |
| 2. Организационно-планировочные и строительные мероприятия |
| 2.1 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Дзержинского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 7368,15 3711,79 49880,06 | 23195,00 497,48 31200,00 | 13800,00 6000,00 28080,00 | 44363,15 10209,27 109160,06 | Строительство 13,9 км ГВД, 52,8 км ГНД |
| 2.2 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Октябрьского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-пра-вовой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 3718,35 3711,79 35280,86 | - - 29900,00 | 25700,00 11196,70 3640,00 | 29418,35 14908,49 68820,86 | Строительство 6,3 км ГВД, 24,5 км ГНД |
| 2.3 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Заельцовского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 732,15 - 3647,85 | - 9614,89 3900,00 | - - - | 732,15 9614,89 7547,85 | Строительство 2,4 км ГВД, 2,0 км ГНД |
| 2.4 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Калининского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | - 1215,79 6584,21 | - - 1300,00 | - - 1040,00 | - 1215,79 8924,21 | Строительство 7,2 км ГНД |
| 2.5 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Ленинского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 3939,55 3087,79 32889,66 | 1446,00 367,85 24700,00 | 16200,00 - 9100,00 | 21585,55 3455,64 66689,66 | Строительство 8,7 км ГВД, 36,3 км ГНД |
| 2.6 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Кировского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 8916,55 1340,59 43624,86 | 75,00 - 1300,00 | - 2475,00 4485,00 | 8991,55 3815,59 49409,86 | Строительство 9,4 км ГВД, 10,6 км ГНД |
| 2.7 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Советского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 6593,95 3919,79 47875,26 | - - 16900,00 | - - 4550,00 | 6593,95 3919,79 69325,26 | Строительство 12,0 км ГВД, 25,5 км ГНД |
| 2.8 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Первомайского района | 2008 - 2010 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные организации независимо от организационно-право-вой формы | Областной бюджет, бюджет города, привлеченные средства | 12131,30 9826,96 101002,74 | - 21805,78 32500,00 | - 9350,00 23400,00 | 12131,30 40982,74 156902,74 | Строительство 15,4 км ГВД, 75,4 км ГНД |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 391000,00 | 198702,00 | 159016,70 | 748718,70 |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению эффективного управления построенными газопроводами |
| 3.1 | Передача построенных газопроводов в муниципальную собственность с дальнейшей передачей их в хозяйственное ведение МУП «Энергия» | 2008 - 2010 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Обеспечение контроля за эксплуатацией газопроводов |
| 3.2 | Передача газопроводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергия», в аренду эксплуатирующей организации | 2008 - 2010 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - | - | - | - | Обеспечение технического обслуживания газопроводов |
| Итого: средства бюджета города: |  |  |  | 26814,50 | 32286,00 | 29021,70 | 88122,20 |  |
| средства областного бюджета: |  |  |  | 43400,00 | 24716,00 | 55700,00 | 123816,00 |  |
| привлеченные средства: |  |  |  | 320785,50 | 141700,00 | 74295,00 | 536780,50 |  |
| Всего: |  |  |  | 391000,00 | 198702,00 | 159016,70 | 748718,70 |  |

_____________