СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Об отчете об исполнении Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 − 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108

В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 651, решений Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 866, от 17.02.2009 № 1145, от 24.06.2009 № 1274, от 28.10.2009 № 1413) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

##### от ______________ № ______

ОТЧЕТ

об исполнении Программы по улучшению экологического состояния

города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 651, решений Совета депутатов

города Новосибирска от 06.02.2008 № 866, от 17.02.2009 № 1145,

от 24.06.2009 № 1274, от 28.10.2009 № 1413)

Программа по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы (далее – Программа) принята решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 651, решений Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 866, от 17.02.2009 № 1145, от 24.06.2009 № 1274, от 28.10.2009 № 1413).

## 1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание благоприятной среды и обеспечение экологической безопасности жителей города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

сокращение выбросов в атмосферу за счет перевода котельных предприятий на газ, совершенствования технологических процессов, продолжения газификации сектора индивидуальной застройки, использования природного газа в качестве моторного топлива, развития магистралей скоростного непрерывного движения и многоуровневых транспортных развязок, реконструкции автодорог;

снижение объема сброса загрязненных сточных вод за счет строительства очистных сооружений, строительства, реконструкции и ремонта сетей канализации;

защита городских территорий от техногенного подъема уровней грунтовых вод за счет развития сетей ливневой канализации, проектирования и строительства дренажной системы канализации в зонах подтопления, оздоровления (расчистки русел) малых рек и обособленных водоемов города, реконструкции гидротехнических сооружений;

совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления путем строительства мусороперерабатывающих предприятий, развития сети пунктов приема вторичных ресурсов, внедрения раздельного сбора отходов;

защита и воспроизводство городских лесов, озеленение города;

обеспечение радиационной безопасности жителей города за счет дезактивации выявленных аномалий, опробования гидрогеологических (наблюдательных и эксплуатируемых) скважин на содержание радиоактивных изотопов (урана, радия и радона) с целью выявления связи между радиоактивностью трещинных и грунтовых подземных вод с радоноопасными зонами территории города, а также определения влияния процессов подтопления на поступление радона в почву и здания на подтопленных территориях;

воспитание, образование подрастающего поколения, повышение экологической грамотности жителей города;

развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

## 2. Система программных мероприятий

2.1. Охрана атмосферного воздуха.

2.1.1. Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта.

В ходе реализации Программы завершено строительство магистрали скоростного непрерывного движения по ул. Ипподромской от ул. Крылова до ул. Военной.

Выполнены мероприятия по проектированию и реконструкции транспортных магистралей с расширением проезжей части и строительством многоуровневых транспортных развязок по ул. Большевистской, Бердскому шоссе, ул. Ипподромской; произведено проектирование пешеходных переходов и построены эстакады по ул. Кирова, выполнены проектно-изыскательские работы по магистрали непрерывного движения по трассе М-52 и транспортной развязке на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной.

Переведены на газомоторное топливо муниципальный автотранспорт, а также 8 единиц автотранспорта ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш» (далее – «НПО «Сибсельмаш»).

Выпущено на улицы города Новосибирска 10 троллейбусов с пониженным воздействием на окружающую среду за счет дооборудования кузовов электронными приводами и преобразователями напряжения.

Произведены проектные проработки по строительству новых троллейбусных линий по ул. Ипподромской от ул. Писарева до Красного проспекта; по ул. Кирова и ул. Выборной до ТЭЦ-5. В отношении линии по ул. Кирова и ул. Выборной до ТЭЦ-5 выполнен землеотвод под строительство силовых подстанций и разворотного кольца. В связи с недостаточностью бюджетных средств завершение работ временно приостановлено.

2.1.2. Газификация теплоисточников.

Выполнены работы по газификации котельных ОАО «Трансаккорд», ОАО «Новосибирское авиационно-производственное объединение им. В. П. Чкалова» (далее – «НАПО им. В. П. Чкалова»), ОАО «Завод молочный «Новосибирский», ОАО «Агрореммаш», ОАО «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб» (газификация котельной пансионата «Колос»), ОАО «Новосибирский жировой комбинат» (реконструкция котла № 6 с переводом на газ), ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», ОАО «Сибирьгазсервис», филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее – «РЖД») «Новосибирский стрелочный завод»; ООО «Дорсиб плюс» (монтаж двух отопительных котлов типа КЧМ 5 – 50 кВт), ООО «Крайс-С», ООО «Геркулес-Сибирь» (перевод двух теплогенераторов), ООО «Тенситех-ЖБИ-2» (перевод двух отопительных котлов); ФГУП «15 Центральный автомобильный ремонтный завод»; филиала ФГУГП «Урангеологоразведка» «Центр урано-геологического оборудования»; МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4», МУ «Пассажирское автотранспортное учреждение № 8» (далее – «ПАТУ № 8»); филиала ОАО «Новосибирскэнегро» (далее – «НСЭ») «Локальные котельные» (по ул. Ельцовской в Заельцовском районе).

Приостановлены работы по газификации котельной ООО «Производственный центр завод железобетонных изделий-4» в связи со сложностями с подключением к магистральному газопроводу.

Произведена газификация 4623 домов сектора индивидуальной жилой застройки (проложены газопроводы протяженностью 131,3 км). С 2008 года газификация сектора индивидуальной жилой застройки осуществлялась в рамках реализации городской целевой программы «Газификация города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865.

2.1.3. Закрытие экологически неэффективных котельных и переподключение потребителей.

Закрыты экологически неэффективные котельные: ОАО «Новосибирская маслосырбаза», ОАО «Новосибирский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Топ-книга», ДОАО «Новосибирский комбинат хлебопродуктов № 2», пассажирского вагонного депо филиала ОАО «РЖД» «Западно-Сибирская железная дорога», МУП «Волна», расположенные по ул. Технической, 19, ул. Волочаевской, 51, 
3-му Почтовому переулку, 21 в Дзержинском районе, по ул. Ереванской, 19, Мочищенскому шоссе, 10 и 12 в Заельцовском районе и по ул. Лесозавод, 1-2 в Железнодорожном районе.

2.1.4. Технологические мероприятия по снижению выбросов на предприятиях города.

Оснащен центробежно-барботажным аппаратом производства по переработке драгсодержащего сырья ОАО «Новосибирский завод редких металлов».

Переведены методические печи № 1, 3 с 4-зонного на 3-зонный  нагрев металла в цехе горячей прокатки ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина».

Заменены мазутоподогреватели в котельной цеха № 4 ОАО «НПО «Сибсельмаш» (смонтированы два высокоэффективных мазутоподогревателя ПМБ-60 «Башкортостан»).

Проведен комплекс работ на стекловаренных печах № 2, 3, 4 ОАО «Новосибирский завод «Экран» в части усиления теплоизоляции пода, бассейна, свода, регенераторов, выполнено строительство новой печи № 5.

Выполнен проект новой модульной котельной ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (далее – «НЗПП с ОКБ»).

Осуществлены технологические мероприятия в ООО «Дорсиб плюс»: установлена новая асфальтобетонная установка с высокоэффективной системой газо- и пылеочистных сооружений типа DMAP-1600, переведены на газ основные асфальтобетонные установки, котельная оборудована современной системой водоподготовки ВПУ-6,0.

Внедрен автоматизированный процесс управления подачей газа в котельной МУ «ПАТУ № 8», произведен ремонт трубной системы, обмуровки и обшивки котла ДЕВ 6,5.

В связи с достижением ОАО «НПО «Сибсельмаш» в результате выполнения природоохранных мероприятий нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ внедрение универсальных горелок итальянского производства «Унигаз» на котлах КВГМ – 100 не проводилось.

2.1.5. Газификация ОАО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (далее – «НЭРЗ») – филиала ОАО «РЖД».

Произведено проектирование и строительство внеплощадочного и внутриплощадочного газопроводов высокого давления. Переведены на газ две нагревательные печи кузнечного цеха (площадью 2,16 кв. м и 3,2 кв. м), технологическое оборудование литейного цеха (сушило барабанное для сушки песка, стенд для сушки ковшей и другое), котельный цех.

2.1.6. Технологические мероприятия по снижению выбросов предприятиями ОАО «НСЭ».

Проведено оснащение котлов № 8, 9 газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-2.

Обеспечено использование газа в пределах установленных лимитов, выполнена реконструкция тепловой схемы с целью вывода из работы малоэкономичного оборудования и золоулавливающих установок на ТЭЦ-4.

На всех ТЭЦ ежегодно проводились работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту золоулавливающих установок, испытания по определению эффективности золоуловителей котлов.

В связи с производственной необходимостью мероприятия по оснащению котлов на ТЭЦ-3 и модернизации горелок на ТЭЦ-5 перенесены на 2012 год.

2.2. Охрана водных и водно-биологических ресурсов.

Введены в эксплуатацию следующие построенные (реконструированные, установленные) объекты:

первый блок II очереди городских очистных сооружений канализации (аэротенки № 11, 12, аэротенк № 13 (СМР) и метантенк № 4);

пять площадок временного хранения осадка сточных вод (№ 1 - 3 – в районе иловых карт первой очереди, № 4, 5 – в районе иловых карт второй очереди);

11 иловых карт очистных сооружений МУП «Горводоканал»;

канализационный коллектор № 6 в Дзержинском районе (протяженностью 1,3 км, диаметром 1200 мм);

канализационная насосная станция (далее – КНС) - 7, самотечные и напорные коллекторы;

КНС-17, напорный коллектор от КНС-17 до камеры гашения напора (протяженностью 2 км, с выполнением благоустройства территории, ремонта разделительной стенки и реконструкции электротехнической части разделительной стенки);

КНС-18а с напорными коллекторами;

напорный коллектор № 4 от главной насосной станции до камеры гашения напора (протяженностью 2,5 км, с выполнением изоляции ранее построенных сетей, протяженностью 3,3 км);

водородно-кислородная станция ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (далее – ОАО «НЗХК») с замкнутым циклом;

рыбозаградители на водозаборе ТЭЦ-2 ОАО «НСЭ», приборы учета сточных вод на выпусках;

очистные сооружения II очереди промстоков ТЭЦ-3 ОАО «НСЭ» (напорные трубопроводы от главного корпуса, компрессорной ТЭЦ-2 до очистных сооружений, внутри главного корпуса и компрессорной ТЭЦ-2, насосное оборудование, самотечные трубопроводы, КНС-1);

сооружения химводоочистки и очистки внутристанционного конденсата ТЭЦ-4 ОАО «НСЭ» (модульные блоки для очистки исходной воды, трубопроводы сбора внутристанционного конденсата, два ионообменных модуля «Амберпак» и вспомогательное оборудование), при строительстве которых разработана схема сбора и нейтрализации производственных стоков; установлены приборы учета на выпусках сточных вод.

Проведены работы по поэтапному снижению сброса муниципальными предприятиями города Новосибирска загрязненных сточных вод в реку Обь через выпуск № 1 ОАО «НЗХК».

Обеспечено использование в ионообменных фильтрах котельной ОАО «НПО «Сибсельмаш» высокоэффективного катионита «Пьюролайт С 100».

Осуществлены подготовительные работы по перепроектированию и строительству сооружений очистки хозбытовых сточных вод от ГУП «Учреждение УФ 91/10 Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области» (туберкулезная больница) с системой обеззараживания (заключен государственный контракт от 24.06.2010 № 54; подготовлена строительная площадка). Завершение строительства планируется в 2012 году.

Изыскана техническая возможность отвода производственных (бытовых) стоков от Новосибирской муниципальной психиатрической больницы № 4 в городские сети канализации, в связи с чем строительство КНС и напорных сетей от данного учреждения не производилось.

В силу отсутствия целесообразности количественного учета ливневых сточных вод (платежи за сброс предприятием загрязняющих веществ рассчитываются вне зависимости от количества стоков) приборы учета ливневых вод с промплощадки в выпускном колодце ливневого коллектора «НЗПП с ОКБ» не установлены.

2.3. Создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска.

Проведено гидрогеологическое обследование, осуществлена оценка перспективных участков подземных вод: бурение, опытные работы.

Выполнены проектно-изыскательские работы, подготовлены отчеты «Оценка Обского месторождения подземных вод в Новосибирской области», «Поиск питьевых подземных вод для хоз-питьевого водоснабжения города Новосибирска» (эксплуатационные запасы подземных вод установлены в объеме 300,9 тыс. куб. м в сутки).

В настоящее время решается вопрос о перераспределении земель, на которых находится Обское месторождение подземных вод. Работы по строительству водозаборных сооружений, станций водоочистки и водоводов запланированы на 2012 год.

2.4. Защита территории города от подтопления.

Осуществлены сбор и анализ информации о подтопленных и потенциально подтопляемых территориях, систематическое выявление участков (места) утечки воды из водонесущих коммуникаций.

Выполнены проектирование водопонижения Чукотских переулков, работы по устройству водоотводного лотка вдоль переулков от 1-го Чукотского до 8-го Чукотского.

Завершено строительство коллектора К28-К29 по ул. Широкой протяженностью 109 м, диаметром 2000 мм, с устройством камеры К29.

Выполнены ремонт и восстановление ливневой канализации, включая внутриквартальную, по улицам Учительской, Волховской, Тульской, Зорге, Дуси Ковальчук, Связистов, Громова, Ипподромской, Волочаевской, Гурьевской и по Бердскому шоссе (в районе остановки «Нижняя Ельцовка»), проведен капитальный ремонт 220 колодцев, выполнена работа по расчистке 1130 п. м ливневых коллекторов.

Ликвидированы негативные последствия подтопления территорий в Первомайском районе по улицам 1-й, 2-й Искитимской, Таловой, Юбилейной, Приобской. Проведен ремонт дамбы с заменой и поднятием водопропускной трубы. Регулярно осуществлялись мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в условиях паводка. Отсыпаны щебнем улицы Юбилейная, Краева, Дементьева, пер. Прибрежный. Очищены и откачаны дренажные системы, промыты горячей водой лотки, трубы по улицам 1-й, 2-й Искитимской, Подъемной, Моисеенко, Менжинского, Уральской, Речной, Тенистой, Шушинской, Шилкинской, Лениногорской, Лаврова.

Выполнены русловые изыскания и расчистка русел малых рек Тулы, Ельцовка-1, Плющихи, Камышенки, Нижней Ельцовки. Расчистка русла реки Ельцовка-2 не проводилась в связи с планированием строительства магистрали непрерывного движения по ее долине и заключением русла в коллектор.

# Расчищены и благоустроены прибрежные полосы озера Безымянное в Первомайском районе в рамках проведения конкурса «Лучший проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска».

Выполнены проектирование, ремонт и реконструкция водонесущих сетей и сооружений, обслуживаемых МУП «Горводоканал» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», общей протяженностью 306,9 км (водопроводных сетей – 85 км, канализационных сетей и сооружений – 30 км, тепловых сетей и сооружений – 167,8 км, трубопроводов – 24,1 км).

Осуществлены работы по отводу канализационных стоков с территорий частного сектора по ул. Стрелочной в Первомайском районе (строительство сетей канализации), в поселке Плановый в Советском районе (проектные проработки).

# В связи с принятием Водного кодекса Российской Федерации, статьей 65 которого не предусмотрено проектирование границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, такое проектирование не производилось.

2.5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

2.5.1. Развитие мусоропереработки в городе.

2.5.1.1. Организационные мероприятия.

В период действия Программы систематически разрабатывались и принимались мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска муниципальные правовые акты города Новосибирска, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности, совершенствование муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории города Новосибирска, а также на организацию деятельности по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, очистки и уборки территории и города Новосибирска.

## В рамках стимулирования хозяйствующих субъектов, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов, оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета города ЗАО «Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 2» (далее – «НМПЗ № 2») в форме субсидии для компенсации части процентной ставки по кредитному договору на реализацию инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация станции по сортировке и первичной переработке ТБО».

Созданы и ежегодно пополняются базы данных по предприятиям, осуществляющим сбор и переработку вторичного сырья.

2.5.1.2. Технические мероприятия по строительству мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, реконструкции полигонов.

Введен в эксплуатацию в октябре 2006 года мусороперерабатывающий завод ЗАО «НМПЗ № 2» в Кировском районе. В Дзержинском, Первомайском и Калининском районах строительство мусороперерабатывающих заводов не велось в связи с отсутствием предложений от инвесторов.

2.5.1.3. Технические мероприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов.

Создана сеть пунктов приема отдельных видов вторичных ресурсов от жителей города, предприятий, учреждений и предпринимателей без образования юридического лица (всего 37 пунктов: в Центральном районе – 5, в Советском районе – 3, в Октябрьском районе – 26, в Кировском районе – 3), обеспечена работа передвижных приемных пунктов и мобильных бригад по сбору вторичных ресурсов. Организовано осуществление раздельного (селективного) сбора образующихся отходов в более 60 организациях на территории города Новосибирска.

2.5.1.4. Информационное сопровождение.

В течение всего периода реализации Программы регулярно выполнялось информирование предпринимательского сообщества о возможностях, перспективах и экономической привлекательности работ в сфере использования вторичных ресурсов, размещались соответствующие информационные статьи в периодических изданиях города, организовывались конференции по вопросу развития мусоропереработки в городе и участие в работе международных конференций.

2.5.1.5. Инновационная деятельность.

Проведены работы по освоению на предприятиях производств перспективного оборудования для переработки различного вида отходов и внедрению перспективных современных технологий переработки отходов и вторичных ресурсов (научно-производственным объединением «Элсиб»; ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова», ЗАО «Научно-производственное предприятие «Новые технологии»).

2.5.2. Безопасная эксплуатация полигонов депонирования твердых бытовых отходов (далее – ТБО).

2.5.2.1. Реконструкция и рекультивация полигона (отвала) «Гусинобродский».

# Изменена схема вывоза отходов в левобережной части города Новосибирска в связи с вводом в эксплуатацию ЗАО «НМПЗ № 2» в Кировском районе. С 2007 года мероприятия по развитию полигона «Гусинобродский» (в том числе рекультивация) выполнялись в рамках реализации Инвестиционной программы МУП «Спецавтохозяйство» (далее – «САХ») «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов «Гусинобродский» на 2007 – 2012 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 430.

# Экономическое обоснование тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО на полигонах города Новосибирска с учетом всех технологических циклов, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию, в течение всего периода действия Программы производилось в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

В связи с недостаточностью земельного участка для организации полигона нового типа (для брикетированных отходов) и невозможностью получения дополнительного земельного участка проект реконструкции полигона «Гусинобродский» не разработан.

# 2.5.3. Предупреждение захламления территории города.

Регулярно обеспечивался вывоз ТБО из частного жилого сектора в городе: охвачено 969 улиц (76 % от общего количества улиц), 22631 домовладение (49 % от общего количества домовладений). Организован 61 кольцевой маршрут, обустроено 19 накопительных и контейнерных площадок, на которых установлено 37 контейнеров. Всего с территорий частного сектора вывезено 406269 куб. м ТБО.

Ликвидировано 956 несанкционированных свалок объемом 138673,5 куб. м.

Ежегодно проводились мероприятия по утилизации ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), образующихся в бюджетных организациях города. ООО «Сибртуть» приняло на утилизацию ртутьсодержащие приборы в количестве – 2,4 млн. штук, из них от бюджетных организаций – 423 тыс. штук.

Осуществлены работы по переводу светильников наружного освещения города с газортутных ламп на натриевые (заменено 30668 газортутных ламп).

В целях рекультивации золоотвала № 2 ТЭЦ-4 ОАО «НСЭ» выполнены проектно-исследовательские работы, прошедшие экспертизу областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза», на основании которой принято решение рекультивацию не проводить.

# В связи с изменением действующего законодательства, в соответствии с которым вывоз ТБО не входит в перечень коммунальных услуг, а объем накопления ТБО не включается в норматив потребления коммунальных услуг, анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов не производился.

2.6. Озеленение территории города.

В целях разработки комплексной программы озеленения города Новосибирска присвоены кадастровые номера объектам озеленения общего пользования, подготовлен проект программы, однако ввиду недостаточности бюджетных средств работы приостановлены. Выполнение данного мероприятия планируется в рамках разработки и реализации Генеральной схемы озеленения  территории города Новосибирска.

Выполнены работы по реконструкции и благоустройству парков, скверов, бульваров и аллей города, развитию и реконструкции зеленых насаждений внутри жилых кварталов и вдоль транспортных магистралей, по благоустройству внутриквартальных территорий по 1-му Красносельскому проезду и ул. Воинской, развитию древесно-кустарниковых питомников (произведены снос и омолаживающая обрезка 53000 аварийных деревьев, высажено 52900 деревьев, 87700 кустарников, 17700 цветов, обустроено 78,3 га газонов).

Благоустроены и озеленены территории:

скверов «На башне», «Театральный», имени А. И. Покрышкина, имени Гагарина, «Пашинский», «Материнской славы», «Нарымский», «Аллея ветеранов», «Памяти Воина-освободителя в ВОВ 1941 – 1945 гг.», «Сибревкома», «Троицкий», «Правая Обь», «Белый сад», «Восточный», «Весна», «Лучистый» «Цветочные часы», «Аллея учителей», «Северо-Чемской», «Кировский», «Рябиновый», «Союз Кировчан», «Турбинка»;

скверов по улицам Рассветной, Максима Горького, Новоморской, Аксенова, Узорной, Учительской, Русской;

скверов, прилегающих к зданиям учреждений культуры (Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, ГАУ «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», МУК «Дом культуры «Академия», МУК «Дом культуры «Прогресс», МУК «Дом культуры «Приморский»);

парков культуры и отдыха «Имени С. М. Кирова», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Центральный»;

зеленых зон при въезде в город Новосибирск по улицам Громова, Толмачевской, Первомайской, Героев Революции;

бульваров «Восход», «Комсомольский», «Невский», «Красный проспект», «Победы», «40-летия Победы», «60 лет Победы»;

Мемориального ансамбля «Монумент Славы», монумента Славы погибшим Первомайцам, памятника «Воину-освободителю», обелиска «Звезда».

2.7. Обеспечение радиационной безопасности.

Выполнена детальная пешеходная эманационная съемка на территориях и участках перспективной застройки в поселке Пашино, в левобережной части города Новосибирска, в Калининском районе (от микрорайона Родники на северо-запад к Мочищенскому шоссе), в Октябрьском районе (Плющихинский микрорайон, ул. Выборная), в Первомайском районе (ул. Березовая), в Ленинском районе (ул. Титова), в Кировском районе (микрорайоны Акатуйский, Южно-Чемской), в Железнодорожном районе (ул. Владимировская) и в Заельцовском районе (ул. Сухарная). По результатам выполненных работ установлено, что 28 % обследованных  территорий относится к радонобезопасным территориям, 67 % –ко 2 категории потенциальной радоноопасности, 4,5 % – к радоноопасным.

Проведены работы по пешеходной гамма-съемке территорий парков и скверов города Новосибирска, гамма-поле которых представлено естественным радиационным полем без существенного влияния техногенного фактора.

Опробованы подземные воды на содержание радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах (на 60 скважинах Калининского, Ленинского и Кировского районов). Превышений содержания радионуклидов не обнаружено.

Осуществлен контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения на территории Заельцовского района по ул. Сухарной (на площади 1 га), на берегах реки Оби в Заельцовском и Ленинском районах, по ул. Тайгинской в Калининском районе. По результатам установлено, что на 15 % исследованных территорий требуют разработки проекта рекультивации земель в связи с повышенным уровнем радиоактивного загрязнения.

Обследованы на содержание радона в пределах выделенных радоноопасных зон здания и сооружения 356 детских садов и школ (ежегодно во всех районах города Новосибирска), в 24 из которых обнаружено превышение содержания радона в от 1,5 до 2 раз.

Произведена оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса (обследованы ТЭЦ – 2, 3, 4, 5 ОАО «НСЭ» и котельные по ул. Тухачевского, 21 и по Дачному шоссе, 18. Установлено, что эксплуатация Новосибирских ТЭЦ и крупных котельных в действующих технических условиях с использованием ими угля не представляет радиационной опасности для населения).

2.8. Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью.

2.8.1. Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды.

## Основные сведения о санитарно-экологическом состоянии территории города Новосибирска, негативном воздействии объектов капитального строительства на окружающую среду, водоохранных и санитарно-защитных зонах, существующих водного и лесного фондах содержатся в составе Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, Генеральной схемы очистки территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2010 № 137, работа с которыми в электронном виде может производиться через информационные системы «Консультант Плюс», «Гарант».

2.8.2. Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья жителей города.

Проведены работы по медико-экологическому обследованию состояния окружающей среды и здоровья 5000 детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям, во всех районах города Новосибирска, которые показали, что определяющее значение в ухудшении здоровья детей школьного возраста имеют социально-бытовые условия жизни и ряд медико-биологических факторов.

Предприняты меры по расширению мониторинга состояния объектов окружающей среды и источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду:

отобрано 132 пробы снегового покрова, выполнено 1584 элементоопределения (полученные результаты свидетельствуют об отсутствии изменений в загрязнении атмосферного воздуха города тяжелыми металлами);

отобрано 200 проб атмосферного воздуха, 14 проб почвы, 62 пробы поверхностных и подземных вод, определяющих влияние полигона МУП «САХ» на объекты окружающей среды (фактические концентрации контролируемых веществ соответствуют установленным нормативам);

отобрано 528 проб поверхностных вод в устьях малых рек Каменки, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Плющихи, Камышенки, Нижней Ельцовки, Тулы. Выполнено 14223 элементоопределений (результаты анализа показывают, что во всех реках на границах города Новосибирска от 10 до 15 элементов превышают предельно допустимые концентрации; от истока к устью происходит увеличение содержания показателей, характеризующих хозяйственно-бытовую деятельность населения (аммиак, нитриты, фосфаты) с одновременным уменьшением за счет разбавления объема алюминия, железа, марганца).

2.9. Экологическое просвещение.

Открыты и укреплены материально-технические базы (оборудованы кабинеты экологии), экспериментальные площадки распространения экологических знаний, формирования экологической культуры в 20 муниципальных образовательных учреждениях, 6 школьных и районных музеях.

Созданы на базе городских централизованных библиотечных систем банки данных: литературы, периодических изданий, видеоматериалов, научно-методических разработок в области охраны окружающей среды.

Проведены мероприятия по экологическому просвещению подрастающего поколения (экологические турниры, вечера, слеты, выставки, акции, кружки, исследовательская деятельность обучающихся для участия в конференциях, фестивалях, районных олимпиадах). Приобретено оборудование для 4 муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Организована практическая природоохранная деятельность с участием более 3000 человек: очистка пойм малых рек, экологические субботники, тропы, экспедиции и лагеря.

Оказана информационная помощь высшим учебным заведениям и учреждениям среднего специального образования в виде предоставления информационно-аналитических и статистических материалов об экологической обстановке в городе, ежегодных обзоров состояния окружающей среды города Новосибирска за 2006 – 2009 годы, сборника «Экологические даты».

Подготовлен перечень категорий должностных лиц и специалистов, подлежащих обязательной экологической и природоохранной подготовке.

Организованы и проведены для представителей средств массовой информации пресс-конференции, «круглые столы» по экологическим и природоохранным вопросам, ежегодные конкурсы «Новосибирск – глазами молодых».

Размещены агитационные стенды в местах массового посещения людей, выпущены информационные материалы по вопросам экологии и охраны окружающей среды, изданы брошюры по обобщению материалов экологического просвещения и воспитания учащихся. Проведены массовые мероприятия, акции с участием 461000 человек, в том числе в рамках проведения всероссийских Дней защиты от экологической опасности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках с участием общественных организаций. Созданы и реализованы экологические программы муниципальных подростковых клубов и молодежных общественных организаций с участием более 45000 человек.

## 3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществлялась структурными подразделениями мэрии города Новосибирска и организациями в соответствии с перечнем программных мероприятий.

## Координацию и текущее управление Программой осуществлял Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.

## Информацию о ходе выполнения Программы представляли ответственные исполнители мероприятий не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов в форме ежеквартальных отчетов.

## Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов ежегодно отчитывался о выполнении мероприятий Программы перед первым заместителем мэра города Новосибирска.

Контроль за реализацией Программы осуществляли мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета города, федерального и областного бюджетов и привлеченных средств в соответствии с таблицей.

Таблица

| № п. | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Про-цент испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |  |
|  |  | план/ факт | план/ факт | план/ факт | план/ факт | план/ факт | план/факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет города | 254739,00/ | 316381,64/ | 57479,44/ | 24002,00/ | 24592,10/ | 677194,18/ | 89,55 |
|  |  | 201520,00 | 322663,45 | 36354,20 | 22742,00 | 23170,42 | 606450,07 |  |
| 2 | Областной бюджет | 8350,00/ | -/ | -/ | -/- | -/- | 8350,00/ | 1405,24 |
|  |  | 103250,00 | 11446,90 | 2641,00 |  |  | 117337,90 |  |
| 3 | Федеральный бюджет | 22500,00/ | 13500,00/ | 41012,00/ | 17785,50/ | -/ | 94797,50/ | 592,60 |
|  |  | 11200,00 | 358079,33 | 51577,00 | 108500,89 | 32416,97 | 561774,20 |  |
| 4 | Привлеченные средства | 922514,00/ | 997606,00/ | 828866,00/ | 701513,00/ | 662212,00/ | 4112711,00/ | 190,14 |
|  |  | 1760222,08 | 1881575,37 | 1474201,34 | 1133371,85 | 1570666,08 | 7820036,72 |  |
| Итого: | 1208103,00/ | 1327487,64/ | 927357,44/ | 743300,50/ | 686804,10/ | 4893052,68/ | 186,09 |
|  | 2076192,08 | 2573765,05 | 1564773,54 | 1264614,74 | 1626253,47 | 9105598,89 |  |

## 5. Оценка эффективности реализации Программы

## Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволили достичь следующих результатов:

## сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2,7 тыс. тонн, снижения токсичности выбросов загрязняющих веществ, стабилизации индекса загрязнения атмосферного воздуха на уровне 8 – 11;

## снижения объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы города на 19,53 млн. куб. м (в том числе без очистки – на 3,13 млн. куб. м), оздоровления водной экосистемы рек, уменьшения зоны подтопления территорий, установления резервного подземного источника водоснабжения;

## сокращения потерь сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, создания новых рабочих мест, исключения попадания в окружающую среду ртутьсодержащих отходов;

## обеспечения охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, улучшения состояния зеленых насаждений, увеличения общей площади общегородских зеленых насаждений на 23,77 га;

## снижения потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием радиационно-экологических факторов;

## сохранения и укрепления системы традиционных экологических акций и мероприятий, повышения эффективности работы центров по экологическому просвещению населения, обеспечения регулярного информирования жителей города об экологической обстановке.

## ___________

Приложение

к отчету об исполнении Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108 (в редакции решения городского Совета от 27.06.2007 № 651, решений Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 866, от 17.02.2009 № 1145, от 24.06.2009 № 1274, от 28.10.2009 № 1413)

ОТЧЕТ

об исполнении программных мероприятий и финансового обеспечения Программы по улучшению экологического 
состояния города Новосибирска на 2006 — 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска 
от 25.10.2005 № 108 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 651, решений

Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 866, от 17.02.2009 № 1145, от 24.06.2009 № 1274, 
от 28.10.2009 № 1413)

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Источник финансирования | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего |  |  |
|  |  | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Охрана атмосферного воздуха |
| 1.1 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта |
| 1.1.1 | Завершение строительства магистрали скоростного непрерывного движения по ул. Ипподромской от ул. Крылова до ул. Военной | -/- | -/ | -/- | -/- | -/- | -/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  |  | 300000,00 |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  |  | -/ | -/ | -/- | -/- | -/- | -/ | Областной бюджет |  |
|  |  | 100000,00 | 11446,90 |  |  |  | 111446,90 |  |  |
|  |  | 130000,00/ | 147233,50/ | -/- | -/- | -/- | 277233,50/ | Бюджет города |  |
|  |  | 42730,00 | 147233,50 |  |  |  | 189963,50 |  |  |
| 1.1.2 | Проектирование и реконструкция транспортных магистралей с расширением проезжей части и строительством многоуровневых транспортных развязок | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет |  |
|  |  | 20000,00/ | 24535,10/ | -/- | -/- | -/- | 44535,10/ | Бюджет города |  |
|  |  | 8000,00 | 24535,01 |  |  |  | 32535,01 |  |  |
| 1.1.3 | Продолжение работы по переводу муниципального автотранспорта на газомоторное топливо | 2000,00/ | 445,00/ | -/- | -/- | -/- | 2445,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 296,60 |  |  |  | 296,60 |  |  |
| 1.1.4 | Перевод автотранспорта ОАО «НПО «Сибсельмаш» на газомоторное топливо | 300,00/ | -/ | -/- | -/- | -/- | 300,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 15,00 | 134,60 |  |  |  | 149,60 |  |  |
| 1.1.5 | Выпуск на улицы города троллейбусов с пониженным воздействием на окружающую среду за счет использования электронного привода и преобразователей напряжения | 7000,00/ - | -/ 12500,00 | -/ 14000,00 | -/- | -/- | 7000,00/ 26500,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города |  |
| 1.1.6 | Строительство новых троллейбусных линий: по ул. Ипподромской от ул. Писарева до Красного проспекта; по ул. Кирова и Выборной до ТЭЦ - 5. Освобождение центральных улиц от автотранспорта | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города | Выполнено частично. Произведены проектные проработки по строительству новых троллейбусных линий. Дальнейшие работы временно приостановлены в связи с недостаточностью бюджетных средств |
| 1.2 | Газификация теплоисточников |
| 1.2.1 | Газификация котельной ООО «Производственный центр ЗЖБИ – 4» | 2000,00/ | 3000,00/ | -/- | 4000,00/ | 3000,00/ | 12000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено частично. Работы временно приостановлены в связи с возникшими сложностями по подключению к магистральному газопроводу. |
|  |  | 4,50 | - |  | - | - | 4,50 |  |  |
| 1.2.2 | Газификация котельной ОАО «Трансаккорд» | 2000,00/ | 2000,00/ | -/- | -/- | -/- | 4000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителем не представлена |
|  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.3 | Газификация котельной ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» | 15000,00/ | -/ | -/- | -/- | -/- | 15000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 49391,20 | 49,30 |  |  |  | 49440,50 |  |  |
| 1.2.4 | Газификация котельной ОАО «Завод молочный «Новосибирский» | 20000,00/ | -/ | -/- | -/- | -/- | 20000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 17182,00 | 2960,00 |  |  |  | 20142,00 |  |  |
| 1.2.5 | Газификация котельной ЗАО «Агрореммаш» | 5000,00/ | 3000,00/ | -/ | -/- | -/- | 8000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 25,00 | 2840,00 | 8000,00 |  |  | 10865,00 |  |  |
| 1.2.6 | Газификация котельной ООО «Дорсиб плюс» | 300,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 700,00/ | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителем не представлена |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.7 | Газификация котельных | -/- | -/ | -/ | -/- | -/- | -/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  |  | 38305,90 | 11052,00 |  |  | 49357,90 |  |  |
|  |  | -/ | -/ | -/ | -/ | -/- | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 22822,00 | 147580,47 | 8597,72 | 3893,00 |  | 182893,19 |  |  |
| 1.2.8 | Газификация сектора индивидуальной жилой застройки | 13000,00/ 15600,00 | 46529,00/ 43695,54 | -/- | -/- | -/- | 59529,00/ 59295,54 | Бюджет города | Выполнено |
| 1.3 | Закрытие экологически неэффективных котельных и переподключение потребителей |
| 1.3.1 | Закрытие экологически неэффективных котельных | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителями не представлена |
| 1.4 | Технологические мероприятия по снижению выбросов на предприятиях города |
| 1.4.1 | Оснащение центробежно-барбо-тажным аппаратом производства по переработке драгсодержащего сырья ОАО «Новосибирский завод редких металлов» | 1000,00/ | -/- | -/ | -/- | -/- | 1000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 75,00 |  | 75,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| 1.4.2 | Перевод методических печей № 1, 3 с 4-зонного на 3-зонный нагрев металла в цехе горячей прокатки (ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина») | 300,00/ | 300,00/ | -/- | -/- | -/- | 600,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 2810,80 | - |  |  |  | 2810,80 |  |  |
| 1.4.3 | Замена мазутоподогревателей в котельной цеха № 4 ОАО «НПО «Сибсельмаш» | -/- | -/- | -/- | 500,00/ | 500,00/ | 1000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  |  |  | - | 1394,76 | 1394,76 |  |  |
| 1.4.4 | Внедрение универсальных горелок итальянского производства «Унигаз» в котельной ОАО «НПО «Сибсельмаш» вместо существующих газомазутных на котлах КВГМ-100 | -/- | -/- | -/- | 500,00/ | 500,00/ | 1000,00/ | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с достижением в результате выполнения природоохранных мероприятий нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ внедрение универсальных горелок не потребовалось |
|  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.4.5 | Проведение комплекса работ на стекловаренных печах ОАО «Новосибирский завод «Экран» в части усиления теплоизоляции пода, бассейна, свода, регенераторов | 7000,00/ | -/ | 9000,00/ | -/- | 10000,00/ | 26000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 7000,00 | 1800,00 | - |  | 24780,83 | 33580,83 |  |  |
| 1.4.6 | Модернизация приборов регулирования процессов горения на котлах котельной ФГУП «НЗПП с ОКБ» | 130,00/ 70,00 | 140,00/ - | -/- | -/- | -/- | 270,00/ 70,00 | Привлеченные средства | Выполнено частично. В связи с продажей котельной ФГУП «НЗПП с ОКБ» принято решение о строительстве новой модульной котельной на территории завода, выполнен соответствующий проект |
| 1.4.7 | Установка новой асфальтобетонной установки с высокоэффективной системой газо- и пылеочистных сооружений (ООО «Дорсиб плюс») | 40000,00/ | 100,00/ | -/- | -/- | -/- | 40100,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 20080,00 | - |  |  |  | 20080,00 |  |  |
| 1.4.8 | Перевод основных асфальтобетонных установок на газ (ООО «Дорсиб плюс») | 4000,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 4400,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 1100,00 | 58,00 | 30,00 | 120,00 | 50,00 | 1358,00 |  |  |
| 1.4.9 | Оборудование котельной ООО «Дорсиб плюс» современной системой водоподготовки | 500,00/ | 100,00/ | -/- | -/- | -/- | 600,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 300,00 | - |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 1.4.10 | Внедрение автоматизированного процесса управления подачей газа на котельной МУ «ПАТУ № 8» | -/- | -/- | 300,00/ | -/- | -/- | 300,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| 1.5 | Газификация ОАО «Новосибирский электровозоремонтный завод» - филиала ОАО «Российские железные дороги» |
| 1.5.1 | Проект внеплощадочного газопровода | 1200,00/ | 1300,00/ | -/- | -/- | -/- | 2500,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5.2 | Проект внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | -/ | 1500,00/ | -/- | -/- | -/- | 1500,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 1500,00 | - |  |  |  | 1500,00 |  |  |
| 1.5.3 | Проект перевода технологического оборудования литейного цеха на газ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 3600,00 |  |  |  |  | 3600,00 |  |  |
| 1.5.4 | Проект перевода котельного цеха на газ | -/- | -/ | -/ | 2500,00/ | 2500,00/ | 5000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  | 3274,00 | 1200,00 | - | - | 4474,00 |  |  |
| 1.5.5 | Строительство внеплощадочного газопровода | -/ | 1500,00/ | -/- | -/- | -/- | 1500,00 | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 5000,00 | 3087,00 |  |  |  | 8087,00 |  |  |
| 1.5.6 | Строительство внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | -/- | -/ | -/ | -/- | -/ | -/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  | 6300,00 | 125,00 |  | 8000,00 | 14425,00 |  |  |
| 1.5.7 | Перевод технологического оборудования литейного цеха на газ | -/- | -/ | -/- | 2500,00/ | 2500,00/ | 5000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  | 572,00 |  | - | 3000,00 | 3572,00 |  |  |
| 1.6 | Технологические мероприятия по снижению выбросов предприятиями ОАО «Новосибирскэнерго» |
| 1.6.1 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-2 | -/- | 500,00/ | 500,00/ | -/- | -/- | 1000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  | - | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |
| 1.6.2 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-3 | -/- | -/- | -/- | 1000,00/ | -/- | 1000,00/ | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с производственной необходимостью предприятием принято решение о переносе срока выполнения мероприятия |
|  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.6.3 | Мероприятия ТЭЦ-4 |
| 1.6.3.1 | Использование газа в пределах установленных лимитов | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 518473,20 | 627750,80 | 438633,60 | 576445,90 | 688265,90 | 2849569,40 |  |  |
| 1.6.3.2 | Реконструкция тепловой схемы с целью вывода из работы малоэкономичного оборудования | -/ | 50000,00/- | -/- | -/- | -/- | 50000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 2599,00 |  |  |  |  | 2599,00 |  |  |
| 1.6.3.3 | Реконструкция золоулавливающих установок III очереди | -/- | -/- | -/- | 130000,00/ | 130000,00/ | 260000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  |  |  | 23318,00 | - | 23318,00 |  |  |
| 1.6.4 | Модернизация горелок ТКЗ на котлоагрегате № 5 на ТЭЦ-5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2600,00/ | 2600,00/ | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с производственной необходимостью предприятием принято решение о переносе срока выполнения мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.6.5 | Ремонт золоулавливающих установок на всех ТЭЦ | 5,00/ 6500,80 | 5,00/ 45201,50 | 5,00/ 15792,90 | 5,00/ 11746,50 | 5,00/ 12445,29 | 25,00/ 91686,99 | Привлеченные средства | Выполнено |
| Итого по разделу 1: | -/- | -/ | -/ | -/- | -/- | -/ | Федеральный бюджет |  |
|  |  | 338305,90 | 11052,00 |  |  | 349357,90 |  |  |
|  | -/ | -/ | -/- | -/- | -/- | -/ | Областной бюджет |  |
|  | 100000,00 | 11446,90 |  |  |  | 111446,90 |  |  |
|  | 165000,00/ | 218742,60/ | 300,00/ | -/- | -/- | 384042,60/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 73,53 % |
|  | 66330,00 | 215760,65 | 300,00 |  |  | 282390,65 |  |  |
|  | 105735,00/ | 63645,00/ | 9705,00/ | 141205,00/ | 151805,00/ | 472095,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 710,25 % |
|  | 658548,50 | 854107,67 | 486954,22 | 615523,40 | 737936,78 | 3353070,57 |  |  |
| 2. Охрана водных и водно-биологических ресурсов |
| 2.1 | Завершение строительства II очереди городских очистных сооружений канализации | 6500,00/ - | -/- | -/- | -/- | -/- | 6500,00/ - | Федеральный бюджет | Выполнено частично. Введен в эксплуатацию I блок II очереди очистных городских сооружений. Продолжается строительство II блока |
|  |  | 3400,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 3400,00/ | Областной бюджет |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 4000,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 4000,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 36100,00/ | 126900,00/ | 144400,00/ | 100000,00/ | -/ | 407400,00/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | - | - | 34165,00 | 34900,00 | 24638,00 | 93703,00 |  |  |
| 2.2 | Строительство площадки временного хранения осадка сточных вод | 10000,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 10000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено. В связи с оплатой и началом выполнения работ в 2005 году дополнительного финансирования не потребовалось |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.3 | Строительство иловых карт очистных сооружений МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 1700,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 1700,00/ | Областной бюджет | Выполнено |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 5750,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 5750,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 5750,00/ | 5750,00/ | -/- | -/- | -/- | 11500,00/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 19137,00 | - |  |  |  | 19137,00 |  |  |
| 2.4 | Завершение строительства I очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе | -/ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/ | Областной бюджет | Выполнено |
|  |  | 3250,00 |  |  |  |  | 3250,00 |  |  |
|  |  | 10500,00/ | 7100,00/ | -/- | -/- | -/- | 17600,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | 19854,00 | 7097,20 |  |  |  | 26951,20 |  |  |
| 2.5 | Строительство II очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Выполнено |
|  |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города |  |
|  |  | -/- | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  |  | 6100,00 | 23500,00 | 13927,00 | 5602,00 | 49129,00 |  |  |
| 2.6 | Строительство КНС-7, самотечных и напорных коллекторов | 200000,00/ | -/ | -/ | -/ | -/ | 200000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 20505,00 | 8600,00 | 9500,00 | 5685,00 | 4972,00 | 49262,00 |  |  |
| 2.7 | Реконструкция КНС-17 и строительство напорного коллектора от КНС-17 до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 7000 м | 20000,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 20000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 759,70 |  |  |  |  | 759,70 |  |  |
| 2.8 | Строительство КНС-18а с напорными коллекторами | 10000,00/ | 31210,70/ | 21400,00/ | -/- | -/- | 62610,70/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 15300,00 | 27000,00 | 6063,67 |  |  | 48363,67 |  |  |
| 2.9 | Завершение строительства напорного коллектора № 4 от ГНС до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 3400 м (МУП «Горводоканал») | 20000,00/ | -/ | -/ | -/- | -/- | 20000,0/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 29013,00 | 73500,00 | 59600,00 |  |  | 162113,00 |  |  |
| 2.10 | Перепроектирование и строительство сооружений очистки хозбытовых сточных вод от учреждения ГУИН УФ 91/10 (туберкулезная больница) с системой обеззараживания | 3000,00/ | -/ | -/- | -/- | -/ | 3000,00/ | Федеральный бюджет | Выполнено частично. В соответствии с государственным контрактом от 24.06.2010 № 54 завершение работ планируется в 2012 году. |
|  |  | - | 2963,00 |  |  | 9862,44 | 12825,44 |  |  |
|  |  | 3000,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 3000,00/ | Областной бюджет |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 3010,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 3010,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.11 | Строительство канализационной насосной станции и напорных сетей от Новосибирской муниципальной психиатрической больницы № 4 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Не выполнено. В связи с изысканием возможности отвода производственных (бытовых) стоков больницы в городские сети канализации, строительство не производилось |
| 2.12 | Проведение работ по поэтапному снижению сброса муниципальными предприятиями города Новосибирска загрязненных сточных вод в реку Обь через выпуск № 1 ОАО «НЗХК» | 2000,00/ | 2000,00/ | -/- | -/- | -/- | 4000,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| 2.12.1 | Реконструкция водородной станции ОАО «НЗХК» | 75000,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 75000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 156867,00 |  |  |  |  | 156867,00 |  |  |
| 2.13 | Использование в ионообменных фильтрах котельной «НПО «Сибсельмаш» высокоэффективного катионита «Пьюролайт С 100» | 50,00/ | 50,00/ | 50,00/ | 50,00/ | 50,00/ | 250,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 50,00 | 223,50 | - | - | - | 273,50 |  |  |
| 2.14 | Установка прибора учета ливневых сточных вод с промплощадки в выпускном колодце ливневого коллектора ФГУП «НЗПП с ОКБ» | -/- | -/- | -/- | 50,00/ | 150,00/ | 200,00/ | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с нецелесообразностью количественного учета ливневых сточных вод предприятием изменено техническое решение по вопросу исполнения данного мероприятия |
|  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 2.15 | Установка рыбозаградителей на водозаборе ТЭЦ-2 (ОАО «НСЭ») | 2500,00/ | -/ | -/ | -/- | -/ | 2500,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 100000,00 | 150,00 | 2653,00 |  | 17599,00 | 120402,00 |  |  |
| 2.16 | Установка приборов учета сточных вод на выпусках ТЭЦ-2 (ОАО «НСЭ») | 4114,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 4114,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 2596,00 |  |  |  |  | 2596,00 |  |  |
| 2.17 | Строительство II очереди очистных сооружений промстоков ТЭЦ-3 (ОАО «НСЭ») | 5000,00/ | 5000,00/ | 4500,00/ | -/- | -/ | 14500,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 5378,00 | 4152,00 | 9293,00 |  | 5921,00 | 24744,00 |  |  |
| 2.18 | Строительство химводоочистки и установки очистки внутристанционного конденсата ТЭЦ-4 | -/- | 150000,00/ | 100000,00/ | -/- | -/- | 250000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  | 1404,00 | 59884,00 |  |  | 61288,00 |  |  |
| 2.19 | Схема сбора и нейтрализации производственных стоков ТЭЦ-4 | -/- | 16000,00/ | -/- | -/- | -/- | 16000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено. Финансирование произведено при выполнении мероприятия по строке 2.18 |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.20 | Установка приборов учета на выпусках сточных вод ТЭЦ-4 | 3000,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 3000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено. Финансирование произведено при выполнении мероприятия по строке 2.18 |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Итого по разделу 2: | 9500,00/ | -/ | -/- | -/- | -/ | 9500,00/ | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 135 % |
|  | - | 2963,00 |  |  | 9862,44 | 12825,44 |  |  |
|  | 8100,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 8100,00/ | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 40,12 % |
|  | 3250,00 |  |  |  |  | 3250,00 |  |  |
|  | 35260,00/ | 40310,70/ | 21400,00/ | -/- | -/- | 96970,70/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 79,13 % |
|  | 35154,00 | 36097,20 | 6063,67 |  |  | 77314,87 |  |  |
|  | 381514,00/ | 303700,00/ | 248950,00/ | 100100,00/ | 200,00/ | 1034464,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 71,56 % |
|  | 334305,70 | 94129,50 | 198595,00 | 54512,00 | 58732,00 | 740274,20 |  |  |
| 3. Создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска |
| 3.1 | Гидрогеологическое обследование, оценка перспективных участков подземных вод: бурение, опытные работы. Утверждение запасов подземных вод | 11500,00/ | 11500,00/ | 1500,00/ | -/- | -/- | 24500,00/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  | 11200,00 | 5688,46 | - |  |  | 16888,46 |  |  |
| 3.2 | Проведение проектно-изыскательских работ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Выполнено |
| 3.3 | Строительство водозаборных сооружений, станций водоочистки и водоводов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет | Выполнено частично. Проведены подготовительные работы, завершение строительства планируется в 2012 году |
|  |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Бюджет города |  |
| Итого по разделу 3: | 11500,00/ | 11500,00/ | 1500,00/ | -/- | -/- | 24500,00/ | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 68,93 % |
|  | 11200,00 | 5688,46 | - |  |  | 16888,46 |  |  |
| 4 Защита территории города от подтопления |
| 4.1 | Сбор и анализ информации о подтопленных и потенциально подтопляемых территориях по материалам изыскательских работ прошлых лет | -/- | 500,00/ | 500,00/ | -/- | -/- | 1000,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  |  | 500,00 | 498,00 |  |  | 998,00 |  |  |
| 4.2 | Выявление участков (мест) утечки воды из водонесущих коммуникаций | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 1000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 4000,00 | 4000,00 | 1000,00 | 4000,00 | 1000,00 | 14000,00 |  |  |
| 4.3 | Строительство городских сетей ливневой канализации | 11000,00/ | 4000,00/ | -/- | -/- | -/- | 15000,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 9218,00 | 595,00 |  |  |  | 9813,00 |  |  |
| 4.4 | Ремонт и восстановление ливневой канализации, включая внутриквартальную | 1000,00/ | 2400,00/ | 500,00/ | 800,00/ | 800,00/ | 5500,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 2800,00 | 720,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 5620,00 |  |  |
| 4.5 | Ликвидация негативных последствий подтопления территорий в Первомайском районе (ул. 1-я, 2-я Искитимская, Таловая, Юбилейная, Приобская и другие) | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 1000,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 50,00 | 1406,00 | 120,00 | 200,00 | 199,91 | 1975,91 |  |  |
| 4.6 | Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оби и водных объектов города | 1500,00/ | 1000,00/ | -/- | -/- | -/- | 2500,00/ | Федеральный бюджет | Не выполнено. Водным кодексом Российской Федерации проектирование водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов не предусмотрено |
|  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 4.7 | Русловые изыскания, расчистка русел малых рек, в том числе: |
| 4.7.1 | Русла реки Тулы | -/- | 1000,00/ | 1012,00/ | -/ | -/ | 2012,00/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  |  | 2488,00 | 1012,00 | 32419,00 | 22554,53 | 58473,53 |  |  |
|  |  | 50,00/ | 70,00/ | -/- | -/- | -/- | 120,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | 63,00 | 70,00 |  |  |  | 133,00 |  |  |
| 4.7.2 | Русла реки Ельцовка – 1 | -/- | -/- | 29000,00/ | 17785,50/ | -/- | 46785,50/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  |  |  | 30125,00 | 16633,50 |  | 46758,50 |  |  |
|  |  | 50,00/ | 1900,00/ | -/- | -/- | -/- | 1950,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | 1000,02 | 1900,00 |  |  |  | 2900,02 |  |  |
|  |  | -/ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 35,50 |  |  |  |  | 35,50 |  |  |
| 4.7.3 | Русла реки Ельцовка - 2 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Федеральный бюджет | Не выполнено. В связи с планированием строительства в долине реки магистрали непрерывного движения и заключения ее русла в коллектор исполнение мероприятия не производилось |
|  |  | 50,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 50,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | -/ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 34,90 |  |  |  |  | 34,90 |  |  |
| 4.7.4 | Русла рек Плющихи и Камышенки | -/- | -/ | 9500,00/ | -/- | -/- | 9500,00/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  |  | 570,00 | 9388,00 |  |  | 9958,00 |  |  |
|  |  | 50,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 50,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 4.7.5 | Русла реки Нижняя Ельцовка | -/- | -/ | -/- | -/- | -/- | -/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  |  | 8063,98 |  |  |  | 8063,98 |  |  |
|  |  | 50,00/ | 2150,00/ | -/- | -/- | -/- | 2200,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | 414,00 | 2185,00 |  |  |  | 2599,00 |  |  |
| 4.8 | Расчистка и благоустройство прибрежной полосы озера «Безымянное» в Первомайском районе | 1500,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 1500,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | -/ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 4.9 | Проектирование, ремонт и реконструкция эксплуатируемых водонесущих сетей и сооружений, в том числе: |
| 4.9.1 | Водопроводных сетей (по 18 км ежегодно) | 150000,00/ | 150000,00/ | 170000,00/ | 170000,00/ | 200000,00/ | 840000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 157646,10 | 226996,50 | 103906,60 | 19911,65 | 194100,00 | 702560,85 |  |  |
| 4.9.2 | Канализационных сетей и сооружений (по 5 км ежегодно) | 85000,00/ | 85000,00/ | 85000,00/ | 85000,00/ | 85000,00/ | 425000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 278024,10 | 313609,00 | 177287,60 | 124295,60 | 200500,00 | 1093716,3 |  |  |
| 4.9.3 | Тепловых сетей (по 50 км ежегодно) | 160000,00/ | 160000,00/ | 180000,00/ | 180000,00/ | 200000,00/ | 880000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | - | 280118,00 | 357759,00 | 228144,00 | 313732,00 | 1179753,00 |  |  |
| 4.10 | Восстановление трубопроводов методом цементно-песчаной изоляции | 25000,00/ | 25000,00/ | 25000,00/ | 25000,00/ | 25000,00/ | 125000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 67220,40 | 78850,90 | 48253,00 | 61647,20 | 14892,00 | 270863,50 |  |  |
| 4.11 | Принятие решений, проектирование и выполнение работ по отводу канализационных стоков с территорий частного сектора с централизованным водоснабжением | -/- | -/- | 150,00/ | 350,00/ | 450,00/ | 950,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  |  |  | - | 149,96 | - | 149,96 |  |  |
|  |  | -/- | -/- | -/ | -/ | -/ | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  |  |  | 1245,70 | 524,70 | 2896,33 | 4666,73 |  |  |
| Итого по разделу 4: | 1500,00/ | 2000,00/ | 39512,00/ | 17785,50/ | -/ | 60797,50/ | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 202,73 % |
|  | - | 11121,98 | 40525,00 | 49052,50 | 22554,53 | 123254,01 |  |  |
|  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Областной бюджет |  |
|  | 13950,00/ | 11220,00/ | 1350,00/ | 1350,00/ | 1450,00/ | 29320,00/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 82,50 % |
|  | 13545,02 | 7376,00 | 1118,00 | 1149,96 | 999,91 | 24188,89 |  |  |
|  | 420200,00/ | 420200,00/ | 460200,00/ | 460200,00/ | 510200,00/ | 2271000,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 143,80 % |
|  | 507011,00 | 903574,40 | 689451,90 | 438523,15 | 727120,33 | 3265680,78 |  |  |
| 5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |
| 5.1 | Развитие мусоропереработки в городе |
| 5.1.1 | Организационные мероприятия |
| 5.1.1.1 | Внесение изменений и дополнений в: Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 17.09.2003 № 298); Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 23.10.2002 № 182 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 5.1.1.2 | Стимулирование хозяйствующих субъектов, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов, на основании Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска и Положения о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории города Новосибирска | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 5.1.1.3 | Подготовка муниципальных правовых актов города Новосибирска, реализующих принцип ответственности производителя и собственника за сбор и утилизацию продукции (в том числе упаковки) после ее использования, в том числе установление перечня продукции, на которую будет распространяться принцип ответственности; определение механизма сбора продукции после ее использования; определение мер ответственности | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 5.1.1.4 | Создание баз данных по: объемам и источникам образования, переработки и использования отходов; предприятиям, осуществляющим сбор и переработку вторичного сырья; нормативно-правовому обеспечению сбора, транспортировки, хранения и переработки вторичных ресурсов; прогрессивным технологиям и оборудованию для переработки отходов и вторичных ресурсов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 5.1.1.5 | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зданий, сооружений и другого недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для размещения производств по переработке вторичных ресурсов, и торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, предназначенных для строительства объектов по переработке вторичных ресурсов, либо продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Не выполнено. В связи с отсутствием объектов, пригодных для размещения производств по переработке вторичных ресурсов, торги не проводились |
| 5.1.2 | Технические мероприятия по строительству мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, реконструкции полигонов |
| 5.1.2.1 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода № 1 в Дзержинском районе | -/- | 100000,00/ | -/- | -/- | -/- | 100000,00/ | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с отсутствием инвестора для размещения производств по переработке вторичных ресурсов завод в эксплуатацию не вводился |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 5.1.2.2 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода № 2 в Кировском районе | 10000,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 10000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 186000,00 |  |  |  |  | 186000,00 |  |  |
| 5.1.2.3 | Организация, строительство и введение в эксплуатацию в Первомайском районе мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) предприятия | -/- | 110000,0/ | -/- | -/- | -/- | 110000,0/ | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с отсутствием инвестора для размещения производств по переработке вторичных ресурсов завод в эксплуатацию не вводился |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 5.1.2.4 | Разработка проекта, строительство и введение в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода в Калининском районе | -/- | -/- | 110000,00/ | -/- | -/- | 110000,00/ | Привлеченные средства | Не выполнено. В связи с отсутствием инвестора для размещения производств по переработке вторичных ресурсов завод в эксплуатацию не вводился |
|  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 5.1.3 | Технические мероприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов |
| 5.1.3.1 | Создание сети пунктов приема отдельных видов вторичных ресурсов от жителей города, предприятий, учреждений и предпринимателей без образования юридического лица (в первую очередь бумаги и картона, текстиля, пэтбутылки, стеклотары, алюминиевой банки) | -/- | -/ | -/- | -/- | -/- | -/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |
| 5.1.3.2 | Создание передвижных приемных пунктов и мобильных бригад по сбору вторичных ресурсов от жителей города | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Привлеченные средства | Выполнено. Информация об израсходованных денежных средствах исполнителем не представлена |
| 5.1.3.3 | Обеспечение в муниципальных учреждениях раздельного сбора образующихся отходов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 5.1.4 | Информационное сопровождение |
| 5.1.4.1 | Информирование предпринимательского сообщества о возможностях, перспективах и экономической привлекательности работ в сфере использования вторичных ресурсов, размещение статей в периодических изданиях города, организация пресс-конференций по вопросу развития мусоропереработки в городе | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 5.1.5 | Инновационная деятельность |
| 5.1.5.1 | Освоение на предприятиях города производства перспективного оборудования для переработки различного вида отходов и внедрение перспективных современных технологий переработки отходов и вторичных ресурсов, разработанных в научных и учебных организациях города (Новосибирский государственный технический университет, институт теплофизики СО РАН и др.) | -/- | -/- | -/ | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| Итого по подразделу 5.1 | 10000,00/ | 210000,00/ | 110000,00/ | -/- | -/- | 330000,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 56,4 % |
|  | 186000,00 | 150,00 | - |  |  | 186150,00 |  |  |
| 5.2 | Безопасная эксплуатация полигонов депонирования твердых бытовых отходов |
| 5.2.1 | Реконструкция и рекультивация полигона (отвала) «Гусинобродский» (МУП «САХ»): |
| 5.2.1.1 | Разработка проекта | 700,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 700,00/ | Бюджет города | Не выполнено. В связи с недостаточностью занимаемого земельного участка и невозможностью получения дополнительного участка разработка проекта реконструкции полигона преждевременна |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.2.1.2 | Рекультивация отработанных участков полигона | 1500,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 1500,00/ | Бюджет города | Выполнено. С 2007 года мероприятия по развитию полигона «Гусинобродский» (в том числе рекультивация) выполнялись в рамках реализации Инвестиционной программы МУП «САХ» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов «Гусинобродский» на 2007 – 2012 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 430 |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Привлеченные средства |  |
| 5.2.2 | Изменение схемы вывоза отходов с учетом введения в эксплуатацию мусороперерабатывающих предприятий | 50,00/ | 50,00/ | -/- | -/- | -/- | 100,00/ | Привлеченные средства | Выполнено. Финансирования не потребовалось |
|  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 5.2.3 | Экономическое обоснование тарифов на захоронение отходов на муниципальных полигонах ТБО с учетом всех технологических циклов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию полигонов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| Итого по подразделу 5.2: | 2200,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 2200,00/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0 % |
|  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 50,00/ | 50,00/ | -/- | -/- | -/- | 100,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0 % |
|  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 5.3 | Предупреждение захламления территории города |
| 5.3.1 | Обеспечение регулярного вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора, в том числе организация кольцевых маршрутов, обустройство накопительных и контейнерных площадок и т. п. | 5000,00/ | 7111,00/ | 7608,80/ | 8126,20/ | 8000,00/ | 35846,00/ | Бюджет Города | Выполнено |
|  |  | 6620,00 | 8632,40 | 5810,47 | 7715,32 | 8611,08 | 37389,27 |  |  |
|  |  | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 4969,43 | 2587,10 | 10504,60 | 9685,90 | 5306,59 | 33053,62 |  |  |
| 5.3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 4000,00/ | 5855,19/ | 985,14/ | -/- | -/- | 10840,33/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 5777,84 | 5191,04 | 764,17 |  |  | 11733,05 |  |  |
|  |  | -/- | -/- | -/ | -/- | -/- | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  |  |  | 13296,32 |  |  | 13296,32 |  |  |
| 5.3.3 | Утилизация ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), образующихся в бюджетных организациях города | 500,00/ | 500,00/ | 500,00/ | 650,00/ | 650,00/ | 2800,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 488,40 | 500,00 | 500,00 | 635,00 | 400,57 | 2523,97 |  |  |
|  |  | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 6189,00 | 6854,80 | 4835,00 | 5404,00 | 6474,10 | 29756,90 |  |  |
| 5.3.4 | Перевод светильников наружного освещения города с газортутных ламп на натриевые | -/ | 6100,00/ | 3750,00/ | -/- | -/- | 9850,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 10500,00 | 4860,00 | 3750,00 |  |  | 19110,00 |  |  |
| 5.3.5 | Рекультивация золоотвала № 2 ТЭЦ-4 | 5000,00/ | -/ | -/- | -/- | -/- | 5000,00/ | Привлеченные средства | Выполнено частично. Подготовлен проект, прошедший экспертизу ОГУ «Государственная вневедомственная экспертиза», на основании которой принято решение рекультивацию не проводить |
|  |  | 1124,00 | 1764,00 |  |  |  | 2888,00 |  |  |
| 5.3.6 | Анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |  | Не выполнено. В связи с изменением действующего законодательства, в соответствии с которым вывоз ТБО не входит в перечень коммунальных услуг, а объем накопления ТБО не включается в норматив потребления коммунальных услуг, анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов не производился |
| Итого по подразделу 5.3: | 9500,00/ | 19566,19/ | 12843,94/ | 8776,20/ | 8650,00/ | 59336,33/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 119,24 % |
|  | 23386,24 | 19183,44 | 10824,64 | 8350,32 | 9011,65 | 70756,29 |  |  |
|  | 5000,00/ | -/ | -/ | -/ | -/ | 5000,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 1579,89 % |
|  | 12282,43 | 11205,9 | 28635,92 | 15089,90 | 11780,69 | 78994,84 |  |  |
| Итого по разделу 5: | 11700,00/ | 19566,19/ | 12843,94/ | 8776,20/ | 8650,00/ | 61536,33/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 114,98 % |
|  | 23386,24 | 19183,44 | 10824,64 | 8350,32 | 9011,65 | 70756,29 |  |  |
|  | 15050,00/ | 210050,00/ | 110000,00/ | -/ | -/ | 335100,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 79,12 % |
|  | 198282,43 | 11355,90 | 28635,92 | 15089,90 | 11780,69 | 265144,84 |  |  |
| 6. Озеленение территории города |
| 6.1 | Разработка комплексной программы озеленения города | -/ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/ | Бюджет города | Выполнено частично. В целях разработки программы присвоены кадастровые номера объектам озеленения общего пользования, подготовлен проект программы, однако в виду недостаточности бюджетных средств работы приостановлены |
|  |  | 410,00 |  |  |  |  | 410,00 |  |  |
|  |  | -/ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |
| 6.2 | Реконструкция и благоустройство парков, скверов, бульваров и аллей города | -/- | -/- | -/- | -/ | -/- | -/ | Федеральный бюджет | Выполнено |
|  |  |  |  |  | 59448,39 |  | 59448,39 |  |  |
|  |  | 10000,00/ | 14175,90/ | 4200,00/ | -/- | -/- | 28375,90/ | Бюджет города |  |
|  |  | 45586,70 | 13674,10 | 3804,16 |  |  | 63064,96 |  |  |
|  |  | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 51221,30 | 8498,90 | 20339,70 | 4707,30 | 22738,90 | 107506,10 |  |  |
| 6.3 | Развитие и реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов и вдоль транспортных магистралей | -/- | -/- | -/ | -/- | -/- | -/ | Областной бюджет | Выполнено |
|  |  |  |  | 2641,00 |  |  | 2641,00 |  |  |
|  |  | 13600,00/ | 4332,25/ | 5693,00/ | -/- | -/- | 23625,25/ | Бюджет города |  |
|  |  | 9936,40 | 21845,84 | 5475,08 |  |  | 37257,32 |  |  |
|  |  | -/- | -/- | 3798,50/ | 8056,80/ | 8638,10/ | 20493,40/ | Бюджет города |  |
|  |  |  |  | 1857,32 | 7208,59 | 7552,23 | 16618,14 |  |  |
|  |  | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | Привлеченные средства |  |
|  |  | 10679,30 | 9909,00 | 50224,60 | 5016,10 | 12357,38 | 88186,38 |  |  |
| 6.4 | Реконструкция зеленых насаждений и благоустройство внутриквартальных территорий по 1-му Красносельскому проезду и ул. Воинской | 15,00/ | 11,00/ | 11,00/ | 8,00/ | 7,00/ | 52,00/ | Привлеченные средства | Выполнено |
|  |  | 23,85 | - | - | - | - | 23,85 |  |  |
| 6.5 | Развитие древесно-кустарниковых питомников | -/ | 3200,0/ | 3000,0/ | 3000,0/ | 3000,0/ | 12200,0/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 4160,0 | 4235,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 17395,3 |  |  |
| Итого по разделу 6: | -/- | -/- | -/- | -/ | -/- | -/ | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 59448,39 |  | 59448,39 |  |  |
|  | -/- | -/- | -/ | -/- | -/- | -/ | Областной бюджет |  |
|  |  |  | 2641,00 |  |  | 2641,00 |  |  |
|  | 23600,00/ | 21708,15/ | 16691,50/ | 11056,80/ | 11638,10/ | 84694,55/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 159,10 % |
|  | 60093,10 | 39755,24 | 14136,56 | 10208,59 | 10552,23 | 134745,72 |  |  |
|  | 15,00/ | 11,00/ | 11,00/ | 8,00/ | 7,00/ | 52,00/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 376666 % |
|  | 62074,45 | 18407,90 | 70564,30 | 9723,40 | 35096,28 | 195866,33 |  |  |
| 7. Обеспечение радиационной безопасности |
| 7.1 | Выполнение детальной пешеходной эманационной съемки масштаба 1:10000 на неисследованных территориях и участках перспективной застройки города | 150,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 150,00/ | Областной бюджет | Выполнено |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 100,00/ | 250,00/ | 250,00/ | 400,00/ | 400,00/ | 1400,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | - | - | - | 649,94 | 398,89 | 1048,83 |  |  |
| 7.2 | Выполнение пешеходной гамма-съемки масштаба 1:500 на территории города | 500,00/ | 500,00/ | 500,00/ | 500,00/ | 500,00/ | 2500,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 495,20 | 499,50 | 450,00 | 421,26 | 1865,96 |  |  |
| 7.4 | Опробование подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах | 100,00/ | -/- | 200,00/ | -/- | 200,00/ | 500,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - |  | 199,85 |  | 170,91 | 370,76 |  |  |
| 7.5 | Осуществление и контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 500,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 99,98 | - | 199,82 | 99,82 | 399,62 |  |  |
| 7.6 | Обследование зданий и сооружений на содержание радона в пределах выделенных радоноопасных зон | 100,00/ | 150,00/ | 200,00/ | 400,00/ | 450,00/ | 1300,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 149,99 | - | 589,70 | 382,32 | 1122,01 |  |  |
| 7.7 | Оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 200,00/ | 1000,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 199,86 | 104,63 | 235,27 | 185,93 | 725,69 |  |  |
| Итого по разделу 7: | 150,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 150,00/ | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0 % |
|  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 1100,00/ | 1200,00/ | 1450,00/ | 1600,00/ | 1850,00/ | 7200,00/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 76,85 % |
|  | - | 945,03 | 803,98 | 2124,73 | 1659,13 | 5532,87 |  |  |
| 8. Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью |
| 8.1 | Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды |
| 8.1.1 | Создание геоэкологической информационной системы на базе ГИС технологий – комплекса баз данных и интерактивных слоев электронных карт экологической обстановки города (радиационной, загрязнения почв и воздуха, влияния физических полей и других факторов) | 100,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 100,00/ | Бюджет города | Не выполнено. Основные сведения о санитарно-экологическом состоянии территории города Новосибирска содержатся в составе Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, Генеральной схемы очистки |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.2 | Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья жителей города |
| 8.2.1 | Проведение медико-экологического обследования состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города | 175,00/ | 200,00/ | 250,00/ | 400,00/ | 350,00/ | 1375,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 200,00 | - | 250,00 | 350,00 | 800,00 |  |  |
| 8.2.2.1 | Оценка и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на основании анализа снежного покрова | 100,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 100,00/ | Областной бюджет | Выполнено |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | 200,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 200,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.2.2.2 | Мониторинг влияния полигона МУП «САХ» на объекты окружающей среды | 250,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 250,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.2.2.3 | Организация регулярного контроля за качеством воды малых рек города | 200,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 200,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Итого по разделу 8: | 100,00/ | -/- | -/- | -/- | -/- | 100,00/ | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 0,0 % |
|  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 925,00/ | 200,00/ | 250,00/ | 400,00/ | 350,00/ | 2125,00/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 37,65 % |
|  | - | 200,00 | - | 250,00 | 350,00 | 800,00 |  |  |
| 9. Экологическое просвещение |
| 9.1 | Открытие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (базовых) в целях распространения экологических знаний, формирования экологической культуры | 300,00/ | 350,00/ | 400,00/ | -/- | -/- | 1050,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 600,00 | 350,00 | 399,93 |  |  | 1349,93 |  |  |
| 9.2 | Открытие и оснащение экспериментальных площадок по отработке форм и методов экологического просвещения | 100,00/ | 150,00/ | 200,00/ | -/- | -/- | 450,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 100,00 | 149,00 | 130,00 |  |  | 379,00 |  |  |
| 9.3 | Укрепление материально-технической базы школьных и районных экологических музеев | 100,00/ | 150,00/ | 200,00/ | -/- | -/- | 450,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 100,00 | 150,00 | 200,00 |  |  | 450,00 |  |  |
| 9.4 | Создание на базе городских централизованных библиотечных систем банка данных: литературы, периодических изданий, видеоматериалов, научно-методических разработок в области охраны окружающей среды | 50,00/ | 50,00/ | -/- | -/- | -/- | 100,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 9.5 | Развитие экологического просвещения на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 300,00/ | 300,00/ | 300,00/ | -/- | -/- | 900,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 160,00 | 290,00 | 329,64 |  |  | 779,64 |  |  |
| 9.6 | Организация практической деятельности учащихся на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 50,00/ | 100,00/ | 150,00/ | -/- | -/- | 300,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 40,00 | 100,00 | 136,40 |  |  | 276,40 |  |  |
| 9.7 | Оказание информационной помощи вузам города и учреждениям среднего специального образования в виде информационно-аналитических и статистических материалов об экологической обстановке в городе | 12,00/ | 12,00/ | 12,00/ | -/- | -/- | 36,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  | 36,00 |  |  |
| 9.8 | Подготовка перечня категорий должностных лиц и специалистов, подлежащих обязательной экологической и природоохранной подготовке (срок – 2006 год) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 9.9 | Осуществление контроля за проведением обязательной экологической и природоохранной подготовки должностных лиц и специалистов в соответствии с перечнем | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Не выполнено. Не входит в компетенцию органов местного самоуправления |
| 9.10 | Организация пресс-конференций, «круглых столов» для представителей, средств массовой информации по экологическим и природоохранным вопросам | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | - | Выполнено |
| 9.11 | Организация и проведение ежегодного конкурса среди представителей средств массовой информации на лучшее освещение природоохранных вопросов | 20,00/ | -/- | 20,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 240,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - |  | 20,00 | - | 98,00 | 118,00 |  |  |
| 9.12 | Организация размещения агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения горожан | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 100,00/ | 500,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 99,72 | 99,40 | 99,40 | 100,00 | 398,52 |  |  |
| 9.13 | Выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды г. Новосибирска для широкого круга читателей | 22,00/ | 22,00/ | 22,00/ | 94,00/ | 94,00/ | 254,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 94,00 | 74,50 | 234,50 |  |  |
| 9.14 | Издание информационных бюллетеней, справочников, рекомендаций по обобщению материалов экологического просвещения, воспитания учащихся | 100,00/ | 150,00/ | 200,00/ | -/- | -/- | 450,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | - | 148,50 | 200,00 |  |  | 348,50 |  |  |
| 9.15 | Проведение массовых мероприятий, акций, в том числе в рамках проведения всероссийских Дней защиты от экологической опасности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках с участием общественных организаций | 500,00/ | 500,00/ | 500,00/ | -/- | -/- | 1500,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 290,00 | 502,50 | 499,48 |  |  | 1291,98 |  |  |
|  |  | 500,00/ | 500,00/ | 500,00/ | 50,0/ | -/- | 1550,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | 561,46 | 422,48 | 483,53 | 50,0 |  | 1517,47 |  |  |
|  |  | 300,00/ | 300,00/ | 300,00/ | 360,00/ | 360,00/ | 1620,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | 326,18 | 299,69 | 300,00 | 300,00 | 325,00 | 1550,87 |  |  |
|  |  | 500,00/ | 500,00/ | -/- | -/- | -/- | 1000,00/ | Бюджет города |  |
|  |  | 547,50 | 500,00 |  |  |  | 1047,50 |  |  |
| 9.16 | Создание и реализация экологических программ муниципальных подростковых клубов и молодежных общественных организаций | 250,00/ | 250,00/ | 290,00/ | 115,00/ | -/- | 905,00/ | Бюджет города | Выполнено |
|  |  | 202,50 | 250,00 | 274,97 | 115,00 |  | 842,47 |  |  |
| Итого по разделу 9: | 3204,00/ | 3434,00/ | 3194,00/ | 819,00/ | 654,00/ | 11305,00/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 94,83 % |
|  | 3011,64 | 3345,89 | 3107,35 | 658,40 | 597,50 | 10720,78 |  |  |
| Итого по источникам финансирования: | 22500,00/ | 13500,00/ | 41012,00/ | 17785,50/ | -/ | 94797,50/ | Федеральный бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 592,60 % |
|  | 11200,00 | 358079,33 | 51577,00 | 108500,89 | 32416,97 | 561774,20 |  |  |
|  | 8350,00/ | -/ | -/ | -/- | -/- | 8350,00/ | Областной бюджет | Процент исполнения по финансовым затратам: 1405,24 % |
|  | 103250,00 | 11446,90 | 2641,00 |  |  | 117337,90 |  |  |
|  | 254739,00/ | 316381,64/ | 57479,44/ | 24002,00/ | 24592,10/ | 677194,18/ | Бюджет города | Процент исполнения по финансовым затратам: 89,55 % |
|  | 201520,00 | 322663,45 | 36354,20 | 22742,00 | 23170,42 | 606450,07 |  |  |
|  | 922514,00/ | 997606,00/ | 828866,00/ | 701513,00/ | 662212,00/ | 4112711/ | Привлеченные средства | Процент исполнения по финансовым затратам: 190,14 % |
|  | 1760222,08 | 1881575,37 | 1474201,34 | 1133371,85 | 1570666,08 | 7820036,72 |  |  |
| Всего по Программе: | 1208103,00/ | 1327487,64/ | 927357,44/ | 743300,50/ | 686804,10/ | 4893052,68/ |  | Процент исполнения по финансовым затратам: 186,09 % |
|  | 2076192,08 | 2573765,05 | 1564773,54 | 1264614,74 | 1626253,47 | 9105598,89 |  |  |

_______________