Приложение 3

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от №

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации наказов избирателей на 2013 – 2015 годы**

| №  п. | №  наказа  избирателей | Содержание наказа  избирателей | Мероприятия по  реализации  наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей,  тыс. рублей | Источник  финансирования\* | Сроки  реализации наказа избирателей, год | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат** **Митряшин Иван Владимирович** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01-0003 | | | | | | | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ № 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков | 2300,0,  в т. ч.:  1488,1 | Бюджет города | 2011, 2015  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 2 | 01-0007 | | | | | | | Выполнить строительство нового здания МБУЗ «Городская поликлиника № 17» на Гусинобродском шоссе | Подготовка проектно-сметной документации и строительство | 152568,3,  в т. ч.:  5000,0  52568,3  95000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 3 | 3 | | | | | | | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ № 82, в том числе:  выполнить ремонт спортивных раздевалок;  выполнить ремонт сантехнических коммуникаций;  осуществить ремонт фасада;  выполнить ремонт фундамента здания;  восстановить ограждение территории школы  Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ № 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 – 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 4 | 5 | | | | | | | Осуществить ремонт здания МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 26» в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и устройство ограждения, выполнение ремонтных работ | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 – 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска |
| 5 | (8) | | | | | | | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 18928,5,  в т. ч.:  5219,0  7729,5 | Бюджет города | 2012 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 02-0001 | | | | | | | Выполнить реконструкцию МУК «Детский дом культуры им. М. И. Калинина» | Подготовка проектно-сметной документации | 4000,0 | Бюджет города | 2014 | Управление культуры мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 7 | 02-0006 | | | | | | | Выполнить благоустройство трамвайных линий плиткой по ул. Авиастроителей и ул. Трикотажной | Укладка плитки | 15500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 8 | 02-0015 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Трикотажной, 61 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 9 | 02-0016 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Учительской, 8 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы на существующей площадке | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 10 | 02-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт теплотрассы на участках: по ул. Авиастроителей, 14 - 22; по ул. Республиканской, 4 - ул. Новая Заря,1а – ул. Лазарева, 26 - 34а | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | 6500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03-0004 | | | | | | | Выполнить ремонт улиц и проездов к домам частного сектора по ул. Геофизи-ческой, ул. Доватора, ул. Суркова, ул. Национальной, ул. Куприна, ул. 2-ой Национальной, ул. Карбышева, ул. Трикотажной | Ремонт дорог | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 12 | 03-0005 | | | | | | | Провести благоустройство прилегающей территории дома по ул. Есенина, 39/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 895,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 13 | 03-0006 | | | | | | | Выполнить благоустройство и асфальтовое покрытие придомовой территории у дома по ул. Есенина, 59 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 873,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 14 | 03-0009 | | | | | | | Произвести ремонт внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Адриена Лежена, 28/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2244,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 15 | 03-0010 | | | | | | | Установить и оборудовать детскую игровую площадку по ул. Адриена Лежена, 29/1 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 04-0004 | | | | | | | Установить веранды на территории МБДОУ «Детский сад № 32» (ул. Кошурникова, 29/2) | Установка трех веранд | 240,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 17 | 04-0005 | | | | | | | Установить спортивную площадку на территории МБДОУ «Детский сад № 32» (ул. Кошурникова, 29/2) | Установка спортивной площадки | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 18 | 04-0008 | | | | | | | Отремонтировать кровлю МБОУ «Прогимназия № 2» | Ремонт кровли | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 19 | 04-0011 | | | | | | | Установить две веранды на территории МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 395» (ул. Гоголя, 187) | Установка двух веранд | 160,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 20 | 04-0012 | | | | | | | Восстановить внутриквартальный проезд между домами по ул. Фрунзе, 63 и ул. Фрунзе, 67 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 21 | 04-0013 | | | | | | | Отремонтировать лестницу для пешеходов у дома по ул. Адриена Лежена, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 22 | 04-0015 | | | | | | | Продолжить реконструкцию Парка культуры и отдыха «Березовая роща» | Санитарная вырубка поросли и аварийных деревьев, высадка новых саженцев. Ремонт и устройство пешеходных дорожек. Установка малых форм: скамейки, урны, спортивные площадки. Разбивка цветников, ландшафтный дизайн | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 23 | 04-0018 | | | | | | | Заасфальтировать внутриквартальный проезд вдоль дома по ул. Промышленной, 22 и восстановить ливневую канализацию | Ремонт внутриквартального проезда с водоотводом | 770,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 24 | 04-0021 | | | | | | | Реконструировать футбольное поле на территории МБОУ «Лицей № 113» | Реконструкция футбольного поля | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 25 | 04-0026 | | | | | | | Заасфальтировать внутриквартальный проезд у дома по ул. Промышленной, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 880,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 26 | 04-0027 | | | | | | | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Индустриальной, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 638,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 27 | 04-0028 | | | | | | | Оборудовать спортивную площадку на территории МБОУ Новосибирского аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кондратюка | Оборудование площадки | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 28 | 04-0033 | | | | | | | Установить детскую площадку на территории детского сада № 123 по ул. Шекспира,10а | Установка детской площадки | 160,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 29 | 04-0035 | | | | | | | Установить детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Индустриальной,13 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 30 | 46 | | | | | | | Осуществить ремонт здания МБОУ «Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Капитальный ремонт здания | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Похил Юрий Николаевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 05-0002 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октяб-рьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шам-шурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | 57310,0,  в т. ч.:  3000,0 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 32 | 05-0003 | | | | | | | Организовать и заасфальтировать проход к Автовокзалу мимо торгового центра «Перекресток» (от ул. Фабричной) | Рассмотрение технической возможности асфальтирования прохода, асфальтирование прохода при наличии возможности | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 33 | 05-0006 | | | | | | | Содействовать строительству спортивного комплекса на территории МБОУ «Гимназия № 10» по ул. Революции, 31 | Разработка концепции строительства, подготовка проектной документации | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 34 | 05-0010 | | | | | | | Помочь с проектом застекления балкона МБДОУ «Детский сад № 164» | Застекление балкона | 20,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 35 | 05-0011 | | | | | | | Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ № 3 | Выполнение работ | 25500,0,  в т. ч.:  23000,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 36 | 05-0016 | | | | | | | Помочь в решении вопроса бюджетного финансирования ремонта помещений МБУЗ «Городская поликлиника № 20» | Ремонт помещений баклаборатории и дневного стационара по ул. Ленина,13 | 7200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 06-0007 | | | | | | | Решить проблему пешеходного перехода через ул. Владимировскую на остановке общественного транспорта «Маслозавод» | Установка дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение линии дорожной разметки «Зебра» | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 38 | 06-0009 | | | | | | | Отремонтировать разбитый участок дороги от дома № 4 к дому № 3 по ул. Прибрежной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 39 | 06-0010 | | | | | | | Установить защитные ограждения газонов дома по ул. 1905 года, 28 с целью предотвращения порчи зеленых насаждений автомобилями | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 40 | 06-0012 | | | | | | | Заменить швеллеры на переходном мосту от остановки общественного транспорта «Железнодорожная поликлиника» | Переоборудование швеллеров по размеру | 30,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 41 | 06-0016 | | | | | | | Отремонтировать проезжую часть Самарского переулка | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 42 | 06-0017 | | | | | | | Произвести замену старых фонарей и лампочек «Ильича» на «Кобры» на улицах частного сектора | Оборудование линии освещения | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 43 | 06-0019 | | | | | | | Оборудовать освещение по ул. Лодочной, Кавказскому переулку, ул. Владивостокской, ул. Славгородской, по ул. Саратовской от дома № 44 до береговой части, опасного участка прохода с ул. Саратовской до ул. Владимировской | Оборудование освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 44 | 06-0021 | | | | | | | Выполнить ремонт МБОУ СОШ № 84 | 2.Ремонт фасада | 6600,0,  в т. ч.:  5400,0 | Бюджет города | 2011, 2015    2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 45 | 06-0026 | | | | | | | Построить детскую площадку у первых четырех подъездов дома по адресу: ул. Железнодорожная, 8/1 | Строительство детской площадки | 150,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 46 | 06-0027 | | | | | | | Решить проблему дома по адресу: Владимировский спуск, 11: дворовый тротуар очень узкий, пороги подъездов на уровне асфальта, машины проходят прямо вдоль стен дома и подъездных дверей. Во время снеготаяния вся вода попадает в подъезды, жители в тамбурах ходят по трапам | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 47 | 12д | | | | | | | Строительство бани в микрорайоне «Владимировский» | Проработать вопрос выкупа или передачи в аренду строящегося объекта | - | - | 2014 | Департамент промыш-ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 48 | 18д | | | | | | | Оборудовать спортивную площадку, осуществить ремонт фасада здания, провести ремонт спортивного зала МБОУ «Коррекционная школа № 60» | Ремонт спортивного зала, ремонт фасада, оборудование спортивной площадки | 800,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| 49 | 144 | | | | | | | Произвести строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | Строительство детского комбината по ул. Ленской | 114591,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 7,** **депутат Болтенко Надежда Николаевна** | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 07-0001 | | | | | | | Выполнить благоустройство аллеи от микрорынка «Бриз» по ул. Дуси Ковальчук, 266а до Заельцовского рынка по ул. Дуси Ковальчук, 274/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 51 | 07-0002 | | | | | | | Выполнить благоустройство детской площадки и парковки для автомобилей жителей дома по ул. Дуси Ковальчук, 272 с ограждением пешеходной дорожки | Благоустройство внутриквартальных территорий и обустройство детской площадки | 3580,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 52 | 07-0014 | | | | | | | Выполнить устройство спортивной площадки по ул. Кропоткина, 118/6 | Дополнение существующей детской площадки спортивными элементами | 200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 53 | 07-0016 | | | | | | | Выполнить устройство пешеходной зоны на придомовой территории по ул. Кропоткина, 119/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1950,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 54 | 07-0029 | | | | | | | Перенести детскую площадку по ул. Линейной, 49, расположенную на теплотрассе, оборудовать ее горкой, машиной и другими малыми формами | Рассмотрение вопроса о возможности переноса существующей площадки и дополнение ее элементами | 350,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 55 | 07-0030 | | | | | | | Установить в детском городке по ул. Линейной, 122 горки и качели | Дополнение существующей площадки элементами | 150,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 56 | 07-0031 | | | | | | | Оборудовать детские площадки по ул. Рельсовой, 2 малыми формами | Дополнение существующей площадки элементами | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 57 | 07-0035 | | | | | | | Выполнить проектирование и строительство типового здания МБУЗ «Детская поликлиника № 1» | Проектирование и строительство типового здания поликлиники | 320000,0,  в т.ч.  100000,0  100000,0  120000,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 58 | 07-0037 | | | | | | | Выполнить ремонт электропроводки и замену освещения в холле 1 этажа здания МБОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110 | Проведение обследования системы внутреннего электроснабжения здания | 120,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 59 | 07-0039 | | | | | | | Выполнить строительство спортивно-досугового центра на прилегающей к МБОУ «Лицей № 200» территории | 1.Подготовка проектно-сметной документации  2.Строительство центра | 150000,0,  в т. ч.:  5000,0  145000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 60 | 07-0041 | | | | | | | Рассмотреть вопрос строительства пристройки для спортивного зала и группы МБДОУ «Детский сад № 59» (Красный проспект, 92/2) | Выполнение проектно-изыскательских работ | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 61 | 07-0042 | | | | | | | Установить детские игровые площадки на территории учреждения, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории МБДОУ «Детский сад № 448» (ул. Кропоткина, 120/2) | Установка детских игровых площадок, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории | 6850,0,  в т. ч.:  6375,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 62 | 07-0043 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли учреждения и обустройство теневых навесов на детских площадках МБДОУ «Детский сад № 460» (ул. Кропоткина, 128/2) | Ремонт кровли и обустройство теневых навесов на детских площадках | 6639,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 63 | 07-0044 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) | Ремонт фасада | 3200,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 64 | 07-0046 | | | | | | | Приобрести интерактивную доску для МБДОУ «Детский сад № 59» | Приобретение интерактивной доски | 97,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 65 | 1 | | | | | | | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для МБОУ «Лицей № 200» | 1.Подготовка проектно-сметной документации  2.Строительство комплекса | 150000,0,  в т. ч.:  5000,0  145000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 8,** **депутат Шило Ростислав Александрович** | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 08-0007 | | | | | | | Произвести реконструкцию электрооборудования и электропроводки в актовом зале, замену дверей МБОУ СОШ № 131 по ул. Союза Молодежи,10 | Реконструкция электрооборудования и электропроводки актового зала, замена дверей | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 67 | 08-0015 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Жуковского 106, 106/2, 106/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5880,0, в т.ч.:  5080,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 68 | 08-0017 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги, восстановить тротуар у дома по ул. Тимирязева, 58 | Ремонт дороги, восстановление тротуара | 1900,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 69 | 08-0021 | | | | | | | Отремонтировать дорогу вдоль дома по Красному проспекту, 81 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 70 | 08-0022 | | | | | | | Оснастить малыми формами детскую площадку у дома по Красному проспекту, 81 | Установка отдельных элементов | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 71 | 08-0024 | | | | | | | Выполнить формирование и установку детских площадок по ул. Балакирева, 1 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 72 | (60\*) | | | | | | | Ремонт фасада школы № 55  (в настоящее время МБОУ «Гимназия № 9») | Выполнение работ по проектированию и реконструкции здания, в т. ч. ремонт фасадов | 127000,0,  в т. ч.:  120000,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович** | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 09-0001 | | | | | | | Оборудовать козырек над крыльцом учебного корпуса № 1 по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 85 | Оборудование козырька над крыльцом учебного корпуса | 150,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 74 | 09-0002 | | | | | | | Выполнить строительство нового здания поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» по ул. Холодильной, 16 | Проектирование и строительство типового здания поликлиники | 320000,0,  в т.ч.  100000,0  100000,0  120000,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 75 | 09-0003 | | | | | | | Выделить средства для проведения ремонта отделения поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» по ул. Аэропорт, 57 | Выделение средств для проведения ремонта отделения поликлиники при финансовом участии Новосибирской области | 15000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 76 | 09-0006 | | | | | | | Продолжить благоустройство Тимирязевского сквера: выполнить реконструкцию сцены, ремонт тропинок и дорожек, вынос гаражей, рекультивацию и благоустройство территории, освобожденной от временных сооружений (ул. Тимирязева, 83, 83/1, 85, 85/1, ул. Дачная, 21/4) | Благоустройство территории сквера | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 77 | 09-0007 | | | | | | | Заменить окна в столовой МБОУ СОШ № 24 | Замена оконных блоков | 570,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 78 | 09-0008 | | | | | | | Заменить пол в столовой и коридорах МБОУ СОШ № 24 | Замена пола | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 79 | 09-0009 | | | | | | | Провести ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 24 | Ремонт системы отопления | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 80 | 09-0010 | | | | | | | Провести ремонт туалетов и коридоров МБОУ СОШ № 24 | Ремонт туалетов и коридоров | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 81 | 09-0011 | | | | | | | Построить спортивную площадку на территории школы МБОУ СОШ № 77 (ул. Ереванская, 14) | Строительство спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 82 | 09-0013 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Шапошникова | Ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович** | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 10-0003 | | | | | | | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 84 | | 10-0005 | | | | | | Установить детскую площадку между домами по ул. Кубовой,107 и 107/1 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 85 | | 10-0007 | | | | | | Выполнить ремонт дороги от МБОУ СОШ № 51 до дома по ул. Кубовой, 112 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9650,0,  в т.ч.:  9550,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 86 | | 10-0008 | | | | | | Установить освещение на спортивной площадке по ул. Кубовой, 105/1 | Монтаж освещения на спортивной площадке | 260,0 | Бюджет города | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 87 | | 10-0009 | | | | | | Выполнить ремонт помещения клуба «Ритм» структурного подразделения МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи «Содружество» | Ремонт помещения клуба «Ритм» | 3500,0 | Бюджет города | 2013 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 88 | | 10-0018 | | | | | | Оборудовать детскую площадку во дворе одного из восьмиквартирных домов по ул. 1-й Шевцовой | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 89 | | 10-0019 | | | | | | Благоустройство дворов восьмиквартирных домов по ул. 1-й Шевцовой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1260,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 90 | | 10-0022 | | | | | | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Аэропорт, 58 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1920,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 91 | | 10-0027 | | | | | | Построить хоккейную коробку на территории микрорайона «Городской Аэропорт» | Строительство хоккейной коробки | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 92 | | 10-0028 | | | | | | Установить детскую площадку во дворах домов по ул. Кубовой, 110 и ул. Кубовой, 111 | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 93 | | 10-0029 | | | | | | Произвести ремонт внутриквартальной территории, организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина, 20/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1680,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 94 | | 10-0030 | | | | | | Произвести ремонт внутриквартальной территории и организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина,16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 720,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 95 | | 10-0031 | | | | | | Увеличить высоту ограждений конструкций (сетки) и сделать искусственное покрытие на спортивной площадке во дворе дома по ул. Новой, 5 | Увеличение высоты ограждений (сетки) и покрытие искусственным материалом спортивной площадки | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 96 | | 10-0033 | | | | | | Построить детскую площадку во дворе дома по адресу: Территория Горбольницы, 1 или № 2 или № 3 | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 97 | | 10-0035 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» две лапароскопические стойки | Приобретение двух лапароскопических стоек при финансовом участии Новосибирской области | 5500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 98 | | 10-0037 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» один «УЗ-диссектор» | Приобретение оборудования | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 99 | | 10-0038 | | | | | | Приобрести в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» один аргоноплазменный коагулятор | Приобретение оборудования | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 100 | | 10-0041 | | | | | | Отремонтировать детскую площадку у дома по ул. 1-й Жилпоселок, 22 | Ремонт детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 101 | | 10-0042 | | | | | | Установить детскую площадку во дворе жилых домов пансионата «Мочищенский» | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 102 | | 10-0044 | | | | | | Благоустроить детскую площадку во дворе домов по ул. Катодной и 2-му Светлановскому тупику | Благоустройство детской площадки | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 103 | | 10-0046 | | | | | | Отремонтировать дорогу частного сектора от жилмассива «Лебедевский» к ул. 1-й Шевцовой | Ремонт дороги | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 104 | | 10-0047 | | | | | | Выполнить ремонт дороги от ул. Дуси Ковальчук к дому на территории Горбольницы | Ремонт дороги | 5500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска |
| 105 | | 10-0048 | | | | | | Сделать освещение по ул. 1-й Жилпоселок | Устройство освещения | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 106 | | 10-0049 | | | | | | Отремонтировать дорогу по ул. Чусовской от ул. Кубовой до ул. Белорусской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 107 | | 10-0051 | | | | | | Восстановить гидроизоляцию фундамента здания и восстановить вентиляцию в спортивном зале МБОУ СОШ № 58 | Восстановление гидроизоляции фундамента здания и вентиляции в спортзале школы | 80,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 108 | | 10-0053 | | | | | | Завершить ремонт в помещении муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и развития Заельцовского района» | Завершение ремонта музея | 16000,0,  в т. ч.:  8000,0  8000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 109 | | 10-0054 | | | | | | Организовать парковочные карманы для автомобилей на жилмассиве «Лебедевский» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1182,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 110 | | 268 | | | | | | Восстановить ограждение территории МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | Восстановление ограждения по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории больницы | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 11-0001 | | | | | | | Выполнить по подготовленному проекту комплексный ремонт и реконструкцию бассейна и душевых кабин МБДОУ «Детский сад № 473» | Комплексный ремонт бассейна | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 112 | 11-0003 | | | | | | | Выполнить частичную замену окон на 1 этаже МБДОУ «Детский сад № 473» | Замена окон | 1350,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 113 | 11-0004 | | | | | | | Выполнить строительство пяти и реконструировать семь теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 491» | Строительство 5 и реконструкция 7 теневых навесов | 1350,0,  в т. ч.:  550,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 114 | 11-0006 | | | | | | | Выполнить ремонт отмостки по периметру здания МБДОУ «Детский сад № 491» | Ремонт отмостки | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 115 | 11-0007 | | | | | | | Выполнить ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализования МБОУ СОШ № 122 | Ремонт системы отопления и канализационной системы | 900,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 116 | 11-0008 | | | | | | | Провести ремонт отмостки здания по всему периметру МБОУ СОШ № 122 | Ремонт отмостки | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 117 | 11-0009 | | | | | | | Провести капитальный ремонт системы освещения актового зала и замену окон МБОУ СОШ № 122 | Капитальный ремонт системы освещения и замена окон | 5800,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 118 | 11-0011 | | | | | | | Построить спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом учащихся МБОУ «Женская классическая школа» | Строительство спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 119 | 11-0013 | | | | | | | Произвести ремонт аварийных участков кровли МБОУ СОШ № 26 | Частичный ремонт аварийных участков кровли | 1800,0,  в т.ч.:  508,7 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 120 | 11-0014 | | | | | | | Выполнить строительство модуля общей врачебной практики на Плехановском жилмассиве | Строительство модуля общей врачебной практики | 25000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 121 | 11-0016 | | | | | | | Завершить ремонт помещений МБУЗ «Детская городская поликлиника № 3» (ул. Учительская, 21) | Ремонт помещений | 4000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 122 | 11-0019 | | | | | | | Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской | Ремонт трамвайных путей | 30000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 123 | 11-0021 | | | | | | | Произвести ремонт тротуара от ул. 25 лет Октября, 18 до ул. Менделеева | Благоустройство внутриквартальных территорий | 54,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 124 | 11-0023 | | | | | | | Произвести замену окон на пластиковые в МБОУ № 26 | Частичная замена оконных блоков | 1740,0,  в т. ч.:  1500,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 125 | 11-0031 | | | | | | | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221-323, ул. Славянской.1-53, ул. Свободы, 313-413, ул. Осоавиахима № 41-138, ул. МОПРа, 57-73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул.1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог | 44148,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 126 | 11-0034 | | | | | | | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории дома № 18 по ул. 25 лет Октября | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1280,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 12-0001 | | | | | | | Увеличить количество мест в детских дошкольных учреждениях для жителей округа № 12 Калининского района | Строительство детского дошкольного учреждения по ул. Богдана Хмельницкого, 51 | 174502,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 128 | 12-0002 | | | | | | | Отремонтировать системы отопления в первом и втором корпусах МБДОУ «Детский сад № 8» | Ремонт системы отопления | 400,0  в т. ч.:  260,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 129 | 12-0004 | | | | | | | Произвести ремонт прачечной МБДОУ «Детский сад № 20»: облицовка кафельной плиткой | Ремонт прачечной комнаты с облицовкой кафельной плиткой | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 130 | 12-0005 | | | | | | | Провести ремонт веранд МБДОУ «Детский сад № 25» | Ремонт веранд | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 131 | 12-0006 | | | | | | | Провести ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования МБДОУ «Детский сад № 104» | Ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования | 500,0,  в т. ч.:  300,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 132 | 12-0008 | | | | | | | Произвести капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации МБДОУ «Детский сад № 295» | Ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализования | 400,0,  в т. ч.:  200,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 133 | 12-0009 | | | | | | | Провести работы по замене линолеума в музыкальном зале МБДОУ «Детский сад № 325» | Замена линолеума в музыкальном зале | 90,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 134 | 12-0010 | | | | | | | Провести капитальный ремонт детских туалетных комнат МБДОУ «Детский сад № 325» | Капитальный ремонт детских туалетных комнат | 400,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 135 | 12-0011 | | | | | | | Провести ремонт систем отопления и водоснабжения МБДОУ «Детский сад № 325» | Ремонт систем отопления и водоснабжения | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 136 | 12-0014 | | | | | | | Провести ремонт буфета МБОУ СОШ № 23 | Ремонт буфета на 120 посадочных мест | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 137 | 12-0017 | | | | | | | Произвести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 30 | Ремонт санузлов | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 138 | 12-0018 | | | | | | | Провести ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов МБОУ СОШ № 30 | Ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 139 | 12-0020 | | | | | | | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 143 | Ремонт санузлов | 650,0,  в т. ч.:  300,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 140 | 12-0022 | | | | | | | Произвести ремонт отопительной системы МБОУ СОШ № 158 | Ремонт системы отопления | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 141 | 12-0023 | | | | | | | Произвести ремонт туалетных комнат на 3 этаже МБОУ СОШ № 158 | Ремонт туалетных комнат 3 этажа | 600,0,  в т. ч.:  230,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 142 | 12-0024 | | | | | | | Построить два модуля общей врачебной практики на территории 4-го микрорайона | Строительство модуля общей врачебной практики по ул. Объединения | 25000,0,  в т.ч.:  12000,0  13000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 143 | 12-0025 | | | | | | | Достроить хирургический корпус на территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Завершение строительства хирургического корпуса | 520000,0,  в т. ч.:  50000,0  150000,0  320000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 144 | 12-0026 | | | | | | | Приобрести маммогра-фический аппарат в МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Приобретение маммографического аппарата | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 145 | 12-0027 | | | | | | | Восстановить ограждение территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Восстановление ограждения | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 146 | 12-0029 | | | | | | | Приобрести УЗИ–аппарат для эхокардиографического исследования с датчиком для МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Приобретение УЗИ–аппарата | 6000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 147 | 12-0033 | | | | | | | Выполнить ремонт терапевтического и кардиологического отделений МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Ремонт отделений | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 148 | 12-0034 | | | | | | | Выполнить работы по строительству наружного освещения пешеходной дорожки от детского корпуса до пешеходного моста на территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Устройство освещения подходов к детскому корпусу | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 149 | 12-0035 | | | | | | | Завершить строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 150 | 12-0039 | | | | | | | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны Парка культуры и отдыха «Сосновый бор» | 1.Выполнение благоустроительных работ в соответствии с разработанной концепцией развития парка «Сосновый бор»  2.Формирование границ, топографическая съемка земельного участка. Подготовка проекта развития. Строительство общественного туалета. Реконструкция электрических сетей парка. Установка парковой мебели. Разбивка цветников, формирование цветочных клумб. Санитарная вырубка деревьев. Устройство пешеходных дорожек. Строительство лыжной базы. Подключение к централизованному водоснабжению. Увеличение парковочных мест. Строительство эстрады | 11500,0,  в т. ч.:  5000,0  6500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска  Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 151 | 12-0042 | | | | | | | Произвести комплексное благоустройство сквера между домами № 24, 26 по ул. Народной | Благоустройство сквера между домами № 24, 26 по ул. Народной | 5500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 152 | 12-0044 | | | | | | | Реконструировать остановку общественного транспорта «Учительская»: удлинить остановочный карман | Реконструкция остановки общественного транспорта «Учительская» | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 153 | 12-0045 | | | | | | | Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52 | Благоустройство зеленой зоны | 7000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 154 | 12-0046 | | | | | | | Восстановить ливневую канализацию и асфальтовое покрытие между домами № 8/1 и 12/2 и домами № 12/1 и 14/1 по ул. Народной | Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством водоотвода | 5100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 155 | 12-0047 | | | | | | | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от магазина «Мини-маркет» до дома № 17 с ответвлениями к домам № 15, 19, 21 по ул. Танковой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 156 | 12-0048 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1,13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 52934,3  в т. ч.:  24447,4  23503,9 | Бюджет города | 2011 – 2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 157 | 12-0049 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25230,7,  в т. ч.:  7611,2  7264,8 | Бюджет города | 2011 – 2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 158 | 12-0050 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Красно-донский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 19428,1,  в т. ч.:  2733,8  10278,6 | Бюджет города | 2011, 2013 –2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 159 | 12-0051 | | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 11387,4,  в т. ч.:  3527,0  1986,4 | Бюджет города | 2011 – 2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 160 | 12-0053 | | | | | | | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ № 23 | Выборочный капитальный ремонт (замена полов) | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 161 | 12-0056 | | | | | | | Заменить пол и окна в спортивном зале МБОУ СОШ № 143 | Замена пола и оконных блоков | 800,0,  в т. ч.:  405.0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 162 | 310 | | | | | | | Закончить строительство хирургического корпуса в МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Завершение строительства хирургического корпуса | 520000,0,  в т. ч.:  50000,0  150000,0  320000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович** | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 13-0001 | | | | | | | Выполнить частичный ремонт фасада и ремонт запасного выхода здания МБОУ СОШ № 103 | 2. Ремонт фасада | 4100,0,  в т. ч.:  3600,0 | Бюджет города | 2012, 2015  2015 | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 164 | 13-0002 | | | | | | | Выполнить ремонт панельных швов здания МБОУ СОШ № 173 | Ремонт панельных швов (300 п. м) | 300,0,  в т. ч.:  100,0 | Бюджет города | 2011, 2015  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 165 | 13-0004 | | | | | | | Выполнить ремонт пола актового зала МБОУ СОШ № 105 | Ремонт пола актового зала | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 166 | 13-0008 | | | | | | | Выполнить частичный ремонт фасада здания МБДОУ «Детский сад № 72» | Частичный ремонт фасада здания | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 167 | 13-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 510» | Ремонт бассейна | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 168 | 13-0010 | | | | | | | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 510» | Ремонт кровли | 2700,0,  в т. ч.:  1408,6 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 169 | 13-0013 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | Капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | 4500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 170 | 13-0018 | | | | | | | Выполнить строительство дороги по ул. Объединения – Красный проспект | Продолжение работ по строительству дороги | 750000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 171 | 13-0019 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги ул. Фадеева - спуск к общежитию по ул. Сухановской, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3360,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 172 | 13-0021 | | | | | | | Выполнить ремонт пешеходной дорожки по ул. Столетова, 20/2 (выход на дамбу) | Текущий ремонт существующей пешеходной дорожки (75 кв. м) | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 173 | 13-0022 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт кровли и актового зала в МБУ ДОД «Молодежный подростковый центр «Досуг» по ул. Фадеева, 24/1 | Капитальный ремонт кровли и актового зала | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 174 | 13-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Столетова, 17/1, ул. Макаренко, 19/1, 12, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7514,8,  в т. ч.:  3744,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 175 | 13-0026 | | | | | | | Выполнить благоустройство дворов по ул. Рассветной, 2/3, ул. Красных Зорь, 1, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10317,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 176 | 13-0028 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Рассветной, 10, 10/1, 12, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 13166,0,  в т.ч.:  11123,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 177 | 13-0029 | | | | | | | Выполнить ремонт улицы Тайгинской | Ремонт улицы Тайгинской (25030 кв. м) | 30036,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 178 | 13-0030 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новочеркасской, 2а, ул. Фадеева, 22, 85, 91, ул. Игарской, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 14932,6  в т.ч.:  10610,6 | Бюджет города | 2012, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 179 | 13-0031 | | | | | | | Выполнить ремонт улиц частного сектора: ул. Оптической, ул. Тагильской, ул. Саянской | Благоустройство улиц частного сектора | 2325,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 180 | 333 | | | | | | | Построить на Северном поселке: Микрорынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на остановке общественного транспорта «Игарская» | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31 | - | - | 2011 – 2015 | Администрация Калининского района города Новосибирска |
| 181 | 336 | | | | | | | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах:  ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог;  сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | 3. Ремонт дороги от ул. Фадеева до спуска к общежитию по ул. Сухановской, 6, в том числе участка дороги ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103 | 22510,0,  в т. ч.:  3360,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 182 | 337 | | | | | | | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул.Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Бюджет города | 2012 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 183 | 340 | | | | | | | МБОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150 шт., компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | Оборудование спортивной площадки, ремонт спортивного зала, ремонт фасада | 400,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 184 | 348 | | | | | | | МБДОУ «Детский сад №  388» по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | Ремонт детских площадок и веранд | 310,0,  в т. ч.:  110,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 185 | 352 | | | | | | | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович** | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 14-0001 | | | | | | | Выполнить строительство 2-х новых детских садов на территории микрорайона «Родники» | Строительство 2-х новых детских садов | 400000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 187 | 14-0003 | | | | | | | Капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 151 | Капитальный ремонт санузлов | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 188 | 14-0007 | | | | | | | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 203 | Ремонт санузлов | 500,0,  в т. ч.:  150,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 189 | 14-0008 | | | | | | | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 207 | Частичный ремонт кровли | 2000,0  в т. ч.:  1690,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 190 | 14-0009 | | | | | | | Установить уличное освещение МБДОУ «Детский сад № 14» | Устройство уличного освещения | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 191 | 14-0010 | | | | | | | Провести капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 36» | Капитальный ремонт кровли | 2400,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 192 | 14-0014 | | | | | | | Отремонтировать лестницу, мостик и тротуар между 5 и 6 микрорайонами и выполнить освещение | Текущий ремонт лестницы, тротуара и моста (370 кв. м). Строительство линии освещения | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 193 | 14-0015 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Курчатова | Капитальный ремонт дороги | 13000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 194 | 14-0017 | | | | | | | Сделать лестницы для спуска колясок возле детской больницы от дома по ул. Рассветной, 5 | Ремонт лестничных пролетов и обустройство пандуса | 450,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 195 | 14-0018 | | | | | | | Благоустроить остановку общественного транспорта «Магазин» по ул. Курчатова | Благоустройство территории остановочной площадки | 450,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 196 | 14-0019 | | | | | | | Установить светофор на пересечении ул. Рассветной и дамбы в сторону микрорайона «Родники» | Установка светофора | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 197 | 14-0020 | | | | | | | Выполнить работы по текущему ремонту дороги по ул. Родники | Текущий ремонт дороги | 280,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 198 | 14-0021 | | | | | | | Выполнить работы по капитальному ремонту участка дороги по ул. Тюленина от ул. Курчатова до автозаправочной станции «Родники» | Капитальный ремонт участка дороги (7700 кв. м) | 10780,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 199 | 14-0026 | | | | | | | Выполнить ограждение территории МБОУ СОШ № 8 | Ограждение территории | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 200 | 14-0030 | | | | | | | Восстановление спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 151 | Восстановление спортивной площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 201 | 14-0032 | | | | | | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 34631,9  в т. ч.:  23233,3  5654,7 | Бюджет города | 2011 – 2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 202 | 14-0033 | | | | | | | Благоустроить тротуар к школе № 151 от дома № 9 по ул. Рассветной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 203 | 14-0034 | | | | | | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 59401,0,  в т.ч.:  27061,0  25040,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 204 | (10\*\*) | | | | | | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный | В соответствии с проектом реконструкции теплового пункта и электрических сетей 10/0,4 кВт, выполненным филиалом «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети», запланирована и будет производиться замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м. по ул. Целинной, ул. Тайшетской, ул. Тамбовской, ул. Карельской, ул. Тагильской, ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному и др. | - | - | 2011 – 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 205 | 6д | | | | | | | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 207 | 11400,0 | Бюджет города | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 206 | 7д | | | | | | | Организовать зону отдыха в микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | 3.Устройство освещения и установка игровых малых форм | 10550,0,  в т. ч.:  750,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| **Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович** | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 15-0001 | | | | | | | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
| 208 | 15-0002 | | | | | | | Произвести ремонт фасада здания структурного подразделения «Парус» МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Флотской, 8 | Ремонт фасада здания | 950,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 209 | 15-0003 | | | | | | | Выполнить благоустройство территории структурного подразделения «Парус» МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Флотской, 8 | Благоустройство территории структурного подразделения «Парус» | 670,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 210 | 15-0004 | | | | | | | Заасфальтировать хоккейную коробку по ул. Флотской, 28 | Асфальтирование хоккейной коробки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 211 | 15-0005 | | | | | | | Выполнить утепление стен дискозала в МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» | Утепление стен дискозала | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 212 | 15-0006 | | | | | | | Выполнить работы по освещению сцены в актовом зале МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский»» | Освещение сцены в актовом зале | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 213 | 15-0007 | | | | | | | Выполнить ремонт кровли и фасада здания МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 21 | 1.Ремонт кровли  2.Ремонт фасада | 2800,0,  в т.ч.  1200,0  1600,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 214 | 15-0008 | | | | | | | Выполнить ремонт помещения для размещения спортивного зала по ул. Новоуральской, 15/2 | Ремонт помещения спортзала | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 215 | 15-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт фасада здания спортивного подразделения МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 15/5 | Ремонт фасада здания | 1400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 216 | 15-0010 | | | | | | | Выполнить ремонт спортивного зала в спортивном подразделении МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 15/5 | Ремонт спортивного зала | 450,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 217 | 15-0011 | | | | | | | Приобрести автобус для МБОУ «Лицей № 81» | Приобретение автобуса | 300,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 218 | 15-0013 | | | | | | | Провести ремонт отмостки здания МДОУ «Детский сад № 249» | Ремонт отмостки здания | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 219 | 15-0014 | | | | | | | Провести ремонт электропроводки и ремонт туалетных комнат в МДОУ «Детский сад № 249» | Ремонт электропроводки и ремонт туалетных комнат | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 220 | 15-0016 | | | | | | | Выполнить ремонт фасада и отмостки МДОУ «Детский сад № 229» | 1. Ремонт отмостки  2. Ремонт фасада | 650,0,  в т.ч.:  200,0  450,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 221 | 15-0018 | | | | | | | Продолжить ремонт помещений МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Ремонт помещений | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 222 | 15-0019 | | | | | | | Приобрести медицинское оборудование для физиокабинета, рентгенкабинета, операционного блока МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Приобретение медицинского оборудования | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 223 | 15-0020 | | | | | | | Восстановить наружное освещение территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Восстановление наружного освещения территории больницы | 250,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 224 | 15-0021 | | | | | | | Выполнить ремонт филиала МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» | Ремонт филиала МБУЗ «Городская больница № 4» | 2200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 225 | 15-0024 | | | | | | | Провести горячее водоснабжение в жилые дома по ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и по ул. Чекалина, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35 | Подведение сетей горячего водоснабжения | 45500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 226 | 15-0026 | | | | | | | Выполнить благоустройство (освещение, асфальтирование) дороги от здания Пожарной части до МБДОУ «Детский сад № 383» | Ремонт дороги (1000 кв. м) и устройство освещения | 1400,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 227 | 15-0027 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги к МБДОУ «Детский сад № 353» | Ремонт дороги (300 кв. м) | 360,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 228 | 15-0028 | | | | | | | Выполнить строительство и освещение тротуара от остановки общественного транспорта «Угольный склад» до дома по ул. Новоуральской, 3 | Строительство тротуара (330 кв. м) и выполнение работ по освещению | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 229 | 15-0031 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от Спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до центральной магистрали | Капитальный ремонт дороги (2640 кв. м) | 3700,0,  в т. ч.:  1700,0 | Бюджет города | 2010, 2015  2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 230 | 15-0033 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от дома № 23 до дома № 28 по ул. Флотской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2700,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 231 | 15-0034 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Солидарности до МБДОУ «Детский сад № 249» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 232 | 15-0035 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуара от ул. Магистральной до ул. Флотской | Ремонт тротуара (2130 кв. м) | 2556,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 233 | 15-0036 | | | | | | | Провести капитальный ремонт дороги от ул. Магистральной до ул. Донецкой | Капитальный ремонт дороги (5040 кв. м) | 7060,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 234 | 15-0037 | | | | | | | Выполнить строительство тротуара вдоль дороги по ул. Солидарности от остановки общественного транспорта «Ателье» до микрорайона «Гвардейский» | Строительство тротуара (2175 кв. м) | 2610,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 235 | 15-0038 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Турухановской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 236 | 15-0040 | | | | | | | Выполнить устройство хоккейной коробки возле хоккейного клуба «Легион» в микрорайоне «Гвардейский» | Строительство хоккейной коробки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 237 | 15-0045 | | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории жилых домов по ул. Солидарности, 61, 63а, 69-80, 90-99, 93а, 99а; ул. Амосова, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 42604,4,  в т.ч.:  17437,2  13027,2  12140,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 238 | 15-0048 | | | | | | | Восстановить освещение ул. Знаменской, ул. Мошковской, Магистрального переулка | Восстановление освещения | 603,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 239 | 15-0049 | | | | | | | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта «Деревообрабатывающий комбинат») | Восстановление освещения | 4395,3 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 240 | 15-0050 | | | | | | | Выполнить благоустройство дороги от церкви до общежития по ул. Спасской, 22 | Ремонт внутриквартального проезда (182 кв. м) | 336,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 241 | 15-0051 | | | | | | | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Красноозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0,  в т.ч.:  1250,0  2000,0  14144,7 | Бюджет города | 2011, 2012 –2015  2013  2014  2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 242 | 15-0052 | | | | | | | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0,  в т. ч.:  14505,8 | Бюджет города- | 2011 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 243 | 370 | | | | | | | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стади-онной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченев-ской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасук-ской, ул.  Венгеровской, ул. Кочковской,   ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го – 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0,  в т. ч.:  41062,5 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 244 | 372 | | | | | | | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й – 11-й Магистральный | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 1500,0,  в т.ч.:  500,0  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 245 | 388 | | | | | | | Капитальный ремонт сантехники по адресам: ул. Флотская, 1, 3, 18, 23, 24, 26; ул. Солидарности, 2, 4; ул. Новоуральская, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральная, 57а | Ремонт сантехники в домах по ул. Флот-ской, 18, 23, 24, 26, ул. Солидарности, 2, 4, ул. Новоуральской, 2, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральной, 57а | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 246 | 391 | | | | | | | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 29, 31, 33, 33 а, 35 | Подготовка проекта и осуществление монтажа внутридомовой системы городского водоснабжения, взаимодействие с ФГУП НМЗ «Искра» по вопросу прокладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения за счет собственных средств | 45000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» |
| 247 | 392 | | | | | | | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоураль-ской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидар-ности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27 а, 29;  по ул. Рассветной, 12;  по ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1,  в т. ч.:  12284,4  13027,2  9276,0 | Бюджет города | 2011 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 248 | 394 | | | | | | | Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Продолжение работы по подготовке документов | - | - | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска |
| 249 | 421 | | | | | | | МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт спортивной  площадки, строительство летней сцены, скамеек для зрителей, подводка электричества, капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, покупка автобуса | 400,0,  в т. ч.:  100,0  300,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 250 | (10) | | | | | | | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р. завода «Искра» и передать его на баланс МУП «Горводоканал» | Замена асбестовых труб на металлические силами МУП «Горводоканал» | - | - | 2011 – 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» |
| **Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 16-0003 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от аллеи по ул. Вертковской до ул. Немировича- Данченко вдоль территории Роддома № 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3375,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 252 | 16-0011 | | | | | | | Провести капитальный ремонт проезжей части дороги с выездом на ул. Мира от ул. Бурденко, по. 1-му пер. Мира, вдоль забора школы № 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 253 | 16-0012 | | | | | | | Выполнить освещение пешеходной дорожки вдоль домов по ул. Бетонной от ул. Сибиряков-Гвардейцев, до дома по ул. Бетонной, 13 | Устройство освещения пешеходной дорожки | 1500,0,  в т. ч.:  750,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска администрация Кировского района города Новосибирска |
| 254 | 16-0013 | | | | | | | На пустыре за зданием общеврачебной практики по ул. Палласа, 39 в зоне отдыха определить размещение спортивных площадок для игры в футбол, стритбол, хоккейную коробку, теннисные столы, детскую площадку | Рассмотрение возможности размещения спортивной площадки на указанной территории | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2014 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 255 | 16-0014 | | | | | | | Провести реконструкцию сквера на ул. Горбаня, а именно: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, спилить аварийные тополя, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны | Благоустройство территории | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 256 | 16-0015 | | | | | | | Произвести установку павильона с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря в детском спортивно-игровом комплексе «Спортивная Поляна», расположенном по адресу: пер. 3-й Костычева | Установка павильона | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 257 | 16-0016 | | | | | | | Построить хоккейную площадку на пустыре перед домом по ул. Беловежской, 10 | Строительство хоккейной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 258 | 16-0017 | | | | | | | Восстановить хоккейную коробку во дворе домов по ул. Бетонной, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 35, ул. Мира, 38, 42, 44, 46, 48, 50 | Восстановление хоккейной коробки | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 259 | 16-0019 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 47 им. М.Ф. Михина | Ремонт ограждения школы, кровли | 2750,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 260 | 16-0021 | | | | | | | Установить на трех прогулочных площадках МБДОУ «Детский сад № 198» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами, с теневыми навесами | Установка игрового уличного оборудования для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами и теневыми навесами | 420,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 261 | 16-0022 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 91 | Капитальный ремонт медицинского кабинета, ремонт пола в спортивном зале | 3250,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 262 | 16-0028 | | | | | | | Выполнить проект на строительство корпуса МБУЗ «Детская клиническая больница № 1» с пищеблоком на 350 койко-мест | Разработать проектно-сметную документацию на строительство корпуса | 5000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 263 | 16-0029 | | | | | | | Произвести работы по отводу грунтовых, паводковых и ливневых вод в частном секторе ТОС «Ольховский» | Проведение работ по отводу грунтовых, паводковых и ливневых вод | 3000,0,  в т. ч.:  1000,0  1000,0  1000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 264 | 16-0032 | | | | | | | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 80» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | 670,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 265 | 16-0033 | | | | | | | Отремонтировать фасад МБДОУ «Детский сад № 80» | Ремонт фасада | 730,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 266 | 16-0034 | | | | | | | Поменять окна в МБДОУ «Детский сад № 80» | Замена окон | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 267 | 16-0035 | | | | | | | Произвести в старом корпусе МБДОУ «Детский сад № 86» замену окон и дверей | Замена окон и дверей | 630,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 268 | 16-0036 | | | | | | | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 86» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | 670,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 269 | 16-0037 | | | | | | | Установить новые игровые формы со спортивными элементами и теневыми навесами для детей возраста от 3 до 7 лет на территории МБДОУ «Детский сад № 286» на шести прогулочных участках | 1.Установка на 6 площадках теневых навесов  2.Установка игровых форм | 800,0,  в т. ч.:  730,0  70,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 270 | 16-0038 | | | | | | | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 286» | Замена оконных блоков | 540,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 271 | 16-0040 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт здания и пристройки МБДОУ «Детский сад № 233» | Капитальный ремонт | 230,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 272 | 16-0041 | | | | | | | Установить на территории МБДОУ «Детский сад № 233» новые игровые формы для 4 игровых зон со спортивными элементами с теневыми навесами для детей возраста от 3 до 7 лет | Установка игровых форм и теневых навесов | 450,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 273 | 16-0042 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 317» | 2.Замена окон и ремонт фасада | 3190,0,  в т. ч.:  1460,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 274 | 16-0044 | | | | | | | Отремонтировать пол в спортивном зале в филиале МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова» по адресу: ул. Мира, 36 | Ремонт пола | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 275 | 16-0045 | | | | | | | Построить пристройку к МБОУ «Лицей информационных технологий» | Подготовка проектно-сметной документации | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 276 | 16-0049 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 39, 41, по ул. 2-й Ольховской, 19, по ул. Бурденко, 42а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2930,0,  в т. ч.:  700,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 277 | 16-0050 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 31, 33, 35, 37, по ул. Горбаня, 11, 15, по ул. Бурденко, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 12500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 278 | 16-0051 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 43, 45, 49, 53, по ул. 2-й Ольховской, 3, 5, 7, 9, 11, по ул. 2-й Бурденко, 16, 18, 20, 22, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 279 | 16-0052 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Горбаня, 1, 3, 5, по 3-му переулку Бурденко, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, ул. Бебеля, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. 2-й Ольховской, 4, 6, 8, 10, ул. Бурденко, 31, 3, 35, 37, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 21400,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 280 | 16-0053 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 3, 5, 7, 9, 11, 13, по 1-му переулку Мира 4, 6, по 2-му переулку Мира, 3, 5, по ул. Бурденко, 2, 4, 4-а, 6, 8, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 13200,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 281 | 16-0054 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 54, 54а, 56, 58, 60, по ул. Мира, 51, 53, 57, 47, 43, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 282 | 16-0055 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 30, 32, 34, 34а, по ул. Бетонной 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9900,0,  в т. ч.:  8540,0 | Бюджет города | 2012, 2015  2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 283 | 16-0058 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Станиславского, 29, 29/1, 31, 33, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6700,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 284 | 16-0059 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Римского-Корсакова, 11, 17, 21, 24, 26, 28, 28/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 285 | 16-0060 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Палласа, 8, 12, 6/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3300,0, в т. ч.:  1547,9 | Бюджет города | 2011, 2015  2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 286 | 16-0071 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Телевизионной от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4720,0,  в т. ч.:  2400,0  2320,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 287 | 16-0072 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: от ул. Тульской, 277 до ул. Телевизионной; 1 пер. Немировича-Данченко; 1-й пер. Успенского; 2-ой пер. Успенского; 3-ий пер. Успенского; 4-ый пер. Успенского; 5-ый пер. Успенского | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4290,0,  в т.ч.:  2862,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 288 | 16-0073 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; 1-й и 2-й Телевизионный пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 5920,0,  в т. ч.:  380,0  4780,0 | Бюджет города | 2010, 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 289 | 16-0074 | | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью переулки с 1-го по 4-й Костычева | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4400,0,  в т. ч.:  2200,0  2200,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 290 | 16-0080 | | | | | | | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Мира, 16, 18, 20 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 291 | 16-0082 | | | | | | | Установить детский спортивный комплекс и сделать спортивную площадку с ограждением для игры в стритбол по ул. Телевизионной, 13а | Установка детского спортивного комплекса с ограждением | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 292 | 16-0083 | | | | | | | Установить универсальные площадки с ограждением для игр в футбол, волейбол, баскетбол, стритбол и детские спортивные комплексы по ул. Станиславского, 29, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 36, по ул. Вертковской, 33 | Установка универсальных площадок с ограждением и детских спортивных комплексов | 1200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 293 | 16-0084 | | | | | | | Установить детские спортивные комплексы и теннисные столы по ул. Римского-Корсакова, 11, по ул. Вертковской, 12/1, 18, 21, 37, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, 28 | Установка детских спортивных комплексов и теннисных столов | 1780,8,  в т. ч.:  1000,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 294 | 16-0085 | | | | | | | Установить площадку для игры в стритбол и два теннисных стола по ул. Вертковской, 12/2 | Установка площадки и теннисных столов | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 295 | 16-0086 | | | | | | | Установить малые игровые формы для детей (не менее 3- х элементов) по ул. Телевизионной, 3, 5, 7, 9, 13, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 34, по ул. Станиславского, 33, по ул. Вертковской, 37 | Установка малых игровых форм | 900,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 296 | 16-0087 | | | | | | | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Палласа, 1, 3, 8, 1/1 -12, 33, 39, 6, 23, по ул. Петухова 53, 53/2, 55/1, 55, 57 | Установка детских площадок с теннисными столами | 1390,4,  в т.ч.:  875,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 297 | 16-0088 | | | | | | | Установить детскую площадку и детский спортивный комплекс по адресу: 3-й переулок Костычева на детском спортивно-игровом комплексе «Спортивная Поляна» | Установка детской площадки и детского спортивного комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 298 | 422 | | | | | | | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Очистка русла реки Тула в микрорайонах Ольховский и Чукотский | 40000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 299 | 425 | | | | | | | Установить освещение на улицах частного сектора микрорайонов «Ольховский», «Телевизионный» и «Чукотский» | Восстановление нарушенных линий освещения, устройство новых линий освещения в местах, где они отсутствуют | 1250,0,  в т. ч.:  500,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Кировский район, избирательный округ № 17, депутат** **Кудин Игорь Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 17-0001 | | | | | | | Выполнить ремонт МБДОУ «Детский сад № 208» (пр. Карла Маркса, 10/4). Установить игровые формы на прогулочных площадках | 3. Ремонт сантехники и пола | 745,0,  в т. ч.:  420,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 301 | 17-0006 | | | | | | | Выполнить ремонт фасада МБОУ «Лицей № 176» (ул. Новогодняя, 20/2) | Ремонт фасада | 1400,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 302 | 17-0011 | | | | | | | Изменить автобусный маршрут № 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина – ул. Обогатительной, выполнить устройство дорожной инфраструктуры | Изменение автобусного маршрута, устройство остановочной платформы, освещения | 13000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, |
| 303 | 17-0015 | | | | | | | Выполнить ремонт системы вентиляции здания МБОУ «Прогимназия № 1» (ул. Новогодняя, 36а) | Ремонт системы вентиляции подвала здания | 170,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 304 | 17-0016 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Вертковской (напротив МБОУ СОШ № 128), тротуара вдоль ул. Вертковской (от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев) | Ремонт дорожного покрытия | 19296,0,  в т. ч.:  4296,0 | Бюджет города | 2010, 2015    2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 305 | 17-0017 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко) | Ремонт тротуара | 2500,0,  в т. ч.:  2298,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 306 | 17-0018 | | | | | | | Выполнить устройство ливневой канализации домов по ул. Тульской, 86, 88 для предупреждения подтопления домов частного сектора по ул. Тульской | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 307 | 17-0023 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9, а также прилегающую дорогу у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, 11, 13, 15, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7166,9,  в т. ч.:  4000,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 308 | 17-0024 | | | | | | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия  дорог вокруг дома по ул. Ватутина, 59 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1290,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 309 | 17-0025 | | | | | | | Выполнить строительство парковочной площадки у дома по ул. Новогодней, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 310 | 17-0026 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия с расширением проезжей части и оборудованием парковочных карманов по ул. Ватутина, 49/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 311 | 17-0027 | | | | | | | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 312 | 17-0028 | | | | | | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории по ул. Новогодней, 44 и по ул. Немировича-Данченко, 161 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1900,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 313 | 17-0029 | | | | | | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по ул. Новогодней, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 314 | 17-0030 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги у домов по ул. Ватутина, 49 и по ул. Ватутина, 49/1, огибающую дом по ул. Ватутина, 49/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1750,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 315 | 17-0033 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тульской, 150 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 316 | 17-0034 | | | | | | | Установить 3 детские площадки во дворе домов по ул. ХХ Партсъезда, 2, 6, 8 | Установка трех детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович** | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 18-0004 | | | | | | Установить спортивные и игровые формы на территории МБДОУ «Детский сад № 444» (ул. Чигорина, 12а) | | Установка спортивных и игровых форм | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 318 | 18-0005 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 494» (ул. Саввы Кожевникова, 13/1) | | Замена кафеля, замена и наращивание чаши на 30 см, замена освещения во всех помещениях, переустановка циркулярного душа, замена сантехники, замена дверей, замена окон на пластиковые, ремонт вытяжной вентиляции | 1408,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 319 | 18-0006 | | | | | | Демонтировать аварийные грибки-веранды на прогулочных площадках на территории МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | | Демонтаж аварийных грибков-веранд и установка 12 теневых навесов (5 х 7) | 1345,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 320 | 18-0012 | | | | | | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. Комсомольская, 17) | | Замена оконных блоков | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 321 | 18-0014 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт музыкального зала в МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) | | Капитальный ремонт музыкального зала | 120,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 322 | 18-0015 | | | | | | Установить пластиковые окна (по 1-му в каждой группе и в бассейне) в МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) | | Замена оконных блоков | 380,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 323 | 18-0016 | | | | | | Установить малые игровые формы на спортивной площадке МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) | | Установка малых форм | 70,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 324 | 18-0017 | | | | | | Выполнить ремонт и утепление веранд, пристроенных к МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | | Ремонт и утепление веранд | 200,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 325 | 18-0019 | | | | | | Выполнить территориальное разграничение и заменить игровые формы в МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | | 1.Замена игровых форм  2.Установка ограждения | 210,0,  в т.ч.:  70,0  140,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 326 | 18-0021 | | | | | | Установить спортивную площадку у МБОУ СОШ № 107 (ул. Ельнинская, 5,6) | | Установка спортивной площадки | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 327 | 18-0022 | | | | | | Заменить окна на пластиковые в МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | Замена оконных блоков | 8500,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 328 | 18-0023 | | | | | | Восстановить систему приточной вентиляции в двух зданиях МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | Восстановление системы приточной вентиляции | 680,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 329 | 18-0024 | | | | | | Завершить капитальный ремонт бассейна блока «Б» МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | Укладка плитки в помещении бассейна и в подсобных помещениях, плитки чаши бассейна, монтаж тёплых полов, ремонт потолка, ремонт подсобных помещений, замена системы вентиляции | 1200,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 330 | 18-0025 | | | | | | Оборудовать спортивную площадку и стадион после выноса коммуникаций на территории МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | | Обустройство спортивной площадки после решения вопроса по выносу коммуникаций за территорию школы | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 331 | 18-0030 | | | | | | Установить светофор по ул. Ельнинской (напротив МБОУ СОШ № 107), остановка общественного транспорта «Школа» | | Установка светофора при положительном заключении ГИБДД | 1800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 332 | 18-0031 | | | | | | Установить сетку на хоккейной коробке возле дома по ул. Комсомольской, 33 | | Установка сетки на хоккейной коробке | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 333 | 18-0032 | | | | | | Провести косметический ремонт помещений МБОУ «Школа искусств № 20» (ул. Герцена, 12) | | Замена линолеума | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 334 | 18-0036 | | | | | | Возобновить строительство детского сада возле дома по ул. Комсомольской, 14 | | Выполнение проектно-сметной документации | 3000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 335 | 18-0038 | | | | | | Провести капитальный ремонт помещения с заменой всех окон на пластиковые в структурном подразделении «Орион» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный») по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | | Капитальный ремонт помещений и замена оконных блоков | 5000,0,  в т. ч.:  2000,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 336 | 18-0039 | | | | | | Приобрести оборудование в структурное подразделение «Орион» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный») по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | | Приобретение спортивного оборудования, четырех компьютеров (один из них с подключением к Интернет), принтера, мультимедийного оборудования, фотоаппарата, диктофона, синтезатора, гитары, баяна, аккордеона, парт, стульев, зеркал, магнитных досок, костюмов для выступлений, музыкальной аппаратуры, микрофонов, видеокамеры, шкафов | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 337 | 18-0042 | | | | | | Проложить тротуар от ул. Ньютона, 20 до ул. Чигорина | | Строительство тротуара | 240,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 338 | 18-0043 | | | | | | Проложить пешеходную дорожку вдоль ул. Тюменской | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3400,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 339 | 18-0047 | | | | | | Установить детские площадки во дворе домов по ул. Водозабор, ул. Пограничной, ул. Краснодарской, 7 | | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 340 | 18-0051 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт столовой в МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | | Капитальный ремонт столовой | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 341 | 18-0052 | | | | | | Заменить окна на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | | Замена оконных блоков | 2700,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 342 | 18-0054 | | | | | | Оборудовать спуск к реке Обь возле домов по ул. Саввы Кожевникова, 15, 13 | | Строительство лестничного спуска | 1500,0, в т. ч.:  1000,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 343 | 18-0056 | | | | | | Убрать опорный пункт милиции из 12-го подъезда дома по ул. Комсомольской, 3 или сделать отдельный выход | | Оборудование отдельного входа в помещение участкового пункта милиции, размещенного по ул. Комсомольской, 3 | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска |
| 344 | 18-0057 | | | | | | Установить освещение по ул. Обогатительной, дороги ведущей к МУЗ «Городская поликлиника № 13» через частный сектор | | Устройство освещения | 800,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 345 | 18-0059 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Чемской, 6 (от 1-го подъезда, вдоль торца  дома по ул. Чемской, 4 вдоль бойлерной до дома по ул. Комсомольской, 7) | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 346 | 18-0068 | | | | | | Выполнить ремонт дороги у магазина «Радужный» между домами №12 и 16 по ул. Чемской и Комсомольской, 3 (14-16 подъезды) | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 677,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 347 | 18-0071 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома № 8 по ул. Герцена на угол МБДОУ «Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14) к  музыкальной школе (ул. Герцена, 12) | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 348 | 18-0073 | | | | | | Установить детские площадки во дворе домов по улицам: Обогатительной, 11, Чигорина, 12, 14, Оловозаводской, 12/1, Аникина, 25а, Комсомольской, 4 (1-8п, 9-15п.), 7, 9а, Герцена, 6/1, 8/1, Чемской, 24, 40 | | Установка детских площадок | 2980,8,  в т. ч.:  2200,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 349 | 18-0077 | | | | | | Сделать сливной колодец по ул. Чемской, 40 (у 1-го подъезда) | | Устройство сливного колодца | 100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 350 | 18-0078 | | | | | | Выполнить строительство ливневой канализации по ул. Чемской, 24 | | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1900,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 351 | 18-0081 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Чемской, 6 до остановки общественного транспорта «Северо-Чемской жилмассив» | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 352 | 18-0082 | | | | | | Выполнить строительство тротуара от ул. Комсомольской, 5 вдоль домов по ул. Чемской, 4, 6, 10, 14а, 14, 24 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 353 | 18-0083 | | | | | | Выполнить строительство тротуара до МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) от домов по ул. Комсомольской, 3, 9а, вдоль магазина «Радужный», вдоль домов по  ул. Гэсстроевской, 83, ул. Чемской, 16, 34, 36 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 354 | 18-0084 | | | | | | Произвести капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Комсомольской, 33 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 770,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 355 | 18-0085 | | | | | | Отремонтировать дорогу за домом № 31 по ул. Комсомольской и детской площадкой | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 356 | 18-0086 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с парковочными карманами по ул. Урманова 13, ул. Чигорина, 6, 14/2, ул. Оловозаводской, 12/1, 39, ул. Саввы Кожевникова, 9 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6116,1,  в т. ч.:  4620,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 357 | 18-0087 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги вдоль дома по ул. Оловозаводской, 1/3 со стороны подъездов и с левого торца дома | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 358 | 18-0088 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Оловозаводской, 1/2, 14, 18, 41, ул. Чемской, 12, ул. Гэсстроевской, 61, ул. Саввы Кожевникова, 13 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8137,7,  в т.ч.:  3550,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 359 | 18-0089 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги за домом по ул. Чигорина, 12 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 360 | 18-0090 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги между домами по ул. Оловозаводской, 3 и 5 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 361 | 18-0092 | | | | | | Отремонтировать дорогу между домом № 3 и № 5 по ул. Обогатительной | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1050,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 362 | 18-0093 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт дорог в арочных проездах дома по ул. Комсомольской, 3 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 677,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 363 | 18-0094 | | | | | | Заасфальтировать дорогу между домами по ул. Герцена, 6, 6/1, 20 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 364 | 18-0095 | | | | | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Оловозаводской, 1/3, 14, 18, 27 (от торца дома № 27 до дома №29), 27/1, 39, 41, ул. Чигорина, 4, 10, 12/1, 20, между домами 20/1 и 20/2, ул. Герцена, 6, 6/1, 10, 20, ул. Саввы Кожевникова, 11, 13 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0,  в т. ч.:  4960,0 | Бюджет города | 2012, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 365 | 18-0096 | | | | | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Комсомольской, 1, 3, 4 (1-8п), 5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27, 31 (2-7п), 33, ул. Чемской, 2, 24, 36, между домами по ул. Чемской, 40 и 24, ул. Гэсстроевской, 83 (с торца) | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3740,0,  в т. ч.:  3063,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 366 | 18-0098 | | | | | | Выполнить строительство тротуара и дороги за домом по ул. Чигорина, 16 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 367 | 18-0100 | | | | | | Установить детские площадки во дворе домов по Оловозаводской, 15, 19, 31, 39, 43, ул. Обогатительной, 11 | | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 368 | 18-0102 | | | | | | Выложить тротуарной плиткой пешеходную дорожку через детскую площадку от домов по ул. Чигорина, 20/1 и 20/2 | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 150,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 369 | 480 | | | | | | Благоустройство стадиона школы № 196 | | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | 500,0,  в т. ч.:  250,0  250,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска, |
| **Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр** **Владимирович** | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | 19-0007 | | | | | Построить дорожку – аллею к остановке общественного транспорта от дома по ул. Зорге, 151 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 371 | 19-0009 | | | | | Решить вопрос о переводе домов по ул. Петухова 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116 на природный газ | | | Оказание содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 372 | 19-0011 | | | | | Построить пешеходную дорожку с освещением от конечной остановки общественного транспорта «Затулинский жилмассив» до ул. Петухова, 142 | | | Строительство пешеходной дорожки, устройство освещения | 2000,0,  в т. ч.:  660,0  660,0  680,0 | Бюджет города | 2013 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 373 | 19-0014 | | | | | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» (ул. Зорге, 101) | | | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 2700,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 374 | 19-0015 | | | | | Провести капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» (ул. Зорге, 101) | | | Капитальный ремонт | 46700,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 375 | 19-0017 | | | | | Выполнить ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем в МБОУ СОШ № 182 (ул. Зорге, 21) | | | Ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем | 300,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 376 | 19-0018 | | | | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 (ул. Петухова, 86) | | | Капитальный ремонт | 132000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 377 | 19-0031 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 43 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 378 | 19-0032 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 49 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 379 | 19-0033 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 51 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 890,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 380 | 19-0034 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 63 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 381 | 19-0035 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 87 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 382 | 19-0040 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 129 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 383 | 19-0044 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов и ливневого водоприемника по ул. Петухова, 40 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 384 | 19-0045 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 38/1 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 385 | 19-0046 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с заменой бордюрного камня и оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 48 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 386 | 19-0049 | | | | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 94, с выходом на ул. Зорге | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 387 | 19-0051 | | | | | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2 | | | Установка спортивно-игровых комплексов | 515,4,  в т.ч.:  250,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 388 | 19-0052 | | | | | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 52, 78, 80 | | | Установка спортивно-игровых комплексов | 750,0,  в т.ч.:  500,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 389 | 19-0054 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 135 | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 390 | 19-0056 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 | | | Установка спортивно-игровых детских комплексов | 1000,0,  в т.ч.:  750,0 | Бюджет города | 2011, 2015  2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 391 | 19-0057 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 69 | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 392 | 19-0058 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 63 | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 393 | 19-0059 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 35 | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 394 | 19-0060 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 19 | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 395 | 19-0062 | | | | | Установить детские игровые комплексы по ул. Зорге, 7, 9 | | | Установка детских игровых комплексов | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 396 | 19-0064 | | | | | Установить детский городок по ул. Зорге, 29 | | | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 397 | 19-0065 | | | | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59 | | | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 398 | 19-0069 | | | | | Выполнить капитальный ремонт сантехники, электрики МБОУ СОШ № 135 (15-й Бронный переулок, 20а) | | | Замена сантехники и системы электроснабжения | 1600,0,  в т. ч.:  1300,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 399 | 503 | | | | | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | | | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | 3300,0,  в т. ч.:  3000,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска |
| 400 | 515 | | | | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 | | | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 10000,0,  в т. ч.:  7350,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович** | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 20-0001 | | | | | | | Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ № 108 | Ремонт спортзала | 900,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 402 | 20-0008 | | | | | | | Выполнить реконструкцию кровли здания МБДОУ «Детский дом творчества «Кировский» | Реконструкция кровли здания | 750,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 403 | 20-0009 | | | | | | | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 41 | Ремонт спортивного зала | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 404 | 20-0010 | | | | | | | Оборудовать душевые комнаты в тренажерном зале МБОУ СОШ № 41 и оборудовать отдельный санузел | Оборудование душевых комнат и отдельного санузла в тренажерном зале | 150,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 405 | 20-0013 | | | | | | | Приобрести 112 кв. м и выполнить укладку ламината на пол музыкального зала МБДОУ «Детский сад № 424 «Умка» | Приобретение и укладка ламината | 150,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 406 | 20-0015 | | | | | | | Заменить трубы транзитной магистрали холодного и горячего водоснабжения в подвале дома № 227 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 407 | 20-0016 | | | | | | | «Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома № 213 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 170,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 408 | 20-0037 | | | | | | | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 223 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 409 | 20-0038 | | | | | | | Установить детский городок у дома по ул. Зорге, 60 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 410 | 20-0039 | | | | | | | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 243 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 411 | 20-0040 | | | | | | | Установить детский городок во дворе дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 412 | 20-0041 | | | | | | | Установить детский городок у дома по ул. Петухова 12 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 413 | 20-0042 | | | | | | | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 271 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 414 | 20-0043 | | | | | | | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Зорге, 42 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 415 | 20-0044 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 88 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 416 | 20-0045 | | | | | | | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 6 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 417 | 20-0046 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуарной дорожки от дома 231 до дома 225 по улице Зорге | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 418 | 20-0047 | | | | | | | Выполнить строительство пешеходного тротуара и «лежачего полицейского» у дома по ул. Зорге, 253 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 150,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 419 | 20-0048 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги у дома по ул. Зорге, 213 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 420 | 20-0049 | | | | | | | Выполнить строительство парковки по ул. Зорге, 213 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 421 | 20-0050 | | | | | | | Выполнить восстановление пешеходной дорожки у дома по ул. Зорге, 257 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 422 | 20-0051 | | | | | | | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от МБОУ СОШ № 41 до дома по ул. Зорге, 245 и от него до остановки общественного транспорта | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 423 | 20-0053 | | | | | | | Выполнить ремонт подъездной дороги к дому по ул. Зорге, 243 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 424 | 20-0054 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Зорге, 271 до и конечной остановки общественного транспорта (ул. Зорге, 247) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 425 | 20-0055 | | | | | | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Зорге, 247 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 426 | 20-0056 | | | | | | | Выполнить ремонт дороги с парковочными карманами у дома по ул. Зорге, 223 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 427 | 20-0057 | | | | | | | Выполнить асфальтирование дорожки, ведущей от основной дороги к дому по ул. Зорге, 255 и к МБОУ СОШ № 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 428 | 20-0058 | | | | | | | Выполнить ремонт тротуара от дома по ул. Зорге, 271 до автобусной остановки | Благоустройство внутриквартальных территорий | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 429 | 20-0059 | | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 в сторону дома по ул. Петухова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 430 | 563 | | | | | | | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина | Устройство освещения | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | | 21-0007 | | | | | | Выполнить ремонт отрезка дорожного полотна и тротуара по ул. Геодезической, между ул. Блюхера и ул. Котовского | Ремонт дорожного полотна | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 432 | | 21-0009 | | | | | | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Путевой | Ремонт дорожного полотна | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 433 | | 21-0011 | | | | | | Нормализовать движение на транспортном маршруте № 16 в выходные дни и вечернее время | Нормализовать движение транспорта | - | - | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 434 | | 21-0012 | | | | | | Выполнить ремонт тротуара от МБОУ СОШ № 69 до конечной остановки общественного транспорта по ул. 2-й Портовой | Ремонт тротуара | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 435 | | 21-0016 | | | | | | Обустроить пешеходный переход перед домом по ул. Пермитина, 18 | Благоустройство пешеходного перехода | 10,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 436 | | 21-0018 | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Клубной к зданию общей врачебной практики | Устройство асфальтового покрытия дороги | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 437 | | 21-0019 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Клубной с использованием твёрдого покрытия | Ремонт дорожного покрытия | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 438 | | 21-0020 | | | | | | Установить дорожные знаки ограничения скорости для большегрузного транспорта по ул. Дукача на въезде в микрорайон «Левобережный» | Установка дорожных знаков после согласования с ГИБДД | 10,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 439 | | 21-0022 | | | | | | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Микрорайон «Левобережный» | Установка остановочного павильона | 60,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 440 | | 21-0030 | | | | | | Решить вопрос о возможности использования старого аварийного здания школы по ул. Клубной, 37 | Анализ целесообразности использования здания или производство сноса | 1600,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 441 | | 21-0031 | | | | | | Включить в программу работы по газификации микрорайона «Балластный карьер»: ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Экскаваторную, 2-ю и 3-ю ул. Экскаваторную, ул. Ягодинскую, 1-5 пер. Экскаваторные, ул. Дивногорскую | Осуществление мероприятий по газификации | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 442 | | 21-0034 | | | | | | Выполнить ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 56 по ул. Планировочной, 7 | Ремонт кровли | 1840,0,  в т. ч.:  1403,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 443 | | 21-0036 | | | | | | Выполнить ремонт кровли здания детского сада МБДОУ «Детский сад № 196», ремонт детской площадки во дворе детского сада с установкой навесов | Ремонт кровли,  детской площадки | 1080,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 444 | | 21-0037 | | | | | | Обеспечение помещением для организации детского досугового центра в микрорайоне «Горский» | Определение помещения | - | - | 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 445 | | 21-0038 | | | | | | Обеспечить медицинское обслуживание детей и взрослых в микрорайоне «Горский» | Открытие кабинета общей врачебной практики | 250,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 446 | | 21-0040 | | | | | | Обеспечение помещением для организации спортивно-оздоровительной работы детского досугового центра в микрорайоне «Горский» | Определение помещения | - | - | 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 447 | | 21-0041 | | | | | | Построить школу в микрорайоне «Горский» | Проектирование и  строительство школы | 300000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 448 | | 21-0042 | | | | | | Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010-2012 годы реконструкцию домов по ул. Полярной, 13, ул. 2-й Портовой, 14, ул. 1-й Портовой, 8, 14, 16 | Рассмотрение возможности включения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 449 | | 21-0044 | | | | | | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| 450 | | 21-0045 | | | | | | Продолжить работы по укреплению берега по ул. 1-й Ракитной | Укрепление берега | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 451 | | 21-0046 | | | | | | Выполнить ремонт помещения для размещения библиотеки им. А. Фадеева | Ремонт помещения | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 452 | | 593 | | | | | | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка «Лесоперевалка». Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 453 | | 594 | | | | | | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 454 | | 595 | | | | | | Провести освещение на улицах Лесоперевалки:  ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2-я Шоссейная, Яринская;  Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская;  Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3-я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить установку уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка», «Затон», «Балластный карьер» | 1600,0,  в т. ч.:  800,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» |
| 455 | | 602 | | | | | | Заменить электропроводку в жилом доме по ул. Планировочной, 56 и подключить электропечи | Замена электропроводки, подключение электропечей | 8770,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 456 | | (31) | | | | | | Улучшить освещение микрорайона «Лесоперевалка» | Выполнить работы по улучшению освещения | 1000,0,  в т. ч.:  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | | 22-0001 | | | | | | Завершить строительство корпуса МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | Завершение строительства при финансовом участии Новосибирской области | 287690,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 458 | | 22-0002 | | | | | | Открыть кабинеты общеврачебной практики | Реконструкция помещений под размещение кабинетов общеврачебной практики по ул. Выставочной, 12, ул. Римского-Корса-кова, 7/1 | 20000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 459 | | 22-0007 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории по адресам: ул. Титова, 24, ул. Плахотного, 15а | Обрезка аварийных деревьев | 88,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 460 | | 22-0009 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 760,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 461 | | 22-0010 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 462 | | 22-0011 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 463 | | 22-0012 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 464 | | 22-0013 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 465 | | 22-0014 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 466 | | 22-0015 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 467 | | 22-0018 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 468 | | 22-0019 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 17/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 469 | | 22-0021 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 470 | | 22-0022 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 471 | | 22-0023 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 472 | | 22-0024 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 473 | | 22-0025 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 33 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 474 | | 22-0026 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 475 | | 22-0027 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 476 | | 22-0028 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 477 | | 22-0029 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 478 | | 22-0030 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 479 | | 22-0031 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 480 | | 22-0032 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 49 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 481 | | 22-0033 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 482 | | 22-0034 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 53 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 483 | | 22-0035 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 55 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 484 | | 22-0036 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 57 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 485 | | 22-0037 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 59 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 486 | | 22-0038 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 63 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 487 | | 22-0039 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 65 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 488 | | 22-0040 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 67/1 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 489 | | 22-0041 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 490 | | 22-0042 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 491 | | 22-0043 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 492 | | 22-0044 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 493 | | 22-0045 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 494 | | 22-0046 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 495 | | 22-0047 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 496 | | 22-0048 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест по ул. Выставочной, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 497 | | 22-0049 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 498 | | 22-0050 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 499 | | 22-0051 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 500 | | 22-0052 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 501 | | 22-0053 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 31/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 502 | | 22-0054 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 503 | | 22-0055 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 504 | | 22-0056 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 34 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 505 | | 22-0058 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 11/2 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 506 | | 22-0059 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 12 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 507 | | 22-0061 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 18 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 508 | | 22-0062 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 22 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 509 | | 22-0063 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 25 | Обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 510 | | 22-0064 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 26 | Обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 511 | | 22-0065 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Костычева, 2 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 512 | | 22-0075 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крашенинникова, 4, 5, 1-й пер. Крашенинникова, 3, 5, 9, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2500,0,  в т. ч.  900,0  1600,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 513 | | 22-0076 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по 3-му пер. Крашенинникова, 4 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 514 | | 22-0077 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 3, 3а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 515 | | 22-0078 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 7, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 516 | | 22-0079 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 517 | | 22-0080 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 518 | | 22-0081 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 25 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 519 | | 22-0082 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Пермитина, 22 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 520 | | 22-0083 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Пермитина, 24а | Ремонт общежития | 800,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 521 | | 22-0084 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 17 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 522 | | 22-0085 | | | | | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 21, 29 | Обрезка деревьев | 80,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 523 | | 22-0086 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 524 | | 22-0087 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 525 | | 22-0088 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Римского-Корсакова, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 526 | | 22-0089 | | | | | | Выполнить ремонт общежития, ремонт электропроводки в подъездах, благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Римского-Корсакова, 3 | Ремонт общежития и благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 527 | | 22-0090 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 3/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 528 | | 22-0091 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 529 | | 22-0092 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев ул. Римского-Корсакова, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 530 | | 22-0111 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Титова, 7 | Ремонт общежития | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 531 | | 22-0112 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 532 | | 22-0113 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Титова, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий, ремонт общежития | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 533 | | 22-0114 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 580,0,  в т. ч.:  271,5 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 534 | | 22-0115 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Титова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий, ремонт общежития | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 535 | | 22-0116 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 13, 15, 17, 19, 21/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3860,0,  в т. ч.:  2400,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 536 | | 22-0118 | | | | | | Оборудовать пешеходный переход на пересечении ул. Геодезической и ул. Блюхера | Асфальтирование пешеходного перехода через трамвайные пути | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 537 | | 22-0119 | | | | | | Выполнить ремонт проезжей и тротуарной части ул. Титова: от ул. Серафимовича до ул. Ватутина | Ремонт дороги | 20000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 538 | | 22-0120 | | | | | | Выполнить ремонт дороги (положить асфальтовое покрытие) по ул. Римского-Корсакова, 7/1, 7/2, 7/3 (дорога с торцов дома, идущая параллельно телестудии) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 539 | | 22-0121 | | | | | | Выполнить ремонт проезжей части дороги по ул. Степной от ул. Серафимовича до ул. Костычева | Ремонт дороги | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 540 | | 22-0122 | | | | | | Построить тротуар у дороги вдоль детских садов, параллельно ул. Выставочной: от ул. Выставочной, 18 до ул. Выставочной, 32 | Строительство тротуара | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 541 | | 22-0123 | | | | | | Установить уличное освещение по ул. Костычева: от ул. Титова до ул. Вертковской | Устройство уличного освещения | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 542 | | 611 | | | | | | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | | 23-0001 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Ватутина, 4 | Ремонт общежития | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 544 | | 23-0003 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 26 | Ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 545 | | 23-0004 | | | | | | Выполнить ремонт общежития по 2-ому пер. Пархоменко, 1 | Ремонт общежития | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 546 | | 23-0007 | | | | | | Выполнить благоустройство территории по ул. Пархоменко, 90, 72, ул. Киевской, 17, ул. Широкой, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7714,0,  в т. ч.:  1400,0 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 547 | | 23-0072 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и произвести санитарную обрезку деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 548 | | 23-0073 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 12 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 549 | | 23-0074 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 13 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 550 | | 23-0075 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 17 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 551 | | 23-0076 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 19 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 552 | | 23-0077 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 21 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 553 | | 23-0080 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 76 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 2500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 554 | | 23-0081 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, благоустройство и озеленение внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 555 | | 23-0082 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 556 | | 23-0087 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 5 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 557 | | 23-0089 | | | | | | Произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 7 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 558 | | 23-0090 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Станционной, 16 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 559 | | 23-0093 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории и ремонт внутриквартальной дороги по ул. Троллейной, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 560 | | 23-0094 | | | | | | Выполнить расширение и благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 561 | | 23-0095 | | | | | | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Троллейной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | 750,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 562 | | 23-0104 | | | | | | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Киевской | Ремонт дороги | 600,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 563 | | 23-0105 | | | | | | Провести освещение по ул. Пермской (от ул. Пархоменко до ул. Широкой) | Устройство освещения | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 564 | | 23-0106 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Пархоменко, 32 от ул. Дружбы до МБОУ «Гимназия № 16» | Ремонт дороги | 3200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 565 | | 23-0108 | | | | | | Установить светофор напротив Ленинского ЗАГСа | Установка светофоров | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 566 | | 23-0109 | | | | | | Установить теневые навесы на территории МБДОУ «Детский сад № 176» (ул. Широкая, 7/1) | Установка теневых навесов | 120,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 567 | | 23-0110 | | | | | | Выполнить строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 73 (ул. Котовского, 16) со столовой, спортивным и актовым залами, бассейном, дополнительными классами для занятий | Строительство пристройки | 170000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 568 | | 23-0111 | | | | | | Выполнить ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (ул. Станционная, 8а) | Ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета | 420,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 569 | | 23-0112 | | | | | | В МБДОУ «Детский сад № 238» (ул. Киевская, 7/1) произвести текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища, приобрести оборудование для пищеблока, установить противопожарные двери | Текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища. Оборудование пищеблока. Установка противопожарных дверей | 930,0,  в т. ч.:  350,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 570 | | 23-0113 | | | | | | Выполнить ремонт спортивного зала МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (ул. Станционная, 8а) | Ремонт спортивного зала | 530,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 571 | | 23-0114 | | | | | | В МБОУ СОШ № 132 (ул. Котовского, 38) отремонтировать швы здания, тепловой узел, произвести снос аварийных деревьев, отремонтировать туалеты | Заделка швов.  Ремонт теплового узла.  Снос аварийных деревьев. Ремонт туалетов | 1406,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 572 | | 23-0115 | | | | | | Организовать подъездной путь к школе МБОУ СОШ № 132 (ул. Котовского, 38) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 573 | | 23-0116 | | | | | | В МБОУ СОШ № 92 (ул. Киевская, 7) отремонтировать мягкую кровлю здания, произвести ремонт и замену труб в подвале | Ремонт мягкой кровли здания. Ремонт и замена труб в подвале | 810,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 574 | | 23-0117 | | | | | | В МБДОУ «Детский сад № 445» (ул. Пархоменко, 80/1) произвести ремонт отмостки здания, приобрести стиральную машину | Ремонт отмостки. Приобретение стиральной машины | 760,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 575 | | 23-0121 | | | | | | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» «Биохимический анализатор» | Приобретение оборудования | 700,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 576 | | 23-0122 | | | | | | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» центрифугу | Приобретение оборудования | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 577 | | 23-0123 | | | | | | Приобрести в кабинеты участковых врачей-терапевтов МБУЗ «Городская поликлиника № 18» 10 персональных компьютеров и сервер | Приобретение компьютеров | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 578 | | 23-0124 | | | | | | Произвести ремонт МБУЗ «Городская поликлиника № 18» (ул. Широкая, 113), в т. ч. стоматологического отделения | Ремонт поликлиники | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 579 | | 23-0125 | | | | | | Произвести благоустройство территории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» (ул. Широкая, 113) | Благоустройство территории учреждения | 700,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 580 | | 23-0126 | | | | | | Оборудовать парковку по ул. Котовского, 41 (возле здания женской консультации № 1) | Оборудование парковки | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 581 | | 23-0129 | | | | | | Выполнить ремонт МУК «Дом культуры «Металлург» (ул. Котовского, 2а) | Ремонт здания дома культуры | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 582 | | (39) | | | | | | Провести ремонт дома по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 11 | Ремонт дома | 700,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат** **Тямин Николай Андреевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | | 24-0001 | | | | | | Приобрести музыкальные инструменты для музея «Русской народной культуры» при МБОУ СОШ № 15 | Приобретение музыкальных инструментов | 84,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 584 | | 24-0002 | | | | | | Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ № 15 по ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 10000,0 | Бюджет города | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 585 | | 24-0003 | | | | | | Выполнить ремонт танцевального зала МБОУ СОШ № 187 | Ремонт танцевального зала | 510,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 586 | | 24-0004 | | | | | | В МБДОУ «Детский сад № 81» произвести замену входных дверей центрального входа и заменить 3 окна в помещении пищеблока | Замена дверей и окон | 600,0,  в т. ч.:  500,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 587 | | 24-0005 | | | | | | Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ № 175 (ремонт кровли, большого спортивного зала, водостоков, ремонт проступей) | Ремонт здания | 2000,0, в т. ч.:  1242,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 588 | | 24-0006 | | | | | | Восстановить ограждение МБОУ СОШ № 175 | Восстановление ограждения | 1260,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 589 | | 24-0007 | | | | | | В МБОУ СОШ № 40 выполнить капитальный ремонт столярных и слесарных мастерских для трудового обучения учащихся, капитальный ремонт буфета с заменой оборудования | Ремонт столярных и слесарных мастерских, буфета, замена оборудования | 1260,0,  в т. ч.:  1070,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 590 | | 24-0008 | | | | | | Обустроить эвакуационные выходы в МБДОУ СОШ № 95 | Ремонт эвакуационных выходов | 540,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 591 | | 24-0014 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов с торцов дома по ул. Немировича-Данченко, 4/2. Заасфальтировать площадку с торца домов № 4/1 и 4/2, спуск к контейнерам к дому № 4/3 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 592 | | 24-0020 | | | | | | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев со стороны дома по ул. Немировича-Данченко, № 14/2 и у входа в подъезд дома по ул. Немировича-Данченко, 12/1 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 593 | | 24-0022 | | | | | | По ул. Немировича–Данченко, 22/1 выполнить асфальтирование выходов из подъезда, произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев за домом у забора МБОУ СОШ № 15. Заасфальтировать межквартальную дорогу от дома № 22/1 вниз к дому № 20/3 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1350,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 594 | | 24-0023 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 22/2 выполнить ремонт и асфальтирование лестницы у дома и окололестничного пространства, выполнить асфальтирование придомовой территории и отмосток, произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 595 | | 24-0024 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 24/2 выполнить асфальтирование межквартальной дороги от дома 24/2 к дому 22/1 и пешеходного прохода, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 596 | | 24-0025 | | | | | | Выполнить ремонт отмостки по периметру дома по ул. Немировича-Данченко, 24/3 с выравниванием дорожного полотна у подъездов и отводом сточных вод с правого торца дома | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 597 | | 24-0026 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 28/5 выполнить капитальный ремонт лестницы напротив дома, асфальтирование придомовой территории, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 598 | | 24-0027 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории, отмостки и выходов из подъездов к проезжей дороге, произвести обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 44 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 570,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 599 | | 24-0028 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев со стороны подъездов дома по ул. Немировича-Данченко, 14 | Обрезка деревьев со стороны лицевой части дома | 70,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 600 | | 24-0032 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов, произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 601 | | 24-0033 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 602 | | 24-0034 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 603 | | 24-0035 | | | | | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги от дома № 28/3 к дому № 22/1 по ул. Немировича-Данченко, ремонт лестницы у дома по ул. Немировича-Данченко, 28/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 604 | | 24-0036 | | | | | | По ул. Немировича-Данченко, 30 выполнить асфальтирование площадки на нейтральной территории от лестницы до мусорных контейнеров дома по ул. Станиславского, 36, капитальный ремонт лестницы между домами № 30 и № 30/1 по ул. Станиславского | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 605 | | 24-0037 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории (заасфальтировать пешеходную дорожку к лестнице у дома), произвести обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 30/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 420,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 606 | | 24-0038 | | | | | | Выполнить асфальтирование внутридомовой дороги по ул. Станиславского, 46 с установкой парапетного ограждения и ремонтом лестницы со стороны микрорынка | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 607 | | 24-0039 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев во дворе дома по ул. Станиславского, 48, заасфальтировать внутриквартальные дороги с торца дома по ул. Станиславского, 44 к дому по ул. Немировича-Данченко, 28/5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 608 | | 24-0040 | | | | | | Произвести обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 50 | Обрезка и снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 609 | | 24-0041 | | | | | | У дома по ул. Ударной, 1/1 заасфальтировать пешеходную дорожку от капитальных гаражей вдоль ограды МБДОУ «Детский сад № 331» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 380,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 610 | | 24-0042 | | | | | | Заасфальтировать придомовую территорию по периметру дома по ул. Ударной, 1/3, обустроить парковочные карманы. Заасфальтировать пешеходную дорожку с торцов домов № 15, 1/3 к дому по ул. Ударной, 1/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 611 | | 24-0043 | | | | | | Заасфальтировать дорогу по ул. Ударной, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 612 | | 24-0044 | | | | | | Произвести снос и санитарную обрезку тополей на придомовой территории по ул. Тульской, 270/1 | Снос и обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 613 | | 24-0045 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 19 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 614 | | 24-0046 | | | | | | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 23/1 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 615 | | 24-0047 | | | | | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Ударной, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 616 | | 24-0048 | | | | | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории дома по ул. Ударной, 33 с установкой парковочных карманов и пешеходной дорожки от дома по ул. Ударной, 33/1 до дома по ул. Ударной, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 617 | | 24-0049 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории, сделать водоотвод от дома, спилить аварийные деревья по ул. Немировича-Данченко, 4/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 520,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 618 | | 24-0050 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Немировича-Данченко, 2 | Снос деревьев | 20,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 619 | | 24-0051 | | | | | | Провести ремонт придомовой территории между 3 и 4 подъездами дома по ул. Ударной, 27/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 620 | | 24-0052 | | | | | | Выполнить ремонт проезжей части дороги от дома по ул. Немировича-Данченко, 2 вдоль торговых павильонов к дому по ул. Ударной, 27 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 621 | | 24-0053 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев, благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 32 | 2.Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0,  в т.ч.:  630,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 622 | | 24-0054 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории, снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 810,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 623 | | 24-0055 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 18 | Снос и обрезка деревьев | 15,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 624 | | 24-0056 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 20 | Снос и обрезка деревьев | 18,5 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 625 | | 24-0057 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 19, ремонт дороги между домами по ул. Станиславского, 19 и 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 626 | | 24-0058 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21, ремонт дороги между торцами домов № 19 и 21 по ул. Станиславского, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 627 | | 24-0059 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21/1. Произвести снос и обрезку деревьев с торца дома и между домами по ул. Степной, 36 и ул. Станиславского, 21/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 670,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 628 | | 24-0060 | | | | | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Степной, 36 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 629 | | 24-0061 | | | | | | Выполнить ремонт помещения общежития по ул. Станиславского, 23, снос аварийных деревьев | Ремонт общежития и снос деревьев | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 630 | | 24-0062 | | | | | | Выполнить благоустройство дворовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 631 | | 24-0063 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 632 | | 24-0064 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 633 | | 24-0065 | | | | | | Выполнить благоус**т**ройство придомовой территории и строительство внутриквартальной дороги по 2-му пер. Крашенинникова, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 634 | | 24-0066 | | | | | | Заасфальтировать отмостку дома и тротуар с устройством парковок по 2-му пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 635 | | 24-0067 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по 2-му пер. Крашенинникова, 14. Заасфальтировать дорогу от дома № 5/1 по ул. Петропавловской вдоль дома к ул. Петропавловской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 636 | | 24-0068 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории (снос деревьев, расширение парковки) по 2-му пер. Крашенинникова, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 637 | | 24-0069 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по 2-му пер. Крашенинникова, 2, 4, 10, 12, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 638 | | 24-0070 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек, парковочных карманов по 3-му пер. Крашенинникова, 8, 8/1, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 639 | | 24-0071 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории по 3-ему пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 640 | | 24-0072 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек с установкой парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 641 | | 24-0073 | | | | | | Выполнить благоустройство двора по ул. Крашенинникова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 642 | | 24-0074 | | | | | | Выполнить ремонт мест общего пользования, ремонт электропроводки общежития по ул. Петропавловской, 1 | Ремонт общежития | 650,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 643 | | 24-0075 | | | | | | Выполнить благоустройство двора, асфальтирование территории после ремонта канализации дома по ул. Петропавловской, 5а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 644 | | 24-0076 | | | | | | По ул. Петропавловской, 5/1 провести ремонт межквартальной дороги к дому с ул. Петропавловской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 645 | | 24-0077 | | | | | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Петропавловской, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 646 | | 24-0081 | | | | | | Выполнить ремонт придомовой территории, произвести ямочный ремонт и поднять асфальтовое покрытие на повороте к дому по ул. Степной, 64 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 647 | | 24-0091 | | | | | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Титова, 39 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 648 | | 24-0092 | | | | | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов у каждого дома по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42. Произвести подрезку и снос аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1020,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 649 | | 24-0093 | | | | | | Выполнить в общежитии (ул. Титова, 44) ремонт мест общего пользования, коридоров, ремонт электропроводки, электрооборудования с установкой кобры над подъездом со стороны ул. Петропавловской, 11, заасфальтировать придомовую территорию и тротуар по ул. Титова | Ремонт общежития, благоустройство территории | 850,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 650 | | 24-0100 | | | | | | Завершить обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Немировича-Данченко, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4-му пер. Тихвинскому, 8, 10; 1-му пер. Тихвинскому, 11, 13, 15, ул. Тихвинской, 42, 54 | Обрезка и снос сорока пяти деревьев | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 651 | | 24-0103 | | | | | | Произвести снос и обрезку деревьев с территории домов по ул. Бульварной с № 2 по № 48 | Обрезка сорока деревьев, снос трех деревьев | 108,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 652 | | 24-0104 | | | | | | Отремонтировать дорогу вдоль торца дома по ул. Бульварной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович** | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | | 25-0001 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Киевской, 22, 23, 24, 26, 28, 34, Новосибирской, 5, 12, 16, 20, 22, 24, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 16636,2,  в т. ч.:  5296,0  6580,0 | Бюджет города | 2011, 2013 –2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 654 | | 25-0002 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1; Пархоменко, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25944,0,  в т. ч:  16364,0  7747,0 | Бюджет города | 2011, 2013 –2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 655 | | 25-0003 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Новосибирская, 9, 19, 19/1, 21, 23, 25, 26, ул. Широкая, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7229,0,  в т. ч:  1596,0  3800,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 656 | | 25-0004 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, ул. Пархоменко, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 17728,7,  в т.ч.:  6488,4 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 657 | | 25-0005 | | | | | | Обустроить на жилмассиве «Троллейный» площадку для выгула собак | Устройство площадки для выгула собак | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 658 | | 25-0006 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Танкистов, 3, 5, 7, 11, 11/1, 15, 17, 21/, ул. Титова, 182, 196, 198; ул. Связистов, 1, 3, 5, 7, 11, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 15000,0,  в т. ч.:  14040,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 659 | | 25-0007 | | | | | | Произвести замену водопроводных труб по улицам частного сектора: Пилотов, Пушкарева, Бакинской, 5 Декабря, Титова | Замена водопровода | 35000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 660 | | 25-0008 | | | | | | Оказать финансовую помощь малоимущим для газификации ул. Плахотного, ул. Косиора, ул. Озерной, ул. 2-й Озерной | Содействие жителям по вопросам газификации. Предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 2500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района горда Новосибирска |
| 661 | | 25-0009 | | | | | | Установить светофор на перекрестке ул. Широкой - ул. Новосибирской (напротив дома № 125 по ул. Широкой) | Установка светофора | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 662 | | 25-0011 | | | | | | Отремонтировать дренажный коллектор для слива грунтовых и талых вод по ул. Озёрной - Широкий переулок и ул. 2-й Озёрной - Широкий переулок | Ремонт дренажного коллектора | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 663 | | 25-0012 | | | | | | Произвести капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 67 | 1.Проектные работы  2.Капитальный ремонт | 165000,0,  в т.ч.:  5000,0  160000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 664 | | 25-0013 | | | | | | Произвести строительство бассейна на территории округа | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 115000,0 | Бюджет города | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 665 | | 25-0014 | | | | | | Открыть детский сад на территории округа по ул. Киевской, 1 | Реконструкция помещения для размещения детского сада | 78000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 666 | | 25-0015 | | | | | | Обеспечение режима работы трамваев по маршруту № 8 | Обеспечение режима работы трамваев | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | | 26-0001 | | | | | | Выполнить благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Хилокской (ремонт дорог, замена люков) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 668 | | 26-0003 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 669 | | 26-0004 | | | | | | Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 670 | | 26-0005 | | | | | | Провести освещение от Ордынской трассы по ул. Малыгина | Устройство освещения | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 671 | | 26-0008 | | | | | | Восстановить на территории округа № 26 вольер для выгула собак по ул. Полтавской | Восстановление вольера | 450,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 672 | | 26-0010 | | | | | | Завершить реконструкцию бульвара Победы | Ремонт газонов и дорожек | 3500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 673 | | 26-0012 | | | | | | Выполнить строительство новой водопроводной колонки по ул. Толмачевской | Установка водопроводной колонки | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 674 | | 26-0013 | | | | | | Выполнить строительство новой водопроводной колонки по Аргунскому переулку | Установка водопроводной колонки | 2100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 675 | | 26-0014 | | | | | | Выполнить ремонт дороги между МБДОУ «Детский сад № 443» и МБОУ СОШ № 50 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 676 | | 26-0015 | | | | | | Выполнить ремонт дороги, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 443» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 677 | | 26-0016 | | | | | | Выполнить асфальтирование участка дороги от проезжей части до трамвайной остановки «Жилмассив «Юго-Западный» | Асфальтирование участка дороги | 100,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-телього комплекса мэрии города Новосибирска |
| 678 | | 26-0017 | | | | | | Выделить пешеходную зону на участке дороги между МБОУ СОШ № 129 и домом № 136 по ул. Троллейной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 679 | | 26-0018 | | | | | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от ул. Волховской, 33 до магазина «Холидей» и на остановке общественного транспорта «ул. Волховская» | Строительство пешеходной дорожки | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 680 | | 26-0019 | | | | | | Выполнить благоустройство дворовой территории детского сада МБДОУ «Детский сад № 299» (ул. Хилокская, 2/1), ремонт оборудования в прачечной. Приобрести новое оборудование для прачечной | 2.Ремонт оборудования в прачечной и приобретение нового | 394,0,  в т. ч.:  210,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 681 | | 26-0020 | | | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Оборонной от ул. Полтавской до ул. Связистов | Ремонт дороги | 6000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 682 | | 26-0021 | | | | | | Приобрести для МБДОУ «Детский сад № 443» (ул. 9-я Гвардейская Дивизия, 19) в связи с полным износом новое оборудование для пищеблока | Приобретение оборудования для пищеблока | 390,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 683 | | 692 | | | | | | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов - ул. Малыгина | Ремонт дороги | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 684 | | 705 | | | | | | Подключение системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Хилокской | Подключение отопления и горячего водоснабжения жилых домов | 12400,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | | 27-0001 | | | | | | Произвести обрезку старых тополей по ул. Халтурина, 30 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 686 | | 27-0002 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и въезда в квартал с обустройством парковочных карманов по ул. Колхидской, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 687 | | 27-0003 | | | | | | По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5, 2-му пер. Порядковому, 5 произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му Порядковому переулку, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 880,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 688 | | 27-0004 | | | | | | По ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, выполнить ремонт внутриквартальных дорог, установить поребрики, оборудовать парковочные карманы, произвести санитарную обрезку деревьев, сделать канализационный колодец возле дома по ул. Забалуева, 39/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий, оборудование канализационного колодца, обрезка деревьев | 2600,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 689 | | 27-0005 | | | | | | Выполнить асфальтирование дороги вдоль дома по ул. Забалуева, 21/1, обустроить парковочные карманы, спилить кустарники и клены, благоустроить территорию | Благоустройство внутриквартальных территорий, спиливание кустарников и деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 690 | | 27-0006 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев от дома по ул. Халтурина, 31 до Храма, спилить тополя во дворе дома по ул. Халтурина, 35/1 | Обрезка деревьев | 150,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 691 | | 27-0007 | | | | | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Филатова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 692 | | 27-0009 | | | | | | Спилить аварийные тополя по ул. Забалуева, 10, 12 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 693 | | 27-0011 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Забалуева, 19 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 694 | | 27-0012 | | | | | | Выполнить ремонт дороги около дома по ул. Филатова, 13 и у подъездов, оборудовать парковочные карманы | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 695 | | 27-0013 | | | | | | По ул. Фасадной, 8 отремонтировать внутриквартальные проезды с установкой «Лежачего полицейского» (2 шт.). Напротив 1-го и 2-го подъездов заасфальтировать тротуар вдоль ограждения МБДОУ «Детский сад № 184», поднять тротуары с двух сторон проезжей дороги, обрезать старые деревья | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 740,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 696 | | 27-0015 | | | | | | Произвести наладку освещения дороги по ул. Плахотного к МНТК «Микрохирургия глаза» | Наладка освещения | 1800,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| 697 | | 27-0017 | | | | | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Халтурина, 37, 39, 41 | Обрезка деревьев | 90,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович** | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | | 28-0006 | | | | Выполнить благоустройство Инюшенского бора | | | Благоустройство Инюшенского бора | 5000,0,  в т.ч.:  2000,0  3000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 699 | | 28-0008 | | | | Выполнить ремонт дороги, проходящей за домами по ул. Выборной, 122, 124, 124/1, 130 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0,  в т. ч.:  2000,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 700 | | 28-0009 | | | | Провести благоустро-ительные работы на территории МБУЗ «Городская поликлиника № 7» (ул. Ульяновская, 1) | | | Благоустройство территории поликлиники | 1000,0,  в т. ч.:  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 701 | | 28-0010 | | | | Выполнить ремонт процедурного кабинета в МБОУ СОШ № 115 | | | Ремонт процедурного кабинета | 60,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 702 | | 28-0014 | | | | Привести в порядок спортивный стадион МБОУ СОШ № 189 | | | Текущий ремонт стадиона | 350,0,  в т. ч.:  300,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 703 | | 28-0015 | | | | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на Ключ-Камышен-ском Плато | | | 1.Разработка проектно-сметной документации  2.Начало строительства | 15000,0,  в т. ч.:  5000,0  10000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015  2014  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 704 | | 28-0017 | | | | Проработать и принять меры для включения в Федеральную программу строительства многофункционального спортивного комплекса | | | Определение места размещения, подготовка документов для включения строительства спортивного комплекса в Федеральную целевую программу | - | - | 2013 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 705 | | 28-0018 | | | | Построить и ввести в эксплуатацию помещение общей врачебной практики с квартирами для медицинского персонала на территории жилмассива «Ключ-Камышенское Плато» | | | Строительство и ввод в эксплуатацию помещения общей врачебной практики с квартирами для медперсонала | 25000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска,  Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 706 | | 28-0019 | | | | Запроектировать и начать строительство новой школы-сада на территории бывшей школы № 38 | | | Рассмотрение возможности и целесообразности строительства и принятие решения | - | - | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 707 | | 28-0030 | | | | Выполнить внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов по ул. Большевистской, 171, 173, 169, 161, 163, 155, 165, 145, 143, 149 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8672,2,  в т. ч.:  2500,0 | Бюджет города | 2011 – 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 708 | | 28-0066 | | | | Произвести строительство детских площадок по ул. Выборной, 101/1, 117/1, 117/2, 117, 109, 131, 131/1 | | | Строительство детских площадок | 1004,0,  в т. ч.:  500,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 709 | | 28-0067 | | | | Установить козырек над входом в клуб «Икар», настелить деревянный пол в танцевальном зале, выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения клуба (структурное подразделение МБОУДОД «Центр развития детей и молодежи «Икар» (ул. Большевистская, 175/6) | | | Установка козырька, настил деревянного пола, капитальный ремонт системы электроснабжения | 1000,0,  в т. ч.:  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 710 | | 751 | | | | Строительство новой школы на Береговом жилмассиве | | | Строительство школы при застройке Берегового жилого массива. Согласно проекту застройки предусмотрено размещение двух школ | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 711 | | 752 | | | | Создание детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской | | | В проекте застройки Берегового жилого массива предусмотрено размещение детского клуба, отдельно стоящего бассейна | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 712 | | 755 | | | | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива «Ключ-Камышенское плато» | | | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышен-ского плато | - | - | 2011 – 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | | 29-0002 | | | | Выполнить строительство линий освещения по ул. Ленинградской (от ул. Никитина до ул. Ленинградской, 184) | | | Восстановление освещения | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и доожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 714 | | 29-0003 | | | | Выполнить ремонт дороги по ул. Московской (от ул. Никитина до ул. Автогенной) | | | Ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 715 | | 29-0007 | | | | Выполнить строительство актового и спортивного залов в МБОУ «Новосибирский городской педагогический лицей» (ул. Добролюбова, 100) | | | Строительство актового и спортивного залов | 140000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 716 | | 29-0008 | | | | Выполнить ремонт помещения по ул. Никитина, 70 для размещения молодёжного театра | | | Ремонт помещения | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович** | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | | | | 30-0001 | | Выполнить работы по восстановлению и устройству освещения на микрорайоне «Шевченковский» от ул. Толстого до ул. Белинского | | | Восстановление освещения | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 718 | | | | 30-0004 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Грибоедова от ул. Декабристов до ул. Зыряновской | | | Ремонт дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 719 | | | | 30-0008 | | Установить открытую спортивную площадку для занятий спортом для жителей микрорайона «Шевченковский» | | | Обустройство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 720 | | | | 30-0018 | | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов по ул. Декабристов, 60 (между домами № 62 и № 68 по ул. Декабристов) | | | Установка детского городка | 200, 0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 721 | | | | 30-0019 | | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов, 103 (между домами № 103 и № 105 по ул. Декабристов) | | | Установка детского городка | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 722 | | | | 30-0023 | | Установить игровой детский городок по ул. Гаранина, 18 | | | Установка детского городка | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 723 | | | | 30-0028 | | Произвести благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Сакко и Ванцетти, 42 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1850,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 724 | | | | 30-0029 | | Установить детскую игровую площадку на территории многоквартирного дома по ул. Грибоедова, 33 | | | Установка детского городка | 200,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 725 | | | | 30-0033 | | Произвести установку площадки для игр в мини-футбол и волейбол на земельном участке между домами № 192/3, 192/4, 192/5 по ул. Бориса Богаткова | | | Установка площадки для игр в мини-футбол и волейбол | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович** | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | | | | 31-0003 | | | | Выполнить ремонт дорожного полотна от торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» до ул. Федосеева | Ремонт дорожного полотна | 700,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 727 | | | | 31-0005 | | | | Подключить к горячему водоснабжению дома по ул. Тополевой, 18-30 | Выполнение проекта на подключение к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 18-30 | 18000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 728 | | | | 31-0009 | | | | Выполнить ремонт подъездных дорог к МБУЗ «Городская поликлиника  № 15» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 729 | | | | 31-0010 | | | | Выполнить ремонт фасада и спортивного зала МБОУ СОШ № 11 | Ремонт фасада и спортивного зала | 7300,0,  в т. ч.:  4806,7 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 730 | | | | 31-0011 | | | | Выполнить строительство спортивной площадки на территории, прилегающей к домам по ул. Тополевой, 2, 4, 6, 8, 10 | Строительство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 731 | | | | 31-0013 | | | | Провести текущий ремонт МБУЗ «Городская поликлиника № 15» | Текущий ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 732 | | | | 31-0017 | | | | Выделить помещение ТОС «Закаменский» | Подбор помещения для размещения ТОС «Закаменский» | - | - | 2013 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 733 | | | | 31-0018 | | | | Выполнить строительство спортивных площадок по ул. Стофато, 11, 13, 17, 22, 48 (МБОУ СОШ № 167), по ул. Бориса Богаткова, 194/3, 194/8 | Обустройство спортивных площадок | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 734 | | | | 791 | | | | Ремонт кровель и подъездов по ул. Бориса  Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 6000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 735 | | | | (180\*) | | | | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович** | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | | | | | 32-0004 | Выполнить ремонт дорог по ул. Зеленодолинской, 7, 1, 6, 6/2, 22, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 37, 46, 49, 13, 39, 35, 50, 32, 48, 118 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 737 | | | | | 32-0005 | Выполнить ремонт дороги от Гусинобродского шоссе до ФБУ «Новосибирская Воспитательная колония ГУФСИН России по Новосибирской области» | | | Ремонт дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 738 | | | | | 32-0006 | Выполнить строительство пешеходного тротуара с лестничным маршем и перилами от ул. Высоцкого, 3 до ул. Высоцкого, 9 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| 739 | | | | | 32-0009 | Выполнить текущий ремонт здания МБУЗ «Городская поликлиника № 2» и ремонт рентгеновского кабинета | | | Текущий ремонт здания поликлиники и ремонт рентгеновского кабинета | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 740 | | | | | 32-0012 | В МБОУ СОШ № 104 выполнить ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудовать спортивную площадку | | | Ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудование спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 741 | | | | | 32-0013 | Выполнить ремонт и дооборудовать спортивную площадку в МБОУ СОШ № 167 | | | Выполнение ремонта и оборудование площадки | 250,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 742 | | | | | 32-0014 | Выполнить ремонт актового зала с заменой оконных блоков на пластиковые в МБОУ СОШ № 195 | | | Ремонт зала и замена  оконных блоков | 870,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 743 | | | | | 32-0016 | Произвести устройство детской площадки на территории филиала МБДОУ «Детский сад № 482» | | | Устройство детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 744 | | | | | 32-0017 | Произвести замену оконных блоков на пластиковые и заменить линолеум в МБОУ ДОД «Центр творчества детей и молодёжи «Муравейник» | | | Замена оконных блоков, замена линолеума | 300,0,  в т.ч.:  222,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 745 | | | | | 32-0018 | Выполнить проектирование строительства общеобразовательной школы на Плющихинском жилмассиве | | | Разработка проектно-сметной документации | 5000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 746 | | | | | 32-0020 | Выполнить проектирование строительства поликлиники на Плющихинском жилмассиве | | | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания поликлиники | 221000,0,  в т. ч.:  120000,0  100000,0 | Бюджет города | 2012 – 2014  2013  2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 747 | | | | | 818 | Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива по ул. Добролюбова, ул. Панфиловцев, ул. Стофато, 3 | | | Подключение жилых домов к горячему водоснабжению, строительство центрального теплового пункта, водовода, установка трансформатора, прокладка электрического кабеля | 28800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| **Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович** | | | | | | | | | | | | | |
| 748 | | | | | 33-0001 | Выполнить строительство Дома детского творчества на территории детского парка (по ул. Героев Революции) | | | Строительство дома детского творчества | 200000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 749 | | | | | 33-0007 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Первомайской, 164, 186 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3016,1,  в т. ч.:  1320,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 750 | | | | | 33-0010 | Установить светофорный объект на перекрестке улиц Пожарского и Героев Революции | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 751 | | | | | 33-0011 | Завершить строительство теплого стояночного комплекса МБУ «Дорожно-эксплуатационное управление -5» | | | Строительство стояночного комплекса | 17500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 752 | | | | | 33-0016 | Выполнить строительство спортивной площадки во дворе дома по ул. Чапаева, 3 | | | Строительство детской спортивной площадки | 250,0,  в т. ч:  177,7 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 753 | | | | | 33-0017 | Выполнить строительство автопарковки в микрорайоне жилмассива «Чапаевский» | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1250,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 754 | | | | | 33-0018 | Выполнить работы по освещению улиц частного сектора: ул. Белой, ул. Подольской, Футбольному переулку, ул. Победителей | | | 2.Восстановление освещения | 1460,0,  в т. ч.:  600,0  600,0 | Бюджет города | 2012 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 755 | | | | | 33-0023 | Выполнить необходимые работы по обеспечению горячей проточной водой здания МБО «Школа-интернат «Технический лицей № 128» | | | Организация горячего водоснабжения | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 756 | | | | | 33-0027 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Героев Революции – ул. Физкультурной | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 757 | | | | | 33-0032 | Выполнить благоустройство дворовых территорий по ул. Тельмана, 18, 20, 20а | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 828,2 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 758 | | | | | 33-0037 | Выполнить ремонт клуба «Стрелка» - структурного подразделения МБОУ ДО МЦ «Сфера» | | | Ремонт здания | 2500,0 | Бюджет города | 2014 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 759 | | | | | 33-0038 | Выполнить ремонт библиотеки им. Чуковского | | | Ремонт библиотеки | 3200,0 | Бюджет города | 2014 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 760 | | | | | 33-0042 | Выполнить ремонт пришкольных площадок и спортивных залов МБОУ СОШ № 128, 140, 142, 144, 146 | | | Ремонт пришкольных площадок и спортивных залов | 3700,0,  в т. ч.:  740,0  2220,0 | Бюджет города | 2012 – 2014  2013  2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 761 | | | | | 33-0043 | Произвести внутренний ремонт помещения МБУ «Музей истории и развития Первомайского района» (ул. Героев Революции, 5/2) | | | Ремонт помещений | 3000,0,  в т. ч.:  1000,0  2000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 762 | | | | | 33-0048 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров | | | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 763 | | | | | 33-0049 | Установить ограждение на территории учреждения «Детская школа искусств № 4» (ул. Маяковского, 20) | | | Установка ограждения | 800,0 | Бюджет города | 2013 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 764 | | | | | 33-0050 | Произвести реконструкцию освещения по ул. Красный факел | | | Реконструкция освещения | 3300,0, в т. ч.:  1300,0  2000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 765 | | | | | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана,3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1,  ул. Ростовской,18а, ул. Чапа- ева,1а, ул. Чапаева,17б | | | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| **Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна** | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | | | | 34-0002 | | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гимназии № 8» (замена пола и установка защитных решеток на радиаторы отопления) | | | Ремонт спортивного зала | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 767 | | | | 34-0003 | | Выполнить отсыпку беговой дорожки и установить бордюры на спортивной площадке МБОУ «Гимназии № 8» | | | Отсыпка беговой дорожки и установка бордюров | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 768 | | | | 34-0004 | | Установить «лежачий полицейский», дорожный знак пешеходного перехода обозначить «Зеброй» переходную дорожку напротив МБОУ «Гимназии № 8» со стороны ул. Ученической, ул. Пришвина | | | Установка «лежачего полицейского», обозначение дорожного знака пешеходного перехода «Зеброй» | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 769 | | | | 34-0009 | | Приобрести библиотечную мебель для библиотек им. Крылова, им. Шукшина, им. Куприна, им. Пушкарева, им. Чернышевского | | | Приобретение оборудования для библиотек | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 770 | | | | 34-0012 | | Установить видеонаблюдение, приобрести оборудование (кабинет биологической обратной связи) в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а) | | | Установка видеонаблюдения и приобретение оборудования | 458,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление по социальной поддержке населения мэрии города Новосибирска |
| 771 | | | | 34-0016 | | Установить «лежачие полицейские» по ул. Звездной, 9, ул. Звездной, 14 | | | Установка «лежачих полицейских» | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 772 | | | | 34-0017 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Звездной, 11, 16 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3419,2,  в т. ч.:  2713,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 773 | | | | 34-0018 | | Сделать тротуар вдоль домов по ул. Звездной 24-32 | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 695,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 774 | | | | 34-0021 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. 1-й и 2-й Искитимской, ул. Приобской, ул. Таловой, ул. Ремонтной и спусков с Бердского шоссе | | | Ремонт и благоустройство дорог | 18700,0,  в т.ч.:  14292,6 | Бюджет города | 2010, 2014  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 775 | | | | 34-0025 | | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона ТОС «Прибрежный» | | | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 776 | | | | 34-0026 | | Выполнить восстановление детской хоккейной площадки на территории МБОУ СОШ № 154 | | | Восстановление детской площадки | 500,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 777 | | | | 34-0027 | | Выполнить работы по восстановлению освещения по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | | | Восстановление освещения | 1700,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 778 | | | | 34-0028 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | | | Благоустройство дорог | 11300,0,  в т. ч.:  10334,0 | Бюджет города | 2010, 2014  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 779 | | | | 34-0029 | | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона «Зеленая долина» | | | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 780 | | | | 34-0030 | | Выполнить работы по энергоснабжению, провести водопровод в частном секторе микрорайона «Зеленая долина» | | | Энергоснабжение и проведение водопровода | 8800,0,  в т. ч.:  0,0\*\* | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
| 781 | | | | 34-0035 | | Выполнить ремонт крыши поликлинического отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» (ул. Шукшина, 3) | | | Работы по ремонту кровли | 600,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 782 | | | | 34-0036 | | Оформить проектную документацию и провести ремонт педиатрического отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» по ул. Пришвина, 2/1 | | | Оформление проектной документации, ремонтные работы | 4500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 783 | | | | 34-0038 | | Произвести замену трубопроводов в помещении поликлинического отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» (ул. Шукшина, 3) | | | Замена трубопровода | 360,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 784 | | | | 34-0039 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по улицам: Елоховской,  Дементьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухумской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | | | Ремонт дорог | 17500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 785 | | | | 34-0040 | | Выполнить восстановление освещения по улицам: Елоховской, Дементьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухум-ской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | | | Восстановление освещения | 2250,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 786 | | | | (3) | | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | | | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | - | 2011 – 2015 | Администрация Первомайского района города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 35, депутат Ляхов Николай Захарович** | | | | | | | | | | | | | |
| 787 | | | 35-0022 | | | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 162 | | | Разработка проектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ | 1200,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 788 | | | 35-0023 | | | Выполнить строительство пристройки МБОУ «Гимназия № 3» | | | Определение земельного участка, разработка проектно-сметной документации | 5000,0,  в т. ч.:  5000,0 | Бюджет города | 2011, 2013  2013 | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 789 | | | 35-0034 | | | Оснастить МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» медицинским оборудованием | | | Приобретение оборудования | 25000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 790 | | | 35-0036 | | | Строительство здания МБОУ «Музыкальная школа № 10» | | | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием | 137200,0 | Бюджет города | 2014 | Управление культуры мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 791 | | | 864 | | | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева | | | Разработка схемы установки дублирующих светофоров, их установка | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2012 – 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 792 | | | 907 | | | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | | | Разработка проекта необходимого благоустройства на указанных территориях, выполнение работ с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0,  в т.ч.:  100,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 793 | | | 912 | | | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | | | Определение места и состава помещений, формирование земельного участка для строительства, выставление на торги, принятие долевого участия в строительстве, получение помещения общей площадью 150 кв. м | 4500,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 794 | | | 913 | | | Клуб для подростков | | | Предусмотрено наказом № 912 | - | - | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 795 | | | 916 | | | Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки | | | Оборудование детских площадок | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 796 | | | 920 | | | Заасфальтировать дорогу, соединяющую жилые дома и остановку «Поселок геологов» | | | Благоустройство территорий | 400,0,  в т.ч.:  200,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 797 | | | 930 | | | Ускорить снос ветхого жилья | | | Строительство жилья общей площадью 1200 кв. м для переселения граждан, снос ветхих домов (24 квартиры) | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 798 | | | 979 | | | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых на территории округа | | | Рекомендовать застройщику учесть при проектировании строительство торгового центра | - | - | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович** | | | | | | | | | | | | | |
| 799 | | 36-0001 | | | | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» из федерального ведения в муниципальное | | | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | 2011 – 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 800 | | 36-0006 | | | | Завершить реконструкцию конечной остановки общественного транспорта в районе центра культурного досуга «Капкан», согласно разработанному плану, перенести конечную остановку общественного транспорта и площадку для отстоя на отведенное место, восстановить уничтоженные элементы благоустройства, создать условия для отдыха водителей | | | Устранение замечаний ГИБДД: выполнение разгонной полосы, устройство твердого покрытия, установка знаков, устройство пешеходного перехода, туалета, комнаты отдыха для водителей | 4500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 801 | | 36-0012 | | | | Начать строительство многоуровневых гаражей и паркингов по ул. Сиреневой, по ул. Русской, ул. Тружеников | | | Формирование земельных участков, определение застройщика в соответствии с действующим законодательством | - | - | 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
| 802 | | 36-0013 | | | | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона «Правые Чемы» строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | | | Анализ сложившейся ситуации | - | - | 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 803 | | 36-0015 | | | | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по ул. Тружеников, ул. Вахтангова, ул. Сиреневой | | | Ремонт дороги по ул. Тружеников (от ул. Русской до ул. Золоторожской;  от ул. Золоторожской до ул. Балтийской), по ул. Сиреневой, по ул. Вахтангова (от ул. Тружеников до дома по ул. Вахтангова, 39). | 16820,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 804 | | 36-0017 | | | | Установить освещение вдоль пешеходных дорожек по ул. Сиреневой, ул. Русской, ул. Добровольческой | | | Запрос мощности, устройство освещения | 1000,0,  в т. ч.:  500,0 | Бюджет города | 2012 – 2013  2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 805 | | 36-0020 | | | | Добиться сноса ветхого и аварийного жилья по ул.Тружеников,12, ул. Тружеников,14, ул. Добровольческой, 4 | | | Подготовка документов для признания жилых домов аварийными. Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 806 | | 36-0021 | | | | Произвести ремонт и модернизацию системы стока ливневых вод микрорайона «Правые Чемы» | | | Анализ состояния системы стока ливневых вод, разработка проектно-сметной документации при наличии целесообразности | - | - | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 807 | | 36-0027 | | | | Установить освещение в частном секторе по ул. Сиреневой | | | Запрос мощностей, устройство освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 808 | | 36-0052 | | | | Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ № 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения | | | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции стадиона | 3000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 809 | | 36-0058 | | | | Добиться ремонта и реконструкции здания МУК «Дом культуры «Маяк» | | | Ремонт здания.  Решение вопроса о выделении дополнительного земельного участка | 1000,0 | Бюджет города | 2013 | Управление культуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 810 | | 36-0059 | | | | Произвести капитальный ремонт МБУК «Библиотека им. М. М. Зощенко» филиала МБУК «Центральной библиотечной системы им. В. М. Ломоносова Советского района» | | | Выборочный капитальный ремонт, приобретение мебели, замена стеллажей | 300,0 | Бюджет города | 2013 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 811 | | 36-0063 | | | | Провести капитальный ремонт, техническое переоснащение и добиться повышения качества медицинского обслуживания в МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» по ул. Русской, 37 | | | Капитальный ремонт, приобретение оборудования | 30000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 812 | | 36-0064 | | | | Провести мероприятия по приданию зеленым зонам, зонам отдыха и памятным местам в микрорайоне «Правые Чемы» особого статуса | | | Формирование границ земельных участков в пределах муниципальных земель города Новосибирска, придание им особого статуса при наличии законных оснований в установленном порядке | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 813 | | 36-0070 | | | | Добиться введения практики регулярного приема населения узкими специалистами в МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» (укомплектование узкими специалистами) | | | Рассмотрение вопроса укомплектования специалистами и принятие мер по решению проблемы регулярного приема населения | - | - | 2011 – 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 814 | | 1023 | | | | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | | | Взаимодействие с застройщиком территории по ул. Шатурской по осуществлению сноса деревянных домов | - | - | 2012 – 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна** | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | | 37-0001 | | | | Выполнить капитальный ремонт дороги по улице Красноуфимской | | | Ремонт дороги | 3500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 816 | | 37-0007 | | | | Выполнить строительство пешеходных дорог к железнодорожной остановочной платформе «Н. Ельцовка» со стороны частного сектора и со стороны жилого массива улицы Лесосечной | | | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 817 | | 37-0008 | | | | Отсыпать дороги по улицам: Абхазской, Зоологической, Моховой, 2-ой Рощинской, Черносельской (дома с 80 по 88) и выполнить асфальтирование дорог (дома с 1 по 30) | | | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки, отсыпка дорог по:  ул. Абхазской  ул. Зоологической  ул. Моховой  ул. Рощинской  ул. Черносельской | 11500,0,  в т. ч.:  460, 0  2610,0  880,0  2050,0  5500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 818 | | 37-0024 | | | | Выполнить благоустройство территорий дворов ТОС «Малая Родина» | | | Благоустройство внутриквартальных территорий (в части муниципальных территорий) | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 819 | | 37-0026 | | | | Построить детские сады по ул. Шатурской, ул. Иванова | | | Строительство нового детского сада по ул. Шатурской. Земельный участок по ул. Иванова не находится в муниципальной собственности города Новосибирска | 160000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 820 | | 37-0030 | | | | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 382» | | | Разработка проектно-сметной документации, ремонтные работы | 6300,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 821 | | 37-0032 | | | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 102, спортивного и актового залов, системы теплоснабжения школы | | | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт | 3000,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 822 | | 37-0037 | | | | Приобрести медицинское оборудование и провести текущий ремонт МБУЗ «Городская поликлиника № 14» по ул. Демакова | | | Приобретение оборудования, проведение ремонта крыши | 20000,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска |
| 823 | | (4) | | | | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от железнодорожного переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | | | Капитальный ремонт | 16570,0,  в т. ч.:  2500,0  600,0 | Бюджет города | 2010, 2012 – 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич** | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | | | | 38-0001 | | Выполнить освещение территории от остановки общественного транспорта «ул. Печатников» до остановки общественного транспорта «ул. Бердышева» | | | Проектирование и монтаж уличного освещения ул. Печатников от ул. Молодости до ул. Бердышева | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 825 | | | | 38-0002 | | Установить детские городки по улицам: Бердышева, 5, Печатников, 3, 8, 10, Приморская, 26, Энгельса,14 | | | Установка детских городков | 1500,0,  в т. ч.:  591,8 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 826 | | | | 38-0010 | | Установить на остановках общественного транспорта и в местах скопления людей мусороприемники (урны) | | | Установка урн на остановках общественного транспорта микрорайона «Левые Чемы», определение дополнительного финансирования для организации вывоза мусора | 200,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 827 | | | | 38-0024 | | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | | | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 828 | | | | 38-0026 | | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | | | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0,  в т. ч.:  0,0\*\*  0,0\*\* | Бюджет города | 2010 ‑ 2011, 2013 ‑ 2014  2013  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 829 | | | | 38-0039 | | Начать замену изношенных труб для холодной воды, заменить аварийные колонки в поселке Огурцово | | | Замена изношенных труб и аварийных колонок | 33600,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 830 | | | | 38-0051 | | Достроить хоккейную коробку (многофункциональную спортивную площадку) по ул. Смоленской, 3 | | | Завершение строительных работ и устройство освещения | 260,0 | Бюджет города | 2013 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 831 | | | | 38-0052 | | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | | | Установка детских городков | 3006,1,  в т. ч.:  750,0  750,0 | Бюджет города | 2011, 2014 – 2015  2014  2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 832 | | | | 1082 | | Оборудовать тротуар для пешеходов по ул. Молодости от светофора до ул. Варшавской | | | Оборудование тротуара при реконструкции дороги по ул. Молодости | 100,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 833 | | | | 1083 | | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами по ул. Дина-мовцев, 7, 9, 14, 16 | | | Устройство тротуара шириной 1 метр по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров. Устройство тротуара по ул. Динамовцев – при устройстве дороги | 2750,0,  в т. ч.:  1400,0 | Бюджет города | 2011, 2014  2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 834 | | | | 1085 | | Содействовать в проектировании и строительстве пристройки к МБОУ СОШ № 112 | | | Засыпка котлована, благоустройство | 180000,0 | Бюджет города | 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 835 | | | | 1088 | | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | | | Капитальный ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
| 836 | | | | 1094 | | Обустроить ул. Динамовцев | | | Включение в технические условия застройщику стройплощадки по ул. Динамовцев строительства дорожного полотна и тротуара до ул. Гидромонтажной | - | - | 2012 – 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 837 | | | | 1101 | | Решить вопрос в районе по мусороотвалу и переработке мусора | | | Подбор земельного участка и обустройство полигона для вывоза ТБО левобережной и правобережной частей района | 15000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 838 | | | | 1109 | | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | | | Реконструкция ул. При-морской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара шириной 1,5 м | 7450,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| 839 | | | | 1118 | | Укладка дорог в пос. «Плановый» | | | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 57130,0,  в т. ч.:  7045,0  35690,0 | Бюджет города | 2012 – 2014  2013  2014 | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| **Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович** | | | | | | | | | | | | | |
| 840 | | 39-0001 | | | | | | Построить здание для детской поликлиники Центрального района в оптимально удобном для всех жителей района месте | Строительство детской поликлиники | 230000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 841 | | 39-0002 | | | | | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 54 | Капитальный ремонт | 120000,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 842 | | 39-0004 | | | | | | Отремонтировать трамвайные пути по ул. Мичурина на промежутке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя | Ремонт 1,5 км трамвайных путей | 22500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 843 | | 39-0008 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории дома по ул. Потанинской, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 844 | | 39-0009 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Фрунзе, 2б | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 845 | | 39-0014 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Гоголя, 21а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 846 | | 39-0015 | | | | | | Произвести благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 51/5, 51/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 847 | | 1134 | | | | | | Провести текущий ремонт дома по ул. Крылова, 2 | Текущий ремонт дома | 1500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 848 | | 1163 | | | | | | Отремонтировать кровлю дома по Красному проспекту, 30 | Текущий ремонт кровли | 500,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 849 | | 1173 | | | | | | Построить детскую площадку во дворе дома по ул. Крылова, 7 | Установка детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 850 | | 1233 | | | | | | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ №  99 и построить для неё актовый зал | Строительство пристройки | 60000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| **Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович** | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 40-0004 | | | | | | | Выполнить устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к МБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла | Устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к учреждению | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 852 | 40-0005 | | | | | | | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по ул. Семьи Шамшиных (от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьской); по ул. Максима Горького (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных) | Ремонт пешеходных тротуаров | 310,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска |
| 853 | 40-0010 | | | | | | | Установить светофорный объект на пересечении ул. Максима Горького - ул. Семьи Шамшиных | Установка светофорного объекта при согласовании с ГИБДД | 1300,0 | Бюджет города | 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 854 | 40-0014 | | | | | | | Установить дополнительные детские игровые элементы и веранды (8 шт.) МБДОУ «Детский сад № 117» | Установка дополни-тельных детских игровых элементов и веранд | 300,0 | Бюджет города | 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 855 | 40-0015 | | | | | | | Выполнить строительство детского сада в Центральном районе на 220 мест на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ломоносова, 59, ул. Державина, 59 | Строительство детского сада | 250000,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 856 | 40-0017 | | | | | | | Провести комплекс работ по ремонту фасада хозблока в МБДОУ «Детский сад № 376» | Ремонт фасада хозблока | 700,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 857 | 40-0018 | | | | | | | Выполнить строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием и  завершить работы по капитальному ремонту входной зоны МБОУ СОШ № 29 | 2. Строительство многофункциональной спортивной площадки | 1000,0,  в т. ч.:  700,0 | Бюджет города | 2011, 2015  2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| 858 | 40-0020 | | | | | | | Выполнить установку детских площадок по адресам: ул. Селезнева, 52, 50, ул. Максима Горького, 95, ул. Ипподром-ская, 47, 49, ул. Демьяна Бедного, 68а, ул. Крылова, 64а, ул. Демьяна Бедного, 62, ул. Гоголя, 25 | Установка детских площадок | 1250,0,  в т. ч.:  250,0  250,0  250,0 | Бюджет города | 2011 – 2015  2013  2014  2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 859 | 40-0021 | | | | | | | Выполнить работы по отделке фасада, замене витражей, благоустройству территории (завезти землю, разбить клумбы, высадить кустарники, установить 2 лавочки и кованые урны) МБОУ Детская школа искусств № 30» | Ремонт фасада и межпанельных швов | 350,0 | Бюджет города | 2013 | Управление культуры мэрии города Новосибирска |
| 860 | 40-0024 | | | | | | | Построить здание для детской поликлиники Центрального района в оптимально удобном для всех жителей района месте | Строительство детской поликлиники | 230000,0 | Бюджет города | 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |

«\*» - финансирование плана мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска с обязательным привлечением поступающих в него денежных средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области

«\*\*»- отсутствие денежных средств объясняется тем, что расчеты за выполнение мероприятий по реализации наказа произведены в период предыдущих годов либо работы выполняются силами заинтересованных физических и юридических лиц за счет собственных средств по собственной инициативе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_