СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Программу замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг., принятую решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500

В целях повышения эффективности обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в жилищном фонде города Новосибирска, руководствуясь статьей 35     Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг., принятую решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500  (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411), следующие изменения:

1.1. Строку «Исполнители Программы» Паспорта Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на  2005 –            2014 гг. изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. Строку «Повышение технического уровня текущего обслуживания и качества ремонта лифтов» таблицы «Способы решения задач и модернизации лифтов:» раздела 4 «Цели и задачи Программы» изложить в редакции               приложения 2 к настоящему решению.

1.3. Таблицу раздела 5 «Мероприятия, сроки и этапы реализации             Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. Раздел 6 «Механизм и участники реализации Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.)

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от _____________ № ______

| Исполнители Программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; администрации районов города Новосибирска; комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска; муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство»; специализированные подрядные организации (по договору); управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| --- | --- |

_____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от _____________ № ______

| Повышение технического уровня текущего обслуживания и качества лифтов | Привлечение специализированных организаций на конкурсной основе |
| --- | --- |
|  | Предоставление из бюджета города субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов |
|  | Повышение требований к эксплуатации и ремонту на основе заключаемых договоров и в соответствии с требованиями ПУБЭЛ |
|  | Разработка проектов по объединению диспетчерских пультов и замене устаревших комплексов диспетчеризации типа «ПДЛ», не удовлетворяющих требованиям ПУБЭЛ, на комплексы диспетчеризации типа «КДК» или «Обь» |

_____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от _____________ № ______

| № п. | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 г. |
| 1.1 | Организация конкурса на выполнение работ по замене и модернизации лифтов среди подрядных организаций | 01.10.2004 – 30.11.2004 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1.2 | Заключение договоров на выполнение работ по замене и модернизации лифтов | 01.12.2004 – 30.12.2004 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска |
| 1.3 | Информирование жителей города о целях и задачах замены и модернизации лифтов | 01.11.2004 – 31.12.2004 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 2 | 1 этап – 2005 – 2008 гг. |
| 2.1 | Замена 278 лифтов | В течение 4 лет | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
| 2.2 | Модернизация 1260 лифтов | В течение 4 лет | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
| 2.3 | Организация конкурса на выполнение работ по замене и модернизации лифтов среди подрядных организаций | Ежегодно 01.10 – 30.11 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 2.4 | Заключение договоров на выполнение работ по замене и модернизации лифтов | Ежегодно 01.12 – 30.12 | Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 3 | 2 этап – 2009 – 2011 гг. |
| 3.1 | Замена 200 лифтов | 2009 г. | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
|  |  | 2010 – 2011 гг. | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 3.2 | Модернизация 616 лифтов | 2009 г. | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
|  |  | 2010 – 2011 гг. | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 3.3 | Организация конкурса на выполнение работ по замене и модернизации лифтов среди подрядных организаций | 01.10.2009 – 30.11.2009 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 3.4 | Заключение договоров на выполнение работ по замене и модернизации лифтов | 01.10.2009 – 30.11.2009 | Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 3.5 | Информирование жителей города Новосибирска, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении о порядке предоставления из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно в течение 2010 – 2011 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; администрации районов города Новосибирска |
| 3.6 | Оформление заявок о намерении заключить соглашение на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города Новосибирска | Ежегодно в течение 2010 – 2011 гг. | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 3.7 | Заключение соглашений на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно в течение 2010 – 2011 гг. | Администрации районов города Новосибирска |
| 4 | 3 этап – 2012 – 2014 гг. |
| 4.1 | Замена 210 лифтов | В течение 3 лет | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 4.2 | Модернизация 924 лифтов | В течение 3 лет | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 4.3 | Информирование жителей города Новосибирска, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении о порядке предоставления из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; администрации районов города Новосибирска |
| 4.4 | Оформление заявок о намерении заключить соглашение на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города Новосибирска | Ежегодно | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 4.5 | Заключение соглашений на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно | Администрации районов города Новосибирска |

_____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от _____________ № ______

6. Механизм и участники реализации Программы

С 2005 года в целях реализации Программы в конце каждого года будут проводиться конкурсы на выполнение работ по замене и модернизации лифтов в рамках муниципального заказа. С подрядными организациями будут заключаться договоры на выполнение работ. Специализированные подрядные организации по монтажу лифтов будут выполнять работы по замене и модернизации лифтов.

С 2010 года в целях реализация Программы ежегодно на основании решений Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города Новосибирска, из бюджета города будут предоставляться субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрации районов города Новосибирска будут информировать жителей города Новосибирска, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении о возможности участия в реализации Программы, порядке предоставления из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов.

_____________