СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

Об отчете о реализации инвестиционной Программы государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» «Расширение полигона твердых бытовых отходов государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»                                                    на 2010 – 2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1395

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ                      «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,                  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о реализации инвестиционной Программы государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» «Расширение полигона твердых бытовых отходов государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» на 2010 –            2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска                      от 28.10.2009 № 1395 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска |  | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № __________

ОТЧЕТ

о реализации инвестиционной Программы государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» «Расширение полигона твердых бытовых отходов государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» на 2010 – 2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска

от 28.10.2009 № 1395

Инвестиционная Программа государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» «Расширение полигона твердых бытовых отходов государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» на 2010 – 2012 годы (далее – Программа) утверждена решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1395.

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:

улучшение экологического состояния города Новосибирска;

расширение существующего полигона утилизации твердых бытовых отходов, расположенного на территории Новосибирского района (Барышевский сельсовет);

обеспечение возможности утилизации твердых бытовых отходов без причинения существенного ущерба окружающей среде.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

свести к минимуму негативное влияние полигона на окружающую среду;

обеспечить устойчивую работу полигона в круглогодичном режиме;

уменьшить риски возгорания утилизированных отходов;

продлить срок эксплуатации полигона;

увеличить возможности по приему, утилизации и пропускной способности полигона.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Основные направления реализации Программы

2.1. Строительство временной подъездной автодороги – выполнено в полном объеме.

2.2. Строительство котлована – выполнено в полном объеме.

2.3. Строительство дамбы – выполнено в полном объеме.

В дополнение к основным направлениям реализации Программы выполнено строительство испарительного бассейна – в полном объеме – за счет собственных средств государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН»).

3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществлялась ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» в объемах финансовых средств, поступавших в виде надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, а также собственных средств ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН».

Контроль за ходом реализации Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска.

Мониторинг выполнения Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Информация о выполнении Программы ежеквартально и по итогам года направлялась ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

4. Оценка эффективности и результаты реализации Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволили достичь следующих результатов:

продлить срок эксплуатации существующего полигона твердых бытовых отходов;

увеличить возможности полигона по приему и утилизации отходов;

снизить негативное влияние полигона на окружающую среду;

снизить риски воспламенения отходов с выделением в атмосферу загрязняющих веществ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет привлеченных средств, поступавших в виде надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, а также собственных средств ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» в соответствии с таблицей.

Таблица

| № п. | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Процент испол-нения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | всего |  |
|  |  | План/факт | План/факт | План/факт | План/факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | 1303,0 / 1303,0 | 1303,0 / 1303,0 | 1303,1 / 1303,1 | 3909,1 / 3909,1 | 100 |
| 2 | Собственные средства ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» | 2011,1 / 2011,1 | 2011,1 / 2011,1 | 2010,9 / 2890,545 | 6033,1 / 6912,745 | 115 |
| ИТОГО: | 3314,1 / 3314,1 | 3314,1 / 3314,1 | 3314,0 / 4193,645 | 9942,2 / 10821,845 | 109 |

Реализация задач и выполнение Программы позволили достичь результатов, указанных в приложении.

_________________

Приложение

к отчету о реализации инвестиционной Программы государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»  «Расширение полигона твердых бытовых отходов государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского  отделения  Российской  академии  наук»  на  2010 – 2012 годы,  утвержденной  решением  Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1395

ОТЧЕТ

о реализации программных мероприятий и финансовом обеспечении инвестиционной Программы

государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра

Сибирского отделения Российской академии наук»

«Расширение полигона твердых бытовых отходов государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное

хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»

на 2010 – 2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1395

| № п. | Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | всего |  |
|  |  |  | План/факт (процент исполнения, %) | План/факт (процент исполнения, %) | План/факт (процент исполнения, %) | План/факт (процент исполнения, %) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство временной подъездной автодороги, протяженностью 107 м | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | 1303,0 / 1303,0 (100) | - | - | 1303,0 / 1303,0 (100) | Выполнено |
|  |  | Собственные средства ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» | 5,5 / 5,5 (100) | - | - | 5,5 / 5,5 (100) |  |
| Итого по мероприятию 1: |  | 1308,5 / 1308,5 (100) | - | - | 1308,5 / 1308,5 (100) |  |
| 2 | Строительство котлована, площадью 12 000 кв. м | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | - | 1303,0 / 1303,0 (100) | 1303,1 / 1303,1 (100) | 2606,1 / 2606,1 (100) | Выполнено |
|  |  | Собственные средства ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» | 2005,6 / 2005,6 (100) | 2011,1 / 2011,1 (100) | 1961,4 / 1961,4 (100) | 5978,1 / 5978,1 (100) |  |
| Итого по мероприятию 2: |  | 2005,6 / 2005,6 (100) | 3314,1 / 3314,1 (100) | 3264,5 / 3264,5 (100) | 8584,2 / 8584,2 (100) |  |
| 3 | Строительство дамбы, протяженностью 100 м | Собственные средства ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» | - | - | 49,5 / 49,5 (100) | 49,5 / 49,5 (100) | Выполнено |
| Итого по мероприятию 3: |  | - | - | 49,5 / 49,5 (100) | 49,5 / 49,5 (100) |  |
| 4 | Строительство испарительного бассейна* | Собственные средства ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» | - | - | - / 879,645 | - / 879,645 | Выполнено |
| Итого по мероприятию 4: |  | - | - | - / 879,645 | - / 879,645 |  |
| Итого по Программе: |  | 3314,1 / 3314,1 (100) | 3314,1 / 3314,1 (100) | 3314,0 / 4193,645 (127) | 9942,2 / 10821,845 (109) |  |
| Примечания: 1. «*» – дополнительные работы, выполнение которых изначально не планировалось. 2. Используемые сокращения: ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» – государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук». |

________________