СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От | **г. Новосибирск** | № |

|  |
| --- |
| Об отчете о реализации инвестиционной Программы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» на 2010 – 2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1397 |

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о реализации инвестиционной Программы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» на 2010 – 2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1397 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2012 № 762) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель мэра города Новосибирска |  | В.М. Знатков |
| Заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента транспорта и дорожно – благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |  | В.А. Жарков |
| Заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |  | С.В. Боярский |
| Заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска |  | Е.С. Ким |
| Начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска  Начальник правового департамента мэрии города Новосибирска |  | О.В. Молчанова  С.И. Фалеева |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «ДЭУ № 3» |  | В.В. Рыбцов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о реализации инвестиционной Программы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» на 2010 – 2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1397**

**(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска**

**от 17.12.2012 № 762)**

Инвестиционная Программа муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» на 2010 – 2012 годы (далее – Программа) утверждена решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1397 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2012 № 762).

**1. Достижение целей и выполнение задач Программы**

Целями Программы являлись:

улучшение экологического состояния города Новосибирска;

развитие существующего полигона утилизации твердых бытовых отходов, расположенного на территории Новосибирского района (ул. Малыгина, 23а);

обеспечение возможности утилизации твердых бытовых отходов без причинения существенного ущерба окружающей среде.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

свести к минимуму негативное влияние полигона на окружающую среду;

обеспечить устойчивую работу полигона в круглогодичном режиме;

уменьшить риски возгорания утилизированных отходов;

увеличить возможности по приему, утилизации и пропускной способности полигона.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

**2. Основные направления реализации Программы**

2.1. Приобретение специализированной техники (бульдозер) – выполнено в полном объеме.

2.2. Строительство ограждений территории полигона – выполнено в полном объеме.

2.3. Устройство скважины для пожаротушения – выполнено в полном объеме.

2.4. Наружное освещение по периметру полигона, генераторная подстанция 30кВт – выполнено в полном объеме.

**3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы**

Реализация Программы осуществлялась муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» (далее – МКУ «ДЭУ № 3») в объемах финансовых средств, поступавших в виде надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска.

Мониторинг выполнения Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78094;fld=134;dst=100009) проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Информация о выполнении Программы ежеквартально и по итогам года направлялась МКУ «ДЭУ № 3» в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

**4. Оценка эффективности и результаты реализации Программы**

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволили достичь следующих результатов:

увеличить возможности полигона по приему и утилизации отходов;

снизить негативное влияние полигона на окружающую среду;

снизить риски воспламенения отходов с выделением в атмосферу загрязняющих веществ.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществлялось за счет привлеченных средств, поступавших в виде надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в соответствии с таблицей.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Источник финансирования | Объем финансирования по годам,  тыс. рублей | | | | Процент испол-нения, % |
| 2010 | 2011 | 2012 | всего |
| План/факт | План/факт | План/факт | План/факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | 200,0/  181,10798 | 165,0/  164,186 | 10835,0/  8852,3709 | 11200,0/  9197,66488 | 82,12 |
| ИТОГО: | | 200,0/  181,10798 | 165,0/  164,186 | 10835,0/  8852,3709 | 11200,0/  9197,66488 | 82,12 |

Реализация задач и выполнение Программы позволили достичь результатов, указанных в приложении.

Приложение

к отчету о реализации инвестиционной Программы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» на 2010 – 2012 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1397 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2012 № 762)

**ОТЧЕТ**

**о реализации инвестиционной Программы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-**

**эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов муниципального**

**казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» на 2010 – 2012 годы,**

**утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1397**

**(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2012 № 762)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятия |
| 2010 | 2011 | 2012 | всего |
| План/факт (процент исполнения, %) | План/факт (процент исполнения, %) | План/факт (процент исполнения, %) | План/факт (процент исполнения, %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение специализированной техники (бульдозер) | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | - | - | 3794,0/  2887,5  (76,11) | 3794,0/  2887,5  (76,11) | Выполнено |
| 2 | Строительство ограждений территории полигона протяженностью 1500 м | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | - | 67,0/  66,186  (98,79) | 3533,0/  2686,42893  (76,04) | 3600,0/  2752,61493  (76,46) | Выполнено |
| 3 | Устройство скважины для пожаротушения | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | 200,0/  181,10798  (90,55) | - | - | 200,0/  181,10798  (90,55) | Выполнено |
| 4 | Наружное освещение по периметру полигона протяженностью 1500 м; генераторная подстанция 30 кВт | Надбавка к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов | - | 98,0/  98,0  (100) | 3508,0/  3278,44197  (93,46) | 3606,0/  3376,44197  (93,63) | Выполнено |
| **Итого по Программе:** | |  | **200,0/**  **181,10798**  **(90,55)** | **165,0/**  **164,186**  **(99,51)** | **10835,0/**  **8852,3709**  **(81,70)** | **11200,0/**  **9197,66488**  **(82,12)** |  |
|  | | | | | | | |
| Примечания: экономия финансовых средств возникла в результате проведения аукционов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**